Документ предоставлен КонсультантПлюс


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2014 г. N 749

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДА ПЕРМИ

И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ЖИЛОМ ФОНДЕ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310,

от 19.08.2015 N 572, от 24.09.2015 N 673, от 07.12.2015 N 1027,

от 30.12.2015 N 1138)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации", в целях финансовой поддержки собственников помещений при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде".

(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 18 октября 2013 г. N 884 "Об утверждении муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми";

от 25 февраля 2014 г. N 120 "О внесении изменений в муниципальную программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 N 884";

от 6 октября 2014 г. N 683 "О внесении изменений в муниципальную программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 N 884".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2014 N 749

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

ГОРОДА ПЕРМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ

И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310,

от 19.08.2015 N 572, от 24.09.2015 N 673, от 07.12.2015 N 1027,

от 30.12.2015 N 1138)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

	N
	Наименование раздела
	Содержание раздела

	1
	2
	3

	1
	Наименование программы
	"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде" (далее - программа)

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	2
	Ответственный руководитель ФЦБ
	руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры"

	3
	Исполнитель программы
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ)

	4
	Участники программы
	ДЖКХ

	5
	Характеристика текущего состояния сферы реализации программы
	ежегодное недостаточное финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов приводит к снижению уровня технического состояния многоквартирных домов.

В многоквартирных домах имеются признаки повреждения конструктивных элементов, снижающих прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций, превышены сроки максимальной продолжительности эффективной эксплуатации конструктивных элементов, что приводит к снижению благоприятных и комфортных условий проживания граждан. Всего в городе 6209 многоквартирных домов, из них 350 многоквартирных домов признаны аварийными, 163 многоквартирных дома, в которых менее 3 квартир, 15 многоквартирных домов блочной застройки и 155 многоквартирных домов с процентом износа выше 70.

Капитальному ремонту подлежат 5526 многоквартирных домов в период с 2014 года по 2044 год. В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. N 288-п "Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта" на период 2014-2044 годов подлежат капитальному ремонту 5447 многоквартирных домов.

В 2013 году выполнен капитальный ремонт в 91 многоквартирном доме и по 26 многоквартирным домам отремонтированы фасады, в 2014 году проведен капитальный ремонт общего имущества в 16 многоквартирных домах, ремонт фасадов - в 8 многоквартирных домах.

Решением Пермской городской Думы от 26 февраля 2013 г. N 38 "Об установлении расходного обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми" утвержден перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление субсидий на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов.

Содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. N 304-ПК "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края", вступившего в силу с 28 марта 2014 г., создается новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в городе Перми.

Предусмотрен капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде,

1482 участника программы в рамках Закона Пермского края от 06.11.2014 N 397-ПК "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае" капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности ветеранов Великой Отечественной войны либо занимаемых ветераном Великой Отечественной войны в составе членов семьи собственника жилого помещения, осуществляется за счет бюджета Пермского края. Капитальный ремонт жилых помещений, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны по договорам социального найма, осуществляется в соответствии со статьей 65 Жилищного кодекса Российской Федерации. В 2015 году предусматривается произвести капитальный ремонт 28 жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	6
	Цели программы
	повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах

	7
	Перечень подпрограмм и задач
	1.1. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми.

1.1.1. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми.

1.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде.

1.2.1. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде.

1.2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	8
	Сроки реализации программы
	2015-2017 годы

	9
	Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	программа, всего (тыс. руб.)
	343473,492
	722034,950
	985149,260

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	160260,876
	83534,950
	91249,260

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	9355,110
	0,000
	0,000

	
	бюджет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия ЖКХ) (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465
	0,000
	0,000

	
	внебюджетные источники
	87518,041
	638500,000
	893900,000

	
	подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.):
	11080,847
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	2913,314
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	8167,533
	0,000
	0,000

	
	подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.):
	332392,645
	722034,950
	985149,260

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	157347,562
	83534,950
	91249,260

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	1187,577
	0,000
	0,000

	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465
	0,000
	0,000

	
	внебюджетные источники
	87518,041
	638500,000
	893900,000

	(п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)

	10
	Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по годам реализации программы
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	доля многоквартирных домов (далее - МКД) в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
	1,79
	4,73
	7,11

	
	доля МКД, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов МКД центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям "Губернская Пермь" - в границах плана 1824 года, "Проспект Сталина", "Комсомольский проспект" зон охраны объектов культурного наследия города Перми, от запланированных к ремонту МКД
	100
	0,0
	0,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310, от 07.12.2015 N 1027)


ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный

ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой

Отечественной войны, проживающих в муниципальном

жилом фонде"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 26.05.2015 N 310)

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
	Исполнитель программы
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах

	1.1
	Подпрограмма. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми

	1.1.1
	Задача. Проведение капитального ремонта фасадов МКД центральных улиц города Перми
	ДЖКХ
	итого
	11080,847
	0,000
	0,000

	
	
	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	2913,314
	0,000
	0,000

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	8167,533
	0,000
	0,000

	(п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	1.2
	Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	1.2.1
	Задача. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде
	ДЖКХ
	бюджет города Перми
	454,000
	0,000
	0,000

	(п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	1.2.2
	Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД
	ДЖКХ
	итого
	331938,645
	722034,950
	985149,260

	
	
	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	156893,562
	83534,950
	91249,260

	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	1187,577
	0,000
	0,000

	
	
	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465
	0,000
	0,000

	
	
	
	внебюджетные источники
	87518,041
	638500,000
	893900,000

	(п. 1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)

	Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
	итого
	343473,492
	722034,950
	985149,260

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	160260,876
	83534,950
	91249,260

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	9355,110
	0,000
	0,000

	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465
	0,000
	0,000

	
	внебюджетные источники
	87518,041
	638500,000
	893900,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)

	Итого по программе, в том числе по источникам финансирования
	итого
	343473,492
	722034,950
	985149,260

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	160260,876
	83534,950
	91249,260

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	9355,110
	0,000
	0,000

	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465
	0,000
	0,000


	
	внебюджетные источники
	87518,041
	638500,000
	893900,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Капитальный ремонт фасадов многоквартирных

домов центральных улиц города Перми" муниципальной программы

"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов

и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих

в муниципальном жилом фонде"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.08.2015 N 572)

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	наименование показателя непосредственного результата
	ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах

	1.1
	Подпрограмма. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми

	1.1.1
	Задача. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми

	1.1.1.1
	Предоставление финансовой помощи собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов МКД центральных улиц города Перми
	ДЖКХ
	количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми
	шт.
	1
	0
	0
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	2913,314
	0,000
	0,000

	
	
	
	количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми (невыполнение показателя за 2014 год)
	шт.
	8
	0
	0
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	8167,533
	0,000
	0,000

	(п. 1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.1
	11080,847
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	2913,314
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	8167,533
	0,000
	0,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	Итого по задаче 1.1.1
	11080,847
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	2913,314
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	8167,533
	0,000
	0,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	Итого по подпрограмме 1.1
	11080,847
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	2913,314
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	8167,533
	0,000
	0,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории города

Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов

и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих

в муниципальном жилом фонде" муниципальной программы

"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов

и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих

в муниципальном жилом фонде"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 26.05.2015 N 310)

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	наименование показателя непосредственного результата
	ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах

	1.2
	Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	1.2.1
	Задача. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде

	1.2.1.1
	Капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде
	ДЖКХ
	количество отремонтированных помещений
	шт.
	10
	0
	0
	бюджет города Перми
	454,000
	0,000
	0,000

	(п. 1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.1
	454,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми
	454,000
	0,000
	0,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	Итого по задаче 1.2.1
	454,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми
	454,000
	0,000
	0,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	1.2.2
	Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	1.2.2.1
	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности
	МКУ "Городская коммунальная служба"
	муниципальная площадь
	тыс. кв. м
	816,913
	918,370
	918,370
	бюджет города Перми
	57183,901
	83534,950
	91249,260

	(п. 1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1
	итого
	57183,901
	83534,950
	91249,260

	
	бюджет города Перми
	57183,901
	83534,950
	91249,260

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310, от 30.12.2015 N 1138)

	1.2.2.2
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД
	ДЖКХ
	количество отремонтированных МКД (невыполнение показателей за 2014 год)
	шт.
	99
	250
	350
	бюджет города Перми
	99709,661
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	87518,041
	638500,000
	893900,000

	(п. 1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.2
	273567,167
	638500,000
	893900,000

	
	бюджет города Перми
	99709,661
	0,000
	0,000

	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465
	0,000
	0,000

	
	внебюджетные источники
	87518,041
	638500,000
	893900,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	1.2.2.3
	Обеспечение возмещения расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности
	ДЖКХ
	количество заключенных договоров на возмещение расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности (невыполнение показателя за 2014 год)
	шт.
	10
	0
	0
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	972,577
	0,000
	0,000

	(п. 1.2.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.3
	972,577
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	972,577
	0,000
	0,000

	(введено Постановлением Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	1.2.2.4
	Мероприятия, направленные на приведение специализированного жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства
	ДЖКХ
	количество отремонтированных МКД специализированного жилищного фонда (невыполнение показателя за 2014 год)
	шт.
	1
	0
	0
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	215,000
	0,000
	0,000

	(п. 1.2.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.4
	215,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	215,000
	0,000
	0,000

	(введено Постановлением Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	Итого по задаче 1.2.2
	331938,645
	722034,950
	985149,260

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	156893,562
	83534,950
	91249,260

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	1187,577
	0,000
	0,000

	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465
	0,000
	0,000

	
	внебюджетные источники
	87518,041
	638500,000
	893900,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)

	Итого по подпрограмме 1.2
	332392,645
	722034,950
	985149,260

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	157347,562
	83534,950
	91249,260

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	1187,577
	0,000
	0,000

	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465
	0,000
	0,000

	
	внебюджетные источники
	87518,041
	638500,000
	893900,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)


ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы "Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт

жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной

войны, проживающих в муниципальном жилом фонде"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 26.05.2015 N 310)

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показатели конечного результата реализации программы
	Ед. изм.
	Значения показателей конечного результата реализации программы

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	
	
	план
	план
	план

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цель. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах

	
	доля МКД в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества МКД, требующих капитального ремонта
	%
	1,79
	4,73
	7,11

	
	доля МКД, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов МКД центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям "Губернская Пермь" - в границах плана 1824 года, "Проспект Сталина", "Комсомольский проспект", зон охраны объектов культурного наследия города Перми, от запланированных к ремонту МКД
	%
	100
	0,0
	0,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310, от 07.12.2015 N 1027)

	1.1
	Подпрограмма. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в городе Перми

	1.1.1
	Задача. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми

	
	доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям "Губернская Пермь" - в границах плана 1824 года, "Проспект Сталина", "Комсомольский проспект" зон охраны объектов культурного наследия города Перми и запланированных к ремонту
	%
	35,85
	0,0
	0,0

	1.2
	Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310)

	1.2.1
	Задача. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде

	
	доля жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, в отношении которых выполнен капитальный ремонт жилых помещений, от общего количества участников программы
	%
	1,89
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	
	доля МКД, в отношении которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в МКД города Перми, от запланированных к ремонту в рамках региональной программы на период с 2014 по 2017 год (нарастающим итогом)
	%
	2,84
	7,37
	11,14

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2015 N 310, от 07.12.2015 N 1027)


МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата цели муниципальной

программы "Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми"

	N
	Наименование показателя конечного результата цели
	Ед. изм.
	Формула и методология расчета
	Источник информации
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
	%
	[image: image1.wmf]Кмкд

Дмкд100%,

Кзаяв.

=´


Дмкд - доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;

Кмкд - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

Кзаяв. - количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Рассчитывается как процентное отношение количества многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества,

к общему количеству многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
	отчет об использовании перечисленных средств с приложением актов приемки всех выполненных работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по формам КС-2, КС-3 ДЖКХ, платежные поручения по уплате взносов на капитальный ремонт
	ежегодно до 30 декабря

	2
	Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям "Губернская Пермь" - в границах плана 1824 года, "Проспект Сталина", "Комсомольский проспект" зон охраны объектов культурного наследия города Перми, от запланированных к ремонту многоквартирных домов
	%
	[image: image2.wmf]Кмкд

Дмкд100%,

Кзаяв.

=´


Дмкд - доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям "Губернская Пермь" - в границах плана 1824 года, "Проспект Сталина", "Комсомольский проспект" зон охраны объектов культурного наследия города Перми;

Кмкд - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми;

Кзаяв. - количество поданных заявок на капитальный ремонт фасадов, относящихся к историко-культурно-природным территориям "Губернская Пермь" - в границах плана 1824 года, "Проспект Сталина", "Комсомольский проспект" зон охраны объектов культурного наследия города Перми.

Рассчитывается как процентное отношение количества многоквартирных домов, у которых отремонтированы фасады, к общему количеству заявок на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов
	отчет об использовании перечисленных средств с приложением актов приемки всех выполненных работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми по формам КС-2, КС-3 ДЖКХ
	


Приложение 1

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми

и капитальный ремонт жилых помещений

инвалидов и ветеранов Великой

Отечественной войны, проживающих

в муниципальном жилом фонде"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Капитальный ремонт фасадов многоквартирных

домов центральных улиц города Перми" муниципальной программы

"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов

и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих

в муниципальном жилом фонде" на 2015 год

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.09.2015 N 673,

от 07.12.2015 N 1027)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место Проведения/расположения (адрес)
	Участник программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.1
	Задача. Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми

	1.1.1.1
	Мероприятие. Предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми

	1.1.1.1.1
	Завершение работ по капитальному ремонту фасадов МКД
	ДЖКХ
	01.04.2015
	25.12.2015
	количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми
	шт.
	1
	
	0,000

	
	Завершение работ по капитальному ремонту фасадов МКД за счет неиспользованных ассигнований 2014 года
	ДЖКХ
	01.04.2015
	25.12.2015
	количество отремонтированных фасадов МКД центральных улиц города Перми за счет неиспользованных ассигнований 2014 года
	шт.
	8
	
	0,000

	(п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	1.1.1.1.2
	Итоговый отчет о результатах проведения капитального ремонта фасадов
	ДЖКХ
	15.06.2015
	25.12.2015
	количество подготовленных отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	2913,314

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	8167,533

	(п. 1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	Итого по подпрограмме 1.1
	11080,847

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	2913,314

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	8167,533

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)


Приложение 2

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми

и капитальный ремонт жилых помещений

инвалидов и ветеранов Великой

Отечественной войны, проживающих

в муниципальном жилом фонде"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми, расположенных

на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых

помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны,

проживающих в муниципальном жилом фонде" муниципальной

программы "Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт

жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной

войны, проживающих в муниципальном жилом фонде" на 2015 год

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.08.2015 N 572,

от 07.12.2015 N 1027, от 30.12.2015 N 1138)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес)
	Участник программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.2.1
	Задача. Проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде

	1.2.1.1
	Мероприятие. Капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде

	1.2.1.1.1
	Прием и регистрация заявок на проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде (далее - инвалиды и ветераны ВОВ)
	ДЖКХ
	01.04.2015
	31.07.2015
	количество реестров принятых заявок на проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ
	шт.
	1
	
	0,000

	1.2.1.1.2
	Формирование и утверждение перечня объектов по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ
	ДЖКХ
	17.08.2015
	30.11.2015
	количество утвержденных перечней объектов по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ
	шт.
	1
	
	0,000

	(п. 1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	1.2.1.1.3
	Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027

	1.2.1.1.4
	Заключение договоров по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ
	ДЖКХ
	15.07.2015
	07.08.2015
	количество заключенных договоров по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ
	шт.
	10
	
	0,000

	1.2.1.1.5
	Отчет о результатах проведения капитального ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ
	ДЖКХ
	01.09.2015
	30.12.2015
	количество отремонтированных по капитальному ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ
	шт.
	10
	бюджет города Перми
	454,000

	(п. 1.2.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	Итого по мероприятию 1.2.1.1
	бюджет города Перми
	454,000

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	1.2.2
	Задача. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	1.2.2.1
	Мероприятие. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности

	1.2.2.1.1
	Направление финансовых средств бюджета города Перми по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности
	МКУ "Городская коммунальная служба"
	10.03.2015
	25.12.2015
	муниципальная площадь
	тыс. кв. м
	816,913
	бюджет города Перми
	57183,901

	(п. 1.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)

	Итого по мероприятию 1.2.2.1
	бюджет города Перми
	57183,901

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)

	1.2.2.2
	Мероприятие. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

	1.2.2.2.1
	Прием и регистрация заявок на предоставление финансовой поддержки
	ДЖКХ
	02.02.2015
	10.02.2015
	количество реестров принятых заявок на предоставление финансовой поддержки
	шт.
	1
	
	0,000

	1.2.2.2.2
	Рассмотрение принятых заявок объектов капитального ремонта общего имущества
	ДЖКХ
	11.02.2015
	18.02.2015
	количество принятых заявок
	шт.
	172
	
	0,000

	1.2.2.2.3
	Формирование и утверждение перечня объектов капитального ремонта общего имущества
	ДЖКХ
	19.02.2015
	25.02.2015
	количество утвержденных перечней объектов капитального ремонта общего имущества
	шт.
	1
	
	0,000

	1.2.2.2.4
	Направление заявителям уведомлений о принятом решении долевого финансирования капитального ремонта общего имущества
	ДЖКХ
	26.02.2015
	06.03.2015
	количество реестров выдачи уведомлений заявителям
	шт.
	1
	
	0,000

	1.2.2.2.5
	Заключение договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества
	ДЖКХ
	15.08.2015
	30.11.2015
	количество заключенных договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества
	шт.
	99
	бюджет города Перми
	99709,661

	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	87518,041

	(п. 1.2.2.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	1.2.2.2.6
	Ежемесячный мониторинг проведения капитального ремонта общего имущества
	ДЖКХ
	15.08.2015
	01.12.2015
	количество отчетов о проведении капитального ремонта общего имущества
	шт.
	4
	
	0,000

	1.2.2.2.7
	Отчет о результатах проведения капитального ремонта общего имущества
	ДЖКХ
	02.12.2015
	30.12.2015
	количество МКД, по которым выполнен капитальный ремонт общего имущества (невыполнение показателя за 2014 год)
	шт.
	99
	бюджет города Перми
	0,000

	(п. 1.2.2.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	Итого по мероприятию 1.2.2.2
	
	273567,167

	
	бюджет города Перми
	99709,661

	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465

	
	внебюджетные источники
	87518,041

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2015 N 1027)

	1.2.2.3
	Мероприятие. Обеспечение возмещения расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности

	1.2.2.3.1
	Заключение договоров на возмещение расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности
	ДЖКХ
	01.04.2015
	01.07.2015
	количество заключенных договоров на возмещение расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД в части муниципальной доли собственности
	шт.
	10
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	972,577

	Итого по мероприятию 1.2.2.3
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	972,577

	1.2.2.4
	Мероприятие. Приведение специализированного жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства

	1.2.2.4.1
	Реализация мероприятия по приведению специализированного жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства - ул. Кочегаров, 59 (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	ДЖКХ
	01.10.2014
	01.06.2015
	количество заключенных договоров
	шт.
	1
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	215,000

	1.2.2.4.2
	Направление заявителям уведомлений о принятом решении по капитальному ремонту общего имущества за счет неиспользованных ассигнований 2014 года
	ДЖКХ
	01.04.2015
	10.04.2015
	количество реестров выдачи уведомлений заявителям
	шт.
	1
	
	0,000

	1.2.2.4.3
	Отчет о результатах проведения капитального ремонта общего имущества специализированного жилищного фонда по ул. Кочегаров, 59 в соответствии с требованиями законодательства за счет неиспользованных ассигнований 2014 года
	ДЖКХ
	01.06.2015
	01.07.2015
	количество отремонтированного специализированного жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства
	шт.
	1
	
	0,000

	Итого по мероприятию 1.2.2.4
	

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	215,000

	Итого по подпрограмме 1.2
	332392,645

	
	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
	157347,562

	
	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	1187,577

	
	бюджет Фонда содействия ЖКХ (неиспользованные ассигнования 2014 года)
	86339,465

	
	внебюджетные источники
	87518,041

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2015 N 1138)


