Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2017 г. N 833

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЕРМИ ОТ 20.10.2016 N 911

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. N 911 (в ред. от 17.03.2017 N 196, от 24.04.2017 N 311, от 01.06.2017 N 428, от 27.06.2017 N 492, от 04.08.2017 N 598, от 06.09.2017 N 690).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 16.10.2017 N 833

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 911

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3703501,87667 | 2904883,171 | 2836283,299 |
|  | бюджет города Перми | 2697328,501 | 2538277,571 | 2439500,999 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2697185,254 | 1904303,090 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми | 2191393,779 | 1904303,090 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 733982,94367 | 733146,732 | 664543,100 |
|  | бюджет города Перми | 233601,043 | 366541,132 | 267760,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
|  | бюджет города Перми | 272333,679 | 267433,349 | 267470,399 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 56,2 | 40,8 | 40,8 |

2. В разделе "Финансирование муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | всего, в том числе | 2697185,254 | 1904303,090 | 1904269,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2191393,779 | 1904303,090 | 1904269,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего, в том числе | 2367084,136 | 1554799,888 | 1525129,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 1865385,716 | 1554799,888 | 1525129,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации | всего, в том числе | 182977,988 | 215138,602 | 244776,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 178884,933 | 215138,602 | 244776,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строки 1.2, 1.2.1, 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | всего, в том числе | 733982,94367 | 733146,732 | 664543,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 233601,043 | 366541,132 | 267760,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации | всего, в том числе | 696992,79667 | 695268,668 | 629043,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 196610,896 | 328663,068 | 232260, 800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 36990,147 | 37878,064 | 35500,000 |

2.3. строки "Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по программе, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 3703501,87667 | 2904883,171 | 2836283,299 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2697328,501 | 2538277,571 | 2439500,999 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 3703501,87667 | 2904883,171 | 2836283,299 |
|  | бюджет города Перми | 2697328,501 | 2538277,571 | 2439500,999 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":

3.1. строки 1.1.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1980855,0 | 1983457,0 | 1983457,0 | бюджет города Перми | 134472,535 | 133829,78318 | 132617,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | кв. м | 2667225,17 | 2667225,17 | 2667225,17 | бюджет города Перми | 117946,735 | 117779,300 | 115216,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | кв. м | 2749089,63 | 2749089,63 | 2749089,63 | бюджет города Перми | 116371,15118 | 117200,800 | 113090,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | кв. м | 1518995,0 | 1518994,0 | 1518994,0 | бюджет города Перми | 220417,858 | 220368,400 | 219367,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | кв. м | 3302425,3 | 3302425,3 | 3302425,3 | бюджет города Перми | 194828,620 | 194250,700 | 190957,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | кв. м | 3178600,0 | 3178600,0 | 3178600,0 | бюджет города Перми | 124761,907 | 124237,600 | 120172,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | кв. м | 3286864,0 | 3286864,0 | 3286864,0 | бюджет города Перми | 212869,369 | 217851,000 | 214890,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | кв. м | 414558,66 | 414558,66 | 414558,66 | бюджет города Перми | 11870,210 | 16435,200 | 15855,200 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 19098612,76 | 19101213,76 | 19101213,76 | бюджет города Перми | 1133538,38518 | 1141952,78318 | 1122169,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 132490,85 | 65649,0 | 65649,0 | бюджет города Перми | 41040,552 | 32758,700 | 35027,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63773,44570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | кв. м | 207047,4 | 72731,4 | 72731,4 | бюджет города Перми | 39935,877 | 37008,600 | 39571,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 173745,06280 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | кв. м | 125640,35 | 82728,0 | 82728,0 | бюджет города Перми | 40205,52182 | 38334,200 | 42444,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34958,52315 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | кв. м | 126961,0 | 25811,0 | 25811,0 | бюджет города Перми | 25918,220 | 14452,000 | 15452,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 96540,37250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | кв. м | 178270,7 | 128879,7 | 128879,7 | бюджет города Перми | 48543,200 | 48543,200 | 51836,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54621,18080 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | кв. м | 158817,0 | 125236,0 | 125236,0 | бюджет города Перми | 44507,976 | 43073,400 | 47138,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 27819,00743 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | кв. м | 115098,0 | 82432 | 82432 | бюджет города Перми | 48978,910 | 42755,500 | 45716,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21579,45157 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | кв. м | 47209,2 | 21113,2 | 21113,2 | бюджет города Перми | 8375,400 | 8375,400 | 8955,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26962,95605 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 1091534,5 | 604580,3 | 604580,3 | бюджет города Перми | 297505,65682 | 265301,000 | 286140,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11054,0 | - | - | бюджет города Перми | 10212,830 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество лестниц, в отношении которых проведены работы по ремонту | ед. | 1 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2265,0 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь обустроенного парковочного кармана | кв. м | 797,5 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по обустройству парковочного кармана, выполненного в 2017 году | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1056,21682 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2017 году | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5030,200 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 43866,765 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 33168,665 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 11562,008 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 22889,142 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 36452,680 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 20809,017 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 36391,743 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 5390,405 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 57 | - | - | бюджет города Перми | 210530,425 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | количество кронированных деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) | ед. | 272 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1124,10294 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) | ед. | 41 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 211,84206 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество договоров на оплату работ по ремонту тротуара, выполненного в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3580,390 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество договоров на оплату работ по замене бортового камня, выполненного в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1316,313 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество договоров на оплату работ по установке ограждений, выполненных в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 68,375 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание "Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети" | кв. м | - | 7360 | 7360 | бюджет города Перми | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), что подтверждено выпиской из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района |  | км | 4,1 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | км | 1,1 | 0,6 | 0,6 | бюджет города Перми | 33,600 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | км | 5,8 | 3,3 | 3,1 | бюджет города Перми | 179,000 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | км | 4,2 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | км | 5,6 | 3,1 | 2,9 | бюджет города Перми | 170,300 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | км | 1,4 | 0,8 | 0,7 | бюджет города Перми | 42,600 | 25,800 | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  | км | 27,8 | 15,6 | 14,7 | бюджет города Перми | 851,300 | 515,000 | 515,000 |
|  |  | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь паспортизированных автомобильных дорог | тыс. кв. м | 163,638 | - | - | бюджет города Перми | 615,830 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | км | 60,9 | 17,5 | 16,2 | бюджет города Перми | 926,208 | 873,700 | 873, 700 |
|  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (неисполнение показателя в 2016 году) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 362,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 512,6 | 512,6 | бюджет города Перми | 507,000 | 600,000 | 600,000 |
|  |  | МКУ "Пермблагоустройство" | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 126,300 | 126,300 | 126,300 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество представленных управлению внешнего благоустройства отчетов о расходовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | количество представленных в Министерство транспорта Пермского края отчетов об использовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог, в рамках осуществления координации деятельности территориальных органов по организации и контролю мероприятий по ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2161477,433 | 1425455,200 | 1420425,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1659779,013 | 1425455,200 | 1420425,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 5804,47 | 1735,6 | 1626,6 | бюджет города Перми | 7777,67024 | 2723,200 | 2723,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | кв. м | 6849,9 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 8311,66390 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | кв. м | 4109,0 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 3080,576 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | кв. м | 10035,4 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 16285,04146 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | кв. м | 2787,9 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 4065,239 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | кв. м | 2319,6 | 1335,1 | 1251,3 | бюджет города Перми | 2600,820 | 2094,800 | 2094,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | кв. м | 9505,5 | 2536,6 | 2377,3 | бюджет города Перми | 20225,770 | 3980,000 | 3980,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | кв. м | 357,5 | 267,0 | 250,3 | бюджет города Перми | 505,264 | 419,000 | 419,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 41769,27 | 13350,7 | 12512,5 | бюджет города Перми | 62852,04460 | 20947,600 | 20947,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1073,4 | 560,8 | 525,6 | бюджет города Перми | 251,54676 | 232,700 | 232,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | кв. м | 905,2 | 897,5 | 841,2 | бюджет города Перми | 164,82010 | 372,400 | 372,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | кв. м | 1406,45 | 785,0 | 735,7 | бюджет города Перми | 342,286 | 325,700 | 325,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | кв. м | 815,1 | 617,0 | 578,2 | бюджет города Перми | 260,87454 | 256,000 | 256,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | кв. м | 1171,3 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 451,700 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | кв. м | 1004,4 | 729,3 | 683,5 | бюджет города Перми | 288,980 | 302,600 | 302,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | кв. м | 1367,8 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 527,459 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | кв. м | 146,08 | 112,3 | 105,3 | бюджет города Перми | 56,200 | 46,600 | 46,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 7889,73 | 5609,3 | 5257,1 | бюджет города Перми | 2343,86640 | 2327,400 | 2327,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 367,997 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 1265,201 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 596,038 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | ед. | 12 | - | - | бюджет города Перми | 1453,410 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 563,361 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 1898,113 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 174,636 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 51 | - | - | бюджет города Перми | 6318,756 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2017 году) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 4640,488 | 0,000 |

3.3. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2292072,900 | 1512451,488 | 1502780,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1790374,480 | 1512451,488 | 1502780,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.2.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | бюджет города Перми | 19901,000 | 21748,400 | 21748,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 15898,7 | - | - | бюджет города Перми | 34842,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части моста через ручей Грязный, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 367,0 | - | - | бюджет города Перми | 827,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части путепровода по ул. Целинной, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 450,0 | - | - | бюджет города Перми | 1305,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 600,000 | 600,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 15601,367 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 883,769 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75011,236 | 42348,400 | 22348,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75011,236 | 42348,400 | 22348,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2367084,136 | 1554799,888 | 1525129,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1865385,716 | 1554799,888 | 1525129,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций, ремонт сетей ливневой канализации) | п. м | 800 | - | - | бюджет города Перми | 167152,821 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту | п. м | - | - | 1200 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 154076,500 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | 12042 | 23510,2 | бюджет города Перми | 0,000 | 160912,374 | 57347,300 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 25681,700 | 7670,400 |
|  |  |  | площадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | кв. м | 906,3 | 240,0 | 657,378 | бюджет города Перми | 5502,391 | 8209,600 | 25681,800 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 3 | - | бюджет города Перми | 636,800 | 15856,828 | 0,000 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 2 | 1 | - | бюджет города Перми | 5592,921 | 4478,100 | 0,000 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог с разворотными кольцами | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 182977,988 | 215138,602 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 178884,933 | 215138,602 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 182977,988 | 215138,602 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 178884,933 | 215138,602 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 182977,988 | 215138,602 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 178884,933 | 215138,602 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2697185,254 | 1904303,090 | 1904269,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2191393,779 | 1904303,090 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.2 "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":

4.1. строку 1.2.1.1.16 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.16 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта "Промкомбинат" | МКУ "Пермблагоустройство" | количество объектов, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по строительству надземного пешеходного перехода | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2387,553 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 696992,79667 | 695268,668 | 629043,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 196610,896 | 328663,068 | 232260,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 696992,79667 | 695268,668 | 629043,100 |
|  | бюджет города Перми | 196610,896 | 328663,068 | 232260,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки 1.2.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 21,1 | 13,1 | 18,5 | бюджет города Перми | 36990,147 | 37878,064 | 35500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество принятых работ по строительству сетей наружного освещения (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 2 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям | ед. | 8 | 7 | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36990,147 | 37878,064 | 35500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36990,147 | 37878,064 | 35500,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36990,147 | 37878,064 | 35500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 733982,94367 | 733146,732 | 664543,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233601,043 | 366541,132 | 267760,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении к разделу "Финансирование подпрограммы 1.2 "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":

5.1. в таблице 11 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 154062,85209 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 43694,64109 тыс. руб., бюджет города Перми; 2017 год - 36990,147 тыс. руб., бюджет города Перми; 2018 год - 37878,064 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год - 35500,000 тыс. руб., бюджет города Перми |
| --- | --- | --- |

5.2. в таблице 17:

5.2.1. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного надземного пешеходного перехода - 35 п. м |
| --- | --- | --- |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |

5.2.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 2387,553 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 2387,553 тыс. руб., бюджет города Перми |
| --- | --- | --- |

6. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 56,2 | 40,8 | 40,8 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 10,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 21,0 | 42,6 | 64,4 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

6.3. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей потребности в строительстве и реконструкции (нарастающим итогом) | % | 30 | 34 | 34 |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 1 | - |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 2 | 1 |

6.4. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 76,0 | 77,1 | 78,4 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 4 | 4 | 2 |

6.5. в разделе "Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми" дополнить строками 13-15 следующего содержания:

| 13 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | количество объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |

7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.1.2.10, 1.1.1.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2.10 | Кронирование деревьев | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 01.04.2017 | 15.11.2017 | количество кронированных деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) | ед. | 272 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1124,10294 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2.11 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.04.2017 | 15.11.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) | ед. | 41 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 211,84206 |

7.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2749089,63 | бюджет города Перми | 116371,15118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 85040,35 | бюджет города Перми | 40205,52182 |

7.3. строки 1.1.1.1.1.4.11, 1.1.1.1.1.4.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4.11 | ул. Пушкина от ул. Николая Островского до Комсомольского проспекта | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 14629,0 | бюджет Российской Федерации | 14644,54930 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4.12 | ул. Спешилова от ул. Борцов Революции до развязки "Сосновый Бор" |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 70481,0 | бюджет Российской Федерации | 81895,82320 |

7.4. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3178600,0 | бюджет города Перми | 124761,907 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 127027,0 | бюджет города Перми | 44507,976 |

7.5. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3286864,0 | бюджет города Перми | 212869,369 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 91432,0 | бюджет города Перми | 48978,910 |

7.6. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2161477,433 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1659779,013 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

7.7. строки 1.1.1.1.4.3.12-1.1.1.1.4.3.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.3.12 | ул. Кировоградская от ул. Торговой до ул. Липатова | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 900,0 | бюджет города Перми | 2229,812 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.3.13 | ул. Маршала Рыбалко, 107 (подходы к спортивной площадке) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 180,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.14 | ул. Торговая от ул. Маршала Рыбалко до ул. Автозаводской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 325,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.15 | тротуар от ул. Адмирала Ушакова, 28 до ул. Адмирала Ушакова, 30 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 170,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.16 | ул. Ласьвинская от ул. Маршала Рыбалко до ул. Автозаводской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 390,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.17 | ул. Туапсинская от ул. Калинина до ул. Капитана Пирожкова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 183,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.18 | ул. Капитана Пирожкова от ул. Туапсинской до ул. Капитанской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 210,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.19 | ул. Сысольская, 10/5 (подходы к ДЮСШОР Кировского района) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 90,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.20 | ул. Сокольская от ул. Камышинской до ул. Буксирной |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 350,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.21 | ул. Калинина от ул. Кировоградской до ул. Юнг Прикамья |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 190,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.22 | ул. Александра Невского от ул. Федосеева до ул. Адмирала Нахимова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 180,0 |  |  |

7.8.     после     строки     1.1.1.1.4.3.22     дополнить     строками

1               5

1.1.1.1.4.3.22 -1.1.1.1.4.3.22  следующего содержания:

| 1 1.1.1.1.4.3.22 | ул. Липатова от ул. Закамской до ул. Автозаводской | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 01.08.2017 | 15.10.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 250,0 | бюджет города Перми | 850,764 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1.1.1.1.4.3.22 | ул. Оборонщиков от ул. Маршала Рыбалко до ул. Автозаводской |  | 01.08.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 175,0 |  |  |
| 3 1.1.1.1.4.3.22 | ул. Автозаводская от ул. Чистопольской до ул. Оборонщиков |  | 01.08.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 105,0 |  |  |
| 4 1.1.1.1.4.3.22 | ул. Волгодонская (вдоль ул. Волгодонской, 14) |  | 01.08.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 390,0 |  |  |
| 5 1.1.1.1.4.3.22 | ул. Воронежская от ул. Генерала Панфилова до ул. Ялтинской |  | 01.08.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 21,0 |  |  |

7.9. строки 1.1.1.1.4.6.1-1.1.1.1.4.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.6.1 | ул. Волховская от ул. Академика Веденеева до ул. Льва Лаврова (четная сторона до площади перед магазином "Магнит") | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 686,0 | бюджет города Перми | 676,15879 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.6.2 | ул. Гайвинская от ул. Репина до ул. Мелитопольской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 668,6 |  | 658,33729 |
| 1.1.1.1.4.6.3 | ул. Репина от ул. Двинской до ул. Графтио |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 429,0 |  | 409,44652 |

1

7.10.  после  строки  1.1.1.1.4.6.3  дополнить  строкой  1.1.1.1.4.6.3

следующего содержания:

| 1 1.1.1.1.4.6.3 | ул. Менжинского от ул. Таймырской до ул. Менжинского, 49а | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 01.08.2017 | 15.10.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 536,0 | бюджет города Перми | 856,87740 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строки 1.1.1.1.4.6.4-1.1.1.1.4.6.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.6.4 | ул. Волховская от ул. Академика Веденеева до ул. Льва Лаврова (четная сторона до площади перед магазином "Магнит") | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 302,0 | бюджет города Перми | 71,87070 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.6.5 | ул. Гайвинская от ул. Репина до ул. Мелитопольской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 287,4 |  | 53,50472 |
| 1.1.1.1.4.6.6 | ул. Репина от ул. Двинской до ул. Графтио |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 160,0 |  | 68,39598 |

1

7.12.  после  строки  1.1.1.1.4.6.6  дополнить  строкой  1.1.1.1.4.6.6

следующего содержания:

| 1 1.1.1.1.4.6.6 | ул. Менжинского от ул. Таймырской до ул. Менжинского, 49а | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 01.08.2017 | 15.10.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 255,0 | бюджет города Перми | 95,20860 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.13. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2292072,900 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1790374,480 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

7.14. строки 1.1.1.2.1.3, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | Разработка мероприятий обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений (мост через р. Мулянку по шоссе Космонавтов; мост через р. Мулянку по ул. Космонавта Леонова; путепровод над ж/д путями и р. Данилиху (переход "Стаханова - Ива"); мостовой переход через р. Егошиху (переход "Стаханова - Ива"); путепровод над ж/д путями по шоссе Космонавтов; мост в створе ул. Революции и ул. Макаренко через р. Егошиху; мост через р. Мулянку по ул. Красина; мост через р. Иву с эстакадой (переход "Стаханова - Ива"); мост через р. Мулянку по ул. Промышленной; путепровод по ул. Карпинского; путепровод на ж/д станции "Курья" через грузовые пути по ул. Светлогорской; путепровод на ж/д станции "Курья" через главные пути по ул. Светлогорской; мост через шлюзы Камской ГЭС; путепровод на станции "Блочная" ("Сосновый бор"); путепровод на станции "Блочная" (комплекс ППИ, дорога "Дружбы"); мост через р. Язовую по ул. Соликамской; путепровод по ул. Целинной; мост через р. Каму, ул. Попова - ул. Борцов Революции), в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | бюджет города Перми | 883,769 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений (мост через р. Мулянку по шоссе Космонавтов; мост через р. Мулянку по ул. Космонавта Леонова; путепровод над ж/д путями и р. Данилиху (переход "Стаханова - Ива"); мостовой переход через р. Егошиху (переход "Стаханова - Ива"); путепровод над ж/д путями по шоссе Космонавтов; мост в створе ул. Революции и ул. Макаренко через р. Егошиху; мост через р. Мулянку по ул. Красина; мост через р. Иву с эстакадой (переход "Стаханова - Ива"); мост через р. Мулянку по ул. Промышленной; путепровод по ул. Карпинского; путепровод на ж/д станции "Курья" через грузовые пути по ул. Светлогорской; путепровод на ж/д станции "Курья" через главные пути по ул. Светлогорской; мост через шлюзы Камской ГЭС; путепровод на станции "Блочная" ("Сосновый бор"); путепровод на станции "Блочная" (комплекс ППИ, дорога "Дружбы"); мост через р. Язовую по ул. Соликамской; путепровод по ул. Целинной; мост через р. Каму, ул. Попова - ул. Борцов Революции), в отношении которых разработан план транспортной безопасности | ед. | 18 | бюджет города Перми | 1350,000 |
|  |  |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений (мост через р. Каму), в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15601,367 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75011,236 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75011,236 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2367084,136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1865385,716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

7.15. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2017 | 20.12.2017 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций, ремонт сетей ливневой канализации) | п. м | 800 | бюджет города Перми | 167152,821 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.16. строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 182977,988 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 178884,933 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 182977,988 |
|  | бюджет города Перми | 178884,933 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 182977,988 |
|  | бюджет города Перми | 178884,933 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |

7.17. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2697185,254 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2191393,779 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.13, 1.2.1.1.13.1, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования", изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.14 | Реконструкция площади Восстания, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.14.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество договоров на оплату работ по корректировке проектной документации, выполненной в 2016 году | ед. | 6 | бюджет города Перми | 598,496 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 598,496 |

8.2. строки 1.2.1.1.14, 1.2.1.1.14.1, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.15 | Реконструкция ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул. Уинской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.15.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество договоров на оплату работ по корректировке проектной документации, выполненной в 2016 году | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |

8.3. строки 1.2.1.1.15, 1.2.1.1.15.1, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования" признать утратившими силу;

8.4. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 696992,79667 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 196610,896 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 696992,79667 |
|  | бюджет города Перми | 196610,896 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |

8.5. строку 1.2.2.1.1.8 признать утратившей силу;

8.6. строки "Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36990,147 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36990,147 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36990,147 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 733982,94367 |
|  | бюджет города Перми | 233601,043 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |