Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2017 г. N 1046

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20.10.2016

N 911

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. N 911 (в ред. от 17.03.2017 N 196, от 24.04.2017 N 311, от 01.06.2017 N 428, от 27.06.2017 N 492, от 04.08.2017 N 598, от 06.09.2017 N 690, от 16.10.2017 N 833).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 17.11.2017 N 1046

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 911

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3278011,82167 | 3342145,788 | 2836283,299 |
|  | бюджет города Перми | 2600081,846 | 2647296,788 | 2439500,999 |
|  | бюджет Пермского края | 139313,600 | 694849,000 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2709385,022 | 1903907,807 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми | 2203593,547 | 1903907,807 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 296130,08367 | 1170804,632 | 664543,100 |
|  | бюджет города Перми | 123991,583 | 475955,632 | 267760,800 |
|  | бюджет Пермского края | 139313,600 | 694849,000 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 272496,716 | 267433,349 | 267470,399 |
|  | бюджет города Перми | 272496,716 | 267433,349 | 267470,399 |

2. В разделе "Финансирование муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми" строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, "Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по программе, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | всего, в том числе | 2709385,022 | 1903907,807 | 1904269,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2203593,547 | 1903907,807 | 1904269,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего, в том числе | 2338362,867 | 1589246,905 | 1525129,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 1836664,447 | 1589246,905 | 1525129,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации | всего, в том числе | 213938,017 | 180296,302 | 244776,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 209844,962 | 180296,302 | 244776,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | бюджет города Перми | 157084,138 | 134364,600 | 134364,600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | всего, в том числе | 296130,08367 | 1170804,632 | 664543,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 123991,583 | 475955,632 | 267760,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 139313,600 | 694849,000 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации | всего, в том числе | 259334,89667 | 1132926,568 | 629043,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 87196,396 | 438077,568 | 232260, 800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 139313,600 | 694849,000 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 36795,187 | 37878,064 | 35500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 272496,716 | 267433,349 | 267470,399 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 272496,716 | 267433,349 | 267470,399 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 3278011,82167 | 3342145,788 | 2836283,299 |
|  |  | бюджет города Перми | 2600081,846 | 2647296,788 | 2439500,999 |
|  |  | бюджет Пермского края | 139313,600 | 694849,000 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 3278011,82167 | 3342145,788 | 2836283,299 |
|  |  | бюджет города Перми | 2600081,846 | 2647296,788 | 2439500,999 |
|  |  | бюджет Пермского края | 139313,600 | 694849,000 | 396782,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":

3.1. строки 1.1.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1980855,0 | 1983457,0 | 1983457,0 | бюджет города Перми | 134472,535 | 133829,78318 | 132617,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | кв. м | 2667225,17 | 2667225,17 | 2667225,17 | бюджет города Перми | 117856,711 | 117779,300 | 115216,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | кв. м | 2749089,63 | 2749089,63 | 2749089,63 | бюджет города Перми | 116371,15118 | 117200,800 | 113090,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | кв. м | 1518995,0 | 1518994,0 | 1518994,0 | бюджет города Перми | 221831,519 | 220368,400 | 219367,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | кв. м | 3302425,3 | 3302425,3 | 3302425,3 | бюджет города Перми | 192814,807 | 194250,700 | 190957,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | кв. м | 3178600,0 | 3178600,0 | 3178600,0 | бюджет города Перми | 129549,407 | 124237,600 | 120172,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | кв. м | 3294963,0 | 3286864,0 | 3286864,0 | бюджет города Перми | 212869,369 | 217851,000 | 214890,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | кв. м | 414558,66 | 414558,66 | 414558,66 | бюджет города Перми | 11870,210 | 16435,200 | 15855,200 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 19106711,76 | 19101213,76 | 19101213,76 | бюджет города Перми | 1137635,70918 | 1141952,78318 | 1122169,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 134069,85 | 65649,0 | 65649,0 | бюджет города Перми | 42133,466 | 32758,700 | 35027,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63773,44570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | кв. м | 207698,4 | 72731,4 | 72731,4 | бюджет города Перми | 40025,901 | 37008,600 | 39571,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 173745,06280 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | кв. м | 125640,35 | 82728,0 | 82728,0 | бюджет города Перми | 40205,52182 | 38334,200 | 42444,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34958,52315 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | кв. м | 141297,2 | 25811,0 | 25811,0 | бюджет города Перми | 28630,186 | 14452,000 | 15452,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 96540,37250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | кв. м | 186718,2 | 128879,7 | 128879,7 | бюджет города Перми | 50557,013 | 48543,200 | 51836,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54621,18080 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | кв. м | 160841,0 | 125236,0 | 125236,0 | бюджет города Перми | 44507,976 | 43073,400 | 47138,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 27819,00743 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | кв. м | 115098,0 | 82432 | 82432 | бюджет города Перми | 48978,910 | 42755,500 | 45716,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21579,45157 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | кв. м | 47209,2 | 21113,2 | 21113,2 | бюджет города Перми | 8375,400 | 8375,400 | 8955,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26962,95605 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 1118572,2 | 604580,3 | 604580,3 | бюджет города Перми | 303414,37382 | 265301,000 | 286140,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | площадь проезжей части ул. Монастырской в границах от путепровода, включая площадь у станции Пермь-1, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 11054,0 | - | - | бюджет города Перми | 15243,030 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество лестниц, в отношении которых проведены работы по ремонту | ед. | 1 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2265,0 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь обустроенного парковочного кармана | кв. м | 797,5 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по обустройству парковочного кармана, выполненному в 2017 году | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1056,21682 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 43866,765 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 33168,665 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 11562,008 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 22889,142 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 36452,680 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 20809,017 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 36391,743 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 5390,405 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 57 | - | - | бюджет города Перми | 210530,425 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество кронированных деревьев | ед. | 38 | - | - | бюджет города Перми | 112,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | ед. | 100 | - | - | бюджет города Перми | 294,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  | ед. | 76 | - | - | бюджет города Перми | 224,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | ед. | 24 | - | - | бюджет города Перми | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 81 | - | - | бюджет города Перми | 238,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | ед. | 71 | - | - | бюджет города Перми | 210,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | ед. | 76 | - | - | бюджет города Перми | 224,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | ед. | 10 | - | - | бюджет города Перми | 28,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 476 | - | - | бюджет города Перми | 1400,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | количество кронированных деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) | ед. | 272 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1124,10294 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 48,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | ед. | 46 | - | - | бюджет города Перми | 126,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  | ед. | 35 | - | - | бюджет города Перми | 96,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 38 | - | - | бюджет города Перми | 102,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | ед. | 33 | - | - | бюджет города Перми | 90,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | ед. | 35 | - | - | бюджет города Перми | 96,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 220 | - | - | бюджет города Перми | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) | ед. | 41 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 211,84206 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество договоров на оплату работ по ремонту тротуара, выполненному в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3580,390 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество договоров на оплату работ по замене бортового камня, выполненной в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1316,313 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество договоров на оплату работ по установке ограждений, выполненных в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 68,375 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание "Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети" | кв. м | - | 7360 | 7360 | бюджет города Перми | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), что подтверждено выпиской из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района |  | км | 4,1 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 49,372 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | км | 1,1 | 0,6 | 0,6 | бюджет города Перми | 33,600 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | км | 5,8 | 3,3 | 3,1 | бюджет города Перми | 121,073 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | км | 4,2 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | км | 5,6 | 3,1 | 2,9 | бюджет города Перми | 125,922 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | км | 1,4 | 0,8 | 0,7 | бюджет города Перми | 39,601 | 25,800 | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  | км | 27,8 | 15,6 | 14,7 | бюджет города Перми | 667,668 | 515,000 | 515,000 |
|  |  | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь паспортизированных автомобильных дорог | тыс. кв. м | 163,638 | - | - | бюджет города Перми | 615,830 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | км | 60,9 | 17,5 | 16,2 | бюджет города Перми | 926,208 | 873,700 | 873,700 |
|  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (неисполнение показателя в 2016 году) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 362,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 512,6 | 512,6 | бюджет города Перми | 506,601 | 600,000 | 600,000 |
|  |  | МКУ "Пермблагоустройство" | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 126,300 | 126,300 | 126,300 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество представленных управлению внешнего благоустройства отчетов о расходовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | количество представленных в Министерство транспорта Пермского края отчетов об использовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог, в рамках осуществления координации деятельности территориальных органов по организации и контролю мероприятий по ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2178329,643 | 1420425,000 | 1420425,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1676631,223 | 1420425,000 | 1420425,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.4, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 5804,47 | 1735,6 | 1626,6 | бюджет города Перми | 6684,75624 | 2723,200 | 2723,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | кв. м | 6849,9 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 8209,12827 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | кв. м | 4109,0 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 3080,576 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | кв. м | 10503,4 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 7119,21446 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | кв. м | 2787,9 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 4004,261 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | кв. м | 2319,6 | 1335,1 | 1251,3 | бюджет города Перми | 2600,820 | 2094,800 | 2094,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | кв. м | 9505,5 | 2536,6 | 2377,3 | бюджет города Перми | 19607,635 | 3980,000 | 3980,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | кв. м | 357,5 | 267,0 | 250,3 | бюджет города Перми | 354,71808 | 419,000 | 419,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 42237,27 | 13350,7 | 12512,5 | бюджет города Перми | 51661,10905 | 20947,600 | 20947,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1073,4 | 560,8 | 525,6 | бюджет города Перми | 251,54676 | 232,700 | 232,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | кв. м | 905,2 | 897,5 | 841,2 | бюджет города Перми | 164,82010 | 372,400 | 372,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | кв. м | 1406,45 | 785,0 | 735,7 | бюджет города Перми | 342,286 | 325,700 | 325,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | кв. м | 815,1 | 617,0 | 578,2 | бюджет города Перми | 260,87454 | 256,000 | 256,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | кв. м | 1171,3 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 381,932 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | кв. м | 1004,4 | 729,3 | 683,5 | бюджет города Перми | 288,980 | 302,600 | 302,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | кв. м | 1367,8 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 493,175 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | кв. м | 146,08 | 112,3 | 105,3 | бюджет города Перми | 39,45492 | 46,600 | 46,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 7889,73 | 5609,3 | 5257,1 | бюджет города Перми | 2223,06932 | 2327,400 | 2327,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 367,997 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 1265,19763 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 596,038 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | ед. | 12 | - | - | бюджет города Перми | 1453,410 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 563,361 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 1898,113 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 174,636 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 51 | - | - | бюджет города Перми | 6318,75263 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2017 году) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 9670,688 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60202,931 | 32945,688 | 23275,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2297613,374 | 1512451,488 | 1502780,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1795914,954 | 1512451,488 | 1502780,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.1.2.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | бюджет города Перми | 20191,190 | 21748,400 | 21748,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | - | 15898,7 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 34842,300 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части моста через ручей Грязный, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 367,0 | - | - | бюджет города Перми | 827,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части путепровода по ул. Целинной, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 450,0 | - | - | бюджет города Перми | 1305,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 199,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 600,000 | 600,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 15996,650 | 19604,717 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 879,353 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40749,493 | 76795,417 | 22348,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40749,493 | 76795,417 | 22348,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2338362,867 | 1589246,905 | 1525129,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1836664,447 | 1589246,905 | 1525129,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций, ремонт сетей ливневой канализации) | п. м | 800 | - | 1200 | бюджет города Перми | 198112,850 | 0,000 | 154076,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | 12042 | 23510,2 | бюджет города Перми | 0,000 | 126070,074 | 57347,300 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 25681,700 | 7670,400 |
|  |  |  | площадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | кв. м | 906,3 | 240,0 | 657,378 | бюджет города Перми | 5502,391 | 8209,600 | 25681,800 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 3 | - | бюджет города Перми | 636,800 | 15856,828 | 0,000 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 2 | 1 | - | бюджет города Перми | 5592,921 | 4478,100 | 0,000 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог с разворотными кольцами | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 213938,017 | 180296,302 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209844,962 | 180296,302 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 213938,017 | 180296,302 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209844,962 | 180296,302 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 213938,017 | 180296,302 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209844,962 | 180296,302 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.3.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1361,44 | 1383,59 | 1408,67 | бюджет города Перми | 126869,374 | 133149,600 | 133149,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 21,25 | 24,67 | 19,07 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 79,5 | 102,6 | 156,3 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество смонтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | - | - | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 5,67 | - | - | бюджет города Перми | 16843,810 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 153713,184 | 133149,600 | 133149,600 |

3.6. строки 1.1.3.1.3, "Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.3 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 10,495 | - | - | бюджет города Перми | 127,400 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним | км | 0,78 | - | - | бюджет города Перми | 17,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  | км | 3,23 | - | - | бюджет города Перми | 93,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | км | 0,37 | - | - | бюджет города Перми | 10,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | км | 3,93 | - | - | бюджет города Перми | 74,408 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  | км | 0,09 | - | - | бюджет города Перми | 2,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | км | 8,4 | - | - | бюджет города Перми | 198,708 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 326,108 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 157084,138 | 134364,600 | 134364,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 157084,138 | 134364,600 | 134364,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2709385,022 | 1903907,807 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми | 2203593,547 | 1903907,807 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.2 "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":

4.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы, переустройство коммуникаций | км | 1,1 | - | - | бюджет города Перми | 25000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 67068,203 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции (неисполнение показателя в 2016 году) | кв. м | 12190 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 112796,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 338390,300 | 0,000 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 797,591 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 7134,166 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество разработанных рабочих документаций | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 6329,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18988,240 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя 2016 года) | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 138817,700 | 451187,100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 31329,500 | 112796,800 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 93988,200 | 338390,300 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки 1.2.1.1.4, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап | МКУ "Пермблагоустройство" | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 20923,200 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы, переустройство коммуникаций, устройство дорожной одежды | км | - | 1,4 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 108791,650 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 326374,850 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 68935,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 206806,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 20923,200 | 435166,500 | 275742,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20923,200 | 108791,650 | 68935,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 326374,850 | 206806,500 |

4.4. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 259334,89667 | 1132926,568 | 629043,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 87196,396 | 438077,568 | 232260,800 |
|  | бюджет Пермского края | 139313,600 | 694849,000 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 259334,89667 | 1132926,568 | 629043,100 |
|  | бюджет города Перми | 87196,396 | 438077,568 | 232260,800 |
|  | бюджет Пермского края | 139313,600 | 694849,000 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 21,1 | 13,1 | 18,5 | бюджет города Перми | 36795,187 | 37878,064 | 35500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество принятых работ по строительству сетей наружного освещения (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 2 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям | ед. | 8 | 7 | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36795,187 | 37878,064 | 35500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36795,187 | 37878,064 | 35500,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36795,187 | 37878,064 | 35500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 296130,08367 | 1170804,632 | 664543,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 123991,583 | 475955,632 | 267760,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 139313,600 | 694849,000 | 396782,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении:

5.1. в таблице 1 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 806023,080 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 17500,000 тыс. руб., в том числе: 4375,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 13125,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2016 год - 198518,280 тыс. руб., в том числе: 53004,570 тыс. руб. - бюджет города Перми; 145513,710 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2017 год - 138817,700 тыс. руб., в том числе: 31329,500 тыс. руб. - бюджет города Перми; 93988,200 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 13500,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 451187,100 тыс. руб., в том числе: 112796,800 тыс. руб. - бюджет города Перми; 338390,300 тыс. руб. - бюджет Пермского края |
| --- | --- | --- |

5.2. в таблице 4 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 731831,700 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 20923,200 тыс. руб., бюджет города Перми; 2018 год - 435166,500 тыс. руб., в том числе: 108791,650 тыс. руб. - бюджет города Перми; 326374,850 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2019 год - 275742,000 тыс. руб., в том числе: 68935,500 тыс. руб. - бюджет города Перми; 206806,500 тыс. руб. - бюджет Пермского края |
| --- | --- | --- |

5.3. в таблице 11 строки 14-15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 153867,89209 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 153867,89209 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 43694,64109 тыс. руб., бюджет города Перми; 2017 год - 36795,187 тыс. руб., бюджет города Перми; 2018 год - 37878,064 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год - 35500,000 тыс. руб., бюджет города Перми |

6. В разделе "Финансирование подпрограммы 1.3 "Обеспечение деятельности заказчиков работ" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми" строки 1.3.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ "Пермблагоустройство" | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 187472,100 | 181774,849 | 181811,899 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10481,100 | 10659,400 | 10659,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11490,800 | 11686,200 | 11686,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11162,900 | 11363,400 | 11363,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10072,700 | 10251,100 | 10251,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 13071,200 | 13308,600 | 13308,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11443,816 | 10776,500 | 10776,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11380,100 | 11582,000 | 11582,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 5922,000 | 6031,300 | 6031,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 272496,716 | 267433,349 | 267470,399 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272496,716 | 267433,349 | 267470,399 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272496,716 | 267433,349 | 267470,399 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272496,716 | 267433,349 | 267470,399 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 272496,716 | 267433,349 | 267470,399 |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1980855,0 | бюджет города Перми | 134472,535 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 78328,25 | бюджет города Перми | 42133,466 |

7.2. после строки 1.1.1.1.1.1.16 дополнить строками 1.1.1.1.1.1.17, 1.1.1.1.1.1.18 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.1.17 | Кронирование деревьев | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество кронированных деревьев | ед. | 38 | бюджет города Перми | 112,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1.18 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 18 | бюджет города Перми | 48,000 |

7.3. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2667225,17 | бюджет города Перми | 117856,711 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 78029,4 | бюджет города Перми | 40025,901 |

7.4. после строки 1.1.1.1.1.2.13 дополнить строками 1.1.1.1.1.2.14, 1.1.1.1.1.2.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.2.14 | Кронирование деревьев | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество кронированных деревьев | ед. | 100 | бюджет города Перми | 294,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2.15 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 46 | бюджет города Перми | 126,000 |

7.5. после строки 1.1.1.1.1.3.10 дополнить строками 1.1.1.1.1.3.11, 1.1.1.1.1.3.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.3.11 | Кронирование деревьев | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество кронированных деревьев | ед. | 76 | бюджет города Перми | 224,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 35 | бюджет города Перми | 96,000 |

7.6. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1518995,0 | бюджет города Перми | 221831,519 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 56127,2 | бюджет города Перми | 28415,036 |

7.7. строку 1.1.1.1.1.4.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4.13 | ул. Монастырская в границах от путепровода, включая площадь у станции Пермь-1 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11054,0 | бюджет города Перми | 15243,030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | количество лестниц, в отношении которых проведены работы по ремонту | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2265,0 |  |  |

7.8. после строки 1.1.1.1.1.4.13 дополнить строками 1.1.1.1.1.4.14, 1.1.1.1.1.4.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.4.14 | Кронирование деревьев | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество кронированных деревьев | ед. | 24 | бюджет города Перми | 70,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4.15 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 11 | бюджет города Перми | 30,000 |

7.9. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3302425,30 | бюджет города Перми | 192814,807 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 137327,2 | бюджет города Перми | 50557,013 |

7.10. после строки 1.1.1.1.1.5.6 дополнить строками 1.1.1.1.1.5.7, 1.1.1.1.1.5.8 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.5.7 | Кронирование деревьев | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество кронированных деревьев | ед. | 81 | бюджет города Перми | 238,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.5.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 38 | бюджет города Перми | 102,000 |

7.11. строку 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3178600,0 | бюджет города Перми | 129549,407 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 127027,0 | бюджет города Перми | 44507,976 |

7.12. строку 1.1.1.1.1.6.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.6.7 | дорога на Чусовской водозабор от Восточного обхода до Чусовского водозабора | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33814,0 | бюджет Российской Федерации | 27819,00743 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.13. после строки 1.1.1.1.1.6.7 дополнить строками 1.1.1.1.1.6.8, 1.1.1.1.1.6.9 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.6.8 | Кронирование деревьев | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество кронированных деревьев | ед. | 71 | бюджет города Перми | 210,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.6.9 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 33 | бюджет города Перми | 90,000 |

7.14. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3294963,0 | бюджет города Перми | 212869,369 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 91432,0 | бюджет города Перми | 48978,910 |

7.15. после строки 1.1.1.1.1.7.16 дополнить строками 1.1.1.1.1.7.17, 1.1.1.1.1.7.18 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.7.17 | Кронирование деревьев | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество кронированных деревьев | ед. | 76 | бюджет города Перми | 224,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7.18 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 35 | бюджет города Перми | 96,000 |

7.16. после строки 1.1.1.1.1.8.3 дополнить строками 1.1.1.1.1.8.4, 1.1.1.1.1.8.5 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.8.4 | Кронирование деревьев | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество кронированных деревьев | ед. | 10 | бюджет города Перми | 28,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.8.5 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.09.2017 | 30.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 4 | бюджет города Перми | 12,000 |

7.17. строку 1.1.1.1.1.10.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10.3 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2017 | 01.12.2017 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРП, что подтверждено выпиской из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 4,1 | бюджет города Перми | 49,372 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.18. строку 1.1.1.1.1.10.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10.5 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2017 | 01.12.2017 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРП, что подтверждено выпиской из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,8 | бюджет города Перми | 121,073 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.19. строки 1.1.1.1.1.10.7, 1.1.1.1.1.10.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10.7 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2017 | 01.12.2017 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРП, что подтверждено выпиской из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,6 | бюджет города Перми | 125,922 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10.8 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2017 | 01.12.2017 |  | км | 1,4 | бюджет города Перми | 39,601 |

7.20. строку 1.1.1.1.1.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.13 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2017 | 01.11.2017 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | 506,601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.21. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2178329,643 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1676631,223 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

1                2                3

7.22. строки 1.1.1.1.4.1.24 , 1.1.1.1.4.1.24 , 1.1.1.1.4.1.24  изложить

в следующей редакции:

| 1 1.1.1.1.4.1.24 | ул. Лепешинской от ул. Ветлужской до ул. Машинистов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 245,6 | бюджет города Перми | 2797,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1.1.1.1.4.1.24 | ул. Генерала Наумова от ул. Ветлужской до ул. Машинистов |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 572,3 |  |  |
| 3 1.1.1.1.4.1.24 | тротуар по ул. Машинистов вдоль строящегося садика по ул. Машинистов, 43а от ул. Лепешинской до ул. Генерала Наумова |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 1120,9 |  |  |

7.23. строки 1.1.1.1.4.2.1-1.1.1.4.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2.1 | ул. Энергетиков от ул. Архитектора Свиязева до ул. Энергетиков, 37 | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 01.01.2017 | 01.03.2017 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 326,73040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.2.2 | ул. Камышловская от ул. Камышловской, 2 до ул. Норильской, 9 |  | 01.01.2017 | 01.03.2017 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 411,23904 |
| 1.1.1.1.4.2.3 | ул. Глинки от ул. Геологов, 15 до ул. Глинки, 8 |  | 01.01.2017 | 01.03.2017 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 253,58226 |
| 1.1.1.1.4.2.4 | ул. Советской Армии от ул. Советской Армии, 9 до ул. Кавалерийской, 3 |  | 01.01.2017 | 01.03.2017 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 86,14957 |
| 1.1.1.1.4.2.5 | ул. 9-го Мая от ул. Мира до ул. Баумана |  | 01.01.2017 | 01.03.2017 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 82,03836 |

7.24. строки 1.1.1.1.4.2.10-1.1.1.1.4.2.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2.10 | ул. Снайперов от ул. Чайковского до ул. Мира | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 661,5 | бюджет города Перми | 235,14974 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.2.11 | ул. Космонавта Леонова от ул. Космонавта Леонова, 47а до ул. Рязанской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 379,5 | бюджет города Перми | 324,12879 |
| 1.1.1.1.4.2.12 | ул. Сивкова от ул. Самолетной, 32 до ул. Карпинского |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 130 | бюджет города Перми | 138,68715 |
| 1.1.1.1.4.2.13 | ул. Милиционера Власова от ул. Космонавта Беляева до ул. Сталеваров |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 462 | бюджет города Перми | 475,01390 |

1               13

7.25.   строки  1.1.1.1.4.2.14 -1.1.1.1.4.2.14   изложить  в  следующей

редакции:

| 1 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Левченко от ул. Стахановской до ул. Капитана Гастелло | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 576,0 | бюджет города Перми | 1216,16661 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Нефтяников от ул. Качалова до ул. Космонавта Леонова |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 554,0 | бюджет города Перми | 885,61913 |
| 3 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Модельная от проспекта Декабристов до ул. Танкистов |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 294,0 | бюджет города Перми | 667,35002 |
| 4 1.1.1.1.4.2.14 | Технический проезд по шоссе Космонавтов от ул. Качалова до ул. Космонавта Леонова |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 198,0 | бюджет города Перми | 534,41275 |
| 5 1.1.1.1.4.2.14 | проспект Декабристов от проспекта Декабристов, 75 до проспекта Декабристов, 91 |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 294,0 | бюджет города Перми | 277,41939 |
| 6 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Космонавта Леонова от ул. Космонавта Леонова, 43а до ул. Космонавта Леонова, 43б |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 242,0 | бюджет города Перми | 386,55320 |
| 7 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Кавалерийская от ул. Танкистов до проспекта Декабристов |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 316,2 | бюджет города Перми | 499,55863 |
| 8 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Чайковского (вдоль детского сада N 271) |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 226,8 | бюджет города Перми | 305,04256 |
| 9 1.1.1.1.4.2.14 | тротуар по ул. Кавалерийской |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 32,0 | бюджет города Перми | 45,88833 |
| 10 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Встречная от остановки "Санаторий "Энергетик" до ул. Встречной, 31а |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 105,0 | бюджет города Перми | 298,12451 |
| 11 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Молодежная от ул. Карпинского до ул. Карпинского, 51 |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 231,0 | бюджет города Перми | 376,35042 |
| 12 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Мира от ул. Одоевского до ул. Качалова |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 790,0 | бюджет города Перми | 415,950 |
| 13 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Чайковского от ул. Кавалерийской до ул. Снайперов |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 680,0 | бюджет города Перми | 817,69479 |

7.26. строку 1.1.1.1.4.4.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.13 | ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Советской | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1615,0 | бюджет города Перми | 1793,85015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1                 2

7.27.  строки  1.1.1.1.4.4.16 ,  1.1.1.1.4.4.16   изложить  в следующей

редакции:

| 1 1.1.1.1.4.4.16 | проспект Комсомольский от ул. Петропавловской до ул. Советской | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1777,0 | бюджет города Перми | 2008,76950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1.1.1.1.4.4.16 | Комсомольский проспект от ул. Советской до ул. Монастырской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 1117,4 |  | 1260,19127 |

3

7.28. строку 1.1.1.1.4.4.16  признать утратившей силу;

3                                  4

7.29.  после строки 1.1.1.1.4.4.16  дополнить строками 1.1.1.1.4.4.16 ,

5

1.1.1.1.4.4.16  следующего содержания:

| 4 1.1.1.1.4.4.16 | Комсомольский проспект, 7 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.09.2017 | 15.10.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 70,0 | бюджет города Перми | 232,13735 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 1.1.1.1.4.4.16 | Перекресток ул. 25-го Октября и ул. Петропавловской |  | 01.09.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 280,0 |  | 301,78181 |

7.30. строки 1.1.1.1.4.5.3-1.1.1.1.4.5.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.5.3 | ул. Тургенева (четная сторона) от ул. КИМ до ул. Дружбы | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 250 | бюджет города Перми | 458,124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.5.4 | ул. Братьев Вагановых (четная сторона) от ул. Уральской до ул. КИМ |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 977 |  | 1322,795 |
| 1.1.1.1.4.5.5 | ул. Циолковского от ул. Лебедева до ул. Уральской |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 305 |  | 472,209 |
| 1.1.1.1.4.5.6 | ул. Юрша (четная сторона) от ул. Старцева до ул. Уинской |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 1255,9 |  | 1751,133 |
| 1.1.1.1.4.5.7 | бульвар Гагарина (четная сторона, между основной проезжей частью бульвара Гагарина и пешеходной (бульварной) зоной) от бульвара Гагарина, 75 до ул. Ушинского |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1171,3 | бюджет города Перми | 381,932 |

7.31. строки 1.1.1.1.4.7.7-1.1.1.1.4.7.21 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7.7 | ул. Белинского от ул. 25-го Октября до ул. Сибирской | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 270 | бюджет города Перми | 376,977 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.7.8 | ул. Камчатовская от ул. Нечаева до ул. Краснофлотской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 172 |  | 342,426 |
| 1.1.1.1.4.7.9 | ул. 25-го Октября от ул. Белинского до ул. Полины Осипенко |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 377 |  | 578,383 |
| 1.1.1.1.4.7.10 | ул. Газеты "Звезда" от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 408,5 |  | 642,022 |
| 1.1.1.1.4.7.11 | ул. Льва Шатрова от ул. Льва Шатрова, 23 до ул. Льва Шатрова, 34 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 484 |  | 883,574 |
| 1.1.1.1.4.7.12 | ул. Лодыгина от ул. Лодыгина, 6 до ул. Куйбышева |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 450 |  | 642,948 |
| 1.1.1.1.4.7.13 | ул. Полазненская от ул. Ижевской до ул. Усольской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 354 |  | 249,195 |
| 1.1.1.1.4.7.14 | ул. Новосибирская от ул. Куйбышева до ул. Кузбасской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 740 |  | 723,039 |
| 1 1.1.1.1.4.7.14 | проспект Комсомольский от ул. Пушкина до ул. Полины Осипенко |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв. м | 6250,0 |  | 15169,071 |
| 1.1.1.1.4.7.15 | ул. Белинского от ул. 25-го Октября до ул. Сибирской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 645 | бюджет города Перми | 235,368 |
| 1.1.1.1.4.7.16 | ул. Камчатовская от ул. Нечаева до ул. Краснофлотской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 40 |  | 14,238 |
| 1.1.1.1.4.7.17 | ул. 25-го Октября от ул. Белинского до ул. Полины Осипенко |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 102 |  | 36,291 |
| 1.1.1.1.4.7.18 | ул. Газеты "Звезда" от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 100 |  | 35,764 |
| 1.1.1.1.4.7.19 | ул. Льва Шатрова от ул. Льва Шатрова, 23 до ул. Льва Шатрова, 34 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 107 |  | 38,029 |
| 1.1.1.1.4.7.20 | ул. Лодыгина от ул. Лодыгина, 6 до ул. Куйбышева |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 215 |  | 77,066 |
| 1.1.1.1.4.7.21 | ул. Новосибирская от ул. Куйбышева до ул. Кузбасской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 158,8 |  | 56,419 |

7.32. строки 1.1.1.1.4.8.6-1.1.1.1.4.8.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.8.6 | ул. Островского от ул. Мира, 28 до ул. Мира, 19 | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 74 | бюджет города Перми | 135,04327 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.8.7 | ул. Островского от ул. 40 лет Победы до ул. 40 лет Победы, 20 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 73 |  | 124,87509 |
| 1.1.1.1.4.8.8 | ул. 40 лет Победы от остановки "Поликлиника" до ул. Мира, 2 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 84,5 |  | 63,09986 |
| 1.1.1.1.4.8.9 | ул. 40 лет Победы от ул. 40 лет Победы, 36 до ул. 40 лет Победы, 74 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 126 |  | 31,69986 |
| 1.1.1.1.4.8.10 | ул. Островского от ул. Мира, 28 до ул. Мира, 19 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 14 | бюджет города Перми | 3,78121 |
| 1.1.1.1.4.8.11 | ул. Островского от ул. 40-летия Победы до ул. 40-летия Победы, 20 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 34,08 |  | 9,20521 |
| 1.1.1.1.4.8.12 | ул. 40-летия Победы от остановки "Поликлиника" до ул. Мира, 2 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв. м | 98 |  | 26,46850 |

7.33. строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 60202,931 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2297613,374 |
|  | бюджет города Перми | 1795914,954 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

7.34. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.3, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | бюджет города Перми | 20191,190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.06.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части моста через ручей Грязный, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 367,0 | бюджет города Перми | 827,300 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.12.2017 | площадь проезжей части путепровода по ул. Целинной, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 450,0 | бюджет города Перми | 1305,500 |
| 1.1.1.2.1.2 | Обследование искусственных дорожных сооружений |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 2 | бюджет города Перми | 199,500 |
| 1.1.1.2.1.3 | Разработка мероприятий обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений (мост через р. Мулянку по шоссе Космонавтов; мост через р. Мулянку по ул. Космонавта Леонова; путепровод над ж/д путями и р. Данилихой (переход "Стаханова - Ива"); мостовой переход через р. Егошиху (переход "Стаханова - Ива"); путепровод над ж/д путями по шоссе Космонавтов; мост в створе ул. Революции и ул. Макаренко через р. Егошиху; мост через р. Мулянку по ул. Красина; мост через р. Иву с эстакадой (переход "Стаханова - Ива"); мост через р. Мулянку по ул. Промышленной; путепровод по ул. Карпинского; путепровод на ж/д станции "Курья" через грузовые пути по ул. Светлогорской; путепровод на ж/д станции "Курья" через главные пути по ул. Светлогорской; мост через шлюзы Камской ГЭС; путепровод на станции "Блочная" ("Сосновый бор"); путепровод на станции "Блочная" (комплекс ППИ, дорога "Дружбы"); мост через р. Язовую по ул. Соликамской; путепровод по ул. Целинной; мост через р. Каму, ул. Попова - ул. Борцов Революции), в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | бюджет города Перми | 879,353 |
|  |  |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений (мост через р. Мулянку по шоссе Космонавтов; мост через р. Мулянку по ул. Космонавта Леонова; путепровод над ж/д путями и р. Данилихой (переход "Стаханова - Ива"); мостовой переход через р. Егошиху (переход "Стаханова - Ива"); путепровод над ж/д путями по шоссе Космонавтов; мост в створе ул. Революции и ул. Макаренко через р. Егошиху; мост через р. Мулянку по ул. Красина; мост через р. Иву с эстакадой (переход "Стаханова - Ива"); мост через р. Мулянку по ул. Промышленной; путепровод по ул. Карпинского; путепровод на ж/д станции "Курья" через грузовые пути по ул. Светлогорской; путепровод на ж/д станции "Курья" через главные пути по ул. Светлогорской; мост через шлюзы Камской ГЭС; путепровод на станции "Блочная" ("Сосновый бор"); путепровод на станции "Блочная" (комплекс ППИ, дорога "Дружбы"); мост через р. Язовую по ул. Соликамской; путепровод по ул. Целинной; мост через р. Каму, ул. Попова - ул. Борцов Революции), в отношении которых разработан план транспортной безопасности | ед. | 18 | бюджет города Перми | 1350,000 |
|  |  |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество искусственных дорожных сооружений (мост через р. Каму), в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15996,650 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40749,493 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40749,493 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2338362,867 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1836664,447 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

7.35. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2017 | 20.12.2017 | количество объектов, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по капитальному ремонту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 198112,850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.36. строки 1.1.2.1.1.11-1.1.2.1.1.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.11 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог с разворотными кольцами | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1057,32626 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.12 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 1822,16177 |
| 1.1.2.1.1.13 | ул. Социалистическая от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 1213,56697 |

7.37. строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 213938,017 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 209844,962 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 213938,017 |
|  | бюджет города Перми | 209844,962 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 213938,017 |
|  | бюджет города Перми | 209844,962 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |

7.38. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1361,44 | бюджет города Перми | 126869,374 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  | 15.04.2017 | 15.12.2017 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 21,25 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения, находящихся на содержании |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 79,5 |  |  |

7.39. после строки 1.1.3.1.1.4 дополнить строкой 1.1.3.1.1.5 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.5 | Субсидии на организацию новогодней иллюминации | управление внешнего благоустройства | 01.10.2017 | 31.12.2017 | количество монтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | бюджет города Перми | 10000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.40. строку "Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 153713,184 |
| --- | --- | --- |

7.41. строки 1.1.3.1.3, "Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.3 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 10,495 | бюджет города Перми | 127,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРП | км | 0,78 | бюджет города Перми | 17,800 |
|  |  | администрация Кировского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | км | 3,23 | бюджет города Перми | 93,200 |
|  |  | администрация Ленинского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | км | 0,37 | бюджет города Перми | 10,700 |
|  |  | администрация Свердловского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | км | 3,93 | бюджет города Перми | 74,408 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | км | 0,09 | бюджет города Перми | 2,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 326,108 |

7.42. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 157084,138 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 157084,138 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2709385,022 |
|  | бюджет города Перми | 2203593,547 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель). 2 этап. Реконструкция участка автомобильной дороги и ул. Героев Хасана от км 8+930 до ул. Ферма 4-я. 3 этап. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Ферма 4-я до ул. Василия Васильева | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2017 | 31.12.2017 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы, переустройство коммуникаций | км | 1,1 | бюджет города Перми | 25000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 67068,203 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.12.2017 | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции (неисполнение показателя в 2016 году) | кв. м | 12190 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Осуществление авторского надзора |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 797,591 |
| 1.2.1.1.1.3 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 7134,166 |
| 1.2.1.1.1.4 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) (проектно-изыскательские работы) |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество разработанных рабочих документаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6329,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18988,240 |
|  |  |  |  |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 138817,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31329,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 93988,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500,000 |

8.2. строку 1.2.1.1.4.2 признать утратившей силу;

8.3. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20923,200 |
| --- | --- | --- |

8.4. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 259334,89667 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 87196,396 |
|  | бюджет Пермского края | 139313,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 259334,89667 |
|  | бюджет города Перми | 87196,396 |
|  | бюджет Пермского края | 139313,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |

8.5. строки 1.2.2.1.1.3, 1.2.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.3 | Микрорайон Средняя Курья: ул. Борцов Революции на участках от дома N 391 до дома N 407, от дома N 207а до дома N 217б; ул. Брикетная от дома N 19 до дома N 32, ул. Ломоносова, ул. Торфяная на участках от ул. Спешилова до дома N 130, от дома N 10г до дома N 38/1, от дома N 39 до дома N 74, от дома N 25а до дома N 35а, проезд от ул. Торфяной до ул. Борцов Революции; ул. Болотная от дома N 32 до дома N 39, ул. Линия 6-я А от дома N 8 до ул. Торфяной, ул. Сборная от дома N 11 до дома N 18, ул. Рыбацкая от дома N 1 до дома N 6, ул. Конечная, ул. Лабинская | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2017 | 20.12.2017 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 5,6 | бюджет города Перми | 5432,421 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.4 | ул. Потерянная, ул. Героя Пирожкова |  | 01.06.2017 | 20.12.2017 |  | км | 0,5 | бюджет города Перми | 398,71205 |

8.6. строки "Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36795,187 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36795,187 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36795,187 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 296130,08367 |
|  | бюджет города Перми | 123991,583 |
|  | бюджет Пермского края | 139313,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Пермблагоустройство" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 2 | бюджет города Перми | 160,619 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество единиц приобретенного оборудования | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4990,200 |
|  |  |  |  |  | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 182321,281 |

9.2. строки "Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 272496,716 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 272496,716 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 272496,716 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 272496,716 |