Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2016 г. N 891

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО

И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОБЪЕКТОВ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.12.2016 N 1084,

от 10.01.2017 N 2, от 28.02.2017 N 137, от 31.05.2017 N 424,

от 14.07.2017 N 540, от 06.09.2017 N 689)

В соответствии с Бюджетным кодексом, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 216 "Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2016 N 891

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.12.2016 N 1084,

от 10.01.2017 N 2, от 28.02.2017 N 137, от 31.05.2017 N 424,

от 14.07.2017 N 540, от 06.09.2017 N 689)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ) |  |  |
| 4 | Участники программы | администрация Дзержинского района города Перми (далее - администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее - администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее - администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее - администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - администрация Орджоникидзевского района); администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Свердловского района города Перми (далее - администрация Свердловского района); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): "Благоустройство Дзержинского района"; "Благоустройство Индустриального района"; "Благоустройство Кировского района"; "Благоустройство Ленинского района"; "Благоустройство Мотовилихинского района"; "Благоустройство Орджоникидзевского района"; "Благоустройство Свердловского района"; "Благоустройство поселка Новые Ляды"; "Пермблагоустройство" |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | по объектам озеленения общего пользования: на территории города Перми расположены 176 объектов озеленения общего пользования, в том числе 100 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, из которых в неудовлетворительном состоянии находятся 80 объектов (80,0%) с 13 действующими фонтанами, также 76 объектов - газоны вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок; до 70% зеленых насаждений, расположенных на территории объектов озеленения общего пользования, находятся в неудовлетворительном состоянии. В целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадка новых деревьев и кустарников, санитарная обрезка), ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения общего пользования. По объектам ритуального назначения: на территории города Перми расположены 17 объектов ритуального назначения общей площадью 435,7 га, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечающих нормативным требованиям. Ресурс подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах по состоянию на конец 2016 года составляет три года и восемь месяцев. В соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, в целях развития объектов ритуального назначения необходимо осуществление капитального ремонта объектов ритуального назначения, реконструкции существующих объектов ритуального назначения и строительство новых объектов ритуального назначения, в том числе крематория |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 2) |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | 1. Обеспечение местами отдыха населения города Перми. 2. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов. 1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования. 1.1.3. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов. 1.1.4. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. 1.1.5. Предупреждение воздействия поверхностных вод. 2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения. 2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 2.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения. 2.1.3. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 337206,253 | 229192,860 | 245522,950 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 298933,131 | 229192,860 | 245522,950 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 224319,453 | 184158,560 | 200488,650 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 186046,331 | 184158,560 | 200488,650 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 112886,800 | 45034,300 | 45034,300 |
|  | бюджет города Перми | 112886,800 | 45034,300 | 45034,300 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом) | 22 | 22 | 24 |
|  | количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | 3,1 | 2,1 | 1,2 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования и объектов

ритуального назначения на территории города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | всего, в том числе | 224319,453 | 184158,560 | 200488,650 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 186046,331 | 184158,560 | 200488,650 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  | 133637,989 | 114149,500 | 125122,100 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  | 18911,942 | 24760,500 | 42996,200 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  | 24221,012 | 31232,28 | 23099,700 |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  | 2465,467 | 1661,500 | 1661,500 |
| (п. 1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод |  | 39136,58 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  | 5946,463 | 12354,760 | 7609,150 |
| (п. 1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 224319,453 | 184158,560 | 200488,650 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 186046,331 | 184158,560 | 200488,650 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| ### 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | бюджет города Перми | 112886,800 | 45034,300 | 45034,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  | 39051,260 | 37061,800 | 37061,800 |
| (п. 2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  | 7941,577 | 7972,500 | 7972,500 |
| (п. 2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  | 65893,963 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 112886,800 | 45034,300 | 45034,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 337206,253 | 229192,860 | 245522,950 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 298933,131 | 229192,860 | 245522,950 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми,

в том числе путем создания парков и скверов" муниципальной

программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района", администрация Дзержинского района | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | шт. | 23 | 23 | 23 | бюджет города Перми | 18184,048 | 14469,000 | 14928,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района", администрация Индустриального района |  |  | 22 | 22 | 22 |  | 6232,100 | 5722,100 | 7774,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района", администрация Кировского района |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 10683,900 | 10149,400 | 11205,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района", администрация Ленинского района |  |  | 31 | 30 | 30 |  | 37194,466 | 23144,700 | 22208,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", администрация Мотовилихинского района |  |  | 33 | 33 | 33 |  | 18319,666 | 14992,800 | 23109,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района", администрация Орджоникидзевского района |  |  | 19 | 19 | 19 |  | 3242,312 | 3148,600 | 4095,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района", администрация Свердловского района |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 17227,400 | 18249,000 | 17355,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды", администрация поселка Новые Ляды |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 718,300 | 685,400 | 891,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | шт. | 178 | 177 | 177 | бюджет города Перми | 111802,192 | 90561,000 | 101567,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 68,168 | 379,200 | 362,700 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 47,900 | 30,600 | 13,400 |
|  |  | итого по ПНР |  | шт. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 116,068 | 409,800 | 376,100 |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 111918,260 | 90970,800 | 101943,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 111918,260 | 90970,800 | 101943,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | бюджет города Перми | 1099,600 | 1096,400 | 1096,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 395,1 | 815,54 | 815,54 |  | 479,455 | 824,900 | 824,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 1463,09 | 1463,09 | 1463,09 |  | 1775,500 | 1770,300 | 1770,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 1271,73 | 1271,73 | 1271,73 |  | 1222,000 | 1218,400 | 1218,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 3418,17 | 3418,17 | 3418,17 |  | 3996,900 | 3985,100 | 3985,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 3179,57 | 3179,57 | 3179,57 |  | 733,930 | 3506,400 | 3506,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 |  | 1096,400 | 1093,200 | 1093,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 1563,99 | 1563,99 | 1563,99 |  | 1891,600 | 1886,000 | 1886,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | тыс. кв. м | 13440,45 | 13860,89 | 13860,89 | бюджет города Перми | 12295,385 | 15380,700 | 15380,700 |
| (п. 1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12295,385 | 15380,700 | 15380,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12295,385 | 15380,700 | 15380,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов | МКУ "Пермблагоустройство" | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | шт. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 9424,344 | 7798,000 | 7798,000 |
| (п. 1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9424,344 | 7798,000 | 7798,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9424,344 | 7798,000 | 7798,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 133637,989 | 114149,500 | 125122,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ "Пермблагоустройство" | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | шт. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 896,400 | 980,149 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 864,542 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 17151,000 | 23780,351 | 42996,200 |
|  |  |  | площадь выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | тыс. кв. м | - | - | 26,7 |  |  |  |  |
| (п. 1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 18911,942 | 24760,500 | 42996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 18047,400 | 24760,500 | 42996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 864,542 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 18911,942 | 24760,500 | 42996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 18047,400 | 24760,500 | 42996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 864,542 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 18047,400 | 24760,500 | 42996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 864,542 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | бюджет города Перми | 1075,300 | 1075,300 | 1075,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 467,2 | 467,2 | 467,2 |  | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 4489,0 | 4489,0 | 4489,0 |  | 2340,216 | 1639,300 | 1639,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 1208,1 | 1208,1 | 1208,1 |  | 441,200 | 441,200 | 441,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 34242,0 | 34242,0 | 34242,0 |  | 7502,916 | 12504,200 | 12504,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 |  | 1782,000 | 1782,000 | 1782,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 14585,0 | 14585,0 | 14585,0 |  | 5141,600 | 5141,600 | 5141,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 956,0 | 956,0 | 956,0 |  | 349,100 | 349,100 | 349,100 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 63772,0 | 63772,0 | 63772,0 | бюджет города Перми | 18799,332 | 23099,700 | 23099,700 |
| (п. 1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18799,332 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18799,332 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Организация строительства искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Строительство инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, принятая в эксплуатацию | кв. м | - | 1105,0 | - | бюджет города Перми | 5421,680 | 8132,580 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5421,680 | 8132,580 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24221,012 | 31232,28 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | администрация Дзержинского района | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 162,300 | 162,300 | 162,300 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | 130 | 30 | 30 |  | 1048,650 | 243,400 | 243,400 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | 35 | 35 | 35 |  | 283,900 | 283,900 | 283,900 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 16,200 | 24,300 | 24,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | 35 | 35 | 35 |  | 283,900 | 283,900 | 283,900 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 162,300 | 162,300 | 162,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 324,500 | 324,500 | 324,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
|  |  | итого по ПНР |  | шт. | 283 | 184 | 184 | бюджет города Перми | 2289,850 | 1492,700 | 1492,700 |
|  |  | администрация Дзержинского района | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | 100 | 100 | бюджет города Перми | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | 174,5 | 174,5 | 174,5 |  | 50,017 | 51,300 | 51,300 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | 33 | - | - |  | 8,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 607,5 | 574,5 | 574,5 | бюджет города Перми | 175,617 | 168,800 | 168,800 |
| (п. 1.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2465,467 | 1661,500 | 1661,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2465,467 | 1661,500 | 1661,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2465,467 | 1661,500 | 1661,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.5 | Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок N 1 от грузового порта "Пермь" до пассажирского причала N 9) | МКУ "Пермблагоустройство" | протяженность отремонтированного берегоукрепления | км | 1,71 | - | - | бюджет города Перми | 2424,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20920,957 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество контрактов по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ | шт. | 1 | - | - |  | 165,243 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.5.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 37654,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2424,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2 | Выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, по объекту: "Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок N 1 от грузового порта "Пермь" до пассажирского причала N 9)" | МКУ "Пермблагоустройство" | количество выпускаемой молоди водного биоресурса стерлядь (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 30672 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.5.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 | 0,0 | 0,0 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 39136,58 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2424,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 39136,58 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2424,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.6 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ "Пермблагоустройство" | количество принятых проектно-изыскательских работ (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | шт. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 4854,680 | 7282,020 | 0,0 |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию | га | - | 0,5 | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 4854,680 | 7282,020 | 0,0 |
| 1.1.6.1.2 | Строительство сквера по ул. Краснополянской, 12 | МКУ "Пермблагоустройство" | подготовка территории строительства, земляные работы | тыс. куб. м. | - | 0,5 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5072,760 | 7609,150 |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию | га | - | - | 0,6 |  |  |  |  |
| (п. 1.1.6.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5072,760 | 7609,150 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.3 | Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) | МКУ "Пермблагоустройство" | количество сформированных земельных участков | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 395,283 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.6.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 395,283 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 5249,963 | 12354,78 | 7609,150 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 5249,963 | 12354,78 | 7609,150 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 224319,453 | 184158,560 | 200488,650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 186046,331 | 184158,560 | 200488,650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к разделу "Финансирование подпрограммы 1.1

"Озеленение территории города Перми,

в том числе путем создания парков и скверов"

муниципальной программы "Благоустройство

и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального

назначения на территории города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Озеленение территории города Перми, в том числе путем

создания парков и скверов" муниципальной программы

"Благоустройство и содержание объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми"

Список изменяющих документов

(введена Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540,

от 06.09.2017 N 689)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пешеходный переход из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный, г. Пермь, Свердловский район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.2. Строительство инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствует пешеходный переход через лог из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание пешеходного перехода через лог из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного пешеходного перехода составит 1105 кв. м |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 14546,775 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 14546,735, в том числе: 2015 год - 511,517; 2016 год - 480,958; 2017 год - 5421,680; 2018 год - 8132,580 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненный 1 этап проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и проектно-сметная документация) | шт. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком 2 этап проектно-изыскательских работ (государственная экспертиза) | шт. | 1 | 2016 |
|  | принятый заказчиком I этап строительства | шт. | 1 | 2017 |
|  | принятый заказчиком II этап строительства | шт. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта 03/15 |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 03.03.2017 N 1 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2015 N 34-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение I этапа проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и проектно-сметная документация) |  | 2015 год |
|  |  | выполнение II этапа проектно-изыскательских работ (государственная экспертиза) |  | 2016 год |
|  |  | выполнение I этапа строительно-монтажных работ |  | 2017 год |
|  |  | выполнение II этапа строительно-монтажных работ |  | 2018 год |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Гашкова, 20, г. Пермь, район Мотовилихинский |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.6.1. Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в Мотовилихинском районе по ул. Гашкова отсутствуют благоустроенные зоны для отдыха населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,5 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 12833,2 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 12833,2, в том числе: 2017 год - 696,500 (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2017 год - 4854,680; 2018 год - 7282,020 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | шт. | 1 | 2016 |  |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (невыполнение показателя за 2016 год) | шт. | 1 | 2017 |  |
|  | принятый заказчиком I этап строительства | шт. | 1 | 2017 |  |
|  | принятый заказчиком II этап строительства | шт. | 1 | 2018 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта 0224.16 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 03.03.2017 N 1 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2015 N 34-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ (невыполнение показателя за 2016 год) |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение I этапа строительно-монтажных работ |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение II этапа строительно-монтажных работ |  |  | 2018 год |

#### Таблица 3

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 14.07.2017 N 540)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Краснополянской, 12, г. Пермь, район Свердловский |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.6.1.2. Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие благоустроенных мест отдыха горожан по ул. Козьмы Минина и ул. Пихтовой, а также для кратковременного отдыха жителей, приезжающих к храму священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,6 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 13329,645 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 13329,645, в том числе: 2015 год - 42,700; 2016 год - 605,035; 2018 год - 5072,760; 2019 год - 7609,150 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненный 1 этап проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) | шт. | 1 |  | 2015 |
|  | принятый заказчиком 2 этап проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) | шт. | 1 |  | 2016 |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства | шт. | 1 |  | 2018 |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (ввод объекта в эксплуатацию) | шт. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | улучшение качества жизни жителей микрорайона Владимирский |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 03.03.2017 N 1 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2016 N 9-бк |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение 1 этапа проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) |  | 2015 год |  |
|  |  | выполнение 2 этапа проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) |  | 2016 год |  |
|  |  | выполнение 1 этапа строительно-монтажных работ (подготовка территории строительства, земляные работы) |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение 2 этапа строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 2019 год |  |

#### Таблица 4

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 06.09.2017 N 689)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | центральная площадка города Перми - эспланада, 64-й квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.6.1.3. Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | потребность жителей города Перми в качественных местах отдыха продолжает возрастать. Территория эспланады ориентирована на повседневный отдых жителей города Перми и на предоставление разнообразных услуг, рассчитана как на жителей города Перми, так и на гостей города Перми. Территория эспланады должна обеспечивать социально гарантированный минимум для повседневного отдыха жителей города Перми. В настоящее время территория эспланады ввиду морального и физического износа материально-технической базы эспланады не способна предоставить качественный отдых жителям Перми |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь - 4,19 тыс. кв. м, количество посетителей - 2000 чел./день |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2009-2017 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2011-2015 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 1 мая 2015 г. |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 396022,868 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 24562,373 тыс. руб.; 2012 год - 500,613 тыс. руб.; 2013 год - 97632,988 тыс. руб.; 2014 год - 167601,3 тыс. руб.; 2014 год - 37,41245 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования прошлых лет); 2015 год - 105330,311 тыс. руб.; 2017 год - 395,283 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 396022,868 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 24562,373 тыс. руб.; 2012 год - 500,613 тыс. руб.; 2013 год - 97632,988 тыс. руб.; 2014 год - 167601,3 тыс. руб.; 2014 год - 37,41245 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования прошлых лет); 2015 год - 105330,311 тыс. руб.; 2017 год - 395,283 тыс. руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 | 2011 |
|  | принятый заказчиком I этап строительства (демонтаж фонтана) | шт. | 1 | 2011 |
|  | принятое заказчиком архитектурное решение | шт. | 1 | 2012 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (внесение изменений) | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком II этап строительства (устройство временного ограждения, демонтажные работы) | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком III этап строительства (демонтажные работы, устройство фонтана, строительство туалета, устройство наружного освещения, устройство покрытия из гранитной брусчатки) | шт. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком IV этап строительства (озеленение, установка малых архитектурных форм) | шт. | 1 | 2015 |
|  | сформированный земельный участок | шт. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | имеется |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение числа посетителей |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 05.09.2012 N 11 |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации |  | 2011 год |
|  |  | 2. Выполнение I этапа строительства |  | 2011 год |
|  |  | 3. Разработка архитектурного решения |  | 2012 год |
|  |  | 4. Разработка проектно-сметной документации (внесение изменений) |  | 2013 год |
|  |  | 5. Выполнение II этапа строительства |  | 2013 год |
|  |  | 6. Выполнение III этапа строительства |  | 2014 год |
|  |  | 7. Выполнение IV этапа строительства. Сдача рабочей комиссии в целях эксплуатации территории эспланады на участке от здания Театра-Театр до ул. Борчанинова |  | 2015 год |
|  |  | 8. Формирование земельного участка |  | 2017 год |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния

и развитие объектов ритуального назначения" муниципальной

программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | шт. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 36321,960 | 34332,500 | 34332,500 |
| (п. 2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36321,960 | 34332,500 | 34332,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36321,960 | 34332,500 | 34332,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ "Пермблагоустройство" | количество эвакуированных умерших | чел. | 3912 | 3912 | 3912 | бюджет города Перми | 2729,3 | 2729,3 | 2729,3 |
| (п. 2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2729,3 | 2729,3 | 2729,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2729,3 | 2729,3 | 2729,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39051,260 | 37061,800 | 37061,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | шт. | 1 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 7941,577 | 7972,500 | 7972,500 |
| (п. 2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7941,577 | 7972,500 | 7972,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7941,577 | 7972,500 | 7972,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7941,577 | 7972,500 | 7972,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | Строительство кладбища "Восточное" с крематорием | МКУ "Пермблагоустройство" | количество заключенных договоров | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 99,84 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 2.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99,84 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2 | Реконструкция кладбища "Северное" | МКУ "Пермблагоустройство" | длина устроенной системы водоотведения | п. м | 1000 | - | - | бюджет города Перми | 5385,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ на реконструкцию городских кладбищ | шт. | 1 | - | - |  | 1008,223 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6394,123 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.3 | Реконструкция кладбища "Банная гора" (новое) | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция | га | 2 | - | - | бюджет города Перми | 59400,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 2.1.3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59400,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65893,963 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65893,963 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112886,800 | 45034,300 | 45034,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 2.1

"Восстановление нормативного состояния

и развитие объектов ритуального

назначения" муниципальной программы

"Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования

и объектов ритуального назначения

на территории города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 2.1 "Восстановление нормативного

состояния и развитие объектов ритуального назначения"

муниципальной программы "Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования и объектов

ритуального назначения города Перми".

Список изменяющих документов

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137,

от 31.05.2017 N 424, от 14.07.2017 N 540, от 06.09.2017 N 689)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище "Восточное" с крематорием, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт, 15 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.1. Строительство кладбища "Восточное" с крематорием |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | дефицит свободных земельных участков для захоронений умерших жителей города Перми. В настоящее время на действующих кладбищах Пермского городского округа практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: "Северное", "Ново-Лядовское", "Банная гора" (новое), "Головановское", "Заозерское", однако они практически заполнены на 100%. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, в настоящее время складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможность для захоронения умерших жителей города Перми традиционным способом (в землю) или путем их кремации и последующего захоронения в урнах в землю и в колумбариях |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших - 20,7 га, количество мест под захоронение умерших - 27600 ед. |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2009-2017 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2012-2017 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 222562,29637 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 200303,90837: 2009 год - 7500,0; 2010 год - 19971,442; 2011 год - 19836,442; 2012 год - 17474,3; 2013 год - 49266,937; 2013 год - 2019,1 (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год - 70566,42; 2014 год - 167,57136 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год - 13086,58401 (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год - 315,272; 2017 год - 99,84; бюджет Пермского края - 22258,388: 2009 год - 18000,0; 2010 год - 4258,388 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком I этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, водонапорная башня, очистные сооружения, административно-бытовой корпус) | шт. | 1 | 2011 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (внесение изменений) | шт. | 1 | 2012 |
|  | принятый заказчиком II этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория) | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком III этап строительства (надземная часть здания крематория) | шт. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком IV этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория - сети наружного освещения) | шт. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком V этап строительства (технические паспорта и планы) | шт. | 8 | 2016 |
|  | принятый заказчиком VI этап строительства (охрана) | шт. | 1 | 2017 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-изыскательские работы |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 14.09.2016 N 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2016 N 9-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение I этапа строительства |  | 2005-2011 годы |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (внесение изменений) |  | 2012 год |
|  |  | выполнение II этапа строительства |  | 2013 год |
|  |  | выполнение III этапа строительства |  | 2014 год |
|  |  | выполнение IV этапа строительства |  | 2015 год |
|  |  | выполнение V этапа строительства |  | 2016 год |
|  |  | обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества |  | 2017 год |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.2. Реконструкция кладбища "Северное" |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | дефицит свободных земельных участков для захоронений умерших жителей города Перми. В настоящее время на действующих кладбищах Пермского городского округа практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: "Северное", "Ново-Лядовское", "Банная гора" (новое), "Головановское", "Заозерское", однако они практически заполнены на 100%. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, в настоящее время складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь кладбища - 9,0611 га |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137) |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших - 7,34 га; количество мест под захоронение умерших - 9786 ед. |  |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137) |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2017 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 49945,080 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 49945,080, в том числе: 2015 год - 1402,848; 2016 год - 41960,0; 2016 год - 188,109 (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год - 6394,123 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком I этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения, устройство межквартальных дорог) | шт. | 1 | 2016 |
|  | принятый заказчиком II этап реконструкции (устройство межквартальных лотков для водоотведения грунтовых вод) | шт. | 1 | 2017 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 | 2017 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-изыскательские работы |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 03.03.2017 N 1 |  |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2016 N 9-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2015 год |
|  |  | выполнение I этапа строительства |  | 2016 год |
|  |  | выполнение II этапа строительства |  | 2017 год |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2017 год |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище "Банная гора (новое)", Пермский край, город Пермь, район Орджоникидзевский, ул. Цимлянская |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.3. Реконструкция кладбища "Банная гора" (новое)" |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | дефицит свободных земельных участков для захоронений умерших жителей города Перми. В настоящее время на действующих кладбищах Пермского городского округа практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: "Северное", "Ново-Лядовское", "Банная гора" (новое), "Головановское", "Заозерское", однако они практически заполнены на 100%. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, в настоящее время складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | подготовка свободной площади (8,48 га) под захоронение умерших |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших - 8,48 га, количество мест под захоронение умерших - 11306 ед. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 136670,28174 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 136670,28174, в том числе: из бюджета города Перми: 2013 год - 9357,03548; 2014 год - 27062,28502; 2014 год - 4619,26222 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год - 3517,0; 2015 год - 4,88502 (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год - 32709,814; 2017 год - 59400,000 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 |  | 2013 |
|  | принятый заказчиком I этап реконструкции (вырубка и вывоз леса) | шт. | 1 |  | 2013 |
|  | принятый заказчиком II этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта, металлическое ограждение) | шт. | 1 |  | 2014 |
|  | принятый заказчиком III этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта) | шт. | 1 |  | 2015 |
|  | оплаченное платежное поручение по акту выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | шт. | 1 |  | 2016 |
|  | принятый заказчиком IV этап реконструкции (площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция, - 8,48 га) | шт. | 1 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 14.09.2016 N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2016 N 9-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2013 год |  |
|  |  | выполнение I этапа строительства |  | 2013 год |  |
|  |  | выполнение II этапа реконструкции |  | 2014 год |  |
|  |  | выполнение III этапа реконструкции |  | 2015 год |  |
|  |  | выполнение III этапа реконструкции |  | 2016 год |  |
|  |  | выполнение IV этапа реконструкции |  | 2017 год |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Благоустройство и содержание объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального назначения на территории

города Перми"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом) | шт. | 22 | 22 | 24 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (367,89) | 100,0 (367,89) | 100,0 (367,89) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13440,45) | 100,0 (13860,89) | 100,0 (13860,89) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (шт.) | 100 (13) | 100 (13) | 100 (13) |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (тыс. кв. м) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,76 (26,7) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по восстановлению, от общего количества фонтанов, подлежащих восстановлению | % (шт.) | 0 (0) | 0 (0) | 100 (1) |
| 1.1.3 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв. м) | 100 (63762,0) | 100 (63762,0) | 100 (63762,0) |
|  | Доля площади построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, от общей площади искусственных инженерных сооружений, запланированной к строительству | % (кв. м) | - | 100 (1105,0) | 0,0 (0,0) |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (шт.) | 100 (283) | 100 (184) | 100 (184) |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100 (607,5) | 100 (574,5) | 100 (574,5) |
| (п. 1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности отремонтированного берегоукрепления набережной от общей протяженности планируемого ремонта берегоукрепления набережной | % (км) | 85,4 (1,71) | 0 (0) | 0 (0) |
| 1.1.6 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,0 (0,0) | 0,14 (0,5) | 0,17 (0,6) |
| (п. 1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |
| ### 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 3,1 | 2,1 | 1,2 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % (шт.) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) |
|  | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (3912) | 100 (3912) | 100 (3912) |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (шт.) | 11,8 (2) | 11,8 (2) | 11,8 (2) |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (га) | 0,5 (2,0) | 0 (0,0) | 0,0 (0,0) |

### Приложение

к таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Благоустройство

и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов

ритуального назначения

на территории города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования и объектов

ритуального назначения на территории города Перми"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом) | ед. | - | сумма объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние с 2008 г. | - | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дпл.оо = Поос x 100% / Поо | Поос - площадь объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | технические и кадастровые паспорта объектов озеленения общего пользования | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % | - | Дплв = Плгвн x 100% / Пглв | Плгвн - площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании; Плгв - общая площадь пустошей, логов и водоохранных зон | информация от территориальных органов администрации города Перми | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля фонтанов на территории города Перми, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общего количества действующих фонтанов | % | - | Дф = Кфн x 100% / Кдф | Кфн - количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт; Кдф - общее количество действующих фонтанов | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 4 | Доля площади территорий общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкртоп x 100% / Поо | Пкртоп - площадь территорий общего пользования, на которой выполнен капитальный ремонт; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | вторичный | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 1 (п. 4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкроо x 100% / Поо | Пкроо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которой выполнен капитальный ремонт; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля фонтанов на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по восстановлению, от общего количества фонтанов, подлежащих восстановлению | % | - | Дфкрп = Пфкр x 100% / Пофкр | Пфкр - количество фонтанов на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по восстановлению; Пофкр - общее количества фонтанов, подлежащих восстановлению | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % | - | Диис = Пиисс x 100% / Пиис | Пиисс - площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание; Пиис - общая площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | информация от территориальных органов администрации города Перми | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 7 | Доля площади построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, от общей площади искусственных инженерных сооружений, запланированной к строительству | % | - | Дпиис = Ппиисс x 100% / Попиис | Ппиисс - площадь построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов; Пиис - общая площадь искусственных инженерных сооружений, запланированная к строительству | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 (п. 7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % | - | Дсунрг = Ксунрг x 100% / Косунрг | Ксунрг - количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов); Косунрг - общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | информация от территориальных органов администрации города Перми | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) |  | - | Дсунрз = Ксунрз x 100% / Косунрз | Ксунрз - количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы); Косунрз - общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | информация от территориальных органов администрации города Перми | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля протяженности отремонтированного берегоукрепления набережной от общей протяженности планируемого ремонта берегоукрепления набережной | % | - | Дрб = Прб x 100% / Порб | Прб - протяженность отремонтированного берегоукрепления набережной; Порб - общая протяженность планируемого ремонта берегоукрепления набережной | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 10 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дрсоо = Прсоо x 100% / Поо | Прсоо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | вторичный | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 1 (п. 10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Пз / Рз / Кзг | Пз - площадь под захоронение умерших на территории кладбищ города Перми, открытых для захоронений и подзахоронений; Рз - размер захоронения; Кзг - среднее количество захоронений в год | информация от ПМУП "Ритуальные услуги" | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % | - | Дорн = Корн x 100% / Коорн | Корн - количество объектов ритуального назначения, находящихся на содержании; Коорн - общее количество объектов ритуального назначения | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | % | - | Дуэ = Куэ x 100% / Коуэ | Куэ - количество умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест; Коуэ - общее количество умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % | - | Дкрорн = Ккрорн x 100% / Корн | Ккрорн - количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения; Корн - общее количество объектов ритуального назначения на территории города Перми | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которой выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % | - | Дсрорн = Ксрорн x 100% / Корн | Ккрорн - количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде; Корн - общее количество объектов ритуального назначения на территории города Перми | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального

назначения на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми,

в том числе путем создания парков и скверов" муниципальной

программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 07.12.2016 N 1084;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 2,

от 28.02.2017 N 137, от 31.05.2017 N 424, от 14.07.2017 N 540,

от 06.09.2017 N 689)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы |  | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 23 | бюджет города Перми | 13617,75673 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | ед. | 22 |  | 4479,9 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | ед. | 17 |  | 8794,2 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | ед. | 31 |  | 19609,08 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | ед. | 33 |  | 14616,166 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | ед. | 19 |  | 2429,7 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | ед. | 26 |  | 14681,6 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  | ед. | 7 |  | 638,6 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 178 | бюджет города Перми | 78867,00273 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" |  | 10.01.2017 | 25.12.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 37 | бюджет города Перми | 125,82 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | шт. | 68 |  | 181,5 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | шт. | 110 |  | 293,6 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | шт. | 80 |  | 213,5 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | шт. | 112 |  | 298,9 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | шт. | 50 |  | 133,4 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | шт. | 80 |  | 213,5 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 537 | бюджет города Перми | 1460,22 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" |  | 01.04.2017 | 01.11.2017 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 10 | бюджет города Перми | 20,2 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | шт. | 68 |  | 137,1 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | шт. | 110 |  | 221,8 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | шт. | 80 |  | 161,3 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | шт. | 112 |  | 225,8 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | шт. | 50 |  | 50,012 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | шт. | 80 |  | 161,3 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 510 | бюджет города Перми | 977,512 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Кронирование деревьев на объектах озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" |  | 01.02.2017 | 01.12.2017 | количество кронированных деревьев | шт. | 20 | бюджет города Перми | 42,5 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | шт. | 300 |  | 637,4 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | шт. | 115 |  | 244,3 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | шт. | 80 |  | 170,0 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | шт. | 440 |  | 934,8 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | шт. | 90 |  | 191,2 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | шт. | 240 |  | 509,9 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество кронированных деревьев | шт. | 1285 | бюджет города Перми | 2730,1 |
| 1.1.1.1.1.5 | Акаризация и дератизация на объектах озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" |  | 15.04.2017 | 30.06.2017 | площадь акаризации и дератизации | га | 17,13 | бюджет города Перми | 45,5 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | га | 7,23 |  | 19,2 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | га | 7,45 |  | 19,8 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | га | 8,79 |  | 23,3 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | га | 22,47 |  | 59,6 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | га | 12,7 |  | 33,7 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | га | 6,5 |  | 17,4 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  | га | 2,33 |  | 6,2 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | площадь акаризации и дератизации | га | 84,6 | бюджет города Перми | 224,7 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание туалетов | "МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество туалетов, находящихся на содержании | шт. | 1 | бюджет города Перми | 732,4 |
| 1.1.1.1.1.7 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" |  | 01.04.2017 | 01.11.2017 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 23 | бюджет города Перми | 4248,33956 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | ед. | 22 |  | 643,6 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | ед. | 17 |  | 1003,5 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | ед. | 31 |  | 16235,286 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | ед. | 33 |  | 2089,1 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | ед. | 19 |  | 347,1 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | ед. | 26 |  | 1586,5 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  | ед. | 7 |  | 73,5 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 178 | бюджет города Перми | 26226,92556 |
| (п. 1.1.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования | администрация Дзержинского района |  | 01.03.2017 | 25.12.2017 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 3 | бюджет города Перми | 83,93171 |
|  |  | администрация Индустриального района, МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 133,4 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 106,7 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 49,6 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  | ед. | 2 |  | 95,3 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района, МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 57,2 |
|  |  | администрация Свердловского района, МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | ед. | 5 |  | 57,2 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 14 | бюджет города Перми | 583,33171 |
| (п. 1.1.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | 01.01.2017 | 25.12.2017 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 68,168 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 47,9 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 2 | бюджет города Перми | 116,068 |
| (п. 1.1.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 111918,260 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 111918,260 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" |  | 15.04.2017 | 14.10.2017 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | бюджет города Перми | 1099,6 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  |  | 395,1 |  | 479,455 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  |  | 1463,09 |  | 1775,5 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  |  | 1271,73 |  | 1222,0 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  |  | 3418,17 |  | 3996,9 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  |  | 3179,57 |  | 733,930 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  |  | 1085,7 |  | 1096,4 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  |  | 1563,99 |  | 1891,6 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12295,385 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12295,385 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ "Пермблагоустройство" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | шт. | 13 | бюджет города Перми | 9424,344 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9424,344 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9424,344 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 133637,989 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | МКУ "Пермблагоустройство" |  | 10.01.2017 | 20.04.2017 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта озеленения по ул. Макаренко на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 896,4 |
|  |  |  |  | 01.06.2017 | 20.06.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта озеленения по ул. Макаренко | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 20.06.2017 | 25.12.2017 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта озеленения по ул. Макаренко (1 этап) | шт. | 1 |  |  |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки | МКУ "Пермблагоустройство" |  | 10.01.2017 | 20.04.2017 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии Землячки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 17151,0 |
|  |  |  |  | 01.06.2017 | 30.08.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии Землячки | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 20.06.2017 | 25.12.2017 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ 1 этапа капитального ремонта сквера им. Розалии Землячки | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01.04.2017 | 30.07.2017 | количество принятых проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии Землячки (невыполнение показателя за 2016 год) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 864,542 |
| (п. 1.1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 18047,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 864,542 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 18047,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 864,542 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 18047,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 864,542 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2017 |  | 25.12.2017 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | бюджет города Перми | 1075,3 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | кв. м | 467,2 |  | 167,0 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | кв. м | 4489,0 |  | 2340,216 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | кв. м | 1208,1 |  | 441,2 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | кв. м | 34242,0 |  | 7502,916 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | кв. м | 4880,0 |  | 1782,0 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | кв. м | 14585,0 |  | 5141,6 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  | кв. м | 956,0 |  | 349,1 |
| (п. 1.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18799,332 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.2 | Строительство инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2017 |  | 30.08.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5421,680 |
|  |  |  |  |  |  | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | шт. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5421,680 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24221,012 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24111,012 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.4.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2017 |  | 25.12.2017 | количество демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 20 | бюджет города Перми | 162,3 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  |  | шт. | 130 |  | 1048,65 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  | шт. | 35 |  | 283,9 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  |  | шт. | 2 |  | 16,2 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  | шт. | 35 |  | 283,9 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  | шт. | 20 |  | 162,3 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  |  | шт. | 40 |  | 324,5 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 8,1 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 283 | бюджет города Перми | 2289,85 |
| (п. 1.1.4.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2017 |  | 25.12.2017 | площадь демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | бюджет города Перми | 29,4 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  |  | кв. м | 174,5 |  | 50,017 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  |  |  | кв. м | 60 |  | 17,6 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  |  | кв. м | 33 |  | 8,1 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  | кв. м | 40 |  | 11,7 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  | кв. м | 100 |  | 29,4 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  |  | кв. м | 100 |  | 29,4 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | площадь демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 607,5 | бюджет города Перми | 175,617 |
| (п. 1.1.4.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2465,467 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2465,467 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2465,467 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.5 | Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.5.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок N 1 от грузового порта "Пермь" до пассажирского причала N 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок N 1 от грузового порта "Пермь" до пассажирского причала N 9) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | протяженность отремонтированного берегоукрепления | км | 1,71 | бюджет города Перми | 2424,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20920,957 |
|  |  |  |  |  |  | количество контрактов по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ | шт. | 1 |  | 165,243 |
| (п. 1.1.5.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 37654,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2424,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2 | Выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, по объекту: "Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок N 1 от грузового порта "Пермь" до пассажирского причала N 9)" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2017 |  | 31.12.2017 | количество выпускаемой молоди водного биоресурса стерлядь | шт. | 30672 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 |
| (п. 1.1.5.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 39136,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2424,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 39136,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 2424,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1482,480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.6 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.6.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.6.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1.1 | Выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2017 |  | 30.07.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,500 |
|  |  |  | 30.07.2017 |  | 30.09.2017 | количество принятых проектно-изыскательских работ (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 30.09.2017 |  | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ (1 этап) | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 4854,680 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 4854,680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,500 |
| ##### 1.1.6.1.3 | Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.3.1 | Выполнение работ по формированию земельного участка | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2017 |  | 30.07.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по формированию земельного участка | шт. | 1 | бюджет города Перми | 395,283 |
|  |  |  | 30.07.2017 |  | 25.12.2017 | количество сформированных земельных участков | шт. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 395,283 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 5249,963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 5249,963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 696,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 224319,453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 186046,331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3043,522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14143,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21086,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального

назначения на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния

и развитие объектов ритуального назначения" муниципальной

программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 07.12.2016 N 1084;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137,

от 31.05.2017 N 424, от 14.07.2017 N 540, от 06.09.2017 N 689)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2017 | 20.12.2017 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | шт. | 17 | бюджет города Перми | 33766,265 |
| 2.1.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2017 | 05.11.2017 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 60 |  | 532,995 |
| 2.1.1.1.1.3 | Паспортизация (инвентаризация), геодезические съемки, вынос на местность границ объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество паспортизированных объектов ритуального назначения | шт. | 7 |  | 2022,7 |
|  |  |  |  |  | количество паспортизированных объектов ритуального назначения (корректировка) | шт. | 4 |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137, от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36321,960 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36321,960 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество эвакуированных умерших | чел. | 3912 | бюджет города Перми | 2729,300 |
| (п. 2.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2729,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2729,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 137) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39051,260 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт кладбища "Северное" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.03.2017 | 30.03.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища "Северное" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 7679,927 |
|  |  |  | 20.05.2017 | 10.06.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища "Северное" | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.12.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища "Северное" | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность восстановленной дренажной системы | п. м | 1437 |  |  |
| 2.1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт кладбища "Южное" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.03.2017 | 30.03.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Южное" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 |  | 261,650 |
|  |  |  | 20.05.2017 | 10.06.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Южное" | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.12.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Южное" | шт. | 1 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7941,577 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7941,577 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7941,577 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1.3.1.1 | Строительство кладбища "Восточное" с крематорием, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.1 | Выполнение работ по строительству кладбища "Восточное" с крематорием, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество заключенных договоров | шт. | 1 | бюджет города Перми | 99,84 |
| (п. 2.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99,84 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 424) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1.3.1.2 | Реконструкция кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.1 | Выполнение работ по реконструкции кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.03.2017 | 30.03.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища "Северное" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5385,900 |
|  |  |  | 20.05.2017 | 10.06.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища "Северное" | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.12.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ II этапа реконструкции кладбища "Северное" | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | длина устроенной системы водоотведения | п. м | 1000 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2017 | 01.07.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища | шт. | 1 |  | 1008,223 |
|  |  |  | 15.12.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища | шт. | 1 |  |  |
| (п. 2.1.3.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6394,123 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1.3.1.3 | Реконструкция кладбища "Банная гора" (новое), Пермский край, город Пермь, район Орджоникидзевский, ул. Цимлянская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.3.1 | Выполнение работ по реконструкции кладбища "Банная гора" (новое), Пермский край, г. Пермь, район Орджоникидзевский, ул. Цимлянская | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.03.2017 | 30.03.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища "Банная гора" (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 59400,0 |
|  |  |  | 20.05.2017 | 10.06.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища "Банная гора" (новое) | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.12.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ 4 этапа реконструкции кладбища "Банная гора" (новое) | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция | га | 2 |  |  |
| (п. 2.1.3.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59400,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65893,963 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65893,963 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112886,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2017 N 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |