Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2016 г. N 913

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2016 N 1202, от 10.04.2017 N 267, от 31.05.2017 N 423, от 05.07.2017 N 512, от 29.09.2017 N 784)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2015 г. N 830 "Об утверждении муниципальной программы "Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми";

от 19 января 2016 г. N 26 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 830";

от 22 марта 2016 г. N 192 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 830";

от 3 июня 2016 г. N 372 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 830";

от 22 июля 2016 г. N 528 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 830";

от 29 сентября 2016 г. N 749 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 830".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2016 N 913

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯРНЫХ

ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2016 N 1202, от 10.04.2017 N 267, от 31.05.2017 N 423, от 05.07.2017 N 512, от 29.09.2017 N 784)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Городское хозяйство" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее - ДДиТ) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДиТ; муниципальное казенное учреждение (далее - МКУ) "Пермская дирекция дорожного движения" (далее - МКУ "ПермДДД"); МКУ "Городское управление транспорта" (далее - МКУ "Гортранс"); МКУ "Благоустройство Дзержинского района"; МКУ "Благоустройство Индустриального района"; МКУ "Благоустройство Кировского района"; МКУ "Благоустройство Ленинского района"; МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"; МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"; МКУ "Благоустройство Свердловского района"; МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85, важнейшим стратегическим аспектом ее реализации является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Создание комфортной среды проживания для населения города Перми невозможно без постоянного совершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми и транспортного обслуживания населения города Перми, создания сбалансированной транспортной системы, высокий уровень развития которой является неотъемлемым условием улучшения социально-экономического развития муниципального образования город Пермь. Цели и задачи программы соответствуют поставленным задачам Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее - План реализации), утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, и направлены на решение следующих отраслевых проблем: отсутствие условий для приоритетного развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; низкий уровень доступности транспортной инфраструктуры для населения; недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения; высокий средний срок эксплуатации подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты регулярных перевозок города Перми; преобладание на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми подвижного состава с низкими показателями экологического класса; низкая эффективность использования оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта. Реализация программы должна обеспечивать создание комфортной среды проживания как в части совершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, так и в части обеспечения приоритетного развития регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми. В качестве оценки реализации программы выбраны показатели, характеризующие снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в городе Перми и повышение подвижности населения в системе регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В 2015-2016 годах реализованы основные мероприятия Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми (далее - Концепция), утвержденной решением Пермской городской Думы от 23 октября 2012 г. N 216. В городе Перми организована сбалансированная система регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, разработанная с учетом создания приоритета городского наземного электрического транспорта, который представлен в городе Перми 9 трамвайными и 6 троллейбусными маршрутами. Для организации регулярных перевозок по 62 автобусным маршрутам проведены конкурсные процедуры, за счет которых в город Пермь привлечены перевозчики, имеющие новый подвижной состав, в том числе работающий на экологически чистом топливе. По итогам 2015 года количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта составило 280,7 млн. человек, но с учетом совершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, особенно в части реализации запланированных мероприятий парковочной политики, в рамках планового периода планируется ежегодный рост данного показателя. Город Пермь в части транспортного обслуживания населения в сравнении с городом-аналогом, таким как Екатеринбург, где в 2015 году перевозки осуществлялись по 138 маршрутам и пассажиропоток по ним составил 336,2 млн. чел., имеет сопоставимые показатели подвижности населения. Обеспечение бесперебойной работы системы муниципальных маршрутов города Перми невозможно без соответствующих мероприятий программы, связанных с выделением финансовых ассигнований из бюджета города Перми, и которые направлены на обеспечение финансовой доступности транспортного обслуживания населения. Реализация программы во исполнение поставленных целей и задач будет способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, а также позволит обеспечить эффективное использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами в сфере организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми и транспортного обслуживания населения города Перми |  |  |
| 6 | Цель программы | обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 1.1.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми. 1.2. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми. 1.2.1. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми. 1.2.2. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1740185,761 | 1459004,000 | 1349110,500 |
|  | бюджет города Перми | 1519968,688 | 1362377,500 | 1349110,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40767,773 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 394380,872 | 303113,600 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми | 207502,499 | 206487,100 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1345804,889 | 1155890,400 | 1142623,400 |
|  | бюджет города Перми | 1312466,189 | 1155890,400 | 1142623,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год (млн. чел.) | 285,0 | 287,0 | 289,0 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города, оперативное выявление нарушителей правил дорожного движения, оптимальное управление транспортными потоками на территории города Перми. Количество предполагаемых пользователей не ограничено |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 29.09.2017 N 784)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 207502,499 | 206487,100 | 206487,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 394380,872 | 303113,600 | 206487,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | бюджет города Перми | 1312466,189 | 1155890,400 | 1142623,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  | 1312279,189 | 1112127,300 | 1112356,300 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  | 33525,700 | 43763,100 | 30267,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1740185,761 | 1459004,000 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 1519968,688 | 1362377,500 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40767,773 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1740185,761 | 1459004,000 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 1519968,688 | 1362377,500 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40767,773 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Совершенствование организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной

программы "Организация дорожного движения и развитие

регулярных перевозок автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ "ПермДДД" | количество дорожных знаков на содержании | тыс. шт. | 30,414 | 30,414 | 30,414 | бюджет города Перми | 19288,5 | 19288,5 | 19288,5 |
|  |  |  | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 220 | 226 | 228 | бюджет города Перми | 15935,4 | 16404,5 | 16570,8 |
|  |  |  | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 116,732 | 113,456 | 113,456 | бюджет города Перми | 53249,3 | 50176,1 | 50176,1 |
|  |  |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | шт. | 1371 | 1371 | 1371 | бюджет города Перми | 554,0 | 554,0 | 554,0 |
|  |  |  | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 18807,2 | 25105,8 | 25105,8 |
|  |  |  | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | шт. | 150000 | 150000 | 150000 | бюджет города Перми | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2016 N 1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,4 | 111678,9 | 111845,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,4 | 111678,9 | 111845,2 |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение функции заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ "ПермДДД" | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 30097,173 | 30895,700 | 30895,700 |
| (п. 1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30097,173 | 30895,700 | 30895,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30097,173 | 30895,700 | 30895,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ "ПермДДД" | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | 394,0 | 394,0 | бюджет города Перми | 983,295 | 1470,000 | 1470,000 |
|  |  |  | количество разработанных проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота и стоянки городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом) | тыс. кв. м | 3839,6 | 3839,6 | 3839,6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 1366 | 1265 | 1229 | бюджет города Перми | 6325,000 | 5855,900 | 5689,600 |
|  |  |  | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 703,0 | 703,0 | 703,0 | бюджет города Перми | 2861,100 | 2861,100 | 2861,100 |
|  |  |  | протяженность и количество установленных (демонтируемых) барьерных ограждений | м | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | бюджет города Перми | 7068,672 | 7241,200 | 7241,200 |
|  |  |  | протяженность и количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 622 | 622 | 622 | бюджет города Перми | 947,800 | 1192,200 | 1192,200 |
|  |  |  | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 123 | 123 | 123 | бюджет города Перми | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
|  |  | ДДиТ | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | 77 | 77 | бюджет города Перми | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 |
|  |  | МКУ "ПермДДД" | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 2925,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми (неисполнение показателя за 2016 год) | ед. | 15 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6829,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество реализованных проектов по модернизации комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 | 1 | - | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 210855,440 | 118112,700 | 21319,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23977,067 | 21486,200 | 21319,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 210855,440 | 118112,700 | 21319,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23977,067 | 21486,200 | 21319,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.4 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ "ПермДДД" | количество вновь установленных (в том числе приобретенных и изготовленных) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 5411,259 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество дооборудованных и отремонтированных светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 2803,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| (п. 1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8214,259 | 3000,000 | 3000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8214,259 | 3000,000 | 3000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ "ПермДДД" | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
|  |  |  | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 2464,0 | 2464,0 | 2464,0 |
|  |  |  | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | бюджет города Перми | 31665,6 | 33862,3 | 33862,3 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37229,6 | 39426,3 | 39426,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37229,6 | 39426,3 | 39426,3 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 394380,872 | 303113,600 | 206487,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 207502,499 | 206487,100 | 206487,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 394380,872 | 303113,600 | 206487,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 207502,499 | 206487,100 | 206487,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 1.1

"Совершенствование

организации дорожного движения

на улично-дорожной сети города

Перми" муниципальной

программы "Организация

дорожного движения и развитие

регулярных перевозок

автомобильным и городским

наземным электрическим

транспортом в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Совершенствование организации дорожного движения

на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной

программы "Организация дорожного движения и развитие

регулярных перевозок автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе Перми"

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512.

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Приоритетное развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми" муниципальной программы "Организация

дорожного движения и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 107474,500 | 87474,500 | 87474,500 |
| (п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107474,500 | 87474,500 | 87474,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 36,6 | 36,6 | 36,6 | бюджет города Перми | 176111,282 | 162947,299 | 185923,300 |
| (п. 1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 176111,282 | 162947,299 | 185923,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 549923,700 | 421425,400 | 421425,400 |
| (п. 1.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 549923,700 | 421425,400 | 421425,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | бюджет города Перми | 37314,0 | 37314,0 | 37314,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37314,0 | 37314,0 | 37314,0 |
| 1.2.1.1.5 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 110,0 | 95,0 | 95,0 |
| (п. 1.2.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 110,0 | 95,0 | 95,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов | ДДиТ | количество реализованных льготных проездных документов (пополнений льготных проездных документов), в год | тыс. шт. | 469,5 | 469,5 | 469,5 | бюджет города Перми | 340047,100 | 340047,100 | 340047,100 |
|  |  |  | количество реализованных льготных проездных документов (пополнений льготных проездных документов), в год (неисполнение показателя за 2016 год) | тыс. шт. | 32,7 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 373385,800 | 340047,100 | 340047,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 340047,100 | 340047,100 | 340047,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года | ДДиТ | количество транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки в новогоднюю ночь | ед. | 54 | - | - | бюджет города Перми | 389,230 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 389,230 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8 | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города Перми по регулируемым тарифам | ДДиТ | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Перми | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 9812,018 | 22976,001 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9812,018 | 22976,001 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254520,530 | 1072279,300 | 1072279,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1221181,830 | 1072279,300 | 1072279,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ "Гортранс" | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 34229,768 | 34815,928 | 34815,928 |
|  |  |  | количество автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее - АСУП) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 82,216 | 23,716 | 23,716 |
|  |  |  | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | шт. | 65444 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 4644,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год | тыс. шт. | 295,2 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 11907,837 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | час | 205178 | 192866 | 192866 | бюджет города Перми | 1010,106 | 1286,190 | 1286,190 |
|  |  |  | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. | 2835 | 2835 | 2835 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5883,932 | 3722,166 | 3951,166 |
|  |  |  | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | 18000 | 18000 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57758,659 | 39848,000 | 40077,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57758,659 | 39848,000 | 40077,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312279,189 | 1112127,300 | 1112356,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1278940,489 | 1112127,300 | 1112356,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров | ДДиТ | количество новых остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 5 | 4 | - | бюджет города Перми | 3278,300 | 2654,200 | 0,000 |
|  |  |  | количество существующих остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | - | 1 | 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 356,400 | 2631,900 |
|  |  |  | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | шт. | 32 | 12 | 14 | бюджет города Перми | 4955,600 | 1497,400 | 1876,100 |
| (п. 1.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8233,900 | 4508,000 | 4508,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 | 132 | бюджет города Перми | 2490,000 | 2490,000 | 2600,000 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 16 | 19 | 4 | бюджет города Перми | 507,900 | 4157,900 | 47,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | 145 | 145 | бюджет города Перми | 2968,700 | 2968,700 | 2968,700 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 19 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 417,800 | 67,800 | 67,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | 117 | 117 | бюджет города Перми | 2256,000 | 2256,000 | 2256,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | 131 | 131 | бюджет города Перми | 3498,900 | 3498,900 | 3969,700 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 24 | 7 | 0 | бюджет города Перми | 470,800 | 470,800 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 200 | 202 | 202 | бюджет города Перми | 3846,500 | 3846,500 | 3846,500 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 6 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 331,500 | 514,800 | 514,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 156 | 156 | бюджет города Перми | 2575,600 | 2575,600 | 2575,600 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | 154 | 156 | бюджет города Перми | 0,000 | 980,000 | 984,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | 199 | 199 | бюджет города Перми | 4228,310 | 4350,000 | 4350,000 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 92 | 39 | 20 | бюджет города Перми | 1571,890 | 10950,200 | 1450,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 111,000 | 111,000 | 127,900 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды | ед. | 2 | 2 | 0 | бюджет города Перми | 16,900 | 16,900 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1085 | 1093 | 1093 | бюджет города Перми | 21975,010 | 22096,700 | 22694,400 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 159 | 228 | 187 | бюджет города Перми | 3316,790 | 17158,400 | 3064,700 |
| (п. 1.2.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25291,800 | 39255,100 | 25759,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33525,700 | 43763,100 | 30267,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33525,700 | 43763,100 | 30267,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1345804,889 | 1155890,400 | 1142623,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1312466,189 | 1155890,400 | 1142623,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Организация дорожного движения и развитие регулярных

перевозок автомобильным и городским наземным электрическим

транспортом в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 29.09.2017 N 784)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | 285 | 287 | 289 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |
|  | Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | км/ч | 19,6 | 20,0 | 20,0 |
|  | трамвай | км/ч | 15,6 | 15,9 | 16,1 |
|  | троллейбус | км/ч | 16,0 | 16,1 | 16,3 |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | количество человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми | чел. | 120 | 118 | 115 |
|  | выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | балл | 40 | 40 | 40 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
|  | удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |
|  | количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | млн. чел. | 229,0 | 230,0 | 231,0 |
|  | трамвай | млн. чел. | 38,5 | 39,0 | 39,5 |
|  | троллейбус | млн. чел. | 17,5 | 18,0 | 18,5 |
|  | средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: | лет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | автобус | лет | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | трамвай | лет | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | троллейбус | лет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 96 | 97 | 98 |
|  | трамвай | % | 96 | 97 | 98 |
|  | троллейбус | % | 96 | 97 | 98 |
|  | выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 93,0 | 95,0 | 96,0 |
|  | трамвай | % | 93,0 | 95,0 | 96,0 |
|  | троллейбус | % | 93,0 | 95,0 | 96,0 |
|  | доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 77,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | трамвай | % | 33,5 | 34,5 | 34,5 |
|  | троллейбус | % | 53,8 | 54,1 | 54,1 |
|  | доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок | % | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
|  | минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта, в год | час | 584695,3 | 584695,3 | 584695,3 |
|  | размер тарифа на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ "Городское управление транспорта" | балл | 40 | 40 | 40 |
| ##### 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |
|  | приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями | % | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  | доля обустроенных остановочных пунктов с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 57,0 | 57,6 | 58,9 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 22,7 | 22,5 | 22,5 |
|  | доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

### Приложение

к таблице показателей

конечного результата

муниципальной программы

"Организация дорожного

движения и развитие

регулярных перевозок

автомобильным и городским

наземным электрическим

транспортом в городе Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом в городе Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в год по видам транспорта | млн. чел. | решения Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134, от 26 апреля 2016 г. N 67 | P = Pa + Pтрам + Pтрол; Pa,трам,трол = PP + PL; Pр = PPсрбуд x Nбуд + PPсрпят x Nпят + + PPсрвых x Nвых; PPср = (PP1 + PP2 + ... + PPm) / m; | P - общий годовой пассажиропоток; Pa - общий годовой пассажиропоток на автобусных маршрутах; Pтрам - общий годовой пассажиропоток на трамвайных маршрутах; Pтрол - общий годовой пассажиропоток на троллейбусных маршрутах; Pp - годовой пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам; PL - годовой пассажиропоток с использованием проездных документов, количество поездок определяется в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной статистики от 7 августа 2013 г. N 312 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта"; KLij - количество поездок за месяц, принимаемое в i-й расчетный период по данным последнего обследования пассажиропотока; j - вид проездного документа; PPсрбуд - средний суточный пассажиропоток в будние дни; PPсрпят - средний суточный пассажиропоток в пятничные и предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни; PPсрвых - суточный пассажиропоток в выходные и нерабочие праздничные дни; PPср - средний суточный пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам, по итогам проведенных обследований за год; PP1 + PP2 + ... + PPm - суточный пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам, по итогам каждого проведенного обследования пассажиропотока за год; m - количество обследований пассажиропотока в году; Lijбуд - суточный пассажиропоток в будние дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Lijпят - суточный пассажиропоток в пятничные и предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Lijвых - суточный пассажиропоток в выходные дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Nбуд - количество будних дней в году; Nпят - количество пятничных и предшествующих нерабочим праздничным дням рабочих дней в году; Nвых - количество выходных и нерабочих праздничных дней в году; QLij - количество реализованных льготных проездных документов для проезда в транспорте в i-й расчетный период; n - количество расчетных периодов между обследованиями пассажиропотока. В качестве расчетного периода принимается календарный месяц. Расчетные периоды при проведении весеннего и осеннего обследования пассажиропотока: i = 1 - период от начала года до последнего числа месяца, предшествующего месяцу первого обследования пассажиропотока в текущем году, расчет проводится по данным последнего обследования пассажиропотока в предыдущем периоде; i = 2, 3..., n - 1 - период от первого числа месяца обследования пассажиропотока до последнего числа месяца, предшествующего месяцу следующего обследования; i = n - период от первого числа месяца последнего обследования пассажиропотока в текущем году до конца года | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | км/ч | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 |  | Vср(а, трам, трол) - средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Sфакт(а, трам, трол) - фактический пробег (отдельно по каждому виду транспорта); Тобщ(а, трам, трол) - фактический объем транспортной работы (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети | % | - | ДТСОДД = КС x 100 / К | ДТСОДД - доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; КС - количество технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; К - общее количество технических средств организации дорожного движения | КС - по данным контрактов, заключенных на содержание технических средств организации дорожного движения; К - по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСВН = КС x 100 / К | ДТСВН - доля технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; КС - количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; К - общее количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | КС - по данным контрактов, заключенных на содержание видеонаблюдения и управления дорожным движением; К - по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми | чел. | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. N 647 "Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий", решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (с изм.) | - | - | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | балл | Постановление администрации города Перми от 2 декабря 2014 г. N 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города | % | - | ДПОб = ППОДД x 100 / П | ДПОб. - доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения; ППОДД - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная актуальными проектами организации дорожного движения; П - общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ППОДД - по данным проектов организации дорожного движения; П - по данным управления внешнего благоустройства и МКУ "Пермблагоустройство" (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города | % | - |  | ДПРеал - доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; ППОДД - площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; П - общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ПРеал.ПОДД - на основании данных об исполнении контрактов, заключенных на комплексную реализацию проектов организации дорожного движения; П - по данным управления внешнего благоустройства и МКУ "Пермблагоустройство" (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Удельный вес обустроенных светофорных объектов, от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | - | УВо = Ко / Кпл x 100 | УВо - удельный вес обустроенных светофорных объектов; Ко - количество обустроенных светофорных объектов на улично-дорожной сети; Кпл - количество запланированных к обустройству светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | Ко - по данным контрактов; Кпл - по данным утвержденной муниципальной программы | по данным бухгалтерской отчетности | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % |  | Дпм = Копм x 100 / Кпм | Копм - количество организованных парковочных мест; Кпм - общее количество парковочных мест в зоне платной парковки, утвержденных проектами организации дорожного движения | Кпм - по данным актуальных проектов организации дорожного движения Копм - по данным МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | запрос исходных данных | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Пермской городской Думы N 67 принято 26.04.2016, а не 23.08.2016.. |
| 11 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в год по видам транспорта | млн. пассажиров | решения Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134, от 23 августа 2016 г. N 67 | P = Pa + Pтрам + Pтрол; Pa,трам,трол = PP + PL; Pр = PPсрбуд x Nбуд + PPсрпят x Nпят + PPсрвых x Nвых; PPср = (PP1 + PP2 + ... + PPm) / m; | Р - общий годовой пассажиропоток; Pa - общий годовой пассажиропоток на автобусных маршрутах; Pтрам - общий годовой пассажиропоток на трамвайных маршрутах; Pтрол - общий годовой пассажиропоток на троллейбусных маршрутах; Pр - годовой пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам; PL - годовой пассажиропоток с использованием проездных документов, количество поездок определяется в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной статистики от 7 августа 2013 г. N 312 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта"; KLij - количество поездок за месяц, принимаемое в i-й расчетный период по данным последнего обследования пассажиропотока; j - вид проездного документа; PPсрбуд - средний суточный пассажиропоток в будние дни; PPсрпят - средний суточный пассажиропоток в пятничные и предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни; PPсрвых - суточный пассажиропоток в выходные и нерабочие праздничные дни; PPср - средний суточный пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам, по итогам проведенных обследований за год; PP1 + PP2 + ... + PPm - суточный пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам, по итогам каждого проведенного обследования пассажиропотока за год; m - количество обследований пассажиропотока в году; Lijбуд - суточный пассажиропоток в будние дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Lijпят - суточный пассажиропоток в пятничные и предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Lijвых - суточный пассажиропоток в выходные дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Nбуд - количество будних дней в году; Nпят - количество пятничных и предшествующих нерабочим праздничным дням рабочих дней в году; Nвых - количество выходных и нерабочих праздничных дней в году; QLij - количество реализованных льготных проездных документов для проезда в транспорте в i-й расчетный период; n - количество расчетных периодов между обследованиями пассажиропотока. В качестве расчетного периода принимается календарный месяц. Расчетные периоды при проведении весеннего и осеннего обследования пассажиропотока: i = 1 - период от начала года до последнего числа месяца, предшествующего месяцу первого обследования пассажиропотока в текущем году, расчет проводится по данным последнего обследования пассажиропотока в предыдущем периоде; i = 2, 3..., n - 1 - период от первого числа месяца обследования пассажиропотока до последнего числа месяца, предшествующего месяцу следующего обследования; i = n - период от первого числа месяца последнего обследования пассажиропотока в текущем году до конца года | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | год | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 | СРсс = Тг - ГВср | ГВср - средний год выпуска (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); (ГВ1 + ГВ2 + ... - сумма годов выпуска всех транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду транспорта); Ктр - общее количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду транспорта); СРсс - средний срок службы транспортных средств (отдельно по каждому виду транспорта); Тг - текущий год | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | определяется исходя из данных, указанных в паспорте транспортных средств, осуществляющих перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 |  | РД - регулярность движения (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Ррег - количество фактически выполненных регулярных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рвып - количество фактически выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Регулярным считается выполненный рейс, если при его выполнении отклонение от утвержденного расписания движения на маршруте составляет не более +5/-5 минут для не менее 50% остановочных пунктов по маршруту следования | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 |  | Вфакт - фактически выполненные рейсы (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Рвып - количество выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рплан - количество плановых рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Выполненным считается рейс, выполненный от начального до конечного остановочного пункта, при следующих условиях: наличия данных о прохождении маршрутным транспортным средством начального и конечного остановочных пунктов; наличие данных о прохождении более 50% остановочных пунктов по утвержденному маршруту следования; отклонение от утвержденного расписания на маршруте составляет не более +20/-5 минут; отсутствие отклонений от установленного маршрута следования, которые не согласованы водителем маршрутного транспортного средства с диспетчером подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципального учреждения, исполняющего функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; отсутствие случаев проезда остановочного пункта без осуществления посадки-высадки пассажиров | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 |  | t(а, трам, трол) - доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Тн(а, трам, трол) - количество транспортных средств с низким расположением пола (отдельно по каждому виду транспорта); Тоб(а, трам, трол) - общее количество транспортных средств (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 |  | Эср - экологический класс автотранспортных средств, (Экл1 + Экл2 + Эклn) - сумма значений (показателей) экологического класса автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, Кавт - общее количество автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | определяется исходя из данных, указанных в паспорте транспортных средств, осуществляющих перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. В случае если экологический класс не указывается в паспорте транспортного средства, считать его равным "Евро 0" | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок | % | - | Дсубмарш = Ксубмарш / Омарш | Ксубмарш - количество субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов, единиц; Омарш - общее количество автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, единиц | ДДиТ | отчет по действующим договорам о предоставлении субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Минимальный объем транспортной работы городского электрического наземного транспорта, в год | час | решение Пермской городской Думы от 1 февраля 2011 г. N 7 | Минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте рассчитывается по формуле: Общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по маршрутам регулярных перевозок городским электрическим транспортом, включенным в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 22.03.2017 N 210 (далее - Документ планирования), рассчитывается по формуле: | Pi - годовой пассажиропоток на i-м маршруте, рассчитанный на основании данных учета фактического числа перевезенных пассажиров с использованием АСУП, применяемой на территории города Перми, до внедрения АСУП - по данным последнего обследования пассажиропотока; ti/60 - время одного рейса на i-м маршруте, выраженное в часах, в соответствии с паспортом маршрута; nk - нормативная заполняемость рационального транспортного средства k-го типа на i-м маршруте (nk = Nk x 0,5 - для транспортных средств большой вместимости, nk = Nk x 0,75 - для транспортных средств малой и средней вместимости, где Nk - нормативная вместимость транспортного средства k-го типа); ki - коэффициент сменяемости на i-м маршруте (ki = 1, если ti <= 40 мин., ki = ti / 40, если ti > 40 мин.); ПОР - общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по всем маршрутам регулярных перевозок, включенным в Документ планирования; ПОРi - минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте; m - количество маршрутов | ДДиТ | отчет об эксплуатационных показателях городского электрического транспорта, предоставляемый центральной диспетчерской службой МКУ "Городское управление транспорта" | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Размер тарифа на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | руб. | решение Пермской городской Думы от 1 февраля 2011 г. N 7 | Тр = СТР / Прасч | Тр - расчетный тариф на одну перевозку пассажира на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам для определенного вида транспорта; СТР - общая стоимость транспортной работы на определенном виде транспорта; Прасч - расчетный годовой поток пассажиров на соответствующем виде транспорта, рассчитанный на основании данных учета фактического числа перевезенных пассажиров с использованием АСУП, применяемой на территории города Перми, до внедрения АСУП - по данным последнего на момент расчета тарифов обследования пассажиропотока и прогнозом его изменения вследствие проведения администрацией города Перми организационных мероприятий в период предполагаемого действия утверждаемого тарифа. Тариф на перевозку одного пассажира на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам принимается равным расчетному тарифу (с округлением до целых рублей в соответствии с математическими правилами) | ДДиТ | данные ДДиТ, коммерческие предложения сторонних организаций | не чаще чем один раз в год (не позднее 30 декабря) |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ "Гортранс" | балл | Постановление администрации города Перми от 2 декабря 2014 г. N 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями | % | расчетный метод | Н = КН x 100% / ОК | Н - доля остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями, %; КН - количество остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям, ед.; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми, ед. | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 22 | Доля обустроенных остановочных пунктов с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | % | расчетный метод | Н = КН x 100% / ОК | Н - доля обустроенных остановочных пунктов в соответствии с нормативными требованиями, %; КН - количество остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям, ед.; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми, ед. | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.. |
| 26 | Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | расчетный метод | Н = КП x 100% / ОК | Н - доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, %; КП - количество остановочных павильонов, установленных на остановочных пунктах, ед.; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми, ед. | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 27 | Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | расчетный метод | Н = КТ x 100% / ОК | Н - доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, %; КТ - количество информационных табличек, установленных на остановочных пунктах, ед.; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми, ед. | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов; выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта | ежеквартально |
| 28 | Доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | расчетный метод | Н = КС x 100% / ОКР | Н - доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, %; КС - количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, ед.; ОКР - общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми, ед. | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов по заданию ДНД | ежегодно, ежеквартально |
| 29 | Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | расчетный метод | Н = КРП x 100% / ОКР | Н - доля остановочных пунктов, подлежащих ремонту, %; КРП - количество отремонтированных остановочных пунктов по заданию ДНД, ед.; ОКР - общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми, ед. | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов по заданию ДНД | ежеквартально, ежегодно |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом

в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Совершенствование организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной

программы "Организация дорожного движения и развитие

регулярных перевозок автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2016 N 1202; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.04.2017 N 267, от 31.05.2017 N 423, от 05.07.2017 N 512, от 29.09.2017 N 784)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию дорожных знаков | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. шт. | 30,414 |  | 19288,5 |
| 1.1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 62 |  | 5227,530 |
|  |  | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 158 |  | 10707,870 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ "ПермДДД" | 01.04.2017 | 31.10.2017 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки краской | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 31.10.2017 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв.м | 83,0 |  | 21605,6 |
|  |  | МКУ "ПермДДД" | 01.04.2017 | 31.10.2017 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки термопластическими материалами | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 31.10.2017 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластическими материалами | тыс. кв.м | 33,732 |  | 31643,7 |
| 1.1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ "ПермДДД" | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество актов приемки выполненных работ по установке столбиков сигнальных гибких | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | шт. | 1371 |  | 554,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксации | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов фото-, видеофиксации, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, находящихся на содержании | ед. | 61 |  | 6465,8 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 77 |  | 6835,3 |
| 1.1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 |  | 1300,0 |
| 1.1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2758,3 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 3 |  | 290,6 |
| 1.1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город" | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город", находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город", находящихся на содержании | ед. | 124 |  | 1157,2 |
| 1.1.1.1.1.11 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ "ПермДДД" | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 1 |  | 0,0 |
|  |  |  | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | шт. | 150000 |  | 150,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,4 |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение функций заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ПермДДД" | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30097,173 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Обследование дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 30.06.2017 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в весенний период | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в осенний период | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30097,173 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30097,173 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по разработке (актуализации) проектов организации дорожного движения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 |  | 983,295 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом) | тыс. кв. м | 3839,6 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота и стоянки городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.11.2017 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота и стоянки городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 3 |  | 600,000 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) дорожных знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 1366 |  | 6325,0 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) искусственных неровностей | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 703,0 |  | 2861,1 |
| 1.1.1.3.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных пешеходных ограждений | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) барьерных дорожных, пешеходных ограждений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м | 200 |  | 669,072 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений | м | 4800 |  | 6399,600 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) безбарьерных ограждений | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 622 |  | 947,800 |
| (п. 1.1.1.3.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) направляющих устройств | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 123 |  | 991,8 |
| 1.1.1.3.1.6 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1874,000 |
| (п. 1.1.1.3.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2017 N 267) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.7 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 30.06.2017 | количество актов приемки выполненных работ по модернизации пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 6 |  | 2925,400 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 15 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6829,073 |
| (п. 1.1.1.3.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.8 | Развитие системы видеонаблюдения и фото-, видеофиксации на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество реализованных проектов по модернизации комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 179449,3 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 210855,440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23977,067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 210855,440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23977,067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.4 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на организацию обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 30.10.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на установку (приобретение, изготовление) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов на дооборудование и ремонт светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.2 | Выполнение работ по установке светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми (в том числе их приобретение и изготовление) | МКУ "ПермДДД" | 01.08.2017 | 30.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по установке (приобретению, изготовлению) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество вновь установленных (в том числе приобретенных и изготовленных) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 5411,259 |
| (п. 1.1.1.4.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.3 | Выполнение работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 30.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество дооборудованных и отремонтированных светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2803,000 |
| (п. 1.1.1.4.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.4 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8214,259 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.4.2 | Реконструкция светофорных объектов Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8214,259 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | Организация контроля парковочного пространства | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по мониторингу использования парковочного пространства автопатрулями на улично-дорожной сети города | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 2 |  | 3100,0 |
|  |  | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 4 |  | 2464,0 |
| 1.1.1.5.1.2 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | бюджет города Перми | 31665,6 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37229,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37229,6 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 394380,872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 207502,499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 394380,872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 207502,499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом

в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Приоритетное развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми" муниципальной программы "Организация

дорожного движения и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2016 N 1202; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.04.2017 N 267, от 31.05.2017 N 423, от 05.07.2017 N 512, от 29.09.2017 N 784)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Получение актов о фактически выполненном объеме транспортной работы от перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов о фактически выполненном объеме транспортной работы перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ед. | 348 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 29 | бюджет города Перми | 107474,500 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107474,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Предоставление отчетов МКУ "Гортранс" о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по автобусным маршрутам регулярных перевозок | МКУ "Гортранс" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество отчетов МКУ "Гортранс" о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по автобусным маршрутам регулярных перевозок | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.2.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 36,6 | бюджет города Перми | 176111,282 |
| (п. 1.2.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 176111,282 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Получение актов о фактически выполненном объеме транспортной работы от перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов о фактически выполненном объеме транспортной работы перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ед. | 180 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | 01.10.2017 | 31.12.2017 | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | бюджет города Перми | 549923,700 |
| (п. 1.2.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 549923,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Предоставление отчетов МКУ "Гортранс" о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по маршрутам регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | МКУ "Гортранс" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество отчетов МКУ "Гортранс" о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по маршрутам регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.4.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел. | 6,7 | бюджет города Перми | 37314,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37314,0 |
| ##### 1.2.1.1.5 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | Заключение муниципального контракта на проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных контрактов на проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.5.2 | Получение заключения аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 110,0 |
| (п. 1.2.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 110,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.6 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | Предоставление отчетов МКУ "Гортранс" о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов | МКУ "Гортранс" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество отчетов МКУ "Гортранс" о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.6.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество реализованных льготных проездных документов (пополнений льготных проездных документов) в год | тыс. шт. | 469,5 | бюджет города Перми | 340047,100 |
|  |  |  |  |  | количество реализованных льготных проездных документов (пополнений льготных проездных документов) в год (невыполнение показателя за 2016 год) | тыс. шт. | 32,7 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 |
| (п. 1.2.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 373385,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 340047,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.7 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | Предоставление отчетов МКУ "Гортранс" о работе перевозчиков по маршрутам в новогоднюю ночь 1 января 2017 г. | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество отчетов МКУ "Гортранс" о работе перевозчиков по маршрутам в новогоднюю ночь 1 января 2017 г. | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки в новогоднюю ночь | ед. | 54 | бюджет города Перми | 389,230 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 389,230 |
| ##### 1.2.1.1.8 | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города Перми по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города Перми по регулируемым тарифам | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города Перми по регулируемым тарифам | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 9812,018 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9812,018 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254520,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1221181,830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МКУ "Гортранс" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34229,768 |
| (п. 1.2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | Организация проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием электронных проездных документов | МКУ "Гортранс" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество автоматизированных систем учета пассажиропотока | ед. | 1 | бюджет города Перми | 82,216 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | шт. | 65444 | бюджет города Перми | 4644,800 |
|  |  |  |  |  | количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год | тыс. шт. | 295,2 | бюджет города Перми | 11907,837 |
| (п. 1.2.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МКУ "Гортранс" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество часов информирования посредством электронных информационных табло | час | 174591 | бюджет города Перми | 835,416 |
|  |  |  |  |  | количество часов информирования с использованием сети Интернет (интернет-сайты учреждения: www.gortransperm.ru, www.map.gortransperm.ru, www.m.gortransperm.ru) | час | 23652 | бюджет города Перми | 18,973 |
|  |  |  |  |  | количество часов информирования путем функционирования телефона "горячая линия" | час | 6935 | бюджет города Перми | 155,717 |
|  |  |  |  |  | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. | 2835 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | Осуществление централизованного управления движением автомобильного и наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах города Перми и контроля за соблюдением перевозчиками условий договоров на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми | МКУ "Гортранс" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5883,932 |
| (п. 1.2.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | Осуществление контроля за соблюдением перевозчиками условий договоров на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок города Перми | МКУ "Гортранс" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | бюджет города Перми | 0,0 |
| (п. 1.2.1.2.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57758,659 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57758,659 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312279,189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1278940,489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33378,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Обустройство остановочных пунктов (площадок) | ДДиТ | 01.04.2017 | 30.06.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов (площадок) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.05.2017 | 31.07.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на обустройство остановочных пунктов (площадок) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.08.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных пунктов (площадок) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 31.08.2017 | количество новых остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 5 | бюджет города Перми | 3278,300 |
| (п. 1.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | Изготовление и установка остановочных павильонов | ДДиТ | 01.05.2017 | 01.09.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.10.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление и установку остановочных павильонов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 30.10.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.11.2017 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 32 | бюджет города Перми | 4955,600 |
| (п. 1.2.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8233,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | бюджет города Перми | 2490,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 16 |  | 507,900 |
| (п. 1.2.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | бюджет города Перми | 2968,700 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 19 | бюджет города Перми | 417,800 |
| (п. 1.2.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | бюджет города Перми | 2256,0 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | бюджет города Перми | 3498,900 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 24 | бюджет города Перми | 470,800 |
| (п. 1.2.2.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2017 N 423) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 200 | бюджет города Перми | 3846,500 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми | 331,500 |
| (п. 1.2.2.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | бюджет города Перми | 2575,6 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 4228,310 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 92 | бюджет города Перми | 1571,890 |
| (п. 1.2.2.1.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды города Перми | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 11 | бюджет города Перми | 111,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 16,9 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25291,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33525,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33525,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2017 N 512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1345804,889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1312466,189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.09.2017 N 784) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |