Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2016 г. N 908

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210,

от 01.03.2017 N 151, от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460,

от 12.07.2017 N 527, от 16.08.2017 N 624)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2015 г. N 845 "Об утверждении муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми";

от 20 октября 2015 г. N 855 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми";

от 3 декабря 2015 г. N 1019 "О внесении изменений в муниципальные программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2014 N 750, "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 855";

от 17 декабря 2015 г. N 1073 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 855";

от 18 декабря 2015 г. N 1085 "О внесении изменений в муниципальную программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 845";

от 14 апреля 2016 г. N 261 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 855";

от 27 апреля 2016 г. N 284 "О внесении изменений в муниципальную программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 845";

от 7 июня 2016 г. N 389 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 855";

от 21 июня 2016 г. N 429 "О внесении изменений в муниципальную программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 845";

от 5 июля 2016 г. N 468 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 855";

от 5 августа 2016 г. N 561 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 855";

от 12 сентября 2016 г. N 674 "О внесении изменений в муниципальную программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 845";

от 19 сентября 2016 г. N 706 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 855".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2016 N 908

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210,

от 01.03.2017 N 151, от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460,

от 12.07.2017 N 527, от 16.08.2017 N 624)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ) |  |  |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" (далее - МКУ "СОИИ"); муниципальное казенное учреждение "Городская коммунальная служба" (далее - МКУ "ГКС"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БпНЛ"); департамент социальной политики администрации города Перми (далее - ДСП); управление жилищных отношений администрации города Перми (далее - УЖО); администрация Ленинского района города Перми, администрация Свердловского района города Перми, администрация Мотовилихинского района города Перми, администрация Дзержинского района города Перми, администрация Индустриального района города Перми, администрация Кировского района города Перми, администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210, от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | настоящая программа направлена на достижение целей и показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План СЭР). В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Задачи и мероприятия программы направлены на реализацию Плана СЭР. Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственной сферы. Протяженность водопроводных сетей составляет 1182,44 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64%) и стали (34%), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет около 2%. Износ водопроводных сетей составляет около 76%. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1122,14 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80%). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии - износ магистральных коллекторов составляет 80%. В настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. Состояние сферы обращения с отходами: ежегодно на территории города Перми образуется порядка 300 тыс. т твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение бремени расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3% до 15-20%, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. За период 2013-2015 годов на территории города Перми с несанкционированных свалок ликвидировано около 75 тыс. т отходов. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. В городе Перми созданы и функционируют 37 информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров города Перми (в 2015 году открыт новый центр в поселке Новые Ляды). За время их существования предоставлено более 12500 консультаций гражданам. Увеличивается доля удовлетворительно решенных проблем при консультировании - в 2016 году при проведении консультаций в 90% случаев была оказана практическая помощь в решении возникших проблем. На базе информационно-консультационных пунктов формируются полноценные отраслевые центры общественного контроля, которые становятся действенным механизмом, влияющим на ситуацию во взаимоотношениях с управляющими многоквартирными домами (далее - МКД) организациями, инструментом защиты законных прав и интересов собственников помещений. Таким образом, планируется продолжать поддержку сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров города Перми. В сфере управления МКД остаются объективно существующие проблемы долгосрочного характера, а также появляются новые: не задействован в полной мере институт собственников помещений в качестве заказчика работ и услуг; неэффективно работают советы МКД и их председатели в связи с отсутствием опыта работы, правовой неграмотностью, общей неподготовленностью и социальной пассивностью населения в вопросах участия в управлении МКД, принятии решений, касающихся общего имущества в МКД и оплаты жилищных и коммунальных услуг; недостаточно эффективны механизмы контроля за деятельностью управляющих МКД организаций со стороны жителей и органов местного самоуправления, конфликтность в отношениях собственников с управляющими компаниями и собственников внутри товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), что создает предпосылки для социальной нестабильности; ускоренная трансформация законодательства, требующая постоянной разъяснительной работы с населением, в том числе упреждающего характера - вопросы, связанные с новыми правилами проведения капитального ремонта, организации сбора и вывоза отходов и раскрытия информации. В целях реализации на территории города Перми эффективных коммуникационных ресурсов для взаимодействия власти с населением на территории города в 2017-2019 годах планируется продолжить практику взаимодействия с населением через информационно-консультационные пункты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (часть 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. N 12, и осуществление муниципального жилищного контроля (статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Перми, утвержденным Постановлением администрации города Перми от 30 июля 2013 г. N 625, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. Содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. N 304-ПК "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края" создана новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми. Всего в городе 6240 многоквартирных домов, из них 609 многоквартирных домов признаны аварийными, 169 многоквартирных домов, в которых менее 3 квартир, 15 многоквартирных домов блочной застройки и 11 многоквартирных домов с процентом износа выше 70%, с 2013 по 2016 годы отремонтировано 500 многоквартирных домов, в 418 многоквартирных домах собственники помещений приняли решение о переносе срока проведения капитального ремонта в период с 2018 по 2020 годы, на период с 2018 по 2020 годы запланировано отремонтировать 900 многоквартирных домов. В период с 2017 по 2019 годы планируется отремонтировать 540 многоквартирных домов из 3490 (запланированных в рамках исполнения региональной программы капитального ремонта) |  |  |
| 6 | Цель программы | создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. 1.1.1. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры. 1.1.2. Повышение эффективности системы теплоснабжения города Перми. 1.1.3. Обеспечение теплоснабжением потребителей Свердловского района города Перми. 1.1.4. Преобразование территории набережной реки Камы. 1.2. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. 1.2.1. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства. 1.3. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. 1.3.1. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД. 1.3.2. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля. 1.3.3. Повышение уровня благоустройства территории города Перми. 1.4. Содержание объектов инженерной инфраструктуры. 1.4.1. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры. 1.5. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми. 1.5.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1483619,879 | 940584,658 | 783637,758 |
|  | бюджет города Перми | 543328,475 | 623626,500 | 466679,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 112953,435 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 373875,082 | 357964,200 | 201017,300 |
|  | бюджет города Перми | 262145,000 | 357964,200 | 201017,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 111730,082 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 17455,278 | 17543,500 | 17543,500 |
|  | бюджет города Перми | 17455,278 | 17543,500 | 17543,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 145619,024 | 137079,900 | 137079,900 |
|  | бюджет города Перми | 145451,024 | 137079,900 | 137079,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 47075,802 | 43639,700 | 43639,700 |
|  | бюджет города Перми | 46535,999 | 43639,700 | 43639,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 899594,693 | 384357,358 | 384357,358 |
|  | бюджет города Перми | 71741,174 | 67399,200 | 67399,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 515,550 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 64,9 | 65 | 65,1 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | итого | 373875,082 | 357964,200 | 201017,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 262145,000 | 357964,200 | 201017,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 111730,082 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры | итого | 322595,618 | 320964,200 | 201017,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 210883,400 | 320964,200 | 201017,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 111712,218 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Повышение эффективности системы теплоснабжения города Перми |  | 30096,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей Свердловского района города Перми |  | 8364,900 | 37000,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы | итого | 12818,064 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 12800,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 17,864 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами | бюджет города Перми | 17455,278 | 17543,500 | 17543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  | 17455,278 | 17543,500 | 17543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми | итого | 145619,024 | 137079,900 | 137079,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 145451,024 | 137079,900 | 137079,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  | 3075,200 | 2013,200 | 2013,200 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  | 67375,824 | 60066,700 | 60066,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми | итого | 75168,000 | 75000,000 | 75000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 75000,000 | 75000,000 | 75000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры | итого | 47075,802 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 46535,999 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры | итого | 47075,802 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 46535,999 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подпрограмма. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | итого | 899594,693 | 384357,358 | 384357,358 |
|  |  | бюджет города Перми | 71741,174 | 67399,200 | 67399,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 515,550 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
| (п. 1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | итого | 899594,693 | 384357,358 | 384357,358 |
|  |  | бюджет города Перми | 71741,174 | 67399,200 | 67399,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 515,550 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
| (п. 1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1483619,879 | 940584,658 | 783637,758 |
|  |  | бюджет города Перми | 543328,475 | 623626,500 | 466679,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 112953,435 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1483619,879 | 940584,658 | 783637,758 |
|  |  | бюджет города Перми | 543328,475 | 623626,500 | 466679,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 112953,435 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Модернизация и комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Заозерье для земельных участков многодетных семей | ДЖКХ | заключенный муниципальный контракт на строительство сетей | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 46857,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, 1 этап | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 54913,300 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная ПСД (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7677,283 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54534,283 | 54913,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46857,000 | 54913,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7677,283 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми | ДЖКХ | акт выполненных работ по строительству 2 очереди канализационной сети | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 24937,498 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6313,127 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору за строительством 2 очереди канализационной сети | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 62,502 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству 1 очереди канализационной сети (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 193,243 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31506,370 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6506,370 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | ДЖКХ | протяженность построенных сетей | п. км | - | 7,7 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 32455,500 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт по авторскому надзору | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 64,900 | 0,000 |
|  |  |  | подготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию | ед. | - | 2 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 853,800 | 0,000 |
|  |  |  | откорректированная ПСД (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1757,943 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1757,943 | 33374,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 33374,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1757,943 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми | ДЖКХ | протяженность построенной сети | п. км | - | 3,2 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 15274,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт по авторскому надзору | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 44,300 | 0,000 |
|  |  |  | подготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 182,600 | 0,000 |
|  |  |  | откорректированная ПСД (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1384,522 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1384,522 | 15500,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 15500,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1384,522 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми | ДЖКХ | разработанная ПСД пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 7955,818 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству 3-й очереди (1 этап) <*> | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 66486,382 | 100502,500 | 122500,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по строительству 3-й очереди (2 этап) <*> | ед. | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | разработанное ТЭО (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4470,357 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78912,557 | 100502,500 | 122500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 74442,200 | 100502,500 | 122500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4470,357 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми | ДЖКХ | акт выполненных работ (1 очередь) (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 48394,083 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 297,362 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | журнал авторского надзора | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная ПСД | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1769,538 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ (2 очередь) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 34448,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 50460,983 | 34448,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2066,900 | 34448,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 48394,083 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7 | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 куб. м на территории насосной станции "Заречная" города Перми | ДЖКХ | акт ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3596,336 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3596,336 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 222152,994 | 238738,900 | 122500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 148366,100 | 238738,900 | 122500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 73786,894 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | ДЖКХ | протяженность построенных газопроводов | км | 0,0 | 27,5 | 15,9 | бюджет города Перми | 43898,900 | 66482,000 | 62723,200 |
|  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов на строительство газопроводов | ед. | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность построенных газопроводов (невыполнение показателя за 2016 год) | км | 2,9 | 0,0 | 0,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 36635,931 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 80534,831 | 66482,000 | 62723,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43898,900 | 66482,000 | 62723,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 36635,931 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 80534,831 | 66482,000 | 62723,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43898,900 | 66482,000 | 62723,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 36635,931 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.1.1.3 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | ДЖКХ | количество получателей поддержки газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | чел. | 51 | 51 | 51 | бюджет города Перми | 4080,000 | 4080,000 | 4080,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 | 4080,000 | 4080,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 | 4080,000 | 4080,000 |
| #### 1.1.1.4 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | объекты водоснабжения, водоотведения | кв. м | 157466,23 | 157466,23 | 157466,23 | бюджет города Перми | 2029,600 | 2029,600 | 2029,600 |
|  |  |  | объекты газоснабжения | кв. м | 833307 | 833307 | 833307 | бюджет города Перми | 6407,700 | 6407,700 | 6407,700 |
| (п. 1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8437,300 | 8437,300 | 8437,300 |
| 1.1.1.4.2 | Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 59 | 29 | 28 | бюджет города Перми | 6101,100 | 3226,000 | 3276,800 |
|  |  |  | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1289,393 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7390,493 | 3226,000 | 3276,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6101,100 | 3226,000 | 3276,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1289,393 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 15827,793 | 11663,300 | 11714,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14538,400 | 11663,300 | 11714,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1289,393 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 322595,618 | 320964,200 | 201017,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 210883,400 | 320964,200 | 201017,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 111712,218 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Повышение эффективности системы теплоснабжения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение компенсации финансовых убытков теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Возмещение недополученных доходов ООО "ТС Кондратово" | ДЖКХ | соглашение о возмещении недополученных доходов за 2016 г. хозяйствующему субъекту ООО "ТС Кондратово" | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 30096,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30096,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30096,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30096,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | ДЖКХ | разработанная ПСД | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3681,600 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 33318,400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 37000,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 37000,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Обеспечение котельной поселка Новые Ляды вторым независимым источником электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Технологическое присоединение котельной поселка Новые Ляды ко второму независимому источнику электроснабжения | ДЖКХ | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8364,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | - | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8364,900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8364,900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8364,900 | 37000,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Капитальный ремонт набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | ДЖКХ | акт выполненных работ | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 12800,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 17,864 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12818,064 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12800,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 17,864 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12818,064 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12800,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 17,864 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12818,064 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12800,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 17,864 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 373875,082 | 357964,200 | 201017,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 262145,000 | 357964,200 | 201017,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 111730,082 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 1.1

"Модернизация и комплексное

развитие систем коммунальной

инфраструктуры" муниципальной

программы "Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364,

от 12.07.2017 N 527)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сети водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона "Заозерье" для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие централизованного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье Орджоникидзевского района города Перми. В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" земельные участки для индивидуального жилищного строительства, подлежащие включению в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, должны соответствовать требованиям о наличии инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; Закон Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание возможности подключения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Заозерье к системам водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | до 300 куб. м/сут. |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 110300,615 |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 853,032 |  | 54534,283 | 54913,300 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, ед. | 1 |  |  |  |
|  |  | муниципальный контракт на разработку ПСД, ед. | 1 |  |  |  |
|  |  | разработанная ПСД на строительство водопроводной и канализационной сети, ед. |  |  | 1 |  |
|  |  | промежуточный акт выполненных работ, ед. |  |  | 1 |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  | 6,6 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | построенные сети водоснабжения и водоотведения для земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в микрорайоне Заозерье |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в стадии разработки |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД, в том числе выполнение землеустроительных работ, получение положительного заключения государственной экспертизы |  |  | 2015-2017 |  |
|  |  | строительство новых сетей |  |  | 2018 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | канализационные сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство канализационной сети в микрорайоне "Кислотные дачи" Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время 400 жилых домов индивидуальной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми не обеспечены услугой централизованного водоотведения |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоотведения от жилых домов индивидуальной застройки микрорайона Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | до 300 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2012-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2012-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 55644,516 |  |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 9844,470 | 10559,734 | 307,123 | 3426,819 | 31506,370 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
|  |  | разработанная ПСД, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км | 0,8 | 3,1 | 2,8 | 3,9 | 7,5 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | обеспечение территории индивидуальной застройки микрорайона Кислотные дачи возможностью приема канализационных стоков в объеме 300 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 19 августа 2013 г. N 59-1-5-0308-13 на ПСД |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | выполнение работ по благоустройству территории |  |  |  | 2017 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2012-2017 |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Висим" Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие централизованного водоснабжения на части территории микрорайона Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение централизованным водоснабжением 250 жилых домов индивидуальной застройки в микрорайоне Висим |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 5000 куб. м/сут. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 35132,143 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 1757,943 |  | 33374,200 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2017 |  | 2018 |
|  |  | выполненные землеустроительные работы, ед. | 1 |  |  |
|  |  | откорректированная ПСД (в том числе заключение государственной экспертизы), ед. | 1 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  | 7,7 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенная в эксплуатацию сеть холодного водоснабжения |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 5 июля 2010 г. N 47/100 на ПСД |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  | 2016-2017 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2018 |  |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети (микрорайон Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для населения микрорайона индивидуальной жилищной застройки для обеспечения возможности подключения к источнику централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 5000 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2011 годы; 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 28340,424 |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 10706,140 | 650,453 | 98,409 | 1384,522 | 15500,900 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2010 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | акт выполненных работ по инженерно-экологическим изысканиям, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  |  | 3,2 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | построенные водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 29 сентября 2009 г. N 31/09 на ПСД |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2009-2011 |  |  |
|  |  | выполнение землеустроительных работ, корректировка проектно-сметной документации, получение заключения экспертизы |  |  | 2016-2017 |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, проведение технической инвентаризации |  |  | 2018 |  |  |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | расширение и реконструкция канализации (3 очередь) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности приема канализационных стоков от территорий перспективной застройки, расположенных в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение условий для развития территорий перспективной застройки города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | прием и транспортировка канализационных стоков в объеме до 45000 куб. м/сут. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | срок ввода в эксплуатацию будет определен после завершения комплекса работ по проектированию объекта |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 301915,057 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 78912,557 | 100502,500 | 122500,000 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | разработанное технико-экономическое обоснование, ед. | 1 |  |  |
|  |  | разработанная ПСД, ед. | 1 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км | значение будет уточнено после разработки ПСД | значение будет уточнено после разработки ПСД | значение будет уточнено после разработки ПСД |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | главный разгрузочный коллектор (3 очередь строительства) |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | требуется разработка ПСД |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |
|  |  | разработка технико-экономического обоснования |  |  | 2017 |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  | 2017 |
|  |  | строительство главного разгрузочного коллектора |  |  | 2018 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне "Крым" Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в соответствии с актом проверки соблюдения требований водного законодательства Российской Федерации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Пермскому краю от 26 июня 2007 г. N 08-02/10-07 в настоящее время в микрорайоне Крым Кировского района города Перми очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии, степень очистки сточных вод не отвечает требованиям водного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организация водоотведения жилых домов микрорайона Крым Кировского района города Перми, очистка сточных вод до нормативного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | КНС-1: 2000 куб. м/сут.; КНС-2: 6000 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 188801,308 |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 1780,344 | 3675,645 | 39378,959 | 22287,364 | 36770,013 | 50460,983 | 34448,000 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | муниципальный контракт, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | протяженность сети, п. км |  |  |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  | акт выполненных работ (1 очередь), ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | построенный канализационный коллектор, шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | разработанная ПСД, ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | акт выполненных работ (2 очередь), ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | проложенная канализационная сеть протяженностью 8 п. км, построенный канализационный коллектор |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-сметная документация (далее - ПСД) в стадии корректировки |  |  |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2014 |  |  |
|  |  | строительство сетей водоотведения, реконструкция канализационных напорных станций |  |  |  |  | 2014-2018 |  |  |

#### Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство и реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.1. Обеспечение теплоснабжением потребителей микрорайона Южный |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей в связи с выводом из эксплуатации котельной ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ "Пермское НПО "Биомед" с 2 апреля 2018 г. |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей в связи с выводом из эксплуатации котельной ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ "Пермское НПО "Биомед" с 2 апреля 2018 г. |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 5 МВт (котел мощностью 1 МВт - 1 шт., котел мощностью 2 МВт - 2 шт.) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 37000,000 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 37000,000 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | разработанная ПСД, ед. |  | 1 |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  | 1 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | 2016 - разработка технического задания на проектирование и проектно-сметной документации строительства котельной; 2017 - проведение экспертизы проектно-сметной документации строительства котельной; закупка оборудования и материалов для строительства и прокладки инженерных коммуникаций для котельной; закупка оборудования и материалов для котельной, строительство (начало) блочной модульной газовой котельной мощностью 5 МВт; 2018 - строительство (окончание) и ввод в эксплуатацию блочной модульной газовой котельной мощностью 5 МВт |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | разрабатываются в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2018 |  |
|  |  | строительство блочной модульной котельной |  | 2018 |  |

#### Таблица 8

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайон индивидуальной застройки (микрорайон Новобродовский) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, ул. Смородиновая, ул. Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул. Пасечная, ул. Ландышевая |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми. тыс. руб. | 29412,285 |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 719,927 | 2879,708 |  | 11268,157 | 14544,493 <*> |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | муниципальный контракт на разработку ПСД, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | разработанная ПСД, ед. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | муниципальный контракт, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  |  | 12,0 <*> |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-5-0190-15 от 18 июня 2015 г. на ПСД |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2016-2018 |  |

--------------------------------

<*> Завершение работ возможно при условии дополнительного финансирования из бюджета города Перми

(сноска введена Постановлением Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527)

#### Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Голый Мыс: ул. Уктусская) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: поселок Голый Мыс: ул. Уктусская |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 6324,399 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 160,727 | 375,029 |  | 5788,643 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 |  | 2018 |
|  |  | муниципальный контракт на разработку ПСД, ед. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  |  | 1 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  | 0,8 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-5-0414-14 от 24 декабря 2014 г. на ПСД |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2018 |  |

#### Таблица 10

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Пихтовая Стрелка) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: поселок Пихтовая Стрелка: ул. Киевская, ул. Минская, ул. Вятская, ул. Саперная, ул. 2-я Саперная, ул. Восходящая, ул. Былинная, ул. Посадская, ул. Нектарная, ул. Черничная, ул. Светлая, ул. Лебяжья, Пуховый переулок, Родничковый переулок, Талый переулок |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 35069,479 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 744,256 | 1736,596 | 12951,735 |  | 19636,892 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | муниципальный контракт на разработку ПСД, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | разработанная ПСД, ед. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | муниципальный контракт, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  |  | 6,0 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-5-0422-14 от 25 декабря 2014 г. на ПСД |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  |  |  | 2017 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2018 |  |

#### Таблица 11

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Бахаревский) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Бахаревский: ул. 1-я Бахаревская |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 16529,683 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 484,941 | 1131,529 | 659,324 |  | 14253,889 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2017 |  | 2018 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  |  | 2,5 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-5-0106-15 от 3 апреля 2015 г. на ПСД |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  |  |  | 2017 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2018 |  |

#### Таблица 12

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Налимиха) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (поселок Налимиха) (3 очередь) |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 28083,208 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 4778,347 |  | 23304,861 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2018 |  | 2019 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. | 1 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  | 10,7 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | требуется корректировка ПСД |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  | 2018 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2019 |  |

#### Таблица 13

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Язовая (2 очередь) |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 год |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 18221,500 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 1460,800 | 400,000 |  | 16360,700 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. | 1 |  |  |  |
|  |  | разработанный проект планировки и межевания территории, ед. |  | 1 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  | 4,6 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  |  | 2017 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2019 |  |

#### Таблица 14

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Верхние Муллы) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Верхние Муллы: ул. Пойменная, Открытая 1-я, Открытая 2-я |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2019 год |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 10061,543 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2018 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 200,753 | 468,424 | 576,321 |  | 8816,045 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2018 |  | 2019 |
|  |  | муниципальный контракт на разработку ПСД, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | разработанная ПСД, ед. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | разработанный проект планировки межевания территории, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  |  | 0,6 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 25 декабря 2014 г. N 59-1-5-0421-14 на ПСД |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  |  |  | 2018 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2019 |  |

#### Таблица 15

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Заостровка) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Заостровка: ул. Сорокинская, ул. Сорокинская 2-я, ул. Колхозная 1-я, ул. Новоколхозная, ул. Фоминская |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 49280,948 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 |  | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 1188,331 | 1571,560 | 1304,334 | 14116,355 |  | 31100,368 <*> |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 |  | 2020 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | разработанный проект планировки, ед. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | муниципальный контракт, ед. |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  |  |  | 8,1 <*> |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 24 декабря 2014 г. N 59-1-5-0416-14 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  |  |  |  | 2018 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2019-2020 |  |

--------------------------------

<*> Завершение работ возможно при условии дополнительного финансирования из бюджета города Перми.

#### Таблица 16

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Голый Мыс) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, поселке Голый Мыс |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2018 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2018 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми. тыс. руб. | 12161,973 |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2014 | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми | 1668,431 | 5319,252 | 101,500 | 5072,790 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2010 | 2014 | 2017 | 2018 |
|  |  | муниципальный контракт, ед. | 1 |  |  |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  | 1 |  |  |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  |  | 1 |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  | 6,2 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. N 59-1-5-0235-10 на ПСД |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  |  | 2017 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2014-2018 |  |

#### Таблица 17

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (ул. Бушмакина, 4) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми по ул. Бушмакина, 4 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2901,929 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2010-2012 | 2015 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 273,700 |  | 2628,229 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2010-2012 | 2015 | 2017 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  | 1 |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  | 0,4 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 22 января 2010 г. N 59-1-5-0008-10 на ПСД |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  | 2015 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2016-2017 |  |

#### Таблица 18

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Кислотные дачи: ул. Генерала Доватора, ул. Генерала Ватутина, ул. Волоколамская) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - микрорайон Кислотные дачи: ул. Генерала Доватора, ул. Генерала Ватутина, ул. Волоколамская |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 16276,958 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 487,509 | 1137,522 |  |  |  | 14651,927 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  |  |  | 0,2 | 1,9 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2016-2017 |  |  |

#### Таблица 19

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Кислотные дачи, микрорайон Соцпоселок) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Кислотные дачи, микрорайоне Соцпоселок |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2017 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 8421,684 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1863,727 |  | 1525,238 | 5032,719 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. | 1 |  |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  | 1,1 | 0,6 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. N 59-1-5-0236-10 на ПСД |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | корректировка ПСД |  | 2012 |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2016-2017 |  |  |

#### Таблица 20

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (ул. Загарье 2-я) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - в микрорайоне Загарье: ул. Загарье 2-я |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 5041,328 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 252,363 | 588,847 |  | 4200,118 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  | 0,7 |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2016-2017 |  |

#### Таблица 21

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Верхняя Васильевка) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, микрорайоне Верхняя Васильевка |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 14771,064 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1923,594 | 6094,181 |  | 2077,605 | 4675,684 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  | 3,1 |  | 2,0 |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  | 1 |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 6 июля 2011 г. N 59-1-5-0240-11 на ПСД |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2014-2017 |  |

#### Таблица 22

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Верхняя Мостовая) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, микрорайоне Верхняя Мостовая |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2017 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9228,891 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2014 | 2015 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 681,064 | 5061,035 | 3029,466 | 457,326 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2014 | 2015 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  | 2,6 | 0,2 |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2011 г. N 59-1-5-0285-11 на ПСД |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2014-2015 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017 |  |

#### Таблица 23

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Новые Ляды (II очередь) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2013-2015 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 38871,154 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 8388,210 | 26124,768 | 3361,563 | 996,613 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  | 13,5 | 2,4 |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 14 октября 2011 г. N 59-1-5-0426-11 на ПСД |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2013-2014 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017 |  |

#### Таблица 24

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (деревня Ширяиха) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, деревне Ширяиха |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2017 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 8709,146 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2014 | 2015 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 644,296 | 6950,054 | 530,548 | 584,248 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2014 | 2015 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  | 3,1 |  |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  | 1 | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 28 июля 2011 г. N 59-1-5-0287-11 на ПСД |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2014-2015 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017 |  |

#### Таблица 25

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Костарево) (II очередь) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, микрорайоне Костарево (II очередь) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 26904,828 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1747,800 | 7547,108 | 15623,383 | 1287,303 |  | 699,234 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. N 59-1-5-0230-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2016 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2017 |  |

#### Таблица 26

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Голованово (ул. Северная, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, поселке Голованово (ул. Северная, 13) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1130,516 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 292,772 | 130,276 | 322,217 |  | 65,387 | 319,864 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  |  | 0,26 |  |  |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД в разработке |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2014-2016 |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2017 |  |  |

#### Таблица 27

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Камский) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, микрорайоне Камский |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 8385,014 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 3436,945 | 2901,332 | 1222,495 | 649,711 | 174,531 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  | 0,27 | 4,0 |  |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 24 февраля 2011 г. N 59-1-5-0042-11 на ПСД |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2013-2016 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2017 |  |

#### Таблица 28

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Вышка-1) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, микрорайоне Вышка-I (2 очередь) |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2017 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9119,867 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 6166,841 | 1922,288 |  | 1030,738 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2014 | 2015 |  | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км | 1,3 | 0,9 |  |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. N 59-1-5-0233-10 на ПСД |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2014-2015 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017 |  |

#### Таблица 29

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Новоплоский) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, микрорайоне Новоплоский |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2013-2015 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3250,364 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2015 |  | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 975,312 | 2115,704 |  | 159,348 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2015 |  | 2017 |
|  |  | откорректированная ПСД, ед. |  | 1 |  |  |
|  |  | протяженность построенной сети, км |  | 0,8 |  |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  |  | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 1 марта 2011 г. N 59-1-5-0046-11 на ПСД |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2013, 2015 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2017 |  |

#### Таблица 30

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Вышка II) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1 Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение возможности подключения к сети бытового газа в микрорайоне индивидуальной жилищной застройки города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми, микрорайоне Вышка II |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 400 куб. м/час |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2013-2015 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7223,580 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2015 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 5874,995 |  | 1348,585 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2015 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, км | 2,4 | 0,1 |  |
|  |  | разработанный проект планировки, ед. |  |  | 1 |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  |  | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы от 6 марта 2013 г. N 59-1-5-0101-13 на ПСД |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2013-2015 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2017 |  |

#### Таблица 31

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2017 N 364)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | резервуар для воды емкостью 5000 куб. м на территории насосной станции "Заречная" города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Строительство резервуара для воды емкостью 5000 куб. м на территории насосной станции "Заречная" города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие централизованного водоснабжения в микрорайоне Камская долина Ленинского района города Перми; недостаточная обеспеченность требуемыми расходами воды на хозяйственно-питьевые нужды; недостаточная обеспеченность требуемыми расходами воды на нужды пожаротушения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 11 Устава города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение требуемых расходов воды в микрорайоне Камская долина Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | не более 5000 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2012-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 51015,754 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 1202,160 | 12925,110 | 224,258 | 21234,562 | 11833,328 | 3596,336 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2006-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | разработанная ПСД, ед. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | положительное заключение государственной экспертизы, ед. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | акт выполненных работ, ед. |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | построенный резервуар, ед. |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию резервуар |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | ПСД есть в наличии. Положительное заключение от 25 декабря 2013 г. N 59-1-5-0499-13 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол инвестиционной комиссии от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол Бюджетной комиссии от 31 августа 2016 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД, выполнение землеустроительных работ |  |  |  |  | 2012 |  |
|  |  | получение положительного заключения экологической экспертизы проектной документации |  |  |  |  | 2013 |  |
|  |  | получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД |  |  |  |  | 2014 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, проведение технической инвентаризации |  |  |  |  | 2014-2017 |  |

#### Таблица 32

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527.

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Создание эффективной системы обращения

с твердыми бытовыми отходами" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми | МКУ "БДР" | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района | т | 1669,461 | 1669,461 | 1669,461 | бюджет города Перми | 1476,182 | 1483,600 | 1483,600 |
| 1.2.1.1.2 |  | МКУ "БИР" | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Индустриального района | т | 2291,289 | 2291,289 | 2291,289 | бюджет города Перми | 2036,200 | 2036,200 | 2036,200 |
| 1.2.1.1.3 |  | МКУ "БКР" | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Кировского района | т | 3046,012 | 3046,012 | 3046,012 | бюджет города Перми | 2706,900 | 2706,900 | 2706,900 |
| 1.2.1.1.4 |  | МКУ "БЛР" | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Ленинского района | т | 1165,787 | 1165,787 | 1165,787 | бюджет города Перми | 1020,460 | 1036,000 | 1036,000 |
| 1.2.1.1.5 |  | МКУ "БМР" | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Мотовилихинского района | т | 3404,189 | 3404,189 | 3404,189 | бюджет города Перми | 2979,822 | 3025,200 | 3025,200 |
| 1.2.1.1.6 |  | МКУ "БОР" | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района | т | 4188,056 | 4188,056 | 4188,056 | бюджет города Перми | 3703,191 | 3721,800 | 3721,800 |
| 1.2.1.1.7 |  | МКУ "БСР" | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Свердловского района | т | 3689,108 | 3689,108 | 3689,108 | бюджет города Перми | 3278,400 | 3278,400 | 3278,400 |
| 1.2.1.1.8 |  | МКУ "БпНЛ" | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории поселка Новые Ляды | т | 287,396 | 287,396 | 287,396 | бюджет города Перми | 254,123 | 255,400 | 255,400 |
| 1.2.1.1.9 |  | итого по показателю непосредственного результата |  | т | 19741,298 | 19741,298 | 19741,298 | бюджет города Перми | 17455,278 | 17543,500 | 17543,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17455,278 | 17543,500 | 17543,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17455,278 | 17543,500 | 17543,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17455,278 | 17543,500 | 17543,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления

многоквартирными домами в городе Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров | ДЖКХ | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | бюджет города Перми | 2013,200 | 2013,200 | 2013,200 |
|  |  |  | количество консультаций с жителями | ед. | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность председателей советов многоквартирных домов и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2013,200 | 2013,200 | 2013,200 |
| 1.3.1.1.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ | количество проведенных форумов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1062,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1062,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3075,200 | 2013,200 | 2013,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3075,200 | 2013,200 | 2013,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Управление муниципальной долей собственности в многоквартирных домах в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ "ГКС" | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 18817,580 | 19213,400 | 19213,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18817,580 | 19213,400 | 19213,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2 | Проведение расчета коэффициентов, используемых для расчета размера платы за пользование жилым помещением | ДЖКХ | количество подготовленных отчетов о проведенных расчетах | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18917,580 | 19213,400 | 19213,400 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210, от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.2 | Оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 5625 | 5625 | 5625 | бюджет города Перми | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |
|  |  | УЖО | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 187,3 | 187,3 | 187,3 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |
| 1.3.2.2.2 | Дополнительные меры социальной поддержки гражданам для соблюдения установленных предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги | ДСП | количество граждан, которым оказана мера дополнительной поддержки для соблюдения установленных предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги | чел. | 8232 | - | - | бюджет города Перми | 7604,944 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7604,944 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48458,24 | 40853,300 | 40853,300 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210, от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67375,824 | 60066,700 | 60066,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210, от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Финансовое обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми | администрация Ленинского района города Перми | количество заявок | ед. | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 3409,091 | 3409,091 | 3409,091 |
|  |  |  | количество заявок (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2 | Финансовое обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми | администрация Свердловского района города Перми | количество заявок | ед. | 51 | 51 | 51 | бюджет города Перми | 15330,682 | 15330,682 | 15330,682 |
| 1.3.3.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество заявок | ед. | 83 | 83 | 83 | бюджет города Перми | 12932,386 | 12932,386 | 12932,386 |
| 1.3.3.1.4 |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество заявок | ед. | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 12613,636 | 12613,636 | 12613,636 |
| 1.3.3.1.5 |  | администрация Индустриального района города Перми | количество заявок | ед. | 31 | 31 | 31 | бюджет города Перми | 11250,000 | 11250,000 | 11250,000 |
| 1.3.3.1.6 |  | администрация Кировского района города Перми | количество заявок | ед. | 52 | 52 | 52 | бюджет города Перми | 10227,273 | 10227,273 | 10227,273 |
| 1.3.3.1.7 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество заявок | ед. | 36 | 36 | 36 | бюджет города Перми | 9236,932 | 9236,932 | 9236,932 |
| 1.3.3.1.8 |  | итого по ПНР |  | ед. | 295 | 295 | 295 | бюджет города Перми | 75000,000 | 75000,000 | 75000,000 |
|  |  | итого по ПНР (невыполнение показателя за 2016 год) |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 75168,000 | 75000,000 | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000,000 | 75000,000 | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2- 1.3.3.1.9 | Утратили силу с 1 января 2017 года. - Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 75168,000 | 75000,000 | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000,000 | 75000,000 | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 75168,000 | 75000,000 | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000,000 | 75000,000 | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 145619,024 | 137079,900 | 137079,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 145451,024 | 137079,900 | 137079,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.4 "Содержание объектов инженерной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 83519,90 | 83519,90 | 83519,90 | бюджет города Перми | 21285,900 | 21285,900 | 21285,900 |
|  |  |  | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей (невыполнение показателя за 2016 год) | п. м | 3564,0 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "ГКС" | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 3596,5 | 3596,5 | 3596,5 | бюджет города Перми | 270,700 | 270,700 | 270,700 |
|  |  | итого по ПНР |  | п. м | 90680,4 | 87116,4 | 87116,4 | итого | 22096,403 | 21556,600 | 21556,600 |
|  |  |  |  | п. м | 87116,4 | 87116,4 | 87116,4 | бюджет города Перми | 21556,600 | 21556,600 | 21556,600 |
|  |  |  |  | п. м | 3596,5 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "СОИИ" | протяженность бесхозяйных сетей | п. м | 44855,0 | 44855,0 | 44855,0 | бюджет города Перми | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 |
| (п. 1.4.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 32270,003 | 31730,200 | 31730,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31730,200 | 31730,200 | 31730,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ "СОИИ" | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 11679,499 | 11909,500 | 11909,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151, от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11679,499 | 11909,500 | 11909,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151, от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3 | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры | администрация Ленинского района города Перми | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 1726,75 | - | - | бюджет города Перми | 316,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.3.2 |  | администрация Свердловского района города Перми |  | п. м | 3852,55 | - | - | бюджет города Перми | 740,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.3.3 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | п. м | 3413,82 | - | - | бюджет города Перми | 682,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.3.4 |  | администрация Дзержинского района города Перми |  | п. м | 500,00 | - | - | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.3.5 |  | администрация Индустриального района города Перми |  | п. м | 2274,74 | - | - | бюджет города Перми | 186,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.3.6 |  | администрация Кировского района города Перми |  | п. м | 6030,90 | - | - | бюджет города Перми | 642,800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.3.7 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | п. м | 3441,26 | - | - | бюджет города Перми | 457,600 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3126,300 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 47075,802 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46535,999 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 47075,802 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46535,999 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 47075,802 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46535,999 | 43639,700 | 43639,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.5 "Проведение капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории города Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5.1.1 | Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ "ГКС" | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачиваются взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 678,3333 | 663,9007 | 663,9007 | бюджет города Перми | 67399,200 | 67399,200 | 67399,200 |
| (п. 1.5.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67399,200 | 67399,200 | 67399,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67399,200 | 67399,200 | 67399,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5.1.2 | Мероприятия, направленные на приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 736 | 150 | 150 | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
|  |  |  | в том числе количество отремонтированных многоквартирных домов с муниципальной долей собственности | ед. | 535 | - | - |  |  |  |  |
| (п. 1.5.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2 | Осуществление функции органа местного самоуправления и собственников помещений при формировании и актуализации краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ДЖКХ | наличие актуализированного муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2016-2017 годы | есть/нет | есть | есть | есть | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1.2.3 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов | ДЖКХ | акт выполненных работ | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2128,721 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 275,550 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.5.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2404,271 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2128,721 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 275,550 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов маневренного фонда в части общего имущества и помещений, находящихся в муниципальной доле собственности | ДЖКХ | разработанная ПСД (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 240,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.5.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 240,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.5 | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ | акт выполненных работ (квартира по ул. Мира, 3) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 213,253 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.5.1.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 213,253 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.6 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирных домов | ДЖКХ | количество лифтового оборудования, подлежащего замене | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.5.1.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 832195,493 | 316958,158 | 316958,158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4341,974 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 515,550 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 899594,693 | 384357,358 | 384357,358 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71741,174 | 67399,200 | 67399,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 515,550 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 899594,693 | 384357,358 | 384357,358 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71741,174 | 67399,200 | 67399,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 515,550 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 827337,969 | 316958,158 | 316958,158 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми"

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 64,9 | 65 | 65,1 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |
|  | газоснабжения | % | 87,2 | 87,8 | 87,9 |
|  | водоснабжения | % | 93,5 | 93,5 | 93,6 |
|  | водоотведения | % | 92,7 | 92,8 | 92,9 |
| 1.1.2 | Задача. Повышение эффективности системы теплоснабжения города Перми |  |  |  |  |
|  | Уровень исполнения соглашения о возмещении недополученных доходов хозяйствующему субъекту ООО "ТС Кондратово" | % | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей Свердловского района города Перми |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |
|  | Построенная блочная модульная котельная в микрорайоне Южный | ед. | 0 | 1 | 0 |
|  | Созданный второй независимый источник электроснабжения котельной поселка Новые Ляды | есть/нет | есть |  |  |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |
|  | Выполненный капитальный ремонт набережной реки Камы | участок | 1 | 0 | 0 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |  |  |  |
|  | Доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля отходов потребления, направляемых на переработку в целях извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | 43 | 43 | 43 |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |
|  | Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | 70 | 72 | 74 |
|  | Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | 17 | 19 | 20 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |
|  | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 30,3 | 38,1 | 31,6 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час. в год | 28 | 28 | 28 |
|  | Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 15 | 15 | 15 |
| #### 1.5 | Подпрограмма. Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 27,9 | 30,6 | 33,4 |

### Приложение

к таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного

результата муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364)

| Код | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" (далее - решение ПГД N 67) | Kуд = Qудовл. / Qобщ. x 100% | Kуд - коэффициент удовлетворенности населения (коэффициент удовлетворенности рассчитывается как отношение количества опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос к общему количеству опрошенных жителей); Qудовл. - количество опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Qобщ. - общее количество опрошенных жителей | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. N 62 "Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми", использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | социологический опрос | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе централизованным системам: газоснабжения; водоснабжения; водоотведения | % | решение ПГД N 67 | О = Ноб / Н x 100% | Ноб - численность жителей города обеспеченных перечнем коммунальных услуг, чел.; Н - численность населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах, чел. | отраслевая статистика (запросы в организации коммунального комплекса), Пермьстат | периодическая отчетность | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Уровень исполнения соглашения о возмещении недополученных доходов хозяйствующему субъекту ООО "ТС Кондратово" | % | - | Уисп.согл = (Ифакт / Иплан) x 100% | Уисп.согл. - уровень исполнения соглашения о возмещении недополученных доходов; Ифакт - сумма фактического исполнения по соглашению; Иплан - сумма планируемая к исполнению по соглашению | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Построенная блочная модульная котельная в микрорайоне Южный | ед. | - | рассчитывается как общее количество построенных котельных | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Выполненный капитальный ремонт набережной реки Камы | участок | - | рассчитывается как общее количество участков, на которых проведен капитальный ремонт | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | - | Дбесх.отх = (Оликв / Оплан) x 100% | Оликв - объем ликвидированных бесхозяйных отходов, тонн; Оплан - общий объем бесхозяйных отходов, планируемый к ликвидации, тонн | ведомственная статистика (территориальные органы администрации города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля отходов потребления, направляемых на переработку в целях извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | решение ПГД N 67 | Дперераб = (Оперераб / Оотход) x 100% | Оперераб - объем отходов потребления, направляемых на переработку в целях извлечения вторичного сырья, тонн; Оотход - общий объем образующихся твердых бытовых отходов, тонн | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющие(ее) функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения N 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов"); Управление Росприроднадзора по Пермскому краю (письмо); организации, занятые в сфере сбора и переработки отходов | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | - | Kинф = Qинф. / Qобщ. x 100% | Kинф. - коэффициент информированности населения в сфере управления многоквартирными домами; Qинф. - количество опрошенных жителей города Перми, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Qобщ. - общее количество опрошенных жителей | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. N 62 "Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми", использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 9 | Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | - | Kобращ. = 100% - Qобращ. (отч.год). / Q обращ. (отч.год - 1) x 100% | Kобращ. - доля изменения количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города; Qобращ. (отч.год) - количество обращений, поступивших в ДЖКХ по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства города (оплата ЖКУ, перебои в поставке услуг, капитальный ремонт, эксплуатация и ремонт жилфонда, жалобы на УО, борьба с антисанитарией) в отчетном периоде; Qобращ. (отч.год - 1) - количество обращений, поступивших в ДЖКХ по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства города (оплата ЖКУ, перебои в поставке услуг, капитальный ремонт, эксплуатация и ремонт жилфонда, жалобы на УО, борьба с антисанитарией) в предыдущем к отчетному периоду году; | использование результатов аналитической записки по работе с обращениями граждан | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 10 | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | - | Ксниж.деб.задолж. = Qсумма ликвид.деб.задолж. / Qобщ.сумма деб.задолж. x 100% | Ксниж.деб.задолж. - доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности; Qобщ.сумма деб. задолж. - общая сумма дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2016 г. Qсумма ликвид.деб.задолж. - сумма ликвидированной дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности | взыскание по исполнительным производствам, списание задолженности в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | - | Днс = ПТнорм.сост / ПТплан.кол x 100% | Днс. - доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий; ПТнорм.сост - количество придомовых территории приведенных в нормативное состояние; ПТплан.кол. - количество придомовых территорий, запланированных к приведению в нормативное состояние | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | - | Кнорм.сост. = Qнорм.сост. / Qобщ.кол. x 100% | Кнорм.сост. - доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии; Qобщ.кол. - количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных учреждению на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми; Qнорм.сост. - количество объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии (переданных подрядным организациям на техобслуживание и текущий ремонт, включая аварийно-восстановительные работы) | договоры департамента имущественных отношений (далее - ДИО), заключенные с учреждением на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми, муниципальные контракты, заключенные с подрядными организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей и сооружений (включая аварийно-восстановительные работы) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | - | Таварий = (Чаварийпп - Чаварийоп) / Чаварийпп x 100% | Чаварийоп - число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде, единиц; Чаварийпп - число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в предыдущем периоде, единиц | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | - | рассчитывается как общее количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на сетях водоснабжения и водоотведения в отчетном периоде | - | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час. в год | - | Кол.чел.час = КЧавар.откл / КЧплан.откл. x 100% | КЧавар.откл - количество часов аварийных отключений за отчетный период; КЧплан.откл - количество часов плановых отключений за отчетный период | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | - | Ксниж.протяж. = Qкол.передан. / Qобщ.кол. x 100% | Ксниж.протяж. - темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми; Qобщ.кол. - количество объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми; Qкол.передан. - количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных специализированным организациям на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества | перечень объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми, представляемый ДИО, договоры ДИО со специализированными организациями на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | решение ПГД N 67 | Д мун.пл = К1 мун.пл / К2 мун.пл x 100% | Д мун.пл. - доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности; К1 мун.пл. - оплаченная доля взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности; К2 мун.пл. - муниципальная доля собственности в многоквартирных домах города Перми | платежные поручения | запрос информации в ДИО | ежемесячно |
| 18 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | решение ПГД N 67 | Дмкд = Кмкд / Кзаяв. x 100% | Кмкд - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; Кзаяв. - количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Рассчитывается как процентное отношение количества многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющие(ее) функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (акты о приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных элементов здания, реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту) | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Созданный второй независимый источник электроснабжения котельной поселка Новые Ляды | ед. | - | рассчитывается как общее количество созданных вторых независимых источников электроснабжения котельной | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 19 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Модернизация и комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151,

от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460, от 12.07.2017 N 527,

от 16.08.2017 N 624)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на строительство сетей | ДЖКХ | 09.01.2017 | 10.03.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей | ДЖКХ | 13.03.2017 | 29.12.2017 | промежуточный акт выполненных работ по строительству сетей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 46857,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение землеустроительных работ и разработка проектно-сметной документации, в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы, на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей | ДЖКХ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7677,283 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54534,283 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46857,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7677,283 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по строительству 2 очереди канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми | ДЖКХ | 09.01.2017 | 03.09.2017 | акт выполненных работ по строительству канализационной сети | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24937,498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6313,127 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение авторского надзора за строительством 2 очереди канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района | ДЖКХ | 09.01.2017 | 03.07.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62,502 |
| 1.1.1.1.2.3 | Выполнение работ по строительству 1 очереди канализационной сети | ДЖКХ | 09.01.2017 | 03.09.2017 | акт выполненных работ по строительству канализационной сети (I очередь) (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 193,243 |
| (п. 1.1.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4- 1.1.1.1.2.5 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31506,370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6506,370 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1- 1.1.1.1.3.5 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.6 | Выполнение работ по корректировке ПСД на строительство водопроводных сетей (в том числе проведение землеустроительных работ) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 03.09.2017 | откорректированная ПСД (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1757,943 |
| (п. 1.1.1.1.3.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1757,943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1757,943 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1- 1.1.1.1.4.4 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.5 | Выполнение работ по корректировке ПСД на строительство водопроводных сетей | ДЖКХ | 01.04.2017 | 03.09.2017 | откорректированная ПСД (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1384,522 |
| (п. 1.1.1.1.4.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1384,522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1384,522 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.5 | Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Выполнение работ по проектированию пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а главного разгрузочного коллектора г. Перми | ДЖКХ | 09.01.2017 | 31.05.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7955,818 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству 3 очереди (1 этап) канализации города Перми | ДЖКХ | 01.06.2017 | 15.08.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.3 | Выполнение работ по строительству 3 очереди (1 этап) канализации города Перми | ДЖКХ | 16.08.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 66486,382 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151, от 16.05.2017 N 364, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.4 | Разработка технико-экономического обоснования расширения и реконструкции (III очередь канализации города Перми) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 02.10.2017 | акт приемки выполненных работ по разработке ТЭО (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4470,357 |
| (п. 1.1.1.1.5.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 78912,557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 74442,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4470,357 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.6 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции 2 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1769,538 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.2 | Выполнение работ по реконструкции системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми: строительство канализационного напорного коллектора, реконструкция канализационных насосных станций КНС-1, КНС-2 (1 этап) (выполнение работ по строительству коллектора) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 01.09.2017 | акт выполненных работ (1 очередь) (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 48394,083 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 297,362 |
| (п. 1.1.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.3 | Проведенный авторский надзор за строительством (реконструкцией) объекта | ДЖКХ | 09.01.2017 | 01.09.2017 | журнал авторского надзора (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 50460,983 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2066,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 48394,083 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.7 | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 куб. м на территории насосной станции "Заречная" города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Строительство резервуара | ДЖКХ | 09.01.2017 | 30.12.2017 | акт ввода в эксплуатацию (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3596,336 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3596,336 |
| ##### 1.1.1.1.8 | Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 222152,994 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 148366,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 73786,894 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайоне индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Новобродовский | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11268,157 |
| 1.1.1.2.1.2 | Строительство газопровода в микрорайоне Пихтовая стрелка | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12551,735 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Пихтовая стрелка | ДЖКХ | 09.01.2017 | 02.06.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Пихтовая стрелка | ДЖКХ | 02.06.2017 | 29.12.2017 | промежуточный акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12551,735 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Разработка проекта планировки и межевания территории (далее - ППиМТ) (по микрорайонам: Пихтовая стрелка, Вышка II, Бахаревский) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 02.06.2017 | разработанный ППиМТ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1200,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4 | Корректировка ПСД (по микрорайонам: Язовая, Голый Мыс, Бахаревский) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | откорректированная ПСД | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1821,624 |
| 1.1.1.2.1.5 | Выполнение работ по авторскому надзору (по микрорайонам: Новобродовский, Пихтовая стрелка) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество актов выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 81,600 |
| 1.1.1.2.1.6 | Выполнение работ по авторскому надзору | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 76,767 |
| (п. 1.1.1.2.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Кислотные дачи (ул. Генерала Доватора, ул. Генерала Ватутина, ул. Волоколамская) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | протяженность построенного газопровода (невыполнение показателя за 2016 год) | км | 1,9 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 14651,927 |
| (п. 1.1.1.2.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.8 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Кислотные дачи, ул. Бушмакина, 4 | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | протяженность построенного газопровода (невыполнение показателя за 2016 год) | км | 0,4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2628,229 |
| (п. 1.1.1.2.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.9 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Кислотные дачи, микрорайона Соцпоселок | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | протяженность построенного газопровода (невыполнение показателя за 2016 год) | км | 0,6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5032,719 |
| (п. 1.1.1.2.1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.10 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Загарье-2 | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4200,118 |
| (п. 1.1.1.2.1.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.11 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Новые Ляды (II очередь) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 996,613 |
| (п. 1.1.1.2.1.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.12 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Камский | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 174,531 |
| (п. 1.1.1.2.1.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.13 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Вышка-1 (II очередь) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1030,738 |
| (п. 1.1.1.2.1.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.14 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Верхняя Мостовая | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 457,326 |
| (п. 1.1.1.2.1.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.15 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Ширяиха | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 584,248 |
| (п. 1.1.1.2.1.15 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.16 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Костарево (II очередь) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 699,234 |
| (п. 1.1.1.2.1.16 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.17 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Новоплоский | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 159,348 |
| (п. 1.1.1.2.1.17 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.18 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Вышка II | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 948,585 |
| (п. 1.1.1.2.1.18 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.19 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Голованово (ул. Северная, 13) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 319,864 |
| (п. 1.1.1.2.1.19 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.20 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Верхняя Васильевка | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4675,684 |
| (п. 1.1.1.2.1.20 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.21 | Исполнение судебного акта по мировому соглашению по возмещению стоимости построенных объектов газоснабжения, ООО "Бродгаз" | ДЖКХ | 01.06.2017 | 30.12.2017 | исполненный судебный акт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16975,784 |
| (п. 1.1.1.2.1.21 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 80534,831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43898,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 36635,931 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 80534,831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43898,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 36635,931 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Прием заявок на предоставление субсидии (от юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) | ДЖКХ | 01.02.2017 | 01.03.2017 | количество принятых заявок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии | ДЖКХ | 01.03.2017 | 03.04.2017 | протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.3 | Предоставление субсидий | ДЖКХ | 03.04.2017 | 29.12.2017 | количество получателей поддержки газификации жилых домов | чел. | 51 | бюджет города Перми | 4080,000 |
| 1.1.1.3.1.4 | Прием заявок на подключение жилых домов к системе газоснабжения (от граждан, претендующих на подключение жилого дома к системе газоснабжения) | ДЖКХ | 01.08.2017 | 31.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 51 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 |
| #### 1.1.1.4 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.4.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога (в том числе пени) по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв. м | 157466,23 | бюджет города Перми | 2029,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.2 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога (в том числе пени) по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты газоснабжения) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв. м | 833307 | бюджет города Перми | 6407,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8437,300 |
| ##### 1.1.1.4.2 | Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | Заключение договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования (включая аварийно-восстановительные работы) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание | ед. | 19 | бюджет города Перми | 3823,723 |
|  |  |  |  |  | количество заключенных договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 96,283 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 16.08.2017 N 624) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.2 | Заключение договоров на первичный (повторный) пуск газа | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных договоров на первичный (повторный) пуск газа | ед. | 5 | бюджет города Перми | 592,325 |
|  |  |  |  |  | количество заключенных договоров на первичный (повторный) пуск газа (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1191,926 |
| (п. 1.1.1.4.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.3 | Заключение договоров на получение кадастровых и технических паспортов (технических планов) для газопроводов | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество технических паспортов | ед. | 18 | бюджет города Перми | 1115,560 |
| 1.1.1.4.2.4 | Заключение договоров на страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных договоров на страхование ответственности | ед. | 17 | бюджет города Перми | 569,492 |
| 1.1.1.4.2.5 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.06.2017 | количество договоров на технологическое присоединение (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 1,184 |
| (п. 1.1.1.4.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7390,493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6101,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1289,393 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 15827,793 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14538,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1289,393 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 322595,618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 210883,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 111712,218 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Повышение эффективности системы теплоснабжения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение компенсации финансовых убытков теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Возмещение недополученных доходов ООО "ТС Кондратово" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Возмещение недополученных доходов ООО "ТС Кондратово" в соответствии с соглашением | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | соглашение о возмещении недополученных доходов за 2016 г. хозяйствующему субъекту ООО "ТС Кондратово" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30096,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30096,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30096,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30096,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе теплоснабжения Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.2 | Обеспечение котельной поселка Новые Ляды вторым независимым источником электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Технологическое присоединение котельной поселка Новые Ляды ко второму независимому источнику электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.1 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ДЖКХ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8364,900 |
| 1.1.3.2.1.2 | Исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ДЖКХ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8364,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8364,900 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8364,900 |
| ### 1.1.4 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Капитальный ремонт набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 30.09.2017 | акт выполненных работ (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12800,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 17,864 |
| (п. 1.1.4.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12818,064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12800,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 17,864 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12818,064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12800,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 17,864 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12818,064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12800,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 17,864 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 373875,082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 262145,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 111730,082 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Создание эффективной системы обращения

с твердыми бытовыми отходами" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151,

от 12.07.2017 N 527)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Дзержинского района | МКУ "БДР" | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района | т | 1669,461 | бюджет города Перми | 1476,182 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Индустриального района | МКУ "БИР" | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Индустриального района | т | 2291,289 | бюджет города Перми | 2036,200 |
| 1.2.1.1.1.3 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Кировского района | МКУ "БКР" | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Кировского района | т | 3046,012 | бюджет города Перми | 2706,900 |
| 1.2.1.1.1.4 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Ленинского района | МКУ "БЛР" | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Ленинского района | т | 1165,787 | бюджет города Перми | 1020,460 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Мотовилихинского района | МКУ "БМР" | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Мотовилихинского района | т | 3404,189 | бюджет города Перми | 2979,822 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151, от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Орджоникидзевского района | МКУ "БОР" | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района | т | 4188,056 | бюджет города Перми | 3703,191 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Свердловского района | МКУ "БСР" | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Свердловского района | т | 3689,108 | бюджет города Перми | 3278,400 |
| 1.2.1.1.1.8 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории поселка Новые Ляды | т | 287,396 | бюджет города Перми | 254,123 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17455,278 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17455,278 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17455,278 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17455,278 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления

многоквартирными домами в городе Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151,

от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на поддержку сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров | ДЖКХ | 01.02.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров, проведение консультаций с жителями, информационно-методических занятий с советами МКД, консультантами информационно-консультационных пунктов | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 02.05.2017 | 20.12.2017 | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2000 | бюджет города Перми | 2013,200 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций с жителями | ед. | 2400 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность председателей советов многоквартирных домов и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 3 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2013,200 |
| ##### 1.3.1.1.2 | Мониторинг качества управления многоквартирными домами Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Организация проведения форума "ЖКХ - новое качество. Муниципальная повестка" | ДЖКХ | 01.04.2017 | 30.12.2017 | количество участников мероприятий | ед. | 410 | бюджет города Перми | 1062,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1062,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3075,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3075,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Управление муниципальной долей собственности в многоквартирных домах в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" | МКУ "ГКС" | 12.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18817,580 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18817,580 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Проведение расчета коэффициентов, используемых для расчета размера платы за пользование жилым помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | Проведение расчета коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, и соответствия платы | ДЖКХ | 01.04.2017 | 01.06.2017 | количество подготовленных отчетов о проведенных расчетах | ед. | 2 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18917,580 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.2 | Оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.2.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | 01.01.2017 | 29.12.2017 | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 5625 | бюджет города Перми | 40853,300 |
|  |  | УЖО | 01.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 187,3 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40853,300 |
| ##### 1.3.2.2.2 | Дополнительные меры социальной поддержки гражданам для соблюдения установленных предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.2.1 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам для соблюдения установленных предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги за период с 01.07.2015 по 01.04.2017 | ДСП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество граждан, которым оказана мера дополнительной поддержки для соблюдения установленных предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги | чел. | 8232 | бюджет города Перми | 7604,944 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7604,944 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48458,244 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67375,824 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Финансовое обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | Прием, регистрация и согласование заявок на финансовое обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.06.2017 | количество заявок | ед. | 21 | бюджет города Перми | 3409,091 |
|  |  |  |  |  | количество заявок (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 |
| (п. 1.3.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.2 | Прием, регистрация и согласование заявок на финансовое обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 31.06.2017 | количество заявок | ед. | 51 | бюджет города Перми | 15330,682 |
| 1.3.3.1.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.06.2017 | количество заявок | ед. | 83 | бюджет города Перми | 12932,386 |
| 1.3.3.1.1.4 |  | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.06.2017 | количество заявок | ед. | 21 | бюджет города Перми | 12613,636 |
| 1.3.3.1.1.5 |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 31.06.2017 | количество заявок | ед. | 31 | бюджет города Перми | 11250,000 |
| 1.3.3.1.1.6 |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 31.06.2017 | количество заявок | ед. | 52 | бюджет города Перми | 10227,273 |
| 1.3.3.1.1.7 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 31.06.2017 | количество заявок | ед. | 36 | бюджет города Перми | 9236,932 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 75168,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 75168,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 75168,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 145619,024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 145451,024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 168,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Содержание объектов инженерной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151,

от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460, от 12.07.2017 N 527)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных контрактов | ед. | 65 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ "ГКС" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных контрактов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры | МКУ "СОИИ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | протяженность муниципальных сетей | п. м | 83519,9 | бюджет города Перми | 21285,900 |
|  |  |  |  |  | протяженность муниципальных сетей (невыполнение показателя за 2016 год) | п. м | 3564,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 |
|  |  | МКУ "ГКС" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | протяженность муниципальных сетей | п. м | 3596,5 | бюджет города Перми | 270,700 |
| (п. 1.4.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | Заключение контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "СОИИ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных контрактов | ед. | 80 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.4 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "СОИИ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | протяженность бесхозяйных сетей | п. м | 44855,0 | бюджет города Перми | 10173,600 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 32270,003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31730,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "СОИИ" | МКУ "СОИИ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11679,499 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151, от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11679,499 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151, от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.3 | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры | администрация Ленинского района города Перми | 01.04.2017 | 30.12.2017 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 1726,75 | бюджет города Перми | 316,900 |
| 1.4.1.1.3.2 |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.04.2017 | 30.12.2017 |  | п. м | 3852,55 | бюджет города Перми | 740,700 |
| 1.4.1.1.3.3 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.04.2017 | 30.12.2017 |  | п. м | 3413,82 | бюджет города Перми | 682,200 |
| 1.4.1.1.3.4 |  | администрация Дзержинского района города Перми | 01.04.2017 | 30.12.2017 |  | п. м | 500,00 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.4.1.1.3.5 |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.04.2017 | 30.12.2017 |  | п. м | 2274,74 | бюджет города Перми | 186,100 |
| 1.4.1.1.3.6 |  | администрация Кировского района города Перми | 01.04.2017 | 30.12.2017 |  | п. м | 6030,90 | бюджет города Перми | 642,800 |
| 1.4.1.1.3.7 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.04.2017 | 30.12.2017 |  | п. м | 3441,26 | бюджет города Перми | 457,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3126,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 47075,802 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46535,999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 47075,802 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46535,999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 47075,802 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46535,999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 539,803 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 "Проведение капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории города Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2016 N 1210;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151,

от 16.05.2017 N 364, от 14.06.2017 N 460, от 12.07.2017 N 527)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5.1.1 | Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ "ГКС" | 10.02.2017 | 29.12.2017 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачиваются взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 678,3333 | бюджет города Перми | 67399,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151, от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1.2 | Мониторинг уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ "ГКС" | 10.02.2017 | 29.12.2017 | количество проведенных сверок с региональным оператором | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2017 N 460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67399,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67399,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2017 N 151) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5.1.2 | Мероприятия, направленные на приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1.2.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1.1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ДЖКХ | 01.06.2017 | 25.12.2017 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 736 | внебюджетные источники | 827337,969 |
|  |  |  |  |  | в том числе количество отремонтированных многоквартирных домов с муниципальной долей собственности | ед. | 535 |  |  |
| (п. 1.5.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 827337,969 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1.2.2 | Осуществление функции органа местного самоуправления и собственников помещений при формировании и актуализации краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2.1 | Актуализация муниципального краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество внесений изменений в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| ##### 1.5.1.2.3 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.3.1 | Выполнение работ по монтажу архитектурной подсветки на фасаде здания объекта культурного наследия (ул. Советская, 70) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ по капитальному ремонту (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 225,549 |
| 1.5.1.2.3.2 | Проведение технического надзора по выполнению работ по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия (ул. Советская, 70) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ по техническому надзору (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 44,119 |
| 1.5.1.2.3.3 | Проведение авторского надзора по выполнению работ по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия (ул. Советская, 70) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ по авторскому надзору (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5,882 |
| 1.5.1.2.3.4 | Проведение капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: Комсомольский проспект, 30 | ДЖКХ | 30.06.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2128,721 |
| (п. 1.5.1.2.3.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2404,271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2128,721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 275,550 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1.2.4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов маневренного фонда в части общего имущества и помещений, находящихся в муниципальной доле собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.4.1 | Разработка ПСД на выполнение работ по ремонту несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (ул. Уральская, 110) | ДЖКХ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 240,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 240,000 |
| ##### 1.5.1.2.5 | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.5.1 | Проведение капитального ремонта жилого помещения в многоквартирном доме по ул. Мира, 3, относящегося к муниципальному жилищному фонду | ДЖКХ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 213,253 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 213,253 |
| ##### 1.5.1.2.6 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2017 N 364) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1.6.1 | Мероприятия по проведению замены лифтового оборудования многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.04.2017 | 29.12.2017 | количество лифтового оборудования, подлежащего замене | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 832195,493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4341,974 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 515,550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 827337,969 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 899594,693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71741,174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 515,550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 827337,969 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 899594,693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71741,174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 515,550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 827337,969 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.07.2017 N 527) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |