Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2016 г. N 844

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.11.2016 N 1047, от 25.01.2017 N 52, от 04.04.2017 N 246, от 18.04.2017 N 298, от 21.06.2017 N 477, от 18.08.2017 N 640, от 22.09.2017 N 753)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 15 октября 2015 г. N 772 "Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми";

от 30 ноября 2015 г. N 1003 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 N 772";

от 9 февраля 2016 г. N 80 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 N 772";

от 17 февраля 2016 г. N 101 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 N 772";

от 1 апреля 2016 г. N 217 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 N 772";

от 21 апреля 2016 г. N 273 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 N 772";

от 12 мая 2016 г. N 329 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 N 772";

от 7 июля 2016 г. N 477 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 N 772";

от 11 августа 2016 г. N 577 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 N 772".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 14.10.2016 N 844

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.11.2016 N 1047, от 25.01.2017 N 52, от 04.04.2017 N 246, от 18.04.2017 N 298, от 21.06.2017 N 477, от 18.08.2017 N 640, от 22.09.2017 N 753)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Градостроительная деятельность на территории города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Развитие территории" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми |  |  |
| 4 | Участники программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА); муниципальное казенное учреждение "Институт территориального планирования" (далее - МКУ "ИТП"); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | настоящая Программа направлена на сбалансированное развитие территории города Перми, что соответствует цели функционально-целевого направления "Пространственное развитие" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85 (далее - СЭР) и Плану мероприятий по реализации СЭР на период 2016-2020 годов (далее - План СЭР). Для достижения поставленной цели будут реализовываться следующие подпрограммы: 1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров, что соответствует задачам функционально-целевого направления "Пространственное развитие" СЭР и Плану СЭР. В рамках данной подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия: актуализация Правил землепользования и застройки города Перми (далее - ПЗЗ). Актуализация ПЗЗ направлена на приведение ПЗЗ в соответствие с тенденцией развития территории города Перми. В целях реализации данного мероприятия планируется вносить изменения в ПЗЗ в виде сводных проектов 1 раз в квартал на основании заявлений физических и юридических лиц, а также в целях приведения в соответствие с Генеральным планом города Перми, установления зон особого градостроительного регулирования и установления параметров разрешенного строительства в составе ПЗЗ; разработка документации по планировке территории в части функциональных зон стандартных территорий нормирования, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие центра и локальных центров. К концу 2016 года планируемая доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН <1> составит 69,97% (или 8320,41 га). Реализация программы позволит увеличить данный показатель до 100% (или 11890,69 га); создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территории ситуативного планирования, за счет физических и юридических лиц. К концу 2016 года планируется утвердить документацию по планировке территории промышленного узла в районе Гознака. На период 2017-2019 годов запланированы работы по созданию условий для преобразования промышленных территорий на основании заявлений физических и юридических лиц и выданных технических заданий на разработку документации по планировке территорий в целях реновации промышленных территорий, а именно: 2017 год - территория бывшего завода смазок и охлаждающих жидкостей в Свердловском районе города Перми; 2018 год - территория, расположенная по ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми; 2019 год - территория судозавода в Кировском районе города Перми; разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения, определяющей основные принципы развития и функциональное насыщение общественных пространств. К концу 2016 года планируется разработать 2 концепции по реновации территории ул. Революции (на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской), а также территории ул. Героев Хасана (на участке от ул. 3-й Фермы до автомобильной дороги Пермь - Екатеринбург). В период 2017-2019 годов запланированы следующие работы: 2017 год - разработка концепций по переходу ул. Строителей (от ул. Куфонина до ул. Вишерской) и по ул. Карпинского (от шоссе Космонавтов до ул. Мира); 2018 год - разработка концепции по ул. Карпинского (от ул. Советской Армии до ул. Архитектора Свиязева). 1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми, что соответствует задачам функционально-целевого направления "Пространственное развитие" СЭР и Плану СЭР. В рамках данной подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия: разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми, что обеспечит наличие системного подхода по наружной отделке и ночной подсветке фасадов зданий, сооружений центральных улиц города Перми. В период 2017-2019 годов планируется разрабатывать по 40 колерных паспортов зданий в год; приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние, в том числе путем сноса самовольных построек, что обеспечит сокращение нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков. В период 2017-2019 годов планируется снести 16 объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками на территории города Перми. В 2016 году доля населения, удовлетворенная архитектурным обликом города Перми, от числа опрошенных составила 75%. Реализация программы позволит увеличить данный показатель до 78%. 1.3. Создание условий для развития жилищного строительства, что соответствует задачам функционально-целевого направления "Пространственное развитие" СЭР и Плану СЭР. В рамках данной подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия: вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот путем формирования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, а также путем реализации мероприятий, направленных на обеспечение многодетных семей - жителей города Перми земельными участками. В период 2017-2019 годов планируется предоставить многодетным семьям 59 земельных участков, расположенных на территории жилых районов Левшино, Чапаевский в Орджоникидзевском районе города Перми (29 шт.) и жилого района Ива в Мотовилихинском районе города Перми (30 шт.); включение в оборот фактически застроенных территорий города в центре и локальных центрах в целях реновации аварийного жилого фонда путем развития застроенных территорий. В период 2017-2019 годов планируется подготовить проекты границ следующих застроенных территорий: кварталы N 587, N 748, N 980, N 749, N 542, N 250, N 230, N 229, N 752, N 748, N 407 в Дзержинском районе города Перми, N 914, N 733 в Свердловском районе города Перми, N 2298, N 2861 в Орджоникидзевском районе города Перми, N 1729 в Мотовилихинском районе города Перми. В 2016 году на территории города Перми предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками планируется построить и ввести в эксплуатацию 500,000 тыс. кв. м. Реализация данной программы нацелена на достижение объема ввода жилья в городе Перми к концу 2019 года в объеме 700,000 тыс. кв. м. 1.4. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми, что соответствует задачам функционально-целевого направления "Пространственное развитие" СЭР и Плану СЭР. В рамках данной подпрограммы планируется реализовать мероприятие по ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми (далее - АИСОГД) путем ее наполнения и сопровождения, что обеспечивает доступ к актуальной градостроительной информации функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми, позволяет использовать возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного анализа и сократить сроки подготовки градостроительной и разрешительной документации для целей строительства, сроки принятия управленческих решений, повысить качество предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде |  |  |
| 6 | Цели программы | сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров. 1.1.1. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми. 1.1.2. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми. 1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми. 1.2.1. Формирование архитектурного облика города Перми. 1.2.2. Приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние. 1.3. Создание условий для развития жилищного строительства. 1.3.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот. 1.4. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 1.4.1. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 69086,800 | 60613,955 | 53865,355 |
|  | бюджет города Перми | 67948,069 | 60613,955 | 53865,355 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 44109,979 | 33057,255 | 22422,155 |
|  | бюджет города Перми | 44109,979 | 33057,255 | 22422,155 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 6615,879 | 2382,400 | 3005,300 |
|  | бюджет города Перми | 5477,148 | 2382,400 | 3005,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 952,660 | 1923,300 | 1547,000 |
|  | бюджет города Перми | 952,660 | 1923,300 | 1547,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
|  | бюджет города Перми | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | 95,9% | 100% | 100% |

--------------------------------

<1> СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (схема 1 раздела "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205).

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 22.09.2017 N 753)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров" |  | 44109,979 | 33057,255 | 22422,155 |
|  |  | бюджет города Перми | 44109,979 | 33057,255 | 22422,155 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 42886,728 | 31761,300 | 21126,200 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 1223,251 | 1295,955 | 1295,955 |
| 1.2 | Подпрограмма "Улучшение архитектурного облика города Перми" |  | 6615,879 | 2382,400 | 3005,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 5477,148 | 2382,400 | 3005,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 6615,879 | 2382,400 | 3005,300 |
| 1.3 | Подпрограмма "Создание условий для развития жилищного строительства" |  | 952,660 | 1923,300 | 1547,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 952,660 | 1923,300 | 1547,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 952,660 | 1923,300 | 1547,000 |
| 1.4 | Подпрограмма "Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" |  | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 69086,800 | 60613,955 | 53865,355 |
|  |  | бюджет города Перми | 67948,069 | 60613,955 | 53865,355 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 69086,800 | 60613,955 | 53865,355 |
|  |  | бюджет города Перми | 67948,069 | 60613,955 | 53865,355 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Реализация Генерального плана города

Перми и градостроительной политики города Перми, развитие

центра и локальных центров" муниципальной программы

"Градостроительная деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МКУ "ИТП" | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 20669,085 | 21130,000 | 21126,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298, от 21.06.2017 N 477, от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20669,085 | 21130,000 | 21126,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20669,085 | 21130,000 | 21126,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в ПЗЗ | МКУ "ИТП", ДГА | количество подготовленных и утвержденных изменений в ПЗЗ | ед. | 5 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20669,085 | 21130,000 | 21126,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20669,085 | 21130,000 | 21126,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН | МКУ "ИТП" | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 2113,06 <2> | 837,39 <3> | - | бюджет города Перми | 21739,143 | 10631,300 | 0,000 |
|  |  | ДГА | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 2113,06 <2> | 837,39 <3> | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории, разработанная за счет физических и юридических лиц | га | - | 626,29 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246, от 18.04.2017 N 298, от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21739,143 | 10631,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21739,143 | 10631,300 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Корректировка документации по планировке территории | МКУ "ИТП", ДГА | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории Центр-1 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 <4> | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории квартала N 179 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 <4> | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории микрорайона Ива Мотовилихинского района города Перми в части корректировки раздела "Объекты инженерной инфраструктуры" | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 425,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 425,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 425,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 22164,143 | 10631,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22164,143 | 10631,300 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка и утверждение документации по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков) для преобразования промышленных территорий города | ДГА | количество территорий, на которые утверждена документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), разработанная за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 <5> | 1 <6> | 1 <7> | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.2 | Разработка и утверждение документации по планировке территории по ул. Промышленной, 112 | МКУ "ИТП" | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 1,89 | - | - | бюджет города Перми | 53,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДГА | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 1,89 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 53,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 53,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 42886,728 | 31761,300 | 21126,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42886,728 | 31761,300 | 21126,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков | ДГА | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | ед. | 1060 | 1060 | 1060 | бюджет города Перми | 365,255 | 365,255 | 365,255 |
| (п. 1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 365,255 | 365,255 | 365,255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,255 | 365,255 | 365,255 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг | ДГА | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 21 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 546,496 | 720,000 | 720,000 |
|  |  |  | количество экспертных заключений, экспертиз, консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
|  |  |  | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 202,400 | 101,600 | 101,600 |
|  |  |  | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| (п. 1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.08.2017 N 640) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 857,996 | 930,700 | 930,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 857,996 | 930,700 | 930,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1223,251 | 1295, 955 | 1295, 955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1223,251 | 1295, 955 | 1295, 955 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Обеспечение выполнения работ по разработке концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов города | МКУ "ИТП" | количество разработанных и согласованных концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 2 <8> | 1 <9> | - <10> | бюджет города Перми | 0,000 <4> | 0,000 <4> | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1223,251 | 1295,955 | 1295,955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1223,251 | 1295,955 | 1295,955 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 44109,979 | 33057,255 | 22422,155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44109,979 | 33057,255 | 22422,155 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<2> Документация по планировке Территории 5: в части СТН, часть Ж1, часть Ж13, часть И14, часть Г7, Г6, часть Ж8, часть Ж9, часть И8, часть И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, Ж10, часть Ж3, И19, И20:

ограниченной ул. Сергея Есенина, ул. Красина, ул. Маяковского, долиной реки Мулянки, ул. Строителей, ул. Отдыха, ул. Южной 3-й, ул. Строителей, ул. Колхозной 1-й, ул. Сорокинской 2-й, ул. Фоминской в Дзержинском районе города Перми;

ограниченной ул. Кордонной 4-й, ул. Ипподромной 1-й, шоссе Космонавтов, Южным обходом города Перми, проездом (от шоссе Космонавтов до ул. Урожайной 3-й), ул. Камской, долиной реки Мулянки, ул. Встречной, шоссе Космонавтов, ул. Калиновой, ул. Андроновской 1-й, ул. Заливной, шоссе Космонавтов, ул. Экскаваторной, долиной реки Мулянки, ул. Верхнемуллинской, ул. Промышленной, ул. Пыжевской 2-й, автодорогой "Южный обход города Перми", ул. Заливной в Индустриальном районе города Перми;

ограниченной долиной реки Егошихи, ул. Пихтовой, ул. Козьмы Минина, ул. Краснополянской, ул. Уденской, ул. Героев Хасана, ул. Ординской, ул. Полазненской, ул. Ижевской, долиной реки Гусянки, ул. Старцева, ул. Глуховской, ул. Самаркандской, ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорской, ул. Зеленогорской 2-й, ул. Братской, ул. Казахской, ул. Луганской, долиной реки Егошихи, переходом от ул. Чкалова до ул. Старцева, проспектом Октябрят, долиной реки Талажанки, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Рабочего Иванченко в Свердловском, Мотовилихинском районах города Перми;

ограниченной автодорогой "Бродовский тракт", ул. Липогорской 3-й, проездом (от ул. Липогорской 3-й до ул. Героев Хасана), ул. Героев Хасана, ул. Таежной 4-й, ул. Соболинской 4-й, границей города Перми, долиной реки Пижинежихи, ул. Соболинской 5-й, городскими лесами, железной дорогой, городскими лесами, ул. Таежной, ул. Центральная Ферма, городскими лесами, ул. 1447-й км, железной дорогой, ул. Героев Хасана в Свердловском районе города Перми;

ограниченной автодорогой "Бродовский тракт", ул. Виноградной, Бродовским кольцом, ул. Радиальной 1-й, ул. Грибной, ул. Радиальной 3-й, ул. Ореховой, ул. Радиальной 4-й, Ромашковым 2-м переулком, Ромашковым 1-м переулком, Бродовским кольцом, ул. Смородиновой, ул. Утренней, ул. Смородиновой, Бродовским кольцом в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул. Чкалова (Новые Ляды), ул. Лермонтова (Новые Ляды), ул. Некрасова (Новые Ляды), ул. Новой (Новые Ляды), ул. Чусовской (Новые Ляды) в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул. Кутузова, ул. Лянгасова, ул. Бакинских Комиссаров, ул. Волочаевской, ул. Рабкоровской, ул. Городищенской, городскими лесами, ул. Суперфосфатной, ул. Роменской, ул. Ракитной, Кукуштанским переулком, ул. Спасской, ул. Молдавской, ул. Уссурийской, городскими лесами, ул. Белорецкой 2-й, ул. Федотова, ул. Ракитной, ул. Федотова, ул. Генерала Доватора, ул. Ольховской, ул. Лянгасова, ул. Волочаевской, промышленной зоной, ул. Профсоюзной в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Корсуньской, ул. Бумажников, железной дорогой, ул. Хуторской, ул. Васильевской, ул. Ромашковой, ул. Звездной, ул. Евгения Пузырева, ул. Тулвинской, берегом реки Камы, ул. Хуторской, железной дорогой, ул. Стрелка, ул. Железнодорожной (Малые реки), промышленной зоной, Павловским 5-м проездом, промышленной зоной, ул. Водозаборной, Павловским 1-м проездом, долиной реки Рассохи в Орджоникидзевском районе города Перми.

(сноска в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246)

<3> Документация по планировке Территории 6: СТН часть В3, часть В11, часть Г5, часть Г8, часть Е3, часть Ж1, часть Ж2, часть Ж3, И19, И20, часть И27, часть И28, И30:

ограниченной ул. Васнецова, ул. Широкой, ул. Мелитопольской, ул. Лобвинской, железной дорогой, ул. Карбышева, ул. Барнаульской, ул. Вильямса, ул. Янаульской, ул. Маршала Толбухина, ул. Коспашской, ул. Усадебной, ул. Кишиневской, ул. Кабельщиков, проездом (от ул. Кишиневской до ул. Карбышева), ул. Карбышева, ул. Репина, ул. Луговского в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Архитектора Свиязева, ул. Карьерной 3-й, ул. Калиновой в Индустриальном районе города Перми;

ограниченной ул. Подводников, ул. Молодогвардейской, ул. Рязанской, ул. Веры Засулич в Индустриальном районе города Перми;

ограниченной ул. Куйбышева, долиной реки Данилихи, соединением ул. Гусарова и ул. Анвара Гатауллина, ул. Анвара Гатауллина в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул. Лодыгина, ул. Курчатова, ул. Гусарова, ул. Солдатова, соединением ул. Гусарова, ул. Анвара Гатауллина, долиной реки Данилихи в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул. Уинской, ул. Пушкарской, ул. Аркадия Гайдара, ул. Патриса Лумумбы; ул. Звонарева, ул. Старцева, ул. Пушкарской в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной долиной реки Огаршихи, ул. Восстания, проспектом Октябрят в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул. Палубной 1-й, автодорогой Гайва - Заозерье, проездом от ул. Турбинской в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Сергея Есенина, ул. Красина, ул. Маяковского, долиной реки Мулянки, ул. Строителей, ул. Отдыха, ул. Южной 3-й, ул. Строителей, ул. Колхозной 1-й, ул. Сорокинской 2-й, ул. Фоминской в Дзержинском районе города Перми;

ограниченной ул. Островского, ул. Трактовой, ул. 40-летия Победы в Свердловском районе города Перми территории в жилом районе Бахаревка Свердловского района города Перми.

<4> Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками МКУ "ИТП" за счет средств, предусмотренных на содержание учреждения.

<5> Территория бывшего завода смазок и охлаждающих жидкостей в Свердловском районе города Перми.

<6> Территория, расположенная по ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми.

<7> Территория судозавода в Кировском районе города Перми.

<8> Переход ул. Строителей (от ул. Куфонина до ул. Вишерской), ул. Карпинского (от шоссе Космонавтов до ул. Мира).

<9> Ул. Карпинского от ул. Советской Армии до ул. Архитектора Свиязева.

<10> Значение показателя будет определено при формировании проекта бюджета города Перми на период 2018-2020 годов.

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 25.01.2017 N 52)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 478,074 | 796,800 | 796,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246, от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 478,074 | 796,800 | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 478,074 | 796,800 | 796,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 478,074 | 796,800 | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 478,074 | 796,800 | 796,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 2789,874 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 99,300 | 620,400 | 1243,300 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 428,529 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 2 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 101,600 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 603,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 795,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 710,202 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 50,800 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 101,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 3 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 152,400 | 254,000 | 254,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 14 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4389,474 | 620,400 | 1243,300 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 12 | 19 | 19 | бюджет города Перми | 609,600 | 965,200 | 965,200 |
| (п. 1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6137,805 | 1585,600 | 2208,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4999,074 | 1585,600 | 2208,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6137,805 | 1585,600 | 2208,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4999,074 | 1585,600 | 2208,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние | ДГА | количество объектов, по которым подготовлены планы мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 7 | - <10> | - <10> | бюджет города Перми | 0,000 <11> | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6615,879 | 2382,400 | 3005,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5477,148 | 2382,400 | 3005,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6615,879 | 2382,400 | 3005,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5477,148 | 2382,400 | 3005,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<10> Значение показателя будет определено при формировании проекта бюджета города Перми на период 2018-2020 годов.

<11> Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 "Создание условий для развития жилищного

строительства" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 25 | - | - | бюджет города Перми | 44,442 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 72 | - <10> | - <10> | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1984 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 44,442 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44,442 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ДГА | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ед. | 81 | 132 | - | бюджет города Перми | 311,218 | 665,300 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 311,218 | 665,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 311,218 | 665,300 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 355,660 | 665,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 355,660 | 665,300 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ "ИТП", ДГА | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 76 | 74 | 91 | бюджет города Перми | 597,000 | 1258,000 | 1547,000 |
|  |  |  | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 79 | 74 | 91 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477, от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 597,000 | 1258,000 | 1547,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 597,000 | 1258,000 | 1547,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 597,000 | 1258,000 | 1547,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 597,000 | 1258,000 | 1547,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.3 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Обеспечение подготовки проектов границ территорий и установление предельных параметров разрешенного строительства | ДГА | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщика с целью жилищного строительства | ед. | 16 <12> | - <10> | - <10> | бюджет города Перми | 0,000 <11> | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 36,74 <12> | - <10> | - <10> | бюджет города Перми | 0,000 <11> | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 952,660 | 1923,300 | 1547,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 952,660 | 1923,300 | 1547,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 952,660 | 1923,300 | 1547,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 952,660 | 1923,300 | 1547,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<10> Значение показателя будет определено при формировании проекта бюджета города Перми на период 2018-2020 годов.

<11> Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

<12> Кварталы N 587, N 748, N 980, N 749, N 542, N 250, N 230, N 229, N 752, N 748, N 407 в Дзержинском районе города Перми, N 914, N 733 в Свердловском районе города Перми, N 2298, N 2861 в Орджоникидзевском районе города Перми, N 1729 в Мотовилихинском районе города Перми.

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.4 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем развития автоматизированной

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД | ДГА | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5) | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 <11> | 0,000 <11> | 0,000 |
|  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | 2665 | 2665 | бюджет города Перми | 2300,000 | 2317,300 | 2317,300 |
|  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | 350 | 350 | бюджет города Перми | 487,652 | 650,200 | 650,200 |
|  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1068,000 | 1415,100 | 1415,100 |
|  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков - база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | ед. | - | - | 400 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 700,000 |
|  |  |  | количество планшетов масштаба 1:500, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 9) | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 59,700 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3915,352 | 4382,600 | 5082,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3915,352 | 4382,600 | 5082,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД | ДГА | количество клиентских Web-карт на решениях OpenSource (на открытой платформе) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2630,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество программных обеспечений ArcGIS, переведенный на СПО ГИС (на свободное программное обеспечение ГИС) в целях осуществления импортозамещения | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 8298,700 | 0,000 |
|  |  |  | количество АИСОГД, переведенных с MS SQL Server на СУБД PostgreSQL/PostGIS (на свободно распространяемые системы управления базами данных) в целях осуществления импортозамещения | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11238,600 |
|  |  |  | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4907,430 | 4957,700 | 4957,700 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5590,000 | 5612,000 | 5612,000 |
|  |  |  | количество многофункциональных устройств, приобретенных в целях оснащения рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 365,500 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 13492,930 | 18868,400 | 21808,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13492,930 | 18868,400 | 21808,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17408,282 | 23251,000 | 26890,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<11> Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы "Градостроительная деятельность на территории

города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 95,9 | 100 | 100 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | 75 | 75 | 75 |
|  | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 87,69 | 100 | 100 |
|  | Площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10427,01 | 11890,69 | 11890,69 |
|  | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля утвержденных градостроительных планов земельных участков от запланированных к утверждению градостроительных планов в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля дел, рассмотренных в пользу ДГА, от общего количества вынесенных решений по делам с участием ДГА, вступивших в законную силу | % | 76 | 76 | 76 |
|  | Доля разработанной документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, от запланированной к разработке документации в текущем году | % | 100 | 100 | - <10> |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Улучшение архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля населения, удовлетворенная архитектурным обликом города Перми, от числа опрошенных | % | 76 | 77 | 78 |
|  | Доля снесенных самовольных построек от общего количества самовольных построек, признанных таковыми по решению суда или по решению администрации района города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
|  | План мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 7 | - <10> | - <10> |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 52) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 52 |  |  |  |  |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв. м | 560 | 630 | 700 |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 29,86 <13> | - <10> | - <10> |
|  | Доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки | % | 100 | 100 | - |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 14,42 | 34,54 | 33,83 |
|  | Доля площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, от площади территории, подлежащей развитию в текущем периоде | % | 100 | - <10> | - <10> |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477) |  |  |  |  |  |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |
|  | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<10> Значение показателя будет определено при формировании проекта бюджета города Перми на период 2018-2020 годов.

<13> Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, рассчитана исходя из количества многодетных семей, состоящих в реестре по состоянию на 01.01.2017. По состоянию на 01.01.2017 в реестре состоит 4732 семьи, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми в период с 2012 года по 2016 год включительно составляет 1912 участков. В 2017 году многодетным семьям планируется предоставить 72 земельных участка. Таким образом, "доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет" составит ((1912 + 72) / (4732 + 1912) x 100%) = 29,86%.

(сноска в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246)

## МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Од = (От + Опзз + Одпт) / 3 | Од - обеспеченность документами градостроительного проектирования; От - обеспеченность документами территориального планирования, определяется по формуле: От = ДТПфакт / ДТПплан x 100%, где ДТПфакт - фактическое наличие документов территориального планирования, ед.; ДТПплан - количество документов территориального планирования, необходимых в муниципальном образовании, ед.; Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования, определяется по формуле: Опзз = ПЗЗфакт / ПЗЗплан x 100%, где ПЗЗфакт - количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в текущем году, ед.; ПЗЗплан - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед.; Одпт - доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом), определяется по формуле: Одпт = Зтер / Згор x 100%, где Зтер определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: - площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га; СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | Постановление администрации города Перми от 02.12.2014 N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" | - | - | ДГА | годовая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Опзз = ПЗЗфакт / ПЗЗплан x 100% | Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования; ПЗЗфакт - количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в текущем году, ед.; ПЗЗплан - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед.; | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Одпт = Зтер / Згор x 100% | Одпт - доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом); Зтер определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: - площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га; СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | - | Sутв. = Sутв.i1 + Sутв.i2 + Sутв.i3 + ... + Sутв.in | Sутв. - площадь территорий, на которые разработана и утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории в части функциональных зон СТН; i - период утверждения документации по планировке территории | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде | % | - | ДоляПр.тер. = Кол.Пр.тер.факт / Кол.Пр.тер.план x 100 | ДоляПр.тер. - доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде; Кол.Пр.тер.факт - количество промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования в текущем году; Кол.Пр.тер.план - количество промышленных территорий, запланированных к преобразованию в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля утвержденных градостроительных планов земельных участков от запланированных к утверждению градостроительных планов в текущем периоде | % | - | ДоляГПЗУ = Кол.ГПЗУфакт. / Кол.ГПЗУплан. x 100 | ДоляГПЗУ - доля утвержденных градостроительных планов земельных участков от запланированных к утверждению градостроительных планов в текущем периоде; Кол.ГПЗУфакт. - количество градостроительных планов земельных участков, утвержденных в текущем году; Кол.ГПЗУплан. - количество градостроительных планов земельных участков, планируемых к утверждению в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля дел, рассмотренных в пользу ДГА, от общего количества вынесенных решений по делам с участием ДГА, вступивших в законную силу | % | - | Доля дел = (К-в пользу / К-решений) x 100 | Доля дел - процентное выражение дел, рассмотренных в пользу ДГА, по отношению к общему количеству вынесенных решений по делам с участием ДГА, вступивших в законную силу; К-в пользу - количество дел, рассмотренных в пользу ДГА, по решениям, вступившим в законную силу; К-решений - количество вынесенных решений, вступивших в законную силу в соответствующем периоде, по делам с участием ДГА | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля разработанной документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, от запланированной к разработке документации в текущем году | % | - | Д.ру = (К.ру.факт / К.ру.план) x 100 | Д.ру - процентное выражение разработанной документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, к запланированной к разработке документации в текущем периоде; К.ру.факт - количество фактически разработанной документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, в текущем периоде; К.ру.план - количество документации по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, запланированной к разработке в текущем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля населения, удовлетворенная архитектурным обликом города, от числа опрошенных | % | - | - | значение определяется по итогам проведения социологического опроса | ДПМ | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля снесенных самовольных построек от общего количества самовольных построек, признанных таковыми по решению суда или по решению администрации района города Перми | % | - | Доля с.п.-снос = Кол.с.п.снос.факт. / Кол.с.п.снос.план x 100 | Доля с.п.-снос - доля снесенных самовольных построек от общего количества самовольных построек, признанных таковыми по решению суда или по решению администрации района города Перми; Кол.с.п.снос-факт. - количество самовольных построек, снесенных на территориях районов города Перми в текущем году; Кол.с.п.снос-план - количество самовольных построек, признанных таковыми по решению суда или по решению администрации района города Перми | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | План мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | - | - | значение определяется по факту исполнения | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Ввод общей площади жилья в городе Перми в год | тыс. кв. м | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | - | рассчитывается как общий объем площади жилья, введенной в городе Перми, на основе данных Пермьстата (форма федерального статистического наблюдения N С-1 "О вводе в эксплуатацию зданий и сооружений") | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.11.2016 N 1047) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | - | Доля Мн.семей = Кол.Мн.семей-факт / Кол.Мн.семей-реестр x 100 | Доля Мн.семей - доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на 1 января текущего года; Кол.Мн.семей-факт - количество многодетных семей, которым предоставлены земельные участки за период с 2012 года по текущий год; Кол.Мн.семей-реестр - количество многодетных семей, включенных в реестр многодетных семей города Перми, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, по состоянию на 1 января текущего года | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки | % | - | Доля ГПЗУ.Мн. = Кол.ГПЗУ.Мн.-факт / Кол.Мн. x 100 | Доля ГПЗУ.Мн. - доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки; Кол.ГПЗУ.Мн. - количество градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми в текущем году; Кол.Мн. - количество поступивших заявлений от многодетных семей - жителей города Перми, получивших земельные участки, расположенные в Пермском муниципальном районе | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | - |  | Общ.SЗУторги - общая площадь переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги земельных участков под строительство за счет свободных земель в текущем году; - сумма площадей земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми для проведения торгов по ним, в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, от площади территории, подлежащей развитию в текущем периоде | % | - | Д.рзт = (Sрзт.факт / Sрзт.план) x 100 | Д.рзт - процентное выражение площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, к площади территории, подлежащей развитию в соответствующем периоде; Sрзт.факт - площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий в соответствующем периоде; Sрзт.план - площадь территории, подлежащей развитию в соответствующем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | - | Доля разд.АИСОГД = Кол.разд.н.а.-факт. / Кол.разд.н.а-план. x 100 | Доля разд.АИСОГД - доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде; Кол.разд.н.а.-факт. - количество разделов АИСОГД, наполненных и актуализированных в текущем году; Кол.разд.н.а-план. - количество разделов АИСОГД, планируемых к наполнению и актуализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | - | ОдоступАИСОГД = Кол.ФО,ТО-АИСОГД-факт. / Кол.ФО, ТО | ОдоступАИСОГД - обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий; Кол.ФО, ТО-АИСОГД-факт. - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных доступом к АИСОГД; Кол.ФО, ТО-АИСОГД - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для выполнения своих полномочий | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Реализация Генерального плана города

Перми и градостроительной политики города Перми, развитие

центра и локальных центров" муниципальной программы

"Градостроительная деятельность на территории города

Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.11.2016 N 1047; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 52, от 04.04.2017 N 246, от 18.04.2017 N 298, от 21.06.2017 N 477, от 18.08.2017 N 640, от 22.09.2017 N 753)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ИТП" | МКУ "ИТП" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20669,085 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298, от 21.06.2017 N 477, от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20669,085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20669,085 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | МКУ "ИТП", ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество проведенных публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20669,085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20669,085 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по созданию цифрового топографического плана Территории 5 | МКУ "ИТП" | 09.01.2017 | 14.03.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по созданию цифрового топографического плана Территории 5 | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 15.03.2017 | 30.06.2017 | акт сдачи выполненных работ по созданию цифрового топографического плана Территории 5 | ед. | 9 | бюджет города Перми | 7258,943 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477, от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение работ по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" Территории 5 | МКУ "ИТП" | 17.04.2017 | 30.06.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" Территории 5 | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 07.06.2017 | 02.10.2017 | акт сдачи выполненных работ по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" Территории 5 | ед. | 9 | бюджет города Перми | 14480,200 |
| (п. 1.1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Доработка документации по планировке Территории 5 по результатам публичных слушаний | ДГА, МКУ "ИТП" | 20.11.2017 | 08.12.2017 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 2113,06 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4 | Утверждение документации по планировке Территории 5 | ДГА | 11.12.2017 | 29.12.2017 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 2113,06 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21739,143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21739,143 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Корректировка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Выполнение работ по корректировке документации по планировке территории Центр-1 в целях реконструкции ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской | ДГА, МКУ "ИТП" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории Центр-1 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.2 | Выполнение работ по корректировке документации по планировке территории квартала N 179 в целях реконструкции ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской | ДГА, МКУ "ИТП" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории квартала N 179 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.3 | Выполнение работ по корректировке документации по планировке территории микрорайона Ива Мотовилихинского района | ДГА, МКУ "ИТП" | 10.04.2017 | 29.12.2017 | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории микрорайона Ива Мотовилихинского района города Перми в части корректировки раздела "Объекты инженерной инфраструктуры" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 425,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 425,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 425,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 22164,143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22164,143 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка и утверждение документации по планировке территорий (в том числе градостроительных планов земельных участков) для преобразования промышленных территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка документации по планировке территории бывшего завода смазок и охлаждающих жидкостей | ДГА | 09.01.2017 | 30.11.2017 | количество территорий, на которые разработана документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков) за счет физических и юридических лиц в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2 | Утверждение документации по планировке территории бывшего завода смазок и охлаждающих жидкостей | ДГА | 01.12.2017 | 29.12.2017 | количество территорий, на которые утверждена документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), разработанная за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.2 | Разработка и утверждение документации по планировке территории по ул. Промышленной, 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | Выполнение работ по топографической съемке территории по ул. Промышленной, 112 | МКУ "ИТП" | 03.05.2017 | 30.06.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по топографической съемке территории по ул. Промышленной, 112 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 03.07.2017 | 01.08.2017 | акт сдачи выполненных работ по топографической съемке территории по ул. Промышленной, 112 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.2 | Доработка документации по планировке территории по ул. Промышленной, 112 по результатам публичных слушаний | МКУ "ИТП" | 20.11.2017 | 08.12.2017 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 1,89 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.2.3 | Утверждение документации по планировке территории по ул. Промышленной, 112 | ДГА | 11.12.2017 | 29.12.2017 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 1,89 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 53,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 53,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 42886,728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42886,728 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 09.01.2017 | 30.11.2017 | заключенный контракт на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | Поставка расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 09.02.2017 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | ед. | 1060 | бюджет города Перми | 365,255 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 52, от 21.06.2017 N 477) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 365,255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,255 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий (сооружений) | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 21 | бюджет города Перми | 546,496 |
| (п. 1.1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.08.2017 N 640) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | Проведение экспертизы, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество экспертных заключений, экспертиз, консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.1.2.1.2.3 | Проведение судебной экспертизы, назначенной определением суда | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | бюджет города Перми | 202,400 |
| (п. 1.1.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.08.2017 N 640) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.4 | Возмещение судебных расходов, государственных пошлин, восстановление расходов | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 7,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 857,996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 857,996 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1223,251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1223,251 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Обеспечение выполнения работ по разработке концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Подготовка технического задания МКУ "ИТП" на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ДГА | 09.01.2017 | 28.02.2017 | количество технических заданий МКУ "ИТП" на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.2.1.2 | Выполнение работ по разработке концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | МКУ "ИТП" | 01.03.2017 | 29.12.2017 | количество разработанных и согласованных концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1223,251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1223,251 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 44109,979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44109,979 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 52, от 04.04.2017 N 246, от 18.04.2017 N 298, от 21.06.2017 N 477, от 22.09.2017 N 753)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 09.01.2017 | 15.02.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановлением Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477 в графе 4 строки 1.2.1.1.1.2 цифры "01.04.2017" заменены цифрами "16.02.2017".. |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.04.2016 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | бюджет города Перми | 478,074 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246, от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 478,074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 478,074 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 478,074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 478,074 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2789,874 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| (п. 1.2.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,300 |
|  |  |  | 10.04.2017 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 428,529 |
| (п. 1.2.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | Проведение экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| (п. 1.2.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 603,600 |
| 1.2.1.2.1.6 | Проведение экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| (п. 1.2.1.2.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.7 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 795,100 |
|  |  |  | 10.04.2017 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 710,202 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246, от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.8 | Проведение экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,800 |
| (п. 1.2.1.2.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.9 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.10 | Проведение экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 152,400 |
| (п. 1.2.1.2.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6137,805 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4999,074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6137,805 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4999,074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Сбор информации по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ДГА | 09.01.2017 | 25.12.2017 | количество уведомлений от правообладателей объектов и контролирующих органов (протоколов совещаний) по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.2 | Подготовка планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ДГА | 13.02.2017 | 25.12.2017 | количество объектов, по которым подготовлены планы мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6615,879 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5477,148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6615,879 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5477,148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Создание условий для развития жилищного

строительства" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.11.2016 N 1047; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246, от 21.06.2017 N 477, от 22.09.2017 N 753)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков, предоставленных или планируемых к предоставлению многодетным семьям | ДГА | 01.04.2017 | 02.10.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 25 | бюджет города Перми | 44,442 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 13.01.2017 | 29.12.2017 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 72 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1984 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 44,442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44,442 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение контракта на изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ДГА | 01.03.2017 | 10.11.2017 | заключенный контракт по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2 | Выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ДГА | 26.06.2017 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ед. | 81 | бюджет города Перми | 311,218 |
| (п. 1.3.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 311,218 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 311,218 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 355,660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 355,660 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ "ИТП" | 09.01.2017 | 02.10.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 76 | бюджет города Перми | 597,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477, от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.2 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент земельных отношений администрации города Перми | МКУ "ИТП" | 03.10.2017 | 30.11.2017 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 79 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 597,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 597,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 597,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 597,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.3 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Обеспечение подготовки проектов границ территорий и установления предельных параметров разрешенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Подготовка проектов границ территорий с установленными предельными параметрами разрешенного строительства | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество территорий, подлежащих развитию путем подготовки проектов границ данных территорий | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.2 | Направление проектов границ территорий с установленными предельными параметрами разрешенного строительства в управление жилищных отношений администрации города Перми | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщика с целью жилищного строительства | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 36,74 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 952,660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 952,660 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 952,660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 952,660 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем развития автоматизированной

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.11.2016 N 1047; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246, от 18.04.2017 N 298, от 21.06.2017 N 477, от 22.09.2017 N 753)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Выполнение работ по развитию электронного архива документации по планировке территории | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 2300,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | Выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ДГА | 03.05.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | бюджет города Перми | 487,652 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.4 | Выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 01.02.2017 | 31.08.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1068,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.5 | Выполнение работ по обследованию и восстановлению грунтовых и стенных знаков опорно-межевой и государственной геодезической сети | ДГА | - | - | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков - база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | ед. | - | бюджет города Перми | 000,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.6 | Выполнение работ по переводу планшетов в электронный вид | ДГА | 10.04.2017 | 31.10.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу планшетов в электронный вид | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по переводу планшетов в электронный вид | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество планшетов масштаба 1:500, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 9) | ед. | 7 | бюджет города Перми | 59,700 |
| (п. 1.4.1.1.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.04.2017 N 246; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3915,352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3915,352 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество клиентских Web-карт на решениях OpenSource (на открытой платформе) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2630,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.2 | Предоставление сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | заключенный контракт на предоставление сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по предоставлению сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4907,430 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.3 | Выполнение работ по поддержке АИСОГД | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акты сдачи выполненных работ по поддержке АИСОГД | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5590,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.06.2017 N 477) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.4 | Поставка многофункционального устройства в целях оснащения рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ДГА | 10.10.2017 | 29.12.2017 | заключенный контракт на поставку многофункционального устройства в целях оснащения рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по поставке многофункционального устройства в целях оснащения рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество многофункциональных устройств, приобретенных в целях оснащения рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 365,500 |
| (п. 1.4.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 13492,930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13492,930 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17408,282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17408,282 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17408,282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17408,282 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17408,282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17408,282 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2017 N 753) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |