Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2016 г. N 893

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ПРИРОДЫ

И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.12.2016 N 1069, от 16.08.2017 N 625)

В соответствии с Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 16 октября 2015 г. N 787 "Об утверждении муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми";

от 17 декабря 2015 г. N 1080 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 787";

от 18 марта 2016 г. N 180 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 787";

от 7 июня 2016 г. N 385 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 787".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2016 N 893

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОХРАНА ПРИРОДЫ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.12.2016 N 1069, от 16.08.2017 N 625)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Развитие территории" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее - УЭП) |  |  |
| 4 | Участники программы | УЭП; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ); управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ); департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее - ДЭиПП); муниципальное казенное учреждение "Пермское городское лесничество" (далее - МКУ "ПермГорЛес"); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): "Благоустройство Мотовилихинского района"; "Благоустройство Кировского района"; "Благоустройство Ленинского района"; "Благоустройство Индустриального района"; "Благоустройство Орджоникидзевского района"; "Благоустройство Дзержинского района"; "Благоустройство Свердловского района" |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | обеспечение благоприятной окружающей среды жителям города Перми в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможно при наличии достаточного количества природных территорий, поглощающих и ассимилирующих негативное антропогенное воздействие. Совокупность природных территорий создает естественный защитный барьер - природный каркас города Перми. Структура и площадь природного каркаса формируются из объектов озеленения, водных экосистем, городских лесов, особо охраняемых природных территорий. В целях поддержания и восстановления экологического баланса территории города Перми требуется информация о качестве среды, для чего должны быть организованы мероприятия по наблюдению за состоянием окружающей среды. Показателем качества водной среды является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (далее - УКИЗВ), его значение составляло в створе ниже города Перми в 2013 году 3,0 (соответствие классу 3а - "вода загрязненная"), в 2014 году - 3б - "очень загрязненная", в 2015 году - 3б - "очень загрязненная". Качество зеленых насаждений характеризуется показателем соотношения количества зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зеленых насаждений по городу Перми (в 2013 году - 82%, в 2014 году - 83,5%, в 2015 году - 85,7%). Основная часть природного каркаса - городские леса - занимают площадь 37972,0 га (47,48% от площади города Перми). Для достижения поставленных в программе целей и задач предполагается реализация комплекса мероприятий двух подпрограмм, направленных на улучшение качественного и количественного состава зеленых насаждений, увеличение площадей особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) и объектов озеленения, благоустройство малых рек города, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85, стратегической целью функционально-целевого направления "Пространственное развитие" является сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми. Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления "Пространственное развитие" планируются к реализации: цель - улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека; задачи для достижения цели - реализация природоохранных мероприятий и охрана, защита и воспроизводство городских лесов. В соответствии с вышеуказанным документом стратегического планирования сформированы цель реализации программы, перечень подпрограмм и задачи подпрограмм, в основном соответствующие механизмам достижения цели Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - решение ПГД от 26.04.2016 N 67) |  |  |
| 6 | Цель программы | улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация природоохранных мероприятий. 1.1.1. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира. 1.1.2. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города. 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов. 1.2.1. Обеспечение охраны городских лесов. 1.2.2. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 84389,247 | 77607,576 | 82281,576 |
|  | бюджет города Перми | 65115,271 | 58333,600 | 63007,600 |
|  | внебюджетные источники | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 44254,000 | 41327,400 | 41327,400 |
|  | бюджет города Перми | 24988,000 | 22061,400 | 22061,400 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 40135,247 | 36280,176 | 40954,176 |
|  | бюджет города Перми | 40127,271 | 36272,200 | 40946,200 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2017 N 625) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми, % | 56,16 | 56,17 | 56,17 |
|  | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты), га | 44913,60 | 44914,60 | 44915,60 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми, % | 13,59 | 15,47 | 15,93 |
|  | Площадь ООПТ города Перми, га | 10875,6 | 12372,6 | 12743,5 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), га | 34574,7 | 34576,7 | 34578,7 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 16.08.2017 N 625)

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий | бюджет города Перми | 24988,000 | 22061,400 | 22061,400 |
|  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  | 11995,000 | 9397,700 | 9397,7 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  | 32259,000 | 31929,700 | 31929,700 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | бюджет города Перми | 40127,271 | 36272,200 | 40946,200 |
|  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  | 31056,931 | 29464,176 | 34138,176 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  | 9078,316 | 6816,000 | 6816,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 84389,247 | 77607,576 | 82281,576 |
|  |  | бюджет города Перми | 65115,271 | 58333,600 | 63007,600 |
|  |  | внебюджетные источники | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 84389,247 | 77607,576 | 82281,576 |
|  |  | бюджет города Перми | 65115,271 | 58333,600 | 63007,600 |
|  |  | внебюджетные источники | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Реализация природоохранных мероприятий"

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 16.08.2017 N 625)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и развитие системы ООПТ местного значения | УЭП | общая площадь ООПТ местного значения | га | 10807,7 | 12304,7 | 12675,6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ООПТ местного значения, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 18 | 19 | 20 | бюджет города Перми | 508,000 | 508,000 | 508,000 |
|  |  |  | количество ООПТ местного значения, в которых произошли негативные изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ | ед. | 0 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество плановых проверок на территории ООПТ | ед. | 0 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ООПТ, на которых проведен мониторинг ООПТ | ед. | 14 | - | - | бюджет города Перми | 840,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ООПТ, по которым проведено комплексное экологическое обследование | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1948,000 | 508,000 | 508,000 |
| 1.1.1.1.2 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство | УЭП | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 312,000 | 312,000 | 312,000 |
|  |  |  | количество отборов проб воды в малых реках | ед. | 46 | 46 | 46 | бюджет города Перми | 555,500 | 555,500 | 555,500 |
|  |  |  | количество информаций о качестве воды в реке Каме | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 7,3 | 1,0 | - | бюджет города Перми | 3230,300 | 442,500 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | - | - | 13,0 |  | 0,000 | 0,000 | 5752,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | - | - | - |  | 0,000 | 0,0000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | - | 4,0 | - |  | 0,000 | 1770,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 5,7 | - | - |  | 2522,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | - | 8,0 | - |  | 0,000 | 3540,000 | 0,000 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее - ПНР) |  | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 | бюджет города Перми | 5752,500 | 5752,500 | 5752,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | количество установленных информационно-запретительных аншлагов на родниках | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 61,364 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 9 | - | - |  | 30,682 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 32 | - | - |  | 109,091 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 9 | - | - |  | 30,682 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 7 | - | - |  | 23,864 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 3 | - | - |  | 10,227 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" |  |  | 6 | - | - |  | 20,454 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 4 | - | - |  | 13,636 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 88 | - | - | бюджет города Перми | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | количество обустроенных родников | ед. | - | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 150,000 | 150,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | - | 1 | 1 |  | 0,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | - | 1 | 1 |  | 0,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | - | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 300,000 | 300,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6920,000 | 6920,000 | 6920,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8868,000 | 7428,000 | 7428,000 |
| #### 1.1.1.2 | Организация городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям | УЭП | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. | 8 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 839,400 | 709,100 | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 212,800 | 212,800 |
|  |  | УЭП | количество субсидий, предоставленных некоммерческим организациям - производителям работ (услуг) в сфере пропаганды гуманного отношения и ответственного содержания собак и кошек | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 300,00 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1352,200 | 921,900 | 921,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1139,400 | 709,100 | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 212,800 | 212,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1352,200 | 921,900 | 921,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1139,400 | 709,100 | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 212,800 | 212,800 |
| #### 1.1.1.3 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций | УЭП | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 12 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 1000,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  | тираж изданных справочно-информационных материалов | ед. | 2629 | 1979 | 1979 | бюджет города Перми | 423,300 | 196,300 | 196,300 |
|  |  |  | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 | 63 | 63 | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1774,800 | 1047,800 | 1047,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1774,800 | 1047,800 | 1047,800 |
| #### 1.1.1.4 | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Стимулирование внедрения предприятиями города Перми наилучших доступных технологий на базе единой технологической платформы | УЭП | количество предприятий города Перми, получивших льготу в виде временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.4.2 | Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом | УЭП, ДЖКХ, УВБ | наличие проектов с природоохранным эффектом | да/ нет | да | да | да | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.4.3 | Экологическое проектирование городской среды (снижение площади санитарно-защитных зон, промышленных зон и другое) | УЭП, ДГА, ДЭиПП | площадь санитарно-защитных зон на территории города Перми | га | 13938,2 | 13863,2 | 13788,2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 11995,000 | 9397,700 | 9397,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11782,200 | 9184,900 | 9184,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 212,800 | 212,800 |
| ### 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды | УЭП | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 489,600 | 489,600 | 489,600 |
|  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 398,400 | 398,400 | 398,400 |
|  |  |  | количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории административного района города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 318,600 | 318,600 | 318,600 |
|  |  |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 | 821 | 821 | бюджет города Перми | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
|  |  |  | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 778 | 500 | 500 | бюджет города Перми | 725,300 | 396,000 | 396,000 |
|  |  | УЭП | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2223,300 | 1894,000 | 1894,000 |
| 1.1.2.1.2 | Содействие внедрению механизмов "зеленых технологий" в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования | УЭП, ДЖКХ, УВБ | наличие элементов программы "зеленый офис" в текущей деятельности функциональных органов администрации города Перми | да/ нет | да | да | да | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2223,300 | 1894,000 | 1894,000 |
| #### 1.1.2.2 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев/кустарников) | ед. | 177/ 105 | 257 | 257 | бюджет города Перми | 1156,500 | 1156,500 | 1156,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 178/ 907 | 465 | 465 |  | 2092,500 | 2092,500 | 2092,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 244 | 244 | 244 |  | 1098,000 | 1098,000 | 1098,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 318 | 318 | 318 |  | 1431,0100 | 1431,000 | 1431,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 181/ 1185 | 282 | 282 |  | 1269,000 | 1269,000 | 1269,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 290/ 1242 | 650 | 650 |  | 2923,000 | 2923,000 | 2923,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 225 | 225 | 225 |  | 1012,500 | 1012,500 | 1012,500 |
|  |  | УЭП |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 14950 | 12339 | 12339 | всего | 30035,700 | 30035,700 | 30035,700 |
|  |  |  |  |  | 1613/ 3439 | 2441 | 2441 | бюджет города Перми | 10982,500 | 10982,500 | 10982,500 |
|  |  |  |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30035,700 | 30035,700 | 30035,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10982,500 | 10982,500 | 10982,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30035,700 | 30035,700 | 30035,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10982,500 | 10982,500 | 10982,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 44254,000 | 41327,400 | 41327,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24988,000 | 22061,400 | 22061,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Охрана, защита и воспроизводство городских

лесов" муниципальной программы "Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 16.08.2017 N 625)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учета и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю | МКУ "ПермГорЛес" | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 1600 | 1600 | 1600 |  | бюджет города Перми | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
|  |  | УЭП | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 5,0 | - | 15077,0 |  | бюджет города Перми | 150,000 | 0,000 | 4674,000 |
|  |  |  | количество плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля | ед. | 2 | 2 | 2 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 314,000 | 164,000 | 4838,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 314,000 | 164,000 | 4838,00 |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ "ПермГорЛес" | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее - Учреждение) | ед. | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 27188,468 | 27723,700 | 27644,400 |
|  |  |  | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | 2000 | 2000 |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
|  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | 10 | 10 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | 157,0 | 157,0 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество приобретенной техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 1855,667 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 5 | 2 | 4 |  | бюджет города Перми | 220,830 | 95,300 | 183,700 |
|  |  |  | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 43 | 85 | 25 |  | бюджет города Перми | 14,590 | 17,800 | 8,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29287,531 | 27844,776 | 27844,776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29279,555 | 27836,800 | 27836,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества | МКУ "ПермГорЛес" | площадь лесных участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | га | 346,52 | 350,0 | 350,0 |  | бюджет города Перми | 1455,400 | 1455,400 | 1455,400 |
|  |  |  | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1455,400 | 1455,400 | 1455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30742,931 | 29300,176 | 29300,176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30734,955 | 29292,200 | 29292,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31056,931 | 29464,176 | 34138,176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31048,955 | 29456,200 | 34130,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| ### 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | МКУ "ПермГорЛес" | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1260,0 | 1260,0 |  | 1260,0 | бюджет города Перми | 668,859 | 1280,160 | 1280,160 |
|  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв. м | 13140 | 13140 |  | 13140 | бюджет города Перми | 2336,620 | 2372,203 | 2372,203 |
|  |  |  | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 7 | 4 |  | 3 | бюджет города Перми | 5908,137 | 2998,937 | 2998,937 |
|  |  |  | количество площадок по выгулу, дрессировке и общению с собаками | ед. | 1 | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 164,700 | 164,700 | 164,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9078,316 | 6816,000 | 6816,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9078,316 | 6816,000 | 6816,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9078,316 | 6816,000 | 6816,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 40135,247 | 36280,176 | 40954,176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40127,271 | 36272,200 | 40946,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Охрана природы и лесное хозяйство города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 56,16 | 56,17 | 56,17 |
|  | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) | га | 44913,60 | 44914,60 | 44915,60 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 13,59 | 15,47 | 15,93 |
|  | Площадь ООПТ города Перми | га | 10875,6 | 12372,6 | 12743,5 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34574,7 | 34576,7 | 34578,7 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |
|  | Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми | % | 36,8 | 52,6 | 63,2 |
|  | Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ | % | 95 | 95 | 95 |
|  | Доля ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми | % | 98,83 | 98,84 | 98,85 |
|  | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная |
|  | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная |
|  | Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | высокий | высокий | высокий |
|  |  | ед. | 10 | 10 | 10 |
|  | Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми | млн. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |
|  | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 85,0 | 86,0 | 86,0 |
|  | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100 | 100 | 100 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |
|  | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности Учреждения, установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 40 |
|  | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | 95 | 95 | 95 |
|  | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |
|  | Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | 76,9 | 84,6 | 92,3 |

### Приложение

к таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Охрана природы

и лесное хозяйство города

Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | га | - | ПК = (Sооз + Sгл + Sво) / Sгород x 100 | Sооз - площадь объектов озеленения, Sгл - площадь городских лесов, Sво - площадь водных объектов, Sгород - площадь города Перми | УЭП (постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты), га | га | - | ПК = Sооз + Sгл + Sво | Sооз - площадь объектов озеленения, Sгл - площадь городских лесов, Sво - площадь водных объектов | УЭП (постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 3 | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | - | К = Sоопт / Sгород x 100 | Sоопт - площадь особо охраняемых природных территорий города Перми, Sгород - площадь города Перми | Постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников", УЭП (решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Площадь ООПТ города Перми | га | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | Постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников", УЭП (решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 5 | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | УЭП (Постановление администрации города Перми от 5 мая 2012 г. N 38-П "Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества", отчетные данные МКУ "ПермГорЛес" о произведенных посадках ландшафтных культур) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 6 | Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми | % | решение ПГД от 26.04.2016 N 67 | ДООПТ = КПР / КООПТ x 100% | КПР - количество созданных ООПТ местного значения города Перми, ед., КООПТ - общее количество ООПТ местного значения города Перми, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми, ед. | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании особо охраняемых природных территорий местного значения; Постановление администрации города Перми от 28 октября 2014 г. N 782 "Об утверждении комплексного плана развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми") |  | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ | % | - | Дн = Он / Оо | Он - количество ООПТ, приведенных в нормативное состояние, Оо - количество ООПТ, образованных на территории города Перми | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми | % | - | Дест = Se / So | Se - площадь ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми, So - площадь ООПТ, образованных на территории города Перми | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | - | К = (Pi1 + Pi2 ...+ Pin) / n Далее полученный коэффициент К приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды малых рек по всей программе наблюдений | Pi1,i2...in - классы качества (УКИЗВ) малых рек города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений, n - количество наблюдаемых рек и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений за качеством воды в малых реках города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | - | К = (Si1 + Si2 ...+ Sin) / n Далее полученный коэффициент К приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды по всем створам наблюдений на реке Каме | Si1,i2...in - классы качества (УКИЗВ) воды в реке Каме по створам наблюдений в черте города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений, n - количество створов и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" (далее - Пермский ЦГМС) за качеством воды по створам наблюдений в черте города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | - | нерасчетный показатель | - | департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (результат социологического опроса) | социологический опрос | ежегодно |
| 12 | Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | - | нерасчетный показатель | - | Пермский ЦГМС | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
|  |  | ед. | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми | млн. руб. | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | промышленные предприятия города Перми (добровольное представление информации по запросу) | периодическая отчетность (письма предприятий) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | - | ПК = S80% + (Sвыс дер - Sвыр дер x 100% / Sд) | Sвыс дер - количество высаживаемых деревьев в Перми в год, Sвыр дер - количество вырубаемых деревьев в Перми в год, Sд - общее количество зеленых насаждений в Перми, S80% - количество деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии на 2010 год | УЭП (инвентаризация зеленых насаждений), территориальные органы администрации города Перми (информация, запрашиваемая по сносу и посадке зеленых насаждений) | периодическая отчетность | весна, осень каждого года |
| 15 | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | решение ПГД от 26.04.2016 N 67 | ДПД = КПД / КВ x 100% | КПД - количество посаженных деревьев за отчетный период, ед., КВ - количество вырубленных деревьев за отчетный период, ед. | УЭП, территориальные органы администрации города Перми (акты комиссионного обследования зеленых насаждений, акты выполнения компенсационных посадок, информация о незаконных вырубках, количестве посаженных ценных видов зеленых насаждений за счет средств бюджета города Перми и внебюджетных источников, разовых посадках деревьев гражданами, организациями на безвозмездной основе) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | решение ПГД от 26.04.2016 N 67 | ДЛП = ЧЛП / ОЛП x 100% | ЧЛП - число лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, ед., ОЛП - общее число лесных пожаров, зарегистрированных в течение суток, ед. | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "О загораниях и лесных пожарах") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности Учреждения, установленных учредителем | балл | Постановление администрации г. Перми от 02.12.2014 N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" | - | - | УЭП (годовая отчетность МКУ "ПермГорЛес") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | - | Опп = Оф / Олхр x 100% | Оф - фактическое количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, Олхр - количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, предусмотренных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества | УЭП (МКУ "ПермГорЛес"), Постановление администрации города Перми от 5 мая 2012 г. N 38-П "Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | - | Длпо = Дф / Дп x 100% | Дф - площадь городских лесов, на которой выполнено лесопатологическое обследование, Дп - площадь городских лесов, на которой необходимо проведение лесопатологических обследований в соответствии с листами сигнализации | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов", листы сигнализации) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | - | Длхр = Мф / Мп x 100% | Мф - количество фактически выполненных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества в текущем периоде, Мп - количество мероприятий, необходимых к выполнению лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества в текущем периоде | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов", план "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов | % | - | Док = Птр / Пн x 100% | Птр - площадь городских лесов, обработанная от клещей, Пн - площадь городских лесов, рекомендованная Роспотребнадзором к обработке | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов"), рекомендации (письмо) Роспотребнадзора | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 22 | Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | - | Дом = Пом / Про x 100% | Пом - площадь городских лесов, очищенная от мусора, Про - площадь рекреационно обустроенной территории городских лесов | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 23 | Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | решение ПГД от 26.04.2016 N 67 | ДООПТИ = SПРИ / SООПТ x 100% | SПРИ - площадь особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, га, SООПТ - общая площадь ООПТ города Перми, предназначенных для развития экологического туризма, га | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании ООПТ местного значения, отчеты МКУ "ПермГорЛес") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Реализация природоохранных мероприятий"

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2017 N 625)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и развитие системы ООПТ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Создание ООПТ местного значения | УЭП | 09.01.2017 | 30.12.2017 | общая площадь ООПТ местного значения | га | 10807,7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обустройство и землеустройство ООПТ и осуществление муниципального лесного контроля и мониторинга ООПТ |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество ООПТ, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 18 | бюджет города Перми | 508,000 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ | ед. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество плановых проверок на территории ООПТ | ед. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество ООПТ, на которых проведен мониторинг ООПТ | ед. | 14 | бюджет города Перми | 840,000 |
|  |  |  | 01.02.2017 | 01.11.2017 | количество ООПТ, по которым проведено комплексное экологическое обследование | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1948,000 |
| 1.1.1.1.2 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Проведение научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установка аншлагов на природных объектах | УЭП | 01.03.2017 | 20.12.2017 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 | бюджет города Перми | 312,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Наблюдения за качеством воды малых рек и реки Камы |  | 01.05.2017 | 30.12.2017 | количество отборов проб воды в малых реках | ед. | 46 | бюджет города Перми | 555,500 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество информаций о качестве воды в реке Каме | ед. | 12 | бюджет города Перми | 000,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Очистка береговых полос малых рек и обустройство родников | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.04.2017 | 01.11.2017 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 7,3 | бюджет города Перми | 3230,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 01.04.2017 | 01.11.2017 |  |  | 5,7 | бюджет города Перми | 2522,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 01.06.2017 | 01.11.2017 | количество установленных информационно-запретительных аншлагов на родниках | ед. | 18 | бюджет города Перми | 61,364 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 01.06.2017 | 01.11.2017 |  |  | 9 | бюджет города Перми | 30,682 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 01.06.2017 | 01.11.2017 |  |  | 32 | бюджет города Перми | 109,091 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 01.06.2017 | 01.11.2017 |  |  | 9 | бюджет города Перми | 30,682 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 01.06.2017 | 01.11.2017 |  |  | 7 | бюджет города Перми | 23,864 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.06.2017 | 01.11.2017 |  |  | 3 | бюджет города Перми | 10,227 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.06.2017 | 01.11.2017 |  |  | 6 | бюджет города Перми | 20,454 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | 01.06.2017 | 01.11.2017 |  |  | 4 | бюджет города Перми | 13,636 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6920,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8868,000 |
| #### 1.1.1.2 | Организация городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Реализация природоохранных проектов некоммерческими организациями | УЭП | 01.05.2017 | 01.12.2017 | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. | 8 | бюджет города Перми | 839,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| 1.1.1.2.1.2 | Реализация проектов в сфере регулирования численности безнадзорных животных и оказания помощи безнадзорным собакам и кошкам |  | 01.02.2017 | 01.12.2017 | количество субсидий, предоставленных некоммерческим организациям - производителям работ (услуг) в сфере пропаганды гуманного отношения и ответственного содержания собак и кошек | ед. | 3 | бюджет города Перми | 300,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1352,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1139,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1352,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1139,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| #### 1.1.1.3 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Реализация проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | УЭП | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество реализованных проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 12 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Издание справочно-информационных материалов |  | 09.01.2017 | 25.12.2017 | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 2629 | бюджет города Перми | 423,300 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление информационных и эколого-просветительских передач на радио и телевидении |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП | ед. | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1774,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1774,800 |
| #### 1.1.1.4 | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Стимулирование внедрения предприятиями города Перми наилучших доступных технологий на базе единой технологической платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Предоставление предприятиям города Перми временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми | УЭП | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество предприятий города Перми, получивших льготу в виде временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| 1.1.1.4.2 | Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | Реализация инфраструктурных проектов в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды | УЭП, ДЖКХ, УВБ | 01.01.2017 | 30.12.2017 | наличие проектов с природоохранным эффектом | да/ нет | да | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| 1.1.1.4.3 | Экологическое проектирование городской среды (снижение площади санитарно-защитных зон, промышленных зон и другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.3.1 | Снижение площади санитарно-защитных зон на территории города Перми | УЭП, ДГА, ДЭИПП | 01.01.2017 | 30.12.2017 | площадь санитарно-защитных зон на территории города Перми | га | 13938,2 | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 11995,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11782,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| ### 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация наблюдений и прогнозирование состояния атмосферного воздуха | УЭП | 01.03.2017 | 20.12.2017 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 | бюджет города Перми | 489,600 |
|  |  |  | 01.03.2017 | 20.12.2017 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 398,400 |
| 1.1.2.1.1.2 | Экологическое регулирование зеленых насаждений |  | 01.05.2017 | 01.12.2017 | количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории административного района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 318,600 |
|  |  |  | 15.12.2017 | 30.12.2017 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 | бюджет города Перми | 85,400 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 778 | бюджет города Перми | 725,300 |
| 1.1.2.1.1.3 | Создание и обустройство новых объектов озеленения |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. | 1 | бюджет города Перми | 206,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2223,300 |
| 1.1.2.1.2 | Содействие внедрению механизмов "зеленых технологий" в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Внедрение элементов программы "зеленый офис" в текущую деятельность функциональных органов администрации города Перми | УЭП, ДЖКХ, УВБ | 09.01.2017 | 30.12.2017 | наличие элементов программы "зеленый офис" в текущей деятельности функциональных органов администрации города Перми | да/ нет | да | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2223,300 |
| #### 1.1.2.2 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Посадка деревьев и кустарников за счет восстановительной стоимости | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество деревьев | шт. | 177 | бюджет города Перми | 1156,500 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 105 |  |  |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | количество деревьев |  | 178 |  | 2092,500 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 907 |  |  |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | количество деревьев |  | 244 |  | 1098,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | количество деревьев |  | 318 |  | 1431,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | количество деревьев |  | 181 |  | 1269,000 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 1185 |  |  |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | количество деревьев |  | 225 |  | 1012,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | количество деревьев |  | 290 |  | 2923,000 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 1242 |  |  |
| 1.1.2.2.1.2 | Выполнение работ по компенсационной посадке деревьев | УЭП | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество посаженных деревьев | ед. | 9898 | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30035,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10982,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30035,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10982,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 32259,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13205,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 44254,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24988,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Охрана, защита и воспроизводство городских

лесов" муниципальной программы "Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2017 N 625)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учет и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Проведение межевания лесных участков | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2017 | 30.12.2017 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 1600 | бюджет города Перми | 164,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение лесоустройства | УЭП | 09.01.2017 | 30.12.2017 | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 5,0 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Проведение плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 314,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 314,000 |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Перми | МКУ "ПермГорЛес" | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее - Учреждение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27188,468 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение посадок древесных растений в городских лесах |  | 15.04.2017 | 01.11.2017 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | внебюджетные источники | 7,976 |
| 1.2.1.2.1.3 | Содержание противопожарных дорог и водоемов |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Приобретение оборудования для предупреждения лесных пожаров и загораний |  | 09.01.2017 | 15.05.2017 | количество приобретенной техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1855,667 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 5 | бюджет города Перми | 220,830 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 43 | бюджет города Перми | 14,590 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29287,531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29279,555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2017 | 30.12.2017 | площадь лесных участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | га | 346,52 | бюджет города Перми | 1455,400 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 400,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30742,931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30734,955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31056,931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31048,955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |
| ### 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение противоклещевой обработки в городских лесах | МКУ "ПермГорЛес" | 01.04.2017 | 01.08.2017 | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора | га | 1260,0 | бюджет города Перми | 668,859 |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв. м | 13140 | бюджет города Перми | 2336,620 |
| 1.2.2.1.1.3 | Создание рекреационных зон и обустройство мест отдыха жителей города Перми |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 7 | бюджет города Перми | 5908,137 |
|  |  |  |  |  | количество площадок по выгулу, дрессировке и общению с собаками | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9078,316 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9078,316 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9078,316 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 40135,247 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40127,271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |