Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2017 г. N 825

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 14.04.2017 N 288

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Формирование современной городской среды", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14 апреля 2017 г. N 288 (в ред. от 28.04.2017 N 330, от 24.05.2017 N 395, от 30.06.2017 N 500, от 08.08.2017 N 608).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 12.10.2017 N 825

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2017 Г. N 288

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы":

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год |
| --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 397426,06373 |
|  | бюджет города Перми | 91906,84200 |
|  | бюджет Пермского края | 141134,07740 |
|  | бюджет Российской Федерации | 164385,14433 |

1.2. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год |
| --- | --- | --- |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий, % | 22,4 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, % | 22,93 |

1.3. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | Успешная реализация программы к 2018 году позволит обеспечить: повышение уровня благоустройства 269 дворовых территорий многоквартирных домов города Перми; повышение на 5,4% уровня благоустройства дворовых территорий города Перми; повышение уровня благоустройства 1 общественной территории города Перми; повышение на 2,2% уровня благоустройства общественных территорий города Перми |
| --- | --- | --- |

2. Раздел "Финансирование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды"

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь | итого | 236710,43662 |
|  |  | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь | итого | 160715,62711 |
|  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 397426,06373 |
|  |  | бюджет города Перми | 91906,84200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 141134,07740 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 164385,14433 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 397426,06373 |
|  |  | бюджет города Перми | 91906,84200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 141134,07740 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 164385,14433 |

"

3. Раздел "Финансирование подпрограммы 1.1 "Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь" муниципальной программы "Формирование современной городской среды" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Формирование комфортного внутригородского

пространства на территории муниципального образования город

Пермь" муниципальной программы "Формирование современной

городской среды"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Финансовое обеспечение затрат по мероприятиям повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 28 | бюджет города Перми | 7682,57878 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14154,95017 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17542,81539 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | бюджет города Перми | 5947,34407 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14254,28368 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17665,92351 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 34 | бюджет города Перми | 4619,15308 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11070,94489 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13720,68005 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 14 | бюджет города Перми | 1929,56635 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4624,68385 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5731,56203 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 60 | бюджет города Перми | 6770,08460 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16226,18520 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20109,78266 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | бюджет города Перми | 4058,36134 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9726,86852 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 12054,91058 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 73 | бюджет города Перми | 7687,17478 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18368,16109 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22764,42200 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата |  | ед. | 269 | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 236710,43662 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 236710,43662 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 236710,43662 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | всего | 236710,43662 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |

"

4. Раздел "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Формирование современной городской среды" изложить в следующей редакции:

"ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Формирование современной городской среды"

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
|  |  |  | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | 22,4 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 22,93 |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |
|  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 1,31 |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 27,64 |
|  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | 100 |
| 1.2. | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования город Пермь | ед. | 1 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования город Пермь | га | 6 |

"

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Формирование комфортного внутригородского

пространства на территории муниципального образования город

Пермь" муниципальной программы "Формирование современной

городской среды" на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Финансовое обеспечение затрат по мероприятиям повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Прием и отбор заявок от заинтересованных лиц на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | администрация Дзержинского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Дзержинского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 175 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Индустриального района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 53 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Кировского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 228 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Ленинского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 45 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Мотовилихинского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 203 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Орджоникидзевского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 69 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Свердловского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 213 | бюджет города Перми | 0,00000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 28 | бюджет города Перми | 7682,57878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14154,95017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17542,81539 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | бюджет города Перми | 5947,34407 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14254,28368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17665,92351 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 34 | бюджет города Перми | 4619,15308 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11070,94489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13720,68005 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 14 | бюджет города Перми | 1929,56635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4624,68385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5731,56203 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 60 | бюджет города Перми | 6770,08460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16226,18520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20109,78266 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | бюджет города Перми | 4058,36134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9726,86852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 12054,91058 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 73 | бюджет города Перми | 7687,17478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18368,16109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22764,42200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 236710,43662 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 236710,43662 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 236710,43662 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 236710,43662 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38694,26300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |

"

6. В приложении 5 строку 7.48 признать утратившей силу.