Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 мая 2018 г. N 277

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19.10.2017 N 922

В соответствии с Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 922 (в ред. от 17.01.2018 N 28).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 08.05.2018 N 277

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ

ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ

РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2017 Г. N 922

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); администрация Дзержинского района города Перми (далее - администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее - администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее - администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее - администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - администрация Орджоникидзевского района); администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Свердловского района города Перми (далее - администрация Свердловского района); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): "Благоустройство Дзержинского района"; "Благоустройство Индустриального района"; "Благоустройство Кировского района"; "Благоустройство Ленинского района"; "Благоустройство Мотовилихинского района"; "Благоустройство Орджоникидзевского района"; "Благоустройство Свердловского района"; "Благоустройство поселка Новые Ляды"; "Пермблагоустройство" |
| --- | --- | --- |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения" муниципальной программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми" после строки "Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 2.1.3.1.3, "Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 2.1.3.1.3 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 | ДИО | количество заключенных концессионных соглашений | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пункте 3: имеется в виду дополнить строками 2.1.3.1.3, 2.1.3.1.3.1, 2.1.3.1.3.2, 2.1.3.1.3.3, 2.1.3.1.3.4, 2.1.3.1.3.5, 2.1.3.1.3.6, 2.1.3.1.3.7, 2.1.3.1.3.8, "Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования".

3. В приложении 2 после строки "Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 2.1.3.1.3, 2.1.3.1.3.1, 2.1.3.1.3.2, 2.1.3.1.3.3, 2.1.3.1.3.4, "Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 2.1.3.1.3 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.3.1 | Разработка постановления администрации города Перми "О заключении концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ДИО | 09.01.2018 | 22.03.2018 | постановление администрации города Перми "О заключении концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.2 | Размещение сообщения о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" |  | 23.03.2018 | 27.03.2018 | сообщение о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.3 | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" |  | 15.05.2018 | 15.05.2018 | протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.4 | Проведение предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" |  | 25.05.2018 | 25.05.2018 | протокол проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.5 | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" |  | 27.08.2018 | 27.08.2018 | протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.6 | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" |  | 07.09.2018 | 07.09.2018 | протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.7 | Определение победителя конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" |  | 14.09.2018 | 14.09.2018 | протокол о результатах проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.8 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" |  | 08.10.2018 | 08.10.2018 | заключенное концессионное соглашение в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |