Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2018 г. N 487

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19.10.2017 N 922

В соответствии с Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 922 (в ред. от 17.01.2018 N 28, от 11.04.2018 N 226, от 08.05.2018 N 277, от 29.05.2018 N 333, от 14.06.2018 N 388).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением настоящeго Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

И.о. Главы города Перми

А.В.ДАШКЕВИЧ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 18.07.2018 N 487

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ

ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ

РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2017 Г. N 922

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 408196,45877 | 397260,624 | 307177,800 |
|  | бюджет города Перми | 402336,31900 | 397260,624 | 307177,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5860,13977 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 296165,53900 | 281859,524 | 262580,600 |
|  | бюджет города Перми | 291724,18200 | 281859,524 | 262580,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 4441,35700 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 112030,91977 | 115401,100 | 44597,200 |
|  | бюджет города Перми | 110612,13700 | 115401,100 | 44597,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1418,78277 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе "Финансирование муниципальной программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми":

2.1. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | 176478,284 | 134824,900 | 144823,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | 62976,130 | 81206,600 | 92996,200 |

2.2. строку "Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 296165,539 | 281859,524 | 262580,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки 2.1.1, 2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | 367778,489 | 36624,700 | 36624,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | 6740,03975 | 7972,500 | 7972,500 |

2.4. строки "Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по программе, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 112030,91977 | 115401,100 | 44597,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 408196,45877 | 397260,624 | 307177,800 |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов" муниципальной программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми":

3.1. строки 1.1.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района", администрация Дзержинского района | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 15104,600 | 17084,000 | 18615,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района", администрация Индустриального района |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 7786,084 | 7967,200 | 8681,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района", администрация Кировского района |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 23941,000 | 11552,500 | 12588,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района", администрация Ленинского района |  |  | 31 | 31 | 31 |  | 23922,331 | 22918,600 | 24973,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", администрация Мотовилихинского района |  |  | 33 | 33 | 33 |  | 31044,080 | 25203,800 | 27463,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района", администрация Орджоникидзевского района |  |  | 19 | 19 | 19 |  | 9857,500 | 4224,100 | 4602,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района", администрация Свердловского района |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 36079,187 | 21881,800 | 23844,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды", администрация поселка Новые Ляды |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 1582,598 | 800,800 | 872,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 181 | 181 | 181 | бюджет города Перми | 149317,380 | 111632,800 | 121643,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района", администрация Ленинского района | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 2150,432 | 0,000 | 0,00 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 30,600 | 13,400 | 1,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 151498,412 | 111646,200 | 121644,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 151498,412 | 111646,200 | 121644,500 |

3.2. строку 1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | бюджет города Перми | 1231,200 | 1231,200 | 1231,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 395,46 | 395,46 | 395,46 |  | 495,100 | 495,100 | 495,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 1463,09 | 1463,09 | 1463,09 |  | 1582,200 | 1582,200 | 1582,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 1007,85 | 1276,72 | 1276,72 |  | 995,177 | 1267,000 | 1267,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 3418,17 | 3418,17 | 3418,17 |  | 4123,600 | 4123,600 | 4123,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 3179,57 | 3179,57 | 3179,57 |  | 3628,200 | 3628,200 | 3628,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 |  | 1101,900 | 1101,900 | 1101,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 1563,99 | 1563,99 | 1563,99 |  | 1951,500 | 1951,500 | 1951,500 |
|  |  | итого по ПНР |  | тыс. кв. м | 13176,93 | 13445,8 | 13445,8 | бюджет города Перми | 15108,877 | 15380,700 | 15380,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 36 | - | - | бюджет города Перми | 155,000 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 98 | - | - |  | 423,223 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 36 | - | - |  | 78,190 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 21 | - | - |  | 89,300 | - | - |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 335 | - | - | бюджет города Перми | 1371,313 | - | - |

3.3. строки "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16480,190 | 15380,700 | 15380,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16480,190 | 15380,700 | 15380,700 |

3.4. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 176478,284 | 134824,900 | 144823,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строки 1.1.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ "Пермблагоустройство" | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | ед. | 1 | 4 | - | бюджет города Перми | 8654,024 | 13244,100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству | га | 2,7 | - | - | бюджет города Перми | 52646,612 | 67962,500 | 92996,200 |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | - | 2,7 | 7,7 <*> |  |  |  |  |
|  |  |  | количество установленных туалетных модулей | ед. | 1 | - | - |  | 1675,494 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 62976,130 | 81206,600 | 92996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62976,130 | 81206,600 | 92996,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 62976,130 | 81206,600 | 92996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62976,130 | 81206,600 | 92996,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 62976,130 | 81206,600 | 92996,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62976,130 | 81206,600 | 92996,200 |

3.6. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 296165,53900 | 281859,524 | 262580,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 291724,18200 | 281859,524 | 262580,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 4441,35700 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения" муниципальной программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми":

4.1. строки 2.1.1.1.1, "Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 34091,889 | 34333,100 | 34333,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 395,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 34486,889 | 34333,100 | 34333,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34091,889 | 34333,100 | 34333,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 395,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 34486,889 | 34333,100 | 34333,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34091,889 | 34333,100 | 34333,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 395,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку "Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 36778,489 | 36624,700 | 36624,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36383,489 | 36624,700 | 36624,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 395,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки 2.1.2.1.1, "Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов ритуального назначения | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 2328,733 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов ритуального назначения (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 228,69175 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | ед. | 3 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4182,615 | 7972,500 | 7972,500 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 6740,03975 | 7972,500 | 7972,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6511,348 | 7972,500 | 7972,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 228,69175 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 6740,03975 | 7972,500 | 7972,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6511,348 | 7972,500 | 7972,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 228,69175 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 6740,03975 | 7972,500 | 7972,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6511,348 | 7972,500 | 7972,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 228,69175 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку "Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 112030,91977 | 115401,100 | 44597,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 110612,13700 | 115401,100 | 44597,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1418,78277 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2, 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 24 | бюджет города Перми | 13980,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 24 |  | 4683,180 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 17 |  | 8349,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 31 |  | 21088,575 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 33 |  | 13349,077 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 19 |  | 2298,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 26 |  | 15991,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  | ед. | 7 |  | 605,700 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 181 | бюджет города Перми | 80346,632 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 | бюджет города Перми | 26,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 68 |  | 180,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 110 |  | 292,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 80 |  | 212,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 35 |  | 93,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 50 |  | 133,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 15 |  | 28,982 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 | бюджет города Перми | 968,182 |
| 1.1.1.1.1.3 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.04.2018 | 01.11.2018 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 | бюджет города Перми | 20,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 68 |  | 136,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 110 |  | 221,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 80 |  | 160,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 35 |  | 70,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 50 |  | 100,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 15 |  | 21,868 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 | бюджет города Перми | 731,368 |
| 1.1.1.1.1.4 | Кронирование деревьев на объектах озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.02.2018 | 01.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 20 | бюджет города Перми | 42,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 300 |  | 610,504 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 115 |  | 243,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 80 |  | 169,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 334 |  | 707,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 90 |  | 190,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 180 |  | 276,937 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 1119 | бюджет города Перми | 2241,141 |

5.2. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.04.2018 | 01.11.2018 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 | бюджет города Перми | 979,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 23 |  | 393,300 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (бульвар по ул. Братьев Игнатовых) |  | 1727,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 17 |  | 614,400 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер по ул. Худанина) |  | 717,200 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (бульвар по ул. Ласьвинской) |  | 13438,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 31 |  | 1243,100 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер "Аллея Памяти" по ул. Екатерининской) |  | 405,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 32 |  | 722,103 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сад им. Свердлова) |  | 16000,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 17 |  | 212,600 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер у Дворца культуры им. А.С.Пушкина) |  | 4722,200 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер им. Мичурина) |  | 2004,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 25 |  | 8254,200 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер Авиаторов) |  | 11431,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  | ед. | 6 |  | 45,900 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер по ул. Мира в поселке Новые Ляды) |  | 903,798 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 184 | бюджет города Перми | 63816,401 |

5.3. строку 1.1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.9 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Ленинского района", администрация Ленинского района | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2150,432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  | 1 |  | 30,600 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2181,032 |

5.4. строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 151498,412 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 151498,412 |

5.5. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 15.04.2018 | 14.10.2018 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | бюджет города Перми | 1231,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | 395,46 |  | 495,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | 1463,09 |  | 1582,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | 1007,85 |  | 995,177 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | 3418,17 |  | 4123,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | 3179,57 |  | 3628,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | 1085,7 |  | 1101,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  | 1563,99 |  | 1951,500 |
| 1.1.1.2.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 36 | бюджет города Перми | 155,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 98 |  | 423,223 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 78,19 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  | ед. | 21 |  | 89,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16480,190 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16480,190 |

5.6. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 176478,284 |
| --- | --- | --- |

5.7. строки 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.3, 1.1.2.1.1.4, 1.1.2.1.1.5, 1.1.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 30.07.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта озеленения по ул. Макаренко на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30.07.2018 | 30.09.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта озеленения по ул. Макаренко | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 30.07.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 30.07.2018 | 30.09.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3 | Капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Балатово" | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 30.07.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха "Балатово" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 30.07.2018 | 30.09.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха "Балатово" | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4 | Капитальный ремонт сквера им. М.И.Субботина | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 30.07.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И.Субботина на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 30.07.2018 | 30.09.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И.Субботина | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.5 | Капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2018 | 20.04.2018 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии Землячки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 52621,000 |
|  |  |  | 01.06.2018 | 30.08.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии Землячки | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 30.08.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии Землячки | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество устроенных секций забора из полимерных материалов | ед. | 415 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных урн | ед. | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь устроенного покрытия геотекс | кв. м | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (подготовительные работы, земляные работы, устройство дорожек, площадок, снос деревьев) | га | 2,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | подписанный акт об осуществлении технологического присоединения | ед. | 1 |  | 25,612 |
| 1.1.2.1.1.6 | Капитальный ремонт сквера в квартале 66, эспланада | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.04.2018 | 30.05.2018 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8654,024 |
|  |  |  | 23.05.2018 | 30.05.2018 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера в квартале 66, эспланада на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 30.05.2018 | 30.07.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера в квартале 66, эспланада | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 30.07.2018 | 23.11.2018 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера в квартале 66, эспланада | ед. | 1 |  |  |

5.8. строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 62976,130 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 62976,130 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 62976,130 |

5.9. строки 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2, 1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 20.06.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 |  | 20.06.2018 | 20.09.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.3 | Выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 |  | 20.09.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | 1 |  | 12136,700 |

5.10. строки 1.1.3.1.2.1, 1.1.3.1.2.2, 1.1.3.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 30.07.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 |  | 30.07.2018 | 30.09.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.2.3 | Выполнение работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | МКУ "Пермблагоустройство" | 30.09.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5052,800 |
|  |  |  |  |  | площадь покрытия из резиновой крошки | кв. м | 303,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных светильников наружного освещения | ед. | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь посевных газонов | кв. м | 891,36 |  |  |

5.11. строки 1.1.3.1.3.1, 1.1.3.1.3.2, 1.1.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.3.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 30.05.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 |  | 30.05.2018 | 30.07.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 |  | 30.07.2018 | 15.12.2018 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | ед. | 1 |  | 2786,600 |

5.12. после строки "Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.1.4 | Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сада им. Н.В.Гоголя | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 30.05.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сада им. Н.В.Гоголя на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сада им. Н.В.Гоголя |  | 30.05.2018 | 30.07.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сада им. Н.В.Гоголя | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.5 | Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 30.05.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского |  | 30.05.2018 | 30.07.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |

5.13. строки 1.1.3.1.6.1, 1.1.3.1.6.2, 1.1.3.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.6.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | МКУ "Пермблагоустройство" | 30.04.2018 | 21.05.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.6.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 |  | 21.05.2018 | 30.07.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.6.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 |  | 30.07.2018 | 14.12.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | ед. | 1 |  | 472,800 |

5.14. после "Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.1.7 | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.7.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Корсуньской, 31 | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 15.07.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Корсуньской, 31 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.7.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Корсуньской, 31 |  | 15.07.2018 | 15.09.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Корсуньской, 31 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |

5.15. строки 1.1.3.1.8.1, 1.1.3.1.8.2, 1.1.3.1.8.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.8.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству парка Победы | МКУ "Пермблагоустройство" | 23.05.2018 | 15.06.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству парка Победы на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.8.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству парка Победы |  | 15.06.2018 | 15.08.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству парка Победы | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.8.3 | Выполнение работ по строительству парка Победы |  | 15.08.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ I этапа по строительству парка Победы | ед. | 1 |  | 2000,000 |

5.16. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 296165,53900 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 291724,18200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 4441,35700 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 2.1.1.1.1.3, 2.1.1.1.1.4, "Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.3 | Вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 204,6 | бюджет города Перми | 411,877 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.4 | Паспортизация (инвентаризация), геодезические съемки, вынос на местность границ объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество паспортизированных объектов ритуального назначения (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 12 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 395,000 |
|  |  |  |  |  | количество паспортизированных объектов ритуального назначения (корректировка) (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых выполнены работы по уточнению границ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 159,212 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 34486,889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34091,889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 395,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 34486,889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34091,889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 395,000 |

6.2. строку "Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 36778,489 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36383,489 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 395,000 |

6.3. строку 2.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.3 | Капитальный ремонт кладбища "Северное" | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 28.04.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Северное" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,771 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 28.04.2018 | 29.06.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Северное" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 29.06.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Северное" | ед. | 1 |  |  |

6.4. строки "Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 6740,03975 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6511,348 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 228,69175 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 6740,03975 |
|  | бюджет города Перми | 6511,348 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 228,69175 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 6740,03975 |
|  | бюджет города Перми | 6511,348 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 228,69175 |

6.5. строку "Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 112030,91977 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 110612,13700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1418,78277 |