Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2017 г. N 922

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО

И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОБЪЕКТОВ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 216 "Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2016 г. N 891 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми";

от 7 декабря 2016 г. N 1084 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 891";

от 10 января 2017 г. N 2 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 891";

от 28 февраля 2017 г. N 137 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 891";

от 31 мая 2017 г. N 424 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 891";

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: один и тот же абзац повторяется дважды.

от 31 мая 2017 г. N 424 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 891";

от 14 июля 2017 г. N 540 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 891";

от 6 сентября 2017 г. N 689 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 891".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2017 N 922

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ) |  |  |
| 4 | Участники программы | администрация Дзержинского района города Перми (далее - администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее - администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее - администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее - администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - администрация Орджоникидзевского района); администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Свердловского района города Перми (далее - администрация Свердловского района); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): "Благоустройство Дзержинского района"; "Благоустройство Индустриального района"; "Благоустройство Кировского района"; "Благоустройство Ленинского района"; "Благоустройство Мотовилихинского района"; "Благоустройство Орджоникидзевского района"; "Благоустройство Свердловского района"; "Благоустройство поселка Новые Ляды"; "Пермблагоустройство" |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 216 "Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми", от 29 января 2008 г. N 4 "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми", Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 "Об утверждении Перечня объектов озеленения общего пользования города Перми". В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2023 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, программа направлена на обеспечение местами отдыха населения города Перми и обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми. Современный город Пермь - это крупный многоотраслевой промышленный центр, где человек находится под постоянным прессом техногенных воздействий, часто не успевая адаптироваться к их возрастающему давлению. Для создания комфортной среды проживания в городе Перми необходимо обеспечить жителей объектами для отдыха и рекреации, равномерно размещенными по всей площади города Перми в соответствии с Планом социально-экономического развития. По состоянию на 1 января 2018 г. в городе Перми расположены 182 объекта озеленения общего пользования. В частности, 104 объекта - парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых в ненормативном состоянии находятся 93 объекта (89,4%) и 78 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 13 действующих фонтанов. Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения общего пользования и смежных с ними территориях необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадку новых деревьев и кустарников, санитарную обрезку). В настоящее время до 55% зеленых насаждений, расположенных на территории объектов озеленения общего пользования, находятся в ненормативном состоянии. На территории города Перми расположены 17 объектов ритуального назначения общей площадью 435,7 га, находящихся в ненормативном техническом состоянии и не отвечающих нормативным требованиям. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" на территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. В городе Перми за 2016 год умерли 13313 человек, из них 10069 захоронены на территории муниципальных кладбищ города Перми: новых захоронений - 5117, подзахоронений - 4952. Для обеспечения указанных гарантий необходимо осуществлять подготовку площадей для захоронения умерших на отведенных земельных участках. Ресурс подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах по состоянию на конец 2017 года составляет три года. По итогам реализации программы в 2020 году предполагаются основные результаты: количество построенных объектов озеленения общего пользования - 2 ед., количество построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, - 1 ед., количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях - 2 года |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | 1. Обеспечение местами отдыха населения города Перми. 2. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов. 1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования. 1.1.3. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми. 1.1.4. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов. 1.1.5. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. 2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения. 2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 2.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения. 2.1.3. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 340976,300 | 404769,100 | 307177,800 |
|  | бюджет города Перми | 340976,300 | 404769,100 | 307177,800 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
|  | бюджет города Перми | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |
|  | бюджет города Перми | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 2,6 | 3,0 | 2,0 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования и объектов

ритуального назначения на территории города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | бюджет города Перми | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  | 168831,000 | 134824,900 | 144823,200 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  | 34573,600 | 81206,600 | 92996,200 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  | 22864,200 | 18575,300 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  | 312322,300 | 23099,700 | 23099,700 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  | 1661,500 | 1661,500 | 1661,500 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | бюджет города Перми | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  | 36624,700 | 36624,700 | 36624,700 |
| (п. 2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  | 7034,600 | 7972,500 | 7972,500 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  | 37717,300 | 100803,900 | 0,000 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 340976,300 | 404769,100 | 307177,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми,

в том числе путем создания парков и скверов" муниципальной

программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района", администрация Дзержинского района | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 15104,600 | 17084,000 | 18615,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района", администрация Индустриального района |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 7435,600 | 7967,200 | 8681,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района", администрация Кировского района |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 23941,000 | 11552,500 | 12588,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района", администрация Ленинского района |  |  | 32 | 32 | 32 |  | 22948,300 | 22918,600 | 24973,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", администрация Мотовилихинского |  |  | 33 | 33 | 33 |  | 31244,000 | 25203,800 | 27463,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района", администрация Орджоникидзевского района |  |  | 19 | 19 | 19 |  | 9857,500 | 4224,100 | 4602,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района", администрация Свердловского района |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 29152,300 | 21881,800 | 23844,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды", администрация поселка Новые Ляды |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 1794,600 | 800,800 | 872,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 182 | 182 | 182 | бюджет города Перми | 141477,900 | 111632,800 | 121643,100 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 30,6 | 13,4 | 1,4 |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141508,500 | 111646,200 | 121644,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141508,500 | 111646,200 | 121644,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | бюджет города Перми | 1231,200 | 1231,200 | 1231,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 395,46 | 395,46 | 395,46 |  | 495,100 | 495,100 | 495,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 1463,09 | 1463,09 | 1463,09 |  | 1582,200 | 1582,200 | 1582,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 1276,72 | 1276,72 | 1276,72 |  | 1267,000 | 1267,000 | 1267,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 3418,17 | 3418,17 | 3418,17 |  | 4123,600 | 4123,600 | 4123,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 3179,57 | 3179,57 | 3179,57 |  | 3628,200 | 3628,200 | 3628,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 |  | 1101,900 | 1101,900 | 1101,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 1563,99 | 1563,99 | 1563,99 |  | 1951,500 | 1951,500 | 1951,500 |
|  |  | итого по ПНР |  | тыс. кв. м | 13445,8 | 13445,8 | 13445,8 | бюджет города Перми | 15380,700 | 15380,700 | 15380,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 36 | - | - | бюджет города Перми | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 36 | - | - |  | 156,400 | - | - |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 21 | - | - |  | 89,300 | - | - |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 273 | - | - | бюджет города Перми | 1184,100 | - | - |
| (п. 1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16564,800 | 15380,700 | 15380,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16564,800 | 15380,700 | 15380,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов | МКУ "Пермблагоустройство" | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 10757,700 | 7798,000 | 7798,000 |
| (п. 1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10757,700 | 7798,000 | 7798,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10757,700 | 7798,000 | 7798,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 168831,000 | 134824,900 | 144823,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ "Пермблагоустройство" | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | ед. | 4 | 1 | - | бюджет города Перми | 10793,200 | 1554,500 | 0,000 |
|  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству | га | 2,7 | - | - |  | 23780,400 | 79652,100 | 92996,200 |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | - | 2,7 | 7,7 <*> |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34573,600 | 81206,600 | 92996,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34573,600 | 81206,600 | 92996,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34573,600 | 81206,600 | 92996,200 |
| ### 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию | га | 0,5 | - | - | бюджет города Перми | 12136,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12136,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | Строительство сквера на ул. Краснополянской, 12 | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству | га | 0,6 | - | - | бюджет города Перми | 5072,800 | 7611,300 | 0,000 |
|  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены работы по озеленению | га | - | 0,6 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию | га | - | 0,6 | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5072,800 | 7611,300 | 0,000 |
| 1.1.3.1.3 | Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 | МКУ "Пермблагоустройство" | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2786,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2786,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.4 | Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя | МКУ "Пермблагоустройство" | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов озеленения общего пользования | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2877,800 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2877,800 | 0,000 |
| 1.1.3.1.5 | Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского | МКУ "Пермблагоустройство" | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3309,400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3309,400 | 0,000 |
| 1.1.3.1.6 | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 | МКУ "Пермблагоустройство" | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 472,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 472,800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.7 | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 | МКУ "Пермблагоустройство" | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1820,100 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1820,100 | 0,000 |
| 1.1.3.1.8 | Строительство парка Победы | МКУ "Пермблагоустройство" | количество принятых изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2000,000 | 2956,700 | 0,000 |
|  |  |  | количество принятых проектных работ по строительству объектов озеленения общего пользования | ед. | - | 1 | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2000,000 | 2956,700 | 0,000 |
| 1.1.3.1.9 | Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) | МКУ "Пермблагоустройство" | количество сформированных земельных участков | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 395,300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 395,300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22864,200 | 18575,300 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22864,200 | 18575,300 | 0,000 |
| ### 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | бюджет города Перми | 1208,300 | 1208,300 | 1208,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 467,2 | 467,2 | 467,2 |  | 191,700 | 191,700 | 191,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 |  | 1801,700 | 1801,700 | 1801,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 672,500 | 672,500 | 672,500 |  | 271,300 | 271,300 | 271,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 27373,9 | 27373,9 | 27373,9 |  | 11232,00 | 11232,00 | 11232,00 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 |  | 2002,400 | 2002,400 | 2002,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 14606,0 | 14606,0 | 14606,0 |  | 5993,100 | 5993,100 | 5993,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 973,0 | 973,0 | 973,0 |  | 399,200 | 399,200 | 399,200 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 56308,3 | 56308,3 | 56308,3 | бюджет города Перми | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (п. 1.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |
| #### 1.1.4.2 | Строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2.1 | Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, принятых в эксплуатацию | кв. м | 1105,0 | - | - | бюджет города Перми | 8132,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8132,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8132,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31232,300 | 23099,700 | 23099,700 |
| ### 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | администрация Дзержинского района | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 162,300 | 162,300 | 162,300 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 243,400 | 243,400 | 243,400 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | 35 | 35 | 35 |  | 283,900 | 283,900 | 283,900 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | 35 | 35 | 35 |  | 283,900 | 283,900 | 283,900 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 162,300 | 162,300 | 162,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 324,500 | 324,500 | 324,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 184 | 184 | 184 | бюджет города Перми | 1492,700 | 1492,700 | 1492,700 |
|  |  | администрация Дзержинского района | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | 100 | 100 | бюджет города Перми | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | 166,5 | 166,5 | 166,5 |  | 48,900 | 48,900 | 48,900 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 29,400 | 29,400 | 29,400 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв. м | 574,5 | 574,5 | 574,5 | бюджет города Перми | 168,800 | 168,800 | 168,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 | 1661,500 | 1661,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 | 1661,500 | 1661,500 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 | 1661,500 | 1661,500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 259162,600 | 259368,000 | 262580,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> 7,7, в том числе 5,7 га площадь объекта озеленения по ул. Макаренко. Финансовое обеспечение показателя выполнено не в полном объеме, исполнение показателя непосредственного результата "Количество выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования" в объеме 5,7 га планируется при выделении дополнительных средств из бюджета города Перми.

### Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков и скверов"

муниципальной программы

"Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального

назначения на территории города

Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Озеленение территории города Перми, в том числе путем

создания парков и скверов" муниципальной программы

"Благоустройство и содержание объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального назначения города Перми"

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Гашкова, 20, г. Пермь, район Мотовилихинский |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.1. Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в Мотовилихинском районе по ул. Гашкова отсутствуют благоустроенные зоны для отдыха населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,5 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 12833,2 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 12833,2, в том числе: 2017 год - 696,500 (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 12136,700 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | принятый заказчиком объект озеленения общего пользования | ед. | 1 | 2018 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации 0224.16 |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ (невыполнение показателя за 2016 год) |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2018 год |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер на ул. Краснополянской, 12, г. Пермь, район Свердловский |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.2. Строительство сквера на ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие благоустроенных мест отдыха горожан по ул. Козьмы Минина и ул. Пихтовой, а также для кратковременного отдыха жителей, приезжающих к Храму Священномученика Андроника, Архиепископа Пермского и Кунгурского |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,6 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 13331,835 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 13331,835, в том числе: 2015 год - 42,700; 2016 год - 605,035; 2018 год - 5072,800; 2019 год - 7611,300 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненный 1 этап проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) | ед. | 1 |  | 2015 |
|  | принятый заказчиком 2 этап проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) | ед. | 1 |  | 2016 |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение 1 этапа проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) |  | 2015 год |  |
|  |  | выполнение 2 этапа проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) |  | 2016 год |  |
|  |  | выполнение 1 этапа строительно-монтажных работ (подготовка территории строительства, земляные работы) |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение 2 этапа строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 2019 год |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Калгановской, 62, г. Пермь, Мотовилихинский район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.3. Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в жилом микрорайоне Вышка-1 с населением более 1800 человек отсутствует благоустроенная зона отдыха горожан |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха горожан в микрорайоне Вышка-1 |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | прирост посещаемости до 2240 чел./день, благоустроенная площадь 2,15 га |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2786,600 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми: 2017 год - 2786,600 тыс. руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2018 год |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сад им. Н.В.Гоголя, г. Пермь, Ленинский район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.4. Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение туристической привлекательности города Перми, привлечение людей к посещению набережной реки Камы |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | благоустройство территории, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 1040 чел./день, благоустроенная территория 1,3 га |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2877,800 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 2877,800, в том числе: 2019 год - 2877,800 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019 год |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Генерала Черняховского, г. Пермь, Орджоникидзевский район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.5. Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обустройство главного общественного пространства микрорайона Кислотные дачи для отдыха жителей и проведения культурно-массовых мероприятий |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | благоустройство территории, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 1460 чел./день, благоустроенная территория 1,4 га |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3309,400 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 3309,400, в том числе: 2019 год - 3309,400 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019 год |

#### Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Екатерининской, 171, г. Пермь, Дзержинский район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.6. Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание места отдыха для населения микрорайона Центр |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организации места отдыха населения для совместного времяпровождения - спортивные занятия, мастер-классы, лекции на открытом воздухе |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 210 чел./день, благоустроенная территория 0,2 га |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 472,800 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 472,800, в том числе: 2018 год - 472,800 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2018 год |

#### Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Корсуньской, 31, г. Пермь, Орджоникидзевский район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.7. Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | организации места отдыха для населения микрорайона Бумкомбинат |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание места отдыха для населения микрорайона Бумкомбинат, организация общественной территории, пригодной для проведения культурно-массовых мероприятий |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 800 чел./день, благоустроенная территория 0,8 га |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1820,100 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 1820,100, в том числе: 2018 год - 1820,100 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019 год |

#### Таблица 8

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | парк Победы г. Пермь, Индустриальный район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.8. Строительство парка Победы |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | благоустройство территории вокруг зоологического парка (зоопарк) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание общественной территории, пригодной для проведения культурно-массовых мероприятий |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 3800 чел./день, благоустроенная территория 15,8 га |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4956,700 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 4956,700, в том числе: 2018 год - 2000,000; 2019 год - 2956,700 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненный 1 этап проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и проектно-сметная документация) | ед. | 1 | 2018 |
|  | принятый заказчиком 2 этап проектно-изыскательских работ (государственная экспертиза) | ед. | 1 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение 1 этапа проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и проектно-сметная документация) |  | 2018 |
|  |  | выполнение 2 этапа проектно-изыскательских работ (государственная экспертиза) |  | 2019 |

#### Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | центральная площадка города Перми - эспланада, 64-й квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.3.1.9. Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | потребность жителей города Перми в качественных местах отдыха продолжает возрастать. Территория эспланады ориентирована на повседневный отдых жителей города Перми и на предоставление разнообразных услуг, рассчитана как на жителей города Перми, так и на гостей города Перми. Территория эспланады должна обеспечивать социально гарантированный минимум для повседневного отдыха жителей города Перми. В настоящее время территория эспланады ввиду морального и физического износа материально-технической базы эспланады не способна предоставить качественный отдых жителям города Перми |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь - 4,2 га, количество посетителей - 2000 чел./день |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2009-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2011-2015 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 01.05.2015 |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 396060,29745 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 396060,29745 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 24562,373 тыс. руб.; 2012 год - 500,613 тыс. руб.; 2013 год - 97632,988 тыс. руб.; 2014 год - 167601,300 тыс. руб.; 2014 год - 37,41245 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования прошлых лет); 2015 год - 105330,311 тыс. руб.; 2018 год - 395,300 тыс. руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2011 |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (демонтаж фонтана) | ед. | 1 | 2011 |
|  | принятое заказчиком архитектурное решение | ед. | 1 | 2012 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (устройство временного ограждения, демонтажные работы) | ед. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком 3 этап строительства (демонтажные работы, устройство фонтана, строительство туалета, устройство наружного освещения, устройство покрытия из гранитной брусчатки) | ед. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком 4 этап строительства (озеленение, установка малых архитектурных форм) | ед. | 1 | 2015 |
|  | сформированный земельный участок | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | имеется |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации |  | 2011 год |
|  |  | 2. Выполнение 1 этапа строительства |  | 2011 год |
|  |  | 3. Разработка архитектурного решения |  | 2012 год |
|  |  | 4. Разработка проектно-сметной документации (внесение изменений) |  | 2013 год |
|  |  | 5. Выполнение 2 этапа строительства |  | 2013 год |
|  |  | 6. Выполнение 3 этапа строительства |  | 2014 год |
|  |  | 7. Выполнение 4 этапа строительства. Сдача рабочей комиссии в целях эксплуатации территории эспланады на участке от здания Театра-Театра до ул. Борчанинова |  | 2015 год |
|  |  | 8. Формирование земельного участка |  | 2018 год |

#### Таблица 10

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пешеходный переход из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный, г. Пермь, Свердловский район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.4.2.1. Строительство инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствует пешеходный переход через лог из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание пешеходного перехода через лог из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного пешеходного перехода составит 1105 кв. м |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 14546,755 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 14546,755, в том числе: 2015 год - 511,517; 2016 год - 480,958; 2017 год - 5421,680; 2018 год - 8132,600 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком, выполненный 1 этап проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и проектно-сметная документация) | ед. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком 2 этап проектно-изыскательских работ (государственная экспертиза) | ед. | 1 | 2016 |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) | ед. | 1 | 2017 |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации 03/15 |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение 1 этапа проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и проектно-сметная документация) |  | 2015 год |
|  |  | выполнение 2 этапа проектно-изыскательских работ (государственная экспертиза) |  | 2016 год |
|  |  | выполнение 1 этапа строительно-монтажных работ (подготовка территории строительства, земляные работы) |  | 2017 год |
|  |  | выполнение 2 этапа строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 2018 год |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния

и развитие объектов ритуального назначения" муниципальной

программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 34333,100 | 34333,100 | 34333,100 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34333,100 | 34333,100 | 34333,100 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34333,100 | 34333,100 | 34333,100 |
| #### 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ "Пермблагоустройство" | количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | чел. | 1844 | 1844 | 1844 | бюджет города Перми | 2291,600 | 2291,600 | 2291,600 |
| (п. 2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 | 2291,600 | 2291,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 | 2291,600 | 2291,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36624,700 | 36624,700 | 36624,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов ритуального назначения | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 2851,985 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | ед. | 3 | 1 | 1 |  | 4182,615 | 7972,500 | 7972,500 |
| (п. 2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7034,600 | 7972,500 | 7972,500 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7034,600 | 7972,500 | 7972,500 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7034,600 | 7972,500 | 7972,500 |
| ### 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | Реконструкция кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ "Пермблагоустройство" | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция | га | 2,2 | 5,6 | - | бюджет города Перми | 37717,300 | 93360,400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37717,300 | 93360,400 | 0,000 |
| 2.1.3.1.2 | Строительство кладбища "Лесное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь - Новые Ляды | МКУ "Пермблагоустройство" | количество принятых проектно-изыскательских работ | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 7443,500 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7443,500 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37717,300 | 100803,900 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37717,300 | 100803,900 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81376,600 | 145401,100 | 44597,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 2.1 "Восстановление

нормативного состояния и развитие

объектов ритуального назначения"

муниципальной программы "Благоустройство

и содержание объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального

назначения на территории города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 2.1

"Восстановление нормативного состояния и развитие объектов

ритуального назначения" муниципальной программы

"Благоустройство и содержание объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального назначения города Перми"

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.1. Реконструкция кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | дефицит свободных земельных участков для захоронений умерших жителей города Перми. В настоящее время на действующих кладбищах Пермского городского округа практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: "Северное", "Ново-Лядовское", "Банная гора" (новое), "Головановское", "Заозерское", однако они практически заполнены на 100%. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, в настоящее время складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь под захоронение умерших - 24,97 га |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших - 24,12 га, количество мест под захоронение умерших - 32160 ед. |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2019 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 180514,857 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 180514,857, в том числе: 2015 год - 1402,848; 2016 год - 41960,000; 2016 год - 188,109 (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год - 5886,200; 2018 год - 37717,300; 2019 год - 93360,400 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком 1 этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения, устройство межквартальных дорог) | ед. | 1 | 2016 |
|  | принятый заказчиком 2 этап реконструкции (устройство межквартальных лотков для водоотведения грунтовых вод) | ед. | 1 | 2017 |
|  | принятый заказчиком 3 этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения) | ед. | 1 | 2018 |
|  | принятый заказчиком 4 этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения) | ед. | 1 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации 0211.17/10 |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2015 год |
|  |  | выполнение 1 этапа строительства (подготовка площадей под захоронения, устройство межквартальных дорог) |  | 2016 год |
|  |  | выполнение 2 этапа строительства (устройство межквартальных лотков для водоотведения грунтовых вод) |  | 2017 год |
|  |  | выполнение 3 этапа строительства (подготовка площадей под захоронения) |  | 2018 год |
|  |  | выполнение 4 этапа строительства (подготовка площадей под захоронения) |  | 2019 год |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище "Лесное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь - Новые Ляды |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.2. Строительство кладбища "Лесное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь - Новые Ляды |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | дефицит свободных земельных участков для захоронений умерших жителей города Перми. В настоящее время на действующих кладбищах Пермского городского округа практически исчерпан резерв земли для новых захоронений. Действующими кладбищами являются: "Северное", "Ново-Лядовское", "Банная гора" (новое), "Головановское", "Заозерское", однако они практически заполнены на 100%. Учитывая, что количество захоронений в год составляет от 8000 до 9000 человек и динамика захоронений не изменяется, в настоящее время складывается чрезвычайная ситуация ввиду отсутствия свободных мест для захоронений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь кладбища - 40 га |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь кладбища - 40 га, количество мест под захоронение умерших - 45330 ед. |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7443,500 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми: 2019 год - 7443,500 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектно-изыскательские работы |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2019 год |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Благоустройство и содержание объектов озеленения общего

пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (297,2) | 100,0 (297,2) | 100,0 (297,2) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13445,8) | 100,0 (13445,8) | 100,0 (13445,8) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (ед.) | 100 (13) | 100 (13) | 100 (13) |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,0 (0,0) | 0,9 (2,7) | 2,6 (7,7) |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,2 (0,5) | 0,2 (0,6) | - |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 1 | 1 | - |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв. м) | 100 (56308,3) | 100 (56308,3) | 100 (56308,3) |
|  | Доля площади построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, от общей площади искусственных инженерных сооружений, запланированной к строительству | % (кв. м) | 100 (1105,0) | - | - |
|  | Количество построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | ед. | 1 | - | - |
| (п. 1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (ед.) | 100 (184) | 100 (184) | 100 (184) |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100 (574,5) | 100 (574,5) | 100 (574,5) |
| ### 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 2,6 | 3,0 | 2,0 |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % (ед.) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) |
|  | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (1844) | 100 (1844) | 100 (1844) |
| (п. 2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (ед.) | 17,6 (3) | 5,9 (1) | 5,9 (1) |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (га) | 0,5 (2,2) | 1,3 (5,6) | 0,0 (0,0) |
|  | Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. | 1 | 1 | - |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Благоустройство

и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов

ритуального назначения

на территории города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего пользования и объектов

ритуального назначения на территории города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | ед. | - | Доовн = (Коорем + Коогс) x 100% / Коо | Коовн - количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых в текущем году выполнен текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство; Коогс - количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых действуют гарантийные обязательства в рамках выполненного капитального ремонта, реконструкции, строительства; Коо - общее количество объектов озеленения общего пользования, за исключением находящихся в границах улично-дорожной сети | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 N 188 | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дпл.оо = Поос x 100% / Поо | Поос - площадь объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | технические и кадастровые паспорта объектов озеленения общего пользования; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 N 188 | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % | - | Дплв = Плгвн x 100% / Пглв | Плгвн - площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании; Плгв - общая площадь пустошей, логов и водоохранных зон | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля фонтанов на территории города Перми, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общего количества действующих фонтанов | % | - | Дф = Кфн x 100% / Кдф | Кфн - количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт; Кдф - общее количество действующих фонтанов | акты выполненных работ | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкроо x 100% / Поо | Пкроо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которой выполнен капитальный ремонт; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 N 188 | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дрсоо = Прсоо x 100% / Поо | Прсоо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 N 188 | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. |  | сумма объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % | - | Диис = Пиисс x 100% / Пиис | Пиисс - площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание; Пиис - общая площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля площади построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, от общей площади искусственных инженерных сооружений, запланированной к строительству | % | - | Дпиис = Ппиисс x 100% / Попиис | Ппиисс - площадь построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов; Пиис - общая площадь искусственных инженерных сооружений, запланированная к строительству | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Количество построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | ед. |  | сумма построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % | - | Дсунрг = Ксунрг x 100% / Косунрг | Ксунрг - количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов); Косунрг - общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % | - | Дсунрз = Ксунрз x 100% / Косунрз | Ксунрз - площадь самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы); Косунрз - общая площадь выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Квзнпп / Кзвг | Квзнпп - количество возможных захоронений на подготовленных площадях; Кзвг - количество захоронений в год | информация от ПМУП "Ритуальные услуги" | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % | - | Дорн = Корн x 100% / Коорн | Корн - количество объектов ритуального назначения, находящихся на содержании; Коорн - общее количество объектов ритуального назначения | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | % | - | Дуэ = Куэ x 100% / Коуэ | Куэ - количество умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест; Коуэ - общее количество умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % | - | Дкрорн = Ккрорн x 100% / Корн | Ккрорн - количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения; Корн - общее количество объектов ритуального назначения на территории города Перми | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которой выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % | - | Дсрорн = Ксрорн x 100% / Корн | Ксрорн - площадь объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде; Корн - площадь объектов ритуального назначения на территории города Перми | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. |  | сумма объектов ритуального назначения, в отношении которых были выполнены работы по строительству и реконструкции |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего

пользования и объектов

ритуального назначения

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми, в том

числе путем создания парков и скверов" муниципальной

программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 24 | бюджет города Перми | 13980,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 24 |  | 4307,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 17 |  | 8349,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 32 |  | 19928,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 33 |  | 14271,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 19 |  | 2298,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 26 |  | 15991,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  | ед. | 7 |  | 605,700 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 182 | бюджет города Перми | 79732,700 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 | бюджет города Перми | 26,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 68 |  | 180,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 110 |  | 292,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 80 |  | 212,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 35 |  | 93,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 50 |  | 133,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 15 |  | 39,900 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 | бюджет города Перми | 979,100 |
| 1.1.1.1.1.3 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.04.2018 | 01.11.2018 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 | бюджет города Перми | 20,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 68 |  | 136,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 110 |  | 221,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 80 |  | 160,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 35 |  | 70,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 50 |  | 100,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 15 |  | 30,100 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 | бюджет города Перми | 739,600 |
| 1.1.1.1.4 | Кронирование деревьев на объектах озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.02.2018 | 01.12.2018 | количество кронированных деревьев | ед. | 20 | бюджет города Перми | 42,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 300 |  | 635,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 115 |  | 243,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 80 |  | 169,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 334 |  | 707,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 90 |  | 190,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 180 |  | 381,300 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 1119 | бюджет города Перми | 2370,500 |
| 1.1.1.1.1.5 | Акаризация и дератизация на объектах озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 15.04.2018 | 30.06.2018 | площадь акаризации и дератизации | га | 17,13 | бюджет города Перми | 45,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | га | 7,23 |  | 19,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | га | 7,45 |  | 19,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | га | 8,79 |  | 23,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | га | 22,47 |  | 59,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | га | 12,70 |  | 33,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | га | 6,55 |  | 17,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  | га | 2,33 |  | 6,200 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | площадь акаризации и дератизации | га | 84,65 | бюджет города Перми | 224,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание туалетов | "МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 730,300 |
| 1.1.1.1.1.7 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.04.2018 | 01.11.2018 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 | бюджет города Перми | 979,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 23 |  | 393,300 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (бульвар по ул. Братьев Игнатовых) |  | 1727,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 15 |  | 614,400 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер по ул. Худанина) |  | 717,200 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (бульвар по ул. Ласьвинской) |  | 13438,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 31 |  | 1243,100 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер "Аллея Памяти" по ул. Екатерининской) |  | 405,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 1 (сад им. Свердлова) |  | 16000,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 17 |  | 212,600 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер у Дворца культуры им. А.С.Пушкина |  | 4722,200 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер им. Мичурина) |  | 2004,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 25 |  | 1203,800 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер Авиаторов) |  | 11431,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  | ед. | 6 |  | 45,900 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (сквер по ул. Мира в поселке Новые Ляды) |  | 1115,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 182 | бюджет города Перми | 56255,900 |
| 1.1.1.1.1.8 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования | администрация Дзержинского района | 01.03.2018 | 25.12.2018 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10,000 |
|  |  | администрация Индустриального района, МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 2 |  | 34,600 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 1 |  | 44,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 3 |  | 74,500 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 3 |  | 42,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 3 |  | 162,200 |
|  |  | администрация Свердловского района, МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 2 |  | 57,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 1 |  | 21,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 16 | бюджет города Перми | 445,800 |
| 1.1.1.1.1.9 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | 01.01.2018 | 25.12.2018 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141508,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141508,500 |
| #### 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 15.04.2018 | 14.10.2018 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | бюджет города Перми | 1231,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | 395,46 |  | 495,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | 1463,09 |  | 1582,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | 1276,72 |  | 1267,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | 3418,17 |  | 4123,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | 3179,57 |  | 3628,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | 1085,7 |  | 1101,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  | 1563,99 |  | 1951,500 |
| 1.1.1.2.1.1 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 10.01.2018 | 25.12.2018 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 36 | бюджет города Перми | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | ед. | 36 |  | 156,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  | ед. | 21 |  | 89,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16564,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16564,800 |
| #### 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 13 | бюджет города Перми | 10757,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10757,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10757,700 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 168831,000 |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 30.07.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта озеленения по ул. Макаренко | ед. | 1 | бюджет города Перми | 980,100 |
| 1.1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2018 | 28.02.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2934,800 |
|  |  |  | 01.04.2018 | 28.04.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 20.06.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.3 | Капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Балатово" | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 30.01.2018 | аукционная документация на выполнение архитектурного решения по капитальному ремонту парка культуры и отдыха "Балатово" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5878,300 |
|  |  |  | 01.02.2018 | 12.03.2018 | муниципальный контракт на выполнение архитектурного решения по капитальному ремонту парка культуры и отдыха "Балатово" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 13.03.2018 | 28.04.2018 | акт приемки выполненных архитектурных решений по капитальному ремонту парка культуры и отдыха "Балатово" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 23.04.2018 | 28.04.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха "Балатово" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 03.05.2018 | 29.06.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха "Балатово" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 02.07.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха "Балатово" | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4 | Капитальный ремонт сквера им. М.И.Субботина | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 30.03.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И.Субботина на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
|  |  |  | 02.04.2018 | 31.05.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И.Субботина | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.06.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И.Субботина | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.5 | Капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту сквера им. Розалии Землячки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23780,400 |
|  |  |  |  |  | количество устроенных секций забора из полимерных материалов | ед. | 415 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных урн | ед. | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь устроенного покрытия геотекс | кв. м | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству | га | 2,7 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34573,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34573,600 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34573,600 |
| ### 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 28.02.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 |  | 28.02.2018 | 28.04.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.3 | Выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 |  | 03.05.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | 1 |  | 12136,700 |
|  |  |  | 03.05.2018 | 21.12.2018 | площадь сквера по ул. Гашкова, 20, принятая в эксплуатацию | га | 0,5 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12136,700 |
| ##### 1.1.3.1.2 | Строительство сквера на ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 28.04.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 |  | 28.04.2018 | 29.06.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.2.3 | Выполнение работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 |  | 02.07.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | ед. | 1 |  | 5072,800 |
|  |  |  |  |  | площадь покрытия из резиновой крошки | кв. м | 303,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных светильников наружного освещения | ед. | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь посевных газонов | кв. м | 891,36 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству | га | 0,6 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5072,800 |
| ##### 1.1.3.1.3 | Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 28.02.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 |  | 28.02.2018 | 28.04.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 |  | 03.05.2018 | 21.12.2018 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | ед. | 1 |  | 2786,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2786,600 |
| ##### 1.1.3.1.6 | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.6.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 28.02.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.6.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 |  | 28.02.2018 | 28.04.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.6.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 |  | 03.05.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | ед. | 1 |  | 472,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 472,800 |
| ##### 1.1.3.1.8 | Строительство парка Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.8.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству парка Победы | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 30.03.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству парка Победы на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.8.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству парка Победы |  | 30.03.2018 | 31.05.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству парка Победы | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.8.3 | Выполнение работ по строительству парка Победы |  | 31.05.2018 | 21.12.2218 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ I этапа по строительству парка Победы | ед. | 1 |  | 2000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2000,000 |
| ##### 1.1.3.1.9 | Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланада, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.9.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по формированию земельного участка по реконструкции центральной площадки города Перми - эспланада, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 15.02.2018 | муниципальный контракт на выполнение работ по формированию земельного участка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 395,300 |
| 1.1.3.1.9.2 | Выполнение работ по формированию земельного участка по реконструкции центральной площадки города Перми - эспланада, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  | 31.07.2018 | 21.12.2018 | количество сформированных земельных участков | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 395,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22864,200 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22864,200 |
| #### 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2018 | 25.12.2018 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | бюджет города Перми | 1208,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | кв. м | 467,2 |  | 191,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | кв. м | 4391,0 |  | 1801,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | кв. м | 672,5 |  | 271,300 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | кв. м | 27373,9 |  | 11232,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | кв. м | 4880,0 |  | 2002,400 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | кв. м | 14606,0 |  | 5993,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  | кв. м | 973,0 |  | 399,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,700 |
| #### 1.1.4.2 | Строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2.1 | Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2.1.1 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8132,600 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 21.12.2018 | площадь искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, принятая в эксплуатацию | кв. м | 1105,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8132,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8132,600 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31232,300 |
| ### 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2018 | 25.12.2018 | количество демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 20 | бюджет города Перми | 162,300 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | ед. | 30 |  | 243,400 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 35 |  | 283,900 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 3 |  | 24,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 35 |  | 283,900 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 162,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | ед. | 40 |  | 324,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 1 |  | 8,100 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 184 | бюджет города Перми | 1492,700 |
| 1.1.5.1.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | 01.03.2018 | 25.12.2018 | площадь демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | бюджет города Перми | 29,400 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | кв. м | 166,5 |  | 48,900 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | кв. м | 60 |  | 17,600 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | кв. м | 8 |  | 2,400 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | кв. м | 40 |  | 11,700 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | кв. м | 100 |  | 29,400 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | кв. м. | 100 |  | 29,400 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | площадь демонтированных, перемещенных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 574,5 | бюджет города Перми | 168,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 259162,600 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Благоустройство и содержание

объектов озеленения общего

пользования и объектов

ритуального назначения

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния

и развитие объектов ритуального назначения" муниципальной

программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения

общего пользования и объектов ритуального назначения

на территории города Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.01.2018 N 28)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2018 | 20.12.2018 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 33011,400 |
| 2.1.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2018 | 05.11.2018 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 57 |  | 509,400 |
| 2.1.1.1.1.3 | Вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 204,6 |  | 812,300 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34333,100 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34333,100 |
| #### 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество эвакуированных умерших | чел. | 1844 | бюджет города Перми | 2291,600 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36624,700 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36624,700 |
| ### 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт кладбища "Банная гора (новое)" | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 27.02.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1379,679 |
|  |  |  | 27.02.2018 | 30.03.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 30.03.2018 | 29.06.2018 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 30.03.2018 | 29.06.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2053,158 |
|  |  |  | 29.06.2018 | 31.08.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 31.08.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность восстановленной автомобильной дороги | км | 0,5 |  |  |
| 2.1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт кладбища "Кислотные дачи" | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 27.02.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Кислотные дачи" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 407,656 |
|  |  |  | 27.02.2018 | 30.03.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Кислотные дачи" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 30.03.2018 | 29.06.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Кислотные дачи" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 30.03.2018 | 29.06.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Кислотные дачи" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 691,415 |
|  |  |  | 29.06.2018 | 31.08.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Кислотные дачи" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 31.08.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Кислотные дачи" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность восстановленной автомобильной дороги | км | 0,12 |  |  |
| 2.1.2.1.1.3 | Капитальный ремонт кладбища "Северное" | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 28.04.2018 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Северное" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1064,650 |
|  |  |  | 28.04.2018 | 29.06.2018 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Северное" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 29.06.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту кладбища "Северное" | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.4 | Капитальный ремонт кладбища "Южное" | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 28.02.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Южное" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1438,042 |
|  |  |  | 28.02.2018 | 28.04.2018 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Южное" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 28.04.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Южное" | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность восстановленного ограждения | п. м | 151,64 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7034,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7034,600 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7034,600 |
| ### 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | Реконструкция кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.1 | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2018 | 30.03.2018 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища "Северное" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  | 30.03.2018 | 31.05.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища "Северное" | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 2.1.3.1.1.3 | Выполнение работ по реконструкции кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  | 31.05.2018 | 21.12.2018 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ I этапа реконструкции кладбища "Северное" | ед. | 1 |  | 37717,300 |
|  |  |  |  |  | площадь, подготовленная под захоронение умерших | га | 2,2 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37717,300 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37717,300 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37717,300 |
| Итого по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81376,600 |