Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2017 г. N 868

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 18 октября 2016 г. N 867 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми";

от 19 декабря 2016 г. N 1120 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 N 867";

от 27 февраля 2017 г. N 132 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 N 867";

от 17 апреля 2017 г. N 296 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 N 867";

от 5 июня 2017 г. N 441 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 N 867";

от 22 июня 2017 г. N 481 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 N 867";

от 30 августа 2017 г. N 664 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 N 867".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением строк 1.3.1.2, 1.3.1.2.1, "Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования" раздела "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми", которые вступают в силу со дня вступления в силу решения Пермской городской Думы об установлении расходного обязательства на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2017 N 868

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление жилищных отношений администрации города Перми (далее - УЖО) |  |  |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" (далее - МКУ УМЖФ); управление информационных технологий администрации города Перми (далее - УИТ); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ УТЗ); муниципальное казенное учреждение "Городская коммунальная служба" (далее - МКУ ГКС) |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | настоящая программа направлена на достижение целей и показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План СЭР). В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Задачи и мероприятия программы направлены на реализацию Плана СЭР. Одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе выполнение обязательств государства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. На 1 января 2015 г. в Российской Федерации жилищный фонд, отнесенный к непригодному для проживания и аварийному, составлял 93,3 млн. кв. м, что в 1,4 раза больше, чем на 1 января 2000 г. Доля аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в общей площади жилищного фонда за 14 лет возросла с 2,4% до 2,7%. Объем аварийного жилищного фонда возрос в 2 раза - с 10,2 млн. кв. м до 23,8 млн. кв. м. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. N 1743-р утвержден комплекс мероприятий, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. Основная цель данных мероприятий - до 1 сентября 2017 г. ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный таковым на 1 января 2012 г. Мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда города Перми, признанного таковым на 1 января 2012 г., проводились в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденной Постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. N 520, и муниципальной адресной программы по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Перми на 2011-2020 годы, утвержденной решением Пермской городской Думы от 25 октября 2011 г. N 205. К 1 сентября 2017 г. расселен весь аварийный жилищный фонд города Перми, признанный таковым на 1 января 2012 г., площадью 26,1 тыс. кв. м. За период с 2009 года по 2016 год расселено 160,7 тыс. кв. м аварийного жилья. Перед Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации стоит задача создания новых механизмов переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 г. В городе Перми на 1 июня 2017 г. расположено 552 многоквартирных дома, отнесенных к категории аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., общей площадью 282,2 тыс. кв. м. Общая площадь аварийного жилищного фонда ежегодно растет. Эта тенденция в ближайшие годы сохранится в связи с необходимостью обследования более 40 многоквартирных домов ежегодно в целях установления состояния конструктивных элементов. Так, на 1 января 2012 г. площадь аварийного жилищного фонда в городе Перми составляла 103,8 тыс. кв. м (0,51% от общей площади жилищного фонда города Перми), на 1 июня 2017 г. площадь выросла до 351,7 тыс. кв. м (1,44% от общей площади жилищного фонда города Перми). Если в 2008-2010 годы аварийными признавались в основном небольшие одно-, двухэтажные дома из бруса или шлакоблока площадью от 100 до 500 кв. м, то в настоящее время активно признаются аварийными трех-, четырехэтажные шлакоблочные дома площадью до 2-3 тыс. кв. м. Таким образом, переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из актуальных проблем, существующих в Российской Федерации. Снос аварийных домов способствует улучшению внешнего облика и благоустройства города, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность города. Реализация механизма развития застроенных территорий позволяет привлекать внебюджетные средства для переселения граждан из аварийного жилья, сноса ветхих строений и строительства нового жилья и инфраструктуры. Муниципальный жилищный фонд города Перми по данным на 1 июня 2017 г. составил 617,4 тыс. кв. м, в котором проживает 14781 семья. Состав муниципального жилищного фонда города Перми постоянно меняется: с одной стороны, жилые помещения выбывают в связи с приватизацией жилья гражданами, расселением и сносом строений, с другой стороны, продолжается приемка жилых помещений в муниципальную собственность города Перми. Постоянный мониторинг и систематизация информации о площади, состоянии, заселении муниципальных жилых помещений позволит быстро и качественно предоставлять услуги гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, обеспечить полноту и своевременность сбора платы за наем жилых помещений, снизить недоимку от суммы начислений, поддерживать на высоком уровне доходы в бюджет города Перми от платы за социальный найм. На 1 июня 2017 г. на учете состоят 45133 гражданина, которые нуждаются в жилых помещениях (14056 семей). Ежегодно около 290 заявлений поступают в администрацию города Перми с просьбой предоставить жилое помещение в маневренном жилищном фонде. В целях реализации задачи Плана СЭР о повышении доступности жилья за счет бюджета города Перми планируется строительство муниципального многоквартирного дома в микрорайоне Заостровка Дзержинского района по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57, с общей площадью квартир не менее 10,0 тыс. кв. м. Не позднее 31 декабря 2017 г. будет введен в эксплуатацию 10-этажный 4-подъездный муниципальный многоквартирный дом по ул. Баранчинской, 10, с общей площадью квартир 10,1 тыс. кв. м, в который будет расселено 198 семей. В 2014 году за счет средств бюджета города Перми построен 6-этажный 7-подъездный муниципальный многоквартирный дом по ул. Сокольской, 12 с общей площадью квартир 10,2 тыс. кв. м, в который расселено 216 семей. Строительство муниципального жилья способствует увеличению муниципального жилищного фонда при снижении финансовых затрат на приобретение жилых помещений. В городе Перми реализуется ряд программ, направленных на улучшение жилищных условий различных категорий населения, ежегодно выдаются жилищные сертификаты ветеранам и инвалидам, вынужденным переселенцам и гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |  |  |
| 6 | Цель программы | создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. 1.1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде. 1.1.2. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом. 1.2. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми. 1.2.1. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда. 1.3. Повышение доступности жилья. 1.3.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий. 1.3.2. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1650664,557 | 1875600,457 | 1807328,857 |
|  | бюджет города Перми | 795533,800 | 783386,400 | 730333,100 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,0 |
|  | внебюджетные источники | 558662,957 | 612411,557 | 603828,657 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 784636,300 | 785734,200 | 812594,900 |
|  | бюджет города Перми | 485966,300 | 433315,600 | 468759,200 |
|  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
|  | бюджет города Перми | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 834004,957 | 1057842,957 | 962710,657 |
|  | бюджет города Перми | 277544,200 | 318047,500 | 229550,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,000 |
|  | внебюджетные источники | 259992,957 | 259992,957 | 259992,957 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете (%) | 4,1 | 4,3 | 6,8 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу (тыс. кв. м) | 10,6 | 4,8 | 20,8 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.) | 577 | 608 | 958 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города

Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 25.12.2017 N 1184)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | бюджет города Перми | 485966,300 | 433315,600 | 468759,200 |
|  |  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  | 485966,300 | 433315,600 | 468759,200 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | бюджет города Перми | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья | бюджет города Перми | 277544,200 | 318047,500 | 229550,600 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 259992,957 | 259992,957 | 259992,957 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 440203,000 | 564938,200 | 491441,600 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  | 393801,957 | 492904,757 | 471269,057 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1650664,557 | 1875600,457 | 1807328,857 |
|  |  | бюджет города Перми | 795533,800 | 783386,400 | 730333,100 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 558662,957 | 612411,557 | 603828,657 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1650664,557 | 1875600,457 | 1807328,857 |
|  |  | бюджет города Перми | 795533,800 | 783386,400 | 730333,100 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 558662,957 | 612411,557 | 603828,657 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Ликвидация аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда" муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 8,0 | 1,5 | 9,6 | бюджет города Перми | 365531,300 | 69975,700 | 440819,300 |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365531,300 | 69975,700 | 440819,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | УЖО | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 14,3 | 14,3 | 14,3 | бюджет города Перми | 23792,700 | 23792,700 | 23792,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23792,700 | 23792,700 | 23792,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 389324,000 | 93768,400 | 464612,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | УЖО | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 2567,100 | 2529,600 | 2618,300 |
|  |  | УИТ | количество информационных систем, подлежащих функциональному развитию и сопровождению | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1580,100 | 1617,600 | 1528,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| #### 1.1.1.3 | Капитальные вложения в объекты муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | количество проведенных кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 28,334 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество оплаченных муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 100,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество проведенных государственных экспертиз проектной документации, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 1242,709 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан (подготовительные работы, работы ниже отметки 0,00) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 91124,057 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан (работы выше отметки 0,00) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 335400,000 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92495,100 | 335400,000 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92495,100 | 335400,000 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 485966,300 | 433315,600 | 468759,200 |
| ### 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция утратила силу с 1 января 2018 года. - Постановление Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий | УЖО | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 446 | 538 | 453 | внебюджетные источники | 285554,600 | 337066,600 | 329194,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 285554,600 | 337066,600 | 329194,200 |
| 1.1.2.1.3 | Снос аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий | УЖО | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв. м | 7,95 | 9,31 | 8,88 | внебюджетные источники | 13115,400 | 15352,000 | 14641,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13115,400 | 15352,000 | 14641,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 784636,300 | 785734,200 | 812594,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 485966,300 | 433315,600 | 468759,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 298670,000 | 352418,600 | 343835,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Ликвидация

аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда"

муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184)

#### Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Ликвидация аварийного и непригодного для проживания

жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из актуальных проблем, существующих в Российской Федерации. На 1 января 2015 г. в Российской Федерации жилищный фонд, отнесенный к непригодному для проживания и аварийному, составлял 93,3 млн. кв. м, что в 1,4 раза больше, чем на 1 января 2000 г. Объем аварийного жилищного фонда возрос за 10 лет в 2 раза - с 10,2 млн. кв. м до 23,8 млн. кв. м. В городе Перми на 1 июня 2017 г. расположено 552 многоквартирных дома, отнесенных к категории аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., общей площадью 282,2 тыс. кв. м. Для сравнения, на 1 января 2012 г. в городе Перми аварийными признаны 217 домов общей площадью 103,8 тыс. кв. м. Темпы обветшания жилищного фонда города Перми опережают темп расселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда. Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда города Перми составляет 1,44%. Ликвидация аварийного жилищного фонда способствует улучшению внешнего облика и благоустройства города, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность города |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; ликвидация непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на территории города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, - 19,1 тыс. кв. м |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 876326,300 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |
|  | бюджет города Перми | 365531,300 | 69975,700 |  | 440819,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения | тыс. кв. м | 6,1 |  | 2018 |
|  |  |  | 1,1 |  | 2019 |
|  |  |  | 7,5 |  | 2020 |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 513 |  | 2018 |
|  |  |  | 101 |  | 2019 |
|  |  |  | 568 |  | 2020 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол заседания Бюджетной комиссии по рассмотрению скорректированной информации о результатах и основных направлениях деятельности на 2017-2019 годы от 25 августа 2016 г. N 30-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  | 2018-2020 годы |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  | 2018-2020 годы |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  | 2018-2020 годы |  |

#### Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Ликвидация аварийного и непригодного для проживания

жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | многоквартирный дом по ул. Маяковского, 57 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство объекта недвижимого имущества |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.3.1. Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе выполнение обязательств государства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. Одной из реализуемых задач Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, является ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Общая площадь аварийного жилищного фонда ежегодно растет. Эта тенденция в ближайшие годы сохранится в связи с необходимостью обследования более 40 многоквартирных домов ежегодно в целях установления состояния конструктивных элементов. Так, на 1 января 2012 г. площадь аварийного жилищного фонда в городе Перми составляла 103,8 тыс. кв. м (0,51% от общей площади жилищного фонда города Перми), на 1 июня 2017 г. площадь выросла до 351,7 тыс. кв. м (1,44% от общей площади жилищного фонда города Перми). Если в 2008-2010 годы аварийными признавались в основном небольшие одно-, двухэтажные дома из бруса или шлакоблока площадью от 100 до 500 кв. м, то в настоящее время активно признаются аварийными трех-, четырехэтажные шлакоблочные дома площадью до 2-3 тыс. кв. м. Таким образом, темпы обветшания жилищного фонда города Перми опережают темп расселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда. Строительство многоквартирного дома в отличие от приобретения жилых помещений на рынке готового жилья позволит сократить ориентировочно на 15-20% расходы бюджета города Перми |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство муниципального многоквартирного жилого дома в микрорайоне Заостровка Дзержинского района по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 245 квартир с общей площадью жилых помещений не менее 10 тыс. кв. м |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 гг. |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 гг. |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 427895,100 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год | 2019 год |  |
|  | бюджет города Перми | 92495,1000 | 335400,000 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | утвержденная проектно-сметная документация на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 с положительным заключением | ед. | 1 | 2018 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | 2018 год |
|  | введенный в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Маяковского, 57 | тыс. кв. м | 10,0 | 2019 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | проведение конкурентной закупки на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  | 02.03.2018 |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  | 03.04.2018 |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  | 03.05.2018 |
|  |  | приобретение проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  | 29.06.2018 |
|  |  | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  | 31.08.2018 |
|  |  | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  | 01.09.2018 |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  | 01.11.2018 |
|  |  | выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  | 30.11.2019 |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда | МКУ УМЖФ | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,6 | 4,6 | 4,6 | бюджет города Перми | 4654,800 | 4654,800 | 4654,800 |
|  |  | МКУ УМЖФ | количество охраняемых объектов | ед. | 2 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1155,000 | 572,400 | 572,400 |
|  |  | МКУ УМЖФ | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 0,24 | 0,42 | 0,44 | бюджет города Перми | 1431,400 | 2434,300 | 2559,900 |
|  |  | МКУ УМЖФ | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 60 | 60 | 60 | бюджет города Перми | 132,700 | 132,700 | 132,700 |
|  |  | МКУ УМЖФ | количество лицевых счетов нанимателей жилых помещений | ед. | 13953 | 12614 | 11403 | бюджет города Перми | 2414,700 | 1994,400 | 1868,800 |
| (п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9788,600 | 9788,600 | 9788,600 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ УМЖФ | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 22234,700 | 22234,700 | 22234,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22234,700 | 22234,700 | 22234,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32023,300 | 32023,300 | 32023,300 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной

программы "Обеспечение жильем жителей города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 3,6 | 3,6 | 3,6 | бюджет города Перми | 229550,600 | 229550,600 | 229550,600 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229550,600 | 229550,600 | 229550,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229550,600 | 229550,600 | 229550,600 |
| Строка 1.3.1.2 вступает в силу со дня вступления в силу решения Пермской городской Думы об установлении расходного обязательства на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б (пункт 3 данного документа).. |
| #### 1.3.1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строка 1.3.1.2.1 вступает в силу со дня вступления в силу решения Пермской городской Думы об установлении расходного обязательства на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б (пункт 3 данного документа).. |
| 1.3.1.2.1 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б | МКУ УТЗ | заключенный муниципальный контракт на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 47978,377 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | площадь многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б, приведенного в нормативное состояние | тыс. кв. м | - | 6,8 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 88190,326 | 0,0 |
|  |  |  | выполненный авторский надзор за капитальным ремонтом многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 272,338 | 0,0 |
|  |  |  | заключенный договор на осуществление технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 15,223 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б | ед. | - | 2 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 34,236 | 0,0 |
| Строка "Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" вступает в силу со дня вступления в силу решения Пермской городской Думы об установлении расходного обязательства на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б (пункт 3 данного документа).. |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47993,600 | 88496,900 | 0,0 |
| Строка "Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования" вступает в силу со дня вступления в силу решения Пермской городской Думы об установлении расходного обязательства на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б (пункт 3 данного документа).. |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47993,600 | 88496,900 | 0,0 |
| #### 1.3.1.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 3,20 | 3,77 | 3,96 | бюджет Пермского края | 158794,200 | 187214,600 | 196663,200 |
| (п. 1.3.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158794,200 | 187214,600 | 196663,200 |
| 1.3.1.3.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | - | 1,11 | 1,22 | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 55069,400 | 60354,300 |
| (п. 1.3.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 55069,400 | 60354,300 |
| 1.3.1.3.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | МКУ УМЖФ | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 38,1 | 42,8 | 45,3 | бюджет Пермского края | 159,300 | 243,100 | 257,800 |
|  |  | МКУ ГКС | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 38,1 | 42,8 | 45,3 | бюджет Пермского края | 3705,300 | 4363,600 | 4615,700 |
| (п. 1.3.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3864,600 | 4606,700 | 4873,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 162658,800 | 246890,700 | 261891,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 162658,800 | 191821,300 | 201536,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 55069,400 | 60354,300 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 440203,000 | 564938,200 | 491441,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 277544,200 | 318047,500 | 229550,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 162658,800 | 191821,300 | 201536,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 55069,400 | 60354,300 |
| ### 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | УЖО | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 91 | 91 | 91 | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 61698,100 | 61698,100 | 61698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 259992,957 | 259992,957 | 259992,957 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 343691,057 | 343691,057 | 343691,057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 61698,100 | 61698,100 | 61698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 259992,957 | 259992,957 | 259992,957 |
| 1.3.2.1.2 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | УЖО | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | - | 5 | 1 | бюджет Пермского края | 0,0 | 12547,800 | 2626,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 12547,800 | 2626,300 |
| 1.3.2.1.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | УЖО | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | - | - | бюджет Российской Федерации | 2603,200 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 2603,200 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.1.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | УЖО | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 73 | 210 | 192 | бюджет Российской Федерации | 47507,700 | 136665,900 | 124951,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 47507,700 | 136665,900 | 124951,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 393801,957 | 492904,757 | 471269,057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 61698,100 | 74245,900 | 64324,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 136665,900 | 124951,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 259992,957 | 259992,957 | 259992,957 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 393801,957 | 492904,757 | 471269,057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 61698,100 | 74245,900 | 64324,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 136665,900 | 124951,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 259992,957 | 259992,957 | 259992,957 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 834004,957 | 1057842,957 | 962710,657 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 277544,200 | 318047,500 | 229550,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 224356,900 | 266067,200 | 265861,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 | 191735,300 | 185306,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 259992,957 | 259992,957 | 259992,957 |

### Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.3 "Повышение

доступности жилья" муниципальной

программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184)

#### Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

"Повышение доступности жилья" муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные в целях исполнения судебных решений о предоставлении жилья |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.1.1.1. Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | жители домов, не включенных в городские программы по переселению, а также иные граждане, обладающие внеочередным правом на предоставление муниципальных жилых помещений, постоянно обращаются в суды города Перми за защитой прав с исками о предоставлении жилья. Решения судов подлежат незамедлительному исполнению. На 1 июня 2017 г. на исполнении в УЖО находятся 257 судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений. Согласно статье 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Более того, Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. N 69-ФЗ в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации введена новая статья 6.1, согласно которой исполнение судебного постановления должно осуществляться в разумные сроки. Неисполнение судебного решения в разумный срок может повлечь за собой взыскание компенсации в пользу взыскателя. Злостное неисполнение судебных решений без уважительной причины является основанием для привлечения к уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений, - 10,8 тыс. кв. м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 688651,800 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |
|  | бюджет города Перми | 229550,600 | 229550,600 |  | 229550,600 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | количество исполненных судебных решений | ед. | 89 |  | 2018 |
|  |  |  | 89 |  | 2019 |
|  |  |  | 89 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол заседания Бюджетной комиссии по рассмотрению скорректированной информации о результатах и основных направлениях деятельности на 2017-2019 годы от 25 августа 2016 г. N 30-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  | 2018-2020 годы |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  | 2018-2020 годы |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  | 2018-2020 годы |  |

#### Таблица 2

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 25.12.2017 N 1184)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение жилых помещений |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.1.3.1. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. 1.3.1.3.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | одной из главных задач по осуществлению мер социальной поддержки детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного жилого фонда (далее - дети-сироты) является обеспечение их жилыми помещениями. С 1 июля 2017 г. органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. В соответствии с действующим законодательством жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма однократно предоставляются детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, по месту жительства. В случае невозможности предоставления жилых помещений по месту жительства в границах соответствующего муниципального образования Пермского края детям-сиротам с их согласия предоставляются жилые помещения в другом муниципальном образовании Пермского края, ближайшем к месту жительства. На 1 декабря 2017 г. в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда города Перми по договорам найма специализированных жилых помещений по городу Перми, включены 929 человек, в том числе детей-сирот до 18 лет - 326 человек, старше 18 лет - 603 человека |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Пермского края от 10 мая 2017 г. N 88-ПК "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 402 жилых помещения общей площадью не менее 13,266 тыс. кв. м |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018-2020 годы |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 658095,700 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | всего | 158794,200 | 242284,000 | 257017,500 |
|  | бюджет Пермского края | 158794,200 | 187214,600 | 196663,200 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 55069,400 | 60354,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | общая площадь приобретенных жилых помещений | тыс. кв. м | 3,20 | 2018 год |
|  |  | тыс. кв. м | 4,88 | 2019 год |
|  |  | тыс. кв. м | 5,18 | 2020 год |
|  | количество приобретенных жилых помещений | ед. | 97 | 2018 год |
|  |  | ед. | 148 | 2019 год |
|  |  | ед. | 157 | 2020 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 17 ноября 2017 г. N 9 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  | 2018-2020 годы |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  | 2018-2020 годы |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  | 2018-2020 годы |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 4,1 | 4,3 | 6,8 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 10,6 | 4,8 | 20,8 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 577 | 608 | 958 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 2,2 | 0,4 | 5,3 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 6,1 | 1,1 | 15,0 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 3,3 | 0,7 | 8,5 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 513 | 101 | 1303 |
|  | количество введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов для обеспечения жильем граждан | ед. | - | 1 | - |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, расселенных в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий, от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 2,9 | 3,5 | 2,9 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  | доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 10,4 | 15,9 | 16,9 |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 1,05 | 1,37 | 1,44 |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников программы | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города

Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | - | D = С / О x 100% | С - количество семей, состоявших на учете на начало планового периода и улучшивших жилищные условия; O - число семей, состоявших на жилищном учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало планового периода | единая база данных о жителях города Перми, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в информационной системе "Жилищная очередь" | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" |  | Sавi - общая площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, расселенная в отчетном периоде; i - мероприятия программы | ведомственная статистика, (форма федерального статистического наблюдения N 4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений") | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | - |  | Ci - количество семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий программы; i - мероприятия программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | - | Дав = Павар / Пжф x 100% | Павар - площадь аварийного жилищного фонда на конец отчетного периода; Пжф - общая площадь жилищного фонда города Перми на конец отчетного периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | - | Dр= Sав / Sавнг x 100% | Sав - аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период; Sавнг - общая площадь аварийного жилищного фонда, числящегося на начало планового периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | - |  | Sнавi - аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период в результате реализации задачи 1.1.1 программы | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | - | Dгр = Gп / Gр x 100% | Gп - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в результате реализации задачи 1.1.1 программы за отчетный период; Gр - количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на начало планового периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | - |  | Gпi - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за отчетный год в результате реализации задачи 1.1.1 программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов для обеспечения жильем граждан | ед. | - | - | значение определяется по факту исполнения | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, расселенных в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий, от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | - | Dрзт = Gрзт / Gр x 100% | Gп - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, расселенных в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий за отчетный период; Gр - количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на начало планового периода | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отменен с 1 января 2018 года. - Постановление Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений | кв. м | - |  | Sпмжп - общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений на конец отчетного периода; - площадь муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | - | Dдсн = Кдсн / Кр | Кдсн - количество заключенных договоров социального найма на основании распоряжений, выданных в отчетном периоде; Кр - количество распоряжений, выданных в отчетном периоде | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | - |  | - сумма полученной в отчетном периоде платы за наем; - сумма начислений платы за наем муниципальных жилых помещений за отчетный период | финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | - | Dиср = Киср / Киср.нг x 100% | Киср - количество исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений за отчетный период; Киср.нг - количество судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений, требующих исполнения на начало отчетного периода | ведомственная статистика, финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | - | Dдс = Кдс / К дсспис x 100 | Кдс - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения; К дсспис - общий списочный состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | % | - |  | - объем финансирования за счет средств бюджета Российской Федерации; - объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края; - объем внебюджетных средств | финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников программы | % | - | Dмс = Кмс / Кмс. нг x 100% | Кмс - молодых семей, улучшивших жилищные условия за отчетный период; Кмс. нг - количество молодых семей, состоящих в списках на участие в программе на начало отчетного периода | ведомственная статистика, финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Ликвидация аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда" муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 18 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 18 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда и не входящих в действующие программы переселения | тыс. кв. м | 5,8 | бюджет города Перми | 264251,900 |
| 1.1.1.1.1.4 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 2,2 | бюджет города Перми | 101279,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365531,300 |
| 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | УЖО | 01.03.2018 | 30.05.2018 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения муниципального заказа | УЖО | 10.05.2018 | 30.05.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов | УЖО | 01.06.2018 | 29.12.2018 | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 29 | бюджет города Перми | 23792,700 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 14,3 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23792,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 381819,100 |
| #### 1.1.1.2 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Организация проведения технической инвентаризации, паспортизации и представления сведений об объектах градостроительной деятельности | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по технической инвентаризации, паспортизации и представлены сведения об объектах градостроительной деятельности | ед. | 458 | бюджет города Перми | 733,500 |
| 1.1.1.2.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество оценочных отчетов | ед. | 150 | бюджет города Перми | 270,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.05.2018 | 30.12.2018 | количество технических заключений | ед. | 40 | бюджет города Перми | 138,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству, государственных пошлин, возмещение судебных расходов за проведение экспертиз | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | наличие задолженности по оплате государственных пошлин, сборов | есть/ нет | нет | бюджет города Перми | 1375,600 |
| 1.1.1.2.1.5 | Организация проведения обследования объектов недвижимости с целью подтверждения прекращения его существования | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество актов обследования, справок | ед. | 20 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы "Жилищная очередь", включая подсистему "Приватизация", отвечающие требованиям УЖО | УИТ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество информационных систем, по которым осуществляется развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение, отвечающие требованиям УЖО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1580,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |
| #### 1.1.1.3 | Капитальные вложения в объекты муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 01.02.2018 | 02.03.2018 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 05.03.2018 | 03.04.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.3 | Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 04.04.2018 | 03.05.2018 | количество актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 28,334 |
| 1.1.1.3.1.4 | Заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 03.05.2018 | 31.05.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.5 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 01.06.2018 | 29.06.2018 | количество платежных поручений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.3.1.6 | Проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 29.06.2018 | 31.08.2018 | количество положительных заключений государственной экспертизы | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1242,709 |
| 1.1.1.3.1.7 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 03.09.2018 | 04.10.2018 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.8 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан | УКС | 05.10.2018 | 22.10.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.9 | Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маяковского, 57 для обеспечения жильем граждан (работы ниже отметки 0,00) | УКС | 22.10.2018 | 31.12.2018 | количество актов выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 91124,057 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92495,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92495,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 485966,300 |
| ### 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Поэтапное расселение инвесторами многоквартирных домов, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию, в рамках договоров о развитии застроенной территории | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 446 | внебюджетные источники | 285554,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 285554,600 |
| 1.1.2.1.3 | Снос аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Снос или реконструкция инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв. м | 7,95 | внебюджетные источники | 13115,400 |
|  |  |  |  |  | количество многоквартирных домов, снесенных инвесторами | ед. | 26 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13115,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 298670,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 298670,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 784636,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 485966,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 298670,000 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,6 | бюджет города Перми | 4654,800 |
| 1.2.1.1.1.2 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов на оказание охранных услуг по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1155,000 |
|  |  |  |  |  | количество охраняемых объектов | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь пустующих жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 0,24 | бюджет города Перми | 1431,400 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 60 | бюджет города Перми | 132,700 |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору со специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | ед. | 13953 | бюджет города Перми | 2414,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9788,600 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22234,700 |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22234,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32023,300 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32023,300 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32023,300 |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной

программы "Обеспечение жильем жителей города Перми"

на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1184)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.02.2018 | 29.12.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.03.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, приобретенных в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 2,2 | бюджет города Перми | 164937,300 |
| 1.3.1.1.1.4 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,4 | бюджет города Перми | 64613,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229550,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229550,600 |
| #### 1.3.1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47993,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47993,600 |
| #### 1.3.1.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.02.2018 | 29.12.2018 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.3.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.03.2018 | 29.12.2018 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.3.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.04.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда и не входящих в действующие программы переселения | тыс. кв. м | 3,20 | бюджет Пермского края | 158794,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158794,200 |
| 1.3.1.3.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.3.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 38,1 | бюджет Пермского края | 159,300 |
| 1.3.1.3.3.2 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности специализированного жилищного фонда для детей-сирот | МКУ ГКС | 09.01.2018 | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 38,1 | бюджет Пермского края | 3705,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3864,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 162658,800 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 440203,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 277544,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 162658,800 |
| ### 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2018 года | 29.12.2018 | количество выданных свидетельств | ед. | 91 | софинансирование бюджета города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2018 года | 29.12.2018 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 91 | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края <**> | 61698,100 |
| 1.3.2.1.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи - участники программы | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2018 года | 29.12.2018 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв. м | 6,9 | внебюджетные источники | 259992,957 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 343691,057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 61698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 259992,957 |
| 1.3.2.1.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.04.2018 | 29.12.2018 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | бюджет Российской Федерации | 2603,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 2603,200 |
| 1.3.2.1.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.04.2018 | 29.12.2018 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 73 | бюджет Российской Федерации | 47507,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 47507,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 393801,957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 61698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 259992,957 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 393801,957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 61698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 259992,957 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 834004,957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 277544,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 224356,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 50110,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 259992,957 |

--------------------------------

<*> План-график по мероприятию 1.3.1.2.1 будет утвержден после вступления в силу решения Пермской городской Думы об установлении расходного обязательства на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б.

<**> Объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края будет уточнен после подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2018 году.