# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2017 г. N 861

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143, от 29.12.2017 N 1227, от 21.02.2018 N 98, от 13.03.2018 N 130)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 14 октября 2016 г. N 844 "Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми";

от 23 ноября 2016 г. N 1047 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.10.2016 N 844";

от 25 января 2017 г. N 52 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.10.2016 N 844";

от 4 апреля 2017 г. N 246 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.10.2016 N 844";

от 18 апреля 2017 г. N 298 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.10.2016 N 844";

от 21 июня 2017 г. N 477 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.10.2016 N 844";

от 18 августа 2017 г. N 640 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.10.2016 N 844";

от 22 сентября 2017 г. N 753 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.10.2016 N 844".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 18.10.2017 N 861

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143, от 29.12.2017 N 1227, от 21.02.2018 N 98, от 13.03.2018 N 130)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Градостроительная деятельность на территории города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Управление ресурсами и экономическое развитие" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми |  |  |
| 4 | Участники программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА); муниципальное казенное учреждение "Институт территориального планирования" (далее - МКУ "ИТП"); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Город Пермь занимает третье место в России по размеру территории (после Москвы и Санкт-Петербурга) и имеет широкие возможности пространственного развития (площадь города Перми составляет 79968 га). Наибольшую площадь города занимают леса - 47% (38000 га). В 2016 году доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН <1> составила 68,85% (или 8212,16 га), к концу 2017 года плановое значение данного показателя составит 86,75% (или 10347,53 га). В 2016 году на территории города Перми предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено и введено в эксплуатацию 546,921 тыс. кв. м недвижимости, в 2017 году на территории города Перми планируется построить и ввести в эксплуатацию 560,000 тыс. кв. м недвижимости. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми в период с 2012 года по 2015 год включительно, составило 1669 участков. В 2016 году многодетным семьям предоставлено 243 земельных участка. В 2017 году планируется предоставить 37 земельных участков. Таким образом, к концу 2017 года плановое количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, составит 1949 ед. В настоящее время в городе Перми имеется ряд проблем, а именно: территория города Перми имеет значительные площади с неупорядоченной планировочной структурой; для города Перми характерен дисбаланс в различных частях города в отношении долей озелененных территорий общего пользования и земельных участков, занятых детскими садами и школами; для города Перми характерна большая неравномерность распределения населения и застройки, наличие "провалов" между зонами концентрации, слабая транспортная связность отдельных частей города, их высокая автономия; наличие объектов, нарушающих архитектурный облик города, в том числе самовольных построек; произвольная и несанкционированная окраска фасадов, хаотичное и несанкционированное размещение на них различных конструкций и элементов, что в значительной степени ухудшает архитектурный и эстетический облик города. Настоящая программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. N 143 (далее - ПЗЗ). Программа направлена на сбалансированное развитие территории города Перми, что соответствует цели функционально-целевого направления "Пространственное развитие" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85 (далее - СЭР), и Плану мероприятий по реализации СЭР на период 2016-2020 годов, утвержденному решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План СЭР). Для достижения поставленной цели будут реализовываться следующие основные мероприятия: актуализация ПЗЗ. Актуализация ПЗЗ направлена на приведение ПЗЗ в соответствие с тенденцией развития территории города Перми. В целях реализации данного мероприятия планируется вносить изменения в ПЗЗ в виде сводных проектов 1 раз в квартал на основании заявлений физических и юридических лиц, а также в целях приведения в соответствие с Генеральным планом города Перми и установления зон особого градостроительного регулирования и установления параметров разрешенного строительства в составе ПЗЗ; разработка документации по планировке территории в части функциональных зон стандартных территорий нормирования, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие центра и локальных центров. Реализация программы позволит достигнуть показатель "Доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН <1>" в объеме 100% (или 11927,89 га); создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территории ситуативного планирования, за счет физических и юридических лиц. К концу 2017 года планируется утвердить документацию по планировке территории бывшего завода смазок и охлаждающих жидкостей в Свердловском районе города Перми. На период 2018-2020 годов работы по созданию условий для преобразования промышленных территорий были определены на основании заявлений физических и юридических лиц и выданных технических заданий на разработку документации по планировке территорий в целях реновации промышленных территорий, а именно: 2018 год - территория, расположенная по ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми. На период 2019-2020 годов отсутствуют заявки на разработку документации по планировке территорий с целью последующей реновации промышленной территории; разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми, что обеспечит наличие системного подхода по наружной отделке и ночной подсветке фасадов зданий, сооружений центральных улиц города Перми. В период 2018-2020 годов планируется разрабатывать по 40 колерных паспортов зданий в год. Кроме того, на 2018 год запланирована разработка концепции по реновации территории улицы Куйбышева от ул. Белинского до ул. Революции, являющейся одной из главных артерий административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения; приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние, в том числе путем сноса самовольных построек, что обеспечит сокращение нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков. В период 2018-2020 годов планируется снести 18 объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками на территории города Перми, а также привести 3 объекта капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции; достижение объема ввода жилья в городе Перми к концу 2020 года в объеме 770,000 тыс. кв. м; вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот путем формирования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, а также путем реализации мероприятий, направленных на обеспечение многодетных семей - жителей города Перми земельными участками. В период 2018-2020 годов планируется сформировать 283 земельных участка под строительство на торги; включение в оборот фактически застроенных территорий города в центре и локальных центрах в целях реновации аварийного жилого фонда путем развития застроенных территорий. В период 2018-2020 годов планируется подготовить проекты границ следующих застроенных территорий: кварталы N 2861 в Орджоникидзевском районе города Перми, N 789, 232, 233 в Индустриальном районе города Перми, кварталы N 980, 749, 752 в Дзержинском районе города Перми; ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - АИСОГД) путем ее наполнения и сопровождения, что обеспечивает доступ к актуальной градостроительной информации функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми, позволяет использовать возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного анализа, повысить качество предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. N 128 всего в администрации города Перми 40 функциональных органов, подразделений и территориальных органов, из которых 24 структурные единицы пользуются данными АИСОГД. В настоящее время подключено 16 функциональных органов и 8 территориальных органов, то есть 100% структурных единиц, пользующихся данными АИСОГД, подключено к АИСОГД |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1227) |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров. 1.1.1. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми. 1.1.2. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми. 1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми. 1.2.1. Формирование архитектурного облика города Перми. 1.3. Создание условий для развития жилищного строительства. 1.3.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот. 1.4. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 1.4.1. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 63608,516 | 83912,400 | 78566,700 |
|  | бюджет города Перми | 62203,000 | 83912,400 | 78566,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
|  | бюджет города Перми | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
|  | бюджет города Перми | 5810,700 | 2298,000 | 1764,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  | бюджет города Перми | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
|  | бюджет города Перми | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | 96,42% | 97,07% | 100% |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 21.02.2018 N 98)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров" |  | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 31635,900 | 31002,200 | 37000,800 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 1296,000 | 4496,000 | 2946,000 |
| 1.2 | Подпрограмма "Улучшение архитектурного облика города Перми" |  | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 5810,700 | 2298,000 | 1764,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
| 1.3 | Подпрограмма "Создание условий для развития жилищного строительства" |  | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
| 1.4 | Подпрограмма "Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" |  | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 63608,516 | 83912,400 | 78566,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 62203,000 | 83912,400 | 78566,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 63608,516 | 83912,400 | 78566,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 62203,000 | 83912,400 | 78566,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Реализация Генерального плана города Перми

и градостроительной политики города Перми, развитие центра

и локальных центров" муниципальной программы

"Градостроительная деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений | МКУ "ИТП" | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 21004,600 | 21002,200 | 21000,800 |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21004,600 | 21002,200 | 21000,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21004,600 | 21002,200 | 21000,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | МКУ "ИТП" | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21004,600 | 21002,200 | 21000,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21004,600 | 21002,200 | 21000,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН | МКУ "ИТП" | количество выполненных работ по инженерным изысканиям | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 7612,800 | 7940,400 | 12155,400 |
|  |  |  | количество выполненных работ по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 3018,500 | 2059,600 | 3844,600 |
|  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 195,21 <2> | 181,50 <3> | 283,80 <4> | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДГА | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 195,21 <2> | 181,50 <3> | 283,80 <4> | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории, разработанная за счет физических и юридических лиц | га | 103,88 | 51,96 | 764,01 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10646,62 | 10880,08 | 11927,89 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10631,300 | 10000,000 | 16000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10631,300 | 10000,000 | 16000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10631,300 | 10000,000 | 16000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10631,300 | 10000,000 | 16000,000 |
| #### 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка и утверждение документации по планировке территорий (в том числе градостроительных планов земельных участков) для преобразования промышленных территорий города | ДГА | количество территорий, на которые утверждена документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), разработанная за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 <5> | - | - | бюджет города Перми | 0,000 <6> | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31635,900 | 31002,200 | 37000,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31635,900 | 31002,200 | 37000,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков | ДГА | количество подготовленных и утвержденных градостроительных планов земельных участков | ед. | 1225 | 1225 | 1225 | бюджет города Перми | 365,300 | 365,300 | 365,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 365,300 | 365,300 | 365,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,300 | 365,300 | 365,300 |
| 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг | ДГА | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 20 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 594,200 | 720,000 | 720,000 |
|  |  |  | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 5 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 227,400 | 101,600 | 101,600 |
|  |  |  | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| (п. 1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.03.2018 N 130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 930,700 | 930,700 | 930,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 930,700 | 930,700 | 930,700 |
| 1.1.2.1.3 | Создание макета центрального планировочного района города Перми | ДГА | количество созданных электронных 3D-моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3200,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество изготовленных и установленных 3D-моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1650,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 3200,000 | 1650,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3200,000 | 1650,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1296,000 | 4496,000 | 2946,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1296,000 | 4496,000 | 2946,000 |
| #### 1.1.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления город Пермь, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1227) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь | ДГА | количество выполненных целевых показателей | ед. | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1296,000 | 4496,000 | 2946,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1296,000 | 4496,000 | 2946,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32931,900 | 35498,200 | 39946,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 796,800 | 796,800 | 796,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 796,800 | 796,800 | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 | 796,800 | 796,800 |
| 1.2.1.1.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | МКУ "ИТП" | количество разработанных и согласованных концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | ед. | 1 <7> | - | - | бюджет города Перми | 0,000 <8> | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 796,800 | 796,800 | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 | 796,800 | 796,800 |
| #### 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 976,987 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1243,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 428,529 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 680,000 | 790,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | - | - | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 256,700 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 859,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 1131,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 388,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 17 | 1 | - | бюджет города Перми | 4302,700 | 790,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | - | - | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 256,700 |
|  |  |  | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 711,200 | 711,200 | 711,200 |
| (п. 1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6419,416 | 1501,200 | 967,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5013,900 | 1501,200 | 967,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6419,416 | 1501,200 | 967,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5013,900 | 1501,200 | 967,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ДГА | количество объектов, по которым подготовлены планы мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 14 <9> | - | - | бюджет города Перми | 0,000 <10> | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5810,700 | 2298,000 | 1764,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7216,216 | 2298,000 | 1764,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5810,700 | 2298,000 | 1764,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Создание условий для развития жилищного

строительства" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 62,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 101 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2050 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62,400 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ "ИТП" | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 20 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДГА | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 20 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.3 | Развитие застроенных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий | ДГА | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщику с целью жилищного строительства | ед. | 4 <11> | 3 <11> | - | бюджет города Перми | 0,000 <12> | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 3,19 <11> | 8,835 <11> | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.3.2 | Проведение оценки стоимости территорий, подлежащих развитию | ДГА | количество территорий, подлежащих развитию, по которым определена начальная стоимость | ед. | 5 | 6 | 4 | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| (п. 1.3.1.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209,400 | 147,000 | 147,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем развития автоматизированной

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД | ДГА | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | 2665 | 2665 | бюджет города Перми | 2317,300 | 2317,300 | 2317,300 |
|  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | 350 | 350 | бюджет города Перми | 650,200 | 650,200 | 650,200 |
|  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1415,100 | 1415,100 | 1415,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4382,600 | 4382,600 | 4382,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4382,600 | 4382,600 | 4382,600 |
| 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД | ДГА | количество программных обеспечений ArcGIS, переведенных на СПО ГИС (на свободное программное обеспечение ГИС) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8298,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество АИСОГД, переведенных с MS SQL Server на СУБД PostgreSQL/PostGIS (на свободно распространяемые системы управления базами данных) в целях осуществления импортозамещения | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 11238,600 | 0,000 |
|  |  |  | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5612,000 | 5612,000 | 5612,000 |
|  |  |  | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4957,700 | 4957,700 | 4957,700 |
|  |  |  | количество приобретенных серверов хранения данных | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 19778,300 | 0,000 |
|  |  |  | количество приобретенных модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежностью функционирования | ед. | - | - | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7888,600 |
|  |  |  | количество приобретенных серверов для АИСОГД | ед. | - | - | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 13867,300 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18868,400 | 41586,600 | 32325,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18868,400 | 41586,600 | 32325,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23251,000 | 45969,200 | 36708,200 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы "Градостроительная деятельность на территории

города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 96,42 | 97,07 | 100 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | 75 | 75 | 75 |
|  | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 89,26 | 91,22 | 100 |
|  | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде | % | 100 | - <13> | - <13> |
|  | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений", закрепленных за ДГА | % | 100 | 100 | 100 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1227) |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных мероприятий в области градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Улучшение архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля разработанной документации по архитектурному облику улиц города Перми от запланированной к разработке в текущем году | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками по решению суда или по решению администрации района города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 14 | - <13> | - <13> |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв. м | 630 | 700 | 770 |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 28,82 | - <13> | - <13> |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 2,51 | - <13> | - <13> |
|  | Доля площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, от площади территории, подлежащей развитию в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |
|  | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | 100 | 100 | 100 |

## МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Од = (От + Опзз + Одпт) / 3 | Од - обеспеченность документами градостроительного проектирования; От - обеспеченность документами территориального планирования, определяется по формуле: От = ГПфакт / ГПплан x 100%, где ГПфакт - фактическое наличие документов территориального планирования, ед.; ГПплан - количество документов территориального планирования, необходимых в муниципальном образовании, ед.; Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования, определяется по формуле: Опзз = ПЗЗфакт / ПЗЗплан x 100%, где ПЗЗфакт - количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в текущем году, ед.; ПЗЗплан - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед.; Одпт - доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом), определяется по формуле: Одпт = Зтер / Згор x 100%, где Зтер - определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: - площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор - определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га: СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | Постановление администрации города Перми от 02.12.2014 N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" | - | - | ДГА | годовая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Опзз = ПЗЗфакт / ПЗЗплан x 100% | Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования; ПЗЗфакт - количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в текущем году, ед.; ПЗЗплан - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед. | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Одпт = Зтер / Згор x 100% | Одпт - доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом); Зтер - определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: - площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор - определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га: СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде | % | - | ДоляПр.тер. = Кол.Пр.тер.факт / Кол.Пр.тер.план x 100 | ДоляПр.тер. - доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде; Кол.Пр.тер.факт - количество промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования в текущем году; Кол.Пр.тер.план - количество промышленных территорий, запланированных к преобразованию в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля реализованных мероприятий в области градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | - | Доля град.мер. = Кол.град.мер.факт. / Кол.Град. мер.план x 100 | Доля град. мер. - процентное выражение соотношения реализованных мероприятий в области градостроительства к запланированным к реализации в текущем периоде; Кол.град. мер.факт - количество мероприятий в области градостроительства, реализованных в текущем году; Кол.град мер.план. - количество мероприятий в области градостроительства, запланированных к реализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля разработанной документации по архитектурному облику улиц города Перми от запланированной к разработке в текущем году | % | - | Доля док. арх. = Кол.док.арх.факт. / Кол.док.арх.план. x 100 | Доля док. арх. - доля разработанной документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми от запланированной к разработке документации в текущем году; Кол.док.арх.факт - количество документов по архитектурному облику центральных улиц города, подготовленных в текущем году; Кол.док.арх-план. - количество документов по архитектурному облику центральных улиц города, запланированных к разработке в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками по решению суда или по решению администрации района города Перми | % | - | Доля с.п.-снос = Кол.с.п.снос.факт. / Кол.с.п.снос.план x 100 | Доля с.п.-снос - процентное выражение соотношения объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, к общему количеству объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками по решению суда или по решению администрации района города Перми; Кол.с.п.снос.факт. - количество объектов капитального строительства, снесенных на территориях районов города Перми или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в текущем году; Кол.с.п.снос.план - количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками по решению суда или по решению администрации района города Перми | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | - | - | значение определяется по факту исполнения | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв. м | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | - | рассчитывается как общий объем площади жилья, введенной в городе Перми на основе данных Пермьстат (форма федерального статистического наблюдения N С-1 "О вводе в эксплуатацию зданий и сооружений") | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | - | Доля Мн.семей = Кол.Мн.семей-факт / Кол.Мн.семей-реестр x 100 | Доля Мн.семей - доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на 1 января текущего года; Кол.Мн.семей-факт - количество многодетных семей, которым предоставлены земельные участки за период с 2012 года по текущий год; Кол.Мн.семей-реестр - количество многодетных семей, включенных в реестр многодетных семей города Перми, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, по состоянию на 1 января текущего года) | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | - |  | Общ.SЗУторги - общая площадь переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги земельных участков под строительство за счет свободных земель в текущем году; - сумма площадей земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми для проведения торгов по ним, в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, от площади территории, подлежащей развитию в текущем периоде | % | - | Д.рзт = (Sрзт.факт / Sрзт.план) x 100 | Д.рзт - процентное выражение площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, к площади территории, подлежащей развитию в соответствующем периоде; Sрзт.факт - площадь территории города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий в соответствующем периоде; Sрзт.план - площадь территории, подлежащей развитию в соответствующем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | - | Доля разд.АИСОГД = Кол.разд.н.а.-факт. / Кол.разд.н.а-план. x 100 | Доля разд.АИСОГД - доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде; Кол.разд.н.а.-факт. - количество разделов АИСОГД, наполненных и актуализированных в текущем году; Кол.разд.н.а-план. - количество разделов АИСОГД, планируемых к наполнению и актуализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | - | ОдоступАИСОГД = Кол.ФО,ТО-АИСОГД-факт. / Кол.ФО, ТО | ОдоступАИСОГД - обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий; Кол.ФО,ТО-АИСОГД-факт. - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных доступом к АИСОГД; Кол.ФО, ТО-АИСОГД - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для выполнения своих полномочий | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений", закрепленных за ДГА | % | - | Дцп = ЦПфакт / ЦПплан x 100% | Дцп - доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА; ЦПфакт - количество исполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА; ЦПплан - общее количество целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 16 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1227) |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (схема 1 раздела "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205).

<2> Документация по планировке Территории 6: СТН часть В11, часть Г5, часть Ж5, часть Г7:

ограниченной ул. Подводников, ул. Молодогвардейской, ул. Рязанской, территорией детского сада в Индустриальном районе города Перми;

ограниченной ул. Лодыгина, ул. Академика Курчатова, ул. Гусарова, ул. Солдатова, коллективными садами, долиной реки Крохалевка, долиной реки Данилиха, коллективными садами; ул. Гатауллина, ул. Куйбышева, промышленной территорией, ул. Куйбышева, долиной реки Данилихи, коллективными садами в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул. Котельнической, ул. Фадеева, домом культуры "Урал", ул. 2-й Буровой, ул. Дунайской, стадионом "Спутник",

ул. Мензелинской, ул. Генерала Панфилова, территорией санатория, лесным массивом, ул. Воронежской, ул. Глазовской, рекой Камой,

ул. Тайшетской, проездом в Кировском районе города Перми;

ограниченной ул. Холмогорской, проездом, долиной реки Егошихи, автозаправкой в Свердловском районе города Перми.

<3> Документация по планировке Территории 7: СТН часть Е3:

ограниченной ул. Конной, ул. Гайвинской, ул. Карбышева, ул. Барнаульской, коллективными садами, ул. Вильямса, ул. Писарева,

ул. Янаульской, проездом, хозяйственными корпусами, железной дорогой, ул. Янаульской, ул. Коспашской, ул. Янаульской, лесным массивом, ул. Вильямса, ул. Коспашской, проездом, ул. Усадебной, лесным массивом, ул. Кишиневской, ул. Кабельщиков, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми.

<4> Документация по планировке Территории 8: СТН часть В3, часть Г8, часть Е3, часть Ж2, И24, часть И27, часть И28, часть И30:

ограниченной ул. Яхтовой, ул. Турбинской, коллективными садами, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Васнецова, ул. Широкой, ручьем Гремячим, ул. Мелитопольской, коллективными садами, проездом, ул. Карбышева, коллективными садами, ул. Карбышева, ул. Гайвинской, ул. Конной, ул. Севанской, ул. Конной, лесным массивом, ул. Карбышева, ул. Репина, ул. Луговского, ул. Карбышева, ул. Луговского в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Былинной, долиной реки, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул. Звонарева, ул. Жигулевской, ул. Старцева, ул. Пушкарской в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной железной дорогой, территорией детского сада, ул. Николая Островского (Новые Ляды), Лядовском трактом, лесным массивом; ул. Николая Островского (Новые Ляды), ул. Кутузова (Новые Ляды), долиной реки Прутивной, ул. Белинского (Новые Ляды), ул. 40 лет Победы (Новые Ляды), ул. Трактовой (Новые Ляды) в Свердловском районе города Перми;

ограниченной автодорогой Сылвенский тракт, проездом, автодорогой Восточный обход, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул. 1-й Бахаревской, лесным массивом, лыжной базой, проездом, коллективными садами в Свердловском районе города Перми.

<5> Территория, расположенная по ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми.

<6> Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

<7> Ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Революции.

(сноска <7 > в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143)

<8> Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками МКУ "ИТП" за счет средств, предусмотренных на содержание учреждения.

<9> Ул. Сибирская, 31б, ул. Сибирская, 35, ул. Советская, 32, ул. Окулова, 38, ул. Окулова, 39, ул. Луначарского, 87, ул. 25-го Октября, 103, 105, 107, ул. Окулова, 26, объекты в квартале N 6 (ул. Окулова, 20 (лит. Б), ул. Окулова, 20 (лит. Д), ул. Окулова, 21, ул. Монастырская, 60, ул. Монастырская, 2б, ул. Монастырская, 44 (лит. А), ул. Монастырская, 44 (лит. Б), ул. Монастырская, 44 (лит. В), ул. Монастырская, 48, ул. Монастырская, 48 (лит. Б), ул. Монастырская, 52/ул. Свердловская, 4, ул. Пермская, 33, ул. Пермская, 66, ул. Петропавловская, 14.

<10> Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

<11> 2018 год - кварталы N 2861 в Орджоникидзевском районе города Перми, N 789, N 232, N 233 в Индустриальном районе города Перми; 2019 год - кварталы N 980, N 749, N 752 в Дзержинском районе города Перми.

(сноска <11> в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143)

<12> Мероприятие не требует финансовых затрат, так как будет осуществляться сотрудниками ДГА.

<13> Значение показателя будет определено при формировании проекта бюджета города Перми на период 2019-2021 годов.

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

Постановлениями Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143 и от 29.12.2017 N 1227 одновременно были внесены изменения: Постановлением Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143 приложение 1 введено, Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1227 в приложение 1 внесены изменения. Редакция приложения 1 с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1227, приведена в тексте.

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Реализация Генерального плана города

Перми и градостроительной политики города Перми, развитие

центра и локальных центров" муниципальной программы

"Градостроительная деятельность на территории города

Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1227, от 21.02.2018 N 98, от 13.03.2018 N 130)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ИТП" | МКУ "ИТП" | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21004,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21004,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21004,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | МКУ "ИТП" | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество проведенных публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21004,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21004,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по инженерным изысканиям Территории 6 | МКУ "ИТП" | 09.01.2018 | 01.03.2018 | количество заключенных контрактов на проведение инженерно-геодезических изысканий Территории 6 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.03.2018 | 02.07.2018 | количество актов сдачи выполненных работ на проведение инженерно-геодезических изысканий Территории 6 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 01.03.2018 | количество заключенных контрактов на проведение инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий Территории 6 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.03.2018 | 02.07.2018 | количество актов сдачи выполненных работ на проведение инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий Территории 6 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 02.07.2018 | количество выполненных работ по инженерным изысканиям | ед. | 5 | бюджет города Перми | 7612,800 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение работ по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" Территории 6 | МКУ "ИТП" | 09.04.2018 | 15.06.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" Территории 6 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 18.06.2018 | 31.08.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" Территории 6 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество выполненных работ по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | ед. | 4 | бюджет города Перми | 3018,500 |
| 1.1.1.2.1.3 | Доработка документации по планировке Территории 6 по результатам публичных слушаний | МКУ "ИТП" | 19.11.2018 | 07.12.2018 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 195,21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Утверждение документации по планировке | ДГА | 10.12.2018 | 28.12.2018 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 195,21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 28.12.2018 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории, разработанная за счет физических и юридических лиц | га | 103,88 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2018 | 28.12.2018 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10646,62 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10631,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10631,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10631,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10631,300 |
| #### 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Разработка и утверждение документации по планировке территорий (в том числе градостроительных планов земельных участков) для преобразования промышленных территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка документации по планировке территории, расположенной по ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 30.11.2018 | количество территорий, на которые разработана документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Утверждение документации по планировке территории, расположенной по ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми | ДГА | 03.12.2018 | 28.12.2018 | количество территорий, на которые утверждена документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), разработанная за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31635,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31635,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 09.01.2018 | 01.10.2018 | количество заключенных контрактов на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Поставка расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 02.10.2018 | 24.12.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и утвержденных градостроительных планов земельных участков | ед. | 1225 | бюджет города Перми | 365,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 365,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,300 |
| ##### 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий (сооружений) | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 20 | бюджет города Перми | 594,200 |
| (п. 1.1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.03.2018 N 130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.1.2.1.2.3 | Проведение экспертизы, назначенной определением суда | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 5 | бюджет города Перми | 227,400 |
| (п. 1.1.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.03.2018 N 130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.4 | Возмещение судебных расходов, государственных пошлин, восстановление расходов | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 7,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 930,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 930,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1296,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1296,000 |
| #### 1.1.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1227) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.2.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Организация работ по выполнению целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р | ДГА | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество выполненных целевых показателей | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1296,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1296,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 32931,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32931,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика

города Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 28.02.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.03.2018 | 24.12.2018 | количество актов выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | бюджет города Перми | 796,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 |
| ##### 1.2.1.1.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Подготовка технического задания МКУ "ИТП" на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ДГА | 09.01.2018 | 28.02.2018 | количество технических заданий МКУ "ИТП" на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Выполнение работ по разработке концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | МКУ "ИТП" | 01.03.2018 | 28.12.2018 | количество разработанных и согласованных концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 |
| #### 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 15.03.2018 | 24.12.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 976,987 |
| (п. 1.2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| (п. 1.2.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1243,300 |
|  |  |  | 15.03.2018 | 24.12.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 428,529 |
| (п. 1.2.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | Проведение экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| (п. 1.2.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 680,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.6 | Проведение экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,800 |
| (п. 1.2.1.2.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.7 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 859,200 |
| (п. 1.2.1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.8 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1131,800 |
| (п. 1.2.1.2.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.9 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 388,400 |
| (п. 1.2.1.2.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.10 | Проведение экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 254,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6419,416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5013,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6419,416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5013,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Сбор информации по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ДГА | 09.01.2018 | 31.01.2018 | количество уведомлений от правообладателей объектов и контролирующих органов (протоколов совещаний) по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.2 | Подготовка планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ДГА | 06.04.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, по которым подготовлены планы мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7216,216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5810,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7216,216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5810,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1405,516 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Создание условий для развития жилищного

строительства" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков, предоставленных или планируемых к предоставлению многодетным семьям | ДГА | 02.04.2018 | 01.08.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 11 | бюджет города Перми | 62,400 |
| 1.3.1.1.1.2 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 101 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2050 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62,400 |
| #### 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ "ИТП" | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.2 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент земельных отношений администрации города Перми | ДГА | 12.03.2018 | 28.12.2018 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.3 | Развитие застроенных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.3.1 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Подготовка проектов границ территорий с установленными предельными параметрами разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика с целью жилищного строительства | ДГА | 09.01.2018 | 30.11.2018 | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщика с целью жилищного строительства | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.2 | Принятие решения о развитии застроенной территории | ДГА | 01.02.2018 | 28.12.2018 | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 3,19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| ##### 1.3.1.3.2 | Проведение оценки стоимости территорий, подлежащих развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.2.1 | Заключение контракта на выполнение работ по оценке стоимости территорий, подлежащих развитию | ДГА | 01.03.2018 | 09.04.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по оценке стоимости территорий, подлежащих развитию | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.2 | Выполнение работ по оценке стоимости территорий, подлежащих развитию | ДГА | 10.04.2018 | 29.06.2018 | количество актов сдачи выполненных работ по оценке стоимости территорий, подлежащих развитию | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество территорий, подлежащих развитию, по которым определена начальная стоимость | ед. | 5 | бюджет города Перми | 147,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 209,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 209,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2018 N 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем развития автоматизированной

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.12.2017 N 1143)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 2317,300 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ДГА | 01.03.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | бюджет города Перми | 650,200 |
| 1.4.1.1.1.3 | Выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 09.01.2018 | 01.08.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1415,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4382,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4382,600 |
| ##### 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ДГА | 09.01.2018 | 24.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество программных обеспечений ArcGIS, переведенных на СПО ГИС (на свободное программное обеспечение ГИС) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8298,700 |
| 1.4.1.1.2.2 | Выполнение работ по поддержке АИСОГД | ДГА | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по поддержке АИСОГД | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5612,000 |
| 1.4.1.1.2.3 | Предоставление сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 09.01.2018 | 28.12.2018 | количество заключенных контрактов на предоставление сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по предоставлению сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4957,700 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18868,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18868,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23251,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23251,000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23251,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23251,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23251,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23251,000 |

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей эффективности работы органов местного

самоуправления муниципальных образований Пермского края

(городских округов, муниципальных районов и городских

поселений) в сфере земельно-имущественных отношений,

утвержденных распоряжением губернатора Пермского края

от 30.10.2017 N 246-р

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1227)

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального района (городского округа, городского поселения) | % | 45 | 70 | 95 |
| 2 | Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района (городского округа) | % | 85 | 100 | 100 |
| 3 | Доля населенных пунктов муниципального района (городского округа), сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района (городского округа) | % | 40 | 65 | 80 |
| 4 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | дней | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве направленных запросов | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество документов и сведений, по которым осуществляется межведомственное электронное взаимодействие | шт. | 20 | 29 | 29 |