Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2018 г. N 400

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ПРИВЕДЕНИЕ

В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА

ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЕРМИ ОТ 18.10.2017 N 866

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18 октября 2017 г. N 866 (ред. от 20.12.2017 N 1162, от 19.03.2018 N 155, от 29.05.2018 N 327).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 18.06.2018 N 400

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ

СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2017 Г. N 866

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы":

1.1. в графе 3 строки 5:

1.1.1. слова "В 2018 году объекты, требующие капитального ремонта: здания по ул. Ивана Франко, 43, МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" по ул. Ласьвинской, 1, МАОУ "СОШ N 42", МАОУ "СОШ N 93", МАОУ "СОШ N 22 с углубленным изучением иностранных языков", МАДОУ "Детский сад N 261". Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ "Детский сад N 4" по ул. Кировоградской, 45а. В 2019 году планируется завершить капитальный ремонт зданий по ул. Ивана Франко, 43, МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" по ул. Ласьвинской, 1, МАОУ "СОШ N 42", МАДОУ "Детский сад N 261". Объекты, требующие капитального ремонта: здания МАОУ "СОШ N 93", МАОУ "СОШ N 22 с углубленным изучением иностранных языков". Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ "Детский сад N 4" по ул. Кировоградской, 45а" заменить словами "В 2018 году планируется завершить капитальный ремонт здания МАДОУ "Детский сад N 261". Объекты, требующие капитального ремонта: здания по ул. Ивана Франко, 43, МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" по ул. Ласьвинской, 1, МАОУ "СОШ N 42", МАОУ "СОШ N 93", МАОУ "СОШ N 22 с углубленным изучением иностранных языков". Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ "Детский сад N 4" по ул. Кировоградской, 45а. В 2019 году планируется завершить капитальный ремонт зданий по ул. Ивана Франко, 43, МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" по ул. Ласьвинской, 1, МАОУ "СОШ N 42". Объекты, требующие капитального ремонта: здания МАОУ "СОШ N 93", МАОУ "СОШ N 22 с углубленным изучением иностранных языков". Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ "Детский сад N 4" по ул. Кировоградской, 45а";

1.1.2. слова "В 2019 году планируется дополнительно создать 125 мест за счет принятого из муниципальной казны и восстановленного здания МАДОУ "Детский сад N 261" по ул. Херсонской, 2, в 2020 году - 125 мест за счет завершения капитального ремонта аварийного здания МАДОУ "Детский сад N 4" заменить словами "В 2018 году планируется дополнительно создать 125 мест за счет принятого из муниципальной казны и восстановленного здания МАДОУ "Детский сад N 261" по ул. Херсонской, 2, 145 мест за счет восстановления групп в МАДОУ "ЦРР - детский сад N 239", МАДОУ "Детский сад N 360", МАДОУ "ЦРР - детский сад N 266", МАДОУ "Детский сад N 96", МАДОУ "Детский сад N 291", МАДОУ "Детский сад N 352", в 2020 году - 125 мест за счет завершения капитального ремонта аварийного здания МАДОУ "Детский сад N 4";

1.2. строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 385155,512 | 265497,373 | 362253,000 |
|  | бюджет города Перми | 385155,512 | 265497,373 | 362253,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 385155,512 | 265497,373 | 362253,000 |
|  | бюджет города Перми | 385155,512 | 265497,373 | 362253,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений, % | 100% | 100% | 100% |
|  | доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования, % | 2,1% | 1,1% | 0,4% |

2. Раздел "Финансирование муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние

образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 385155,512 | 265497,373 | 362253,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  | 59319,460 | 14713,974 | 31942,400 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 325836,052 | 250783,399 | 330310,600 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 385155,512 | 265497,373 | 362253,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 385155,512 | 265497,373 | 362253,000 |

"

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние" муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми":

3.1. строки 1.1.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций | ДОУ | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 7 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 59319,460 | 14713,974 | 31942,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59319,460 | 14713,974 | 31942,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59319,460 | 14713,974 | 31942,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59319,460 | 14713,974 | 31942,400 |

3.2. строки 1.1.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 73907,016 | 17152,800 | 104000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | СОШ | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 171283,619 | 133302,499 | 145703,100 |
|  |  |  | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | УДО | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 35208,717 | 53100,100 | 0,000 |
|  |  |  | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 280399,352 | 203555,399 | 249703,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 280399,352 | 203555,399 | 249703,100 |

3.3. строки 1.1.2.2.1, "Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательной организации | ДОУ | количество ДОУ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 2 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 20329,400 | 5612,300 | 18183,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СОШ | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 25107,300 | 41615,700 | 62423,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45436,700 | 47228,000 | 80607,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45436,700 | 47228,000 | 80607,500 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 325836,052 | 250783,399 | 330310,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 385155,512 | 265497,373 | 362253,000 |

4. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми":

4.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций города Перми лицензионным требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 2,1 | 1,1 | 0,4 |

4.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество дополнительно созданных мест в ДОУ | мест | 270 | - | 125 |

4.3. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 3,8 | 3,1 | 2,3 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 5,6 | 5,6 | - |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 100 | 100 | 100 |

5. В приложении:

5.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.1 цифры "16027,918" заменить цифрами "40962,970";

5.2. после строки 1.1.1.1.1.1 дополнить строками 1.1.1.1.1.2-1.1.1.1.1.7 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.2 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ "Детский сад N 96" г. Перми по ул. Клары Цеткин, 12, разработка ПСД на текущий ремонт здания | МАДОУ "Детский сад N 96" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3255,823 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ "ЦРР - детский сад N 239" г. Перми по ул. Фонтанная, 9а, разработка ПСД на текущий ремонт здания | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 239" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3130,021 |
| 1.1.1.1.1.4 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ "ЦРР - детский сад N 266" г. Перми по ул. Чайковского, 8, разработка ПСД на текущий ремонт здания | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 266" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3011,621 |
| 1.1.1.1.1.5 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ "Детский сад N 291" г. Перми по ул. Льва Шатрова, 16, разработка ПСД на текущий ремонт здания | МАДОУ "Детский сад N 291" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 2801,026 |
| 1.1.1.1.1.6 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ "Детский сад N 352" г. Перми по ул. Гусарова, 9а, разработка ПСД на текущий ремонт здания | МАДОУ "Детский сад N 352" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3004,026 |
| 1.1.1.1.1.7 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для МАДОУ "Детский сад N 360" г. Перми по ул. Маяковского, 46б, разработка ПСД на текущий ремонт здания | МАДОУ "Детский сад N 360" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура, разработанная ПСД) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3153,973 |

5.3. в графе 10 строк "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "16027,918" заменить цифрами "59319,460";

5.4. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 73907,016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 6 |  |  |

5.5. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.1.2 цифры "12092,474" заменить цифрами "13327,672";

5.6. после строки 1.1.2.1.1.1.6 дополнить строками 1.1.2.1.1.1.7-1.1.2.1.1.1.9 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.1.7 | Выполнение работ по монтажу системы управления контроля доступа МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 137" г. Перми по ул. Невского, 12 | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 137" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 390,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.8 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ "Детский сад N 111" г. Перми по ул. Химградской, 19 | МАДОУ "Детский сад N 111" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7261,460 |
| 1.1.2.1.1.1.9 | Выполнение работ по текущему ремонту здания (бассейна) МАДОУ "Детский сад N 412" г. Перми по ул. Глазовской, 1а | МАДОУ "Детский сад N 412" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3096,352 |

5.7. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество объектов, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 171283,619 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 |  |  |

5.8. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.2.1 цифры "84267,238" заменить цифрами "105966,488";

5.9. после строки 1.1.2.1.1.2.7 дополнить строками 1.1.2.1.1.2.8-1.1.2.1.1.2.10 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.2.8 | Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ "СОШ N 129" г. Перми по ул. Мира, 11 (п. Новые Ляды) | МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 945,539 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2.9 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ "Лицей N 5" г. Перми по ул. Черняховского, 51 | МАОУ "Лицей N 5" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1193,456 |
| 1.1.2.1.1.2.10 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "Лицей N 10" г. Перми по ул. Льва Шатрова, 5 | МАОУ "Лицей N 10" г. Перми | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20001,015 |

5.10. в графе 10 строк "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "224577,082" заменить цифрами "280399,352";

5.11. строку 1.1.2.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.2 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для СОШ | СОШ | 08.01.2018 | 28.12.2018 | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, мебель | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25107,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.12. строку 1.1.2.2.1.2.2 признать утратившей силу;

5.13. в графе 10 строк "Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "75386,200" заменить цифрами "45436,700";

5.14. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "299963,282" заменить цифрами "325836,052";

5.15. в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "315991,200" заменить цифрами "385155,512".