Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2017 г. N 870

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 21.12.2017 N 1165, от 15.02.2018 N 83, от 05.04.2018 N 216, от 16.05.2018 N 302)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2016 г. N 914 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных организаций города Перми";

от 10 января 2017 г. N 3 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 914";

от 6 марта 2017 г. N 164 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 914";

от 24 апреля 2017 г. N 308 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 914";

от 29 мая 2017 г. N 412 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 914";

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Администрации г. Перми N 539 издано 14.07.2017, а не 14.06.2017.

от 14 июня 2017 г. N 539 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 914";

от 28.09.2017 N 780 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 914".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2017 N 870

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 21.12.2017 N 1165, от 15.02.2018 N 83, от 05.04.2018 N 216, от 16.05.2018 N 302)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Развитие сети образовательных организаций города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее - ДО) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); частные образовательные организации, имеющие лицензию; индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность; муниципальные образовательные организации дошкольного и общего образования, подведомственные ДО |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Дети в возрасте до 3 лет не имеют возможности посещать детский сад. Очередность детей в ДОУ на 1 января 2017 г. составляет в возрасте от 0 до 3 лет - 27423 человека. Кроме того, учитывая демографическую обстановку в городе Перми, доступность в сфере дошкольного образования - одна из важнейших проблем системы образования. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Спортивные залы и межшкольные стадионы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"), отсутствуют в 3 и 112 учреждениях общего образования соответственно, не включая коррекционные и вечерние учреждения. Цель Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План мероприятий) - повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В соответствии с пунктом 1.2.1 Плана мероприятий задача обеспечения доступности образовательных услуг должна быть решена за счет следующих механизмов: создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние; приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций; строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; строительство новых зданий образовательных организаций; строительство спортивных залов в образовательных организациях |  |  |
| 6 | Цель программы | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми. 1.1.1. Сокращение очередности в детские сады города Перми. 1.2. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования. 1.2.1. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования город Пермь зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 1.2.2. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1064691,579 | 1092944,165 | 814227,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 689506,600 | 387955,865 | 474836,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,179 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 84847,800 |
|  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 254543,500 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 278878,643 | 450630,600 | 497756,500 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 256951,200 | 93580,600 | 158365,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 84847,800 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 785812,936 | 642313,565 | 316471,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 432555,400 | 294375,265 | 316471,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции и приобретения в муниципальную собственность детских садов, единиц | 438 | 460 | 280 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 16,79 | 18,32 | 19,08 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий для размещения общеобразовательного учреждения, единиц | 2000 | - | 1200 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, % | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 216)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 256951,200 | 93580,600 | 158365,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 84847,800 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 278878,643 | 450630,600 | 497756,500 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 432555,400 | 294375,265 | 316471,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 0,000 |
| (п. 1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования город Пермь зданий для размещения общеобразовательных организаций дополнительного образования |  | 752821,336 | 609690,665 | 300471,000 |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 32991,600 | 32622,900 | 16000,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1064691,579 | 1092944,165 | 814227,500 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 689506,600 | 387955,865 | 474836,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,179 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 84847,800 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 254543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1064691,579 | 1092944,165 | 814227,500 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 689506,600 | 387955,865 | 474836,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 91515,179 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 84847,800 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 254543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Развитие сети дошкольных образовательных

организаций города Перми" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателей непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здания по ул. Грибоедова, 68в | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 250121,200 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250121,200 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной | УКС | проведенные кадастровые работы по образованию земельного участка | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 35,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 6463,960 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы (далее - СМР) по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 67458,840 | 42667,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 42423,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 127271,700 |
|  |  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 | 73922,800 | 212363,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35,000 | 73922,800 | 42667,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 42423,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 127271,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной | УКС | проведенные кадастровые работы по образованию земельного участка | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 35,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 6519,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 102342,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 42423,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 127271,800 |
| (п. 1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 | 6519,000 | 272037,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35,000 | 6519,000 | 102342,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 42423,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 127271,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 6378,800 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 6378,800 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской | УКС | разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6595,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6595,800 |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | МКУ "УТЗ" | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 44,722 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21882,721 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ДИО | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | 1 | - | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | 1 | - | внебюджетные источники | 0,000 | 203000,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 203000,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в квартале 179 в Свердловском районе города Перми | ДИО | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в квартале 179 | ед. | - | 1 | - | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения в квартале 179 | ед. | - | 1 | - | внебюджетные источники | 0,000 | 154050,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 154050,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 272118,643 | 443870,600 | 490996,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 250191,200 | 86820,600 | 151605,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 84847,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 338 | 338 | 338 | бюджет города Перми | 6760,000 | 6760,000 | 6760,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760,000 | 6760,000 | 6760,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760,000 | 6760,000 | 6760,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 278878,643 | 450630,600 | 497756,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 256951,200 | 93580,600 | 158365,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 84847,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 278878,643 | 450630,600 | 497756,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 256951,200 | 93580,600 | 158365,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 84847,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 357050,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 254543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 1.1

"Развитие сети дошкольных

Организаций города Перми"

муниципальной программы

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Развитие сети дошкольных образовательных организаций города

Перми" муниципальной программы "Развитие сети

образовательных организаций города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83, от 05.04.2018 N 216, от 16.05.2018 N 302)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Приобретение в собственность муниципального образования здания город Пермь для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях ввиду того, что активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство и приобретение зданий в целях развития сети дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 288 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 250121,200 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 250121,200 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | шт. | 1 |  | 2018 год |
|  | работы по договору на приобретение в муниципальную собственность здания по ул. Грибоедова, 68в | шт. | 1 |  | 2018 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | приобретение в муниципальную собственность здания детского сада по ул. Грибоедова, 68в |  | 2018 год |  |
|  |  | оплата договора на приобретение в муниципальную собственность здания по ул. Грибоедова, 68в |  | 2018 год |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях ввиду того, что активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство и приобретение зданий в целях развития сети дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время сеть дошкольных образовательных учреждений микрорайона Вышка-2 состоит из 3 детских садов, которые фактически обеспечивают образовательной услугой 1747 детей, что составляет 129% от установленной нормы. Вместе с тем в регистре на получение данной услуги числятся 84 ребенка в возрасте от 3 до 4 лет и 967 детей в возрасте от 0 до 3 лет |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 280 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 286320,800 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 35,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 73922,800 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2020 год - 42667,400 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2020 год - 42423,900 тыс. руб. - средства софинансирования бюджета города Перми; 2020 год - 127271,700 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной | шт. | 1 |  | 2018 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной | шт. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной | шт. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной | шт. | 1 |  | 2020 год |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной |  | 2018 год |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной |  | 2020 год |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в микрорайоне Парковый Дзержинского района города Перми в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях ввиду того, что активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство и приобретение зданий в целях развития сети дошкольных образовательных организаций. В настоящее время сеть дошкольных образовательных учреждений микрорайона Парковый состоит из 8 детских садов, которые фактически обеспечивают образовательной услугой 2604 детей, что составляет 112% от установленной нормы. Вместе с тем в регистре на получение данной услуги числится 1151 ребенок в возрасте от 0 до 3 лет |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 360 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2021 годы |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 373206,800 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 35,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 6519,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2020 год - 102342,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2020 год - 42423,900 тыс. руб. - средства софинансирования бюджета города Перми; 2020 год - 127271,800 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 2021 год - 94615,100 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной | шт. | 1 |  | 2018 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной | шт. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной | шт. | 1 |  | 2020-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной | шт. | 1 |  | 2021 год |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной |  | 2018 год |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной |  | 2020-2021 годы |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной |  | 2021 год |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в микрорайоне Данилиха Дзержинского района города Перми в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях ввиду того, что активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство и приобретение зданий в целях развития сети дошкольных образовательных организаций. В настоящее время в микрорайоне Данилиха 1 детский сад, который фактически обеспечивает образовательной услугой 373 ребенка. Вместе с тем в регистре на получение данной услуги числятся 347 детей в возрасте от 0 до 3 лет |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 200 мест |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019, 2021-2022 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 241515,500 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 6378,800 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2021 год - 141082,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2022 год - 94054,700 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2021-2022 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | шт. | 1 | 2022 год |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 N 32-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2021-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2022 год |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности мест в дошкольных организациях в микрорайоне Судозаводский Кировского района города Перми является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 200 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2022 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2022 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 249002,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год - 6595,800 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2021 год - 111706,700 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2022 год - 130700,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской | шт. | 1 |  | 2020 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской | шт. | 1 |  | 2021-2022 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской |  |  |  | 2022 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской |  | 2020 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской |  | 2021-2022 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской |  | 2022 год |  |

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация таблиц дана в соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216.

#### Таблица 7

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 216)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми, ул. Каляева, 35а |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в микрорайоне Водники Кировского района города Перми |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 150 мест |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 56305,862 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 15066,984 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 12287,564 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года); 2017 год - 7023,871 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 21927,443 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | Выполненные СМР | шт. | 1 | 2016-2018 годы |
|  | Введенное в эксплуатацию здание дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а | шт. | 1 | 2018 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 3 марта 2017 г. N 1 |  |  |
| 19 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение СМР |  | 2016-2018 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми по ул. Каляева, 35а |  | 2018 год |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Развитие сети муниципальных организаций

города Перми общего и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателей непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования город Пермь зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 23,305 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (ниже 0,00, демонтажные работы) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 29755,888 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (общестроительные работы) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 72117,068 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 2136,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6409,400 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 59,512 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 161,327 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 29815,400 | 80847,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29815,400 | 72301,700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 2136,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6409,400 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 336,788 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 198,969 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередачи | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 861,731 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 340,760 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоотведения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 184,909 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 264014,481 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 50782,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 25285,400 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 342005,838 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 290498,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 51507,438 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | - | - | софинансирование бюджета города Перми | 20075,063 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 586,904 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. | 1 | - | - | софинансирование бюджета города Перми | 0,137 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8463,938 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по технологическому присоединению к системе теплоснабжения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2354,423 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по технологическому присоединению к сетям централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 188,937 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введение в эксплуатацию нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | приобретение оборудования для нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 17564,296 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 2092,300 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 312828,298 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 18151,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 11007,298 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 | УКС | разработанная ПСД по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | - | 1 | - | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 14623,700 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 57737,700 |
|  |  |  |  | ед. | - | 1 | - | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 23735,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 115074,900 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 153434,200 | 57737,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 57737,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 38359,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 115074,900 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 39920,160 | 173762,400 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 1353,957 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 645,172 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 5848,598 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 8490,858 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2084,939 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1351,134 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 3323,271 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 79,840 | 347,526 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 68171,800 | 176109,055 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 61098,800 | 176109,055 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 6208,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 5457,200 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | 1 | - | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 41032,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 139468,600 | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 242733,300 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 192166,300 | 242733,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 6208,100 | 242733,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 46489,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 139468,600 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | УКС | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 7133,510 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7133,510 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 752821,336 | 609690,665 | 300471,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 399563,800 | 261752,365 | 300471,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 752821,336 | 609690,665 | 300471,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 399563,800 | 261752,365 | 300471,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | выполненные СМР по строительству строительной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 16000,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 16000,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми | МАОУ "СОШ N 135" г. Перми | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 16000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 135" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | разработанная проектно-сметная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 16000,000 |
| 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | разработанная проектно-сметная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 16000,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 16000,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 14500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14500,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32991,600 | 32622,900 | 16000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32991,600 | 32622,900 | 16000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 785812,936 | 642313,565 | 316471,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 432555,400 | 294375,265 | 316471,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 | 86985,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 | 260952,900 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 1.2

"Развитие сети муниципальных

организаций города Перми общего

и дополнительного образования"

муниципальной программы

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Развитие сети муниципальных организаций города Перми

общего и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83, от 05.04.2018 N 216, от 16.05.2018 N 302)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми, ул. 1905 года, 2 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми - единственное учреждение дополнительного образования в Мотовилихинском районе, имеющее отдельно стоящее здание с актовым залом на 500 мест и театральной сценой. Ввиду ненадлежащего технического состояния перекрытий актовый зал не эксплуатируется более 10 лет. В здании, построенном до 1917 года, требуется проведение значительной перепланировки имеющихся помещений для обеспечения соответствия требованиям СанПиН, ремонт конструктивных элементов здания в соответствии с заключением технического обследования. Реконструкция здания позволит МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия, значительно улучшить качество предоставления услуг дополнительного образования для детей, проживающих в отдаленных микрорайонах Вышка-I, Запруд, Висим, Рабочий поселок и в городе Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание современных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий в МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми по ул. 1905 года, 2 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | число потребителей образовательных услуг - 700 человек; предельное количество участников культурно-массовых и спортивных мероприятий - 300 человек |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 113668,538 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 10,538 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 2995,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 29815,400 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 72301,700 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 2136,500 тыс. руб. - средства софинансирования бюджета города Перми; 2019 год - 6409,400 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | заключенный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (ниже 0,00, демонтажные работы) | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (общестроительные работы) | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 3 августа 2015 г. N 29-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2016, 2017 годы |  |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2017 год |  |
|  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2019 год |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "СОШ N 42" г. Перми, ул. Нестерова, 18 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 545588,665 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 16721,422 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2017 год - 186861,405 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2018 год - 290498,400 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2018 год - 51507,438 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные работы по проведению авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта МК-1/К-П, положительное заключение государственной экспертизы от 17.06.2016 N 59-1-1-3-0115-16 |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 2 сентября 2015 г. |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка ПСД на строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  | 2016 год |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | оплаченный муниципальный контракт на проведение авторского надзора на строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  | 2018 год |
|  |  | введение в эксплуатацию нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  | 2018 год |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "СОШ N 59" г. Перми, проспект Парковый, 8а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 539726,126 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2015 год - 6,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2016 год - 14571,984 тыс. руб. - бюджет города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года); 2016 год - 726,942 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год - 146592,902 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2017 год - 65000,000 руб. - софинансирование бюджета города Перми; 2018 год - 18151,200 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2018 год - 11007,298 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2018 год - 22167,500 тыс. руб. - софинансирование бюджета города Перми; 2018 год - 261502,300 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2015-2016 годы |  |
|  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (уровень ниже 0) | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные работы по авторскому надзору по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (1-4 этажи) | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта 01-228-15, положительное заключение государственной экспертизы от 12 февраля 2016 г. N 59-1-1-3-0028-16 |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 2 сентября 2015 г. |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка ПСД на строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2015-2016 годы |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (уровень ниже 0) |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (1-4 этажи) |  |  | 2018 год |
|  |  | введение в эксплуатацию здание нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2018 год |

#### Таблица 4

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательной организации по адресу: ул. Ивана Франко, 49/ул. Целинной, 15 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных организациях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательные организаций. В микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми размещены 4 общеобразовательных организации, обучение в которых осуществляется в 2 смены. Школы переполнены на 139%. В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. о поэтапном переходе на обучение в одну смену необходимо создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 700 человек |  |  |  |
| 10 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2019-2022 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2019-2022 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 211171,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 38359,300 тыс. руб. - средства софинансирования бюджета города Перми; 2019 год - 115074,900 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 2020 год - 57737,700 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/Целинной, 15 | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/Целинной, 15 | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/Целинной, 15 | ед. | 1 |  | 2022 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 3 |  |  |  |
| 19 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/ул. Целинной, 15 |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение СМР по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/ул. Целинной, 15 |  | 2019-2020 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Ивана Франко, 49/ул. Целинной, 15 |  | 2022 год |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса), ул. Полины Осипенко, 46 |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция (пристройка нового корпуса) |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 400 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019, 2021 годы |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 444389,966 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 3229,111 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2018 год - 61098,800 тыс. руб. - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года); 2018 год - 7073,000 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год - 176109,055 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2021 год - 196880,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2017-2018 годы |
|  | выполненные СМР по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2020 год |
|  | оплаченный договор на выполненные СМР по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2021 год |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. N 33-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2016 год |  |
|  |  | изготовление проектной документации на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | выполнение СМР по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2020 год |  |
|  |  | оплата по договору на выполненные СМР по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2021 год |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 6

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми, ул. Звенигородская, 11 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в образовательных учреждениях ввиду того, что активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство и приобретение зданий в целях развития сети общеобразовательных учреждений. В настоящее время сеть общеобразовательных учреждений микрорайона Гайва состоит из 4 школ и 1 гимназии, которые фактически обеспечивают образовательной услугой 3995 учащихся, при этом во вторую смену обучаются 1556 учащихся |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 800 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 633499,600 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 6208,100 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 46489,600 тыс. руб. - софинансирование бюджета города Перми; 2019 год - 139468,600 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2020 год - 242733,300 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2021 год - 198600,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
|  | оплаченный договор на выполненные СМР по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  | 2021 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработанная ПСД нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | выполненные СМР по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  | 2020 год |  |
|  |  | оплата по договору на выполненные СМР по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  | 2021 год |  |

#### Таблица 7

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми, ул. Баумана, 27 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ "СОШ N 115" г. Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы. В микрорайоне Балатово Индустриального района города Перми появится спортивная площадка, отвечающая всем нормам и требованиям, на которой смогут заниматься спортом дети из разных общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 650 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 16000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР (подготовительные работы) по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | оплаченный договор по СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  | 2019 год |  |

#### Таблица 8

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.2. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в МАОУ "СОШ N 135" г. Перми отсутствует спортивная площадка, отвечающая всем нормам и требованиям. В результате строительства спортивной площадки учащиеся будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в микрорайоне Садовый Мотовилихинского района города Перми появится современный спортивный объект, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных образовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ "СОШ N 135" г. Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1074 чел. |  |  |  |
| 10 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 16622,990 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 622,990 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2018 год - 16000,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 135" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Постановление администрации города Перми от 20 декабря 2016 г. N 1133 "Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми" |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 г. N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми |  | 2017 год |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми |  | 2018 год |  |

#### Таблица 9

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 25" г. Перми, ул. Голева, 8 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.3. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в МАОУ "СОШ N 25" г. Перми отсутствует спортивная площадка, отвечающая всем нормам и требованиям. В результате строительства спортивной площадки учащиеся будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в микрорайоне Данилиха Дзержинского района города Перми появится современный спортивный объект, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных образовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 986 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2020 год - 16000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
|  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  | 2020 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  | 2020 год |  |

#### Таблица 10

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми, ул. Суздальская, 1 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.4. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в МАОУ "СОШ N 82" г. Перми отсутствует спортивная площадка, отвечающая всем нормам и требованиям. В результате строительства спортивной площадки учащиеся будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в микрорайоне Юбилейный Свердловского района города Перми появится современный спортивный объект, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных образовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1503 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 16000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 29 августа 2017 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  | 2019 год |  |

#### Таблица 11

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 216)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми, г. Пермь, проезд Серебрянский, 9 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.5. Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ "СОШ N 41" г. Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в микрорайоне Крохалева Свердловского района города Перми появится спортивный объект, отвечающий всем нормам и требованиям, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 902 учащихся |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 14992,461 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 492,461 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2018 год - 14500,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |
|  | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  | 2016 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  | 2018 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  | 2018 год |

#### Таблица 12

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 216)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, 72 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.6. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в МАОУ "СОШ N 131" г. Перми отсутствует спортивная площадка, отвечающая всем нормам и требованиям. В результате строительства спортивной площадки учащиеся будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми появится современный спортивный объект, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных образовательных учреждений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ "СОШ N 131" г. Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1034 чел. |  |  |
| 10 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2018-2021 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2021 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 622,900 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 622,900 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 | 2021 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 | 2021 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Постановление администрации города Перми от 22 декабря 2017 г. N 1178 "Об утверждении проекта планировки территории 5 и проекта межевания территории 5 (в том числе в части СТН, часть Ж1, часть Ж13, часть И14, часть Г7, Г6, часть Ж8, часть Ж9, часть И8, И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, и5, и6, и22, и23, ж10, часть ж3, и19, и20) в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах города Перми" |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 20 февраля 2018 г. N 1 |  |  |
| 19 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  | 2018 год |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  | 2021 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  | 2021 год |

#### Таблица 13

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 216)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Сивкова, 3б |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.7. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в МАОУ "СОШ N 122" г. Перми отсутствует спортивная площадка, отвечающая всем нормам и требованиям. В результате строительства спортивной площадки учащиеся будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в микрорайоне Балатово Индустриального района города Перми появится современный спортивный объект, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных образовательных учреждений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ "СОШ N 122" г. Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 768 чел. |  |  |
| 10 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2018-2021 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2021 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 622,900 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 622,900 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 | 2021 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 | 2021 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Постановление администрации города Перми от 20 мая 2015 г. N 291 "Об утверждении документации по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми" |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 20 февраля 2018 г. N 1 |  |  |
| 19 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  | 2018 год |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  | 2021 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  | 2021 год |

#### Таблица 14

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 16.05.2018 N 302)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 1 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества предоставления услуги для занятий физической культурой и спортом (фигурное катание, хоккей и массовые катания) для всех слоев населения |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 450 человек |  |  |
| 8 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 9 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7133,510 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 7133,510 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные СМР на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 20.04.2018 N 3 |  |  |
| 16 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектной документации для реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  | 2020 год |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции и приобретения в муниципальную собственность города Перми детских садов | ед. | 438 | 460 | 280 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 2000 | - | 1200 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 16,79 | 18,32 | 19,08 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | 2 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | - | - |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования город Пермь зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - | 1 | 1 |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | 2 | 2 | 1 |
| (п. 1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Развитие сети

образовательных организаций

города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | - |  | К - количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 2 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - |  | К - количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию муниципальном общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 3 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы), в %; K1 - количество СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы); K3 - общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 4 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | - | D1 = Кг / Км x 100 | D1 - доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг - количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км - общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 5 | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество приобретенных, построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - одно приобретенное, построенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество приобретенных, построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - одно приобретенное, построенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 1 6 | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию после реконструкции здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 1 (п. 6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию построенное здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию после реконструкции здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 9 | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования; Кi - одно введенное в эксплуатацию здание после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 10 | Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | - |  | К - количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов); Кi - одна построенная спортивная площадка (межшкольный стадион) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Развитие сети дошкольных образовательных

организаций города Перми" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.12.2017 N 1165; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83, от 05.04.2018 N 216)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | ДИО | 01.07.2018 | 31.08.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | ДИО | 01.09.2018 | 31.10.2018 | оплаченное платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 250121,200 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Регистрация права муниципальной собственности на здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | ДИО | 01.11.2018 | 30.11.2018 | полученное свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250121,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | проведение кадастровых работ по образованию земельного участка | УКС | 02.05.2018 | 31.07.2018 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35,000 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Переселенческой/ул. Спортивной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | проведение кадастровых работ по образованию земельного участка | УКС | 19.03.2018 | 31.05.2018 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35,000 |
| ##### 1.1.1.1.6 | Реконструкция здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | проведение авторского надзора за реконструкцией здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | УКС | 09.01.2018 | 31.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 44,722 |
| 1.1.1.1.6.2 | выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | УКС | 09.01.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21882,721 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 272118,643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 250191,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 01.03.2018 | 01.04.2018 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 02.04.2018 | 30.04.2018 | полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Работа конкурсной комиссии | ДО | 01.05.2018 | 30.06.2018 | протокол заседания конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО, ИП | 01.07.2018 | 30.07.2018 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 6760,000 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 338 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 278878,643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 256951,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 278878,643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 256951,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 21927,443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Развитие сети муниципальных организаций

города Перми общего и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.12.2017 N 1165; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83, от 05.04.2018 N 216, от 16.05.2018 N 302)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования город Пермь зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.06.2018 | 30.07.2018 | количество размещенных извещений о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 31.07.2018 | 19.08.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (ниже 0,00, демонтажные работы) | МКУ "УТЗ" | 20.08.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по реконструкции здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29755,888 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 21.08.2018 | 20.09.2018 | количество размещенных извещений о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 21.09.2018 | 10.10.2018 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | МКУ "УТЗ" | 11.10.2018 | 31.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией | ед. | 1 | бюджет города Перми | 59,512 |
| (п. 1.2.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 29815,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29815,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | оплата договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередачи | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 31.07.2018 | акт выполненных работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 861,731 |
| (п. 1.2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2 | оказание услуг по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 336,788 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 198,969 |
| (п. 1.2.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 264014,481 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 50782,800 |
| (п. 1.2.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | ввод в эксплуатацию после строительства нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.08.2018 | 25.12.2018 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.5 | приобретение оборудования для нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | 01.07.2018 | 25.12.2018 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования для нового корпуса | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 25285,400 |
| (п. 1.2.1.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.6 | выполнение работ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт о технологическом присоединении к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 340,760 |
| (п. 1.2.1.1.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.7 | выполнение работ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоотведения | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт о технологическом присоединении к централизованной системе холодного водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 184,909 |
| (п. 1.2.1.1.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 342005,838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 290498,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 51507,438 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | оказание услуг по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 586,904 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,137 |
| (п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | софинансирование бюджета города Перми | 20075,063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 |
| (п. 1.2.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.3 | ввод в эксплуатацию после строительства нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.08.2018 | 25.12.2018 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.4 | приобретение оборудования для нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | 01.02.2018 | 25.12.2018 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования для нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 17564,296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 2092,300 |
| (п. 1.2.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.5 | выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ на присоединение к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8463,938 |
| (п. 1.2.1.1.3.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.6 | выполнение работ по технологическому присоединению к системе теплоснабжения | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ на присоединение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2354,423 |
| (п. 1.2.1.1.3.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.7 | выполнение работ по технологическому присоединению к сетям централизованной системы холодного водоснабжения | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ на присоединение к сетям централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 188,937 |
| (п. 1.2.1.1.3.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 312828,298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 18151,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 11007,298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4. | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.02.2018 N 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 01.04.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | Заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 01.04.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | Заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 01.02.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | Заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 01.04.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | Заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 01.04.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 03.09.2018 | 10.12.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 11.12.2018 | 25.12.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристрой нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 01.04.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.2 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.04.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 5848,598 |
| (п. 1.2.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.3 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 02.07.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.4 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 02.07.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 8490,858 |
| (п. 1.2.1.1.5.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.5 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 01.02.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.6 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.02.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 2084,939 |
| (п. 1.2.1.1.5.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.7 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 02.07.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.8 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 02.07.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 1351,134 |
| (п. 1.2.1.1.5.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.9 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2018 | 02.07.2018 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.10 | оплата по договору о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 02.07.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 3323,271 |
| (п. 1.2.1.1.5.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.11 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 28.04.2018 | 09.07.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.12 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 10.07.2018 | 31.07.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.13 | выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 02.04.2018 | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.14 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.08.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 39920,160 |
| (п. 1.2.1.1.5.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.15 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 20.08.2018 | 31.12.2018 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 79,840 |
| (п. 1.2.1.1.5.15 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 68171,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 61098,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 7073,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 752821,336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 399563,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 752821,336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2017 года) | 399563,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | 01.08.2018 | 01.11.2018 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| ###### 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Выполнение работ по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 135" г. Перми | МАОУ "СОШ N 135" г. Перми | 01.08.2018 | 01.11.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16000,000 |
| ###### 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | 01.08.2018 | 01.11.2018 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| ###### 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | 01.07.2018 | 01.11.2018 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14500,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14500,000 |
| ###### 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | выполнение работ по разработке проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | 01.04.2018 | 01.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| ###### 1.2.2.1.7 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | выполнение работ по разработке проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | 01.04.2018 | 01.12.2018 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32991,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32991,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 785812,936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 432555,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 69587,736 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22167,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 261502,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2018 N 302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |