Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 782

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129, от 22.03.2019 N 174, от 28.05.2019 N 224)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 911 "Об утверждении муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми";

от 9 февраля 2018 г. N 77 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 22 февраля 2018 г. N 101 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 25 апреля 2018 г. N 254 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 6 июня 2018 г. N 362 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 17 августа 2018 г. N 539 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 13 сентября 2018 г. N 591 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 782

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129, от 22.03.2019 N 174, от 28.05.2019 N 224)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Организация дорожной деятельности в городе Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | УВБ; территориальные органы администрации города Перми (далее - территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АНЛ); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): МКУ "Пермблагоустройство"; МКУ "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); МКУ "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); МКУ "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); МКУ "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); МКУ "Благоустройство Свердловского района" (далее - "БСР"); МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БНЛ"); МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" (далее - МКУ "ПДДД") |  |  |  |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с: Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 216 "Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми"; решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 4 "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми"; решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов". Программа направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов (сети наружного освещения, пешеходные дорожки, тротуары, искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация), на достижение результатов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, на реализацию мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Перми, в части развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. Задачи программы определены в связи с необходимостью решения следующих проблем: 1. ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее - автомобильные дороги). Общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2018 года 58,5% отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км); 2. ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог; 2.1. к конструктивным элементам автомобильных дорог (далее - элементы дорог) относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее - сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее - пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в городе Уфе площадь тротуаров составляет 1,7 млн. кв. м, в городе Кирове - 1,3 млн. кв. м; 2.2. отсутствие наружного освещения на 21,4% автомобильных дорог по состоянию на конец 2018 года. Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки; 2.3. ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации. Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, на конец 2018 года составляет 5,2% от общей протяженности автомобильных дорог. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет город Нижний Новгород - 430,0 км, наименьшая в городе Сарапуле - 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 174,1 км. По итогам реализации программы к 2023 году планируется достичь следующих основных результатов: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, - 85,0%; удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, - 84,9%; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми - 5,5%; доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) - 22,6% |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений. 1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации. 1.1.3. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 1.1.4. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог. 1.1.5. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми. 1.2. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением. 1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.2.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5527044,63237 | 5889090,75027 | 6133553,49014 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  | бюджет города Перми | 3317964,531 | 3469500,322 | 4075118,524 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 194341,92547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1314579,500 | 1818626,200 | 1453084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3403184,98261 | 3608529,75027 | 4280859,89014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми | 2459567,160 | 2644344,122 | 3328002,324 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71744,78161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 363221,400 | 347507,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1837176,32601 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  | бюджет города Перми | 572058,071 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 122253,12011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,00 |
|  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 64,8 | 73,0 | 80,0 | 77,7 | 85,0 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3403184,98261 | 3608529,75027 | 4280859,89014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  |  | бюджет города Перми | 2459567,160 | 2644344,122 | 3328002,324 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71744,78161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 363221,400 | 347507,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 2516135,86394 | 2493681,05027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 375266,73695 | 589583,300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  | 324880,000 | 320568,200 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 186902,38172 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
| (п. 1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1837176,32601 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 572058,071 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 122253,12011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1788514,95792 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 48661,36809 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
| (п. 1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,00 |
|  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,00 |
| (п. 1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого, в том числе | 5527044,63237 | 5889090,75027 | 6133553,49014 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  |  | бюджет города Перми | 3317964,531 | 3469500,322 | 4075118,524 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 194341,92547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1314579,500 | 1818626,200 | 1453084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 5527044,63237 | 5889090,75027 | 6133553,49014 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  |  | бюджет города Перми | 3317964,531 | 3469500,322 | 4075118,524 | 4570245,624 | 5123963,724 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 194341,92547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1314579,500 | 1818626,200 | 1453084,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог и дорожных сооружений" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 162341,902 | 177028,038 | 180582,610 | 180582,610 | 180582,610 |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 124960,176 | 146805,234 | 149757,167 | 149757,167 | 149757,167 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 124688,211 | 134095,116 | 136793,996 | 136793,996 | 136793,996 |
|  |  | кв. м | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 267964,861 | 301224,462 | 307255,132 | 307255,132 | 307255,132 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 196901,665 | 214983,054 | 219303,449 | 219303,449 | 219303,449 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 133628,898 | 146085,726 | 149026,296 | 149026,296 | 149026,296 |
|  |  | кв. м | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | 3321225,4 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 252614,840 | 283848,048 | 289543,295 | 289543,295 | 289543,295 |
|  |  | кв. м | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 22631,600 | 21951,930 | 22394,551 | 22394,551 | 22394,551 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19036085,6 | 19036085,6 | 19036085,6 | 19036085,6 | 19036085,6 | - | бюджет города Перми | 1285732,153 | 1426021,608 | 1454656,496 | 1454656,496 | 1454656,496 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 113080,90 | 329393,0 | 139770,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 39783,100 | 35727,642 | 36428,184 | 36428,184 | 36428,184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 71632,800 | 168550,600 | 146842,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 638,8 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3186,72140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 115518,13 | 238407,73 | 134442,83 | 72731,43 | 72731,43 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 53659,971 | 40362,522 | 41153,944 | 41153,944 | 41153,944 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 71718,897 | 205663,37281 | 87325,03150 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 125354,80 | 94935,3 | 121192,2 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 48204,200 | 43293,084 | 44141,968 | 44141,968 | 44141,968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 48794,200 | 13428,000 | 48044,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 94699,8 | 72495,6 | 53607,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 18214,700 | 15761,754 | 16070,808 | 16070,808 | 16070,808 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 112314,837 | 52247,140 | 38914,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 179074,60 | 141018,7 | 133429,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 61144,000 | 52872,720 | 53909,440 | 53909,440 | 53909,440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 69927,328 | 18208,500 | 6750,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 179372,3 | 199210,6 | 224020,2 | 125236,0 | 125236,0 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 55242,100 | 48080,862 | 49023,624 | 49023,624 | 49023,624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 70177,788 | 113431,21546 | 156980,46898 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 142260,8 | 93334,0 | 142267,8 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 53372,243 | 46630,422 | 47544,744 | 47544,744 | 47544,744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 147177,101 | 29435,400 | 120493,86566 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 37879,90 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 9505,400 | 9134,508 | 9313,616 | 9313,616 | 9313,616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 23970,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 987241,23 | 1189908,13 | 969842,93 | 604580,33 | 604580,33 | - | итого | 954838,755 | 892827,74227 | 902936,59414 | 297586,328 | 297586,328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 339125,714 | 291863,514 | 297586,328 | 297586,328 | 297586,328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 (невыполнение показателя за отчетный год) | кв. м | 638,8 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3186,72140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.2 | протяженность водопропускной трубы, в отношении которой выполнены работы по ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,03 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 901,44269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 1.1.1.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 132 | 51 | 49 | 47 | 45 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 721,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
|  |  | ед. | 280 | 139 | 133 | 127 | 121 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 1523,700 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | ед. | 218 | 108 | 104 | 99 | 94 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 1187,300 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | ед. | 60 | 30 | 29 | 27 | 26 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 326,700 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | ед. | 238 | 114 | 109 | 104 | 99 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1298,800 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | ед. | 269 | 99 | 95 | 91 | 86 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 963,703 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | ед. | 237 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1290,448 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
|  | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 12 | 12 | 11 | 10 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 131,600 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 1474 | 657 | 631 | 601 | 572 | - | бюджет города Перми | 7443,251 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | 18 | 18 | 17 | 16 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 493,900 | 130,800 | 130,800 | 130,800 | 130,800 |
|  |  | ед. | 101 | 50 | 48 | 46 | 44 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 689,600 | 355,300 | 355,300 | 355,300 | 355,300 |
|  |  | ед. | 79 | 39 | 37 | 36 | 34 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 537,300 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 |
|  |  | ед. | 44 | 11 | 10 | 10 | 9 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 297,900 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 |
|  |  | ед. | 90 | 41 | 39 | 37 | 36 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 615,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 |
|  |  | ед. | 72 | 36 | 34 | 33 | 31 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 277,698 | 253,200 | 253,200 | 253,200 | 253,200 |
|  |  | ед. | 84 | 38 | 36 | 34 | 33 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 572,952 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 |
|  |  | ед. | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 159,600 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  | итого по ПНР | ед. | 622 | 237 | 226 | 217 | 207 | - | бюджет города Перми | 3644,150 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание "Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети" | кв. м | 4196,4 | 4035,5 | 3880,5 | 3699,6 | 3526,1 | УВБ | бюджет города Перми | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 78126,3 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 54141,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | АДР | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | АИР | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | км | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | АКР | бюджет города Перми | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | АЛР | бюджет города Перми | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | км | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | АМР | бюджет города Перми | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | км | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | АОР | бюджет города Перми | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | АСР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
|  | итого по ПНР | км | 16,0 | 15,6 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | - | бюджет города Перми | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 4291,756 | 2848,200 | 2890,900 | 2890,900 | 2890,900 |
| (п. 1.1.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 145,144 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| (п. 1.1.1.1.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.11 | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2326219,26301 | 2338340,05027 | 2377126,49014 | 1771776,224 | 1771776,224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1705638,700 | 1737375,822 | 1771776,224 | 1771776,224 | 1771776,224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4867,52201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | УВБ | бюджет города Перми | 59999,200 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 11622,0 | 11266,0 | 10832,0 | 10326,0 | 9844,0 | УВБ | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | УВБ | бюджет города Перми | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | - | - | - | - | УВБ | бюджет города Перми | 488,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 |
| 1 1.1.1.1.2 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.2 .1 | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,8 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 Итого по мероприятию 1.1.1.1.2 , в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 3132,200 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3132,200 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 | 4080,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2018,85 | 2544,6 | 2445,5 | 2331,3 | 2223,4 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 4102,171 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
|  |  | кв. м | 19014,56 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 21484,038 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3062,0 | 2348,8 | 2257,3 | 2151,9 | 2052,4 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 4340,4 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 9952,677 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 3131,8 | 3009,8 | 2869,2 | 2736,5 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2130,5 | 1957,4 | 1881,2 | 1793,3 | 1710,3 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 3095,671 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 3523,1 | 3386,0 | 3227,8 | 3078,5 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 2178,700 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 610,3 | 587,2 | 564,3 | 538,0 | 513,1 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 34376,61 | 19573,5 | 18811,2 | 17932,6 | 17103,1 | - | бюджет города Перми | 50096,957 | 29947,500 | 29947,500 | 29947,500 | 29947,500 |
| (п. 1.1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 887,2 | 853,1 | 813,4 | 773,7 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 123,729 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 1419,7 | 1365,1 | 1301,7 | 1238,1 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 151,262 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1241,9 | 1194,1 | 1138,6 | 1083,0 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 540,1 | 976,0 | 938,5 | 894,9 | 851,2 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 199,483 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 1331,2 | 1280,0 | 1220,5 | 1160,9 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1242,0 | 1153,6 | 1109,2 | 1057,7 | 1006,0 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 441,729 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1075,0 | 1508,5 | 1450,5 | 1383,1 | 1315,6 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 355,2 | 341,5 | 325,7 | 309,8 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 6803,21 | 8873,3 | 8532,0 | 8135,6 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2580,003 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |
| (п. 1.1.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 3211,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55888,760 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2455034,66394 | 2445429,95027 | 2484216,39014 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1834393,760 | 1844465,722 | 1878866,124 | 1878866,124 | 1878866,124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4927,86294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 25205,000 | 22694,500 | 22694,500 | 22694,500 | 22694,500 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.2.1.1 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 334,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 1.1.1.2.1.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | - | - | - | - | "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 10159,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5402,200 | 5556,600 | 5556,600 | 5556,600 | 5556,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61101,200 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61101,200 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2516135,86394 | 2493681,05027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1895494,960 | 1892716,822 | 1927117,224 | 1927117,224 | 1927117,224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4927,86294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 20605,1 | 31138,6 | 1140,0 | 20279,3 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 108151,800 | 188243,100 | 70831,900 | 76001,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281,09 | 29651,2 | 75399,3 | 69607,8 | 104264,8 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 151123,776 | 233056,700 | 923378,400 | 1118600,400 | 918111,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 74694, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за отчетный год) | кв. м | 1393,9 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39816,44906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (полная оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 7834,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 3 | - | - | 2 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5883,422 | 0,000 | 0,000 | 8034,700 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.5 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 75300,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 1.1.2.1.1.5 | разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26796,18789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 1.1.2.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.6 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2888,375 | 8933,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (ремонт конструктивных элементов сооружения) | ед. | - | - | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21184,800 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 6081,000 | 1520,200 | 0,000 | 39083,300 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.9 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработана проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.10 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 34151,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.11 | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.12 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 323,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 375266,73695 | 589583,300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654,100 | 514888,300 | 994210,300 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695,000 | 74694,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 375266,73695 | 589583,300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654,100 | 514888,300 | 994210,300 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695,000 | 74694,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 375266,73695 | 589583,300 | 1068905,200 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654,100 | 514888,300 | 994210,300 | 1241719,800 | 939295,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66612,63695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 74695,000 | 74694,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 7067,4 | 9591,2 | - | 14094,0 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 1776,950 | 10788,440 | 0,000 | 80464,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 33480,980 | 38973,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 19313,8 | 7067,4 | 9591,2 | - | 30996,0 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 9861,290 | 1776,950 | 10788,440 | 0,000 | 176959,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 46924,773 | 33480,980 | 38973,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21020,0 | 7067,4 | 9591,2 | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 6728,429 | 1776,950 | 10788,440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 32017,526 | 33480,980 | 38973,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15018,5 | 7067,4 | 9592,0 | - | 15879,0 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 4394,594 | 1776,950 | 10788,460 | 0,000 | 90655,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20911,870 | 33480,980 | 38973,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308,5 | 7067,4 | 9591,2 | 4010,0 | 24970,1 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 393,503 | 1776,950 | 10788,440 | 21824,200 | 142557,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1872,504 | 33480,980 | 38973,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 10565,8 | 7067,4 | 9591,2 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 4151,183 | 1776,950 | 10788,440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19753,587 | 33480,980 | 38973,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30416,0 | 7068,7 | 9591,2 | 3340,0 | 12634,0 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 20691,946 | 1777,000 | 10788,440 | 18175,800 | 72128,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98463,536 | 33481,020 | 38973,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 96642,6 | 49473,1 | 67139,2 | 7350,0 | 98573,1 | - | итого, в том числе | 266164,741 | 246805,600 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46220,945 | 12438,700 | 75519,100 | 40000,000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 219943,796 | 234366,900 | 272812,400 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом "Сларри Сил" | кв. м | 36601,0 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 2222,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10573,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 52582,0 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 3192,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15190,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 36182,0 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2196,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10452,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 125365,0 | - | - | - | - | - | итого, в том числе | 43826,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7610,773 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 36216,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | количество установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 14 | - | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 14888,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 324880,000 | 246805,600 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720,000 | 12438,700 | 75519,100 | 40000,000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 234366,900 | 272812,400 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | искусственные дорожные сооружения, приведенные в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 19603,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54159,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 0,000 | 73762,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 19603,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54159,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 324880,000 | 320568,200 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720,000 | 32041,800 | 75519,100 | 40000,00 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 288526,400 | 272812,400 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.2 | Выполнение комплекса мероприятий по обустройству автомобильных дорог светофорными объектами Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 324880,000 | 320568,200 | 348331,500 | 40000,000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720,000 | 32041,800 | 75519,100 | 40000,000 | 562765,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 288526,400 | 272812,400 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | 1462,181 | 1485,481 | 1512,051 | 1524,451 | УВБ | бюджет города Перми | 133115,000 | 135390,000 | 135390,000 | 155390,000 | 155390,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | УВБ | бюджет города Перми | 2059,756 | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 |
| (п. 1.1.4.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в ООПТ "Черняевский лес" | км | 5,2 | - | - | - | - | УВБ | бюджет города Перми | 12490,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 1.1.4.1.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | - | - | - | - | УВБ | бюджет города Перми | 15699,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 (п. 1.1.4.1.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | - | - | - | - | УВБ | бюджет города Перми | 2275,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 165640,400 | 153149,600 | 153149,600 | 173149,600 | 173149,600 |
| ##### 1.1.4.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| ##### 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 541 | 1372 | 2681 | 1264 | - | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 19842,700 | 50308,300 | 95966,800 | 64435,200 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842,700 | 50308,300 | 95966,800 | 64435,200 | 0,000 |
| ##### 1.1.4.1.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.4.1 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,2 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.2 | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 56,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 186902,38172 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186698,100 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 186902,38172 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186698,100 | 204697,200 | 250355,700 | 238824,100 | 174388,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7880,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15620,000 |
| 1.1.5.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2380,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.4 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 42 | 44 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 70120,0 | 70680,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.5 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | - | - | 96 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163380,000 |
| 1.1.5.1.1.6 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 1 | - | 16 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 420,000 | 0,000 | 30400,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3403184,98261 | 3608529,75027 | 4280859,89014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2459567,160 | 2644344,122 | 3328002,324 | 3518341,124 | 3812967,124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71744,78161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 363221,400 | 347507,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Развитие автомобильных дорог и дорожных

сооружений, в том числе обеспечение территории города

ливневой канализацией и наружным освещением" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество заключенных договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 18496,65993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.03.2019 N 174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 1011,19907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество изъятых земельных участков | ед. | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 3064,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 22.03.2019 N 174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 58,53017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 174,59338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25978,31135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 48891,43442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22671,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26211,43490 |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | - | - | - |  | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 139530,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 109094,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,6 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 153278,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 459836,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,6 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 65976,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,0000 | 197927,800 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16138,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 270142,900 | 613115,400 | 263903,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139530,300 | 153278,900 | 65976,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5379,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 109094,600 | 459836,500 | 197927,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16138,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома N 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 21258,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6397,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 91429,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21258,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6397,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 182793,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 1.2.1.1.4.1 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 559,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1.2.1.1.4.1 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 548600,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 1.2.1.1.4.1 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 1.2.1.1.4.1 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 1.2.1.1.4.1 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 1.2.1.1.4.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 1,059 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317,50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | 1,4 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 61239,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 183719,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129, от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,4 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2495,840 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 7487,688 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 4 | 2 | 2 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 378,498 | 102,063 | 4,160 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 914,201 | 306,190 | 12,312 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.5 | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 98,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 8,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | количество изъятых земельных участков | ед. | 5 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 24793,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.8 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 22.03.2019 N 174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 802003,30538 | 245367,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 208171,500 | 61341,800 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44317,50538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 549514,300 | 184025,200 | 7500,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап - площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 1767,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5301,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7069,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 21206,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7068,600 | 28275,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1767,000 | 7069,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5301,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 21206,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 4659,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13977,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18636,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4659,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13977,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 57500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 1.2.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,2 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129, от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12699,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 261449,632 | 120000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57500,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 31449,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500,000 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.8 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | - | 1,0 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 51080,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 148920,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | - | - | - | 1,0 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 194676,500 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 1,0 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600000,000 |
| 1.2.1.1.8.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.8.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5305,000 | 0,000 | 200000,000 | 194676,500 | 600000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 51080,000 | 194676,500 | 600000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 148920,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома N 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 25000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2856,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,4 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 18083,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 54250,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129, от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7520,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.9.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 110376,956 | 72334,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25000,000 | 18083,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 10376,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 | 54250,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 48155,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 144466,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | 0,7 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 155837,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 364181,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.11.10.3 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 181190,700 | 0,000 |
| 1.2.11.10.4 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 0,7 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 368292,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 192621,700 | 520019,200 | 181190,700 | 368292,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 48155,400 | 155837,600 | 181190,700 | 368292,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 144466,300 | 364181,600 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 4512,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | 1,9 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 75861,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 227583,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.3 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | 1,9 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 37203,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 111609,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18048,500 | 303445,000 | 148812,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4512,100 | 75861,200 | 37203,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536,400 | 227583,800 | 111609,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.12 | Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5527,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16580,1000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 22107,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 66320,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 22107,100 | 88427,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5527,000 | 22107,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 66320,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16580,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.13 | Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 57518,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 172556,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | - | 1,2 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 94486,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 275439,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13.3 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | 1,2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 333333,300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 230075,000 | 369925,000 | 333333,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 57518,800 | 94486,000 | 333333,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 172556,200 | 275439,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.14 | Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 11720,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 35159,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 46879,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 11720,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 35159,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.15 | Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.1 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 27079,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108316,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27079,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.16 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 17756,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.16.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17756,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.17 | Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.17.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1213,56652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1213,56652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.18 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.18.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.19 | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.19.1 | заключенное соглашение об урегулировании вопроса о взыскании неустойки | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22,22390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22,22390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1785118,61822 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 535431,771 | 485135,600 | 407082,600 | 709200,500 | 968292,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106821,71232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта "Промкомбинат" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396,33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396,33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3396,33970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1788514,95792 | 1940540,400 | 1512660,000 | 709200,500 | 968292,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 535431,771 | 485135,600 | 407082,600 | 709200,500 | 968292,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110218,05202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 13,89 | 7,8 | 26,74 | 23,07 | 20,20 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 21144,831 | 15654,000 | 25967,280 | 21930,400 | 33745,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 5,0 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7913,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 1.2.2.1.1.1 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |  | бюджет города Перми | 2493,5984 | 26214,860 | 23727,590 | 1660,800 | 5098,100 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 11911,175 | 18631,140 | 10805,130 | 36908,800 | 21656,900 |
| (п. 1.2.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 859,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4121,13309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 1.2.2.1.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 217,29760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 48661,36809 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12035,06809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 48661,36809 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12035,06809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 48661,36809 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 | 60500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12035,06809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1837176,32601 | 2001040,400 | 1573160,000 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 572058,071 | 545635,600 | 467582,600 | 769700,500 | 1028792,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 122253,12011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 | 1455404,800 | 1105577,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42349,93490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.2

"Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений, в том

числе обеспечение территории

города ливневой канализацией

и наружным освещением"

муниципальной программы

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том

числе обеспечение территории города ливневой канализацией

и наружным освещением" муниципальной программы "Организация

дорожной деятельности в городе Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129, от 22.03.2019 N 174, от 28.05.2019 N 224)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,1 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 812011,23168 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 812011,23168 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 17500,000 тыс. руб., в том числе: 4375,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 13125,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2016 год - 198518,280 тыс. руб., в том числе: 53004,570 тыс. руб. - бюджет города Перми; 145513,710 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2017 год - 138817,614 тыс. руб., в том числе: 31329,414 тыс. руб. - бюджет города Перми; 93988,200 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 13500,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 408283,90326 тыс. руб., в том числе: 116029,10185 тыс. руб. - бюджет города Перми; 75,96631 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 292178,83510 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2019 год - 48891,43442 тыс. руб., в том числе: 22671,171 тыс. руб. - бюджет города Перми; 8,82852 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 26211,43490 тыс. руб. - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2015-2017 |  |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | 2018 |  |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации - 21/6997; положительное заключение государственной экспертизы от 19.04.2016 N 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ "Главгосэкспертиза России", Екатеринбургский филиал); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26.08.2016 N 59-1-6-0158-16; положительное заключение государственной экспертизы от 31.01.2017 N 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края"); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31.01.2017 N 59-1-6-0011-17 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы |  |  | 2015-2017 годы |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2017-2018 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2018 год |
|  |  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ |  |  | 2018 год |
|  |  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора |  |  | 2019 год |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка улицы - 1,6 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2021 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1147162,100 тыс. руб. |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 1147162,100 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 270142,900 тыс. руб., в том числе: 139530,300 тыс. руб. - бюджет города Перми; 5379,500 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 109094,600 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 16138,500 тыс. руб. - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год - 613115,400 тыс. руб., в том числе: 153278,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 459836,500 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2021 год - 263903,800 тыс. руб., в том числе: 65976,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 197927,800 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 | 2021 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2018-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2021 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2021 год |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога от ул. Героев Хасана до дома N 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома N 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, создание безопасной и доступной для жителей микрорайона Липовая гора остановки общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой для городского общественного транспорта |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги - 0,204 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 91429,300 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 91429,300 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 91429,300 тыс. руб., в том числе: 21258,100 тыс. руб. - бюджет города Перми; 6397,000 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 63774,200 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 |  | 2019 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 |  | 2019 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2019 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,4 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2021 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1119189,474 тыс. руб. |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 1119189,474 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 61819,16862 тыс. руб., в том числе: 14521,09462 тыс. руб. - бюджет города Перми; 20923,199 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 26374,875 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2019 год - 802003,30538 тыс. руб., в том числе: 208171,500 тыс. руб. - бюджет города Перми; 44317,50538 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 549514,300 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2020 год - 245367,000 тыс. руб., в том числе: 61341,800 тыс. руб. - бюджет города Перми; 184025,200 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2021 год - 10000,000 тыс. руб., в том числе: 2500,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 7500,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | 2019 |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 559,8 | 2019 |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 5 | 2019 |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 | 2019 |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 | 2019 |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено устройство земляного полотна | км | 1,4 | 2020 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенной в эксплуатацию | км | 1,4 | 2021 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05.07.2018 N 59-1-1-3-0083-18 |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2021 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2021 год |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции. Второй этап - площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Реконструкция ул. Революции. Второй этап - площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР, ул. Пушкина, ул. Куйбышева; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 1,5 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 35344,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 35344,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 7068,600 тыс. руб., в том числе: 1767,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 5301,600 тыс. руб. - внебюджетные источники; 2020 год - 28275,400 тыс. руб., в том числе: 7069,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 21206,400 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | подготовка документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019-2020 годы |

#### Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 0,6 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 18636,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 18636,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 18636,000 тыс. руб., в том числе: 4659,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 13977,000 тыс. руб. - внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019 год |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,2 км |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 381449,632 тыс. руб. |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 381449,632 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 261449,632 тыс. руб., в том числе: 57500,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 31449,632 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 172500,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края 2020 год - 120000,000 тыс. руб., в том числе: 30000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 90000,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 | 2019 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 | 2020 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2017-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  | 2020 год |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |

#### Таблица 8

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель Программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,0 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018, 2021-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 999981,500 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 999981,500 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 5305,000 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2021 год - 200000,000 тыс. руб., в том числе: 51080,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 148920,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2022 год - 194676,500 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год - 600000,000 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,0 | 2021 |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,0 | 2022 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,0 | 2023 |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2017-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2020-2023 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | 2023 год |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома N 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.9. Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома N 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортных потоков в микрорайоне Запруд; обеспечение подъезда к домам детей-сирот по ул. Исхакова и ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, - 1,4 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 182710,956 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 182710,956 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 110376,956 тыс. руб., в том числе: 25000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 10376,956 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 75000,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2020 год - 72334,000 тыс. руб., в том числе: 18083,500 тыс. руб. - бюджет города Перми; 54250,500 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 |  | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 |  | 2019 |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,4 |  | 2020 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2020 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 10

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.10. Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова направлено на повышение связности и эффективность существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенный автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, - 0,7 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1262124,200 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 1262124,200 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 192621,700 тыс. руб., в том числе: 48155,400 тыс. руб. - бюджет города Перми; 144466,300 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2021 год - 520019,200 тыс. руб., в том числе: 155837,600 тыс. руб. - бюджет города Перми; 364181,600 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2022 год - 181190,700 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год - 368292,600 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 0,7 |  | 2021 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | 0,7 |  | 2022 |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 |  | 2023 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2021-2023 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2023 год |  |

#### Таблица 11

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Маршала Жукова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.11. Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | развитие маршрутов общественного транспорта, повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, - 1,9 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 470305,500 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 470305,500 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 18048,500 тыс. руб., в том числе: 4512,100 тыс. руб. - бюджет города Перми; 13536,400 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2020 год - 303445,000 тыс. руб., в том числе: 75861,200 тыс. руб. - бюджет города Перми; 227583,800 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2021 год - 148812,000 тыс. руб., в том числе: 37203,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 111609,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,9 |  | 2020 |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,9 |  | 2021 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2020-2021 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2021 год |  |

#### Таблица 12

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Углеуральской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.12. Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Углеуральской; оптимизация транспортных потоков, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, - 0,9 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 110534,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 110534,500 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 22107,100 тыс. руб., в том числе: 5527,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 16580,100 тыс. руб. - внебюджетные источники; 2020 год - 88427,400 тыс. руб., в том числе: 22107,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 66320,400 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | подготовка документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019-2020 годы |

#### Таблица 13

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания. 2 этап |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.13. Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц; оптимизация транспортных потоков; строительство ТПУ "Мотовилиха" |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 1,2 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2022 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 933333,300 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 933333,300 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 230075,000 тыс. руб., в том числе: 57518,800 тыс. руб. - бюджет города Перми; 172556,200 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2021 год - 369925,000 тыс. руб., в том числе: 94486,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 275439,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2022 год - 333333,300 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,2 | 2021 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019-2020 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2020-2022 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2022 год |

#### Таблица 14

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.14. Строительство автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, - 1,2 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 46879,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 46879,500 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 46879,500 тыс. руб., в том числе: 11720,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 35159,500 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2020 год |

#### Таблица 15

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.15. Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети шоссе Космонавтов; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 1,6 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 108316,000 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 108316,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 108316,000 тыс. руб., в том числе: 27079,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 75000,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 6237,000 тыс. руб. - внебюджетные источники |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | подготовка документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  |  | 2019 год |

#### Таблица 16

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | транспортная инфраструктура на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.16. Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортной доступности к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных автомобильных дорог - 5 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы, 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 39655,43485 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 39655,43485 тыс. руб., бюджет города Перми, в том числе: 2015 год - 4101,47010 тыс. руб.; 2016 год - 40,76475 тыс. руб.; 2018 год - 17756,600 тыс. руб., в том числе: 6140,600 тыс. руб. - бюджет города Перми; 11616,000 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год - 17756,600 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 2 | 2015 |  |
|  |  | ед. | 1 | 2016 |  |
|  |  | ед. | 2 | 2019 |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации - 7/14-Пр-А; положительное заключение государственной экспертизы от 16.10.2015 N 59-1-5-0291-15 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019 год |

#### Таблица 17

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения - 96,7 км, в том числе: 2019 год - 18,89 км; 2020 год - 7,8 км; 2021 год - 26,74 км; 2022 год - 23,07 км; 2023 год - 20,20 км |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2023 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2023 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 290661,36809 тыс. руб. |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 290661,36809 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 48661,36809 тыс. руб., в том числе: 36626,300 тыс. руб., бюджет города Перми; 12035,06809 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года); 2020 год - 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2021 год - 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2022 год - 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год - 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | км | 2,17 | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок | км | 7,24 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома N 7 по ул. Вавилова до дома N 6 | км | 1,50 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитной от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | км | 2,98 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | км | 5,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома N 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома N 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома N 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома N 17в до дома N 2 по ул. Токарной | км | 3,0 | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | км | 4,8 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | км | 7,64 | 2021 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта - Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома N 2 до дома N 20 и от дома N 40 до дома N 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома N 24 до дома N 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома N 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома N 13 до дома N 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома N 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома N 24 | км | 7,9 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома N 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома N 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома N 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома N 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома N 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | км | 8,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки "НПО "Биомед" до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома N 7 до дома N 21 | км | 2,6 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | км | 6,7 | 2022 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома N 123 до Восточного обхода | км | 4,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева | км | 4,08 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | км | 7,29 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской | км | 1,0 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (1 этап) | км | 10,0 | 2023 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Старые Водники, Судозавод | км | 5,5 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах, ведущих к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Заозерье | км | 4,7 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка | ед. | 1 | 2019 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома N 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома N 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома N 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома N 17в до дома N 2 по ул. Токарной | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта "Кравченко"), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома N 2 до дома N 20 и от дома N 40 до дома N 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома N 24 до дома N 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома N 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома N 13 до дома N 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома N 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома N 24 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева | ед. | 1 | 2020 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома N 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома N 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома N 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома N 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома N 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки "НПО "Биомед" до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома N 7 до дома N 21 | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома N 123 до Восточного обхода | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской | ед. | 1 | 2021 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (1 этап) | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский (2 этап) | ед. | 1 | 2022 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Старые Водники, Судозавод | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха | ед. | 1 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат | ед. | 1 | 2023 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский | ед. | 1 |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 04.07.2018 N 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13.08.2018 N 59-1-0165-18 на объект капитального строительства "Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок" |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019-2023 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2023 годы |

#### Таблица 18

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 28.05.2019 N 224)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Социалистическая от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.17. Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования в микрорайоне Левшино города Перми, повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, - 350 п. м; количество обустроенных разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования - 1 ед. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1213,56652 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 1213,56652 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27 июля 2018 г. N 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2018-2019 годы |

#### Таблица 19

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 28.05.2019 N 224)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара" |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.18. Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара" |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги - 3,7 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 17519,63128 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 17519,63128 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 14774,0 тыс. руб., в том числе: 3693,5 тыс. руб. - бюджет города Перми; 11080,5 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2018 год - 394,13128 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год - 2351,500 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 2 | 2015 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27 июля 2018 г. N 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2018-2019 годы |

#### Таблица 20

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 28.05.2019 N 224)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | микрорайон Соболи, ул. Таежная |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.19. Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул. Таежной |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного тротуара - 603,6 м |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3998,68562 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 3998,68562 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 1000,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 2976,46172 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год - 22,22390 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | протяженность построенного тротуара | м | 603,6 | 2018 |  |
|  | оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение негосударственной экспертизы от 27 февраля 2017 г. N 78-2-1-3-0001-17 (ООО "ЭТНА Экспертиза") |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 5 сентября 2017 г. |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2018 год |
|  |  | оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ |  |  | 2019 год |

#### Таблица 21

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 28.05.2019 N 224)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | надземный пешеходный переход по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта "Промкомбинат" |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.1. Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта "Промкомбинат" |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности передвижения пешеходов при переходе через проезжую часть автомобильной дороги по ул. Соликамской |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного надземного пешеходного перехода - 35 п. м |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3396,33970 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 3396,33970 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27 июля 2018 г. N 12-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2018-2019 годы |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение деятельности заказчиков работ"

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 207471,900 | 205717,200 | 205730,200 | 206912,000 | 206912,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 9869,700 | 9259,500 | 9259,500 | 9444,100 | 9444,100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 10758,600 | 10081,900 | 10081,900 | 10285,200 | 10285,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 10505,000 | 9852,500 | 9852,500 | 10051,100 | 10051,100 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 9366,700 | 8733,400 | 8733,400 | 8910,200 | 8910,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 12538,300 | 11879,400 | 11879,400 | 12118,400 | 12118,400 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 9965,400 | 9334,700 | 9334,700 | 9523,200 | 9523,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 10755,000 | 10115,900 | 10115,900 | 10321,000 | 10321,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 5108,700 | 4546,100 | 4546,100 | 4638,800 | 4638,800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | бюджет города Перми | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 | 279520,600 | 279533,600 | 282204,000 | 282204,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Организация дорожной деятельности в городе Перми"

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 64,8 | 73,0 | 80,0 | 77,7 | 85,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 13,8 | 16,7 | 12,9 | 5,6 | 6,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,2 | 36,9 | 37,6 | 38,3 | 38,9 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,1 | 20,0 | 20,9 | 21,8 | 22,6 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 1,3 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | - | - | 43 | 44 | 112 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 80,4 | 81,8 | 82,2 | 84,2 | 85,5 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| (п. 1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" (согласно Постановлению администрации города Перми от 6 ноября 2009 г. N 830 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми") | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Дп = (Пгар + Пввед) x 100 / Омд | Пгар - площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, межремонтный срок по которым не истек, кв. м; Пввед - площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, внутриквартальных проездов, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | - | Дсод = Павтодор x 100 / Омд | Павтодор - площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | - | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Дливн = (Пливн / Оавтодор) x 100 | Пливн - протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, км; Оавтодор - общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми 1-3 эксплуатационной категории содержания, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дрем = (Прем / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми (заказчики работ - МКУ "Благоустройство района") | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | - | Дпас = (Ппас / Оавтодор) x 100 | Ппас - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, км; Оавтодор - общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство", территориальных органов | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | - | Дпеш.зон = (Ппеш.зон / Опеш.зон) x 100 | Ппеш.зон - площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в текущем году, кв. м; Опеш.зон - общая площадь пешеходных зон в границах городского округа, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | - | Двнпр = Пвнпр / Овнпр x 100 | Пвнпр - площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, находящихся в нормативном состоянии, кв. м; Овнпр - площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, кв. м | МКУ "Благоустройство района" | отчетная документация | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | - | согласно пункту 3.7 Постановления администрации города Перми от 24 сентября 2008 г. N 938 "Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми" горение светильников должно обеспечиваться в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 г. N 120 "Об утверждении и введении в действие "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов" | - | управление внешнего благоустройства, МКУ "Пермблагоустройство" | ежемесячные выездные проверки в рамках осуществления контроля за работой МУП НО г. Перми "Горсвет", выполняющего работы по содержанию и ремонту муниципальных сетей наружного освещения | ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10 | Количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | - | количество зданий, в отношении которых завершены работы по архитектурной подсветке фасада | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ - протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, км; Оупн - общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | количество объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" (согласно Постановлению администрации города Перми от 6 ноября 2009 г. N 830 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми") | % | - | Дучр = (Кучр / Оучр) x 100 | Кучр - количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно", ед.; Оучр - общее количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, ед. | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство", МКУ "Благоустройство района" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог и дорожных сооружений" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ "БДР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | бюджет города Перми | 162341,902 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 74562,9 | бюджет города Перми | 39783,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.2 | ул. Локомотивная от ул. Энгельса до площади Гайдара | МКУ "БДР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12875,0 | бюджет Российской Федерации | 30162,800 |
| 2 1.1.1.1.1.2 | ул. Малкова от ул. Энгельса до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 20454,0 | бюджет Российской Федерации | 31936,200 |
| 3 1.1.1.1.1.2 | ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 5189,0 | бюджет Российской Федерации | 9533,800 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | МКУ "БДР" | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 132 | бюджет города Перми | 721,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | бюджет города Перми | 493,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.4 | Ремонт водопропускной трубы по ул. Докучаева | МКУ "БДР" | 01.03.2019 | 01.11.2019 | протяженность водопропускной трубы, в отношении которой выполнены работы по ремонту (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 0,03 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 901,44269 |
| 2 1.1.1.1.1.4 | ул. Дзержинского | МКУ "БДР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт (невыполнение показателя за 2018 год) | кв. м | 638,8 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 3186,72140 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ "БИР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2509490,7 | бюджет города Перми | 124960,176 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82607,13 | бюджет города Перми | 50623,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.6 | ул. Встречная от ул. Подлесной до ул. Оверятской | МКУ "БИР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 28948,0 | бюджет Российской Федерации | 67090,730 |
| 2 1.1.1.1.1.6 | ул. Оверятская от ул. Встречной до Глухого переулка |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3108,0 | бюджет Российской Федерации | 4628,167 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе | МКУ "БИР" | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 280 | бюджет города Перми | 1523,700 |
| 1.1.1.1.1.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 101 | бюджет города Перми | 689,600 |
| 1 1.1.1.1.1.8 | ул. 9 Мая от шоссе Космонавтов до ул. Баумана | МКУ "БИР" | 01.03.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 855,0 | бюджет города Перми | 3036,871 |
| 1 (п. 1.1.1.1.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ "БКР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 124688,211 |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83954,8 | бюджет города Перми | 48204,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.10 | ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина до ул. 5-й Каховской | МКУ "БКР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 31400,0 | бюджет Российской Федерации | 48794,200 |
| 1 (п. 1.1.1.1.1.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.11 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе | МКУ "БКР" | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 218 | бюджет города Перми | 1187,300 |
| 1.1.1.1.1.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 79 | бюджет города Перми | 537,300 |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ "БЛР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1542179,6 | бюджет города Перми | 267964,861 |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 30424,4 | бюджет города Перми | 18214,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.14 | ул. Луначарского от ул. Крисанова до ул. Клименко | МКУ "БЛР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44164,2 | бюджет Российской Федерации | 56132,027 |
| 2 1.1.1.1.1.14 | ул. 25 Октября от ул. Петропавловской до ул. Ленина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 2993,0 | бюджет Российской Федерации | 8386,200 |
| 3 1.1.1.1.1.14 | ул. 25 Октября от ул. Ленина до ул. Пушкина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 8166,2 | бюджет Российской Федерации | 14395,490 |
| 4 1.1.1.1.1.14 | ул. Пермская от ул. Николая Островского до ул. Максима Горького |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 2651,0 | бюджет Российской Федерации | 13371,930 |
| 5 1.1.1.1.1.14 | ул. Пермская от ул. Максима Горького до ул. 25 Октября |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 2415,0 | бюджет Российской Федерации | 7816,890 |
| 6 1.1.1.1.1.14 | ул. Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда" |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3886,0 | бюджет Российской Федерации | 12212,300 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.15 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | МКУ "БЛР" | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 60 | бюджет города Перми | 326,700 |
| 1.1.1.1.1.16 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | МКУ "БЛР" | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 44 | бюджет города Перми | 297,900 |
| (п. 1.1.1.1.1.16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ "БМР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3306354,2 | бюджет города Перми | 196901,665 |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 146374,6 | бюджет города Перми | 61144,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.18 | ул. Пушкарская от ул. Уинской до ул. Юрша | МКУ "БМР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8600,0 | бюджет Российской Федерации | 21501,379 |
| 2 1.1.1.1.1.18 | ул. Пушкарская от ул. Юрша до ул. Старцева |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 10700,0 | бюджет Российской Федерации | 28882,722 |
| 3 1.1.1.1.1.18 | ул. Смирнова от ул. 1905 года до отворота к проходным ПАО "Мотовилихинские заводы" |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 5700,0 | бюджет Российской Федерации | 7358,541 |
| 4 1.1.1.1.1.18 | ул. 4-я Линия от ул. Верхнекурьинской до ул. 4-й Линии, 41 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 7700,0 | бюджет Российской Федерации | 12184,686 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.19 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | МКУ "БМР" | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 238 | бюджет города Перми | 1298,800 |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 90 | бюджет города Перми | 615,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ "БОР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3235036,6 | бюджет города Перми | 133628,898 |
| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 142240,3 | бюджет города Перми | 55242,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.22 | ул. Гайвинская от ул. Вильямса до ул. Гайвинской, 90 | МКУ "БОР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37132,0 | бюджет Российской Федерации | 70177,788 |
| 1 (п. 1.1.1.1.1.22 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.23 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | МКУ "БОР" | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 269 | бюджет города Перми | 963,703 |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | бюджет города Перми | 277,698 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ "БСР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3321225,4 | бюджет города Перми | 252614,840 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94925,8 | бюджет города Перми | 53372,243 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.26 | ул. 1-я Красноармейская от ул. Николая Островского до Комсомольского проспекта | МКУ "БСР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9400,0 | бюджет Российской Федерации | 52812,957 |
| 2 1.1.1.1.1.26 | Бродовское кольцо от дороги на ТБО до ул. 5-й Радиальной |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 15500,0 | бюджет Российской Федерации | 38143,664 |
| 3 1.1.1.1.1.26 | ул. Сергея Суханова от ул. 1-й Красноармейской до ул. Белинского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 6500,0 | бюджет Российской Федерации | 17054,209 |
| 4 1.1.1.1.1.26 | ул. Чернышевского от пл. Карла Маркса до ул. Героев Хасана |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 15935,0 | бюджет Российской Федерации | 39166,271 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.27 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ "БСР" | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 237 | бюджет города Перми | 1290,448 |
| (п. 1.1.1.1.1.27 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.27 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ "БСР" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 301 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 734,75292 |
| 1 (п. 1.1.1.1.1.27 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ "БСР" | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 84 | бюджет города Перми | 572,952 |
| (п. 1.1.1.1.1.28 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в п. Новые Ляды | МКУ "БНЛ" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 425498,8 | бюджет города Перми | 22631,600 |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в п. Новые Ляды |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 22409,9 | бюджет города Перми | 9505,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.30 | ул. Коммунистическая (п. Новые Ляды) от ул. Советской до ул. Комсомольской | МКУ "БНЛ" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5110,0 | бюджет Российской Федерации | 7034,466 |
| 2 1.1.1.1.1.30 | ул. Советская (п. Новые Ляды) от ул. Максима Горького до ул. Коммунистической |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 720,0 | бюджет Российской Федерации | 1211,144 |
| 3 1.1.1.1.1.30 | ул. Максима Горького (п. Новые Ляды) от ул. Чкалова до ул. Советской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 1940,0 | бюджет Российской Федерации | 3104,181 |
| 4 1.1.1.1.1.30 | ул. Чкалова (п. Новые Ляды) от ул. Максима Горького до ул. Залесной, 10 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 7700,0 | бюджет Российской Федерации | 12620,299 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.31 | Кронирование деревьев вдоль улично-дорожной сети в п. Новые Ляды | МКУ "БНЛ" | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество кронированных деревьев | ед. | 40 | бюджет города Перми | 131,600 |
| 1.1.1.1.1.32 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в п. Новые Ляды |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 80 | бюджет города Перми | 159,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.33 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание "Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети" | управление внешнего благоустройства | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание "Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети" | кв. м | 4196,4 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| 1.1.1.1.1.34 | Обустройство дорог к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Бахаревка | МКУ "БСР" | 15.04.2019 | 01.12.2019 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 78126,3 | бюджет города Перми | 54141,532 |
| 1.1.1.1.1.35 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | бюджет города Перми | 51,500 |
| 1.1.1.1.1.36 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | км | 1,6 | бюджет города Перми | 51,500 |
| 1.1.1.1.1.37 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | км | 2,4 | бюджет города Перми | 77,300 |
| 1.1.1.1.1.38 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | км | 0,6 | бюджет города Перми | 20,300 |
| 1.1.1.1.1.39 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | км | 3,4 | бюджет города Перми | 108,300 |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | км | 2,4 | бюджет города Перми | 77,300 |
| 1.1.1.1.1.41 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | км | 3,2 | бюджет города Перми | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.42 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | км | 0,8 | бюджет города Перми | 25,800 |
| 1.1.1.1.1.43 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2019 | 25.12.2019 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | бюджет города Перми | 4291,756 |
| 1.1.1.1.1.44 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2019 | 25.12.2019 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.45 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 145,144 |
| 1.1.1.1.1.46 | Выполнение землеустроительных работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 44,605 |
| (п. 1.1.1.1.1.46 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2326219,26301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1705638,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4867,52201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | управление внешнего благоустройства | 01.04.2019 | 01.11.2019 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | бюджет города Перми | 59999,200 |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 11622,0 |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Субсидии на содержание очистных сооружений |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | бюджет города Перми | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | Субсидии на паспортизацию очистных сооружений |  | 01.04.2019 | 25.12.2019 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | бюджет города Перми | 488,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734,100 |
| 1 1.1.1.1.2 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.2 .1 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Индустриальном районе | АИР | 01.01.2019 | 25.12.2019 | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 1,8 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 60,34093 |
| 1 Итого по мероприятию 1.1.1.1.2 , в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 60,34093 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Оказание услуг по обеспечению работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3132,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3132,200 |
| ##### 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.4.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.1 | ул. Котовского от ул. Мильчакова до ул. Вильвенской | МКУ "БДР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 322,5 | бюджет города Перми | 715,650 |
| 1.1.1.1.4.1.2 | ул. Дзержинского от ул. Дзержинского, 1 до ул. Дзержинского, 3а |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 342,00 | бюджет города Перми | 643,163 |
| 1.1.1.1.4.1.3 | ул. Ветлужская (вдоль ул. Ветлужской, 97) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 191,75 | бюджет города Перми | 390,022 |
| 1.1.1.1.4.1.4 | ул. 3-я Водопроводная (вдоль ул. Василия Каменского, 2) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 70,5 | бюджет города Перми | 178,971 |
| 1.1.1.1.4.1.5 | ул. Зои Космодемьянской (вдоль ул. Василия Каменского, 2) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 439,5 | бюджет города Перми | 721,616 |
| 1.1.1.1.4.1.6 | тротуар к СОШ N 34 (ул. Маяковского, 33) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 397,6 | бюджет города Перми | 897,042 |
| 1.1.1.1.4.1.7 | ул. Ветлужская от ул. Ветлужской, 40 до ул. Лепешинской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 178,8 | бюджет города Перми | 403,684 |
| 1.1.1.1.4.1.8 | обустройство подходов к ул. Подлесной, 6, ул. Подлесной, 13а |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 76,2 | бюджет города Перми | 152,023 |
| ###### 1.1.1.1.4.2 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.2.1 | тротуар от ул. Мира, 116 до шоссе Космонавтов, 195 | МКУ "БИР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 252,92 | бюджет города Перми | 396,677 |
| 1.1.1.1.4.2.2 | ул. Стахановская от ул. Чайковского до ул. Танкистов |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 200,450 |
| 1.1.1.1.4.2.3 | ул. Советской Армии от ул. Мира до ул. Чайковского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 206,16 | бюджет города Перми | 249,228 |
| 1.1.1.1.4.2.4 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 122,08 | бюджет города Перми | 189,916 |
| 1.1.1.1.4.2.5 | ул. Стахановская от шоссе Космонавтов до ул. Баумана (включая ремонт лестницы) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 52,5 | бюджет города Перми | 81,812 |
| 1.1.1.1.4.2.6 | ул. Мира от ул. Комбайнеров до ул. Мира, 82 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 145,0 | бюджет города Перми | 97,048 |
| 1.1.1.1.4.2.7 | ул. Нефтяников от ул. Давыдова до ул. Космонавта Леонова |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 611,4 | бюджет города Перми | 426,155 |
| 1.1.1.1.4.2.8 | ул. Чердынская от ул. Космонавта Леонова до ул. Чердынской, 27 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 460,0 | бюджет города Перми | 306,776 |
| 1.1.1.1.4.2.9 | ул. Подводников от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 42,0 | бюджет города Перми | 69,022 |
| 1.1.1.1.4.2.10 | ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Баумана |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 100,0 | бюджет города Перми | 161,980 |
| 1.1.1.1.4.2.11 | ул. Веры Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 60,0 | бюджет города Перми | 126,699 |
| 1.1.1.1.4.2.12 | ул. Мира от ул. Милиционера Власова до ул. Давыдова |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 368,1 | бюджет города Перми | 246,722 |
| 1.1.1.1.4.2.13 | тротуар от ул. Карпинского до ул. Карпинского, 87а |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 81,0 | бюджет города Перми | 101,473 |
| 1.1.1.1.4.2.14 | ул. Подводников от ул. Кавалерийской до ул. Карпинского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 316,3 | бюджет города Перми | 468,258 |
| 1.1.1.1.4.2.15 | ул. Шахтерская от проспекта Декабристов до ул. Рязанской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 435,1 | бюджет города Перми | 852,622 |
| 1.1.1.1.4.2.16 | тропа Здоровья на ООПТ "Черняевский лес" |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 15462,0 | бюджет города Перми | 17509,200 |
| ###### 1.1.1.1.4.3 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.1 | пешеходная дорожка к СОШ N 71 (от ул. Светлогорской до ул. Высокой) | МКУ "БКР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 334,0 | бюджет города Перми | 549,984 |
| 1.1.1.1.4.3.2 | ул. 5-я Каховская от ул. 5-й Каховской, 8 до ул. Кировоградской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 470,0 | бюджет города Перми | 789,048 |
| 1.1.1.1.4.3.3 | ул. Причальная от ул. Кировоградской до ул. Безымянной |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 870,0 | бюджет города Перми | 768,297 |
| 1.1.1.1.4.3.4 | ул. Юнг Прикамья от ул. Юнг Прикамья, 37 до ул. Юнг Прикамья, 23 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 303,0 | бюджет города Перми | 407,273 |
| 1.1.1.1.4.3.5 | ул. Закамская (перекресток с ул. Астраханской) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 31,984 |
| 1.1.1.1.4.3.6 | ул. Федосеева от ул. Автозаводской до ул. Маршала Рыбалко |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 570,0 | бюджет города Перми | 666,368 |
| 1.1.1.1.4.3.7 | ул. Кировоградская от ул. Торговой до ул. Федосеева |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 50,0 | бюджет города Перми | 52,587 |
| 1.1.1.1.4.3.8 | ул. Судозаводская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Судозаводской, 14 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 435,0 | бюджет города Перми | 328,159 |
| ###### 1.1.1.1.4.4 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.4.1 | ул. Ленина от ул. Сибирской до ул. 25-го Октября | МКУ "БЛР" | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 773 | бюджет города Перми | 1074,940 |
| 1.1.1.1.4.4.2 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 876,5 | бюджет города Перми | 1838,070 |
| 1.1.1.1.4.4.3 | ул. Борцов революции |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 756 | бюджет города Перми | 1299,862 |
| 1.1.1.1.4.4.4 | ул. Осинская от ул. Монастырской до ул. Окулова |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 447,7 | бюджет города Перми | 745,245 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.4.5 | ул. Советская, 19 | МКУ "БЛР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 110,0 | бюджет города Перми | 1108,21277 |
| 1.1.1.1.4.4.6 | ул. Достоевского от ул. Клименко до ул. Парковой |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 379,2 | бюджет города Перми | 293,18875 |
| 1.1.1.1.4.4.7 | ул. Борцов революции от дома N 243 до дома N 255 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 143,0 | бюджет города Перми | 251,88706 |
| 1.1.1.1.4.4.8 | ул. Петропавловская |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 10,0 | бюджет города Перми | 199,36459 |
| 1.1.1.1.4.4.9 | ул. Спешилова |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 845,0 | бюджет города Перми | 3141,90683 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.4.5 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.5.1 | ул. КИМ (нечетная сторона) вдоль ул. Хрустальной, 11 | МКУ "БМР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 75,0 | бюджет города Перми | 168,822 |
| 1.1.1.1.4.5.2 | ул. Юрша (четная сторона) от ул. Уинской до ул. Юрша, 64 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 850,0 | бюджет города Перми | 1821,103 |
| 1.1.1.1.4.5.3 | ул. КИМ (нечетная сторона) от ул. Тургенева до ул. Братьев Вагановых (локальные участки) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 550,0 | бюджет города Перми | 1283,252 |
| 1.1.1.1.4.5.4 | ул. Розалии Землячки (четная сторона) от ул. Лебедева до ул. Розалии Землячки, 8 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 400,0 | бюджет города Перми | 710,564 |
| 1.1.1.1.4.5.5 | ул. Грибоедова (четная сторона) от остановки "Грибоедова" до ул. Грибоедова, 103 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 270,0 | бюджет города Перми | 807,859 |
| ###### 1.1.1.1.4.6 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.6.1 | ул. Вильямса от ул. Гайвинской до ул. Кабельщиков | МКУ "БОР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 724,7 | бюджет города Перми | 1508,724 |
| 1.1.1.1.4.6.2 | ул. Александра Щербакова от ул. Домостроительной до ул. Александра Щербакова, 26, 29 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 1309,8 | бюджет города Перми | 1486,076 |
| 1.1.1.1.4.6.3 | ул. Гремячий лог | МКУ "БОР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 96,0 | бюджет города Перми | 100,871 |
| (п. 1.1.1.1.4.6.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.4.7 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.7.1 | ул. Героев Хасана от ул. Героев Хасана, 30 до ул. Героев Хасана, 28 | МКУ "БСР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 190,0 | бюджет города Перми | 319,401 |
| 1.1.1.1.4.7.2 | ул. Коломенская от ул. Загарьинской до ул. Коломенской, 11 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 280,0 | бюджет города Перми | 632,173 |
| 1.1.1.1.4.7.3 | ул. Кояновская от ул. Гусарова до ул. Солдатова, 14 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 245,0 | бюджет города Перми | 645,961 |
| 1.1.1.1.4.7.4 | ул. Солдатова от ул. Емельяна Ярославского до ул. Лодыгина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 340,0 | бюджет города Перми | 581,165 |
| ###### 1.1.1.1.4.8 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.8.1 | ул. Мира от ул. Мира, 2 до ул. 40 лет Победы, 10 | МКУ "БНЛ" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 199,30 | бюджет города Перми | 300,250 |
| 1.1.1.1.4.8.2 | ул. Островского от ул. Мира, 17а до ул. Мира, 17 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 210,00 | бюджет города Перми | 437,230 |
| 1.1.1.1.4.8.3 | ул. 40 лет Победы от ул. 40 лет Победы, 66 до ул. 40 лет Победы, 74 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 117,00 | бюджет города Перми | 35,340 |
| 1.1.1.1.4.8.4 | тротуар от ул. Мира, 20 до ул. Островского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 84,00 | бюджет города Перми | 125,580 |
| ###### 1.1.1.1.4.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.9.1 | газоны по проспекту Парковому | МКУ "БДР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | бюджет города Перми | 123,729 |
| ###### 1.1.1.1.4.10 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.10.1 | тротуар от ул. Мира, 116 до шоссе Космонавтов, 195 | МКУ "БИР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 101,3 | бюджет города Перми | 21,604 |
| 1.1.1.1.4.10.2 | ул. Советской Армии от ул. Мира до ул. Чайковского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 79,45 | бюджет города Перми | 16,944 |
| 1.1.1.1.4.10.3 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 43,6 | бюджет города Перми | 9,299 |
| 1.1.1.1.4.10.4 | ул. Стахановская от шоссе Космонавтов до ул. Баумана (включая ремонт лестницы) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 17,0 | бюджет города Перми | 3,626 |
| 1.1.1.1.4.10.5 | ул. Подводников от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 59,3 | бюджет города Перми | 12,647 |
| 1.1.1.1.4.10.6 | ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Баумана |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 25,0 | бюджет города Перми | 5,332 |
| 1.1.1.1.4.10.7 | тротуар от ул. Карпинского до ул. Карпинского, 87а |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 45,0 | бюджет города Перми | 9,597 |
| 1.1.1.1.4.10.8 | ул. Подводников от ул. Кавалерийской до ул. Карпинского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 200,0 | бюджет города Перми | 42,654 |
| 1.1.1.1.4.10.9 | ул. Шахтерская от проспекта Декабристов до ул. Рязанской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 138,6 | бюджет города Перми | 29,559 |
| ###### 1.1.1.1.4.11 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.11.1 | пешеходная дорожка к СОШ N 71 (от ул. Светлогорской до ул. Высокой) | МКУ "БКР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 86,790 |
| 1.1.1.1.4.11.2 | ул. 5-я Каховская от ул. 5-й Каховской, 8 до ул. Кировоградской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 165,0 | бюджет города Перми | 47,734 |
| 1.1.1.1.4.11.3 | ул. Причальная от ул. Кировоградской до ул. Безымянной |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 549,73 | бюджет города Перми | 159,043 |
| 1.1.1.1.4.11.4 | ул. Юнг Прикамья от ул. Юнг Прикамья, 37 до ул. Юнг Прикамья, 23 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 200,0 | бюджет города Перми | 57,860 |
| 1.1.1.1.4.11.5 | ул. Федосеева от ул. Автозаводской до ул. Маршала Рыбалко |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 200,0 | бюджет города Перми | 57,860 |
| 1.1.1.1.4.11.6 | ул. Кировоградская от ул. Торговой до ул. Федосеева |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 70,0 | бюджет города Перми | 20,251 |
| 1.1.1.1.4.11.7 | ул. Судозаводская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Судозаводской, 14 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 125,0 | бюджет города Перми | 36,162 |
| ###### 1.1.1.1.4.12 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.12.1 | ул. Монастырская от ул. Куйбышева до ул. Осинской | МКУ "БЛР" | 04.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 65,3 | бюджет города Перми | 22,230 |
| 1.1.1.1.4.12.2 | ул. Осинская от ул. Монастырской до ул. Окулова |  | 04.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 474,8 | бюджет города Перми | 177,253 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.4.13 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.13.1 | газон по ул. Тургенева от ул. Дружбы до ул. Макаренко | МКУ "БМР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 862,0 | бюджет города Перми | 499,200 |
| (п. 1.1.1.1.4.13.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.4.14 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.14.1 | ул. Вильямса от ул. Гайвинской до ул. Кабельщиков | МКУ "БОР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 623,0 | бюджет города Перми | 224,920 |
| 1.1.1.1.4.14.2 | ул. Александра Щербакова от ул. Домостроительной до ул. Щербакова, 26, 29 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 594,0 | бюджет города Перми | 207,680 |
| 1.1.1.1.4.14.3 | ул. Гремячий лог | МКУ "БОР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 25,0 | бюджет города Перми | 9,129 |
| (п. 1.1.1.1.4.14.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.4.15 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.15.1 | ул. Сибирская от ул. Белинского до ул. 1-й Красноармейской | МКУ "БСР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1075,0 | бюджет города Перми | 565,700 |
| ###### 1.1.1.1.4.16 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в п. Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.16.1 | ул. Мира от ул. Мира, 2 до ул. 40 лет Победы, 10 | МКУ "БНЛ" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 93,0 | бюджет города Перми | 27,200 |
| 1.1.1.1.4.16.2 | ул. Островского от ул. Мира, 17а до ул. Мира, 17 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 250,0 | бюджет города Перми | 73,600 |
| 1.1.1.1.4.16.3 | тротуар от ул. Мира, 20 до ул. Островского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 110,0 | бюджет города Перми | 32,400 |
| 1.1.1.1.4.16.4 | ул. 25-го Октября от ул. Максима Горького, 65 до ул. 25-го Октября, 66/1 | МКУ "БСР" | 01.01.2019 | 15.04.2019 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3211,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55888,760 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2455034,66394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1834393,760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4927,86294 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | бюджет города Перми | 25205,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.2.1.1 | Обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2019 | 01.10.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | бюджет города Перми | 334,800 |
| 1 (п. 1.1.1.2.1.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | бюджет города Перми | 10159,200 |
| 1.1.1.2.1.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности |  | 15.04.2019 | 20.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20000,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5402,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61101,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61101,200 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2516135,86394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1895494,960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4927,86294 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (трамвайные пути) | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2019 | 15.11.2019 | протяженность установленного чугунного ограждения | п. м | 180,0 | бюджет города Перми | 34151,927 |
|  |  |  |  |  | протяженность установленного металлического ограждения | п. м | 720,0 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) |  | 01.01.2019 | 01.04.2019 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 323,800 |
| 1.1.2.1.1.3 | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) |  | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 15976,0 | бюджет города Перми | 57960,489 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за 2018 год) | кв. м | 1393,9 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 39816,44906 |
| 1.1.2.1.1.4 | ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома N 53 по ул. Маяковского |  | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 5895,9 | бюджет города Перми | 57506,147 |
| 1.1.2.1.1.5 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина |  | 15.04.2019 | 15.12.2019 |  | кв. м | 4375,0 | бюджет города Перми | 15603,781 |
| 1.1.2.1.1.6 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом |  | 15.04.2019 | 15.12.2019 |  | кв. м | 3332,19 | бюджет города Перми | 12925,840 |
| 1.1.2.1.1.7 | восстановление дорожного полотна между домами N 7а-9 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды (ликвидация аварийной ситуации) |  | 15.04.2019 | 15.12.2019 |  | кв. м | 702,0 | бюджет города Перми | 7127,519 |
| 1.1.2.1.1.8 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова |  | 15.04.2019 | 15.12.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 20605,1 | бюджет города Перми | 108151,800 |
| 1.1.2.1.1.9 | ул. Крупской от ул. Лебедева до площади Дружбы |  | 01.01.2019 | 01.07.2019 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 1 | бюджет города Перми | 604,471 |
| 1.1.2.1.1.10 | ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева |  | 01.01.2019 | 01.07.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1954,651 |
| 1.1.2.1.1.11 | ул. Краснополянская |  | 01.01.2019 | 01.07.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3324,300 |
| 1.1.2.1.1.12 | мост через р. Мулянку по ул. Красина |  | 01.01.2019 | 01.06.2019 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2888,375 |
| 1.1.2.1.1.13 | мост через шлюзы Камской ГЭС |  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработана проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.1.2.1.1.14 | дамба с водопропускной трубой на ул. Гиринской 1-й |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6081,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.15 | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 01.06.2019 | разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1822,16177 |
| 1.1.2.1.1.16 | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина |  | 01.01.2019 | 01.06.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1057,32626 |
| 1.1.2.1.1.17 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова |  | 01.01.2019 | 01.06.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 23916,69986 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 375266,73695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 375266,73695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 375266,73695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308654,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 66612,63695 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1.1 | перекресток ул. Братьев Игнатовых - ул. Мира | МКУ "БИР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1504,8 | бюджет города Перми | 982,156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4673,635 |
| (п. 1.1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.3.1.1.1.1 | ул. Сивкова, 14 | МКУ "БИР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 136,0 | бюджет города Перми | 75,403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 358,810 |
| 1 (п. 1.1.3.1.1.1.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1.2 | ул. Карпинского, 68 (ул. Подводников, 1) | МКУ "БИР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 180,0 | бюджет города Перми | 100,699 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 479,178 |
| 1.1.3.1.1.1.3 | ул. Комбайнеров от ул. Мира до технологического проезда по шоссе Космонавтов |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 232,0 | бюджет города Перми | 75,114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 357,432 |
| 1.1.3.1.1.1.4 | ул. Семченко от ул. Кавалерийской до ул. Советской Армии |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 627,5 | бюджет города Перми | 364,766 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1735,756 |
| 1.1.3.1.1.1.5 | ул. Архитектора Свиязева от ул. Космонавта Леонова до ул. Карпинского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 16633,5 | бюджет города Перми | 8263,152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39319,962 |
| ###### 1.1.3.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2.1 | развязка с Кировским районом | МКУ "БКР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8600,0 | бюджет города Перми | 2436,311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11593,293 |
| 1.1.3.1.1.2.2 | развязка ул. Адмирала Ушакова - ул. Калинина |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 12420,0 | бюджет города Перми | 4292,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20424,233 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3.1 | ул. Ленина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской | МКУ "БЛР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 129,5 | бюджет города Перми | 101,624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 483,584 |
| 1.1.3.1.1.3.2 | ул. Пермская от ул. Крисанова до ул. Борчанинова |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3204,0 | бюджет города Перми | 1403,118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6676,800 |
| 1.1.3.1.1.3.3 | ул. Пермская от ул. Борчанинова до ул. Пермской, 160 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 1289,0 | бюджет города Перми | 366,226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1742,703 |
| 1.1.3.1.1.3.4 | ул. Пермская (вдоль ул. Пермской, 160) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 835,0 | бюджет города Перми | 144,483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 687,526 |
| 1.1.3.1.1.3.5 | ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Советской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 5290,7 | бюджет города Перми | 1260,853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5999,827 |
| 1.1.3.1.1.3.6 | ул. Петропавловская от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 4270,3 | бюджет города Перми | 1118,290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5321,430 |
| 1.1.3.1.1.3.7 | дорога Дружбы от транспортной развязки "Сосновый бор" до остановки "Лесная поляна" |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом "Сларри Сил" | кв. м | 36601,0 | бюджет города Перми | 2222,007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10573,520 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.4.1 | ул. Восстания, 10 (ул. Постаногова, 4) | МКУ "БМР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 274,0 | бюджет города Перми | 244,774 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1164,768 |
| 1.1.3.1.1.4.2 | ул. Уинская, 9 |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 34,5 | бюджет города Перми | 148,729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 707,736 |
| 1.1.3.1.1.4.3 | дорога Дружбы от остановки "Лесная поляна" до границы с Орджоникидзевским районом |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом "Сларри Сил" | кв. м | 52582,0 | бюджет города Перми | 3192,196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15190,208 |
| ###### 1.1.3.1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.5.1 | ул. Социалистическая, 10а | МКУ "БОР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 821,0 | бюджет города Перми | 599,287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2851,735 |
| 1.1.3.1.1.5.2 | дорога до д. Голованово |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 9744,8 | бюджет города Перми | 3551,896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16901,852 |
| 1.1.3.1.1.5.3 | ул. Новогайвинская от границы с Мотовилихинским районом до ж/д переезда завода ГСК |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом "Сларри Сил" | кв. м | 36182,0 | бюджет города Перми | 2196,570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10452,476 |
| ###### 1.1.3.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.6.1 | ул. Малышева от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского | МКУ "БСР" | 15.04.2019 | 15.10.2019 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1325,0 | бюджет города Перми | 1022,476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4865,496 |
| 1.1.3.1.1.6.2 | ул. 25 Октября от ул. Революции до ул. Чернышевского |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 12260,0 | бюджет города Перми | 7932,254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 37745,980 |
| 1.1.3.1.1.6.3 | перекресток ул. Краснова - ул. Куйбышева |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 560,0 | бюджет города Перми | 696,670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3315,133 |
| 1.1.3.1.1.6.4 | перекресток ул. Лихвинская - ул. Самаркандская |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 960,0 | бюджет города Перми | 790,495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3761,607 |
| 1.1.3.1.1.6.5 | ул. Швецова от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3100,0 | бюджет города Перми | 2871,215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13662,803 |
| 1.1.3.1.1.6.6 | ул. Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 3550,0 | бюджет города Перми | 3735,880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17777,353 |
| 1.1.3.1.1.6.7 | проезд от ул. Василия Васильева до ул. Героев Хасана, 110 (параллельно ул. Героев Хасана, включая выезды на нее) |  | 15.04.2019 | 15.10.2019 |  | кв. м | 8661,0 | бюджет города Перми | 3642,956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17335,164 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.7 | Установка светофорных объектов на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.7.1 | перекресток ул. Братьев Игнатовых - ул. Мира | МКУ "ПДДД" | 15.04.2019 | 01.12.2019 | количество установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 474,749 |
| 1.1.3.1.1.7.2 | перекресток ул. Мира - ул. Кавалерийской |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2010,193 |
| 1.1.3.1.1.7.3 | перекресток ул. Мира - ул. Заслонова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2181,359 |
| 1.1.3.1.1.7.4 | ул. Архитектора Свиязева |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,465 |
| 1.1.3.1.1.7.5 | развязка с Кировским районом |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1960,634 |
| 1.1.3.1.1.7.6 | развязка ул. Калинина - ул. Адмирала Ушакова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,948 |
| 1.1.3.1.1.7.7 | перекресток ул. Луначарского - ул. Матросова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2181,359 |
| 1.1.3.1.1.7.8 | ул. Уинская, 9 |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1029,517 |
| 1.1.3.1.1.7.9 | ул. Гайвинская |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,465 |
| 1.1.3.1.1.7.10 | перекресток ул. Белинского - ул. Сергея Суханова |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1040,967 |
| 1.1.3.1.1.7.11 | перекресток ул. Полины Осипенко - ул. Газеты "Звезда" |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 749,318 |
| 1.1.3.1.1.7.12 | ул. Чернышевского |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2010,193 |
| 1.1.3.1.1.7.13 | ул. Малышева от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,948 |
| 1.1.3.1.1.7.14 | перекресток ул. Лихвинская - ул. Самаркандская |  | 15.04.2019 | 01.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 195,167 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 324880,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 324880,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.2 | Выполнение комплекса мероприятий по обустройству автомобильных дорог светофорными объектами Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 324880,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68720,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 |
| ### 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | бюджет города Перми | 133115,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 |  | 2059,756 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), расположенных на Тропе здоровья в ООПТ "Черняевский лес" | управление внешнего благоустройства | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в ООПТ "Черняевский лес" | км | 5,2 | бюджет города Перми | 12490,800 |
| 2 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 15.04.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | бюджет города Перми | 15699,844 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.3 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения, находящихся на содержании | управление внешнего благоустройства | 01.01.2019 | 20.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | бюджет города Перми | 2275,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 165640,400 |
| 1.1.4.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | бюджет города Перми | 1215,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215,000 |
| 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | управление внешнего благоустройства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 541 | бюджет города Перми | 19842,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842,700 |
| ##### 1.1.4.1.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.4.1 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения в Свердловском районе | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 0,2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 41,650 |
| 1.1.4.1.4.2 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения в Мотовилихинском районе | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 106,28172 |
| 1.1.4.1.4.3 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения в Свердловском районе | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 56,350 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 186902,38172 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 186902,38172 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186698,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 204,28172 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3403184,98261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2459567,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 71744,78161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 615713,041 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Развитие автомобильных дорог и дорожных

сооружений, в том числе обеспечение территории города

ливневой канализацией и наружным освещением" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.03.2019 N 174, от 28.05.2019 N 224)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Заключение договоров на компенсацию расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевых объектов | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных договоров на компенсацию расходов по переустройству ВЛ-110 кВ (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18496,65993 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.03.2019 N 174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Заключение соглашения об установлении сервитута с пользователем земельного участка | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 01.10.2019 | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1011,19907 |
| 1.2.1.1.1.3 | Заключение соглашения об изъятии земельных участков |  | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество изъятых земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3064,312 |
| 1.2.1.1.1.4 | Выполнение кадастровых работ, связанных с переустройством электросетевых объектов |  | 01.04.2019 | 10.10.2019 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 2 | бюджет города Перми | 99,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 22.03.2019 N 174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Технологическое присоединение к сетям | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 25.11.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 8,82852 |
| 1.2.1.1.1.6 | Осуществление авторского надзора |  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 58,53017 |
| 1.2.1.1.1.7 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 174,59338 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | Выполнение работ по реконструкции |  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 1,1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 25978,31135 |
| (п. 1.2.1.1.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 48891,43442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22671,171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 8,82852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 26211,43490 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.03.2019 | 30.04.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 30.04.2019 | 30.06.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | Выполнение разбивочных работ |  | 30.06.2019 | 01.08.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 | бюджет города Перми | 139530,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 109094,600 |
| 1.2.1.1.2.4 | Строительство ливневой канализации |  | 01.08.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  |
| 1.2.1.1.2.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 30.04.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5379,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 16138,500 |
| (п. 1.2.1.1.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 270142,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139530,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5379,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 109094,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 16138,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома N 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2019 | 10.06.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 10.06.2019 | 10.08.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 10.08.2019 | 01.09.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 0,204 | бюджет города Перми | 21258,100 |
| 1.2.1.1.3.4 | Реконструкция участка дороги |  | 10.08.2019 | 20.12.2019 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774,200 |
| 1.2.1.1.3.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.10.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6397,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 91429,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21258,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6397,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63774,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Выполнение работ по сносу зданий, расположенных на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.03.2019 | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 | бюджет города Перми | 182793,002 |
| 1.2.1.1.4.2 | Строительство ливневой канализации по ул. Куйбышева |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 559,8 |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | Демонтаж сооружений на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 5 |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | Выполнение работ по электрохимической защите дождевой канализации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 548600,099 |
| 1.2.1.1.4.5 | Выполнение работ по сносу деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | Установка светофорных объектов |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |
| 1.2.1.1.4.7 | Выполнение работ по переустройству коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 44317,50538 |
| 1.2.1.1.4.8 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по ведению авторского надзора |  | 20.03.2019 | 20.05.2019 | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по ведению авторского надзора | ед. | 2 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.9 | Осуществление авторского надзора |  | 01.04.2019 | 25.12.2019 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 4 | бюджет города Перми | 378,498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 914,201 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.10 | Заключение соглашения об установлении сервитута с пользователем земельного участка | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 10.07.2019 | количество земельных участков, в отношении которых установлен сервитут | ед. | 2 | бюджет города Перми | 98,960 |
| 1.2.1.1.4.11 | Выполнение работ по оценке земельных участков с целью их изъятия |  | 01.04.2019 | 01.06.2019 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| 1.2.1.1.4.12 | Заключение соглашения об изъятии земельных участков |  | 09.01.2019 | 01.12.2019 | количество изъятых земельных участков | ед. | 5 | бюджет города Перми | 24793,740 |
| 1.2.1.1.4.13 | Выполнение кадастровых работ, связанных с переустройством объектов газоснабжения и электросетевых объектов |  | 01.04.2019 | 30.09.2019 | подготовленные схемы земельных участков на кадастровом плане территории | ед. | 2 | бюджет города Перми | 99,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 22.03.2019 N 174) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 802003,30538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 208171,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 44317,50538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 549514,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап - площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.07.2019 | 01.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 01.08.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | Выполнение технико-экономического обоснования проекта |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1767,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5301,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7068,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1767,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5301,600 |
| ##### 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 20.01.2019 | 30.04.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | Выполнение работ по разработке документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 01.05.2019 | 30.06.2019 | разработанная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.3 | Выполнение работ по разработке варианта проектного решения |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | утвержденный заказчиком вариант проектного решения | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.4 | Выполнение работ по разработке проектной документации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | согласованная заказчиком проектная документация | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.5 | Выполнение работ по разработке сводного сметного расчета |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | согласованный заказчиком сводный сметный расчет | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.6 | Получение положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4659,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13977,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18636,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4659,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13977,000 |
| ##### 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.06.2019 | 30.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции |  | 30.08.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.3 | Выполнение работ по восстановлению трассы | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 | бюджет города Перми | 57500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 18750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500,000 |
| 1.2.1.1.7.4 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 25.11.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12699,632 |
| (п. 1.2.1.1.7.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 261449,632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 31449,632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.8 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5305,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 5305,000 |
| ##### 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома N 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.06.2019 | 30.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству |  | 30.08.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ строительству | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.3 | Выполнение работ по восстановлению оси трассы | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено восстановление оси трассы | км | 1,0 | бюджет города Перми | 25000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2856,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 |
| 1.2.1.1.9.4 | Выполнение работ по расчистке полосы отвода |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 25.11.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7520,656 |
| (п. 1.2.1.1.9.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 110376,956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 10376,956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 20.01.2019 | 20.04.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | Выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям |  | 20.04.2019 | 30.06.2019 | разработанная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.3 | Выполнение работ по разработке проектного решения |  | 20.04.2019 | 30.06.2019 | утвержденный вариант проектного решения | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.4 | Согласование проектной документации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | согласованная заказчиком проектная документация | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.5 | Согласование сводного сметного расчета |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | согласованный заказчиком сводный сметный расчет | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.6 | Получение положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4512,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18048,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4512,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13536,400 |
| ##### 1.2.1.1.12 | Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 25.05.2019 | 28.06.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 28.06.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.3 | Выполнение работ по подготовке документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 01.10.2019 | 30.11.2019 | подготовленная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.4 | Выполнение работ по подготовке презентационных материалов вариантов прохождения трассы автомобильной дороги |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | подготовленные презентационные материалы вариантов прохождения трассы автомобильной дороги | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.5 | Выполнение работ по подготовке документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5527,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16580,1000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 22107,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5527,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16580,1000 |
| ##### 1.2.1.1.15 | Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 25.05.2019 | 28.06.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.15.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 28.06.2019 | 20.08.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.15.3 | Выполнение работ по подготовке документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 21.08.2019 | 30.09.2019 | подготовленная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.15.4 | Выполнение работ по подготовке презентационных материалов вариантов прохождения трассы автомобильной дороги |  | 01.10.2019 | 30.11.2019 | подготовленные презентационные материалы вариантов прохождения трассы автомобильной дороги | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.15.5 | Выполнение работ по подготовке документации по технико-экономическому обоснованию проекта |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | подготовленная документация по технико-экономическому обоснованию проекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27079,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108316,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27079,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 75000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6237,000 |
| ##### 1.2.1.1.16 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.2.1.1.16.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Турбинские поляны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям | МКУ "Пермблагоустройство" | 25.01.2019 | 15.03.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ |  | 15.03.2019 | 20.05.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.1.3 | Подготовка документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 21.05.2019 | 21.07.2019 | подготовленная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.1.4 | Согласование проектной документации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | согласованная заказчиком проектная документация | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.1.5 | Согласование сводного сметного расчета |  | 30.09.2019 | 25.12.2019 | согласованный заказчиком сводный сметный расчет | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.1.6 | Получение положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6140,600 |
| ###### 1.2.1.1.16.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям в микрорайоне Ива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.2.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям | МКУ "Пермблагоустройство" | 25.01.2019 | 15.03.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ |  | 15.03.2019 | 20.05.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.2.3 | Выполнение работ по подготовке документации по комплексным инженерным изысканиям |  | 21.05.2019 | 21.07.2019 | подготовленная документация по комплексным инженерным изысканиям | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.2.4 | Согласование проектной документации |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | согласованная заказчиком проектная документация | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.2.5 | Согласование сводного сметного расчета |  | 30.09.2019 | 25.12.2019 | согласованный заказчиком сводный сметный расчет | ед. | 1 | - | 0,000 |
| 1.2.1.1.16.2.6 | Получение положительного заключения органов государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию |  | 01.10.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11616,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17756,600 |
| ##### 1.2.1.1.17 | Реконструкция ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1213,56652 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1213,56652 |
| ##### 1.2.1.1.18 | Строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.18.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 15.05.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2351,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2351,500 |
| ##### 1.2.1.1.19 | Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.19.1 | Оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 30.04.2019 | заключенное соглашение об урегулировании вопроса о взыскании неустойки | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 22,22390 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 22,22390 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1785118,61822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 535431,771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 106821,71232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 42349,93490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) искусственных дорожных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Соликамской в районе остановки общественного транспорта "Промкомбинат" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 3396,33970 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 3396,33970 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 3396,33970 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1788514,95792 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 535431,771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 110218,05202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 42349,93490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2019 | 20.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 2,17 | бюджет города Перми | 4731,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | микрорайон Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, ул. Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до ул. Боцманский 1-й переулок, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, ул. Боцманский 2-й переулок, ул. Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, ул. Боцманский 4-й переулок |  | 15.04.2019 | 20.12.2019 |  | км | 7,24 | бюджет города Перми | 2360,041 |
| 1.2.2.1.1.3 | ул. Пролетарская от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года, ул. Вильвенская, проезд от дома N 7 по ул. Вавилова до дома N 6 |  | 15.04.2019 | 20.12.2019 |  | км | 1,5 | бюджет города Перми | 4112,924 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.1.3 | ул. Янаульская, ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной, ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2019 | 20.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 2,98 | бюджет города Перми | 9940,866 |
| 2 1.2.2.1.1.3 | Микрорайон Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 10.12.2019 | протяженность построенных сетей наружного освещения (невыполнение показателя за 2018 год) | км | 5,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7913,935 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.4 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.1.4 | микрорайон Малые реки | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2019 | 20.12.2019 | количество объектов, в отношении которых принят этап работ (установка опор освещения) по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2493,59840 |
| 1 (п. 1.2.2.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.5 | микрорайон Заостровка | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4605,500 |
| 1.2.2.1.1.6 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.7 | микрорайон Малые реки | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2990,675 |
| 1.2.2.1.1.8 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.9 | микрорайон Вышка-2 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4315,000 |
| 1 1.2.2.1.1.9 | Автомобильная дорога от ул. Гайвинской до ул. Турбинской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 10.05.2019 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1379,27712 |
| 2 1.2.2.1.1.9 | Микрорайон Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовая 1-я до дома N 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусская до дома N 18 по ул. Логовая 1-я, проезд от ул. Белорусская до дома N 23 по ул. Логовая 1-я, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарная до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовая до ул. Токарная, проезд от дома N 17в до дома N 2 по ул. Токарной |  | 01.01.2019 | 01.11.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 264,485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1455,26859 |
| 3 1.2.2.1.1.9 | Микрорайон Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта "Кравченко"), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома N 2 до дома N 20 и от дома N 40 до дома N 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома N 24 до дома N 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома N 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома N 13 до дома N 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома N 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома N 24 |  | 01.01.2019 | 01.11.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 594,913 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1286,58738 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.10 | технологическое присоединение к сетям | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.03.2019 | 20.12.2019 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 4 | бюджет города Перми | 217,29760 |
| (п. 1.2.2.1.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 48661,36809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12035,06809 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 48661,36809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12035,06809 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 48661,36809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36626,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 12035,06809 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 1837176,32601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 572058,071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 122253,12011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058419,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 42349,93490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42095,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение деятельности заказчиков работ"

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Пермблагоустройство" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 207471,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| 1.3.1.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | МКУ "БДР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9869,700 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Индустриального района" | МКУ "БИР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10758,600 |
| 1.3.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Кировского района" | МКУ "БКР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10505,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Ленинского района" | МКУ "БЛР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9366,700 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | МКУ "БМР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12538,300 |
| 1.3.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | МКУ "БОР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9965,400 |
| 1.3.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Свердловского района" | МКУ "БСР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10755,000 |
| 1.3.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | МКУ "БНЛ" | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5108,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 286683,32375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286339,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 344,02375 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.05.2019 N 224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |