Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 774

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125, от 06.05.2019 N 145-П)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 216 "Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Благоустройство города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 922 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми";

от 17 января 2018 г. N 28 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 922";

от 11 апреля 2018 г. N 226 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 922";

от 8 мая 2018 г. N 277 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 922";

от 29 мая 2018 г. N 333 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 922";

от 14 июня 2018 г. N 388 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 922";

от 18 июля 2018 г. N 487 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 922";

от 1 октября 2018 г. N 659 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 922".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 774

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125, от 06.05.2019 N 145-П)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Благоустройство города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); администрация Дзержинского района города Перми (далее - администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее - администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее - администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее - администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - администрация Орджоникидзевского района); администрация поселка Новые Ляды; администрация Свердловского района города Перми (далее - администрация Свердловского района); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): "Благоустройство Дзержинского района"; "Благоустройство Индустриального района"; "Благоустройство Кировского района"; "Благоустройство Ленинского района"; "Благоустройство Мотовилихинского района"; "Благоустройство Орджоникидзевского района"; "Благоустройство Свердловского района"; "Благоустройство поселка Новые Ляды"; "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 216 "Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми", от 29 января 2008 г. N 4 "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми", Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 "Об утверждении Перечня объектов озеленения общего пользования города Перми". В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2023 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, программа направлена на обеспечение местами отдыха населения города Перми и обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми. Современный город Пермь - это крупный многоотраслевой промышленный центр, где человек находится под постоянным прессом техногенных воздействий, часто не успевая адаптироваться к их возрастающему давлению. Для создания комфортной среды проживания в городе Перми необходимо обеспечить жителей объектами для отдыха и рекреации, равномерно размещенными по всей площади города Перми, в соответствии с Планом социально-экономического развития города Перми. По состоянию на 1 января 2018 г. в городе Перми расположен 181 объект озеленения общего пользования. В частности, 105 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых в ненормативном состоянии находятся 97 объектов (92,4%) и 76 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов. Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения общего пользования и смежных с ними территориях необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадку новых деревьев и кустарников, санитарную обрезку). По итогам реализации программы в 2023 году предполагаются основные результаты: количество построенных объектов озеленения общего пользования - 12 ед. На территории города Перми расположены 17 объектов ритуального назначения общей площадью 435,7 га, находящихся в ненормативном техническом состоянии и не отвечающих нормативным требованиям. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" на территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. В городе Перми за 2018 год на территории муниципальных кладбищ города Перми захоронены 10671 человек: новых захоронений - 7165, подзахоронений - 3506. Для обеспечения указанных гарантий необходимо осуществлять подготовку площадей для захоронения умерших на отведенных земельных участках. Ресурс подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах по состоянию на конец 2018 года составит 1 год и 5 месяцев |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | 1. Обеспечение местами отдыха населения города Перми. 2. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов. 1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования. 1.1.3. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми. 1.1.4. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов. 1.1.5. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. 2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения. 2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 2.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения. 2.1.3. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 447231,99053 | 400347,900 | 697764,100 | 1324743,200 | 1087448,700 |
|  | бюджет города Перми | 419747,55900 | 400347,900 | 697764,100 | 1324743,200 | 1087448,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 27484,43153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 370619,09553 | 332990,70000 | 660406,90000 | 1287386,000 | 1050091,500 |
|  | бюджет города Перми | 343590,05900 | 332990,7 | 660406,9 | 1287386,000 | 1050091,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 27029,03653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 76612,895 | 67357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
|  | бюджет города Перми | 76157,500 | 67357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 7,6 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 12,4 |
|  | количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 4,6 | 3,9 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | бюджет города Перми | 370619,09553 | 332990,70000 | 660406,90000 | 1287386,000 | 1050091,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  | 148202,84550 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  | 137941,02160 | 159186,000 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  | 56749,26343 | 0,000 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  | 26064,465 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (п. 1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  | 1661,500 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 370619,09553 | 332990,70000 | 660406,90000 | 1287386,000 | 1050091,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | бюджет города Перми | 76612,895 | 67357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  | 37080,095 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| (п. 2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  | 2053,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  | 37479,600 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 76612,895 | 67357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 447231,99052 | 400347,900 | 697764,100 | 1324743,200 | 1087448,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми, в том

числе путем создания парков и скверов" муниципальной

программы "Благоустройство города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | МКУ "Благоустройство Дзержинского района", администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 18569,194 | 17156,500 | 17156,500 | 17157,000 | 17157,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4640,7515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | МКУ "Благоустройство Индустриального района", администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 15063,800 | 16414,100 | 16414,800 | 16414,500 | 16414,500 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ "Благоустройство Кировского района", администрация Кировского района | бюджет города Перми | 10535,000 | 11479,400 | 11479,300 | 11479,600 | 11479,600 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | МКУ "Благоустройство Ленинского района", администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 25730,100 | 27219,800 | 27219,800 | 27219,300 | 27219,300 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 22386,100 | 24339,200 | 24338,800 | 24339,100 | 24339,100 |
| (п. 1.1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района", администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 5790,500 | 6309,900 | 6309,800 | 6309,700 | 6309,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 162,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ "Благоустройство Свердловского района", администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 16079,000 | 17782,600 | 17782,500 | 17782,300 | 17782,200 |
| (п. 1.1.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды", администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 864,000 | 941,600 | 941,600 | 941,600 | 941,600 |
| (п. 1.1.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР | ед. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |  | бюджет города Перми | 115017,694 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 119820,64550 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115017,694 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 | 121643,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | - | 6 | 6 | 6 | 6 | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | 0,000 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 93,800 |
| 1.1.1.1.2.2 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство Кировского района" | бюджет города Перми | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | бюджет города Перми | 1303,900 | 3631,100 | 3631,100 | 3631,100 | 3631,100 |
| (п. 1.1.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР | ед. | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | бюджет города Перми | 1304,000 | 3724,900 | 3724,900 | 3724,900 | 3724,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1304,000 | 3724,900 | 3724,900 | 3724,900 | 3724,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 121124,6455 | 125368,000 | 125368,000 | 125368,000 | 125368,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 116321,694 | 125368,000 | 125368,000 | 125368,000 | 125368,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | 2782,300 | 1660,700 | 1660,700 | 1660,700 | 1660,700 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | бюджет города Перми | 620,100 | 428,400 | 428,400 | 428,400 | 428,400 |
| (п. 1.1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1463,1 | 1463,1 | 1463,1 | 1463,1 | 1463,1 | МКУ "Благоустройство Кировского района" | бюджет города Перми | 2316,000 | 1244,900 | 1244,900 | 1244,900 | 1244,900 |
| (п. 1.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1007,9 | 1007,9 | 1007,9 | 1007,9 | 1007,9 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | бюджет города Перми | 738,900 | 753,700 | 753,700 | 753,700 | 753,700 |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3418,2 | 3418,2 | 3418,2 | 3418,2 | 3418,2 | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | бюджет города Перми | 4492,800 | 4327,800 | 4327,800 | 4327,800 | 4327,800 |
| (п. 1.1.1.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179,6 | 3179,6 | 3179,6 | 3179,6 | 3179,6 | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | бюджет города Перми | 4011,600 | 2969,800 | 2969,800 | 2969,800 | 2969,800 |
| (п. 1.1.1.2.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1092,6 | 1092,6 | 1092,6 | 1092,6 | 1092,6 | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | бюджет города Перми | 2670,700 | 2724,200 | 2724,200 | 2724,200 | 2724,200 |
| 1.1.1.2.1.8 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | бюджет города Перми | 1647,800 | 1578,800 | 1578,800 | 1578,800 | 1578,800 |
| (п. 1.1.1.2.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | 13184,0 | 13184,0 | 13184,0 | 13184,0 | 13184,0 |  | бюджет города Перми | 19280,200 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19280,200 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19280,200 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 | 15688,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 7798,000 | 7954,000 | 7954,000 | 7954,000 | 7954,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7798,000 | 7954,000 | 7954,000 | 7954,000 | 7954,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7798,000 | 7954,000 | 7954,000 | 7954,000 | 7954,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 148202,8455 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 143399,894 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 | 149010,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4802,9515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | ед. | 4 | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 17789,783 | 0,000 | 8281,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 2,7 | 3,1 | 5,9 | 7,4 | 32,7 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 112362,617 | 159186,100 | 400033,700 | 669346,500 | 719988,200 |
| (п. 1.1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 137941,0216 | 159186,000 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130152,400 | 159186,000 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 137941,0216 | 159186,000 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130152,400 | 159186,000 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 137941,0216 | 159186,000 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130152,400 | 159186,000 | 408315,300 | 669346,500 | 719988,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7788,62160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | 0,9 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 22491,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (устройство дорожной одежды, бортовых камней, сетей наружного освещения) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9202,00843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 31693,50843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22491,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9202,00843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.2 | Строительство сквера на ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер на ул. Краснополянской, 12) | га | 0,6 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 7611,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 (земляные работы, установка светильников, устройство дорожной одежды) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1622,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 9233,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7611,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1622,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.3 | Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Калгановской, 62) | га | - | - | - | 2,15 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59061,900 | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.2 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2744,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2744,801 | 0,000 | 0,000 | 59061,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59061,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2744,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.4 | Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта озеленения общего пользования | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2172,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.4.2 | выполненные строительно-монтажные работы 1 этапа реконструкции объекта озеленения общего пользования (подготовка территории строительства, демонтаж, земляные работы, переустройство дорожно-тропиночной сети, устройство площадок) | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47000,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.4.3 | количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | га | - | - | - | - | 1,0 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23955,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2172,800 | 0,000 | 0,000 | 47000,000 | 23955,500 |
| ##### 1.1.3.1.5 | Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 3259,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5.2 | выполненные строительно-монтажные работы 1 этапа строительства объекта озеленения общего пользования (подготовка территории строительства, земляные работы, устройство дорожно-тропиночной сети и площадок) | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22516,900 | 0,000 |
| 1.1.3.1.5.3 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Генерала Черняховского) | га | - | - | - | - | 1,4 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13083,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3259,400 | 0,000 | 0,000 | 22516,900 | 13083,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.6 | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.6.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Екатерининской, 171) | га | - | - | - | - | 0,2 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5100,000 |
| 1.1.3.1.6.2 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Екатерининской, 171) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 472,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.6.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 472,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 472,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.7 | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.7.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 1820,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.7.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Корсуньской, 31) | га | - | - | - | - | 0,8 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10160,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1820,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10160,000 |
| ##### 1.1.3.1.8 | Строительство парка Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.8.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 4956,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4956,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.3.1.9 | Реконструкция сквера им. П.Морозова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.9.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов озеленения общего пользования (сквер им. П.Морозова) | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7956,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.9.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер им. П.Морозова) | га | - | - | - | - | 4,8 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7956,000 | 80000,000 |
| ##### 1.1.3.1.10 | Строительство сквера по ул. Яблочкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.10.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (сквер по ул. Яблочкова) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 726,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.10.2 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Яблочкова) | га | - | - | - | - | 0,17 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7600,000 |
| (п. 1.1.3.1.10.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 726,600 | 0,000 | 7600,000 |
| ##### 1.1.3.1.11 | Реконструкция сквера у клуба им. С.М.Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.11.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов озеленения общего пользования (сквер у клуба им. С.М.Кирова) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9282,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.11.2 | выполненные строительно-монтажные работы 1 этапа реконструкции объекта озеленения общего пользования (подготовка территории строительства, земляные работы, устройство дорожно-тропиночной сети и площадок) | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63600,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.11.3 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер у клуба им. С.М.Кирова) | га | - | - | - | - | 5,6 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16400,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9282,300 | 63600,000 | 16400,000 |
| ##### 1.1.3.1.12 | Строительство Архиерейского подворья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.12.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству Архиерейского подворья | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3982,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.12.2 | выполненные строительно-монтажные работы 1 этапа строительства объекта озеленения общего пользования (подготовка территории строительства, земляные работы, устройство дорожно-тропиночной сети и площадок) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 39271,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.12.3 | количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | га | - | - | - | 1,7 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52000,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 43253,000 | 52000,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.3.1.13 | Реконструкция объекта озеленения по ул. Петропавловской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.13.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта озеленения по ул. Петропавловской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11044,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.13.2 | выполненные строительно-монтажные работы 1 этапа реконструкции объекта озеленения общего пользования (подготовка территории строительства, демонтаж, земляные работы, переустройство дорожно-тропиночной сети и устройство площадок) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 13980,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.13.3 | количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | га | - | - | - | 6,85 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192100,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 25025,000 | 192100,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.3.1.14 | Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.14.1 | количество сформированных земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 395,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 395,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 56749,26343 | 0,000 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42311,800 | 0,000 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14437,46343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 56749,26343 | 0,000 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42311,800 | 0,000 | 78286,900 | 444234,800 | 156298,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14437,46343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | 4345,065 | 1498,900 | 1498,900 | 1498,900 | 1498,900 |
| (п. 1.1.4.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.2 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 467,2 | 467,2 | 467,2 | 467,2 | 467,2 | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | бюджет города Перми | 310,900 | 237,800 | 237,800 | 237,800 | 237,800 |
| (п. 1.1.4.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.3 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | МКУ "Благоустройство Кировского района" | бюджет города Перми | 1609,600 | 2235,000 | 2235,000 | 2235,000 | 2235,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.4 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 460,5 | 460,5 | 460,5 | 460,5 | 460,5 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | бюджет города Перми | 447,600 | 342,300 | 342,300 | 342,300 | 342,300 |
| (п. 1.1.4.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.5 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | бюджет города Перми | 6398,900 | 7633,000 | 7633,000 | 7633,000 | 7633,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.6 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | бюджет города Перми | 1618,200 | 2483,900 | 2483,900 | 2483,900 | 2483,900 |
| (п. 1.1.4.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.7 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | бюджет города Перми | 10686,700 | 8173,500 | 8173,500 | 8173,500 | 8173,500 |
| (п. 1.1.4.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.8 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 973,0 | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | бюджет города Перми | 647,500 | 495,300 | 495,300 | 495,300 | 495,300 |
| (п. 1.1.4.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 43799,4 | 43799,4 | 43799,4 | 43799,4 | 43799,4 |  | бюджет города Перми | 26064,465 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26064,465 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26064,465 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26064,465 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 255,500 | 132,900 | 138,200 | 145,000 | 152,100 |
|  |  | ед. | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 191,700 | 199,300 | 221,100 | 232,000 | 228,100 |
|  |  | ед. | 10 | 15 | 10 | 7 | 1 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 127,800 | 199,300 | 138,200 | 101,500 | 15,200 |
|  |  | ед. | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 127,800 | 159,500 | 179,700 | 159,500 | 167,300 |
|  |  | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 191,700 | 199,300 | 207,300 | 217,500 | 228,100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 255,500 | 265,800 | 276,400 | 289,900 | 304,200 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 255,500 | 265,800 | 276,400 | 289,900 | 304,200 |
|  |  | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 25,600 | 13,300 | 13,900 | 14,500 | 15,200 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 112 | 108 | 105 | 100 | 93 |  | бюджет города Перми | 1431,100 | 1435,200 | 1451,200 | 1449,800 | 1414,400 |
| 1.1.5.1.1.2 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 46,300 | 48,100 | 50,000 | 52,500 | 55,100 |
|  |  | кв. м | 36,4 | 98 | 50,4 | 46,4 | 82 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 16,800 | 47,200 | 25,200 | 24,400 | 45,200 |
|  |  | кв. м | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 27,800 | 28,900 | 15,000 | 15,700 | 16,500 |
|  |  | кв. м | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 3,200 | 3,800 | 5,000 | 3,700 | 3,300 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 37,000 | 38,500 | 40,000 | 42,000 | 44,100 |
|  |  | кв. м | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 16,800 | 10,500 | 10,900 | 11,400 | 12,000 |
|  |  | кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 37,000 | 38,500 | 40,000 | 42,000 | 45,700 |
|  |  | кв. м | 98,4 | 91,5 | 114,6 | 101,4 | 106,3 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 45,500 | 44,000 | 57,400 | 53,200 | 58,400 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 561,8 | 577,5 | 525,0 | 504,8 | 547,3 |  | бюджет города Перми | 230,400 | 259,500 | 243,500 | 244,900 | 280,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| ##### 1.1.5.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 370619,09553 | 332990,7 | 660406,9 | 1287386,000 | 1050091,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 343590,059 | 332990,7 | 660406,9 | 1287386,000 | 1050091,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 27029,03653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков и скверов"

муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Озеленение территории города Перми, в том числе путем

создания парков и скверов" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125, от 06.05.2019 N 145-П)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Гашкова, 20, г. Пермь, район Мотовилихинский |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.1. Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,9 га |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 35324,700 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 35324,700, в том числе: 2018 год - 12833,200; 2019 год - 22491,500 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 0224.16 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ (невыполнение показателя за 2017 год) |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2019 год |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер на ул. Краснополянской, 12, г. Пермь, район Свердловский |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.2. Строительство сквера по ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,6 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 13331,835 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 13331,835, в том числе: 2015 год - 42,700; 2016 год - 605,035; 2018 год - 5072,800; 2019 год - 7611,300 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятый заказчиком, выполненный 1 этап проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) | ед. | 1 | 2015 |  |
|  | принятый заказчиком 2 этап проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) | ед. | 1 | 2016 |  |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 190-15 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение 1 этапа проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания) |  |  | 2015 год |
|  |  | выполнение 2 этапа проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация) |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение 1 этапа строительно-монтажных работ (подготовка территории строительства, земляные работы) |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение 2 этапа строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2019 год |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Калгановской, 62, г. Пермь, Мотовилихинский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.3. Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха горожан в микрорайоне Вышка-1 |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | прирост посещаемости до 2240 чел./день, благоустроенная площадь 2,15 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018; 2022 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 61848,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 61848,500, в том числе: 2018 год - 2786,6; 2022 год - 59061,900 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятый заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | принятый заказчиком объект озеленения общего пользования | ед. | 1 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2022 год |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сад им. Н.В.Гоголя, г. Пермь, Ленинский район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.4. Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | благоустройство территории сада им. Н.В.Гоголя, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 1040 чел./день, благоустроенная территория 1,0 га |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019, 2022, 2023 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022, 2023 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 73128,300 |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 73128,300, в том числе: 2019 год - 2172,800; 2022 год - 47000,000; 2023 год - 23955,500 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2019 |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) | ед. | 1 | 2022 |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2023 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2022 |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 2023 |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Генерала Черняховского, г. Пермь, Орджоникидзевский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.5. Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | благоустройство территории, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 1460 чел./день, благоустроенная территория 1,4 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 38909,400 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 38909,400, в том числе: 2019 год - 3309,400; 2022 год - 22516,900; 2023 год - 13083,100 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2022 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2023 год |

#### Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Екатерининской, 171, г. Пермь, Дзержинский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.6. Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | организации места отдыха населения для совместного времяпровождения - спортивные занятия, мастер-классы, лекции на открытом воздухе |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 210 чел./день, благоустроенная территория 0,2 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5572,800 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 5572,800, в том числе: 2018 год - 472,800; 2023 год - 5100,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятый заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | принятый заказчиком объект озеленения общего пользования | ед. | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2023 год |

#### Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Корсуньской, 31, г. Пермь, Орджоникидзевский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.7. Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание места отдыха для населения микрорайона Бумкомбинат, организация общественной территории, пригодной для проведения культурно-массовых мероприятий |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 800 чел./день, благоустроенная территория 0,8 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 11980,100 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 11980,100, в том числе: 2019 год - 1820,100; 2023 год - 10160,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятый заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | принятый заказчиком объект озеленения общего пользования | ед. | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2023 год |

#### Таблица 8

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | парк Победы, г. Пермь, Индустриальный район |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.8. Строительство парка Победы |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание общественной территории, пригодной для проведения культурно-массовых мероприятий |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 3800 чел./день, благоустроенная территория 15,8 га |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4956,700 |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 4956,700, в том числе: 2019 год - 4956,700 |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы (государственная экспертиза) | ед. | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | проектно-сметная документация (государственная экспертиза) |  | 2019 |

#### Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер им. П.Морозова, г. Пермь, Орджоникидзевский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.9. Реконструкция сквера им. П.Морозова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | реконструкция зоны отдыха для жителей микрорайона Домостроительный |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 5000 чел./день, в том числе транзитное движение к остановочным пунктам по ул. Первомайской, благоустроенная площадь 4,8 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 87956,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 87956,000, в том числе: 2022 год - 7956,000; 2023 год - 80000,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятый заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | принятый заказчиком объект озеленения общего пользования | ед. | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2022 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2023 год |

#### Таблица 10

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Яблочкова, г. Пермь, Свердловский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.10. Строительство сквера по ул. Яблочкова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание нового места отдыха для населения микрорайона Крохалева, благоустройство транзитного участка на пересечении двух улиц - Солдатова и Яблочкова |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 320 чел./день, благоустроенная площадь 0,17 га |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8326,600 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 8326,600, в том числе: 2021 год - 726,600; 2023 год - 7600,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятый заказчиком, выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | принятый заказчиком объект озеленения общего пользования | ед. | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2021 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2023 год |

#### Таблица 11

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер у клуба С.М.Кирова, г. Пермь, Кировский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.11. Реконструкция сквера у клуба им. С.М.Кирова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | реконструкция зоны отдыха горожан в микрорайоне Чистопольский для создания условий ежедневного отдыха населения |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 5800 чел./день, в том числе транзитное движение к остановочным пунктам ДДК им. Кирова, благоустроенная территория 5,6 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 89282,300 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 89282,300, в том числе: 2021 год - 9282,300; 2022 год - 63600,00; 2023 год - 16400,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по реконструкции сквера | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | принятый заказчиком 1 этап реконструкции (подготовка территории строительства, земляные работы) | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | принятый заказчиком 2 этап реконструкции (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2021 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2022 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2023 год |

#### Таблица 12

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Архиерейское подворье, г. Пермь, Ленинский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.12. Строительство Архиерейского подворья |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | строительство зоны отдыха горожан и гостей города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 4000 чел./день, благоустроенная территория 1,7 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 95253,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 95253,000, в том числе: 2021 год - 43253,000; 2022 год - 52000,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по реконструкции сквера | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | принятые заказчиком строительно-монтажные работы (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2021 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2022 год |

#### Таблица 13

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | объект озеленения по ул. Петропавловской, г. Пермь, Ленинский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.13. Реконструкция объекта озеленения по ул. Петропавловской |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | реконструкция зоны отдыха горожан и гостей города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 4000 чел./день, благоустроенная территория 6,85 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 206081,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 217125,000, в том числе: 2021 год - 25025,000; 2022 год - 192100,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта озеленения | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | принятые заказчиком строительно-монтажные работы (ввод объекта в эксплуатацию) | ед. | 1 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2021 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  | 2022 год |

#### Таблица 14

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 06.05.2019 N 145-П)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | центральная площадка города Перми - эспланада, 64-й квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.14. Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь - 4,2 га, количество посетителей - 2000 чел./день |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2009-2019 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2011-2015 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 396060,29745 |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 396060,29745 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 24562,373 тыс. руб.; 2012 год - 500,613 тыс. руб.; 2013 год - 97632,988 тыс. руб.; 2014 год - 167601,300 тыс. руб.; 2014 год - 37,41245 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год - 105330,311 тыс. руб.; 2019 год - 395,300 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования 2018 года) |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2011 |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (демонтаж фонтана) | ед. | 1 | 2011 |
|  | принятое заказчиком архитектурное решение | ед. | 1 | 2012 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (устройство временного ограждения, демонтажные работы) | ед. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком 3 этап строительства (демонтажные работы, устройство фонтана, строительство туалета, устройство наружного освещения, устройство покрытия из гранитной брусчатки) | ед. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком 4 этап строительства (озеленение, установка малых архитектурных форм) | ед. | 1 | 2015 |
|  | сформированный земельный участок | ед. | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | 05-13, 05-14 |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27.07.2018 N 12 |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации |  | 2011 год |
|  |  | 2. Выполнение 1 этапа строительства |  | 2011 год |
|  |  | 3. Разработка архитектурного решения |  | 2012 год |
|  |  | 4. Разработка проектно-сметной документации (внесение изменений) |  | 2013 год |
|  |  | 5. Выполнение 2 этапа строительства |  | 2013 год |
|  |  | 6. Выполнение 3 этапа строительства |  | 2014 год |
|  |  | 7. Выполнение 4 этапа строительства. Сдача рабочей комиссии в целях эксплуатации территории эспланады на участке от здания Театра-Театра до ул. Борчанинова |  | 2015 год |
|  |  | 8. Формирование земельного участка |  | 2019 год |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния

и развитие объектов ритуального назначения" муниципальной

программы "Благоустройство города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 33808,000 | 34510,400 | 34234,400 | 34160,600 | 34118,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 2.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 34263,395 | 34506,100 | 34234,400 | 34160,600 | 34118,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33808,000 | 34506,100 | 34234,400 | 34160,600 | 34118,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 62 | 60 | 58 | 61 | 61 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 525,100 | 509,400 | 785,400 | 859,200 | 901,300 |
| (п. 2.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 525,100 | 513,700 | 785,400 | 859,200 | 901,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 34788,495 | 35019,800 | 35019,800 | 35019,800 | 35019,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34333,100 | 35019,800 | 35019,800 | 35019,800 | 35019,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | чел. | 3856 | 3856 | 3856 | 3856 | 3856 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2291,600 | 2337,400 | 2337,400 | 2337,400 | 2337,400 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 | 2337,400 | 2337,400 | 2337,400 | 2337,400 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 | 2337,400 | 2337,400 | 2337,400 | 2337,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 37080,095 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36624,700 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2053,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2053,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ### 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1.3.1.1 | Реконструкция кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.1 | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция (кладбище "Северное") | га | 3,8 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 30036,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.1.2 | Количество платежных поручений за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции (кладбище "Северное") | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30036,100 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 2.1.3.1.2 | Строительство кладбища "Лесное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь - Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.1 | количество принятых проектно-изыскательских работ (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 7443,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7443,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 2.1.3.1.3 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.3.1 | площадь кладбища, введенная в эксплуатацию | га | 20,7 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.2 | количество заключенных концессионных соглашений | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.3 | количество стен скорби для захоронения урн с прахом умерших | ед. | - | - | - | 5 | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.3 | количество колумбарных ниш для захоронения урн с прахом умерших | ед. | - | - | - | 3000 | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37479,600 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37479,600 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 76612,895 | 67357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76157,500 | 67357,200 | 37357,200 | 37357,200 | 37357,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 2.1 "Восстановление

нормативного состояния и развитие

объектов ритуального назначения"

муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 2.1

"Восстановление нормативного состояния и развитие объектов

ритуального назначения" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.2.1.1. Реконструкция кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь под захоронение умерших - 24,97 га |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших - 24,12 га, количество мест под захоронение умерших - 32160 ед. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 180809,62102 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 180809,62102, в том числе: 2016 год - 188,109 (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2018 год - 795,09102 (неиспользованные ассигнования 2017 года) 2015 год - 1402,848; 2016 год - 41960,000; 2017 год - 5385,873; 2018 год - 49109,566; 2019 год - 30036,100; 2020 год - 30000,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2015 |  |
|  | принятый заказчиком 1 этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения, устройство межквартальных дорог) | ед. | 1 | 2016 |  |
|  | принятый заказчиком 2 этап реконструкции (устройство межквартальных лотков для водоотведения грунтовых вод) | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | принятый заказчиком 3 этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения) | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | принятый заказчиком 4 этап реконструкции (подготовка площадей под захоронения) | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | принятый заказчиком 5 этап реконструкции (оплата выполненных работ) | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 0211.17/10 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 27.07.2018 N 12 БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  | 2015 год |
|  |  | выполнение 1 этапа строительства (подготовка площадей под захоронения, устройство межквартальных дорог) |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение 2 этапа строительства (устройство межквартальных лотков для водоотведения грунтовых вод) |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение 3 этапа строительства (подготовка площадей под захоронения) |  |  | 2018 год |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (невыполнение показателя за 2017 год) |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение 4 этапа строительства (подготовка площадей под захоронения) |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение 5 этапа строительства (оплата выполненных работ) |  |  | 2020 год |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище "Лесное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь - Новые Ляды |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.2. Строительство кладбища "Лесное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь - Новые Ляды |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УВБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь кладбища - 40 га |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь кладбища - 40 га, количество мест под захоронение умерших - 45330 ед. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7443,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми: 2019 год - 7443,500 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  | 2019 год |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 7,6 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 12,4 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (298,2) | 100,0 (298,2) | 100,0 (298,2) | 100,0 (298,2) | 100,0 (298,2) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13184) | 100,0 (13184) | 100,0 (13184) | 100,0 (13184) | 100,0 (13184) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (ед.) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,9 (2,7) | 1,0 (3,1) | 2,0 (5,9) | 2,5 (7,4) | 11,0 (32,7) |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,5 (1,5) | - | - | 3,6 (10,7) | 5,1 (15,2) |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 2 | - | - | 3 | 7 |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв. м) | 100 (43799,400) | 100 (43799,400) | 100 (43799,400) | 100 (43799,400) | 100 (43799,400) |
| (п. 1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (ед.) | 100 (112) | 100 (108) | 100 (105) | 100 (100) | 100 (93) |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100 (561,8) | 100 (577,5) | 100 (525,0) | 100 (504,8) | 100 (547,3) |
| ### 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 4,6 | 3,9 |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % (ед.) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) |
|  | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (3856) | 100 (3856) | 100 (3856) | 100 (3856) | 100 (3856) |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (га) | 5,9 (1) | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. | 1 | - | - | - | - |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Благоустройство

города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | ед. | - | Доовн = (Коорем + Коогс) x 100% / Коо | Коовн - количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых в текущем году выполнен текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство; Коогс - количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых действуют гарантийные обязательства в рамках выполненного капитального ремонта, реконструкции, строительства; Коо - общее количество объектов озеленения общего пользования, за исключением находящихся в границах улично-дорожной сети | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 N 188 | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дпл.оо = Поос x 100% / Поо | Поос - площадь объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | технические и кадастровые паспорта объектов озеленения общего пользования; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 N 188 | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % | - | Дплв = Плгвн x 100% / Пглв | Плгвн - площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании; Плгв - общая площадь пустошей, логов и водоохранных зон | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля фонтанов на территории города Перми, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общего количества действующих фонтанов | % | - | Дф = Кфн x 100% / Кдф | Кфн - количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт; Кдф - общее количество действующих фонтанов | акты выполненных работ | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкроо x 100% / Поо | Пкроо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которой выполнен капитальный ремонт; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 N 188 | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дрсоо = Прсоо x 100% / Поо | Прсоо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 N 188 | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. |  | сумма объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % | - | Диис = Пиисс x 100% / Пиис | Пиисс - площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание; Пиис - общая площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % | - | Дсунрг = Ксунрг x 100% / Косунрг | Ксунрг - количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов); Косунрг - общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % | - | Дсунрз = Ксунрз x 100% / Косунрз | Ксунрз - площадь самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы); Косунрз - общая площадь выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Квзнпп / Кзвг | Квзнпп - количество возможных захоронений на подготовленных площадях; Кзвг - количество захоронений в год | информация от ПМУП "Ритуальные услуги" | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % | - | Дорн = Корн x 100% / Коорн | Корн - количество объектов ритуального назначения, находящихся на содержании; Коорн - общее количество объектов ритуального назначения | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | % | - | Дуэ = Куэ x 100% / Коуэ | Куэ - количество умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест; Коуэ - общее количество умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % | - | Дкрорн = Ккрорн x 100% / Корн | Ккрорн - количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения; Корн - общее количество объектов ритуального назначения на территории города Перми | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | вторичный | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. |  | сумма объектов ритуального назначения, в отношении которых были выполнены работы по строительству и реконструкции |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Благоустройство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми, в том

числе путем создания парков и скверов" муниципальной

программы "Благоустройство города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Дзержинского района", администрация Дзержинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24 | бюджет города Перми | 13951,400 |
| 1.1.1.1.1.2 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 17,1 |  | 42,100 |
| 1.1.1.1.1.3 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 46 |  | 113,700 |
| 1.1.1.1.1.4 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 46 |  | 86,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 77 |  | 151,600 |
| 1.1.1.1.1.6 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 74,600 |
| 1.1.1.1.1.7 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ "Благоустройство Дзержинского района", администрация Дзержинского района | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 | бюджет города Перми | 1046,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4640,7515 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сад им. 250-летия города Перми) | бюджет города Перми | 2824,394 |
| (п. 1.1.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок | МКУ "Благоустройство Дзержинского района", администрация Дзержинского района | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 8 | бюджет города Перми | 279,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Индустриального района", администрация Индустриального района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 24,0 | бюджет города Перми | 13571,400 |
| 1.1.1.1.1.10 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 7,2 |  | 17,800 |
| 1.1.1.1.1.11 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 24,700 |
| 1.1.1.1.1.12 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 18,700 |
| 1.1.1.1.1.13 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 50 |  | 98,500 |
| 1.1.1.1.1.14 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 43,400 |
| 1.1.1.1.1.15 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 24 |  | 1017,900 |
| 1.1.1.1.1.16 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 1 |  | 271,400 |
| 1.1.1.1.1.17 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Кировского района", администрация Кировского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | бюджет города Перми | 8628,200 |
| 1.1.1.1.1.18 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 7,5 |  | 18,300 |
| 1.1.1.1.1.19 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 110 |  | 272,200 |
| 1.1.1.1.1.20 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 110 |  | 205,600 |
| 1.1.1.1.1.21 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |  | 591,000 |
| 1.1.1.1.1.22 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 17 |  | 647,100 |
| 1.1.1.1.1.23 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 |  | 172,600 |
| 1.1.1.1.1.24 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Ленинского района", администрация Ленинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 33 | бюджет города Перми | 21943,200 |
| 1.1.1.1.1.25 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 8,8 |  | 21,600 |
| 1.1.1.1.1.26 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 22 |  | 687,600 |
| 1.1.1.1.1.27 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 22 |  | 128,000 |
| 1.1.1.1.1.28 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 50 |  | 98,500 |
| 1.1.1.1.1.29 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 87,500 |
| 1.1.1.1.1.30 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 33 |  | 1645,700 |
| 1.1.1.1.1.31 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 |  | 438,900 |
| 1.1.1.1.1.32 | содержание туалета в сквере в 64 квартале, эспланада |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 679,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.33 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", администрация Мотовилихинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 19656,000 |
| 1.1.1.1.1.34 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 22,5 |  | 55,300 |
| 1.1.1.1.1.35 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |  | 61,900 |
| 1.1.1.1.1.36 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |  | 46,700 |
| 1.1.1.1.1.37 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |  | 591,000 |
| 1.1.1.1.1.38 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 57,900 |
| 1.1.1.1.1.39 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 32 |  | 1524,200 |
| 1.1.1.1.1.40 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 5 |  | 393,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.41 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района", администрация Орджоникидзевского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 18 | бюджет города Перми | 4661,400 |
| 1.1.1.1.1.42 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 12,7 |  | 31,300 |
| 1.1.1.1.1.43 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  | 247,400 |
| 1.1.1.1.1.44 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  | 186,900 |
| 1.1.1.1.1.45 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 90 |  | 177,300 |
| 1.1.1.1.1.46 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района", администрация Орджоникидзевского района | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43,400 |
|  |  |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету (невыполнение показателя за 2018 год) |  | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 162,200 |
| (п. 1.1.1.1.1.46 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.47 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района", администрация Орджоникидзевского района | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 18 | бюджет города Перми | 349,600 |
| 1.1.1.1.1.48 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 7 |  | 93,200 |
| 1.1.1.1.1.49 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Свердловского района", администрация Свердловского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 14070,500 |
| 1.1.1.1.1.50 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 6,6 |  | 16,100 |
| 1.1.1.1.1.51 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 40 |  | 99,000 |
| 1.1.1.1.1.52 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 40 |  | 74,800 |
| 1.1.1.1.1.53 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 200 |  | 394,000 |
| 1.1.1.1.1.54 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 65,100 |
| 1.1.1.1.1.55 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 26 |  | 1073,300 |
| 1.1.1.1.1.56 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 6 |  | 286,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.57 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды", администрация поселка Новые Ляды | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 677,700 |
| 1.1.1.1.1.58 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 15.04.2019 | 30.06.2019 | площадь акаризации и дератизации | га | 2,3 |  | 5,700 |
| 1.1.1.1.1.59 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 24,700 |
| 1.1.1.1.1.60 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 18,700 |
| 1.1.1.1.1.61 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 30 |  | 59,100 |
| 1.1.1.1.1.62 | паспортизация (инвентаризация) территорий общего пользования |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | 13,700 |
| 1.1.1.1.1.63 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.04.2019 | 01.11.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 5 |  | 50,800 |
| 1.1.1.1.1.64 | ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 |  | 13,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 119820,64550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115017,694 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4802,95150 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | оплата налогов по объектам озеленения общего пользования | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,100 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 8 |  | 1303,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1304,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 121124,64550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 116321,694 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4802,95150 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,10 | бюджет города Перми | 949,900 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 400 |  | 1446,800 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 180 |  | 385,600 |
| 1.1.1.2.1.2.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 395,46 |  | 382,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 37 |  | 157,897 |
| 1.1.1.2.1.2.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 14 |  | 80,203 |
| 1.1.1.2.1.3.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1463,10 |  | 1220,500 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |  | 120,960 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 256 |  | 974,540 |
| 1.1.1.2.1.4.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1007,85 |  | 717,700 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  | 21,200 |
| 1.1.1.2.1.5.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3418,17 |  | 3180,900 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 93 |  | 242,433 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 588 |  | 1069,467 |
| 1.1.1.2.1.6.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179,60 |  | 2805,400 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 157 |  | 666,570 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | обрезка дерева |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  | 539,630 |
| 1.1.1.2.1.7.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1092,56 |  | 850,000 |
| 1.1.1.2.1.7.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 156 |  | 637,200 |
| 1.1.1.2.1.7.3 | обрезка дерева |  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 356 |  | 1183,500 |
| 1.1.1.2.1.8.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | 15.04.2019 | 14.10.2019 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1563,99 |  | 1505,300 |
| 1.1.1.2.1.8.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 64 |  | 142,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19280,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19280,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 7798,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7798,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7798,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 148202,84550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 143399,89400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 4802,9515 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.1 | капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество платежных поручений по актам выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 542,200 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 29.04.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2861,500 |
| 1.1.2.1.1.1.2.1 | размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 |  | 1695,583 |
| 1.1.2.1.1.1.2.2 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) |  | 28.02.2019 | 15.04.2019 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.2.3 | подписание акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) |  | 15.04.2019 | 30.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Белинского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.2.4 | капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 29.04.2019 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40961,4526 |
| 1.1.2.1.1.1.2.5 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) |  | 29.04.2019 | 28.06.2019 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара им. Советской Армии (от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.2.6 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвара им. Советской Армии от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) |  | 28.06.2019 | 31.12.2019 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвара им. Советской Армии от ул. Революции до ул. 1-я Красноармейская) | га | 1,9 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.3 | капитальный ремонт сквера им. М.И.Субботина | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 23.09.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им. М.И.Субботина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2477,900 |
| 1.1.2.1.1.1.4 | капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Балатово" | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 20.08.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту парка культуры и отдыха "Балатово" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5878,300 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | капитальный ремонт сквера у гостиницы "Урал" | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 28.02.2019 | аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы "Урал" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.1.2.1.1.1.5.1 | заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы "Урал" |  | 28.02.2019 | 15.04.2019 | муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы "Урал" | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.5.2 | подписание акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы "Урал" |  | 15.04.2019 | 31.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у гостиницы "Урал" | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.6 | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 29.03.2019 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 70832,400 |
| 1.1.2.1.1.1.6.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту |  | 29.03.2019 | 31.05.2019 | муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.6.2 | выполнение земляных работ, работ по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту) |  | 31.05.2019 | 31.12.2019 | площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении которого выполнены земляные работы, работы по благоустройству (бульвар по Комсомольскому проспекту) | га | 6,6 |  |  |
| (п. 1.1.2.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.7 | Капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2019 | 31.05.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7788,6216 |
| 1.1.2.1.1.1.7.1 | подписание акта об осуществлении технологического присоединения по капитальному ремонту сквера в 66 квартале, эспланада |  | 01.04.2019 | 31.12.2019 | подписанный акт об осуществлении технологического присоединения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,5644 |
| 1.1.2.1.1.1.8 | Капитальный ремонт объекта озеленения по ул. Макаренко |  | 01.04.2019 | 31.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера в квартале 66, эспланада | ед. | 1 |  | 1876,500 |
| (п. 1.1.2.1.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 137941,0216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130152,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7788,62160 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 137941,0216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130152,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7788,62160 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 137941,0216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130152,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 7788,62160 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 30.08.2019 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | 0,9 | бюджет города Перми | 22491,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9202,00843 |
| 1.1.3.1.1.2 | укладка в траншеи кабеля сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) (невыполнение показателя за 2018 год) |  | 09.01.2019 | 29.03.2019 | протяженность уложенного в траншее кабеля сети наружного освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) | м | 866,4 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | установка железобетонных опор для подвеса самонесущего изолированного провода (сквер по ул. Гашкова, 20) (невыполнение показателя за 2018 год) |  | 09.01.2019 | 29.03.2019 | количество установленных железобетонных опор для подвеса самонесущего изолированного провода (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 4 |  |  |
| 1.1.3.1.1.4 | установка спортивного и игрового оборудования (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 28.06.2019 | количество установленного спортивного и игрового оборудования (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 11 |  |  |
| 1.1.3.1.1.5 | установка модульных туалетов (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 28.06.2019 | количество установленных модульных туалетов (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.1.6 | установка элементов освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 30.08.2019 | количество установленных элементов освещения (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 39 |  |  |
| 1.1.3.1.1.7 | посадка деревьев (сквер по ул. Гашкова, 20) |  | 09.01.2019 | 30.08.2019 | количество посаженных деревьев (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 59 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 31693,50843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22491,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9202,00843 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.2 | Строительство сквера на ул. Краснополянской, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера на ул. Краснополянской, 12 | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 28.06.2019 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер на ул. Краснополянской, 12) | га | 0,6 | бюджет города Перми | 7611,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1622,571 |
| 1.1.3.1.2.2 | установка элементов наружного освещения (светильники) (сквер на ул. Краснополянской, 12) (невыполнение показателя за 2018 год) |  | 09.01.2019 | 29.03.2019 | количество установленных элементов наружного освещения (опоры) (сквер на ул. Краснополянской, 12) | ед. | 23 |  |  |
| 1.1.3.1.2.3 | укладка в траншеи кабеля наружного освещения (сквер на ул. Краснополянской, 12) |  | 09.01.2019 | 29.03.2019 | протяженность уложенного в траншее кабеля наружного освещения (сквер на ул. Краснополянской, 12) | м | 463 |  |  |
| 1.1.3.1.2.4 | установка МАФ (скамьи) (сквер на ул. Краснополянской, 12) |  | 09.01.2019 | 30.06.2019 | количество установленных МАФ (скамьи) (сквер на ул. Краснополянской, 12) | ед. | 13 |  |  |
| 1.1.3.1.2.5 | установка МАФ (детские игровые элементы) (сквер на ул. Краснополянской, 12) |  | 09.01.2019 | 30.06.2019 | количество установленных МАФ (детские игровые элементы) (сквер на ул. Краснополянской, 12) | ед. | 10 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 9233,871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7611,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1622,571 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.3 | Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Калгановской, 62 (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2744,801 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 2744,801 |
| ##### 1.1.3.1.4 | Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сада им. Н.В.Гоголя | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 23.09.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта озеленения общего пользования (сад им. Н.В. Гоголя) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2172,800 |
| 1.1.3.1.4.2 | принятие отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сад им. Н.В.Гоголя) |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество принятых отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сад им. Н.В.Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.3 | принятие дизайн-проектов (сад им. Н.В.Гоголя) |  | 01.03.2019 | 29.03.2019 | количество принятых дизайн-проектов (сад им. Н.В.Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.4 | принятие проектных и рабочих документаций (сад им. Н.В.Гоголя) |  | 01.04.2019 | 30.04.2019 | количество принятых проектных и рабочих документаций (сад им. Н.В.Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.5 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сад им. Н.В.Гоголя) |  | 01.05.2019 | 28.06.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сад им. Н.В.Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.6 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сад им. Н.В.Гоголя) |  | 01.07.2019 | 30.08.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сад им. Н.В.Гоголя) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4.7 | получение комплекта проектно-изыскательских работ |  | 02.09.2019 | 23.09.2019 | количество полученных комплектов проектно-изыскательских работ | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2172,800 |
| ##### 1.1.3.1.5 | Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 26.08.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объекта озеленения общего пользования (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3259,400 |
| 1.1.3.1.5.2 | принятие отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество принятых отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.3 | принятие дизайн-проектов (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.03.2019 | 29.03.2019 | количество принятых дизайн-проектов (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.4 | принятие проектных и рабочих документаций (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.04.2019 | 30.04.2019 | количество принятых проектных и рабочих документаций (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.5 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.05.2019 | 28.06.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.6 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.07.2019 | 31.07.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.5.7 | получение полного комплекта проектной документации на ознакомление (сквер по ул. Генерала Черняховского) |  | 01.08.2019 | 26.08.2019 | количество полученных полных комплектов проектной документации на ознакомление (сквер по ул. Генерала Черняховского) | ед. | 1 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3259,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.6 | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.6.2 | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2019 | 31.12.2019 | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171, бюджет города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 472,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 472,800 |
| ##### 1.1.3.1.7 | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.7.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера по ул. Корсуньской, 31 | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 26.08.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объекта озеленения общего пользования (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1820,100 |
| 1.1.3.1.7.2 | принятие отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество принятых отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.3 | принятие дизайн-проектов (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 01.03.2019 | 29.03.2019 | количество принятых дизайн-проектов (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.4 | принятие проектных и рабочих документаций (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 01.04.2019 | 30.04.2019 | количество принятых проектных и рабочих документаций (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.5 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 01.05.2019 | 28.06.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.6 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 01.07.2019 | 30.08.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.7.7 | получение полного комплекта проектной документации на ознакомление (сквер по ул. Корсуньской, 31) |  | 02.09.2019 | 29.11.2019 | количество полученных полных комплектов проектной документации на ознакомление (сквер по ул. Корсуньской, 31) | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1820,100 |
| ##### 1.1.3.1.8 | Строительство парка Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.8.1 | выполнение проектно-изыскательских работ по строительству парка Победы | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 14.10.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объекта озеленения общего пользования (парк Победы) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4956,700 |
| 1.1.3.1.8.2 | принятие отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (парк Победы) |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество принятых отчетов инженерных изысканий (геодезия, геология, экология и гидрометеорология) (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.3 | принятие дизайн-проектов (парк Победы) |  | 01.03.2019 | 29.03.2019 | количество принятых дизайн-проектов (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.4 | принятие проектных и рабочих документаций (парк Победы) |  | 01.04.2019 | 30.04.2019 | количество принятых проектных и рабочих документаций (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.5 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (парк Победы) |  | 01.05.2019 | 28.06.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.6 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (парк Победы) |  | 01.07.2019 | 30.08.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.8.7 | получение полного комплекта проектной документации на ознакомление (парк Победы) |  | 02.09.2019 | 14.10.2019 | количество полученных полных комплектов проектной документации на ознакомление (парк Победы) | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4956,700 |
| ##### 1.1.3.1.14 | Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.14.1 | выполнение работ по формированию земельного участка по реконструкции центральной площадки города Перми - эспланада, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2019 | 31.12.2019 | количество сформированных земельных участков (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 395,283 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 395,283 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 56749,26343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42311,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 14437,46343 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 56749,26343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42311,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 14437,46343 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944,7 | бюджет города Перми | 4345,065 |
| 1.1.4.1.1.2 |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  | кв. м | 467,2 |  | 310,900 |
| 1.1.4.1.1.3 |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  | кв. м | 4391,0 |  | 1609,600 |
| 1.1.4.1.1.4 |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  | кв. м | 460,5 |  | 447,600 |
| 1.1.4.1.1.5 |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  | кв. м | 13600,0 |  | 6398,900 |
| 1.1.4.1.1.6 |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  | кв. м | 4905,0 |  | 1618,200 |
| 1.1.4.1.1.7 |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  | кв. м | 16058,0 |  | 10686,700 |
| 1.1.4.1.1.8 |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  | кв. м | 973,0 |  | 647,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26064,465 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26064,465 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26064,465 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 20 | бюджет города Перми | 255,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | ед. | 15 |  | 191,700 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | ед. | 10 |  | 127,800 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | ед. | 10 |  | 127,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | ед. | 15 |  | 191,700 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 255,500 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | ед. | 20 |  | 255,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 2 |  | 25,600 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | 01.03.2019 | 31.12.2019 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | бюджет города Перми | 46,300 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  | кв. м | 36,4 |  | 16,800 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  | кв. м | 60 |  | 27,800 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  |  | кв. м | 7 |  | 3,200 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 37,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | кв. м | 100 |  | 16,800 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  | кв. м | 80 |  | 37,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | кв. м | 98,4 |  | 45,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 370619,09553 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 343590,059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 27029,03653 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Благоустройство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния

и развитие объектов ритуального назначения" муниципальной

программы "Благоустройство города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.02.2019 N 125; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 29870,98248 |
| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 544,74 | бюджет города Перми | 3937,01752 |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную |  |  |  | площадь, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | кв. м | 50000,0 |  |  |
| 2.1.1.1.1.4 | паспортизация (инвентаризация), геодезические съемки, вынос на местность границ объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2019 | 31.12.2019 | количество паспортизированных объектов ритуального назначения (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 12 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 395,000 |
|  |  |  |  |  | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых выполнены работы по уточнению границ (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 60,395 |
| (п. 2.1.1.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 34263,395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33808,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 455,395 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1 | организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2019 | 05.11.2019 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 62 | бюджет города Перми | 525,100 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 525,100 |
| #### 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 | выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество эвакуированных умерших | чел. | 3856 | бюджет города Перми | 2291,600 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2746,995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2291,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 455,395 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 37080,095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36624,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 455,395 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | капитальный ремонт кладбища "Банная гора (новое)" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.08.2019 | 02.09.2019 | аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2053,200 |
| 2.1.2.1.1.1.1 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" |  | 02.09.2019 | 31.10.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.2 | подписание акта приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" |  | 31.10.2019 | 31.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кладбища "Банная гора (новое)" | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.3 | восстановление автомобильной дороги |  | 31.10.2019 | 31.12.2019 | протяженность восстановленной автомобильной дороги | км | 0,5 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2053,200 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2053,200 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2053,200 |
| ### 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1.3.1.1 | Реконструкция кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 30.10.2019 | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция (кладбище "Северное") | га | 3,8 | бюджет города Перми | 30036,100 |
| 2.1.3.1.1.2 | подготовленная площадь под захоронение умерших |  | 09.01.2019 | 28.02.2019 | подготовленная площадь под захоронение умерших | кв. м | 25000 |  |  |
| 2.1.3.1.1.3 | количество установленных дренажей глубокого заложения |  | 01.03.2019 | 31.03.2019 | количество установленных дренажей глубокого заложения | ед. | 11 |  |  |
| 2.1.3.1.1.4 | подготовка площадей под захоронение умерших |  | 01.04.2019 | 31.05.2019 | подготовленная площадь под захоронение умерших | кв. м | 38000 |  |  |
| 2.1.3.1.1.5 | подготовка площадей под захоронение умерших |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 | подготовленная площадь под захоронение умерших | кв. м | 40000 |  |  |
| 2.1.3.1.1.6 | устройство основания автодорог |  | 01.07.2019 | 31.08.2019 | площадь устроенного основания автодорог | кв. м | 27519 |  |  |
| 2.1.3.1.1.7 | устройство покрытия автодорог |  | 01.09.2019 | 30.09.2019 | площадь устроенного покрытия автодорог | кв. м | 28300 |  |  |
| 2.1.3.1.1.8 | установка железобетонных ограждений кладбища |  | 01.10.2019 | 20.10.2019 | количество установленных железобетонных ограждений кладбища | ед. | 75 |  |  |
| 2.1.3.1.1.9 | подписание акта приемки выполненных работ |  | 21.10.2019 | 30.10.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30036,100 |
| ##### 2.1.3.1.2 | Строительство кладбища "Лесное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь - Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.1 | выполнение работ по строительству кладбища "Лесное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь - Новые Ляды | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 25.11.2019 | количество принятых проектно-изыскательских работ (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7443,500 |
| 2.1.3.1.2.2 | предоставление предварительных ведомостей основных материалов и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища "Лесное") |  | 09.01.2019 | 31.01.2019 | количество предоставленных предварительных ведомостей основных материалов и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.3 | принятие писем о согласовании основных материалов и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища "Лесное") |  | 09.01.2019 | 04.02.2019 | количество принятых писем о согласовании основных материалов и конструкций, применяемых в проекте (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.4 | получение технических условий от владельцев инженерных коммуникаций города Перми (строительство кладбища "Лесное") |  | 09.01.2019 | 08.04.2019 | количество полученных технических условий от владельцев инженерных коммуникаций города Перми (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 2 |  |  |
| 2.1.3.1.2.5 | получение полных комплектов проекта на ознакомление (строительство кладбища "Лесное") |  | 09.01.2019 | 13.05.2019 | количество полученных полных комплектов проекта на ознакомление (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.6 | получение выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование |  | 09.01.2019 | 15.07.2019 | количество выписок о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении в постоянное бессрочное пользование | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.7 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (строительство кладбища "Лесное") |  | 09.01.2019 | 16.09.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.8 | заключение договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (строительство кладбища "Лесное") |  | 09.01.2019 | 01.10.2019 | количество заключенных договоров на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.2.9 | получение проекта с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища "Лесное") |  | 09.01.2019 | 25.11.2019 | количество полученных проектов с положительным заключением государственной экспертизы (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7443,500 |
| ##### 2.1.3.1.3 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.3.1 | подписание актов ввода в эксплуатацию площади кладбища | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | площадь кладбища, введенная в эксплуатацию | га | 20,7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 2.1.3.1.3.2 | заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное" | ДИО | 18.03.2019 | 01.04.2019 | количество заключенных концессионных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37479,600 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37479,600 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 76612,895 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76157,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 455,395 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2019 N 145-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |