# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 775

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ

В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1033, от 04.02.2019 N 59, от 12.03.2019 N 154, от 02.04.2019 N 55-П, от 25.04.2019 N 131-П, от 14.05.2019 N 172-П)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 878 "Об утверждении муниципальной программы "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми";

от 19 января 2018 г. N 35 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 878";

от 22 марта 2018 г. N 174 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 878";

от 7 мая 2018 г. N 274 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 878";

от 28 июня 2018 г. N 436 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 878".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 775

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯРНЫХ

ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1033, от 04.02.2019 N 59, от 12.03.2019 N 154, от 02.04.2019 N 55-П, от 25.04.2019 N 131-П, от 14.05.2019 N 172-П)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее - ДДиТ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДиТ; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); муниципальное казенное учреждение (далее - МКУ) "Пермская дирекция дорожного движения" (далее - МКУ "ПермДДД"); МКУ "Городское управление транспорта" (далее - МКУ "Гортранс"); МКУ "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); МКУ "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); МКУ "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); МКУ "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - БОР"); МКУ "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР"); МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БпНЛ") |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | в рамках программы на территории города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (более 30,4 тыс. дорожных знаков и 235 светофорных объектов, на площади более 113,5 тыс. кв. м наносится дорожная разметка, устанавливаются не менее 1000 столбиков сигнальных гибких для безопасности велосипедистов), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, проводятся работы по содержанию и ремонту остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров. В 2018 году на улично-дорожной сети установлено свыше 4 тыс. дорожных знаков, более 700 м искусственных неровностей и 5000 м дорожных ограждений. С 2016 года введено в эксплуатацию 2500 парковочных мест на платной основе на улично-дорожной сети центрального планировочного района города Перми и внедрена система внесения платежей за пользование платными парковками. Функционирует автоматизированная система учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, введены в обращение льготные проездные документы в виде пластиковых карт. В настоящее время на территории города Перми действует тариф на перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах в размере 20 руб., что ниже, чем в городах-аналогах (Екатеринбург (28 руб.), Нижний Новгород (28 руб.), Самара (25 руб.), Челябинск (23 руб.) и так далее). Действующий тариф обеспечивает финансовую доступность общественного транспорта для населения города, но требует дополнительных средств бюджета города Перми. Цели и задачи данной программы соответствуют поставленным задачам Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее - План реализации), утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, и направлены на решение следующих отраслевых проблем: отсутствие условий для приоритетного развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; низкий уровень доступности транспортной инфраструктуры для населения; недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения; высокий средний срок эксплуатации подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты регулярных перевозок города Перми; преобладание на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми подвижного состава с низкими показателями экологического класса; низкая эффективность использования оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85, важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Реализация программы должна обеспечивать совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, создание сбалансированной транспортной системы, высокий уровень развития которой является неотъемлемым условием улучшения социально-экономического развития города Перми. В рамках программы на 2019-2023 годы выделены дополнительные средства на реализацию мероприятий, посвященных 300-летию города Перми, в части обновления подвижного состава, а также капитального ремонта трамвайных путей на условиях софинансирования из бюджета Пермского края. Для оценки эффективности программы в качестве показателя конечного результата выбрано количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, значение которого к 2023 году планируется увеличить с 250 млн. чел. до 259 млн. чел. По сравнению с городами-аналогами город Пермь по данному показателю занимает промежуточные позиции. По итогам 2017 года количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок в городе Екатеринбурге составило 319,1 млн. чел., в городе Самаре - 170,3 млн. чел., в городе Челябинске - 74,2 млн. чел. Исполнение поставленных целей и задач программы будет способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, а также позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Законом Пермского края от 12 октября 2006 г. N 19-КЗ "Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края"; решениями Пермской городской Думы от 24 июня 2008 г. N 201 "О департаменте дорог и транспорта администрации города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы"; от 24 мая 2016 г. N 96 "Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми"; от 23 октября 2012 г. N 216 "Об утверждении Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми" |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 1.1.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми. 1.2. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми. 1.2.1. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми. 1.2.2. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3827175,798 | 1978634,762 | 1882923,700 | 1126313,000 | 1126313,000 |
|  | бюджет города Перми | 2624709,021 | 1606252,962 | 1510541,900 | 1126313,000 | 1126313,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 460367,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 298599,000 | 372381,800 | 372381,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 300580,214 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 | 208355,500 |
|  | бюджет города Перми | 274420,790 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 | 208355,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6442,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 3526595,584 | 1722402,862 | 1647636,300 | 917957,500 | 917957,500 |
|  | бюджет города Перми | 2350288,231 | 1350021,062 | 1275254,500 | 917957,500 | 917957,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 453925,553 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 278881,800 | 372381,800 | 372381,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год (млн. чел.) | 250 | 253 | 255 | 257 | 259 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 14.05.2019 N 172-П)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | итого | 300580,214 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 | 208355,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 274420,790 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 | 208355,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6442,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 300580,214 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 | 208355,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | итого | 3526595,584 | 1722402,862 | 1647636,300 | 917957,500 | 917957,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 2350288,231 | 1350021,062 | 1275254,500 | 917957,500 | 917957,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 453925,553 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 278881,800 | 372381,800 | 372381,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  | 2084179,615 | 982135,762 | 907369,200 | 877690,400 | 877690,400 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  | 1442415,969 | 740267,100 | 740267,100 | 40267,100 | 40267,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 3827175,798 | 1978634,762 | 1882923,700 | 1126313,000 | 1126313,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 2624709,021 | 1606252,962 | 1510541,900 | 1126313,000 | 1126313,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 460367,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298599,000 | 372381,800 | 372381,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 3827175,798 | 1978634,762 | 1882923,700 | 1126313,000 | 1126313,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 2624709,021 | 1606252,962 | 1510541,900 | 1126313,000 | 1126313,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 460367,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298599,000 | 372381,800 | 372381,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Совершенствование организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной

программы "Организация дорожного движения и развитие

регулярных перевозок автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 30,414 | 31,022 | 31,022 | 31,022 | 31,022 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 19288,500 | 19674,300 | 19674,300 | 19674,300 | 19674,300 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 341 | 343 | 345 | 347 | 347 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 24000,000 | 24400,000 | 24800,000 | 25054,100 | 25054,100 |
| 1.1.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 119,875 | 119,875 | 119,875 | 119,875 | 119,875 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 75176,100 | 75176,100 | 75176,100 | 75176,100 | 75176,100 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 554,000 | 565,100 | 565,100 | 565,100 | 565,100 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 17373,820 | 18367,500 | 18864,400 | 17713,400 | 17713,400 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 150,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 136542,420 | 138336,000 | 139232,900 | 138336,000 | 138336,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 136542,420 | 138336,000 | 139232,900 | 138336,000 | 138336,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение функции заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПермДДД | бюджет города Перми | 39933,470 | 39629,100 | 39686,800 | 40420, 900 | 40420, 900 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39933,470 | 39629,100 | 39686,800 | 40420,900 | 40420,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39933,470 | 39629,100 | 39686,800 | 40420,900 | 40420,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 1675,900 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 5444,600 | 5689,600 | 5689,600 | 5689,600 | 5689,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.3 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 1139,800 | 1139,800 | 1139,800 | 1139,800 | 1139,800 |
| 1.1.1.3.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений | м | 10255 | 10255 | 10255 | 10255 | 10255 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 17684,200 | 17684,200 | 17684,200 | 17684,200 | 17684,200 |
|  | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений (невыполнение показателя за отчетный год) | м | 5854 | - | - | - | - | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6442,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.3.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.5 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 749,200 | 749,200 | 749,200 | 749,200 | 749,200 |
| 1.1.1.3.1.6 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 991,800 | 991,800 | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
| 1.1.1.3.1.7 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ДДиТ | бюджет города Перми | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 |
| 1.1.1.3.1.8 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 10 | 10 | 10 | - | - | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.9 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в части обустройства автодорог местного значения следующими элементами благоустройства: ограждениями (за искл. дорожных ограждений), бордюрами, дорожной одеждой тротуаров, пешеходных дорожек, парковок (парковочных мест) | ед. | 136 | 118 | 81 | - | - | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 41001,724 | 34598,600 | 34598,600 | 29598,600 | 29598,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34559,500 | 34598,600 | 34598,600 | 29598,600 | 29598,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6442,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 41001,724 | 34598,600 | 34598,600 | 29598,600 | 29598,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34559,500 | 34598,600 | 34598,600 | 29598,600 | 29598,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6442,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | количество светофорных объектов (установленных и отремонтированных в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | 4 | 4 | 6 | - | - | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 3000,000 | 3000,000 | 3960,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000,000 | 3000,000 | 3960,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.4.2 | Профилактика совершения преступлений на автомобильных дорогах Пермского края и в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | количество светофорных объектов, приведенных в нормативное состояние (в том числе подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением и резервным источникам энергоснабжения) в течение года | ед. | 38 | - | - | - | - | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 38 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 39434,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 42434,400 | 3000,000 | 3960,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22717,200 | 3000,000 | 3960,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | 3 | 3 | - | - | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 669,500 | 669,500 | 669,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.5.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 10 | 10 | 10 | - | - | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 3649,400 | 3649,400 | 3649,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.5.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | МКУ "ПермДДД" | бюджет города Перми | 36349,300 | 36349,300 | 13490,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40668,200 | 40668,200 | 17809,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40668,200 | 40668,200 | 17809,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 300580,214 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 | 208355,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 274420,790 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 | 208355,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6442,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 300580,214 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 | 208355,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 274420,790 | 256231,900 | 235287,400 | 208355,500 | 208355,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6442,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Приоритетное развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми" муниципальной программы "Организация

дорожного движения и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | ДДиТ | бюджет города Перми | 80106,200 | 87172,700 | 87474,500 | 87474,500 | 87474,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80106,200 | 87172,700 | 87474,500 | 87474,500 | 87474,500 |
| ##### 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ДДиТ | бюджет города Перми | 93216,400 | 103673,700 | 104621,400 | 104621,400 | 104621,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 93216,400 | 103673,700 | 104621,400 | 104621,400 | 104621,400 |
| ##### 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ДДиТ | бюджет города Перми | 278286,712 | 386306,600 | 421425,400 | 421425,400 | 421425,400 |
| (п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278286,712 | 386306,600 | 421425,400 | 421425,400 | 421425,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ДДиТ | бюджет города Перми | 0,000 | 13274,200 | 14481,000 | 14481,000 | 14481,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 13274,200 | 14481,000 | 14481,000 | 14481,000 |
| ##### 1.2.1.1.5 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов, в год | млн. чел. | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | ДДиТ | бюджет города Перми | 205336,600 | 205336,600 | 205336,600 | 205336,600 | 205336,600 |
|  |  | млн. чел. | 9,7 | - | - | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 116746,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 322083,403 | 205336,600 | 205336,600 | 205336,600 | 205336,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 205336,600 | 205336,600 | 205336,600 | 205336,600 | 205336,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 116746,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.6 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДДиТ | бюджет города Перми | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| ##### 1.2.1.1.7 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 14 | 9 | - | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 476617,543 | 50031,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.2-1.2.1.1.7.3 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.4 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии | ед. | 348 | 359 | 433 | 453 | 483 | ДДиТ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.5 | количество транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 909 | 917 | 772 | 772 | 772 | ДДиТ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 850 | 850 | 693 | 693 | 693 | ДДиТ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.6 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации | ед. | 1283 | 1199 | 883 | 883 | 883 | ДДиТ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.7 | экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро | 3 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | ДДиТ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 476617,543 | 50031,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.8 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | количество муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми | ед. | 9 | - | - | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми | 359,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 9 | 9 | 9 | 9 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,000 | 359,900 | 359,900 | 359,900 | 359,900 |
| (п. 1.2.1.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1033) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 359,900 | 359,900 | 359,900 | 359,900 | 359,900 |
| ##### 1.2.1.1.9 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту Пермь-II - Пермь-I в связи с изменением железнодорожного сообщения на участке Пермь-II - ОП "Мотовилиха" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми по маршруту "Станция Пермь-II - станция Пермь-I" на основании муниципального контракта | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет Пермского края | 22381,800 | 22381,800 | 22381,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22381,800 | 22381,800 | 22381,800 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.10 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | количество муниципальных маршрутов городского наземного электрического транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 14 | 8 | - | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 741926,557 | 62310,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 741926,557 | 62310,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2015073,515 | 930942,162 | 856175,600 | 833793,800 | 833793,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1875944,912 | 908560,362 | 833793,800 | 833793,800 | 833793,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 116746,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22381,800 | 22381,800 | 22381,800 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 45213,295 | 42664,700 | 42664,700 | 35367,700 | 35367,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 02.04.2019 N 55-П, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее - АСУП) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 2145,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | тыс. шт. | 47,0 | 17,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 2317,200 | 724,500 | 903,400 | 903,400 | 903,400 |
| (п. 1.2.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | количество пассажиров, использующих льготные проездные документы и электронные проездные документы для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 24,0 | - | - | - | - | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 12053,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | тыс. час. | 271,614 | 263,90 | 263,20 | 263,20 | 263,20 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 2419,100 | 1604,200 | 1643,900 | 1643,900 | 1643,900 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.6 | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет, www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.7 | количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми (нарастающим итогом) | ед. | 1202 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 779,700 | 796,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.8 | количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 4178,100 | 5404,100 | 5981,600 | 5981,60 | 5981, 600 |
| 1.2.1.2.1.9 | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | МКУ "Гортранс" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69106,100 | 51193,600 | 51193,600 | 43896,600 | 43896,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69106,100 | 51193,600 | 51193,600 | 43896,600 | 43896,600 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2084179,615 | 982135,762 | 907369,200 | 877690,400 | 877690,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1945051,012 | 959753,962 | 884987,400 | 877690,400 | 877690,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 116746,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22381,800 | 22381,800 | 22381,800 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство и ремонт остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 5 | 4 | 4 | 3 | 14 | ДДиТ | бюджет города Перми | 5808,000 | 5278,000 | 3188,000 | 2408,000 | 11608,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 13 | 18 | 17 | 16 | 6 | ДДиТ | бюджет города Перми | 8100,000 | 8630,000 | 10720,0000 | 10000,000 | 2900,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 14 | - | ДДиТ | бюджет города Перми | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 2100,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.5 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 1056,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 1304,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 15 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 228,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 20 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 1304,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 7 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1559,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2909,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 37 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 3369,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 51,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 114 | - | - | - | - | X | бюджет города Перми | 11783,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26291,398 | 14508,000 | 14508,000 | 14508,000 | 14508,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 02.04.2019 N 55-П, от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 2600,000 | 2600,000 | 2600,000 | 2600,000 | 2600,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 47,900 |
| (п. 1.2.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 2968,700 | 2968,700 | 2968,700 | 2968,700 | 2968,700 |
| (п. 1.2.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.4 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
| (п. 1.2.2.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.5 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 118 | 119 | 121 | 121 | 121 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2256,000 | 2256,000 | 2256,000 | 2256,000 | 2256,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.2.5 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.6 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 | 132 | 134 | 134 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 3498,900 | 3498,900 | 3498,900 | 3498,900 | 3498,900 |
| (п. 1.2.2.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.2.6 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 470,800 | 470,800 | 470,800 | 470,800 | 470,800 |
| 1 (п. 1.2.2.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.7 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 3846,500 | 3846,500 | 3846,500 | 3846,500 | 3846,500 |
| (п. 1.2.2.1.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.8 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 514,800 | 514,800 | 514,800 | 514,800 | 514,800 |
| (п. 1.2.2.1.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.9 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2575,600 | 2575,600 | 2575,600 | 2575,600 | 2575,600 |
| (п. 1.2.2.1.2.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.10 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 34 | 156 | 156 | 156 | 156 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 984,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.11 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 199 | 199 | 200 | 200 | 200 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 4350,000 | 4350,000 | 4350,000 | 4350,000 | 4350,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.12 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1450,200 | 1450,200 | 1450,200 | 1450,200 | 1450,200 |
| (п. 1.2.2.1.2.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.13 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 127,900 | 127,900 | 127,900 | 127,900 | 127,900 |
| (п. 1.2.2.1.2.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.2.13 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР: количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1101 | 1103 | 1106 | 1108 | 1108 | X | бюджет города Перми | 22223,600 | 22223,600 | 22223,600 | 22223,600 | 22223,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР: количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 102 | 224 | 194 | 194 | 194 | X | бюджет города Перми | 3535,500 | 3535,500 | 3535,500 | 3535,500 | 3535,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25759,100 | 25759,100 | 25759,100 | 25759,100 | 25759,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52050,498 | 40267,100 | 40267,100 | 40267,100 | 40267,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | количество приобретенных автобусов | ед. | 8 | 10 | - | - | - | ДИО | бюджет города Перми | 93500,000 | 53500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 53500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество приобретенных автобусов (невыполнение показателя отчетного года) | ед. | 77 | - | - | - | - | ДИО | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327328,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.2 | количество приобретенных трамваев | ед. | 7 | 9 | 12 | - | - | ДИО | бюджет города Перми | 140000,000 | 180000,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140000,000 | 180000,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1144328,750 | 467000,000 | 467000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233500,000 | 233500,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327328,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140000,000 | 233500,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1144328,750 | 467000,000 | 467000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233500,000 | 233500,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327328,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140000,000 | 233500,000 | 233500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.3 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние трамвайных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 7,93 | 4,23 | 6,12 | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми | 116500,000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500,000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.3.1.2 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя отчетного года) | ед. | 1 | - | - | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.3.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3 | протяженность трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 0,224 | - | - | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми | 3186,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.3.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 246036,721 | 233000,000 | 233000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119686,721 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500,000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 246036,721 | 233000,000 | 233000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119686,721 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500,000 | 116500,000 | 116500,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1442415,969 | 740267,100 | 740267,100 | 40267,100 | 40267,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 405237,219 | 390267,100 | 390267,100 | 40267,100 | 40267,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 337178,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256500,000 | 350000,000 | 350000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3526595,584 | 1722402,862 | 1647636,300 | 917957,500 | 917957,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2350288,231 | 1350021,062 | 1275254,500 | 917957,500 | 917957,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 453925,553 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 278881,800 | 372381,800 | 372381,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 443500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Организация дорожного движения и развитие регулярных

перевозок автомобильным и городским наземным электрическим

транспортом в городе Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателя конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | 250,0 | 253,0 | 255,0 | 257,0 | 259,0 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | км/ч | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  | трамвай | км/ч | 15,9 | 16,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
|  | троллейбус | км/ч | 16,1 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 10,5 | 9,3 | 8,3 | 7,3 | 6,3 |
|  | выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|  | удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | млн. чел. | 204,0 | 208,0 | 209,5 | 211,0 | 212,5 |
|  | трамвай | млн. чел. | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 |
|  | троллейбус | млн. чел. | 15,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | трамвай | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | троллейбус | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | трамвай | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | троллейбус | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 76,9 | 82,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | трамвай | % | 31,1 | 38,7 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | троллейбус | % | 36,1 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
|  | доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системами видеофиксации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми | % | 44,4 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
|  | минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта в год | час | 584695 | 584695 | 584695 | 584695 | 584695 |
|  | доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | 27,1 | 29,9 | 49,0 | 51,3 | 54,7 |
|  | выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ "Городское управление транспорта" | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | 74,7 | 75,0 | 75,1 | 75,4 | 75,6 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 59,5 | 60,6 | 62,0 | 63,4 | 64,9 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 83,2 | 94,5 | 94,2 | 94,0 | 94,0 |
|  | доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов, в каждом районе города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля протяженности трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии, от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми | % | 26,6 | 30,5 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

"Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе

Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом в городе Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в год | млн. чел. | решения Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134, от 26 апреля 2016 г. N 67 |  | Р - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год; Pi- количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта; i - вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в сфере дорог и транспорта | отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | км/ч | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 | Vср(а, трам, трол) = Sфакт(а, трам, трол) / Тобщ(а, трам, трол) | Vср(а, трам, трол) - средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Sфакт(а, трам, трол) - фактический пробег (отдельно по каждому виду транспорта); Тобщ(а, трам, трол) - фактический объем транспортной работы (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСОДД = КСтсодд / Ктсодд x 100% | ДТСОДД - доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; КСтсодд - количество технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; Ктсодд - общее количество технических средств организации дорожного движения | КСтсодд - по данным контрактов, заключенных на содержание технических средств организации дорожного движения; Ктсодд - по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСВН = КСтсвн / Ктсвн x 100% | ДТСВН - доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; КСтсвн - количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; Ктсвн - общее количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | КСтсвн - по данным контрактов, заключенных на содержание видеонаблюдения и управления дорожным движением; Ктсвн - по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | СДТП = КДТП / Ч x 100000 | КДТП - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми, чел.; Ч - численность постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода, чел. | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | балл | Постановление администрации города Перми от 2 декабря 2014 г. N 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПОб = ППОДД / П x 100% | ДПОб. - доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения; ППОДД - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная актуальными проектами организации дорожного движения; П - общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ППОДД - по данным проектов организации дорожного движения; П - по данным управления внешнего благоустройства и МКУ "Пермблагоустройство" (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПРеал = ПРеалПОДД / П x 100% | ДПРеал - доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; ПРеалПОДД - площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; П - общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ПРеал.ПОДД - на основании данных об исполнении контрактов, заключенных на комплексную реализацию проектов организации дорожного движения; П - по данным управления внешнего благоустройства и МКУ "Пермблагоустройство" (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | - | УВо = Ко / Кпл x 100% | УВо - удельный вес обустроенных светофорных объектов; Ко - количество обустроенных светофорных объектов на улично-дорожной сети; Кпл - количество запланированных к обустройству светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | Ко - по данным контрактов; Кпл - по данным утвержденной муниципальной программы | по данным бухгалтерской отчетности | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | - | Дпм = Копм / Кпм x 100% | Дпм - доля организованных парковочных мест; Копм - количество организованных парковочных мест; Кпм - общее количество парковочных мест в зоне платной парковки, утвержденных проектами организации дорожного движения | Кпм - по данным актуальных проектов организации дорожного движения; Копм - по данным МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в год по видам транспорта | млн. чел. | решения Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134, от 26 апреля 2016 г. N 67 |  | P - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год; Pi - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта; i - вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус); - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта, оплативших проезд по разовым билетам; - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта с использованием льготных проездных документов; - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта с использованием социальных проездных документов; j - период проведения обследования; j = 1 - период с 1 января по 30 апреля в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в марте отчетного года; j = 2 - период с 1 мая по 31 августа в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в июне отчетного года; j = 3 - период с 1 сентября по 31 декабря в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в октябре отчетного года. - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, оплативших проезд по разовым билетам, на i-м виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-й период проведения обследования; - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием льготных проездных документов на i-м виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-й период проведения обследования; - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием социальных проездных документов на i-м виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-й период проведения обследования; - количество будних дней в j-й период проведения обследования; - количество пятничных и предшествующих нерабочим праздничным дням рабочих дней в j-й период проведения обследования; - количество выходных и нерабочих праздничных дней j-й период проведения обследования | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в сфере дорог и транспорта | отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 | РД = Ррег / Рвып x 100% | РД - регулярность движения (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Ррег - количество фактически выполненных регулярных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рвып - количество фактически выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Регулярным считается выполненный рейс, если при его выполнении отклонение от утвержденного расписания движения на маршруте составляет не более +5/-5 минут для не менее 50% остановочных пунктов по маршруту следования | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 | Вфакт = Рвып / Рплан x 100% | Вфакт - фактически выполненные рейсы (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Рвып - количество выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рплан - количество плановых рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Выполненным считается рейс, выполненный от начального до конечного остановочного пункта, при следующих условиях: наличие данных о прохождении маршрутным транспортным средством начального и конечного остановочных пунктов; наличие данных о прохождении более 50% остановочных пунктов по утвержденному маршруту следования; отклонение от утвержденного расписания на маршруте составляет не более +20/-5 минут; отсутствие отклонений от установленного маршрута следования, которые не согласованы водителем маршрутного транспортного средства с диспетчером подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципального учреждения, исполняющего функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; отсутствие случаев проезда остановочного пункта без осуществления посадки-высадки пассажиров | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 | t(а, трам, трол) = Тн(а, трам, трол) / Тоб(а, трам, трол) x 100% | t(а, трам, трол) - доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Тн(а, трам, трол) - количество транспортных средств с низким расположением пола (отдельно по каждому виду транспорта); Тоб(а, трам, трол) - общее количество транспортных средств (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системами видеофиксации | % |  | В = Тв / Тобщ x 100% | В - доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации; Тв - количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации; Тобщ - общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми | % | - | Дсубмарш = Ксубмарш / Омарш x 100% | Дсубмарш - доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок; Ксубмарш - количество субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов, единиц; Омарш - общее количество автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, единиц | ДДиТ | отчет по действующим договорам о предоставлении субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта в год | час | решение Пермской городской Думы от 1 февраля 2011 г. N 7 | Минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте рассчитывается по формуле: Общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по маршрутам регулярных перевозок городским электрическим транспортом, включенным в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 22.03.2017 N 210 (далее - Документ планирования), рассчитывается по формуле: | Pi - годовой пассажиропоток на i-м маршруте, рассчитанный на основании данных учета фактического числа перевезенных пассажиров с использованием АСУП, применяемой на территории города Перми, до внедрения АСУП - по данным последнего обследования пассажиропотока; ti/60 - время одного рейса на i-м маршруте, выраженное в часах, в соответствии с паспортом маршрута; nk - нормативная заполняемость рационального транспортного средства k-го типа на i-м маршруте (nk = Nk x 0,5 - для транспортных средств большой вместимости, nk = Nk x 0,75 - для транспортных средств малой и средней вместимости, где Nk - нормативная вместимость транспортного средства k-го типа); ki - коэффициент сменяемости на i-м маршруте (ki = 1, если ti <= 40 мин., ki = ti / 40, если ti > 40 мин.); ПОР - общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по всем маршрутам регулярных перевозок, включенным в Документ планирования; ПОРi - минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте; m - количество маршрутов | ДДиТ | отчет об эксплуатационных показателях городского электрического транспорта, предоставляемый центральной диспетчерской службой МКУ "Городское управление транспорта" | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | - | Дтэ = Тэ / Тобщ x 100% | Дтэ - доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми; Тэ - количество транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива и посредством электрической энергии (автобусы, трамваи, троллейбусы); Тобщ - общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | отчет, предоставляемый центральной диспетчерской службой МКУ "Городское управление транспорта" | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ "Гортранс" | балл | Постановление администрации города Перми от 2 декабря 2014 г. N 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | - | Н = КН / ОК x 100% | Н - доля обустроенных остановочных пунктов в соответствии с нормативными требованиями; КН - количество остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 21 | Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | - | Н = КП / ОК x 100% | Н - доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами; КП - количество остановочных павильонов, установленных на остановочных пунктах; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 22 | Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | - | Н = КТ / ОК x 100% | Н - доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками; КТ - количество информационных табличек, установленных на остановочных пунктах; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов; выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта | ежеквартально |
| 23 | Доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | - | Н = КС / ОК x 100% | Н - доля остановочных пунктов, находящихся на содержании; КС - количество остановочных пунктов, находящихся на содержании; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 24 | Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | - | Н = КРП / ОКР x 100 | Н - доля остановочных пунктов, подлежащих ремонту; КРП - количество отремонтированных остановочных пунктов; ОКР - общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 25 | Доля протяженности трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии, от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми | % | - | ДТПн = ТПн / ОТП x 100%, | ДТПн - доля трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии, от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми; ТПн - протяженность трамвайных путей, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, ОТП - общая протяженность трамвайных путей на территории района города Перми | ДДиТ | прием выполненных работ в рамках заключенного муниципального контракта | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Организация дорожного

движения и развитие регулярных

перевозок автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом

в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Совершенствование организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной

программы "Организация дорожного движения и развитие

регулярных перевозок автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 02.04.2019 N 55-П, от 14.05.2019 N 172-П)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию дорожных знаков | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 30,414 | бюджет города Перми | 19288,500 |
| 1.1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 109 | бюджет города Перми | 8400,000 |
|  |  | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 232 | бюджет города Перми | 15600,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ "ПермДДД" | 01.04.2019 | 30.11.2019 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки краской | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2019 | 10.12.2019 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 55,0 | бюджет города Перми | 14317,000 |
|  |  | МКУ "ПермДДД" | 01.04.2019 | 30.11.2019 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки термопластическими материалами | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2019 | 10.12.2019 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластическими материалами | тыс. кв. м | 64,875 | бюджет города Перми | 60859,100 |
| 1.1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ "ПермДДД" | 01.04.2019 | 30.11.2019 | количество актов приемки выполненных работ по установке столбиков сигнальных гибких | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2019 | 10.12.2019 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 554,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 92 | бюджет города Перми | 7931,742 |
| (п. 1.1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1226,873 |
| (п. 1.1.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7110,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город" | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город", находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город", находящихся на содержании | ед. | 139 | бюджет города Перми | 1104,805 |
| (п. 1.1.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2019 | 30.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 150,0 | бюджет города Перми | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 136542,420 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 136542,420 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение функций заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ПермДДД" | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39933,470 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Обследование дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | МКУ "ПермДДД" | 01.03.2019 | 31.07.2019 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в весенне-летний период | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.08.2019 | 30.11.2019 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в осенне-зимний период | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39933,470 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39933,470 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по разработке (актуализации) проектов организации дорожного движения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | бюджет города Перми | 1470,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество приобретенных плоттеров (графопостроителей) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 205,900 |
| 1.1.1.3.1.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) дорожных знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 1966 | бюджет города Перми | 5444,600 |
| (п. 1.1.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) искусственных неровностей | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 300 | бюджет города Перми | 1139,800 |
| 1.1.1.3.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) барьерных ограждений | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) барьерных дорожных, пешеходных ограждений | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м | 1660,0 | бюджет города Перми | 6254,200 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений | м | 8595,0 | бюджет города Перми | 11430,000 |
|  |  |  |  |  | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений (невыполнение показателя 2018 года) | м | 5854,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6442,224 |
| (п. 1.1.1.3.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) безбарьерных ограждений | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) безбарьерных ограждений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 450 | бюджет города Перми | 749,200 |
| 1.1.1.3.1.6 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) направляющих устройств | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 156 | бюджет города Перми | 991,800 |
| 1.1.1.3.1.7 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1874,000 |
| 1.1.1.3.1.8 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по модернизации пешеходных переходов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 10 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| 1.1.1.3.1.9 | Обустройство автомобильных дорог местного значения элементами благоустройства | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в части обустройства автомобильных дорог местного значения следующими элементами благоустройства: ограждениями (за искл. дорожных ограждений), бордюрами, дорожной одеждой тротуаров, пешеходных дорожек, парковок (парковочных мест) | ед. | 136 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 41001,724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34559,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6442,224 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 41001,724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34559,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6442,224 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Выполнение работ по установке светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми (в том числе их приобретение и изготовление) | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.11.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов на установку (приобретение, изготовление) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 30.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по установке (приобретению, изготовлению) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество вновь установленных (в том числе приобретенных и изготовленных) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1800,000 |
| 1.1.1.4.1.2 | Выполнение работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.11.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов на дооборудование и ремонт светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 30.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество дооборудованных и отремонтированных светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1200,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.1.1.4.2 | Профилактика совершения преступлений на автомобильных дорогах Пермского края и в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | Приведение светофорных объектов в нормативное состояние, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество светофорных объектов, приведенных в нормативное состояние в течение года (в том числе их подключение к автоматизированной системе управления дорожным движением и резервным источникам энергоснабжения) | ед. | 38 | бюджет города Перми | 19717,200 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 38 | бюджет Пермского края | 19717,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 39434,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19717,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 42434,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22717,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 |
| #### 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по мониторингу использования парковочного пространства автопатрулями на улично-дорожной сети города | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 3 | бюджет города Перми | 669,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.2 | Организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил организации благоустройства и озеленения территории города Перми | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 8 | бюджет города Перми | 3529,600 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество функционирующих носимых мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,800 |
| 1.1.1.5.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | бюджет города Перми | 30162,300 |
|  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество функционирующих административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных с использованием транспортных средств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6187,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40668,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40668,200 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 300580,214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 274420,790 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6442,224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 300580,214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 274420,790 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 6442,224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19717,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Организация дорожного

движения и развитие регулярных

перевозок автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом

в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Приоритетное развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми" муниципальной программы "Организация

дорожного движения и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 59; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 02.04.2019 N 55-П, от 25.04.2019 N 131-П, от 14.05.2019 N 172-П)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 80106,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80106,200 |
| ##### 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 13,1 | бюджет города Перми | 93216,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 93216,400 |
| ##### 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | бюджет города Перми | 278286,712 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278286,712 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел. | 1,8 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.5 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов, в год | млн. чел. | 17,1 | бюджет города Перми | 205336,600 |
|  |  |  |  |  |  | млн. чел. | 9,7 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 116746,803 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 322083,403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 205336,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 116746,803 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.6 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | Получение заключения аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 95,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95,000 |
| ##### 1.2.1.1.7 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Перми по регулируемому тарифу | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 14 | бюджет города Перми | 476617,543 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.2 | Обеспечение выполнения параметров обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии | ед. | 348 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 909 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 850 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации | ед. | 1283 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 476617,543 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.8 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Перми по регулируемому тарифу города Перми | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми | ед. | 9 | бюджет города Перми | 359,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 359,900 |
| ##### 1.2.1.1.9 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту Пермь II - Пермь I в связи с изменением железнодорожного сообщения на участке Пермь II - ОП "Мотовилиха" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальному маршруту "Станция Пермь-II - станция Пермь-I" по регулируемому тарифу города Перми | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми по маршруту "Станция Пермь-II - станция Пермь-I" на основании муниципального контракта | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 22381,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22381,800 |
| ##### 1.2.1.1.10 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Перми по регулируемому тарифу | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных маршрутов городского наземного электрического транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов | ед. | 14 | бюджет города Перми | 741926,557 |
| (п. 1.2.1.1.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 741926,557 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2015073,515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1875944,912 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 116746,803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22381,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 45213,295 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 02.04.2019 N 55-П, от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | Организация учета поездок пассажиров с использованием электронных проездных документов | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2145,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | Организация изготовления льготных проездных документов в виде пластиковых карт | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | тыс. шт. | 47,0 | бюджет города Перми | 2317,200 |
| (п. 1.2.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | Организация проезда отдельных категорий лиц на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием электронных проездных документов | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество пассажиров, использующих льготные проездные документы и электронные проездные документы для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 24,0 | бюджет города Перми | 12053,605 |
| (п. 1.2.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | Информирование населения Пермского городского округа о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество часов информирования посредством электронных информационных табло | тыс. час. | 224,694 | бюджет города Перми | 1225,700 |
|  |  |  |  |  | количество часов информирования с использованием сети Интернет (интернет-сайты учреждения: www.gortransperm.ru, www.map.gortransperm.ru, www.m.gortransperm.ru) | тыс. час. | 39,985 | бюджет города Перми | 940,300 |
|  |  |  |  |  | количество часов информирования путем функционирования телефона "горячая линия" | ед. | 6,935 | бюджет города Перми | 253,100 |
| (п. 1.2.1.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.6 | Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru в год | тыс. ед. | 2835 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.7 | Информирование населения Пермского городского округа о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество вновь установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 216 | бюджет города Перми | 679,700 |
|  |  |  |  |  | количество указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми, находящихся на содержании | ед. | 986 | бюджет города Перми | 100,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.8 | Осуществление навигационного контроля и управления движением автомобильного и городского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах города Перми | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4178,100 |
| 1.2.1.2.1.9 | Осуществление линейного контроля за полнотой сбора выручки и соблюдением перевозчиками условий муниципальных контрактов | МКУ "Гортранс" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69106,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69106,100 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2084179,615 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1945051,012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 116746,803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22381,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Обустройство и ремонт остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Обустройство остановочных пунктов (площадок) | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | заключение муниципальных контрактов на обустройство остановочных пунктов (площадок) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных пунктов (площадок) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных (в том числе остановочными павильонами) в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 5 | бюджет города Перми | 5808,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | Изготовление и установка остановочных павильонов | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | заключение муниципальных контрактов на изготовление и установку остановочных павильонов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 13 | бюджет города Перми | 8100,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Разработка проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | заключение муниципального контракта на разработку проектов обустройства остановочных пунктов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектов обустройства остановочных пунктов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.2.2.1.1.4 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.5 | Ремонт остановочных пунктов | МКУ "БДР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 1056,274 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 22 | бюджет города Перми | 1304,400 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту, в Кировском районе города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 228,730 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 20 | бюджет города Перми | 1304,112 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1559,400 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2909,130 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 37 | бюджет города Перми | 3369,450 |
|  |  | МКУ "БпНЛ" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, подлежащих ремонту, в поселке Новые Ляды | ед. | 5 | бюджет города Перми | 51,902 |
| (п. 1.2.2.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26291,398 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154, от 02.04.2019 N 55-П, от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 134 | бюджет города Перми | 2600,000 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 47,900 |
| (п. 1.2.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 147 | бюджет города Перми | 2968,700 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 67,800 |
| (п. 1.2.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | МКУ "БКР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 118 | бюджет города Перми | 2256,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | МКУ "БЛР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 132 | бюджет города Перми | 3498,900 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 470,800 |
| (п. 1.2.2.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 204 | бюджет города Перми | 3846,500 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 514,800 |
| (п. 1.2.2.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 156 | бюджет города Перми | 2575,600 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 34 | бюджет города Перми | 984,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 199 | бюджет города Перми | 4350,000 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 50 | бюджет города Перми | 1450,200 |
| (п. 1.2.2.1.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды города Перми | МКУ "БпНЛ" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 11 | бюджет города Перми | 127,900 |
| (п. 1.2.2.1.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25759,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2019 N 131-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52050,498 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.04.2019 N 55-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Приобретение автобусов | ДИО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество приобретенных автобусов | ед. | 8 | бюджет города Перми | 93500,000 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных автобусов (невыполнение показателя 2018 года) | ед. | 77 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 327328,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 443500,000 |
| (п. 1.2.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.2 | Приобретение трамваев | ДИО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество приобретенных трамваев | ед. | 7 | бюджет города Перми | 140000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1144328,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 327328,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 443500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1144328,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 327328,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 443500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.3 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние трамвайных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей на участке ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 7,93 | бюджет города Перми | 116500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт трамвайного пути на участке ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") на территории города Перми" | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту трамвайных путей, получившая положительное заключение государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9850,000 |
| (п. 1.2.2.3.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.03.2019 N 154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской | ДДиТ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту трамвайных путей, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 537,600 |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых проведена проверка достоверности сметной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
|  |  |  |  |  | протяженность трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 0,224 | бюджет города Перми | 2629,121 |
| (п. 1.2.2.3.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 246036,721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119686,721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9850,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 246036,721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119686,721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 9850,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1442415,969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 405237,219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 337178,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 443500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3526595,584 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2350288,231 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 453925,553 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 278881,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 443500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.05.2019 N 172-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |