Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2019 г. N 525

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 15.10.2018 N 713

В соответствии с Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15 октября 2018 г. N 713 (в ред. от 26.12.2018 N 1061, от 04.02.2019 N 58, от 05.03.2019 N 146, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287, от 08.08.2019 N 464).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 04.09.2019 N 525

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 713

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 119325,853 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  | бюджет города Перми | 118259,465 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 68072,263 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
|  | бюджет города Перми | 68072,263 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 9660,346 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  | бюджет города Перми | 8593,958 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе: | 40201,044 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
|  | бюджет города Перми | 40201,044 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |

2. Раздел "Финансирование муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров" | итого | 68072,263 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 68072,263 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 64931,663 | 42644,400 | 26815,500 | 27059,300 | 26981,700 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 3140,600 | 2662,600 | 1012,600 | 1073,400 | 1073,400 |
| 1.2 | Подпрограмма "Улучшение архитектурного облика города Перми" | итого | 9660,346 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 8593,958 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 9660,346 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
| 1.3 | Подпрограмма "Создание условий для развития жилищного строительства" | итого | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Подпрограмма "Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" | итого | 40201,044 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 40201,044 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 40201,044 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 119325,853 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 118259,465 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 119325,853 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 118259,465 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

"

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

3.1. в графе 11 строки 1.1.1.1.1.1 цифры "28679,517" заменить цифрами "28634,092";

3.2. в графе 11 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "28679,517" заменить цифрами "28634,092";

3.3. в графе 11 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "29479,517" заменить цифрами "29434,092";

3.4. в графе 11 строки 1.1.1.2.1.1 цифры "7436,455" заменить цифрами "7426,495";

3.5. в графе 11 строки 1.1.1.2.1.4 цифры "8848,748" заменить цифрами "8833,840";

3.6. в графе 11 строки 1.1.1.2.1.8 цифры "7918,323" заменить цифрами "7028,869";

3.7. в графе 11 строки 1.1.1.2.1.10 цифры "1241,683" заменить цифрами "1138,542";

3.8. в графе 11 строки 1.1.1.2.1.12 цифры "1182,643" заменить цифрами "943,404";

3.9. в графе 11 строки 1.1.1.2.1.14 цифры "3697,874" заменить цифрами "3361,951";

3.10. строку 1.1.1.2.1.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.16 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 52,46 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1243,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.11. в графе 5 строки 1.1.1.2.1.18 цифры "43,57" заменить цифрами "44,74";

3.12. в графе 5 строки 1.1.1.2.1.19 цифры "43,57" заменить цифрами "44,74";

3.13. дополнить строками 1.1.1.2.1.27-1.1.1.2.1.29 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.27 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях развития рекреационных территорий | га | 2,18 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 53,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.28 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития рекреационных территорий | га | - | 1,42 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.29 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития рекреационных территорий | га | - | 1,42 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.14. в графе 11 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "36999,546" заменить цифрами "35497,571";

3.15. в графе 11 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "36999,546" заменить цифрами "35497,571";

3.16. в графе 11 строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "66479,063" заменить цифрами "64931,663";

3.17. в графе 11 строки "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "69619,663" заменить цифрами "68072,263".

4. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 "Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

4.1. в графе 11 строки 1.4.1.1.1.2 цифры "650,200" заменить цифрами "445,387";

4.2. в графе 11 строки "Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3270,572" заменить цифрами "3065,759";

4.3. в графе 11 строки 1.4.1.1.2.1 цифры "11238,600" заменить цифрами "11200,000";

4.4. в графе 11 строки 1.4.1.1.2.2 цифры "19778,300" заменить цифрами "19679,409";

4.5. в графе 11 строки "Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "37272,779" заменить цифрами "37135,285";

4.6. в графе 11 строки "Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "40543,348" заменить цифрами "40201,044";

4.7. в графе 11 строки "Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "40543,348" заменить цифрами "40201,044";

4.8. в графе 11 строки "Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования" цифры "40543,348" заменить цифрами "40201,044".

5. В разделе "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми" строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 90,05 | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,43 |
|  | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | 100 | - <9> | - <9> | - <9> | - <9> |
|  | Доля территорий общественно-деловой застройки, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по расселению аварийного и ветхого жилья | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде, от количества территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде, от количества территорий, на которых запланировано развитие улично-дорожной сети | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции дорожных объектов города Перми, от количества территорий, на которых запланирована реконструкция дорожных объектов | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет, от количества территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующих постановки на государственный кадастровый учет | % | - | 100 | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства, от количества территорий, на которых расположены земельные участки, на которых возможно осуществить реконструкцию и/или новое строительство | % | - | 100 | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах | % | - | 100 | - | - | - |
|  | Доля рекреационных территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к развитию | % | - | 100 | - | - | - |

6.  Раздел  "Методика расчета значений показателей конечного результата

муниципальной   программы  "Градостроительная  деятельность  на  территории

3

города Перми" дополнить строкой 7  следующего содержания:

| 3 7 | Доля рекреационных территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к развитию | % | - | Д.рек.тер. = Кол.тер.с.у. / Кол.тер.п.р. x 100 | Д.рек.тер. - доля рекреационных территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к развитию; Кол.тер.с.у. - количество территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде; Кол.тер.п.р. - количество территорий, запланированных к развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. В приложении 1:

7.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.1 цифры "28679,517" заменить цифрами "28634,092";

7.2. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "28679,517" заменить цифрами "28634,092";

7.3. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "29479,517" заменить цифрами "29434,092";

7.4. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 205,96 | бюджет города Перми | 3768,138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 13,32 | бюджет города Перми | 1661,517 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | га | 193,97 | бюджет города Перми | 1996,840 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 181,50 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 181,50 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10741,06 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 107,01 | бюджет города Перми | 992,136 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 71,22 | бюджет города Перми | 7210,424 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | га | 88,24 | бюджет города Перми | 631,280 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития промышленных территорий | га | 88,24 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития промышленных территорий | га | 88,24 | бюджет города Перми | 0,000 |

7.5. строки 1.1.1.2.1.4-1.1.1.2.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | Разработка документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 105,46 | бюджет города Перми | 1637,486 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 24,48 | бюджет города Перми | 4280,129 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | га | 68,30 | бюджет города Перми | 1111,254 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 105,46 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждены проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 105,46 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5 | Разработка документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ "ИТП" | 29.04.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 10,33 | бюджет города Перми | 175,013 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 6,28 | бюджет города Перми | 710,444 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | га | 10,33 | бюджет города Перми | 253,085 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 10,33 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 10,33 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | Разработка документации по планировке территорий в целях развития улично-дорожной сети | МКУ "ИТП" | 29.04.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 16,74 | бюджет города Перми | 303,047 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 6,60 | бюджет города Перми | 640,357 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | га | 16,74 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | га | 16,74 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7 | Разработка документации по планировке территорий в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | МКУ "ИТП" | 29.04.2019 | 02.09.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 34,27 | бюджет города Перми | 746,915 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 21,54 | бюджет города Перми | 2615,036 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | га | 21,54 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 03.09.2019 | 30.09.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | га | 21,54 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8 | Разработка документации по планировке территорий в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | МКУ "ИТП" | 15.07.2019 | 25.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 52,46 | бюджет города Перми | 1243,680 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 0,97 | бюджет города Перми | 106,668 |

7.6. дополнить строкой 1.1.1.2.1.11 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.11 | Разработка документации по планировке территорий для развития рекреационных территорий | МКУ "ИТП" | 10.09.2019 | 25.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях развития рекреационных территорий | га | 2,18 | бюджет города Перми | 53,555 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.7. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "36999,546" заменить цифрами "35497,571";

7.8. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "36999,546" заменить цифрами "35497,571";

7.9. в графе 11 строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "66479,063" заменить цифрами "64931,663";

7.10. в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "69619,663" заменить цифрами "68072,263".

8. В приложении 4:

8.1. в графе 10 строки 1.4.1.1.1.2 цифры "650,200" заменить цифрами "445,387";

8.2. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3270,572" заменить цифрами "3065,759";

8.3. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.1 цифры "11238,600" заменить цифрами "11200,000";

8.4. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.2 цифры "19778,300" заменить цифрами "19679,409";

8.5. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "37272,779" заменить цифрами "37135,285";

8.6. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "40543,348" заменить цифрами "40201,044";

8.7. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "40543,348" заменить цифрами "40201,044";

8.8. в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования" цифры "40543,348" заменить цифрами "40201,044".