Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2018 г. N 713

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061, от 04.02.2019 N 58, от 05.03.2019 N 146, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287, от 08.08.2019 N 464)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 18 октября 2017 г. N 861 "Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми";

от 18 декабря 2017 г. N 1143 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 29 декабря 2017 г. N 1227 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 21 февраля 2018 г. N 98 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 13 марта 2018 г. N 130 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 16 мая 2018 г. N 305 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 29 мая 2018 г. N 330 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 13 сентября 2018 г. N 599 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 15.10.2018 N 713

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061, от 04.02.2019 N 58, от 05.03.2019 N 146, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287, от 08.08.2019 N 464)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Градостроительная деятельность на территории города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Управление ресурсами и экономическое развитие" |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА); муниципальное казенное учреждение "Институт территориального планирования" (далее - МКУ "ИТП"); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | город Пермь занимает третье место в России по размеру территории (после Москвы и Санкт-Петербурга) и имеет широкие возможности пространственного развития (площадь города Перми составляет 79968 га). Наибольшую площадь города занимают леса - 47% (38000 га). В 2016 году доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН <1> составила 68,85% (или 8212,16 га), к концу 2017 года значение данного показателя составило 86,89% (или 10364,35 га), к концу 2018 года значение данного показателя составило 88,53% (или 10559,56 га). В рамках задачи по улучшению архитектурного облика города Перми, подготовке к комплексному благоустройству участков улиц и общественных пространств в период с 2012 по 2018 год включительно разработан 581 колерный паспорт зданий, расположенных на центральных улицах города. Колерные паспорта устанавливают единые требования в отношении способов отделки, материалов, цветов фасадов, внешнего вида дверных и оконных проемов; установки дополнительного оборудования (кондиционеров, антенн и т.д.), мест для размещения объектов монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, указателей с номерами улиц и номерами домов, мест размещения архитектурно-художественной подсветки. В 2018 году проведено обследование территории города на предмет соответствия вывесок стандартным требованиям, а также велась активная разъяснительная и информационная деятельность по данному вопросу. В ходе обследования территории города владельцам вывесок, не соответствующих установленным требованиям, вручены предложения о приведении их к стандартным требованиям либо о согласовании такой вывески в составе колерного паспорта. Владельцам нестандартных вывесок направлено 850 уведомлений, составлено и вручено 306 протоколов. За 2018 год в городских средствах массовой информации размещено 344 публикации по информированию населения о стандартных требованиях к вывескам, проконсультировано более 3565 владельцев вывесок, согласовано 625 колерных паспортов. Результатом этой работы явилось обновление и приведение к нормативным требованиям 2373 вывесок на зданиях и сооружениях города Перми. В 2017 году разработаны 2 концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения: ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Мира, ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Вишерской. В 2018 году разработано 6 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств: концепция реновации эспланады; концепция развития улицы Пермской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской; концепция комплексного благоустройства парка культуры и отдыха "Балатово"; концепция комплексного благоустройства Комсомольского проспекта; концепция комплексного благоустройства Парка Победы; концепция аллеи Советской Армии. В 2017 году снесен 31 объект капитального строительства, признанный самовольной постройкой, в том числе за счет средств бюджета города Перми в размере 1929738,51 руб. - 14 объектов. В 2018 году снесено или приведено в первоначальное положение на территории города Перми 30 самовольных построек, в том числе за счет средств бюджета города Перми в размере 1451398,18 руб. - 17 самовольных построек. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми в период с 2012 года по 2018 год включительно, составило 1969 участков. В настоящее время в городе Перми имеется ряд проблем, а именно: территория города Перми имеет площади с неупорядоченной планировочной структурой; для города Перми характерен дисбаланс в различных частях города в отношении долей озелененных территорий общего пользования и земельных участков, занятых детскими садами и школами; для города Перми характерна большая неравномерность распределения населения и застройки, наличие "провалов" между зонами концентрации, слабая транспортная связанность отдельных частей города, их высокая автономия; наличие объектов, нарушающих архитектурный облик города, в том числе самовольных построек; произвольная и несанкционированная окраска фасадов, хаотичное и несанкционированное размещение на них различных конструкций и элементов, что в значительной степени ухудшает архитектурный и эстетический облик города. Настоящая программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. N 143 (далее - ПЗЗ). Программа направлена на сбалансированное развитие территории города Перми, что подразумевает под собой обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, а также обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности и что соответствует цели функционально-целевого направления "Пространственное развитие" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85 (далее - СЭР), и Плану мероприятий по реализации СЭР на период 2016-2020 годов, утвержденному решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План СЭР). Для достижения поставленной цели будут реализовываться следующие основные мероприятия: актуализация ПЗЗ. Актуализация ПЗЗ направлена на приведение ПЗЗ в соответствие с тенденцией развития территории города Перми. В целях реализации данного мероприятия планируется вносить изменения в ПЗЗ в виде сводных проектов на основании заявлений физических и юридических лиц, а также в целях приведения в соответствие с Генеральным планом города Перми и установления зон особого градостроительного регулирования, установления параметров разрешенного строительства в составе ПЗЗ; разработка документации по планировке территории в части функциональных зон стандартных территорий нормирования, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие центра и локальных центров. Реализация программы позволит достигнуть показателя "Доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН <1>" в объеме 92,43% (или 11024,86 га); разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях создания условий для развития промышленных территорий города (документация по планировке территории "Коридор Горнозаводского направления"); разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков под строительство на торги (документация по планировке территории ул. Капитана Пирожкова); разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях развития улично-дорожной сети (документация по планировке территорий ул. Тургенева и ул. Карпинского); разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах; разработка документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми, что обеспечит наличие системного подхода по наружной отделке и ночной подсветке фасадов зданий, сооружений города Перми. В период 2019-2023 годов планируется разработать 80 колерных паспортов зданий. Кроме того, в период 2019-2023 годов запланирована разработка 10 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения. В 2019 году планируется разработать 3 концепции по реновации территории улиц и общественных пространств: сквер у клуба им. Кирова, автомобильная дорога по ул. Углеуральской, реконструкция площади Восстания, 2 этап. В 2020 году - 3 концепции: строительство Архиерейского подворья, реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР, автомобильная дорога от площади Карла Маркса до ул. Чкалова. В 2021 году - 4 концепции: сквер у Цирка; набережная реки Камы вдоль ул. Кировоградская (от ул. Чистопольской до ул. Шишкина), ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Леонова, ул. Свиязева от ул. Карпинского до ул. Гусарова; приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние, в том числе путем сноса самовольных построек, что обеспечит сокращение нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков, и путем демонтажа вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированных в колерном паспорте. В период 2019-2023 годов планируется снести 19 объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками на территории города Перми, привести 7 объектов капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, осуществить демонтаж 1464 вывесок, не соответствующих стандартным требованиям; вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот путем формирования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, а также путем реализации мероприятий, направленных на обеспечение многодетных семей - жителей города Перми земельными участками. В период 2019-2023 годов планируется передать на торги 278 земельных участков, сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет; ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - АИСОГД) и электронного архива (далее - ЭА) путем их наполнения и сопровождения, что обеспечивает бесперебойный доступ к актуальной градостроительной информации в электронном виде функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми, позволяет использовать возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного анализа, повысить качество предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. N 128 всего в администрации города Перми 40 функциональных органов, подразделений и территориальных органов администрации города Перми, из которых 24 структурные единицы пользуются данными АИСОГД. В настоящее время подключено 16 функциональных органов администрации города Перми и 8 территориальных органов администрации города Перми, то есть 100% структурных единиц, пользующихся данными АИСОГД, подключено к АИСОГД |  |  |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров. 1.1.1. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми. 1.1.2. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми. 1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми. 1.2.1. Формирование архитектурного облика города Перми. 1.3. Создание условий для развития жилищного строительства. 1.3.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот. 1.4. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 1.4.1. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 121215,557 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  | бюджет города Перми | 120149,169 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 69619,663 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
|  | бюджет города Перми | 69619,663 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 9660,346 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  | бюджет города Перми | 8593,958 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 40543,348 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
|  | бюджет города Перми | 40543,348 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | 96,68% | 97,48% | 97,48% | 97,48% | 97,48% |

--------------------------------

<1> СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (схема 1 раздела "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205).

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2019 N 287)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров" | итого | 69619,663 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 69619,663 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 66479,063 | 42644,400 | 26815,500 | 27059,300 | 26981,700 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 3140,600 | 2662,600 | 1012,600 | 1073,400 | 1073,400 |
| 1.2 | Подпрограмма "Улучшение архитектурного облика города Перми" | итого | 9660,346 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 8593,958 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 9660,346 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
| 1.3 | Подпрограмма "Создание условий для развития жилищного строительства" | итого | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Подпрограмма "Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" | итого | 40543,348 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 40543,348 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 40543,348 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 121215,557 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 120149,169 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 121215,557 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 120149,169 | 79725,100 | 38639,700 | 44248,300 | 44247,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Реализация Генерального плана города Перми

и градостроительной политики города Перми, развитие центра

города Перми и локальных центров" муниципальной программы

"Градостроительная деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 28679,517 | 26644,400 | 26815,500 | 27059,300 | 26981,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28679,517 | 26644,400 | 26815,500 | 27059,300 | 26981,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Дзержинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Индустриального района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Кировского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.5 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Ленинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.6 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Мотовилихинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.7 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации поселка Новые Ляды города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.8 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Орджоникидзевского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.9 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Свердловского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.10 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около зданий администраций районов города Перми | ед. | 8 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29479,517 | 26644,400 | 26959,500 | 27059,300 | 26981,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | га | 181, 50 <2> | 283, 80 <3> | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 7436,455 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | га | 181, 50 <2> | 283, 80 <3> | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10741,06 | 11024,86 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях создания условий для преобразования или развития промышленных территорий | га | 88,24 <4> | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 8848,748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях создания условий для преобразования или развития промышленных территорий | га | 88,24 <4> | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки | га | 19,2 <5> | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 681,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки | га | 19,2 <5> | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.8 | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 105,46 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 7918,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.9 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 105,46 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.10 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 1 10,33 <5 > | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1241,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.11 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 1 10,33 <5 > | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.12 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | га | 2 16,74 <5 > | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1182,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.13 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | га | 2 16,74 <5 > | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.14 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | га | 21,54 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 3697,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.15 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | га | 21,54 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.16 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 50,95 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1206,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.17 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 0,97 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 106,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.18 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | - | 43,57 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.19 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | - | 43,57 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.19 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.20 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | 44,06 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 766,644 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.20 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.21 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | 36,69 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 3846,335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.21 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.22 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | - | 36,69 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.22 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.23 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | - | 36,69 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.23 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.24 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах | га | 2,76 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 66,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.24 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.25 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах | га | - | 2,43 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.25 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.26 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах | га | - | 2,43 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.26 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36999,546 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36999,546 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66479,063 | 42644,400 | 26815,500 | 27059,300 | 26981,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество подготовленных и утвержденных градостроительных планов земельных участков | ед. | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | 2418 | ДГА | бюджет города Перми | 365,300 | 365,300 | 365,300 | 365,300 | 365,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,300 | 365,300 | 365,300 | 365,300 | 365,300 |
| ##### 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ДГА | бюджет города Перми | 299,200 | 299,200 | 299,200 | 360,000 | 360,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДГА | бюджет города Перми | 144,900 | 144,900 | 144,900 | 144,900 | 144,900 |
| 1.1.2.1.2.3 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДГА | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 647,300 | 647,300 | 647,300 | 708,100 | 708,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.3 | Создание макета центрального планировочного района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | количество созданных электронных 3D-моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 2128,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.3.2 | количество изготовленных и установленных 3D-моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 1650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2128,000 | 1650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3140,600 | 2662,600 | 1012,600 | 1073,400 | 1073,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления город Пермь, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | количество выполненных целевых показателей | ед. | 7 | 7 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2 в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3140,600 | 2662,600 | 1012,600 | 1073,400 | 1073,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69619,663 | 45307,000 | 27828,100 | 28132,700 | 28055,100 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<2> Документация по планировке Территории 7: СТН часть Е3:

ограниченной ул. Конной, ул. Гайвинской, ул. Карбышева, ул. Барнаульской, коллективными садами, ул. Вильямса, ул. Писарева, ул. Янаульской, проездом, хозяйственными корпусами, железной дорогой, ул. Янаульской, ул. Коспашской, ул. Янаульской, лесным массивом, ул. Вильямса, ул. Коспашской, проездом, ул. Усадебной, лесным массивом, ул. Кишиневской, ул. Кабельщиков, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми.

<3> Документация по планировке Территории 8: СТН часть В3, часть Г8, часть Е3, часть Ж2, И24, часть И27, часть И28, часть И30:

ограниченной ул. Яхтовой, ул. Турбинской, коллективными садами, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Васнецова, ул. Широкой, ручьем Гремячий, ул. Мелитопольской, коллективными садами, проездом, ул. Карбышева, коллективными садами, ул. Карбышева, ул. Гайвинской, ул. Конной, ул. Севанской, ул. Конной, лесным массивом, ул. Карбышева, ул. Репина, ул. Луговского, ул. Карбышева, ул. Луговского в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Былинной, долиной реки, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул. Звонарева, ул. Жигулевской, ул. Старцева, ул. Пушкарской в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной железной дорогой, территорией детского сада, ул. Николая Островского (Новые Ляды), Лядовским трактом, лесным массивом; ул. Николая Островского (Новые Ляды), ул. Кутузова (Новые Ляды), долиной реки Прутивной, ул. Белинского (Новые Ляды), ул. 40 лет Победы (Новые Ляды), ул. Трактовой (Новые Ляды) в Свердловском районе города Перми;

ограниченной автодорогой Сылвенский тракт, проездом, автодорогой Восточный обход, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул. 1-й Бахаревской, лесным массивом, лыжной базой, проездом, коллективными садами в Свердловском районе города Перми.

<4> Территория "Коридор Горнозаводского направления".

<5> Территория, ограниченная ул. Подлесной, ул. Гатчинской, проспектом Парковым;

территория, ограниченная ул. Василия Каменского, ул. Зои Космодемьянской, ул. Барамзиной, ул. Герцена.

(сноска <5> в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П)

1

<5 > Территория, ограниченная  жилыми  домами по ул. Волгодонской,  ул.

Капитанской, ул. Капитана Пирожкова в Кировском районе города Перми.

1

(сноска <5 > введена Постановлением Администрации  г. Перми  от  16.04.2019

N 100-П)

2

<5 > Территория, ограниченная  жилыми  домами по ул. Тургенева, 39, ул.

Тургенева, 35б, ул. Макаренко, 16, ул. Макаренко;

территория по ул. Карпинского  на  участке  от  шоссе  Космонавтов  до  ул.

Стахановской.

2

(сноска <5 > введена Постановлением Администрации  г. Перми  от  16.04.2019

N 100-П)

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | 40 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 354,958 | 668,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 354,958 | 668,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество разработанных и согласованных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | ед. | 3 | 3 | 4 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 354,958 | 668,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтаж вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтажа вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 2065,900 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 1858,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 208 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 312,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 645,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.6 | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 545,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.7 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 | 254,000 | 254,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.8 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 208 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 312,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.9 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | - | 4 | - | - | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 266,700 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.10 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 477,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.11 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | 2 | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,300 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.12 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
| (п. 1.2.1.2.1.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.13 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 208 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 312,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.14 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 208 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 312,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.15 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | - | 2 | 2 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 429,600 | 429,600 |
| (п. 1.2.1.2.1.15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.16 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
| (п. 1.2.1.2.1.16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.17 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 208 | - | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 312,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.18 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 8 | - | - | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.19 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 604,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.20 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 101,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.21 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 208 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 312,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.22 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.22 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.23 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.23 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.24 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 208 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 312,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.24 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.25 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 7 | 4 | - | 2 | 3 | итого по ПНР | бюджет города Перми | 2670,700 | 266,700 | 0,000 | 429,600 | 579,600 |
| (п. 1.2.1.2.1.25 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.26 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1023,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.26 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.27 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | 4 | - | - | 2 | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 2504,700 | 0,000 | 0,000 | 73,300 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.27 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.28 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.28 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.29 | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | итого по ПНР | бюджет города Перми | 863,600 | 762,000 | 762,000 | 660,400 | 660,400 |
| (п. 1.2.1.2.1.29 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.30 | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в городе Перми | ед. | 1464 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 2200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.30 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.26-1.2.1.2.1.27 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9305,388 | 1028,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8239,000 | 1028,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9305,388 | 1028,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8239,000 | 1028,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | количество объектов, по которым подготовлена сводная информация об исполнении планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми | ед. | 13 | 13 | 13 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9660,346 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8593,958 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9660,346 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8593,958 | 1696,700 | 762,000 | 1163,300 | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1066,388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Создание условий для развития жилищного

строительства" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2021 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2021 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 42 | 59 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 59 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2028 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061, от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | количество земельных участков, включенных в план формирования на торги | ед. | 277 | 106 | 6 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.2 | количество земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 180 | 69 | 4 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.3 | количество земельных участков, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 152 | 90 | 34 | 2 | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.3.1.3 | Развитие территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Разработка концепций развития территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | количество разработанных градостроительных концепций, предусматривающих установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении территорий города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 | 970,900 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |

--------------------------------

Сноски <6>-<8> утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем развития автоматизированной

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | ДГА | бюджет города Перми | 1587,349 | 2317,300 | 2317,300 | 2317,300 | 2317,300 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид | ед. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ДГА | бюджет города Перми | 650,200 | 650,200 | 650,200 | 650,200 | 650,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 1033,023 | 1415,100 | 1415,100 | 1415,100 | 1415,100 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287, от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3270,572 | 4382,600 | 4382,600 | 4382,600 | 4382,600 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | количество АИСОГД, переведенных с MS SQL Server на СУБД PostgreSQL/PostGIS (на свободно распространяемые системы управления базами данных) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 11238,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.2 | количество приобретенных серверов хранения данных | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 19778,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.3 | количество приобретенных модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежностью функционирования | ед. | - | 4 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 7888,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.4 | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | - | - | - | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4957,700 | 4957,700 |
| 1.4.1.1.2.5 | количество установленных коммутаторов для создания сети передачи данных между основным и резервным центрами обработки данных | ед. | - | 2 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 13867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.6 | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 5555,880 | 5612,000 | 5612,000 | 5612,000 | 5612,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.7 | количество приобретенных цветных многофункциональных устройств в целях оснащения ими рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 2 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 699,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37272,776 | 27367,900 | 5612,000 | 10569,700 | 10569,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40543,348 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40543,348 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40543,348 | 31750,500 | 9994,600 | 14952,300 | 14952,300 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы "Градостроительная деятельность на территории

города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 96,68 | 97,48 | 97,48 | 97,48 | 97,48 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 90,05 | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,43 |
|  | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | 100 | - <9> | - <9> | - <9> | - <9> |
|  | Доля территорий общественно-деловой застройки, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по расселению аварийного и ветхого жилья | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде, от количества территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде, от количества территорий, на которых запланировано развитие улично-дорожной сети | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции дорожных объектов города Перми, от количества территорий, на которых запланирована реконструкция дорожных объектов | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет, от количества территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующих постановки на государственный кадастровый учет | % | - | 100 | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства, от количества территорий, на которых расположены земельные участки, на которых возможно осуществить реконструкцию и/или новое строительство | % | - | 100 | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах | % | - | 100 | - | - | - |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных мероприятий в области градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений", закрепленных за ДГА | % | 100 | 100 | - <10> | - <10> | - <10> |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Улучшение архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Доля демонтированных вывесок в текущем периоде от количества вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте | % | 100 | - <9> | - <9> | - <9> | - <9> |
|  | Доля разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние от запланированных к разработке в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 24,86 | - <9> | - <9> | - <9> | - <9> |
|  | Общая площадь земельных участков, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги за счет свободных земель в текущем году | га | 27,57 | 25,62 | 5,49 | 0,98 | - <9> |
|  | Доля территорий, подлежащих развитию? на которые разработаны градостроительные концепции, от запланированных к разработке в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | - <9> | - <9> |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<9> Значение показателя будет определено при формировании проекта бюджета на период 2020-2022 годов.

<10> Значения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р, не запланированы на период 2021-2023 годов.

## МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Од = (От + Опзз + Одпт) / 3 | Од - обеспеченность документами градостроительного проектирования; От - обеспеченность документами территориального планирования, определяется по формуле: От = ДТПфакт / ДТПплан x 100%, где ДТПфакт - фактическое наличие документов территориального планирования, ед.; ДТПплан - количество документов территориального планирования, необходимых в муниципальном образовании, ед.; Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования, определяется по формуле: Опзз = ПЗЗфакт / ПЗЗплан x 100%, где ПЗЗфакт - количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в текущем году, ед.; ПЗЗплан - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед.; Одпт - доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом), определяется по формуле: Одпт = Зтер / Згор x 100%, где Зтер - определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: - площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор - определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | Постановление администрации города Перми от 02.12.2014 N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" | - | - | ДГА | годовая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Опзз = ПЗЗфакт / ПЗЗплан x 100% | Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования; ПЗЗфакт - количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в текущем году, ед.; ПЗЗплан - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед. | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Одпт = Зтер / Згор x 100% | Одпт - доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом); Зтер - определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: - площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор - определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га; СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | - | ДоляПр.тер. = Кол.Пр.тер.факт / Кол.Пр.тер.план x 100 | ДоляПр.тер. - промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития, от запланированных к преобразованию или развитию территорий в текущем периоде; Кол.Пр.тер.факт - количество промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем году; Кол.Пр.тер.план - количество промышленных территорий, запланированных к преобразованию или развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля территорий общественно-деловой застройки, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | - | Д.од.= Кол.од факт / Кол.од план x 100 | Д.од. - доля территорий общественно-деловой застройки, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию; Кол.од факт - количество территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде; Кол.од план - количество территорий, запланированных к преобразованию или развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 6 | Доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по расселению аварийного и ветхого жилья | % | - | Д.рассел.тер. = S.тер.жил. разв. / S.тер.под рассел. x 100 | Д.рассел.тер. - доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по расселению аварийного и ветхого жилья; S.тер.жил. разв. - площадь территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде; S.тер.под рассел. - площадь территорий, на которые необходимо разработать документацию по планировке территории для развития жилищного строительства | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 6 | Доля территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде, от количества территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги | % | - | Д.терр. торги = Кол.терр.торги факт / Кол. терр.торги план x 100 | Д.терр. торги - доля территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде, от количества территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги; Кол.терр.торги факт - количество территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде; Кол. терр.торги план - количество территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 6 | Доля территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде, от количества территорий, на которых запланировано развитие улично-дорожной сети | % | - | Д.удс = Кол.удс факт / Кол. удс план x 100 | Д.удс - доля территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде, от количества территорий, на которых запланировано развитие улично-дорожной сети; Кол.удс факт - количество территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде; Кол. удс план - количество территорий, запланированных к развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 6 | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции дорожных объектов города Перми, от количества территорий, на которых запланирована реконструкция дорожных объектов | % | - | Д.реконстр ДО = Кол. реконстр ДО факт / Кол. реконстр ДО план x 100 | Д.реконстр ДО - доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции дорожных объектов города Перми, от количества территорий, на которых запланирована реконструкция; Кол. реконстр ДО факт - количество территорий, на которых созданы условия реконструкции дорожных объектов города Перми; Кол. реконстр ДО план - количество территорий, на которых запланирована реконструкция дорожных объектов | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля территорий, на которых созданы условия для постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет, от количества территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующих постановки на государственный кадастровый учет | % | - | Д.терр.МКД = Кол.терр.МКД факт / Кол. терр.МКД план x 100 | Д.терр.МКД - доля территорий, на которых созданы условия для постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет, от количества территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующих постановки на государственный кадастровый учет; Кол.терр.МКД факт - количество территорий, на которых созданы условия для постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет; Кол.терр.МКД план - количество территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующих постановки на государственный кадастровый учет | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 7 | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства, от количества территорий, на которых расположены земельные участки? на которых возможно осуществить реконструкцию и/или новое строительство | % | - | Д.терр.ОКС = Кол.терр.ОКС факт / Кол. терр.ОКС план x 100 | Д.терр.ОКС - доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства, от количества территорий, на которых расположены земельные участки, на которых возможно осуществить реконструкцию и/или новое строительство; Кол.терр.ОКС факт - количество территорий, на которых созданы условия для реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства; Кол.терр.ОКС план - количество территорий, на которых расположены земельные участки, на которых возможно осуществить реконструкцию и/или новое строительство | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 (п. 7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 7 | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах | % | - | Д.терр.подЗУ = Кол.терр.под ЗУ факт / Кол. терр.подЗУ план x 100 | Д.терр.подЗУ - доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах; Кол.терр.подЗУ факт - количество территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах; Кол. терр.подЗУ план - количество территорий, на которых на которых планируется образование земельного участка | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 (п. 7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля реализованных мероприятий в области градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | - | Доля град.мер. = Кол.град.мер.факт. / Кол.Град. мер.план x 100 | Доля град. мер. - процентное выражение соотношения реализованных мероприятий в области градостроительства к запланированным к реализации в текущем периоде; Кол.град. мер.факт - количество мероприятий в области градостроительства, реализованных в текущем году; Кол.град мер.план. - количество мероприятий в области градостроительства, запланированных к реализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений", закрепленных за ДГА | % | - | Дцп = ЦПфакт / ЦПплан x 100% | Дцп - доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА; ЦПфакт - количество исполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА; ЦПплан - общее количество целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке в текущем году | % | - | Доля док. арх. = Кол.док.арх.факт. / Кол.док.арх.план. x 100 | Доля док. арх. - доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке документации в текущем году; Кол.док.арх-факт - количество документов по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми, подготовленных в текущем году; Кол.док.арх-план. - количество документов по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми, запланированных к разработке в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | % | - | Доля с.п.-снос = Кол.с.п.снос.факт. / Кол.с.п.снос.план x 100 | Доля с.п.-снос - процентное выражение соотношения объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, к общему количеству объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде; Кол.с.п.снос-факт. - количество объектов капитального строительства, снесенных на территориях районов города Перми или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в текущем году; Кол.с.п.снос-план - количество объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля демонтированных вывесок в текущем периоде от количества вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте | % | - | Доля д.в. = Кол.д.в факт / Кол.д.в. план x 100 | Доля д.в - доля демонтированных вывесок в текущем периоде от количества вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте; Кол.д.в.факт - количество демонтированных вывесок в текущем периоде; Кол.д.в. план - количество вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированным в колерном паспорте | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние от запланированных к разработке в текущем периоде | ед. | - | Доля пл.мер. = Кол.план.мер.факт. / Кол. план.мер.план x 100 | Доля пл.мер. - доля разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние от запланированных к разработке в текущем периоде; Кол.план.мер.факт - количество разработанных планов мероприятий в текущем периоде; Кол. план.мер.план - количество планов мероприятий, запланированных к разработке в текущем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | - | Доля Мн.семей = Кол.Мн.семей-факт / Кол.Мн.семей-реестр x 100 | Доля Мн.семей - доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на 1 января текущего года; Кол.Мн.семей-факт - количество многодетных семей, которым предоставлены земельные участки за период с 2012 года по текущий год; Кол.Мн.семей-реестр - количество многодетных семей, включенных в реестр многодетных семей города Перми, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, по состоянию на 1 января текущего года) | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | - |  | Общ.SЗУ-торги - общая площадь переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги земельных участков под строительство за счет свободных земель в текущем году; - сумма площадей земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми для проведения торгов по ним, в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции, от запланированных к разработке в текущем году | % | - | Доля т.р. = Кол.т.р. факт. / Кол.т.р. план x 100 | Доля т.р - доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции, от запланированных к разработке в текущем году; Кол.т.р.факт - количество градостроительные концепции территорий, разработанных в текущем периоде; Кол.т.р. план - количество территорий, подлежащих развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | - | Доля разд.АИСОГД = Кол.разд.н.а.-факт. / Кол.разд.н.а-план. x 100 | Доля разд.АИСОГД - доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде; Кол.разд.н.а.-факт. - количество разделов АИСОГД, наполненных и актуализированных в текущем году; Кол.разд.н.а-план. - количество разделов АИСОГД, планируемых к наполнению и актуализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | - | ОдоступАИСОГД = Кол.ФОиТО-АИСОГД / Кол.ФОиТО user | ОдоступАИСОГД - обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий; Кол.ФОиТО - АИСОГД - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных доступом к АИСОГД; Кол.ФОиТО user - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для выполнения своих полномочий | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Реализация Генерального плана города Перми

и градостроительной политики города Перми, развитие центра

города Перми и локальных центров" муниципальной программы

"Градостроительная деятельность на территории города Перми"

на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 05.03.2019 N 146, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287, от 08.08.2019 N 464)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ИТП" | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 28679,517 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28679,517 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 15.07.2019 | 25.12.2019 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Дзержинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 15.07.2019 | 25.12.2019 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Индустриального района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 15.07.2019 | 25.12.2019 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Кировского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 15.07.2019 | 25.12.2019 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Ленинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 15.07.2019 | 25.12.2019 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Мотовилихинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 15.07.2019 | 25.12.2019 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации поселка Новые Ляды города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 15.07.2019 | 25.12.2019 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Орджоникидзевского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 15.07.2019 | 25.12.2019 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Свердловского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 800,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29479,517 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 205,96 | бюджет города Перми | 3768,138 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 13,32 | бюджет города Перми | 1661,517 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | га | 193,97 | бюджет города Перми | 2006,800 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 181,50 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 181,50 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10741,06 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 107,01 | бюджет города Перми | 994,533 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 71,22 | бюджет города Перми | 7222,935 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | га | 88,24 | бюджет города Перми | 631,280 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития промышленных территорий | га | 88,24 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития промышленных территорий | га | 88,24 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Разработка документации по планировке территорий в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки | МКУ "ИТП" ДГА | 01.02.2019 09.12.2019 | 06.12.2019 31.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 19,20 | бюджет города Перми | 369,144 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | га | 19,20 | бюджет города Перми | 312,020 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки | га | 19,20 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки | га | 19,20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4 | Разработка документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 105,46 | бюджет города Перми | 1637,486 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 24,48 | бюджет города Перми | 5169,583 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | га | 68,30 | бюджет города Перми | 1111,254 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 105,46 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждены проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 105,46 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5 | Разработка документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ "ИТП" | 29.04.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 10,33 | бюджет города Перми | 195,392 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 6,28 | бюджет города Перми | 793,206 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" | га | 10,33 | бюджет города Перми | 253,085 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 10,33 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 10,33 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6 | Разработка документации по планировке территорий в целях развития улично-дорожной сети | МКУ "ИТП" | 29.04.2019 | 06.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 16,74 | бюджет города Перми | 349,503 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 6,60 | бюджет города Перми | 833,140 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | га | 16,74 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | га | 16,74 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7 | Разработка документации по планировке территорий в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | МКУ "ИТП" | 29.04.2019 | 02.09.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 34,27 | бюджет города Перми | 819,053 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы инженерно-геологических и инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий | га | 21,54 | бюджет города Перми | 2878,821 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | га | 21,54 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 03.09.2019 | 30.09.2019 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | га | 21,54 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.8 | Разработка документации по планировке территорий в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | МКУ "ИТП" | 15.07.2019 | 25.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям | га | 50,95 | бюджет города Перми | 1206,585 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 0,97 | бюджет города Перми | 106,668 |
| (п. 1.1.1.2.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.9 | Разработка документации по планировке территорий в целях в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | МКУ "ИТП" | 05.08.2019 | 25.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | 44,06 | бюджет города Перми | 766,644 |
|  |  |  |  |  | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | 36,69 | бюджет города Перми | 3846,335 |
| (п. 1.1.1.2.1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.10 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах | МКУ "ИТП" | 05.08.2019 | 25.12.2019 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования земельных участков на которых расположен объект капитального строительства в измененных границах | га | 2,76 | бюджет города Перми | 66,424 |
| (п. 1.1.1.2.1.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36999,546 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36999,546 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66479,063 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 09.01.2019 | 01.11.2019 | количество заключенных контрактов на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Поставка расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 25.01.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и утвержденных градостроительных планов земельных участков | ед. | 2418 | бюджет города Перми | 365,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,300 |
| ##### 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий (сооружений) | ДГА | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 6 | бюджет города Перми | 299,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 144,900 |
| 1.1.2.1.2.3 | Проведение экспертизы по определению суда и иных судебных расходов | ДГА | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 647,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.3 | Создание макета центрального планировочного района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Выполнение работ по созданию и интегрированию в ИСОГД электронной трехмерной модели центрального планировочного района города Перми | ДГА | 09.01.2019 | 30.03.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по созданию электронной 3D моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных электронных 3D моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2128,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2128,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3140,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.2.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Организация работ по выполнению целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь | ДГА | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество выполненных целевых показателей | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3140,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69619,663 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 05.03.2019 N 146, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.03.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | бюджет города Перми | 354,958 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 354,958 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Выполнение работ по разработке концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | МКУ "ИТП" | 15.02.2019 | 29.11.2019 | количество разработанных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2 | Направление разработанных концепций в управление внешнего благоустройства администрации города Перми | ДГА | 01.12.2019 | 31.12.2019 | количество концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения, переданных в управление внешнего благоустройства администрации города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 354,958 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтаж вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение, демонтажа вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2065,900 |
|  |  |  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1858,800 |
| (п. 1.2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 152,400 |
| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 208 | бюджет города Перми | 312,500 |
| (п. 1.2.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 645,900 |
|  |  |  | 11.03.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Индустриального района города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 545,459 |
| (п. 1.2.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | Проведение экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| 1.2.1.2.1.6 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 208 | бюджет города Перми | 312,500 |
| (п. 1.2.1.2.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.7 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 11.03.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Кировского района города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 477,600 |
|  |  |  | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.8 | Проведение экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,800 |
| (п. 1.2.1.2.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.9 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Кировском районе города Перми | ед. | 208 | бюджет города Перми | 312,500 |
| (п. 1.2.1.2.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.10 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Ленинском районе города Перми | ед. | 208 | бюджет города Перми | 312,500 |
| (п. 1.2.1.2.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.11 | Проведение экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| (п. 1.2.1.2.1.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.12 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 208 | бюджет города Перми | 312,500 |
| (п. 1.2.1.2.1.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.13 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 8 | бюджет города Перми | 12,500 |
| (п. 1.2.1.2.1.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.14 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ, количество заключенных контрактов на выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 604,800 |
| (п. 1.2.1.2.1.14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.15 | Проведение экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| (п. 1.2.1.2.1.15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.16 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 208 | бюджет города Перми | 312,500 |
| (п. 1.2.1.2.1.16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.17 | Выполнение работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 11.03.2019 | 25.12.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек, приведению объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории Свердловского района города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 43,329 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146, от 16.04.2019 N 100-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.18 | Проведение экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 254,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.18 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.19 | Выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по демонтажу вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, в Свердловском районе города Перми | ед. | 208 | бюджет города Перми | 312,500 |
| (п. 1.2.1.2.1.19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.18-1.2.1.2.1.21 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 04.02.2019 N 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9305,388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8239,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1066,388 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9305,388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8239,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1066,388 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Сбор информации по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ДГА | 09.01.2019 | 01.11.2019 | количество уведомлений от правообладателей объектов и контролирующих органов (протоколов совещаний) по объектам, нарушающим архитектурный облик города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.2 | Подготовка сводной информации об исполнении планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми | ДГА | 02.11.2019 | 31.12.2019 | количество объектов, по которым подготовлена сводная информация об исполнении планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9660,346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8593,958 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1066,388 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9660,346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8593,958 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 1066,388 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Создание условий для развития жилищного

строительства" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков, предоставленных или планируемых к предоставлению многодетным семьям | МКУ "ИТП" | 01.09.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 42 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 59 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2028 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| #### 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Выполнение работ по согласованию съемки сетей, расположенных на земельных участках, планируемых к формированию под строительство на торги, с сетевыми компаниями | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 27.12.2019 | количество земельных участков, включенных в План формирования на торги | ед. | 277 | бюджет города Перми | 1392,200 |
| (п. 1.3.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.2 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 27.12.2019 | количество земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 180 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.3 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент земельных отношений администрации города Перми | ДГА | 04.03.2019 | 27.12.2019 | количество земельных участков, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 152 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 |
| #### 1.3.1.3 | Развитие территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Разработка концепций развития территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Разработка концепций развития территорий города Перми | МКУ "ИТП" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество разработанных градостроительных концепций, предусматривающих установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении территорий города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1392,200 |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем развития автоматизированной

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287, от 08.08.2019 N 464)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 1587,349 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ДГА | 01.03.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид | ед. | 350 | бюджет города Перми | 650,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | Выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 01.02.2019 | 01.08.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1033,023 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287, от 08.08.2019 N 464) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3270,572 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ДГА | 01.02.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество АИСОГД, переведенных с MS SQL Server на СУБД PostgreSQL/PostGIS (на свободно распространяемые системы управления базами данных) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11238,600 |
| 1.4.1.1.2.2 | Поставка сервера хранения данных | ДГА | 09.01.2019 | 01.04.2019 | количество актов сдачи выполненных работ по поставке сервера хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19778,300 |
| 1.4.1.1.2.3 | Выполнение работ по поддержке АИСОГД | ДГА | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по поддержке АИСОГД | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5555,880 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.4 | Поставка цветных многофункциональных устройств | ДГА | 15.07.2019 | 25.12.2019 | количество заключенных контрактов на поставку цветных многофункциональных устройств в целях оснащения ими рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов сдачи выполненных работ по поставке цветных многофункциональных устройств в целях оснащения ими рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных цветных многофункциональных устройств в целях оснащения ими рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 2 | бюджет города Перми | 699,996 |
| (п. 1.4.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37272,776 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40543,348 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40543,348 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40543,348 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей эффективности работы органов местного

самоуправления муниципальных образований Пермского края

(городских округов, муниципальных районов и городских

поселений) в сфере земельно-имущественных отношений,

утвержденных распоряжением губернатора Пермского края

от 30 октября 2017 г. N 246-р

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146)

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района (городского округа) | % | 100 | 100 |
| 2 | Доля населенных пунктов муниципального района (городского округа), сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района (городского округа) | % | 65 | 80 |
| 3 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | дней | 10 | 8 |
| 4 | Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | шт. | 20 | 20 |
| 5 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | % | 60 | 100 |
| 6 | Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений | % | 2,0 | 0,2 |
| 7 | Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального района (городского округа, городского поселения) | % | 70 | 95 |