# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2017 г. N 897

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1233, от 27.06.2018 N 434, от 31.08.2018 N 566, от 24.09.2018 N 626, от 16.10.2018 N 726, от 30.11.2018 N 941, от 26.12.2018 N 1060, от 08.05.2019 N 164-П)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1331-п "Об утверждении государственной программы "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434)

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование современной городской среды".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 14 апреля 2017 г. N 288 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды";

от 28 апреля 2017 г. N 330 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 N 288";

от 24 мая 2017 г. N 395 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 N 288";

от 30 июня 2017 г. N 500 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 N 288";

от 8 августа 2017 г. N 608 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 N 288";

от 12 октября 2017 г. N 825 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 14.04.2017 N 288".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2017 N 897

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1233, от 27.06.2018 N 434, от 31.08.2018 N 566, от 24.09.2018 N 626, от 16.10.2018 N 726, от 30.11.2018 N 941, от 26.12.2018 N 1060, от 08.05.2019 N 164-П)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Формирование современной городской среды" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство"; территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО) |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | настоящая программа направлена на достижение целей и показателей государственной программы "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1331-п, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План СЭР). В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Для реализации стратегического аспекта Планом СЭР закреплена задача повышения уровня благоустройства территории города Перми. Стратегическая задача повышения уровня благоустройства территории города Перми разделена на ключевые составляющие: улучшение территорий города Перми соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; улучшение внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь. 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми. На территории города Перми, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположено 5447 многоквартирных домов. На придомовой территории 1362 многоквартирных домов города Перми проведены мероприятия по обустройству придомовой территории общей площадью 4,34 млн. кв. м. Всего по состоянию на конец 2018 года приведено в нормативное состояние 24,7% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Перми. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 33,35%. 2. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми. Требования к уровню благоустройства территории города Перми определены в Правилах благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 4 (далее - Решение N 4). В целях формирования комфортной среды проживания на территории города Перми необходимой является оценка уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в районах города Перми на предмет соответствия уровня их благоустройства требованиям Решения N 4. Плановый срок окончания проведения инвентаризации - 2020 год. 3. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, долин малых рек и иных территорий (далее - общественные территории города Перми). В целях организации процесса комплексного благоустройства общественных территорий города Перми программой предусмотрено обеспечение универсальных механизмов: капитальный ремонт, реконструкция, строительство общественных территорий города Перми. Таким образом, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" в 2017 году выполнен капитальный ремонт сквера на нижней части набережной реки Камы на участке от Кафедрального собора до моста через реку Каму. Перечень работ по благоустройству общественной территории определен по результатам общественного обсуждения в фокус-группах. В 2018-2022 годах по результатам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий муниципального образования город Пермь в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы определен перечень общественных территорий города Перми, подлежащих благоустройству, в количестве 33 единиц |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434, от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь. 1.1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми. 1.1.2. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми. 1.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь. 1.2.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 578212,77149 | 771428,30887 | 336315,978 | 42811,076 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми | 87265,57574 | 195539,924 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 136637,74037 | 239232,37717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 171044,70916 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 317793,42315 | 454220,38342 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми | 87265,57574 | 194867,000 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 226570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий, % | - | 1,2 | - <1> | - <1> | 2,2 <1> |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, % | 24,7 | 28,8 | 35,7 <1> | 42,7 <1> | - <1> |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

(сноска в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1233)

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 08.05.2019 N 164-П)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь | итого | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | итого | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,92400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь | итого | 317793,42315 | 454220,38342 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 87265,57574 | 194867,000 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 226570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми | итого | 317793,42315 | 454220,38342 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 87265,57574 | 194867,000 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 226570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 578212,77149 | 771428,30887 | 336315,978 | 42811,076 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 87265,57574 | 195539,924 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 136637,74037 | 239232,37717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 171044,70916 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 578212,77149, | 771428,30887 | 336315,978 | 42811,076 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 87265,57574 | 195539,924 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 136637,74037 | 239232,37717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 171044,70916 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Формирование комфортного внутригородского

пространства на территории муниципального образования город

Пермь" муниципальной программы "Формирование современной

городской среды"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 27.06.2018 N 434)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Поддержка мероприятий повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | 26 | 68 <1> | 68 <1> | - <1> | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 9158,27545 | 9706,72881 | 3176,100 | 3176,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9890,93749 | 1941,34576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26742,16434 | 36885,56945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | 28 | 13 <1> | 14 <1> | - <1> | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6527,45596 | 7757,42104 | 3225,400 | 3225,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7049,65244 | 1551,48421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19060,17142 | 29478,19993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 19 | 22 | 94 <1> | 95 <1> | - <1> | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 5073,52287 | 6013,66177 | 2500,400 | 2500,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5479,40470 | 1202,73235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14814,68678 | 22851,91471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 37 | 27 | 8 <1> | 9 <1> | - <1> | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 7678,78774 | 8484,77709 | 1047,700 | 1047,700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8293,09076 | 1696,95542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22422,06020 | 32242,15292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 31 | 21 | 78 <1> | 79 <1> | - <1> | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6919,74260 | 8837,40730 | 3674,400 | 3674,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7473,32199 | 1767,48146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20205,64839 | 33582,14774 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | 20 | 18 <1> | 18 <1> | - <1> | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 4965,63776 | 5291,70399 | 2200,200 | 2200,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5362,88878 | 1058,34080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14499,66226 | 20108,47513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 57 | 63 | 98 <1> | 99 <1> | - <1> | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 11760,44728 | 17215,301 | 4175,800 | 4175,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12701,28306 | 3443,06002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34340,50607 | 65418,14055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Дзержинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 100 | 950 | 950 | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Индустриального района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 670 | 670 | 670 | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Кировского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 1300 | 2000 | 2000 | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Ленинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 23 | 82 | 82 | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Мотовилихинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 100 | 950 | 950 | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Орджоникидзевского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 2620 | 2620 | 2620 | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Свердловского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории поселка Новые Ляды, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 52 | 52 | 53 | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 260419,34834 | 317207,92545 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083,86966 | 63307,001 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250,57922 | 12661,40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084,89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

(сноска <1> введена Постановлением Администрации г. Перми от 24.09.2018 N 626)

### Приложение

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Формирование

комфортного внутригородского

пространства на территории

муниципального образования

город Пермь" муниципальной

программы "Формирование

современной городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(исходя из физического состояния, а также с учетом

предложений заинтересованных лиц <1>) и подлежащих

благоустройству в период 2018-2022 годов, исходя

из минимального перечня работ по благоустройству <2>

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.09.2018 N 626, от 08.05.2019 N 164-П)

--------------------------------

<1> Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

<2> Под минимальным перечнем работ понимаются следующие виды работ: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн; оборудование автомобильных парковок; устройство тротуаров дворовых территорий.

| N | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2018 год |  |
| Дзержинский район |  |
| 1 | Ул. Ветлужская, 66 |
| 2 | Ул. Голева, 2 |
| 3.1 | Ул. Комиссара Пожарского, 12 |
| 3.2 | Проспект Парковый, 30/2 |
| 4.1 | Ул. Ленина, 100 |
| 4.2 | Ул. Ленина, 102 |
| 4.3 | Ул. Ленина, 98 |
| 4.4 | Ул. Екатерининская, 220 |
| 5.1 | Ул. Ленина, 71 |
| 5.2 | Ул. Ленина, 73 |
| 5.3 | Ул. Ленина, 75 |
| 5.4 | Ул. Плеханова, 33 |
| 5.5 | Ул. Толмачева, 32 |
| 6.1 | Проспект Парковый, 41а |
| 6.2 | Проспект Парковый, 41б |
| 6.3 | Проспект Парковый, 41в |
| 6.4 | Проспект Парковый, 41г |
| 6.5 | Проспект Парковый, 43 |
| 6.6-6.7 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 24.09.2018 N 626 |
| 7.1 | Ул. Сергея Есенина, 7 |
| 7.2 | Ул. Сергея Есенина, 9 |
| 7.3 | Ул. Сергея Есенина, 11 |
| 7.4 | Ул. Сергея Есенина, 13 |
| Индустриальный район |  |
| 1.1 | Шоссе Космонавтов, 117 |
| 1.2 | Шоссе Космонавтов, 121 |
| 2.1 | Ул. Экскаваторная, 51 |
| 2.2 | Ул. Экскаваторная, 53 |
| 3.1 | Ул. Мира, 132 |
| 3.2 | Ул. Мира, 130 |
| 4.1 | Ул. Дениса Давыдова, 20 |
| 4.2 | Ул. Дениса Давыдова, 18 |
| 4.3 | Ул. Мира, 83 |
| 4.4 | Ул. Мира, 85 |
| 5.1 | Ул. Милиционера Власова, 31 |
| 5.2 | Ул. Милиционера Власова, 35 |
| 6.1 | Ул. Советской Армии, 37 |
| 7.1 | Ул. Мира, 74 |
| 8.1 | Проспект Декабристов, 20 |
| 9.1 | Ул. Мира, 35 |
| 9.2 | Ул. Мира, 31 |
| 9.3 | Ул. Мира, 33 |
| 10.1 | Ул. Мира, 65 |
| 10.2 | Ул. Качалова, 32 |
| 11.1 | Ул. Мира, 78а |
| 11.2 | Ул. Мира, 80а |
| 12.1 | Ул. Льва Толстого, 10 |
| 12.2 | Ул. Льва Толстого, 33 |
| 12.3 | Ул. Стахановская, 10 |
| 12.4 | Ул. Карпинского, 17 |
| 13.1 | Ул. Архитектора Свиязева, 28 |
| 13.2 | Ул. Архитектора Свиязева, 28а |
| 13.3 | Ул. Архитектора Свиязева, 28б |
| 13.4 | Ул. Архитектора Свиязева, 30 |
| Кировский район |  |
| 1 | Ул. Ласьвинская, 68б |
| 2 | Ул. Генерала Панфилова, 8 |
| 3.1 | Ул. Кировоградская, 16 |
| 3.2 | Ул. Кировоградская, 18 |
| 4.1 | Ул. Закамская, 2в |
| 4.2 | Ул. Закамская, 2а |
| 4.3 | Ул. Закамская, 2б |
| 5 | Ул. Маршала Рыбалко, 99в |
| 6 | Ул. Ямпольская, 9 |
| 7.1 | Ул. Липатова, 18 |
| 7.2 | Ул. Липатова, 20 |
| 8 | Ул. Адмирала Ушакова, 32 |
| 9.1 | Ул. Волгодонская, 19 |
| 9.2 | Ул. Волгодонская, 21 |
| 10.1 | Ул. Каляева, 12 |
| 10.2 | Ул. Каляева, 14 |
| 11.1 | Ул. Судозаводская, 10 |
| 11.2 | Ул. Танцорова, 73 |
| 11.3 | Ул. Камышинская, 8 |
| Ленинский район |  |
| 1.1 | Ул. Борчанинова, 1 |
| 1.2 | Ул. Борчанинова, 3 |
| 1.3 | Ул. Ленина, 74 |
| 1.4 | Ул. Пермская, 161 |
| 2.1 | Ул. Борчанинова, 4 |
| 2.2 | Ул. Борчанинова, 6 |
| 2.3 | Ул. Ленина, 72а |
| 2.4 | Ул. Ленина, 72б |
| 3.1 | Проспект Комсомольский, 3 |
| 3.2 | Проспект Комсомольский, 8 |
| 3.3 | Проспект Комсомольский, 10 |
| 3.4 | Проспект Комсомольский, 14 |
| 3.5 | Проспект Комсомольский, 16 |
| 3.6 | Проспект Комсомольский, 24 |
| 3.7 | Ул. Ленина, 39 |
| 4.1 | Ул. Крисанова, 16 |
| 4.2 | Ул. Крисанова, 18б |
| 4.3 | Ул. Крисанова, 18а |
| 4.4 | Ул. Ленина, 78 |
| 4.5 | Ул. Ленина, 80 |
| 4.6 | Ул. Ленина, 82 |
| 5.1 | Ул. Екатерининская, 48 |
| 5.2 | Ул. 25 Октября, 24 |
| 5.3 | Ул. Екатерининская, 52 |
| 6 | Ул. Ленина, 10 |
| 7.1 | Ул. Монастырская, 101 |
| 7.2 | Ул. Монастырская, 101б |
| 7.3 | Ул. Монастырская, 101а |
| 7.4 | Ул. Монастырская, 96 |
| 8.1 | Ул. Монастырская, 87 |
| 8.2 | Ул. Монастырская, 93 |
| 9 | Ул. Екатерининская, 53 |
| 10 | Ул. Екатерининская, 166 |
| 11.1 | Ул. Сибирская, 4а |
| 11.2 | Ул. Советская, 28 |
| 12.1 | Ул. Пушкина, 29 |
| 12.2 | Проспект Комсомольский, 40 |
| Мотовилихинский район |  |
| 1.1 | Ул. Гарцовская, 50 |
| 1.2 | Ул. Гарцовская, 52 |
| 1.3 | Ул. Гарцовская, 54 |
| 1.4 | Ул. Гарцовская, 58 |
| 2 | Ул. Лузенина, 12 |
| 3 | Ул. Республиканская, 12 |
| 4.1 | Ул. Целинная, 31/3 |
| 4.2 | Ул. Евгения Пермяка, 1 |
| 5.1 | Ул. Уральская, 53а |
| 5.2 | Ул. Уральская, 57а |
| 5.3 | Ул. Уральская, 59 |
| 5.4 | Ул. Уральская, 59а |
| 5.5 | Ул. Уральская, 61 |
| 5.6 | Ул. Уральская, 61а |
| 5.7 | Ул. Уральская, 55 |
| 5.8 | Ул. Уральская, 57 |
| 6.1 | Ул. Крупской, 55 |
| 6.2 | Ул. Крупской, 57 |
| 7.1 | Ул. Ушинского, 6 |
| 7.2 | Ул. Ушинского, 8 |
| 8.1-8.6 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 24.09.2018 N 626 |
| 9.1 | Ул. Уральская, 75 |
| 9.2 | Ул. Циолковского, 11 |
| 9.3 | Ул. Индустриализации, 4 |
| 10.1 | Ул. Степана Разина, 34 |
| 10.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 24.09.2018 N 626 |
| 11.1 | Ул. Пушкарская, 83 |
| 11.2 | Ул. Старцева, 37 |
| 12 | Ул. Пушкарская, 81 |
| 13 | Ул. Старцева, 5 |
| 14.1 | Ул. Уинская, 4 |
| 14.2 | Ул. Уинская, 4а |
| 15 | Ул. Юрша, 64 |
| Орджоникидзевский район |  |
| 1.1 | Ул. Карбышева, 76/1 |
| 1.2 | Ул. Карбышева, 76/2 |
| 1.3 | Ул. Карбышева, 76/3 |
| 1.4 | Ул. Карбышева, 76/4 |
| 2.1 | Ул. Качканарская, 47 |
| 2.2 | Ул. Качканарская, 45 |
| 3 | Ул. Молдавская, 4 |
| 4 | Ул. Радистов, 13 |
| 5.1 | Ул. Карбышева, 78/1 |
| 5.2 | Ул. Карбышева, 78/2 |
| 6.1 | Ул. Цимлянская, 11 |
| 6.2 | Ул. Адмирала Старикова, 49 |
| 7.1 | Ул. Александра Щербакова, 45 |
| 7.2 | Ул. Александра Щербакова, 47 |
| 7.3 | Ул. Александра Щербакова, 49 |
| 8.1 | Ул. Вильямса, 53а |
| 8.2 | Ул. Вильямса, 53б |
| 9 | Ул. Социалистическая, 28 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.09.2018 N 626) |  |
| 10 | Ул. Маршала Толбухина, 14 |
| 11 | Ул. Александра Щербакова, 39 |
| Свердловский район |  |
| 1.1 | Ул. Народовольческая, 3 |
| 1.2 | Ул. Революции, 9а |
| 1.3 | Ул. Народовольческая, 3а |
| 2.1 | Ул. Газеты "Звезда", 45 |
| 2.2 | Ул. Революции, 38 |
| 2.3 | Ул. Швецова, 41 |
| 3.1 | Ул. Глеба Успенского, 17 |
| 3.2 | Ул. Краснофлотская, 18 |
| 4.1 | Ул. Новосибирская, 24 |
| 4.2 | Ул. Новосибирская, 26 |
| 5.1 | Ул. Гусарова, 16 |
| 5.2 | Ул. Гусарова, 18а |
| 6 | Ул. Академика Курчатова, 3 |
| 7.1 | Ул. Героев Хасана, 147 |
| 7.2 | Ул. Героев Хасана, 149 |
| 8 | Ул. Героев Хасана, 159 |
| 9.1 | Ул. Уфимская, 14 |
| 9.2 | Ул. Уфимская, 20 |
| 10.1 | Ул. Куйбышева, 86 |
| 10.2 | Ул. Куйбышева, 88 |
| 10.3 | Ул. Соловьева, 11 |
| 10.4 | Ул. Соловьева, 9 |
| 11.1 | Проспект Комсомольский, 82 |
| 11.2 | Проспект Комсомольский, 84 |
| 11.3 | Ул. Соловьева, 3 |
| 11.4 | Ул. Героев Хасана, 8 |
| 11.5 | Ул. Героев Хасана, 10 |
| 11.6 | Ул. Героев Хасана, 12 |
| 12 | Ул. Куйбышева, 101 |
| 13 | Ул. Моторостроителей, 5 |
| 14 | Ул. Моторостроителей, 7 |
| 15 | Ул. Моторостроителей, 8 |
| 16.1 | Ул. 1-я Красноармейская, 58а |
| 16.2 | Проспект Комсомольский, 62 |
| 16.3 | Ул. Полины Осипенко, 51а |
| 16.4 | Проспект Комсомольский, 64 |
| 16.5 | Проспект Комсомольский, 66 |
| 16.6 | Ул. Полины Осипенко, 53 |
| 16.7 | Ул. Полины Осипенко, 51 |
| 16.8 | Ул. Полины Осипенко, 45 |
| 16.9 | Ул. Газеты "Звезда", 73 |
| 16.10 | Ул. 1-я Красноармейская, 50 |
| 16.11 | Ул. 1-я Красноармейская, 52 |
| 16.12 | Ул. 1-я Красноармейская, 56а |
| 17 | Ул. Максима Горького, 77 |
| 18.1 | Ул. Холмогорская, 15 |
| 18.2 | Ул. Холмогорская, 19 |
| 18.3 | Ул. Холмогорская, 21 |
| 18.4 | Ул. Холмогорская, 23 |
| 19.1 | Ул. Героев Хасана, 97 |
| 19.2 | Ул. Нейвинская, 1 |
| 20.1 | Ул. Серпуховская, 5 |
| 20.2 | Ул. Краснополянская, 9 |
| 21 | Ул. Братская, 2/1 |
| 22 | Ул. 25 Октября, 66 |
| 23.1 | Поселок Новые Ляды, ул. 40 лет Победы, 16 |
| 23.2 | Поселок Новые Ляды, ул. 40 лет Победы, 20 |
| 2019 год |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |
| Дзержинский район |  |
| 1.1 | Ул. Ленина, 79 |
| 1.2 | Ул. Петропавловская, 76 |
| 1.3 | Ул. Петропавловская, 78 |
| 1.4 | Ул. Хохрякова, 25 |
| 1.5 | Ул. Петропавловская, 82 |
| 1.6 | Ул. Ленина, 81 |
| 1.7 | Ул. Петропавловская, 84 |
| 2.1 | Ул. Василия Каменского, 12 |
| 2.2 | Ул. Василия Каменского, 10 |
| 3 | Ул. Ветлужская, 62 |
| 4.1 | Ул. Куфонина, 28/1 |
| 4.2 | Ул. Куфонина, 28 |
| 5.1 | Ул. Мильчакова, 30а |
| 5.2 | Ул. Мильчакова, 30 |
| 5.3 | Ул. Мильчакова, 32 |
| 5.4 | Ул. Мильчакова, 34 |
| 6 | Ул. Ленина, 96 |
| 7 | Ул. Ленина, 86 |
| 8 | Ул. Ленина, 94 |
| 9 | Ул. Красноводская, 24 |
| 10.1 | Ул. Крисанова, 17 |
| 10.2 | Ул. Крисанова, 15 |
| 10.3 | Ул. Крисанова, 13 |
| 11 | Ул. Комиссара Пожарского, 17 |
| 12 | Ул. Строителей, 8 |
| 13 | Ул. Котовского, 4 |
| Индустриальный район |  |
| 1 | Ул. Глинки, 13 |
| 2.1 | Ул. Космонавта Леонова, 44 |
| 2.2 | Ул. Космонавта Леонова, 40 |
| 3.1 | Ул. Мира, 122 |
| 3.2 | Ул. Мира, 122а |
| 4 | Ул. Левченко, 6 |
| 5 | Ул. Норильская, 13 |
| 6.1 | Ул. Космонавта Леонова, 64 |
| 6.2 | Ул. Космонавта Леонова, 66 |
| 6.3 | Ул. Космонавта Леонова, 68 |
| 7 | Ул. Карпинского, 112/1 |
| 8.1 | Ул. Танкистов, 58 |
| 8.2 | Ул. Танкистов, 62 |
| 8.3 | Ул. Танкистов, 64 |
| 8.4 | Ул. Семченко, 9 |
| 8.5 | Ул. Семченко, 7 |
| 8.6 | Ул. Кавалерийская, 18 |
| 9.1 | Ул. Баумана, 9 |
| 9.2 | Ул. Баумана, 11 |
| 9.3 | Ул. Советской Армии, 17 |
| 9.4 | Ул. Советской Армии, 21 |
| 10 | Ул. Мира, 29 |
| 11.1 | Ул. Карпинского, 101 |
| 11.2 | Ул. Карпинского, 103 |
| 12.1 | Ул. Подводников, 4 |
| 12.2 | Проспект Декабристов, 3 |
| 12.3 | Проспект Декабристов, 5 |
| 13 | Проспект Декабристов, 25 |
| Кировский район |  |
| 1 | Ул. Маршала Рыбалко, 91 |
| 2.1 | Ул. Закамская, 41/1 |
| 2.2 | Ул. Закамская, 41/2 |
| 3 | Ул. Адмирала Нахимова, 34 |
| 4.1 | Ул. Ямпольская, 14а |
| 4.2 | Ул. Ямпольская, 14б |
| 5 | Ул. Петрозаводская, 10 |
| 6.1 | Ул. Автозаводская, 27 |
| 6.2 | Ул. Автозаводская, 27/1 |
| 6.3 | Ул. Автозаводская, 27/2 |
| 7 | Ул. Ялтинская, 17 |
| 8 | Ул. Генерала Панфилова, 17б |
| 9 | Ул. Богдана Хмельницкого, 11/2 |
| 10 | Ул. Судозаводская, 31 |
| 11 | Ул. Волгодонская, 12 |
| 12.1 | Ул. Светлогорская, 21 |
| 12.2 | Ул. Юнг Прикамья, 41 |
| 13 | Ул. Адмирала Ушакова, 57/1 |
| 14.1 | Ул. Камышинская, 11 |
| 14.2 | Ул. Камышинская, 11а |
| 14.3 | Ул. Камышинская, 11б |
| 15 | Ул. Танцорова, 31 |
| Ленинский район |  |
| 1 | Ул. Пермская, 8 |
| 2.1 | Ул. Пушкина, 116а |
| 2.2 | Ул. Пушкина, 116б |
| 2.3 | Ул. Пушкина, 116в |
| 3.1 | Ул. Петропавловская, 77 |
| 3.2 | Ул. Петропавловская, 81 |
| 3.3 | Ул. Петропавловская, 83 |
| 3.4 | Ул. Петропавловская, 85 |
| 3.5 | Ул. Петропавловская, 89 |
| 3.6 | Ул. Петропавловская, 91 |
| 3.7 | Ул. Петропавловская, 93 |
| 4.1 | Ул. Екатерининская, 119 |
| 4.2 | Ул. Луначарского, 80 |
| 5.1 | Ул. 25-го Октября, 22а |
| 5.2 | Ул. 25-го Октября, 22б |
| 6.1 | Проспект Комсомольский, 7 |
| 6.2 | Проспект Комсомольский, 11 |
| 7.1 | Ул. Ленина, 47 |
| 7.2 | Ул. Ленина, 49 |
| 7.3 | Проспект Комсомольский, 17 |
| 8.1 | Ул. Луначарского, 26 |
| 8.2 | Ул. Луначарского, 26а |
| 8.3 | Ул. Екатерининская, 51 |
| 9.1 | Ул. Газеты "Звезда", 14 |
| 9.2 | Ул. Газеты "Звезда", 8 |
| 10 | Ул. Пушкина, 27 |
| 11 | Ул. Екатерининская, 166а |
| Мотовилихинский район |  |
| 1.1 | Ул. Веры Фигнер, 5а |
| 1.2 | Ул. Металлургов, 10 |
| 1.3 | Ул. Уральская, 86а |
| 2 | Ул. Восстания, 8 |
| 3 | Ул. Звонарева, 5 |
| 4 | Ул. Ивана Франко, 40 |
| 5.1 | Ул. Индустриализации, 6 |
| 5.2 | Ул. Лебедева, 8 |
| 5.3 | Ул. Лебедева, 10/ул. Циолковского, 13 |
| 6.1 | Ул. КИМ, 17 |
| 6.2 | Ул. КИМ, 19 |
| 7 | Переулок Лесопарковый, 6 |
| 8.1 | Ул. Макаренко, 36 |
| 8.2 | Ул. Макаренко, 40 |
| 8.3 | Ул. Макаренко, 44 |
| 9 | Ул. Металлистов, 21 |
| 10 | Ул. Свободы, 21 |
| 11 | Ул. Сигаева, 6 |
| 12 | Ул. Ушинского, 3 |
| 13 | Ул. Юрша, 5 |
| 14 | Ул. Юрша, 9 |
| Орджоникидзевский район |  |
| 1 | Ул. Бенгальская, 20 |
| 2.1 | Ул. Академика Веденеева, 84 |
| 2.2 | Ул. Академика Веденеева, 86 |
| 3 | Ул. Генерала Черняховского, 35 |
| 4 | Ул. Мозырьская, 5 |
| 5 | Ул. Генерала Черняховского, 82 |
| 6 | Ул. Генерала Черняховского, 74/3 |
| 7.1 | Ул. Гайвинская, 30 |
| 7.2 | Ул. Гайвинская, 30а |
| 7.3 | Ул. Пулковская, 9 |
| 7.4 | Ул. Пулковская, 11 |
| 8 | Ул. Зюкайская, 4 |
| 9.1 | Ул. Луговского, 134 |
| 9.2 | Ул. Луговского, 136 |
| 9.3 | Ул. Луговского, 140 |
| 9.4 | Ул. Васнецова, 13 |
| 10.1 | Ул. Маршала Толбухина, 18 |
| 10.2 | Ул. Кабельщиков, 10 |
| 11 | Ул. Сухумская, 19 |
| 12 | Ул. Молдавская, 8 |
| Свердловский район |  |
| 1 | Ул. 25-го Октября, 64 |
| 2 | Проспект Комсомольский, 35 |
| 3 | Проспект Комсомольский, 41 |
| 4 | Ул. Елькина, 3 |
| 5.1 | Проспект Комсомольский, 50 |
| 5.2 | Проспект Комсомольский, 52 |
| 6 | Проспект Комсомольский, 58 |
| 7 | Ул. Фонтанная, 14 |
| 8.1 | Ул. Народовольческая, 37 |
| 8.2 | Ул. Народовольческая, 39 |
| 9 | Ул. Революции, 42 |
| 10.1 | Ул. Таборская, 14 |
| 10.2 | Ул. Солдатова, 1 |
| 10.3 | Ул. Солдатова, 3 |
| 10.4 | Ул. Солдатова, 5 |
| 11.1 | Ул. Гусарова, 14 |
| 11.2 | Ул. Академика Курчатова, 4 |
| 11.3 | Ул. Академика Курчатова, 4а |
| 12.1 | Ул. Солдатова, 6 |
| 12.2 | Ул. Солдатова, 4 |
| 13 | Проспект Комсомольский, 75 |
| 14 | Проспект Комсомольский, 80 |
| 15.1 | Проспект Комсомольский, 81 |
| 15.2 | Проспект Комсомольский, 83 |
| 15.3 | Проспект Комсомольский, 85 |
| 16 | Проспект Комсомольский, 87 |
| 17.1 | Проспект Комсомольский, 86 |
| 17.2 | Проспект Комсомольский, 88 |
| 18.1 | Проспект Комсомольский, 94 |
| 18.2 | Ул. Коминтерна, 6 |
| 19 | Ул. Муромская, 16а |
| 20 | Ул. Чкалова, 10 |
| 21 | Проезд Серебрянский, 19 |
| 22.1 | Ул. Коломенская, 55 |
| 22.2 | Ул. Коломенская, 59 |
| 22.3 | Ул. Коломенская, 32 |
| 23 | Ул. Коломенская, 5 |
| 24.1 | Ул. Солдатова, 43 |
| 24.2 | Ул. Солдатова, 39 |
| 25.1 | Проспект Комсомольский, 47 |
| 25.2 | Проспект Комсомольский, 49 |
| 26 | Проспект Комсомольский, 55 |
| 27 | Проспект Комсомольский, 67 |
| 28.1 | Проспект Комсомольский, 68 |
| 28.2 | Проспект Комсомольский, 70 |
| 28.3 | Проспект Комсомольский, 72 |
| 28.4 | Ул. Полины Осипенко, 52 |
| 28.5 | Проспект Комсомольский, 70а |
| 29 | Ул. Седова, 9 |
| 30.1 | Ул. Коломенская, 24а |
| 30.2 | Ул. Коломенская, 24 |
| 30.3 | Ул. Коломенская, 26 |
| 31.1 | Ул. Запорожская, 15 |
| 31.2 | Ул. Запорожская, 17 |
| 31.3 | Ул. Запорожская, 19 |
| 31.4 | Ул. Запорожская, 21 |
| 31.5 | Ул. Запорожская, 23 |
| 32 | Ул. Сахалинская, 3 |
| 33 | Ул. Косьвинская, 11 |
| 34 | Ул. Нейвинская, 10 |
| 35 | Ул. Балхашская, 224 |
| 36.1 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 13 |
| 36.2 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 15 |
| 2020-2022 годы |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |
| Дзержинский район |  |
| 1.1 | Ул. Блюхера, 5 |
| 1.2 | Ул. Блюхера, 7 |
| 1.3 | Шоссе Космонавтов, 82 |
| 2 | Ул. Василия Каменского, 3 |
| 3 | Ул. Ветлужская, 70 |
| 4 | Ул. Связистов, 4 |
| 5.1 | Ул. Вильвенская, 17 |
| 5.2 | Ул. Вильвенская, 15 |
| 6 | Ул. Грузинская, 9 |
| 7 | Ул. Грузинская, 15 |
| 8 | Ул. Докучаева, 24 |
| 9 | Ул. Комиссара Пожарского, 10 |
| 10 | Ул. Комиссара Пожарского, 12/2 |
| 11 | Ул. Крисанова, 69 |
| 12.1 | Ул. Малкова, 26 |
| 12.2 | Ул. Малкова, 26/1 |
| 13 | Ул. Маяковского, 41 |
| 14.1 | Проспект Парковый, 20/1 |
| 14.2 | Проспект Парковый, 18 |
| 15 | Проспект Парковый, 22/1 |
| 16 | Проспект Парковый, 3/1 |
| 17.1 | Проспект Парковый, 37а |
| 17.2 | Проспект Парковый, 39 |
| 17.3 | Ул. Василия Каменского, 6 |
| 18 | Проспект Парковый, 40а |
| 19 | Ул. Плеханова, 59а |
| 20.1 | Ул. Челюскинцев, 17 |
| 20.2 | Ул. Челюскинцев, 19 |
| 21.1 | Ул. Рабочая, 9а |
| 21.2 | Ул. Рабочая, 9в |
| 22 | Проспект Парковый, 1 |
| 23.1 | Ул. Петропавловская, 119 |
| 23.2 | Ул. Петропавловская, 199а |
| 24 | Ул. Челюскинцев, 15 |
| 25 | Ул. Мильчакова, 6 |
| 26 | Ул. Ленина, 69 |
| 27 | Ул. Академика Вавилова, 5 |
| 28 | Ул. Белоевская, 1 |
| 29 | Ул. Боровая, 24 |
| 30 | Ул. Василия Каменского, 16 |
| 31 | Ул. Ветлужская, 125 |
| 32 | Ул. Вильвенская, 1 |
| 33 | Ул. Вильвенская, 9 |
| 34 | Ул. Голева, 5 |
| 35 | Ул. Голева, 7 |
| 36 | Ул. Горняков, 6 |
| 37 | Ул. Желябова, 10 |
| 38.1 | Шоссе Космонавтов, 104 |
| 38.2 | Ул. Рабочая, 1 |
| 39 | Шоссе Космонавтов, 108 |
| 40 | Шоссе Космонавтов, 51 |
| 41 | Шоссе Космонавтов, 53 |
| 42 | Шоссе Космонавтов, 57 |
| 43 | Шоссе Космонавтов, 92 |
| 44 | Шоссе Космонавтов, 96 |
| 45 | Ул. Котовского, 2 |
| 46 | Ул. Крисанова, 25 |
| 47 | Ул. Крисанова, 3 |
| 48 | Ул. Крисанова, 5 |
| 49 | Ул. Куфонина, 14 |
| 50 | Ул. Куфонина, 20 |
| 51 | Ул. Куфонина, 19 |
| 52 | Ул. Куфонина, 22 |
| 53.1 | Ул. Куфонина, 30 |
| 53.2 | Ул. Куфонина, 32 |
| 54.1 | Ул. Локомотивная, 8 |
| 54.2 | Ул. Барамзиной, 45 |
| 55 | Ул. Малкова, 14 |
| 56 | Ул. Малкова, 24а |
| 57 | Ул. Малкова, 28 |
| 58 | Ул. Малкова, 28а |
| 59 | Ул. Малкова, 4 |
| 60 | Ул. Малкова, 8 |
| 61 | Ул. Мильчакова, 10 |
| 62 | Ул. Мильчакова, 14 |
| 63 | Ул. Мильчакова, 18 |
| 64 | Ул. Мильчакова, 25 |
| 65 | Ул. Мильчакова, 37 |
| 66 | Ул. Монастырская, 121 |
| 67 | Ул. Монастырская, 161 |
| 68 | Ул. Энгельса, 1 |
| 69 | Проспект Парковый, 8 |
| 70 | Проспект Парковый, 32 |
| 71 | Проспект Парковый, 38 |
| 72 | Проспект Парковый, 4 |
| 73 | Проспект Парковый, 42 |
| 74 | Проспект Парковый, 6 |
| 75 | Проспект Парковый, 7 |
| 76 | Ул. Петропавловская, 101 |
| 77 | Ул. Петропавловская, 64 |
| 78 | Ул. Плеханова, 13 |
| 79 | Ул. Монастырская, 157 |
| 80 | Ул. Плеханова, 58 |
| 81 | Ул. Подлесная, 17 |
| 82 | Ул. Подлесная, 19/2 |
| 83 | Ул. Подлесная, 23/1 |
| 84 | Ул. Подлесная, 33 |
| 85 | Ул. Рабочая, 21 |
| 86 | Ул. Рабочая, 25 |
| 87 | Ул. Рабочая, 3 |
| 88 | Ул. Рабочая, 3а |
| 89 | Ул. Рабочая, 3б |
| 90.1 | Ул. Связистов, 18 |
| 90.2 | Ул. Мильчакова, 4 |
| 91 | Ул. Строителей, 10 |
| 92 | Ул. Строителей, 16 |
| 93 | Ул. Строителей, 24г |
| 94 | Ул. Строителей, 46 |
| 95 | Проезд Якуба Коласа, 9 |
| 96 | Ул. Плеханова, 61 |
| 97 | Ул. Боровая, 30 |
| 98 | Проспект Парковый, 10/4 |
| 99 | Ул. Голева, 9 |
| 100 | Ул. Строителей, 18 |
| 101 | Шоссе Космонавтов, 86 |
| 102 | Ул. Плеханова, 2 |
| 103 | Ул. Луначарского, 132 |
| 104 | Проспект Парковый, 13 |
| 105 | Ул. Хабаровская, 137 |
| 106 | Ул. Овчинникова, 15 |
| 107 | Ул. Желябова, 11 |
| 108 | Проспект Парковый, 54/1 |
| 109 | Ул. Хабаровская, 133 |
| 110 | Ул. Костычева, 25 |
| 111 | Ул. Костычева, 23 |
| 112 | Ул. Хабаровская, 161 |
| 113 | Проспект Парковый, 10/3 |
| 114 | Ул. Плеханова, 3 |
| 115 | Ул. Желябова, 15 |
| 116.1 | Проспект Парковый, 37в |
| 116.2 | Проспект Парковый, 37г |
| 117 | Ул. Татьяны Барамзиной, 54 |
| 118 | Шоссе Космонавтов, 74 |
| 119 | Ул. Ленина, 83 |
| 120 | Ул. Хабаровская, 165 |
| 121 | Ул. Академика Вавилова, 9 |
| Индустриальный район |  |
| 1 | Ул. Советской Армии, 30 |
| 2 | Ул. Мира, 113 |
| 3.1 | Ул. Космонавта Беляева, 59 |
| 3.2 | Ул. Космонавта Беляева, 61 |
| 4.1 | Ул. Советской Армии, 49 |
| 4.2 | Ул. Советской Армии, 51 |
| 5 | Ул. Мира, 115 |
| 6.1 | Ул. Давыдова, 25 |
| 6.2 | Ул. Давыдова, 25а |
| 6.3 | Ул. Давыдова, 27 |
| 6.4 | Ул. Давыдова, 27а |
| 7 | Шоссе Космонавтов, 141 |
| 8 | Ул. Мира, 7 |
| 9 | Ул. Карпинского, 85а |
| 10 | Ул. Советской Армии, 9 |
| 11 | Ул. Льва Толстого, 25а |
| 12 | Ул. Космонавта Леонова, 26а |
| 13.1 | Ул. Братьев Игнатовых, 21 |
| 13.2 | Ул. Братьев Игнатовых, 21а |
| 14 | Ул. Баумана, 29 |
| 15 | Ул. Стахановская, 29 |
| 16 | Ул. Декабристов, 10 |
| 17 | Ул. Мира, 112 |
| 18.1 | Ул. Стахановская, 53 |
| 18.2 | Ул. Стахановская, 55 |
| 19 | Ул. Декабристов, 15 |
| 20 | Ул. Братьев Игнатовых, 9 |
| Кировский район |  |
| 1 | Ул. Адмирала Ушакова, 55 |
| 2 | Ул. Адмирала Ушакова, 55/2 |
| 3 | Ул. Волгодонская, 26 |
| 4 | Ул. Ямпольская, 14 |
| 5 | Ул. Адмирала Ушакова, 76 |
| 6.1 | Ул. Маршала Рыбалко, 36 |
| 6.2 | Ул. Маршала Рыбалко, 34 |
| 7 | Ул. Адмирала Ушакова, 49 |
| 8 | Ул. Маршала Рыбалко, 103б |
| 9 | Ул. Сокольская, 10 |
| 10 | Ул. Калинина, 32а |
| 11.1 | Ул. Магистральная, 100б |
| 11.2 | Ул. Магистральная, 100в |
| 12 | Ул. Глазовская, 7 |
| 13 | Ул. Калинина, 30а |
| 14 | Ул. Химградская, 47а |
| 15 | Ул. Байкальская, 3/2 |
| 16 | Ул. Нижнекурьинская, 4 |
| 17 | Ул. Буксирная, 11 |
| 18 | Ул. Богдана Хмельницкого, 23 |
| 19 | Ул. Адмирала Ушакова, 57/2 |
| 20 | Ул. Буксирная, 8 |
| 21.1 | Ул. Маршала Рыбалко, 82 |
| 21.2 | Ул. Маршала Рыбалко, 80 |
| 22 | Ул. Автозаводская, 25 |
| 23 | Ул. Буксирная, 9 |
| 24 | Ул. Волгодонская, 14 |
| 25.1 | Ул. Александра Невского, 32 |
| 25.2 | Ул. Адмирала Нахимова, 15 |
| 25.3 | Ул. Адмирала Нахимова, 13 |
| 25.4 | Ул. Александра Невского, 30 |
| 26.1 | Ул. Чистопольская, 7 |
| 26.2 | Ул. Чистопольская, 9 |
| 27.1 | Ул. Магистральная, 96 |
| 27.2 | Ул. Магистральная, 98 |
| 28 | Ул. Маршала Рыбалко, 13 |
| 29 | Ул. Ямпольская, 15 |
| 30.1 | Ул. Адмирала Нахимова, 36 |
| 30.2 | Ул. Адмирала Нахимова, 32 |
| 31 | Ул. Маршала Рыбалко, 90 |
| 32 | Ул. Шишкина, 19 |
| 33 | Ул. Шишкина, 21 |
| 34 | Ул. Шишкина, 17 |
| 35 | Ул. Автозаводская, 31 |
| 36 | Ул. Полтавская, 8 |
| 37 | Ул. Сысольская, 7 |
| 38 | Ул. Магистральная, 94а |
| 39 | Ул. Сысольская, 6 |
| 40 | Ул. Сысольская, 2 |
| 41 | Ул. Сысольская, 11 |
| 42 | Ул. Воронежская, 17а |
| 43 | Ул. Ялтинская, 10 |
| 44 | Ул. Глазовская, 9 |
| 45 | Ул. Маршала Рыбалко, 78а |
| 46 | Ул. Ласьвинская, 66 |
| 47 | Ул. Худанина, 22 |
| 48 | Ул. Сысольская, 10 |
| 49 | Ул. Маршала Рыбалко, 89а |
| 50 | Ул. Богдана Хмельницкого, 22 |
| 51 | Ул. Маршала Рыбалко, 49 |
| 52 | Ул. Глазовская, 3 |
| 53 | Ул. Ласьвинская, 39 |
| 54 | Ул. Автозаводская, 48 |
| 55 | Ул. Чистопольская, 29 |
| 56 | Ул. Маршала Рыбалко, 37 |
| 57 | Ул. Чистопольская, 18а |
| 58 | Ул. Закамская, 41а |
| 59 | Ул. Ямпольская, 12 |
| 60 | Ул. Ямпольская, 12а |
| 61 | Ул. Ямпольская, 12б |
| 62.1 | Ул. Адмирала Нахимова, 11 |
| 62.2 | Ул. Закамская, 29а |
| 63.1 | Ул. Богдана Хмельницкого, 2а |
| 63.2 | Ул. Новоржевская, 9 |
| 63.3 | Ул. Новоржевская, 11 |
| 63.4 | Ул. Новоржевская, 13 |
| 64 | Ул. Химградская, 51 |
| 65 | Ул. Химградская, 39 |
| 66 | Ул. Александра Невского, 22 |
| 67 | Ул. Адмирала Ушакова, 9 |
| 68 | Ул. Ямпольская, 10 |
| 69 | Ул. Автозаводская, 41 |
| 70 | Ул. Кировоградская, 4 |
| 71 | Ул. Адмирала Нахимова, 5 |
| 72 | Ул. Шишкина, 14а |
| 73 | Ул. Адмирала Ушакова, 8 |
| 74 | Ул. Байкальская, 20 |
| 75 | Ул. Автозаводская, 26а |
| 76.1 | Ул. Федосеева, 13 |
| 76.2 | Ул. Федосеева, 15 |
| 77 | Ул. Адмирала Ушакова, 18 |
| 78 | Ул. Кировоградская, 11 |
| 79 | Ул. Кировоградская, 5 |
| 80 | Ул. Камышинская, 11 |
| 81 | Ул. Судозаводская, 14 |
| 82 | Ул. Юнг Прикамья, 39 |
| 83 | Ул. Волгодонская, 21а |
| 84 | Ул. Адмирала Нахимова, 37 |
| 85 | Ул. Магистральная, 12а |
| 86 | Ул. Закамская, 5 |
| 87 | Ул. Калинина, 21 |
| 88 | Ул. Закамская, 18 |
| 89 | Ул. Закамская, 21 |
| 90 | Ул. Закамская, 20 |
| 91 | Ул. Судозаводская, 24 |
| 92 | Ул. Адмирала Ушакова, 16 |
| 93.1 | Ул. Закамская, 29 |
| 93.2 | Ул. Закамская, 31 |
| 94 | Ул. Закамская, 37а |
| 95 | Ул. Закамская, 37 |
| 96 | Ул. Закамская, 37б |
| 97 | Ул. Маршала Рыбалко, 95 |
| 98 | Ул. Александра Невского, 10 |
| 99 | Ул. Маршала Рыбалко, 113 |
| 100 | Ул. Маршала Рыбалко, 103а |
| 101 | Ул. Липатова, 9 |
| 102 | Ул. Сысольская, 15/2 |
| 103 | Ул. Сысольская, 15/3 |
| 104 | Ул. Маршала Рыбалко, 33а |
| 105.1 | Ул. Александра Невского, 2 |
| 105.2 | Ул. Худанина, 10 |
| 106.1 | Ул. 4-й Пятилетки, 2 /ул. Охотников, 5 |
| 106.2 | Ул. Охотников, 7а |
| 106.3 | Ул. Охотников, 9 |
| 107 | Ул. Автозаводская, 37 |
| 108 | Ул. Липатова, 8 |
| 109 | Ул. Маршала Рыбалко, 42 |
| 110 | Ул. Маршала Рыбалко, 84 |
| 111 | Ул. Маршала Рыбалко, 105 |
| 112 | Ул. Автозаводская, 53 |
| 113 | Ул. Автозаводская, 49 |
| 114 | Ул. Автозаводская, 51 |
| 115 | Ул. Магистральная, 32 |
| 116 | Ул. Шишкина, 10 |
| 117 | Ул. Закамская, 36 |
| 118 | Ул. Судозаводская, 18 |
| 119 | Ул. Кировоградская, 41 |
| 120 | Ул. Кировоградская, 46 |
| 121 | Ул. Кировоградская, 55 |
| 122 | Ул. Адмирала Ушакова, 12 |
| 123 | Ул. Камышинская, 18 |
| 124 | Ул. Богдана Хмельницкого, 7 |
| 125 | Ул. Сысольская, 3 |
| 126 | Ул. Сысольская, 5 |
| 127 | Ул. Маршала Рыбалко, 1а |
| 128 | Ул. Камышинская, 20 |
| 129 | Ул. Кировоградская, 61 |
| 130 | Ул. Калинина, 39 |
| 131 | Ул. Охотников, 27а |
| 132 | Ул. Новоржевская, 38 |
| 133 | Ул. Охотников, 10 |
| 134 | Ул. Охотников, 12 |
| 135 | Ул. Калинина, 23 |
| 136 | Ул. Камышинская, 7 |
| 137 | Ул. Химградская, 7 |
| 138 | Ул. Федосеева, 10 |
| 139 | Ул. Маршала Рыбалко, 111 |
| 140 | Ул. Охотников, 25 |
| 141 | Ул. Химградская, 47 |
| 142 | Ул. Автозаводская, 14 |
| 143 | Ул. Федосеева, 23 |
| 144 | Ул. Автозаводская, 24 |
| 145 | Ул. Ямпольская, 5 |
| 146 | Ул. Магистральная, 36 |
| 147 | Ул. Адмирала Ушакова, 30 |
| 148 | Ул. Шишкина, 7 |
| 149 | Ул. Магистральная, 98а |
| 150 | Ул. Адмирала Ушакова, 13 |
| 151 | Ул. Сысольская, 9 |
| 152 | Ул. Охотников, 3 |
| 153.1 | Ул. Богдана Хмельницкого, 27 |
| 153.2 | Ул. Богдана Хмельницкого, 31 |
| 154 | Ул. Чистопольская, 29 |
| 155 | Ул. Адмирала Нахимова, 19 |
| 156 | Ул. Маршала Рыбалко, 28 |
| 157 | Ул. Александра Невского, 27 |
| 158 | Ул. Автозаводская, 51 |
| 159 | Ул. Магистральная, 34 |
| 160 | Ул. Автозаводская, 45 |
| 161 | Ул. Ласьвинская, 8 |
| 162 | Ул. Маршала Рыбалко, 96 |
| 163 | Ул. Маршала Рыбалко, 74 |
| 164 | Ул. Маршала Рыбалко, 87 |
| 165.1 | Ул. Магистральная, 96/2 |
| 165.2 | Ул. Магистральная, 96/3 |
| 165.3 | Ул. Магистральная, 96/4 |
| 167 | Ул. Ямпольская, 8 |
| 168 | Ул. Ласьвинская, 14 |
| 169 | Ул. Ямпольская, 11 |
| Ленинский район |  |
| 1 | Ул. Пушкина, 1 |
| 2 | Ул. Пушкина, 3 |
| 3 | Ул. Пушкина, 23 |
| 4 | Ул. Борчанинова, 15 |
| 5 | Ул. Луначарского, 51 |
| 6.1 | Ул. Луначарского, 105 |
| 6.2 | Ул. Луначарского, 103 |
| 7.1 | Ул. Пушкина, 13 |
| 7.2 | Ул. 25-го Октября, 27 |
| 8 | Ул. 25-го Октября, 5 |
| 9.1 | Ул. Екатерининская, 190 |
| 9.2 | Ул. Крисанова, 24 |
| 10 | Ул. Академика Королева, 4а |
| 11 | Ул. Екатерининская, 63 |
| 12 | Ул. Ленина, 15 |
| 13 | Ул. Петропавловская, 37 |
| 14 | Ул. Газеты "Звезда", 9 |
| Мотовилихинский район |  |
| 1 | Ул. Аркадия Гайдара, 6/1 |
| 2 | Ул. Аркадия Гайдара, 8 |
| 3.1 | Ул. Аркадия Гайдара, 7 |
| 3.2 | Ул. Аркадия Гайдара, 9 |
| 4 | Ул. Аркадия Гайдара, 13а |
| 5 | Ул. Аркадия Гайдара, 16 |
| 6 | Ул. Аркадия Гайдара, 16/2 |
| 7.1 | Бульвар Гагарина, 15 |
| 7.2 | Бульвар Гагарина, 17 |
| 8.1 | Бульвар Гагарина, 30а |
| 8.2 | Бульвар Гагарина, 30б |
| 9.1 | Бульвар Гагарина, 44 |
| 9.2 | Бульвар Гагарина, 44а |
| 10 | Бульвар Гагарина, 53 |
| 11.1 | Бульвар Гагарина, 62/2 |
| 11.2 | Бульвар Гагарина, 64 |
| 11.3 | Бульвар Гагарина, 66 |
| 12.1 | Бульвар Гагарина, 71 |
| 12.2 | Бульвар Гагарина, 73 |
| 13 | Бульвар Гагарина, 79 |
| 14.1 | Бульвар Гагарина, 85 |
| 14.2 | Бульвар Гагарина, 87 |
| 14.3 | Ул. Ушинского, 7 |
| 14.4 | Ул. Ушинского, 9 |
| 15 | Бульвар Гагарина, 93/3 |
| 16 | Бульвар Гагарина, 107/3 |
| 17 | Бульвар Гагарина, 107/4 |
| 18 | Бульвар Гагарина, 107/7 |
| 19 | Ул. Веры Фигнер, 1 |
| 20.1 | Ул. Веры Фигнер, 3 |
| 20.2 | Ул. Веры Фигнер, 5 |
| 21.1 | Ул. Восстания, 11 |
| 21.2 | Ул. Восстания, 11а |
| 21.3 | Ул. Восстания, 13 |
| 22 | Ул. Гашкова, 9 |
| 23 | Ул. Гашкова, 13 |
| 24 | Ул. Гашкова, 22 |
| 25.1 | Ул. Гашкова, 28 |
| 25.2 | Ул. Гашкова, 28/3 |
| 25.3 | Ул. Гашкова, 28а |
| 25.4 | Ул. Гашкова, 30 |
| 26 | Ул. Гашкова, 41а |
| 27 | Ул. Добролюбова, 2а |
| 28 | Ул. Добролюбова, 4 |
| 29 | Ул. Добролюбова, 24 |
| 30 | Ул. Евгения Пермяка, 3/2 |
| 31 | Ул. Звонарева, 6 |
| 32 | Ул. Зенкова, 8 |
| 33 | Ул. Ивановская, 13 |
| 34 | Ул. Ивановская, 16 |
| 35 | Ул. Ивановская, 17 |
| 36 | Ул. Инженерная, 6а |
| 37 | Ул. КИМ, 94 |
| 38 | Ул. КИМ, 115 |
| 39.1 | Ул. Колыбалова, 20 |
| 39.2 | Ул. Лядовская, 87 |
| 39.3 | Ул. Лядовская, 105 |
| 39.4 | Ул. Лядовская, 107 |
| 39.5 | Ул. Лядовская, 111 |
| 40 | Ул. Красногвардейская, 4 |
| 41 | Ул. Красногвардейская, 7 |
| 42 | Ул. Крупской, 18 |
| 43 | Ул. Крупской, 22 |
| 44 | Ул. Крупской, 25 |
| 45 | Ул. Крупской, 30 |
| 46 | Ул. Крупской, 47 |
| 47.1 | Ул. Крупской, 51 |
| 47.2 | Ул. Крупской, 51а |
| 48.1 | Ул. Крупской, 65/1 |
| 48.2 | Ул. Крупской, 65/2 |
| 49 | Ул. Крупской, 71 |
| 50 | Ул. Крупской, 76 |
| 51.1 | Ул. Крупской, 82 |
| 51.2 | Ул. Крупской, 82а |
| 52.1 | Ул. Крупской, 84 |
| 52.2 | Ул. Крупской, 84а |
| 53 | Ул. Крупской, 85 |
| 54.1 | Ул. Крупской, 87 |
| 54.2 | Ул. Крупской, 89 |
| 55 | Ул. Крупской, 93 |
| 56 | Ул. Лебедева, 32 |
| 57.1 | Ул. Розалии Землячки, 12/ул. Лебедева, 31 |
| 57.2 | Ул. Лебедева, 33 |
| 57.3 | Ул. Лебедева, 35 |
| 58 | Ул. Лебедева, 42 |
| 59 | Ул. Лебедева, 46 |
| 60 | Ул. Металлистов, 8 |
| 61 | Ул. Николая Быстрых, 6 |
| 62.1 | Ул. Николая Быстрых, 9 |
| 62.2 | Ул. Николая Быстрых, 11 |
| 63 | Ул. Николая Быстрых, 10 |
| 64 | Ул. Патриса Лумумбы, 5 |
| 65.1 | Ул. Патриса Лумумбы, 9 |
| 65.2 | Ул. Патриса Лумумбы, 9а |
| 66 | Ул. Патриса Лумумбы, 13 |
| 67 | Ул. Пономарева, 65 |
| 68 | Ул. Пушкарская, 73 |
| 69 | Ул. Пушкарская, 75 |
| 70 | Ул. Пушкарская, 90 |
| 71 | Ул. Работницы, 3а |
| 72 | Ул. Розалии Землячки, 6 |
| 73 | Ул. Свободы, 13 |
| 74 | Ул. Свободы, 15 |
| 75 | Ул. Старцева, 7 |
| 76.1 | Ул. Старцева, 9/1 |
| 76.2 | Ул. Старцева, 9/2 |
| 76.3 | Ул. Старцева, 9/3 |
| 76.4 | Ул. Старцева, 9/4 |
| 76.5 | Ул. Старцева, 11 |
| 76.6 | Ул. Старцева, 13 |
| 76.7 | Ул. Старцева, 15/2 |
| 76.8 | Ул. Старцева, 15/3 |
| 77.1 | Ул. Степана Разина, 34/2 |
| 77.2 | Ул. Степана Разина, 34/4 |
| 78 | Ул. Студенческая, 1 |
| 79 | Ул. Студенческая, 15 |
| 80 | Ул. Студенческая, 20 |
| 81 | Ул. Студенческая, 23б |
| 82.1 | Ул. Студенческая, 25 |
| 82.2 | Ул. Студенческая, 25а |
| 83.1 | Ул. Студенческая, 26 |
| 83.2 | Ул. Студенческая, 28 |
| 83.3 | Ул. Студенческая, 30 |
| 84 | Ул. Техническая, 1/ул. Дружбы, 15 |
| 85 | Ул. Техническая, 5/2 |
| 86.1 | Ул. Техническая, 6 |
| 86.2 | Ул. Техническая, 8 |
| 87 | Ул. Тургенева, 16 |
| 88 | Ул. Тургенева, 18/3 |
| 89 | Ул. Тургенева, 25 |
| 90 | Ул. Тургенева, 33 |
| 91 | Ул. Тургенева, 35 |
| 92.1 | Ул. Уинская, 3 |
| 92.2 | Ул. Уинская, 3а |
| 93 | Ул. Уинская, 5 |
| 94 | Ул. Уинская, 6 |
| 95 | Ул. Уинская, 13 |
| 96 | Ул. Уинская, 44 |
| 97 | Ул. Уральская, 45 |
| 98 | Ул. Уральская, 47 |
| 99 | Ул. Уральская, 84 |
| 100 | Ул. Уральская, 113 |
| 101 | Ул. Халтурина, 12 |
| 102 | Ул. Хрустальная, 5 |
| 103 | Ул. Хрустальная, 12 |
| 104 | Ул. Хрустальная, 17 |
| 105 | Ул. Хрустальная, 28 |
| 106 | Ул. Хрустальная, 34 |
| 107.1 | Ул. Чехова, 20 |
| 107.2 | Ул. Чехова, 22 |
| 107.3 | Ул. Чехова, 24 |
| 108 | Ул. Юрша, 1 |
| 109 | Ул. Юрша, 21 |
| 110 | Ул. Юрша, 56 |
| 111 | Ул. Юрша, 72 |
| 112 | Ул. Юрша, 100 |
| 113 | Ул. Крупской, 86а |
| Орджоникидзевский район |  |
| 1 | Ул. Лянгасова, 69а |
| 2.1 | Ул. Оршанская, 3 |
| 2.2 | Ул. Оршанская, 5 |
| 2.3 | Ул. Оршанская, 7 |
| 2.4 | Ул. Оршанская, 9 |
| 3 | Ул. Карбышева, 78/3 |
| 4 | Ул. Вильямса, 24 |
| 5 | Ул. Академика Веденеева, 80 |
| 6 | Ул. Молдавская, 14 |
| 7 | Ул. Генерала Черняховского, 86 |
| 8 | Ул. Кабельщиков, 17 |
| 9 | Ул. Вильямса, 12 |
| 10 | Ул. Гайвинская, 6 |
| 11 | Ул. Вильямса, 4а |
| 12 | Ул. Александра Пархоменко, 8 |
| 13.1 | Ул. Генерала Доватора, 30 |
| 13.2 | Ул. Генерала Доватора, 30а |
| 14 | Ул. Вильямса, 13 |
| 15 | Ул. Маршала Толбухина, 16 |
| 16 | Ул. Маршала Толбухина, 1 |
| 17 | Ул. Александра Щербакова, 46 |
| 18 | Ул. Генерала Черняховского, 55 |
| 19 | Ул. Еловский 1-й переулок, 24 |
| 20 | Ул. Янаульская, 12 |
| 21 | Ул. Академика Веденеева, 79 |
| 22 | Ул. Косякова, 5 |
| 23.1 | Ул. Ольховская, 26 |
| 23.2 | Ул. Ольховская, 30 |
| 23.3 | Ул. 2-я Пограничная, 11 |
| 24 | Ул. Генерала Черняховского, 60 |
| 25 | Ул. Александра Щербакова, 32 |
| 26 | Ул. Валежная, 5 |
| 27 | Ул. Академика Веденеева, 45 |
| 28 | Ул. Можайская, 20 |
| 29 | Ул. Бушмакина, 10 |
| 30 | Талицкий переулок, 6 |
| Свердловский район |  |
| 1.1 | Ул. Яблочкова, 35 |
| 1.2 | Ул. Яблочкова, 37 |
| 2.1 | Проезд Серебрянский, 5 |
| 2.2 | Проезд Серебрянский, 7 |
| 2.3 | Ул. Солдатова, 30а |
| 3.1 | Ул. Лодыгина, 30 |
| 3.2 | Ул. Лодыгина, 32 |
| 4.1 | Ул. Николая Островского, 64 |
| 4.2 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 25 |
| 5.1 | Ул. Моторостроителей, 19 |
| 5.2 | Ул. Моторостроителей, 21 |
| 6 | Ул. Академика Курчатова, 7 |
| 7 | Ул. Елькина, 49 |
| 8 | Ул. Клары Цеткин, 21 |
| 9 | Ул. Клары Цеткин, 23а |
| 10 | Ул. Коломенская, 3 |
| 11 | Ул. Коминтерна, 20 |
| 12 | Проспект Комсомольский, 44 |
| 13 | Ул. Краснополянская, 4 |
| 14 | Ул. Лодыгина, 46/1 |
| 15 | Ул. Максима Горького, 65 |
| 16 | Ул. Моторостроителей, 10 |
| 17 | Ул. Моторостроителей, 11 |
| 18 | Ул. Николая Островского, 82 |
| 19 | Ул. Революции, 12 |
| 20 | Ул. Газеты "Звезда", 42 |
| 21 | Ул. Газеты "Звезда", 42а |
| 22 | Ул. Революции, 30 |
| 23 | Ул. Революции, 28 |
| 24 | Ул. Солдатова, 30 |
| 25 | Ул. Уфимская, 22 |
| 26 | Ул. Фонтанная, 1а/2 |
| 27 | Ул. Холмогорская, 2в |
| 28 | Ул. Яблочкова, 23б |
| 29 | Ул. Лодыгина, 44 |
| 30 | Ул. Коломенская, 9 |
| 31 | Ул. Солдатова, 12 |
| 32 | Ул. Елькина, 6 |
| 33.1 | Ул. Камчатовская, 18 |
| 33.2 | Ул. Камчатовская, 20 |
| 34 | Ул. Фонтанная, 2а |
| 35 | Ул. 25-го Октября, 68 |
| 36 | Ул. Краснофлотская, 38 |
| 37 | Ул. Краснофлотская, 32 |
| 38 | Ул. Солдатова, 41 |
| 39 | Проезд Серебрянский, 14 |
| 40 | Ул. Моторостроителей, 9 |
| 41 | Ул. Солдатова, 28 |
| 42 | Ул. Солдатова, 26 |
| 43 | Ул. Гусарова, 9 |
| 44 | Ул. Клары Цеткин, 27 |
| 45 | Ул. Моторостроителей, 15 |
| 46 | Ул. Елькина, 8 |
| 47 | Ул. Куйбышева, 68 |
| 48 | Ул. Куйбышева, 68/1 |
| 49 | Ул. Куйбышева, 68/2 |
| 50 | Ул. Куйбышева, 74 |
| 51 | Ул. Седова, 11 |
| 52 | Ул. Революции, 26 |
| 53 | Ул. Николая Островского, 64а |
| 54 | Ул. Коминтерна, 13 |
| 55 | Ул. Куйбышева, 98 |
| 56 | Ул. Белинского, 40 |
| 57 | Ул. Белинского, 42 |
| 58 | Ул. Героев Хасана, 3а |
| 59 | Ул. Краснофлотская, 14а |
| 60 | Ул. Сибирская, 57 |
| 61 | Ул. Швецова, 32 |
| 62 | Ул. Весенняя, 19 |
| 63 | Ул. Весенняя, 30 |
| 64 | Ул. Вижайская, 8 |
| 65 | Ул. Газеты "Звезда", 79 |
| 66 | Ул. Глеба Успенского, 28 |
| 67 | Ул. Героев Хасана, 149б |
| 68 | Ул. Гусарова, 10 |
| 69 | Ул. Емельяна Ярославского, 30 |
| 70 | Ул. Емельяна Ярославского, 42 |
| 71 | Ул. Елькина, 12 |
| 72 | Ул. Елькина, 8а |
| 73 | Ул. Клары Цеткин, 17 |
| 74 | Ул. Клары Цеткин, 2 |
| 75 | Ул. Клары Цеткин, 9 |
| 76 | Ул. Коломенская, 34 |
| 77 | Ул. Краснофлотская, 15 |
| 78 | Ул. Краснофлотская, 30а |
| 79 | Ул. Куйбышева, 149 |
| 80 | Ул. Куйбышева, 80 |
| 81 | Ул. Лодыгина, 18 |
| 82 | Ул. Лодыгина, 22 |
| 83 | Ул. Николая Островского, 76а |
| 84 | Ул. Николая Островского, 53 |
| 85 | Ул. Нейвинская, 10а |
| 86 | Ул. Пионерская, 9 |
| 87 | Ул. Пихтовая, 14 |
| 88 | Ул. Самаркандская, 141 |
| 89 | Ул. Солдатова, 10 |
| 90 | Ул. Соловьева, 15 |
| 91 | Ул. Соловьева, 12 |
| 92 | Ул. Тбилисская, 23 |
| 93 | Ул. Тбилисская, 9 |
| 94 | Ул. Тимирязева, 59 |
| 95 | Ул. Чернышевского, 25 |
| 96 | Ул. Чкалова, 46 |
| 97 | Ул. Революции, 5/1 |
| 98 | Ул. Куйбышева, 57 |
| 99 | Ул. Белинского, 59 |
| 100 | Ул. Краснова, 24 |
| 101 | Ул. Льва Шатрова, 15 |
| 102 | Ул. Полины Осипенко, 56 |
| 103 | Ул. Братская, 175 |
| 104 | Ул. Механошина, 10 |
| 105 | Ул. Максима Горького, 65а |
| 106 | Ул. Куйбышева, 167 |
| 107 | Ул. Елькина, 45 |
| 108 | Ул. Куйбышева, 169/2 |
| 109 | Ул. Лодыгина, 50/1 |
| 110 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 12 |
| 111 | Ул. Льва Шатрова, 4 |
| 112 | Ул. Куйбышева, 54 |
| 113 | Ул. Сибирская, 61 |
| 114 | Ул. Пихтовая, 10 |
| 115 | Переулок Ашапский, 4 |
| 116 | Ул. Бригадирская, 1 |
| 117 | Ул. Краснополянская, 26 |
| 118 | Ул. Косьвинская, 9 |
| 119 | Ул. Бригадирская, 8 |
| 120 | Ул. Кояновская, 10 |
| 121 | Ул. Косьвинская, 13 |
| 122 | Ул. Запорожская, 13 |
| 123 | Ул. Малая Ямская, 2а |
| 124 | Ул. Фонтанная, 8 |
| 125 | Ул. Куйбышева, 68/3 |
| 126 | Ул. Пихтовая, 8 |
| 127 | Ул. Героев Хасана, 5 |
| 128 | Ул. Лодыгина, 37 |
| 129 | Ул. Лукоянова, 8/1 |
| 130 | Ул. Солдатова, 9 |
| 131 | Ул. Холмогорская, 2 |
| 132 | Ул. Фонтанная, 2 |
| 133 | Ул. Сибирская, 63 |
| 134 | Ул. Тбилисская, 7 |
| 135 | Ул. Кояновская, 6 |
| 136 | Ул. Лодыгина, 29 |
| 137 | Ул. Героев Хасана, 3 |
| 138 | Ул. Бородинская, 28 |
| 139 | Ул. Седова, 8 |
| 140 | Ул. Куйбышева, 76 |
| 141 | Ул. Куйбышева, 55 |
| 142 | Ул. Академика Курчатова, 2 |
| 143 | Ул. Куйбышева, 70 |
| 144 | Ул. Куйбышева, 72 |
| 145 | Ул. Краснова, 26 |
| 146 | Ул. Клары Цеткин, 11 |
| 147 | Ул. Героев Хасана, 1 |
| 148 | Ул. Яблочкова, 17 |
| 149 | Ул. Газеты "Звезда", 44 |
| 150 | Ул. Максима Горького, 72 |
| 151 | Ул. Белинского, 51 |
| 152 | Ул. Фонтанная, 9 |
| 153 | Ул. Льва Шатрова, 34 |
| 154 | Ул. Льва Шатрова, 35 |
| 155 | Ул. Краснова, 34 |
| 156 | Ул. Краснова, 32 |
| 157 | Ул. Сибирская, 73 |
| 158 | Ул. Сибирская, 71 |
| 159 | Проспект Комсомольский, 51а |
| 160 | Ул. Лодыгина, 26 |
| 161 | Ул. Солдатова, 11 |
| 162 | Ул. Гусарова, 18 |
| 163 | Ул. Газеты "Звезда", 44а |
| 164 | Ул. Чкалова, 38а |
| 165 | Ул. Полины Осипенко, 48 |
| 166 | Ул. Николая Островского, 49 |
| 167 | Ул. Лодыгина, 42 |
| 168 | Ул. Братская, 14 |
| 169 | Ул. Чкалова, 10а |
| 170 | Ул. Механошина, 14 |
| 171 | Ул. 1-я Красноармейская, 37 |
| 172 | Ул. Пушкина, 66 |
| 173 | Ул. Швецова, 32 |
| 174 | Ул. Сибирская, 75 |
| 175 | Ул. 25-го Октября, 38 |
| 176 | Ул. Куйбышева, 99 |
| 177 | Ул. Куйбышева, 65/1 |
| 178 | Ул. Куйбышева, 67/1 |
| 179 | Ул. Академика Курчатова, 6 |
| 180 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 28 |
| 181 | Поселок Новые Ляды, ул. Веселая, 2 |
| 182 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 18 |
| 183 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 17а |
| 184 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 2 |
| 185 | Поселок Новые Ляды, ул. Островского, 79 |
| 186 | Поселок Новые Ляды, ул. Островского, 81а |
| 187 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 24 |
| 188 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 8 |
| 189 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 10 |
| 190 | Поселок Новые Ляды, ул. Островского, 83а |

Постановлениями Администрации г. Перми от 16.10.2018 N 726 и от 26.12.2018 N 1060 одновременно были внесены изменения в раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь" муниципальной программы "Формирование современной городской среды": Постановлением Администрации г. Перми от 16.10.2018 N 726 раздел изложен в новой редакции, Постановлением Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1060 изменены отдельные позиции раздела. Редакция раздела "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь" муниципальной программы "Формирование современной городской среды" с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1060, приведена в тексте.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Благоустройство общественных территорий

муниципального образования город Пермь" муниципальной

программы "Формирование современной городской среды"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 16.10.2018 N 726)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество благоустроенных общественных территорий города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105798,300 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общественных территорий города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 37470,15178 | 51841,12331 | 182879,21883 | 22811,076 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32529,75723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту общественных территорий города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 137997,99919 | 92770,88054 | 182879,21883 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37470,15178 | 60241,12331 | 182879,21883 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32529,75723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 137997,99919 | 92770,88054 | 182879,21883 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37470,15178 | 60241,12331 | 182879,21883 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32529,75723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество платежных поручений по благоустроенным общественным территориям города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество благоустроенных общественных территорий города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий города Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 49795,42396 | 84867,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252,64904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 135000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 179795,42396 | 220119,64904 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49795,42396 | 84867,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252,64904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 135000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.2 | Реконструкция сквера на нижней части набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" с учетом осуществления авторского надзора и технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 49758,87669 | 33436,75917 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 91570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 141329,85384 | 33436,75917 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 49758,87669 | 33436,75917 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 91570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 179795,42396 | 361449,50288 | 133436,75917 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49795,42396 | 134625,87669 | 133436,75917 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 252,64904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 226570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 317793,42315 | 454220,38342 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87265,57574 | 194867,000 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 226570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 317793,42315 | 454220,38342 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87265,57574 | 194867,000 | 316315,978 | 22811,076 | 105798,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1180,87656 | 32782,40627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 | 226570,97715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Благоустройство

общественных территорий муниципального

образования город Пермь" муниципальной

программы "Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий муниципального образования город

Пермь, подлежащих благоустройству

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434)

| N | Наименование территории | Адрес расположения общественной территории, подлежащей благоустройству | Общая оценка общественной территории в соответствии с критериями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сквер на нижней части набережной реки Камы | г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы | 110 |
| 2 | Сквер в 68 квартале, эспланада | г. Пермь, Ленинский район, участок между ул. Ленина, ул. Попова и ул. Петропавловской | 110 |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434) |  |  |  |
| 3 | Парк культуры и отдыха "Балатово" | г. Пермь, Дзержинский район, от шоссе Космонавтов до ул. Подлесной | 95 |
| 4 | Бульвар им. Советской Армии | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Сибирской между ул. Швецова и ул. Белинского | 95 |
| 5 | Сквер на набережной реки Камы | г. Пермь, Кировский район, набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина | 90 |
| 6 | Парк Победы | г. Пермь, Индустриальный район, территория между ул. Архитектора Свиязева и ул. Карпинского | 85 |
| 7 | Сквер им. М.И.Субботина | г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, между ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана | 80 |
| 8 | Сквер у клуба им. С.М.Кирова | г. Пермь, Кировский район, внутри квартала между ул. Маршала Рыбалко, ул. Гальперина и ул. Автозаводской | 80 |
| 9 | Сквер им. Татищева | г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, от ул. Клименко до ул. Суксунской | 77 |
| 10 | Бульвар по ул. Крупской | г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, от площади Дружбы до ул. Ушинского | 70 |
| 11 | Сквер на площади Дружбы | г. Пермь, Мотовилихинский район, от бульвара Гагарина до площади Дружбы | 65 |
| 12 | Сквер по ул. Худанина | г. Пермь, Кировский район, ул. Закамская, от ул. Чистопольской до ул. Худанина | 60 |
| 13 | Бульвар по ул. Братьев Игнатовых | г. Пермь, Индустриальный район, ул. Братьев Игнатовых, от ул. Мира до шоссе Космонавтов | 60 |
| 14 | Сквер на ул. Генерала Черняховского | г. Пермь, Орджоникидзевский район, территория вдоль домов по ул. Краснодонской, 1-25 | 50 |
| 15 | Сквер по ул. 40 лет Победы | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. 40 лет Победы | 50 |
| 16 | Сквер "Мемориал Победы" | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Мира, 24 | 50 |
| 17 | Сквер по ул. Моторостроителей | г. Пермь, Свердловский район, на пересечении ул. Моторостроителей и ул. Солдатова | 45 |
| 18 | Парк у воды "Мулянка-Берег" | Парк у воды "Мулянка-Берег", ул. Мулянская 2-я, 17б | 42 |
| 19 | Эспланада (откосы, 3 яруса) | со стороны реки Камы от ул. Попова до ул. Крисанова | 40 |
| 20 | Экотропа Ивинская (парк отдыха "Новая Ива") | г. Пермь, Мотовилихинский район, территория от ул. Старцева, 1 до ул. Самаркандской, 2 | 40 |
| 21 | Парк у воды "Егошиха-парк" | г. Пермь, Свердловский район, долина реки Егошихи | 40 |
| 22 | Долина реки Егошихи (за музеем современного искусства PERMM) | г. Пермь, Свердловский район, долина реки Егошихи | 40 |
| 23 | Парк у воды "Серебрянский парк у Данилихи" | г. Пермь, Свердловский район | 40 |
| 24 | Бульвар по ул. Мира, 1 | г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Мира, 1 | 37 |
| 25 | Чкаловский спуск к реке Данилихе | г. Пермь, Свердловский район, ул. Малая Данилихинская | 37 |
| 26 | Долина реки Данилихи | г. Пермь, Свердловский район, проезд Серебрянский, 19 | 37 |
| 27 | Долина притока реки Данилихи перед ул. Моторостроителей, 8 | г. Пермь, Свердловский район, ул. Моторостроителей, 8 | 37 |
| 28 | Экотропа Ивинская (около малой реки Данилихи, ниже по ул. Лодыгина, 61) | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Лодыгина, 61 | 37 |
| 29 | Парк у воды "Сад Соловьев" | г. Пермь, Мотовилихинский район, у речки Уинки (между ул. Аркадия Гайдара, ул. Уинской), включающий оба берега речки Уинки с юга на север от истока до ул. Уинской | 37 |
| 30 | Ивовая аллея | г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Пушкарская, 138 | 27 |
| 31 | Сквер по ул. Екатерининской, 171 | г. Пермь, Дзержинский район, вдоль дома по ул. Екатерининской, 171 | 27 |
| 32 | Сквер по проспекту Парковому, 66 | г. Пермь, Дзержинский район, вдоль здания по проспекту Парковому, 66 | 27 |
| 33 | Сквер по ул. Томской, 44 | г. Пермь, Орджоникидзевский район, вдоль дома по ул. Томской, 44 | 17 |

### Приложение 2

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Благоустройство

общественных территорий муниципального

образования город Пермь" муниципальной

программы "Формирование современной

городской среды"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Благоустройство общественных территорий муниципального

образования город Пермь" муниципальной программы

"Формирование современной городской среды"

Список изменяющих документов (введена Постановлением Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.09.2018 N 626, от 16.10.2018 N 726, от 08.05.2019 N 164-П)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер в 68 квартале, эспланада, г. Пермь, Ленинский район |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.1 Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | преобразование сквера в 68 квартале, эспланада, в трансформируемое пространство, модель которого меняется в зависимости от рабочих и праздничных дней, зимнего и летнего сезонов |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | посещаемость до 1200 чел./день, благоустроенная территория 3,7 га |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.10.2018 N 726) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.10.2018 N 726) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 499915,073 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 234915,073 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 49795,42396 тыс. руб.; 2019 год - 84867,000 тыс. руб.; 2019 год (неиспользованные ассигнования 2018 года) - 252,64904 тыс. руб.; 2020 год - 100000,000 тыс. руб.; бюджет Пермского края - 135000,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 135000,000 тыс. руб.; внебюджетные источники - 130000,000 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 130000,000 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятый заказчиком 1 этап реконструкции (демонтажные работы, устройство фонтана, строительство туалета, устройство наружного освещения, устройство покрытия из гранитной брусчатки) | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | принятый заказчиком 2 этап реконструкции (озеленение, установка малых архитектурных форм) | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | принятый заказчиком 3 этап реконструкции (оплата выполненных работ) | ед. | 1 | 2020 |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.10.2018 N 726) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 14.05.2018 N 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. Выполнение 1 этапа реконструкции |  |  | 2018 год |
|  |  | 2. Выполнение 2 этапа реконструкции |  |  | 2019 год |
|  |  | 2. Выполнение 3 этапа реконструкции (оплата выполненных работ) |  |  | 2020 год |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.10.2018 N 726) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 08.05.2019 N 164-П)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | "Сквер на нижней части набережной города Перми", Пермский край, город Пермь, Ленинский район, набережная реки Камы (левый берег) от Речного вокзала до грузового порта (включая откосы до отвода железной дороги) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.2. Реконструкция сквера на нижней части набережной реки Камы |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | реконструкция зоны отдыха жителей и гостей города |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 7 конструкций, имеющих признаки недвижимого имущества: лекционный павильон в лаунж-зоне; амфитеатр со встроенными помещениями, сценой, смотровой площадкой в зоне проведения культурно-массовых мероприятий; кафе в прогулочной зоне; административно-складское помещение; подпорные стенки; спорт-кафе; складское помещение |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 174766,61301 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 83195,63586 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 49758,87669 тыс. руб.; 2020 год - 33436,75917 тыс. руб.; бюджет Пермского края - 91570,97715 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 91570,97715 тыс. руб. |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | ввод в эксплуатацию 7 конструкций, имеющих признаки недвижимого имущества | ед. | 7 |  | 2020 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | проектная документация находится в стадии разработки, шифр - 19/18/ОКС |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 25.01.2019 N 1 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  | 2020 год |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Формирование современной городской среды"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 27.06.2018 N 434)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | - | 1,2 <1> | - <1> | - <1> | 2,2 <1> |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 24,7 | 28,8 | 35,7 <1> | 42,7 <1> | - <1> |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.09.2018 N 626, от 16.10.2018 N 726, от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 1,0 | 0,9 | 1,7 <1> | 1,7 <1> | - <1> |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 33,4 | 38,4 | 46,8 <1> | 55,2 <1> | - <1> |
|  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми <2> | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - <1> | - <1> |
|  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми <2> | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - <1> | - <1> |
|  | Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории города Перми в рамках дополнительного перечня работ <3> | % | - | 20 | - <1> | - <1> | - <1> |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.09.2018 N 626, от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2 | Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства, от общего числа индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми (нарастающим итогом) | % | 26,59 | 63,29 | 100,0 | - | - |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |
| Постановлением Администрации г. Перми от 16.10.2018 N 726 строка "Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования город Пермь" изложена в новой редакции.. |
| ##### 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы", на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 21,2 | 21,2 | - <1> | - <1> | - <1> |
|  | Площадь территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада", на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 24,9 | 37,5 | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1060) |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

<2> Под трудовым участием заинтересованных лиц в выполнении мероприятий минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории понимаются организуемые в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или решением собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, имеющие полезную направленность для выполнения работ по благоустройству дворовой территории следующие виды участия:

неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации, - подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

<3> Под финансовым участием собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ понимается доля софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, в размере не менее 20 процентов от стоимости выполнения работ, за исключением работ по установке пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также монтажу тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем восприятия, потребность в которых подтверждена протоколом общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части благоустройства дворовых территорий в районах города Перми (распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации").

(сноска <3> введена Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П)

### Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Формирование

современной городской

среды"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434, от 26.12.2018 N 1060, от 08.05.2019 N 164-П)

| Код | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | - | Дблаг.об.пол. = Sблаг.об.пол. / Sвсего об.пол. x 100% | Sблаг.об.пол - площадь благоустроенных территорий общего пользования, кв. м; Sвсего об.пол. - площадь территорий общего пользования всего, кв. м | Sблаг.об.пол - акты выполненных работ, Sвсего об.пол. - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | - | Дблаг.двор.тер.МКД = Кблаг.двор.тер.МКД + Кблаг.двор.тер.МКД факт / ОбК двор.тер.МКД. x 100% | Кблаг.двор.тер.МКД - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы; Кблаг.двор.тер.МКД факт - фактическое количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до начала реализации программы и вне реализации программы; ОбК двор.тер.МКД. - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, за исключением признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Кблаг.двор.тер.МКД - акты выполненных работ; Кблаг.двор.тер.МКД - ведомственная статистика; ОбК двор.тер. МКД. - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | - | Sдвор.тер | Sдвор.тер - площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 4 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | - | Джит.МКД благ.двор. = Чжит.МКД благ.двор. / ОбЧ жит.МКД. x 100% | Чжит.МКД благ.двор. - численность населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями; ОбЧ жит.МКД. - общая численность населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 5 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | - | Дтруд.уч.мин.пер. = Об.план.труд.уч.мин.пер. / Об.факт.труд.уч.мин.пер. x 100% | Об.план.труд.уч.мин.пер. - планируемый объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми; Об.факт.труд.уч.мин.пер. - фактический объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | Об.план.труд.уч.мин.пер. - ведомственная статистика; Об.факт.труд.уч.мин.пер. - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| (п. 6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | - | Дтруд.уч.доп.пер. = Об.план.труд.уч.доп.пер. / Об.факт.труд.уч.доп.пер. x 100% | Об.план.труд.уч.доп.пер. - планируемый объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми; Об.факт.труд.уч.доп.пер. - фактический объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | Об.план.труд.уч.доп.пер. - ведомственная статистика; Об.факт.труд.уч.доп.пер. - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| (п. 7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 7 | Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории города Перми в рамках дополнительного перечня работ | % | - | Дфин.уч.доп.пер. = ОРфин.уч.соб.МКД / ОСт.мер. доп.пер. x 100% | ОРфин.уч.соб.МКД - общий размер софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, требующих финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме; ОСт.мер.доп.пер. - общая стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Перми, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ, требующих финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме | ОРфин.уч.соб.МКД - ведомственная статистика; ОСт.мер.доп. пер. - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| 1 (п. 7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства, от общего числа индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми | % | - | Дижд и зу инв. = Кижд и зу инв.факт / Кижд и зу инв.план. x 100% | Кижд и зу инв.факт - количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства; Кижд и зу инв.план. - количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми | Кижд и зу инв.факт - ведомственная статистика; Кижд и зу инв.план. - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| (п. 8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Площадь территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы", на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.набереж. | Sблаг.набереж. - площадь благоустроенной территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" в рамках реализации программы | Sблаг.набереж. - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| (п. 9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1060) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Площадь территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада", на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | Sблаг.эспл. | Sблаг.эспл. - площадь благоустроенной территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" в рамках реализации программы | Sблаг.эспл. - ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 31 декабря |
| (п. 10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1060) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Формирование комфортного внутригородского

пространства на территории муниципального образования город

Пермь" муниципальной программы "Формирование современной

городской среды" на 2018 год

Утратил силу с 1 января 2019 года. - Постановление Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1060.

## ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Формирование комфортного внутригородского

пространства на территории муниципального образования город

Пермь" муниципальной программы "Формирование современной

городской среды" на 2019 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 26.12.2018 N 1060)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Поддержка мероприятий повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Дзержинского района в муниципальную программу | администрация Дзержинского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Дзержинского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 28 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Индустриального района в муниципальную программу | администрация Индустриального района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Индустриального района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 33 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Кировского района в муниципальную программу | администрация Кировского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Кировского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Ленинского района в муниципальную программу | администрация Ленинского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Ленинского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 32 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Мотовилихинского района в муниципальную программу | администрация Мотовилихинского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Мотовилихинского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 22 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Орджоникидзевского района в муниципальную программу | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Орджоникидзевского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Прием и отбор предложений от заинтересованных лиц на включение дворовой территории Свердловского района в муниципальную программу | администрация Свердловского района города Перми | 25.02.2019 | 26.03.2019 | число поступивших в администрацию Свердловского района города Перми предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу | ед. | 56 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 26 | бюджет города Перми (софинансирование) | 9706,72881 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1941,34576 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда, и (или) оборудованию автомобильных парковок, и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | ед. | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 36885,56945 |
| (п. 1.1.1.1.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 28 | бюджет города Перми (софинансирование) | 7757,42104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1551,48421 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда, и (или) оборудованию автомобильных парковок и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | ед. | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 29478,19993 |
| (п. 1.1.1.1.1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.10 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | бюджет города Перми (софинансирование) | 6013,66177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1202,73235 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда, и (или) оборудованию автомобильных парковок, и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | ед. | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22851,91471 |
| (п. 1.1.1.1.1.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.11 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 27 | бюджет города Перми (софинансирование) | 8484,77709 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1696,95542 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда, и (или) оборудованию автомобильных парковок, и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | ед. | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 32242,15292 |
| (п. 1.1.1.1.1.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.12 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 21 | бюджет города Перми (софинансирование) | 8837,40730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1767,48146 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда, и (или) оборудованию автомобильных парковок, и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | ед. | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33582,14774 |
| (п. 1.1.1.1.1.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.13 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | бюджет города Перми (софинансирование) | 5291,70399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058,34080 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда, и (или) оборудованию автомобильных парковок, и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | ед. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20108,47513 |
| (п. 1.1.1.1.1.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.14 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 63 | бюджет города Перми | 672,924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 17215,301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3443,06002 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда, и (или) оборудованию автомобильных парковок, и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | ед. | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 65418,14055 |
| (п. 1.1.1.1.1.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.15 | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | территориальные органы администрации города Перми | - <1> | - <1> | количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | ед. | - <1> | бюджет города Перми | 0 <1> |
| (п. 1.1.1.1.1.15 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 317207,92545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 672,924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 63307,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12661,40002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 240566,60043 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 317207,92545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 672,924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 63307,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12661,40002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 240566,60043 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 317207,92545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 672,924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 63307,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12661,40002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 240566,60043 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Дзержинского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.04.2019 | 01.10.2019 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Дзержинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 950 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Индустриального района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.04.2019 | 01.10.2019 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Индустриального района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 670 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.04.2019 | 01.10.2019 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Кировского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 2000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Ленинского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.04.2019 | 01.10.2019 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Ленинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 82 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Мотовилихинского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.04.2019 | 01.10.2019 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Мотовилихинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 950 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Орджоникидзевского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.04.2019 | 01.10.2019 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Орджоникидзевского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 2620 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Свердловского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.04.2019 | 01.10.2019 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Свердловского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 1600 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории поселка Новые Ляды, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.04.2019 | 01.10.2019 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории поселка Новые Ляды, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 52 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 317207,92545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 672,924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 63307,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12661,40002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 240566,60043 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Форма расходования средств на работы по благоустройству дворовых территорий на территории города Перми - предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий - не предполагает участия территорий при отсутствии образованного земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

(сноска <1> в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П)

## ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Благоустройство общественных территорий

муниципального образования город Пермь" муниципальной

программы "Формирование современной городской среды"

на 2018 год

Утратил силу с 1 января 2019 года. - Постановление Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1060.

## ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Благоустройство общественных территорий

муниципального образования город Пермь" муниципальной

программы "Формирование современной городской среды"

на 2019 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 26.12.2018 N 1060)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Прокладка кабеля на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" на участке от Кафедрального собора до моста через реку Каму | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.03.2019 | протяженность проложенного кабеля | п. м | 10319 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Устройство детской площадки с оборудованием на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" на участке от Кафедрального собора до моста через реку Каму | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.06.2019 | площадь устроенной детской площадки с оборудованием | кв. м | 2059,2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Устройство бетонного основания баскетбольных площадок на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" на участке от моста через реку Каму до границ земельного участка ОАО "Порт Пермь" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.06.2019 | площадь устроенного бетонного основания баскетбольных площадок | кв. м | 1020 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | Установка модульного помещения на детской площадке "Комната матери и ребенка" на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" на участке от Кафедрального собора до моста через реку Каму | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.09.2019 | количество установленных модульных помещений на детской площадке ("Комната матери и ребенка") | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | Устройство бетонного основания спортивных площадок на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" на участке от моста через реку Каму до границ земельного участка ОАО "Порт Пермь" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.09.2019 | площадь устроенного бетонного основания спортивных площадок | кв. м | 694,94 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 15.12.2019 | площадь, в отношении которой выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | кв. м | 19229,67 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь устроенных площадок | кв. м | 10315,75 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных скамеек | ед. | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных урн | ед. | 25 |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.12.2019 | 30.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51737,58500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32490,60996 |
| (п. 1.2.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.1.1.1.7 | Осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 103,53831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39,14727 |
| 1 (п. 1.2.1.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | Разработка дизайн-проекта территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.03.2019 | количество разработанных дизайн-проектов территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.9 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 15.12.2019 | количество разработанных проектов по капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.10 | Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости проектной документации по капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 30.03.2019 | 30.09.2019 | количество положительных заключений экспертизы достоверности сметной стоимости проектной документации по капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.11 | Приемка выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.12.2019 | 27.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8400,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 92770,88054 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60241,12331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32529,75723 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 92770,88054 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60241,12331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32529,75723 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1. | Выполнение работ по устройству щебеночного основания аллей с кругами и дорожек в пешеходных аллеях на территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.03.2019 | площадь устроенного щебеночного основания аллей с кругами и дорожек в пешеходных аллеях | кв. м | 3489,71 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | Устройство конструктивных элементов (фундаментная плита, монолитные колонны и стены) кафе N 1 на территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.03.2019 | объем устроенных монолитных конструкций (фундаментная плита, монолитные колонны и стены) кафе N 1 | куб. м | 79,22 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | Устройство конструктивных элементов (фундаментная плита, монолитные колонны и стены) кафе N 2 на территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.06.2019 | объем устроенных монолитных конструкций (фундаментная плита, монолитные колонны и стены) кафе N 2 | куб. м | 79,22 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Устройство покрытия аллей с кругами из тротуарной плитки на территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.06.2019 | площадь устроенного покрытия аллей с кругами из тротуарной плитки | кв. м | 1610,91 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | Устройство системы поверхностного водоотвода (лотки) на территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.09.2019 | протяженность устроенной системы поверхностного водоотвода (лотки) | п. м | 515 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | Устройство гранитного покрытия (плиты) площади фонтана на территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 30.09.2019 | площадь устроенного гранитного покрытия (плиты) площади фонтана | кв. м | 5538,92 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.7 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.01.2019 | 15.12.2019 | площадь, в отношении которой выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | кв. м | 37479 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь устроенных площадок | кв. м | 25456 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных скамеек | ед. | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных урн | ед. | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных опор освещения | ед. | 121 |  |  |
| 1.2.1.2.1.8 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.12.2019 | 30.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 82815,15991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 237,28220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 135000,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.9 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по реконструкции территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 02.09.2019 | 21.12.2019 | подписанный акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по реконструкции территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,43409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15,36684 |
| (п. 1.2.1.2.1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.10 | Осуществление технологического присоединения к централизованной системе водоотведения по реконструкции территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | МКУ "Пермблагоустройство" | 02.09.2019 | 21.12.2019 | подписанный акт об осуществлении технологического присоединения к централизованной системе водоотведения по реконструкции территории общего пользования "Сквер в 68 квартале, эспланада" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2051,40600 |
| (п. 1.2.1.2.1.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 220119,64904 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 84867,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 252,64904 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 135000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.2 | Реконструкция сквера на нижней части набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Направление пакета документов для прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.02.2019 | 30.02.2019 | количество направленных пакетов документов для прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | Осуществление закупки работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 30.02.2019 | 30.04.2019 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2019 | 01.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.4 | Заключение договора на осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2019 | 30.06.2019 | количество заключенных договоров на осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 207,343 |
| 1.2.1.2.2.5 | Выполнение работ по возведению подпорной стенки | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2019 | 30.09.2019 | количество возведенных подпорных стенок и лестниц | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.6 | Устройство фундамента панорамного кафе | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2019 | 30.09.2019 | объем фундаментной части панорамного кафе | куб. м | 74,5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.7 | Заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по благоустройству территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.09.2019 | 30.11.2019 | количество заключенных договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по благоустройству территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7633,080 |
| 1.2.1.2.2.8 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2019 | 25.12.2019 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений на территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41918,45369 |
|  |  |  |  |  | количество возведенных лекционных павильонов | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 91570,97715 |
|  |  |  |  |  | количество возведенных панорамных кафе | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 141329,85384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49758,87669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 91570,97715 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 361449,50288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134625,87669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 252,64904 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 226570,97715 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 454220,38342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 194867,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32782,40627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 226570,97715 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 454220,38342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 194867,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32782,40627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 226570,97715 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.05.2019 N 164-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее 2020 года за счет средств

указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными

с органами местного самоуправления

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.06.2018 N 434)

| N | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Ул. 40-летия Победы, 10б |
| 2 | Ул. Автозаводская, 80б |
| 3 | Ул. Адмирала Макарова, 20а |
| 4 | Ул. Адмирала Макарова, 23 |
| 5 | Ул. Адмирала Ушакова, 34а |
| 6 | Ул. Адмирала Ушакова, 36б |
| 7 | Ул. Адмирала Ушакова, 10 |
| 8 | Ул. Академика Королева, 1 |
| 9 | Ул. Архитектора Свиязева, 17в |
| 10 | Ул. Байкальская, 7а |
| 11 | Ул. Байкальская, 70б, 1-я очередь |
| 12 | Переулок Бершетский, 6 |
| 13 | Ул. Буксирная, 15 |
| 14 | Ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Баранчинской, 10 (тротуар) |
| 15 | Проспект Декабристов, 21 |
| 16 | Ул. Екатерининская, 72 |
| 17 | Ул. Закамская, 41 |
| 18 | Ул. Иньвенская (тротуар) |
| 19 | Ул. Кавказская, 26 |
| 20 | Ул. Капитанская, 63а |
| 21 | Ул. Карбышева, 47а |
| 22 | Ул. Капитана Гастелло, 5 |
| 23 | Ул. Капитана Гастелло, 7 |
| 24 | Ул. Коломенская, 49а |
| 25 | Проспект Комсомольский, 28а |
| 26 | Ул. Космонавта Беляева, 19в |
| 27 | Ул. Косякова, 14 |
| 28 | Ул. Кировоградская, 70 |
| 29 | Ул. Куйбышева, 109а |
| 30 | Ул. Кустовая, 2а |
| 31 | Ул. Куфонина, 10б |
| 32 | Ул. Ласьвинская, 60а, 62а |
| 33 | Ул. Левченко, 29 |
| 34 | Ул. Локомотивная, 1а |
| 35 | Ул. Луньевская, 5 |
| 36 | Ул. Луначарского, 4 |
| 37 | Ул. Маршала Рыбалко, 3 и ул. Чистопольская, 16 (между домами) |
| 38 | Ул. Маршала Рыбалко, 40 |
| 39 | Ул. Маршала Рыбалко, 43 |
| 40 | Ул. Маршала Рыбалко, 88 |
| 41 | Ул. Монастырская, 2б |
| 42 | Ул. Мира, 41 |
| 43 | Ул. Мира, 16 |
| 44 | Ул. Мира, 115б |
| 45 | Ул. Охотников, 12а |
| 46 | Ул. Парусная, 5 |
| 47 | Ул. Пермская, 3а |
| 48 | Ул. Петропавловская, 24 |
| 49 | Ул. Подлесная, 2 |
| 50 | Ул. Писарева, 27а |
| 51 | Ул. Пушкина, 2 |
| 52 | Ул. Пушкина, 4 |
| 53 | Ул. Пушкина, 6 |
| 54 | Ул. Ракитная, 42 |
| 55 | Ул. Революции, 56 |
| 56 | Ул. Семченко, 15/1 |
| 57 | Ул. Сокольская, 10б |
| 58 | Ул. Сокольская, 123 |
| 59 | Ул. Советской Армии, 60 |
| 60 | Ул. Судозаводская, 15а |
| 61 | Ул. Судозаводская, 17 |
| 62 | Ул. Тургенева, 33д |
| 63 | Ул. Уинская, 4 и 6 (проезд между домами) строящегося дома по ул. Шмидта, 56 |
| 64 | Ул. Фридриха Энгельса, 27 |
| 65 | Ул. Чусовская, 34 |
| 66 | Ул. Черногорская, 39 |
| 67 | Ул. Юнг Прикамья, 10 |
| 68 | Ул. Юнг Прикамья, 14 |
| 69 | Ул. Яблочкова, 38 |