Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 782

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129, от 22.03.2019 N 174, от 28.05.2019 N 224, от 16.08.2019 N 484, от 14.10.2019 N 680, от 18.10.2019 N 750, от 11.12.2019 N 1002, от 26.12.2019 N 1104, от 27.01.2020 N 70, от 08.04.2020 N 333, от 11.06.2020 N 514, от 16.09.2020 N 846, от 19.10.2020 N 1053, от 19.11.2020 N 1168, от 20.02.2021 N 100, от 26.02.2021 N 118, от 26.04.2021 N 298, от 25.05.2021 N 369, от 08.07.2021 N 510, от 06.09.2021 N 680, от 15.11.2021 N 1006, с изм., внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 28.12.2020 N 1339) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 911 "Об утверждении муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми";

от 9 февраля 2018 г. N 77 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 22 февраля 2018 г. N 101 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 25 апреля 2018 г. N 254 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 6 июня 2018 г. N 362 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 17 августа 2018 г. N 539 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911";

от 13 сентября 2018 г. N 591 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 911".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 782

|  |  | Постановлением Администрации г. Перми от 28.12.2020 N 1339 в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми" внесены изменения. |  |
| --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.02.2019 N 129, от 22.03.2019 N 174, от 28.05.2019 N 224, от 16.08.2019 N 484, от 14.10.2019 N 680, от 18.10.2019 N 750, от 11.12.2019 N 1002, от 26.12.2019 N 1104, от 27.01.2020 N 70, от 08.04.2020 N 333, от 11.06.2020 N 514, от 16.09.2020 N 846, от 19.10.2020 N 1053, от 19.11.2020 N 1168, от 20.02.2021 N 100, от 26.02.2021 N 118, от 26.04.2021 N 298, от 25.05.2021 N 369, от 08.07.2021 N 510, от 06.09.2021 N 680, от 15.11.2021 N 1006, с изм., внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 28.12.2020 N 1339) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1053)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Организация дорожной деятельности в городе Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К. исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДБ; территориальные органы администрации города Перми (далее - территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АНЛ); департамент земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): МКУ "Пермблагоустройство"; МКУ "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); МКУ "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); МКУ "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); МКУ "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); МКУ "Благоустройство Свердловского района" (далее - "БСР"); МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БНЛ"); МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" (далее - МКУ "ПДДД") |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Программа разработана в соответствии с: Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 ноября 2018 г. N 406 "Об утверждении Классификации работ по организации дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402"; решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. N 277 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми"; решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. N 141 "О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы"; решением Пермской городской Думы от 26 мая 2015 г. N 110 "Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми". Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе - 1,7 млн. кв. м, в Кирове - 1,3 млн. кв. м. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет Нижний Новгород - 430,0 км, наименьшая в Сарапуле - 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 192,2 км. В рамках реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (ежегодно содержится не менее 40,0 тыс. дорожных знаков и 400 светофорных объектов, наносится 120,0 тыс. кв. м дорожной разметки, устанавливается не менее 750 столбиков для безопасности велосипедистов и пешеходов), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением. В 2020 году на улично-дорожной сети установлено 2 тыс. дорожных знаков, 300 м искусственных неровностей и 8550,0 м дорожных ограждений. Функционирует 5350 ед. парковочных мест на платной основе, внедрена система внесения платежей за пользование платными парковками. Программа взаимосвязана с муниципальной программой "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми". Реализация программы направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов (сети наружного освещения, пешеходные дорожки, тротуары, искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация) и достижение результатов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67. Важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми путем совершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. Задачи программы направлены на решение следующих проблем: 1. ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее - автомобильные дороги). Общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2020 года 70,6% отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 2. ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог; 3. ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик; 4. недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и низкая эффективность использования оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта. По итогам реализации программы к 2023 году планируется: Увеличить долю автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми до 84,9%; снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий до 4,2 случая на 100 тыс. населения |  |  |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми; 2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений. 1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 1.1.3. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 1.1.4. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог. 1.1.5. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми. 1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием. 1.4. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 1.4.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3576663,33538 | 4380582,7834 | 4899304,41282 | 4642897,88646 | 3869888,2251 |
|  | бюджет города Перми | 2583406,89796 | 3005577,21808 | 3547923,02231 | 2981176,895 | 3085635,163 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2289,44701 | 8949,62962 | 14105,13473 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 634293,550 | 576182,27005 | 1661720,99146 | 784253,0621 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 155743,71959 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3185728,36524 | 3556262,01732 | 4025704,92983 | 4149431,02346 | 3427439,8621 |
|  | бюджет города Перми | 2192815,95157 | 2251837,54894 | 2726823,53932 | 2540210,032 | 2695686,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1945,42326 | 3993,53268 | 14105,13473 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 568668,550 | 523682,27005 | 1609220,99146 | 731753,0621 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 155743,71959 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 390934,97014 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе: | 0,000 | 337406,50082 | 331654,95614 | 313329,763 | 262311,263 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 266825,40388 | 279154,95614 | 260829,763 | 209811,263 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,8 | 70,8 | 82,8 | 83,2 | 84,9 |
|  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, случаев | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог и дорожных сооружений" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1053, от 25.05.2021 N 369)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |  |  | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 2167938,0 | 2204479,13 | 2167938,0 | 2167938,0 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 162290,402 | 178964,74643 | 190830,823 | 191692,216 | 191903,416 |
|  |  | кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2535088,07 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 122204,67029 | 146805,200 | 145189,07312 | 149757,156 | 149757,156 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 118961,00805 | 131808,6552 | 135757,594 | 136794,000 | 136794,000 |
|  |  | кв. м | 1551084,9 | 1551084,9 | 1550754,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 259254,9272 | 301224,446 | 307255,100 | 307255,100 | 307255,100 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 193292,805 | 210656,01896 | 219303,460 | 219303,460 | 219303,460 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 133628,898 | 146324,891 | 149026,276 | 149026,276 | 149026,276 |
|  |  | кв. м | 3439074,5 | 3439074,5 | 3472577,500 | 3439074,5 | 3439074,5 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 231994,53172 | 280013,6006 | 287755,02942 | 289543,256 | 289543,256 |
|  |  | кв. м | 425498,8 | 542000,55 | 542000,52 | 542000,52 | 542000,52 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 13855,642 | 20191,138 | 18748,884 | 18844,484 | 18946,384 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19162840,0 | 19492863,35 | 19588174,82 | 19492863,32 | 19492863,32 | - | бюджет города Перми | 1235482,88426 | 1415988,69619 | 1453866,23954 | 1462215,948 | 1462529,048 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 67284,5 | 65649,0 | 74019,0 | 89039,0 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 53380,3454 | 38359,34621 | 38309,165 | 57165,884 | 413580,084 |
|  |  | кв. м | 83462,13 | 74947,23 | 80906,79 | 72849,23 | 72849,23 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 53659,971 | 42028,409 | 45722,02688 | 41153,944 | 41153,944 |
|  |  | кв. м | 107756,9 | 96668,28 | 94311,6 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 53648,04195 | 44648,0968 | 44142,000 | 44142,000 | 44142,000 |
|  |  | кв. м | 34380,15 | 27883,112 | 28196,51 | 88673,208 | 25811,0 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 18214,7008 | 15761,754 | 290617,600 | 285640,000 | 16070,800 |
|  |  | кв. м | 154277,3 | 112765,900 | 130188,09 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 69868,615 | 55180,5444 | 53909,440 | 53909,440 | 53909,440 |
|  |  | кв. м | 147138,3 | 135078,7 | 135057,0 | 135078,7 | 135078,7 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 59518,050 | 48080,862 | 49023,624 | 49023,624 | 49023,624 |
|  |  | кв. м | 120020,11 | 91594,11 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 71272,04878 | 52116,74134 | 51158,83825 | 47544,744 | 47544,744 |
|  |  | кв. м | 33373,81 | 23309,07 | 23287,04 | 23287,04 | 23287,04 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 11798,800 | 9134,500 | 9313,616 | 9313,616 | 9313,616 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 764471,6 | 629530,902 | 640028,03 | 687946,878 | 640104,67 | - | бюджет города Перми | 391360,57293 | 305310,25375 | 582196,31013 | 587893,252 | 674738,252 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.1 | протяженность водопропускной трубы, в отношении которой выполнены работы по ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,03 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 901,44269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2.2 | площадь обустроенного заездного кармана | кв. м | 592,0 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 2086,9265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 173 | 104 | 105 | 95 | 91 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 721,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
|  |  | ед. | 280 | 281 | 271 | 259 | 247 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 1165,6305 | 1570,000 | 747,72302 | 1570,000 | 1570,000 |
|  |  | ед. | 218 | 321 | 211 | 202 | 193 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 576,15306 | 1223,400 | 1223,400 | 1223,400 | 1223,400 |
|  |  | ед. | 60 | 60 | 58 | 55 | 53 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 222,430 | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,600 |
|  |  | ед. | 495 | 354 | 352 | 212 | 203 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1298,800 | 1286,800 | 1286,800 | 1286,800 | 1286,800 |
|  |  | ед. | 269 | 270 | 193 | 184 | 176 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 859,723 | 880,047 | 417,82181 | 1119,200 | 1119,200 |
|  |  | ед. | 860 | 211 | 203 | 194 | 186 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 2738,9452 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 |
|  | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 40 | 24 | 24 | 22 | 21 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 131,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2395 | 1625 | 1417 | 1223 | 1170 | - | бюджет города Перми | 7714,28176 | 7190,447 | 5905,94483 | 7429,600 | 7429,600 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | 37 | 44 | 34 | 33 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 493,900 | 261,600 | 261,600 | 261,600 | 261,600 |
|  |  | ед. | 101 | 101 | 97 | 93 | 89 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 527,544 | 710,600 | 344,56398 | 710,600 | 710,600 |
|  |  | ед. | 79 | 109 | 76 | 73 | 69 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 260,73194 | 553,600 | 553,600 | 553,600 | 553,600 |
|  |  | ед. | 76 | 22 | 21 | 20 | 19 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 297,900 | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,400 |
|  |  | ед. | 154 | 127 | 124 | 76 | 73 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 615,200 | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,400 |
|  |  | ед. | 72 | 137 | 69 | 66 | 64 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 267,709 | 436,400 | 189,05019 | 506,400 | 506,400 |
|  |  | ед. | 326 | 76 | 76 | 70 | 67 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1505,6083 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
|  |  | ед. | 80 | 9 | 9 | 8 | 8 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 159,600 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
|  | итого по ПНР | ед. | 995 | 618 | 516 | 440 | 422 | - | бюджет города Перми | 4128,19324 | 3292,400 | 2679,01417 | 3362,400 | 3362,400 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание "Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети" | кв. м | - | - | - | 3699,6 | 3526,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 |
|  |  | кв. м | 3613,09 | 4250,0 | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 4575,000 | 3975,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | 4250,0 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 3975,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1260,0 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 2695,0 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | - | 1178,0 | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | - | 6900,0 | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 78126,3 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 44666,764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | АДР | бюджет города Перми | 51,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 71,31216 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | км | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | АИР | бюджет города Перми | 51,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 2,4 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | АКР | бюджет города Перми | 64,848 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
|  |  | км | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | АЛР | бюджет города Перми | 20,300 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
|  |  | км | 17,9 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | АМР | бюджет города Перми | 582,650 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 216,600 |
|  |  | км | 0,378 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | АОР | бюджет города Перми | 48,6700 | 152,500 | 94,550 | 152,500 | 152,500 |
|  |  | км | 3,2 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | АСР | бюджет города Перми | 103,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
|  |  | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
|  | итого по ПНР | км | 28,478 | 30,7 | 32,7 | 28,1 | 27 |  | итого | 948,268 | 1000,000 | 1013,36216 | 1000,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 948,268 | 1000,000 | 942,050 | 1000,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 71,31216 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7.1 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | - | 27,267 | 35,671 | 50,237 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 694,8972 | 901,2952 | 1404,100 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 3015,93415 | 1095,94584 | 1614,700 | 1696,300 | 1762,800 |
|  |  |  |  | 85,0 | 74,6 |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного периода) | 0,000 | 1411,69904 | 473,48337 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 400,84676 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 145, 144 | 138,58696 | 183,3048 | 131, 500 | 131,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37,41224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.11 | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.12 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой подготовлены технический паспорт и технический план | п. м | 474,0 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 50,01360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1701255,62981 | 1745735,33822 | 2053408,6542 | 2075733,100 | 2161553,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1699574,8292 | 1744286,22694 | 2048888,85867 | 2075733,100 | 2161553,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680,80061 | 1449,11128 | 4519,79553 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | ДДБ | бюджет города Перми | 59999,200 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование | п. м | 11622,0 | 11266,0 | 15000,0 | 10326,0 | 9844,0 | ДДБ | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ДДБ | бюджет города Перми | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 488, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734,100 | 69734, 100 | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 |
| ##### 1.1.1.1.2.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.1 | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйного имущества в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,8 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4459,51 | 1418,23 | 1754,0 | 2325,7 | 2222,1 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 6910,23505 | 2278,50914 | 1954,9375 | 3893,200 | 3893,200 |
|  |  | кв. м | 19637,36 | 4332,3 | 3050,0 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 18030,45744 | 3256,0641 | 2555,58312 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 3116,0 | 3769,0 | 2244,7 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2605,4325 | 3283,59545 | 2176,9629 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 5806,24 | 1755,5 | 2183,8 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 9378,69848 | 3103,68749 | 2959,8433 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2145,0 | 2178,3 | 1810,5 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 4156,255 | 3138,498 | 2060,388 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 2652,8 | 2450,9 | 1870,6 | 1789,0 | 1709,4 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2433,15928 | 2977,60381 | 1822,5865 | 2994,800 | 2994,800 |
|  |  | кв. м | 1055,0 | 2390,0 | 2365,5 | 3220,1 | 3076,8 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1285,319 | 2780,095 | 2560,488 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 614,7 | 587,2 | 561,1 | 536,7 | 512,8 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 606,864 | 705,244 | 664,816 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 39486,61 | 18881,43 | 15840,2 | 17889,9 | 17093,3 | - | бюджет города Перми | 45406,42075 | 21523,29699 | 16755,60532 | 29947,500 | 29947,500 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 1000,0 | 1000,0 | 809,5 | 773,7 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 74,82507 | 194,71386 | 167,0625 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 709,25 | 909,8 | 542,0 | 1295,4 | 1238,1 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 133,11056 | 195,52201 | 85,12088 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1609,7 | 1452,0 | 1185,0 | 1133,1 | 1083,0 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 337,6325 | 329,27055 | 129,0891 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 956,8 | 544,5 | 326,1 | 890,5 | 851,2 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 277,60298 | 162,39151 | 134,71704 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 862,0 | 862,0 | 832,0 | 1214,6 | 1160,9 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 499,200 | 449,280 | 417,504 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1332,0 | 1245,5 | 1100,8 | 1052,6 | 1006,0 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 318,40272 | 319,61319 | 267,02959 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1227,0 | 760,0 | 740,0 | 1376,4 | 1315,6 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 457,998 | 368,837 | 339,773 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 453,0 | 355,2 | 338,9 | 324,1 | 309,8 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 89,976 | 104,562 | 98,568 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 7461,91 | 7129,0 | 6064,8 | 8096,2 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2188,74783 | 2124,19012 | 1638,86411 | 3327,500 | 3327,500 |
| (п. 1.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 2282,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 7331,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 3361,96172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 31 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 1334,29804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 34 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 369,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 19 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 1067,80754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 2499,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 75 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 677,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 64,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 371 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9374,0303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.6 | площадь подъездов, подходов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1599,5 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 2169,72416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 1987,9 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 3516,70728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 6440,0 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 4268,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 10027,4 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9954,98144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69206,19432 | 30978,91411 | 18394,46943 | 33275,000 | 33275,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1840256,26506 | 1846448,35233 | 2141537,22363 | 2178742,200 | 2264562,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1838515,12352 | 1844999,24105 | 2137017,4281 | 2178742,200 | 2264562,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 1449,11128 | 4519,79553 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 24889,500 | 23219,01496 | 29350,99817 | 36008,860 | 22694,500 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 1723,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2049,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 15916,535 | 17881,9132 | 13407,200 | 13407,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 9585,3392 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5402,200 | 5246,09482 | 7706,23933 | 12149,400 | 12149,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по монтажу комплекта подъемного механизма | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2777,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2495,4214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | установленный комплект подъемного механизма | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 39,57867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | 3 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 7124,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8 | количество инженерных сооружений, в отношении которых завершены работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | - | 3 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.9 | мостовой переход, в отношении которого начаты работы по замене ограждения | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 22304,74805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.10 | мостовой переход, в отношении которого завершены работы по замене ограждения | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7628,33855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 53,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.12 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.13 | количество заключенных договоров на технологическое присоединение | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 64,332 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 66422,67205 | 56593,9834 | 64788,8219 | 61565,460 | 48251,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66422,67205 | 54049,562 | 55203,4827 | 61565,460 | 48251,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2544,4214 | 9585,3392 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 66422,67205 | 56593,9834 | 64788,8219 | 61565,460 | 48251,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66422,67205 | 54049,562 | 55203,4827 | 61565,460 | 48251,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2544,4214 | 9585,3392 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 56515,0 | 160511,84 | - | - | МКУ "БДР" | бюджет Российской Федерации | 80176,76556 | 117710,63821 | 140137,75311 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 3,3 | 12,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 15854,0 | 21537,0 | - | - | МКУ "БИР" | бюджет Российской Федерации | 61321,39908 | 29052,45744 | 72064,40922 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 2,025 | 1,925 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.3 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 26075,0 | 27890,0 | - | - | МКУ "БКР" | бюджет Российской Федерации | 52128,85496 | 38280,12293 | 57413,53304 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 1,66 | 2,22 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.4 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 47580,0 | 40785,0 | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет Российской Федерации | 104912,77763 | 119847,09583 | 103665,29952 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 2,86 | 2,61 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37700,0 | 28147,5 | 81745,0 | - | - | МКУ "БМР" | бюджет Российской Федерации | 70011,86532 | 89192,83185 | 86510,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,268 | 2,1 | 4,55 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 35160,27 | 23100,0 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет Российской Федерации | 61651,59657 | 70040,97148 | 50420,58354 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 3,5632 | 2,48 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550, 0 | 33888,3 | 18578,0 | - | - | МКУ "БСР" | бюджет Российской Федерации | 142431,39804 | 89285,75784 | 60195,12161 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | - | 2820,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 3,19 | 1,215 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.8 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | 6500,0 | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет Российской Федерации | 22172,33325 | 0,000 | 18802,20206 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | 0,68 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.9 | количество установленных светофорных объектов (в том числе приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | шт. | - | 17 | 15 | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 18170,850 | 16141,36404 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.10 | количество установленных фотофиксаторов | шт. | - | 2 | - | - | - |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 13930,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118, от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по ПНР 1.1.1.3.1 |  | кв. м | 331803,4 | 243220,07 | 380646,84 | - | - | - | Итого | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.2 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленное на достижение целевых показателей регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | - | 106366,0 | 47650,0 | МКУ "БДР" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126970,8573 | 118064,68159 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | - | - | 8,21 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.3 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | - | 9797,0 | 51383,0 | МКУ "БИР" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24420,000 | 154714,12098 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | - | - | 1,06 | 5,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.4 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | - | 44984,0 | 36775,0 | МКУ "БКР" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69905,144 | 107709,16735 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | - | - | 4,32 | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | - | 17031,0 | 27300,0 | МКУ "БЛР" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43198,35708 | 44772,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | - | - | 1,26 | 2,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | - | 12000,0 | 24000,0 | МКУ "БМР" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31121,79945 | 93640,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | - | - | 1,12 | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | - | 25366,5 | 30005,0 | МКУ "БОР" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88774,55019 | 55748,6805 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | - | - | 3,387 | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.8 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | - | 101274,0 | 94875,0 | МКУ "БСР" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200302,05016 | 128858,52769 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | - | - | 10,42 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.9 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | - | 1740,0 | 9000,0 | МКУ "БНЛ" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2859,015 | 19806,7352 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | - | - | 0,32 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.2.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.10 | количество установленных, модернизированных светофорных объектов | ед. | - | - | - | 7 | 6 | МКУ "ПДДД" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17367,13278 | 8439,14879 |
| (п. 1.1.1.3.2.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по ПНР 1.1.1.3.2 |  | кв. м | - | - | - | 318558,5 | 320988,0 | - | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,90596 | 731753,0621 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,90596 | 731753,0621 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 604918,90596 | 731753,0621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,90596 | 731753,0621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2501485,92752 | 2488553,06131 | 2811676,31167 | 2845226,56596 | 3044566,8621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1904937,79557 | 1899048,80305 | 2192220,9108 | 2240307,660 | 2312813,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 3993,53268 | 14105,13473 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,90596 | 731753,0621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 14740,0 | 24200,0 | - | 14188,7 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 8511,80184 | 9204,580 | 0,000 | 35052,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 25773,98098 | 36665,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 19313,8 | 7862,9 | - | - | 16445,3 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 9861,290 | 6263,96929 | 0,000 | 0,000 | 35052,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 45185,12323 | 22040,62388 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 21520,0 | 10708,0 | 43760,0 | - | 10378,9 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 6728,429 | 5834,39833 | 7451,793 | 0,000 | 35052,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30953,76529 | 19613,55762 | 49586,77365 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 1081,22116 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 15018,5 | 2405,0 | 6632,0 | - | 15985,7 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 4394,594 | 2454,60124 | 4211,2752 | 0,000 | 35052,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19338,61620 | 8103,61621 | 16845,1008 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 308,5 | 18260,62 | 15000,0 | 18553,7 | 10378,9 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 393,503 | 3011,60691 | 4383,050 | 21824,200 | 35052,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1034,08064 | 62662,67777 | 17491,950 | 100000,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 33979,8 | 33793,2 | 33352,0 | - | 10378,9 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 6347,753 | 14103,54258 | 18932,5418 | 0,000 | 35052,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 43810,71433 | 44754,47376 | 64320,5672 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 30416,0 | 13947,0 | 4950,0 | 16453,5 | 12718,8 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 20691,946 | 15247,6302 | 2500,960 | 18175,800 | 35052,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 90073,97231 | 51994,18219 | 10003,840 | 65963,2855 | 0,000 |
|  |  | кв. м | - | 18000,0 | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 6963,2545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 30523,18759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 120556,6 | 119716,72 | 127894,0 | 35007,2 | 90475,2 | - | итого | 278813,787 | 334108,76501 | 242679,07281 | 205963,2855 | 245368,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48417,515 | 62390,80489 | 46684,200 | 40000,000 | 245368,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 230396,272 | 265466,300 | 194913,65165 | 165963,2855 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 1081,22116 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом "Сларри Сил" | кв. м | 36601,0 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 2222,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10573,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 52582,0 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 3192,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15190,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 89183,0 | - | - | - | - | - | итого, в том числе | 31177,931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5414,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25763,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.3 | Количество погашенных исполнительных листов по объектам 2019 года | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1139,16552 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 309991,718 | 334108,76501 | 243818,23833 | 205963,2855 | 245368,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53831,718 | 62390,80489 | 47823,36552 | 40000,000 | 245368,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 194913,65165 | 165963,2855 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 1081,22116 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.2 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | количество установленных светофорных объектов (в том числе приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 11854,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.2 | количество дооборудованных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 1461, 554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13316,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 323308,265 | 334108,76501 | 243818,23833 | 205963,2855 | 245368,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67148,265 | 62390,80489 | 47823,36552 | 40000,000 | 245368,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 194913,65165 | 165963,2855 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 1081,22116 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 323308,265 | 334108,76501 | 243818,23833 | 205963,2855 | 245368,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67148,265 | 62390,80489 | 47823,36552 | 40000,000 | 245368,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 194913,65165 | 165963,2855 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 1081,22116 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | 1501,367 | 1531,237 | 1590,607 | 1658,307 | ДДБ | бюджет города Перми | 160819,336 | 182798,674 | 155566,100 | 145390,000 <*> | 145390,000 <*> |
| (п. 1.1.4.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | 10 | 8,9 | 10,3 | 9,8 | ДДБ | бюджет города Перми | 2642,178 | 4222,960 | 3982,000 | 17759,600 | 17759,600 |
| (п. 1.1.4.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в особо охраняемой природной территории "Черняевский лес" | км | 5,2 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 9418,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.2.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | 9,5 | 5,15 | 1,4 | - | ДДБ | бюджет города Перми | 14485,766 | 18386,007 | 22114,463 | 203,272 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 2275,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.4 | количество монтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | 189 | - | 189 | 189 | ДДБ | бюджет города Перми | 10000,000 | 10000,000 | 0,000 | 10000,000 <**> | 10000,000 <**> |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 199640,400 | 215407,641 | 181662,563 | 123547,872 | 123344,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| ##### 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 2814 | 3541 | 10800 | 1817 | - | ДДБ | бюджет города Перми | 19842,700 | 70151,000 | 223077,400 | 64435,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 66440,500 | 18316,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2814 |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,000 | 146440,500 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 99842,700 | 216591,500 | 387834,800 | 64435,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19842,700 | 70151,000 | 223077,400 | 64435,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 66440,500 | 18316,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,000 | 146440,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4.1.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.4.1 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,2 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.2 | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 56,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.3 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН | км | 0,6 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 236,07272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.4.1.5 | Содержание сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.5.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании (КЖЦ) | км | - | - | - | - | 57,08 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12920,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12920,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 300934,17272 | 433238,441 | 570736,663 | 189222,372 | 137504,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 220729,891 | 286797,941 | 405979,263 | 189222,372 | 137504,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 66440,500 | 18316,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,000 | 146440,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 300934,17272 | 433238,441 | 570736,663 | 189222,372 | 137504,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 220729,891 | 286797,941 | 405979,263 | 189222,372 | 137504,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80000,000 | 66440,500 | 18316,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,000 | 146440,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | - | - | 3 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10260,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 12200,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.5.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.2 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | 10 | 48 | 62 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 70540,000 | 70680,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 222361,750 | 281439,4584 | 764211,428 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7728,2184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.5.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.3 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | - | 100 | 99 | 57 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 16812,260 | 74127,372 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 52271,7816 | 8221,99843 | 0,000 | 0,000 |
| (пункт в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.3 - 1.1.5.1.1.7 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60000,000 | 282361,750 | 399473,71683 | 909018,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 222361,750 | 310451,7184 | 838338,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 8221,99843 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.5.1.2 | Архитектурная подсветка коммунального моста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2.1 | протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | м | - | 200 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 3300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.5.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2.2 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку инженерных сооружений | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 18000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60000,000 | 300361,750 | 399473,71683 | 909018,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3600,000 | 80800,000 | 70680,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 236761,750 | 310451,7184 | 838338,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 8221,99843 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60000,000 | 300361,750 | 399473,71683 | 909018,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3600,000 | 80800,000 | 70680,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60000,000 | 236761,750 | 310451,7184 | 838338,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 8221,99843 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3185728,36524 | 3556262,01732 | 4025704,92983 | 4149431,02346 | 3427439,8621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2192815,95157 | 2251837,54894 | 2726823,53932 | 2540210,032 | 2695686,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1945,42326 | 3993,53268 | 14105,13473 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 396160,000 | 568668,550 | 523682,27005 | 1609220,99146 | 731753,0621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 155743,71959 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 585510,72558 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Развитие автомобильных дорог и дорожных

сооружений, в том числе обеспечение территории города

ливневой канализацией и наружным освещением" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение деятельности заказчиков работ"

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1053, от 25.05.2021 N 369)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |  |  | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 310780,895 | 368857,84526 | 419461,73585 | 335154,000 <***> | 335154,000 <***> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 39950,043 | 42591,400 | 43925,600 | 43925,600 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 9816,200 | 9297,544 | 9682,100 | 9608,000 | 9608,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 11687,95139 | 9970,522 | 10277,000 | 10197,700 | 10197,700 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 10396,600 | 9734,508 | 10018,100 | 9936,900 | 9936,900 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 9366,700 | 9027,829 | 10287,991 | 9406,200 | 9406,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 12501,100 | 12345,546 | 12930,200 | 12824,700 | 12824,700 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 9965,400 | 9489,768 | 9742,100 | 9658,500 | 9658,500 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 10967,400 | 12711,477 | 11119,900 | 10979,700 | 10979,700 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 5108,700 | 5529,183 | 5834,000 | 5785,200 | 5785,200 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 390934,97014 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934,97014 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934,97014 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934,97014 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 390934,97014 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 390590,94639 | 486914,26526 | 541944,52685 | 180137,100 | 180137,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 "Совершенствование организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1053, от 25.05.2021 N 369)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |  |  | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | - | 0,307 | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 598,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. ед. | - | 4,700 | 4,940 | 5,170 | 5,170 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2619,00825 | 1784,403 | 3278,800 | 3278,800 |
|  |  | тыс. ед. | - | 4,500 | 4,730 | 4,950 | 4,950 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2726,7905 | 2184,313 | 3139,300 | 3139,300 |
|  |  | тыс. ед. | - | 3,700 | 3,900 | 4,080 | 4,080 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 3019,14312 | 1881,080 | 2587,500 | 2587,500 |
|  |  | тыс. ед. | - | 7,650 | 8,000 | 8,380 | 8,380 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 3621,29071 | 4178,326 | 5314,600 | 5314,600 |
|  |  | тыс. ед. | - | 6,800 | 7,130 | 7,460 | 7,460 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 3764,03888 | 2731,325 | 4731,100 | 4731,100 |
|  |  | тыс. ед. | - | 3,800 | 4,000 | 4,190 | 4,190 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 3072,78675 | 2186,65023 | 2657,300 | 2657,300 |
|  |  | тыс. ед. | - | 8,400 | 8,800 | 9,220 | 9,220 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 4890,77145 | 5581,000 | 5847,300 | 5847,300 |
|  |  | тыс. ед. | - | 0,450 | 0,466 | 0,482 | 0,482 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 295,00556 | 295,500 | 305,700 | 305,700 |
|  | итого по ПНР | тыс. ед. | - | 40,307 | 41,966 | 43,932 | 43,932 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 24607,63522 | 20822,59723 | 27861,600 | 27861,600 |
| (п. 1.4.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | - | 607 | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 1977,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 170 | 190 | 238 | 238 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 416,515 | 860,600 | 641,200 | 641,200 |
|  |  | ед. | - | 155 | 359 | 217 | 217 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 379,763 | 1029,700 | 584,500 | 584,500 |
|  |  | ед. | - | 137 | 332 | 190 | 190 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 335,662 | 957,000 | 511,800 | 511,800 |
|  |  | ед. | - | 398 | 651 | 555 | 555 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 975,100 | 1755,7392 | 1495,200 | 1495,200 |
|  |  | ед. | - | 231 | 492 | 322 | 322 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 565,970 | 1400,400 | 867,400 | 867,400 |
|  |  | ед. | - | 121 | 411 | 170 | 170 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 296,460 | 1213,527 | 458,000 | 458,000 |
|  |  | ед. | - | 288 | 620 | 400 | 400 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 705,625 | 1767,300 | 1077,500 | 1077,500 |
|  |  | ед. | - | 15 | 50 | 20 | 20 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 36,751 | 148,000 | 54,000 | 54,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 2122 | 3105 | 2112 | 2112 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5689,565 | 9132,2662 | 5689,600 | 5689,600 |
| (п. 1.4.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | - | 15,60038 | 20,75729 | 15,60038 | 15,60038 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 9475,37309 | 15397,10879 | 10842,100 | 10842,100 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 17,11024 | 17,11024 | 17,11024 | 17,11024 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 11522,23916 | 12684,744 | 13080,200 | 13080,200 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 9,36506 | 9,36506 | 9,36506 | 9,36506 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 3769,67031 | 3320,624 | 4048,300 | 4048,300 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 17321,80077 | 19651,72946 | 19748,800 | 19748,800 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 18,89359 | 18,89359 | 18,89359 | 18,89359 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 9244,03904 | 8815,147 | 9321,200 | 9321,200 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 11,14144 | 15,76525 | 11,14144 | 11,14144 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2900,11683 | 2689,566 | 2900,200 | 2900,200 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 24,84446 | 27,23512 | 24,84446 | 24,84446 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 14915,49363 | 11618,84606 | 14990,700 | 14990,700 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 0,93959 | 3,73501 | 0,93959 | 0,93959 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 244,57528 | 972,276 | 244,600 | 244,600 |
|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | - | 119,875 | 134,8418 | 119,875 | 119,875 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 69393,30811 | 75150,04131 | 75176,100 | 75176,100 |
| (п. 1.4.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | - | 11,4 | 40 | 40 | 40 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 44,652 | 159,800 | 159,800 | 159,800 |
|  |  | м | - | 23,0 | 35 | 35 | 35 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 90,087 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
|  |  | м | - | 11,3 | 33 | 35 | 35 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 44,260 | 132,000 | 140,000 | 140,000 |
|  |  | м | - | 11,0 | 35 | 35 | 35 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 43,085 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
|  |  | м | - | 83,0 | 35 | 35 | 35 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 325,099 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
|  |  | м | - | 47,8 | 35 | 35 | 35 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 187,225 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
|  |  | м | - | 70,4 | - | 35 | 35 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 275,745 | 0,000 | 140,000 | 140,000 |
|  |  | м | - | 33,1 | - | 35 | 35 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 129,647 | 0,000 | 140,000 | 140,000 |
|  | итого по ПНР | м | - | 291 | 213 | 285 | 285 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1139,800 | 851,800 | 1139,800 | 1139,800 |
| (п. 1.4.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.5 | количество (протяженность) установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | - | 10 | 2 | 4 | 4 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 326,7838 | 64,400 | 238,300 | 128,800 |
|  |  | м |  |  | - | 18 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 2 | 2 | 4 | 4 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 65,35676 | 64,400 | 238,300 | 128,800 |
|  |  | м |  |  | - | 18 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 4 | 6 | 2 | 2 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 130,71352 | 193,200 | 64,400 | 173,900 |
|  |  | м |  |  | - | - | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 3 | 2 | 4 | 4 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 207,51888 | 64,400 | 128,800 | 238,300 |
|  |  | м | - | 18 | - | - | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 4 | 8 | 2 | 2 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 130,71352 | 257,600 | 128,800 | 128,800 |
|  |  | м | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | - | - | 4 | 4 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,400 | 64,400 |
|  |  | м | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 130,71352 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
|  |  | м | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 27 | 24 | 24 | 24 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 991,800 | 772,800 | 991,800 | 991,800 |
|  |  | м | - | 18 | - | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.4.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.6 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 51 | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 4837,43045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 54 | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 529,26858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 12 | 10 | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 789,47368 | 692,402 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 6 | 10 | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 394,73684 | 692,402 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 9 | 10 | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 592,10526 | 692,402 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 13 | 12 | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 855,2456 | 830,882 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 12 | 7 | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 789,47368 | 519,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | 5 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 65,78947 | 346,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 23 | 14 | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 1513,1579 | 1003,982 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | - | 3 | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 207,720 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 181 | 71 | - | - |  | итого | 0,000 | 10366,68146 | 4985,290 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 127 | 71 | - | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 9837,41288 | 4985,290 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 54 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 529,26858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.7 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | - | 0 | 237 | 237 | 237 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 7,10374 | 1000,600 | 1000,600 | 1000,600 |
|  |  | ед. | - | 2 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | 218 | 556 | 237 | 237 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 832,28458 | 2522,080 | 1000,600 | 1000,600 |
|  |  | ед. | - | 4 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | - | - | 237 | 237 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 107,800 | 1000,600 | 1000,600 |
|  |  | ед. | - | - | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | - | - | 237 | 237 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 8,86163 | 107,800 | 1000,600 | 1000,600 |
|  |  | ед. | - | 3 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | - | 230 | 237 | 237 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 111,36060 | 553,573 | 1000,600 | 1000,600 |
|  |  | ед. | - | 46 | - | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | - | 869 | 237 | 237 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3875,800 | 995,200 | 995,200 |
|  |  | ед. | - | - | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | - | 400 | 343 | 238 | 238 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 1567,02089 | 1597,180 | 1004,600 | 1004,600 |
|  |  | ед. |  | 27 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | м | - | 618 | 2235 | 1660 | 1660 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2526,63144 | 9764,833 | 7002,800 | 7002,800 |
|  |  | ед. | - | 82 | 238 | 278 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.4.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.8 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | - | 1476,0 | 110,0 | 240,0 | 100,0 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2715,964 | 302,000 | 658,600 | 274,500 |
|  |  | м | - | 484,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 890,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 1608,0 | 356,0 | 906,0 | 1582,0 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2958,855 | 1235,760 | 2485,300 | 4339,800 |
|  |  | м | - | 1228,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2260,01375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 186,0 | 78 | 434,0 | 826,0 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 342,256 | 270,748 | 1190,500 | 2265,800 |
|  |  | м | - | 278,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 511,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 546,0 | 334,0 | 130,0 | 320,0 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 999,6168 | 916,162 | 356,600 | 877,800 |
|  |  | м | - | 494,0 | 482 | 364,0 | 721,0 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 909,000 | 1673,140 | 998,500 | 1977,700 |
|  |  | м | - | 194,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 357,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 86,0 | 172,0 | 2055,0 | 212,0 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 158,247 | 471,800 | 5637,000 | 581,500 |
|  |  | м | - | 1402,0 | 328 | 38,0 | 406,0 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2579,797 | 1138,540 | 104,100 | 1113,500 |
|  |  | м | - | 154,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 283,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | м | - | 414,0 | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 761,795 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | м | - | 8550,0 | 1860,0 | 4167,0 | 4167,0 | - | итого | 0,000 | 15728,39155 | 6008,150 | 11430,600 | 11430,600 |
|  |  | м | - | 6212,0 | 1860,0 | 4167,0 | 4167,0 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 11425,5308 | 6008,150 | 11430,600 | 11430,600 |
|  |  | м | - | 2338,0 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4302,86075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.9 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | - | 750 | 405 | 1139 | 1139 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 300,000 | 200,880 | 565,100 | 565,100 |
| (п. 1.4.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0,000 | 130743,81278 | 127688,65774 | 129857,400 | 129857,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 125911,68345 | 127688,65774 | 129857,400 | 129857,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4832,12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0,000 | 130743,81278 | 127688,65774 | 129857,400 | 129857,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 125911,68345 | 127688,65774 | 129857,400 | 129857,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4832,12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.1 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | - | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 |
| 1.4.1.2.1.2 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | - | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 1870,001 | 1195,001 | 1874,000 | 1874,000 |
| (п. 1.4.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.3 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | - | 153 | 153 | 153 | 153 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 118,618 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
|  |  | тыс. шт. | - | 150 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 123,96761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.2.1.4 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в части обустройства автодорог местного значения следующими элементами благоустройства: ограждениями (за исключением дорожных ограждений), бордюрами, дорожной одеждой тротуаров, пешеходных дорожек, парковок (парковочных мест) | ед. | - | 132 | 78 | 66 | 65 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 3582,58661 | 2818,001 | 3497,000 | 3497,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3458,619 | 2818,001 | 3497,000 | 3497,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 123,96761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.1 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 17500,8405 | 18864,400 | 18864,400 | 18864,400 |
| (п. 1.4.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | - | 396 | 422 | 447 | 457 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 27843,54845 | 30173,500 | 32342,000 | 33258,500 |
| (п. 1.4.1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.3 | количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | - | 26 | 23 | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 3944,81305 | 10641,0204 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.4 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | - | - | 8 | 9 | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 21455,000 | 35335,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.2.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 49289,202 | 81133,9204 | 86541,400 | 52122,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.2.3 | Развитие системы фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.3.1 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 25 | 5 | 20 | 15 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 21875,000 | 17500,000 | 17500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| (п. 1.4.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 87500,000 | 70000,000 | 70000,000 | 52500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 21875,000 | 17500,000 | 17500,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 140371,78861 | 153951,9214 | 160038,400 | 108119,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 74622,821 | 101451,9214 | 107538,400 | 55619,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 123,96761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.3 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.3.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | - | 3 | 3 | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 660,81885 | 659,812 | 7,400 | 7,400 |
| (п. 1.4.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | - | 11 | 15 | 5 | 5 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 8034,87158 | 16873,924 | 2226,563 | 2226,563 |
| (п. 1.4.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | - | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 0,000 | 57595,209 | 32480,641 | 21200,000 | 22100,000 |
| (п. 1.4.1.3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 66290,89943 | 50014,377 | 23433,963 | 24333,963 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 66290,89943 | 50014,377 | 23433,963 | 24333,963 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 337406,50082 | 331654,95614 | 313329,763 | 262311,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 266825,40388 | 279154,95614 | 260829,763 | 209811,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 337406,50082 | 331654,95614 | 313329,763 | 262311,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 266825,40388 | 279154,95614 | 260829,763 | 209811,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 39805,000 тыс. руб.

<**> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 10000,000 тыс. руб.

<***> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 277339,400 тыс. руб.

## ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное

состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений"

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680.

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Организация дорожной деятельности в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1053)

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми. 2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,8 | 70,8 | 82,8 | 83,2 | 84,9 |
|  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 16,4 | 9,2 | 10,3 | 9,3 | 9,6 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,8 | 37,7 | 38,9 | 40,5 | 42,8 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,8 | 20,7 | 20,57 | 20,67 | 20,63 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения | % | 11,9 | 32,0 | 22,9 | - | - |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 6 | 10 | 48 | 62 | - |
| (п. 1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" (согласно Постановлению администрации города Перми от 30 января 2020 г. N 86 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми") | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|  | удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного результата

муниципальной программы "Организация

дорожной деятельности в городе Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Дп = (Пгар + Пввед) x 100 / Омд | Пгар - площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, межремонтный срок по которым не истек, кв. м; Пввед - площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, внутриквартальных проездов, в отношении которых в текущем году выполнены капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, кв. м | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | - | Дсод = Павтодор x 100 / Омд | Павтодор - площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | - | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | - | Умех / Пвс x 100 | Посв - общая протяженность освещенных частей улиц, проездов и набережных, Пмо - общая протяженность улиц, проездов и набережных | ДДБ | - | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Дливн = (Пливн / Оавтодор) x 100 | Пливн - протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, км; Оавтодор - общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми 1-3 эксплуатационной категории содержания, км | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дрем = (Прем / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми (заказчики работ - МКУ "Благоустройство района") | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | - | Дпас = (Ппас / Оавтодор) x 100 | Ппас - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, км; Оавтодор - общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, км | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство", территориальных органов | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | - | Дпеш.зон = (Ппеш.зон / Опеш.зон) x 100 | Ппеш.зон - площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в текущем году, кв. м; Опеш.зон - общая площадь пешеходных зон в границах городского округа, кв. м | ДДБ | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | - | Двнпр = Пвнпр / Овнпр x 100 | Пвнпр - площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, находящихся в нормативном состоянии, кв. м; Овнпр - площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, кв. м | МКУ "Благоустройство района" | отчетная документация | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | - | согласно пункту 3.7 Постановления администрации города Перми от 24 сентября 2008 г. N 938 "Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми" | - | ДДБ, МКУ "Пермблагоустройство" | ежемесячные выездные проверки в рамках осуществления контроля за работой МУП НО г. Перми "Горсвет", выполняющего работы по содержанию и ремонту муниципальных сетей наружного освещения | ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10 | Доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения | % | - | Собщ / С инт. x 100 | Собщ - количество светильников на улично-дорожной сети города Перми, С инт. - количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления (нарастающим итогом) | ДДБ | - | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | - | количество зданий, в отношении которых завершены работы по архитектурной подсветке фасада | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" (согласно Постановлению администрации города Перми от 6 ноября 2009 г. N 830 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми") | % | - | Дучр = (Кучр / Оучр) x 100 | Кучр - количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно", ед.; Оучр - общее количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, ед. | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство", МКУ "Благоустройство района" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | СДТП = КДТП / Ч x 100000 | КДТП - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми, чел.; Ч - численность постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода, чел. | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСОДД = КСтсодд / Ктсодд x 100% | ДТСОДД - доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; КСтсодд - количество технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; Ктсодд - общее количество технических средств организации дорожного движения | КСтсодд - по данным контрактов, заключенных на содержание технических средств организации дорожного движения; Ктсодд - по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСВН = КСтсвн / Ктсвн x 100% | ДТСВН - доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; КСтсвн - количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; Ктсвн - общее количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | КСтсвн - по данным контрактов, заключенных на содержание видеонаблюдения и управления дорожным движением; Ктсвн - по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПОб = ППОДД / П x 100% | ДПОб. - доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения; ППОДД - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная актуальными проектами организации дорожного движения; П - общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ППОДД - по данным проектов организации дорожного движения; П - по данным департамента дорог и благоустройства и МКУ "Пермблагоустройство" (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПРеал = ПРеалПОДД / П x 100% | ДПРеал - доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; ПРеалПОДД - площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; П - общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ПРеал.ПОДД - на основании данных об исполнении контрактов, заключенных на комплексную реализацию проектов организации дорожного движения; П - по данным ДДБ и МКУ "Пермблагоустройство" (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | - | УВо = Ко / Кпл x 100% | УВо - удельный вес обустроенных светофорных объектов; Ко - количество обустроенных светофорных объектов на улично-дорожной сети; Кпл - количество запланированных к обустройству светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | Ко - по данным контрактов; Кпл - по данным утвержденной муниципальной программы | по данным бухгалтерской отчетности | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | - | Дпм = Копм / Кпм x 100% | Дпм - доля организованных парковочных мест; Копм - количество организованных парковочных мест; Кпм - а общее количество парковочных мест в зоне платной парковки, утвержденных проектами организации дорожного движения | Кпм - по данным актуальных проектов организации дорожного движения; Копм - по данным МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог и дорожных сооружений" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100, от 26.02.2021 N 118, от 26.04.2021 N 298, от 25.05.2021 N 369, от 08.07.2021 N 510, от 06.09.2021 N 680, от 15.11.2021 N 1006) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2204479,13 | бюджет города Перми | 190830,823 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | бюджет города Перми | 38309,165 |
| 1.1.1.1.1.3 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  | 01.02.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 105 | бюджет города Перми | 578,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  | 10.02.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 44 | бюджет города Перми | 261,600 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298, от 08.07.2021 N 510, от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2535088,07 | бюджет города Перми | 145189,07312 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 80906,79 | бюджет города Перми | 45722,02688 |
| 1.1.1.1.1.7 | Санитарная обрезка вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  | 01.02.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 271 | бюджет города Перми | 747,72302 |
| 1.1.1.1.1.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  | 10.02.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 97 | бюджет города Перми | 344,56398 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298, от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ "БКР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 135757,594 |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94311,6 | бюджет города Перми | 44142,000 |
| 1.1.1.1.1.11 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  | 01.02.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 211 | бюджет города Перми | 1223,400 |
| 1.1.1.1.1.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  | 10.02.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 76 | бюджет города Перми | 553,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ "БЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1550919,9 | бюджет города Перми | 307255,100 |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  | 15.04.2021 | 30.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 28196,51 | бюджет города Перми | 290617,600 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680, от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.15 | Санитарная обрезка вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе | МКУ "БЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 58 | бюджет города Перми | 336,600 |
| 1.1.1.1.1.16 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 21 | бюджет города Перми | 152,400 |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3306354,2 | бюджет города Перми | 219303,460 |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 130188, 09 | бюджет города Перми | 53909,440 |
| 1.1.1.1.1.19 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | МКУ "БМР" | 10.01.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 352 | бюджет города Перми | 1286,800 |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе |  | 10.01.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 124 | бюджет города Перми | 582,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3237289,2 | бюджет города Перми | 149026,276 |
| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  | 15.04.2021 | 14.10.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 135057,0 | бюджет города Перми | 49023,624 |
| 1.1.1.1.1.23 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  | 10.01.2021 | 25.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 193 | бюджет города Перми | 417,82181 |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  | 10.01.2021 | 25.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 69 | бюджет города Перми | 189,05019 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3472577, 5 | бюджет города Перми | 287755,02942 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82432,0 | бюджет города Перми | 51158,83825 |
| 1.1.1.1.1.27 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 203 | бюджет города Перми | 1180,000 |
| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 76 | бюджет города Перми | 534,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298, от 08.07.2021 N 510, от 06.09.2021 N 680, от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ "БНЛ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 542000,52 | бюджет города Перми | 18748,884 |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 23287,04 | бюджет города Перми | 9313,616 |
| 1.1.1.1.1.31 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 24 | бюджет города Перми | 135,600 |
| 1.1.1.1.1.32 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 9 | бюджет города Перми | 61,400 |
| 1.1.1.1.1.33 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | "АДР" | 10.01.2021 | 25.12.2021 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 3,0 | бюджет города Перми | 103,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 71,31216 |
| 1.1.1.1.1.34 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | "АИР" | 10.01.2021 | 25.12.2021 |  | км | 3,0 | бюджет города Перми | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.35 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | "АКР" | 10.01.2021 | 25.12.2021 |  | км | 4,5 | бюджет города Перми | 152,500 |
| 1.1.1.1.1.36 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | "АЛР" | 10.01.2021 | 25.12.2021 |  | км | 1,2 | бюджет города Перми | 40,600 |
| 1.1.1.1.1.37 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | "АМР" | 10.01.2021 | 25.12.2021 |  | км | 6,4 | бюджет города Перми | 216,600 |
| 1.1.1.1.1.38 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | "АОР" | 10.01.2021 | 25.12.2021 |  | км | 4,5 | бюджет города Перми | 94,550 |
| 1.1.1.1.1.39 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | "АСР" | 10.01.2021 | 25.12.2021 |  | км | 6,1 | бюджет города Перми | 206,000 |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | "АНЛ" | 10.01.2021 | 25.12.2021 |  | км | 0,8 | бюджет города Перми | 25,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298, от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.41 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2021 | 25.12.2021 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 35,671 | бюджет города Перми | 901,2952 |
| 1.1.1.1.1.42 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2021 | 25.12.2021 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | бюджет города Перми | 1614,700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 74,6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 473,48337 |
| (п. 1.1.1.1.1.42 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.43 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2021 | 25.12.2021 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.44 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 183,3048 |
| 1.1.1.1.1.45 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание "Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети" | МКУ "БДР" | 01.07.2021 | 25.12.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание "Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети" (невыполнение показателя за отчетный год) | кв. м | 4250,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3975,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.45 введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 2053408,6542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2048888,85867 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4519,79553 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | ДДБ | 01.04.2021 | 01.11.2021 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 192,2 | бюджет города Перми | 60487,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации |  | 01.04.2021 | 01.11.2021 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 15000,0 |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Субсидии на содержание очистных сооружений |  | 01.04.2021 | 01.11.2021 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | бюджет города Перми | 9246,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734,100 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.1 | ул. Плеханова от ул. Окулова до ул. Якуба Коласа (нечетная сторона) | МКУ "БДР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 904,0 | бюджет города Перми | 917,24631 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | ул. Монастырская от ул. Плеханова до ул. Монастырской, 160 |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 850,0 |  | 1037,69119 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.2 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Дениса Давыдова от ул. Космонавта Беляева до ул. Нефтяников | МКУ "БИР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 248,0 | бюджет города Перми | 272,99796 |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Чайковского от ул. 9-го Мая до ул. Советской Армии |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 269,0 |  | 274,50931 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 361,0 |  | 330,57824 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Качалова от ул. Нефтяников до ул. Мира |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 566,0 |  | 503,594560 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | Проезд от ул. Танкистов до ул. Карпинского |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 238,0 |  | 295,67166 |
| 1.1.1.1.3.2.6 | ул. Космонавта Беляева от ул. Космонавта Беляева, 54 до ул. Качалова |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 132,0 |  | 71,42497 |
| 1.1.1.1.3.2.7 | ул. Нефтяников от ул. Комбайнеров до ул. Одоевского |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 521,0 |  | 306,58097 |
| 1.1.1.1.3.2.8 | ул. Советской Армии от ул. Баумана до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 120,0 |  | 137,4695 |
| 1.1.1.1.3.2.9 | проспект Декабристов от ул. Снайперов до ул. Кавалерийской |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 595,0 |  | 362,75595 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.3 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3.1 | ул. Магистральная от ул. Гальперина до остановки общественного транспорта "Южная" | МКУ "БКР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1708,7 | бюджет города Перми | 1624,53662 |
| 1.1.1.1.3.3.2 | ул. Калинина от ул. Кировоградская до ул. Туапсинская |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 536,0 |  | 552,42628 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.4 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4.1 | ул. Эпроновская от переулка Баковый до ул. Борчанинова | МКУ "БЛР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 220,0 | бюджет города Перми | 424,83274 |
| 1.1.1.1.3.4.2 | ул. Пушкина вдоль домов N 80 и N 86 |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 335,0 |  | 487,53576 |
| 1.1.1.1.3.4.3 | ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 1236,8 |  | 1070,46432 |
| 1.1.1.1.3.4.4 | ул. Пушкина от ул. Газеты "Звезда" до ул. Пушкина, 50 |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 122,0 |  | 182,13552 |
| 1.1.1.1.3.4.5 | ул. Парковая от ул. Достоевского до ул. Екатерининской |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 270,0 |  | 794,87496 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298, от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.5 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5.1 | ул. Ушинского от ул. Крупской, 77 до ул. Гайдара, 18 | МКУ "БМР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 550,0 | бюджет города Перми | 503,28856 |
| 1.1.1.1.3.5.2 | ул. Студенческая от бульвара Гагарина до ул. Крупской (нечетная сторона) |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 363,5 |  | 365,32080 |
| 1.1.1.1.3.5.3 | ул. Макаренко от ул. Макаренко, 20 до ул. Макаренко, 6 |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 750,0 |  | 967,93211 |
| 1.1.1.1.3.5.4 | ул. Лебедева от ул. Лебедева, 23 до ул. Василия Соломина |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 147,0 |  | 223,84653 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.6 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.6.1 | ул. Корсуньская от ул. Пузырева до ул. Корсуньской, 21 | МКУ "БОР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1294,6 | бюджет города Перми | 1191,13778 |
| 1.1.1.1.3.6.2 | ул. Лобвинская от ул. Звенигородской до территории ПВИВВ МВД РФ |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 576,0 |  | 631,44872 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680, от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.7 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.7.1 | ул. Революции от ул. Революции, 16 до ул. Революции, 8 | МКУ "БСР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 965,0 | бюджет города Перми | 897,93078 |
| 1.1.1.1.3.7.2 | ул. Революции от ул. Революции, 7 до ул. Серединной |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 407,0 |  | 378,59835 |
| 1.1.1.1.3.7.3 | ул. Швецова вдоль дома по ул. Горького, 65 |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 119,0 |  | 201,69752 |
| 1.1.1.1.3.7.4 | ул. Лодыгина от ул. Солдатова до ул. Бородинской |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 874,5 |  | 1082,26135 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.8 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.8.1 | ул. Островского от ул. Островского, 81 до ул. Островского, 83 | МКУ "БНЛ" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 130,0 | бюджет города Перми | 186,480 |
| 1.1.1.1.3.8.2 | ул. Молодежная от ул. Островского до ул. Мира | МКУ "БНЛ" | 15.04.2021 | 14.10.2021 |  | кв. м | 431,1 | бюджет города Перми | 478,336 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.9.1 | Обустройство газона по шоссе Космонавтов | МКУ "БДР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1000,0 | бюджет города Перми | 167,0625 |
| (п. 1.1.1.1.3.9.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.10 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.10.1 | ул. Дениса Давыдова от ул. Космонавта Беляева до ул. Нефтяников | МКУ "БИР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 113,0 | бюджет города Перми | 17,7466 |
| 1.1.1.1.3.10.2 | ул. Чайковского от ул. 9-го Мая до ул. Советской Армии |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 106,0 |  | 16,64726 |
| 1.1.1.1.3.10.3 | ул. 9-го Мая от ул. Чайковского до ул. Мира |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 90,0 |  | 14,13446 |
| 1.1.1.1.3.10.4 | ул. Качалова от ул. Нефтяников до ул. Мира |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 143,0 |  | 22,45809 |
| 1.1.1.1.3.10.5 | ул. Космонавта Беляева от ул. Космонавта Беляева, 54 до ул. Качалова |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 30,0 |  | 4,71149 |
| 1.1.1.1.3.10.6 | ул. Советской Армии от ул. Баумана до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 60,0 |  | 9,42298 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.11 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.11.1 | ул. Магистральная от ул. Гальперина до остановки общественного транспорта "Южная" | МКУ "БКР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 485,0 | бюджет города Перми | 52,8339 |
| 1.1.1.1.3.11.2 | ул. Калинина от ул. Кировоградской до ул. Туапсинской |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 700,0 |  | 76,2552 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.12 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.12.1 | ул. Пушкина вдоль домов N 80 и N 86 | МКУ "БЛР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 43,0 | бюджет города Перми | 17,06976 |
| 1.1.1.1.3.12.2 | ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 138,6 |  | 44,35992 |
| 1.1.1.1.3.12.3 | ул. Пушкина от ул. Газеты "Звезда" до ул. Пушкина, 50 |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 |  | кв. м | 144,5 |  | 73,28736 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.13 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.13.1 | ул. Юрша от ул. Уинской до ул. Пушкарской | МКУ "БМР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 832,0 | бюджет города Перми | 417,504 |
| (п. 1.1.1.1.3.13.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.14 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.14.1 | ул. Корсуньская от ул. Пузырева до ул. Корсуньской, 21 | МКУ "БОР" | 15.04.2021 | 31.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 800,8 | бюджет города Перми | 201,30371 |
| 1.1.1.1.3.14.2 | ул. Лобвинская от ул. Звенигородской до территории ПВИВВ МВД РФ |  | 15.04.2021 | 31.10.2021 |  | кв. м | 300,0 |  | 65,72588 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.15 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.15.1 | ул. Николая Островского от ул. Пушкина до ул. Малой Ямской | МКУ "БСР" | 15.04.2021 | 31.10.2021 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 740,0 | бюджет города Перми | 339,773 |
| (п. 1.1.1.1.3.15.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.16 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.16.1 | ул. Молодежная от ул. Островского до ул. Мира | МКУ "БНЛ" | 15.04.2021 | 31.10.2021 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 338,9 | бюджет города Перми | 98,568 |
| (п. 1.1.1.1.3.16.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18394,46943 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 2141537,22363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2137017,4281 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4519,79553 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337, 34 | бюджет города Перми | 29350,99817 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение проектно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17881,9132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 9585,3392 |
| (п. 1.1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7706,23933 |
| (п. 1.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4 | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.4 введен Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5 | Технологическое присоединение | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных договоров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64,332 |
| (п. 1.1.1.2.1.5 введен Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 64788,8219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55203,4827 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 9585,3392 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 64788,8219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55203,4827 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 9585,3392 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1.1 | ул. Якутская от ул. Красноборской до границы с Кировским районом | МКУ "БДР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,3 | бюджет Российской Федерации | 41941,10052 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 49103,84 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1.2 | ул. Якутская от границы с Кировским районом до остановки "Сосновый бор" (полоса в сторону города) | МКУ "БДР" | 16.04.2021 | 16.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 8,1 | бюджет Российской Федерации | 98196,65259 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 111408,0 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2.1 | ул. Братьев Игнатовых от шоссе Космонавтов до ул. Мира | МКУ "БИР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,57 | бюджет Российской Федерации | 29901,8932 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8816,0 |  |  |
| 1.1.1.3.1.2.2 | ул. Баумана от ул. Стахановской до ул. Братьев Игнатовых |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,355 | бюджет Российской Федерации | 42162,51602 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12721,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.3.1 | ул. 5-я Каховская от ул. Адмирала Ушакова до ул. Волгодонской | МКУ "БКР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,32 | бюджет Российской Федерации | 10826,111 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5510,0 |  |  |
| 1.1.1.3.1.3.2 | ул. Генерала Панфилова от ул. Ласьвинской до разворотного кольца |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,4 | бюджет Российской Федерации | 36743,01378 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 16140,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.3.3 | ул. Ласьвинская от ул. Маршала Рыбалко до ул. Магистральной | МКУ "БКР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,5 | бюджет Российской Федерации | 9844,40826 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6240,0 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.3. в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.4.1 | ул. Монастырская от ул. Максима Горького до ул. Попова | МКУ "БЛР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,45 | бюджет Российской Федерации | 70115,40544 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 27566,0 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.4.2 | ул. Советская от ул. Осинской до Комсомольского проспекта | МКУ "БЛР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,44 | бюджет Российской Федерации | 14835,61972 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6405,0 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.4.3 | ул. Советская от ул. Крисанова до ул. Попова | МКУ "БЛР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,72 | бюджет Российской Федерации | 18714,27436 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6814,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.5.1 | "Автомобильная дорога "Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе" от ул. Жигулевской до Восточного обхода | МКУ "БМР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4 | бюджет Российской Федерации | 72510,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 77245,0 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.5.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.5.2 | ул. Мостовая от ул. Мостовой, 4 до ул. Огородникова | МКУ "БМР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,55 | бюджет Российской Федерации | 14000,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4500,0 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.5.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен постановлением Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.6.1 | ул. Академика Веденеева от площади у станции Молодежная до Восточного обхода | МКУ "БОР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,48 | бюджет Российской Федерации | 50420,58354 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 23100,0 |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.7.1 | ул. Павла Соловьева от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева | МКУ "БСР" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,45 | бюджет Российской Федерации | 28660,100 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9340,0 |  |  |
| 1.1.1.3.1.7.2 | ул. Николая Островского от ул. 1-й Красноармейской до ул. Революции |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,41 | бюджет Российской Федерации | 22589,15009 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5714,0 |  |  |
| 1.1.1.3.1.7.3 | ул. Тимирязева от ул. Газеты "Звезда" до Комсомольского проспекта |  | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,26 | бюджет Российской Федерации | 6100,000 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2650,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.7.4 | ул. Чукотская от ул. Старцева до ул. Запорожской | МКУ "БСР" | 16.04.2021 | 16.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,095 | бюджет Российской Федерации | 2845,87152 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 874,0 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.7.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1.8 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.8.1 | ул. Мира от ул. Молодежной до ул. Островского | МКУ "БНЛ" | 15.04.2021 | 15.10.2021 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,68 | бюджет Российской Федерации | 18802,20206 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6500,0 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1.9 | Обустройство улично-дорожной сети города светофорными объектами, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.9.1 | ул. Академика Веденеева, 25 - ООТ НПО "Искра" | МКУ "ПДДД" | 15.08.2021 | 31.12.2021 | количество установленных (модернизированных) светофорных объектов | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 1399,9551 |
| 1.1.1.3.1.9.2 | ул. Баумана, 24 |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 24,39277 |
| 1.1.1.3.1.9.3 | ул. Баумана, 7 |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 123,95536 |
| 1.1.1.3.1.9.4 | ул. Баумана - ул. 9 Мая |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 1027,39686 |
| 1.1.1.3.1.9.5 | ул. Мира - ул. Братьев Игнатовых |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 111,36254 |
| 1.1.1.3.1.9.6 | ул. Мира, 9 (п. Новые Ляды) |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 247,91065 |
| 1.1.1.3.1.9.7 | ул. Монастырская - ул. 25 Октября |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 2175,89951 |
| 1.1.1.3.1.9.8 | ул. Советская - ул. Матросова |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 123,95536 |
| 1.1.1.3.1.9.9 | ул. Адмирала Ушакова - ул. 5-я Каховская |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 1351,65984 |
| 1.1.1.3.1.9.10 | проспект Парковый - ул. Желябова |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 1984,33011 |
| 1.1.1.3.1.9.11 | ул. Энгельса - ул. Углеуральская |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 2220,32749 |
| 1.1.1.3.1.9.12 | ул. Космонавта Беляева - ул. Одоевского |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 1054,01345 |
| 1.1.1.3.1.9.13 | ул. Героев Хасана - ул. Смирнова |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 1680,40864 |
| 1.1.1.3.1.9.14 | ул. Куйбышева - ООТ "Троллейбусное депо" |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 1584,98592 |
| 1.1.1.3.1.9.15 | ул. Тургенева - ул. Макаренко, 28 |  | 15.08.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 |  | 1030,81044 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2021 N 369) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 605350,26614 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 605350,26614 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2021 N 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2811676,31167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2192220,9108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14105,13473 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 605350,26614 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1.1 | ул. Окулова от ул. Крисанова до площади Гайдара | МКУ "БДР" | 31.01.2021 | 30.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 242000,0 | бюджет города Перми | 9204,580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 36665,420 |
| (п. 1.1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2.1 | количество погашенных исполнительных листов по объектам 2019 года | МКУ "БИР" | 31.01.2021 | 30.10.2021 | количество погашенных исполнительных листов по объектам 2019 года | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1139,16552 |
| (п. 1.1.3.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3.1 | ул. Кировоградская от ул. 5-й Каховской до ул. Сысольской | МКУ "БКР" | 31.01.2021 | 30.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15700,0 | бюджет города Перми | 3686,683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14746,732 |
| (п. 1.1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3.2 | ул. Закамская от ул. Чистопольской до ул. Адмирала Нахимова | МКУ "БКР" | 31.01.2021 | 30.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8000,0 | бюджет города Перми | 3344,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13377,60037 |
| 1.1.3.1.1.3.3 | ул. Магистральная от ул. Гальперина до разворотного кольца |  | 31.01.2021 | 30.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 20060,0 | бюджет города Перми | 420,710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21462,44128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1081,22116 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.4.1 | ул. Газеты Звезда от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ "БЛР" | 15.04.2021 | 14.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6632,0 | бюджет города Перми | 4211,2752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16845,1008 |
| (п. 1.1.3.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.5.1 | ул. Якова Свердлова от ул. Уральской до ул. Лифанова | МКУ "БМР" | 15.04.2021 | 14.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15000,0 | бюджет города Перми | 4383,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17491,950 |
| (п. 1.1.3.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.6.1 | ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Кабельщиков | МКУ "БОР" | 15.04.2021 | 14.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 23784,0 | бюджет города Перми | 11201,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 33396,800 |
| (п. 1.1.3.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.6.2 | ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Штилевой | МКУ "БОР" | 15.04.2021 | 15.11.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9568,0 | бюджет города Перми | 7730,9418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30923,7672 |
| (п. 1.1.3.1.1.6.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.3.1.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.7.1 | ул. Пионерская от ул. Белинского до ул. Глеба Успенского | МКУ "БСР" | 15.04.2021 | 31.10.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4950,0 | бюджет города Перми | 2500,960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10003,840 |
| (п. 1.1.3.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.8 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 243818,23833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47823,36552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 194913,65165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1081,22116 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 243818,23833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47823,36552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 194913,65165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1081,22116 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 243818,23833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47823,36552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 194913,65165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1081,22116 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | ДДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1531,237 | бюджет города Перми | 155566,100 |
| 1.1.4.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2021 | 31.12.2021 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 8,9 | бюджет города Перми | 3982,000 |
| 1.1.4.1.1.3 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2021 | 31.12.2021 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 5,15 | бюджет города Перми | 22114,463 |
| (п. 1.1.4.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181662,563 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2 | содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | бюджет города Перми | 1239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1239,300 |
| 1.1.4.1.3 | возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | ДДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 10800 | бюджет города Перми | 223077,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18316,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 146440,500 |
| (п. 1.1.4.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 387834,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 223077,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18316,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 146440,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 570736,663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 405979,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18316,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 146440,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 570736,663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 405979,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18316,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 146440,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 6200,000 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2380,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6000,000 |
|  |  |  | 01.06.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7880,000 |
| (п. 1.1.5.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.2 | Выполнение монтажных работ по архитектурной подсветке и праздничной иллюминации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 17 | бюджет города Перми | 70120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 279439,4584 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 25.12.2021 | количество сооружений по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 99 | бюджет Пермского края | 16812,260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8221,99843 |
|  |  |  | 01.06.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 16 | бюджет Пермского края | 1000,000 |
|  |  |  | 01.06.2021 | 25.12.2021 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 15 | бюджет города Перми | 420,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1000,000 |
| (п. 1.1.5.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.3 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.04.2021 N 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 399473,71683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 310451,7184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8221,99843 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.5.1.2 | Архитектурная подсветка коммунального моста Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 399473,71683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 310451,7184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8221,99843 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 399473,71683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 310451,7184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8221,99843 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4025704,92983 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2726823,53932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14105,13473 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 523682,27005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 155743,71959 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 605350,26614 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Развитие автомобильных дорог и дорожных

сооружений, в том числе обеспечение территории города

ливневой канализацией и наружным освещением" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

на 2020 год

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680.

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение деятельности заказчиков работ"

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100, от 26.04.2021 N 298, от 08.07.2021 N 510, от 06.09.2021 N 680, от 15.11.2021 N 1006) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Пермблагоустройство" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 419461,73585 |
| 1.3.1.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42591,400 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9682,100 |
| 1.3.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Индустриального района" | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10277,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Кировского района" | МКУ "БКР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10018,100 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Ленинского района" | МКУ "БЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10287,991 |
| 1.3.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12930,200 |
| 1.3.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9742,100 |
| 1.3.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Свердловского района" | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11119,900 |
| 1.3.1.1.1.10 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | МКУ "БНЛ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5834,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 541944,52685 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 541944,52685 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 541944,52685 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 541944,52685 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Совершенствование организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.02.2021 N 100, от 26.04.2021 N 298, от 08.07.2021 N 510, от 06.09.2021 N 680, от 15.11.2021 N 1006) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 4,940 | бюджет города Перми | 1784,403 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | тыс. ед. | 4,730 | бюджет города Перми | 2184,313 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | тыс. ед. | 3,900 | бюджет города Перми | 1881,080 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | тыс. ед. | 8,000 | бюджет города Перми | 4178,326 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | тыс. ед. | 7,130 | бюджет города Перми | 2731,325 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | тыс. ед. | 4,000 | бюджет города Перми | 2186,65023 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | тыс. ед. | 8,800 | бюджет города Перми | 5581,000 |
|  |  | МКУ "БНЛ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | тыс. ед. | 0,466 | бюджет города Перми | 295,500 |
| (п. 1.4.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | Установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 190 | бюджет города Перми | 860,600 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 359 | бюджет города Перми | 1029,700 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 332 | бюджет города Перми | 957,000 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 651 | бюджет города Перми | 1755,7392 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 492 | бюджет города Перми | 1400,400 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 411 | бюджет города Перми | 1213,527 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 620 | бюджет города Перми | 1767,300 |
|  |  | МКУ "БНЛ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 50 | бюджет города Перми | 148,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ "БДР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1173,90185 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 4,38325 | бюджет города Перми | 1141,000 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 6,98883 | бюджет города Перми | 1091,524 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 1,28488 | бюджет города Перми | 334,500 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 12,39731 | бюджет города Перми | 2743,047 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 15,76525 | бюджет города Перми | 2689,566 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 14,18379 | бюджет города Перми | 2402,4029 |
|  |  | МКУ "БНЛ" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 3,73501 | бюджет города Перми | 972,276 |
| (п. 1.4.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ "БДР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 15,16172 | бюджет города Перми | 14223,20694 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 12,72699 | бюджет города Перми | 11543,744 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 2,37623 | бюджет города Перми | 2229,100 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 20,69536 | бюджет города Перми | 19317,22946 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 6,49628 | бюджет города Перми | 6072,100 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | тыс. кв. м | 13,05133 | бюджет города Перми | 9216,44316 |
| (п. 1.4.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ "БДР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 40 | бюджет города Перми | 159,800 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | м | 33 | бюджет города Перми | 132,000 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | м | 35 | бюджет города Перми | 140,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ "БДР" | 01.03.2021 | 31.12.2021 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.03.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.03.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 6 | бюджет города Перми | 193,200 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.03.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.03.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 8 | бюджет города Перми | 257,600 |
|  |  |  |  |  |  | м | - |  |  |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.03.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
|  |  |  |  |  |  | м | - |  |  |
| (п. 1.4.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.6 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "БДР" | 01.09.2021 | 31.12.2021 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 10 | бюджет города Перми | 692,402 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.09.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 10 | бюджет города Перми | 692,402 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.09.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 10 | бюджет города Перми | 692,402 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.09.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 12 | бюджет города Перми | 830,882 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.09.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 7 | бюджет города Перми | 519,300 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.09.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 5 | бюджет города Перми | 346,200 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.09.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 14 | бюджет города Перми | 1003,982 |
|  |  | МКУ "БНЛ" | 01.09.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 207,720 |
| (п. 1.4.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.7 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м | 237 | бюджет города Перми | 892,800 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 556 |  | 2414,280 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 230 |  | 553,573 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 869 |  | 3773,400 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 343 |  | 1489,380 |
|  |  | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных дорожных ограждений | ед. | 40 | бюджет города Перми | 107,800 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 40 |  | 107,800 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 40 |  | 107,800 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 40 |  | 107,800 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 38 |  | 102,400 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 40 |  | 107,800 |
| (п. 1.4.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.8 | Изготовление и установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений | м | 110 | бюджет города Перми | 302,000 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 356 без изм. | бюджет города Перми | 1235,760 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 78 | бюджет города Перми | 270,748 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 334 | бюджет города Перми | 916,162 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 482 | бюджет города Перми | 1673,140 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 172 | бюджет города Перми | 471,800 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | м | 328 | бюджет города Перми | 1138,540 |
| (п. 1.4.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.9 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ "БЛР" | 01.04.2021 | 30.11.2021 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 405 | бюджет города Перми | 200,880 |
| (п. 1.4.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 127688,65774 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 127688,65774 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ "ПДДД" | 01.04.2021 | 31.12.2021 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | бюджет города Перми | 1470,000 |
| 1.4.1.2.1.2 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1195, 001 |
| (п. 1.4.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.3 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 153 | бюджет города Перми | 153,000 |
| 1.4.1.2.1.4 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2818,001 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.1 | Обеспечение функционирования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 96 | бюджет города Перми | 8522,000 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 |  | 1300,000 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 |  | 7437,200 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обслуживаемых видеокамер системы видеонаблюдения | ед. | 172 |  | 1605,200 |
| 1.4.1.2.2.2 | Содержание светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество находящихся на содержании светофорных объектов с подключением к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 184 | бюджет города Перми | 14168,000 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество находящихся на содержании светофорных объектов без подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 238 |  | 16005,500 |
| 1.4.1.2.2.3 | Обустройство улично-дорожной сети города светофорными объектами | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных светофорных объектов, в том числе их приобретение и изготовление | ед. | 22 | бюджет города Перми | 8481,0204 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество светофорных объектов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 2 |  | 2160,000 |
| (п. 1.4.1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.4 | Модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 8 | бюджет города Перми | 21455,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81133,9204 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.2.3 | Развитие системы фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.3.1 | Установка стационарных фотовидеофиксаторов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 17500,000 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 15 | бюджет Пермского края | 52500,000 |
| (п. 1.4.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.09.2021 N 680) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 70000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 153951,9214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101451,9214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.3 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.3.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 3 | бюджет города Перми | 659,812 |
| (п. 1.4.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 16754,124 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,800 |
| (п. 1.4.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ "ПДДД" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5350 | бюджет города Перми | 32480,641 |
| (п. 1.4.1.3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50014,377 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50014,377 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 331654,95614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279154,95614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 331654,95614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279154,95614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.11.2021 N 1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |