Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 793

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078, от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019 N 293, от 08.08.2019 N 463, от 03.10.2019 N 627, от 18.10.2019 N 735, от 02.12.2019 N 956, от 23.12.2019 N 1039, от 31.12.2019 N 1138, от 30.01.2020 N 87, от 31.03.2020 N 293, от 12.05.2020 N 420, от 12.08.2020 N 702, от 25.09.2020 N 886, от 19.10.2020 N 1049, от 20.11.2020 N 1171, от 30.12.2020 N 1360, от 15.02.2021 N 74, от 15.03.2021 N 152, от 31.03.2021 N 220, от 22.04.2021 N 282, от 15.06.2021 N 433, от 02.07.2021 N 493, от 08.10.2021 N 829) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Безопасный город".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 899 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Перми";

от 19 октября 2017 г. N 914 "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми";

от 15 декабря 2017 г. N 1130 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 899";

от 27 декабря 2017 г. N 1217 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 899";

от 29 декабря 2017 г. N 1234 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914";

от 5 апреля 2018 г. N 204 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914";

от 9 июня 2018 г. N 373 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914";

от 26 июня 2018 г. N 425 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 899";

от 13 июля 2018 г. N 472 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914";

от 11 октября 2018 г. N 704 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 793

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078, от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019 N 293, от 08.08.2019 N 463, от 03.10.2019 N 627, от 18.10.2019 N 735, от 02.12.2019 N 956, от 23.12.2019 N 1039, от 31.12.2019 N 1138, от 30.01.2020 N 87, от 31.03.2020 N 293, от 12.05.2020 N 420, от 12.08.2020 N 702, от 25.09.2020 N 886, от 19.10.2020 N 1049, от 20.11.2020 N 1171, от 30.12.2020 N 1360, от 15.02.2021 N 74, от 15.03.2021 N 152, от 31.03.2021 N 220, от 22.04.2021 N 282, от 15.06.2021 N 433, от 02.07.2021 N 493, от 08.10.2021 N 829) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.02.2021 N 74)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Безопасный город" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее - ДОБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДОБ; департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее - ДЭПП); департамент образования администрации города Перми (далее - ДО); департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКиМП); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДиБ); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО): администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АПНЛ); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "Благоустройство ДР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "Благоустройство ИР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "Благоустройство КР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "Благоустройство ЛР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "Благоустройство МР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "Благоустройство ОР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "Благоустройство СР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "Благоустройство ПНЛ"); муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство" (далее - МКУ "Пермблагоустройство"); муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба спасения" (далее - МКУ "ПГСС"); муниципальное казенное учреждение "Пермское городское управление гражданской защиты" (далее - МКУ "ПГУГЗ"); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); муниципальные образовательные учреждения (далее - МОУ); муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" (далее - МАУ "Дворец молодежи") |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | реализация программы направлена на решение задач Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, с целью обеспечения личной и общественной безопасности в городе Перми. На территории города Перми сохраняется высокий уровень преступности. Среди городов-аналогов в 2019 году город Пермь имеет самый высокий уровень по количеству преступлений на 10 тыс. населения - 184,0; Казань - 181,8; Самара - 159,8; Нижний Новгород - 156,6. В общественных местах города Перми зарегистрировано: грабежей: в 2017 году - 337 ед., в 2018 - 345 ед., в 2019 - 238 ед., за 6 мес. 2020 - 76 ед.; разбоев: в 2017 году - 49 ед.; в 2018 - 59 ед.; в 2019 - 29 ед., за 6 мес. 2020 - 14 ед. По данным экстренных извещений, в 1 квартале 2020 года зарегистрировано 27 случаев отравлений наркотическими веществами (в 2017 году - 65, 2018 - 103, 2019 - 128). Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних города Перми на 100 тыс. населения составил: в 2017 - 110,3 ед.; в 2018 - 105,5 ед., в 2019 - 105,0 ед., за 6 мес. 2020 - 72,8 ед. Для решения задачи по снижению уровня преступности на территории города Перми предусмотрены мероприятия, направленные на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков террористического характера. Планируется проводить патрулирование народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности. Необходимо совершенствовать систему первичной профилактики потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ). Планируется реализация программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, проведение конкурсов общественных инициатив, а также профилактических мероприятий для детей и молодежи города Перми. Проведение целенаправленной и комплексной профилактической работы в целях снижения уровня преступности, укрепления законности и правопорядка, уменьшения уровня распространенности наркологических расстройств среди населения города Перми является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Перми. Город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв. км и населения до 370 тыс. чел., 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90% которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 микрорайонов, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, характеризуется высоким уровнем амортизации водопроводных сетей. Происходит постепенное ветшание пожарных водоемов, что требует дополнительных финансовых вложений. Статистические данные по городу Перми: количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС): 2017 год - 0, 2018 год - 0, 2019 год - 2; за 6 мес. 2020 года - 5; количество пострадавших в результате ЧС: 2017 год - 0, 2018 год - 0, 2019 год - 54; 6 мес. 2020 года - 7; количество пожаров в городе Перми: 2017 год - 572 ед., 2018 год - 525 ед., 2019 год - 1290 ед., 6 мес. 2020 года - 585 ед.; количество погибших на пожарах: 2017 год - 35 чел., 2018 год - 41 чел., 2019 год - 40 чел., 6 мес. 2020 года - 26 чел.; количество травмированных в результате пожаров: 2017 год - 74 чел., 2018 год - 88 чел., 2019 год - 88 чел., 6 мес. 2020 года - 60 чел. Количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде: 2017 год - 542 чел., 2018 год - 617 чел., 2019 год - 702 чел., 6 мес. 2020 года - 413 чел. С целью выполнения требований, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, планируется реализация мероприятий программы по профилактике пожаров в жилом секторе, информированию населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению указанных норм, строительство 16 пожарных водоемов (3 - 2019 год, 4 - 2020 год, 4 - 2021 год, 3 - 2022 год, 2 - 2023 год), обследование 16 пожарных водоемов (2 - 2019 год, 4 - 2020 год, 4 - 2021 год, 3 - 2022 год, 3 - 2023 год), ремонт 12 пожарных водоемов (3 - 2019 год, 1 - 2020 год, 1 - 2021 год, 3 - 2022 год, 4 - 2023 год), содержание пожарных водоемов (81 - 2019 год, 87 - 2020 год, 91 - 2021 год, 95 - 2022 год, 98 - 2023 год), а также 1 пожарного пирса. С целью снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе ЧС, на повышение уровня оповещения населения при возникновении ЧС, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах. В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных обследований |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Профилактика правонарушений. 1.1.1. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов. 1.1.2. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи. 1.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми. 1.2.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. 1.2.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми. 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми. 1.3.1. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. 1.3.2. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования. 1.3.3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 266225,306 | 252195,667 | 420989,66652 | 185334,368 | 187706,100 |
|  | бюджет города Перми | 264782,406 | 234324,686 | 398878,795 | 183877,568 | 186249,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 16427,881 | 20654,07152 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 14400,800 | 16320,700 | 15958,200 | 12458,200 | 12458,200 |
|  | бюджет города Перми | 12957,900 | 14877,600 | 14501,400 | 11001,400 | 11001,400 |
|  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 233877,324 | 214317,047 | 372277,86271 | 160228,600 | 160228,600 |
|  | бюджет города Перми | 233877,324 | 202892,603 | 357802,794 | 160228,600 | 160228,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11424,444 | 14475,06871 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 17947,182 | 21557,920 | 32753,60381 | 12647,568 | 15019,300 |
|  | бюджет города Перми | 17947,182 | 16554,483 | 26574,601 | 12647,568 | 15019,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 6179,00281 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2019 год, план | 2020 год, план | 2021 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения, ед. | 200,7 | 197,9 | 186,5 | 184,6 | 183,8 |
|  | число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), чел. | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более, ед. | 16,9 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,5 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Безопасный город"

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Профилактика правонарушений"

муниципальной программы "Безопасный город"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 15.02.2021 N 74, от 15.06.2021 N 433)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год, план | 2020 год, план | 2021 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план |  |  | 2019 год, план | 2020 год, план | 2021 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ДОБ | бюджет города Перми | 4318,200 | 4817,900 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество отработанных часов | час. | 88200 | 95760 | 88200 | 88200 | 88200 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5761,100 | 6261,000 | 5898,500 | 5898,500 | 5898,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4318,200 | 4817,900 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
| ##### 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5761,100 | 6261,000 | 5898,500 | 5898,500 | 5898,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4318,200 | 4817,900 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
| #### 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | ДОБ | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| #### 1.1.1.3 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Приобретение нежилого помещения для размещения участкового пункта полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | приобретенное нежилое помещение для размещения участкового пункта полиции | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | бюджет города Перми | 2080,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2080,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2080,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7941,100 | 6361,000 | 5998,500 | 5998,500 | 5998,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6498,200 | 4917,900 | 4541,700 | 4541,700 | 4541,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
| ### 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ДО, подведомственные МОУ | бюджет города Перми | 4012,500 | 5009,500 | 5009,500 | 4012,500 | 4012,500 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество проведенных семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 568,400 | 852,600 | 852,600 | 568,400 | 568,400 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество участников семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | чел. | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество проведенных конкурсов "Краски жизни" для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 220,900 | 220,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество участников конкурсов "Краски жизни" | чел. | 250 | 250 | - | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 441,000 | 441,000 | 581,820 | 561,900 | 561,900 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество просмотров размещенных информационных материалов |  | 300000 | 7000000 | 7000000 | 300000 | 300000 |  |  | 916,900 | 2782,780 | 2782,780 | 916,900 | 916,900 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | количество участников проектов - победителей конкурса профилактике потребления ПАВ | чел. | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.10 | количество созданных информационных видеороликов профилактической направленности для педагогического и родительского сообщества | ед. | - | 3 | - | - | - | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 0,000 | 19,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.11 | количество проведенных родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ | ед. | - | 74 | 74 | - | - | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 0,000 | 333,000 | 333,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.12 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6459,700 | 9959,700 | 9959,700 | 6459,700 | 6459,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6459,700 | 9959,700 | 9959,700 | 6459,700 | 6459,700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6459,700 | 9959,700 | 9959,700 | 6459,700 | 6459,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 14400,800 | 16320,700 | 15958,200 | 12458,200 | 12458,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12957,900 | 14877,600 | 14501,400 | 11001,400 | 11001,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Профилактика

правонарушений" муниципальной

программы "Безопасный город"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Профилактика правонарушений" муниципальной программы

"Безопасный город"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433, от 08.10.2021 N 829) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | нежилое помещение для размещения участкового пункта полиции |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.3.1. Приобретение нежилого помещения для размещения участкового пункта полиции |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДИО |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДИО |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | Обеспечение личной и общественной безопасности в микрорайоне Ераничи Индустриального района города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 35 кв. м |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2076,667 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 2076,667: 2019 год - 2076,667 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное нежилое помещение | ед. | 1 | 2019 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.08.2019 N 9 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | приобретение нежилого помещения |  |  | 2019 |

(таблица в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433)

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 15.02.2021 N 74, от 15.06.2021 N 433)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год, план | 2020 год, план | 2021 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план |  |  | 2019 год, план | 2020 год, план | 2021 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГУГЗ", содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 45920,592 | 48861,067 | 49044,000 | 48599,800 | 48599,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433, от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45920,592 | 48861,067 | 49044,000 | 48599,800 | 48599,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 1426,186 | 1342,358 | 1400,060 | 1492,300 | 1492,300 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | бюджет города Перми | 509,324 | 798,089 | 750,779 | 917,700 | 917,700 |
| 1.2.1.1.2.3 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.03.2021 N 220, от 15.06.2021 N 433, от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2435,510 | 2640,447 | 2650,839 | 2910,000 | 2910,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 48 | 48 | 59 | 59 | 59 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | объем продовольствия для обеспечения продовольственного запаса | тонн | 45,532 | 45,532 | 45,532 | 45,532 | 45,532 | ДЭПП | бюджет города Перми | 965,350 | 2270,326 | 5259,920 | 2433,900 | 2433,900 |
| 1.2.1.1.4.2 | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152, от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 965,350 | 2270,326 | 5259,920 | 2433,900 | 2433,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.5 | Материально-техническое оснащение имущества, находящегося в муниципальной собственности, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | количество приобретенных пожарных рукавов | ед. | - | - | 1503 | - | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7013,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7013,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49321,452 | 53771,840 | 63968,359 | 53943,700 | 53943,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10) | ед. | 5 | 5 | 5 | - | - | ДОБ | бюджет города Перми | 303,600 | 341,986 | 295,310 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (по ул. Куфонина, 30, 32) | ед. | 1 | - | - | - | - | ДОБ | бюджет города Перми | 38,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,700 | 341,986 | 295,310 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 11424,461 | 18997,395 | 24839,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11424,444 | 11033,61851 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.2 | проведенный авторский надзор за строительством противооползневого сооружения | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 60,843 | 94,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | проведенный авторский надзор за строительством противооползневого сооружения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 27,88303 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11424,461 | 30482,682 | 35995,40154 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11424,461 | 19058,238 | 24933,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11424,444 | 11061,50154 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.3.1 | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 56578,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.3.2 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 148,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.3.3 | изготовленный технический план | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 142,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56869,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 68635,402 | 30824,668 | 36290,71154 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68635,402 | 19400,224 | 25229,210 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11424,444 | 11061,50154 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 117956,854 | 84596,508 | 100259,07054 | 53943,700 | 53943,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117956,854 | 73172,064 | 89197,569 | 53943,700 | 53943,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11424,444 | 11061,50154 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГСС", обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 109621,535 | 107810,474 | 102743,523 | 100038,000 | 100038,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433, от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 120,000 | 120,000 | 1763,031 | 120,000 | 120,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 109741,535 | 107930,474 | 104506,554 | 100158,000 | 100158,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 1587,928 | 1697,922 | 1698,200 | 1698,200 | 1698,200 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | бюджет города Перми | 4051,865 | 4056,429 | 4070,600 | 4070,600 | 4070,600 |
| 1.2.2.1.2.3 | количество приобретенных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 130 | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 240,142 | 159,097 | 181,000 | 181,000 | 181,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
|  |  | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ "Благоустройство ИР" | бюджет города Перми | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
|  |  | ед. | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 69,000 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
|  |  | ед. | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 13,800 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
|  |  | ед. | 58 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 133,400 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | бюджет города Перми | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
|  |  | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
|  |  | ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 6,900 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
|  | итого по ПНР | ед. | 130 | 77 | 77 | 77 | 77 |  | бюджет города Перми | 299,000 | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 177,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6178,935 | 6090,548 | 6126,900 | 6126,900 | 6126,900 |
| ##### 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115920,470 | 114021,022 | 110633,454 | 106284,900 | 106284,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | количество разработанной проектной документации на реконструкцию здания с положительным заключением КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 2456,627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.2 | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 4611,555 | 143282,31101 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3 | подключение к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | 5 | 5 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 5205,035 | 2277,02050 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.4 | приобретенное технологическое (немонтируемое) оборудование при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11217,644 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493, от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.5 | авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 204,79549 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.6 | откорректированная проектная документация на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 710,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.7 | проведенная государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 280,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 12273,217 | 157971,771 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.2.2 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.1 | количество разработанной проектной документации на реконструкцию здания с положительным заключением КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 3426,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество разработанной проектной документации на реконструкцию здания с положительным заключением КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 3413,56717 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 3426,300 | 3413,56717 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3426,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 3413,56717 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 15699,517 | 161385,33817 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 15699,517 | 157971,771 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 3413,56717 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 115920,470 | 129720,539 | 272018,79217 | 106284,900 | 106284,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115920,470 | 129720,539 | 268605,225 | 106284,900 | 106284,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 3413,56717 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 233877,324 | 214317,047 | 372277,86271 | 160228,600 | 160228,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233877,324 | 202892,603 | 357802,794 | 160228,600 | 160228,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11424,444 | 14475,06871 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Предупреждение

и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны

на территории города Перми"

муниципальной программы

"Безопасный город"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, совершенствование

гражданской обороны на территории города Перми"

муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152, от 15.06.2021 N 433, от 02.07.2021 N 493, от 08.10.2021 N 829) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | противооползневые сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.2. Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со сходом грунта и угрозой обрушения жилых домов |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2011-2021 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2011-2021 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 63933,14254 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 63933,14254: 2011 год - 1234,550; 2013 год - 2282,011; 2018 год - 5000,000; 2020 год - 7996,736; 2020 год - 11424,444 (неиспользованные ассигнования 2019 года); 2021 год - 24933,900 2021 год - 11061,50154 (неиспользованные ассигнования 2020 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | полученное положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенные противооползневые сооружения | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | РРГ N 29.08.14-62 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | корректировка проектной документации, корректировка топографической съемки, проведение государственной экспертизы |  |  | 2011 |
|  |  | обследование оползневого склона |  |  | 2013 |
|  |  | корректировка проектной документации и проведение государственной экспертизы |  |  | 2018-2020 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2020-2021 |
|  |  | авторский надзор за строительством |  |  | 2021 |
|  |  | введенный в эксплуатацию объект |  |  | 2021 |

#### Таблица 2

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | берегоукрепительное сооружение в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.3. Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с размывом склона берега реки Мулянки, путем проведения работ по строительству берегоукрепительного сооружения вдоль придомовой территории по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2014-2019 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2017-2019 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 65603,899 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 65603,899: 2014 год - 1383,836; 2016 год - 499,000; 2017 год - 529,225; 2018 год - 22800,000; 2019 год - 40391,838 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | обследование оползневого склона | ед. | 1 | 2014 |  |
|  | проведенные инженерные изыскания | ед. | 1 | 2016 |  |
|  | проведенная государственная экспертиза | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенное берегоукрепительное сооружение | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | РИИ N 59-1-1-1-0112-17 от 26.07.2017 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | обследование оползневого склона |  |  | 2014 |
|  |  | проведение инженерных изысканий |  |  | 2016 |
|  |  | проведение государственной экспертизы инженерных изысканий |  |  | 2017 |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2019 |
|  |  | авторский надзор за строительством |  |  | 2019 |
|  |  | введенный в эксплуатацию объект |  |  | 2021 |

#### Таблица 3

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание по ул. Ижевской, 25 (литер Д) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.2.1. Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер Д) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МКУ "ПГСС" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | приведение в соответствие с требованиями СНиП 31-05-2003 и СП 308.1325800.2018 помещений здания по ул. Ижевской, 25 для размещения МКУ "ПГСС" |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 2125 кв. м, прирост мощности после реконструкции помещений на 500 кв. м |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2021 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2021 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 170244,986 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 170244,986: 2020 год - 12273,215; 2021 год - 157971,771 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | выполненная реконструкция помещений | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание | ед. | 1 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | от 09.06.2020 N 59-1-1-3-023345-2020 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.06.2019 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020 |
|  |  | выполнение работ по реконструкции |  |  | 2020-2021 |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание |  |  | 2021 |

#### Таблица 4

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.2.2. Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | приведение в соответствие с требованиями СНиП 31-05-2003 и СП 308.1325800.2018 помещений здания по ул. Ижевской, 25 для размещения МКУ "ПГСС" |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1743,9 кв. м |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2021 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 3413,56717 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3413,56717: 2021 год - 3413,56717 (неиспользованные ассигнования 2020 года) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16 декабря 2019 г. N 13 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27.06.2019 N 14-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  | 2021 год |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах города Перми" муниципальной

программы "Безопасный город"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 15.02.2021 N 74, от 15.06.2021 N 433)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год, план | 2020 год, план | 2021 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план |  |  | 2019 год, план | 2020 год, план | 2021 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ДОБ | бюджет города Перми | 1196,461 | 1135,044 | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество проведенных мероприятий с населением по пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АДР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АИР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | АКР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | АЛР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АМР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | АОР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | АСР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | АПНЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | ед. | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество изготовленных материалов по пожарной безопасности | ед. | 280000 | - | 266000 | - | - | ДОБ | бюджет города Перми | 198,000 | 0,000 | 193,200 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | 43900 | - | 41900 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 43900 | - | 41900 | - | - | АИР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 40800 | - | 38800 | - | - | АКР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 11900 | - | 10900 | - | - | АЛР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 45500 | - | 43500 | - | - | АМР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 36000 | - | 34500 | - | - | АОР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 50300 | - | 47300 | - | - | АСР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 7700 | - | 7200 | - | - | АПНЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | ед. | 280000 | - | 266000 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1394,461 | 1135,044 | 1442,300 | 1249,100 | 1249,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | количество обследованных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | - | - | 2 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 199,334 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | 3 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 0,000 | 164,300 | 367,211 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 1 | 5 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 164,300 | 566,545 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.2 | количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | 1 | - | - | - | 1 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 58,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 176,900 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 739,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | - | 1 | 3 | - | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 400,400 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 3 | - | 1 | 3 | 1 |  | бюджет города Перми | 798,048 | 0,000 | 300,000 | 400,400 | 176,900 |
| 1.3.1.1.3.3 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 63,000 | 43,600 | 53,600 | 43,600 | 10,800 |
|  |  | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 58,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 35,400 | 216,072 | 57,000 | 44,400 | 44,400 |
|  | итого по ПНР | ед. | 19 | 14 | 14 | 11 | 10 |  | бюджет города Перми | 156,633 | 259,672 | 110,600 | 88,000 | 55,200 |
| 1.3.1.1.3.4 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.5 | количество обследованных муниципальных пожарных водоемов | ед. | 1 | - | - | 3 | 3 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 164,300 | 0,000 | 0,000 | 492,900 | 492,900 |
|  |  | ед. | 1 | 2 | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 130,600 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 0,000 | 19,531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | - | 1 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | бюджет города Перми | 294,900 | 309,531 | 5,000 | 492,900 | 492,900 |
| (п. 1.3.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.6 | количество отремонтированных муниципальных пожарных водоемов | ед. | - | 1 | - | - | 3 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 0,000 | 298,500 | 0,000 | 0,000 | 203,000 |
|  |  | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 294,494 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | - | 3 | - | - | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 922,864 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР |  | - | 1 | 4 | - | 3 |  |  | 0,000 | 298,500 | 1217,358 | 0,000 | 203,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.7 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 268,872 | 355,000 | 345,000 | 355,000 | 368,300 |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | АИР, МКУ "Благоустройство ИР" | бюджет города Перми | 60,428 | 66,800 | 64,570 | 109,900 | 109,900 |
|  |  | ед. | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 262,392 | 560,864 | 411,554 | 675,600 | 675,700 |
|  |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | АЛР, МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 170,900 | 240,700 | 240,700 | 240,700 | 206,600 |
|  |  | ед. | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 20,600 | 141,546 | 45,000 | 18,000 | 42,500 |
|  |  | ед. | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | АОР, МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 449,213 | 367,070 | 420,000 | 596,200 | 623,300 |
|  |  | ед. | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 83,683 | 71,700 | 143,396 | 71,700 | 71,700 |
|  |  | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | АПНЛ, МКУ "Благоустройство ПНЛ" | бюджет города Перми | 58,800 | 30,290 | 80,800 | 58,800 | 81,200 |
|  | итого по ПНР | ед. | 62 | 69 | 71 | 80 | 84 |  | бюджет города Перми | 1374,888 | 1833,970 | 1751,020 | 2125,900 | 2179,200 |
| (п. 1.3.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.8 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми | 8,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 46,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | АПНЛ | бюджет города Перми | 22,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми | 21,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 8 | - | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 19,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 23 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 118,299 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.9 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 3,887 | 4,251 | 9,438 | 5,400 | 5,400 |
|  |  | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | АМР | бюджет города Перми | 10,500 | 30,000 | 36,319 | 36,300 | 36,300 |
|  |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | АПНЛ | бюджет города Перми | 3,039 | 4,000 | 8,650 | 5,200 | 5,200 |
|  |  | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 1,900 | 6,502 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
|  |  | ед. | - | - | 2 | - | - | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 27,078 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | - | 3 | - | - | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 13,674 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 16 | 17 | 22 | 17 | 17 |  | бюджет города Перми | 19,326 | 44,753 | 116,159 | 67,900 | 67,900 |
| (п. 1.3.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.10 | количество оформленных земельных участков пожарных водоемов | ед. | 8 | - | - | - | - | АКР | бюджет города Перми | 68,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 3 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми | 40,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 21 | - | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 148,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | АПНЛ | бюджет города Перми | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 33 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 276,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3046,550 | 2919,026 | 4074,982 | 3183,400 | 3183,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,011 | 4054,070 | 5517,282 | 4432,500 | 4432,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,011 | 4054,070 | 5517,282 | 4432,500 | 4432,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество земельных участков, за которые уплачен земельный налог | ед. | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | ДОБ | бюджет города Перми | 32,900 | 40,259 | 41,883 | 62,500 | 62,500 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32,900 | 40,259 | 41,883 | 62,500 | 62,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарных водоемов | ед. | 3 | 4 | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 721,778 | 1223,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарных водоемов (неисполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 244,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.2 | количество построенных объектов | ед. | 4 | 3 | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 12751,493 | 10756,612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество построенных объектов (неисполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4711,773 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.3 | количество разработанных технических планов | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 18,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 47,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 13473,271 | 17001,511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13473,271 | 11998,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5350,200 |
| (п. 1.3.2.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.3 | количество разработанных технических планов к построенному пожарному водоему в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,300 |
| (п. 1.3.2.1.3.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 0,000 | 5372,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5372,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6810,029 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.3 | количество разработанных технических планов к построенному пожарному водоему в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20,800 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.4.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 7136,629 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6830,829 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.2 | выполненные работы по строительству пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 845,635 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.3 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4137,300 |
| (п. 1.3.2.1.5.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455,000 | 845,635 | 4137,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5816,433 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.3 | количество разработанных технических планов к построенному пожарному водоему в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.6.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 5838,333 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5838,333 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.9.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7183,532 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.9.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.3 | количество разработанных технических планов к построенному пожарному водоему в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20,800 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.9.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 7510,132 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7204,332 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 305,800 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.10 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.10.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 472,200 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.10.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 472,200 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.11 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.11.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 472,100 | 0,000 |
| 1.3.2.1.11.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 472,100 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.12 | Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.13 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.14 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.14.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,200 |
| ##### 1.3.2.1.15 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.15.1 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 4711,77281 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 4711,77281 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.1.16 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.16.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 244,030 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.16.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6154,971 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.16.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.16.3 | количество разработанных технических планов к построенному пожарному водоему в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20,800 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.16.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 6419,801 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6175,771 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 244,030 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 13506,171 | 17041,770 | 26886,81781 | 7690,768 | 10062,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13506,171 | 12038,333 | 20707,815 | 7690,768 | 10062,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 6179,00281 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 13506,171 | 17041,770 | 26886,81781 | 7690,768 | 10062,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13506,171 | 12038,333 | 20707,815 | 7690,768 | 10062,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 6179,00281 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.3.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.3.1.1 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | количество общественных объединений, получивших субсидии на материальное стимулирование добровольных пожарных | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 462,080 | 349,504 | 524,300 | 524,300 |
| (п. 1.3.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 462,080 | 349,504 | 524,300 | 524,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 462,080 | 349,504 | 524,300 | 524,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 462,080 | 349,504 | 524,300 | 524,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 17947,182 | 21557,920 | 32753,60381 | 12647,568 | 15019,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17947,182 | 16554,483 | 26574,601 | 12647,568 | 15019,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 6179,00281 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.3 "Обеспечение

первичных мер пожарной безопасности

в границах города Перми"

муниципальной программы

"Безопасный город"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

города Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152, от 15.06.2021 N 433, от 08.10.2021 N 829) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и ул. Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2019 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 3490,036 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3490,036: 2018 год - 263,149; 2019 год - 3226,887 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта ЭСП-912.2/2018, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 27.09.2018 N 59-1-0216-18 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации |  | 2018 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству |  | 2019 |  |
|  |  | авторский надзор за строительством |  | 2019 |  |

#### Таблица 2

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2020 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 3904,068 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3904,068: 2019 год - 247,778; 2020 год - 3652,500 2020 год - 3,790 (неиспользованные ассигнования 2019 года) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2020 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Шифр проекта: ЭСП 912.6/2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости N 59-1-0217-19 от 11.10.2019 |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  | 2019 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  | 2020 |

#### Таблица 3

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.16. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2021 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6419,801 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 6419,801: 2021 год - 244,030 (неиспользованные ассигнования 2020 года); 2021 год - 6175,771 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 19-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008680-2021 от 01.03.2021 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 N 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020-2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2021 |

#### Таблица 4

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.15 Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2021 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 4996,50781 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4996,50781: 2018 год - 262,943; 2020 год - 21,792 (неиспользованные ассигнования 2019 года); 2021 год - 4711,77281 (неиспользованные ассигнования 2020 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта ЭСП-912.3/2018, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 02.10.2018 N 59-1-0222-18 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2019-2021 |

#### Таблица 5

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.3. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2023 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5678,300 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 5678,300: 2021 год - 305,800 (неиспользованные ассигнования 2020 года); 2023 год - 5372,500 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 15-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-004600-2021 от 05.02.2021 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 N 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020-2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2023 |

#### Таблица 6

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2020 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 3721,926 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3721,926: 2019 год - 230,000; 2020 год - 3469,874; 2020 год - 22,052 (неиспользованные ассигнования 2019 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2020 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2019 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2020 |

#### Таблица 7

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.4. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2021 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7136,629 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 7136,629: 2021 год - 6830,829; 2021 год - 305,800 (неиспользованные ассигнования 2020 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 17-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008700-2021 от 01.03.2021 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 N 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020-2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2021 |

#### Таблица 8

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 60 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2019 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2120,782 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 2120,782: 2018 год - 256,205; 2019 год - 1864,577 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2019 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта 303-2018, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13.12.2018 N 59-1-0291-18 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2019 |

#### Таблица 9

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.5. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2023 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5437,935 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 5437,935: 2021 год - 455,000; 2022 год - 845,635; 2023 год - 4137,300 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 N 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2022-2023 |

#### Таблица 10

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.6. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2022 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 6144,133 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 6144,133: 2021 год - 305,800 (неиспользованные ассигнования 2020 года); 2022 год - 5838,333 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 18-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008704-2021 от 01.03.2021 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 N 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020-2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2022 |

#### Таблица 11

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433.

#### Таблица 12

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433.

#### Таблица 13

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.9. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2021 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7510,132 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 7510,132: 2021 год - 7204,332; 2021 год - 305,800 (неиспользованные ассигнования 2020 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 16-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008692-2021 от 01.03.2021 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 N 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020-2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2021 |

#### Таблица 14

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов революции Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.10. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов революции Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 472,200 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 472,200: 2022 год - 472,200 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 N 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2022 |

#### Таблица 15

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.11. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 472,100 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 472,100: 2022 год - 472,100 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 N 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2022 |

#### Таблица 16

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433.

#### Таблица 17

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433.

#### Таблица 18

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.14. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2024 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 4428,800 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 490,200: 2023 год - 490,200 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2023 |

#### Таблица 19

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.06.2021 N 433)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2019 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 3164,529 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3164,529: 2018 год - 263,907; 2019 год - 2900,622 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2019 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта ЭСП-912/1-2018, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 11.09.2018 N 59-1-0197-18 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2019 |
|  |  | авторский надзор за строительством |  |  | 2019 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Безопасный город"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.02.2021 N 74)

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 200,7 | 197,9 | 186,5 | 184,6 | 183,8 |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
|  | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 16,9 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,5 |
| 1.1 | Подпрограмма. Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
|  | Количество приобретенных нежилых помещений | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 123,4 | 120,7 | 118,2 | 115,7 | 113,3 |
| 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 532 | 541 | 544 | 544 | 544 |
|  | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции | ед. | - | - | 1 | - | - |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 9,3 | 67,7 | 67,5 | 67,2 | 67,0 |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов) | % | 77,8 | 81,9 | 83,5 | 90,1 | 93,6 |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % | 48,8 | 50,0 | 51,2 | 54,8 | 56,6 |
|  | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| (п. 1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | - | 2009 | 1376 | 2064 | 2064 |
| (п. 1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к таблице показателей конечного

результата реализации муниципальной

программы "Безопасный город"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Безопасный город"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Нормативный правовой акт, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год" |  |  | УМВД России по городу Перми | статистические сведения | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | - |  |  | УМВД России по городу Перми | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3 | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | - |  |  | ГБУЗ Пермского края "Пермский краевой клинический наркологический диспансер" | статистические сведения | ежегодно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 4 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | - |  |  | МКУ "ПГУГЗ", Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми (далее - ЕДДС города Перми), ФГКУ "10-й отдел федеральной пожарной службы" (далее - ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю") | представляется по факту | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяца |
| 5 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | Приказ Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю (далее - ГУ МЧС России по Пермскому краю) от 01.10.2014 N 541 "Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края" |  |  | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" | статистические сведения | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 6 | Степень готовности местной системы оповещения города Перми | % |  | С = N2 / N1 x 100 | С - степень готовности местной системы оповещения; N1 - количество объектов местной системы оповещения; N2 - количество объектов, прошедших техническое обслуживание | ЕДДС города Перми, МКУ "ПГУГЗ" | представляется по факту | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 7 | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % |  | У = О1 / О2 x 100 | У - уровень готовности органов управления ГОЧС, сил и средств; О1 - количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС; О2 - количество запланированных мероприятий | МКУ "ПГУГЗ" | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 8 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % |  | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций; N1 - количество оповещенных структур; N2 - количество структур, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно алгоритму | ЕДДС города Перми | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 9 | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. |  |  |  | МКУ "ПГСС" | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10 | Уровень оснащенности ЕДДС города Перми | % |  | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень оснащенности ЕДДС города Перми; N1 - количество имеющегося оборудования; N2 - количество оборудования в полном комплекте | ЕДДС города Перми | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 11 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | Приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01.10.2014 N 541 "Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края" | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров; N1 - количество пожаров, произошедших по причине человеческого фактора; N2 - общее количество пожаров | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" | представляется по факту | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 12 | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании | % |  | Д = (N1 - Kотр) / N1 x 100 | Д - доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании; N1 - общее количество пожарных водоемов, находящихся на содержании; Kотр - количество пожарных водоемов, нуждающихся в ремонте (находящихся в ненормативном состоянии) | ТО | статистический отчет | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 13 | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % |  | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов; N1 - количество источников противопожарного водоснабжения на содержании в нормативном состоянии (м/п + б/х); N2 - количество минимально необходимых пожарных водоемов | ТО | статистический отчет | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 14 | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | Постановление администрации города Перми от 03.12.2014 N 920 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным объединениям пожарной охраны в целях возмещения затрат на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми" | У = 43 x N x 100 | У - количество участий в профилактике пожарных добровольных пожарных; 43 - нормативный показатель численности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных по городу Перми; N - фактическое количество случаев участия в профилактике пожаров, но не более 4 случаев в месяц (рассчитывается ежегодно в соответствии с доведенными лимитами) | общественное учреждение "Добровольная пожарная команда Пермского края" | статистический отчет | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 15 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. | - |  | К - количество построенных противооползневых сооружений; Кi - количество построенных противооползневых сооружений в i году | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 16 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений | ед. | - |  | К - количество построенных берегоукрепительных сооружений; Кi - количество построенных берегоукрепительных сооружений в i году | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 17 | Количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции | ед. | - |  | К - количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции; Кi - количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции в i году | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 18 | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | - |  | К - количество построенных противопожарных водоемов; Кi - количество построенных противопожарных водоемов в i году | акт выполненных работ | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 19 | Количество приобретенных нежилых помещений | ед. | - |  | К - количество приобретенных нежилых помещений; Кi - количество приобретенных нежилых помещений в i году | акт выполненных работ | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Профилактика правонарушений"

муниципальной программы "Безопасный город" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2021 N 74) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Предоставление выплаты материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 210 | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 |
|  |  |  |  |  | количество отработанных часов | час. | 88200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5898,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 |
| ##### 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение соглашения с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5898,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 |
| #### 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка и распространение пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Подготовка материалов для изготовления издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2021 | 29.10.2021 | количество подготовленных материалов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.11.2021 | 30.11.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и распространению издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.12.2021 | 30.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5998,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4541,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 |
| ### 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Формирование плана-графика по охвату учебных классов МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 01.03.2021 | разработанный план-график | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Реализация профилактических мероприятий по потреблению ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними | ДО, подведомственные МОУ | 01.03.2021 | 01.11.2021 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 530 | бюджет города Перми | 2917,500 |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью выявления группы риска потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2021 | 31.12.2021 | количество аналитических справок по результатам диагностического обследования учащихся МОУ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 365,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2021 | 31.12.2021 | количество аналитических справок об эффективности реализации программы | ед. | 2 | бюджет города Перми | 730,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Проведение мероприятий по профилактике потребления ПАВ среди несовершеннолетних и выявлению несовершеннолетних в деструктивных группах, пропагандирующих употребление ПАВ в сети "Интернет" | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество несовершеннолетних, их родителей, специалистов учреждений, охваченных мероприятиями | чел. | 13315 | бюджет города Перми | 997,000 |
| 1.1.2.1.1.5.1 | Проведение семинаров, консультаций для специалистов учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности, а также для родителей по вопросам выявления несовершеннолетних в деструктивных группах, пропагандирующих в сети "Интернет" потребление ПАВ среди несовершеннолетних | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обучающих семинаров для специалистов учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности | ед. | 4 | бюджет города Перми | 637,000 |
|  |  |  |  |  | количество обученных специалистов учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности | чел. | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество просветительских семинаров для специалистов учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности | ед. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников семинаров из учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности | чел. | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий для родителей (родительских собраний), посвященных безопасному поведению несовершеннолетних в сети "Интернет" с целью профилактики потребления ПАВ | ед. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество родителей, посетивших мероприятия по безопасному поведению несовершеннолетних в сети "Интернет" с целью профилактики потребления ПАВ | чел. | 12000 |  |  |
| 1.1.2.1.1.5.2 | Проведение киберуроков, конкурса для несовершеннолетних по безопасному поведению в сети "Интернет" с целью профилактики и потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество киберуроков для несовершеннолетних по безопасному поведению в сети "Интернет", проведенных в учреждениях, подведомственных ДО | ед. | 30 | бюджет города Перми | 80,000 |
|  |  |  |  |  | количество несовершеннолетних, участников киберуроков по безопасному поведению в сети "Интернет", проведенных в учреждениях, подведомственных ДО | чел. | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество конкурсов информационных материалов, видеороликов среди несовершеннолетних по безопасному поведению в сети "Интернет" | ед. | 1 |  | 20,000 |
| 1.1.2.1.1.5.3 | Изготовление и распространение информационно-справочных, методических материалов по безопасному поведению в сети "Интернет" с целью профилактики потребления ПАВ для специалистов учреждений, подведомственных ДО, несовершеннолетних и их родителей | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных экземпляров информационно-справочных материалов для специалистов учреждений, подведомственных ДО, и родителей | ед. | 1500 | бюджет города Перми | 160,000 |
|  |  |  |  |  | количество распространенных экземпляров продукции, пропагандирующей безопасное поведение в сети "Интернет" с целью профилактики потребления ПАВ для несовершеннолетних | ед. | 600 |  | 100,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 852,600 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 3000 |  |  |
| 1.1.2.1.1.7 | Изготовление и размещение информационных материалов через современные каналы коммуникации | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 581,820 |
|  |  |  |  |  | количество просмотров размещенных информационных материалов |  | 7000000 |  | 2782,780 |
| 1.1.2.1.1.8 | Проведение конкурсов молодежных инициатив по профилактике потребления ПАВ среди детей и молодежи | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | чел. | 1200 |  |  |
| 1.1.2.1.1.9 | Проведение родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных родительских собраний | ед. | 74 | бюджет города Перми | 333,000 |
| 1.1.2.1.1.10 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ДОБ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9959,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9959,700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9959,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 15958,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14501,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.02.2021 N 74, от 15.03.2021 N 152, от 31.03.2021 N 220, от 15.06.2021 N 433, от 02.07.2021 N 493, от 08.10.2021 N 829) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГУГЗ", содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Создание условий для функционирования МКУ "ПГУГЗ" (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие расходы) | МКУ "ПГУГЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | бюджет города Перми | 49044,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433, от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49044,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ "ПГУГЗ" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1400,060 |
| 1.2.1.1.2.2 | Техническое обслуживание объектов системы оповещения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 750,779 |
| 1.2.1.1.2.3 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.03.2021 N 220, от 15.06.2021 N 433, от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2650,839 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 59 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Мероприятия по созданию и содержанию в целях гражданской обороны продовольственного запаса, хранению и пополнению имущества гражданской обороны | ДЭПП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1977,600 |
| 1.2.1.1.4.2 | Обновление и восполнение необходимого объема продовольственного запаса |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 3282,320 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152, от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5259,920 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.5 | Материально-техническое оснащение имущества, находящегося в муниципальной собственности, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта на приобретение пожарных рукавов | ДИО | 15.10.2021 | 20.11.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  | 01.12.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | Приобретение пожарных рукавов | ДИО | 15.12.2021 | 30.12.2021 | количество приобретенных пожарных рукавов | ед. | 1503 | бюджет города Перми | 7013,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7013,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63968,359 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова 2, 4, 6, 8, 10 | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 5 | бюджет города Перми | 295,310 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 295,310 |
| ##### 1.2.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Выполнение работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 21.05.2021 | акт выполненных работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24839,900 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 11033,61851 |
| (п. 1.2.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.2 | Проведение авторского надзора за строительством противооползневого сооружения | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 28.05.2021 | акт выполненных работ по проведению авторского надзора за строительством противооползневого сооружения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 94,000 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ по проведению авторского надзора за строительством противооползневого сооружения (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 27,88303 |
| (п. 1.2.1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35995,40154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24933,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 11061,50154 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 36290,71154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25229,210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 11061,50154 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 100259,07054 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89197,569 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 11061,50154 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГСС", обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ "ПГСС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 6 | бюджет города Перми | 102743,523 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433, от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной информационной системы и сопровождение комплекса технических средств (далее - КТС) ЕДДС города Перми | МКУ "ПГСС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1763,031 |
| (п. 1.2.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104506,554 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | МКУ "ПГСС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1698,200 |
| 1.2.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4070,600 |
| 1.2.2.1.2.3 | Приобретение запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | МКУ "ПГУГЗ" | 01.02.2021 | 30.06.2021 | количество приобретенных запрещающих знаков | ед. | 77 | бюджет города Перми | 181,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 27,600 |
| 1.2.2.1.2.5 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Индустриального района города Перми | МКУ "Благоустройство ИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 5 | бюджет города Перми | 11,500 |
| 1.2.2.1.2.6 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Кировского района города Перми | МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.7 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 10 | бюджет города Перми | 23,000 |
| 1.2.2.1.2.8 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.9 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах поселка Новые Ляды | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| 1.2.2.1.2.10 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 14 | бюджет города Перми | 32,200 |
| 1.2.2.1.2.11 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Свердловского района города Перми | МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6126,900 |
| ##### 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 110633,454 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 26.11.2021 | акт выполненных работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 143282,31101 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.2 | Подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1717,66560 |
| 1.2.2.2.1.3 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 309,83297 |
| 1.2.2.2.1.4 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 28,03588 |
| 1.2.2.2.1.5 | Технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14,29537 |
| 1.2.2.2.1.6 | Технологическое присоединение к сетям связи при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 207,19068 |
| 1.2.2.2.1.7 | Приобретение технологического (немонтируемого) оборудования при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "ПГСС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11217,644 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493, от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.8 | Заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за реконструкцией здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 01.02.2021 | 15.03.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.9 | Проведение авторского надзора за реконструкцией здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 16.03.2021 | 30.11.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 204,79549 |
| 1.2.2.2.1.10 | Выполнение работ по корректировке проектной документации на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 20.09.2021 | 02.12.2021 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 710,000 |
| (п. 1.2.2.2.1.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.11 | Проведение государственной экспертизы проектной документации на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 22.12.2021 | 18.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 280,000 |
| (п. 1.2.2.2.1.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157971,771 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.2.2 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.05.2021 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3413,56717 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3413,56717 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 161385,33817 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157971,771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3413,56717 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 272018,79217 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 268605,225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3413,56717 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 372277,86271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 357802,794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14475,06871 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах города Перми" муниципальной

программы "Безопасный город" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.02.2021 N 74, от 15.03.2021 N 152, от 31.03.2021 N 220, от 22.04.2021 N 282, от 15.06.2021 N 433, от 02.07.2021 N 493, от 08.10.2021 N 829) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 11.01.2021 | 15.02.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 22.02.2021 | 22.03.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 23.03.2021 | 21.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,600 |
|  |  |  |  |  | количество созданных размещенных информационных сообщений | ед. | 12 |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Разработка технического задания по созданию и размещению аудиороликов на радио | ДОБ | 11.01.2021 | 15.02.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 22.02.2021 | 22.03.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 23.03.2021 | 21.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных аудиороликов | ед. | 2 |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | Создание и размещение информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее - видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 11.01.2021 | 21.12.2021 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов |  | 75 |  | 115,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 |  | 220,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач |  | 5 |  | 348,800 |
| 1.3.1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 11.01.2021 | 15.02.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.2 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 22.02.2021 | 17.04.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 28.04.2021 | 21.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 683,800 |
| 1.3.1.1.1.8 | Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 11.01.2021 | 21.12.2021 | количество созданных и размещенных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
|  |  |  |  |  | количество размещенных информационных материалов |  | 12 (500 кв. см) |  |  |
| 1.3.1.1.1.8.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 11.01.2021 | 15.02.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.8.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 22.02.2021 | 17.04.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.8.3 | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 28.04.2021 | 21.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.3.1.1.1.9 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ "ПГУГЗ" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.10 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Дзержинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Индустриального района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Кировского района города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Ленинского района города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Мотовилихинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Свердловского района города Перми | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АПНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.11 | Изготовление материалов по пожарной безопасности | ДОБ | 15.07.2021 | 31.08.2021 | количество изготовленных материалов по пожарной безопасности | ед. | 266000 | бюджет города Перми | 193,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.11.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению материалов по пожарной безопасности | ДОБ | 15.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.11.2 | Выполнение работ по изготовлению материалов по пожарной безопасности | ДОБ | 02.08.2021 | 31.08.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 193,200 |
| (п. 1.3.1.1.1.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.12 | Распространение материалов по пожарной безопасности | АДР | 10.09.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | 41900 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АИР | 10.09.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | 41900 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АКР | 10.09.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | 38800 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АЛР | 10.09.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | 10900 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АМР | 10.12.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | 43500 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АОР | 10.09.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | 34500 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АСР | 10.09.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | 47300 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АПНЛ | 10.09.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | 7200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1442,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| ##### 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации бесхозяйных пожарных водоемов | АМР | 01.03.2021 | 01.04.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.04.2021 | 01.05.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 3 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.1.1.3.3 | Проведение подготовки к обследованию, обследования, подготовка проектно-сметной документации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.05.2021 | 01.08.2021 | количество обследованных водоемов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 367,211 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ |  | 3 |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.03.2021 N 220, от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.4 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследование, подготовка проектно-сметной документации, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | АДР | 01.04.2021 | 01.05.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.5 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследование, подготовка проектно-сметной документации, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов |  | 30.07.2021 | 10.11.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  | 19.11.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.1.1.3.6 | Проведение подготовки к обследованию, обследования, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 22.11.2021 | 30.12.2021 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 130,000 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ |  | 1 | бюджет города Перми |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.7 | Ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,00 |
| 1.3.1.1.3.8 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 53,600 |
| 1.3.1.1.3.9 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 57,000 |
| 1.3.1.1.3.10 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.11 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 345,000 |
| 1.3.1.1.3.12 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АИР, МКУ "Благоустройство ИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 64,570 |
| (п. 1.3.1.1.3.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.07.2021 N 493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.13 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 15 | бюджет города Перми | 411,554 |
| (п. 1.3.1.1.3.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.04.2021 N 282) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.14 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АЛР, МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 240,700 |
| 1.3.1.1.3.15 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 45,000 |
| 1.3.1.1.3.16 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АОР, МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 22 | бюджет города Перми | 420,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.04.2021 N 282) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.17 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 143,396 |
| (п. 1.3.1.1.3.17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.18 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АПНЛ, МКУ "Благоустройство ПНЛ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 80,800 |
| 1.3.1.1.3.19 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 9,438 |
| (п. 1.3.1.1.3.19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.20 | Оплата земельного налога за земельные участки | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 9 | бюджет города Перми | 36,319 |
| (п. 1.3.1.1.3.20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.21 | Оплата земельного налога за земельные участки | АПНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 4 | бюджет города Перми | 8,650 |
| (п. 1.3.1.1.3.21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.22 | Оплата земельного налога за земельные участки | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 21,000 |
| 1.3.1.1.3.23 | Разработка технического задания на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследование, подготовка проектно-сметной документации, инвентаризация муниципального пожарного водоема | АКР | 01.03.2021 | 31.03.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.24 | Заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследование, подготовка проектно-сметной документации, инвентаризация муниципального пожарного водоема |  | 01.04.2021 | 30.04.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.25 | Проведение подготовки к обследованию, обследования, инвентаризации муниципального пожарного водоема |  | 01.05.2021 | 31.05.2021 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5,000 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.26 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследование, подготовка проектно-сметной документации, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | АДР | 04.05.2021 | 04.06.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.27 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследование, подготовка проектно-сметной документации, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов |  | 05.06.2021 | 15.07.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.1.1.3.28 | Проведение подготовки к обследованию, обследование, подготовка проектно-сметной документации, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.07.2021 | 01.11.2021 | количество водоемов, подлежащих инвентаризации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 69,334 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ |  | 1 |  |  |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.29 | Ремонт муниципальных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство СР" | 01.07.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных муниципальных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 294,494 |
| (п. 1.3.1.1.3.29 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.30 | Ремонт муниципальных пожарных водоемов | АОР, МКУ "Благоустройство ОР" | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных муниципальных пожарных водоемов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 922,864 |
| (п. 1.3.1.1.3.30 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.31 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 27,078 |
| (п. 1.3.1.1.3.31 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.32 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 3 | бюджет города Перми | 13,674 |
| (п. 1.3.1.1.3.32 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4074,982 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5517,282 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5517,282 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 3 | бюджет города Перми | 41,883 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41,883 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 20.04.2021 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 305,800 |
| (п. 1.3.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.2 - 1.3.2.1.3.4 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 305,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 20.04.2021 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 305,800 |
| (п. 1.3.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 20.05.2021 | 01.07.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 02.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.4.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.4 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 02.08.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6810,029 |
| (п. 1.3.2.1.4.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.5 | Выполнение работ по изготовлению технического плана к построенному пожарному водоему в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 10.12.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,800 |
| (п. 1.3.2.1.4.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7136,629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6830,829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 305,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 01.03.2021 | 10.04.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 11.04.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.5.3 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 02.05.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 455,000 |
| (п. 1.3.2.1.5.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 455,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 20.04.2021 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 305,800 |
| (п. 1.3.2.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.2 - 1.3.2.1.6.4 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 305,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 20.04.2021 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 305,800 |
| (п. 1.3.2.1.9.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 20.05.2021 | 01.07.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.9.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 02.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.9.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.4 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 02.08.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7183,532 |
| (п. 1.3.2.1.9.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.5 | Выполнение работ по изготовлению технического плана к пожарному водоему в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 10.12.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,800 |
| (п. 1.3.2.1.9.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7510,132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7204,332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 305,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.10 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.15 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.15.1 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.07.2021 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4711,77281 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4711,77281 |
| ##### 1.3.2.1.16 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.03.2021 N 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.16.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 20.04.2021 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 244,030 |
| 1.3.2.1.16.2 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 02.08.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6154,971 |
| (п. 1.3.2.1.16.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.16.3 | Выполнение работ по изготовлению технического плана к пожарному водоему микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС, МКУ "УТЗ" | 10.12.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,800 |
| (п. 1.3.2.1.16.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6419,801 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6175,771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 244,030 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26886,81781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20707,815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6179,00281 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26886,81781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20707,815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6179,00281 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.3.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.3.1.1 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | Предоставление субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми | ДОБ | 01.05.2021 | 31.12.2021 | количество общественных объединений получивших субсидии на материальное стимулирование добровольных пожарных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 349,504 |
| (п. 1.3.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 349,504 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 349,504 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 349,504 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 32753,60381 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26574,601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 6179,00281 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.10.2021 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |