Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2018 г. N 746

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1074, от 28.06.2019 N 336, от 17.10.2019 N 715, от 17.10.2019 N 720, от 13.12.2019 N 1016, от 24.12.2019 N 1053, от 26.12.2019 N 1083, от 04.02.2020 N 103, от 25.03.2020 N 269, от 20.04.2020 N 364, от 29.05.2020 N 478, от 17.07.2020 N 625, от 30.09.2020 N 914, от 16.10.2020 N 1010, от 27.10.2020 N 1093, от 03.12.2020 N 1222, от 25.12.2020 N 1331, от 05.02.2021 N 48, от 12.02.2021 N 65, от 24.03.2021 N 193, от 06.04.2021 N 231, от 29.04.2021 N 318, от 08.07.2021 N 513, от 16.07.2021 N 525) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 868 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми";

от 25 декабря 2017 г. N 1184 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 868";

от 5 апреля 2018 г. N 213 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 868";

от 14 мая 2018 г. N 293 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 868";

от 21 августа 2018 г. N 543 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 868";

от 10 сентября 2018 г. N 581 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 868";

от 24 сентября 2018 г. N 627 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 868".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 17.10.2018 N 746

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1074, от 28.06.2019 N 336, от 17.10.2019 N 715, от 17.10.2019 N 720, от 13.12.2019 N 1016, от 24.12.2019 N 1053, от 26.12.2019 N 1083, от 04.02.2020 N 103, от 25.03.2020 N 269, от 20.04.2020 N 364, от 29.05.2020 N 478, от 17.07.2020 N 625, от 30.09.2020 N 914, от 16.10.2020 N 1010, от 27.10.2020 N 1093, от 03.12.2020 N 1222, от 25.12.2020 N 1331, от 05.02.2021 N 48, от 12.02.2021 N 65, от 24.03.2021 N 193, от 06.04.2021 N 231, от 29.04.2021 N 318, от 08.07.2021 N 513, от 16.07.2021 N 525) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Постановлениями Администрации г. Перми от 16.10.2020 N 1010, от 27.10.2020 N 1093 и от 25.12.2020 N 1331 одновременно были внесены изменения в раздел "Паспорт муниципальной программы": Постановлением Администрации г. Перми от 16.10.2020 N 1010 раздел "Паспорт муниципальной программы" изложен в новой редакции, Постановлениями Администрации г. Перми от 27.10.2020 N 1093 и от 25.12.2020 N 1331 изменены отдельные позиции раздела. Редакция раздела "Паспорт муниципальной программы" с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2020 N 1331, приведена в тексте. |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 16.10.2020 N 1010)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Обеспечение жильем жителей города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление жилищных отношений администрации города Перми (далее - УЖО) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" (далее - МКУ УМЖФ); управление информационных технологий администрации города Перми (далее - УИТ); муниципальное казенное учреждение "Городская коммунальная служба" (далее - МКУ ГКС) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | настоящая программа направлена на достижение целей и показателей, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента), а также Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План СЭР). В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Задачи и мероприятия программы направлены на реализацию Плана СЭР. Одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе выполнение обязательств государства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. На 1 января 2018 г. в Российской Федерации аварийный жилищный фонд составлял 24,6 млн. кв. м, что в 2,6 раза больше, чем на 1 января 2001 г. (9,5 млн. кв. м). Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда за 17 лет возросла с 0,34% до 0,66%. В городе Перми на 1 июня 2020 г. расположено 794 многоквартирных дома, отнесенных к категории аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., общей площадью 468,3 тыс. кв. м. Для сравнения, на 1 июня 2017 г. в городе Перми числилось 552 аварийных многоквартирных дома общей площадью 282,2 тыс. кв. м, на 1 января 2012 г. площадь аварийного жилищного фонда в городе Перми составляла 103,8 тыс. кв. м (0,51% от общей площади жилищного фонда города Перми). Общая площадь аварийного жилищного фонда ежегодно растет. Данная тенденция в ближайшие годы сохранится в связи с объективным обветшанием домов. Ежегодно планируется обследование многоквартирных домов в целях установления состояния конструктивных элементов. Если в 2008-2010 годах аварийными признавались в основном небольшие одно-, двухэтажные дома из бруса или шлакоблока площадью от 100 до 500 кв. м, то в настоящее время активно признаются аварийными трех-, четырехэтажные шлакоблочные дома площадью до 2-3 тыс. кв. м. Таким образом, переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из актуальных проблем, существующих в Российской Федерации. Снос аварийных домов способствует улучшению внешнего облика и благоустройства города, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность города. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Во исполнение Указа Президента утвержден комплекс мероприятий, направленных на решение задач, связанных с улучшением жилищных условий граждан города Перми, в том числе увеличение объема жилищного строительства и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В целях ликвидации аварийного жилищного фонда города Перми, признанного таковым после 1 января 2012 г., комплексного расселения по каждому аварийному дому разработаны две муниципальные адресные программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда: муниципальная адресная программа по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы, утвержденная Постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. N 184, действующая в рамках региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2022 годы, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. N 217-п. В ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 3077 человек, освободить 61,8 тыс. кв. м жилых помещений, расположенных в 105 многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 г.; муниципальная адресная программа по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденная Постановлением администрации города Перми от 31 мая 2019 г. N 238, действующая в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. N 227-п. В ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 6508 чел., освободить 98,2 тыс. кв. м жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2017 г. Предстоит снести 28 домов площадью 23,44 тыс. кв. м. Расселение и снос аварийных домов способствуют созданию комфортной среды проживания, улучшению внешнего облика и благоустройства города, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышают инвестиционную привлекательность города. Муниципальный жилищный фонд города Перми по данным на 1 июня 2020 г. составил 583,2 тыс. кв. м, в котором проживает 15146 семей. Состав муниципального жилищного фонда города Перми постоянно меняется: с одной стороны, жилые помещения выбывают в связи с приватизацией жилья гражданами, расселением и сносом строений, с другой стороны, продолжается приемка жилых помещений в муниципальную собственность города Перми. С целью постоянного мониторинга и систематизации информации о площади, состоянии, заселения муниципальных жилых помещений, быстрого и качественного предоставления услуги гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, организации заключения договоров социального найма, обеспечения полноты и своевременности сбора платы за социальный наем жилых помещений создано муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми". На 1 июня 2020 г. на учете состоит 13804 семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В городе Перми реализуются программы, направленные на улучшение жилищных условий различных категорий населения, ежегодно выдаются жилищные сертификаты молодым семьям, ветеранам и инвалидам, вынужденным переселенцам и гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. 1.1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде. 1.2. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми. 1.2.1. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда. 1.3. Повышение доступности жилья. 1.3.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий. 1.3.2. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки. 1.4. Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений. 1.4.1. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3132389,597 | 3602734,943 | 4678298,972 | 2153962,029 | 3935480,496 |
|  | бюджет города Перми | 162040,077 | 297797,259 | 184073,162 | 116116,800 | 50269,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 522,070 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 616698,998 | 526906,100 | 710312,160 | 22000,000 | 456970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 866369,328 | 789040,383 | 917154,836 | 318396,454 | 329510,366 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 20231,185 | 141031,169 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 282997,392 | 300752,535 | 277838,810 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2071380,433 | 2076901,602 | 3142022,212 | 772273,597 | 2576776,969 |
|  | бюджет города Перми | 54878,345 | 33937,998 | 28813,500 | 65847,200 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 686750,682 | 95905,257 | 107090,349 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 47691,635 | 46236,154 | 45499,679 | 46122,400 | 46122,400 |
|  | бюджет города Перми | 47691,635 | 46236,154 | 45499,679 | 46122,400 | 46122,400 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1009305,829 | 1474080,787 | 1484452,831 | 1331418,832 | 1308433,927 |
|  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 103435,733 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 278962,107 | 230404,154 | 222491,197 | 222420,017 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 0,000 | 13755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 282997,392 | 300752,535 | 277838,810 |
|  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 4011,700 | 5516,400 | 6324,250 | 4147,200 | 4147,200 |
|  | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 6324,250 | 4147,200 | 4147,200 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 8,4 | 10,7 | 12,1 | 7,6 | 10,3 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 40,1 | 37,7 | 58,7 | 17,9 | 41,2 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 1151 | 1483 | 1667 | 1051 | 1423 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города

Перми"

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513.

|  |  | Постановлениями Администрации г. Перми от 16.10.2020 N 1010 и от 25.12.2020 N 1331 одновременно были внесены изменения в раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми": Постановлением Администрации г. Перми от 16.10.2020 N 1010 раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми" изложен в новой редакции, Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2020 N 1331 изменены отдельные позиции раздела. Редакция раздела "Финансирование муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми" с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2020 N 1331, приведена в тексте. |  |
| --- | --- | --- | --- |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Ликвидация аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда" муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 16.10.2020 N 1010, от 08.07.2021 N 513)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,1 | - | - | 1,2 | - | УЖО | бюджет города Перми | 4810,000 | 0,000 | 0,000 | 65847,200 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4810,000 | 0,000 | 0,000 | 65847,200 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 9,4 | - | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 34420,449 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 1,44 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 10,6 | 5,6 | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,000 | 28670,926 | 28813,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | 10,84 | 10,6 | 5,6 | - | - | X | итого | 36542,257 | 28670,926 | 28875,982 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34420,449 | 28670,926 | 28813,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | количество исполненных судебных решений об оплате кредиторской задолженности по муниципальным контрактам на снос многоквартирных домов | ед. | - | 1 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,000 | 1267,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 36542,257 | 29937,998 | 28875,982 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34420,449 | 29937,998 | 28813,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 9,6 | 14,4 | 25,6 | - | 8,0 | УЖО | бюджет города Перми | 15647,896 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 173977,886 | 253000,755 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 288679,342 | 479956,719 | 660695,354 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | тыс. кв. м | - | 0,6 | 2,5 | - | - | УЖО | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | общая площадь жилых помещений, расселенных путем предоставления социальной выплаты | тыс. кв. м | 7,2 | 4,5 | - | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 234447,056 | 231905,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 119745,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.02.2021 N 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 832497,778 | 989094,004 | 1456283,631 | 0,000 | 434970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15647,896 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 408424,942 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 408424,940 | 479956,719 | 660695,354 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 873850,035 | 1019032,002 | 1485159,613 | 65847,200 | 434970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54878,345 | 33937,998 | 28813,500 | 65847,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 408424,942 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 408424,940 | 479956,719 | 660695,354 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 13,5 | 14,2 | 31,3 | 14,9 | 31,1 | УЖО | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  |  | - | 0,5 | 0,1 | - | - | УЖО | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 824982,286 | 1027748,043 | 1630807,271 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.2 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 2,1 | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 22928,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 30121,557 | 26055,328 | 95905,257 | 107090,349 |
| (п. 1.1.1.3.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.2 | общая площадь жилых помещений, расселенных путем предоставления социальной выплаты | тыс. кв. м | 7,2 | - | - | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 163345,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 186274,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 372548,112 | 30121,557 | 26055,328 | 95905,257 | 107090,349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 186274,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 186274,056 | 30121,557 | 26055,328 | 95905,257 | 107090,349 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1197530,398 | 1057869,600 | 1656862,599 | 706426,397 | 2141806,969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 186274,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 186274,056 | 30121,557 | 26055,328 | 95905,257 | 107090,349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2071380,433 | 2076901,602 | 3142022,212 | 772273,597 | 2576776,969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54878,345 | 33937,998 | 28813,500 | 65847,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 686750,682 | 95905,257 | 107090,349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2071380,433 | 2076901,602 | 3142022,212 | 772273,597 | 2576776,969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54878,345 | 33937,998 | 28813,500 | 65847,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 594698,998 | 484906,100 | 668312,160 | 0,000 | 434970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 594698,996 | 510078,276 | 686750,682 | 95905,257 | 107090,349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20231,185 | 127276,117 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 824982,286 | 1004854,798 | 1625869,367 | 610521,140 | 2034716,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22893,245 | 4937,904 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе программных

мероприятий подпрограммы 1.1

"Ликвидация аварийного

и непригодного для проживания

жилищного фонда" муниципальной

программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Ликвидация аварийного и непригодного для проживания

жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения непригодного для проживания жилищного фонда; 1.1.1.1.3. мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г.; 1.1.1.3.1. обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; 1.1.1.3.2. реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УЖО |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; ликвидация непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, - 174,4 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9439754,572 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |
|  | всего | 1294644,121 | 1682913,655 | 3113146,230 | 772273,597 |  | 2576776,969 |
|  | бюджет города Перми | 20451,125 | 4000,000 | 0,000 | 65847,200 |  | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 192242,513 | 252994,296 | 668312,160 | 0,000 |  | 434970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 279861,442 | 403033,344 | 814026,799 | 95905,257 |  | 107090,349 |
|  | средства Фонда | 802089,041 | 1022886,015 | 1630807,271 | 610521,140 |  | 2034716,620 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные помещения | тыс. кв. м | 23,9 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 31,4 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | 60,0 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | 17,9 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | 41,2 | 2023 |  |  |  |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 1399 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 2312 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | 3197 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | 1463 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | 2615 | 2023 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июля 2019 г. N 17-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | заключение договоров об изъятии жилых помещений у собственников |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений |  |  |  | 2019-2023 годы |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 16.10.2020 N 1010, от 08.07.2021 N 513)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,8 | 5,6 | 10,4 | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 4740,210 | 4136,535 | 1163,997 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2021 N 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | количество охраняемых объектов | ед. | 3 | 1 | - | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 1304,908 | 491,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.02.2021 N 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 6273,657 | 2833,050 | 2884,574 | 3434,900 | 3434,900 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2021 N 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 23 | 20 | 16 | 16 | 16 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество лицевых счетов нанимателей жилых помещений | ед. | 15221 | 15070 | 15146 | 15146 | 15146 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 3779,814 | 4336,451 | 3852,905 | 3925,300 | 3925,300 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | количество нанимателей муниципального маневренного жилищного фонда, обеспеченных мебелью и постельными принадлежностями | чел. | 30 | 30 | - | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 361,451 | 13,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | - | - | 4,1 | 5,5 | 5,5 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3484,703 | 4648,700 | 4648,700 |
| (п. 1.2.1.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.04.2021 N 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16553,540 | 11904,419 | 11479,679 | 12102,400 | 12102,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 31138,095 | 34331,735 | 34020,000 | 34020,000 | 34020,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.02.2021 N 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31138,095 | 34331,735 | 34020,000 | 34020,000 | 34020,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.02.2021 N 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47691,635 | 46236,154 | 45499,679 | 46122,400 | 46122,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47691,635 | 46236,154 | 45499,679 | 46122,400 | 46122,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47691,635 | 46236,154 | 45499,679 | 46122,400 | 46122,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Постановлениями Администрации г. Перми от 16.10.2020 N 1010 и от 27.10.2020 N 1093 одновременно были внесены изменения в раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми": Постановлением Администрации г. Перми от 16.10.2020 N 1010 раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми" изложен в новой редакции, Постановлением Администрации г. Перми от 27.10.2020 N 1093 изменены отдельные позиции раздела. Редакция раздела "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми" с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 27.10.2020 N 1093, приведена в тексте. |  |
| --- | --- | --- | --- |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной

программы "Обеспечение жильем жителей города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 16.10.2020 N 1010, от 08.07.2021 N 513)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Приобретение жилья, изъятие жилых (нежилых) помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,3 | 2,9 | 1,3 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 54732,643 | 109747,178 | 69368,892 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 0,02 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 468,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 36 | 117 | 88 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 725,754 | 2010,005 | 2432,232 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 5 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 54,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | - | 2,2 | 0,7 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,000 | 100349,524 | 31634,609 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 55458,397 | 212628,777 | 103435,733 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 103435,733 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 55458,397 | 212628,777 | 103435,733 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 103435,733 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | УЖО | бюджет Пермского края | 117447,193 | 63897,587 | 72020,215 | 68098,978 | 65278,050 |
|  |  |  | 0,6 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 147156,131 | 63897,587 | 72020,215 | 68098,978 | 65278,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 117447,193 | 63897,587 | 72020,215 | 68098,978 | 65278,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | УЖО | бюджет Пермского края | 48725,647 | 53469,676 | 52037,783 | 48211,093 | 44630,756 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144566,159 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |
| (п. 1.3.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 180465,399 | 198035,835 | 192732,528 | 192844,372 | 178523,023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 48725,647 | 53469,676 | 52037,783 | 48211,093 | 44630,756 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144566,159 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3.1 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 5,6 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | МКУ УМЖФ | бюджет Пермского края | 268,782 | 205,731 | 191,664 | 188,760 | 180,048 |
| (п. 1.3.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3.2 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 46,2 | 43,9 | 39,8 | 35,2 | 37,0 | МКУ ГКС | бюджет Пермского края | 4680,850 | 2714,118 | 4364,565 | 3095,562 | 3151,639 |
| (п. 1.3.1.2.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4949,632 | 2919,849 | 4556,229 | 3284,322 | 3331,687 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 331571,162 | 264853,271 | 269308,972 | 264227,672 | 247132,760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 171122,472 | 120287,112 | 128614,227 | 119594,393 | 113240,493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708, 938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144566,159 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 388029,559 | 477482,048 | 372744,705 | 264227,672 | 247132,760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 103435,733 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 171122,472 | 120287,112 | 128614,227 | 119594,393 | 113240,493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144566,159 | 140694,745 | 144633,279 | 133892,267 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 325 | 511 | 392 | 375 | 375 | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94379,808 | 154355,069 | 98160,261 | 96957,296 | 96805,547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 0,000 | 11274,808 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13739,640 | 127005,276 | 14456,081 | 10822,752 | 10367,499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 575229,002 | 951783,745 | 977751,650 | 915955,148 | 915348,146 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94379,808 | 154355,069 | 98160,261 | 96957,296 | 96805,547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 0,000 | 11274,808 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13739,640 | 127005,276 | 14456,081 | 10822,752 | 10367,499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | УЖО | бюджет Пермского края | 6168,052 | 4319,926 | 3629,666 | 5939,508 | 12373,977 |
|  |  |  | - | - | 1 | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2480,244 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6168,052 | 4319,926 | 6109,910 | 5939,508 | 12373,977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6168,052 | 4319,926 | 3629,666 | 5939,508 | 12373,977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2480,244 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов ВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 5 | - | 22 | 28 | 26 | УЖО | бюджет Российской Федерации | 7782,120 | 0,000 | 17185,608 | 21872,592 | 20310,264 |
| (п. 1.3.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 7782,120 | 0,000 | 17185,608 | 21872,592 | 20310,264 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законам от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 13 | 18 | 58 | 74 | 68 | УЖО | бюджет Российской Федерации | 14570,154 | 14043,240 | 46175,076 | 57806,136 | 53119,152 |
| (п. 1.3.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14570,154 | 14043,240 | 46175,076 | 57806,136 | 53119,152 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.5 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 20 | 22 | 81 | 84 | 77 | УЖО | бюджет Российской Федерации | 17526,942 | 17083,764 | 64485,882 | 65617,776 | 60149,628 |
| (п. 1.3.2.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17526,942 | 17083,764 | 64485,882 | 65617,776 | 60149,628 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | - | 6 | - | - | - | УЖО | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 9368,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.02.2021 N 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 9368,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.02.2021 N 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 621276,270 | 996598,739 | 1111708,126 | 1067191,160 | 1061301,167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 100547,860 | 158674,995 | 101789,927 | 102896,804 | 109179,524 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 0,000 | 13755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 53618,856 | 167500,344 | 142302,647 | 156119,256 | 143946,543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 621276,270 | 996598,739 | 1111708,126 | 1067191,160 | 1061301,167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 100547,860 | 158674,995 | 101789,927 | 102896,804 | 109179,524 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2795,054 | 0,000 | 13755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 53618,856 | 167500,344 | 142302,647 | 156119,256 | 143946,543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1009305,829 | 1474080,787 | 1484452,831 | 1331418,832 | 1308433,927 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55458,397 | 212106,707 | 103435,733 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 22000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 22000,000 | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 271670,332 | 278962,107 | 230404,154 | 222491,197 | 222420,017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32503,992 | 0,000 | 13755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 185358,608 | 312066,503 | 282997,392 | 300752,535 | 277838,810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 442314,500 | 628423,400 | 811860,500 | 786175,100 | 786175,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Сноска утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193.

### Приложение

к системе программных

мероприятий подпрограммы 1.3

"Повышение доступности жилья"

муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

"Повышение доступности жилья" муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513, от 16.07.2021 N 525) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.1.1.1. Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УЖО |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УЖО |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений, - 8,4 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 364398,535 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |
|  | бюджет города Перми | 52830,695 | 210564,339 |  | 101003,501 | 0,000 |  | 0,000 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |  |
|  | количество исполненных судебных решений | ед. |  | 44 |  | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | 101 |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | 46 |  | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | - |  | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | - |  | 2023 год |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июля 2019 г. N 17-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  | 2019-2021 годы |  |

### Приложение

к системе программных

мероприятий подпрограммы 1.3

"Повышение доступности жилья"

муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

"Повышение доступности жилья" муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.1.2.1. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. 1.3.1.2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УЖО |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 750 жилых помещений общей площадью не менее 24,2 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1327522,613 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |
|  | всего | 297424,088 | 260601,359 | 264752,743 | 260943,350 |  | 243801,073 |
|  | бюджет Пермского края | 165684,336 | 116240,231 | 124057,998 | 116310,071 |  | 109908,806 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131739,752 | 144361,128 | 140694,745 | 144633,279 |  | 133892,267 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |
|  | общая площадь приобретенных жилых помещений | тыс. кв. м | 5,9 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 5,0 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | 4,6 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | 4,5 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | 4,2 | 2023 |  |  |  |
|  | количество приобретенных жилых помещений | ед. | 187 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 159 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | 139 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | 137 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | 128 | 2023 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июля 2019 г. N 17-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  | 2019-2023 годы |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 "Осуществление иных мероприятий в сфере

жилищных отношений" муниципальной программы "Обеспечение

жильем жителей города Перми"

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 16.07.2021 N 525)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4.1 | Задача. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Реализация мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | УЖО | бюджет города Перми | 2406,900 | 4275,700 | 5314,250 | 3137,200 | 3137,200 |
| 1.4.1.1.1.2 | количество информационных систем, подлежащих функциональному развитию и сопровождению | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УИТ | бюджет города Перми | 1604,800 | 1240,700 | 1010,000 | 1010,000 | 1010,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 6324,250 | 4147,200 | 4147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 6324,250 | 4147,200 | 4147,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 6324,250 | 4147,200 | 4147,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4011,700 | 5516,400 | 6324,250 | 4147,200 | 4147,200 |

|  |  | Постановлениями Администрации г. Перми от 16.10.2020 N 1010 и от 27.10.2020 N 1093 одновременно были внесены изменения в раздел "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми": Постановлением Администрации г. Перми от 16.10.2020 N 1010 раздел "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми" изложен в новой редакции, Постановлением Администрации г. Перми от 27.10.2020 N 1093 изменены отдельные позиции раздела. Редакция раздела "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми" с изменениями, внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 27.10.2020 N 1093, приведена в тексте. |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 16.10.2020 N 1010)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. |  | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  |  | план |  | план |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % |  | 8,4 |  | 10,7 |  | 12,1 | 7,6 | 10,3 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м |  | 40,1 |  | 37,7 |  | 58,7 | 17,9 | 41,2 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. |  | 1151 |  | 1483 |  | 1667 | 1051 | 1423 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.02.2021 N 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % |  | 1,8 |  | 1,6 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % |  | 9,2 |  | 7,4 |  | 11,6 | 3,7 | 8,0 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 38,8 |  | 34,8 |  | 57,4 | 17,9 | 41,2 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % |  | 11,0 |  | 12,3 |  | 14,0 | 6,7 | 11,6 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. |  | 2216 |  | 2524 |  | 3197 | 1463 | 2615 |
|  | площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | тыс. кв. м |  |  |  | 15,3 |  | 31,8 | 16,7 | 33,2 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | чел. |  |  |  | 1524 |  | 1855 | 1403 | 1948 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | кв. м |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | - | - |
|  | доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % |  | 19,1 |  | 16,7 |  | 13,3 | 15,1 | 16,7 |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. |  | 27,24 |  | 22,73 |  | 25,47 | 47,51 | 47,24 |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников программы | % |  | 12,7 |  | 25,0 |  | 32,2 | 45,3 | 83,0 |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма. Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений от числа запланированных мероприятий в отчетном периоде |  | % |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| (п. 1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к таблице показателей

конечного результата

муниципальной программы

"Обеспечение жильем

жителей города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города

Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 г. N 510-р "Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды" | Dаж = SUM Nаж / Ni x 100% | Nаж - численность населения, живущего в аварийном жилье; Ni - численность населения; SUM - знак суммирования | Федеральная служба государственной статистики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | - | D = C / O x 100% | C - количество семей, состоявших на учете на начало планового периода и улучшивших жилищные условия; O - число семей, состоявших на жилищном учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало планового периода | единая база данных о жителях города Перми, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в информационной системе "Жилищная очередь" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Sав = SUM Sавi | Sавi - общая площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, расселенная в отчетном периоде; i - мероприятия программы | ведомственная статистика (форма федерального статистического наблюдения N 4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | - | С = SUM Сi | Ci - количество семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий программы; i - мероприятия программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | - | Дав = Павар / Пжф x 100% | Павар - площадь аварийного жилищного фонда на конец отчетного периода; Пжф - общая площадь жилищного фонда города Перми на конец отчетного периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | - | Dр = Sав / Sавнг x 100% | Sав - аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период; Sавнг - общая площадь аварийного жилищного фонда, числящегося на начало планового периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | - | Sав = SUM Sавi | Sавi - аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период в результате реализации задачи 1.1.1 программы | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | - | Dгр = Gп / Gр x 100% | Gп - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в результате реализации задачи 1.1.1 программы за отчетный период; Gр - количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на начало планового периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | - | Gп = SUM Gпi | Gпi - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за отчетный год в результате реализации задачи 1.1.1 программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений | кв. м | - | Sр = Sпмжп - SUM Sжп | Sпмжп - общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений на конец отчетного периода; Sжп - площадь муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | - | Dдсн = Кдсн / Кр | Кдсн - количество заключенных договоров социального найма на основании распоряжений, выданных в отчетном периоде; Кр - количество распоряжений, выданных в отчетном периоде | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | - | Dсоб = SUMпл / SUMн x 100% | SUMпл - общая сумма полученной в отчетном периоде платы за наем; SUMн - общая сумма начислений платы за наем муниципальных жилых помещений за отчетный период | финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, на начало отчетного года | % | - | Dиср = Киср / Киср.нг x 100% | Киср - количество исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений за отчетный период; Киср.нг - количество судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений, требующих исполнения, на начало отчетного периода | ведомственная статистика, финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | - | Dдс = Кдс / Кдсспис x 100 | Кдс - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения; Кдсспис - общий списочный состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | % | - | R = (SUMфб + SUMпк + SUMвнб) / SUMбгп | SUMфб - объем финансирования за счет средств бюджета Российской Федерации; SUMпк - объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края; SUMвнб - объем внебюджетных средств; SUMбгп - объем финансирования за счет бюджета города Перми | финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников программы | % | - | Dмс = Кмс / Кмс. нг x 100% | Кмс - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за отчетный период; Кмс. нг - количество молодых семей, состоящих в списках на участие в программе на начало отчетного периода | ведомственная статистика, финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | тыс. кв. м | - | Sавфп = SUM Sавiфп | Sавiфп - площадь аварийного жилищного фонда, расселенного за отчетный период, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; i - мероприятия программы | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | чел. | - | Gпфп = SUM Gпiфп | Gпiфп - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за отчетный год, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; i - мероприятия программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений от числа запланированных мероприятий в отчетном периоде | % | - | Dм = Мфакт / Мплан x 100% | Мфакт - количество реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений в отчетном периоде; Мплан - количество запланированных мероприятий в сфере жилищных отношений в отчетном периоде | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 19 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Ликвидация аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда" муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2020 N 1331, от 24.03.2021 N 193, от 08.07.2021 N 513, от 16.07.2021 N 525) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения муниципального заказа | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов (в том числе работ по вывозу и размещению отходов на специализированном полигоне, образовавшихся в результате ликвидации аварийного жилищного фонда, по подготовке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства) | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных проектов организации работ по сносу объекта капитального строительства | ед. | 27 | бюджет города Перми | 28813,500 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 5,6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
| (п. 1.1.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 28875,982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 25,6 | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 660695,354 |
|  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м | 2,5 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1456283,631 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 660695,354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1485159,613 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 660695,354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 31,3 | средства Фонда | 1625869,367 |
|  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м | 0,1 | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1630807,271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 1625869,367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.2 | Реализация мероприятий по обеспечению сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,5 | бюджет Пермского края | 26055,328 |
| (п. 1.1.1.3.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 26055,328 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1656862,599 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 26055,328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 1625869,367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3142022,212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 686750,682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 1625869,367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 3142022,212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 668312,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 686750,682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 127276,117 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 1625869,367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4937,904 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2020 N 1331, от 06.04.2021 N 231, от 29.04.2021 N 318) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.03.2021 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 10,4 | бюджет города Перми | 1163,997 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2021 N 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 0,6 | бюджет города Перми | 2884,574 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2021 N 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 16 | бюджет города Перми | 93,500 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | ед. | 15146 | бюджет города Перми | 3852,905 |
| (п. 1.2.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Внесение платы организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.04.2021 | 31.12.2021 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,1 | бюджет города Перми | 3484,703 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.04.2021 N 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11479,679 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34020,000 |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34020,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45499,679 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45499,679 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45499,679 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной

программы "Обеспечение жильем жителей города Перми"

на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2020 N 1331, от 24.03.2021 N 193, от 29.04.2021 N 318, от 08.07.2021 N 513, от 16.07.2021 N 525) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Приобретение жилья, изъятие жилых (нежилых) помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,4 | бюджет города Перми | 25562,580 |
| 1.3.1.1.1.4 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,9 | бюджет города Перми | 43806,312 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 34 |  |  |
| (п. 1.3.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 88 | бюджет города Перми | 2432,232 |
| (п. 1.3.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.6 | Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,7 | бюджет города Перми | 31634,609 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 8 |  |  |
| (п. 1.3.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103435,733 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103435,733 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 1,2 | бюджет Пермского края | 72020,215 |
| (п. 1.3.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72020,215 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2.2.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 3,4 | бюджет Пермского края | 52037,783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 140694,745 |
| (п. 1.3.1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 192732,528 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52037,783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 140694,745 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,6 | бюджет Пермского края | 191,664 |
| (п. 1.3.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3.2 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности специализированного жилищного фонда для детей-сирот | МКУ ГКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 39,8 | бюджет Пермского края | 4364,565 |
| (п. 1.3.1.2.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4556,229 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 269308,972 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 128614,227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 140694,745 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 372744,705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103435,733 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 128614,227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 140694,745 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество выданных свидетельств | семья | 392 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 392 | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98160,261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11274,808 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14456,081 |
| (п. 1.3.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи - участники программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв. м | 33,0 | внебюджетные источники | 811860,500 |
| (п. 1.3.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 977751,650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98160,261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11274,808 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14456,081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 811860,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | бюджет Пермского края | 3629,666 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2480,244 |
| (п. 1.3.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6109,910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3629,666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2480,244 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов ВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.04.2021 N 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 22 | бюджет Российской Федерации | 17185,608 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17185,608 |
| ##### 1.3.2.1.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 58 | бюджет Российской Федерации | 46175,076 |
| (п. 1.3.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 46175,076 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.5 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 81 | бюджет Российской Федерации | 64485,882 |
| (п. 1.3.2.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 64485,882 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1111708,126 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101789,927 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13755,052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 142302,647 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 811860,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1111708,126 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101789,927 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13755,052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 142302,647 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 811860,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.07.2021 N 513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1484452,831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103435,733 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 230404,154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13755,052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 282997,392 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 811860,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Сноска утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 24.03.2021 N 193.

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Осуществление иных мероприятий в сфере

жилищных отношений" муниципальной программы "Обеспечение

жильем жителей города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.07.2021 N 525) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1 | Задача. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Реализация мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Организация проведения работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимости, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по изготовлению технических планов на объекты недвижимости, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет | ед. | 135 | бюджет города Перми | 270,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка и экспертиза оценки рыночной стоимости | ед. | 965 | бюджет города Перми | 1833,500 |
| 1.4.1.1.1.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество технических заключений по результатам проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | ед. | 17 | бюджет города Перми | 209,720 |
| 1.4.1.1.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | наличие задолженности по оплате исполнительского сбора | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 679,667 |
| 1.4.1.1.1.5 | Оплата государственных пошлин | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | наличие задолженности по оплате государственных пошлин | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 111,646 |
| 1.4.1.1.1.6 | Возмещение судебных расходов за проведение экспертиз | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | наличие задолженности по возмещению судебных расходов за проведение экспертиз | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 2075,717 |
| 1.4.1.1.1.7 | Организация проведения обследования объектов недвижимости с целью подтверждения прекращения его существования | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество актов обследования объектов недвижимости, справок, подтверждающих прекращение их существования | ед. | 44 | бюджет города Перми | 134,000 |
| 1.4.1.1.1.8 | Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы "Жилищная очередь", включая подсистему "Приватизация", отвечающие требованиям УЖО | УИТ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество информационных систем, по которым осуществляется развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение, отвечающие требованиям УЖО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1010,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6324,250 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6324,250 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6324,250 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6324,250 |