Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 794

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1092, от 31.05.2019 N 234, от 22.08.2019 N 498, от 13.09.2019 N 557, от 18.10.2019 N 745, от 25.10.2019 N 797, от 31.10.2019 N 831, от 09.12.2019 N 988, от 24.12.2019 N 1050, от 26.12.2019 N 1094, от 10.01.2020 N 12, от 12.02.2020 N 128, от 27.02.2020 N 173, от 18.03.2020 N 240, от 25.03.2020 N 267, от 16.04.2020 N 357, от 07.05.2020 N 415, от 21.05.2020 N 446, от 04.06.2020 N 495, от 11.06.2020 N 510, от 30.06.2020 N 562, от 13.07.2020 N 603, от 22.07.2020 N 637, от 28.07.2020 N 660, от 11.08.2020 N 696, от 12.08.2020 N 700, от 24.08.2020 N 738, от 31.08.2020 N 775, от 07.09.2020 N 797, от 22.09.2020 N 863, от 08.10.2020 N 939, от 19.10.2020 N 1039, от 27.10.2020 N 1088, от 24.12.2020 N 1310, от 24.12.2020 N 1321, от 25.02.2021 N 112, от 11.03.2021 N 147, от 05.04.2021 N 229, от 06.05.2021 N 329, от 11.05.2021 N 337, от 15.06.2021 N 434, от 06.08.2021 N 578, от 16.09.2021 N 715, от 01.10.2021 N 794, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 909 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми";

от 29 декабря 2017 г. N 1232 "О внесении изменений в муниципальные программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 908, "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 909";

от 13 марта 2018 г. N 133 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 909";

от 23 мая 2018 г. N 321 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 909";

от 25 июля 2018 г. N 500 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 909".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 794

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1092, от 31.05.2019 N 234, от 22.08.2019 N 498, от 13.09.2019 N 557, от 18.10.2019 N 745, от 25.10.2019 N 797, от 31.10.2019 N 831, от 09.12.2019 N 988, от 24.12.2019 N 1050, от 26.12.2019 N 1094, от 10.01.2020 N 12, от 12.02.2020 N 128, от 27.02.2020 N 173, от 18.03.2020 N 240, от 25.03.2020 N 267, от 16.04.2020 N 357, от 07.05.2020 N 415, от 21.05.2020 N 446, от 04.06.2020 N 495, от 11.06.2020 N 510, от 30.06.2020 N 562, от 13.07.2020 N 603, от 22.07.2020 N 637, от 28.07.2020 N 660, от 11.08.2020 N 696, от 12.08.2020 N 700, от 24.08.2020 N 738, от 31.08.2020 N 775, от 07.09.2020 N 797, от 22.09.2020 N 863, от 08.10.2020 N 939, от 19.10.2020 N 1039, от 27.10.2020 N 1088, от 24.12.2020 N 1310, от 24.12.2020 N 1321, от 25.02.2021 N 112, от 11.03.2021 N 147, от 05.04.2021 N 229, от 06.05.2021 N 329, от 11.05.2021 N 337, от 15.06.2021 N 434, от 06.08.2021 N 578, от 16.09.2021 N 715, от 01.10.2021 N 794, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1039)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | администрация Индустриального района города Перми; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; муниципальное казенное учреждение "Городская коммунальная служба" (далее - МКУ "ГКС"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БпНЛ"); департамент социальной политики администрации города Перми (далее - ДСП); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - УТЗ); "Пермское муниципальное унитарное предприятие Городское коммунальное и тепловое хозяйство" (далее - ПМУП "ГКТХ"); муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство" (далее - МКУ "ПБУ"); ООО "Пермская сетевая компания" (далее - ООО "ПСК"); департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. N 138 "О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми". Настоящая программа направлена на достижение целей и показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План СЭР). В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Задачи и мероприятия программы направлены на реализацию Плана СЭР. Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственной сферы. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 1112,7 км (степень износа 60%), сетей электроснабжения - 5443,4 км, сетей газоснабжения - 1988,7 км. Протяженность водопроводных сетей составляет 1378,6 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64%) и стали (34%), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет около 2%. Износ водопроводных сетей составляет около 76%. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1207,0 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80%). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии - износ магистральных коллекторов составляет 80%. В настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. В рамках реализации данной задачи, а также механизма планов СЭР исполнены мероприятия по привлечению средств ООО "НОВОГОР-Прикамье" на разработку проектно-сметной документации по мероприятию "Реконструкция самотечного коллектора по бульвару Гагарина от ул. Макаренко до шахты N 13 главного разгрузочного коллектора города Перми". Администрацией города Перми 26 апреля 2013 г. заключено концессионное соглашение в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми, с ООО "НОВОГОР-Прикамье". Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 3395,180 млн. руб. с 2013 по 2022 гг. В рамках концессионного соглашения предусмотрено мероприятие "Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко". В целях исполнения пункта 4.18 концессионного соглашения 21 февраля 2019 г. в концессионное соглашение включен участок главного разгрузочного коллектора от районной насосной станции - 3 "Парковый" до шахты N 13 с учетом мостового перехода стоимостью 1894,21 млн. руб. Также в концессионное соглашение 23 декабря 2019 г. включены насосная станция 1 подъема Чусовских очистных сооружений стоимостью 864,77 млн. руб. и напорные коллектора от РНС-3 до БОС стоимостью 300,00 млн. руб. Исполнение обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению на 01 марта 2020 г. составляет 3058,98 млн. руб. Согласно пункту 4.18 концессионного соглашения администрацией города Перми приняты на себя обязательства по финансированию мероприятий в период с 2013 по 2025 год в сумме 3572,659 млн. руб. Остаток обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению с ООО "НОВОГОР-Прикамье" в период 2020-2025 годов составляет 513,679 млн. руб. в ценах 2011 года. Администрацией города Перми 09 января 2019 г. заключено концессионное соглашение в сфере теплоснабжения с ООО "Пермская сетевая компания". Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 2386855 тыс. руб. без учета НДС, в ценах 2018 года, в период по 2038 год. В рамках концессионного соглашения на 01 марта 2021 года переведены с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) 7 зданий в поселке Новые Ляды, 13 зданий в мкр. Кислотные Дачи. Состояние сферы обращения с отходами: ежегодно на территории города Перми образуется порядка 300 тыс. т твердых коммунальных отходов. Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение обязанности расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3% до 15-20%, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. За период 2014-2020 годов с территории города Перми вывезено и размещено на полигонах твердых коммунальных отходов 172,398 тыс. т бесхозяйных отходов. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. В городе Перми созданы 37 информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров города Перми (в 2015 году открыт новый центр в поселке Новые Ляды). За время их существования предоставлено более 19000 консультаций гражданам. Увеличивается доля удовлетворительно решенных проблем при консультировании - в 2020 году при проведении консультаций в 90% случаев была оказана практическая помощь в решении возникших проблем. Обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (часть 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. N 12, и осуществление муниципального жилищного контроля (статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 30 июля 2013 г. N 625, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. Содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. N 304-ПК "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края" создана новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми. Всего в городе 6190 многоквартирных домов, из них 827 многоквартирных домов признаны аварийными, 15 многоквартирных домов блочной застройки, с 2013 по 2020 годы отремонтировано 1304 многоквартирных дома. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества МКД, подлежащих капитальному ремонту, достигла 27,3%. При подготовке к празднованию 300-летия города Перми в период с 2018 по 2023 годы за счет средств бюджета города Перми запланировано проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центрально-планировочного района города Перми. В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Для реализации стратегического аспекта Планом СЭР закреплена задача повышения уровня благоустройства территории города Перми. Одним из направлений решения данной задачи является развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки города Перми, в том числе реализация мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности. В настоящее время на территории города Перми около 50 микрорайонов индивидуальной застройки не обеспечены централизованными услугами водоснабжения и требуют повышения уровня благоустройства. На данных территориях расположено около 21723 домовладений, на которых проживает 116459 чел. Таким образом, в рамках реализации программы планируется строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения с обустройством пожарных гидрантов в микрорайонах индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. 1.1.1. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры. 1.1.2. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми. 1.1.3. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. 1.1.4. Преобразование территории набережной реки Камы. 1.1.5. Обеспечение горячим водоснабжением многоквартирных домов 1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства. 1.2.1. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. 1.2.2. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми. 1.3. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. 1.3.1. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД. 1.3.2. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 1.3.3. Повышение уровня благоустройства территории города Перми. 1.4. Содержание объектов инженерной инфраструктуры. 1.4.1. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры. 1.5. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми. 1.5.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми. 1.6. Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми. 1.6.1. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2323283,380 | 3649299,592 | 5663385,65696 | 4508441,082 | 10697611,089 |
|  | бюджет города Перми | 547055,890 | 815590,663 | 1081269,13855 | 1373702,550 | 698548,188 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37293,068 | 26472,689 | 13143,54809 | 26428,096 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1738934,422 | 2805843,600 | 3671636,944 | 3026228,336 | 9814257,601 |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) | 0,000 | 1392,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 557587,02632 | 82082,100 | 184805,300 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 136801,721 | 233521,704 | 813843,411131 | 356253,719 | 60903,668 |
|  | бюджет города Перми | 92836,766 | 167199,689 | 372101,49190 | 288960,808 | 60903,668 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37196,555 | 21122,015 | 5475,04909 | 11442,911 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6768,400 | 45200,000 | 78636,344 | 53000,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17881,52632 | 2850,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 44561,711 | 28000,533 | 39895,127 | 23940,600 | 23940,600 |
|  | бюджет города Перми | 44561,711 | 28000,533 | 39895,127 | 23940,600 | 23940,600 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 133354,819 | 157817,172 | 157283,043 | 136810,600 | 136810,600 |
|  | бюджет города Перми | 133354,819 | 157817,172 | 157023,043 | 136810,600 | 136810,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 112956,188 | 47226,333 | 59559,982 | 29178,800 | 29178,800 |
|  | бюджет города Перми | 112859,675 | 47087,418 | 58456,512 | 29178,800 | 29178,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1103,470 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 1849907,676 | 3094252,257 | 4509139,963 | 3868081,683 | 10314257,601 |
|  | бюджет города Перми | 117741,654 | 327004,261 | 375682,381 | 800636,062 | 315194,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 751,482 | 14985,185 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 3593000,600 | 2973228,336 | 9814257,601 |
|  | средства Фонда | 0,000 | 1392,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539705,500 | 79232,100 | 184805,300 |
|  | подпрограмма 1.6, всего (тыс. руб.), в том числе | 45701,265 | 88481,593 | 83664,13065 | 94175,680 | 132519,820 |
|  | бюджет города Перми | 45701,265 | 88481,593 | 78110,58365 | 94175,680 | 132519,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5553,547 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 65,1 | 65,2 | 67,7 | 67,8 | 67,9 |
|  | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам, % | - | - | - | - | - |
|  | газоснабжения | 87,4 | 87,5 | 87,5 | - | - |
|  | водоснабжения | 93,6 | 93,6 | 93,7 | - | - |
|  | водоотведения | 92,7 | 92,7 | 92,7 | - | - |
|  | Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений, % | - | - | 94,6 | 95,1 | 95,8 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Модернизация и комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1039, от 06.08.2021 N 578)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | откорректированная ПСД (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2284,500 | 2284,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | откорректированная ПСД | ед. | - |  | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 228,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2284,500 | 2512,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 228,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2284,500 | 2284,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | выполненные работы по корректировке проектной документации на строительство водопроводных сетей | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 2092,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные работы по корректировке проектной документации на строительство водопроводных сетей (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2092,911 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 2092,911 | 0,000 | 2092,911 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2092,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2092,911 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | выполненные работы по строительству пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 111981,398 | 348019,572 | 18139,728 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | разработанная ПСД пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а (невыполнение показателя за отчетный период) | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 795,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7955,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8751,397 | 111981,398 | 348019,572 | 18139,728 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 795,580 | 111981,398 | 348019,572 | 18139,728 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7955,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | выполненные работы по обследованию участков построенной сети на соответствие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 1249,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.2 | выполненные работы по реконструкции 1 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33198,100 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по реконструкции 1 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым (невыполнение показателя за отчетный период) | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6000,000 | 1249,977 | 0,000 | 33198,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1249,977 | 0,000 | 33198,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.5 | Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | количество оформленных лицензий на пользование недрами для разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | - | 2 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1039,300 | 0,000 | 2697,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | количество разработанных проектов на геологическое изучение недр с целью разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.3 | количество разработанных гидрогеологических заключений | ед. | 4 | - | - | - | - | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.3 | государственная экспертиза запасов подземных вод | ед. | - | - | - | 3 | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 6293,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1039,300 | 0,000 | 2697,000 | 6293,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2697,000 | 6293,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1039,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | протяженность реконструированных сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | км | - | - | 1,5 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4015,61687 | 33522,51832 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17881,52632 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339749,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.3 | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455,26477 | 39,73523 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.4 | выполненные работы по строительному контролю за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2932,85726 | 4106,00045 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6768,400 | 0,000 | 365034,26522 | 37668,254 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7403,73890 | 37668,254 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17881,52632 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.7 | Санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва - Заозерье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 9350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные работы по разработке ПСД (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | - | - | 1 | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9350,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 9350,000 | 0,000 | 9350,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9350,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.8 | Строительство блокировочной сети водопровода на пересечении ул. Красина - ул. Маяковского Дзержинского района города Перми <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 58,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.2 | протяженность построенной сети | п. м | - | 1,5 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 521,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.3 | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58,000 | 522,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.9 | Реконструкция сети водопровода по ул. Трамвайной Дзержинского района города Перми <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 433,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 433,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.10 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции "Речник" Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4935,214 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.2 | протяженность построенной сети | п. м | - | - | - | 360 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9809,303 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.10.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.3 | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,883 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14760,400 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.11 | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | ввод в эксплуатацию резервуара для воды емкостью 5000 куб. м (невыполнение показателя за отчетный период) | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.12 | Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | - | - | 1 | - | - | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 2413,620 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.2 | выполненные работы по реконструкции самотечного коллектора Д360-450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45000,000 | 51669,558 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 2413,620 | 45000,000 | 51669,558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45000,000 | 51669,558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 2413,620 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.13 | Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | выполненные работы по разработке и подготовке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | ед. | - | - | - | 1 | - | ДЖКХ | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2850,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2850,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 25445,398 | 127709,237 | 718164,45722 | 169352,393 | 51669,558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1286,580 | 125424,737 | 358120,31095 | 155059,482 | 51669,558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17390,418 | 2284,500 | 0,000 | 11442,911 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000, | 17881,52632 | 2850,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 2413,620 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа | км | 11,1 | 4,7 | 3,1 | 34,5 | 5,4 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 5474,068 | 5826,200 | 2483,372 | 109022,44509 | 6057,310 |
|  | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 2,8 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12205,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | количество установленного оборудования систем телеметрии шкафного распределительного пункта/газорегулирующего пункта шкафного (ШРП/ГРПШ) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 5 | 2 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2583,980 | 979,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | протяженность построенных газопроводов (невыполнение показателя за отчетный год) | км | - | 2,5 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | выполненные работы по разработке/корректировке проектной документации | ед. | - | - | - | 7 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21702,08091 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5 | выполненные работы по изготовлению технического плана | ед. | - | - | 2 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 160,064 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20264,030 | 6811,302 | 2643,436 | 130724,526 | 6057,310 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5474,068 | 5826,200 | 2643,436 | 130724,526 | 6057,310 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14789,962 | 985,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20264,030 | 6811,302 | 2643,436 | 130724,526 | 6057,310 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5474,068 | 5826,200 | 2643,436 | 130724,526 | 6057,310 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14789,962 | 985,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь объектов, по которым уплачен земельный налог | кв. м | 993586 | 162615 | 162615 | 162615 | 162615 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 5110,751 | 2783,300 | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5110,751 | 2783,300 | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| ##### 1.1.1.3.2 | Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 4 | 4 | 8 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 3013,330 | 1000,264 | 461,91400 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество выполненных мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 4 | 4 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,777 | 384,602 | 336,30333 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.3.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3050,107 | 1384,866 | 798,21733 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3013,330 | 1000,264 | 461,914 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,777 | 384,602 | 336,303 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8160,858 | 4168,166 | 3975,01733 | 3176,800 | 3176,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8124,081 | 3783,564 | 3638,714 | 3176,800 | 3176,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,777 | 384,602 | 336,30333 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.4 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Возмещение затрат по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | количество заявок на подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 14 | 18 | 24 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1120,000 | 1064,045 | 1725,762 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.2 | количество получателей поддержки газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | чел. | 5 | - | - | - | - | ДСП | бюджет города Перми | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1520,000 | 1064,045 | 1725,762 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1520,000 | 1064,045 | 1725,762 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.5 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в микрорайоне Кислотные дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | - | 1 | - | - | - | ООО "ПСК" | внебюджетные источники | 0,000 | 7200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.5.1.2 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | - | 4 | 12 | 37 | - | ООО "ПСК" | внебюджетные источники | 0,000 | 38000,000 | 42272,724 | 53000,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.5.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 45200,000 | 42272,724 | 53000,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.2 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.2.1 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | - | - | 9 | - | - | ООО "ПСК" | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 23950,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.5.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 23950,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.3 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в микрорайоне Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.3.1 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | - | - | 4 | - | - | ООО "ПСК" | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 45200,000 | 76222,724 | 53000,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 55390,286 | 184952,749 | 802731,39622 | 356253,719 | 60903,668 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17444,029 | 136098,546 | 366128,22290 | 288960,808 | 60903,668 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 31177,857 | 3654,203 | 336,30333 | 11442,911 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17881,52632 | 2850,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6768,400 | 45200,000 | 78636,344 | 53000,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Строительство кольцевой линии электроснабжения для обеспечения вторым независимым источником электроснабжения газовой котельной по адресу: г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | выполненные работы по строительству кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 2717,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные работы по строительству кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1462,742 | 1462,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные работы по строительству кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 61,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | заключенный договор аренды земельного участка | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 62,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | изготовление технического плана | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 21,792 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1486,742 | 4326,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24,000 | 2863,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1462,742 | 1462,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.2 | Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный с изменением схемы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | выполненные работы по строительству | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 55268,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные работы по строительству (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 9354,818 | 616,80235 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством блочной модульной котельной | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 110,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством блочной модульной котельной (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 109,985 | 18,70962 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.3 | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 13173,686 | 18970,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5839,873 | 4503,23379 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.4 | выполненное технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения по индивидуальному проекту (блочная модульная котельная в микрорайоне Южный) (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 700,396 | 700,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненное технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения по индивидуальному проекту (блочная модульная котельная в микрорайоне Южный) | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 9266,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.5 | выполненное технологическое присоединение к сетям электроснабжения блочной модульной котельной в микрорайоне Южный (невыполнение показателя за отчетный период) | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненное технологическое присоединение к сетям электроснабжения блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.6 | разработанный проект санитарно-защитной зоны "Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный" | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 146,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.7 | подготовленный пакет документов по сопровождению объекта для ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 208,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.8 | ввод в эксплуатацию блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69610,995 | 44242,680 | 5138,74576 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68908,037 | 28237,609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 702,958 | 16005,071 | 5138,74576 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 71097,737 | 48568,953 | 5138,74576 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68932,037 | 31101,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,700 | 17467,812 | 5138,74576 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 71097,737 | 48568,953 | 5138,74576 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68932,037 | 31101,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2165,700 | 17467,812 | 5138,74576 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Научно-исследовательские работы в области развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Актуализация отраслевых нормативных документов в сфере коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | актуализированная схема теплоснабжения города Перми | есть/нет | есть | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 7500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | актуализированная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми (невыполнение показателя за отчетный период) | есть/нет | есть | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2667,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10167,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2667,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10167,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2667,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10167,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2667,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ### 1.1.4 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Оформление в муниципальную собственность набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Техническая инвентаризация и паспортизация набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | разработанная техническая документация (невыполнение показателя за отчетный период) | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 146,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 146,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 146,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 146,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ### 1.1.5 | Задача. Обеспечение горячим водоснабжением многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Организация горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Выполнение работ по организации горячего водоснабжения в многоквартирных домах в рамках исполнения судебных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по организации горячего водоснабжения в рамках исполнения судебных актов | ед. | - | - | 3 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5973,269 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5973,269 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5973,269 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5973,269 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 136801,706 | 233521,702 | 813843,41098 | 356253,719 | 60903,668 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 93876,066 | 167199,687 | 372101,49190 | 288960,808 | 60903,668 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36157,240 | 21122,015 | 5475,04876 | 11442,911 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17881,52632 | 2850,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 339749,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6768,400 | 45200,000 | 78636,344 | 53000,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Мероприятия, направленные на исполнение концессионных обязательств.

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Модернизация

и комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры"

муниципальной программы "Развитие

системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение централизованным водоснабжением 400 жилых домов индивидуальной застройки в микрорайоне Висим |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5000 куб. м/сут. |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2512,950 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 2512,950 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные землеустроительные работы | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | откорректированная ПСД (в том числе заключение государственной экспертизы) | ед. | 1 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2010 г. N 47/100 на ПСД |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 04 октября 2013 г. N 12 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | корректировка ПСД |  | 2020 |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети (микрорайон Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация водоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5000 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2010-2011, 2016, 2018, 2022 |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14370,907 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2016 | 2018 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 10706,140 | 650,453 | 98,409 | 822,994 | 2092,911 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2011 |  |  |
|  | акт выполненных работ по инженерно-экологическим изысканиям | ед. | 1 |  | 2016 |  |  |
|  | акт выполненных землеустроительных работ | ед. | 1 |  | 2018 |  |  |
|  | откорректированная ПСД | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 29 сентября 2009 г. N 31/09 на ПСД |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 04 октября 2013 г. N 12 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  |  | 2010-2011 |  |
|  |  | инженерно-экологические изыскания |  |  |  | 2016 |  |
|  |  | выполнение землеустроительных работ |  |  |  | 2018 |  |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации, получение заключения экспертизы |  |  |  | 2020-2022 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение условий для развития территорий перспективной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | прием и транспортировка канализационных стоков в объеме до 45000 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017, 2019-2022 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2022 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 490566,872 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4470,357 | 7955,817 | 111981,398 | 348019,572 | 18139,728 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанное технико-экономическое обоснование | ед. | 1 |  | 2017 |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | п. м | 2538,5 |  | 2020-2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | получено положительное заключение ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" от 20.12.2019 N 59-1-1-3-036883-2019 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 09 октября 2015 г. N 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка технико-экономического обоснования |  |  | 2017 |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  | 2019 |  |  |
|  |  | строительство главного разгрузочного коллектора |  |  | 2020-2022 |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация водоотведения жилых домов микрорайона Крым Кировского района города Перми, очистка сточных вод до нормативного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | КНС-1:2000 куб. м/сут.; КНС-2:6000 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2011-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 147582,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2019 | 2020 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 1780,344 | 3675,645 | 39378,959 | 22287,364 | 36770,013 | 3241,898 |  | 6000,000 | 1249,977 | 33198,100 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  |  | значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | муниципальный контракт | ед. |  |  | 1 |  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструируемой сети | п. км |  |  | 8,0 |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  | акт выполненных работ (1 очередь) | ед. |  |  | 1 |  |  | 2016 |  |  |  |  |
|  | построенный канализационный коллектор | ед. |  |  | 1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | откорректированная ПСД | ед. |  |  | 1 |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | акт выполненных работ (1 очередь) | ед. |  |  | 1 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | ПСД в стадии корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 08 июня 2012 г. N 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (1 очередь) |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации (1 очередь) |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | строительство сетей водоотведения, реконструкция канализационных напорных станций |  |  |  |  |  |  | 2014-2022 |  |  |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | скважины для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | исполнение постановления Правительства Пермского края от 23 апреля 2012 г. N 217-П "О резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения граждан на территории муниципального образования "Город Пермь". Обеспечение питьевой водой населения города Перми в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | по результатам ПСД |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2021-2022 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9994,300 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2021 |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 1004,300 | 2697,000 |  | 6293,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | год реализации |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2021 |  | 2022 |
|  | количество оформленных лицензий на пользование недрами | ед. | - | 2 |  | - |
|  | количество разработанных проектов на геологическое изучение недр | ед. | 2 | - |  | - |
|  | количество разработанных гидрогеологических заключений | ед. | 4 | - |  | - |
|  | государственная экспертиза запасов подземных вод | ед. | - | - |  | 3 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разрабатываются в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | выполнение работ по оформлению лицензий на пользование недрами и разработка проектов на геологическое изучение недр с целью разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми |  |  | 2019, 2021-2022 |  |

#### Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение двухтрубной системы водоснабжения площадки "Большекамского" |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 75000 куб. м / сут. |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2021-2022 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 409470,9191 |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2021 |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансируемый из бюджета Пермского края) | 0,000 | 364,88105 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (несофинансируемый из бюджета Пермского края) | 0,000 | 7038,85785 |  | 37668,254 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 339749,000 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 17881,52632 |  | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 |  | 0,000 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  |  | 2019 |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,5 |  |  | 2021-2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 28.11.2019 N 59-1-1-3-033407-2019; положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости от 07.02.2020 N 59-1-0035-20 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2019 |  |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору |  |  | 2021-2022 |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2021-2022 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва - Заозерье |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва - Заозерье |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | подключение существующей застройки микрорайона Заозерье и 256 предоставленных многодетным семьям земельных участков к централизованной системе водоснабжения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1055 куб. м/сут. |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018, 2022 |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14125,817 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2018 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4775,817 | 9350,000 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2018 |
|  | полученное положительное заключение | ед. | 1 | 2022 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2018-2022 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |

#### Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство 2-го напорного коллектора от канализационной насосной станции "Речник" Дзержинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.12. Строительство 2-го напорного коллектора от канализационной насосной станции "Речник" Дзержинского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения перспективной застройки микрорайона Заостровка города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 20 тыс. куб. м/сут. |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14760,4 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 14760,400 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
|  | протяженность построенной сети | п. м | 360 | 2022 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2020-2022 |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору |  | 2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2022 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2022 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |

#### Таблица 10

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Соцпоселок (п. Химики) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Соцпоселок (п. Химики) |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7463,837 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет города Перми | 2022 | 2023 |
|  |  |  | 2906,257 | 4557,310 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2022 |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 3,6 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 30 июня 2011 г. N 59-1-5-0232-11 на ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации |  | 2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2023 |

#### Таблица 11

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Костарево) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Костарево (II очередь) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2012, 2014-2017, 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2017, 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 29959,3684 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 1747,800 | 7547,108 | 15623,383 | 1287,303 | 658,158 | 3095,6164 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 4,8 |  |  | 2019 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. N 59-1-5-0230-10 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2014-2017 |  |
|  |  | производство работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа |  |  |  |  | 2019 |  |

#### Таблица 12

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Новоплоский) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Новоплоский) |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2015, 2019 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2015, 2019 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 3652,9116 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2015 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 975,312 | 2115,704 |  | 561,8956 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 | 2018 |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 0,9 | 2019 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 01 марта 2011 г. N 59-1-5-0046-11 на ПСД |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа |  |  | 2015, 2019 |  |

#### Таблица 13

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Чапаевский) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Чапаевский) |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2019 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2013, 2019 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 12955,7126 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2013 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 12365,863 | 589,8496 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,4 | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение от 2010 г. N 59-1-5-0226-10 на ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа |  | 2013, 2019 |

#### Таблица 14

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Верхняя Мостовая) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Верхняя Мостовая) |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2012, 2014, 2015, 2019 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2019 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9313,7598 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2014 | 2015 |  | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 681,064 | 5061,035 | 3029,466 |  | 542,1948 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,6 |  | 2014 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,2 |  | 2015 |  |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 2018 |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,8 |  | 2019 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 28 июля 2011 г. N 59-1-5-0285-11 на ПСД |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 05 сентября 2012 г. N 11 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа |  |  |  | 2014-2015, 2019 |  |

#### Таблица 15

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Голый Мыс) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Голый Мыс |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2010, 2014, 2022 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2016, 2022 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 18966,137 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2014 |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 1668,431 | 5319,252 |  | 11978,454 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2010 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,7 | 2014 |  |  |
|  | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2022 |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 3,5 | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. N 59-1-5-0235-10 на ПСД |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  | 2010 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2014 |  |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации |  |  | 2022 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2022 |  |

#### Таблица 16

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая (I очередь) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Язовая (I очередь) |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2023 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5166,819 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2013 | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 3666,819 | 1500,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 1,8 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | ПСД есть в наличии, положительное заключение от 17 июня 2011 г. N 59-1-5-0265-11 на ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2013, 2023 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2023 |

#### Таблица 17

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая (II очередь) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Язовая (II очередь) |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 17089,350 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 17089,350 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,2 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | объект передан из УТЗ |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2022 |

#### Таблица 18

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Вышка-1) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Вышка-1) |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2014, 2015, 2018, 2020 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2018, 2020 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 11574,878 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2018 |  | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 6166,841 | 1922,288 | 1030,738 |  | 2455,011 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,2 |  | 2018 |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,2 |  | 2020 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. N 59-1-5-0233-10 на ПСД |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2018, 2020 |  |

#### Таблица 19

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Вышка-2) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Вышка-2) |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2020 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2013, 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 10224,938 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 5874,995 |  | 4349,943 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | протяженность построенной сети | км | 2,5 |  | 2016 |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,8 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение от 06 марта 2013 г. N 59-1-5-0101-13 на ПСД |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2013, 2020 |  |

#### Таблица 20

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | блочная модульная котельная в микрорайоне Южный с изменением схемы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.2.1.2. Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей в связи с выводом из эксплуатации котельной ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ "Пермское НПО "Биомед" |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5 МВт (котел мощностью 1 МВт - 1 шт., котел мощностью 2 МВт - 2 шт.) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017-2021 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2020 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 102770,19776 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | бюджет города Перми | 20,294 | 5324,635 | 53182,624 | 39103,899 | 5138,74576 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  |  | 2018 |  |
|  | выполненные работы по строительству БМК в микрорайоне Южный | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | введенная в эксплуатацию БМК в микрорайоне Южный | ед. | 1 |  |  | 2021 |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 3 |  |  | 2020 |  |
|  | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 |  |  | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение от 20 ноября 2018 г. N 59-1-1-3-005095-2018 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 08 апреля 2016 г. N 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 2018 |  |
|  |  | строительство блочной модульной котельной |  |  |  | 2019-2020 |  |
|  |  | выполненные работы по осуществлению технологического присоединения |  |  |  | 2019-2020 |  |

#### Таблица 21

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство кольцевой линии электроснабжения для обеспечения 2-й категории надежности электроснабжения оборудования газовой котельной по адресу: г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 22а |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.2.1.1. Строительство кольцевой линии электроснабжения для обеспечения вторым независимым источником электроснабжения газовой котельной по ул. Железнодорожной, 22а города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение установленной категории надежности электроснабжения с целью обеспечения бесперебойного обеспечения котельной электрической энергией, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения существующих потребителей поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 418 кВт |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2020 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6449,140 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | бюджет города Перми | 2194,112 | 99,471 | 24,000 | 4131,557 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | заключенный договор на разработку проектно-сметной документации | ед. | 1 |  | 2017 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 |  | 2018 |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 2020 |  |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2020 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта N 3712-17 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | договор на разработку проектно-сметной документации |  |  | 2017 |  |
|  |  | разработанная проектно-сметная документация |  |  | 2018 |  |
|  |  | строительство кольцевой линии электропередач |  |  | 2020 |  |

#### Таблица 22

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | резервуар для воды емкостью 5000 куб. м на территории насосной станции "Заречная" города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.11. Строительство резервуара для воды емкостью 5000 куб. м на территории насосной станции "Заречная" города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | Обеспечение требуемых расходов воды в микрорайоне Камская Долина Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5000 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2012-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 51015,754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2018 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 1202,160 | 12925,110 | 224,258 | 21234,562 | 11833,328 |  | 3485,535 | 110,801 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  |  | 2012-2016 |  |  |  |  |
|  | положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  | 2013 |  |  |  |  |
|  | построенный резервуар | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | акт ввода объекта в эксплуатацию, в том числе проведение завершающих этапов работ | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение от 25 декабря 2013 г. N 59-1-5-0499-13 на ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка ПСД, выполнение землеустроительных работ |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |
|  |  | получение положительного заключения экологической экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |
|  |  | получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ, проведение технической инвентаризации |  |  |  |  |  | 2014-2018 |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |

#### Таблица 23

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Кислотные Дачи: ул. Генерала Доватора, ул. Генерала Ватутина, ул. Волоколамская) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Кислотные Дачи: ул. Генерала Доватора, ул. Генерала Ватутина, ул. Волоколамская) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2019 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2016-2019 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16212,626 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 |  | 2018 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 487,509 | 1137,522 | 2922,191 |  | 1652,003 | 10013,401 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | муниципальный контракт на разработку ПСД | ед. | 1 |  | 2013 |  |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2014 |  |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,2 |  | 2016 |  |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 1,5 |  | 2017 |  |  |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,1 |  | 2019 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 13 февраля 2015 г. N 59-1-5-0035-15 на ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  |  | 2013-2014 |  |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2016-2019 |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2019 |  |  |

#### Таблица 24

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (ул. Загарье 2-я) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Загарье: ул. Загарье 2-я) |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2019 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2016-2019 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 4890,497 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 | 2019 |
|  |  | бюджет города Перми | 252,363 | 588,847 | 3288,945 | 760,342 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2014 |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,7 |  | 2016 |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 2017 |  |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | ед. | 0,7 |  | 2019 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 13 февраля 2015 г. N 59-1-5-0034-15 на ПСД |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2013-2014 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  | 2016-2019 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2019 |  |

#### Таблица 25

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Камский) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Камский) |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2016 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2013-2016 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8210,483 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |
|  |  | бюджет города Перми | 3436,945 | 2901,332 | 1222, 495 |  | 649,711 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,27 |  | 2014 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км | 0,4 |  | 2015 |  |  |
|  | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 2016 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на ПСД от 24 февраля 2011 г. N 59-1-5-0042-11 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии | от 26 июня 2019 г. N 10-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2013-2016 |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2018 |  |

#### Таблица 26

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (в деревне Субботино Индустриального района (ул. Субботинская 1-я, ул. Субботинская 2-я, ул. Субботинская 3-я, ул. Субботинская 4-я, ул. Субботинская 5-я, ул. М. Субботинская 1-я, ул. М. Субботинская 2-я) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (деревня Субботино Индустриального района) |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 265 куб. м/час |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | письмом от 01 августа 2019 г. N 059-01-57/2-706 департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми направлено обращение о внесении изменений в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. N 943-п, включить дополнительно объект со сроком строительства на 2021 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет города Перми | 2022 |  |
|  |  |  | 2997,795 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разрабатывается в ходе реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 11 октября 2019 N 10 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  | 2022 |

#### Таблица 27

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Новобродовский) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, ул. Смородиновая, ул. Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул. Пасечная, ул. Ландышевая Свердловского района города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 3656,44 куб. м/час |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2014, 2022. Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. N 943-п |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 50435,235 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 719,927 | 2879,708 | 46835,600 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2022 |  |
|  | муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | - | - |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - |  |
|  | корректировка проектной документации | ед. | - | - | 1 |  |
|  | протяженность построенной сети | км | - | - | 13,2 |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 18 июня 2015 г. N 59-1-5-0190-15 на ПСД |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 29 мая 2020 г. N 4 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  | 2013-2014 |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  | 2021-2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  | 2022 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 28

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Налимиха (3 очередь) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (поселок Налимиха) (3 очередь) Кировского района города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | не более 2100 куб. м/час |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2014, 2022. Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. N 943-п |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 25928,800 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 25928,800 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | 2014 |  | 2022 |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | - |
|  | корректировка проектной документации | ед. | - |  | 1 |
|  | протяженность построенной сети | км | - |  | 8,5 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 29 сентября 2014 г. N 59-1-5-0294-14 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 29 мая 2020 г. N 4 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации |  | 2014 |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  | 2021-2022 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2022 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 29

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Пихтовая Стрелка) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: поселок Пихтовая Стрелка: ул. Киевская, ул. Минская, ул. Вятская, ул. Саперная, ул. 2-я Саперная, ул. Восходящая, ул. Былинная, ул. Посадская, ул. Нектарная, ул. Черничная, ул. Светлая, ул. Лебяжья, Пуховый переулок, Родничковый переулок, Талый переулок |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1399,00 куб. м/час |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2014, 2017, 2022. Объект включен в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 г. N 943-п |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 25881,565 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2017 | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 744,256 | 1736,596 | 412,713 | 22988,000 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. |  | 1 |  | 2014 |  |
|  | разработанный проект планировки и межевания территории (далее - ППиМТ) | ед. |  | 1 |  | 2017 |  |
|  | откорректированная проектная документация | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |
|  | протяженность построенной сети | км |  | 7,1 |  | 2022 |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 25 декабря 2014 г. N 59-1-5-0422-14 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 29 мая 2020 г. N 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | Срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  |  | 2013-2014 |
|  |  | разработка ППиМТ |  |  |  |  | 2017 |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  |  | 2021-2022 |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2022 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 30

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК |  |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.12. Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение системой водоотведения района перспективного жилищного строительства на 16 тыс. чел. (обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованной системе водоотведения) |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1928,14 куб. м/час, 585 п. м |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2023 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 99083,178 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 45000,000 |  | 51669,558 |
|  |  | внебюджетные источники | 2413,620 | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2021 |  |  |
|  | выполненные работы по реконструкции | ед. | 1 | 2022-2023 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости от 20.05.2021 N 59-1-1-3-025432-2021 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 11 мая 2021 г. N 7 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2021 |  |
|  |  | работы по реконструкции |  |  | 2022-2023 |  |

#### Таблица 31

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 08.12.2021 N 1130)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (деревня Ширяиха) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: деревня Ширяиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 390,00 куб. м/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2009-2011, 2014, 2017, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014, 2017, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 13255,060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2017 |  | 2021 |
|  |  | бюджет города Перми | 1406,050 | 1068,813 | 1114,796 | 6950,054 | 231,991 |  | 2483,372 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | выполненные проектно-изыскательные работы | ед. |  | 1 |  |  | 2009-2010 |  |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. |  | 1 |  |  | 2011 |  |  |
|  | протяженность построенной сети | км |  | 3,1 |  |  | 2011, 2014, 2017, 2021 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 28 июля 2011 г. N 59-1-5-0287-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол бюджетной комиссии от 27 июля 2018 г. N 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательные работы |  |  |  |  |  | 2009-2010 |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 2011 |  |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2011, 2017, 2021 |  |
|  |  | выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов |  |  |  |  |  | 2021 |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Обеспечение санитарно-эпидемиологических

требований законодательства" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1039, от 06.08.2021 N 578)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | итого по показателю непосредственного результата | т | 34836,412 | 16284,939 | 16118,796 | 15846,355 | 15846,355 | x | бюджет города Перми | 30873,596 | 17543,500 | 17678,084 | 17543,500 | 17543,500 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района города Перми | т | 4557,830 | 2186,318 | 1965,271 | 1818,264 | 1818,264 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 4030,308 | 2420,500 | 2208,152 | 2013,000 | 2013,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Индустриального района города Перми | т | 5397,750 | 2003,170 | 1978,592 | 1978,592 | 1978,592 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 4773,335 | 2144,100 | 2179,548 | 2190,500 | 2190,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Кировского района города Перми | т | 3588,120 | 2391,326 | 2508,688 | 2383,254 | 2383,254 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 3148,464 | 2573,700 | 2638,500 | 2638,500 | 2638,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Ленинского района города Перми | т | 3139,920 | 905,370 | 956,282 | 956,282 | 956,282 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 2786,182 | 928,600 | 1053,407 | 1058,700 | 1058,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Мотовилихинского района города Перми | т | 5187,196 | 3186,832 | 3006,774 | 3006,774 | 3006,774 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 4592,900 | 3454,400 | 3315,156 | 3328,800 | 3328,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района города Перми | т | 3907,090 | 2750,915 | 2649,083 | 2649,083 | 2649,083 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 3472,121 | 2971,800 | 2918,136 | 2932,800 | 2932,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Свердловского района города Перми | т | 8860,346 | 2662,846 | 2893,235 | 2893,235 | 2893,235 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 7859,586 | 2874,300 | 3187,085 | 3203,100 | 3203,100 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.9 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории поселка Новые Ляды города Перми | т | 198,160 | 198,162 | 160,871 | 160,871 | 160,871 | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 176,100 | 176,100 | 178,100 | 178,100 | 178,100 |
| (п. 1.2.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30873,596 | 17543,500 | 17678,084 | 17543,500 | 17543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30873,596 | 17543,500 | 17678,084 | 17543,500 | 17543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30873,596 | 17543,500 | 17678,084 | 17543,500 | 17543,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Организация работ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество обустроенных и приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - МНО) | ед. | 18 | - | 20 | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 1022,598 | 0,000 | 5749,513 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 18 | 8 | 6 | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 1801,792 | 825,960 | 474,167 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 18 | 4 | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2110,334 | 811,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 7 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 1124,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 13 | - | 17 | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 2386,489 | 0,000 | 5264,117 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 14 | 9 | 15 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2213,496 | 1150,531 | 3876,650 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 13 | 5 | 2 | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 2478,734 | 762,717 | 301,089 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 3 | 2 | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 577,059 | 326,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 104 | 28 | 60 | - | - | x | бюджет города Перми | 13714,715 | 3877,554 | 15665,536 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | количество обустроенных подходов и подъездов к МНО | ед. | - | 15 | 15 | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 689,090 | 1150,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | - | 18 | 2 | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 337,452 | 76,208 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 33 | 17 | - | - | X | бюджет города Перми | 0,000 | 1026,542 | 1226,808 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12693,343 | 4904,096 | 16892,344 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | - | 18 | 21 | 21 | 21 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 789,390 | 568,200 | 568,200 | 568,200 |
|  |  | ед. | - | 31 | 33 | 31 | 31 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 798,956 | 880,679 | 922,200 | 922,200 |
|  |  | ед. | - | 18 | 21 | 21 | 21 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 567,479 | 541,771 | 733,600 | 733,600 |
|  |  | ед. | - | 7 | 8 | 8 | 8 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 230,964 | 255,700 | 255,700 | 255,700 |
|  |  | ед. | - | 56 | 61 | 61 | 61 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 1173,906 | 1183,317 | 1687,500 | 1687,500 |
|  |  | ед. | - | 19 | 46 | 46 | 46 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 982,600 | 923,230 | 1336,100 | 1336,100 |
|  |  | ед. | - | 19 | 22 | 20 | 20 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 761,343 | 656,472 | 619,600 | 619,600 |
|  |  | ед. | - | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 248,299 | 315,330 | 274,200 | 274,200 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 176 | 220 | 216 | 216 | x | бюджет города Перми | 0,000 | 5552,937 | 5324,699 | 6397,100 | 6397,100 |
| (п. 1.2.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12693,343 | 10457,033 | 22217,043 | 6397,100 | 6397,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12693,343 | 10457,033 | 22217,043 | 6397,100 | 6397,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12693,343 | 10457,033 | 22217,043 | 6397,100 | 6397,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43532,339 | 28000,533 | 39895,127 | 23940,600 | 23940,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления

многоквартирными домами в городе Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2020

N 1039

от 06.08.2021 N 578)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2000 | 2000 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1831,700 | 847,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество проведенных консультаций с жителями | ед. | 3100 | 3100 | - | - | - | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | численность председателей советов многоквартирных домов и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 550 | 550 | - | - | - | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | количество проведенных семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 4 | 4 | - | - | - | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1831,700 | 847,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество проведенных форумов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 750,000 | 735,000 | 787,443 | 1000,000 | 1000,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 750,000 | 735,000 | 787,443 | 1000,000 | 1000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2581,700 | 1582,600 | 787,443 | 1000,000 | 1000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2581,700 | 1582,600 | 787,443 | 1000,000 | 1000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 143,157 | 203,410 | 134,300 | 134,300 | 134,300 | ДСП | бюджет города Перми | 47211,770 | 58781,473 | 58810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47211,770 | 58781,473 | 58810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47211,770 | 58781,473 | 58810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47211,770 | 58781,473 | 58810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 22 | 24 | 19 | 25 | 25 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 4909,100 | 4409,100 | 4409,100 | 4409,100 | 4409,100 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 33 | 20 | 16 | 26 | 26 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 14323,100 | 18633,100 | 18633,100 | 18633,100 | 18633,100 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 43 | 43 | 30 | 46 | 46 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 14190,500 | 15909,841 | 16743,79633 | 15940,500 | 15940,500 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 4 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 12613,600 | 16155,108 | 16166,300 | 16166,300 | 16166,300 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 21 | 23 | 15 | 22 | 22 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 11249,400 | 14696,700 | 14696,700 | 14696,700 | 14696,700 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 14 | 18 | 10 | 17 | 17 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 10227,300 | 13227,300 | 13227,300 | 13227,300 | 13227,300 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 7977,000 | 12727,000 | 11923,70367 | 12727,000 | 12727,000 |
|  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 1010,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 |
|  | итого по ПНР 1.3.3.1.1.1 | ед. | 157 | 154 | 110 | 162 | 162 | x | итого | 76500,000 | 96958,149 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 |
|  | итого по ПНР 1.3.3.1.1.1 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 4 | - | - | x | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76500,000 | 96958,149 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 76500,000 | 96958,149 | 97260,000 | 97000,000 | 97000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76500,000 | 96958,149 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.3.2 | Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов благоустройства, находящихся в пользовании лиц, проживающих в многоквартирных домах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.1 | Содержание и текущий ремонт детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.1.1 | количество детских игровых площадок, приведенных в нормативное состояние | ед. | 31 | 30 | 28 | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 1000,000 | 494,950 | 425,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1000,000 | 494,950 | 425,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.2 | Благоустройство придомовой территории муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.2.1 | количество благоустроенных придомовых территорий | ед. | 5 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 6061,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6061,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7061,349 | 494, 950 | 425,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83561,349 | 97453,099 | 97685,000 | 97000,000 | 97000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 83561,349 | 97453,099 | 97425,000 | 97000,000 | 97000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 133354,819 | 157817,172 | 157283,043 | 136810,600 | 136810,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 133354,819 | 157817,172 | 157023,043 | 136810,600 | 136810,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 "Содержание объектов инженерной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1039, от 06.08.2021 N 578)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 76563,10 | 255747,44 | 197384,87 | 76563,10 | 76563,10 | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 23012,042 | 16393,329 | 21686,599 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 914,082 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 45146,90 | 45146,90 | 55684,20 | 45146,90 | 45146,90 | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 7858,028 | 10173,600 | 13548,835 | 10173,600 | 10173,600 |
| (п. 1.4.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | количество изготовленных технических и кадастровых паспортов для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям | ед. | - | - | 95 | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1950,700 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 30870,070 | 27229,843 | 38100,216 | 10173,600 | 10173,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30870,070 | 27229,843 | 37186,134 | 10173,600 | 10173,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 914,082 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | наличие резерва | есть/нет | есть | - | есть | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 3195,000 | 0,000 | 586,583 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3195,000 | 0,000 | 586,583 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ГКС", МКУ "СОИИ" | бюджет города Перми | 23650,077 | 18959,971 | 19122,072 | 19005,200 | 19005,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.05.2021 N 329, от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23650,077 | 18959,971 | 19122,072 | 19005,200 | 19005,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.1 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей (невыполнение показателя за отчетный год) | п. м | 438,6 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей |  | - | 374,0 | 1798,63 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 93,461 | 187,804 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.2 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 384,0 | 2375,0 | 2158,2 | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 105,000 | 90,036 | 129,868 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 1210,0 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.3 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 1101 | 11376,0 | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 90,271 | 276,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей (невыполнение показателя за отчетный год) | п. м | - | - | 6786,0 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 189,388 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.4.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.4 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 6754,87 | 1724,0 | 3756,87 | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 138,915 | 59,690 | 393,969 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей (невыполнение показателя за отчетный год) | п. м | - | 70,0 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 138,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.5 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | - | 6400,0 | 9134,15 | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 156,059 | 191,626 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.6 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | - | 7238,0 | 1984,67 | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 142,346 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.05.2021 N 329, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.7 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | - | 3337,9 | 12242,36 | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 58,189 | 571,206 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.8 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | - | 116,0 | 105,0 | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 21,500 | 32,250 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.4.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 430,699 | 1036,519 | 1751,111 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 334,186 | 897,604 | 1561,723 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 189,388 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 27057,259 | 47226,333 | 59559,982 | 29178,800 | 29178,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26960,746 | 47087,418 | 58456,512 | 29178,800 | 29178,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1103,470 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.2 | Финансовое обеспечение денежных обязательств муниципального унитарного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1 | Предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности ПМУП "ГКТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.1 | наличие плана финансового оздоровления муниципального унитарного предприятия | есть/ нет | есть | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 56000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.2.1.2 | снижение просроченной дебиторской задолженности ПМУП "ГКТХ" от общего объема просроченной дебиторской задолженности | % | - | 30 | 20 | 20 | 20 | ДЖКХ | бюджет города Перми | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83057,259 | 47226,333 | 59559,982 | 29178,800 | 29178,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82960,746 | 47087,418 | 58456,512 | 29178,800 | 29178,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1103,470 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 83057,259 | 47226,333 | 59559,982 | 29178,800 | 29178,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82960,746 | 47087,418 | 58456,512 | 29178,800 | 29178,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 96,513 | 138,915 | 1103,470 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.5 "Проведение капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории города Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1039, от 06.08.2021 N 578)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5.1.1 | Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1.1 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачены взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 496,2 | 496,2 | 496,2 | 496,2 <*> | 496,2 <*> | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 51396,172 | 48552,121 | 53584,600 | 53584,600 <*> | 53584,600 <*> |
| (п. 1.5.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51396,172 | 48552,121 | 53584,600 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51396,172 | 48552,121 | 53584,600 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2 | Муниципальная поддержка капитального ремонта жилищного фонда города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1 | Финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1.1 | количество отремонтированных фасадов МКД | ед. | 5 | 9 | - | 19 | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 66345,472 | 117872,004 | 0,000 | 209,500 | 0,000 |
|  | количество отремонтированных фасадов МКД (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 2 | - |  | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 14985,185 | 0,000 |
| (п. 1.5.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 66345,472 | 123083,760 | 0,000 | 15194,685 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 117872,004 | 0,000 | 209,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 14985,185 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 434 | 963 | 405 | 280 | 1213 | ДЖКХ | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 3593000,600 | 2973228,336 | 9814257,601 |
|  | количество отремонтированных многоквартирных домов (невыполнение показателя за отчетный период) |  | - | - | 890 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.5.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 3593000,600 | 2973228,336 | 9814257,601 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1.2.3 | Осуществление функции органа местного самоуправления и собственников помещений при формировании и актуализации краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.3.1 | наличие актуализированного муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории города Перми | есть/ нет | есть | есть | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1.2.3.2 | наличие актуализированного регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории города Перми | есть/нет | - | - | есть | есть | есть | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.5.1.2.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1.2.4 | Возмещение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.4.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | - | - | - | 1 | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31539,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31539,000 | 0,000 |
| ##### 1.5.1.2.5 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.5.1 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | - | - | 20 | 80 | 22 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 692355,200 | 65194,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539705,500 | 79232,100 | 184805,300 |
| (п. 1.5.1.2.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 539705,500 | 771587,300 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 692355,200 | 65194,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539705,500 | 79232,100 | 184805,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1050933,742 | 2883727,360 | 4132706,100 | 3791549,321 | 10064257,601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61133,726 | 117872,004 | 0,000 | 724103,700 | 65194,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 0,000 | 14985,185 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 989800,016 | 2760643,600 | 3593000,600 | 2973228,336 | 9814257,601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539705,500 | 79232,100 | 184805,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3 | Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в рамках капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов направленных на исполнение судебных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.1.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | - | 5 | 3 | 10 | 7 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 160580,139 | 322097,781 | 76532,362 | 250000,000 |
|  | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 751,482 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.5.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 160580,139 | 322849,263 | 76532,362 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 160580,139 | 322097,781 | 76532,362 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 751,482 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 160580,139 | 322849,263 | 76532,362 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 160580,139 | 322097,781 | 76532,362 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 751,482 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4 | Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4.1.1 | количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках капитального ремонта общего имущества | ед. | - | 5 | - | - | - | ДЖКХ | средства Фонда | 0,000 | 1392,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.5.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 0,000 | 1392,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 0,000 | 1392,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1849907,676 | 3094252,260 | 4509139,963 | 3868081,683 | 10314257,601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117741,654 | 327004,264 | 375682,381 | 800636,062 | 315194,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 751,482 | 14985,185 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 3593000,600 | 2973228,336 | 9814257,601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 0,000 | 1392,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539705,500 | 79232,100 | 184805,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1849907,676 | 3094252,260 | 4509139,963 | 3868081,683 | 10314257,601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117741,654 | 327004,264 | 375682,381 | 800636,062 | 315194,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5211,756 | 751,482 | 14985,185 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1732166,022 | 2760643,600 | 3593000,600 | 2973228,336 | 9814257,601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 0,000 | 1392,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 539705,500 | 79232,100 | 184805,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 2022 г. - 53584,60 тыс. руб., 2023 г. - 53584,60 тыс. руб.

<**> Плановое значение показателя будет отражено после утверждения муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на соответствующие периоды.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.6 "Развитие коммунальной инфраструктуры

и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1039, от 06.08.2021 N 578)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.6.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.1.1 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1.1 | протяженность построенных сетей водоснабжения | км | - | - | - | - | 4,6 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4480,180 | 52519,820 |
| 1.6.1.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей водоснабжения | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.6.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4480,180 | 52519,820 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4480,180 | 52519,820 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.1 | количество благоустроенных территорий | ед. | - | - | - | - | 11 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.2 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Кустарной Дзержинского района города Перми | кв. м | 690 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 1077,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.3 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Пожарной Дзержинского района города Перми | кв. м | 1425 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 1252,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.4 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. 1-й Красавинской; от ул. Верхнемуллинской до шоссе Космонавтов Индустриального района города Перми | кв. м | 3798 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 2591,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.5 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Кировский по ул. Станционной от ул. Магазинной до ул. Станционной (ж/д станция "Курья") Кировского района города Перми | кв. м | 3485 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2418,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.6 | площадь отремонтированных тротуаров в микрорайоне Кировский по ул. Вольской от ул. Запольской до ул. Прудовой; по ул. Станционной от ул. Вольской до ул. Магазинной Кировского района города Перми | кв. м | 1548 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2133,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.7 | площадь отремонтированных тротуаров в микрорайоне Налимиха по ул. Налимихинской от ул. Берестовой до дома N 102 по ул. Налимихинской; по ул. Бузулукской; по ул. Кудымкарской; по ул. Копейской и ул. Ирбитской на подходе к Храму Святого Николая Кировского района города Перми | кв. м | 1154 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 1813,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.8 | оборудованная детская площадка в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной, 22 Ленинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 1606,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.9 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Вышка-1 по ул. Кузнецкой от ул. Калгановской до ул. Огородникова (четная сторона); по ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Харьковской (четная сторона) Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 648 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 2117,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.10 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной от ул. Сивилева до ул. Бекетова (четная сторона) Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 552,4 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1764,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.11 | оборудованное место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной, 112 Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 197,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.12 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Мотовилихинской от ул. 3-й Кольцевой до ул. Беломорской Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 655 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1620,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.13 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Костарево по ул. Лифанова от ул. Кунгурской до ул. Добрянской (четная сторона); по ул. Лифанова от ул. Река Ива до дома N 65 по ул. Лифанова Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 760 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 2503,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.14 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Висим по ул. Восстания от ул. Красногвардейской до ул. Сельскохозяйственной Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 1354 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 4585,955 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.15 | оборудованное место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Висим по ул. Зенкова, 21/1 Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 245,765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.16 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Ракитной от ул. Молдавской до ул. Академика Веденеева Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | 2294 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 3603,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.17 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Заозерье по ул. 1-й Палубной от ост. "Мичуринские сады" до ост. "Микрорайон Одино" Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | 2333 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 5634,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.18 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Январский по ул. Фрунзе от пер. Кутамышского до пер. Ленинского Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | 1308 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2491,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.19 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Южный по ул. Южноуральской от ул. 2-й Холмогорской до ул. Братской Свердловского района города Перми | кв. м | 4000 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 4770,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.20 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Новые Ляды по ул. Нагорной; по ул. Трактовой поселка Новые Ляды | кв. м | 737 | - | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 1940,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.21 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Домостроительный Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | 920 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 1333,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.22 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Кирпичной; по ул. Отдыха; по ул. Пригородной Дзержинского района города Перми | кв. м | - | 3428 | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 3316,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.23 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Кустарной Дзержинского района города Перми | кв. м | - | 756,6 | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 1479,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.24 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной Индустриального района города Перми | кв. м | - | 1959 | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2111,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.25 | площадь устроенных тротуаров в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной; по ул. 2-й Верховой от ул. 1-й Юннатской до шоссе Космонавтов; по ул. Кордонной от дома N 2 по ул. 3-й Верховой до дома N 28 по ул. Кордонной Индустриального района города Перми | кв. м | - | 776,500 | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 589,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.26 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне "Поселок Геологов" по ул. Энергетиков от ул. Архитектора Свиязева до ул. Милиционера Власова Индустриального района города Перми | кв. м | - | 1852 | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 1895,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.27 | оборудованная спортивная площадка в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной, 7 Ленинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 3357,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.28 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой, 6; по ул. Высокой от ул. Новосельской до ул. 2-й Запольской; по ул. Запольской от ул. Вольской до ул. Высокой Кировского района города Перми | кв. м | - | 8360 | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 8972,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.28 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.29 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой Кировского района города Перми | кв. м | - | 394 | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 911,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.30 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Рижской от ул. Заборной до дома N 13а по ул. Заборной; по ул. Вербной от ул. Налимихинской до ул. Копейской; по ул. Копейской от ул. Бузулукской до ул. Вербной; по ул. Бузулукской от ул. Налимихинской до ул. Фруктовой Кировского района города Перми | кв. м | - | 3680 | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 3855,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.31 | площадь устроенных тротуаров в микрорайоне Вышка-1 по ул. Огородникова от музея "Диорама" до ул. Московской; по ул. Ленинградской от ул. Труда до ул. Калгановской Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 892,5 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2398,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.32 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Вышка-1 по ул. Огородникова от ул. Московской до ул. Харьковской Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 750 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 1746,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.33 | площадь отремонтированных тротуаров в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной от ул. 3-й Новгородской до ул. Сивилева; по ул. Целинной от ул. Бекетова до ул. Туркина Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 1129,4 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2130,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.34 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Висим по ул. Володарского от ул. Восстания до ул. Восходящей Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 990 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2716,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.35 | количество оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Висим по ул. Лбова, 24 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 138,805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.35 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.36 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Костарево по ул. Каспийской от ул. Лифанова до ул. Национальной Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 390 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 809,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.37 | количество оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Костарево по ул. Лифанова, 88 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 138,805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.38 | площадь отремонтированной автомобильной дороги "подъезд к микрорайону Нижнее Васильево" от дороги на Чусовской водозабор до ул. Куликовской Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | 10180 | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 6246,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.39 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Заозерье по ул. Катерной от ул. 1-й Палубной до дома N 12 по ул. Катерной Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | 2261,9 | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2642,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.40 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Южный по ул. Самаркандская от ул. Чукотской до ул. Узбекской Свердловского района города Перми | кв. м | - | 5120 | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 8057,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.42 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома N 2а до дома N 28 по ул. Чусовской поселка Новые Ляды | кв. м | - | 1118 | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 2407,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.43 | оборудованная детская площадка в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической, 10 поселка Новые Ляды | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.44 | количество оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Новые Ляды по ул. Чусовской, 27; ул. Железнодорожной, 19; ул. Островского, 1 поселка Новые Ляды | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 455,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.44 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.45 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Верхняя Курья по ул. Верхнекурьинской от ул. 10-я Линия до ул. 13-я Линия Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 464 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 1044,322 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.46 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Гайва по ул. Кабельщиков/Медведева от ул. Вильямса до ул. Усадебной Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | 6880 | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 9124,862 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.47 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Фосфоритной от ул. Генерала Доватора до переулка Талицкого; по ул. Половинной от ул. Фосфоритной до ул. Генерала Черняховского; по переулку Талицкому от ул. Бушмакина до дома N 48 по ул. Волоколамской Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | 4352 | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 5045,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.48 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Костарево по ул. Каспийской от ул. Лифанова до ул. Национальной Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 860 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 594,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.49 | площадь автомобильной дороги в микрорайоне Южный по ул. Красноуфимской от ул. Новоильинской до ул. Зеленогорской Свердловского района города Перми | кв. м | - | 2300 | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 2507,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.50 | оборудованная детская площадка в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной, 9 Ленинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 352,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.51 | оборудованная детская площадка в микрорайоне Вышка-1 по ул. Труда, 61 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 599,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.52 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Вышка-1 по ул. Печорской от ул. Соликамской, 183 до ул. Печорской, 2 Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 3360 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 3051,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.53 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Кустарной Дзержинского района города Перми | кв. м | - | - | 992 | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1804,06924 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.54 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Пожарной от ул. 2-й Южной до дорожной развязки; по ул. Южной от ул. Пожарной до ул. 3-й Усть-Мулянской Дзержинского района города Перми | кв. м | - | - | 2784 | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1804,03076 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.55 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома N 49 до дома N 37а по ул. Экскаваторной; по ул. 1-й Андроновской от дома N 57 до дома N 62 по ул. Экскаваторной; по ул. Экскаваторной от дома N 62 до дома N 68 по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | кв. м | - | - | 2874 | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1888,848 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.56 | площадь отремонтированных тротуаров в микрорайоне Поселок Геологов по ул. Проселочной от ул. Архитектора Свиязева до ул. Дивьинской; по ул. Дивьинской от ул. Проселочной до ул. Милиционера Власова; на участке (без адреса) от ул. Геологов до ул. Конструкторской Индустриального района города Перми | кв. м | - | - | 1506 | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1855,152 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.57 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Октябрьский по ул. Новоржевской от ул. Сивашской до ул. Ардатовской Кировского района города Перми | кв. м | - | - | 960 | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1019,95527 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.58 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Октябрьский по ул. Победы от ул. Ласьвинской до дома N 39 по ул. Победы Кировского района города Перми | кв. м | - | - | 320 | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1003,94841 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.59 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Камская Долина на участке (без адреса) от дома N 111 по ул. Борцов Революции до дома N 3 по ул. Торфяной; на участке (без адреса) от дома N 22 по ул. Борцов Революции от ул. Спешилова до дома N 13 по ул. Средней; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома по ул. Торфяной, 61; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома N 91 по ул. Торфяной; на участке (без адреса) от "Дорога Дружбы" до станции Блочной Ленинского района города Перми | кв. м | - | - | 4100 | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2726,8499 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.59 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.60 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Вышка-2 по ул. Кузнецкой от дома N 57 по ул. Целинной до ул. Тагильской Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | - | 1140 | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1999,18715 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.61 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Чапаевский по ул. Липовой от ул. 1-й Логовой до ул. Чапаева Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | 2450 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3464,41466 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.62 | площадь отремонтированных тротуаров в микрорайоне Чапаевский по ул. Новогодней от пер. 1-го Еловского до пер. 3-го Еловского; по пер. 1-му Еловскому от ул. Александра Пархоменко до ул. Новогодней Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | 1154 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1564,55965 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.63 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Гайва (подъезд к микрорайону Химики) от железнодорожного переезда до дома N 46 микрорайона Химики Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | 4800 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5572,36816 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.64 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Краснодонской от ул. Суперфосфатной до ул. Ракитной; по ул. Колвинской от ул. Генерала Черняховского до ул. Бушмакина Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | 2535 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2840,61012 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.65 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Январский по ул. Январской от ул. Лянгасова до пер. Ямальского Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | 5230 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6381,50889 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.66 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Ново-Бродовский по ул. Ореховой от "Дорога на полигон твердых бытовых отходов" до ул. 2-й Радиальной Свердловского района города Перми | кв. м | - | - | 7650 | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7465,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.67 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома N 4 по ул. Комсомольской до дома N 19 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды | кв. м | - | - | 325 | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 773,470 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.67 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.68 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Советской от ул. Максима Горького до ул. Комсомольской поселка Новые Ляды | кв. м | - | - | 1300 | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 840,07172 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.69 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Новые Ляды от дома N 34 до дома N 51 по ул. Мира; по ул. Мира от дома N 36 по ул. Мира до дома N 105 по ул. Островского поселка Новые Ляды | кв. м | - | - | 1746 | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1101,18076 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.69 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.70 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Гарцовской от дома N 68 по ул. Гарцовской до ул. Колыбалова Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | - | 578 | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1388,84835 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.70 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.71 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Александра Щербакова от ул. Верхоянской до пер. Ленинского Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | 3630 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3458,78673 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.72 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской от ул. 5-й Каховской до ул. Каховской; по ул. Каляева от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сумской Кировского района города Перми | кв. м | - | - | 3965 | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3718,23656 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.73 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Мореходной от ул. Заборной до ул. Канатной; по ул. Комаринской от ул. Заборной до дома N 32а по ул. Копейской Кировского района города Перми | кв. м | - | - | 8390 | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7555,99176 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.73 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.6.1.2.1.73 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Машинистов Дзержинского района города Перми | кв. м | - | - | 1100 | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1426,26315 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 1.6.1.2.1.73 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1.6.1.2.1.73 | площадь отремонтированной автомобильной дороги (асфальтирование) в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома N 49 до дома N 37а по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | кв. м | - | - | 1224 | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1074,705 | 0,000 | 0,000 |
| 2 (п. 1.6.1.2.1.73 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.09.2021 N 715; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 1.6.1.2.1.73 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Соболи по ул. 1-й Соболинской от ул. Таежной проезда Свердловского района города Перми | кв. м | - | - | 2600 | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2426,288 | 0,000 | 0,000 |
| 3 (п. 1.6.1.2.1.73 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 1.6.1.2.1.73 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной от дома N 38 до дома N 56 по ул. Брикетной Ленинского района города Перми | кв. м | - | - | 1054 | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 800,00010 | 0,000 | 0,000 |
| 4 (п. 1.6.1.2.1.73 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 1.6.1.2.1.73 | количество оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Гарцы по ул. Кантонской Коммуны, 40 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 197,813 | 0,000 | 0,000 |
| 5 (п. 1.6.1.2.1.73 введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 1.6.1.2.1.73 | количество оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 на пересечении ул. Искорской и ул. 5-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 263,579 | 0,000 | 0,000 |
| 6 (п. 1.6.1.2.1.73 введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 1.6.1.2.1.73 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Колыбалова от ж/д N 76 по ул. Колыбалова до ул. Чермозской Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | - | 270 | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 599,090 | 0,000 | 0,000 |
| 7 (п. 1.6.1.2.1.73 введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 1.6.1.2.1.73 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Бушмакина до ул. Нежинской Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | 1006 | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1253,42379 | 0,000 | 0,000 |
| 8 (п. 1.6.1.2.1.73 введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 1.6.1.2.1.73 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической (съезды от ул. Коммунистической до ул. Коммунистической, 17б; до ул. Коммунистической, 15; до ул. Коммунистической, 9) поселка Новые Ляды | кв. м | - | - | 171 | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 118,77752 | 0,000 | 0,000 |
| 9 (п. 1.6.1.2.1.73 введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.74 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Кустарной до ул. Якутской Дзержинского района города Перми | кв. м | - | - | - | 1000 | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2341,158 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.74 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.75 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Акуловский по ул. 1-й Колхозной от дома N 8 по ул. 1-й Колхозной до ул. Сорокинской Дзержинского района города Перми | кв. м | - | - | - | 400 | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2341,158 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.75 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.76 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома N 49 до дома N 37а по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | кв. м | - | - | - | 1224 | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1412,206 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.76 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.77 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Новоплоский по пер. Бершетскому от ул. Левченко до ул. Самолетной Индустриального района города Перми | кв. м | - | - | - | 598 | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1070,876 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.77 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.78 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Новоплоский по пер. Бершетскому от ул. Левченко до ул. Самолетной Индустриального района города Перми | кв. м | - | - | - | 147 | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 442,010 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.78 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.79 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Новоплоский по ул. Малой от ул. Левченко до ул. Самолетной Индустриального района города Перми | кв. м | - | - | - | 812,5 | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1637,130 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.79 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.80 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Новоплоский по ул. Малой от ул. Левченко до ул. Самолетной Индустриального района города Перми | кв. м | - | - | - | 388 | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1018,999 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.80 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.81 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Вольской до ул. Высокой; от ул. Кедровой до ул. 1-й Гаревой Кировского района города Перми | кв. м | - | - | - | 6350 | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8169,200 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.81 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.82 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Новый Крым по ул. Котельнической; ул. Херсонской Кировского района города Перми | кв. м | - | - | - | 950 | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1544,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.82 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.83 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Октябрьский по ул. Чебоксарской от ул. Новоржевской до ул. Миргородской Кировского района города Перми | кв. м | - | - | - | 1390 | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1977,567 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.83 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.84 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Камская Долина по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | кв. м | - | - | - | 2200 | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2626,604 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.84 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.85 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Вышка-1 по ул. Ленинградской; ул. Огородникова; ул. Труда Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | - | - | 2500 | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5449,064 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.85 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.86 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Январский по ул. Январской от ул. Лянгасова до пер. Ямальского Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | - | 1335 | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2957,025 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.86 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.87 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Январский по ул. Кронита от ул. Лаврова до ул. Краснослудской Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | - | 850 | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2485,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.87 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.88 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Домостроительный по ул. Верхоянской от ул. Александра Щербакова до ул. Фрунзе Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | - | 653 | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1446,395 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.88 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.89 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Голованово по ул. Пузырева от ул. Мозырьской до пер. 1-го Мозырьского Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | - | 117 | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 259,155 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.89 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.90 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Камский по ул. Химиков от ул. Ольховской до ул. Наймушина Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | - | 1860 | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4526,361 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.90 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.91 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Бушмакина до ул. Ракитной Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | - | 1600 | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3568,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.91 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.92 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Гайва по ул. Тихвинской от ул. Гайвинской до ул. Кабельщиков Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | - | - | 2100 | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4624,105 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.92 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.93 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Ново-Бродовский по ул. Ореховой от ул. 2-й Радиальной до ул. 5-й Радиальной Свердловского района города Перми | кв. м | - | - | - | 1550 | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8898,905 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.93 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.94 | площадь устроенного тротуара по ул. Железнодорожной от дома N 2 до дома N 19 по ул. Железнодорожной поселка Новые Ляды | кв. м | - | - | - | 540 | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.94 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.95 | площадь отремонтированных автомобильных дорог по ул. Спортивной от дома N 16 по ул. Спортивной до ул. Островского поселка Новые Ляды | кв. м | - | - | - | 1800 | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 927,23 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.95 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45701,265 | 78897,493 | 68387,52765 | 61822,148 | 80000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45701,265 | 78897,493 | 68387,52765 | 61822,148 | 80000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.1.3 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры и объекты благоустройства на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1 | Строительство объектов благоустройства на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.1 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "ПБУ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.3.1.2 | разработанная проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "ПБУ" | бюджет города Перми | 0,000 | 1809,384 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | разработанная проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "ПБУ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 1808,60809 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.6.1.3.1.2 | протяженность построенной сети наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | м | - | - | 1720 | - | - | МКУ "ПБУ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3353,913 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 1.6.1.3.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.3 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "ПБУ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.3.1.4 | разработанная проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "ПБУ" | бюджет города Перми | 0,000 | 3751,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | разработанная проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "ПБУ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 3744,93891 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.5 | протяженность построенной сети наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | м | - | - | 4950 | - | - | МКУ "ПБУ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6164,643 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.6.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 5560,000 | 15072,103 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9518,556 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5553,547 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1 | разработанная проектная документация на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 4023,500 | 204,500 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.3.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.2 | протяженность построенной сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | - | - | - | 2997 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27757,83709 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.3.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.3 | выполненные работы по авторскому надзору за строительством сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,51491 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.3.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.4 | изготовленный технический план при строительстве сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 |
| (п. 1.6.1.3.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4023,500 | 204,500 | 27873,352 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 9584,100 | 15276,603 | 27873,352 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9584,100 | 9723,05600 | 27873,352 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5553,547 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 45701,265 | 78897,492 | 83664,13065 | 94175,680 | 132519,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45701,265 | 88481,592 | 78110,58365 | 94175,680 | 132519,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5553,547 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 45701,265 | 88481,592 | 83664,13065 | 94175,680 | 132519,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45701,265 | 88481,592 | 78110,58365 | 94175,680 | 132519,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5553,547 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 1

к системе программных мероприятий 1.6

"Развитие коммунальной инфраструктуры

и благоустройство территории

индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОРАЙОНОВ

индивидуальной жилой застройки в городе Перми, в которых

предусмотрено выполнение комплекса мероприятий

по благоустройству территорий общего пользования

микрорайонов индивидуальной жилой застройки в период

2019-2022 годов

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434, от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование микрорайона | Наименование улиц, в границах которых расположена территория общего пользования, подлежащая благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| #### Дзержинский район |  |  |
| 2019 год |  |  |
| 1 | Акуловский | ул. Кустарная |
| 2 | Усть-Мулянка | ул. Пожарная |
| 2020 год |  |  |
| 3 | Акуловский | ул. Кустарная |
| 4 | Усть-Мулянка | ул. Отдыха, ул. Пригородная, ул. Кирпичная |
| 2021 год |  |  |
| 5 | Акуловский | ул. Красноборская, ул. Ветлужская, ул. Кустарная, ул. Машинистов |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |
| 6 | Усть-Мулянка | ул. Пожарная, ул. Южная, ул. 2-я Южная, ул. 3-я Усть-Мулянская |
| 2022 год |  |  |
| 7 | Акуловский | ул. Красноборская, ул. Кустарная, ул. Якутская, ул. 1-я Колхозная, ул. Сорокинская |
| #### Индустриальный район |  |  |
| 2019 год |  |  |
| 8 | Верхнемуллинский | ул. Верхнемуллинская, ул. 1-я Красавинская, ш. Космонавтов |
| 2020 год |  |  |
| 9 | Верхнемуллинский | ул. Промышленная, ул. Верхнемуллинская, ул. Прибрежная, ул. 2-я Верховая, ул. 3-я Верховая, ул. 1-я Юннатская, ул. Кордонная, ш. Космонавтов |
| 10 | Поселок Геологов | ул. Энергетиков, ул. Милиционера Власова, ул. Архитектора Свиязева |
| 2021 год |  |  |
| 11 | Поселок Геологов | ул. 3-я Карьерная, ул. Экскаваторная, ул. 1-я Андроновская, ул. Проселочная от ул. Архитектора Свиязева, ул. Дивьинская, ул. Милиционера Власова; ул. Геологов, ул. Конструкторская |
| 2022 год |  |  |
| 12 | Поселок Геологов | ул. 3-я Карьерная, ул. Экскаваторная |
| 13 | Новоплоский | пер. Бершетский, ул. Левченко, ул. Самолетная, ул. Малая |
| #### Кировский район |  |  |
| 2019 год |  |  |
| 11 | Кировский | ул. Станционная, ул. Магазинная, ул. Вольская, ул. Запольская, ул. Прудовая |
| 12 | Налимиха | ул. Берестовая, ул. Налимихинская, ул. Бузулукская, ул. Кудымкарская, ул. Копейская, ул. Ирбитская |
| 2020 год |  |  |
| 13 | Налимиха | ул. Новосельская, ул. Семафорная, ул. 1-я Гаревая, ул. Высокая, ул. Запольская, ул. 2-я Запольская, ул. Вольская |
| 14 | Никольский | ул. Рижская, ул. Заборная, ул. Вербная, ул. Налимихинская, ул. Копейская, ул. Бузулукская, ул. Фруктовая |
| 2021 год |  |  |
| 15 | Октябрьский | ул. Новоржевская, ул. Сивашская, ул. Ардатовская, ул. Победы, ул. Ласьвинская |
| 16 | Новые Водники | ул. Сумская, ул. 5-я Каховская, ул. Каляева, ул. Адмирала Ушакова |
| 17 | Никольский | ул. Мореходная, ул. Заборная, ул. Канатная, ул. Комаринская, ул. Копейская |
| 2022 год |  |  |
| 18 | Налимиха | ул. Новосельская, ул. Вольская, ул. Высокая, ул. Кедровая, ул. 1-я Гаревая |
| 19 | Новый Крым | ул. Котельническая, ул. Херсонская |
| 20 | Октябрьский | ул. Чебоксарская, ул. Новоржевская, ул. Миргородская |
| #### Ленинский район |  |  |
| 2019 год |  |  |
| 21 | Средняя Курья | ул. Торфяная |
| 2020 год |  |  |
| 22 | Камская Долина | ул. Брикетная |
| 23 | Средняя Курья | ул. Торфяная |
| 2021 год |  |  |
| 24 | Камская Долина | ул. Борцов Революции, ул. Торфяная, ул. Средняя, ул. Спешилова, ул. Брикетная |
| (п. 24 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |
| 2022 год |  |  |
| 25 | Камская Долина | ул. Торфяная |
| #### Мотовилихинский район |  |  |
| 2019 год |  |  |
| 26 | Вышка-1 | ул. Кузнецкая, ул. Калгановская, ул. Огородникова, ул. Харьковская |
| 27 | Вышка-2 | ул. Целинная, ул. Сивилева, ул. Бекетова, |
| 28 | Гарцы | ул. Мотовилихинская, ул. 3-я Кольцевая, ул. Беломорская |
| 29 | Костарево | ул. Лифанова, ул. Кунгурская, ул. Добрянская, ул. Река Ива |
| 30 | Висим | ул. Восстания, ул. Красногвардейская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Зенкова |
| 2020 год |  |  |
| 31 | Вышка-1 | ул. Огородникова, ул. Московская, ул. Ленинградская, ул. Труда, ул. Калгановская, ул. Харьковская, ул. Печорская, ул. Соликамская |
| 32 | Вышка-2 | ул. Целинная, ул. 3-я Новгородская, ул. Сивилева, ул. Бекетова, ул. Туркина |
| 33 | Гарцы | ул. Вишневая, ул. Андреевская, ул. Войкова, ул. Красных зорь, 3-я Кольцевая, ул. Беломорская |
| 34 | Костарево | ул. Каспийская, ул. Лифанова, ул. Национальная |
| 35 | Висим | ул. Володарского, ул. Восстания, ул. Восходящая, ул. Лбова |
| 36 | Верхняя Курья | ул. Верхнекурьинская, ул. 10-я Линия, ул. 13-я Линия |
| 2021 год |  |  |
| 37 | Вышка-2 | ул. Кузнецкая, ул. Целинная, ул. Тагильская, ул. Искорская, ул. 5-я Новгородская |
| (п. 37 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |
| 38 | Гарцы | ул. Вишневая, ул. Андреевская, ул. Войкова, ул. Красных зорь, ул. Гарцовская, ул. Колыбалова, ул. Кантонской Коммуны, ул. Чермозская |
| (п. 38 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |
| 39 | Верхняя Курья | ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я, 10-я, 13-я Линия, ул. Сосьвинская, ул. 2-я Сосьвинская, ул. Невская, ул. Солнечная, ул. Ангарская, пер. Лесопарковый |
| 2022 год |  |  |
| 40 | Вышка-1 | ул. Ленинградская, ул. Огородникова, ул. Труда |
| 41 | Гарцы | ул. Вишневая, ул. Андреевская, ул. Войкова, ул. Красных зорь |
| #### Орджоникидзевский район |  |  |
| 2019 год |  |  |
| 42 | Кислотные дачи | ул. Ракитная, ул. Молдавская, ул. Академика Веденеева |
| 43 | Заозерье | ул. 1-я Палубная |
| 44 | Январский | ул. Фрунзе, пер. Кутамышский, пер. Ленинский |
| 45 | Домостроительный | ул. Александра Щербакова, ул. Верхоянская, пер. Ленинский |
| 2020 год |  |  |
| 46 | Кислотные дачи | ул. Фосфоритная, ул. Генерала Доватора, пер. Талицкий, ул. Половинная, ул. Бушмакина, ул. Волоколамская, ул. Генерала Черняховского |
| 47 | Нижнее Васильево | ул. Куликовская |
| 48 | Заозерье | ул. Катерная, ул. 1-я Палубная, |
| 49 | Гайва | ул. Кабельщиков, ул. Медведева, ул. Вильямса, ул. Усадебная |
| 2021 год |  |  |
| 50 | Гайва | подъезд к микрорайону Химики |
| 51 | Чапаевский | ул. Липовая, ул. 1-я Логовая, ул. Чапаева, ул. Новогодняя, пер. 1-й Еловский, пер. 3-й Еловский, ул. Александра Пархоменко |
| 52 | Январский | ул. Январская, ул. Лянгасова, пер. Ямальский |
| 53 | Кислотные Дачи | ул. Краснодонская, ул. Суперфосфатная, ул. Ракитная, ул. Колвинская, ул. Генерала Черняховского, ул. Бушмакина, ул. Нежинская |
| (п. 53 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |
| 54 | Домостроительный | ул. Александра Щербакова, ул. Верхоянская, пер. Ленинский |
| 2022 год |  |  |
| 55 | Январский | ул. Январская, ул. Лянгасова, пер. Ямальский, ул. Кронита, ул. Лаврова, ул. Краснослудская |
| 56 | Домостроительный | ул. Верхоянская, ул. Александра Щербакова, ул. Фрунзе |
| 57 | Голованово | ул. Пузырева, ул. Мозырьская, пер. 1-й Мозырьский |
| 58 | Камский | ул. Химиков, ул. Ольховская, ул. Наймушина |
| 59 | Кислотные Дачи | ул. Колвинская, ул. Бушмакина, ул. Ракитная |
| 60 | Гайва | ул. Тихвинская, ул. Гайвинская, ул. Кабельщиков |
| #### Свердловский район |  |  |
| 2019 год |  |  |
| 61 | Южный | ул. Южноуральская, ул. 2-я Холмогорская, ул. Братская |
| 2020 год |  |  |
| 62 | Южный | ул. Самаркандская, ул. Чукотская, ул. Узбекская, ул. Красноуфимская, ул. Новоильинская, ул. Зеленогорская |
| 2021 год |  |  |
| 63 | Ново-Бродовский | ул. Ореховая, ул. 2-я Радиальная |
| 1 63 | Соболи | ул. 1-я Соболинская, ул. Таежная |
| 1 (п. 63 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |
| 2022 год |  |  |
| 64 | Ново-Бродовский | ул. Ореховая, ул. 2-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная |
| #### п. Новые Ляды |  |  |
| 2019 год |  |  |
| 65 | Новые Ляды | ул. Трактовая, ул. Нагорная |
| 2020 год |  |  |
| 66 | Новые Ляды | ул. Чусовская, ул. Железнодорожная, ул. Островского, ул. Коммунистическая |
| 2021 год |  |  |
| 67 | Новые Ляды | ул. Комсомольская, ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Максима Горького, ул. Мира, ул. Островского |
| 2022 год |  |  |
| 68 | Новые Ляды | ул. Железнодорожная, ул. Спортивная, ул. Островского |

### Приложение 2

к системе программных мероприятий 1.6

"Развитие коммунальной инфраструктуры

и благоустройство территории

индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.6

"Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство

территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми"

муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.6.1.3.1. Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "ПБУ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "ПБУ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение комфорта и безопасности граждан |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей наружного освещения - 1,72 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2021 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5162,52109 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2021 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 5162,52109 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2021 |
|  | протяженность построенной сети | км. | 1,72 | 2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 21.01.2021 N 59-1-1-3-001933-2021 |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. N 8 |  |  |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 N 9-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2020-2021 |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2021 |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.6.1.3.1. Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "ПБУ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "ПБУ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение комфорта и безопасности граждан |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей наружного освещения - 4,95 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2021 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9909,58191 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2021 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 9909,58191 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2021 |
|  | протяженность построенной сети | км | 4,95 | 2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. N 8 |  |  |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. N 6-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2020-2021 |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2021 |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.6.1.3.2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение централизованным хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением жилых домов микрорайона Гарцы |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей водоснабжения - 2997 м |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2022 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 32101,352 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 4023,500 | 204,500 | 27873,352 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2020-2021 |  |
|  | Протяженность построенных сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | 2997 | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД |  | 2020-2021 |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2022 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сети водоснабжения в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.6.1.1.1. Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация водоснабжения населения на территории микрорайона Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей водоснабжения - 4600 м |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 57000,000 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 4480,180 |  | 52519,820 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |  |  |
|  | Протяженность построенной сети водоснабжения | м | 4600 | 2023 |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16 октября 2020 г. N 9 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | Срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  |  |  | 2022 |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2023 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |

### ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1039)

| Код | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Создание комфортной среды проживания в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 65,1 | 65,2 | 67,7 | 67,8 | 67,9 |
|  | общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжения | % | 87,4 | 87,5 | 87,5 | - | - |
|  | водоснабжения | % | 93,6 | 93,6 | 93,7 | - | - |
|  | водоотведения | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 | - | - |
|  | доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений, % | % | - | - | 94,6 | 95,1 | 95,8 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
|  | количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 |
|  | количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | - | 6 | 2 | 1 | 5 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | количество котельных, обеспеченных 2-м независимым источником электроснабжения | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 1.1.3 | Задача. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля актуализированных документов планирования в области развития системы коммунальной инфраструктуры от запланированного | % | 100 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |
|  | техническая документация | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Обеспечение горячим водоснабжением многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  | количество установленных индивидуальных тепловых пунктов | ед. | - | - | 3 | - | - |
| (п. 1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |
|  | доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Задача. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | 77 | 78 | 79 | 79,5 | 80 |
|  | снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2 | Задача. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение плана по оказанию поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час. в год | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | доля снижения просроченной дебиторской задолженности ПМУП "ГКТХ" от общего объема просроченной дебиторской задолженности | % | 10 | - | - | - | - |
|  | уровень собираемости текущей задолженности от общего объема текущей задолженности ПМУП "ГКТХ" | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
|  | коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП "ГКТХ" | % | - | 12,3 | 26,2 | 27,8 | 16,8 |
| #### 1.5 | Подпрограмма. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 25,8 | 46,3 | 54,3 | 60,1 | 85,3 |
|  | доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Подпрограмма. Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |
|  | доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | - | - | 6,67 | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей водоснабжения на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | - | - | - | 2,9 | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 147, от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение

к таблице

показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие

системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" (далее - решение ПГД N 67) | Kуд = Qудовл. / Qобщ. x 100% | Kуд - коэффициент удовлетворенности населения, (коэффициент удовлетворенности рассчитывается как отношение количества опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос, к общему количеству опрошенных жителей); Qудовл. - количество опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Qобщ. - общее количество опрошенных жителей | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. N 62 "Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми", использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | социологический опрос | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений, % | % |  | Д.п.ж/п.оборудован.коммун.ресурсами = П.ж.п оборудован.коммун.ресурсами / П.ж.п всего x 100% | Д.п.ж.п.оборудован.коммун.ресурсами - доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений; П.ж.п оборудован.коммун.ресурсами - общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений; П.ж.п всего - общая площадь жилых помещений, всего | ДЖКХ (форма федерального статистического наблюдения 1-жилфонд) | рассчитывается как соотношение общей площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений к общей площади жилых помещений всего в городе Перми | ежегодно до 25 февраля после отчетного периода |
| 3 | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе централизованным системам: газоснабжения; водоснабжения; водоотведения | % | решение ПГД N 67 | О = Ноб / Н x 100% | Ноб - численность жителей города, обеспеченных перечнем коммунальных услуг, чел.; Н - численность населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах, чел. | отраслевая статистика (запросы в организации коммунального комплекса), Пермьстат | периодическая отчетность | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатации объектов газопроводов | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | - | рассчитывается как общее количество газопроводов, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения города Перми | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество котельных, обеспеченных 2-м независимым источником электроснабжения | ед. | - | фактическое количество котельных, обеспеченных 2-м независимым источником электроснабжения | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля актуализированных документов планирования в области развития системы коммунальной инфраструктуры от запланированного | % | - | У = Мфакт / Мплан x 100% | Мфакт - количество выполненных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми, ед.; Мплан - количество запланированных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми, ед. | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | - | Дбесх.отх = (Оликв / Оплан) x 100% | Оликв - объем ликвидированных бесхозяйных отходов, тонн; Оплан - общий объем бесхозяйных отходов, планируемый к ликвидации, тонн | ведомственная статистика (территориальные органы администрации города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | - | Kинф = Qинф. / Qобщ. x 100% | Kинф. - коэффициент информированности населения в сфере управления многоквартирными домами; Qинф. - количество опрошенных жителей города Перми, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос; Qобщ. - общее количество опрошенных жителей | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. N 62 "Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми", использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 12 | Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | - | Kобращ. = 100% - Qобращ (отч.год). / Qобращ (отч.год - 1) x 100% | Kобращ - доля изменения количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города; Qобращ (отч.год) - количество обращений, поступивших в ДЖКХ по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства города (оплата ЖКУ, перебои в поставке услуг, капитальный ремонт, эксплуатация и ремонт жилфонда, жалобы на УО, борьба с антисанитарией) в отчетном периоде; Qобращ (отч.год - 1) - количество обращений, поступивших в ДЖКХ по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства города (оплата ЖКУ, перебои в поставке услуг, капитальный ремонт, эксплуатация и ремонт жилфонда, жалобы на УО, борьба с антисанитарией) в предыдущем к отчетному периоду году | использование результатов аналитической записки по работе с обращениями граждан | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 13 | Исполнение плана по оказанию поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг | % | - | Отношение общей площади аварийного жилищного фонда, занимаемого гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки = план / факт x 100% |  | ДСП | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным |
| 14 | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | - | Ксниж.деб. задолж = Qсумма ликвид. деб.задолж. / Qобщ.сумма деб.задолж. x 100% | Ксниж.деб. задолж. - доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности; Qобщ.сумма деб. задолж. - общая сумма дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2017 г. Qсумма ликвид.деб.задолж. - сумма ликвидированной дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности | взыскание по исполнительным производствам, списание задолженности в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | - | Днс = ПТнорм.сост / ПТплан.кол x 100% | Днс. - доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий; ПТнорм.сост - количество придомовых территорий приведенных в нормативное состояние; ПТплан.кол. - количество придомовых территорий, запланированных к приведению в нормативное состояние | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | - | Кнорм.сост. = Qнорм.сост. / Qобщ.кол. x 100% | Кнорм.сост. - доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии; Qобщ.кол. - количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных учреждению на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми; Qнорм.сост. - количество объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии (переданных подрядным организациям на техобслуживание и текущий ремонт, включая аварийно-восстановительные работы) | договоры департамента имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО), заключенные с учреждением на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми, муниципальные контракты, заключенные с подрядными организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей и сооружений (включая аварийно-восстановительные работы) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | - | Таварий = (Чаварийпп - Чаварийоп) / Чаварийпп x 100% | Чаварийоп - число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде, единиц; Чаварийпп - число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в предыдущем периоде, единиц | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | - | рассчитывается как общее количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на сетях водоснабжения и водоотведения в отчетном периоде | - | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час в год | - | Кол.чел.час = КЧавар.откл / КЧплан.откл. x 100% | КЧавар.откл - количество часов аварийных отключений за отчетный период; КЧплан.откл - количество часов плановых отключений за отчетный период | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | - | Ксниж. протяж. = Qкол. передан. / Qобщ.кол. x 100% | Ксниж.протяж. - темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми; Qобщ.кол. - количество объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми; Qкол.передан. - количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных специализированным организациям на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества | перечень объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми, представляемый ДИО, договоры ДИО со специализированными организациями на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | - | Д мун.пл = К1 мун.пл / К2 мун.пл x 100% | Д мун.пл. - доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности; К1 мун.пл. - оплаченная доля взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности; К2 мун.пл. - муниципальная доля собственности в многоквартирных домах города Перми | платежные поручения | запрос информации в ДИО | ежемесячно |
| 22 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | решение ПГД N 67 | Дмкд = Кмкд / Кзаяв x 100% | Кмкд - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за весь период с 2014 года по текущий год, в том числе в рамках исполнения судебных решений, постановления Правительства Пермского края от 25.03.2019 N 224-п, решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 30; Кзаяв - количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за весь период с 2014 года по 2044 год. Рассчитывается как процентное отношение количества многоквартирных домов, отремонтированных за весь период с 2014 года по текущий год, в том числе в рамках исполнения судебных решений, постановления Правительства Пермского края от 25.03.2019 N 224-п, решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 30 по текущий год, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(-ее) функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (акты о приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных элементов здания, реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту) | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| (п. 22 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | - | Дмкд = Кмкд / Кзаяв x 100% | Дмкд - доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен ремонт фасада многоквартирного дома, от запланированных к ремонту; Кмкд - количество многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт фасада многоквартирного дома; Кзаяв. - количество многоквартирных домов, запланированных на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома | ДЖКХ (акты о приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных элементов здания, реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту) | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| 24 | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | - | рассчитывается как общее количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 25 | Доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | ед. | - | рассчитывается как общее количество благоустроенных территорий | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 26 | Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | - | Дмест накопл.тко = (Осозд / Оплан) x 100% | Осозд - объем созданных мест накопления ТКО, ед.; Оплан - запланированный объем созданных мест накопления ТКО, ед. | ведомственная статистика (территориальные органы администрации города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 27 | Доля приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | - | Дпривед. в норм. сост. тко = (Опривед. в норм. сост. / Оплан) x 100% | Опривед. в норм. сост. - объем приведенных в нормативное состояние мест накопления ТКО, ед.; Оплан - запланированный объем приведенных в нормативное состояние мест накопления ТКО, ед. | ведомственная статистика (территориальные органы администрации города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 28 | Техническая документация | ед. | - | рассчитывается как общее количество полученной технической документации | - | ДЖКХ | ведомственная статистика | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| 29 | Доля снижения просроченной дебиторской задолженности ПМУП "ГКТХ" от общего объема просроченной дебиторской задолженности | % | - | Ксниж.деб. задолж = Qсумма ликвид. деб.задолж. / Qобщ.сумма деб.задолж. x 100% | Ксниж.деб.задолж. - доля снижения дебиторской задолженности ПМУП "ГКТХ" от общего объема дебиторской задолженности; Qобщ.сумма деб. задолж. - общая сумма дебиторской задолженности ПМУП "ГКТХ" по состоянию на 1 июля 2019 г.; Qсумма ликвид. деб. задолж. - сумма ликвидной (без учета банкротов) дебиторской задолженности от общего объема дебиторской задолженности | взыскание по исполнительным производствам, списание задолженности в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 30 | Уровень собираемости текущей задолженности от общего объема текущей задолженности ПМУП "ГКТХ" | % | - | Куровень собир.текущ. задолж = Qсумма собран. текущ.задолж. / Qобщ.сумма текущ.задолж. x 100% | Куровень собир.текущ.задолж. - доля собранной текущей задолженности ПМУП "ГКТХ" от общего объема текущей задолженности; Qсумма собран. текущ.задолж. - сумма собранной текущей задолженности ПМУП "ГКТХ"; Qсумма ликвид.деб.задолж. - общий объем текущей задолженности | ДЖКХ | ведомственная статистика | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| 31 | Доля переведенных зданий с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) от общего количества запланированных | % | - | Дперев. зданий = Qсумма перевед. зданий / Qобщ.кол. зданий, запланир. к переводу на закрыт. сист. x 100% | Дперев. зданий - доля переведенных зданий с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) от общего количества запланированных; Qсумма перевед. зданий - количество переведенных зданий с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему; Qобщ.кол. зданий, запланир. к переводу на закрыт. сист. - общее количество зданий, запланированных к переводу с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | данные представляются по запросу ДЖКХ от ООО "ПСК" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 32 | Протяженность построенных сетей наружного освещения на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | - | рассчитывается как общая протяженность построенных сетей наружного освещения | - | данные представляются по запросу ДЖКХ от "ПБУ" | ведомственная статистика | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| 33 | Коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП "ГКТХ" | % | - | Ксниж.убытка = Qсумма чистой прибыли / Qобщ.сумма убытка x 100 | Ксниж.убытка - снижение убытка ПМУП "ГКТХ" от общего объема убытка; Qобщ.сумма чистой прибыли - общая сумма полученной прибыли ПМУП "ГКТХ" по состоянию на конец года; Qсумма убытка - сумма убытка ПМУП "ГКТХ" по состоянию на 1 января 2020 г. | отчет по финансово-хозяйственной деятельности ПМУП "ГКТХ" | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 34 | Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов | ед. | - | рассчитывается как общее количество индивидуальных тепловых пунктов, установленных в многоквартирных домах | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 34 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Модернизация и комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 11.03.2021 N 147, от 05.04.2021 N 229, от 11.05.2021 N 337, от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | выполнение работ по строительству пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а главного разгрузочного коллектора: сооружение шахты N 13а | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 20.06.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 348019,572 |
| 1.1.1.1.3.2 | выполнение работ по строительству пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а главного разгрузочного коллектора: сооружение тоннеля от шахты N 13а до шахты N 13 | МКУ "УТЗ" | 01.05.2021 | 30.07.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.3.3 | выполнение работ по строительству пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а главного разгрузочного коллектора: сооружение шахты N 13б | МКУ "УТЗ" | 25.03.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 348019,572 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.5 | Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Оформление лицензий на пользование недрами для разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | ДЖКХ | 01.01.2021 | 30.09.2021 | полученные лицензии на пользование недрами для разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2697,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2697,000 |
| ##### 1.1.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки на реконструкцию сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | МКУ "УТЗ" | 01.04.2021 | 14.05.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.2 | Заключение муниципального контракта на реконструкцию сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | МКУ "УТЗ" | 17.05.2021 | 01.06.2021 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.3 | Выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | МКУ "УТЗ" | 02.06.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4015,61687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17881,52632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 339749,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.4 | Заключение муниципального контракта на осуществление авторского надзора за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | МКУ "УТЗ" | 15.06.2021 | 05.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.5 | Выполнение работ по авторскому надзору | МКУ "УТЗ" | 02.06.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 455,26477 |
| (п. 1.1.1.1.6.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.5 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.6 | Заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | МКУ "УТЗ" | 01.07.2021 | 31.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.7 | Осуществление строительного контроля за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв.N 3470 по ул. Макаренко | МКУ "УТЗ" | 01.08.2021 | 31.12.2021 | акт об оказании услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2932,85726 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 365034,26522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 339749,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17881,52632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7403,73890 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.7 | Санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва - Заозерье Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.10 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции "Речник" Дзержинского района города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.12 | Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации на реконструкцию самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | 01.01.2021 | 21.05.2021 | разработанная проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | внебюджетные источники | 2413,620 |
| (п. 1.1.1.1.12.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2413,620 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 718164,45722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 358120,31090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17881,52632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 339749,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2413,62000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.4. | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5- 1.1.1.2.1.7 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.8 | Строительство газопровода в микрорайоне индивидуальной жилой застройки города Перми "Вышка-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.8.1 | Изготовление технического плана | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 88,240 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88,240 |
| 1.1.1.2.1.9 | Строительство газопровода в микрорайоне индивидуальной жилой застройки города Перми "Вышка-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.9.1 | Изготовление технического плана | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 71,824 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71,824 |
| 1.1.1.2.1.10 | Строительство газопровода в деревне Ширяиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.10.1 | выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов | МКУ "УТЗ" | 01.10.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2483,372 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2483,372 |
| Позиция утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2643,436 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Уплата земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | площадь объектов, по которым осуществляется уплата земельного налога | кв. м | 162615 | бюджет города Перми | 3176,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3176,800 |
| 1.1.1.3.2 | Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | Заключение договоров на первичный (повторный) пуск газа, проведение аварийно-восстановительных работ | ДЖКХ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных договоров на первичный (повторный) пуск газа, проведение аварийно-восстановительных работ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 315,045 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 11.05.2021 N 337, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.2 | Проведение технической инвентаризации сетей водоснабжения | ДЖКХ | 09.03.2021 | 31.12.2021 | количество разработанных технических планов (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 209,303 |
| (п. 1.1.1.3.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.3 | Проведение технической инвентаризации объектов газоснабжения | ДЖКХ | 09.03.2021 | 31.12.2021 | количество разработанных технических планов (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 127,000 |
| (п. 1.1.1.3.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.4 | Заключение договоров на страхование ответственности владельца опасного объекта (газопроводов) | ДЖКХ | 09.03.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных договоров на страхование ответственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6,000 |
| (п. 1.1.1.3.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.5 | Выполнение кадастровых работ | ДЖКХ | 01.06.2021 | 01.08.2021 | межевой план земельного участка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,000 |
| (п. 1.1.1.3.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.05.2021 N 337; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.6 | Проведение судебной экспертизы | ДЖКХ | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество исполнительных документов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 110,570 |
| (п. 1.1.1.3.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.7 | Заключение договора аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов | ДЖКХ | 01.10.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных договоров аренды | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,299 |
| (п. 1.1.1.3.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 798,217 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 461,914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 336,30333 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3975,017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3638,714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 336,30333 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.4 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Возмещение затрат по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ДЖКХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подключенных к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 24 | бюджет города Перми | 1725,762 |
| (п. 1.1.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1725,762 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1725,762 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.5 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в микрорайоне Кислотные Дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.2 | Перевод зданий на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ООО "ПСК" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | 12 | внебюджетные источники | 42272,724 |
| (п. 1.1.1.5.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42272,724 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.2 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.2.1 | Перевод зданий на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ООО "ПСК" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | 9 | внебюджетные источники | 23950,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 23950,000 |
| 1.1.1.5.3 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в микрорайоне Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.3.1 | Перевод зданий на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ООО "ПСК" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | 4 | внебюджетные источники | 10000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 76222,724 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 802731,39655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 366128,22290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 336,30333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17881,52632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 339749,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 78636,34400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 147) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Оплата выполненных работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения блочной модульной котельной в микрорайоне Южный (II этап) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 19.03.2021 | платежное поручение (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4503,23379 |
| 1.1.2.1.2.2 | Оплата выполненных работ по строительству блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 19.03.2021 | платежное поручение (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 616,80235 |
| 1.1.2.1.2.3 | Оплата выполненных работ по авторскому надзору за строительством блочной модульной котельной в микрорайоне Южный | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 19.03.2021 | платежное поручение (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 18,70962 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5138,74576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5138,74576 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5138,74576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5138,74576 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5138,74576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5138,74576 |
| ### 1.1.5 | Задача. Обеспечение горячим водоснабжением многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Организация горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Выполнение работ по организации горячего водоснабжения в многоквартирных домах в рамках исполнения судебных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | выполнение работ по организации горячего водоснабжения в многоквартирных домах в рамках исполнения судебных актов | ДЖКХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по организации горячего водоснабжения в рамках исполнения судебных актов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 5973,269 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5973,269 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5973,269 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5973,269 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 813843,41131 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 372101,49190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5475,04909 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17881,52632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 339749,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 78636,344 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Обеспечение санитарно-эпидемиологических

требований законодательства" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе

Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 06.05.2021 N 329, от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Дзержинского района | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района | т | 1965,271 | бюджет города Перми | 2208,152 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Индустриального района | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Индустриального района | т | 1978,592 | бюджет города Перми | 2179,548 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Кировского района | МКУ "БКР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Кировского района | т | 2508,688 | бюджет города Перми | 2638,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Ленинского района | МКУ "БЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Ленинского района | т | 956,282 | бюджет города Перми | 1053,407 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Мотовилихинского района | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Мотовилихинского района | т | 3006,774 | бюджет города Перми | 3315,156 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Орджоникидзевского района | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района | т | 2649,083 | бюджет города Перми | 2918,136 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Свердловского района | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Свердловского района | т | 2893,235 | бюджет города Перми | 3187,085 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории поселка Новые Ляды | т | 160,871 | бюджет города Перми | 178,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17678,084 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17678,084 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17678,084 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Организация работ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - МНО) на территории Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 21 | бюджет города Перми | 568,200 |
| 1.2.2.1.1.2 | Содержание МНО на территории Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 33 | бюджет города Перми | 880,679 |
| (п. 1.2.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Содержание МНО на территории Кировского района города Перми | МКУ "БКР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 21 | бюджет города Перми | 541,771 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.4 | Содержание МНО на территории Ленинского района города Перми | МКУ "БЛР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 8 | бюджет города Перми | 255,700 |
| 1.2.2.1.1.5 | Содержание МНО на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 61 | бюджет города Перми | 1183,317 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание МНО на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 46 | бюджет города Перми | 923,230 |
| (п. 1.2.2.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.7 | Содержание МНО на территории Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 22 | бюджет города Перми | 656,472 |
| (п. 1.2.2.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.8 | Содержание МНО на территории поселка Новые Ляды города Перми | МКУ "БпНЛ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 8 | бюджет города Перми | 315,330 |
| (п. 1.2.2.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5324,699 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Обустройство МНО на территории Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 20 | бюджет города Перми | 5749,513 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2 | Обустройство МНО на территории Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 6 | бюджет города Перми | 474,167 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | Обустройство МНО на территории Мотовилихинского города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 17 | бюджет города Перми | 5264,117 |
| 1.2.2.1.2.4 | Обустройство МНО на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 15 | бюджет города Перми | 3876,650 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.5 | Обустройство МНО на территории Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных МНО | ед. | 2 | бюджет города Перми | 301,089 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15665,536 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3 | Обустройство подходов и подъездов к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Обустройство подходов и подъездов к МНО на территории Мотовилихинского города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных подходов и подъездов к МНО | ед. | 15 | бюджет города Перми | 1150,600 |
| 1.2.2.1.3.2 | Обустройство подходов и подъездов к МНО на территории Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных подходов и подъездов к МНО | ед. | 2 | бюджет города Перми | 76,208 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1226,808 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22217,043 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22217,043 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39895,127 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления

многоквартирными домами в городе Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 05.04.2021 N 229, от 06.05.2021 N 329, от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на организацию и проведение форума "ЖКХ - новое качество. Муниципальная повестка" | ДЖКХ | 01.04.2021 | 31.07.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.2 | Проведение форума "ЖКХ - новое качество. Муниципальная повестка" | ДЖКХ | 01.08.2021 | 31.12.2021 | количество участников форума | ед. | 350 | бюджет города Перми | 787,443 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 787,443 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 787,443 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 787,443 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | 01.01.2021 | 28.12.2021 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 134, 300 | бюджет города Перми | 58810,600 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58810,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58810,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58810,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 01.03.2021 | 31.10.2021 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 19 | бюджет города Перми | 4409,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.2 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 01.03.2021 | 31.10.2021 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 16 | бюджет города Перми | 18633,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.3 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.03.2021 | 31.10.2021 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 30 | бюджет города Перми | 16743,79633 |
|  |  |  |  |  | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории (невыполнение показателя за 2020 год) |  | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 260,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.05.2021 N 329, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.4 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2021 | 31.10.2021 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 11 | бюджет города Перми | 16166,300 |
| 1.3.3.1.1.5 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 01.03.2021 | 31.10.2021 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 15 | бюджет города Перми | 14696,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.6 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 01.03.2021 | 31.10.2021 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 10 | бюджет города Перми | 13227,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.7 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.03.2021 | 31.10.2021 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 8 | бюджет города Перми | 11923,70367 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.05.2021 N 329, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.8 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории поселка Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды | 01.03.2021 | 31.10.2021 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1200,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 97260,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 260,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 97260,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 260,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов благоустройства, находящихся в пользовании лиц, проживающих в многоквартирных домах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.1 | Содержание и текущий ремонт детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.1.1 | Организация содержания и обслуживания детских площадок | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество детских игровых площадок, приведенных в нормативное состояние | ед. | 28 | бюджет города Перми | 425,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 425,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 425,000 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 97685,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97425,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 260,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 157283,043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157023,043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 260,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Содержание объектов инженерной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 05.04.2021 N 229, от 06.05.2021 N 329, от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Заключение контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных контрактов | ед. | 45 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 55684,20 | бюджет города Перми | 13548,835 |
| (п. 1.4.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийно-восстановительные работы, включая аварийно-восстановительные работы | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных контрактов | ед. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.4 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийно-восстановительные работы | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 197384,87 | бюджет города Перми | 21686,599 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 914,082 |
| (п. 1.4.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.5 | Заключение контрактов на выполнение работ по изготовлению технической документации (технических и кадастровых паспортов) для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных контрактов | ед. | 204 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.6 | Выполнение работ по изготовлению технической документации (технических и кадастровых паспортов) для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество изготовленных технических и кадастровых паспортов | ед. | 95 | бюджет города Перми | 1950,700 |
| (п. 1.4.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 38100,216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37186,134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 914,082 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Перевозка и хранение материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | МКУ "ГКС" | 01.10.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных контрактов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 586,583 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 586,583 |
| 1.4.1.1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19122,072 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329, от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19122,072 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми | 01.03.2021 | 31.12.2021 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 1798,63 | бюджет города Перми | 187,804 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.2 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми | 01.03.2021 | 31.12.2021 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 2158,20 | бюджет города Перми | 129,868 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.3 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2021 | 31.12.2021 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей (невыполнение показателя за 2020 год) | п. м | 6876,00 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 189,388 |
| 1.4.1.1.4.4 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 01.03.2021 | 31.12.2021 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 3756,87 | бюджет города Перми | 393,969 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.5 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 01.03.2021 | 31.12.2021 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 9134,15 | бюджет города Перми | 191,626 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.6 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.03.2021 | 31.12.2021 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 1984,67 | бюджет города Перми | 55,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.7 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.03.2021 | 31.12.2021 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 12244,36 | бюджет города Перми | 571,206 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.8 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.03.2021 | 31.12.2021 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 105,00 | бюджет города Перми | 32,250 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1719,470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1530,082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 189,388 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 59528,341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58424,871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1103,470 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 59528,341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58424,871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1103,470 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 59528,341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58424,871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1103,470 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 "Проведение капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории города Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачены взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 496,2 | бюджет города Перми | 53584,600 |
| 1.5.1.1.1.2 | Мониторинг уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ "ГКС" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных сверок с региональным оператором | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53584,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53584,600 |
| 1.5.1.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2.1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ДЖКХ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных МКД | ед. | 405 | внебюджетные источники | 3593000,600 |
|  |  |  |  |  | количество отремонтированных МКД (невыполнение показателя за 2020 год) |  | 890 |  |  |
| (п. 1.5.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3593000,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.5 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.5.1 | Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.03.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных МКД | ед. | 20 | бюджет Пермского края | 539705,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 539705,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4147691,285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14985,185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3593000,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 539705,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3 | Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в рамках капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, направленных на исполнение судебных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на основании судебных актов | ДЖКХ | 01.03.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 322097,781 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2020 год) |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229, от 06.08.2021 N 578, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 322849,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 322097,781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 322849,263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 322097,781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4509139,963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 375682,381 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 539705,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3593000,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4509139,963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 375682,381 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 751,482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 539705,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3593000,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<**> Плановое значение показателя будет отражено после утверждения муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на соответствующие периоды.

## Приложение 6

к муниципальной программе

"Развитие системы

жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.6 "Развитие коммунальной инфраструктуры

и благоустройство территории индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2021 N 112, от 05.04.2021 N 229, от 06.05.2021 N 329, от 15.06.2021 N 434, от 06.08.2021 N 578, от 16.09.2021 N 715, от 01.10.2021 N 794, от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.6.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.1 | Устройство тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Кустарной Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Кустарной Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.1.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Кустарной Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь тротуара | кв. м | 992 | бюджет города Перми | 1804,06924 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Пожарной от ул. 2-й Южной до дорожной развязки; по ул. Южной от ул. Пожарной до ул. 3-й Усть-Мулянской Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Пожарной от ул. 2-й Южной до дорожной развязки; по ул. Южной от ул. Пожарной до ул. 3-й Усть-Мулянской Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.2.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Пожарной от ул. 2-й Южной до дорожной развязки; по ул. Южной от ул. Пожарной до ул. 3-й Усть-Мулянской Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2784 | бюджет города Перми | 1804,03076 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома N 49 до дома N 37а по ул. Экскаваторной; по ул. 1-й Андроновской от дома N 57 до дома N 62 по ул. Экскаваторной; по ул. Экскаваторной от дома N 62 до дома N 68 по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.3.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома N 49 до дома N 37а по ул. Экскаваторной; по ул. 1-й Андроновской от дома N 57 до дома N 62 по ул. Экскаваторной; по ул. Экскаваторной от дома N 62 до дома N 68 по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.6.1.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.09.2021 N 715) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.3.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома N 49 до дома N 37а по ул. Экскаваторной; по ул. 1-й Андроновской от дома N 57 до дома N 62 по ул. Экскаваторной; по ул. Экскаваторной от дома N 62 до дома N 68 по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2874 | бюджет города Перми | 1888,848 |
| (п. 1.6.1.2.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.09.2021 N 715) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.4 | Ремонт тротуаров в микрорайоне Поселок Геологов по ул. Проселочной от ул. Архитектора Свиязева до ул. Дивьинской; по ул. Дивьинской от ул. Проселочной до ул. Милиционера Власова; на участке (без адреса) от ул. Геологов до ул. Конструкторской Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.4.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт тротуаров в микрорайоне Поселок Геологов по ул. Проселочной от ул. Архитектора Свиязева до ул. Дивьинской; по ул. Дивьинской от ул. Проселочной до ул. Милиционера Власова; на участке (без адреса) от ул. Геологов до ул. Конструкторской Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.4.2 | Выполнение работ по ремонту тротуаров в микрорайоне Поселок Геологов по ул. Проселочной от ул. Архитектора Свиязева до ул. Дивьинской; по ул. Дивьинской от ул. Проселочной до ул. Милиционера Власова; на участке (без адреса) от ул. Геологов до ул. Конструкторской Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь тротуара | кв. м | 1506 | бюджет города Перми | 1855,152 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.5 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Октябрьский по ул. Новоржевской от ул. Сивашской до ул. Ардатовской Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.5.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Октябрьский по ул. Новоржевской от ул. Сивашской до ул. Ардатовской Кировского района города Перми | МКУ "БКР" | 25.04.2021 | 25.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.5.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Октябрьский по ул. Новоржевской от ул. Сивашской до ул. Ардатовской Кировского района города Перми | МКУ "БКР" | 25.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 960 | бюджет города Перми | 1019,95527 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.6 | Ремонт тротуара в микрорайоне Октябрьский по ул. Победы от ул. Ласьвинской до дома N 39 по ул. Победы Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.6.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт тротуара в микрорайоне Октябрьский по ул. Победы от ул. Ласьвинской до дома N 39 по ул. Победы Кировского района города Перми | МКУ "БКР" | 25.04.2021 | 25.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.6.2 | Выполнение работ по ремонту тротуара в микрорайоне Октябрьский по ул. Победы от ул. Ласьвинской до дома N 39 по ул. Победы Кировского района города Перми | МКУ "БКР" | 25.05.2021 | 30.08.2021 | площадь тротуара | кв. м | 320 | бюджет города Перми | 1003,94841 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Камская Долина от дома N 111 по ул. Борцов Революции до дома N 3 по ул. Торфяной; от дома N 22 по ул. Борцов Революции до дома N 13 по ул. Средней; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома N 61 по ул. Торфяной; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома N 91 по ул. Торфяной; от "Дорога Дружбы" до станции Блочной Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.7.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Камская Долина от дома N 111 по ул. Борцов Революции до дома N 3 по ул. Торфяной; от дома N 22 по ул. Борцов Революции до дома N 13 по ул. Средней; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома N 61 по ул. Торфяной; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома N 91 по ул. Торфяной; от "Дорога Дружбы" до станции Блочной Ленинского района города Перми | МКУ "БЛР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.7.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Камская Долина на участке (без адреса) от дома N 111 по ул. Борцов Революции до дома N 3 по ул. Торфяной; на участке (без адреса) от дома N 22 по ул. Борцов Революции от ул. Спешилова до дома N 13 по ул. Средней; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома по ул. Торфяной, 61; по ул. Торфяной от ул. Спешилова до дома N 91 по ул. Торфяной; на участке (без адреса) от "Дорога Дружбы" до станции Блочной Ленинского района города Перми | МКУ "БЛР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4100 | бюджет города Перми | 2726,8499 |
| (п. 1.6.1.2.1.7.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.8 | Устройство тротуара в микрорайоне Вышка-2 по ул. Кузнецкой от дома N 57 по ул. Целинной до ул. Тагильской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.8.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Вышка-2 по ул. Кузнецкой от дома N 57 по ул. Целинной до ул. Тагильской Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.8.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Вышка-2 по ул. Кузнецкой от дома N 57 по ул. Целинной до ул. Тагильской Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь тротуара | кв. м | 1140 | бюджет города Перми | 1999,18715 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.9 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Чапаевский по ул. Липовой от ул. 1-й Логовой до ул. Чапаева Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.9.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Чапаевский по ул. Липовой от ул. 1-й Логовой до ул. Чапаева Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.9.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Чапаевский по ул. Липовой от ул. 1-й Логовой до ул. Чапаева Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2450 | бюджет города Перми | 3464,41466 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.10 | Ремонт тротуаров в микрорайоне Чапаевский по ул. Новогодней от пер. 1-го Еловского до пер. 3-го Еловского; по пер. 1-му Еловскому от ул. Александра Пархоменко до ул. Новогодней Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.10.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт тротуаров в микрорайоне Чапаевский по ул. Новогодней от пер. 1-го Еловского до пер. 3-го Еловского; по пер. 1-му Еловскому от ул. Александра Пархоменко до ул. Новогодней Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.10.2 | Выполнение работ по ремонту тротуаров в микрорайоне Чапаевский по ул. Новогодней от пер. 1-го Еловского до пер. 3-го Еловского; по пер. 1-му Еловскому от ул. Александра Пархоменко до ул. Новогодней Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь тротуара | кв. м | 1154 | бюджет города Перми | 1564,55965 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.11 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Гайва (подъезд к микрорайону Химики) от железнодорожного переезда до дома N 46 микрорайона Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.11.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Гайва (подъезд к микрорайону Химики) от железнодорожного переезда до дома N 46 микрорайона Химики Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.11.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Гайва (подъезд к микрорайону Химики) от железнодорожного переезда до дома N 46 микрорайона Химики Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4800 | бюджет города Перми | 5572,36816 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.12 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Краснодонской от ул. Суперфосфатной до ул. Ракитной; по ул. Колвинской от ул. Генерала Черняховского до ул. Бушмакина Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.12.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Краснодонской от ул. Суперфосфатной до ул. Ракитной; по ул. Колвинской от ул. Генерала Черняховского до ул. Бушмакина Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.12.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Краснодонской от ул. Суперфосфатной до ул. Ракитной; по ул. Колвинской от ул. Генерала Черняховского до ул. Бушмакина Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2535 | бюджет города Перми | 2840,61012 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.13 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Январский по ул. Январской от ул. Лянгасова до пер. Ямальского Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.13.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Январский по ул. Январской от ул. Лянгасова до пер. Ямальского Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.13.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Январский по ул. Январской от ул. Лянгасова до пер. Ямальского Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 5230 | бюджет города Перми | 6381,50889 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.14 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Ново-Бродовский по ул. Ореховой от "Дорога на полигон твердых бытовых отходов" до ул. 2-й Радиальной Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.14.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Ново-Бродовский по ул. Ореховой от "Дорога на полигон твердых бытовых отходов" до ул. 2-й Радиальной Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.14.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Ново-Бродовский по ул. Ореховой от "Дорога на полигон твердых бытовых отходов" до ул. 2-й Радиальной Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 7650 | бюджет города Перми | 7465,5 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.15 | Устройство тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома N 4 по ул. Комсомольской до дома N 19 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.15.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома N 4 по ул. Комсомольской до дома N 19 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.15.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома N 4 по ул. Комсомольской до дома N 19 по ул. Коммунистической поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь тротуара | кв. м | 325 | бюджет города Перми | 773,470 |
| (п. 1.6.1.2.1.15.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.16 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Советской от ул. Максима Горького до ул. Комсомольской поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.16.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Советской от ул. Максима Горького до ул. Комсомольской поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.16.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Советской от ул. Максима Горького до ул. Комсомольской поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1300 | бюджет города Перми | 840,07172 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.17 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Ляды от дома N 34 до дома N 51 по ул. Мира; по ул. Мира от дома N 36 по ул. Мира до дома N 105 по ул. Островского поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.17.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Ляды от дома N 34 до дома N 51 по ул. Мира; по ул. Мира от дома N 36 по ул. Мира до дома N 105 по ул. Островского поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.17.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Новые Ляды от дома N 34 до дома N 51 по ул. Мира; по ул. Мира от дома N 36 по ул. Мира до дома N 105 по ул. Островского поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | автомобильной дороги | кв. м | 1746 | бюджет города Перми | 1101,18076 |
| (п. 1.6.1.2.1.17.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.18 | Устройство тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Гарцовской от дома N 68 по ул. Гарцовской до ул. Колыбалова Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.18.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Гарцовской от дома N 68 по ул. Гарцовской до ул. Колыбалова Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.18.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Гарцовской от дома N 68 по ул. Гарцовской до ул. Колыбалова Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь тротуара | кв. м | 578 | бюджет города Перми | 1388,84835 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.19 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Александра Щербакова от ул. Верхоянской до пер. Ленинского Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.19.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Александра Щербакова от ул. Верхоянской до пер. Ленинского Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.03.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.19.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Александра Щербакова от ул. Верхоянской до пер. Ленинского Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 01.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3630 | бюджет города Перми | 3458,78673 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329, от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.20 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской от ул. 5-й Каховской до ул. Каховской; по ул. Каляева от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сумской Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.20.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской от ул. 5-й Каховской до ул. Каховской; по ул. Каляева от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сумской Кировского района города Перми района города Перми | МКУ "БКР" | 25.04.2021 | 25.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.20.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники по ул. Сумской от ул. 5-й Каховской до ул. Каховской; по ул. Каляева от ул. Адмирала Ушакова до ул. Сумской Кировского района города Перми | МКУ "БКР" | 25.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3965 | бюджет города Перми | 3718,23656 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.21 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Мореходной от ул. Заборной до ул. Канатной; по ул. Комаринской от ул. Заборной до дома N 32а по ул. Копейской Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2021 N 329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.21.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Мореходной от ул. Заборной до ул. Канатной; по ул. Комаринской от ул. Заборной до дома N 32а по ул. Копейской Кировского района города Перми | МКУ "БКР" | 25.04.2021 | 25.05.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.21.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Мореходной от ул. Заборной до ул. Канатной; по ул. Комаринской от ул. Заборной до дома N 32а по ул. Копейской Кировского района города Перми | МКУ "БКР" | 25.05.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 8390 | бюджет города Перми | 7555,99176 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.22 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Машинистов Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.22.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Машинистов Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.06.2021 | 01.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.22.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Машинистов Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.07.2021 | 30.08.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1100 | бюджет города Перми | 1426,26315 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.23 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Соболи по ул. 1-й Соболинской от ул. Таежной до проезда Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.23.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Соболи по ул. 1-й Соболинской от ул. Таежной до проезда Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 01.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.23.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Соболи по ул. 1-й Соболинской от ул. Таежной до проезда Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 01.08.2021 | 01.10.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2600 | бюджет города Перми | 2426,288 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.24 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной от дома N 38 до дома N 56 по ул. Брикетной Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.24.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной от дома N 38 до дома N 56 по ул. Брикетной Ленинского района города Перми | МКУ "БЛР" | 15.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.24.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной от дома N 38 до дома N 56 по ул. Брикетной Ленинского района города Перми | МКУ "БЛР" | 01.08.2021 | 01.10.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1054 | бюджет города Перми | 800,00010 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.10.2021 N 857) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.25 | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома N 49 до дома N 37а по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.09.2021 N 715) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.25.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома N 49 до дома N 37а по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.09.2021 | 15.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.25.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги (асфальтирование) в микрорайоне Поселок Геологов по ул. 3-й Карьерной от дома N 49 до дома N 37а по ул. Экскаваторной Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 15.09.2021 | 14.10.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1224 | бюджет города Перми | 1253,42379 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.26 | Оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Гарцы по ул. Кантонской Коммуны, 40 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.26.1 | Заключение муниципального контракта на оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Гарцы по ул. Кантонской Коммуны, 40 Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.26.2 | Выполнение работ по оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Гарцы по ул. Кантонской Коммуны, 40 Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 25.09.2021 | 14.10.2021 | количество площадок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 197,813 |
| 1.6.1.2.1.27 | Оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 на пересечении ул. Искорской и ул. 5-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.27.1 | Заключение муниципального контракта на оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 на пересечении ул. Искорской и ул. 5-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.27.2 | Выполнение работ по оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 на пересечении ул. Искорской и ул. 5-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 25.09.2021 | 14.10.2021 | количество площадок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 263,579 |
| 1.6.1.2.1.28 | Устройство тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Колыбалова от ж/д N 76 по ул. Колыбалова до ул. Чермозской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.28.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Колыбалова от ж/д N 76 по ул. Колыбалова до ул. Чермозской Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.28.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Колыбалова от ж/д N 76 по ул. Колыбалова до ул. Чермозской Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 25.09.2021 | 14.10.2021 | площадь тротуара | кв. м | 270 | бюджет города Перми | 599,090 |
| 1.6.1.2.1.29 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Бушмакина до ул. Нежинской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.29.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Бушмакина до ул. Нежинской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.29.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Бушмакина до ул. Нежинской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 25.09.2021 | 14.10.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1006 | бюджет города Перми | 1456,81775 |
| 1.6.1.2.1.30 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической (съезды от ул. Коммунистической до ул. Коммунистической, 17б; до ул. Коммунистической, 15; до ул. Коммунистической, 9) поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.30.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической (съезды от ул. Коммунистической до ул. Коммунистической, 17б; до ул. Коммунистической, 15; до ул. Коммунистической, 9) поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 15.09.2021 | 25.09.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.30.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической (съезды от ул. Коммунистической до ул. Коммунистической, 17б; до ул. Коммунистической, 15; до ул. Коммунистической, 9) поселка Новые Ляды | МКУ "БпНЛ" | 25.09.2021 | 14.10.2021 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 171 | бюджет города Перми | 118,77752 |
| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68387,52765 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 68387,52765 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.1.3 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры и объекты благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1 | Строительство объектов благоустройства на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.1 | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | МКУ "ПБУ" | 01.01.2021 | 01.04.2021 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3744,93891 |
| (п. 1.6.1.3.1.1.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | МКУ "ПБУ" | 01.02.2021 | 01.04.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.3.1.1.3 | Выполнение работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | МКУ "ПБУ" | 01.04.2021 | 01.09.2021 | протяженность сетей наружного освещения | м | 4950 | бюджет города Перми | 6140,367 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578, от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.1.4 | Введение в эксплуатацию сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | МКУ "ПБУ" | 15.09.2021 | 30.12.2021 | количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24,276 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.2 | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2021 N 229) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ "ПБУ" | 01.01.2021 | 01.03.2021 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1808,60809 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ "ПБУ" | 01.06.2021 | 01.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.6.1.3.1.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.2.3 | Выполнение работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ "ПБУ" | 01.07.2021 | 15.10.2021 | протяженность сетей наружного освещения | м | 1720 | бюджет города Перми | 3329,637 |
| (п. 1.6.1.3.1.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.2.4 | Введение в эксплуатацию сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ "ПБУ" | 15.10.2021 | 15.11.2021 | количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24,276 |
| (п. 1.6.1.3.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2021 N 578; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.6.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 15072,103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9518,556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5553,547 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.10.2021 N 794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1.1 | Оплата выполненных работ по разработке проектной документации на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 01.02.2021 | 01.03.2021 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 204,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434, от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1.2 | Проведение конкурентной закупки на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 24.06.2021 | 20.07.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1.3 | Заключение муниципального контракта на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 21.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1.4 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1.5 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.06.2021 N 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1.6 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 204,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 15276,603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9723,056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5553,547 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83664,13065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78110,58365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5553,547 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83664,13065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78110,58365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5553,547 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2021 N 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |