Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2018 г. N 713

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061, от 04.02.2019 N 58, от 05.03.2019 N 146, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287, от 08.08.2019 N 464, от 04.09.2019 N 525, от 09.10.2019 N 658, от 18.10.2019 N 739, от 06.12.2019 N 977, от 10.01.2020 N 14, от 11.02.2020 N 124, от 26.03.2020 N 274, от 07.04.2020 N 330, от 21.05.2020 N 447, от 18.06.2020 N 526, от 08.09.2020 N 806, от 15.10.2020 N 991, от 12.01.2021 N 5, от 26.03.2021 N 204, от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803, от 09.11.2021 N 984, от 26.11.2021 N 1058, от 03.12.2021 N 1108, с изм., внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1373) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 18 октября 2017 г. N 861 "Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми";

от 18 декабря 2017 г. N 1143 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 29 декабря 2017 г. N 1227 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 21 февраля 2018 г. N 98 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 13 марта 2018 г. N 130 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 16 мая 2018 г. N 305 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 29 мая 2018 г. N 330 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861";

от 13 сентября 2018 г. N 599 "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 N 861".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 15.10.2018 N 713

|  |  | Постановлением Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108 в программу внесены изменения, которые действуют по 31.12.2021. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1373 в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми" внесены изменения. |  |
| --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1061, от 04.02.2019 N 58, от 05.03.2019 N 146, от 16.04.2019 N 100-П, от 18.06.2019 N 287, от 08.08.2019 N 464, от 04.09.2019 N 525, от 09.10.2019 N 658, от 18.10.2019 N 739, от 06.12.2019 N 977, от 10.01.2020 N 14, от 11.02.2020 N 124, от 26.03.2020 N 274, от 07.04.2020 N 330, от 21.05.2020 N 447, от 18.06.2020 N 526, от 08.09.2020 N 806, от 15.10.2020 N 991, от 12.01.2021 N 5, от 26.03.2021 N 204, от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803, от 09.11.2021 N 984, от 26.11.2021 N 1058, от 03.12.2021 N 1108, с изм., внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1373) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.10.2020 N 991)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Градостроительная деятельность на территории города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | Гонцова Е.Н., исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента земельных отношений администрации города Перми |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми |  |  |  |  |
| Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2021 N 1058 п. 4 изложен в новой редакции, которая действует по 31.12.2021.. |
| 4 | Участники программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА); муниципальное казенное учреждение "Институт территориального планирования" (далее - МКУ "ИТП"); муниципальное бюджетное учреждение "Институт территориального планирования" (далее - МБУ "ИТП"); департамент земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми |  |  |  |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.11.2021 N 1058) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | город Пермь занимает третье место в России по размеру территории (после Москвы и Санкт-Петербурга) и имеет широкие возможности пространственного развития (площадь города Перми составляет 79968 га). Наибольшую площадь города занимают леса - 47% (38000 га). В 2016 году доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН <1> составила 68,85% (или 8212,16 га), к концу 2017 года значение данного показателя составило 86,89% (или 10364,35 га), к концу 2018 года - 88,53% (или 10559,56 га), к концу 2019 года - 90,05% (или 10741,06 га). В целях улучшения архитектурного облика города Перми, подготовки к комплексному благоустройству участков улиц и общественных пространств в период с 2012 года по 2019 год включительно разработан 621 колерный паспорт зданий, расположенных на центральных улицах города. Колерные паспорта устанавливают единые требования в отношении способов отделки, материалов, цветов фасадов, внешнего вида дверных и оконных проемов; установки дополнительного оборудования (кондиционеров, антенн и т.д.), мест для размещения объектов монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, указателей с номерами улиц и номерами домов, мест размещения архитектурно-художественной подсветки. В 2018 году проведено обследование территории города на предмет соответствия вывесок стандартным требованиям, а также проводилась активная разъяснительная и информационная деятельность по данному вопросу. Результатом данной работы в 2018 является обновление и приведение к нормативным требованиям 2373 вывесок на зданиях и сооружениях города Перми. В 2019 году по итогам проведения обследования территорий районов города Перми территориальными органами администрации города Перми выявлено 6363 вывески, не соответствующие стандартным требованиям и не зафиксированные в колерном паспорте, из них 5325 вывесок демонтированы владельцами самостоятельно. В период 2017-2018 годов разработано 8 концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения: ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Мира, ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Вишерской; концепция реновации эспланады; концепция развития ул. Пермской на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской; концепция комплексного благоустройства парка культуры и отдыха "Балатово"; концепция комплексного благоустройства Комсомольского проспекта; концепция комплексного благоустройства Парка Победы; концепция аллеи Советской Армии. В 2019 году разработаны 3 концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения: сквер у клуба им. Кирова; автомобильная дорога по ул. Углеуральской; реконструкция площади Восстания (2 этап). В период 2017-2019 годов снесен или приведен в первоначальное положение на территории города Перми 71 объект капитального строительства, признанный самовольной постройкой. В период с 2012 года по 2019 год включительно многодетным семьям - жителям города Перми предоставлено 1970 участков под индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время в городе Перми имеется ряд проблем, а именно: территория города Перми имеет площади с неупорядоченной планировочной структурой; для города Перми характерен дисбаланс в различных частях города в отношении долей озелененных территорий общего пользования и земельных участков, занятых детскими садами и школами; для города Перми характерна большая неравномерность распределения населения и застройки, наличие "провалов" между зонами концентрации, слабая транспортная связность отдельных частей города, их высокая автономия; наличие объектов, нарушающих архитектурный облик города, в том числе самовольных построек; произвольная и несанкционированная окраска фасадов, хаотичное и несанкционированное размещение на них различных конструкций и элементов, что в значительной степени ухудшает архитектурный и эстетический облик города. Настоящая программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. N 143 (далее - ПЗЗ). Программа направлена на сбалансированное развитие территории города Перми, что подразумевает под собой обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, а также обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности и что соответствует цели функционально-целевого направления "Пространственное развитие" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85 (далее - СЭР), и Плану мероприятий по реализации СЭР на период 2016-2020 годов, утвержденному решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План СЭР). Для достижения поставленной цели будут реализовываться следующие основные мероприятия: актуализация ПЗЗ. Актуализация ПЗЗ направлена на приведение ПЗЗ в соответствие с тенденцией развития территории города Перми. В целях реализации данного мероприятия планируется вносить изменения в ПЗЗ в виде сводных проектов на основании заявлений физических и юридических лиц, а также в целях приведения в соответствие с Генеральным планом города Перми и установления зон особого градостроительного регулирования, установления параметров разрешенного строительства в составе ПЗЗ; разработка документации по планировке территории в части функциональных зон стандартных территорий нормирования, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие центра и локальных центров. Реализация программы позволит достигнуть показателя "Доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН <1>" в объеме 92,43% (или 11024,86 га); разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях создания условий для развития промышленных территорий города (документация по планировке территории "Коридор Горнозаводского направления"); разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков под строительство на торги (документация по планировке территории ул. Капитана Пирожкова); разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях развития улично-дорожной сети (документация по планировке территорий ул. Тургенева и ул. Карпинского); разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях развития рекреационных территорий; разработка и утверждение документации по планировке территорий в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности; разработка документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми, что обеспечит наличие системного подхода по наружной отделке и ночной подсветке фасадов зданий, сооружений города Перми. В период 2020-2023 годов планируется разработать 62 колерных паспорта зданий. В 2020 году запланирована разработка 3 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения: строительство Архиерейского подворья, сквер им. П.Морозова (ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Валежной и ул. Цимлянской), сквер по ул. Яблочкова; приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние, в том числе путем сноса самовольных построек, что обеспечит сокращение нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков, и путем демонтажа вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми и не зафиксированным в колерном паспорте. В период 2020-2022 годов планируется снос 46 объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками на территории города Перми, в том числе в 2020 году - 44 объекта, в 2022 году - 2 объекта; вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот путем формирования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, а также путем реализации мероприятий, направленных на обеспечение многодетных семей - жителей города Перми земельными участками. В период 2020-2023 годов планируется передать на торги 126 земельных участков, сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет; ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - АИСОГД) и электронного архива (далее - ЭА) путем их наполнения и сопровождения, что обеспечивает бесперебойный доступ к актуальной градостроительной информации в электронном виде функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми, позволяет использовать возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного анализа, повысить качество предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 25 февраля 2020 г. N 39 "О структуре администрации города Перми" всего в администрации города Перми 40 функциональных органов, подразделений и территориальных органов администрации города Перми, из которых 22 структурные единицы пользуются данными АИСОГД. В настоящее время подключены 14 функциональных органов администрации города Перми и 8 территориальных органов администрации города Перми, то есть 100% структурных единиц, пользующихся данными АИСОГД, подключены к АИСОГД |  |  |  |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.01.2021 N 5) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров. 1.1.1. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми. 1.1.2. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми. 1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми. 1.2.1. Формирование архитектурного облика города Перми. 1.3. Создание условий для развития жилищного строительства. 1.3.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот. 1.4. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 1.4.1. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 106155,163 | 66597,281 | 50632,450 | 49348,000 | 49467,300 |
|  | бюджет города Перми | 105566,375 | 66514,189 | 50632,450 | 49348,000 | 49467,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 83,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 62794,127 | 39240,667 | 41349,575 | 37267,500 | 37269,800 |
|  | бюджет города Перми | 62794,127 | 39200,904 | 41349,575 | 37267,500 | 37269,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 2830,042 | 1550,307 | 814,634 | 925,400 | 919,300 |
|  | бюджет города Перми | 2241,254 | 1506,978 | 814,634 | 925,400 | 919,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 329,950 | 323,913 | 368,864 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 329,950 | 323,913 | 368,864 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 40201,044 | 25482,394 | 8099,332 | 11155,100 | 11278,200 |
|  | бюджет города Перми | 40201,044 | 25482,394 | 8099,332 | 11155,100 | 11278,200 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | 96,68% | 98,28% | 98,28% | 98,28% | 98,28% |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (схема 1 раздела "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205).

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Реализация Генерального плана города Перми

и градостроительной политики города Перми, развитие центра

города Перми и локальных центров" муниципальной программы

"Градостроительная деятельность на территории города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 12.01.2021 N 5, от 11.06.2021 N 429)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2021 N 1058 п. 1.1.1.1.1.1 изложен в новой редакции, которая действует по 31.12.2021.. |
| 1.1.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 29162,748 | 29174,250 | 29696,184 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7151,300 | 36517,400 | 36519,700 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.11.2021 N 1058) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29162,748 | 29174,250 | 36847,484 | 36517,400 | 36519,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 14 | 14 | 40 | 40 | 40 | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Дзержинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Индустриального района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Кировского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Ленинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Мотовилихинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.7 | количество оплаченных в полном объеме муниципальных контрактов на приобретение антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Мотовилихинского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации поселка Новые Ляды города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.9 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Орджоникидзевского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.10 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около здания администрации Свердловского района города Перми в целях информирования населения о проведении публичных слушаний | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.11 | количество приобретенных антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около зданий администраций районов города Перми | ед. | 8 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.12 | количество оплаченных в полном объеме муниципальных контрактов на приобретение антивандальных стендов с подсветкой, оборудованных около зданий территориальных органов администрации города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 800,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 29962,748 | 29214,013 | 36847,484 | 36517,400 | 36519,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29962,748 | 29174,250 | 36847,484 | 36517,400 | 36519,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | га | 181,50 <2> | 278,88 <3> | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 7411,769 | 7303,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | га | 181,50 <2> | 278,88 <3> | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 10741,06 | 11019,94 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях создания условий для преобразования или развития промышленных территорий | га | 88,24 <4> | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 8833,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях создания условий для преобразования или развития промышленных территорий | га | - | - | - | 88,24 <4> | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки | га | 19,20 <5> | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 681,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки | га | - | - | 19,20 <5> | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 105,46 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1637,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.9 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 24,48 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 2370,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.10 | площадь территории, на которую выполнены работы по разработке раздела проекта планировки "Объекты инженерной инфраструктуры" в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 68,3 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1111,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.11 | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 72,87 | - | 32,59 |  | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.12 | площадь территории, на которую утверждены проекты межевания и/или документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 3,01 | - | 102,45 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.13 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | - | - | 0,25 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6,410 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | 1,89 | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 51,786 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.14 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 10,33 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1085,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | - | 7,29 | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.15 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | - | - | 10,33 | 7,29 | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.16 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях развития улично-дорожной сети | га | - | - | 7,73 | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 198,197 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803, от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.17 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | га | 11,97 | - | 19,88 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 839,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | 25,31 | 11,12 | 11,02 | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.18 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | га | - | 11,97 | 45,19 | 11,12 | 11,02 | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803, от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.19 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | га | 21,54 | - | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 3361,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.20 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях изъятия земельных участков, объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми | га | 21,54 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.21 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | ед. | 44,28 | 6,48 | 50,61 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 841,188 | 182,762 | 1109,942 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | 81,53 | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1928,700 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.22 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | - | 43,84 | 45,65 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | 63,28 | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.22 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.23 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | - | 43,84 | 108,93 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803, от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.24 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | 44,06 | 34,56 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 295,235 | 243,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.24 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.25 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | 36,69 | 28,03 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1481,097 | 1220,901 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.25 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.26 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | - | 65,39 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.26 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.27 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства на территории жилого района Камская долина | га | - | 65,39 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.27 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.28 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях развития рекреационных территорий | га | 2,18 | 3,99 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 41,710 | 105,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.28 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.29 | Площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в целях развития рекреационных территорий | га | - | 1,66 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 181,687 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.29 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.30 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях развития рекреационных территорий | га | - | 5,41 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.30 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.31 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях развития рекреационных территорий | га | - | 5,41 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.31 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.32 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности | га | - | - | 0,4 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10,706 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | 0,07 | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1,911 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.32 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.33 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности | га | - | 0,98 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 38,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | - | 20,51 | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.33 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.34 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности | га | - | 0,98 | - | 20,51 | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.34 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.35 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях благоустройства | га | - | - | 1,4 | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 36,982 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.35 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.36 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях благоустройства | га | - | - | - | 31,8 | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.36 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.37 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях благоустройства | га | - | - | - | 31,8 | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.37 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.38 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под линейные объекты | га | - | - | 0,07 |  | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1,843 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.38 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.39 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях образования участков под линейные объекты | га | - | - | - | 1,9 | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.39 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.40 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях образования участков под линейные объекты | га | - | - | - | 1,9 | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.40 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.41 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под общеобразовательные объекты | га | - | - | 6,4 |  | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 171,913 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.41 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.42 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях образования участков под общеобразовательные объекты | га | - | - | - | 10,52 | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.42 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.43 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях образования участков под общеобразовательные объекты | га | - | - | - | 10,52 | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.43 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.44 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под объекты дошкольного образования | га | - | - | 0,75 |  | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18,608 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.44 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.45 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях образования участков под объекты дошкольного образования | га | - | - | - | 13 | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.45 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.46 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях образования участков под объекты дошкольного образования | га | - | - | - | 13 | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.46 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.47 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под объекты капитального строительства | га | - | - | 3,29 | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 90,472 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.47 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.48 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях образования участков под объекты капитального строительства | га | - | - | - | 10,06 | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.48 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.49 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях образования участков под объекты капитального строительства | га | - | - | - | 10,06 | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.49 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29992,805 | 9275,721 | 3627,470 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29992,805 | 9275,721 | 3627,470 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Внесение изменений в Генеральный план города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Генеральный план города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | количество проведенных исследований в области градостроительного проектирования | ед. | - | 10 | 6 | 6 | 6 | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | количество разработанных проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в Генеральный план города Перми | ед. | - | 10 | 6 | 6 | 6 | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.3 | количество экспертно-аналитических работ в части мониторинга реализации Генерального плана города Перми | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 59955,553 | 38489,734 | 40474,954 | 36517,400 | 36519,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59955,553 | 38449,971 | 40474,954 | 36517,400 | 36519,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество подготовленных и выданных градостроительных планов земельных участков | ед. | 2418 | 1132 | 1497 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 365,300 | 284,566 | 184,521 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,300 | 284,566 | 184,521 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ДГА | бюджет города Перми | 129,000 | 150,000 | 249,000 | 279,000 | 279,000 |
| (п. 1.1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ДГА | бюджет города Перми | 95,000 | 76,700 | 171,900 | 201,900 | 201,900 |
| (п. 1.1.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.3 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | ДГА | бюджет города Перми | 121,274 | 0,000 | 269,200 | 269,200 | 269,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 345,274 | 226,700 | 690,100 | 750,100 | 750,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.3 | Создание макета центрального планировочного района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | количество созданных электронных 3D-моделей центрального планировочного района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 2128,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2128,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2838,574 | 511,266 | 874,621 | 750,100 | 750,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.2.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | количество выполненных целевых показателей | ед. | 7 | 7 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.1.2.3 | Проведение мероприятий по установлению (уточнению) местоположения объектов капитального строительства на земельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.3.1 | Уточнение местоположения объектов капитального строительства в границах земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.1 | количество объектов капитального строительства, по которым проведено уточнение местоположения в границах земельных участков | ед. | - | 13700 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 239,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 239,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 239,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.1.2.4 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1 | Постановка земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1.1 | количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | ед. | - | - | - | 61 | 247 | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2838,574 | 750,933 | 874,621 | 750,100 | 750,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62794,127 | 39240,667 | 41349,575 | 37267,500 | 37269,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62794,127 | 39200,904 | 41349,575 | 37267,500 | 37269,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<2> Документация по планировке Территории 7: СТН часть Е3:

ограниченной ул. Конной, ул. Гайвинской, ул. Карбышева, ул. Барнаульской, коллективными садами, ул. Вильямса, ул. Писарева, ул. Янаульской, проездом, хозяйственными корпусами, железной дорогой, ул. Янаульской, ул. Коспашской, ул. Янаульской, лесным массивом, ул. Вильямса, ул. Коспашской, проездом, ул. Усадебной, лесным массивом, ул. Кишиневской, ул. Кабельщиков, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми.

<3> Документация по планировке Территории 8: СТН часть В3, часть Г8, часть Е3, часть Ж2, И24, часть И27, часть И28, часть И30:

ограниченной ул. Яхтовой, ул. Турбинской, коллективными садами, лесным массивом в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Васнецова, ул. Широкой, ручьем Гремячий, ул. Мелитопольской, коллективными садами, проездом, ул. Карбышева, коллективными садами, ул. Карбышева, ул. Гайвинской, ул. Конной, ул. Севанской, ул. Конной, лесным массивом, ул. Карбышева, ул. Репина, ул. Луговского, ул. Карбышева, ул. Луговского в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул. Былинной, долиной реки, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул. Звонарева, ул. Жигулевской, ул. Старцева, ул. Пушкарской в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной железной дорогой, территорией детского сада, ул. Николая Островского (Новые Ляды), Лядовским трактом, лесным массивом; ул. Николая Островского (Новые Ляды), ул. Кутузова (Новые Ляды), долиной реки Прутивной, ул. Белинского (Новые Ляды), ул. 40 лет Победы (Новые Ляды), ул. Трактовой (Новые Ляды) в Свердловском районе города Перми;

ограниченной автодорогой Сылвенский тракт, проездом, автодорогой Восточный обход, лесным массивом в Мотовилихинском районе города Перми;

ограниченной ул. Бахаревской 1-й, лесным массивом, лыжной базой, проездом, коллективными садами в Свердловском районе города Перми.

<4> Территория "Коридор Горнозаводского направления".

<5> Территория, ограниченная ул. Подлесной, ул. Гатчинской, проспектом Парковым;

территория, ограниченная ул. Василия Каменского, ул. Зои Космодемьянской, ул. Барамзиной, ул. Герцена.

1      2

<5 > - <5 >  Исключены.  -   Постановление   Администрации   г.   Перми

от 06.10.2021 N 803.

<6> Территория сквера по ул. Хабаровской.

<7> Территория, ограниченная ул. Норильской, ул. Сусанина, ул. Камышловской, зданием по ул. Норильской, 11 в Индустриальном районе города Перми (сквер).

<8> Территория, ограниченная зданиями по ул. Сигаева, 21а, ул. Сигаева, ул. Омской в Мотовилихинском районе города Перми.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 12.01.2021 N 5, от 11.06.2021 N 429)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| ### 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | 62 | - | 12 | 13 | ДГА | бюджет города Перми | 354,958 | 514,728 | 0,000 | 220,100 | 229,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 354,958 | 514,728 | 0,000 | 220,100 | 229,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество разработанных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | ед. | 3 | 3 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 354,958 | 514,728 | 0,000 | 220,100 | 229,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 343,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | 3 | - | - | 2 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 50,400 | 308,680 | 0,000 | 0,000 | 100,600 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803, от 09.11.2021 N 984) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 645,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Индустриального района | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 545,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | 0 | 1 | - | 3 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 203,200 | 0,000 | 95,000 | 0,000 | 151,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 06.10.2021 N 803, от 09.11.2021 N 984) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.7 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | - | 44 | - | 2 | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 150,545 | 0,000 | 266,600 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.8 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.9 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 50,800 | 133,025 | 36,300 | 36,300 | 36, 300 |
| 1.2.1.2.1.10 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | 2 | 3 | 3 | 3 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 100,000 | 150,900 | 150,900 | 150,900 |
| 1.2.1.2.1.11 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 237,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.12 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 2 | - | 1 | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 101,600 | 0,000 | 49,900 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 984) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.13 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 1.2.1.2.1.13 | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | - | - | 2 | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 281,334 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 2.1.2.1.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.14 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 1.2.1.2.1.14 | количество объектов, расположенных в Свердловском районе города Перми, по которым проведена разработка проектной документации в целях сноса или приведения в первоначальное положение | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 46,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.15 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 254,000 | 254,000 | 201,200 | 251,500 | 251,500 |
| 1.2.1.2.1.16 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 7 | 44 | 2 | 2 | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 580,377 | 150,545 | 281,334 | 266,600 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.1.16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.17 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 545,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.18 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции | ед. | 4 | - | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 645,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.19 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43,329 | 43,329 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.20 | количество проведенных экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 13 | 13 | 10 | 9 | 14 | итого по ПНР | бюджет города Перми | 50,400 | 308,680 | 533,300 | 0,000 | 100,600 |
| (п. 1.2.1.2.1.20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 984) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.21 | количество объектов, по которым проведена разработка проектной документации в целях сноса или приведения в первоначальное положение | ед. | - | 1 | - | - | - | итого по ПНР | бюджет города Перми | 0,000 | 46,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2475,084 | 1035,579 | 814,634 | 705,300 | 690,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1886,296 | 992,250 | 814,634 | 705,300 | 690,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2475,084 | 1035,579 | 814,634 | 705,300 | 690,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1886,296 | 992,250 | 814,634 | 705,300 | 690,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.3 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.3.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | количество объектов, по которым подготовлена сводная информация об исполнении планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми | ед. | 13 | 13 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.2.1.4 | Выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.4.1 | Обеспечение выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.1 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Дзержинском районе города Перми | ед. | - | - | 500 | 500 | 500 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.2 | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Дзержинском районе города Перми | ед. | - | - | 400 | 400 | 400 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.3 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | - | 500 | 500 | 500 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.4 | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | - | 400 | 400 | 400 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.5 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Кировском районе города Перми | ед. | - | - | 500 | 500 | 500 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.6 | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Кировском районе города Перми | ед. | - | - | 400 | 400 | 400 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.7 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Ленинском районе города Перми | ед. | - | - | 500 | 500 | 500 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.8 | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Ленинском районе города Перми | ед. | - | - | 400 | 400 | 400 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.9 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | 500 | 500 | 500 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.10 | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | 400 | 400 | 400 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.11 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | - | 500 | 500 | 500 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.12 | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | - | 400 | 400 | 400 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.13 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Свердловском районе города Перми | ед. | - | - | 500 | 500 | 500 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.14 | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Свердловском районе города Перми | ед. | - | - | 400 | 400 | 400 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.15 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в городе Перми | ед. | - | - | 3500 | 3500 | 3500 | Итого по ПНР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.16 | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в городе Перми | ед. | - | - | 2800 | 2800 | 2800 | Итого по ПНР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2830,042 | 1550,307 | 814,634 | 925,400 | 919,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2241,254 | 1506,978 | 814,634 | 925,400 | 919,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2830,042 | 1550,307 | 814,634 | 925,400 | 919,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2241,254 | 1506,978 | 814,634 | 925,400 | 919,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 588,788 | 43,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Создание условий для развития жилищного

строительства" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 12.01.2021 N 5, от 11.06.2021 N 429)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 42 | 59 | - | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 59 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 2028 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | количество земельных участков, включенных в План формирования на торги | ед. | 229 | 106 | 52 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 329,950 | 323,913 | 368,864 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.2 | количество земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 149 | 69 | 34 | - | - | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.3 | количество земельных участков, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 127 | 90 | 45 | 17 | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329,950 | 323,913 | 368,864 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329,950 | 323,913 | 368,864 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.3. | Развитие территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.3.1 | Разработка концепций развития территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | количество разработанных градостроительных концепций, предусматривающих установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении территорий города Перми | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | МКУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329,950 | 323,913 | 368,864 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329,950 | 323,913 | 368,864 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем развития автоматизированной

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 12.01.2021 N 5, от 11.06.2021 N 429)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | ДГА | бюджет города Перми | 1587,349 | 1080,631 | 889,017 | 1442,800 | 1502,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид | ед. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ДГА | бюджет города Перми | 445,387 | 400,743 | 440,000 | 457,600 | 476,300 |
| 1.4.1.1.1.3 | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 1033,023 | 1005,140 | 980,315 | 1102,200 | 1147,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3065,759 | 2486,514 | 2309,332 | 3002,600 | 3125,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | количество АИСОГД, переведенных с MS SQL Server на СУБД PostgreSQL/PostGIS (на свободно распространяемые системы управления базами данных) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 11200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.2 | количество приобретенных серверов хранения данных | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 19679,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.3 | количество оказанных услуг по технической поддержке ведения дежурного топографического плана города Перми как картографическая основа АИСОГД | ед. | - | 1 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.4 | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных IBM FS900 | ед. | - | - | - | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1433,000 | 1433,000 |
| 1.4.1.1.2.5 | количество приобретенных сертификатов на техническую поддержку системы хранения данных FS840 | ед. | - | - | - | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1107,50 | 1107,50 |
| 1.4.1.1.2.6 | количество выполненных работ по модернизации АИСОГД и электронного архива | ед. | - | 1 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 17240,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.7 | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 5555,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.8 | количество приобретенных цветных многофункциональных устройств в целях оснащения ими рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 2 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 699,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.9 | количество оказанных услуг по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД и электронного архива | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 5555,880 | 5590,000 | 5612,000 | 5612,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.10 | количество аттестованных систем по защите информации | ед. | - | - | 1 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37135,285 | 22995,880 | 5790,000 | 8152,500 | 8152,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40201,044 | 25482,394 | 8099,332 | 11155,100 | 11278,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40201,044 | 25482,394 | 8099,332 | 11155,100 | 11278,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40201,044 | 25482,394 | 8099,332 | 11155,100 | 11278,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы "Градостроительная деятельность на территории

города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.10.2020 N 991)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 96,68 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.01.2021 N 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 90,05 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 |
|  | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | 100 | - | - | 100 | - |
|  | Доля территорий общественно-деловой застройки, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | 100 | - | 100 | - | - |
|  | Доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | % | 100 | - | 100 | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде, от количества территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги | % | 100 | - | 100 | 100 | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде, от количества территорий, на которых запланировано развитие улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции дорожных объектов города Перми, от количества территорий, на которых запланирована реконструкция дорожных объектов | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет, от количества территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующих постановки на государственный кадастровый учет | % | - | 100 | 100 | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства, от количества территорий, на которых расположены земельные участки на которых возможно осуществить реконструкцию и/или новое строительство | % | - | 100 | - | - | - |
|  | Доля рекреационных территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к развитию | % | - | 100 | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под размещение объектов противопожарной безопасности, от количества территорий, запланированных к образованию земельных участков на данные цели в текущем году | % | - | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков для благоустройства от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | - | 100 | 100 | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под линейные объекты от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | - | 100 | 100 | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под общеобразовательные объекты от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | - | 100 | 100 | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под объекты дошкольного образования от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | - | 100 | 100 | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под объекты капитального строительства от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | - | 100 | 100 | - |
|  | Обеспеченность актуальным документом территориального планирования | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных мероприятий в области градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений", закрепленных за ДГА | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля объектов капитально строительства с установленными (уточненным) местоположением в границах земельных участков, на которых они расположены, в общем количестве объектов, по которым выявлено отсутствие данных о связи с земельным участком | % | - | 68,5 | - | - | - |
|  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | - | - | - | 91 | 95 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Улучшение архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке в текущем году | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | % | 100 | 100 | - | 100 | - |
|  | Доля разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние от запланированных к разработке в текущем периоде | % | 100 | 100 | - | - | - |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 24,86 | - | - | - | - |
|  | Общая площадь земельных участков, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 27,57 | 25,62 | 11,3 | 2,97 | - |
|  | Доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции, от запланированных к разработке в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля наполненных и актуализированных разделов Электронного архива от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность бесперебойным доступом к градостроительной информации в электронном виде функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<9> Значения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р, не запланированы на период 2021-2023 годов.

## МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.10.2020 N 991)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Од = (От + Опзз + Одпт) / 3 | Од - обеспеченность документами градостроительного проектирования; От - обеспеченность документами территориального планирования, определяется по формуле: От = ДТПфакт / ДТПплан x x 100%, где ДТПфакт - фактическое наличие документов территориального планирования, ед.; ДТПплан - количество документов территориального планирования, необходимых в муниципальном образовании, ед.; Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования, определяется по формуле: Опзз = ПЗЗфакт / ПЗЗплан x x 100%, где ПЗЗфакт - фактическое наличие документов градостроительного зонирования, ед.; ПЗЗплан - количество документов градостроительного зонирования, необходимых в муниципальном образовании, ед.; Одпт - доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, за исключением территорий, в отношении которых разработка документации по планировке территорий запланирована за счет средств физических и юридических лиц, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом), определяется по формуле: Одпт = Зтер / Згор x x 100%, где Зтер - определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: - площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор - определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, за исключением территорий, в отношении которых разработка документации по планировке территорий запланирована за счет средств физических и юридических лиц, га СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | Постановление администрации города Перми от 02.12.2014 N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" | - | - | ДГА | годовая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Опзз = ПЗЗфакт / ПЗЗплан x 100% | Опзз - обеспеченность документами градостроительного зонирования; ПЗЗфакт - фактическое наличие документов градостроительного зонирования, ед.; ПЗЗплан - количество документов градостроительного зонирования, необходимых в муниципальном образовании, ед. | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Одпт = Зтер / Згор x 100% | Одпт - доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом); Зтер - определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га: - площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га; Згор - определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га; СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (карта 1 "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205), га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | - | ДоляПр.тер. = Кол.Пр.тер.факт / Кол.Пр.тер.план x 100 | ДоляПр.тер. - доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития, от запланированных к преобразованию или развитию территорий в текущем периоде; Кол.Пр.тер.факт - количество промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем году; Кол.Пр.тер.план - количество промышленных территорий, запланированных к преобразованию или развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля территорий общественно-деловой застройки, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию | % | - | Д.од. = Кол.од факт / Кол.од план x 100 | Д.од. - доля территорий общественно-деловой застройки, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к преобразованию или развитию; Кол.од факт - количество территорий, на которых созданы условия для их преобразования или развития в текущем периоде; Кол.од план - количество территорий, запланированных к преобразованию или развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | % | - | Д.рассел.тер. = S.тер.жил. разв. / S.тер.под рассел. x 100 | Д.рассел.тер. - доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; S.тер.жил. разв. - площадь территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде; S.тер.под рассел. - площадь территорий, на которые необходимо разработать документацию по планировке территории для развития жилищного строительства | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде, от количества территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги | % | - | Д.терр. торги = Кол.терр.торги факт / Кол. терр.торги план x 100 | Д.терр. торги - доля территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде, от количества территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги; Кол.терр.торги факт - количество территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде; Кол. терр.торги план - количество территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде, от количества территорий, на которых запланировано развитие улично-дорожной сети | % | - | Д.удс = Кол.удс факт / Кол. удс план x 100 | Д.удс - доля территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде, от количества территорий, на которых запланировано развитие улично-дорожной сети; Кол.удс факт - количество территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде; Кол. удс план - количество территорий, запланированных к развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции дорожных объектов города Перми, от количества территорий, на которых запланирована реконструкция дорожных объектов | % | - | Д.реконстр ДО = Кол. реконстр ДО факт / Кол. реконстр ДО план x 100 | Д.реконстр ДО - доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции дорожных объектов города Перми, от количества территорий, на которых запланирована реконструкция; Кол. реконстр ДО факт - количество территорий, на которых созданы условия реконструкции дорожных объектов города Перми; Кол. реконстр ДО план - количество территорий, на которых запланирована реконструкция дорожных объектов | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля территорий, на которых созданы условия для постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет, от количества территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующих постановки на государственный кадастровый учет | % | - | Д.терр. МКД = Кол.терр.МКД факт / Кол. терр.МКД план x 100 | Д.терр. МКД - доля территорий, на которых созданы условия для постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет, от количества территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующих постановки на государственный кадастровый учет; Кол.терр.МКД факт - количество территорий, на которых созданы условия для постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет; Кол. терр.МКД план - количество территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующих постановки на государственный кадастровый учет | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства, от количества территорий, на которых расположены земельные участки, на которых возможно осуществить реконструкцию и/или новое строительство | % | - | Д.терр. ОКС = Кол.терр.ОКС факт / Кол. терр.ОКС план x 100 | Д.терр. ОКС - доля территорий, на которых созданы условия для реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства, от количества территорий, на которых расположены земельные участки, на которых возможно осуществить реконструкцию и/или новое строительство; Кол.терр.ОКС факт - количество территорий, на которых созданы условия для реконструкции и нового строительства объектов капитального строительства; Кол. терр.ОКС план - количество территорий, на которых расположены земельные участки, на которых возможно осуществить реконструкцию и/или новое строительство | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля рекреационных территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к развитию | % | - | Д.рек.тер. = Кол.тер.с.у. / Кол.тер.п.р. x 100 | Д.рек.тер. - доля рекреационных территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде, от количества территорий, запланированных к развитию; Кол.тер.с.у. - количество территорий, на которых созданы условия для их развития в текущем периоде; Кол.тер.п.р. - количество территорий, запланированных к развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под размещение объектов противопожарной безопасности, от количества территорий, запланированных к образованию земельных участков под размещение объектов противопожарной безопасности в текущем году | % | - | Д.об.пож.без. = Кол.тер.обр.ЗУ пож.без. / Кол.тер.плн.обр.ЗУ пож.без. x 100 | Д.об.пож.без. - доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под размещение объектов противопожарной безопасности, от количества территорий, запланированных к образованию земельных участков под размещение объектов противопожарной безопасности в текущем году; Кол.тер.обр.ЗУ пож.без. - количество территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под размещение объектов противопожарной безопасности в текущем году в соответствии с количеством территорий, по которым проведены мероприятия по разработке документация по планировке территорий в текущем году; Кол.тер.плн.обр.ЗУ пож.без. - количество территорий, на которых запланировано создание условий для образования земельных участков под размещение объектов противопожарной безопасности в текущем году, в соответствии с количеством распоряжений о разработке документации по планировке территорий в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 14 | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков для благоустройства от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | Д.об.благ. = Кол.тер.обр.ЗУ благ. / Кол.тер.плн.обр.ЗУ. благ. x 100 | Д.об.благ. - территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков для благоустройства от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году; Кол.тер.обр.ЗУ благ. - количество территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков для благоустройства в соответствии с количеством территорий, по которым проведены мероприятия по разработке документация по планировке территорий в текущем году; Кол.тер.плн.обр.ЗУ - количество территорий, на которых запланировано создание условий для образования земельных участков для благоустройства, в соответствии с количеством распоряжений о разработке документации по планировке территорий в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 (п. 14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 14 | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под линейные объекты от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | Д.об.ЛО = Кол.тер.обр.ЗУ_ЛО. / Кол.тер.плн.обр.ЗУ_ЛО. x 100 | Д.об.ЛО - доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под линейные объекты от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году; Кол.тер.обр.ЗУ_ЛО - количество территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под линейные объекты в текущем году в соответствии с количеством территорий, по которым проведены мероприятия по разработке документация по планировке территорий в текущем году; Кол.тер.плн.обр.ЗУ_ЛО. - количество территорий, на которых запланировано создание условий для образования земельных участков под линейные объекты в текущем году, в соответствии с количеством распоряжений о разработке документации по планировке территорий в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 (п. 14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 14 | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под общеобразовательные объекты от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | Д.об. Ш = Кол.тер.обр.ЗУ_Ш. / Кол.тер.плн.обр.ЗУ_Ш. x 100 | Д.об. Ш - доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под общеобразовательные объекты от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году; Кол.тер.обр.ЗУ_Ш - количество территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под общеобразовательные объекты в текущем году в соответствии с количеством территорий, по которым проведены мероприятия по разработке документация по планировке территорий в текущем году; Кол.тер.плн.обр.ЗУ_Ш. - количество территорий, на которых запланировано создание условий для образования земельных участков под общеобразовательные объекты в текущем году, в соответствии с количеством распоряжений о разработке документации по планировке территорий в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 (п. 14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 14 | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под объекты дошкольного образования от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | Д.об.ДО = Кол.тер.обр.ЗУ_ДО. / Кол.тер.плн.обр.ЗУ_ДО. x 100 | Д.об.ДО - доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под объекты дошкольного образования от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году; Кол.тер.обр.ЗУ_ДО - количество территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под объекты дошкольного образования в текущем году в соответствии с количеством территорий, по которым проведены мероприятия по разработке документация по планировке территорий в текущем году; Кол.тер.плн.обр.ЗУ_ДО. - количество территорий, на которых запланировано создание условий для образования земельных участков под объекты дошкольного образования в текущем году, в соответствии с количеством распоряжений о разработке документации по планировке территорий в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 (п. 14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 14 | Доля территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под объекты капитального строительства от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | - | Д.об.ОКС = Кол.тер.обр.ЗУ_ОКС. / Кол.тер.плн.обр.ЗУ_ОКС. x 100 | Д.об.ОКС - территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под объекты капитального строительства от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году; Кол.тер.обр.ЗУ_ОКС - количество территорий, на которых созданы условия для образования земельных участков под объекты капитального строительства в текущем году в соответствии с количеством территорий, по которым проведены мероприятия по разработке документация по планировке территорий в текущем году; Кол.тер.плн.обр.ЗУ_ОКС. - количество территорий, на которых запланировано создание условий для образования земельных участков под объекты капитального строительства в текущем году, в соответствии с количеством распоряжений о разработке документации по планировке территорий в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 (п. 14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспеченность актуализированным документом территориального планирования | % | - | От акт. = ДТПакт.факт / ДТПакт.план x 100% | От акт. - обеспеченность актуализированным документом территориального планирования; ДТПакт.факт - количество внесенных изменений в документ территориального планирования города Перми, ед.; ДТП акт.план - количество изменений в документ территориального планирования города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед. | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля реализованных мероприятий в области градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | - | Доля град.мер. = Кол.град.мер.факт. / Кол.Град. мер.план x 100 | Доля град. мер. - процентное выражение соотношения реализованных мероприятий в области градостроительства к запланированным к реализации в текущем периоде; Кол.град. мер.факт - количество мероприятий в области градостроительства, реализованных в текущем году; Кол.град мер.план. - количество мероприятий в области градостроительства, запланированных к реализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений", закрепленных за ДГА | % | - | Дцп = ЦПфакт / ЦПплан x 100% | Дцп - доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА; ЦПфакт - количество исполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА; ЦПплан - общее количество целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, закрепленных за ДГА | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением в границах земельных участков, на которых они расположены, в общем количестве объектов, по которым выявлено отсутствие данных о связи с земельным участком | % | - | Д.окс.Мзу = Кол-во.окс.МЗУ / Кол-во.окс.отсутствие связи x 100 | Д.окс.Мзу - доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением в границах земельных участков, на которых они расположены, в общем количестве объектов, по которым выявлено отсутствие данных о связи с земельным участком; Кол-во.окс.МЗУ - количество объектов капитального строительства, по которым установлено (уточнено) местоположение в границах земельных участков, на которых они расположены в текущем году; Кол-во.окс.отсутствие связи - количество объектов капитального строительства, по которым выявлено отсутствие данных в ЕГРН о связи с земельным участком | ДГА, данные Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Пермскому краю | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 18 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.10.2017 N 1494/пр "Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации" | Доля МКД с ЗУ на ГКУ = (МКДзу / МКД) x 100 | Доля МКД с ЗУ на ГКУ - доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет; МКДзу - количество многоквартирных домов в муниципальном образовании, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет; МКД - общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке в текущем году | % | - | Доля док. арх. = Кол.док.арх.факт. / Кол.док.арх.план. x 100 | Доля док. арх. - доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке документации в текущем году; Кол.док.арх-факт - количество документов по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми, подготовленных в текущем году; Кол.док.арх-план. - количество документов по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми, запланированных к разработке в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | % | - | Доля с.п.-снос = Кол.с.п.снос.факт. / Кол.с.п.снос.план x 100 | Доля с.п.-снос - процентное выражение соотношения объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, к общему количеству объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде; Кол.с.п.снос-факт. - количество объектов капитального строительства, снесенных на территориях районов города Перми или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в текущем году; Кол.с.п.снос-план - количество объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Доля разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние от запланированных к разработке в текущем периоде | % | - | Доля пл.мер. = Кол.план.мер.факт. / Кол. план.мер.план x 100 | Доля пл.мер. - доля разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние от запланированных к разработке в текущем периоде; Кол.план.мер.факт - количество разработанных планов мероприятий в текущем периоде; Кол. план.мер.план - количество планов мероприятий, запланированных к разработке в текущем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 21 | Доля демонтированных вывесок от включенных в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в текущем году | % | - | Доля дем.вывесок = (Кол. дем.вывесок добр.факт + Кол.дем.вывесок прин.факт) / Кол.дем.вывесок план x 100 | Доля дем.вывесок - доля демонтированных вывесок, расположенных на зданиях города Перми и не соответствующих стандартным требованиям к вывескам, от включенных в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в текущем году; Кол. дем.вывесок добр.факт - фактическое количество вывесок, включенных в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, демонтированных добровольно в текущем году; Кол.дем.вывесок прин.факт - фактическое количество вывесок, включенных в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, демонтированных муниципальным учреждением, подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, исполняющим функции собственника по содержанию и сохранению имущества муниципальной казны города Перми, в текущем году; Кол.дем.вывесок план. - количество вывесок, включенных в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 (п. 21 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | - | Доля Мн.семей = Кол.Мн.семей-факт / Кол.Мн.семей-реестр x 100 | Доля Мн.семей - доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на 1 января текущего года; Кол.Мн.семей-факт - количество многодетных семей, которым предоставлены земельные участки за период с 2012 года по текущий год; Кол.Мн.семей-реестр - количество многодетных семей, включенных в реестр многодетных семей города Перми, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, по состоянию на 1 января текущего года) | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 23 | Общая площадь земельных участков, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | - |  | Общ.SЗУ-торги - общая площадь переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги земельных участков под строительство за счет свободных земель в текущем году; - сумма площадей земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми для проведения торгов по ним, в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 24 | Доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции, от запланированных к разработке в текущем году | % | - | Доля т.р. = Кол.т.р. факт. / Кол.т.р. план x 100 | Доля т.р - доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции, от запланированных к разработке в текущем году; Кол.т.р.факт - количество градостроительных концепций территорий, разработанных в текущем периоде; Кол.т.р. план - количество территорий, подлежащих развитию | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 25 | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | - | Доля разд.АИСОГД = Кол.разд.н.а.-факт. / Кол.разд.н.а-план. x 100 | Доля разд.АИСОГД - доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде; Кол.разд.н.а.-факт. - количество разделов АИСОГД, наполненных и актуализированных в текущем году; Кол.разд.н.а-план. - количество разделов АИСОГД, планируемых к наполнению и актуализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 26 | Доля наполненных и актуализированных разделов Электронного архива от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | - | Доля разд.АИСОГД и ЭА = Кол.разд. АИСОГД и ЭАфакт. / Кол.разд.АИСОГД и ЭА план. x 100 | Доля разд.АИСОГД - доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД и Электронного архива от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде; Кол.разд.н.а.-факт. - количество разделов АИСОГД и Электронного Архива, наполненных и актуализированных в текущем году; Кол.разд.н.а-план. - количество разделов АИСОГД и Электронного архива, планируемых к наполнению и актуализации в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 27 | Обеспеченность бесперебойным доступом к градостроительной информации в электронном виде функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из для исполнения своих полномочий | % | - | Одоступ = Кол.ФОиТО-доступ / Кол.ФОиТО user | Одоступ - обеспеченность бесперебойным доступом к градостроительной информации в электронном виде функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из для исполнения своих полномочий; Кол.ФОиТО доступ - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных доступом к градостроительной информации в электронном виде; Кол.ФОиТО user - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих градостроительную информацию для выполнения своих полномочий | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Реализация Генерального плана города Перми

и градостроительной политики города Перми, развитие центра

города Перми и локальных центров" муниципальной программы

"Градостроительная деятельность на территории города Перми"

на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.01.2021 N 5, от 26.03.2021 N 204, от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803, от 26.11.2021 N 1058, от 03.12.2021 N 1108) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2021 N 1058 п. 1.1.1.1.1.1 изложен в новой редакции, которая действует по 31.12.2021.. |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми | МКУ "ИТП" | 01.01.2021 | 31.10.2021 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29696,184 |
|  |  | МБУ "ИТП" | 01.11.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | бюджет города Перми | 7151,300 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.11.2021 N 1058) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36847,484 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | МКУ "ИТП" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36847,484 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Утверждение документации по планировке территории в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки | ДГА | 11.01.2021 | 31.12.2021 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях преобразования или развития общественно-деловой застройки | га | 19,20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Разработка документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | МКУ "ИТП" | 11.01.2021 | 06.12.2021 | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания и (или) документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 32,59 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 07.12.2021 | 31.12.2021 | площадь территории, на которую утверждены проекты межевания и (или) документация по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья | га | 102,45 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Разработка документации по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ "ИТП" | 01.09.2021 | 31.10.2021 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 0,25 | бюджет города Перми | 6,410 |
|  |  | МБУ "ИТП" | 01.11.2021 | 30.12.2021 |  |  | 1,89 | бюджет города Перми | 51,786 |
|  |  | ДГА | 11.01.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях формирования земельных участков под строительство на торги | га | 10,33 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4 | Разработка документации по планировке территорий в целях развития улично-дорожной сети | МБУ "ИТП" | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях развития улично-дорожной сети | га | 7,73 | бюджет города Перми | 198,197 |
|  |  |  | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания в целях развития улично-дорожной сети | га | 25,31 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ "ИТП" | 01.09.2021 | 31.10.2021 | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания в целях развития улично-дорожной сети | га | 19,88 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 07.12.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую утверждены проекты межевания в целях развития улично-дорожной сети | га | 45,19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5 | Разработка документации по планировке территорий в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | МКУ "ИТП" | 15.03.2021 | 01.10.2021 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 50,61 | бюджет города Перми | 1109,942 |
|  |  |  | 01.09.2021 | 30.10.2021 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 45,65 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МБУ "ИТП" | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 81,53 | бюджет города Перми | 1928,700 |
|  |  |  | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 63,28 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 08.12.2020 | 31.12.2020 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в целях постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | га | 108,93 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности | МКУ "ИТП" | 01.09.2021 | 30.10.2021 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования земельных участков для размещения объектов противопожарной безопасности | га | 0,4 | бюджет города Перми | 10,706 |
|  |  | МБУ "ИТП" | 01.11.2021 | 30.12.2021 |  | га | 0,07 | бюджет города Перми | 1,911 |
| (п. 1.1.1.2.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7 | Разработка документации по планировке территорий в целях благоустройства | МБУ "ИТП" | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях благоустройства | га | 1,4 | бюджет города Перми | 36,982 |
| (п. 1.1.1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.8 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования участков под линейные объекты | МКУ "ИТП" | 01.09.2021 | 31.12.2021 | площадь территории на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под линейные объекты | га | 0,07 | бюджет города Перми | 1,843 |
| (п. 1.1.1.2.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.9 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования участков под общеобразовательные объекты | МБУ "ИТП" | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под общеобразовательные объекты | га | 6,4 | бюджет города Перми | 171,913 |
| (п. 1.1.1.2.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.10 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования участков под объекты дошкольного образования | МБУ "ИТП" | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под объекты дошкольного образования | га | 0,75 | бюджет города Перми | 18,608 |
| (п. 1.1.1.2.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.11 | Разработка документации по планировке территорий в целях образования участков под объекты капитального строительства | МБУ "ИТП" | 01.11.2021 | 30.12.2021 | площадь территории, на которую выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям в целях образования участков под объекты капитального строительства | га | 2,52 | бюджет города Перми | 90,472 |
| (п. 1.1.1.2.1.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.12.2021 N 1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3627,470 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3627,470 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Внесение изменений в Генеральный план города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Генеральный план города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Проведение исследований в области градостроительного проектирования | МКУ "ИТП" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных исследований в области градостроительного проектирования | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Разработка проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в Генеральный план города Перми | МКУ "ИТП" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество разработанных проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в Генеральный план города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.3 | Проведение экспертно-аналитических работ в части мониторинга реализации Генерального плана города Перми | МКУ "ИТП" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество экспертно-аналитических работ в части мониторинга реализации Генерального плана города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40474,954 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 11.01.2021 | 15.02.2021 | количество заключенных контрактов на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Оплата счета на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 01.06.2021 | 30.07.2021 | количество оплаченных счетов на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Поставка расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 01.02.2021 | 31.08.2021 | количество документов, подтверждающих поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и выданных градостроительных планов земельных участков | ед. | 1497 | бюджет города Перми | 184,521 |
| (п. 1.1.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 184,521 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий (сооружений) | ДГА | 11.01.2021 | 24.12.2021 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 249,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 11.01.2021 | 24.12.2021 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 171,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.3 | Проведение экспертизы по определению суда и иных судебных расходов | ДГА | 11.01.2021 | 24.12.2021 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | бюджет города Перми | 269,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 690,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 874,621 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 874,621 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41349,575 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204, от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.01.2021 N 5, от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803, от 09.11.2021 N 984) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.10.2021 N 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 11.01.2021 | 24.12.2021 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 95,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 06.10.2021 N 803, от 09.11.2021 N 984) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | Проведение экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 11.01.2021 | 24.12.2021 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,300 |
| 1.2.1.2.1.4 | Проведение экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 11.01.2021 | 24.12.2021 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 150,900 |
| 1.2.1.2.1.5 | Проведение экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 11.01.2021 | 24.12.2021 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 49,900 |
| (п. 1.2.1.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 984) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.6 | Снос самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 05.07.2021 | 24.12.2021 | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 281,334 |
| (п. 1.2.1.2.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.7 | Проведение экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 11.01.2021 | 24.12.2021 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 201,200 |
| (п. 1.2.1.2.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 814,634 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 814,634 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.4 | Выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.4.1 | Обеспечение выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.1 | Выявление и демонтаж вывесок, не приведенных в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства, в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.08.2021 | 31.12.2021 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.2 | Выявление и демонтаж вывесок, не приведенных в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства, в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.08.2021 | 31.12.2021 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.3 | Выявление и демонтаж вывесок, не приведенных в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства, в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.08.2021 | 31.12.2021 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Кировском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Кировском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.4 | Выявление и демонтаж вывесок, не приведенных в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства, в Ленинском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.08.2021 | 31.12.2021 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Ленинском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Ленинском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.5 | Выявление и демонтаж вывесок, не приведенных в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства, в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.08.2021 | 31.12.2021 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.6 | Выявление и демонтаж вывесок, не приведенных в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства, в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.08.2021 | 31.12.2021 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.7 | Выявление и демонтаж вывесок, не приведенных в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства, в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.08.2021 | 31.12.2021 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Свердловском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество демонтированных вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в Свердловском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 814,634 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 814,634 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605, от 06.10.2021 N 803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Создание условий для развития жилищного

строительства" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.01.2021 N 5, от 26.03.2021 N 204) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Выполнение работ по согласованию съемки сетей, расположенных на земельных участков, планируемых к формированию на торги, с сетевыми компаниями | МКУ "ИТП" | 11.01.2021 | 20.12.2021 | количество земельных участков, включенных в План формирования на торги | ед. | 52 | бюджет города Перми | 368,864 |
| (п. 1.3.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.2 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | МКУ "ИТП" | 11.01.2021 | 24.12.2021 | количество земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 34 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.3 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент земельных отношений администрации города Перми | ДГА | 01.03.2021 | 27.12.2021 | количество земельных участков, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 45 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 368,864 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 368,864 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.3 | Развитие территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.3.1 | Разработка концепций развития территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Разработка концепций развития территорий города Перми | МКУ "ИТП" | 11.01.2021 | 20.12.2021 | количество разработанных градостроительных концепций, предусматривающих установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении территорий города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 368,864 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 368,864 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.03.2021 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем развития автоматизированной

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.01.2021 N 5, от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 11.01.2021 | 01.03.2021 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 20.04.2021 | 25.12.2021 | количество актов сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 889,017 |
| (п. 1.4.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ДГА | 01.04.2021 | 30.06.2021 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.08.2021 | 20.12.201 | количество актов сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид | ед. | 350 | бюджет города Перми | 440,000 |
| 1.4.1.1.1.3 | Выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 01.02.2021 | 30.04.2021 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2021 | 31.08.2021 | количество актов сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 980,315 |
| (п. 1.4.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2309,332 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Оказание услуг по поддержке АИСОГД и электронного архива | ДГА | 11.01.2021 | 01.03.2021 | количество заключенных контрактов на оказание услуг по поддержке АИСОГД и электронного архива | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2021 | 25.12.2021 | количество актов сдачи оказанных услуг по поддержке АИСОГД и электронного архива | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД и электронного архива | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5590,000 |
| (п. 1.4.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.2 | Аттестация систем по защите информации | ДГА | 01.04.2021 | 01.09.2021 | количество заключенных контрактов на проведение аттестации системы защиты информации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.09.2021 | 30.11.2021 | количество актов сдачи по проведению аттестации системы защиты информации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных аттестаций системы защиты информации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5790,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8099,332 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8099,332 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8099,332 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 429, от 16.08.2021 N 605) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей эффективности работы органов местного

самоуправления муниципальных образований Пермского края

(городских округов, муниципальных районов и городских

поселений) в сфере земельно-имущественных отношений,

утвержденных распоряжением губернатора Пермского края

от 30 октября 2017 г. N 246-р

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.03.2019 N 146) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района (городского округа) | % | 100 | 100 |
| 2 | Доля населенных пунктов муниципального района (городского округа), сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района (городского округа) | % | 65 | 80 |
| 3 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | дней | 10 | 8 |
| 4 | Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | шт. | 20 | 20 |
| 5 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | % | 60 | 100 |
| 6 | Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений | % | 2,0 | 0,2 |
| 7 | Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального района (городского округа, городского поселения) | % | 70 | 95 |