Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 781

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОХРАНА ПРИРОДЫ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1065, от 28.05.2019 N 221, от 18.10.2019 N 742, от 13.01.2020 N 23, от 04.03.2020 N 204, от 06.10.2020 N 932, от 19.10.2020 N 1047, от 24.02.2021 N 103, от 30.03.2021 N 215, от 14.09.2021 N 706) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 912 "Об утверждении муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми";

от 28 декабря 2017 г. N 1220 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 912";

от 9 июня 2018 г. N 380 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 912";

от 11 сентября 2018 г. N 587 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 912".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 781

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОХРАНА ПРИРОДЫ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.12.2018 N 1065, от 28.05.2019 N 221, от 18.10.2019 N 742, от 13.01.2020 N 23, от 04.03.2020 N 204, от 06.10.2020 N 932, от 19.10.2020 N 1047, от 24.02.2021 N 103, от 30.03.2021 N 215, от 14.09.2021 N 706) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 14.09.2021 N 706)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми" |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Агеев В.Г., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее - УЭП) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | УЭП; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ); департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДиБ); муниципальное казенное учреждение "Пермское городское лесничество" (далее - МКУ "ПермГорЛес"); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): "Благоустройство Мотовилихинского района"; "Благоустройство Кировского района"; "Благоустройство Ленинского района"; "Благоустройство Орджоникидзевского района"; "Благоустройство Дзержинского района"; "Благоустройство Свердловского района"; "Благоустройство Индустриального района"; "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85 (далее - Стратегия), определена цель функционально-целевого направления "Пространственное развитие" - сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми. Для ее реализации планируется тактическая цель - улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека; задачи для достижения тактической цели - реализация природоохранных мероприятий и охрана, защита и воспроизводство городских лесов. В соответствии со Стратегией, требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" сформированы цель реализации программы, перечень подпрограмм и задачи подпрограмм, соответствующие механизмам достижения цели Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67. Обеспечение благоприятной окружающей среды жителям города Перми, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможны при наличии достаточного количества природных территорий, поглощающих и ассимилирующих негативное антропогенное воздействие. Совокупность природных территорий создает естественный защитный барьер - природный каркас города Перми. Структура и площадь природного каркаса формируются из объектов озеленения, водных экосистем, городских лесов, особо охраняемых природных территорий. Для достижения цели программы предусмотрены две подпрограммы "Реализация природоохранных мероприятий", "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов". В качестве оценки эффективности формирования природоохранного каркаса в рамках подпрограммы "Реализация природоохранных мероприятий" предусмотрен показатель "Площадь ООПТ г. Перми" (2019 год - 12757,6 га, 2020 год - 13926,09 га, 2021 год - 14076,09 га, 2022 год - 14176,09 га, 2023 год - 14236,09 га). В городах-аналогах площадь особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) составляет: в городе Уфе - 130,2 га, в городе Екатеринбурге - 137,8 га. В 2021 году планируется создание перспективной ООПТ "Мотовилихинский" и ООПТ "Южный лес". В 2022 году планируется создание ООПТ "Мулянка", "Данилиха", "Ивинский", "Егошихинская долина", "Заосиновские водно-болотные угодья". Вопросы создания и функционирования ООПТ регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях". В целях поддержания и восстановления экологического баланса территории города Перми требуется информация о качестве среды, для чего должны быть организованы мероприятия по наблюдению за состоянием окружающей среды. Показателем качества водной среды является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (далее - УКИЗВ), его значение составляло в створе ниже города Перми в 2014-2019 годах - 3б "очень загрязненная". В 2017 году впервые среднеарифметическое значение УКИЗВ качества воды в малых реках улучшилось с категории 4б "очень грязная" до 4а "грязная". В 2018-2019 годах данный показатель остался на уровне 4а. Качество зеленых насаждений характеризуется показателем соотношения количества зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зеленых насаждений по городу Перми (в 2016 году - 87,96%, в 2017 году - 88,46%, в 2018 году - 88,37%, в 2019 году - 88,6%, в 2020 году - 56,48%). Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми определен Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. N 277. Основная часть природного каркаса - городские леса - занимают площадь 37972,0 га (47,48% от площади города Перми), из которых покрыты лесной растительностью 34328,5 га. Город Пермь является одним из лидеров по площади городских лесов. Площадь лесов в городе Самаре - 9800 га, в городе Екатеринбурге - 2933,6 га. В рамках подпрограммы "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации реализуются две задачи: "Обеспечение охраны городских лесов", направленная на улучшение качества природной среды, "Обустройство мест отдыха в городских лесах", направленная на улучшение экологических условий жизни человека. Показателями реализации задачи "Обеспечение охраны городских лесов" являются удельный вес пожаров, ликвидированных (локализированных) в первые сутки (план в 2019-2023 годах - 100%), обеспеченность МКУ "ПермГорЛес" необходимой техникой повышенной проходимости (план в 2019-2023 годах - 92%), а также выполнение мероприятий, направленных на реализацию лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества (утвержден постановлением администрации города Перми от 05 мая 2012 г. N 38-П), на уровне не менее 95%, выполнение лесопатологических обследований (план в 2019-2023 годах на уровне - 100%). Реализация задачи "Обустройство мест отдыха в городских лесах" достигается выполнением показателей по ООПТ: обеспечением инфраструктурой для экологического туризма с динамикой с 92,3% в 2019 году до 100,0% в 2023 году), долей площади городских лесов, очищенных от мусора и обработанных от клещей |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация природоохранных мероприятий. 1.1.1. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира. 1.1.2. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города. 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов. 1.2.1. Обеспечение охраны городских лесов. 1.2.2. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 83339,506 | 82671,000 | 150171,365 | 80717,600 | 80717,600 |
|  | бюджет города Перми | 63470,459 | 62547,300 | 130693,498 | 61656,400 | 61656,400 |
|  | бюджет Пермского края | 245,721 | 1062,500 | 416,667 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 19623,326 | 19061,200 | 19061,200 | 19061,200 | 19061,200 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 37072,097 | 37697,000 | 101440,835 | 38900,000 | 38900,000 |
|  | бюджет города Перми | 17806,097 | 17581,300 | 81970,968 | 19846,800 | 19846,800 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1062,500 | 416,667 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 46267,409 | 44974,000 | 48730,530 | 41817,600 | 41817,600 |
|  | бюджет города Перми | 45664,362 | 44966,000 | 48722,530 | 41809,600 | 41809,600 |
|  | бюджет Пермского края | 245,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 357,326 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год план | 2020 года план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми, % | 56,48 | 56,48 | 56,49 | 56,50 | 56,50 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми, % | 15,95 | 17,41 | 17,60 | 17,73 | 17,80 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), га | 34594,0 | 34605,5 | 34607,5 | 34609,5 | 34611,5 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми"

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 706.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Реализация природоохранных мероприятий"

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 14.09.2021 N 706)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание и развитие системы ООПТ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь ООПТ местного значения | га | 12318,7 | 13858,1 | 14008,1 | 14108,1 | 14168,1 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество ООПТ местного значения, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | УЭП | бюджет города Перми | 753,500 | 353,300 | 1014,028 | 659,014 | 659,014 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество плановых проверок муниципального контроля на территории ООПТ | ед. | 6 | - | 1 | 5 | 5 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество земельных участков, находящихся в границах ООПТ, по которым осуществляется оплата земельного налога | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 186,472 | 94,486 | 94,486 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество территорий в долинах малых рек, в отношении которых проведено межевание для создания ООПТ "Егошихинская долина, "Ивинский", "Данилиха", "Мулянка" | ед. | - | - | 4 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество ООПТ в отношении которых проведены работы по благоустройству | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Благоустройство Кировского района" | бюджет города Перми | 0,00 | 0,00 | 34197,052 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 753,500 | 353,500 | 35997,552 | 753,500 | 753,500 |
| ##### 1.1.1.1.2 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УЭП | бюджет города Перми | 312,000 | 312,000 | 310,700 | 310,700 | 310,700 |
| 1.1.1.1.2.2 | количество отборов проб воды в малых реках | ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | УЭП | бюджет города Перми | 555,500 | 555,500 | 555,500 | 555,500 | 555,500 |
| 1.1.1.1.2.3 | количество информаций о качестве воды в реке Каме | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 3 | - | 3 | - | 5,4 | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | 1327,500 | 0,000 | 1327,500 | 0,000 | 2389,500 |
|  |  |  | 4,4 | 9 | 3 | 5 | 5 | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | 1947,000 | 3982,500 | 1320,863 | 2212,500 | 2212,500 |
|  |  |  | 0,6 | - | - | - | 0,6 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | 265,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 265,500 |
|  |  |  | 1 | 4 | - | 3 | 2 | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | 442,500 | 1770,000 | 0,000 | 1327,500 | 885,000 |
|  |  |  | 4 | - | - | 3 | - | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | 1770,000 | 0,000 | 0,000 | 1327,500 | 0,000 |
|  |  |  | - | - | 7 | 2 | - | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | 0,000 | 0,000 | 3097,500 | 885,000 | 0,000 |
| Итого по показателю непосредственного результата (далее - ПНР) |  | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  | бюджет города Перми | 5752,500 | 5752,500 | 5745,863 | 5752,500 | 5752,500 |
| 1.1.1.1.2.5 | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УЭП | бюджет города Перми | 300,000 | 280,000 | 288,500 | 300,000 | 300,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | количество земельных участков, в границах которых расположены водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, по которым осуществляется оплата земельного налога | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1.1.1.1.2.7. | количество долин малых рек, в отношении которых проведена инвентаризация водовыпусков на малых реках в городе Перми | ед. | - | - | 2 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3085,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6920,000 | 6900,000 | 9986,863 | 6920,000 | 6920,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7673,500 | 7253,500 | 45984,415 | 7673,500 | 7673,500 |
| #### 1.1.1.2 | Организация городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Субсидии некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. | 5 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 577,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 790,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 577,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 790,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 577,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.1.1.3 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Реализация экологических проектов, акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | УЭП | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | тираж изданных справочно-информационных материалов | ед. | 1979 | 1979 | 1979 | 2829 | 2829 | УЭП | бюджет города Перми | 196,300 | 145,300 | 196,300 | 196,300 | 196,300 |
| 1.1.1.3.1.3 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | УЭП | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 1.1.1.3.1.4 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.5 | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
| 1.1.1.3.1.6 | количество обновлений информации о состоянии законности в сфере экологической безопасности на информационном портале | ед. | - | - | 4 | 4 | 4 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1047,800 | 996,800 | 1047,800 | 1047,800 | 1047,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1047,800 | 996,800 | 1047,800 | 1047,800 | 1047,800 |
| #### 1.1.1.4 | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.4.1 | Стимулирование внедрения предприятиями города Перми наилучших доступных технологий на базе единой технологической платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | количество предприятий города Перми, получивших льготу в виде временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.4.2 | Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | наличие проектов с природоохранным эффектом | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть | УЭП, ДЖКХ, ДДиБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.4.3 | Экологическое проектирование городской среды (санитарно-защитные зоны, промышленные зоны и другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.3.1 | площадь санитарно-защитных зон на территории города Перми | га | 12513,0 | - | - | - | - | УЭП, ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь санитарно-защитных зон, исключенных из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми | га | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | УЭП, ДГА | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.4.4 | Проведение мероприятий по дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.4.1 | площадь территории Ленинского района города Перми, обработанная от грызунов | га | 14,8 | 14,8 | 14,8 | - | - | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | бюджет города Перми | 232,800 | 232,800 | 232,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232,800 | 232,800 | 232,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232,800 | 232,800 | 232,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9744,861 | 8483,100 | 47265,015 | 8721,300 | 8721,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9532,061 | 8483,100 | 47265,015 | 8721,300 | 8721,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ### 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | УЭП | бюджет города Перми | 489,600 | 489,600 | 489,600 | 489,600 | 489,600 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | УЭП | бюджет города Перми | 398,400 | 398,400 | 398,400 | 398,400 | 398,400 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории района города Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 318,600 | 318,600 | 0,000 | 0,000 | 318,600 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 | - | 821 | 821 | 821 | УЭП | бюджет города Перми | 85,400 | 0,000 | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 425 | 425 | 451 | 425 | 425 | УЭП | бюджет города Перми | 396,000 | 396,000 | 472,300 | 396,000 | 396,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. | 1 | 1 | 4 | - | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 206,000 | 62,000 | 1209,910 | 0,000 | 206,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество проведенных обследований зеленых насаждений на наличие болезней и вредителей на территории города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | - | - | 1000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество проведенных научно-исследовательских работ по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического и шумового загрязнения атмосферного воздуха | ед. | - | - | 1 | 1 | - | УЭП | бюджет города Перми | - | - | 1794,000 | 206,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | количество разработанных стратегий озеленения города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | - | - | 841,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1894,000 | 1664,600 | 6291,210 | 1575,4000 | 1894,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1897,000 | 1664,600 | 6291,210 | 1575,4000 | 1894,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.2.1.2 | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь земельных участков, на которых произведена ликвидация борщевика | га | 3,25 | 2,50 | 0,787 | - | - | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | 65,000 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 2,5 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3,75 | 2,50 | 0,787 | - | - | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | бюджет города Перми | 75,000 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 5,0 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 100,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 1 | 2,50 | 0,787 | - | - | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | бюджет города Перми | 20,000 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3,75 | 2,50 | 0,787 | - | - | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | бюджет города Перми | 75,000 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 7,0 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 140,000 | 64,667 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3,325 | 2,50 | 0,787 | 1 | 1 | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | бюджет города Перми | 66,500 | 50,000 | 17,500 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  | - | 7,0 | 0,99 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 140,000 | 22,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4,975 | 2,50 | 0,787 | - | - | МКУ "Благоустройство Кировского района" | бюджет города Перми | 99,500 | 50,000 | 17,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 9,125 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 182,500 | 66,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4,975 | 2,50 | 0,787 | 1 | 1 | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | бюджет города Перми | 99,500 | 50,000 | 17,500 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  | - | 12,5 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 250,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4,975 | 2,50 | 0,787 | 1,5 | 1,5 | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | бюджет города Перми | 99,500 | 50,000 | 17,500 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  | - | 10,0 | 2,96 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 200,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  | га | 30 | 20 | 6,3 | 3,5 | 3,5 |  | бюджет города Перми | 600,000 | 400,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  | - | 53,125 | 18,75 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1062,500 | 416,667 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 600,00 | 1462,500 | 556,667 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 600,000 | 400,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1062,500 | 416,667 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.2.1.3 | Содействие внедрению механизмов "зеленых технологий" в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | наличие элементов программы "Зеленый офис" в текущей деятельности функциональных органов администрации города Перми | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть | УЭП, ДЖКХ, ДДиБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.2.1.4 | Ликвидация накопленного загрязнения окружающей среды и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1 | наличие объектов накопленного загрязнения окружающей среды | есть/нет | нет | нет | нет | нет | нет | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2494,000 | 3127,100 | 7216,967 | 1645,400 | 1964,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2494,000 | 2064,600 | 6800,300 | 1645,400 | 1964,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1062,5 | 416,667 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.1.2.2 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.2.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | количество посаженных деревьев ценных видов | ед. | 200 | 285 | 76 | 311 | 311 | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | 340,000 | 918,1 | 1039,664 | 1088,500 | 1088,500 |
|  |  |  | 113 | 203 | 218 | 342 | 342 | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | 197,500 | 811,000 | 3000,000 | 1197,000 | 1197,000 |
|  |  |  | 69 | 138 | 130 | 276 | 276 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | 105,025 | 241,500 | 1787,500 | 966,000 | 966,000 |
|  |  |  | 62 | 124 | 212 | 248 | 248 | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | 217,000 | 357,000 | 2895,975 | 868,000 | 868,000 |
|  |  |  | 192 | 150 | 100 | 305 | 305 | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | 517,787 | 325,900 | 1372,500 | 1067,500 | 1067,500 |
|  |  |  | 206 | 100 | 90 | 406 | 406 | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | 403,609 | 350,000 | 1242,975 | 1421,000 | 1421,000 |
|  |  |  | 80 | 193 | 80 | 387 | 387 | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | 273,218 | 572,000 | 1098,000 | 1356,500 | 1356,500 |
|  |  |  | 342 | 172 | 50 | 342 | 342 | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | 778,050 | 602,000 | 686,250 | 1197,000 | 1197,000 |
|  |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | УЭП | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Итого по ПНР |  | ед. | 11162 | 11263 | 10854 | 12515 | 12515 |  | итого | 21885,389 | 23076,600 | 32176,064 | 28214,700 | 28214,700 |
|  |  |  | 1264 | 1365 | 956 | 2617 | 2617 |  | бюджет города Перми | 2832,189 | 4023,500 | 13122,864 | 9161,500 | 9161,500 |
|  |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| 1.1.2.2.1.2 | количество посаженных кустарников | ед. | 194 | - | 750 | - | - | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | 240,351 | 0,000 | 1208,329 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 648 | 560 | - | - | - | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  | 466,837 | 385,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 399 | 302 | - | - | - | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  | 294,032 | 483,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 558 | 271 | 65 | - | - | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  | 247,380 | 133,200 | 104,025 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 590 | 600 | 1000 | - | - | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | 240,138 | 325,800 | 1627,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 1100 | 669 | 750 | - | - | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | 382,609 | 530,900 | 1202,025 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 537 | 424 | 1225 | - | - | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | 1076,500 | 572,000 | 1902,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 374 | - | - | - | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | 0,000 | 425,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ПНР |  | ед. | 4026 | 3200 | 3790 | - | - |  | итого | 2947,847 | 3010,200 | 6043,879 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 4026 | 3200 | 3790 | - | - |  | бюджет города Перми | 2947,847 | 3010,200 | 6043,879 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 24833,236 | 26086,800 | 38219,943 | 28214,700 | 28214,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5780,036 | 7033,600 | 19166,743 | 9161,500 | 9161,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 24833,236 | 26086,000 | 38219,943 | 28214,700 | 28214,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5780,036 | 7033,600 | 19166,743 | 9161,500 | 9161,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| #### 1.1.2.3 | Разработка и ведение информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.3.1 | Разработка информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.1 | Разработанный прототип информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9108,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.3.1.2 | Ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318,600 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 9108,000 | 318,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9108,000 | 318,600 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 9108,000 | 318,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9108,000 | 318,600 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 27327,236 | 29213,900 | 54175,820 | 30178,700 | 30178,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8274,036 | 9098,200 | 34705,953 | 11125,500 | 11125,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1062,500 | 416,667 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 37072,097 | 37697,000 | 101440,835 | 38900,000 | 38900,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17806,097 | 17581,300 | 81970,968 | 19846,800 | 19846,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1062,500 | 416,667 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Охрана, защита и воспроизводство

городских лесов" муниципальной программы "Охрана природы

и лесное хозяйство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 14.09.2021 N 706)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учета и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 11691,3 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 398,310 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 37972,0 | 37972,0 | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 2925,000 | 3575,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество плановых проверок в рамках осуществления муниципального лесного контроля | ед. | 1 | - | 4 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3323,310 | 3739,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3323,310 | 3739,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее - Учреждение) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 29181,013 | 29664,500 | 30054,770 | 29418,700 | 29419,300 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | внебюджетные источники | 7,976 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 262,594 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 25 | 32 | 25 | 32 | 25 |  |  | 8,900 | 9,500 | 8,900 | 9,500 | 8,900 |
| 1.2.1.2.1.7 | количество приобретенной техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) | ед. | - | - | 4 | - | - | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6418,916 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 29460,483 | 29778,000 | 36586,586 | 29532,200 | 29532,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29452,507 | 29770,000 | 36578,586 | 29524,200 | 29524,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| ##### 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | площадь лесных участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | га | 350,0 | 350,0 | - | 350,0 | 350,0 |  | бюджет города Перми | 1455,400 | 1455,400 | 0,000 | 1455,400 | 1455,400 |
| 1.2.1.2.2.3 | количество приборов, приобретенных для обследования санитарного состояния деревьев | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.4 | количество приборов приобретенных для измельчения порубочных остатков | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1136,410 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.5 | количество приборов для проведения лесопатологических обследований | ед. | - | - | 7 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 318,990 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2455,400 | 1455,400 | 1455,400 | 1455,400 | 1455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31915,883 | 31233,400 | 38041,986 | 30987,600 | 30987,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31907,907 | 31225,400 | 38033,986 | 30979,600 | 30979,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35239,193 | 34972,400 | 38041,986 | 31151,600 | 31151,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35231,217 | 34964,400 | 38033,986 | 31143,600 | 31143,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| ### 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных территорий путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | площадь городских лесов, обработанная от клещей по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 1273,774 | 1280,300 | 1326,100 | 1384,400 | 1439,800 |
| 1.2.2.1.1.2 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 |  | бюджет города Перми | 3206,092 | 3404,600 | 3546,900 | 3546,900 | 3546,900 |
| 1.2.2.1.1.3 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | бюджет города Перми | 5010,063 | 5161,000 | 4645,310 | 5070,093 | 5014,693 |
| 1.2.2.1.1.4 | разработанная стратегия и система визуальной идентификации Пермского городского лесничества | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.5 | количество находящихся на содержании площадок для собак | ед. | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 49,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество находящихся на содержании площадок для дрессировки собак | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 155,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 |
| 1.2.2.1.1.6 | реализация проекта инициативного бюджетирования | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 349,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.7 | количество установленных велопарковок | ед. | 3 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.8 | количество участников экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров | ед. | 480 | 492 | 504 | 516 | 528 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.9 | разработанная комплексная архитектурная концепция, регламенты и документация рекреационного и природоохранного обустройства ООПТ Черняевский лес в рамках создания "Зеленого кольца" города Перми" | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 341,575 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.10 | количество отремонтированных объектов рекреации | ед. | - | - | 27 | 27 | 27 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 499,907 | 499,907 | 499,907 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11028,216 | 10001,600 | 10524,544 | 10666,000 | 10666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10433,145 | 10001,600 | 10524,544 | 10666,000 | 10666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 349,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11028,216 | 10001,600 | 10524,544 | 10666,000 | 10666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10433,145 | 10001,600 | 10524,544 | 10666,000 | 10666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 349,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11028,216 | 10001,600 | 10524,544 | 10666,000 | 10666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10433,145 | 10001,600 | 10524,544 | 10666,000 | 10666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 349,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 46267,409 | 44974,000 | 48730,530 | 41817,600 | 41817,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45664,362 | 44966,000 | 48722,530 | 41809,600 | 41809,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 245,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 357,326 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Охрана природы и лесное хозяйство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1047)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 56,48 | 56,48 | 56,49 | 56,50 | 56,50 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 15,95 | 17,41 | 17,60 | 17,73 | 17,80 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34594,0 | 34605,5 | 34607,5 | 34609,5 | 34611,5 |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего количества особо охраняемых природных территорий, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми | % | 66,7 | 77,8 | 83,3 | 88,9 | 94,4 |
|  | Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля площади ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми | % | 99,45 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 |
|  | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная |
|  | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная |
|  | Доля населения города Перми, информированного о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
|  |  | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми | млн. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 92,0 |
|  | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля прижившихся саженцев зеленых насаждений, высаженных на территории города Перми | % | - | - | 97 | 99 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство лесов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности МКУ "ПермГорЛес", установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
|  | Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Управлением Роспотребнадзора к обработке городских лесов | % | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | 92,3 | 92,9 | 93,3 | 93,7 | 100 |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Охрана природы

и лесное хозяйство

города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | - | ПК = (Sооз + Sгл + Sво) / Sгород x 100 | Sооз - площадь объектов озеленения; Sгл - площадь городских лесов; Sво - площадь водных объектов; Sгород - площадь города Перми | УЭП (постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | - | К = Sоопт / Sгород x 100 | Sоопт - площадь особо охраняемых природных территорий города Перми; Sгород - площадь города Перми | Постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников", УЭП (решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 3 | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | УЭП (Постановление администрации города Перми от 5 мая 2012 г. N 38-П "Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества", отчетные данные МКУ "ПермГорЛес" о произведенных посадках ландшафтных культур) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | ДООПТ = КПР / КООПТ x 100% | КПР - количество созданных ООПТ местного значения города Перми, ед.; КООПТ - общее количество ООПТ местного значения города Перми, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми, ед. | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании особо охраняемых природных территорий местного значения, Постановление администрации города Перми от 28 октября 2014 г. N 782 "Об утверждении комплексного плана развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми") |  | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ | % | - | Дн = Он / Оо | Он - количество ООПТ, приведенных в нормативное состояние; Оо - количество ООПТ, образованных на территории города Перми | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми | % | - | Дест = Se / So | Se - площадь ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми; So - площадь ООПТ, образованных на территории города Перми | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | - | К = (Pi1 + Pi2 ... + PiN) / N Далее полученный коэффициент К приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды малых рек по всей программе наблюдений | Pi1, i2... iN - классы качества (УКИЗВ) малых рек города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений; N - количество наблюдаемых рек и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений за качеством воды в малых реках города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | - | К = (Si1 + Si2 ... + SiN) / N Далее полученный коэффициент К приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды по всем створам наблюдений на реке Каме | Si1, i2... iN - классы качества (УКИЗВ) воды в реке Каме по створам наблюдений в черте города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений; N - количество створов и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" за качеством воды по створам наблюдений в черте города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля населения города Перми, информированного о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | - | нерасчетный показатель | - | департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (результат социологического опроса) | социологический опрос | ежегодно |
| 10 | Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | - | нерасчетный показатель | - | Пермский ЦГМС | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
|  |  | ед. | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми | млн. руб. | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | промышленные предприятия города Перми (добровольное представление информации по запросу) | периодическая отчетность (письма предприятий) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | - | ПКN = (S(N - 2) + Sвыс дер - Sвыр дер) x 100% / Sд; ПКN + 1 = (S(N) + Sвыс дер - Sвыр дер) x 100% / Sд; ПКN + 2 = (S(N + 1) + Sвыс дер - Sвыр дер) x 100% / Sд | S(N - 2) - количество деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии на 2016 год; Sвыс дер - количество высаживаемых деревьев в Перми в год; Sвыр дер - количество вырубаемых деревьев в Перми в год; Sд - общее количество зеленых насаждений в Перми; N - очередной финансовый год | УЭП (инвентаризация зеленых насаждений), территориальные органы администрации города Перми (информация, запрашиваемая по сносу и посадке зеленых насаждений) | периодическая отчетность | весна, осень каждого года |
| 13 | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | ДПД = КПД / КВ x 100% | КПД - количество посаженных деревьев за отчетный период, ед.; КВ - количество вырубленных деревьев за отчетный период, ед. | УЭП, территориальные органы администрации города Перми (акты комиссионного обследования зеленых насаждений, акты выполнения компенсационных посадок, информация о незаконных вырубках, количестве посаженных ценных видов зеленых насаждений за счет средств бюджета города Перми и внебюджетных источников, разовых посадках деревьев гражданами, организациями на безвозмездной основе) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля прижившихся саженцев зеленых насаждений, высаженных на территории города Перми | % | - | Дпс = Кпр / Кпд x 100% | Дпс - доля прижившихся саженцев за отчетный период; Кпр - количество прижившихся саженцев зеленых насаждений, ед. КПД - количество посаженных зеленых насаждений за отчетный период, ед. | муниципальные контракты МКУ "Благоустройство районов", акты приемки выполненных работ по окончании гарантийного периода на высаженные зеленые насаждения (подписанные МКУ "Благоустройство районов, УЭП, ДДиБ). Повреждения зеленых насаждений, которые привели к их гибели, причиненные вмешательством третьих лиц в показателе не учитываются | периодическая отчетность | ежегодно, в течение месяца после окончания гарантийного периода на зеленые насаждения |
| 15 | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | ДЛП = ЧЛП / ОЛП x 100% | ЧЛП - число лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, ед.; ОЛП - общее число лесных пожаров, зарегистрированных в течение суток, ед. | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "О загораниях и лесных пожарах") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности Учреждения, установленных учредителем | балл | Постановление администрации города Перми от 2 декабря 2014 г. N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" | - | - | УЭП (годовая отчетность МКУ "ПермГорЛес") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | - | Опп = Оф / Олхр x 100% | Оф - фактическое количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий; Олхр - количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, предусмотренных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества | УЭП (МКУ "ПермГорЛес"), Постановление администрации города Перми от 5 мая 2012 г. N 38-П "Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества" | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | - | Длпо = Дф / Дп x 100% | Дф - площадь городских лесов, на которой выполнено лесопатологическое обследование; Дп - площадь городских лесов, на которой необходимо проведение лесопатологических обследований в соответствии с листами сигнализации | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов", листы сигнализации) | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | - | Длхр = Мф / Мп x 100% | Мф - количество фактически выполненных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества в текущем периоде; Мп - количество мероприятий, необходимых к выполнению лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества в текущем периоде | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов", план "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов | % | - | Док = Птр / Пн x 100% | Птр - площадь городских лесов, обработанная от клещей; Пн - площадь городских лесов, рекомендованная Роспотребнадзором к обработке | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов"), рекомендации (письмо) Роспотребнадзора | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | - | Дом = Пом / Про x 100% | Пом - площадь городских лесов, очищенная от мусора; Про - площадь рекреационно обустроенной территории городских лесов | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 22 | Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | ДООПТИ = SПРИ / SООПТ x 100% | SПРИ - количество особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, га; SООПТ - общее количество ООПТ города Перми, предназначенных для развития экологического туризма, га | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании ООПТ местного значения, отчеты МКУ "ПермГорЛес") | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Реализация природоохранных мероприятий"

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 706) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание и развитие системы ООПТ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Создание ООПТ местного значения | УЭП | 09.01.2021 | 30.12.2021 | общая площадь ООПТ местного значения | га | 14008,1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обустройство и землеустройство ООПТ и осуществление муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | УЭП | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество ООПТ, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 26 |  | 1014,028 |
| 1.1.1.1.1.3 | Осуществление контроля состояния ООПТ |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ | ед. | 0 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Организация плановых проверок ООПТ |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество плановых проверок на территории ООПТ | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в границах ООПТ | УЭП | 01.03.2021 | 30.12.2021 | количество земельных участков, по которым осуществлена оплата земельного налога | ед. | 2 | бюджет города Перми | 186,472 |
| 1.1.1.1.1.6 | Проведение межевания для организации в районе малых рек - ООПТ "Егошихинская долина, "Ивинский", "Данилиха", "Мулянка" | УЭП | 01.03.2021 | 30.12.2021 | количество проведенных межеваний для организации в районе малых рек - ООПТ "Егошихинская долина, "Ивинский", "Данилиха", "Мулянка" | ед. | 4 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Проведение благоустройства ООПТ "Сосновый бор" | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 01.06.2021 | 30.12.2021 | ООПТ "Сосновый бор", по которому проведено благоустройство территории | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34197,052 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35997,552 |
| ##### 1.1.1.1.2 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Проведение научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установка аншлагов на природных объектах | УЭП | 01.03.2021 | 20.12.2021 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 | бюджет города Перми | 310,700 |
| 1.1.1.1.2.2 | Наблюдения за качеством воды малых рек и реки Камы |  | 01.03.2021 | 30.12.2021 | количество отборов проб воды в малых реках | ед. | 46 |  | 555,500 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.12.2021 | количество информаций о качестве воды в реке Каме | ед. | 12 |  | 000,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Очистка береговых полос малых рек и наблюдения за качеством воды в родниках | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 01.04.2021 | 01.11.2021 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 3 |  | 1320,863 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района | 01.04.2021 | 01.11.2021 |  |  | 3 |  | 1327,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 01.04.2021 | 01.11.2021 |  |  | 7 |  | 3097,500 |
| 1.1.1.1.2.4 | Количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | УЭП | 01.03.2021 | 30.12.2021 | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | ед. | 10 | бюджет города Перми | 288,500 |
| 1.1.1.1.2.5 | Оплата земельного налога, по земельным участкам, в границах которых расположены водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности | УЭП | 01.03.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, по которым осуществлена оплата земельного налога | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,300 |
| 1.1.1.1.2.6 | Инвентаризация водовыпусков на малых реках в городе Перми | УЭП | 01.07.2021 | 31.12.2021 | количество долин малых рек, на которых проведена инвентаризация водовыпусков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3085,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9986,863 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45984,415 |
| #### 1.1.1.3 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Реализация экологических проектов, акций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Реализация проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | УЭП | 09.01.2021 | 25.12.2021 | количество реализованных проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 13 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Издание справочно-информационных материалов |  | 09.01.2021 | 25.12.2021 | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 1979 |  | 196,300 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление информационных и эколого-просветительских передач на радио и телевидении | УЭП | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 |  | 300,000 |
|  |  |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП | ед. | 100 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.12.2021 | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 51,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1047,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1047,800 |
| #### 1.1.1.4 | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.4.1 | Проведение мероприятий по дератизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Проведение мероприятий по дератизации в Ленинском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.05.2021 | 30.10.2021 | площадь территорий Ленинского района города Перми, обработанная от грызунов | га | 14,8 | бюджет города Перми | 232,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232,800 |
| 1.1.1.4.2 | Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | Внедрение проектов с природоохранным эффектом | УЭП, ДЖКХ, ДДиБ | 01.01.2021 | 30.12.2021 | наличие проектов с природоохранным эффектом | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.3 | Экологическое проектирование городской среды (санитарно-защитные зоны, промышленные и другие зоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.3.1 | Проведение мероприятий по исключению санитарно-защитных зон из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми | УЭП, ДГА | 01.01.2021 | 30.12.2021 | площадь санитарно-защитных зон, исключенных из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми | га | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232,800 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 47265,015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47265,015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |
| ### 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация наблюдений и прогнозирование состояния атмосферного воздуха в Дзержинском районе города Перми | УЭП | 01.02.2021 | 20.12.2021 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 | бюджет города Перми | 489,600 |
| 1.1.2.1.1.2 | Организация наблюдений и прогнозирование состояния атмосферного воздуха на отдельных автомагистралях города Перми | УЭП | 01.02.2021 | 20.12.2021 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 |  | 398,400 |
| 1.1.2.1.1.4 | Предновогодняя обработка деревьев хвойных пород |  | 15.12.2021 | 30.12.2021 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 |  | 85,400 |
| 1.1.2.1.1.5 | Предоставление автотранспорта для выполнения функций УЭП |  | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 451 |  | 472,300 |
| 1.1.2.1.1.6 | Создание и обустройство новых объектов озеленения |  | 01.04.2021 | 30.12.2021 | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. | 4 |  | 1209,910 |
| 1.1.2.1.1.7 | Проведение обследования зеленых насаждений на наличие болезней и вредителей на территории города Перми | УЭП | 01.04.2021 | 30.12.2021 | Количество проведенного обследования зеленых насаждений на наличие болезней и вредителей на территории города Перми | ед. | 1 |  | 1000,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | Проведение научно-исследовательской работы по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического и шумового загрязнения атмосферного воздуха | УЭП | 01.04.2021 | 30.12.2021 | количество проведенного НИР по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического шумового загрязнения атмосферного воздуха | ед. | 1 |  | 1794,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | Разработка стратегий озеленения города Перми | УЭП | 01.08.2021 | 30.12.2021 | количество разработанных стратегий озеленения города Перми | ед. | 1 |  | 841,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 6291,210 |
| 1.1.2.1.2. | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Площадь земельных участков, на которых произведена ликвидация борщевика | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 10.01.2021 | 31.12.2021 | площадь обработанных территорий от борщевика | га | 0,787 |  | 17,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 64,667 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | бюджет Пермского края | 22,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  |  |  | 0,787 | бюджет города Перми | 17,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,96 | бюджет Пермского края | 66,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 556,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 416,667 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6847,877 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6431,210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 416,667 |
| #### 1.1.2.2 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.2.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение работ по посадке деревьев и кустарников ценных видов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 09.01.2021 | 30.12.2021 | количество деревьев | ед. | 135 | бюджет города Перми | 1039,664 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 750 |  | 1208,329 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | количество деревьев |  | 218 |  | 3000,000 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников | ед. | - |  | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | количество деревьев |  | 130 |  | 1787,500 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | - |  | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | количество деревьев |  | 211 |  | 2895,975 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 65 |  | 104,025 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | количество деревьев |  | 100 |  | 1372,500 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 1000 |  | 1627,500 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | количество деревьев |  | 90 |  | 1242,975 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 750 |  | 1202,025 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | количество деревьев |  | 80 |  | 1098,000 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | 1225 |  | 1902,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | количество деревьев |  | 50 |  | 686,250 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников |  | - |  | - |
| 1.1.2.2.1.3 | Выполнение работ по компенсационной посадке деревьев | УЭП | 10.01.2021 | 31.12.2021 | количество посаженных деревьев | ед. | 9898 | внебюджетные источники | 19053,200 |
|  |  |  |  |  | количество кустарников | ед. | - |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38219,943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19166,743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38219,943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19166,743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| #### 1.1.2.3 | Разработка и ведение информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.3.1 | Разработка и ведение информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1.1 | Разработка прототипа информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | УЭП | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Разработанный прототип информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9108,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 9108,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9108,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 54175,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34705,953 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 416,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 101340,833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81970,968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 416,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Охрана, защита и воспроизводство городских

лесов" муниципальной программы "Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 706) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учета и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Проведение межевания лесных участков | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2021 | 31.12.2021 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 1600 | бюджет города Перми | 164,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Проведение плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля | УЭП | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество плановых проверок в рамках осуществления муниципального лесного контроля | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 164,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 164,000 |
| #### 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | МКУ "ПермГорЛес" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30054,770 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение посадок древесных растений в городских лесах | МКУ "ПермГорЛес" | 16.04.2021 | 01.11.2021 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | внебюджетные источники | 8,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | Содержание противопожарных водоемов |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Содержание противопожарных дорог |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | Приобретение оборудования для предупреждения лесных пожаров и загораний |  | 09.01.2021 | 30.05.2021 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 96,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | Приобретение противопожарного инструмента |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 25 | бюджет города Перми | 8,900 |
| 1.2.1.2.1.7 | Приобретение техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) |  | 01.03.2021 | 30.06.2021 | количество приобретенной техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 6418,916 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 36586,586 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36578,586 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| ##### 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение ухода за лесами | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2021 | 31.12.2021 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 400,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | Повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов | МКУ "ПермГорЛес" | 09.02.2021 | 31.12.2021 | площадь лесных участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | га | - | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.3 | Приобретение прибора для измельчения порубочных остатков |  | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество приобретенных приборов для измельчения порубочных остатков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1136,41 |
| 1.2.1.2.2.4 | Приобретение прибора для проведения лесопатологических обследований |  | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество приобретенных приборов для проведения лесопатологических обследований | ед. | 7 | бюджет города Перми | 318,990 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38041,986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38033,986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38041,986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38033,986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| ### 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных территорий путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение противоклещевой обработки в городских лесах | МКУ "ПермГорЛес" | 01.04.2021 | 01.08.2021 | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1385,8 | бюджет города Перми | 1326,100 |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2021 | 31.12.2021 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | бюджет города Перми | 3546,900 |
| 1.2.2.1.1.3 | Создание рекреационных зон в городских лесах |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 5 | бюджет города Перми | 4645,310 |
| 1.2.2.1.1.5 | Содержание площадок для дрессировки собак в городских лесах |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество находящихся на содержании площадок для дрессировки собак | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,700 |
| 1.2.2.1.1.8 | Проведение экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров | чел. | 504 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.9 | Создание комплексной архитектурной концепции, регламентов и документации рекреационного и природоохранного обустройства ООПТ Черняевский лес в рамках создания "Зеленого кольца" города Перми" |  | 01.06.2021 | 31.12.2021 | разработанная комплексная архитектурная концепция, регламенты и документация рекреационного и природоохранного обустройства ООПТ Черняевский лес в рамках создания "Зеленого кольца" города Перми" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 341,575 |
| 1.2.2.1.1.10 | Проведение ремонтных работ объектов рекреации в городских лесах | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных объектов рекреации | ед. | 27 | бюджет города Перми | 499,907 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10524,544 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10524,544 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10524,544 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 48730,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48722,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |