Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 796

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962, от 28.12.2018 N 1086, от 21.02.2019 N 119, от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427, от 09.10.2019 N 667, от 18.10.2019 N 737, от 27.11.2019 N 946, от 05.12.2019 N 970, от 27.12.2019 N 1106, от 27.12.2019 N 1116, от 03.02.2020 N 97, от 20.02.2020 N 156, от 13.04.2020 N 346, от 19.06.2020 N 529, от 09.07.2020 N 591, от 20.08.2020 N 725, от 22.09.2020 N 869, от 19.10.2020 N 1052, от 02.11.2020 N 1122, от 02.12.2020 N 1217, от 17.12.2020 N 1274, от 31.12.2020 N 1384, от 02.02.2021 N 36, от 16.02.2021 N 75, от 11.03.2021 N 148, от 15.04.2021 N 257, от 23.04.2021 N 291, от 04.06.2021 N 403, от 18.06.2021 N 449, от 07.07.2021 N 509, от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 20.09.2021 N 723, от 29.11.2021 N 1065, от 06.12.2021 N 1117, с изм., внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2020 N 1358) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 18 октября 2017 г. N 866 "Об утверждении муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми";

от 19 октября 2017 г. N 870 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных организаций города Перми";

от 20 декабря 2017 г. N 1162 "О внесении изменений в муниципальную программу "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 N 866";

от 21 декабря 2017 г. N 1165 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 15 февраля 2018 г. N 83 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 19 марта 2018 г. N 155 "О внесении изменений в муниципальную программу "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 N 866";

от 5 апреля 2018 г. N 216 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 16 мая 2018 г. N 302 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 29 мая 2018 г. N 327 "О внесении изменений в муниципальную программу "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 N 866";

от 9 июня 2018 г. N 374 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 18 июня 2018 г. N 400 "О внесении изменений в муниципальную программу "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 N 866";

от 21 августа 2018 г. N 542 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 8 октября 2018 г. N 688 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 796

|  |  | Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2020 N 1358 в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми" внесены изменения. |  |
| --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962, от 28.12.2018 N 1086, от 21.02.2019 N 119, от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427, от 09.10.2019 N 667, от 18.10.2019 N 737, от 27.11.2019 N 946, от 05.12.2019 N 970, от 27.12.2019 N 1106, от 27.12.2019 N 1116, от 03.02.2020 N 97, от 20.02.2020 N 156, от 13.04.2020 N 346, от 19.06.2020 N 529, от 09.07.2020 N 591, от 20.08.2020 N 725, от 22.09.2020 N 869, от 19.10.2020 N 1052, от 02.11.2020 N 1122, от 02.12.2020 N 1217, от 17.12.2020 N 1274, от 31.12.2020 N 1384, от 02.02.2021 N 36, от 16.02.2021 N 75, от 11.03.2021 N 148, от 15.04.2021 N 257, от 23.04.2021 N 291, от 04.06.2021 N 403, от 18.06.2021 N 449, от 07.07.2021 N 509, от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 20.09.2021 N 723, от 29.11.2021 N 1065, от 06.12.2021 N 1117, с изм., внесенными Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2020 N 1358) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1052)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Развитие сети образовательных организаций города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее - ДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); частные образовательные организации, имеющие лицензию (далее - ЧОО); индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность (далее - ИП); муниципальные образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственные ДО (далее - ДОУ, СОШ, УДО); муниципальные автономные и бюджетные общеобразовательные учреждения, муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, подведомственные ДО (далее - МАОУ, МБОУ, МАДОУ, МАУ ДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Охват детей дошкольным образованием от 1 до 8 лет в 2017 году составил 66,0%, в 2018 году - 68,5%, в 2019 году - 74,2%, в 2020 году - 80,0%. В 2020 году в целях обеспечения доступности дошкольного образования продолжаются мероприятия по расширению муниципальной и частной сети дошкольных образовательных учреждений. Численность детей в возрасте до 3 лет, находящихся в очереди на получение услуги, по итогам 2020 г. составила 2554 чел. (в 2021 г. - 1760 чел., в 2022 г. - 1510 чел.). К 2023 году доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет составит 100%. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет составляет 100%. В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет разрабатываются альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования: группы кратковременного пребывания вместе с мамой, консультационные пункты. В рамках реализации национального проекта "Демография" в 2020 году создаются 93 места в частных образовательных организациях с условием установления размера родительской платы не выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 195 муниципальных образовательных учреждений: 101 СОШ; 80 ДОУ; 14 УДО. В течение 2018 года реорганизованы путем присоединения 5 муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ "Детский сад N 70" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 312" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 199" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 347" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 423" г. Перми к МАДОУ "Детский сад "Парма" г. Перми, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми к МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми. В течение 2019 года реорганизованы путем присоединения следующие образовательные учреждения: МБОУ "СОШ N 9 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, МАОУ "Школа N 54 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми с МБОУ "Школа N 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, МАОУ "Школа N 20 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми к МАОУ "Школа N 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, МАОУ "СОШ N 34" г. Перми к МАОУ "СОШ N 44" г. Перми, МАОУ "СОШ N 70" г. Перми к МАОУ "СОШ N 14" г. Перми, МАОУ "Начальная школа - детский сад N 5" г. Перми к МАОУ "Гимназия N 1" г. Перми, МАОУ "СОШ N 66" г. Перми к МАОУ "СОШ N 101" г. Перми, МАОУ "Школа N 155 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми к МАОУ "Школа-интернат N 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, МАОУ "СОШ N 107" г. Перми к МАОУ "Лицей N 8" г. Перми, МАОУ "Начальная школа - детский сад N 152 для слабовидящих обучающихся" г. Перми к МАОУ "Школа-интернат N 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, МАОУ "СОШ N 100" г. Перми к МАОУ "СОШ N 3" г. Перми, МАОУ "Начальная школа "Мультипарк" г. Перми к МАОУ "СОШ "Мастерград" г. Перми, МАОУ "Школа-интернат N 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми и МАОУ "Школа N 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми к МБОУ "Школа-интернат N 4 для обучающихся ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, МАОУ "СОШ N 71" г. Перми к МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми, МАОУ "СОШ N 27" г. Перми к МАОУ "СОШ N 119" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 4" г. Перми к МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 252" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 29" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 36" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 108" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 167" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 168" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 155" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 187" г. Перми к МАДОУ "Детский сад "Электроник" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 298" г. Перми к МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 161" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 233" г. Перми к МАОУ "СОШ N 44" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 335" г. Перми к МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 148" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 410" г. Перми к МАДОУ "Детский сад "IT-мир" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 412" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 261" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 415" г. Перми к МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 411" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 424" г. Перми к МАДОУ "Детский сад открытий и изобретений "Эврика" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 100" г. Перми к МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Перми, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее - МБДОУ) "Детский сад N 295" г. Перми к МАОУ "СОШ N 118" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 363" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 404" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 40" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 176" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 273" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 238" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 262" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 417" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 361" г. Перми к МАДОУ "Артград" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 11" г. Перми к МАДОУ "Артград" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 24" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 90 "Оляпка" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 55" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 90 "Оляпка" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 251" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 422" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 368" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 400" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 20" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 400" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 50" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 96" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 6" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 396" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 12" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 396" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 239" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 422" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 384" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 370" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 203" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 407" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 221" г. Перми к МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Перми, МАУ ДО "ЦДТ "Детство" г. Перми к МАУ ДО "ЦДТ "Исток" г. Перми, МАУ ДО "ЦДОД "Радуга" г. Перми к МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми, МАУ ДО "ДЮЦ "Антей" г. Перми к МАОУ "Гимназия N 2" г. Перми. Реорганизованы путем слияния: МБОУ "СОШ N 48" г. Перми и МАОУ "СОШ N 49" г. Перми во вновь созданное МАОУ "Траектория" г. Перми, принято из отрасли "Физическая культура и спорт" 1 муниципальное образовательное учреждение МАУ ДО "Нортон-Юниор" г. Перми. В течение 2020 года реорганизованы путем присоединения следующие образовательные учреждения: МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 2" г. Перми к МАДОУ "Конструктор успеха" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 269" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 312" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 195 - центр развития ребенка" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 268" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 261" г. Перми к МАОУ "СОШ N 63" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 63" г. Перми к МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 134" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 360" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 120" г. Перми, МБДОУ "Детский сад N 271" г. Перми к МАДОУ "Детский сад "Калейдоскоп" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 319" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 419" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 358" г. Перми к МАОУ "СОШ N 123" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 140" г. Перми к МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 35" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 94" г. Перми и МАДОУ "Детский сад N 247" г. Перми к МАДОУ "Детспорт" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 395" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 71" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 112" г. Перми к МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 403" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 281" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 111" г. Перми, МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 176" г. Перми к МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 67" г. Перми, МБДОУ "Детский сад N 92" г. Перми к МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми, МАОУ "СОШ N 72" г. Перми к МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми, МАОУ "СОШ N 88" г. Перми к МАОУ "СОШ N 131" г. Перми, МАОУ "СОШ N 115" г. Перми к МАОУ "СОШ N 132" г. Перми, МАОУ "СОШ N 80" г. Перми к МАОУ "СОШ N 37" г. Перми, МАОУ "СОШ N 140" г. Перми к МАОУ "СОШ N 122" г. Перми, МАОУ "СОШ N 111" г. Перми к МАОУ "СОШ N 55" г. Перми, МАОУ "ОСОШ N 1" г. Перми к МАОУ "Открытая школа" г. Перми, МАОУ "СОШ N 99" г. Перми к МАОУ "СОШ N 41" г. Перми, МАОУ "СОШ N 104" г. Перми к МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми, МАОУ "СОШ N 124" г. Перми к МАОУ "СОШ N 76" г. Перми, МАОУ "СОШ N 74" г. Перми к МАОУ "СОШ N 30" г. Перми, МАУ ДО "СДЮТЭ" г. Перми к МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" г. Перми. На решение проблем и обеспечение потребностей муниципальных образовательных учреждений направлена деятельность 8 учреждений системы образования (далее - УСО). Имущественный комплекс муниципальных образовательных учреждений и УСО включает 525 зданий (помещений): 260 - ДОУ, 183 - СОШ, 72 - УДО, 10 - УСО. Соотношение зданий муниципальных образовательных учреждений по годам постройки представлено в таблице: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальные образовательные учреждения |  | до 1917 года | 1917-1950 годы |  | 1950-1970 годы |  | 1970-1990 годы |  | 1990-2018 годы |
|  |  | СОШ |  | 3,9% | 12,9% |  | 52,8% |  | 20,8% |  | 9,6% |
|  |  | ДОУ |  | 0% | 2,7% |  | 50,4% |  | 39,3% |  | 7,6% |
|  |  | УДО |  | 1,5% | 6,1% |  | 42,4% |  | 37,9% |  | 12,1% |
|  |  | В соответствии с установленными сроками эксплуатации зданий, инженерных систем капитальный ремонт здания необходимо проводить через 25 лет его эксплуатации. За период с 2009 года по 2020 год в отрасли "Образование" проведен комплексный капитальный ремонт 52 зданий муниципальных образовательных учреждений: СОШ - 21 из 101 (МАОУ СОШ N 3, 6, 10, 12, 14, 30, 32, 49, 60, 96, 87, 101, 112, 114, 127, 146, "Дуплекс", Гимназии N 6, 17, Лицеи N 1, 2); ДОУ - 29 из 80 (МАДОУ N 2, 12, 22 (2 здания), 39, 63, 85, 112, 134, 137, 162, 178, 238, 261, 265, 268 (2 здания), 278, 298, 318, 358, 377, 393, 400, 404, 417 (2 здания), 418, структурное подразделение "Совушка" Гимназии N 31; УДО - 1 из 14 (МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г. Перми). Капитальный ремонт зданий УСО не проводился. С 2013 года по 2020 год в сфере образования города Перми появилось 22 здания муниципальных образовательных учреждений: 17 зданий ДОУ (по ул. Хабаровской, 68, ул. Баумана, 5б, ул. Газонной, 19а, ул. Комбайнеров, 30б, ул. Цимлянской, 21б, ул. Красногвардейской, 42, ул. Холмогорской, 2з, ул. Машинистов, 43а, ул. Докучаева, 28а, ул. Нефтяников, 22а, ул. Краснофлотской, 11а, ул. Чернышевского, 17в, ул. Грибоедова, 68в, ул. Агатовой, 26а, ул. Криворожской, 37, ул. Бушмакина, 8, ул. Революции, 52г); 5 зданий СОШ: по ул. Костычева, 16, ул. Сибирской, 33, ул. Нестерова, 18, проспекту Парковому, 8а, ул. Цимлянской, 4, что составляет 2,6%. Таким образом, 88,2% зданий, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений, УСО, эксплуатируется более 25 лет и требует капитального ремонта. Стоимость капитального ремонта здания определяется после разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (далее - ПСД). Ввиду того, что срок действия ПСД составляет не более 2 лет, разработка ПСД для всех объектов, требующих капитального ремонта, является нецелесообразной. Среднее значение стоимости капитального ремонта составляет: для СОШ - 100 млн. руб., для ДОУ - 50 млн. руб., для УДО, УСО - 30 млн. руб. Объекты, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта: ДОУ: здание МАДОУ "Центр развития ребенка (далее - ЦРР) - детский сад N 252" г. Перми по ул. Кировоградской, 45а, МАДОУ "Детский сад "АртГрад" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 364" г. Перми, МАДОУ "ЦРР - детский сад N 49" г. Перми по ул. Бушмакина, 8; СОШ: МАОУ "СОШ N 79" г. Перми, МАОУ "СОШ N 93" г. Перми, МАОУ "СОШ N 77" г. Перми, МАОУ "СОШ "СинТез", МАОУ "СОШ 44" г. Перми. Абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384. В 2021 году планируется завершить капитальный ремонт здания МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми по ул. Бушмакина, 8. В 2022 году планируется завершить капитальный ремонт здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми, МАОУ "СОШ N 79" г. Перми по ул. Цимлянской, 4 (будет создано 770 мест для детей школьного возраста). В 2023 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАОУ "СОШ N 77" г. Перми, МАДОУ "Детский сад N 364" г. Перми. В связи с изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу муниципальных образовательных учреждений), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта требуется дополнительное финансирование для обеспечения соответствия имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. Продолжается работа по восстановлению зданий ДОУ и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. В 2021 году будет создано 80 мест для детей дошкольного возраста в МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми. С целью повышения эффективности использования муниципального имущества, восстановления его эксплуатационных качеств, сохранения в технически исправном состоянии, а также в целях привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения нормативного состояния имущественных комплексов образовательных организаций администрацией города Перми заключены концессионные соглашения. Здание дошкольного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Давыдова, 12 в соответствии с концессионным соглашением от 1 апреля 2010 г. N 3-КСО передано частному учреждению дошкольного образования "Созвездие Будущего" в срок до 2035 года. Автономной некоммерческой общеобразовательной организацией "Центр развития ребенка "Золотой ключик" заключено концессионное соглашение от 3 февраля 2011 г. N 7-КСО в отношении здания дошкольного учреждения, подлежащего реконструкции, по адресу: г. Пермь, ул. Голева, д. 6, сроком до 2036 года. Основными направлениями решения обозначенных проблем, реализуемых с помощью программы, являются восстановление аварийных зданий ДОУ, СОШ, выполнение обязательств по устранению выявленных нарушений надзорных органов в муниципальных образовательных учреждениях, УСО, замечаний по заключениям специализированных организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных образовательных учреждений, УСО. В рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение закрытия муниципальных образовательных учреждений, сокращение числа аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений. Спортивные залы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28), отсутствуют в 7 корпусах ОУ (МАОУ "Открытая школа" г. Перми, МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г. Перми, МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми, МАОУ "СОШ N 104" г. Перми, МБОУ "ВСОШ N 16" г. Перми, МАОУ "СОШ N 96" г. Перми, МАОУ "СОШ N 81" г. Перми) из 101 учреждения общего образования соответственно, в 9 корпусах ОУ (МАОУ "Гимназия N 7" г. Перми, МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми, МАОУ "СОШ N 88" г. Перми, МАОУ "СОШ N 107" г. Перми, МАОУ "Экономическая школа N 145" г. Перми, МАОУ "Школа N 152 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, МБОУ "Школа N 154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, 1 и 2 корпуса, МАОУ "Траектория" г. Перми, 2 корпус) размещены в приспособленных помещениях. Цель Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План мероприятий), - повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В соответствии с пунктом 1.2.1 Плана мероприятий задача обеспечения доступности образовательных услуг должна быть решена за счет следующих механизмов: создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние; приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций; строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; строительство новых зданий образовательных организаций; строительство спортивных залов в образовательных организациях. В соответствии с пунктом 1.3.1 Плана мероприятий задача обеспечения доступности образовательных услуг должна быть решена за счет следующих механизмов: создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние; приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций; строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; строительство новых зданий образовательных организаций; строительство спортивных залов в образовательных организациях. Создание новых мест в образовательных организациях города Перми в настоящее время происходит в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография". В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 2532 новых места в дошкольных образовательных организациях, 9976 мест в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 16 современных спортивных площадок (спортивных залов) на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг. Безвозмездно будет передан объект для размещения детского сада в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2020 году на 75 мест и здание детского сада в 2022 году на 200 мест, по ул. Братской, 10 города Перми в 2021 году на 235 мест, в 2022 году в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми здание детского сада на 350 мест и по ул. Теплогорской, 24 города Перми объект на 100 мест. В микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2021 году передано здание школы на 1225 мест. В микрорайоне Ива Мотовилихинского района города Перми будет передано здание школы в 2023 году на 1626 мест. В связи с вводом в эксплуатацию построенных зданий детских садов в 2020-2023 годах увеличится охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет. Новые здания общеобразовательных организаций, введенные в эксплуатацию в период 2020-2023 годов, позволят увеличить долю учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций. Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования, будет увеличена в период с 2021 года по 2023 год за счет активного строительства объектов образовательной сферы в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384, от 02.02.2021 N 36, от 23.04.2021 N 291, от 18.06.2021 N 449, от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми. 1.1.1. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования. 1.2. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования. 1.2.1. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования. 1.2.2. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми. 1.3. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние. 1.3.1. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций. 1.3.2. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план |  |  | 2021 год план |  | 2022 год план |  | 2023 год план |  |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1561439,71649 | 3653561,96713 |  |  | 2965864,96585 |  | 1820890,31034 |  | 1925819,064 |  |
|  | бюджет города Перми | 651728,329 | 932635,00051 |  |  | 676499,12543 |  | 694129,408 |  | 689792,748 |  |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 |  |  | 117294,98010 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 731906,60189 |  |  | 393408,43432 |  | 157141,10234 |  | 8952,316 |  |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 132569,20210 |  |  | 54951,92655 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 |  |  | 476506,79945 |  | 462819,800 |  | 7074,000 |  |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 |  |  | 8883,700 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1092174,67507 |  |  | 1238320,000 |  | 506800,000 |  | 1220000,000 |  |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 740929,74510 | 920767,73257 |  |  | 314077,03451 |  | 513220,000 |  | 134920,400 |  |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 78397,24318 |  |  | 26435,000 |  | 6420,000 |  | 134920,400 |  |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 |  |  | 22819,22552 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84496 |  |  | 987,18244 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 |  |  | 54951,92655 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 |  |  | 8883,700 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 |  |  | 200000,000 |  | 506800,000 |  | 0,000 |  |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 527719,12939 | 2323133,00049 |  |  | 2109068,08334 |  | 1135818,46134 |  | 1752833,948 |  |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 451128,29833 |  |  | 231101,20843 |  | 533327,348 |  | 532833,948 |  |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 |  |  | 94475,75458 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 530224,75693 |  |  | 288664,32033 |  | 147223,61334 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 |  |  | 456506,800 |  | 455267,500 |  | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038942,900 |  |  | 1038320,000 |  | 0,000 |  | 1220000,000 |  |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 292790,842 | 409661,23407 |  |  | 542719,848 |  | 171851,849 |  | 38064,716 |  |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 403109,459 |  |  | 418962,917 |  | 154382,060 |  | 22038,400 |  |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 |  |  | 103756,93155 |  | 9917,489 |  | 8952,316 |  |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |  |  | 19999,99945 |  | 7552,300 |  | 7074,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2019 год план | 2020 год план |  |  | 2021 год план |  | 2022 год план |  | 2023 год план |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 460 | 986 |  |  | 436 |  | 650 |  | - |  |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 2275 |  |  | 1625 |  | 2700 |  | 3376 |  |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | 586 | - |  |  | - |  | 450 |  | - |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449, от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 04.06.2021 N 403.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Развитие сети дошкольных образовательных

организаций города Перми" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1052, от 18.06.2021 N 449)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 5 | 4 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11717,189 | 1142,91807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 521,20405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 9902,87690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 66,850 | 162,83614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 66,85042 | 14,41506 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 7822,13154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3342,52105 | 283,12764 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 148620,49936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 63507,900 | 5378,85612 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | внебюджетные источники | 4562,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | проведенный авторский надзор за строительством здания при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 417,98286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 35,66861 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4071,58793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,972 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 296,07355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 184,46547 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 5625,39744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 | 3504,84388 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 4064,524 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 987,18244 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 56,80976 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | проведенные технологическая инвентаризация и паспортизация объекта по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 270,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83196,54905 | 245771,45131 | 14510,86498 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11784,039 | 6065,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 66,85042 | 4115,57967 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8639,40914 | 987,18244 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3342,52105 | 524,40287 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 164148,77370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 63507,900 | 8883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4562,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 4567,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 44,967 | 9374,48727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7325,06494 | 0,01042 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 55076,18958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1985,14837 | 2272,86060 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37717,81904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 5 | 5 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 23536,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 16605,03199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 2 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1158,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1417,77712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 66,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 422,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.7 | приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1799,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14146,11328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5655,77299 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.2.7 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | - | 1 | - | - | МАДОУ "Уральские Самоцветы" г. Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 1799,516 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5828,75891 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 1.1.1.1.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.8 | проведенные технологическая инвентаризация и паспортизация объекта по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 292,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 74342,24658 | 240410,80959 | 15576,91892 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29375,615 | 11465,96527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7325,06494 | 1799,52642 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 87667,11197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1985,14837 | 13777,39250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37717,81904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5257,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 4 | 5 | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 5889,916 | 310,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2584,49506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 10320,362 | 15455,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5117,68444 | 16297,26599 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,600 | 23942,39530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 39131,09691 | 16315,34209 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 14105,23108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 74285,22599 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5 | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 249,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 344,95909 | 135,99059 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.6 | приобретенное немонтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2827,90560 | 273,64476 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3285,95708 | 822,41553 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.7 | проведенные технологическая инвентаризация и паспортизация объекта по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 191,926 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 146169,919 | 181672,66555 | 33844,65896 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21716,719 | 16047,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 10875,00819 | 16706,90134 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,600 | 23942,39530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 42417,05399 | 17137,75762 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 14105,23108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 74285,22599 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 5 | 5 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11696,593 | 4301,00987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 5264,91706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 32,230 | 30000,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 32,22979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 65876,58920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1607,46613 | 22672,37203 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 34800,29522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 30541,85652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.3 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 2 | 2 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1010,828 | 1054,80353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.5 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.6 | авторский надзор за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 329,63548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 131,80785 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.7 | приобретенное немонтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 2332,55255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 65,41024 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 5497,71176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 840,00153 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.8 | проведенные технологическая инвентаризация и паспортизация объекта по ул. Байкальская, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 208,834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 49080,21147 | 181847,90111 | 23709,59165 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12739,651 | 38226,83543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 32,22979 | 197,21809 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 76639,21802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1607,46613 | 23512,37356 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 34800,29522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 30541,85652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.5 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ "Детский сад N 296" г. Перми | бюджет города Перми | 155,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 161233,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 155,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1897,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.6 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовой, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 203000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ "Детский сад "Эрудит" г. Перми | бюджет города Перми | 15891,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 218891,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15891,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 203000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.7 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.8 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10976,790 |
| (п. 1.1.1.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104664,710 |
| (п. 1.1.1.1.8.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.3 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.3 | выполненные работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.8.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 115641,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.9 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 461 | 362 | 360 | 337 | 337 | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 6420,000 | 6408,52579 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| (п. 1.1.1.1.9.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420,000 | 6408,52579 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.10 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90000,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90000,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.11 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 53000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 53000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.12 | Реконструкция здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "IT мир" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | оплата исполнительного листа серии ФС N 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного дошкольного учреждения "Детский сад "IT мир" г. Перми (далее - МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 1595,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.2 | оплата исполнительного листа серии ФС N 026783093 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного дошкольного учреждения "Детский сад "IT мир" г. Перми (далее - МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 170,69448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1595,141 | 170,69448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.13 | Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | количество дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | ед. | - | 93 | - | - | - | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 0,000 | 11,47421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 573,71053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 10900,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 11485,68474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 11,47421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 573,71053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 10900,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.14 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Братской, 10 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Братской, 10 города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.15 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 180000,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180000,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.16 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5984,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5984,000 |
| ##### 1.1.1.1.17 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6874,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6874,900 |
| ##### 1.1.1.1.18 | Приобретение земельных участков по ул. 3-я Ключевая, 11 с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | количество приобретенных земельных участков с расположенными на них объектами | ед. | - | - | 2 | - | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 740929,74510 | 920767,73257 | 314077,03451 | 513220,000 | 134920,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99678,565 | 78397,24318 | 26435,000 | 6420,000 | 134920,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 22819,22552 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84496 | 987,18244 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 54951,92655 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 8883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 200000,000 | 506800,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 740929,74510 | 920767,73257 | 314077,03451 | 513220,000 | 134920,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99678,565 | 78397,24318 | 26435,000 | 6420,000 | 134920,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 22819,22552 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84496 | 987,18244 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 54951,92655 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 8883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 200000,000 | 506800,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 740929,74510 | 920767,73257 | 314077,03451 | 513220,000 | 134920,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 99678,565 | 78397,24318 | 26435,000 | 6420,000 | 134920,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 22819,22552 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84496 | 987,18244 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 54951,92655 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 8883,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 200000,000 | 506800,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Развитие сети

дошкольных организаций города Перми"

муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций

города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Развитие сети дошкольных образовательных организаций города

Перми" муниципальной программы "Развитие сети

образовательных организаций города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384, от 02.02.2021 N 36, от 11.03.2021 N 148, от 23.04.2021 N 291, от 18.06.2021 N 449, от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 20.09.2021 N 723, от 29.11.2021 N 1065, от 06.12.2021 N 1117) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ", МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 5793 кв. м, этажность: 3, в том числе подземных 1, мощность: 350 мест |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 261960,44874 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |
|  | всего | 15,000 | 16279,276 |  | 231155,30776 |  |  | 14510,86498 |
|  | бюджет города Перми | 15,000 | 11717,187 |  | 1937,91078 |  |  | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 66,85042 |  |  | 4115,57967 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 8115,00629 |  |  | 987,18244 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 3342,52105 |  |  | 524,40287 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |  | 154185,11922 |  |  | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 63507,900 |  |  | 8883,700 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 4562,089 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. |  | 1 |  |  | 2018 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. |  | 1 |  |  | 2019-2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. |  | 1 |  |  | 2021 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. |  | 1 |  |  | 2020-2021 |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 25 декабря 2019 г. N 59-1-0312-19 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  | 2019-2021 |  |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  | 2020-2021 |  |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ", МАДОУ "Уральские Самоцветы" г. Перми |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАДОУ "Уральские Самоцветы" г. Перми |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 6355,3 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, мощность: 360 мест |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 263272,74284 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
|  | всего | 25,000 | 27245,53321 |  | 220425,29071 |  | 15576,91892 |
|  | бюджет города Перми | 25,000 | 21981,869 |  | 9666,43885 |  | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 7325,06494 |  | 1799,52642 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 263,18321 |  | 69481,11951 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 1985,14837 |  | 13777,39250 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 5000,481 |  | 94249,700 |  | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 37717,81904 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  | 1 |  | 2018 |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  | 1 |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  | 1 |  | 2019-2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  | 1 |  | 2021 |  |
|  | приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  | 1 |  | 2020-2021 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  | 1 |  | 2020-2021 |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 18 июля 2019 г. N 59-1-0143-19 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2019 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2019-2021 |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2021 |
|  |  | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2020-2021 |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2020-2021 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 4798,2 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, мощность: 201 место |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 199490,49961 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 |  | 2021 |
|  | всего | 18138,012 | 147507,82865 |  | 33844,65896 |
|  | бюджет города Перми | 10387,092 | 333,23835 |  | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 9562,44156 |  | 16706,90134 |
|  | бюджет Пермского края | 387,546 | 7627,05421 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 41594,63746 |  | 17137,75762 |
|  | бюджет Российской Федерации | 7363,374 | 14105,23108 |  | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 74285,22599 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2019-2021 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2021 |
|  | приобретенное немонтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2020-2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы проектной документации выдано краевым государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы Пермского края" от 06 марта 2019 г. N 59-1-1-3-004824-2019; положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости выдано краевым государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы Пермского края" от 05 апреля 2019 г. N 59-1-0058-19 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2019 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2019-2021 |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2021 |  |
|  |  | приобретение немонтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2020-2021 |  |

#### Таблица 4

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 4628,9 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, мощность: 201 место |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 196736,78015 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 |  | 2021 |
|  | всего | 15887,79155 | 157139,39695 |  | 23709,59165 |
|  | бюджет города Перми | 11696,590 | 37030,70483 |  | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 32,22979 |  | 197,21809 |
|  | бюджет Пермского края | 4,02155 | 53126,84446 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1607,46613 |  | 23512,37356 |
|  | бюджет Российской Федерации | 76,409 | 34800,29522 |  | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 30541,85652 |  | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 4110,771 | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 |  | 2019-2021 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 |  | 2021 |
|  | приобретенное немонтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 |  | 2020-2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 28 августа 2019 г. N 59-1-1-3-022724-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 08 октября 2019 г. N 059-1-0213-19 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | осуществление предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  | 2019 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  | 2019-2021 |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  | 2021 |  |
|  |  | приобретение немонтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  | 2020-2021 |  |

#### Таблица 5

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции, 52г |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАДОУ "Детский сад N 296" г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 3107,8 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, мощность: 160 мест |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 159932,795 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 |  |  |  |
|  | всего | 159932,795 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 155,492 |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 1897,635 |  |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 5130,643 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 152749,025 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | заключение договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  | 2019 |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  | 2019 |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  | 2019 |  |

#### Таблица 6

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1, ул. Агатовая, 26 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного учреждения города Перми |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовой, 26 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 5132,6 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, мощность: 300 мест |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 221919,348 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 |  |  |  |
|  | всего | 221919,348 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 15891,908 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 206027,440 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | заключение договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 |  | 2019 |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 |  | 2019 |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 |  | 2019 |  |

#### Таблица 7

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ", УКС |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ", УКС |  |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 5784 кв. м, этажность: 3, мощность: 350 мест |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 год, 2023-2024 годы |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 115656,500 тыс. руб. |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  | 2023 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 15,000 |  | 115641,500 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | выполненные работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  | 2021 |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  | 2023 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  | 2024 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  | 2024 |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 11 октября 2019 г. N 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение работ по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  | 2021 |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  | 2023 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  | 2023-2024 |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  | 2024 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 8

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "IT мир" г. Перми, ул. Каляева, 35а |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.12. Реконструкция здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "IT мир" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ", МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ", МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 1923,1 кв. м, этажность: 1-3, в том числе подземных 1, мощность: 150 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 60259,96817 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
|  | всего | 15066,984 | 19311,435 |  | 24115,71369 |  | 1595,141 |  | 170,69448 |
|  | бюджет города Перми | 15066,984 | 12287,564 |  | 2188,272 |  | 1595,141 |  | 170,69448 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7023,871 |  | 21927,44169 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | выполненные СМР | ед. |  | 1 |  |  |  | 2016-2018 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а | ед. |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС N 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС N 026783093 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта: 204-2013, положительное заключение государственной экспертизы от 23 июня 2015 г. N 59-1-5-0194-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 03 марта 2017 г. N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | выполнение СМР |  |  |  | 2016-2018 |  |  |  |
|  |  | введение в эксплуатацию дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС N 017215315 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми) |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС N 026783093 (выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад "IT мир" г. Перми) |  |  |  | 2020 |  |  |  |

#### Таблица 9

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.16. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 201 место |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5984,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 5984,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 16 октября 2020 г. N 9 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  | 2023 |  |

#### Таблица 10

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.17. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 350 мест |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6874,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 6874,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 16 октября 2020 г. N 9 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  | 2023 |  |

#### Таблица 11

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 23.07.2021 N 548)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | земельные участки по ул. 3-я Ключевая, 11 с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.18. Приобретение земельных участков по ул. 3-я Ключевая, 11 с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДИО |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДИО |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | приобретение в муниципальную собственность земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости с целью расширения земельного участка муниципального детского сада по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410524:25 площадью 115,7 кв. м; земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410524:26 площадью 629,5 кв. м |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 г. |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 20000,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 20000,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенные земельные участки с расположенными на них объектами | ед. | 1 | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 02 апреля 2021 г. N 4 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | приобретение земельных участков с расположенными на них объектами |  |  | 2021 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Развитие сети муниципальных организаций

города Перми общего и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1052, от 18.06.2021 N 449)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" (далее - МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина") | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 14357,35815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40861,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 23,86985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 146,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | бюджет города Перми | 13783,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | проведенное дополнительное обследование кровли при реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69248,948 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28311,171 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40861,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12126,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 119930,799 | 2000,000 | 246074,57980 | 82463,93504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 52727,78696 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 4 | - | 1 | 3 | - | УКС | бюджет города Перми | 5168,040 | 0,000 | 2673,22827 | 206,42356 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 523,089 | 1220,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 776,09567 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.6 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 199,01363 | 292,36624 | 147,41396 |
| (п. 1.2.1.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.7 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33215,540 |
| (п. 1.2.1.1.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.8 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15" | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 380,06893 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.9 | проведенное обследование технического состояния здания при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3,02862 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 546,97138 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.10 | откорректированная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 601,57339 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.11 | проведенная государственная экспертиза проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости, на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 77,37526 | 213,16208 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17817,301 | 121151,339 | 59003,49979 | 247768,174 | 115826,889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17817,301 | 121151,339 | 4952,64578 | 247768,174 | 115826,889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 54050,85401 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 2510,82905 | 5765,47619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 61,32148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,33470 | 4650,39582 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 88357,52054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 19954,69497 | 10739,735 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 50516,86152 | 13765,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 31961,80289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 102422,90946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 3 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 8143,10595 | 9237,18139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4796,68471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет Пермского края | 69,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 511,52879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 341,39291 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 2087,74247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2087,74247 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.6 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12232,029 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.7 | осуществленный строительный контроль за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 7772,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 1093,99847 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83560,26970 | 328096,45723 | 40260,09785 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10653,935 | 45328,96081 | 22971,764 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4858,00619 | 3523,13385 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72906,33470 | 55167,25734 | 13765,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 31961,80289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7049,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 111252,87794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116,09569 | 343832,84347 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49155,20967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 5 | 4 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 36433,733 | 16796,61512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.4 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве нового корпуса здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 784,104 | 1829,57494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.6 | проведенный авторский надзор за строительством нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 1162,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.7 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 4174,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 46617,25209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 170383,26269 | 574821,72123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44267,167 | 135216,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116,09569 | 390450,09556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49155,20967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.5 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 8097,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 8097,87982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 5 | 1 | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 31903,470 | 0,000 | 10131,64743 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,14512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 6679,88327 | 13017,45624 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 644,04254 | 0,00126 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84607,40403 | 162293,72677 | 62994,450 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 231464,500 | 188983,350 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.4 | введенное в эксплуатацию после строительства здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2 | 2 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1889,048 | 2076,75825 | 2178,09815 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 1084,17356 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.6 | выполненные работы по подготовке проекта межевания территории при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 94,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 47,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.7 | проведенный авторский надзор за строительством здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 148,515 | 1341,32320 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,00503 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.8 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения вновь созданных мест для обучающихся общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13747,31667 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41241,950 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.9 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 115,86598 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.10 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3" | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 676,309 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 41984,398 | 102301,62803 | 422303,10662 | 306967,06667 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41984,398 | 8905,15652 | 27460,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 8789,06748 | 0,00629 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84607,40403 | 163377,90033 | 76741,76667 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 231464,500 | 230225,300 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.6 | Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектная документация для реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 10300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 10300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | проведенная государственная экспертиза проектной документации, в том числе проверки достоверности сметной стоимости, МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 2 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1427,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 1177,30353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 4 | - | 1 | 3 | - | УКС | бюджет города Перми | 1594,625 | 0,000 | 10,62576 | 453,83514 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.4 | проведенная историко-культурная экспертиза проектной документации при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 2 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 449,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11120,870 | 25948,695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 12198,15730 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.6 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 46847,14249 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 13291,943 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 9222,41905 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 110696,73236 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 73078,80095 | 55275,85596 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 114345,56764 | 225042,200 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.7 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.8 | проведенные спасательные археологические работы для обеспечения сохранности объекта археологического наследия "Пермь губернская, поселение" при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 11808,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2523,83426 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.9 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18576,224 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12451,09071 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.10 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 415,28786 | 600,17986 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.11 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 76,24654 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 24892,460 | 49234,82253 | 382706,75721 | 312399,38567 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24892,460 | 37757,519 | 47349,30265 | 19630,239 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11477,30353 | 28013,93456 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 82301,220 | 67726,94667 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 225042,300 | 225042,200 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 4 | 1 | 1 | 4 | - | УКС | бюджет города Перми | 2234,659 | 6880,474 | 11,89149 | 5683,01627 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.3 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4680,51026 | 117482,44184 | 122510,42674 |
| (п. 1.2.1.1.7.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.4 | проведенный авторский надзор за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9,49425 | 311,00489 | 248,61426 |
| (п. 1.2.1.1.7.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.6 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8034,659 | 12680,69947 | 4781,896 | 123476,463 | 122759,041 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8034,659 | 6880,474 | 4781,896 | 123476,463 | 122759,041 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5800,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.8 | Строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6408,63090 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.2- 1.2.1.1.8.3 | утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.4 | введенный в эксплуатацию после строительства новый корпус МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.5 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | - | - | 3 | 3 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3604,71510 | 780,022 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.8.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10013,346 | 780,022 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.9 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 |
| ##### 1.2.1.1.10 | Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | - | - | 1 <1> | 1 <2> | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18439, 200 <1> | 105085,600 <2> |
| (п. 1.2.1.1.10.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.3 | проведенные кадастровые работы по образованию земельного участка и постановка земельного участка на кадастровый учет при строительстве здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.10.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.4 | разработанная проектная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | - | - | 1 <3> | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7160,600 <3> | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.10.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.11 | Строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7948,19209 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.11.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.2 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.3 | введенный в эксплуатацию после строительства новый корпус МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.4 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.5 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | - | - | 3 | 2 | 3 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5153,57391 | 16112,216 | 14622,656 |
| (п. 1.2.1.1.11.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 13101,766 | 16112,216 | 14622,656 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.12 | Сохранение объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | разработанная проектная документация по сохранению объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 8887,82587 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.12.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.2 | выполненные работы по сохранению объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 615,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.12.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.3 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 9503,099 | 8887,82587 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9503,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 8887,82587 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.13 | Здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | введенное в эксплуатацию здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 1038320,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.13.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.2 | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 69106,292 | 69106,292 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.13.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 1107426,292 | 1107426,292 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 69106,292 | 69106,292 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 1038320,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.14 | Строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | оплата исполнительного листа серии ФС N 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми) по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 30352,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30352,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.15 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.15.1 | оплата исполнительного листа серии ФС N 026774910 (выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 9206,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9206,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.16 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.16.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9100,400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9100,400 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.17 | Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.17.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19435,136 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19435,136 |
| ##### 1.2.1.1.18 | Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.18.1 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2754,900 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2754,900 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 446288,48939 | 2314437,20049 | 2048754,58734 | 1019358,62734 | 1492643,722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 206328,282 | 443055,39833 | 200007,71243 | 416867,514 | 272643,722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 94475,75458 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 530224,75693 | 259444,32033 | 147223,61334 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 456506,800 | 455267,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 1038320,000 | 0,000 | 1220000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 446288,48939 | 2314437,20049 | 2048754,58734 | 1019358,62734 | 1492643,722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 206328,282 | 443055,39833 | 200007,71243 | 416867,514 | 272643,722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 94475,75458 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 530224,75693 | 259444,32033 | 147223,61334 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 456506,800 | 455267,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 1038320,000 | 0,000 | 1220000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | выполненные строительно-монтажные работы (далее - СМР) по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | бюджет города Перми | 14239,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 30239,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14239,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2 | выполненные СМР по строительству спортивных площадок МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6378,050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17500,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 622,900 | 0,000 | 23878,050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 6378,050 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 17500,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | бюджет города Перми | 15061,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15061,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6999,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6999,900 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6712,040 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 11720,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | бюджет города Перми | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 18432,040 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6712,040 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 11720,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | бюджет города Перми | 12421,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.6.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21921,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12421,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.7 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |
| 1.2.2.1.7.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ" СОШ N 76" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 16000,000 |
| ##### 1.2.2.1.8 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.8.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |
| 1.2.2.1.8.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 16000,000 |
| ##### 1.2.2.1.9 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.9.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.10 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 |
| (п. 1.2.2.1.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |
| (п. 1.2.2.1.10.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.10.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |
| ##### 1.2.2.1.11 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.12 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.12.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | бюджет города Перми | 13584,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.12.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13584,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.13 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.13.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.13.2 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26365,14008 | 117659,075 |
| (п. 1.2.2.1.13.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.13.3 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | ДО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1294,683 |
| (п. 1.2.2.1.13.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.13.4 | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.13.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.13.5 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,87692 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.13.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2750,000 | 0,000 | 26408,017 | 118953,758 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.14 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.14.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.14.2 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26368,27157 | 92303,897 |
| (п. 1.2.2.1.14.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.14.3 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | ДО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 309,671 |
| (п. 1.2.2.1.14.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.14.4 | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.14.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.14.5 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,74543 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.14.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 26408,017 | 92613,568 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.15 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 79" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.15.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.16 | Строительство спортивного зала МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.16.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5158,900 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.16.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5158,900 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.17 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.17.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | внебюджетные источники | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.17.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17616,300 | 0,000 |
| 1.2.2.1.17.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 17616,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17616,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.18 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.06.2021 N 403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.18.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "Лицей N 3" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18003,406 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.18.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.18.2 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.18.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "Лицей N 3" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 18003,406 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 81430,640 | 8695,800 | 60313,496 | 116459,834 | 260190,226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55930,640 | 8072,900 | 31093,496 | 116459,834 | 260190,226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 81430,640 | 8695,800 | 60313,496 | 116459,834 | 260190,226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55930,640 | 8072,900 | 31093,496 | 116459,834 | 260190,226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 527719,12939 | 2323133,00049 | 2109068,08334 | 1135818,46134 | 1752833,948 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 262258,922 | 451128,29833 | 231101,20843 | 533327,348 | 532833,948 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 94475,75458 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 530224,75693 | 288664,32033 | 147223,61334 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 81117,01256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 456506,800 | 455267,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038942,900 | 1038320,000 | 0,000 | 1220000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 18439,2002 тыс. руб.

(сноска <1> введена Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36)

<2> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 105085,6003 тыс. руб.

(сноска <2> введена Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36)

<3> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 7160,600 тыс. руб.

(сноска <3> введена Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 36)

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Развитие сети

муниципальных организаций города Перми

общего и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций

города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего

и дополнительного образования" муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384, от 02.02.2021 N 36, от 11.03.2021 N 148, от 23.04.2021 N 291, от 04.06.2021 N 403, от 18.06.2021 N 449, от 07.07.2021 N 509, от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 20.09.2021 N 723, от 29.11.2021 N 1065) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина", Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, 2 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание современных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий в МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" г. Перми по ул. 1905 года, 2 |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 3235,1 кв. м, этажность: 3, в том числе 1 подземный, мощность: 586 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017-2019 годы, 2021 год |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 91762,325 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2017 | 2018 |  | 2019 |
|  | всего | 3005,538 | 19507,840 |  | 69248,947 |
|  | бюджет города Перми | 10,538 | 19507,840 |  | 28311,170 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2995,000 | 0,000 |  | 76,577 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 40861,200 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2018-2019 |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | проведенное дополнительное обследование кровли при реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 |  | 2021 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта 213-16, положительное заключение государственной экспертизы от 17 июля 2017 г. N 59-1-1-3-0109-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 12 октября 2017 г. N 59-1-6-0200-17 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 09 октября 2015 г. N 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 01 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  | 2017 |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  | 2018-2019 |  |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  | 2020 |  |
|  |  | оказание услуги авторского надзора за реконструкцией здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  | 2019 |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  | 2019 |  |
|  |  | проведение дополнительного обследования кровли при реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" |  | 2021 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательной организации по адресу: ул. Целинная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 9287 кв. м, этажность: 4, мощность: 700 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 443915,13961 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |
|  | всего | 17817,298 | 3499,27882 |  | 59003,49979 | 247768,174 |  |  | 115826,889 |
|  | бюджет города Перми | 17817,298 | 3499,27882 |  | 4952,64578 | 247768,174 |  |  | 115826,889 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 54050,85401 | 0,000 |  |  | 0,000 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020-2023 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2023 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2023 |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 10.12.2019 N 59-1-0279-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 31 марта 2017 г. N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  | 2020-2023 |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса), ул. Полины Осипенко, 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция (пристрой нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ", МАОУ "СОШ N 93" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 7535,28 кв. м, этажность: 4, мощность: 400 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 366915,56036 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
|  | всего | 3229,111 | 7073,000 |  | 1072,96079 |  | 316374,38919 |  | 39166,09938 |
|  | бюджет города Перми | 3229,111 | 0,000 |  | 1072,96079 |  | 33606,89277 |  | 22971,764 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7073,000 |  | 0,000 |  | 4858,00619 |  | 2429,13538 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 55167,25734 |  | 13765,200 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 31961,80289 |  | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 190780,430 |  | 0,000 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |
|  | выполненные работы по компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019-2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019-2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта 1063-ПИ.00. Положительное заключение государственной экспертизы от 04 сентября 2017 г. N 059-1-1-3-0140-17. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 04 декабря 2017 г. N 59-1-0261-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 06 июня 2016 г. N 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2019-2020 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ "СОШ N 93" г. Перми |  |  |  | 2021 |  |  |  |

#### Таблица 4

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми, ул. Звенигородская, 11 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 18120,4 кв. м, этажность: 5, в том числе подземных 1, мощность: 1050 учащихся |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2020 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2020 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 740058,98247 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 |  | 2020 |  |  |
|  | всего | 170383,26269 |  | 569675,71978 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 44267,167 |  | 134490,58808 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 126116,09569 |  | 386029,92203 |  |  |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 |  | 49155,20967 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019-2020 |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2020 |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 11 июня 2019 г.; положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости от 30 июля 2019 г. |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  | 2019 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  | 2019-2020 |  |
|  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  | 2020 |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  | 2020 |  |

#### Таблица 5

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 25256,0 кв. м, этажность: 4, в том числе подвал, мощность: 1100 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2016-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 849240,27103 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  | всего | 236,000 | 15,000 | 17417,476 | 102301,62174 |  | 422303,10662 |  | 306967,06667 |
|  | бюджет города Перми | 236,000 | 15,000 | 17417,476 | 8905,15023 |  | 27460,700 |  | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8789,06748 |  | 0,00629 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84607,40403 |  | 163377,90033 |  | 76741,76667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 231464,500 |  | 230225,300 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанный проект межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2016 год |  |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. |  | 1 |  |  |  | 2017 год |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 год |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020-2022 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 год |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения вновь созданных мест для обучающихся общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 год |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 05 февраля 2020 г. N 59-1-0025-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 09 октября 2015 г. N 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
|  |  | проведение кадастровых работ и постановка земельного участка на кадастровый учет |  |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2020-2022 годы |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения вновь созданных мест для обучающихся общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 6

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 33, 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 10573,2 кв. м, этажность: 2-4, мощность: 550 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 728796,50955 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  | всего | 87,500 | 12840,574 |  | 20762,29267 |  | 382706,75721 |  | 312399,38567 |
|  | бюджет города Перми | 87,500 | 12840,574 |  | 9284,98914 |  | 47349,30265 |  | 19630,239 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 11477,30353 |  | 28013,93456 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 82301,220 |  | 67726,94667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225042,300 |  | 225042,200 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2021-2022 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30.07.2020 N 59-1-1-3-035440-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 14 мая 2018 г. N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 7

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ледовая арена МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 3734,6 кв. м, этажность: 1-3, мощность: 450 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 265932,53047 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  | всего | 2234,431 | 12680,69947 |  | 4781,896 |  | 123476,463 |  | 122759,041 |
|  | бюджет города Перми | 2234,431 | 6880,474 |  | 4781,896 |  | 123476,463 |  | 122759,041 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5800,22547 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. |  | 1 |  |  |  | 2021-2023 |  |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30.04.2020 N 59-1-1-3-015284-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 20 апреля 2018 г. N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | изготовление проектной документации для реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  | 2022 |  |  |  |

#### Таблица 8

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми, ул. Холмогорская, 2ж |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 14217 кв. м, этажность: 5, в том числе подземный, мощность: 1050 мест |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 10793,368 тыс. руб. |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 10013,346 |  | 780,022 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2021 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 19 декабря 2014 г. N 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  | 2021 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 9

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.10. Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1000 мест |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2024 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 0,000 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 0,000 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 |  | 2022-2024 |
|  | введенное в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 |  | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 апреля 2019 г. N 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  | 2022 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  | 2022-2024 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  | 2024 |  |

#### Таблица 10

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.11. Строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 18974,2 кв. м, этажность: 5, в том числе 1 подземный, мощность: 1050 мест |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2023 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 43836,638 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 | 2022 |  | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 13101,766 | 16112,216 |  | 14622,656 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | 1 |  | 2021 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 06 июня 2016 г. N 5 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  | 2021 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 11

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | объект культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.12. Сохранение объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 676 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8887,82587 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,82587 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация по сохранению объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) | ед. | 1 |  | 2021 |
|  | выполненные работы по сохранению объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) | ед. | 1 |  | - |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 14 августа 2019 г. N 9 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) |  | 2021 |  |
|  |  | выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) |  | - |  |

#### Таблица 12

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.13. Здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 8 | Участник программы | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 25256 кв. м, этажность: 4, с учетом подвального этажа, мощность: 1225 мест |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 г. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 г. |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 г. |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1107426,292 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  |  |  |
|  | всего | 1107426,292 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 69106,292 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1038320,000 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | введенное в эксплуатацию здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | 1 |  | 2021 |
|  | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | 1 |  | 2021 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 02 марта 2020 N 2 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  | 2021 |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  | 2021 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 13

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.14. Строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ", МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ", МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества образования в общеобразовательных организациях для детей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 13135 кв. м, этажность: 3-5, мощность: 1000 учащихся |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2016-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 575940,79190 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |
|  | всего | 16721,422 | 186861,405 |  | 342005,77390 |  |  | 30352,191 |
|  | бюджет города Перми | 16721,422 | 186861,405 |  | 179470,13249 |  |  | 30352,191 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 |  | 51507,43541 |  |  | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 27757,052 |  |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 83271,154 |  |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. |  | 1 |  |  | 2016 |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. |  | 1 |  |  | 2017-2018 |  |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | ед. |  | 1 |  |  | 2018 |  |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС N 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми) | ед. |  | 1 |  |  | 2019 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта МК-1/К-П, положительное заключение государственной экспертизы от 17 июня 2016 г. N 59-1-1-3-0115-16 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 21 октября 2019 г. N 11 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 02 сентября 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  | 2016 |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  | 2017-2018 |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми |  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС N 026768216 (выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 42" г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми) |  |  |  | 2019 |  |  |

#### Таблица 14

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "СОШ N 59" г. Перми, проспект Парковый, 8а |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.15. Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 14169,6 кв. м, этажность: 1-5, в том числе подземных 1, мощность: 1000 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2015-2018 годы, 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 593598,13306 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2020 |
|  | всего | 6,000 | 15298,926 |  | 211592,902 |  | 357494,16390 |  | 9206,14116 |
|  | бюджет города Перми | 6,000 | 14571,984 |  | 211592,902 |  | 5421,064 |  | 9206,14116 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 726,942 |  | 0,000 |  | 11007,29619 |  | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 17333,339 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 52000,020 |  | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета Пермского края | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 73367,76007 |  | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 198364,68464 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2015-2016 |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (уровень ниже 0) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2017 |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (1-4 этажи) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |
|  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |
|  | произведенная оплата по исполнительному листу серии ФС N 026774910 (выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми) | ед. |  | 1 |  |  |  | 2020 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта 01-228-15, положительное заключение государственной экспертизы от 12 февраля 2016 г. N 59-1-1-3-0028-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 07 февраля 2020 г. N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 03 августа 2015 г. N 29-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (уровень ниже 0) |  |  |  | 2017 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (1-4 этажи) |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС N 026774910 (выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми) |  |  |  | 2020 |  |  |  |

#### Таблица 15

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.16. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1050 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9100,400 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 9100,400 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | 1 |  | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 17 марта 2020 г. N 3 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  | 2022 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  | 2024 |  |

#### Таблица 16

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми, ул. Баумана, 27 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 650 человек |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2019 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 30860,410 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 |  | 2019 |  |  |
|  | всего | 620,500 |  | 30239,910 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 620,500 |  | 14239,910 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |  | 16000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2018 |
|  | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 21 сентября 2018 г. N 59-1-0213-18 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 01 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  | 2018 |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  | 2019 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  | 2019 |  |

#### Таблица 17

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми, ул. Голева, 8 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.2. Строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 986 человек |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019 год, 2021 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 24500,950 тыс. руб. |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 |  | 2021 |  |  |
|  | всего | 622,900 |  | 23878,050 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 622,900 |  | 6378,050 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |  | 17500,000 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | ед. | 1 |  |  | 2019 |
|  | выполненные СМР по строительству спортивных площадок МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | ед. | 1 |  |  | 2021 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | ед. | 1 |  |  | 2021 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 |  |  | 2019 |  |
|  |  | выполненные СМР по строительству спортивных площадок МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 |  |  | 2021 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 |  |  | 2021 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 18

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми, ул. Суздальская, 1 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.3. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1503 человека |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2019 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 15683,438 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 |  | 2019 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 621,500 |  | 15061,938 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2018 |
|  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 29 ноября 2018 г. N 59-1-0268-18 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 01 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  | 2018 |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  | 2019 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  | 2019 |  |

#### Таблица 19

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 69 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.4. Строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества дополнительного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1500 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6999,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 6999,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | N 505-2018-ПЗУ |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми |  | 2022 |  |

#### Таблица 20

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 131" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, 72 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.5. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ "СОШ N 131" г. Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1034 человека |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018 год, 2021 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 19054,940 тыс. руб. |  |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 |  | 2021 |  |  |
|  | всего | 622,900 |  | 18432,040 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 622,900 |  | 6712,040 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |  | 11720,000 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2018 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2021 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 06 февраля 2019 г. N 59-1-0023-19 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 20 февраля 2018 г. N 1 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  | 2018 |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  | 2021 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  | 2021 |  |

#### Таблица 21

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 122" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Сивкова, 3б |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.6. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ "СОШ N 122" г. Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 768 человек |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2019 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 22543,500 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2018 |  | 2019 |  |  |
|  | всего | 621,900 |  | 21921,600 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 621,900 |  | 12421,600 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |  | 9500,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2018 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 10 сентября 2018 г. N 59-1-0193-18 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 20 февраля 2018 г. N 1 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 01 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  | 2018 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  | 2019 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  | 2019 |  |

#### Таблица 22

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 76" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 48а |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.7. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1349 человек |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 622,900 |  | 16000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки "СОШ N 76" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2023 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 N 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки "СОШ N 76" г. Перми |  |  | 2022 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  | 2023 |  |

#### Таблица 23

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 83" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Волгодонская, 20а |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.8. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1335 человек |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 622,900 |  | 16000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2023 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  | 2022 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  | 2023 |  |

#### Таблица 24

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 63" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Воронежская, 8 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.9. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1052 человека |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 16622,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  | 2022 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  | 2022 |  |

#### Таблица 25

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Мильчакова, 22 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.10. Строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1266 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 16622,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  | 2023 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  | 2023 |  |

#### Таблица 26

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Инженерная, 5 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.11. Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1016 человек |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 |  | 2022 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 622,900 |  | 16000,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2020 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  | 2022 |  |

#### Таблица 27

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми, г. Пермь, проезд Серебрянский, 9 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.12. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Гаджиева Л.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 902 человека |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2016 год, 2019 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14076,753 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2016 |  | 2019 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 492,461 |  | 13584,292 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2016 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 06 апреля 2017 г. N 59-1-6-0055-17 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 17 марта 2016 N 2 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 01 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  | 2016 |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  | 2019 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  | 2019 |  |

#### Таблица 28

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ "СОШ N 81" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Загарьинская, 6 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.13. Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ", ДО |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", ДО |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 903 человека |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2023 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 148111,775 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 | 2022 |  | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 2750,000 | 26408,017 |  | 118953,758 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022-2023 |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30 июля 2020 г. N 59-1-1-3-035437 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  | 2022-2023 |  |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  | 2023 |  |

#### Таблица 29

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ "СОШ N 96" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.14. Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ", ДО |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", ДО |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 587 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2023 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 121521,585 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 | 2022 |  | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 2500,000 | 26408,017 |  | 92613,568 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022-2023 |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 16 июня 2020 г. N 59-1-1-3-025038-2020 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 27 июня 2019 г. N 13-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  | 2022-2023 |  |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  | 2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  | 2023 |  |

#### Таблица 30

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ "СОШ N 79" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Цимлянская, 4 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.15. Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 79" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 800 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2200,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 2200,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 24 августа 2020 г. N 59-1-1-3-040247-2020 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 14 августа 2019 г. N 9 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми |  | 2020 |  |

#### Таблица 31

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, 27 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.16. Строительство спортивного зала МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 797 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 г. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5158,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 5158,900 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 07 февраля 2020 г. N 1 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми |  | 2022 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 32

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 55" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вагонная, 22 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.17. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества развития физической культуры и спорта в городе Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 567 человек |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 18239,200 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2020 |  | 2022 |  |  |
|  | всего | 622,900 |  | 17616,300 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 17616,300 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 622,900 |  | 0,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2020 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | 1 |  |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | 590-2019 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 19 июня 2020 г. N 6 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  | 2022 |  |

#### Таблица 33

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.06.2021 N 449)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по адресу: г. Пермь, по ул. Архитектора Свиязева, 17 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.18. Строительство спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "Лицей N 3" г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества развития физической культуры и спорта в городе Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1540 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 18003,406 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2021 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 18003,406 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | ед. | 1 |  | 2021 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | ед. | 1 |  | 2021 год |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 09 апреля 2021 г. N 5 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 |  | 2021 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 |  | 2021 год |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 34

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 23.07.2021 N 548)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Уральской, 110 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.17. Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 7535,28 кв. м, этажность: 4, мощность: 400 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 19435,136 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 19435,136 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  | 2023 |

#### Таблица 35

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 23.07.2021 N 548)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.18. Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | расширение сети общеобразовательных организаций Дзержинского района города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 1050 человек |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2754,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2022 |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 2754,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской | ед. | 1 | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Кронштадтской |  |  | 2022 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Приведение имущественных комплексов

муниципальных образовательных организаций города Перми

в нормативное состояние" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 19.10.2020 N 1052, от 18.06.2021 N 449)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | - | 1 | - | - | ДОУ | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 42555,524 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 42555,524 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 42555,524 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 42555,524 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | - | 1 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 28729,090 | 120139,200 | 32523,05 | 30368,300 | 113488,900 <1> |
| 1.3.2.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 10 | 16 | 8 | 1 | 2 <1> |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 <2> | СОШ | бюджет города Перми | 210868,352 | 242259,093 | 260687,697 | 122230,860 | 156766,600 <2> |
| 1.3.2.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 12 | 14 | 23 | 1 | 2 <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.5 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 4 | 3 | - | - | УДО | бюджет города Перми | 0,000 | 13352,623 | 33548,037 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.6 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | - | - | - | прочие учреждения системы образования | бюджет города Перми | 0,000 | 508,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 239597,442 | 376259,421 | 326759,539 | 152599,160 | 20255,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | количество ДОУ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОУ | бюджет города Перми | 276,800 | 287,871 | 299,200 | 310,600 | 310,600 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | - | - | 2562,7 | 2562,7 | 2562,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.3.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.2 | количество СОШ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | СОШ | бюджет города Перми | 90,500 | 114,650 | 119,100 | 123,700 | 123,700 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | - | - | 1020,3 | 1020,3 | 1020,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.3.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.3 | количество УДО, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | УДО | бюджет города Перми | 1150,700 | 1176,992 | 1223,500 | 1270,000 | 1270,000 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | - | - | 10478,6 | 10478,6 | 10478,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.3.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.4 | количество прочих учреждений системы образования, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ "ЦППМСП" г. Перми | бюджет города Перми | 70,100 | 72,902 | 75,800 | 78,600 | 78,600 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | - | - | 648,7 | 648,7 | 648,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.3.2.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1588,100 | 1652,415 | 1717,600 | 1782,900 | 1782,900 |
| ##### 1.3.2.1.3 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | количество УДО, в которых обустроены спортивные площадки | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УДО | бюджет города Перми | 3316,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6316,800 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3316,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.1.4 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС) | ед. | - | 11 | 15 | 32 | 33 | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | бюджет Пермского края | 0,000 | 3120,000 | 3900,000 | 8320,000 | 8580,000 |
| (п. 1.3.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 3120,000 | 3900,000 | 8320,000 | 8580,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.5 | Субсидия на софинансирование проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | количество СОШ, в которых созданы спортивные площадки с полосой препятствий "Школа мужества" | ед. | - | 1 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 935,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.1.6 | Приобретение и оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, за исключением средств обучения, муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 127 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | количество ОУ, для которого приобретаются оборудование, мебель, инвентарь, за исключением средств обучения | ед. | - | 1 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,000 | 2798,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2798,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 247502,342 | 386866,17407 | 332377,139 | 162702,060 | 30618,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 244502,342 | 380714,399 | 328477,139 | 154382,060 | 22038,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 3820,000 | 3900,000 | 8320,000 | 8580,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.2.1 | Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь | ед. | - | 2 | 1 | - | - | ДОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 10213,431 | 4279,300 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.2 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 40958,900 | 4742,023 | 43438,300 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40958,900 | 14955,454 | 47717,600 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.2.2 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.2.1 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | - | 1 | 3 | 3 | - | ДОУ | бюджет Пермского края | 0,000 | 400,000 | 1200,000 | 1200,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 400,000 | 1200,000 | 1200,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.2.3 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.3.1 | количество объектов муниципальных образовательных учреждений, которые оснащены средствами обучения и воспитания | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 97604,300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 97604,300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 40958,900 | 15355,454 | 146521,900 | 1200,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40958,900 | 14955,454 | 47717,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 400,000 | 98804,300 | 1200,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.3 | Приобретение и оснащение учебниками и учебными пособиями, средствами обучения муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 127 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.3.1 | Оснащение здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 127 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Перми, открывающегося после капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1.1 | количество ОУ, для которого приобретаются учебники и учебные пособия, средства обучения для оснащения здания, открывающегося после капитального ремонта | ед. | - | 1 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,000 | 7439,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7439,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7439,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.3.2.4 | Федеральный проект "Современная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.4.1 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4.1.1 | количество ОУ, в которых осуществляется поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МАОУ, МБОУ | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 397,489 | 372,316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7552,300 | 7074,000 |
| (п. 1.3.2.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7949,789 | 7446,316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 397,489 | 372,316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7552,300 | 7074,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7949,789 | 7446,316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 397,489 | 372,316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7552,300 | 7074,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.5 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.5.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.1.1 | количество объектов спортивной инфраструктуры, которые оснащены спортивно-технологическим оборудованием | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 212,654 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 1052,63155 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19999,99945 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 21265,285 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 212,654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 1052,63155 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19999,99945 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 21265,285 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 212,654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 1052,63155 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19999,99945 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 288461,242 | 409661,23407 | 500164,324 | 171851,849 | 38064,716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 285461,242 | 403109,459 | 376407,393 | 154382,060 | 22038,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 103756,93155 | 9917,489 | 8952,316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19999,99945 | 7552,300 | 7074,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 292790,842 | 409661,23407 | 542719,848 | 171851,849 | 38064,716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 289790,842 | 403109,459 | 418962,917 | 154382,060 | 22038,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 103756,93155 | 9917,489 | 8952,316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 19999,99945 | 7552,300 | 7074,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 108975,900 тыс. руб.

<2> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 141024,100 тыс. руб.

### Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.3 "Приведение имущественных

комплексов муниципальных образовательных

организаций города Перми в нормативное

состояние" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.3 "Приведение имущественных

комплексов муниципальных образовательных организаций города

Перми в нормативное состояние" муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449, от 23.07.2021 N 548, от 20.09.2021 N 723, от 29.11.2021 N 1065) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 | Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 42555,524 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 252" г. Перми по ул. Кировоградской, 45а | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми, ул. Бушмакина, 8 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 42555,524 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3419,48931 | 0,000 | 25526,300 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 364" г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 3419,48931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "АртГрад" г. Перми, ул. Тбилисская, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25526,300 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 20955,390 | 101863,61963 | 30489,876 | 4842,000 | 113488,900 <1> |
|  | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 403" г. Перми по ул. Нефтяников, 44 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 3466,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Сказка.ру" г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 95а | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 7118,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Сказка.ру" г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 29а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4787,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 370" г. Перми по ул. Подлесной, 21 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 4400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 394" г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 49" г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 2970,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "АртГрад" г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4310,500 | 0,000 | 0,000 | 50080,200 <2> |
|  | МАДОУ "ГАРДАРИКА" г. Перми по ул. Криворожской, 37 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 46604,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Театр на Звезде" г. Перми по ул. 25-го Октября, 1а, Комсомольскому проспекту, 20а | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 16339,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "ЛЕГОПОЛИС" г. Перми по ул. Белоевской, 49 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 3961,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 87" г. Перми по ул. Седова, 14 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 2495,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 6009,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми по ул. Целинная, 11а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8041,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 419" г. Перми по ул. Старцева, 23 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 8386,51947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 35" г. Перми по ул. Геологов, 7 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 4734,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 35" г. Перми по ул. Мира, 105 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4842,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 97" г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 28а | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 2476,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Конструктор успеха" г. Перми по ул. Машинистов, 46 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 2919,90016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 296" г. Перми, ул. Механошина, 8 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 3625,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 272" г. Перми по ул. Дружбы, 15а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4014,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 252" г. Перми по ул. Закамская, 44а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3245,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 364" г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63408,700 <3> |
|  | МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10402,276 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548, от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 93525,490 | 85030,822 | 156324,370 | 9009,462 | 56121,500 <4> |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 127 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Перми по ул. Крупской, 80 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 34276,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ "Школа-интернат N 4 для обучающихся с ограниченными возможностями" г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 59249,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "СОШ N 93" г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2021 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,270 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2021 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7363,806 | 4053,494 | 0,000 |
|  | МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | 2021 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 3196,000 | 9169,632 | 4955,968 | 56121,500 <5> |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2020 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 81834,822 | 139790,662 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 108190,610 | 139450,150 | 48554,991 | 113221,398 | 100645,100 <6> |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | 2018 | 2019 | бюджет города Перми | 61172,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми по ул. Сибирской, 80 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 799,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ "Гимназия N 11 им. С.П.Дягилева" г. Перми по ул. Сибирской, 33 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 15036,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" г. Перми по ул. Голева, 8 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 10718,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми, бульвар Гагарина, 75а | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 17004,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Гимназия N 2" г. Перми по ул. Старцева, 1 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 1700,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Гимназия N 2" г. Перми по ул. Юрша, 56а | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 115" г. Перми по ул. Баумана, 27 | 2019 | 2019 | бюджет города Перми | 1760,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "СОШ N 93" г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2021 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96687,960 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93060,200 <7> |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 127 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Перми по ул. Крупской, 80 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 97434,48332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2020 | 2022 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16533,438 | 0,000 |
|  | МАОУ "Лицей N 5" г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 51 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 19680,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Лицей N 9" г. Перми по ул. Макаренко, 25 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 3334,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ "Школа-интернат N 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | 2019 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 15000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44" г. Перми, ул. Маяковского, 33 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7512,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Петролеум+" г. Перми по шоссе Космонавтов, 195 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5793,336 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 101б | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12819,289 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36" г. Перми по ул. Лукоянова, 6 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7465,807 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми по ул. Воронежской, 8 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7584,900 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45" г. Перми по ул. Валежной, 15 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12362,059 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Перми по ул. Калинина, 19 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2602,100 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.5 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 10162,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ ДО "Детско-юношеская спортивно-техническая школа "Нортон-Юниор" г. Перми по ул. Ольховской, 32, ул. Светлогорской, 3 | 2020 | 2020 | бюджет города Перми | 0,000 | 10162,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

--------------------------------

<1> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 108975,900 тыс. руб. количества ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов.

<2> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 45567,200 тыс. руб. МАДОУ "Детский сад "АртГрад" г. Перми по ул. Тбилисской, 7а.

<3> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 63408,700 тыс. руб. МАДОУ "Детский сад N 364" г. Перми, Серебрянский проезд, 6.

<4> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 47963,900 тыс. руб. количества СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов.

<5> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 47963,900 тыс. руб. МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24.

<6> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 93060,200 тыс. руб. количества СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов.

<7> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми - 93060,200 тыс. руб. МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми по ул. Героев Хасана, 18.

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 02.02.2021 N 36)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 986 | 436 | 650 | - |
|  | в том числе количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ед. | - | 911 | 201 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2275 | 1625 | 2700 | 3376 |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | - | 400 | 1650 | - |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | 586 | - | - | 450 | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | 3 | 1 | - | - |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 5,2 | 2,9 | 4,4 | 5,2 | 7,8 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | - | 2 | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548, от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов) | ед. | 4 | - | 3 | 4 | 5 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 26,8 | 40,6 | 43,6 | 47,5 | 52,5 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.06.2021 N 403, от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дополнительно созданных мест в ДОУ после капитального ремонта | мест | - | - | 80 | - | - |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,1 | 9,7 | 7,7 | 3,1 | 2,6 |
|  | Количество дополнительно созданных мест в СОШ после капитального ремонта | мест | - | - | - | 770 | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291, от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 10,2 | 20,0 | 10,0 | 1,3 | 2,5 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,7 | 13,9 | 24,8 | 1,0 | 2,0 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 28,6 | 21,4 | - | - |
|  | Доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества прочих учреждений системы образования | % | - | 12,5 | - | - | - |
|  | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291, от 18.06.2021 N 449, от 23.07.2021 N 548, от 20.09.2021 N 723, от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | - |  | К - количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 2 | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ед. | - |  | К - количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста; Кi - количество мест в одном дошкольном образовательном учреждении, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 3 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - |  | К - количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию муниципальном общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 4 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - |  | К - количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста; Кi - количество мест в одном общеобразовательном учреждении, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 5 | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | - |  | К - количество новых мест в учреждениях дополнительного образования; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию учреждении дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 6 | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - один безвозмездно переданный в муниципальную собственность объект для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество приобретенных, построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - одно приобретенное, построенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 8 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | - | D1 = Кг / Км x 100 | D1 - доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг - количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км - общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 9 | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно здание безвозмездно переданное в муниципальную собственность для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 10 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию построенное здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию после реконструкции здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 12 | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования; Кi - одно введенное в эксплуатацию здание после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 13 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов) | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов); Кi - один спортивный объект (спортивный зал) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 14 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, имеющих спортивные площадки (спортивными залами), в %; K1 - количество СОШ, имеющих спортивные площадки (спортивные залы); K3 - общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 15 | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K2 x 100 | D1 - доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ; K1 - количество ОУ, имеющих лицензию; K2 - общее количество ОУ | сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | учет выданных ОУ лицензий | 30 декабря текущего года |
| 16 | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, от общего количества ОУ в сфере образования; K1 - количество ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта; K3 - общее количество ОУ | технические заключения по обследованию зданий ОУ | учет зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, для предотвращения перехода в аварийное состояние | 30 декабря текущего года |
| 17 | Количество дополнительно созданных мест в ДОУ после капитального ремонта | мест | - |  | К - количество дополнительно созданных мест в ДОУ; Ki - количество мест в восстанавливаемом ДОУ | проектная документация | учет мест по проектной мощности восстанавливаемого здания | 30 декабря текущего года |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество ДОУ | технические заключения по обследованию зданий ДОУ, заключения надзорных органов, выданные ДОУ | учет ДОУ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 19 | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество СОШ | технические заключения по обследованию зданий СОШ, заключения надзорных органов, выданные СОШ | учет СОШ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 20 | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество УДО | технические заключения по обследованию зданий УДО, заключения надзорных органов, выданные УДО | учет УДО, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 21 | Доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества прочих учреждений системы образования | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество прочих учреждений системы образования | технические заключения по обследованию зданий прочих учреждений системы образования, заключения надзорных органов, выданные прочим учреждениям системы образования | учет прочих учреждений системы образования, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 22 | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов; К1 - количество объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов; K3 - общее количество объектов ОУ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 23 | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ; К1 - количество ОУ, в которых реализован кластерный подход; К3 - общее количество ОУ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 24 | Количество дополнительно созданных мест в СОШ после капитального ремонта | мест | - |  | К - количество дополнительно созданных мест в СОШ; Ki - количество мест в восстанавливаемом СОШ | проектная документация | учет мест по проектной мощности восстанавливаемого здания | 30 декабря текущего года |
| (п. 24 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Развитие сети дошкольных образовательных

организаций города Перми" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384, от 11.03.2021 N 148, от 23.04.2021 N 291, от 18.06.2021 N 449, от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 29.11.2021 N 1065) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 30.06.2021 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14,41506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 283,12764 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5378,85612 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | проведение авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 30.06.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 35,66861 |
| 1.1.1.1.1.3 | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.01.2021 | 24.12.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,972 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 184,46547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3504,84388 |
|  |  | МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4064,524 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 987,18244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 56,80976 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14510,86498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4115,57967 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 987,18244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 524,40287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8883,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.03.2021 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,01042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 2272,86060 |
| 1.1.1.1.2.2 | оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.03.2021 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2021 | 31.10.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5655,77299 |
| (п. 1.1.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1.1.1.2.3 | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | МАДОУ "Уральские Самоцветы" г. Перми | 01.01.2021 | 24.12.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1799,516 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5828,75891 |
| 1 (п. 1.1.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 15576,91892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1799,52642 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 13777,39250 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | введенное в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | МКУ "УТЗ" | 11.01.2021 | 31.03.2021 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (общестроительные работы выше 0,000) | УКС, МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 30.04.2021 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 16297,26599 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 16315,34209 |
| (п. 1.1.1.1.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | оказание услуг по авторскому надзору за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС, МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 30.04.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 135,99059 |
| (п. 1.1.1.1.3.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | приобретение немонтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 30.04.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 273,64476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 822,41553 |
| (п. 1.1.1.1.3.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 33844,65896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 16706,90134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 17137,75762 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.03.2021 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 22672,37203 |
| (п. 1.1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.2 | авторский надзор за строительством здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.03.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 131,80785 |
| 1.1.1.1.4.3 | приобретение немонтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.03.2021 | накладная, счет-фактура (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 65,41024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 840,00153 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23709,59165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 197,21809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 23512,37356 |
| ##### 1.1.1.1.8 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | выполнение работ по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | УКС | 01.07.2021 | 01.12.2021 | акт выполненных работ по геодезической съемке | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15,000 |
| ##### 1.1.1.1.9 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.1 | размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 02.03.2021 | 28.04.2021 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.9.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.2 | прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 19.04.2021 | 28.05.2021 | полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.9.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.3 | работа конкурсной комиссии | ДО | 31.05.2021 | 30.06.2021 | протокол заседания конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.9.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО | 01.07.2021 | 31.12.2021 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 605,17005 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 30 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.9.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.5 | предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ИП | 01.07.2021 | 31.12.2021 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 5814,82995 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 330 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.9.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420,000 |
| ##### 1.1.1.1.10 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.14 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Братской, 10 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | безвозмездно переданное в муниципальную собственность здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Братской, 10 города Перми | ДИО | 01.02.2021 | 31.12.2021 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 1 | внебюджетные источники | 200000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200000,000 |
| ##### 1.1.1.1.18 | Приобретение земельных участков по ул. 3-я Ключевая, 11 с расположенными на них объектами недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | количество приобретенных земельных участков с расположенными на них объектами | ДИО | 22.06.2021 | 31.12.2021 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 2 | бюджет города Перми | 20000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 314077,03451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26435,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 22819,22552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 987,18244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 54951,92655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8883,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 314077,03451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26435,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 22819,22552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 987,18244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 54951,92655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8883,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 314077,03451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26435,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 22819,22552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 987,18244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 54951,92655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8883,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Развитие сети муниципальных организаций

города Перми общего и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384, от 11.03.2021 N 148, от 15.04.2021 N 257, от 23.04.2021 N 291, от 04.06.2021 N 403, от 18.06.2021 N 449, от 07.07.2021 N 509, от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 20.09.2021 N 723, от 29.11.2021 N 1065, от 06.12.2021 N 1117) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | проведение дополнительного обследования кровли при реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | МКУ "УТЗ" | 01.11.2021 | 30.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 270,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 270,000 |
| ##### 1.2.1.1.2 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (демонтажные работы) | МКУ "УТЗ" | 11.01.2021 | 10.05.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: ниже 0,00) | МКУ "УТЗ" | 10.05.2021 | 25.10.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 52727,78696 |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: выше 0,000) | МКУ "УТЗ" | 01.03.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2673,22827 |
| (п. 1.2.1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.5- 1.2.1.1.2.6 | утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.7 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.8 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ "УТЗ" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 199,01363 |
| (п. 1.2.1.1.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.9 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 776,09567 |
| (п. 1.2.1.1.2.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.10 | проведение обследования технического состояния здания при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ "УТЗ" | 22.11.2021 | 31.11.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3,02862 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 546,97138 |
| (п. 1.2.1.1.2.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.11 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ "УТЗ" | 01.11.2021 | 31.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 77,37526 |
| (п. 1.2.1.1.2.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 59003,49979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4952,64578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 54050,85401 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы выше 0,000) | МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | 01.01.2021 | 30.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10739,735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13765,200 |
| (п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | введение в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 27.08.2021 | 01.09.2021 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.3 | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | 01.04.2021 | 01.10.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12232,029 |
| (п. 1.2.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.4 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) (пропорционально выполненным работам) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 10.07.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 341,39291 |
| (п. 1.2.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.04.2021 N 257) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.5 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 15.06.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 676,41519 |
| (п. 1.2.1.1.3.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.6 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 15.06.2021 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1411,32728 |
| (п. 1.2.1.1.3.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.7 | оплата услуги по осуществлению строительного контроля за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 10.07.2021 | акт об оказании услуг (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 1093,99847 |
| (п. 1.2.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.04.2021 N 257) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 40260,09785 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22971,764 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 3523,13385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13765,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.5 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8994, 58083 |
| (п. 1.2.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 30.06.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13017,45624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,00126 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 162293,72677 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ "УТЗ" | 01.07.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ (в том числе невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 231464,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.4 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 837,71349 |
| (п. 1.2.1.1.5.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 245,78883 |
| 1.2.1.1.5.6 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53,56428 |
| (п. 1.2.1.1.5.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 10.07.2021 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2178,09815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1084,17356 |
| (п. 1.2.1.1.5.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.8 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (в том числе невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1341,32320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,00503 |
| (п. 1.2.1.1.5.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.9 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.10 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ "УТЗ" | 01.10.2021 | 15.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 115,86598 |
| (п. 1.2.1.1.5.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.11 | выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3" | МКУ "УТЗ" | 01.12.2021 | 31.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 676,309 |
| (п. 1.2.1.1.5.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 422303,10662 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27460,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 0,00629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 163377,90033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 231464,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.6 | Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.2 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10,62576 |
| 1.2.1.1.6.3 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 46847,14249 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 13291,943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9222,41905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 110696,73236 |
| (п. 1.2.1.1.6.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.1.1.6.3 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 73078,80095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 114345,56764 |
| 1 (п. 1.2.1.1.6.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.4- 1.2.1.1.6.5 | утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.6 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 415,28786 |
| (п. 1.2.1.1.6.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 10.07.2021 | акт о взаимном исполнении обязательств (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 12198,15730 |
| 1.2.1.1.6.8 | проведение спасательных археологических работ для обеспечения сохранности объекта археологического наследия "Пермь губернская, поселение" при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 22.05.2021 | акт о выполнении работ (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 2523,83426 |
| 1.2.1.1.6.9 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 01.11.2021 | 15.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 76,24654 |
| (п. 1.2.1.1.6.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 382706,75721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47349,30265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 28013,93456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 82301,220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 225042,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | проведение конкурентной закупки на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 25.02.2021 | 05.04.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | заключение муниципального контракта на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 06.04.2021 | 30.04.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.3 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 21.04.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4680,51026 |
| (п. 1.2.1.1.7.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.4 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9,49425 |
| (п. 1.2.1.1.7.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.5 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | УКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11,89149 |
| (п. 1.2.1.1.7.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.6 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 01.11.2021 | 15.12.2021 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 80,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4781,896 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.8 | Строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | разработка проектной документации на строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 30.06.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6408,63090 |
| (п. 1.2.1.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.2- 1.2.1.1.8.4 | утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.5 | выполнение подключения (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения при строительстве нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 397,51078 |
| (п. 1.2.1.1.8.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.6 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.7 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоотведения при строительстве нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 981,63576 |
| (п. 1.2.1.1.8.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.8 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2225,56856 |
| (п. 1.2.1.1.8.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10013,346 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.10 | Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.11 | Строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 30.06.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7948,19209 |
| (п. 1.2.1.1.11.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.2- 1.2.1.1.11.4 | утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.5 | внесение предоплаты по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 20.11.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2962,95289 |
| (п. 1.2.1.1.11.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.6 | внесение предоплаты по муниципальному контракту на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.06.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату по муниципальному контракту на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1282,40486 |
| (п. 1.2.1.1.11.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.7 | внесение предоплаты по муниципальному контракту на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.06.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату по муниципальному контракту на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 908,21616 |
| (п. 1.2.1.1.11.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13101,766 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.12 | Сохранение объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2021 | 30.05.2021 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8887,82587 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 8887,82587 |
| ##### 1.2.1.1.13 | Здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | безвозмездно переданное в муниципальную собственность здание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ДИО | 01.08.2021 | 30.12.2021 | акт-приема передачи | ед. | 1 | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| 1.2.1.1.13.2 | приобретенные оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | 01.08.2021 | 31.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 69106,292 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1107426,292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69106,292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2048754,58734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200007,71243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 94475,75458 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 259444,32033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 456506,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2048754,58734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200007,71243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 94475,75458 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 259444,32033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 456506,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | 01.01.2021 | 25.02.2021 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | 26.02.2021 | 16.04.2021 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | 19.04.2021 | 03.05.2021 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.4 | выполненные СМР по строительству спортивных площадок МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | 04.05.2021 | 30.11.2021 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6378,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17500,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | 01.12.2021 | 30.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 23878,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6378,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | 11.01.2021 | 25.02.2021 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | 26.02.2021 | 30.07.2021 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | 02.08.2021 | 09.08.2021 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.5.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | 10.08.2021 | 30.11.2021 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6712,040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11720,000 |
| (п. 1.2.2.1.5.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | 01.12.2021 | 30.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18432,040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6712,040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11720,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.16 | Строительство спортивного зала МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.16.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.06.2021 | 30.06.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.16.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.16.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.07.2021 | 15.07.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.16.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.16.3 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.18 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 04.06.2021 N 403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.18.1 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | МАОУ "Лицей N 3" г. Перми | 04.06.2021 | 01.10.2021 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.18.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.18.2 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | МАОУ "Лицей N 3" г. Перми | 04.10.2021 | 10.10.2021 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.18.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.18.3 | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | МАОУ "Лицей N 3" г. Перми | 11.10.2021 | 24.12.2021 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18003,406 |
| (п. 1.2.2.1.18.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.18.4 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.18.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Лицей N 3" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17 | МАОУ "Лицей N 3" г. Перми | 25.12.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.18.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.12.2021 N 1117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18003,406 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60313,496 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31093,496 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29220,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 60313,496 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31093,496 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29220,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2109068,08334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 231101,20843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 94475,75458 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 288664,32033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 456506,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1038320,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Приведение имущественных комплексов

муниципальных образовательных организаций города Перми

в нормативное состояние" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми" на 2021 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1384, от 11.03.2021 N 148, от 23.04.2021 N 291, от 18.06.2021 N 449, от 07.07.2021 N 509, от 23.07.2021 N 548, от 13.08.2021 N 601, от 20.09.2021 N 723, от 29.11.2021 N 1065) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, благоустройство территории МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42555,524 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42555,524 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42555,524 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42555,524 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 8 | бюджет города Перми | 32523,805 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.1 | выполнение работ по капитальному, текущему ремонту здания МАДОУ "Детский сад "Сказка.ру" г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 29а | МАДОУ "Детский сад "Сказка.ру" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4787,100 |
| (п. 1.3.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 272" г. Перми по ул. Дружбы, 15а | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 272" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4014,300 |
| (п. 1.3.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания, благоустройство территории МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми по ул. Целинной, 11а | МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8041,200 |
| (п. 1.3.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 252" г. Перми по ул. Закамской, 44а | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 252" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3245,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.5 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.6 | выполнение работ по текущему ремонту здания (ремонт эвакуационной лестницы в здании) МАДОУ "Детский сад "Детспорт" г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109Б | МАДОУ "Детский сад "Детспорт" г. Перми | 24.08.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1313,929 |
| (пункт в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.7 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми | 24.08.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10402,276 |
| (п. 1.3.2.1.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.8 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 394" г. Перми по ул. Гайвинская, 16 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 394" г. Перми | 26.10.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 311,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.9 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми по ул. Бушмакина, 22 | МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми | 26.10.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 409,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 260687,697 |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 23 | бюджет города Перми |  |
| (п. 1.3.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, благоустройство территории МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 139401,737 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.2 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | полученная достоверная сметная стоимость | ед. | 1 | бюджет города Перми | 389,195 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.3 | разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44" г. Перми по Маяковского, 33 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7512,400 |
| 1.3.2.1.1.2.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Петролеум +" г. Перми по шоссе Космонавтов, 195 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Петролеум +" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5793,336 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 101б | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12819,289 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.6 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36" г. Перми по Лукоянова, 6 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7465,807 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.7 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45" г. Перми по ул. Валежной, 15 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12362,059 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.8 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МБОУ "Школа N 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми по ул. Новосибирской, 3 | МБОУ "Школа N 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1808,044 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.9 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми по ул. Волгодонской, 20а | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3529,747 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.10 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми по Серебрянскому проезду, 8, Серебрянскому проезду, 9 | МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5736,548 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.11 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Лицей N 8" г. Перми по ул. Космонавта Леонова, 62а, шоссе Космонавтов, 194 | МАОУ "Лицей N 8" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7331,498 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.12 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми по ул. Высокой, 6, ул. Адмирала Ушакова, 24 | МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12682,645 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.13 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г. Перми по ул. Баумана, 27 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1624,051 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.14 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г. Перми" по ул. Богдана Хмельницкого, 13 | МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г. Перми" | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4163,717 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.15 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Школа-интернат N 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми по ул. Бушмакина, 26, ул. Бушмакина, 18 | МАОУ "Школа-интернат N 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5935,937 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.16 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 123" г. Перми по ул. Оршанской, 17 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 123" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1635,971 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.17 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 131" г. Перми по ул. Александра Пархоменко, 2 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 131" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1610,911 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.18 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 47" г. Перми по ул. Восстания, 10 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 47" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2029,102 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.19 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Траектория" г. Перми по ул. Уральской, 67 | МАОУ "Траектория" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1926,702 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.20 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 37" г. Перми по ул. Маршала Толбухина, 33 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 37" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2776,997 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.21 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Лицей N 5" г. Перми по ул. Черняховского, 51 | МАОУ "Лицей N 5" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4012,506 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.22 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" г. Перми по ул. Загарьинской, 6 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" г. Перми | 25.05.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2365,256 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.22 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.23 | выполнение работ по текущему, капитальному ремонту здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Перми по ул. Калинина, 19 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Перми | 22.06.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3858,100 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.23 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.24 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми по ул. Воронежской, 8 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми | 22.06.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3257,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.24 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.25 | выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт системы отопления в здании МАОУ "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | МАОУ "Приоритет" г. Перми | 22.06.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.25 введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.26 | разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми | 25.10.2021 | 30.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7363,806 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.26 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.27 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики" г. Перми по ул. Боровая, 24а | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики" г. Перми | 25.10.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 695,336 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.27 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.28 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла" г. Перми по пр. Комсомольскому, 45 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9" г. Перми | 25.10.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.28 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 33548,037 |
| (п. 1.3.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2021 N 723) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3.1 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Перми по ул. Сибирской, 29 | МАУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32357,236 |
| (п. 1.3.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3.2 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАУ ДО "Центр детского творчества "Сигнал" г. Перми по ул. Подводников, 17 | МАУ ДО "Центр детского творчества "Сигнал" г. Перми | 22.06.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 543,628 |
| (п. 1.3.2.1.1.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2021 N 548) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3.3 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАУ ДО "Дворец спорта для детей и юношества "Прикамье" г. Перми по ул. Ласьвинская, 1 | МАУ ДО "Дворец спорта для детей и юношества "Прикамье" г. Перми | 24.08.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 647,173 |
| (п. 1.3.2.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 326759,539 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | предоставление целевых субсидий ДОУ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ДОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество ДОУ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 4 | бюджет города Перми | 299,200 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 2562,7 |  |  |
| (п. 1.3.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.2 | предоставление целевых субсидий СОШ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | СОШ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество СОШ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 3 | бюджет города Перми | 119,100 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 1020,3 |  |  |
| (п. 1.3.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.3 | предоставление целевых субсидий УДО на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | УДО | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество УДО, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 12 | бюджет города Перми | 1223,500 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 10478,6 |  |  |
| (п. 1.3.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.4 | предоставление целевых субсидий прочим учреждениям системы образования на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МБУ "ЦППМСП" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество прочих учреждений системы образования, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 1 | бюджет города Перми | 75,800 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 648,7 |  |  |
| (п. 1.3.2.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1717,600 |
| ##### 1.3.2.1.4 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | 15 | бюджет Пермского края | 3900,000 |
| 1.3.2.1.4.1.1 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми по ул. Целинной, 11а, ул. Целинной, 29а | МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.2 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 67" г. Перми по ул. Юрша, 64а, ул. Юрша, 60а | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 67" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.3 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Перми по ул. Постаногова, 4, ул. Хрустальной, 13а, ул. Ивановской, 13а | МАДОУ "Детский сад "Компас" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.4 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 407" г. Перми по ул. Докучаева, 28а, ул. Костычева, 24 | МАДОУ "Детский сад N 407" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.5 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 103" г. Перми по ул. Голева, 4 | МАДОУ "Детский сад N 103" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.6 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 370" г. Перми по ул. Подлесной, 21, проспект Парковый, 26 | МАДОУ "Детский сад N 370" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.7 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 419" г. Перми по ул. Старцева, 23 | МАДОУ "Детский сад N 419" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.8 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 418" г. Перми по ул. Нейвинской, 10а | МАДОУ "Детский сад N 418" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.9 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 417" г. Перми по ул. Вижайской, 14а | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 417" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.10 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 96" г. Перми по ул. Клары Цеткин, 12 | МАДОУ "Детский сад N 96" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.11 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Карусель" г. Перми по ул. Красноармейской 1-й, 54 | МАДОУ "Детский сад "Карусель" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| (п. 1.3.2.1.4.1.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1.12 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 396" г. Перми по ул. Формовщиков, 5 | МАДОУ "Детский сад N 396" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| (п. 1.3.2.1.4.1.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.04.2021 N 291) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1.13 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 23" г. Перми по ул. Стахановской, 9 | МАДОУ "Детский сад N 23" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.14 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Талантика" г. Перми по ул. Мильчакова, 26 | МАДОУ "Талантика" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| 1.3.2.1.4.1.15 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "ГАРДАРИКА" г. Перми по ул. Социалистической, 10а | МАДОУ "ГАРДАРИКА" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3900,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 332377,139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 328477,139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3900,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.2.1 | Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения ДОУ | ДОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения дошкольного образовательного учреждения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4279,300 |
| (п. 1.3.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем для МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (накладная, счет-фактура) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4279,300 |
| (п. 1.3.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.2 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения СОШ | СОШ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43438,300 |
| (п. 1.3.2.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.03.2021 N 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.2.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (накладная, счет-фактура) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43438,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47717,600 |
| ##### 1.3.2.2.2 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.2.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | ДОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | 3 | бюджет Пермского края | 1200,000 |
| 1.3.2.2.2.1.1 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образовательное учреждение по ул. Евгения Пермяка, 8а | дошкольное образовательное учреждение по ул. Евгения Пермяка, 8а | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 400,000 |
| 1.3.2.2.2.1.2 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образовательное учреждение по ул. Плеханова, 63 | дошкольное образовательное учреждение по ул. Плеханова, 63 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 400,000 |
| 1.3.2.2.2.1.3 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образовательное учреждение по ул. Желябова, 16б | дошкольное образовательное учреждение по ул. Желябова, 16б | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 400,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1200,000 |
| ##### 1.3.2.2.3 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.3.1 | оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания | МАОУ | 02.08.2021 | 30.12.2021 | количество объектов муниципальных образовательных учреждений, которые оснащены средствами обучения и воспитания | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 97604,300 |
| 1.3.2.2.3.1.1 | приобретение средств обучения, воспитания, мебели и инвентаря | МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми | 02.08.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 97604,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 97604,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 146521,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47717,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98804,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.4 | Федеральный проект "Современная школа" Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 18.06.2021 N 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.5 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 07.07.2021 N 509) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.1.1 | оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | МАОУ | 25.05.2021 | 31.10.2021 | количество объектов спортивной инфраструктуры, которые оснащены спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 1 | бюджет города Перми | 212,654 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1052,63155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19999,99945 |
| 1.3.2.5.1.1.1 | закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для центров развития внешкольного спорта | МАОУ "Лицей N 3" г. Перми | 25.05.2021 | 31.10.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 212,654 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1052,63155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19999,99945 |
| (п. 1.3.2.5.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.08.2021 N 601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21265,285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 212,654 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1052,63155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19999,99945 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21265,285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 212,654 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1052,63155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19999,99945 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 500164,324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 376407,393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 103756,93155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19999,99945 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 542719,848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 418962,917 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 103756,93155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19999,99945 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.11.2021 N 1065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |