Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 917

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 82, от 15.03.2022 N 175, от 01.04.2022 N 246, от 06.05.2022 N 343, от 22.06.2022 N 503, от 14.07.2022 N 606, от 12.09.2022 N 782) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. N 782 "Об утверждении муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми";

от 27 февраля 2019 г. N 129 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 22 марта 2019 г. N 174 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 28 мая 2019 г. N 224 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 16 августа 2019 г. N 484 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 14 октября 2019 г. N 680 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 18 октября 2019 г. N 750 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 11 декабря 2019 г. N 1002 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 26 декабря 2019 г. N 1104 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 27 января 2020 г. N 70 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 08 апреля 2020 г. N 333 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 11 июня 2020 г. N 514 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 16 сентября 2020 г. N 846 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 19 октября 2020 г. N 1053 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 19 ноября 2020 г. N 1168 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 28 декабря 2020 г. N 1339 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 20 февраля 2021 г. N 100 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 26 февраля 2021 г. N 118 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 26 апреля 2021 г. N 298 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 25 мая 2021 г. N 369 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782";

от 08 июля 2021 г. N 510 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 782".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 917

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 82, от 15.03.2022 N 175, от 01.04.2022 N 246, от 06.05.2022 N 343, от 22.06.2022 N 503, от 14.07.2022 N 606, от 12.09.2022 N 782) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Организация дорожной деятельности в городе Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 82) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДБ; территориальные органы администрации города Перми (далее - территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АНЛ); департамент земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): МКУ "Пермблагоустройство"; МКУ "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); МКУ "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); МКУ "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); МКУ "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); МКУ "Благоустройство Свердловского района" (далее - "БСР"); МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БНЛ"); МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" (далее - МКУ "ПДДД") |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды в части повышения уровня безопасности и качества автомобильных дорог, создания условий для развития архитектурной привлекательности города Перми, а также повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования (стоянки) транспортных средств. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе - 1,7 млн. кв. м, в Кирове - 1,3 млн. кв. м. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет Нижний Новгород - 430,0 км, наименьшая в Сарапуле - 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 192,2 км. В рамках реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (ежегодно содержится не менее 43,0 тыс. дорожных знаков и 400 светофорных объектов, наносится 128,0 тыс. кв. м дорожной разметки, устанавливается не менее 1085 столбиков для безопасности велосипедистов и пешеходов), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, организованы 5350 ед. парковочных мест транспортных средств на платной основе. Прорабатывается вопрос о реализации мероприятий по созданию внеуличных (плоскостных) муниципальных парковок, в том числе перехватывающих. Программа взаимосвязана с муниципальной программой "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми". Реализация программы направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов (сети наружного освещения, пешеходные дорожки, тротуары, искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация). Задачи программы направлены на решение следующих проблем: 1. ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее - автомобильные дороги). Общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2020 года 70,6% отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 2. ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог; 3. ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик; 4. недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и низкая эффективность использования оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем организации дорожной деятельности |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП. 1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 1.1.2. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 1.1.3. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог. 1.1.4. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города. 1.2. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 1.2.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием. 1.3. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 1.3.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми, включая профилактику дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6717856,67947 | 3956112,89194 | 3291888,22973 | 2980840,300 | 2979862,000 |
|  | бюджет города Перми | 4013106,19732 | 3061817,39064 | 2544857,200 | 2980840,300 | 2979862,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230960,14391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2112911,68948 | 894295,5013 | 747031,02973 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5847851,27383 | 3555596,89202 | 2891306,32973 | 2194853,300 | 2193875,000 |
|  | бюджет города Перми | 3155950,05838 | 2661301,39072 | 2144275,300 | 2194853,300 | 2193875,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218110,87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 2112911,68948 | 894295,5013 | 747031,02973 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 580218,12304 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  | бюджет города Перми | 580012,6206 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 289787,2826 | 214992,69992 | 215058,600 | 209811,300 | 209811,300 |
|  | бюджет города Перми | 277143,51834 | 214992,69992 | 215058,600 | 209811,300 | 209811,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12643,76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 83,2 | 84,9 <1> | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
|  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Показатель будет достигнут при условии обеспечения дополнительным финансированием.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации

мест концентрации ДТП" муниципальной программы "Организация

дорожной деятельности в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2204479,13 | 2204479,13 | 2204479,13 | 2204479,13 | 2204479,13 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 191745,400 | 191903,400 | 191903,400 | 191903,400 | 191903,400 |
|  |  | кв. м | 2535088,07 | 2535088,07 | 2535088,07 | 2535088,07 | 2535088,07 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 156835,657 | 152835,700 | 152835,700 | 152835,700 | 152835,700 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 135123,352 | 136794,000 | 136794,000 | 136794,000 | 136794,000 |
|  |  | кв. м | 1551084,9 | 1550754,9 | 1550754,9 | 1550754,9 | 1550754,9 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 301472,617 | 302255,000 | 307255,000 | 307255,000 | 307255,000 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 222453,53123 | 224999,500 | 224999,500 | 224999,500 | 224999,500 |
|  |  | кв. м | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 149914,900 | 149914,900 | 149914,900 | 149914,900 | 149914,900 |
|  |  | кв. м | 3611848,1 | 3472577,5 | 3472577,5 | 3472577,5 | 3472577,5 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 301531,305 | 289543,000 | 289543,000 | 289543,000 | 289543,000 |
|  |  | кв. м | 542000,52 | 542000,52 | 542000,52 | 542000,52 | 542000,52 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 20435,100 | 20435,100 | 20435,100 | 20435,100 | 20435,100 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19727775,42 | 19588174,82 | 19588174,82 | 19588174,82 | 19588174,82 | - | бюджет города Перми | 1479511,86223 | 1468680,600 | 1473680,600 | 1473680,600 | 1473680,600 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | 56294,0 | 72398,66 | 69614,1 | 66936,63 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 36217,100 | 41155,100 | 41155,000 | 41155,000 | 41155,000 |
|  |  | кв. м | 78304,3 | 80761,26 | 77655,06 | 74668,33 | 71796,47 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 191153,943 | 144143,000 | 44143,000 | 44143,000 | 44143,000 |
|  |  | кв. м | 83989,81 | 80761,26 | 77655,06 | 74668,33 | 71796,47 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 44142,000 | 40798,800 | 40798,900 | 40798,900 | 40798,900 |
|  |  | кв. м | 29719,197 | 60804,23 | 52580,99 | 53443,26 | 51387,75 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 30213,800 | 21070,800 | 11070,800 | 16070,800 | 16070,800 |
|  |  | кв. м | 129888,0 | 89691,24 | 86241,57 | 82924,59 | 79735,18 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 82255,75171 | 53909,500 | 53909,500 | 53909,500 | 53909,500 |
|  |  | кв. м | 93278,17 | 86983,52 | 83638,00 | 80421,15 | 77328,03 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 49023,700 | 49023,700 | 49023,700 | 49023,700 | 49023,700 |
|  |  | кв. м | 90464,28 | 86983,52 | 83638,00 | 80421,15 | 77328,03 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 61743,300 | 47544,700 | 47544,700 | 47544,700 | 47544,700 |
|  |  | кв. м | 23287,04 | 14570,43 | 14010,03 | 13471,19 | 12953,06 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 9313,700 | 9313,700 | 9313,700 | 9313,700 | 9313,700 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 594579,797 | 556849,460 | 547817,37 | 529632,1 | 509261,62 | - | бюджет города Перми | 504063,29471 | 406959,300 | 296959,300 | 301959,300 | 301959,300 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.1 - 1.1.1.1.1.2.2 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 121 | 116 | 111 | 107 | 103 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 543,320 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
|  |  | ед. | 627 | 315 | 303 | 291 | 280 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 1736,6116 | 1570,000 | 1570,000 | 1570,000 | 1570,000 |
|  |  | ед. | 255 | 245 | 236 | 227 | 218 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 1223,400 | 1223,400 | 1223,400 | 1223,400 | 1223,400 |
|  |  | ед. | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,600 |
|  |  | ед. | 268 | 258 | 248 | 239 | 229 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1286,800 | 1286,800 | 1286,800 | 1286,800 | 1286,800 |
|  |  | ед. | 233 | 224 | 216 | 207 | 200 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 977,51369 | 1119,200 | 1119,200 | 1119,200 | 1119,200 |
|  |  | ед. | 246 | 237 | 228 | 219 | 210 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 |
|  |  | ед. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 |
|  | итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 1848 | 1489 | 1433 | 1377 | 1324 | - | бюджет города Перми | 7419,84529 | 7429,600 | 7429,600 | 7429,600 | 7429,600 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 245,904 | 261,600 | 261,600 | 261,600 | 261,600 |
|  |  | ед. | 147 | 118 | 114 | 109 | 105 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 543,9884 | 710,600 | 710,600 | 710,600 | 710,600 |
|  |  | ед. | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 553,600 | 553,600 | 553,600 | 553,600 | 553,600 |
|  |  | ед. | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,400 |
|  |  | ед. | 101 | 97 | 93 | 90 | 86 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,400 |
|  |  | ед. | 88 | 84 | 81 | 78 | 75 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 506,400 | 506,400 | 506,400 | 506,400 | 506,400 |
|  |  | ед. | 92 | 89 | 86 | 82 | 79 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
|  |  | ед. | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
|  | итого по ПНР | ед. | 606 | 559 | 539 | 516 | 498 | - | бюджет города Перми | 3180,0924 | 3362,400 | 3362,400 | 3362,400 | 3362,400 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АДР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АИР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АКР | бюджет города Перми | 99,238 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
|  |  | км | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | АЛР | бюджет города Перми | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
|  |  | км | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | АМР | бюджет города Перми | 168,054 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 216,600 |
|  |  | км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АОР | бюджет города Перми | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
|  |  | км | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | АСР | бюджет города Перми | 204,970 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
|  |  | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
|  | итого по ПНР | км | 28,2 | 27,3 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | - | бюджет города Перми | 897,162 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | протяженность паспортизированных и (или) инвентаризированных автомобильных дорог | км | 23,0 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 1545,22109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 923,96252 | 1762,800 | 1762,800 | 1762,800 | 1762,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 204,2832 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| (п. 1.1.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1998393,46345 | 1889926,200 | 1784926,200 | 1789926,200 | 1789926,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1998345,72344 | 1889926,200 | 1784926,200 | 1789926,200 | 1789926,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 200,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование | п. м | 10396,06 | 9996,21 | 9611,74 | 9242,06 | 8886,59 | ДДБ | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ДДБ | бюджет города Перми | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 412,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70146,900 | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2118,47 | 5312,1 | 7562,5 | 7562,5 | 6991,9 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 4035,26626 | 6824,600 | 10104,300 | 10104,300 | 10104,300 |
|  |  | кв. м | 3200,0 | 2797,3 | 2689,7 | 2689,7 | 2486,8 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 3962,3696 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
|  |  | кв. м | 1175,0 | 6410,9 | 3824,5 | 3824,5 | 3535,9 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 3693,2584 | 8236,200 | 5109,900 | 5109,900 | 5109,900 |
|  |  | кв. м | 3384,6 | 3729,7 | 3586,2 | 3586,2 | 3315,7 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 4947,0166 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
|  |  | кв. м | 1865,0 | 8312,9 | 6887,4 | 6887,4 | 6367,8 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 4791,600 | 10679,700 | 9202,300 | 9202,300 | 9202,300 |
|  |  | кв. м | 973,0 | 7420,1 | 8125,7 | 8125,7 | 7512,7 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2551,740 | 9532,800 | 10856,800 | 10856,800 | 10856,800 |
|  |  | кв. м | 2255,5 | 4195,9 | 4034,5 | 4034,5 | 3730,1 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 505,0 | 699,3 | 672,4 | 672,4 | 621,7 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 15476,570 | 38878,2 | 37382,9 | 37382,9 | 34562,6 | - | бюджет города Перми | 30270,15086 | 49947,500 | 49947,500 | 49947,500 | 49947,500 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1030,4 | 990,7 | 952,6 | 916,0 | 880,8 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 190,63374 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 347,0 | 1585,4 | 1524,4 | 1465,8 | 1409,4 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 163,7304 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 721,0 | 1386,8 | 1333,4 | 1282,2 | 1232,8 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 366,1416 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 24,5 | 1089,9 | 1048,0 | 1007,7 | 968,9 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 13,5144 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 800,0 | 1486,5 | 1429,4 | 1374,4 | 1321,5 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 805,0 | 1288,2 | 1238,7 | 1191,0 | 1145,2 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 318,17466 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1506,0 | 1684,6 | 1619,8 | 1557,5 | 1497,6 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 267,7 | 396,6 | 381,4 | 366,7 | 352,6 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 5501,6 | 9908,7 | 9527,7 | 9161,3 | 8808,8 | - | бюджет города Перми | 2250,2948 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |
| (п. 1.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32520,44566 | 53275,000 | 53275,000 | 53275,000 | 53275,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | км | 1,2 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 184,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | км | 0,6 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми | 89,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | км | 0,2 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми | 24,867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | км | 0,2 | - | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 27,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | км | 1,9 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми | 270,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по ПНР | км | 4,1 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 596,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 596,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2101656,96611 | 2012935,300 | 1907935,300 | 1912935,300 | 1912935,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2101609,2261 | 2012935,300 | 1907935,300 | 1912935,300 | 1912935,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 42494,87458 | 18213,700 | 28779,900 | 22694,500 | 22694,500 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 6 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 10517,01167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 50794,70242 | 26972,748 | 0,000 | 20000,000 | 20000,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 11609,415 | 22547,64033 | 19471,200 | 5556,600 | 5556,600 |
| (п. 1.1.1.2.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104898,992 | 78251,100 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104898,992 | 78251,100 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94967,0 | 54770,0 | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет Пермского края | 169094,5848 | 119667,10916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 7,7 | 2,5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9797,0 | 62749,0 | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет Пермского края | 24420,00 | 154714,12098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,06 | 6,34 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.3 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34173,0 | 43765,0 | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет Пермского края | 49664,064 | 102899,3152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,72 | 5,9 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.4 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7531,0 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет Пермского края | 15689,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,625 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12000,0 | 30500,0 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет Пермского края | 31121,79945 | 95140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,12 | 3,29 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 31565,1 | 19100,0 | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет Пермского края | 96536,33785 | 31735,8705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,581 | 1,67 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 56369,0 | 112951,0 | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет Пермского края | 200658,69475 | 204574,90836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,13 | 11,59 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.8 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1740,0 | 9000,0 | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет Пермского края | 2859,015 | 19806,7352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,32 | 1,39 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.9 | количество установленных, модернизированных светофорных объектов | ед. | 18 | 4 | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет Пермского края | 14874,84511 | 3214,9906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.3.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.10 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | - | 226892,0 | - | - | ДДБ | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 581831,02973 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.3.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по ПНР 1.1.1.3.1 |  | кв. м | 248142,1 | 332835,0 | 226892,0 | - | - | - | бюджет Пермского края | 604918,90596 | 731753,0500 | 581831,02973 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 604918,90596 | 731753,050 | 581831,02973 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 604918,90596 | 731753,050 | 581831,02973 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2811474,86407 | 2822939,450 | 2538017,42973 | 1961186,400 | 1961186,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2206508,2181 | 2091186,400 | 1956186,400 | 1961186,400 | 1961186,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 604918,90596 | 731753,050 | 581831,02973 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7743,2 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 3331,80847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14580,37346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 12239,9 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 6320,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 73308,78326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 5500 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 2876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11504,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 18305 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 12304,54823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 49218,1929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 11073,0 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 11647,7088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 46590,8352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 6700,0 | - | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 2395,9345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15484,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 61561,1 | - | - | - | - | - | итого | 249562,26482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 210686,26482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | площадь проезжей части автомобильной дороги по ул. Ленина, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 30000,0 | 30000,0 | 354,0 | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 76407,430 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 255825,970 | 136916,200 | 165200,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | кв. м | 11760,0 | 13845,18 | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 55738,700 | 37116,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 203141,7487 | 25626,2513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1058739,25072 | 199658,4513 | 170200,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171022,130 | 37116,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 669653,98352 | 162542,4513 | 165200,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1058739,25072 | 199658,4513 | 170200,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171022,130 | 37116,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 669653,98352 | 162542,4513 | 165200,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1058739,25072 | 199658,4513 | 170200,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171022,130 | 37116,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 669653,98352 | 162542,4513 | 165200,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Обеспечение текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1326,66 | 1435,46 | 1405,44 | 1351,39 | 1299,41 | ДДБ | бюджет города Перми | 175044,100 | 176975,200 <2> | 180570,400 <3> | 200570,400 | 200570,400 |
| 1.1.3.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ДДБ | бюджет города Перми | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 |
| (п. 1.1.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения по ул. Куйбышева, в отношении которых выполнен ремонт | км | 0,45 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 17418,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 210221,734 | 174734,800 | 168330,000 | 218330,000 | 218330,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| ##### 1.1.3.1.3 | Финансовое обеспечение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 10800 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 64435,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 80 |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164757,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.3.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 229192,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 64435,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164757,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.4 | Содержание сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании (КЖЦ) | км | - | 57,08 | 57,08 | 57,08 | 57,08 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 12920,500 | 13519,600 | 14097,600 | 13119,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 12920,500 | 13519,600 | 14097,600 | 13119,300 |
| ##### 1.1.3.1.5 | Финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5.1 | протяженность сетей наружного освещения по ул. Ленина, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 6,44 | 4,86 | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 500000,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500000,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 940653,634 | 288894,600 | 183088,900 | 233666,900 | 232688,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 775896,234 | 288894,600 | 183088,900 | 233666,900 | 232688,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164757,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 940653,634 | 288894,600 | 183088,900 | 233666,900 | 232688,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 775896,234 | 288894,600 | 183088,900 | 233666,900 | 232688,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164757,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 51 | 10 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 242842,40272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 694212,3456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 180548,62741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 33 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.4.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.2 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 28 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края | 74127,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3372,62135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | 2 | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2523,47628 | 1261,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4499,0824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.4 | Протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | м | 400 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края | 65500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1036983,52504 | 244104,39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2523,47628 | 244104,39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 838338,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196121,24876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1036983,52504 | 244104,39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2523,47628 | 244104,39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 838338,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196121,24876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1036983,52504 | 244104,39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2523,47628 | 244104,39072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 838338,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196121,24876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 5847851,27383 | 3555596,89202 | 2891306,32973 | 2194853,300 | 2193875,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3155950,05838 | 2661301,39072 | 2144275,300 | 2194853,300 | 2193875,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218110,87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2112911,68948 | 894295,5013 | 747031,02973 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<2> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 20000,000 тыс. руб.

<3> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 30000,000 тыс. руб.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Обеспечение деятельности заказчиков работ"

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 446347,5206 | 443753,800 <4> | 443753,800 <5> | 445699,600 | 445699,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 47362,200 | 45459,000 | 45459,000 | 46981,100 | 46981,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,48701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 11014,500 | 9904,300 | 9904,300 | 10198,400 | 10198,400 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 11096,600 | 10315,000 | 10315,000 | 10829,700 | 10829,700 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 11094,200 | 10161,900 | 10161,900 | 10584,400 | 10584,400 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 10237,900 | 9675,300 | 9675,300 | 10019,800 | 10019,800 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 13968,600 | 13146,800 | 13146,800 | 13665,600 | 13665,600 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 10739,800 | 9992,700 | 9992,700 | 10324,300 | 10324,300 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 11928,200 | 11240,300 | 11240,300 | 11698,200 | 11698,200 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 6223,100 | 5980,600 | 5980,600 | 6174,600 | 6174,600 |
|  | итого по ПНР | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 580218,12304 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 580012,6206 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 580218,12304 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 580012,6206 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 580218,12304 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 580012,6206 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 580218,12304 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 580012,6206 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 580218,12304 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 580012,6206 | 185523,300 | 185523,300 | 576175,700 | 576175,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<4> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 384106,400 тыс. руб.

<5> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 384106,400 тыс. руб.

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Совершенствование организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми, включая профилактику дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 3278,800 | 3278,800 | 3278,800 | 3278,800 | 3278,800 |
|  |  | тыс. ед. | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 2003,6915 | 3139,300 | 3139,300 | 3139,300 | 3139,300 |
|  |  | тыс. ед. | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 1859,851 | 2587,500 | 2587,500 | 2587,500 | 2587,500 |
|  |  | тыс. ед. | 8,410 | 9,117 | 9,117 | 9,097 | 9,097 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 4159,45226 | 5782,100 | 5782,100 | 5769,400 | 5769,400 |
|  |  | тыс. ед. | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 3999,0142 | 4731,100 | 4731,100 | 4731,100 | 4731,100 |
|  |  | тыс. ед. | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2625,67034 | 2657,300 | 2657,300 | 2657,300 | 2657,300 |
|  |  | тыс. ед. | 9,260 | 9,260 | 9,260 | 9,220 | 9,220 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 5923,700 | 5873,300 | 5873,300 | 5847,300 | 5847,300 |
|  |  | тыс. ед. | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 305,700 | 305,700 | 305,700 | 305,700 | 305,700 |
|  | итого по ПНР | тыс. ед. | 44,002 | 44,709 | 44,709 | 44,649 | 44,649 | - | бюджет города Перми | 24155,8793 | 28355,100 | 28355,100 | 28316,400 | 28316,400 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 641,200 | 641,200 | 641,200 | 641,200 | 641,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 584,500 | 584,500 | 584,500 | 584,500 | 584,500 |
|  |  | ед. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 511,800 | 511,800 | 511,800 | 511,800 | 511,800 |
|  |  | ед. | 674 | 394 | 394 | 394 | 394 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 1812,92466 | 1061,200 | 1061,200 | 1061,200 | 1061,200 |
|  |  | ед. | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1000,000 | 867,400 | 867,400 | 867,400 | 867,400 |
|  |  | ед. | 1235 | 170 | 170 | 170 | 170 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 3326,500 | 458,000 | 458,000 | 458,000 | 458,000 |
|  |  | ед. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1077,500 | 1077,500 | 1077,500 | 1077,500 | 1077,500 |
|  |  | ед. | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 1076,4772 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 3282 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | - | итого | 10702,16986 | 5255,600 | 5255,600 | 5255,600 | 5255,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10030,90186 | 5255,600 | 5255,600 | 5255,600 | 5255,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 15,59967 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 11534,400 | 11150,300 | 11150,300 | 11150,300 | 11150,300 |
|  |  | тыс. кв. м | 21,1829 | 20,42023 | 20,42023 | 20,42023 | 20,42023 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 15428,5784 | 17433,900 | 17433,900 | 17433,900 | 17433,900 |
|  |  | тыс. кв. м | 11,7611 | 11,79518 | 11,79518 | 11,79518 | 11,79518 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 5676,390 | 6328,000 | 6328,000 | 6328,000 | 6328,000 |
|  |  | тыс. кв. м | 22,70249 | 22,03134 | 22,03134 | 21,98024 | 21,98024 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 19153,63072 | 20633,000 | 20633,000 | 20619,700 | 20619,700 |
|  |  | тыс. кв. м | 22,34437 | 21,08518 | 21,08518 | 21,08518 | 21,08518 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 9957,7068 | 11377,200 | 11377,200 | 11377,200 | 11377,200 |
|  |  | тыс. кв. м | 13,47342 | 11,14244 | 11,14244 | 11,14244 | 11,14244 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 5087,200 | 2900,200 | 2900,200 | 2900,200 | 2900,200 |
|  |  | тыс. кв. м | 27,81101 | 26,13699 | 26,13699 | 26,05049 | 26,05049 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 15054,449 | 16144,600 | 16144,600 | 16122,100 | 16122,100 |
|  |  | тыс. кв. м | 7,14303 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 1197,93416 | 312,600 | 312,600 | 312,600 | 312,600 |
|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | 142,01799 | 129,74113 | 129,74113 | 129,60353 | 129,60353 | - | бюджет города Перми | 83090,28908 | 86279,800 | 86279,800 | 86244,000 | 86244,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|  |  | м | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|  |  | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|  |  | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|  |  | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|  |  | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|  |  | м | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|  |  | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|  | итого по ПНР | м | 108 | 144 | 144 | 144 | 144 | - | бюджет города Перми | 432,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | количество (протяженность) установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 238,300 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
|  |  | м | 18 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 0,000 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
|  |  | м | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 64,400 | 173,900 | 64,400 | 64,400 | 64,400 |
|  |  | м | - | 18 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 128,800 | 238,300 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
|  |  | м | - | 18 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 64,400 | 64,400 | 173,900 | 173,900 | 173,900 |
|  |  | м | - | - | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 128,800 | 128,800 | 238,300 | 238,300 | 238,300 |
|  |  | м | - | - | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | бюджет города Перми | 753,500 | 991,800 | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
|  |  | м | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.3.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 506,100 | 506,100 | 506,100 | 506,100 | 506,100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 601,4841 | 506,100 | 506,100 | 506,100 | 506,100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 53,900 | 506,100 | 506,100 | 506,100 | 506,100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 506,100 | 506,100 | 506,100 | 506,100 |
|  |  | ед. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 506,100 | 506,100 | 506,100 | 506,100 | 506,100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 180 | 260 | 260 | 260 | 260 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 1031,700 | 1031,700 | 1031,700 | 1031,700 | 1031,700 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 506,100 | 506,100 | 506,100 | 506,100 | 506,100 |
|  |  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество оплаченных работ по протяженности (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | м | 660 | 980 | 980 | 980 | 980 | - | итого | 3960,1473 | 4068,300 | 4068,300 | 4068,300 | 4068,300 |
|  |  | ед. | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |  | бюджет города Перми | 3205,3841 | 4068,300 | 4068,300 | 4068,300 | 4068,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
|  |  | м | 132,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 450,028 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
|  |  | м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
|  |  | м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
|  |  | м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
|  |  | м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
|  |  | м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
|  | итого по ПНР | м | 1332,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | - | бюджет города Перми | 3741,628 | 3840,200 | 3840,200 | 3840,200 | 3840,200 |
| (п. 1.3.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.8 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | - | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 0,000 | 565,100 | 565,100 | 565,100 | 565,100 |
| (п. 1.3.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.9 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 408,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 317,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 127561,83554 | 129931,900 | 129931,900 | 129857,400 | 129857,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125818,45434 | 129931,900 | 129931,900 | 129857,400 | 129857,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1743,3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 127561,83554 | 129931,900 | 129931,900 | 129857,400 | 129857,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125818,45434 | 129931,900 | 129931,900 | 129857,400 | 129857,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1743,3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 1700,001 | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.3 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3323,001 | 3497,000 | 3497,000 | 3497,000 | 3497,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 17342,1726 | 17095,453 | 18864,400 | 18864,400 | 18864,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41,12533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 26894,16128 | 26712,67502 | 33258,500 | 33258,500 | 33258,500 |
| (п. 1.3.1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.3 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 35335,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 7 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9059,46437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.4 | количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | 3 | 4 | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 6811,80012 | 8314,77198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.5 | количество обустроенных кабельных канализаций в рамках выполнения работ по ремонту ул. Куйбышева (от ул. Петропавловская до ул. Ленина) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 8921,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 104405,0037 | 52122,900 | 52122,900 | 52122,900 | 52122,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95304,414 | 52122,900 | 52122,900 | 52122,900 | 52122,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9100,5897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.3 | Развитие системы фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках г. Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 107728,0047 | 55619,900 | 55619,900 | 55619,900 | 55619,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98627,415 | 55619,900 | 55619,900 | 55619,900 | 55619,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9100,5897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.3 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Организация функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 655,0675 | 669,500 | 669,500 | 669,500 | 669,500 |
| (п. 1.3.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.2 | количество функционирующих стационарных, мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 22453,1815 | 7539,69992 | 7542,300 | 5855,000 | 5855,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1243,72447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5684 | 5684 | 5684 | 5684 | 5684 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 29337,900 | 19701,600 | 19742,100 | 17809,500 | 17809,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 556,06889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 91,700 | 558,000 | 566,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 159,800 | 972,100 | 986,700 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54497,44236 | 29440,89992 | 29506,800 | 24334,000 | 24334,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52697,649 | 29440,89992 | 29506,800 | 24334,000 | 24334,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1799,79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54497,44236 | 29440,89992 | 29506,800 | 24334,000 | 24334,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52697,649 | 29440,89992 | 29506,800 | 24334,000 | 24334,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1799,79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 289787,2826 | 214992,69992 | 215058,600 | 209811,300 | 209811,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 277143,51834 | 214992,69992 | 215058,600 | 209811,300 | 209811,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12643,76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 289787,2826 | 214992,69992 | 215058,600 | 209811,300 | 209811,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 277143,51834 | 214992,69992 | 215058,600 | 209811,300 | 209811,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12643,76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Организация дорожной деятельности в городе Перми"

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ### Цель. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем организации дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии | % | 83,2 | 84,9 | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
|  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 40,5 | - | - | - | - |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,5 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,4 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 6,9 | 7,1 | 5,7 | 3,7 | 3,7 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения | % | 20,5 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города |  |  |  |  |  |  |
|  | количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 94 | - | - | - | - |
| (п. 1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" (согласно Постановлению администрации города Перми от 30 января 2020 г. N 86 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми") | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми, включая профилактику дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|  | удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | % | 2,03 | 1,89 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Сноска <6> исключена. - Постановление Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343.

### Приложение

к таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Организация

дорожной деятельности

в городе Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | - | Дп = (Пгар + Пввед) x 100 / Омд | Пгар - площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационных категорий содержания, межремонтный срок по которым не истек, кв. м; Пввед - площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационных категорий содержания, внутриквартальных проездов, в отношении которых в текущем году выполнены капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационных категорий содержания, кв. м | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | - | СДТП = КДТП / Ч x 100000 | КДТП - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми, чел.; Ч - численность постоянного населения города Перми на 01 января отчетного периода, чел. | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | Пермьстат | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | - | Дсод = Павтодор x 100 / Омд | Павтодор - площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | - | Умех / Пвс x 100 | Посв - общая протяженность освещенных частей улиц, проездов и набережных; Пмо - общая протяженность улиц, проездов и набережных | ДДБ | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | - | Дливн = (Пливн / Оавтодор) x 100 | Пливн - протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационных категорий содержания местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, км; Оавтодор - общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий содержания, км | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дрем = (Прем / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми (заказчик работ - МКУ "Благоустройство района") | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | - | Дпас = (Ппас / Оавтодор) x 100 | Ппас - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, км; Оавтодор - общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, км | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство", территориальных органов | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | - | Дпеш.зон = (Ппеш.зон / Опеш.зон) x 100 | Ппеш.зон - площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в текущем году, кв. м; Опеш.зон - общая площадь пешеходных зон в границах городского округа, кв. м | ДДБ | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | - | Двнпр = Пвнпр / Овнпр x 100 | Пвнпр - площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, находящихся в нормативном состоянии, кв. м; Овнпр - площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, кв. м | МКУ "Благоустройство района" | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | - | согласно пункту 3.7 Постановления администрации города Перми от 24 сентября 2008 г. N 938 "Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми" | - | ДДБ, МКУ "Пермблагоустройство" | ежемесячные выездные проверки в рамках осуществления контроля за работой МУП НО г. Перми "Горсвет", выполняющего работы по содержанию и ремонту муниципальных сетей наружного освещения | ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 11 | Доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения | % | - | Собщ / Синт. x 100 | Собщ - количество светильников на улично-дорожной сети города Перми; Синт. - количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления (нарастающим итогом) | ДДБ | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | - | количество зданий, в отношении которых завершены работы по архитектурной подсветке фасада | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" (согласно Постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. N 830 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми") | % | - | Дучр = (Кучр / Оучр) x 100 | Кучр - количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно", ед.; Оучр - общее количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, ед. | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство", МКУ "Благоустройство района" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСОДД = КСтсодд / Ктсодд x 100% | ДТСОДД - доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; КСтсодд - количество технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; Ктсодд - общее количество технических средств организации дорожного движения | КСтсодд - по данным контрактов, заключенных на содержание технических средств организации дорожного движения; Ктсодд - по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСВН = КСтсвн / Ктсвн x 100% | ДТСВН - доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; КСтсвн - количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; Ктсвн - общее количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | КСтсвн - по данным контрактов, заключенных на содержание видеонаблюдения и управления дорожным движением; Ктсвн - по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПОб = ППОДД / П x 100% | ДПОб. - доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения; ППОДД - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная актуальными проектами организации дорожного движения; П - общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ППОДД - по данным проектов организации дорожного движения; П - по данным департамента дорог и благоустройства и МКУ "Пермблагоустройство" (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПРеал = ПРеалПОДД / П x 100% | ДПРеал - доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; ПРеалПОДД - площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; П - общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ПРеал.ПОДД - на основании данных об исполнении контрактов, заключенных на комплексную реализацию проектов организации дорожного движения; П - по данным ДДБ и МКУ "Пермблагоустройство" (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | - | УВо = Ко / Кпл x 100% | УВо - удельный вес обустроенных светофорных объектов; Ко - количество обустроенных светофорных объектов на улично-дорожной сети; Кпл - количество запланированных к обустройству светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | Ко - по данным контрактов; Кпл - по данным утвержденной муниципальной программы | по данным бухгалтерской отчетности | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | - | Дпм = Копм / Кпм x 100% | Дпм - доля организованных парковочных мест; Копм - количество организованных парковочных мест; Кпм - а общее количество парковочных мест в зоне платной парковки, утвержденных проектами организации дорожного движения | Кпм - по данным актуальных проектов организации дорожного движения; Копм - по данным МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | запрос исходных данных | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | % | - | на основании соглашения от 10.04.2019 N 188-2019-R3007-1 | - | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 20 введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации

мест концентрации ДТП" муниципальной программы "Организация

дорожной деятельности в городе Перми" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 82; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.03.2022 N 175, от 01.04.2022 N 246, от 06.05.2022 N 343, от 22.06.2022 N 503, от 14.07.2022 N 606, от 12.09.2022 N 782) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ "БДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2204479,13 | бюджет города Перми | 191745,400 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | бюджет города Перми | 36217,100 |
| 1.1.1.1.1.3 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе | МКУ "БДР" | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 121 | бюджет города Перми | 543,320 |
| 1.1.1.1.1.4 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе |  | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | бюджет города Перми | 245,904 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.03.2022 N 175, от 06.05.2022 N 343, от 22.06.2022 N 503, от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ "БИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2535088,07 | бюджет города Перми | 156835,657 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 78304,30 | бюджет города Перми | 191153,943 |
| 1.1.1.1.1.7 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе | МКУ "БИР" | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 627 | бюджет города Перми | 1736,6116 |
| 1.1.1.1.1.8 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Индустриальном районе |  | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 147 | бюджет города Перми | 543,9884 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343, от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ "БКР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2739631,3 | бюджет города Перми | 135123,352 |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83989,81 | бюджет города Перми | 44142,000 |
| 1.1.1.1.1.11 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 255 | бюджет города Перми | 1223,400 |
| 1.1.1.1.1.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Кировском районе |  | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 96 | бюджет города Перми | 553,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ "БЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1551084,9 | бюджет города Перми | 301472,617 |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 29719,197 | бюджет города Перми | 30213,800 |
| 1.1.1.1.1.15 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе |  | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 70 | бюджет города Перми | 336,600 |
| 1.1.1.1.1.16 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Ленинском районе |  | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 26 | бюджет города Перми | 152,400 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.03.2022 N 175, от 06.05.2022 N 343, от 22.06.2022 N 503, от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ "БМР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3306354,2 | бюджет города Перми | 222453,53123 |
| (п. 1.1.1.1.1.17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ "БМР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 129888,0 | бюджет города Перми | 82255,75171 |
| (п. 1.1.1.1.1.18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.19 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | МКУ "БМР" | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 268 | бюджет города Перми | 1286,800 |
| 1.1.1.1.1.20 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе |  | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 101 | бюджет города Перми | 582,400 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343, от 22.06.2022 N 503, от 14.07.2022 N 606) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.21 | Содержание автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ "БОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3237289,2 | бюджет города Перми | 149914,900 |
| 1.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 93278,17 | бюджет города Перми | 49023,700 |
| 1.1.1.1.1.23 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 233 | бюджет города Перми | 977,51369 |
| 1.1.1.1.1.24 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе |  | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 88 | бюджет города Перми | 506,400 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503, от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ "БСР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3611848,1 | бюджет города Перми | 301531,305 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 90464,28 | бюджет города Перми | 61743,300 |
| 1.1.1.1.1.27 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе |  | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 246 | бюджет города Перми | 1180,000 |
| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе |  | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 92 | бюджет города Перми | 534,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246, от 22.06.2022 N 503, от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ "БНЛ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 542000,52 | бюджет города Перми | 20435,100 |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | км | 23287,04 | бюджет города Перми | 9313,700 |
| 1.1.1.1.1.31 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды |  | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 28 | бюджет города Перми | 135,600 |
| 1.1.1.1.1.32 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в поселке Новые Ляды |  | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 11 | бюджет города Перми | 61,400 |
| 1.1.1.1.1.33 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | "АДР" | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,9 | бюджет города Перми | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.34 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | "АИР" | 10.01.2022 | 25.12.2022 |  | км | 2,9 | бюджет города Перми | 103,000 |
| 1.1.1.1.1.35 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | "АКР" | 10.01.2022 | 25.12.2022 |  | км | 4,3 | бюджет города Перми | 99,238 |
| 1.1.1.1.1.36 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | "АЛР" | 10.01.2022 | 25.12.2022 |  | км | 1,2 | бюджет города Перми | 40,600 |
| 1.1.1.1.1.37 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | "АМР" | 10.01.2022 | 25.12.2022 |  | км | 6,1 | бюджет города Перми | 168,054 |
| 1.1.1.1.1.38 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | "АОР" | 10.01.2022 | 25.12.2022 |  | км | 4,3 | бюджет города Перми | 152,500 |
| 1.1.1.1.1.39 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | "АСР" | 10.01.2022 | 25.12.2022 |  | км | 5,8 | бюджет города Перми | 204,970 |
| 1.1.1.1.1.40 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | "АНЛ" | 10.01.2022 | 25.12.2022 |  | км | 0,7 | бюджет города Перми | 25,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503, от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.41 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность паспортизированных и (или) инвентаризированных автомобильных дорог | км | 23,0 | бюджет города Перми | 1545,22109 |
| (п. 1.1.1.1.1.41 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.42 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2022 | 25.12.2022 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | бюджет города Перми | 923,96252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |
| (п. 1.1.1.1.1.42 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.43 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2022 | 25.12.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.44 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 204,2832 |
| (п. 1.1.1.1.1.44 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1998393,46345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1998345,72344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | ДДБ | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 200,1 | бюджет города Перми | 60487,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации |  | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 10396,06 |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Субсидии на содержание очистных сооружений |  | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | бюджет города Перми | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | Субсидии на инвентаризацию, паспортизацию |  | 01.04.2022 | 01.11.2022 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | бюджет города Перми | 412,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70146,900 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.1 | ул. Мильчакова, 6 до ул. Овчинникова | МКУ "БДР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 266,8 | бюджет города Перми | 335,61136 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | ул. Екатерининская вдоль дома N 165 |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 551,0 | бюджет города Перми | 842,78451 |
| 1.1.1.1.3.1.3 | ул. Якуба Коласа от дома N 10 до ул. Толмачева |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 164,75 | бюджет города Перми | 252,37621 |
| 1.1.1.1.3.1.4 | ул. Рабочей до станции 1 436 км |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 130,0 | бюджет города Перми | 214,47505 |
| 1.1.1.1.3.1.5 | ул. Толмачева от ул. Монастырской до ул. Окулова |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 464,92 | бюджет города Перми | 585,5172 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.6 | ул. Докучаева от контейнерной площадки до ул. Костычева, 42а | МКУ "БДР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 120,0 | бюджет города Перми | 422,274 |
| 1.1.1.1.3.1.7 | ул. Гатчинская от ул. Гатчинской, 20 до ул. Подлесной |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 421,0 | бюджет города Перми | 1382,22793 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.2 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Мира от ул. Танкистов до ул. Карпинского | МКУ "БИР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1776,0 | бюджет города Перми | 1585,0784 |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Мира от ул. Мира, 70 до ул. Мира, 76 |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 435,0 |  | 414,7296 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 146,0 |  | 226,7724 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Космонавта Беляева от ул. Космонавта Беляева, 44 до ул. Космонавта Беляева, 48 |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 95,0 |  | 233,7228 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | ул. Нефтяников от ул. Нефтяников, 54 до ул. 2-я Гамовская |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 238,0 |  | 259,6104 |
| 1.1.1.1.3.2.6 | ул. Подводников от ул. Молодогвардейской до ул. Веры Засулич |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 90,0 |  | 245,2248 |
| 1.1.1.1.3.2.7 | ул. Подводников от ул. Карпинского до ул. Кавалерийской |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 122,0 |  | 267,5832 |
| 1.1.1.1.3.2.8 | ул. Рязанская от ул. Карпинского до ул. Шахтерская |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 159,0 |  | 410,4228 |
| 1.1.1.1.3.2.9 | ул. Семченко от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 92,0 |  | 197,0904 |
| 1.1.1.1.3.2.10 | ул. Танкистов от ул. Стахановской до ул. Пашийской |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 29,0 |  | 77,562 |
| 1.1.1.1.3.2.11 | ул. Архитектора Свиязева от ул. Композитора Глинки до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 18,0 |  | 44,5728 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.3 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3.1 | ул. Светлогорская от ул. Светлогорской до ул. Светлогорской, 3б | МКУ "БКР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 320,0 | бюджет города Перми | 979,854 |
| (п. 1.1.1.1.3.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3.2 | ул. Магистральная от ул. Гальперина, 11 до остановки общественного транспорта "Южная" | МКУ "БКР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 285,0 | бюджет города Перми | 791,8044 |
| 1.1.1.1.3.3.3 | ул. Торговая от ул. Автозаводской до ул. Чистопольской |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 246,0 | бюджет города Перми | 864,088 |
| 1.1.1.1.3.3.4 | ул. Липатова от ул. Липатова, 20 до ул. Липатова, 18 |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 80,0 | бюджет города Перми | 207,7116 |
| 1.1.1.1.3.3.5 | ул. Автозаводская от ул. Автозаводской, 14 до ул. Худанина |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 118,0 | бюджет города Перми | 421,5144 |
| 1.1.1.1.3.3.6 | ул. Калинина от ул. Кировоградской до ул. Туапсинской |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 126,0 | бюджет города Перми | 428,286 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.4 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4.1 | ул. Куйбышева вдоль дома N 39 | МКУ "БЛР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 424,8144 |
| 1.1.1.1.3.4.2 | ул. Екатерининская напротив дома N 30 по ул. Екатерининская |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 73,9 | бюджет города Перми | 149,280 |
| 1.1.1.1.3.4.3 | ул. Пушкина от ул. Попова до ул. Крылова |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 2880,7 | бюджет города Перми | 4195,591 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503, от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4.4 | ул. Николая Островского вдоль дома N 9 по ул. Николая Островского | МКУ "БЛР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 130,0 | бюджет города Перми | 177,3312 |
| (п. 1.1.1.1.3.4.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.5 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5.1 | ул. Дружбы от площади Дружбы до ул. Тургенева | МКУ "БМР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1350,0 | бюджет города Перми | 3269,316 |
| (п. 1.1.1.1.3.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5.2 | ул. Ким от ул. Хрустальной до ул. Индустриализации | МКУ "БМР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 250,0 | бюджет города Перми | 756,1668 |
| 1.1.1.1.3.5.3 | тротуар по ул. Целинной, 43 |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 265,0 |  | 766,1172 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.6 | ремонт пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.6.1 | ул. Янаульская от ул. Янаульской, 8 до ул. Янаульской, 10а | МКУ "БОР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 490,0 | бюджет города Перми | 844,1028 |
| (п. 1.1.1.1.3.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.6.2 | ул. Маршала Толбухина от ул. Писарева до ул. Медведева | МКУ "БОР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 483,0 | бюджет города Перми | 1707,6372 |
| (п. 1.1.1.1.3.6.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.7 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.7.1 | ул. Белинского от ул. 25 Октября до ул. Сергея Суханова | МКУ "БСР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 565,5 | бюджет города Перми | 955,3624 |
| (п. 1.1.1.1.3.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.7.2 | ул. Лодыгина вдоль МАОУ "СОШ N 60" по ул. Лодыгина, 14 | МКУ "БСР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 300,5 | бюджет города Перми | 724,6644 |
| 1.1.1.1.3.7.3 | ул. Лодыгина вдоль дома N 41 по ул. Лодыгина |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 375,0 | бюджет города Перми | 625,6932 |
| 1.1.1.1.3.7.4 | ул. Днестровская от ул. Братской до ул. Казахской, 71 |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 469,5 | бюджет города Перми | 1761,2112 |
| 1.1.1.1.3.7.5 | ул. Елькина вдоль домов N 2 и N 4 по ул. Елькина |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 545,0 | бюджет города Перми | 1323,5688 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.8 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.8.1 | ул. Крылова от ул. Нагорная до ул. Крылова, 63 | МКУ "БНЛ" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 249,0 | бюджет города Перми | 182,200 |
| 1.1.1.1.3.8.2 | ул. 40-летия Победы от автодороги по ул. 40-летия Победы до ул. 40-летия Победы, 20 |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 106,0 | бюджет города Перми | 270,000 |
| 1.1.1.1.3.8.3 | ул. Мира от ул. Мира, 13 до ул. Мира, 17а |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 150,0 | бюджет города Перми | 446,200 |
| ###### 1.1.1.1.3.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.9.1 | Обустройство газона по шоссе Космонавтов | МКУ "БДР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 741,93 | бюджет города Перми | 190,63374 |
| (п. 1.1.1.1.3.9.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.10 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.10.1 | ул. Мира от ул. Мира, 70 до ул. Мира, 76 | МКУ "БИР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 14,154 |
| 1.1.1.1.3.10.2 | ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 64,0 | бюджет города Перми | 30,1956 |
| 1.1.1.1.3.10.3 | ул. Космонавта Беляева от ул. Космонавта Беляева, 44 до ул. Космонавта Беляева, 48 |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 40,0 | бюджет города Перми | 18,8736 |
| 1.1.1.1.3.10.4 | ул. Подводников от ул. Карпинского до ул. Кавалерийской |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 45,0 | бюджет города Перми | 21,2364 |
| 1.1.1.1.3.10.5 | ул. Рязанская от ул. Карпинского до ул. Шахтерской |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 103,0 | бюджет города Перми | 48,6036 |
| 1.1.1.1.3.10.6 | ул. Семченко от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 20,0 | бюджет города Перми | 9,438 |
| 1.1.1.1.3.10.7 | ул. Танкистов от ул. Стахановской до ул. Пашийской |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 30,0 | бюджет города Перми | 14,1528 |
| 1.1.1.1.3.10.8 | ул. Архитектора Свиязева от ул. Композитора Глинки до шоссе Космонавтов |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 15,0 | бюджет города Перми | 7,0764 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.11 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.11.1 | ул. Магистральная от ул. Гальперина, 11 до остановки общественного транспорта "Южная" | МКУ "БКР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 420,0 | бюджет города Перми | 213,2856 |
| (п. 1.1.1.1.3.11.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.11.2 | ул. Липатова от ул. Липатова, 20 до ул. Липатова, 18 | МКУ "БКР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 161,0 | бюджет города Перми | 81,7584 |
| 1.1.1.1.3.11.3 | ул. Автозаводская от ул. Автозаводской, 14 до ул. Худанина |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 140,0 | бюджет города Перми | 71,0976 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.12 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.12.1 | ул. Куйбышева вдоль дома N 39 | МКУ "БЛР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 24,5 | бюджет города Перми | 13,5144 |
| 1.1.1.1.3.12.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.13 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.13.1 | бульвар Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева | МКУ "БМР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 800,0 | бюджет города Перми | 499,200 |
| ###### 1.1.1.1.3.14 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.14.1 | ул. Маршала Толбухина от ул. Писарева до ул. Медведева | МКУ "БОР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 430,0 | бюджет города Перми | 202,8732 |
| (п. 1.1.1.1.3.14.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.14.2 | ул. Янаульская от ул. Янаульской, 8 до ул. Янаульской, 10а | МКУ "БОР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 375,0 | бюджет города Перми | 115,30146 |
| (п. 1.1.1.1.3.14.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.1.3.15 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.15.1 | ул. Ижевская | МКУ "БСР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 206,0 | бюджет города Перми | 453,0108 |
| 1.1.1.1.3.15.2 | пересечение ул. 25-го Октября и ул. Тимирязева |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 300,0 | бюджет города Перми | 112,6892 |
| ###### 1.1.1.1.3.16 | Ремонт газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.16.1 | ул. 40-летия Победы от автодороги по ул. 40-летия Победы до ул. 40-летия Победы, 20 | МКУ "БНЛ" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 120,0 | бюджет города Перми | 59,700 |
| 1.1.1.1.3.16.2 | ул. Мира от ул. Мира, 13 до ул. Мира, 17а |  | 15.04.2022 | 15.10.2022 |  | кв. м | 147,7 | бюджет города Перми | 73,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32520,44566 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | АДР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | протяженность инвентаризированных и паспортизированных сетей ливневой канализации | км | 1,2 | бюджет города Перми | 184,226 |
|  |  | АИР | 01.06.2022 | 31.12.2022 |  | км | 0,6 | бюджет города Перми | 89,397 |
|  |  | АМР | 01.06.2022 | 31.12.2022 |  | км | 0,2 | бюджет города Перми | 24,867 |
|  |  | АОР | 01.06.2022 | 31.12.2022 |  | км | 0,2 | бюджет города Перми | 27,667 |
|  |  | АСР | 01.06.2022 | 31.12.2022 |  | км | 1,9 | бюджет города Перми | 270,000 |
|  | Итого по ПНР |  |  |  |  | км | 4,1 | бюджет города Перми | 596,157 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 596,157 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2101656,96611 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2101609,2261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | бюджет города Перми | 42494,87458 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50794,70242 |
| (п. 1.1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 11609,415 |
| (п. 1.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104898,992 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104898,992 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3 | Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.3.1 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленное на достижение целевых показателей регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1.1 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1.2 | ул. Ветлужская от ул. Докучаева до границы с Кировским районом | МКУ "БДР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 43830,0 | бюджет Пермского края | 81045,798 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,5 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1.3 | ул. Докучаева от развязки "Сосновый бор" до ул. Ветлужской | МКУ "БДР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 51137,0 | бюджет Пермского края | 88048,7868 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,2 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2.1 | ул. Одоевского от ул. Рязанской до шоссе Космонавтов | МКУ "БИР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9797,0 | бюджет Пермского края | 24420,000 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,06 |  |  |
| 1.1.1.3.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.3.1 | ул. Адмирала Ушакова от ул. 5-й Каховской до ул. Сысольской | МКУ "БКР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 25973,0 | бюджет Пермского края | 33602,520 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,42 |  |  |
| 1.1.1.3.1.3.2 - 1.1.1.3.1.3.3 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.3.4 | ул. Богдана Хмельницкого от ул. Богдана Хмельницкого, 1 до ул. Химградской | МКУ "БКР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8200,0 | бюджет Пермского края | 16061,544 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,3 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.4.1 | ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ "БЛР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7531,0 | бюджет Пермского края | 15689,565 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,625 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.4.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.5.1 | ул. Металлистов от ул. КИМ до ул. Чехова | МКУ "БМР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4500,0 | бюджет Пермского края | 9374,73738 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,37 |  |  |
| 1.1.1.3.1.5.2 | ул. Техническая от ул. Дружбы до ул. Тургенева | МКУ "БМР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7500,0 | бюджет Пермского края | 21747,06207 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,75 |  |  |
| 1.1.1.3.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.6.1 | ул. Генерала Черняховского от ул. Ракитной до ул. Лянгасова | МКУ "БОР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8336,5 | бюджет Пермского края | 34243,5898 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,074 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.6.2 | ул. Васнецова от ул. Гайвинской до ул. Репина | МКУ "БОР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9930,0 | бюджет Пермского края | 24552,000 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,25 |  |  |
| 1.1.1.3.1.6.3 | ул. Бумажников от ул. Корсуньской до ул. Бенгальской | МКУ "БОР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7100,0 | бюджет Пермского края | 16603,52096 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,7 |  |  |
| 1.1.1.3.1.6.4 | ул. Валежная от ул. Песочной до лога | МКУ "БОР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4345,0 | бюджет Пермского края | 13375,43943 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,367 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.6.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.6.5 | ул. Газонная от ул. Академика Веденеева до ул. Косякова | МКУ "БОР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1853,6 | бюджет Пермского края | 7761,78766 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,19 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.6.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.7.1 | ул. Тимирязева от ул. Николая Островского до ул. 25-го Октября | МКУ "БСР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5500,0 | бюджет Пермского края | 12722,10368 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,45 |  |  |
| 1.1.1.3.1.7.2 | ул. Коминтерна от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева | МКУ "БСР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4095,0 | бюджет Пермского края | 13743,69732 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,50 |  |  |
| 1.1.1.3.1.7.3 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.7.4 | ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Лодыгина | МКУ "БСР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 35774,0 | бюджет Пермского края | 134658,96753 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,88 |  |  |
| (п. 1.1.1.3.1.7.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.7.5 | ул. Клары Цеткин от Комсомольского проспекта до ул. Клары Цеткин, 33 | МКУ "БСР" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11000,0 | бюджет Пермского края | 39533,92622 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,3 |  |  |
| 1.1.1.3.1.8 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.8.1 | ул. Нагорная от ул. Молодежной до ул. Трактовой | МКУ "БНЛ" | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 1740,0 | бюджет Пермского края | 2859,015 |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,32 |  |  |
| 1.1.1.3.1.9 | Обустройство улично-дорожной сети города светофорными объектами, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.9.1 | ул. Ветлужская от ул. Докучаева до границы с Кировским районом | МКУ "ПДДД" | 15.08.2022 | 31.12.2021 | количество установленных (модернизированных) светофорных объектов | ед. | 2 | бюджет Пермского края | 599,00505 |
| 1.1.1.3.1.9.2 | ул. Докучаева от развязки "Сосновый бор" до ул. Ветлужской |  | 15.08.2022 | 31.12.2021 |  | ед. | 4 | бюджет Пермского края | 3236,46122 |
| 1.1.1.3.1.9.3 | ул. Техническая от ул. Дружбы до ул. Тургенева |  | 15.08.2022 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 85,21022 |
| 1.1.1.3.1.9.4 | ул. Генерала Черняховского от ул. Ракитной до ул. Лянгасова |  | 15.08.2022 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 907,01935 |
| 1.1.1.3.1.9.5 | ул. Тимирязева от ул. Николая Островского до ул. 25-го Октября |  | 15.08.2022 | 31.12.2021 |  | ед. | 2 | бюджет Пермского края | 2506,0559 |
| 1.1.1.3.1.9.6 | ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Лодыгина |  | 15.08.2022 | 31.12.2021 |  | ед. | 5 | бюджет Пермского края | 6138,37003 |
| 1.1.1.3.1.9.7 - 1.1.1.3.1.9.8 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.9.9 | ул. Валежная от ул. Песочной до лога | МКУ "ПДДД" | 15.08.2022 | 31.12.2021 | количество установленных (модернизированных) светофорных объектов | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 68,850 |
| 1.1.1.3.1.9.10 | ул. Богдана Хмельницкого от ул. Богдана Хмельницкого, 1 до ул. Химградской |  | 15.08.2022 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 137,700 |
| 1.1.1.3.1.9.11 | ул. Одоевского от ул. Рязанской до шоссе Космонавтов |  | 15.08.2022 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1196,17334 |
| 1.1.1.3.1.9.12 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 604918,90596 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 604918,90596 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.04.2022 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2811474,86407 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2206508,2181 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 604918,90596 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.2.1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.1 | ул. Волгодонская от ул. 5-й Каховской до ул. Калинина | МКУ "БКР" | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7743,2 | бюджет города Перми | 3331,80847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14580,37346 |
| (п. 1.1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.2.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2.1 | ул. Петропавловская от 25-го Октября до дома N 3 по ул. Петропавловской | МКУ "БЛР" | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9025,0 | бюджет города Перми | 6320,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25280,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2.2 | ремонт ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Ленина | МКУ "БЛР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь проезжей части, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 3214,9 | бюджет Пермского края | 48028,78326 |
| (п. 1.1.2.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2.3 | ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | МКУ "БЛР" | 15.04.2022 | 31.12.2022 | ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | кв. м | 30000,0 | бюджет города Перми | 76407,430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 |
|  |  |  |  |  |  | км | 3,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 255825,970 |
| (п. 1.1.2.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.2.1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.3.1 | ул. Студенческой от бульвара Гагарина до ул. Технической | МКУ "БМР" | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5500,0 | бюджет города Перми | 2876,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11504,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.2.1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.4.1 | ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Перевалочной | МКУ "БОР" | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 18305,0 | бюджет города Перми | 12304,54823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 49218,1929 |
| ###### 1.1.2.1.1.5 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.5.1 | ул. Краснофлотская от ул. Нестерова до ул. Мехоношина | МКУ "БСР" | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11073,0 | бюджет города Перми | 11647,7088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 46590,8352 |
| ###### 1.1.2.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.6.1 | ул. Трактовая от автодороги Пермь - Новые Ляды до ул. Коммунистической | МКУ "БНЛ" | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6700,0 | бюджет города Перми | 2395,9345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15484,080 |
| ###### 1.1.2.1.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.7.1 | ул. Ленина от ул. Крисанова до площади Гайдара | МКУ "БДР" | 15.04.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт: автомобильная дорога по ул. Ленина от ул. Крисанова до площади Гайдара | кв. м | 11760,0 | бюджет города Перми | 55738,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 203141,7487 |
| (п. 1.1.2.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1058739,25072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171022,130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 669653,98352 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1058739,25072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171022,130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 669653,98352 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1058739,25072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171022,130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 669653,98352 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | ДДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1326,66 | бюджет города Перми | 175044,100 |
| 1.1.3.1.1.2 | Субсидии на ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) | ДДБ | 15.04.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 10,8 | бюджет города Перми | 17759,600 |
| (п. 1.1.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | ремонт сетей наружного освещения по ул. Куйбышева | ДДБ | 15.04.2022 | 31.12.2022 | Протяженность сетей наружного освещения по ул. Куйбышева, в отношении которых выполнен ремонт | км | 0,45 | бюджет города Перми | 17418,034 |
| (п. 1.1.3.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 210221,734 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | бюджет города Перми | 1239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1239,300 |
| ##### 1.1.3.1.3 | Финансовое обеспечение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3.1 | замена светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | ДДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 10800 | бюджет города Перми | 64435,200 |
|  | замена светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  |  | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 80 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164757,400 |
| (п. 1.1.3.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 229192,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 64435,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164757,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.4 | Финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4.1 | капитальный ремонт сетей наружного освещения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения по ул. Ленина, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 6,44 | бюджет города Перми | 500000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 940653,634 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 775896,234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164757,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 940653,634 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 775896,234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164757,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.4.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 84 | бюджет Пермского края | 303786,19421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 178548,62741 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 204825,43327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 185600,71812 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1000,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.2 | Выполнение монтажных работ по праздничной иллюминации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 30 | бюджет Пермского края | 74127,372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3372,62135 |
| (п. 1.1.4.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2399,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3899,0824 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62,11314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6000,000 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62,11314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6200,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.4 | выполнение монтажных работ по архитектурной подсветке коммунального моста | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | м | 400,0 | бюджет Пермского края | 65500,000 |
| (п. 1.1.4.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1036983,52504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2523,47628 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 838338,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 196121,24876 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1036983,52504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2523,47628 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 838338,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 196121,24876 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1036983,52504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2523,47628 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 838338,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 196121,24876 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 5847851,27383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3155950,05838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 218110,87721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2112911,68948 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 360878,64876 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Обеспечение деятельности заказчиков работ"

муниципальной программы "Организация дорожной деятельности

в городе Перми" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 82; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343, от 22.06.2022 N 503, от 12.09.2022 N 782) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Пермблагоустройство" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446347,5206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6,01543 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47362,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 199,48701 |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | МКУ "БДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11014,500 |
| 1.2.1.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Индустриального района" | МКУ "БИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11096,600 |
| 1.2.1.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Кировского района" | МКУ "БКР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11094,200 |
| 1.2.1.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Ленинского района" | МКУ "БЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10237,900 |
| 1.2.1.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | МКУ "БМР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13968,600 |
| 1.2.1.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | МКУ "БОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10739,800 |
| 1.2.1.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство Свердловского района" | МКУ "БСР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11928,200 |
| 1.2.1.1.1.10 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | МКУ "БНЛ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6223,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 580218,12304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 580012,6206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 580218,12304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 580012,6206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 580218,12304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 580012,6206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 580218,12304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 580012,6206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Организация дорожной

деятельности в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Совершенствование организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной

программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми"

на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 82; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343, от 22.06.2022 N 503, от 12.09.2022 N 782) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми, включая профилактику дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ "БДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 5,170 | бюджет города Перми | 3278,800 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | тыс. ед. | 4,950 | бюджет города Перми | 2003,6915 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | тыс. ед. | 4,080 | бюджет города Перми | 1859,851 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | тыс. ед. | 8,410 | бюджет города Перми | 4159,45226 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | тыс. ед. | 7,460 | бюджет города Перми | 3999,0142 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | тыс. ед. | 4,190 | бюджет города Перми | 2625,67034 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | тыс. ед. | 9,260 | бюджет города Перми | 5923,700 |
|  |  | МКУ "БНЛ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | тыс. ед. | 0,482 | бюджет города Перми | 305,700 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2 | Установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ "БДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | бюджет города Перми | 641,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 671,268 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 217 | бюджет города Перми | 584,500 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 190 | бюджет города Перми | 511,800 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 674 | бюджет города Перми | 1812,92466 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 322 | бюджет города Перми | 1000,000 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 1235 | бюджет города Перми | 3326,500 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 400 | бюджет города Перми | 1077,500 |
|  |  | МКУ "БНЛ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 6 | бюджет города Перми | 1076,4772 |
| (п. 1.3.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ "БДР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1456,000 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 6,669 | бюджет города Перми | 1685,48622 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 7,8611 | бюджет города Перми | 2036,091 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 2,00713 | бюджет города Перми | 904,36706 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 14,70031 | бюджет города Перми | 3826,5858 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 13,47342 | бюджет города Перми | 5087,200 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 13,102769 | бюджет города Перми | 2464,58028 |
|  |  | МКУ "БНЛ" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 7,14303 | бюджет города Перми | 1197,93416 |
| (п. 1.3.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ "БДР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 10,0041 | бюджет города Перми | 10078,400 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 14,5139 | бюджет города Перми | 13743,09218 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 3,900 | бюджет города Перми | 3640,299 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 20,69536 | бюджет города Перми | 18249,26366 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 7,64406 | бюджет города Перми | 6131,121 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | тыс. кв. м | 14,708241 | бюджет города Перми | 12589,86872 |
| (п. 1.3.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ "БДР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  | МКУ "БНЛ" | 01.04.2022 | 30.11.2022 |  | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ "БДР" | 01.03.2022 | 30.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 4 | бюджет города Перми | 238,300 |
|  |  |  |  |  |  | м | 18 |  |  |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.03.2022 | 30.12.2022 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.03.2022 | 30.12.2022 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.03.2022 | 30.12.2022 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.03.2022 | 30.12.2022 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.03.2022 | 30.12.2022 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
| (п. 1.3.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.6 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ "БДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 20 |  |  |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | м | 120 |  | 601,4841 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 20 |  |  |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | ед. | 20 |  | 53,900 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | м | 120 |  | 506,100 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 20 |  |  |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | п. м | 180 | бюджет города Перми | 1031,700 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 20 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 754,7632 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 20 |  |  |
| (п. 1.3.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | Изготовление и установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ "БДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
|  |  | МКУ "БИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | м | 132,0 | бюджет города Перми | 450,028 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
|  |  | МКУ "БОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| (п. 1.3.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.8 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.9 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "БИР" | 01.09.2022 | 31.12.2022 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 408,872 |
|  | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "БОР" | 01.09.2022 | 31.12.2022 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 317,350 |
| (п. 1.3.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 127561,83554 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125818,45434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1743,3812 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 127561,83554 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125818,45434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1743,3812 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ "ПДДД" | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | бюджет города Перми | 1470,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1700,001 |
| (п. 1.3.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.3 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 153 | бюджет города Перми | 153,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3323,001 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1 | Обеспечение функционирования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 96 | бюджет города Перми | 7049,7726 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1300,000 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7387,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 41,12533 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обслуживаемых видеокамер системы видеонаблюдения | ед. | 172 | бюджет города Перми | 1605,200 |
| (п. 1.3.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.2 | Содержание светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество находящихся на содержании светофорных объектов с подключением к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 234 | бюджет города Перми | 15413,32632 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество светофорных объектов без подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 223 |  | 11480,83496 |
| (п. 1.3.1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.3 | Модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 9 | бюджет города Перми | 35335,000 |
|  | Модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество перекрестков, расположенных на улице Ленина города Перми, на которых произведена модернизация комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 7 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9059,46437 |
| (п. 1.3.1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.05.2022 N 343) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ "ПДДД" | 01.05.2022 | 31.12.2022 | количество установленных светофорных объектов, в том числе их приобретение и изготовление | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2395,000 |
|  |  |  | 01.05.2022 | 31.12.2022 | количество светофорных объектов, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние | ед. | 2 |  | 4416,80012 |
| (п. 1.3.1.2.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.5 | обустройство кабельных канализаций в рамках выполнения работ по ремонту ул. Куйбышева | МКУ "ПДДД" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных кабельных канализаций в рамках выполнения работ по ремонту ул. Куйбышева (от ул. Петропавловская до ул. Ленина) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8921,280 |
| (п. 1.3.1.2.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 104405,0037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95304,414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9100,5897 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.2.3 | Развитие системы фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках в городе Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 22.06.2022 N 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 107728,0047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98627,415 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9100,5897 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.3 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.3.1 | Организация функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | бюджет города Перми | 655,0675 |
| (п. 1.3.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 5608,8815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1243,72447 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,800 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих стационарных фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 16724,500 |
| (п. 1.3.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ "ПДДД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5684 | бюджет города Перми | 29337,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 556,06889 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.11.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | бюджет города Перми | 91,700 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.11.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | бюджет города Перми | 159,800 |
| (п. 1.3.1.3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54497,44236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52697,649 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1799,79336 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54497,44236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52697,649 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1799,79336 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 289787,2826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 277143,51834 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12643,76426 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 289787,2826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 277143,51834 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12643,76426 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.09.2022 N 782) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |