Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 918

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1183, от 14.06.2022 N 471, от 02.08.2022 N 649, от 09.08.2022 N 661) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 17 октября 2018 г. N 746 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми";

от 27 декабря 2018 г. N 1074 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 28 июня 2019 г. N 336 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 17 октября 2019 г. N 715 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 17 октября 2019 г. N 720 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 13 декабря 2019 г. N 1016 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 24 декабря 2019 г. N 1053 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 26 декабря 2019 г. N 1083 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 04 февраля 2020 г. N 103 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 25 марта 2020 г. N 269 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 20 апреля 2020 г. N 364 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 29 мая 2020 г. N 478 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 17 июля 2020 г. N 625 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 30 сентября 2020 г. N 914 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 16 октября 2020 г. N 1010 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 27 октября 2020 г. N 1093 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 03 декабря 2020 г. N 1222 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 25 декабря 2020 г. N 1331 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 05 февраля 2021 г. N 48 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 12 февраля 2021 г. N 65 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 24 марта 2021 г. N 193 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 06 апреля 2021 г. N 231 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 29 апреля 2021 г. N 318 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 08 июля 2021 г. N 513 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746";

от 16 июля 2021 г. N 525 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 N 746".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 918

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1183, от 14.06.2022 N 471, от 02.08.2022 N 649, от 09.08.2022 N 661) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Обеспечение жильем жителей города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление жилищных отношений администрации города Перми (далее - УЖО) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" (далее - МКУ УМЖФ); управление информационных технологий администрации города Перми (далее - УИТ); муниципальное казенное учреждение "Городская коммунальная служба" (далее - МКУ ГКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); департамент социальной политики администрации города Перми (далее - ДСП) |  |  |  |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | настоящая программа направлена на достижение целей и показателей, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ Президента), а также задачи "Повышение комфортности и доступности жилья" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 N 85. Одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе выполнение обязательств государства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. По данным на 01 июня 2021 г. общая площадь жилищного фонда города Перми - 28199,79 тыс. кв. м, обеспеченность населения города Перми жильем - 25,3 кв. м на 1 жителя. В городе Перми на 01 июня 2021 г. расположено 829 многоквартирных домов, отнесенных к категории аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г., общей площадью 513,0 тыс. кв. м, численность населения, живущего в аварийном жилье, - 23,5 тыс. чел. Для сравнения: в 2017 году аварийными признаны многоквартирные дома общей площадью 356,5 тыс. кв. м, в 2018 году - 419,5 тыс. кв. м, в 2019 году - 468,5 тыс. кв. м, в 2020 году - 493,2 тыс. кв. м. Общая площадь аварийного жилищного фонда ежегодно растет. Данная тенденция в ближайшие годы сохранится в связи с объективным обветшанием домов. Ежегодно планируется обследование многоквартирных домов в целях установления состояния конструктивных элементов. Таким образом, переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из актуальных проблем, существующих в Российской Федерации. Снос аварийных домов способствует улучшению внешнего облика и благоустройства города Перми, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность города Перми. Во исполнение Указа Президента утвержден комплекс мероприятий, направленных на решение задач, связанных с улучшением жилищных условий граждан города Перми, в том числе увеличение объема жилищного строительства и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В целях ликвидации аварийного жилищного фонда города Перми, признанного таковым после 01 января 2012 г., комплексного расселения по каждому аварийному дому разработана муниципальная адресная программа по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденная постановлением администрации города Перми от 31 мая 2019 г. N 238, действующая в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. N 227-п. В ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 11319 чел., освободить 172,1 тыс. кв. м жилых помещений, расположенных в 479 многоквартирных домах, признанных аварийными до 01 января 2017 г. Предстоит снести 60 домов площадью 37,0 тыс. кв. м. Расселение и снос аварийных домов способствуют созданию комфортной среды проживания, улучшению внешнего облика и благоустройства города, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышают инвестиционную привлекательность города. На 01 июня 2021 г. на учете состоит 13194 семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В городе Перми реализуются программы, направленные на улучшение жилищных условий различных категорий населения, ежегодно выдаются жилищные сертификаты молодым семьям, ветеранам и инвалидам, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. 1.1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде. 1.2. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми. 1.2.1. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда. 1.3. Повышение доступности жилья. 1.3.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий. 1.3.2. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки. 1.3.3. Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья 1.4. Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений. 1.4.1. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 6375711,583 | 2850355,328 | 1515262,320 | 678304,600 | 678304,600 |
|  | бюджет города Перми | 371077,897 | 134141,100 | 634141,100 | 636304,600 | 636304,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 232978,246 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 357004,271 | 298437,058 | 612502,540 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240523,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 297154,993 | 240526,251 | 226618,679 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) | 3599703,557 | 1349075,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 786175,100 | 786175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 4669180,957 | 1432475,968 | 927800,913 | 528813,500 | 528813,500 |
|  | бюджет города Перми | 117274,481 | 28813,500 | 528813,500 | 528813,500 | 528813,500 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190978,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 93127,334 | 54586,649 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 3599703,557 | 1349075,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 101721,300 | 101180,400 | 101180,400 | 103343,900 | 103343,900 |
|  | бюджет города Перми | 101721,300 | 101180,400 | 101180,400 | 103343,900 | 103343,900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1598110,126 | 1312551,760 | 482133,806 | 42000,000 | 42000,000 |
|  | бюджет города Перми | 145382,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 263876,937 | 243850,409 | 213515,127 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42097,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 297154,993 | 240526,251 | 226618,679 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 786175,100 | 786175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 6699,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
|  | бюджет города Перми | 6699,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы, в том числе: | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 11,5 | 5,3 | 5,2 | 0,9 | 0,9 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | 57,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел. | 2872 | 556 | 1405 | 325 | 325 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда"

муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей

города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | УЖО | бюджет города Перми | 88460,981 | 0,000 | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88460,981 | 0,000 | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 28813,500 | 28813,500 | 28813,500 | 28813,500 | 28813,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28813,500 | 28813,500 | 28813,500 | 28813,500 | 28813,500 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 2,5 | - | - | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 189570,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 2,6 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 387996,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 189570,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.4 | Мероприятия по расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | общая площадь жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 331 | тыс. кв. м | 0,04 |  |  |  |  | УЖО | софинансирование бюджет города Перми | 1408,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1408,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2816,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 1408,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1408,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 508086,872 | 28813,500 | 528813,500 | 528813,500 | 528813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117274,481 | 28813,500 | 528813,500 | 528813,500 | 528813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190978,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1408,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 42,8 | - | - | - | - | УЖО | средства Фонда | 3192088,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 6,1 | - | - | - | - |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3661759,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 3192088,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.2 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 10887,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 312449,38295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.3 | площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | тыс. кв. м | - | 10,8 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,000 | 211588,32705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 4 | 4 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 18345,09036 | 11386,28998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.5 | компенсация (возмещение) затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 2369,14758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 344050,71089 | 222974,1703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.3 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 0,3 | 2,6 | - | - | УЖО | бюджет Пермского края | 91719,238 | 54586,649 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 91719,238 | 54586,649 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 91719,238 | 54586,649 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.4 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 11500,20637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,000 | 550717,33939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.3 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта "Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54" | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,000 | 973,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.4 | площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | тыс. кв. м | - | - | 9,5 | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.5 | количество выполненных подключений (техническое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 2 | 2 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 19371,70359 | 12171,16065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.4.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 30871,90996 | 563861,94004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.5 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.1 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 11500,32895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,000 | 548114,46922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.3 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта "Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,000 | 973,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.5.4 | площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | тыс. кв. м | - | - | 9,5 | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.5.5 | количество выполненных подключений (техническое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 2 | 2 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 21192,05951 | 13151,35232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.5.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 32692,38846 | 562239,26154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4161094,123 | 1403662,468 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 91719,238 | 54586,649 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 3599703,557 | 1349075,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4669180,957 | 1432475,968 | 927800,913 | 528813,500 | 528813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117274,481 | 28813,500 | 528813,500 | 528813,500 | 528813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190978,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 93127,334 | 54586,649 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 3599703,557 | 1349075,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4669180,957 | 1432475,968 | 927800,913 | 528813,500 | 528813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117274,481 | 28813,500 | 528813,500 | 528813,500 | 528813,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190978,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 93127,334 | 54586,649 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 3599703,557 | 1349075,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Ликвидация

аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда"

муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471, от 02.08.2022 N 649) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 1.1 "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания

и аварийного жилищного фонда" муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения непригодного для проживания жилищного фонда. 1.1.1.2.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 1.1.1.2.3. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УЖО |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УЖО |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; ликвидация непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, - 78,8 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 6185975,165 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 1588812,364 | 88812,364 | 0,000 | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190626,863 | 190626,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 744776,062 | 291202,000 | 54586,649 | 398987,413 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства Фонда | 3661459,876 | 3661759,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения |  |  |  |  | тыс. кв. м | 56,4 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,1 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 2026 |
|  | количество расселенных граждан |  |  |  |  | чел. | 2822 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  | 455 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  | 325 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 325 | 2026 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол Инвестиционной комиссии от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол Бюджетной комиссии от 19 июля 2021 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект срок реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 2022-2026 годы |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  |  | 2022-2026 годы |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  |  | 2022-2026 годы |  |
|  |  | заключение договоров об изъятии жилых помещений у собственников |  |  |  |  | 2022-2026 годы |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 02.08.2022 N 649)

| N | Наименование разделов |  | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.1.1.2.2. Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | УЖО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | общая площадь жилых помещений не менее 10,820 тыс. кв. м |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022-2023 годы 2022 - разработка проектно-сметной документации; 2022-2023 - выполнение работ по строительству; 2022-2023 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, вынос инженерных сетей, техническая инвентаризация и паспортизация объекта) |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2023 |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 567025,32792 10887,090 - разработка проектно-сметной документации; 524037,710 - выполнение строительно-монтажных работ; 32100,52792 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, вынос инженерных сетей, техническая инвентаризация и паспортизация объекта) |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  | средства Фонда | 567025,32792 | 344050,71089 | 222974,61703 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | 1. Разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы (ниже 0,00) |  | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | 3. Выполненные строительно-монтажные работы (выше 0,00) |  | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | 4. Введенный объект в эксплуатацию |  | ед. | 1 | 2023 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | протокол от 23 июля 2021 г. N 9 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | протокол от 19 июля 2021 г. N 5-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  |  | 2022 |
|  |  |  | строительство многоквартирного жилого дома (ниже 0,00) |  |  | 2022 |
|  |  |  | строительство многоквартирного жилого дома (выше 0,00) |  |  | 2023 |
|  |  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2023 |

#### Таблица 3

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 02.08.2022 N 649)

| N | Наименование разделов |  | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.1.1.2.4. Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | УЖО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ", |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | 250 квартир с общей площадью жилых помещений не менее 9,5 тыс. кв. м |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022-2023 годы 2022 - разработка проектно-сметной документации; 2022-2023 - выполнение работ по строительству; 2022-2023 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, техническая инвентаризация и паспортизация объекта) |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2024 |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 594733,850 11500,20637 - разработка проектно-сметной документации; 529327,33939 - выполнение строительно-монтажных работ; 32516,30424 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, вынос инженерных сетей, техническая инвентаризации и паспортизации объекта) |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год |
|  |  | средства Фонда | 594733,850 | 30871,90996 | 563861,94004 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | 1. Разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2022 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы |  | ед. | 1 | 2023 |
|  | 3. Введенный объект в эксплуатацию |  | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 19 ноября 2021 г. N 16 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | - |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2022 |
|  |  |  | строительство многоквартирного жилого дома |  | 2023 |
|  |  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2024 |

#### Таблица 4

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 02.08.2022 N 649)

| N | Наименование разделов |  | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.1.1.2.5. Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | УЖО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ", |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | 250 квартир с общей площадью жилых помещений не менее 9,5 тыс. кв. м |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022-2023 годы 2022 - разработка проектно-сметной документации; 2022-2023 - выполнение работ по строительству; 2022-2023 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, техническая инвентаризация и паспортизация объекта) |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2024 |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 594931,650 11500,32895 - разработка проектно-сметной документации; 548114,46922 - выполнение строительно-монтажных работ; 35316,85183 - выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, вынос инженерных сетей, техническая инвентаризации и паспортизации объекта) |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год |
|  |  | средства Фонда | 594931,650 | 32692,38846 | 562239,26154 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | 1. Разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2022 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы |  | ед. | 1 | 2023 |
|  | 3. Введенный объект в эксплуатацию |  | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 19 ноября 2021 г. N 16 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | - |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2022 |
|  |  |  | строительство многоквартирного жилого дома |  | 2023 |
|  |  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2024 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 29,9 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 25527,800 | 29408,500 | 29408,500 | 29408,500 | 29408,500 |
| 1.2.1.1.1.2 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 13937,400 | 10056,500 | 10056,500 | 10056,500 | 10056,500 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество лицевых счетов нанимателей жилых помещений | ед. | 15146 | 15146 | 15146 | 15146 | 15146 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 3925,400 | 3925,600 | 3925,600 | 3925,600 | 3925,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43484,100 | 43484,100 | 43484,100 | 43484,100 | 43484,100 |
| ##### 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 58237,200 | 57696,300 | 57696,300 | 59859,800 | 59859,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58237,200 | 57696,300 | 57696,300 | 59859,800 | 59859,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101721,300 | 101180,400 | 101180,400 | 103343,900 | 103343,900 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101721,300 | 101180,400 | 101180,400 | 103343,900 | 103343,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101721,300 | 101180,400 | 101180,400 | 103343,900 | 103343,900 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной

программы "Обеспечение жильем жителей города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (по строенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 1,2 | 1,4 | 1,4 | - | - | УЖО | бюджет Пермского края | 110905,200 | 82155,362 | 78582,205 | 0,000 | 0,000 |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (по строенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,2 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13287,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 124192,820 | 82155,362 | 78582,205 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 110905,200 | 82155,362 | 78582,205 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13287,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 2,0 | 1,9 | 1,8 | - | - | УЖО | бюджет Пермского края | 35763,602 | 34615,300 | 33084,232 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107290,746 | 103845,844 | 99252,640 | 0,000 | 0,000 |
|  | общая площадь общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,4 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года | 7923,448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 172400,396 | 138461,144 | 132336,872 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 35763,602 | 34615,300 | 33084,232 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года | 107290,746 | 103845,844 | 99252,640 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 7923,448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.1.1.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,0 | 3,8 | 3,7 | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет Пермского края | 154,666 | 149,730 | 143,148 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.2 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 13,2 | 52,4 | 52,4 | - | - | МКУ ГКС | бюджет Пермского края | 1063,433 | 4549,965 | 5118,797 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1218,099 | 4699,695 | 5261,945 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 297811,314 | 225316,201 | 216181,022 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 147886,901 | 121470,357 | 116928,382 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21211,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107290,746 | 103845,844 | 99252,640 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 297811,314 | 225316,201 | 216181,022 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 147886,901 | 121470,357 | 116928,382 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21211,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107290,746 | 103845,844 | 99252,640 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 375 | 350 | 60 | 15 | 15 | ДСП | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 106875,859 | 97666,494 | 96586,745 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17066,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 72178,629 | 28841,399 | 24398,623 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 | 786175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1024296,350 | 954682,993 | 162985,368 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 106875,859 | 97666,494 | 96586,745 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17066,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 72178,629 | 28841,399 | 24398,623 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 | 786175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 4 | 7 | - | - | - | ДСП | бюджет Пермского края | 9114,177 | 24713,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 2 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3819,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12933,927 | 24713,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9114,177 | 24713,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3819,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.1.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 26 | 24 | 24 | - | - | ДСП | бюджет Российской Федерации | 31665,348 | 29672,208 | 29672,208 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31665,348 | 29672,208 | 29672,208 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | чел. | 69 | 63 | 65 | - | - | ДСП | бюджет Российской Федерации | 13090,680 | 14836,104 | 14836,104 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13090,680 | 14836,104 | 14836,104 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.5 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 78 | 72 | 74 | - | - | ДСП | бюджет Российской Федерации | 66984,390 | 63330,696 | 58459,104 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 66984,390 | 63330,696 | 58459,104 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.6 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия | чел. | 1 | - | - | - | - | УЖО | бюджет Российской Федерации | 5945,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5945,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1154915,895 | 1087235,559 | 265952,784 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 115990,036 | 122380,052 | 96586,745 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20886,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 189864,247 | 136680,407 | 127366,039 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 | 786175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1154915,895 | 1087235,559 | 265952,784 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 115990,036 | 122380,052 | 96586,745 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20886,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 189864,247 | 136680,407 | 127366,039 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 | 786175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.3 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.3.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.3.1.1 | Приобретение жилья, изъятие жилых (нежилых) помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,0 | - | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 94553,704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 36 | - | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 3175,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3.1.1.3 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,6 | - | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 47654,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 145382,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 145382,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 145382,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1598110,125 | 1312551,760 | 482133,806 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 145382,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 263876,937 | 243850,409 | 213515,127 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42097,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 297154,993 | 240526,251 | 226618,679 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 | 786175,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников, а также значения непосредственного результата будут уточнены после подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2022-2024 годах.

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.3 "Повышение

доступности жилья" муниципальной

программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

"Повышение доступности жилья" муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.1.1.1. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. 1.3.1.1.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | УЖО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | УЖО |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  | УЖО |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | 341 жилых помещения общей площадью не менее 10,3 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022-2024 |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2022-2024 |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 728128,799 |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |
|  |  | бюджет Пермского края | 396316,969 | 167879,870 |  | 116770,662 |  | 111666,437 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 331811,83 | 128713,346 |  | 103845,844 |  | 99252,640 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | общая площадь приобретенных жилых помещений |  | тыс. кв. м |  | 3,8 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  |  | 3,3 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  | 3,2 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | - |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  | - |  | 2026 |  |
|  | количество приобретенных жилых помещений |  | ед. |  | 116 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  |  | 115 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  | 110 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | - |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  | - |  | 2026 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | - |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | протокол Инвестиционной комиссии от 17 ноября 2017 г. N 9 |  |  |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | протокол Бюджетной комиссии от 19 июля 2021 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  | 2022-2024 годы |  |  |
|  |  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  | 2022-2024 годы |  |  |
|  |  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  | 2022-2024 годы |  |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 14.06.2022 N 471)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | Жилые (нежилые) помещения |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.3.1.1. Приобретение жилья, изъятие жилых (нежилых) помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | УЖО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | УЖО |  |  |
| 8 | Участник программы |  | УЖО |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных, изъятых, - 1,6 тыс. кв. м |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2022 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 145382,916 |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год |  |
|  |  | бюджет города Перми | 145382,916 | 145382,916 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | количество исполненных судебных решений |  | ед. | 36 | 2022 год |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 17 | Протокол Инвестиционной комиссии |  | протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | протокол БК от 19 июля 2021 г. N 5-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  | 2022 год |
|  |  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  | 2022 год |
|  |  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  | 2022 год |
|  |  |  | изъятие жилых помещений |  | 2022 год |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 "Осуществление иных мероприятий в сфере

жилищных отношений" муниципальной программы "Обеспечение

жильем жителей города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4.1 | Задача. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Реализация мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | УЖО | бюджет города Перми | 5689,200 | 3137,200 | 3137,200 | 3137,200 | 3137,200 |
| (п. 1.4.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | количество информационных систем, подлежащих функциональному развитию и сопровождению | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УИТ | бюджет города Перми | 1010,000 | 1010,000 | 1010,000 | 1010,000 | 1010,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6699,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6699,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6699,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6699,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 11,5 | 5,3 | 5,2 | 0,9 | 0,9 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | 57,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | ед. | 2872 | 556 | 1405 | 325 | 325 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 11,9 | 2,4 | 5,8 | 1,3 | 1,2 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 56,4 | 11,1 | 28,1 | 6,5 | 6,5 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 13,7 | 2,9 | 7,2 | 1,7 | 1,6 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2822 | 556 | 1405 | 325 | 325 |
|  | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | тыс. кв. м | 50,1 | 11,1 | 21,6 | - | - |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | чел. | 2505 | 556 | 1080 | - | - |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
|  | доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 7,1 | 7,6 | 7,8 | - | - |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 26,50 | 24,89 | 5,33 | - | - |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников программы | % | 36,1 | 52,8 | 19,2 | 5,9 | 6,3 |
| (п. 1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года в целях исполнения судебных решений | % | 0,2 | - | - | - | - |
| (п. 1.3.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |
|  | доля реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений от числа запланированных мероприятий в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Приложение

к таблице показателей

конечного результата

муниципальной программы

"Обеспечение жильем

жителей города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей

города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 N 510-р "Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды" | Dаж = SUM Nаж / Ni x 100% | Nаж - численность населения, живущего в аварийном жилье; Ni - численность населения; SUM - знак суммирования | Федеральная служба государственной статистики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | - | D = C / O x 100% | C - количество семей, состоявших на учете на начало планового периода и улучшивших жилищные условия; O - число семей, состоявших на жилищном учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало планового периода | единая база данных о жителях города Перми, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в информационной системе "Жилищная очередь" | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | - | Sав = SUM Sавi | Sавi - общая площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, расселенная в отчетном периоде; i - мероприятия программы | ведомственная статистика (форма федерального статистического наблюдения N 4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений") | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел. | - | Gр = SUM Gрi | Gрi - количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда за отчетный год в результате реализации программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | - | Дав = Павар / Пжф x 100% | Павар - площадь аварийного жилищного фонда на конец отчетного периода; Пжф - общая площадь жилищного фонда города Перми на конец отчетного периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | - | Dр = Sав / Sавнг x 100% | Sав - аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период; Sавнг - общая площадь аварийного жилищного фонда, числящегося на начало планового периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | - | Sав = SUM Sавi | Sавi - аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период в результате реализации задачи 1.1.1 программы | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | - | Dгр = Gп / Gр x 100% | Gп - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в результате реализации задачи 1.1.1 программы за отчетный период; Gр - количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на начало планового периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | - | Gп = SUM Gпi | Gпi - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за отчетный год в результате реализации задачи 1.1.1 программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | тыс. кв. м | - | Sавфп = SUM Sавiфп | Sавiфп - площадь аварийного жилищного фонда, расселенного за отчетный период, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; i - мероприятия программы | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | чел. | - | Gпфп = SUM Gпiфп | Gпiфп - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за отчетный год в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; i - мероприятия программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений | кв. м | - | Sр = Sпмжп - SUM Sжп | Sпмжп - общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений на конец отчетного периода; Sжп - площадь муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | - | Dдсн = Кдсн / Кр | Кдсн - количество заключенных договоров социального найма на основании распоряжений, выданных в отчетном периоде; Кр - количество распоряжений, выданных в отчетном периоде | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | - | Dсоб = SUMпл / SUMн x 100% | SUMпл - общая сумма полученной в отчетном периоде платы за наем; SUMн - общая сумма начислений платы за наем муниципальных жилых помещений за отчетный период | финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | - | Dдс = Кдс / Кдсспис x 100 | Кдс - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения; Кдсспис - общий списочный состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | % | - | R = (SUMфб + SUMпк + SUMвнб) / SUMбгп | SUMфб - объем финансирования за счет средств бюджета Российской Федерации; SUMпк - объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края; SUMвнб - объем внебюджетных средств; SUMбгп - объем финансирования за счет бюджета города Перми | финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников программы | % | - | Dмс = Кмс / Кмс. нг x 100% | Кмс - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за отчетный период; Кмс. нг - количество молодых семей, состоящих в списках на участие в программе на начало отчетного периода | ведомственная статистика, финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений от числа запланированных мероприятий в отчетном периоде | % | - | Dм = Мфакт / Мплан x 100% | Мфакт - количество реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений в отчетном периоде; Мплан - количество запланированных мероприятий в сфере жилищных отношений в отчетном периоде | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года в целях исполнения судебных решений | % | - | Dр = Sав иср / Sавнг x 100% | Sав иср - аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период в рамках исполнения судебных решений; Sавнг - общая площадь аварийного жилищного фонда, числящегося на начало планового периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 19 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальную программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда"

муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города

Перми" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1183; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471, от 02.08.2022 N 649, от 09.08.2022 N 661) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 1,2 | бюджет города Перми | 88460,981 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88460,981 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество извещений о проведении конкурентной закупки | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения муниципального заказа | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов (в том числе работ по вывозу и размещению отходов на специализированном полигоне, образовавшихся в результате ликвидации аварийного жилищного фонда, по подготовке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства) | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 15 | бюджет города Перми | 28813,500 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 7,4 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28813,500 |
| 1.1.1.1.3 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | тыс. кв. м | 2,5 | софинансирование бюджета города Перми | 189570,112 |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 2,6 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 198426,011 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 387996,123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 189570,112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 198426,011 |
| 1.1.1.1.4 | Мероприятия по расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемые жилые помещения находящихся в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 331 | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 331 | тыс. кв. м | 0,037 | софинансирование бюджета города Перми | 1408,134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1408,134 |
| (п. 1.1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2816,268 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 1408,134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1408,134 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 508086,872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117274,481 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190978,246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1408,134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 198426,011 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 42,8 | средства Фонда | 3192088,548 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за 2021 год) | тыс. кв. м | 6,1 | средства Фонда (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 469671,328 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3661759,876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 3192088,548 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 469671,328 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Разработка проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 31.08.2022 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | средства Фонда | 10887,090 |
| 1.1.1.2.2.2 | Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ "УТЗ" | 01.09.2022 | 31.12.2022 | акт о выполнении работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | средства Фонда | 312449,38295 |
| (п. 1.1.1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.3 | Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ "УТЗ" | 01.06.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за технологическое присоединение к электрическим сетям | ед. | 1,0 | средства Фонда | 10798,23974 |
| (п. 1.1.1.2.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.4 | Выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ "УТЗ" | 01.06.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за подключение к системе снабжения | ед. | 1,0 | средства Фонда | 4409,73156 |
| (п. 1.1.1.2.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.5 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ "УТЗ" | 01.06.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за подключение (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1,0 | средства Фонда | 749,33313 |
| (п. 1.1.1.2.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.6 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ "УТЗ" | 01.06.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за подключение (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1,0 | средства Фонда | 2387,78593 |
| (п. 1.1.1.2.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.7 | Выполнение обязательств по соглашению о возмещении затрат на реконструкцию тепловой сети в денежной форме при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ "УТЗ" | 01.06.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату по соглашению о возмещении затрат | ед. | 1,0 | средства Фонда | 2369,14758 |
| (п. 1.1.1.2.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 344050,71089 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Реализация мероприятий по обеспечению сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | тыс. кв. м | 1,2 | бюджет Пермского края | 91719,238 |
| (п. 1.1.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 91719,238 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1 | выполнение работ по разработке проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | средства Фонда | 11500,20637 |
| (п. 1.1.1.2.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.2 | выполнение подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ "УТЗ" | 12.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за выполнение подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | средства Фонда | 5797,80552 |
| (п. 1.1.1.2.4.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.3 | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ "УТЗ" | 12.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | средства Фонда | 13573,89807 |
| (п. 1.1.1.2.4.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 30871,90996 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.1 | выполнение работ по разработке проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | средства Фонда | 11500,32895 |
| (п. 1.1.1.2.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.2 | выполнение подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ "УТЗ" | 12.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за выполнение подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | средства Фонда | 7618,16145 |
| (п. 1.1.1.2.5.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.3 | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ "УТЗ" | 12.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | средства Фонда | 13573,89806 |
| (п. 1.1.1.2.5.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 32692,38846 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.08.2022 N 649) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4161094,123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 91719,238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства фонда | 3599703,557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 469671,328 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4669180,957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117274,481 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190978,246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 93127,334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 3599703,557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4669180,957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117274,481 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190978,246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 93127,334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 469671,328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 3599703,557 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.08.2022 N 661) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальную программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1183) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 29,9 | бюджет города Перми | 25527,800 |
| 1.2.1.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 2,5 | бюджет города Перми | 13937,400 |
| 1.2.1.1.1.3 | Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 16 | бюджет города Перми | 93,500 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | ед. | 15146 | бюджет города Перми | 3925,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43484,100 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 58237,200 |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58237,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101721,300 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101721,300 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101721,300 |

## Приложение 3

к муниципальную программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной

программы "Обеспечение жильем жителей города Перми"

на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1183; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 1,2 | бюджет Пермского края | 110905,200 |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 0,2 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13287,620 |
| (п. 1.3.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 124192,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 110905,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13287,620 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 2,0 | бюджет Пермского края | 35763,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107290,700 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 0,4 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 7923,448 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 21422,656 |
| (п. 1.3.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 172400,405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 35763,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107290,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 7923,448 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 21422,656 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 4,0 | бюджет Пермского края | 154,666 |
| (п. 1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.2 | уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности специализированного жилищного фонда для детей-сирот | МКУ ГКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 13,2 | бюджет Пермского края | 1063,400 |
| (п. 1.3.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1218,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 297811,290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 121816,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 147886,866 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 21211,068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 21422,656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107290,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 297811,324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 147886,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 21211,068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 21422,656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107290,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество выданных свидетельств | ед. | 375 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 375 | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 106875,859 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17066,762 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 72178,629 |
| (п. 1.3.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи участники программы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв. м | 20,0 | внебюджетные источники | 786175,100 |
| (п. 1.3.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1024296,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 106875,859 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17066,762 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 72178,629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 4 | бюджет Пермского края | 9114,177 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 2 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3819,750 |
| (п. 1.3.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12933,927 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9114,177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3819,750 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 26 | бюджет Российской Федерации | 31665,348 |
| (п. 1.3.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 31665,348 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | чел. | 69 | бюджет Российской Федерации | 13090,680 |
| (п. 1.3.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13090,680 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 78 | бюджет Российской Федерации | 66984,390 |
| (п. 1.3.2.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 66984,390 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия | чел. | 1 | бюджет Российской Федерации | 5945,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5945,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1154915,895 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 115990,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20886,512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 189864,247 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1154915,895 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 115990,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20886,512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 189864,247 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.3 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Приобретение жилья, изъятие жилых (нежилых) помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,0 | бюджет города Перми | 94553,704 |
| 1.3.3.1.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 36 | бюджет города Перми | 3175,067 |
| 1.3.3.1.1.3 | Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,6 | бюджет города Перми | 47654,145 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 145382,916 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 145382,916 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджета города Перми | 145382,916 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1495487,145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 128627,822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 263876,975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42097,580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 21422,656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 211287,011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников, а также значения непосредственного результата будут уточнены после подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2022 году.

## Приложение 4

к муниципальную программе

"Обеспечение жильем жителей

города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Осуществление иных мероприятий в сфере

жилищных отношений" муниципальной программы "Обеспечение

жильем жителей города Перми" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1183; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1 | Задача. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Реализация мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Организация проведения работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимости, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по изготовлению технических планов на объекты недвижимости, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет | ед. | 118 | бюджет города Перми | 295,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка и экспертиза оценки рыночной стоимости | ед. | 273 | бюджет города Перми | 2282,200 |
| (п. 1.4.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество технических заключений по результатам проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | ед. | 42 | бюджет города Перми | 2697,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | наличие задолженности по оплате исполнительского сбора | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 150,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.5 | Оплата государственных пошлин | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | наличие задолженности по оплате государственных пошлин | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 169,830 |
| (п. 1.4.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.6 | Возмещение судебных расходов за проведение экспертиз | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | наличие задолженности по возмещению судебных расходов за проведение экспертиз | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 46,170 |
| (п. 1.4.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.7 | Организация проведения обследования объектов недвижимости с целью подтверждения прекращения его существования | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество актов обследования объектов недвижимости, справок, подтверждающих прекращение их существования | ед. | 15 | бюджет города Перми | 45,000 |
| 1.4.1.1.1.8 | Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы "Жилищная очередь", включая подсистему "Приватизация", отвечающие требованиям УЖО | УИТ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество информационных систем, по которым осуществляется развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение, отвечающие требованиям УЖО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1010,000 |
| 1.4.1.1.1.9 | Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности | УЖО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | наличие задолженности по оплате нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности | есть/нет | нет | бюджет города Перми | 4,000 |
| (п. 1.4.1.1.1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6699,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6699,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6699,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6699,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.06.2022 N 471) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |