Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 923

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 25.02.2022 N 113, от 29.03.2022 N 237, от 13.05.2022 N 355, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. N 796 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных организаций города Перми";

от 07 декабря 2018 г. N 962 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 28 декабря 2018 г. N 1086 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 21 февраля 2019 г. N 119 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 10 апреля 2019 г. N 89-П "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 24 июня 2019 г. N 305 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 30 июля 2019 г. N 427 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 09 октября 2019 г. N 667 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 18 октября 2019 г. N 737 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 27 ноября 2019 г. N 946 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 05 декабря 2019 г. N 970 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 27 декабря 2019 г. N 1106 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 27 декабря 2019 г. N 1116 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 03 февраля 2020 г. N 97 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 20 февраля 2020 г. N 156 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 13 апреля 2020 г. N 346 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 19 июня 2020 г. N 529 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 09 июля 2020 г. N 591 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 20 августа 2020 г. N 725 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 22 сентября 2020 г. N 869 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 19 октября 2020 г. N 1052 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 02 ноября 2020 г. N 1122 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 02 декабря 2020 г. N 1217 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 17 декабря 2020 г. N 1274 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 30 декабря 2020 г. N 1358 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 31 декабря 2020 г. N 1384 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 02 февраля 2021 г. N 36 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 16 февраля 2021 г. N 75 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 11 марта 2021 г. N 148 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 15 апреля 2021 г. N 257 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 23 апреля 2021 г. N 291 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 04 июня 2021 г. N 403 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 18 июня 2021 г. N 449 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 07 июля 2021 г. N 509 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 23 июля 2021 г. N 548 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 13 августа 2021 г. N 601 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796";

от 20 сентября 2021 г. N 723 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 796".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 923

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 25.02.2022 N 113, от 29.03.2022 N 237, от 13.05.2022 N 355, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | Развитие сети образовательных организаций города Перми (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее - ДО) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); частные образовательные организации, имеющие лицензию (далее - ЧОО); индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность (далее - ИП); муниципальные образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственные ДО (далее - ДОУ, СОШ, УДО); муниципальные автономные и бюджетные общеобразовательные учреждения, муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, подведомственные ДО (далее - МАОУ, МБОУ, МАДОУ, МАУ ДО) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Программа направлена на решение следующих задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года: 1. Обеспечение доступности общего образования. 2. Повышение доступности дошкольного образования будет решаться путем строительства новых зданий образовательных организаций, отвечающих современным требованиям к воспитательной и образовательной среде. Механизмами реализации задач являются создание мест в образовательных организациях различных типов за счет строительства новых зданий образовательных организаций, реконструкции и капитальных ремонтов существующих зданий для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 8 лет в 2017 году составил 66,0%, в 2018 году - 68,5%, в 2019 году - 74,2%, в 2020 году - 80,0%, в 2021 году - 86,3%. В 2022-2023 годах в целях обеспечения доступности дошкольного образования продолжаются мероприятия по расширению муниципальной и частной сети дошкольных образовательных учреждений. Численность детей в возрасте до 3 лет, находящихся в очереди на получение услуги, по итогам 2020 года составила 2554 чел. (в 2021 г. - 1760 чел., в 2022 г. - 1510 чел.). К 2026 году доступность дошкольного образования в возрасте до 8 лет составит 100%. В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет разрабатываются альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования: группы кратковременного пребывания вместе с мамой, консультационные пункты. В рамках реализации национального проекта "Демография" в 2020 году создано 93 места в частных образовательных организациях с условием установления размера родительской платы не выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В настоящее время в городе Перми образовательную деятельность осуществляют 194 муниципальных образовательных учреждения, в том числе 79 дошкольных образовательных учреждений, 101 общеобразовательное учреждение и 14 учреждений дополнительного образования. На решение проблем и обеспечение потребностей муниципальных образовательных учреждений направлена деятельность 8 учреждений системы образования (далее - УСО). Имущественный комплекс муниципальных образовательных учреждений и УСО включает 537 зданий (помещений): 267 - ДОУ, 187 - СОШ, 71 - УДО, 12 - УСО.За период с 2016 года по 2021 год в отрасли "Образование" проведен комплексный капитальный ремонт 8 зданий муниципальных образовательных учреждений: СОШ - 4 (МАОУ СОШ N 14, 30, 112, 127); ДОУ - 4 (МАДОУ N 261, 404, Старт, Гардарика). Капитальный ремонт зданий УСО, УДО в период 2016-2021 годов не проводился. С 2016 года по 2021 год в сфере образования города Перми появилось 28 зданий муниципальных образовательных учреждений: 15 зданий ДОУ: по ул. Холмогорской, 2з, ул. Машинистов, 43а, ул. Докучаева, 28а, ул. Нефтяников, 22а, ул. Краснофлотской, 11а, ул. Чернышевского, 17в, ул. Грибоедова, 68в, ул. Агатовой, 26а, ул. Криворожской, 37, ул. Бушмакина, 8, ул. Революции, 52г, ул. Евгения Пермяка, 8а, ул. Плеханова, 63, ул. Желябова, 16б, ул. Байкальской, 26а; 6 зданий СОШ: по ул. Костычева, 16, ул. Сибирской, 33, ул. Нестерова, 18, проспекту Парковому, 8а, ул. Цимлянской, 4, ул. Звенигородской, 11. Приняты в муниципальную собственность 2 здания детских садов Пермского филиала ПАО "Ростелеком" по ул. Крупской, 12 и ул. Крупской, 85а, 3 здания детских садов АО "Гознак": ул. Мира, 7а, ул. Баумана, 7, шоссе Космонавтов, 119. Безвозмездно принят в муниципальную собственность объект для размещения детского сада и безвозмездно передано здание школы в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми. Объекты, находящиеся в аварийном состоянии или требующие комплексного капитального ремонта: ДОУ: здание МАДОУ "Центр развития ребенка (далее - ЦРР) - детский сад N 252" г. Перми по ул. Кировоградской, 45а, МАДОУ "Детский сад "АртГрад" г. Перми по ул. Тбилисской, 4а, МАДОУ "Детский сад N 364" г. Перми по проспекту Серебрянскому, 6, МАДОУ "Планета Здорово" г. Перми по ул. Целинной, 29а, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 387" г. Перми по ул. Чехова, 18, МАДОУ "Детспорт" г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109б, МАДОУ "Детский сад N 227" г. Перми по ул. Крупской, 85а; СОШ: МАОУ "СОШ N 21" г. Перми по ул. Сибирской, 23, МАОУ "СОШ N 22" г. Перми по ул. Сибирской, 80, МАОУ "СОШ N 93" г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46, МАОУ "СОШ N 77" г. Перми по ул. Героев Хасана, 18, МАОУ "СОШ N 79" г. Перми по ул. Цимлянской, 4, МАОУ "СОШ "СинТез" г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24, МАОУ "Школа инженерной мысли" г. Перми по проспекту Серебрянскому, 9, МАОУ "СОШ N 44" г. Перми по ул. Маяковского, 33, МАОУ "СОШ N 81" г. Перми по ул. Загарьинской, 6 (здание спортзала), МАОУ "Гимназия N 2" г. Перми по ул. Юрша, 56а; УДО: МАУ ДО "ДСДЮ "Прикамье" г. Перми по ул. Ласьвинской, 1 В связи с изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу муниципальных образовательных учреждений), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта требуется дополнительное финансирование для обеспечения соответствия имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. С целью повышения эффективности использования муниципального имущества, восстановления его эксплуатационных качеств, сохранения в технически исправном состоянии, а также в целях привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения нормативного состояния имущественных комплексов образовательных организаций администрацией города Перми заключены концессионные соглашения. Здание дошкольного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 12 в соответствии с концессионным соглашением от 01 апреля 2010 г. N 3-КСО передано частному учреждению дошкольного образования "Созвездие Будущего" в срок до 2035 года. Автономной некоммерческой общеобразовательной организацией "Центр развития ребенка "Золотой ключик" заключено концессионное соглашение от 03 февраля 2011 г. N 7-КСО в отношении здания дошкольного учреждения, подлежащего реконструкции, по адресу: г. Пермь, ул. Голева, д. 6, сроком до 2036 года. В 2021 году заключены концессионные соглашения в целях создания школьных мест путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций МАОУ "СОШ N 82" г. Перми по ул. Холмогорской, 2ж на 1050 мест и МАОУ "Техно-школа им. В.П.Савиных" г. Перми по ул. Мира, 11 (п. Новые Ляды) на 1050 мест. Проектная документация на строительство новых зданий общеобразовательных организаций МАОУ "СОШ N 82" г. Перми по ул. Холмогорской, 2ж и МАОУ "Техно-школа им. В.П.Савиных" г. Перми по ул. Мира, 11 (п. Новые Ляды) разработана в 2021 году за счет средств бюджета города Перми. Основными направлениями решения обозначенных проблем, реализуемых с помощью программы, являются восстановление аварийных зданий ДОУ, СОШ, выполнение обязательств по устранению выявленных нарушений надзорных органов в муниципальных образовательных учреждениях, УСО, замечаний по заключениям специализированных организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных образовательных учреждений, УСО. В рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение закрытия муниципальных образовательных учреждений, сокращение числа аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений. Спортивные залы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"), отсутствуют в 3 корпусах ОУ (МАОУ "СОШ N 79" г. Перми, 2 корпус, МАОУ "СОШ N 96" г. Перми, МАОУ "СОШ N 81" г. Перми) из 101 учреждения общего образования соответственно, в 12 корпусах ОУ (МАОУ "Гимназия N 7" г. Перми, МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми, МАОУ "СОШ N 131" г. Перми, 2 корпус, МАОУ "Лицей N 8" г. Перми, 2 корпус, МАОУ "Экономическая школа N 145" г. Перми, МАОУ "Школа-интернат N 4 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, 3 корпус, МБОУ "Школа N 154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, 1 и 2 корпуса, МАОУ "Траектория" г. Перми, 2 корпус, МБОУ "ВСОШ N 16" г. Перми, МАОУ "Открытая школа" г. Перми, МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г. Перми) размещены в приспособленных помещениях. Создание новых мест в образовательных организациях города Перми в настоящее время осуществляется в рамках реализации национального проекта "Образование". В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2022-2026 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 1235 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 9126 мест в общеобразовательных организациях, 450 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 10 современных спортивных площадок (спортивных залов) на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг. Безвозмездно будет передано здание для размещения детского сада в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми в 2022 году на 200 мест, по ул. Теплогорской, 24 в 2022 году будет передан объект на 100 мест, в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми в 2022 году здание детского сада на 350 мест и здание для размещения детского сада по ул. Братской, 10 города Перми в 2024 году на 235 мест. В микрорайоне Ива Мотовилихинского района города Перми будет передано здание школы в 2023 году на 1626 мест. В период 2022-2026 годов планируется ввести в эксплуатацию новый корпус МАДОУ "Легополис" г. Перми на 350 мест, а также новые корпуса следующих образовательных организаций: МАОУ "Синтез" г. Перми на 1100 мест, МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми на 550 мест, МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми на 1050 мест, МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми на 825 мест, МАОУ "Лицей N 10" г. Перми на 825 мест, здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми на 1000 мест, здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ на 1050 мест. По завершении мероприятий реконструкции зданий планируется ввести в эксплуатацию: здание по ул. Целинной, 15 на 700 мест, здание по ул. Уральской, 110 на 400 мест. Внимание также уделяется развитию имущественных комплексов учреждений дополнительного образования. После реконструкции планируется ввести в эксплуатацию здание ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" г. Перми. В целях развития физкультуры и спорта на территории города Перми запланированы мероприятия по строительству спортивных залов и спортивных площадок образовательных организаций. В период 2022-2026 годов планируется ввести в эксплуатацию 3 спортивных зала: МАОУ "СОШ N 79" г. Перми, МАОУ "СОШ N 81" г. Перми, МАОУ "СОШ N 96" г. Перми, а также 7 спортивных площадок. В связи с вводом в эксплуатацию построенных зданий детских садов в 2022-2026 годах позволят обеспечить доступность дошкольным образованием детей в возрасте до 8 лет. Новые здания общеобразовательных организаций, введенные в эксплуатацию в период 2022-2026 годов, позволят создать дополнительные места и качественно улучшить существующие условия обучения. Показатель муниципальной программы "Доступное и качественное образование" о доле жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования, будет увеличен в период с 2022 года по 2026 год за счет активного строительства объектов образовательной сферы в городе Перми, отвечающих актуальным требованиям по созданию образовательной и воспитательной среды. Также планируется увеличить долю общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью, за счет создания новых мест во вновь построенных школах. Необходимость реализации программы обусловлена высокой социальной значимостью по формированию условий для получения доступного и качественного образования. В рамках федерального проекта "Современная школа" предусмотрена реализация следующих мероприятий: реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса), строительство корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми, строительство корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 29.03.2022 N 237, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Повышение доступности дошкольного образования. 1.1.1. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования. 1.2. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования. 1.2.1. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях. 1.2.2. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми. 1.3. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние. 1.3.1. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2934663,35605 | 4183770,34867 | 1442310,850 | 814935,200 | 502307,100 |
|  | бюджет города Перми | 924614,39891 | 1791273,119 | 941238,250 | 814935,200 | 502307,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26840,80114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 335067,51456 | 183736,22967 | 301072,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 1094507,700 | 988761,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 553632,94144 | 1220000,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 516108,735 | 30255,690 | 493919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 9308,735 | 30255,690 | 293919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 506800,000 | 0,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1449247,41270 | 3680621,659 | 666784,240 | 562628,100 | 250000,000 |
|  | бюджет города Перми | 573754,90056 | 1435911,427 | 560011,640 | 562628,100 | 250000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17952,97514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 87278,79556 | 64799,232 | 106772,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 | 959911,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 969307,20835 | 472892,99967 | 281607,100 | 252307,100 | 252307,100 |
|  | бюджет города Перми | 341550,76335 | 325106,002 | 87307,100 | 252307,100 | 252307,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 247788,719 | 118936,99767 | 194300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 371079,900 | 28850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 650 | - | 585 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | 1650 | 4201 | - | 1400 | 1050 |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | - | - | 450 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Повышение доступности дошкольного

образования" муниципальной программы "Развитие сети

образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 236800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 236800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 10976,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 293919,510 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.05.2022 N 355) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 10976,790 | 293919,510 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 337 | 337 | - | - | - | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 6420,000 | 6420,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420,000 | 6420,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.4 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | введенный в эксплуатацию объект для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.5 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 180000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.6 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 5984,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5984,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.7 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 6874,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 6874,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.8 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Братской, 10 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Братской, 10 города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.9 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.10 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | оплата исполнительного листа серии ФС N 034441047 по делу N А50-21454/2021 от 28.10.2021 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 1532,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1532,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.11 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | оплата исполнительного листа серии ФС N 034441210 по делу N А50-24542/2021 от 10.01.2022 (выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 1355,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1355,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 516108,735 | 30255,690 | 493919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9308,735 | 30255,690 | 293919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506800,000 | 0,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 516108,735 | 30255,690 | 493919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9308,735 | 30255,690 | 293919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506800,000 | 0,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 516108,735 | 30255,690 | 493919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9308,735 | 30255,690 | 293919,510 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506800,000 | 0,000 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе программных мероприятий

1.1 "Повышение доступности дошкольного

образования" муниципальной программы

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Повышение доступности дошкольного образования"

муниципальной программы "Развитие сети

образовательных организаций города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 29.03.2022 N 237, от 13.05.2022 N 355, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 5784 кв. м, этажность: 3, 350 мест |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 год, 2023-2024 годы, в том числе: 2021 год - выполнение работ по геодезической съемке земельного участка; 2023 год - разработка проектной документации; 2024 год - выполнение работ по строительству |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 304906,300 тыс. руб., в том числе: 10,000 тыс. руб. - выполнение работ по геодезической съемке земельного участка; 10976,790 тыс. руб. - разработка проектной документации; 293919,510 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего | 2021 | 2023 | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 304906,300 | 10,000 | 10976,790 | 293919,510 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  | 2021 |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  | 2024 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | 1 |  | 2024 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 11 июня 2021 г. N 8 |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнены работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  | 2021 |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  | 2023 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  | 2024 |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской |  |  | 2024 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 201 место |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год, в том числе: 2023 год - разработка проектной документации |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5984,000 тыс. руб., в том числе: 5984,000 тыс. руб. - разработка проектной документации |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 5984,000 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 | ед. | 1 | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 16 октября 2020 г. N 9 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянской, 4 |  | 2023 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 350 мест |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год, в том числе: 2023 год - разработка проектной документации |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6874,900 тыс. руб., в том числе: 6874,900 тыс. руб. - разработка проектной документации |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 6874,900 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова | ед. | 1 | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 16 октября 2020 г. N 9 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова |  | 2023 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 4

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700.

#### Таблица 5

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 31.05.2022 N 421)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.10. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 4798,2 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, мощность: 201 место |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2022 годы, в том числе: 2019 год - разработка проектной документации, предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора; 2020 год - выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, приобретение немонтируемого оборудования, проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта; 2021 год - выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора, приобретение немонтируемого оборудования; 2022 год - оплата исполнительного листа серии ФС N 034441047 по делу N А50-21454/2021 от 28.10.2021 |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 201023,45161 тыс. руб., в том числе: 5257,362 тыс. руб. - разработка проектной документации; 5123,532 тыс. руб. - предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 179787,40992 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 351,15709 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 2671,37146 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 6107,74114 тыс. руб. - приобретение немонтируемого оборудования; 191,926 тыс. руб. - проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта; 1532,952 тыс. руб. - оплата исполнительного листа серии ФС N 034441047 по делу N А50-21454/2021 от 28.10.2021 |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 12253,28235 | 10387,092 | 333,23835 | 0,000 | 1532,952 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26269,34290 | 0,000 | 9562,44156 | 16706,90134 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 8014,60021 | 387,546 | 7627,05421 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 58732,39508 | 0,000 | 41594,63746 | 17137,75762 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 21468,60508 | 7363,374 | 14105,23108 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 74285,22599 | 0,000 | 74285,22599 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2019-2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2021 |  |
|  | приобретенное немонтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2020-2021 |  |
|  | произведенная оплата исполнительного листа серии ФС N 034441047 по делу N А50-21454/2021 от 28.10.2021 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63) | ед. | 1 |  | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы проектной документации выдано краевым государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы Пермского края" от 06 марта 2019 г. N 59-1-1-3-004824-2019; положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости выдано краевым государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы Пермского края" от 05 апреля 2019 г. N 59-1-0058-19 |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  | 2019 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  | 2019-2021 |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  | 2021 |  |
|  |  | приобретение немонтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  | 2020-2021 |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС N 034441047 по делу N А50-21454/2021 от 28.10.2021 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63) |  |  | 2022 |  |

#### Таблица 6

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 19.08.2022 N 700)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.11. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ", МАДОУ "Уральские Самоцветы" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАДОУ "Уральские Самоцветы" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 6355,3 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, мощность: 360 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2022 годы, в том числе: 2018 год - проведение кадастровых работ по образованию земельного участка; 2019 год - разработка проектной документации, выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 2020 год - выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, проведение авторского надзора, приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта; 2021 год - выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора, приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря; 2022 год - оплата исполнительного листа серии ФС N 034441210 по делу N А50-24542/2021 от 10.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 264617,95463 тыс. руб., в том числе: 25,000 тыс. руб. - проведение кадастровых работ по образованию земельного участка; 4567,306 тыс. руб. - разработка проектной документации; 211037,04041 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 28275,25913 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 2556,26430 тыс. руб. - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 411,42879 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 8469,63609 тыс. руб. - приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу; 291,962 тыс. руб. - проведение технологической инвентаризации и паспортизации объекта; 7628,27491 тыс. руб. - приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря; 1355,783 тыс. руб. - оплата исполнительного листа серии ФС N 034441210 по делу от 10.01.2022 N А50-24542/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 33029,09085 | 25,000 | 21981,869 |  | 9666,43885 |  | 0,000 |  | 1355,783 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9124,59136 | 0,000 | 0,000 |  | 7325,06494 |  | 1799,52642 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 69744,30272 | 0,000 | 263,18321 |  | 69481,11951 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15751,96966 | 0,000 | 0,000 |  | 1985,14837 |  | 13766,82129 |  | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 99250,181 | 0,000 | 5000,481 |  | 94249,700 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 37717,81904 | 0,000 | 0,000 |  | 37717,81904 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | приобретенное оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2021 |  |
|  | оплата исполнительного листа серии ФС N 034441210 по делу N А50-24542/2021 от 10.01.2022 (выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б) | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 18 июля 2019 г. N 59-1-0143-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 11 августа 2020 г. N 5-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря вновь созданных мест при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС N 034441210 по делу от 10.01.2022 N А50-24542/2021 (выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б) |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Обеспечение доступности общего

и дополнительного образования" муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 103981,81605 | 163368,75909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17508,06878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14277,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 3 | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 10453,42896 | 5832,16438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 237,93270 | 124,47225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 253,44717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 22216,90110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15" | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 457,40418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | откорректированная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 595,68903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | проведенная государственная экспертиза проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 477,64682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 180340,97095 | 206277,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115746,51356 | 191999,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17761,51595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 14277,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 19739,511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19739,511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет Пермского края | 19121,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 363313,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет Пермского края | 46567,88918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет Пермского края | 539,68244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.4 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 3 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет Пермского края | 453,83514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.5 | проведенные кадастровые работы по разделу объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4410071:34 при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.6 | откорректированная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет города Перми | 590,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.7 | проведенный геотехнический мониторинг зданий, попадающих в зону влияния при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет Пермского края | 619,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.8 | проведенные лабораторные исследования (испытания) и измерения на объекте "Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса)" | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет Пермского края | 602,971 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 13.05.2022 N 355) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.9 | проведенная государственная экспертиза по результатам экспертного сопровождения при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет города Перми | 413,28027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.10 | выполненная техническая инвентаризация и паспортизация объекта "Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса)" | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | бюджет города Перми | 50,73473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,37847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 419,52480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 432804,61903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1054,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 111,37847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 68325,42556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 363313,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 29431,94043 | 210689,93841 | 135218,32502 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.2 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 3 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5504,55957 | 178,45670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | проведенный авторский надзор за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 311,00489 | 290,11498 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,13323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.5 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 79,94749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.7 | выполненные геодезические работы по разбивки осей здания по объекту: "реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35056,58072 | 211179,400 | 135958,440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34976,500 | 211179,400 | 135958,440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 80,08072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.5 | Строительство нового корпуса здания МАОУ "СОШ N 82" г. Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.6 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.7 | Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7160,540 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 237925,060 | 274748,200 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 245085,600 | 274748,200 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.8 | Строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.9 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 9100,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9100,400 | 0,000 | 0,000 | 250000,000 |
| ##### 1.2.1.1.10 | Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 19435,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 93792,300 | 287879,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 106772,600 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.10.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.3 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 19435,100 | 200564,900 | 287879,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 19435,100 | 93792,300 | 287879,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 106772,600 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.11 | Строительство корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 20058,69918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.11.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.2 | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 118347,94155 | 49251,39990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9476,685 | 25260,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180057,000 | 479955,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.11.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.3 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | ед. | 4 | 4 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 14129,65927 | 8589,10010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.11.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 342069,985 | 563056,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 152536,300 | 57840,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9476,685 | 25260,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180057,000 | 479955,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.12 | Строительство корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | разработанная проектная документация на строительство корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 27644,80490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.12.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.2 | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 129174,18767 | 601889,00495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9476,685 | 25260,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180057,000 | 479955,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.12.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.3 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 2 | 2 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 14920,80743 | 9128,79505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.12.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 361273,485 | 1116234,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171739,800 | 611017,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9476,685 | 25260,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180057,000 | 479955,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.13 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | оплата исполнительного листа серии ФС N 034439841 по делу N А50-15965/2021 от 13.09.2021 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина") | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 16684,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16684,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.14 | Строительство учебного корпуса МАОУ "Лицей N 10" по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.14.1 | разработанная проектная документация на строительство учебного корпуса МАОУ "Лицей N 10" по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 18748,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.14.2 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 18748,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1387969,31270 | 3364031,459 | 581608,940 | 562628,100 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 512476,80056 | 1119321,227 | 474836,340 | 562628,100 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17952,97514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87278,79556 | 64799,232 | 106772,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 | 959911,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1387969,31270 | 3364031,459 | 581608,940 | 562628,100 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 512476,80056 | 1119321,227 | 474836,340 | 562628,100 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17952,97514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87278,79556 | 64799,232 | 106772,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 | 959911,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6999,900 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6999,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16622,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 16622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | бюджет города Перми | 14817,94381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.2 | откорректированные результаты инженерных изысканий по объекту: "Спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по ул. Инженерная, 5" | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | бюджет города Перми | 594,57363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.6.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.3 | откорректированная проектно-сметная документация по объекту: "Спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по ул. Инженерная, 5" | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | бюджет города Перми | 587,48256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.6.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.7 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 12032,80482 | 130660,31606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 1294,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 49,31950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.7.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 1125,87568 | 198,68394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.7.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13208,000 | 132153,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.8 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 13154,41268 | 105503,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 309,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.8.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 53,58732 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.8.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13208,000 | 105813,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.9 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 79" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.9.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 29961,140 | 60332,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1220,30000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.3 | проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 38,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.9.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30000,000 | 61552,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.10 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.11 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | бюджет города Перми | 17616,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17616,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61278,100 | 316590,200 | 85175,300 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61278,100 | 316590,200 | 85175,300 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1449247,41270 | 3680621,659 | 666784,240 | 562628,100 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 573754,90056 | 1435911,427 | 560011,640 | 562628,100 | 250000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17952,97514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87278,79556 | 64799,232 | 106772,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 | 959911,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе программных мероприятий

1.2 "Обеспечение доступности общего

и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций

города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Обеспечение доступности общего и дополнительного

образования" муниципальной программы "Развитие сети

образовательных организаций города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 29.03.2022 N 237, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательной организации по адресу: ул. Целинная, 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: существующего 8540,2 кв. м, пристраиваемого 1688 кв. м, этажность: существующего здания 5 этажей (в том числе цокольный этаж), пристраиваемого здания 2 этажа, 700 человек |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы, в том числе: 2019 год - разработка проектной документации, предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 2020 год - выполнение работ по реконструкции; 2021 год - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, проведение обследования технического состояния здания; 2022 год - выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости 2023 год - выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря, выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 449176,83266 тыс. руб., в том числе: 12126,17138 тыс. руб. - разработка проектной документации; 1299,18408 тыс. руб. - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 386688,18236 тыс. руб. - выполнение работ по реконструкции; 638,79384 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 24126,85987 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 550,000 тыс. руб. - проведение обследования технического состояния здания; 22216,90110 тыс. руб. - приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря; 457,40418 тыс. руб. - выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта; 595,68903 тыс. руб. - корректировка проектной документации; 477,64682 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 333761,99004 | 17817,29805 | 3499,27882 | 4699,19861 | 115746,51356 | 191999,701 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 54304,30118 | 0,000 | 0,000 | 36542,78523 | 17761,51595 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 14277,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14277,600 |
|  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46832,94144 | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  | 2019 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  | 2023 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  | 2023 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. |  | 1 |  | 2023 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 10.12.2019 N 59-1-0279-19 |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 31 марта 2017 г. N 3 |  |  |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2019 |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2020-2023 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2023 |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  | 2023 |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 25256,0 кв. м, этажность: 4, в том числе подвал, 1100 мест |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2016-2017 годы, 2019-2022 годы, в том числе: 2016 год - разработка проекта межевания территории; 2017 год - проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет; 2019 год - предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполненные работы по подготовке проекта межевания территории; 2020 год - разработка проектной документации, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполненные работы по подготовке проекта межевания территории, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора; 2021 год - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по строительству, проведение авторского надзора, приобретение немонтируемого оборудования, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта; 2022 год - выполнение работ по строительству |  |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 936272,68082 тыс. руб., в том числе: 236,000 тыс. руб. - разработка проекта межевания территории; 15,000 тыс. руб. - проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет; 8097,87982 тыс. руб. - разработка проектной документации; 6930,72338 тыс. руб. - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 94,000 тыс. руб. - выполненные работы по подготовке проекта межевания территории; 25613,22155 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 838020,48618 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 1489,83820 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 54989,26667 тыс. руб. - приобретение немонтируемого оборудования; 109,95602 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 676,309 тыс. руб. - выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 132656,67923 | 236,000 | 15,000 | 17417,476 | 8905,15023 | 86343,542 | 19739,511 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8789,07377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8789,06748 | 0,00629 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 333137,12782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84607,40403 | 248529,72379 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 461689,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 461689,800 | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. |  | 1 |  |  | 2016 |  |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. |  | 1 |  |  | 2017 |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |  |
|  | приобретенное немонтируемое оборудование в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. |  | 1 |  |  | 2021 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 05 февраля 2020 г. N 59-1-0025-20 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 09 октября 2015 г. N 10 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |  |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2016 |  |
|  |  | проведение кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет |  |  |  |  | 2017 |  |
|  |  | разработка проектной документации по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2020-2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | приобретение немонтируемого оборудования в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, для оснащения здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  | 2021 |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 33, 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми |  |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми |  |  |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 10573,2 кв. м, этажность: 2-4, 550 мест |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2022 годы, в том числе: 2018 год - проведение историко-культурного исследования объекта культурного наследия; 2019 год - предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, проведение историко-культурной экспертизы проектной документации, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 2020 год - разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, проведение спасательных археологических работ, 2021 год - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, проведение спасательных археологических работ, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора; 2022 год - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря, проведение кадастровых работ, корректировка проектной документации, проведение геотехнического мониторинга зданий, проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений на объекте, проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, выполнение технической инвентаризация и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 849086,55128 <*> тыс. руб., в том числе: 87,500 тыс. руб. - проведение историко-культурного исследования объекта культурного наследия; 125,082 тыс. руб. - проведение историко-культурной экспертизы проектной документации; 23319,02630 тыс. руб. - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 10300,000 тыс. руб. - разработка проектной документации; 1253,55007 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 11808,82340 тыс. руб. - проведение спасательных археологических работ; 2059,08390 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 749918,19166 тыс. руб. - выполнение работ по реконструкции; 839,77950 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 46567,88918 тыс. руб. - приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря; 35,000 тыс. руб. - проведение кадастровых работ; 590,000 тыс. руб. - корректировка проектной документации; 619,736 тыс. руб. - проведение геотехнического мониторинга зданий; 602,971 тыс. руб. - проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений на объекте; 413,28027 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 546,638 тыс. руб. - выполнение технической инвентаризации и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 70501,18916 | 87,500 | 12840,574 | 9284,98914 | 47234,11102 | 1054,015 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39602,61656 | 0,000 | 0,000 | 11477,30353 | 28013,93456 | 111,37847 |
|  | бюджет Пермского края | 150626,64556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82301,220 | 68325,42556 |
|  | бюджет Российской Федерации | 588356,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 225042,300 | 363313,800 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30.07.2020 N 59-1-1-3-035440-2020 |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 14 мая 2018 г. N 4 |  |  |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2021-2022 |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  | 2022 |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ледовая арена МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 3734,6 кв. м, этажность: 1-3, 450 человек |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2024 годы, в том числе: 2019 год - предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 2020 год - разработка проектной документации, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 2021 год - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора; 2022 год - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, выполненные геодезические работы по разбивки осей здания по объекту: "реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье"; 2023 год - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора; 2024 год - выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта |  |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 401811,31396 тыс. руб., в том числе: 5800,000 тыс. руб. - разработка проектной документации; 14810,03823 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 380020,71412 тыс. руб. - выполнение работ по реконструкции; 610,61412 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 79,94749 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 450,000 тыс. руб. - выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта; 40,000 тыс. руб. - выполненные геодезические работы по разбивки осей здания по объекту: "реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 395931,00777 | 2234,431 | 6880,474 | 4701,76277 | 34976,500 | 211179,400 | 135958,440 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5880,30619 | 0,000 | 5800,22547 | 0,000 | 80,08072 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. |  |  | 1 |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. |  |  | 1 |  | 2024 |  |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. |  |  | 1 |  | 2024 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30.04.2020 N 59-1-1-3-015284-2020 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 20 апреля 2018 г. N 3 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |  |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  | 2020 |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  | 2021-2024 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  | 2024 |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 5

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271.

#### Таблица 6

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1000 мест |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024-2025 годы, в том числе: 2024 год - разработка проектной документации, выполнение работ по строительству; 2025 год - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 519833,800 тыс. руб., в том числе: 7160,540 тыс. руб. - разработка проектной документации; 512673,260 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2024 | 2025 |
|  | бюджет города Перми | 519833,800 | 245085,600 | 274748,200 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 2024 |
|  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 2025 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 апреля 2019 г. N 6 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  | 2024 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми |  | 2024-2025 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 7

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271.

#### Таблица 8

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.9. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1050 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год, 2026 год, в том числе: 2023 год - разработка проектной документации; 2026 год - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 259100,400 тыс. руб., в том числе: 9100,400 тыс. руб. - разработка проектной документации; 250000,000 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2023 | 2026 |
|  | бюджет города Перми | 259100,400 | 9100,400 | 250000,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | ед. | 1 | 2026 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 17 марта 2020 г. N 3 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  | 2023 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ |  | 2026 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Уральской, 110 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.10. Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 7535,28 кв. м, этажность: 4, 400 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2025 годы, в том числе: 2023 год - разработка проектной документации; 2024 год - выполнение работ по строительству; 2025 год - выполнение работ по строительству |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 507879,900 тыс. руб., в том числе: 19435,100 тыс. руб. - разработка проектной документации; 488444,800 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | бюджет города Перми | 401107,300 | 19435,100 | 93792,300 | 287879,900 |
|  | бюджет Пермского края | 106772,600 | 0,000 | 106772,600 | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | выполненные работы по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 |  | 2025 |
|  | введенное в эксплуатацию здание после реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 |  | 2025 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 11 июня 2021 г. N 8 |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  | 2023 |
|  |  | выполнение работ по реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  | 2024-2025 |
|  |  | ввод в эксплуатацию здание после реконструкции общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации |  |  | 2025 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |

#### Таблица 10

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми по ул. Николая Островского, 68 |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.11. Строительство корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 825 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы, в том числе: 2022 год - разработка проектной документации, выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 2023 год - выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 905126,801 <**> тыс. руб., в том числе: 20058,69918 тыс. руб. - разработка проектной документации; 862349,34245 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 22718,75937 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 210376,800 | 152536,300 | 57840,500 |
|  | бюджет Пермского края | 34737,501 | 9476,685 | 25260,816 |
|  | бюджет Российской Федерации | 660012,500 | 180057,000 | 479955,500 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию корпус МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми |  | 2022 |
|  |  | выполнение работ по строительству корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми |  | 2022-2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми |  | 2023 |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | 2022-2023 |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 11

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.12. Строительство корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1050 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы, в том числе: 2022 год - разработка проектной документации, выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 2023 год - выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1477507,601 <***> тыс. руб., в том числе: 27644,80490 тыс. руб. - разработка проектной документации; 1425813,19362 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 24049,60248 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 782757,600 | 171739,800 | 611017,800 |
|  | бюджет Пермского края | 34737,501 | 9476,685 | 25260,816 |
|  | бюджет Российской Федерации | 660012,500 | 180057,000 | 479955,500 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию корпус МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации по строительству нового корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  | 2022 |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  | 2022-2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми по бульвару Гагарина, 75а |  | 2023 |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | 2022-2023 |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 12

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 69 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |
| 8 | Участник программы | МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества дополнительного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1500 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024 год - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6999,900 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2024 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 6999,900 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | ед. | 1 | 2024 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | ед. | 1 | 2024 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | N 505-2018-ПЗУ |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми |  | 2024 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми |  | 2024 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 13

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 76" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 48а |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.2. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1349 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы, в том числе: 2022 год - разработка проектной документации; 2023 год - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб., в том числе: 622,900 тыс. руб. - разработка проектной документации; 16000,000 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 16622,900 | 622,900 | 16000,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки "СОШ N 76" г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 N 10 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки "СОШ N 76" г. Перми |  | 2022 |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  | 2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  | 2023 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 14

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 83" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Волгодонская, 20а |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.3. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1335 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 годы, в том числе: 2022 год - разработка проектной документации; 2023 год - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб. 622,900 тыс. руб. - разработка проектной документации; 16000,000 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 16622,900 | 622,900 | 16000,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | 1 | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  | 2022 |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  | 2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  | 2023 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 15

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 63" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Воронежская, 8 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.4. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1052 человека |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024 год - разработка проектной документации, выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб., в том числе: 622,900 тыс. руб. - разработка проектной документации; 16000,000 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2024 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 16622,900 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | 1 | 2024 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | 1 | 2024 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | 1 | 2024 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  | 2024 |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  | 2024 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  | 2024 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 16

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Мильчакова, 22 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.5. Строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1266 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год - разработка проектной документации, выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб., в том числе: 622,900 тыс. руб. - разработка проектной документации; 16000,000 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |
|  | бюджет города Перми | 16622,900 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | 1 | 2023 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | 1 | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  | 2023 |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  | 2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  | 2023 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 17

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Инженерная, 5 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.6. Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1016 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022 год, в том числе: 2020 год - разработка проектной документации; 2022 год - корректировка результатов инженерных изысканий, корректировка проектно-сметной документации, выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 16622,900 тыс. руб., в том числе: 622,900 тыс. руб. - разработка проектной документации; 594,57363 тыс. руб. - корректировка результатов инженерных изысканий; 587,48256 тыс. руб. - корректировка проектно-сметной документации; 14817,94381 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 16622,900 | 622,900 | 16000,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 | 2020 |
|  | откорректированные результаты инженерных изысканий по объекту: "Спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по ул. Инженерная, 5" | ед. | 1 | 2022 |
|  | откорректированная проектно-сметная документация по объекту: "Спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по ул. Инженерная, 5" | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  | 2020 |
|  |  | корректировка результатов инженерных изысканий по объекту: "Спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по ул. Инженерная, 5" |  | 2022 |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по ул. Инженерная, 5" |  | 2022 |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  | 2022 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  | 2022 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 18

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ "СОШ N 81" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Загарьинская, 6 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.7. Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 903 человека |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2023 годы, в том числе: 2020 год - разработка проектной документации; 2022 год - выполнение работ по строительству, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 2023 год - выполнение работ по строительству, приобретение оборудования, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 148111,700 тыс. руб., в том числе: 2750,000 тыс. руб. - разработка проектной документации; 142693,12088 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 1294,700 тыс. руб. - приобретение оборудования; 49,31950 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 1324,55962 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 148111,700 | 2750,000 | 13208,000 | 132153,700 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 30 июля 2020 г. N 59-1-1-3-035437 |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  | 2020 |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  | 2022-2023 |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  | 2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  | 2023 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |

#### Таблица 19

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ "СОШ N 96" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.8. Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 587 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2023 годы, в том числе: 2020 год - разработка проектной документации; 2022 год - выполнение работ по строительству, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 2023 год - выполнение работ по строительству, приобретение оборудования |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 121521,600 тыс. руб., в том числе: 2500,000 тыс. руб. - разработка проектной документации; 118658,31268 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 309,700 тыс. руб. - приобретение оборудования; 53,58732 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 | 2022 | 2023 |
|  | бюджет города Перми | 121521,600 | 2500,000 | 13208,000 | 105813,600 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 16 июня 2020 г. N 59-1-1-3-025038-2020 |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  | 2020 |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  | 2022-2023 |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  | 2023 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  | 2023 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |

#### Таблица 20

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный зал МАОУ "СОШ N 79" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Цимлянская, 4 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.9. Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 79" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" г. Перми, МАОУ "СОШ N 79" г. Перми |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" г. Перми, МАОУ "СОШ N 79" г. Перми |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 800 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2023-2024 годы, в том числе: 2020 год - разработка проектной документации; 2023 год - выполнение работ по строительству, проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 2024 год - выполнение работ по строительству, приобретение оборудования |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 93752,500 тыс. руб., в том числе: 2200,000 тыс. руб. - разработка проектной документации; 90293,340 тыс. руб. - выполнение работ по строительству; 1220,300 тыс. руб. - приобретение оборудования; 38,860 тыс. руб. - проведенная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 | 2023 | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 93752,500 | 2200,000 | 30000,000 | 61552,500 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | ед. | 1 |  | 2024 |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | ед. | 1 |  | 2024 |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ "СОШ N 79" г. Перми | ед. | 1 |  | 2024 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы от 24 августа 2020 г. N 59-1-1-3-040247-2020 |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 14 августа 2019 г. N 9 |  |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми |  |  | 2020 |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 79" г. Перми |  |  | 2023-2024 |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 79" г. Перми |  |  | 2024 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ "СОШ N 79" г. Перми |  |  | 2024 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |

#### Таблица 21

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777.

#### Таблица 22

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 55" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вагонная, 22 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.11. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | субсидии на осуществление капитальных вложений в объект |  |  |
| (п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | - |  |  |
| 8 | Участник программы | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества развития физической культуры и спорта в городе Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 567 человек |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022 год, в том числе: 2020 год - разработка проектной документации; 2022 год - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 18239,200 тыс. руб., в том числе: 622,900 тыс. руб. - разработка проектной документации; 17616,300 тыс. руб. - выполнение работ по строительству |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 17616,300 | 0,000 | 17616,300 |
|  | внебюджетные источники | 622,900 | 622,900 | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | 1 | 2020 |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | ед. | 1 | 2022 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | 590-2019 |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 19 июня 2020 г. N 6 |  |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 11-БК |  |  |
| (п. 18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  | 2020 |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  | 2022 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  | 2022 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |
| 20 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |

#### Таблица 23

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 31.05.2022 N 421)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина", Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, 2 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.13. Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание современных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий в МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" г. Перми по ул. 1905 года, 2 |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь здания: 3235,1 кв. м, этажность: 3, в том числе 1 подземный, мощность: 586 человек |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017-2019 годы, 2022 год, в том числе: 2017 год - разработка проектной документации, предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 2018 год - выполнение работ по реконструкции 2019 год - выполнение работ по реконструкции, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, проведение авторского надзора, приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря 2022 год - оплата исполнительного листа серии ФС N 034439841 по делу N А50-15965/2021 от 13.09.2021 |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 108446,486 тыс. руб., в том числе: 2995,000 тыс. руб. - разработка проектной документации; 10,538 тыс. руб. - предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 74802,975 тыс. руб. - выполнение работ по реконструкции; 23,869 тыс. руб. - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры; 146,000 тыс. руб. - проведение авторского надзора; 13783,943 тыс. руб. - приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря; 16684,161 тыс. руб. - оплата исполнительного листа серии ФС N 034439841 по делу N А50-15965/2021 от 13.09.2021 |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
|  | бюджет города Перми | 64513,709 | 10,538 | 19507,840 | 28311,170 | 16684,161 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3071,577 | 2995,000 | 0,000 | 76,577 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 40861,200 | 0,000 | 0,000 | 40861,200 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2017 |  |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2018-2019 |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2020 |  |
|  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2019 |  |
|  | приобретенные оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" | ед. | 1 |  | 2019 |  |
|  | произведенная оплата исполнительного листа серии ФС N 034439841 по делу N А50-15965/2021 от 13.09.2021 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина") | ед. | 1 |  | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта 213-16, положительное заключение государственной экспертизы от 17 июля 2017 г. N 59-1-1-3-0109-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 12 октября 2017 г. N 59-1-6-0200-17 |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 09 октября 2015 г. N 10 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 01 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  | 2017 |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  | 2018-2019 |  |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  | 2020 |  |
|  |  | оказание услуги авторского надзора за реконструкцией здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  | 2019 |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания МАУ ДО "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  | 2019 |  |
|  |  | оплата исполнительного листа серии ФС N 034439841 по делу N А50-15965/2021 от 13.09.2021 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина") |  |  | 2022 |  |

#### Таблица 24

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 19.08.2022 N 700)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | учебный корпус МАОУ "Лицей N 10" по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.14. Строительство учебного корпуса МАОУ "Лицей N 10" по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | мощность: 825 человек |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 год - разработка проектной документации |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 18748,326 тыс. руб. - разработка проектной документации |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2023 |  |  |  |
|  | бюджет города Перми | 18784,326 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство учебного корпуса МАОУ "Лицей N 10" по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22 | ед. | 1 | 2023 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 13 мая 2022 г. N 6 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации на строительство учебного корпуса МАОУ "Лицей N 10" по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22 |  |  | 2023 |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> С учетом финансового обеспечения в рамках федерального проекта "Современная школа" - 236886,500 тыс. руб.

(сноска <*> введена Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271)

<**> С учетом финансового обеспечения в рамках федерального проекта "Современная школа" - 694750,001 тыс. руб.

(сноска <**> в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237)

<***> С учетом финансового обеспечения в рамках федерального проекта "Современная школа" - 694750,001 тыс. руб.

(сноска <***> в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237)

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Приведение имущественных комплексов

муниципальных образовательных организаций города Перми

в нормативное состояние" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | 3 | 1 | 2 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 135371,683 | 192447,100 | 23382,900 | 129674,000 | 168893,536 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | 14 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 24452,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | СОШ | бюджет города Перми | 96979,357 | 47821,894 | 61617,100 | 120326,000 | 81106,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 140547,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 | 7 | 7 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | УДО | бюджет города Перми | 2508,600 | 2588,100 | 533,600 | 533,600 | 533,600 |
| 1.3.1.1.1.6 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 2 | - | - | - | прочие учреждения системы образования | бюджет города Перми | 0,000 | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 243747,466 | 257357,094 | 250533,600 | 250533,600 | 250533,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 234859,640 | 257357,094 | 85533,600 | 250533,600 | 250533,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 165000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество ДОУ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОУ | бюджет города Перми | 310,600 | 310,600 | 310,600 | 310,600 | 310,600 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 2562,7 | 2562,7 | 2562,7 | 2562,7 | 2562,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2 | количество СОШ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | СОШ | бюджет города Перми | 114,200 | 114,200 | 114,200 | 114,200 | 114,200 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 942,1 | 942,1 | 942,1 | 942,1 | 942,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3 | количество УДО, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | УДО | бюджет города Перми | 1270,000 | 1270,000 | 1270,000 | 1270,000 | 1270,000 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 10478,6 | 10478,6 | 10478,6 | 10478,6 | 10478,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.4 | количество прочих учреждений системы образования, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ "ЦППМСП" г. Перми | бюджет города Перми | 78,700 | 78,700 | 78,700 | 78,700 | 78,700 |
|  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 648,7 | 648,7 | 648,7 | 648,7 | 648,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1773,500 | 1773,500 | 1773,500 | 1773,500 | 1773,500 |
| ##### 1.3.1.1.3 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС) | ед. | 35 | 32 | 54 | - | - | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | бюджет Пермского края | 13000,000 | 11550,000 | 29300,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13000,000 | 11550,000 | 29300,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.4 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 3 | 4 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 45656,100 | 65975,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 174228,32233 | 107386,99767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351079,900 | 28850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 570964,32233 | 202212,40567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45656,100 | 65975,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 174228,32233 | 107386,99767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351079,900 | 28850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.5 | Приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.5.1 | количество обучающихся в профильных медицинских классах | чел. | 91 | - | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 28000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.1.1.6 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.6.1 | количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, которые оснащены оборудованием | ед. | 1 | - | - | - | - | СОШ | бюджет Пермского края | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 860985,28833 | 472892,99967 | 281607,100 | 252307,100 | 252307,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 289289,240 | 325106,002 | 87307,100 | 252307,100 | 252307,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 211728,32233 | 118936,99767 | 194300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351079,900 | 28850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ | бюджет города Перми | 29393,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29393,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 58787,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29393,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29393,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2 | Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь | ед. | 2 | - | - | - | - | ДОУ | бюджет города Перми | 22733,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 22733,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2.3 | Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках Федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3.1 | количество созданных "умных" спортивных площадок | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | бюджет города Перми | 134,00335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6666,66667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26800,67002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134,00335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6666,66667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108321,92002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52261,52335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 36060,39667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 969307,20835 | 472892,99967 | 281607,100 | 252307,100 | 252307,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341550,76335 | 325106,002 | 87307,100 | 252307,100 | 252307,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 247788,719 | 118936,99767 | 194300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 371079,900 | 28850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 969307,20835 | 472892,99967 | 281607,100 | 252307,100 | 252307,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341550,76335 | 325106,002 | 87307,100 | 252307,100 | 252307,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 247788,719 | 118936,99767 | 194300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 371079,900 | 28850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.3 "Приведение

имущественных комплексов

муниципальных образовательных

организаций города Перми

в нормативное состояние"

муниципальной программы

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.3 "Приведение имущественных

комплексов муниципальных образовательных организаций города

Перми в нормативное состояние" муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 29.03.2022 N 237, от 13.05.2022 N 355, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 | Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 25526,300 | 7530,600 | 14000,800 | 62588,900 | 0,000 |
|  | МАДОУ "АртГрад" г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 15124,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27932,100 | 0,000 |
|  | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 387" г. Перми по ул. Чехова, 18 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14000,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Детспорт" г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109б | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34656,800 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 394" г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 7530,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 10402,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 28464,800 | 173619,057 | 9382,100 | 67085,100 | 168893,536 |
|  | МАДОУ "Детский сад "АртГрад" г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 112079,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 387" г. Перми по ул. Чехова, 18 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44624,100 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми по ул. Целинной, 29а | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88466,036 |
|  | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 35" г. Перми по ул. Мира, 105 | 2021 | 2021 | бюджет города Перми | 4842,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Детспорт" г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 109б | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74262,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Галактика" г. Перми по ул. Веденеева, 71а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 9100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 400" г. Перми по ул. Васнецова, 9 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 7838,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 419" г. Перми по ул. Старцева, 23 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми по ул. Нефтяников, 36 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4262,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 8450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 403" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 20 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 6077,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 268" г. Перми по ул. Решетникова, 30 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4265,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 417" г. Перми по ул. Солдатова, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4353,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Калейдоскоп" г. Перми по ул. Мира, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 9694,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 103" г. Перми по ул. Крисанова, 57а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 394" г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 369" г. Перми по ул. Холмогорской, 4а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2646,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Зодчий" г. Перми по ул. Чайковского, 8 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9694,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 96" г. Перми по ул. Клары Цеткин, 17а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3500,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 134" г. Перми по ул. Добролюбова, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4384,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 46" г. Перми по ул. Стахановской, 51а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4883,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад "Академика" г. Перми по ул. Швецова, 31 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6165,500 |
|  | МАДОУ "Детский сад "АртГрад" г. Перми по ул. Гусарова, 22а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2735,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми по ул. Александра Турчевича, 6 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 23622,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 19643,500 | 6706,500 | 15002,850 | 10046,400 | 81106,464 |
|  | МАОУ "СОШ N 44" г. Перми по ул. Маяковского, 33 | 2022 | 2025 | бюджет города Перми | 19643,500 | 0,000 | 15002,850 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми по Серебрянскому проезду, 9 | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10046,400 | 81106,464 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 6706,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 59696,820 | 29665,394 | 43139,750 | 110279,600 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 1467,865 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 307,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "СОШ N 44" г. Перми ул. Маяковского, 33 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70209,600 | 0,000 |
|  | МАОУ "Школа-интернат N 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми по ул. Бушмакина, 26 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования N 85" г. Перми по ул. Муромской, 32 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина" г. Перми по ул. Милиционера Власова, 37 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2271,750 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 53896,820 | 9581,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15293,436 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 122 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми по ул. Сивкова, 3б | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 133" г. Перми по ул. Аркадия Гайдара, 13 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 9400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "ЭнергоПолис" г. Перми по Парковому проспекту, 8а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" г. Перми по ул. Репина, 67а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г. Перми по ул. Баумана, 16 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5055,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 116" г. Перми по ул. Технической, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15053,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Открытая школа" г. Перми по ул. Генкеля, 15 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9962,000 | 0,000 |
|  | Позиция утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 13.05.2022 N 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ "Гимназия N 2" г. Перми по ул. Юрша, 56а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9824,564 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21" г. Перми по ул. Сибирской, 23 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 8909,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми по ул. Сибирской, 80 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Лицей "Дельта" г. Перми по ул. Макаренко, 25 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237, от 13.05.2022 N 355, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 1368,53030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ ДО "Дворец спорта для детей и юношества "Прикамье" г. Перми, ул. Ласьвинская, 1 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 1368,53030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | муниципальное автономное учреждение системы образования "Дом учителя" г. Перми по ул. Сибирской, 12 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 7500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.4 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 13.05.2022 N 355) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 65975,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 7252,985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 12161,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 43488,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми по ул. Сибирской, 80 | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,00000 | 3072,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 650 | - | 585 | - | - |
|  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ед. | - | - | 80 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 1650 | 4201 | - | 1400 | 1050 |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | 1650 | 1875 | - | - | - |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | - | - | 450 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Повышение доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 3 | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 4,1 | 6,9 | - | - | - |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - | - | 1 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок | ед. | 2 | 3 | 2 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных залов | ед. | - | 2 | 1 | - | - |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 45,5 | 48,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 97,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 20,3 | 17,7 | 3,8 | 6,3 | 3,8 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 8,9 | 6,9 | 5,0 | - |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 7,1 | - | - | 7,1 |
|  | Доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества прочих учреждений системы образования | % | - | 25,0 | - | - | - |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 9,3 | 9,3 | 6,2 | 5,2 | 4,1 |
|  | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 29.03.2022 N 237, от 13.05.2022 N 355, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Таблице показателей конечного

результата муниципальной

программы "Развитие сети

образовательных организаций

города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271, от 19.08.2022 N 700) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Формула расчета показателя конечного результата | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | - |  | К - количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ед. | - |  | К - количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; Кi - количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 3 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - |  | К - количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию муниципальном общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 4 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - |  | К - количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста; Кi - количество мест в одном общеобразовательном учреждении, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 5 | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | - |  | К - количество новых мест в учреждениях дополнительного образования; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию учреждении дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 6 | Количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - один безвозмездно переданный в муниципальную собственность объект для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество приобретенных, построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - одно приобретенное, построенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 8 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | - | D1 = Кг / Км x 100 | D1 - доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг - количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км - общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 9 | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно здание, безвозмездно переданное в муниципальную собственность для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 10 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию построенное здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию после реконструкции здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 12 | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования; Кi - одно введенное в эксплуатацию здание после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 13 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок; Кi - один спортивный объект | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 14 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных залов | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию спортивных залов; Кi - один спортивный зал | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 15 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, имеющих спортивные площадки, в %; K1 - количество СОШ, имеющих спортивные площадки; K3 - общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K2 x 100 | D1 - доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ; K1 - количество ОУ, имеющих лицензию; K2 - общее количество ОУ | сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | учет выданных ОУ лицензий | 30 декабря текущего года |
| 17 | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, от общего количества ОУ в сфере образования; K1 - количество ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта; K3 - общее количество ОУ | технические заключения по обследованию зданий ОУ | учет зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, для предотвращения перехода в аварийное состояние | 30 декабря текущего года |
| 18 | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество ДОУ | технические заключения по обследованию зданий ДОУ, заключения надзорных органов, выданные ДОУ | учет ДОУ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 19 | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество СОШ | технические заключения по обследованию зданий СОШ, заключения надзорных органов, выданные СОШ | учет СОШ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 20 | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество УДО | технические заключения по обследованию зданий УДО, заключения надзорных органов, выданные УДО | учет УДО, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 21 | Доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества прочих учреждений системы образования | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество прочих учреждений системы образования | технические заключения по обследованию зданий прочих учреждений системы образования, заключения надзорных органов, выданные прочим учреждениям системы образования | учет прочих учреждений системы образования, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 22 | Доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов; К1 - количество объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов; K3 - общее количество объектов ОУ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 23 | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ; К1 - количество ОУ, в которых реализован кластерный подход; К3 - общее количество ОУ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 24 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | приказ Минпросвещения России от 25.12.2019 N 726 "Об утверждении методики расчета целевого показателя "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет" федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" | Д = (Чдо / (Чдо + Чду)) x 100 | Д - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %; Чдо - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел.; Чду - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги "Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)", указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации - 01 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую, человек | статистический отчет N 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми", утвержденный приказом Росстата от 30.07.2020 N 424; данные информационной системы, открытых источников, данные об общем количестве детей в городе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольного образования | мониторинг условий предоставления услуги дошкольного образования | 1 раз в год на конец отчетного периода |
| (п. 24 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, имеющих спортивные залы, в %; K1 - количество СОШ, имеющих спортивные залы; K3 - общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| (п. 25 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Повышение доступности дошкольного

образования" муниципальной программы "Развитие сети

образовательных организаций города Перми" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ДИО | 10.01.2022 | 04.05.2022 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 236800,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 236800,000 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.1 | размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 02.03.2022 | 18.04.2022 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 19.04.2022 | 27.05.2022 | полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.1.3 | работа конкурсной комиссии | ДО | 30.05.2022 | 30.06.2022 | протокол заседания конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО, ИП | 01.07.2022 | 31.12.2022 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 6420,000 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 337 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420,000 |
| ##### 1.1.1.1.4 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | введение в эксплуатацию объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми | ДИО | 01.04.2022 | 30.09.2022 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 1 | внебюджетные источники | 90000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90000,000 |
| ##### 1.1.1.1.5 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | ДИО | 01.11.2022 | 30.12.2022 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 1 | внебюджетные источники | 180000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180000,000 |
| ##### 1.1.1.1.9 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.10 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | оплата исполнительного листа серии ФС N 034441047 по делу N А50-21454/2021 от 28.10.2021 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63) | МКУ "УТЗ" | 18.04.2022 | 01.06.2022 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1532,952 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1532,952 |
| ##### 1.1.1.1.11 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | оплата исполнительного листа серии ФС N 034441210 по делу N А50-24542/2021 от 10.01.2022 (выполнение работ по строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б) | МКУ "УТЗ" | 24.05.2022 | 04.07.2022 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1355,783 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1355,783 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 516108,735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9308,735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506800,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 516108,735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9308,735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506800,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 516108,735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9308,735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 506800,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Обеспечение доступности общего

и дополнительного образования" муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237, от 13.05.2022 N 355, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (устройство наружных инженерных сетей) | МКУ "УТЗ" | 10.05.2022 | 31.10.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 103981,81605 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: выше 0,000) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 17508,06878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 - 1.2.1.1.1.4 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10453,42896 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора (невыполнение показателя за 2021 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 237,93270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 253,44717 |
| (п. 1.2.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | корректировка проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ "УТЗ" | 18.04.2022 | 29.07.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 595,68903 |
| (п. 1.2.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ "УТЗ" | 20.01.2022 | 20.11.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 477,64682 |
| (п. 1.2.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 180340,97095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115746,51356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 17761,51595 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | выполнение работ по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 28.02.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19739,511 |
| (п. 1.2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19739,511 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 01.01.2022 | 31.10.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 19121,787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 363313,800 |
| (п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 46567,88918 |
| (п. 1.2.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.3 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.4 | проведение авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 01.01.2022 | 31.10.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 539,68244 |
| (п. 1.2.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.5 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 01.01.2022 | 31.08.2022 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260,67510 |
| (п. 1.2.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.6 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 01.01.2022 | 31.08.2022 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 101,15068 |
| (п. 1.2.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.7 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 01.01.2022 | 31.08.2022 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 92,00936 |
| (п. 1.2.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.8 | проведение кадастровых работ по разделу объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4410071:34 при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 01.04.2022 | 31.12.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 35,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.9 | корректировка проектной документации на реконструкцию здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 31.05.2022 | 31.08.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 590,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.10 | проведение геотехнического мониторинга здания, попадающего в зону влияния при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 10.05.2022 | 31.10.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 619,736 |
| (п. 1.2.1.1.3.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.11 | проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений на объекте "Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса)" | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 10.08.2022 | 31.10.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 602,971 |
| (п. 1.2.1.1.3.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 13.05.2022 N 355) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.12 | проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения при реконструкции здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 10.05.2022 | 31.10.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 413,28027 |
| (п. 1.2.1.1.3.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.13 | выполнение технической инвентаризации и паспортизации объекта "Реконструкция здания МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса)" | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 10.08.2022 | 31.10.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,73473 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 76,37847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 419,52480 |
| (п. 1.2.1.1.3.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 432804,61903 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1054,015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 111,37847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 68325,42556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 363313,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ" Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 20.01.2022 | 20.03.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ" Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 21.03.2022 | 21.04.2022 | заключенный муниципальный контракт на реконструкцию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" (демонтажные работы) | МКУ "УТЗ" | 22.04.2022 | 15.08.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29431,94043 |
| 1.2.1.1.4.4 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" (общестроительные работы) | МКУ "УТЗ" | 15.06.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям при реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | УКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | акт о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5504,55957 |
| Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 строка 1.2.1.1.4.6 изложена в новой редакции.. |
| 1.2.1.1.4.6 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 22.02.2022 | 30.12.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 0,13323 |
| (п. 1.2.1.1.4.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.7 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 22.02.2022 | 01.03.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 79,94749 |
| (п. 1.2.1.1.4.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.8 | выполнение геодезические работы по разбивке осей здания по объекту: "Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | МКУ "УТЗ" | 25.07.2022 | 31.08.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35056,58072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34976,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 80,08072 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.11 | Строительство корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 20.01.2022 | 20.03.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 21.03.2022 | 01.04.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.3 | разработка проектной документации на строительство корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 02.04.2022 | 30.09.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20058,69918 |
| (п. 1.2.1.1.11.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.4 | выполнение работ по строительству корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.10.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 118347,94155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9476,685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180057,000 |
| (п. 1.2.1.1.11.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.5 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4364,42479 |
| (п. 1.2.1.1.11.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.6 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,60609 |
| (п. 1.2.1.1.11.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.7 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19,55826 |
| (п. 1.2.1.1.11.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.8 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве корпуса МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9145,07013 |
| (п. 1.2.1.1.11.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 342069,985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 152536,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9476,685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180057,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.12 | Строительство корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 20.01.2022 | 20.03.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 21.03.2022 | 01.04.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.12.3 | разработка проектной документации на строительство корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 02.04.2022 | 30.09.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27644,80490 |
| (п. 1.2.1.1.12.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.4 | выполнение работ по строительству корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.10.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 129174,18767 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9476,685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180057,000 |
| (п. 1.2.1.1.12.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.5 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6383,59722 |
| (п. 1.2.1.1.12.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.12.6 | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8537,21021 |
| (п. 1.2.1.1.12.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 361273,485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171739,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9476,685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 180057,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.13 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.13.1 | оплата исполнительного листа серии ФС N 034439841 по делу N А50-15965/2021 от 13.09.2021 (выполнение работ по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина") | МКУ "УТЗ" | 18.04.2022 | 24.04.2022 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16684,161 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16684,161 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1387969,31270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 512476,80056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 17952,97514 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87278,79556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1387969,31270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 512476,80056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 17952,97514 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87278,79556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | 01.04.2022 | 01.06.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | 02.06.2022 | 30.11.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| ##### 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | 01.04.2022 | 01.06.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | 02.06.2022 | 30.11.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,900 |
| 1.2.2.1.4 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | 14.01.2022 | 28.02.2022 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.6.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | 01.03.2022 | 04.04.2022 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.6.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | 05.04.2022 | 15.04.2022 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.6.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | 01.07.2022 | 30.12.2022 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14817,94381 |
| (п. 1.2.2.1.6.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.5 | корректировка результатов инженерных изысканий по объекту: "Спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по ул. Инженерная, 5" | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | 01.05.2022 | 30.06.2022 | откорректированные результаты инженерных изысканий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 594,57363 |
| (п. 1.2.2.1.6.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.6 | корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по ул. Инженерная, 5" | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | 01.05.2022 | 30.06.2022 | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 587,48256 |
| (п. 1.2.2.1.6.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16000,000 |
| ##### 1.2.2.1.7 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 15.01.2022 | 01.04.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 49,31950 |
| (п. 1.2.2.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.2 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.07.2022 | 01.09.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.3 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 02.09.2022 | 20.09.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.4 | выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 21.09.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12032,80482 |
| (п. 1.2.2.1.7.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 21.03.2022 | 31.12.2022 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1125,87568 |
| (п. 1.2.2.1.7.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13208,000 |
| ##### 1.2.2.1.8 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 18.07.2022 | 30.09.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53,58732 |
| (п. 1.2.2.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.2 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 12.09.2022 | 31.10.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.8.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.3 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.11.2022 | 15.11.2022 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.8.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.4 | выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 15.11.2022 | 31.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13154,41268 |
| (п. 1.2.2.1.8.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13208,000 |
| ##### 1.2.2.1.11 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | 14.01.2022 | 28.02.2022 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | 01.03.2022 | 04.04.2022 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | 05.04.2022 | 15.04.2022 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | МАОУ "СОШ N 55" г. Перми | 18.04.2022 | 30.11.2022 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17616,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17616,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61278,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61278,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1449247,41270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 573754,90056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 17952,97514 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 87278,79556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 46832,94144 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Приведение имущественных комплексов

муниципальных образовательных организаций города Перми

в нормативное состояние" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.12.2021 N 1271; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2022 N 113, от 29.03.2022 N 237, от 13.05.2022 N 355, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 135371,683 |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | бюджет города Перми |  |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.1 | выполнение работ по капитальному, текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад "АртГрад" г. Перми, ул. Тбилисская, 7а, ул. Тбилисская, 21а | МАДОУ "Детский сад "АртГрад" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16156,361 |
| 1.3.1.1.1.1.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 35" г. Перми, ул. Мира, 105 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 35" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных в 2021 году работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4842,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2022 N 113) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми, ул. Братьев Игнатовых, 13а | МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10402,276 |
| 1.3.1.1.1.1.4 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад "Взлет" г. Перми, ул. Охотников, 34 | МАДОУ "Детский сад "Взлет" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2186,752 |
| 1.3.1.1.1.1.5 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 167" г. Перми, ул. Автозаводская, 39, ул. Автозаводская, 42 | МАДОУ "Детский сад N 167" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5956,575 |
| 1.3.1.1.1.1.6 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад N 252" г. Перми, ул. Закамская, 44а | МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад N 252" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1742,035 |
| 1.3.1.1.1.1.7 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 67" г. Перми, ул. Макаренко, 38, ул. Макаренко, 42 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 67" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3111,554 |
| 1.3.1.1.1.1.8 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 134" г. Перми, ул. Тургенева, 41 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 134" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1201,635 |
| 1.3.1.1.1.1.9 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 161" г. Перми, ул. КИМ, 103, ул. КИМ, 105, ул. Студенческая, 7 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 161" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6081,891 |
| 1.3.1.1.1.1.10 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 227" г. Перми, ул. Старцева, 35в, ул. Крупской, 91а, ул. Степана Разина, 77 | МАДОУ "Детский сад N 227" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5076,116 |
| (п. 1.3.1.1.1.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.11 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми, ул. Целинная, 29а | МАДОУ "Детский сад "Планета "Здорово" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3000,889 |
| 1.3.1.1.1.1.12 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 419" г. Перми, ул. Старцева, 23, ул. Пономарева, 91 | МАДОУ "Детский сад N 419" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4580,496 |
| 1.3.1.1.1.1.13 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 291" г. Перми, ул. Льва Шатрова, 16 | МАДОУ "Детский сад N 291" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2545,827 |
| 1.3.1.1.1.1.14 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 272" г. Перми, ул. Дружбы, 15а | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 272" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3115,500 |
| 1.3.1.1.1.1.15 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 175" г. Перми, ул. Карбышева, 34, ул. Репина, 23 | МАДОУ "Детский сад N 175" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3066,687 |
| (п. 1.3.1.1.1.1.15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.05.2022 N 355) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.16 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 394" г. Перми, ул. Гайвинская, 16, ул. Трясолобова, 65 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 394" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3920,126 |
| 1.3.1.1.1.1.17 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми, ул. Бушмакина, 22, ул. Колвинская, 23, ул. Черняховского, 80 | МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7381,620 |
| 1.3.1.1.1.1.18 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 69" г. Перми, ул. Лукоянова, 10, ул. Куйбышева, 169/5 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 69" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3282,128 |
| 1.3.1.1.1.1.19 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 85" г. Перми, ул. Камышинская, 1 | МАДОУ "Детский сад N 85" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3259,210 |
| 1.3.1.1.1.1.20 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1.21 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 96" г. Перми, ул. Клары Цеткин, 12а, ул. Клары Цеткин, 17А, ул. Клары Цеткин, 12 | МАДОУ "Детский сад N 96" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5064,746 |
| 1.3.1.1.1.1.22 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 165" г. Перми, поселок Новые Ляды, ул. Мира, д. 9 | МАДОУ "Детский сад N 165" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3051,408 |
| 1.3.1.1.1.1.23 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 364" г. Перми, проезд Серебрянский, 12 | МАДОУ "Детский сад N 364" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1157,016 |
| 1.3.1.1.1.1.24 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 369" г. Перми, ул. Братская, 6а | МАДОУ "Детский сад N 369" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2212,772 |
| 1.3.1.1.1.1.25 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 377" г. Перми, ул. Коломенская, 5а | МАДОУ "Детский сад N 377" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2442,389 |
| 1.3.1.1.1.1.26 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 418" г. Перми, ул. Нейвинская, 10а, ул. Коломенская, 22 | МАДОУ "Детский сад N 418" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3504,734 |
| 1.3.1.1.1.1.27 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "Детский сад N 422" г. Перми, ул. 1-я Красноармейская, 17а | МАДОУ "Детский сад N 422" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1062,198 |
| 1.3.1.1.1.1.28 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ "ЭКОСАД" г. Перми, ул. Лихвинская, 114 | МАДОУ "ЭКОСАД" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2343,942 |
| 1.3.1.1.1.1.29 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми, ул. Александра Турчевича, 6 | МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми | 26.04.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23622,800 |
| (п. 1.3.1.1.1.1.29 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 96979,357 |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 8887,826 |
| (п. 1.3.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми, ул. Цимлянская, 4 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53896,820 |
| (п. 1.3.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.2 | выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия "Здание, где Е.П.Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей" с пристроями по ул. Сибирской, 80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ "СОШ N 22" г. Перми) МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми, ул. Сибирская, 80 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми | 22.02.2022 | 30.12.2022 | разработанная проектная документация (невыполнение показателя за 2021 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 8887,826 |
| (п. 1.3.1.1.1.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "Лицей "Дельта" г. Перми, ул. Макаренко, 25 | МАОУ "Лицей "Дельта" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5800,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.4 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла" г. Перми, проспект Комсомольский, 45 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла" г. Перми | 28.06.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15335,320 |
| (п. 1.3.1.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "СОШ N 44" г. Перми ул. Маяковского, 33 | МАОУ "СОШ N 44" г. Перми | 28.06.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19643,500 |
| (п. 1.3.1.1.1.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.6 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ "Школа N 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, ул. Пермская, 195 | МАОУ "Школа N 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми | 23.08.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 582,700 |
| (п. 1.3.1.1.1.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.7 | выполнение работ по текущему ремонту здания, ограждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42" г. Перми, ул. Куйбышева, 68а | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1721,017 |
| (п. 1.3.1.1.1.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2508,600 |
| (п. 1.3.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3.1 | выполнение работ по детально-инструментальному обследованию и разработке инженерных изысканий, проектно сметной документации на капитальный ремонт подтрибунных помещений, текущий ремонт здания, установка ограждения МАУ ДО "Дворец спорта для детей и юношества "Прикамье" г. Перми, ул. Ласьвинская, 1 | МАУ ДО "Дворец спорта для детей и юношества "Прикамье" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ, разработанная проектно-сметная документация) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2508,600 |
| (п. 1.3.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 243747,466 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 234859,640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 8887,826 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | предоставление целевых субсидий ДОУ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ДОУ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество ДОУ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 4 | бюджет города Перми | 310,600 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 2562,7 |  |  |
| 1.3.1.1.2.2 | предоставление целевых субсидий СОШ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | СОШ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество СОШ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 2 | бюджет города Перми | 114,200 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 942,1 |  |  |
| 1.3.1.1.2.3 | предоставление целевых субсидий УДО на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | УДО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество УДО, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1270,000 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 10478,6 |  |  |
| 1.3.1.1.2.4 | предоставление целевых субсидий прочим учреждениям системы образования на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МБУ "ЦППМСП" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество прочих учреждений системы образования, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 1 | бюджет города Перми | 78,700 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений | кв. м | 648,7 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1773,500 |
| 1.3.1.1.3 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | 35 | бюджет Пермского края | 13000,000 |
| 1.3.1.1.3.1.1 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 393" г. Перми, ул. Гашкова, 22а | МАДОУ "Детский сад N 393" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.2 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Лидер" г. Перми, ул. Василия Каменского, 8 | МАДОУ "Детский сад "Лидер" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.3 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 403" г. Перми, ул. Архитектора Свиязева, 20 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 403" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.4 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 407" г. Перми, ул. Костычева, 24 | МАДОУ "Детский сад N 407" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.5 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 370" г. Перми, проспект Парковый, 26 | МАДОУ "Детский сад N 370" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.6 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 396" г. Перми, ул. Подводников, 6 | МАДОУ "Детский сад N 396" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.7 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 210" г. Перми, ул. Карпинского, 61 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 210" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.8 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 272" г. Перми, ул. Халтурина, 16 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 272" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.9 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми, ул. Чернышевского, 7а | МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.10 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 394" г. Перми, ул. Гайвинская, 16 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 394" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.11 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 85" г. Перми, ул. Камышинская, 1 | МАДОУ "Детский сад N 85" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.12 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми, ул. Генерала Черняховского, 80 | МАДОУ "Детский сад "Старт" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.13 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 390" г. Перми, ул. Вильямса, 47 | МАДОУ "Детский сад N 390" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.14 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми, ул. Братьев Игнатовых, 13а | МАДОУ "Детский сад N 305" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.15 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 422" г. Перми, ул. Народовольческая, 28 | МАДОУ "Детский сад N 422" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.16 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 317" г. Перми, бульвар Гагарина, 105а | МАДОУ "Детский сад N 317" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.17 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Сказка.ру" г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 95а | МАДОУ "Детский сад "Сказка.ру" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.18 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 227" г. Перми, ул. Крупской 91а | МАДОУ "Детский сад N 227" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.19 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 175" г. Перми, ул. Воркутинская, 78 | МАДОУ "Детский сад N 175" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.20 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 400" г. Перми, ул. Карбышева, 78а | МАДОУ "Детский сад N 400" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.21 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 369" г. Перми, ул. Холмогорская, 4а | МАДОУ "Детский сад N 369" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.22 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 22" г. Перми, ул. Уссурийская, 23 | МАДОУ "Детский сад N 22" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.23 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 291" г. Перми, ул. Льва Шатрова, 16 | МАДОУ "Детский сад N 291" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.24 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 47" г. Перми, ул. Подводников, 12 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 47" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.25 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Чулпан" г. Перми, ул. Аркадия Гайдара, 11 | МАДОУ "Детский сад "Чулпан" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.26 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Академика" г. Перми, ул. Швецова, 31 | МАДОУ "Детский сад "Академика" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.27 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 404" г. Перми, ул. Профессора Дедюкина, 6а | МАДОУ "Детский сад N 404" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.28 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Детспорт" г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 109б | МАДОУ "Детский сад "Детспорт" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.29 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 312" г. Перми, ул. Героев Хасана, 13а | МАДОУ "Детский сад N 312" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.30 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Глобус" г. Перми, ул. Полтавская, 33 | МАДОУ "Детский сад "Глобус" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.31 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Город мастеров" г. Перми, ул. Космонавта Беляева, 43/2 | МАДОУ "Детский сад "Город мастеров" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.32 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 123" г. Перми, ул. Оршанская, 17 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 123" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.1.33 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад "Симфония" г. Перми, ул. Байкальская, 26а | МАДОУ "Детский сад "Симфония" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 600,000 |
| 1.3.1.1.3.1.34 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми, микрорайон Красные казармы | МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 600,000 |
| 1.3.1.1.3.1.35 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Ива | дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Ива | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 600,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13000,000 |
| 1.3.1.1.4 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | СОШ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 4 | бюджет города Перми | 45656,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 174228,32233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351079,900 |
| (п. 1.3.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1.1 | выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми, ул. Полины Осипенко, 46 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16285,265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28380,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 79333,500 |
| (п. 1.3.1.1.4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1.2 | оснащение здания средствами обучения и воспитания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми, ул. Полины Осипенко, 46 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2218,86667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6656,600 |
| 1.3.1.1.4.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми, ул. Героев Хасана, 18 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11783,560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 48125,710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 91323,300 |
| (п. 1.3.1.1.4.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1.4 | оснащение здания средствами обучения и воспитания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми, ул. Героев Хасана, 18 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным изучением английского языка" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2218,86667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6656,600 |
| 1.3.1.1.4.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми, ул. Адмирала Ушакова, 24 | МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17587,275 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 68022,62898 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 91323,300 |
| (п. 1.3.1.1.4.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1.6 | оснащение здания средствами обучения и воспитания МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми, ул. Адмирала Ушакова, 24 | МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2218,86667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6656,600 |
| 1.3.1.1.4.1.7 | выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми, ул. Сибирская, 80 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 20824,46667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 62473,400 |
| 1.3.1.1.4.1.8 | оснащение здания средствами обучения и воспитания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми, ул. Сибирская, 80 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2218,86667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6656,600 |
| (п. 1.3.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.05.2022 N 355) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 570964,32233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45656,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 174228,32233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351079,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.5 | Приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.5.1 | приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях Пермского края | СОШ | 01.04.2022 | 30.12.2022 | количество обучающихся в профильных медицинских классах | чел. | 91 | бюджет города Перми | 7000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21000,000 |
| (п. 1.3.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.5.1.1 | приобретение оборудования диагностического модуля, в том числе компьютерного и интерактивного (цифрового), для проведения конвергентных естественно-научных исследований, оборудования исследовательского модуля, в том числе компьютерного и интерактивного (цифрового), для проведения исследования внешней и внутренней среды организма человека, оборудования модуля практических медицинских навыков, в том числе компьютерного и интерактивного (цифрового), для формирования навыков первой медицинской помощи и ухода за больными МАОУ "Лицей N 2" г. Перми | МАОУ "Лицей N 2" г. Перми | 01.04.2022 | 30.12.2022 | количество обучающихся в профильных медицинских классах | чел. | 33 | бюджет города Перми | 3500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10500,000 |
| (п. 1.3.1.1.5.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.5.1.2 | приобретение оборудования диагностического модуля, в том числе компьютерного и интерактивного (цифрового), для проведения конвергентных естественно-научных исследований, оборудования исследовательского модуля, в том числе компьютерного и интерактивного (цифрового), для проведения исследования внешней и внутренней среды организма человека, оборудования модуля практических медицинских навыков, в том числе компьютерного и интерактивного (цифрового), для формирования навыков первой медицинской помощи и ухода за больными МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6 имени Героя России С.Л.Яшкина" г. Перми | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6 имени Героя России С.Л.Яшкина" г. Перми | 01.04.2022 | 30.12.2022 | количество обучающихся в профильных медицинских классах | чел. | 58 | бюджет города Перми | 3500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10500,000 |
| (п. 1.3.1.1.5.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 28000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21000,000 |
| 1.3.1.1.6 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.03.2022 N 237) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.6.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования | СОШ | 01.04.2022 | 30.12.2022 | количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, которые оснащены оборудованием | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 3500,000 |
| 1.3.1.1.6.1.1 | приобретение специализированной мебели и систем хранения, технических средств, электронных средств обучения, демонстрационных учебно-наглядных пособий, лабораторно-технологического оборудования, инструментов и средств безопасности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми | 01.04.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 3500,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 860985,28833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 289289,240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 8887,826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 211728,32233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351079,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания | МАОУ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29393,730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29393,730 |
| (п. 1.3.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1.1 | приобретение средств обучения, воспитания, мебели и инвентаря в соответствии с Федеральным перечнем МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29393,730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29393,730 |
| (п. 1.3.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 58787,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29393,730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29393,730 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2 | Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 31.05.2022 N 421) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения ДОУ | ДОУ | 26.04.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения дошкольного образовательного учреждения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 22733,790 |
| (п. 1.3.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем для МАДОУ "Детский сад "Эрудит" г. Перми по ул. Сапфирная, 9 | МАДОУ "Детский сад "Эрудит" г. Перми | 26.04.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (накладная, счет-фактура) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18721,939 |
| (п. 1.3.1.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1.2 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем для МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми по ул. Александра Турчевича, 6 | МАДОУ "Детский сад N 421 "Гармония" г. Перми | 28.06.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (накладная, счет-фактура) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4011,851 |
| (п. 1.3.1.2.2.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22733,790 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3 | Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках Федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.08.2022 N 700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3.1 | закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | 23.08.2022 | 30.12.2022 | количество созданных "умных" спортивных площадок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 134,00335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6666,66667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20000,000 |
| (п. 1.3.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3.1.1 | закупка и монтаж оборудования МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по ул. Инженерная, 5 | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | 23.08.2022 | 30.12.2022 | количество видов документов (накладная, счет-фактура) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 134,00335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6666,66667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20000,000 |
| (п. 1.3.1.2.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26800,67002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134,00335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6666,66667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108321,92002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52261,52335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 36060,39667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 969307,20835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341550,76335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 8887,826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 247788,719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 371079,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 969307,20835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341550,76335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 8887,826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 247788,719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 371079,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2022 N 777) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |