Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 922

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2020 г. N 1050 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми";

от 30 марта 2021 г. N 217 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 N 1050";

от 07 мая 2021 г. N 332 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 N 1050";

от 24 сентября 2021 г. N 751 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 N 1050".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 922

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДБ; департамент земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО); муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство" (далее - МКУ "Пермблагоустройство"); управление капитального строительства (далее - УКС) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Программа направлена на достижение результатов по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды и решения задачи по повышению уровня безопасности и качества автомобильных дорог, создание качественной и эффективной системы уличного освещения. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет более 2201 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе - 1,7 млн. кв. м, в Кирове - 1,3 млн. кв. м. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет Нижний Новгород - 430,0 км, наименьшая в Сарапуле - 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 192,2 км. В 2022 году запланировано завершение реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии; ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной, ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми. В 2024 году запланировано завершение реконструкции автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево. В 2025 году запланировано завершение реконструкции ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху; реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов; автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II - Пермь I Свердловской железной дороги; строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой, ул. Топазной, строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73. В рамках капитального ремонта в 2022 году планируется выполнить работы по Комсомольскому проспекту, в 2023 по ул. Василия Каменского, ул. Самаркандской, мосту через реку Мулянку на ул. Красина, путепроводу по ул. Промышленной, 127. В рамках мероприятий по созданию качественной и эффективной системы уличного освещения в период 2022-2026 годов планируется построить 140 км сетей наружного освещения и обеспечить 93,3% протяженности улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением. Программа взаимосвязана с муниципальной программой "Организация дорожной деятельности в городе Перми" |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений. 1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.1.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми. 1.2.1. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3254266,08323 | 2531154,6667 | 2755841,26052 | 6714699,300 | 2675699,800 |
|  | бюджет города Перми | 872569,25817 | 937274,218 | 1409941,975 | 2132300,800 | 1081134,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22904,47168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1496194,31648 | 1593880,4487 | 1345899,28552 | 4582398,500 | 1594565,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 606098,0369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1981393,75501 | 1006591,1667 | 2051553,851 | 6214699,300 | 2175699,800 |
|  | бюджет города Перми | 458854,68655 | 312710,718 | 926553,851 | 1632300,800 | 581134,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 643911,38648 | 693880,4487 | 1125000,000 | 4582398,500 | 1594565,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1272872,32822 | 1524563,500 | 704287,40952 | 500000,000 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми | 413714,57162 | 624563,500 | 483388,124 | 500000,000 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 852282,930 | 900000,000 | 220899,28552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 3 | - | 1 | 3 | - |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем

строительства и реконструкции автомобильных дорог,

искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 01.08.2022 N 645)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 90072,131 | 83515,800 | 365963,369 | 67680,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345548,900 | 329297,500 | 483099,84999 | 203040,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 140531,07001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15915,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 597372,10101 | 412813,300 | 849063,21899 | 270720,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90072,131 | 83515,800 | 365963,369 | 67680,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345548,900 | 329297,500 | 483099,84999 | 203040,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 156446,07001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 21390,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 1,1 | 1,1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87500,000 | 62307,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262500,000 | 186922,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21390,455 | 0,000 | 0,000 | 350000,000 | 249229,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21390,455 | 0,000 | 0,000 | 87500,000 | 62307,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262500,000 | 186922,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 11495,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11495,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.4 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 26250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | п. м | - | 27,2 | 27,2 | 27,2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 26250,000 | 26250,000 | 339736,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 159319,06859 | 78750,000 | 1019210,800 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35000,000 | 185569,06859 | 105000,000 | 1358947,700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26250,000 | 26250,000 | 26250,000 | 339736,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8750,000 | 159319,06859 | 78750,000 | 1019210,800 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.5 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | корректированная проектная документации | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5280,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5280,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.6 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края | 50743,68648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50743,68648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.7 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | 0,4 | 0,4 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 1433,318 | 57546,782 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 176940,300 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 1433,318 | 234487,082 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1433,318 | 57546,782 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 176940,300 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.8 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | корректировка проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 14749,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 | 1,25 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 10800,000 | 23039,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2700,000 | 112291,51885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.8.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 284749,883 | 135331,26085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25549,883 | 23039,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2700,000 | 112291,51885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.9 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13812,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40937,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,9 | 0,9 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88571,100 | 103978,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295581,100 | 311936,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54750,000 | 0,000 | 0,000 | 384152,200 | 415915,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88571,100 | 103978,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13812,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295581,100 | 311936,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40937,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.10 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 24 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 114550,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158167,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71992,918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 344710,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114550,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158167,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71992,918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.11 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,6 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327183,21669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 327183,21669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.12 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2656,97197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.2 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2679,97197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.13 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | Выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 15502,39768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15502,39768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.14 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 4 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 13572,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.14.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.2 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 2 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 178,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.14.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13750,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.15 | Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 18000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.15.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 1,4 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 180000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 18000,000 | 180000,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.16 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14272,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14272,200 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.17 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап - площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 1,13 | 1,13 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147728,300 | 84615,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 443184,800 | 253845,800 |
| (п. 1.1.1.1.17.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 590913,100 | 338461,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147728,300 | 84615,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 443184,800 | 253845,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.18 | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | 0,547 | 0,547 | 0,547 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 59862,858 | 133041,100 | 165000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 80317,36126 | 386209,85001 | 577928,400 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.18.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 140180,21926 | 519250,95001 | 742928,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 59862,858 | 133041,100 | 165000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 80317,36126 | 386209,85001 | 577928,400 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.19 | Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.19.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284496,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714861,400 | 0,000 |
| 1.1.1.1.19.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 1,2 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140318,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 420955,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 999358,300 | 561273,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284496,900 | 140318,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714861,400 | 420955,100 |
| ##### 1.1.1.1.20 | Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128450,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385352,400 | 0,000 |
| 1.1.1.1.20.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 0,9 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61997,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185993,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513803,200 | 247990,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128450,800 | 61997,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385352,400 | 185993,000 |
| ##### 1.1.1.1.21 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.21.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 2166,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.21.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38847,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116541,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 8664,700 | 0,000 | 155388,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2166,200 | 0,000 | 38847,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6498,500 | 0,000 | 116541,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.22 | Строительство автомобильной дороги по ул. Топазной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.22.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 2052,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6156,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.22.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25536,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76608,300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 8208,700 | 0,000 | 102144,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2052,200 | 0,000 | 25536,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 6156,500 | 0,000 | 76608,300 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.23 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.23.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 7202,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7202,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.24 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.24.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 9362,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 9362,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.25 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.25.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 7202,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.25.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | - | 1 | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 40000,000 | 47321,200 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7202,200 | 40000,000 | 47321,200 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.26 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Куфонина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.26.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60106,900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180320,700 | 0,000 |
| 1.1.1.1.26.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 0,6 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28984,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86954,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.26, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240427,600 | 115939,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60106,900 | 28984,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180320,700 | 86954,700 |
| ##### 1.1.1.1.27 | Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Парковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.27.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102423,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 307269,300 | 0,000 |
| 1.1.1.1.27.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 2,3 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49319,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147958,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.27, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 409692,400 | 197277,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102423,100 | 49319,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 307269,300 | 147958,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1764608,96183 | 933967,8667 | 1942073,451 | 6165796,900 | 2126087,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 323841,59868 | 240087,418 | 817073,451 | 1583398,400 | 531521,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 565910,18648 | 693880,4487 | 1125000,000 | 4582398,500 | 1594565,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 15188,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15188,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15188,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.1.1.3 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1782597,41283 | 933967,8667 | 1942073,451 | 6165796,900 | 2126087,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341830,04968 | 240087,418 | 817073,451 | 1583398,400 | 531521,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 565910,18648 | 693880,4487 | 1125000,000 | 4582398,500 | 1594565,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Обеспечение строительства и реконструкции сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 84,0 | 16,15 | 30,61 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 53509,21859 | 31797,1828 | 80000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 53224,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20000,000 | 20000,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения | ед. | 10 | 6 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 21735,43548 | 10746,6172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 24776,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 522,7168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 157539,07618 | 42543,800 | 80000,000 | 20000,000 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75767,37087 | 42543,800 | 80000,000 | 20000,000 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 58,09 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 33133,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30079,500 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
| 1.1.2.1.2.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 8123,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41257,266 | 30079,500 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 198796,34218 | 72623,300 | 109480,400 | 48902,400 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117024,63687 | 72623,300 | 109480,400 | 48902,400 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 198796,34218 | 72623,300 | 109480,400 | 48902,400 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117024,63687 | 72623,300 | 109480,400 | 48902,400 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1981393,75501 | 1006591,1667 | 2051553,851 | 6214699,300 | 2175699,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 458854,68655 | 312710,718 | 926553,851 | 1632300,800 | 581134,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 643911,38648 | 693880,4487 | 1125000,000 | 4582398,500 | 1594565,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Развитие

улично-дорожной сети путем

строительства и реконструкции

автомобильных дорог, искусственных

дорожных сооружений" муниципальной

программы "Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Развитие улично-дорожной сети путем строительства

и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных

сооружений" муниципальной программы "Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 0,971 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2129969,020 тыс. руб. в том числе: 2108749,020 тыс. руб. - строительно-монтажные работы; 21220,000 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 2129969,020 | 597372,10101 | 412813,300 |  | 849063,21899 | 270720,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 607231,400 | 90072,131 | 83515,800 |  | 365963,369 | 67680,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5305,000 | 5305,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1360986,54999 | 345548,900 | 329297,500 |  | 483099,84999 | 203040,300 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 156446,07001 | 156446,07001 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |  | 2022 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 0,971 |  |  |  | 2021 |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 0,971 |  |  |  | 2025 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,971 |  |  |  | 2026 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 N 9, от 02 ноября 2021 N 13 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2017-2022 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2021-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2026 год |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, - 1,1 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2026 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 620620,155 тыс. руб. в том числе: 599229,700 тыс. руб. - строительно-монтажные работы; 21390,455 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы. |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 620620,155 | 21390,455 | 350000,000 | 249229,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 171197,855 | 21390,455 | 87500,000 | 62307,400 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 449422,300 | 0,000 | 262500,000 | 186922,300 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,1 | 2026 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 | 2027 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 августа 2019 г. N 9, от 11 июня 2021 г. N 8, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025-2026 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2027 год |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 801476,49349 тыс. руб., в том числе: 789981,49349 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы; 11495,000 тыс. руб. - прочие виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 801476,49349 | 17500,000 | 198518,280 | 138817,614 | 408283,90326 | 26852,71807 |  | 8,97816 | 0,000 | 11495,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 216888,25733 | 4375,000 | 53004,570 | 31329,414 | 116029,10185 | 655,17148 |  | - | 0,000 | 11495,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93,77299 | - | - | - | 75,96631 | 8,82852 |  | 8,97816 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 544805,7451 | 13125,000 | 145513,710 | 93988,200 | 292178,8351 | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39688,71807 | - | - | 13500,000 | - | 26188,71807 |  | - | - | - |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ в рамках заключенного в 2018 году договора | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изъятых земельных участков | ед. | 1 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации - 21/6997; положительное заключение государственной экспертизы от 19 апреля 2016 г. N 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ "Главгосэкспертиза России", Екатеринбургский филиал); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26 августа 2016 г. N 59-1-6-0158-16; положительное заключение государственной экспертизы от 31 января 2017 г. N 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края"); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31 января 2017 г. N 59-1-6-0011-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8, от 25 октября 2021 г. N 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 05 сентября 2017 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  | заключение договора компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 годы |  |  |  |
|  |  | изъятие земельных участков |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автодорожный путепровод по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II - Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.4. Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность путепровода, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 27,2 п. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1684516,76859 тыс. руб., в том числе: 35000,000 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 1649516,76859 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1684516,76859 | 35000,000 | 185569,06859 | 105000,000 | 1358947,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 418486,900 | 26250,000 | 26250,000 | 26250,000 | 339736,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1266029,86859 | 8750,000 | 159319,06859 | 78750,000 | 1019210,800 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | п. м | 27,2 |  | 2023-2025 |  |  |
|  | протяженность путепровода, введенного в эксплуатацию | п. м | 27,2 |  | 2026 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13, от 11 октября 2019 г. N 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2023-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2026 год |  |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Красные Казармы |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных автомобильных дорог - 1,156 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2022 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2020 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33498,500 тыс. руб. в том числе: 5280,500 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 28218,000 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 33498,500 | 28218,000 | 5280,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 5633,225 | 352,725 | 5280,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1058,17463 | 1058,17463 | - |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 26807,10037 | 26807,10037 | - |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,156 | 2020 |  |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 27 декабря 2019 г. N 14, от 30 июля 2021 г. N 10 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. N 6-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2020 год |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  | 2022 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2020 год |  |

#### Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,2 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2022 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 724162,32618 тыс. руб. в том числе: 12016,16416 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 712146,16202 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 724162,32618 | 12016,16416 | 212073,98404 | 449328,4915 | 50743,68648 |
|  |  | бюджет города Перми | 188599,400 | 0,000 | 68313,900 | 120285,500 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12016,16416 | 12016,16416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 478905,83772 | 0,000 | 106260,08404 | 321902,0672 | 50743,68648 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44640,9243 | 0,000 | 37500,000 | 7140,9243 | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,2 |  |  | 2020 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 |  |  | 2022 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  |  | 2023 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2019 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации N 59-1-3-02-97-19 |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 г. N 9, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июня 2019 г. N 9-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2017-2019 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2019-2022 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2023 год |  |

#### Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Грибоедова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, - 0,4 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2024 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2024 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 248283,408 тыс. руб., в том числе: 12363,008 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 235920,400 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2021 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 248283,408 | 12363,008 | 1433,318 | 234487,082 |
|  |  | бюджет города Перми | 71343,108 | 12363,008 | 1433,318 | 57546,782 |
|  |  | бюджет Пермского края | 176940,300 | 0,000 | 0,000 | 176940,300 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,4 | 2024 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,4 | 2025 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2021 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации N 59-1-1-3-006651-2021 |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. N 9, от 15 апреля 2022 г. N 4, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. N 6-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2021 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2023-2024 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2025 год |  |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 8

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Сапфирная в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Ива-1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, - 1,25 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2023 года |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2023 год |  |  |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 420081,14385 тыс. руб., в том числе: 14749,883 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 405331,26085 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | итого |  | 2022 |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 420081,14385 |  | 284749,883 |  | 135331,26085 |
|  |  | бюджет города Перми | 48589,625 |  | 25549,883 |  | 23039,742 |
|  |  | бюджет Пермского края | 114991,51885 |  | 2700,000 |  | 112291,51885 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 |  | 256500,000 |  | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км |  | 1,25 |  | 2022-2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 1,25 |  | 2024 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2020 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации N 59-1-1-3-037639-2020 |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии - | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13, от 11 июня 2022 г. N 7 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2022-2023 года |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2024 год |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.9. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 0,9 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2027 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 854817,400 тыс. руб., в том числе: 54750,000 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 800067,400 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 854817,400 | 54750,000 | 384152,200 | 415915,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 192549,900 | 0,000 | 88571,100 | 103978,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13812,600 | 13812,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 607517,500 | 0,000 | 295581,100 | 311936,400 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40937,400 | 40937,400 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,9 |  | 2027 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 |  | 2028 год |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. N 8, от 02 апреля 2021 г. N 4, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2021 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2025-2027 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028 год |  |

#### Таблица 10

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.11. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка улицы - 1,6 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1588270,24609 тыс. руб., в том числе: 255054,61269 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 1333215,6334 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 1588270,24609 | 255054,61269 | 706560,91316 |  | 299471,50355 |  | 327183,21669 |
|  |  | бюджет города Перми | 376477,7596 | 170651,94649 | 134280,45711 |  | 71545,356 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 99758,84049 | 5379,500 | 3728,89291 |  | 90650,44758 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 690000,92017 | 64277,8202 | 488447,400 |  | 137275,69997 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 422032,72583 | 14745,346 | 80104,16314 |  | 0,000 |  | 327183,21669 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,6 |  |  | 2022 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 |  |  | 2023 |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 02 ноября 2018 г. N 59-1-1-3-004017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 31 марта 2017 г. N 3, от 05 июня 2020 г. N 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. N 6-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2020-2022 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2023 год |  |

#### Таблица 11

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.12. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,13 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1213089,19229 тыс. руб., в том числе: 61819,16862 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 1151270,02367 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |
|  |  | итого | 1213089,19229 |  | 61819,16862 | 561194,23126 | 461486,5307 |  |  | 125909,28974 | 2679,97197 |
|  |  | бюджет города Перми | 309438,58853 |  | 14521,09462 | 235940,2316 | 58977,26231 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71956,84198 |  | 20923,199 | 44317,50538 | 0,000 |  |  | 6716,1376 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407924,42599 |  | 26374,875 | 280936,49428 | 100613,05671 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 423769,33579 |  | 0,000 | 0,000 | 301896,21168 |  |  | 119193,15214 | 2679,97197 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. |  | 2 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м |  | 581,3 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. |  | 2 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. |  | 55 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. |  | 4 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км |  | 1,059 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ | км |  | 1,13 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность построенных трамвайных путей | км |  | 3,1 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 1,13 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2018 г. N 59-1-1-3-0083-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2014 г. N 9, от 25 января 2019 г. N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. N 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2019-2022 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |

#### Таблица 12

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.13. Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | развитие транспортного сообщения между Ленинским и Дзержинским районами города, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, - 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 180101,78114 тыс. руб., в том числе: 180101,78114 тыс. руб. - прочие виды работ |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 180101,78114 | 164599,38346 | 15502,39768 |
|  |  | бюджет города Перми | 15502,41422 | 0,01654 | 15502,39768 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48155,48346 | 48155,48346 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 116443,88346 | 116443,88346 | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | Выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) | ед. | 1 | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. N 10, от 25 октября 2021 г. N 12 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. N 6-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы |  | 2021 год |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) |  | 2022 год |  |

#### Таблица 13

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.15. Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2024 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 198000,000 тыс. руб., в том числе 18000,000 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 180000,000 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 198000,000 | 18000,000 | 180000,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 год |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,4 | 2023 год |  |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | км | 1,4 | 2024 год |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2024 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2024 год |  |

#### Таблица 14

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Комсомольский проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.16. Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги - 2,7 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 14272,200 тыс. руб., в том числе 14272,200 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 14272,200 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13, от 15 апреля 2022 г. N 4 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2024 год |

#### Таблица 15

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции. Второй этап - площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.17. Реконструкция ул. Революции. Второй этап - площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР, ул. Пушкина, ул. Куйбышева; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 1,5 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2027 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1267835,300 тыс. руб., в том числе: 1267835,300 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 1267835,300 | 590913,100 | 338461,100 | 338461,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 316958,900 | 147728,300 | 84615,300 | 84615,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 950876,400 | 443184,800 | 253845,800 | 253845,800 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 |  | 2027 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,25 |  | 2028 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. N 10, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2025-2027 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028 год |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 16

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.18. Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 0,547 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1420995,31927 тыс. руб., в том числе 18635,750 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 1402359,56927 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1420995,31927 | 18635,750 | 140180,21926 | 519250,95001 | 742928,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 357904,0205 | 0,0625 | 59862,858 | 133041,100 | 165000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4658,9375 | 4658,9375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1058432,36127 | 13976,750 | 80317,36126 | 386209,85001 | 577928,400 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,547 |  | 2025 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,547 |  | 2026 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. N 10, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2021 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2023-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2026 год |  |  |

#### Таблица 17

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания. 2 этап |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.19. Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц; оптимизация транспортных потоков; строительство ТПУ "Мотовилиха" |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 1,2 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2026 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2026 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1560631,800 тыс. руб., в том числе 999358,300 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 561273,500 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 1560631,800 | 999358,300 | 561273,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 424815,300 | 284496,900 | 140318,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1135816,500 | 714861,400 | 420955,100 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2025 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 |  | 2026 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  | 2027 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. N 10, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2025 год |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2026 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2027 год |

#### Таблица 18

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Углеуральская |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.20. Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 0,9 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2027 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1009784,600 тыс. руб., в том числе: 513803,200 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 495981,400 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 1009784,600 | 513803,200 | 247990,700 | 247990,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 252446,200 | 128450,800 | 61997,700 | 61997,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 757338,400 | 385352,400 | 185993,000 | 185993,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,9 | 2027 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 | 2028 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. N 10, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2025 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2026-2027 год |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2028 год |  |  |

#### Таблица 19

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Агатовая |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.21. Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги - 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 164052,700 тыс. руб., в том числе: 8664,700 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 155388,000 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 164052,700 | 8664,700 | 155388,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 41013,200 | 2166,200 | 38847,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 123039,500 | 6498,500 | 116541,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,7 | 2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | 2026 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |

#### Таблица 20

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Топазная |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.22. Строительство автомобильной дороги по ул. Топазная |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги - 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 110353,100 тыс. руб., в том числе: 8208,700 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 102144,400 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 110353,100 | 8208,700 | 102144,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 27588,300 | 2052,200 | 25536,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 82764,800 | 6156,500 | 76608,300 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,7 | 2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | 2026 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |

#### Таблица 21

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.23. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7202,200 тыс. руб., в том числе 7202,200 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 7202,200 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 N 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |

#### Таблица 22

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.24. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9362,900 тыс. руб., в том числе: 9362,900 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 9362,900 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |

#### Таблица 23

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.25. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 94523,400 тыс. руб., в том числе 7202,200 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 87321,200 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 94523,400 | 7202,200 | 40000,000 | 47321,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 94523,400 | 7202,200 | 40000,000 | 47321,200 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |  |
|  | количество очистных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | количество очистных сооружений, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 2026 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2024-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |  |

#### Таблица 24

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.26 Реконструкция ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство ул. Куфонина трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, - 0,6 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2027 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 472306,800 тыс. руб., в том числе: 240427,600 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 231879,200 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 472306,800 | 240427,600 | 115939,600 | 115939,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 118076,700 | 60106,900 | 28984,900 | 28984,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 354230,100 | 180320,700 | 86954,700 | 86954,700 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,6 | 2027 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,6 | 2028 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. N 10, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2025 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2026-2027 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2028 год |  |  |

#### Таблица 25

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | проспект Парковый |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.27. Реконструкция проспекта Парковый |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство проспекта Парковый трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, - 2,3 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2027 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 804247,800 тыс. руб., в том числе: 409692,400 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 394555,400 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 804247,800 | 409692,400 | 197277,700 | 197277,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 201061,900 | 102423,100 | 49319,400 | 49319,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 603185,900 | 307269,300 | 147958,300 | 147958,300 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 2,3 |  | 2027 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 2,3 |  | 2028 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. N 10, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2025 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2026-2027 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028 год |  |

#### Таблица 26

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | место отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь построенного места отвала снега - 13 га; вместимость объекта - 300 тыс. куб. м |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 15188,451 тыс. руб., в том числе: 15188,451 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 15188,451 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2022 год |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02.11.2021 N 13, от 11 мая 2021 г. N 7 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |

#### Таблица 27

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Подпорная стенка с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.3.1. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УКС |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2800,000 тыс. руб., в том числе: 2800,000 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 2800,000 |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 июня 2021 г. N 8 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |

#### Таблица 28

| N | Наименование раздела |  |  | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  |  | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  |  | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  |  | 1.1.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  |  | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  |  | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  |  | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  |  | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений |  |  | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  | протяженность построенных сетей наружного освещения - 130,76 км, в том числе: 2022 год - 84,0 км; 2023 год - 16,15 км; 2024 год - 30,61 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства |  |  | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  | выполнение строительно-монтажных работ - 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  | 320082,87618 тыс. руб., в том числе: 61551,67479 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы, 258531,20139 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 320082,87618 | 157539,07618 | 42543,800 | 80000,000 | 20000,000 | 20000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 238311,17087 | 75767,37087 | 42543,800 | 80000,000 | 20000,000 | 20000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 3770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 78001,200 | 78001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения: |  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  | микрорайон Январский |  |  |  |  | км | 20,46 |  |
|  | микрорайон Налимиха |  |  |  |  | км | 25,94 |  |
|  | микрорайон Гарцы, Висим |  |  |  |  | км | 4,5 |  |
|  | микрорайон Запруд |  |  |  |  | км | 3,6 |  |
|  | микрорайон Костарево |  |  |  |  | км | 3,9 |  |
|  | микрорайон Архиерейка |  |  |  |  | км | 3,7 |  |
|  | микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |  | км | 4,3 |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  | км | 8,8 |  |
|  | микрорайон Ива |  |  |  |  | км | 8,8 |  |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  | км | 5,25 | 2023 |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  | км | 2,7 |  |
|  | микрорайон шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  | км | 8,2 |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  | км | 5,45 | 2024 |
|  | микрорайон Камский |  |  |  |  | км | 7,76 |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  | км | 9,5 |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  | км | 7,9 |  |
|  | разработанная проектная документация по строительству сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | ул. Ферма 3-я |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Запруд |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | Микрорайон Камский |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | ул. 2-я Мулянская |  |  |  |  | ед. | 1 | 2023 |
|  | ул. Гальперина |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | Гамовский тракт |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | Гремячий лог, Лядовский тракт |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | от ул. Вагонной до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
|  | микрорайон Чапаева 2 |  |  |  |  | ед. | 1 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  | положительное заключение государственной экспертизы от 04 июля 2018 г. N 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 августа 2018 г. N 59-1-0165-18 на объект капитального строительства "Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок" |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  |  | протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  |  | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  |  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2022-2024 годы |  |

#### Таблица 29

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Сети наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.2.1.2. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 159331,866 тыс. руб., в том числе: 8123,316 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 151208,550 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 159331,866 | 41257,266 | 30079,500 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 159331,866 | 41257,266 | 30079,500 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) | км | 58,09 |  |  | 2022 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 30 июля 2021 г. N 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2022 год |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного состояния

автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 14700,0 | 11624,41 | 58873,0 | 28981,0 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 389346,60309 | 452605,32571 | 612978,329 <1> | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 | 900000,000 | 220899,28552 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | 2 | 2 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 163837,04429 | 70409,795 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 18014,6554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5617,0956 | 8121,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 178,90452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1266000,54149 | 1524563,50000 | 704287,40952 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413714,57162 | 624563,500 | 483388,124 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 | 900000,000 | 220899,28552 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2 | количество объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту трамвайных путей (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.06.2022 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6871,78673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1272872,32822 | 1524563,500 | 704287,40952 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413714,57162 | 624563,500 | 483388,124 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 | 900000,000 | 220899,28552 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1272872,32822 | 1524563,500 | 704287,40952 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413714,57162 | 624563,500 | 483388,124 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 | 900000,000 | 220899,28552 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1272872,32822 | 1524563,500 | 704287,40952 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413714,57162 | 624563,500 | 483388,124 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 | 900000,000 | 220899,28552 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 200000,000 тыс. руб.

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Повышение уровня

нормативного состояния автомобильных

дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

муниципальной программы "Развитие

автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.2 "Повышение уровня

нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие

автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### 1.2 | Подпрограмма 1.2 Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 389346,60329 | 452605,3257 | 412978,329 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 | 900000,000 | 220899,28552 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Василия Каменского, 12000,0 кв. м | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 25304,2417 | 65521,711 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | ул. Самаркандская, 11000,0 кв. м | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 80685,290 | 39354,379 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Комсомольский проспект, 11000,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 310784,09548 | 204965,10382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, 58873,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 66095,43432 | 141650,69018 | 438153,788 <2> | 200717,870 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, 28981,0 кв. м | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 299282,130 | 500000,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 2467,07349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.06.2022 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.7 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 191997,330 | 80569,06859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.8 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 69948,451 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 375002,700 | 819430,93141 | 220899,28552 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 163837,0447 | 70409,795 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 101377,6687 | 4372,650 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 62459,376 | 66037,145 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2.3 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18014,6552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8725,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.06.2022 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8603,3568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4.2 - 1.2.1.1.1.4.3 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 02.06.2022 N 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 5617,0956 | 8121,1296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5617,0956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.5.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.06.2022 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 8121,1296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.5.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям |  |  | бюджет города Перми | 178,90452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 178,90452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 1266000,54149 | 1524563,500 | 704287,40952 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 413714,57162 | 624563,500 | 483388,124 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 | 900000,000 | 220899,28552 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 - 1.2.1.1.2.3 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.06.2022 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 6871,78673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<2> Условно утвержденные расходы бюджета города Перми - 200000,000 тыс. руб.

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми"

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель: 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | ед. | 3 | - | 1 | 3 | - |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | - | - | 2 | - |
|  | количество разработанных проектных документаций на строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков | ед. | - | 3 | - | - | - |
| 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 91,7 | 91,8 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 3 | 4 | - | - |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,4 | - | 0,2 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | - | - | - | - |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного результата

муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений

в городе Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | сумма объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | сумма объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Количество разработанных проектных документаций на строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков | ед. | - | сумма объектов, в отношении которых завершены работы по строительству очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | - | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ - протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, км; Оупн - общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | сумма объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Разработанная проектная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | сумма разработанных проектных документаций на строительство места отвала снега | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | - | сумма объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Протяженность построенных трамвайных путей | км од. п. | - | протяженность вновь построенных трамвайных путей, км одиночного пути | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем

строительства и реконструкции автомобильных дорог,

искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Объявление закупки на разработку проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.08.2022 | 31.08.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 90072,131 |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.04.2022 | 30.10.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 345548,900 |
| 1.1.1.1.1.3 | Подготовка территории |  | 01.10.2022 | 30.12.2022 | количество подписанных актов сноса зеленых насаждений | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 140531,07001 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Разработка проектной документации (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 30.07.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 5305,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 15915,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 597372,10101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90072,131 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 5305,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345548,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 156446,07001 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Разработка проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21390,455 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21390,455 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Выполнение оплаты за изъятие земельных участков | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11495,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11495,000 |
| ##### 1.1.1.1.4 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Разработка проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 30.11.2022 | разработанная проектная документация, получившей положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8750,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8750,000 |
| ##### 1.1.1.1.5 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | корректировка проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.03.2022 | 30.11.2022 | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5280,500 |
| (п. 1.1.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5280,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.6 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2022 | 31.12.2022 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2487 | бюджет Пермского края | 50743,68648 |
| 1.1.1.1.6.2 | устройство тактильных дорожных указателей |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | площадь тактильной разметки | кв. м | 100 |  |  |
| 1.1.1.1.6.3 | Ввод объекта во временную эксплуатацию |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | подписанный акт ввода объекта во временную эксплуатацию | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | подписанный акт ввода объекта в эксплуатацию | ед. | 1 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50743,68648 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.8 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Корректировка проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14749,883 |
| 1.1.1.1.8.2 | Объявление закупки на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.03.2022 | 31.03.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10570,93749 |
| 1.1.1.1.8.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 01.05.2022 | 31.05.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.8.4 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 229,06251 |
| 1.1.1.1.8.5 | выполнение подготовительных работ (восстановление оси трассы) |  | 01.06.2022 | 30.10.2022 | площадь территории, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | 1,3 | бюджет Пермского края | 2642,73437 |
| 1.1.1.1.8.6 | установка опор |  | 01.07.2022 | 30.10.2022 | количество установленных опор | ед. | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 57,26563 |
| 1.1.1.1.8.7 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.8.8 | устройство асфальтобетонного покрытия |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | протяженность проезжей части, в отношении которой выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия | кв. м | 5000,0 | бюджет Российской Федерации | 251059,76543 |
| 1.1.1.1.8.9 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 5440,23457 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 284749,883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25549,883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2700,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 |
| ##### 1.1.1.1.9 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Разработка проектной документации (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2022 | 30.07.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13812,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 40937,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13812,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 40937,400 |
| ##### 1.1.1.1.10 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | Оплата судебных актов об изъятии объектов недвижимого имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ДЗО | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа | ед. | 24 | бюджет города Перми | 114550,360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 71992,918 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158167,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 344710,878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114550,360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158167,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 71992,918 |
| ##### 1.1.1.1.11 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | Выполнение строительно-монтажных работ (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2022 | 30.05.2022 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 297384,5972 |
| 1.1.1.1.11.2 | Осуществление авторского надзора (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 254,55192 |
| 1.1.1.1.11.3 | Осуществление строительного контроля (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3019,47578 |
| 1.1.1.1.11.4 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество актов оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 26524,59179 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 327183,21669 |
| ##### 1.1.1.1.12 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 2656,97197 |
| 1.1.1.1.12.2 | Количество оплаченных договоров за изъятие земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество договоров на оплату расходов в рамках изъятия земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 23,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 2679,97197 |
| ##### 1.1.1.1.13 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | Выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество оплаченных работ по решению суда на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15502,39768 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15502,39768 |
| ##### 1.1.1.1.14 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | оплата судебных актов, вступивших в законную силу, об изъятии земельных участков | ДЗО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 4 | бюджет города Перми | 13572,872 |
| (п. 1.1.1.1.14.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.2 | оплата судебных актов, вступивших в законную силу, об изъятии земельных участков | ДДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 178,000 |
| (п. 1.1.1.1.14.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13750,872 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1764608,96183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 323841,59868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 19117,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 565910,18648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599239,57667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Объявление закупки на разработку проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.02.2022 | 28.02.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15188,451 |
| 1.1.1.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации |  | 01.04.2022 | 30.04.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Разработка проектной документации |  | 01.05.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15188,451 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15188,451 |
| #### 1.1.1.3 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.3.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка проектной документации | УКС | 01.03.2022 | 31.11.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2800,000 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1782597,41283 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341830,04968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 19117,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 565910,18648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599239,57667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | В микрорайоне Архиерейка | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.04.2022 | 01.10.2022 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 3,7 | бюджет города Перми | 10489,78019 |
| 1.1.2.1.1.2 | в микрорайоне Нижнее Васильево |  | 01.05.2022 | 15.10.2022 |  | км | 4,3 | бюджет города Перми | 9411,99189 |
| 1.1.2.1.1.3 | в микрорайоне Запруд |  | 15.05.2022 | 15.10.2022 |  | км | 3,6 | бюджет города Перми | 7788,54231 |
| 1.1.2.1.1.4 | в микрорайонах Гарцы, Висим |  | 01.06.2022 | 15.12.2022 |  | км | 4,5 | бюджет города Перми | 7657,777 |
| 1.1.2.1.1.5 | в микрорайоне Налимиха |  | 01.01.2022 | 01.10.2022 |  | км | 25,94 | бюджет Пермского края | 24425,477 |
| 1.1.2.1.1.6 | в микрорайоне Костарево |  | 01.01.2022 | 01.10.2022 |  | км | 3,9 | бюджет Пермского края | 11182,626 |
| 1.1.2.1.1.7 | в микрорайоне Январский |  | 01.04.2022 | 01.10.2022 |  | км | 20,46 | бюджет города Перми | 161,1272 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17616,697 |
| 1.1.2.1.1.8 | в микрорайоне Ива |  | 01.04.2022 | 01.10.2022 |  | км | 8,8 | бюджет города Перми | 15805,260 |
| 1.1.2.1.1.9 | в микрорайоне Бумкомбинат |  | 01.04.2022 | 01.10.2022 |  | км | 8,8 | бюджет города Перми | 2194,740 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.10 | в микрорайоне Верхнее Васильево | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 15.09.2022 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 777,2728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4770,000 |
| 1.1.2.1.1.11 | в микрорайоне Центральная усадьба |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 874,343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3870,000 |
| 1.1.2.1.1.12 | в микрорайоне Камский |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1078,165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4680,000 |
| 1.1.2.1.1.13 | в микрорайоне Бумкомбинат |  | 01.01.2022 | 15.02.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6279,11874 |
| 1.1.2.1.1.14 | по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7370,84916 |
| 1.1.2.1.1.15 | в микрорайоне Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1089,66011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2126,400 |
| 1.1.2.1.1.16 | в микрорайоне Октябрьский |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1098,685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5560,000 |
| 1.1.2.1.1.17 | в микрорайоне Верхние Муллы |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1435,19669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3770,000 |
| 1.1.2.1.1.18 | в микрорайоне Нижнее Васильево (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 01.01.2022 | 15.09.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 732,14498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3150,000 |
| 1.1.2.1.1.19 | ул. Ферма 3-я |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.1.2.1.1.20 | в микрорайоне Запруд (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 620,50531 |
| 1.1.2.1.1.21 | количество выполненных технологических присоединений к электрическим сетям |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество заключенных договоров | ед. | 22 | бюджет города Перми | 522,7168 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 157539,07618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75767,37087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3770,50531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78001,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 25.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (Контракт жизненного цикла) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8123,316 |
| 1.1.2.1.2.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 58,09 | бюджет города Перми | 33133,950 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41257,266 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 198796,34218 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117024,63687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3770,50531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78001,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 198796,34218 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117024,63687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3770,50531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78001,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1981393,75501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 458854,68655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 22888,10531 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 643911,38648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599239,57667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного

состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми" муниципальной программы "Развитие

автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | ул. Василия Каменского | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 30.04.2022 | откорректированная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8725,512 |
| 1.2.1.1.1.2 | ул. Самаркандская |  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | откорректированная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8603,3568 |
| 1.2.1.1.1.3 | Комсомольский проспект |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | количество установленных колодцев кабельной канализации | ед. | 10 | бюджет города Перми | 310784,09548 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.12.2022 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 178,90452 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | площадь покрытия тротуаров | кв. м | 1000 | бюджет Пермского края | 285282,900 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 30.12.2022 | количество установленных опор освещения | ед. | 10 |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 30.04.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 685,7864 |
|  |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 66095,43432 |
|  |  |  | 01.09.2022 | 31.12.2022 | площадь покрытия тротуаров в рамках капитального ремонта | кв. м | 500 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 01.05.2022 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5617,0956 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. | 1 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 01.05.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 557,31301 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. | 1 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество выполненных строительно-монтажных работ, в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2467,07349 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3,03987 |
| (п. 1.2.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.9 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2022 | 30.12.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 624,41 | бюджет города Перми | 10000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 191997,330 |
| 1.2.1.1.1.10 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса |  | 01.06.2022 | 30.12.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет Пермского края | 375002,700 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1266000,54149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413714,57162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3,03987 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.06.2022 N 433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.12.2022 | 31.12.2022 | выполнение строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13,3265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6858,46023 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6871,78673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 13,3265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6858,46023 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1272872,32822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413714,57162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6858,46023 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1272872,32822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413714,57162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6858,46023 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1272872,32822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413714,57162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852282,930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6858,46023 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2022 N 802) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |