Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 914

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 84, от 11.05.2022 N 349, от 23.06.2022 N 515, от 22.07.2022 N 620, от 12.09.2022 N 788, от 20.10.2022 N 1035, от 25.10.2022 N 1075, от 28.10.2022 N 1090, от 18.01.2023 N 24, от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 18.04.2023 N 315, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Благоустройство города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. N 774 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Перми";

от 26 февраля 2019 г. N 125 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 06 мая 2019 г. N 145-П "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 26 августа 2019 г. N 504 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 18 октября 2019 г. N 749 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 23 декабря 2019 г. N 1043 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 24 декабря 2019 г. N 1060 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 24 марта 2020 г. N 264 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 16 июля 2020 г. N 619 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 26 августа 2020 г. N 743 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 19 октября 2020 г. N 1051 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 17 ноября 2020 г. N 1164 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 29 декабря 2020 г. N 1352 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 24 февраля 2021 г. N 102 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 25 марта 2021 г. N 200 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 02 июня 2021 г. N 394 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 09 июля 2021 г. N 514 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 914

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.02.2022 N 84, от 11.05.2022 N 349, от 23.06.2022 N 515, от 22.07.2022 N 620, от 12.09.2022 N 788, от 20.10.2022 N 1035, от 25.10.2022 N 1075, от 28.10.2022 N 1090, от 18.01.2023 N 24, от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 18.04.2023 N 315, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1035)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Благоустройство города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДиБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды (далее - АНЛ); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БНЛ"); муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство" (далее - МКУ "Пермблагоустройство"); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ УТЗ); ДДиБ |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды путем озеленения территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов и бульваров. По состоянию на 01 января 2023 г. на территории города Перми расположено 194 объекта озеленения общего пользования, в том числе 114 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых нормативное состояние имеют 86 объектов (74,3%), и 80 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов. С целью благоустройства территорий в 2022 году выполнен капитальный ремонт сквера у гостиницы "Урал", сквера в 66 квартале эспланады, выполнены работы по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Белинского до ул. Чкалова и от ул. Монастырской до ул. Екатерининской), а также построен новый сквер по ул. Гашкова, 20. В рамках подготовки к 300-летию города Перми до конца 2023 года планируется построить 5 объектов озеленения (скверы по ул. Калгановской, 62, ул. Генерала Черняховского, ул. Екатерининской, 171, ул. Корсуньской, 31, ул. Яблочкова) и выполнить капитальный ремонт 3 объектов озеленения (бульвар по Комсомольскому проспекту (от ул. Екатерининской до ул. Белинского), сквер на набережной реки Камы в Кировском районе (от ул. Чистопольской до ул. Шишкина), ПКиО "Балатово"). На территории города Перми расположены 17 мест погребения общей площадью 488,4 га. В период 2016-2022 годов выполнен капитальный ремонт кладбищ "Заозерское", "Южное", "Северное", "Егошихинское" (воинское), "Банная гора (новое)", "Кислотные Дачи". С целью пополнения запаса площадей для погребения умерших жителей города Перми в 2016-2022 годах проведена реконструкция кладбища "Северное" и "Банная гора (новое)". Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков под местами погребений, вынесены границы, благодаря чему выявлены новые площади, которые могут быть использованы под захоронения. Вместе с тем проблема исчерпания площадей ежегодно обостряется, в связи с чем в 2024 году планируется завершение строительства крематория на кладбище "Восточное". В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки города Перми в заявительном порядке от территориальных общественных самоуправлений. В рамках реализации проекта "Туристический код" в 2023 году предусмотрены мероприятия по благоустройству центрального района города Перми на условиях софинансирования из бюджета Российской Федерации, бюджета Пермского края и бюджета города Перми |  |  |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2023 N 315) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров. 1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования. 1.1.3. Обустройство объектов озеленения общего пользования на территории города Перми. 1.1.4. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов. 1.1.5. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. 1.1.6. Предупреждение воздействия водной среды. 2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория. 2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения. 2.1.2. Восстановление нормативного состояния мест погребения. 2.1.3. Строительство (реконструкция) мест погребения. 2.1.4. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием. 3.1. Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми. 3.1.1. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми 4.1. Повышение уровня благоустройства центрального района города Перми. 4.1.1. Преобразование центрального района города Перми". |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2023 N 315) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2548337,61705 | 3626613,01286 | 982627,03222 | 876814,982 | 616092,400 |
|  | бюджет города Перми | 1542296,31571 | 1987521,76347 | 702037,331 | 876814,982 | 616092,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110831,38943 | 234251,55524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 799519,62521 | 1134326,62609 | 280589,70122 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 93597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 15837,500 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2242299,35446 | 2576026,52603 | 771911,23022 | 536544,982 | 480523,800 |
|  | бюджет города Перми | 1236786,56602 | 1391374,91047 | 491321,529 | 536544,982 | 480523,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110302,87653 | 161291,73603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 799519,62521 | 915483,50122 | 280589,70122 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 93597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 15837,500 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 215913,45759 | 785392,57521 | 110715,802 | 240270,000 | 35568,600 |
|  | бюджет города Перми | 215384,94469 | 502499,656 | 110715,802 | 240270,000 | 35568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 72959,81921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 209933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 90124,805 | 91506,597 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
|  | бюджет города Перми | 90124,805 | 91506,597 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
|  | подпрограмма 4.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,0 | 173687,31462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 2140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 8910,02487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 74,3 | 74,8 | 75,4 | 76,3 | 77,2 |
|  | количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 0,0 | 3,7 | 3,4 | 2,4 | 1,4 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми, в том

числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров"

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1035)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | МКУ "БДР", АДР | бюджет города Перми | 20713,470 | 29849,02513 | 21393,200 | 28393,200 | 28393,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 650,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 |  | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ "БИР", АИР | бюджет города Перми | 32300,892 | 26453,000 | 22688,100 | 28688,100 | 28688,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 9788,750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 |  | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ "БКР", АКР | бюджет города Перми | 25082,786 | 39917,600 | 33092,700 | 40092,700 | 40092,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 |  | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ "БЛР", АЛР | бюджет города Перми | 172241,591 | 195971,32827 | 86964,900 | 94964,900 | 94964,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 15787,31854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 |  | ед. | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | МКУ "БМР", АМР | бюджет города Перми | 55532,16318 | 75977,900 | 32308,500 | 39308,500 | 39308,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.6 |  | ед. | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | МКУ "БОР", АОР | бюджет города Перми | 12576,400 | 19816,300 | 22076,400 | 28076,400 | 28076,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6110,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.7 |  | ед. | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | МКУ "БСР", АСР | бюджет города Перми | 75046,38001 | 66263,251 | 28580,000 | 35580,000 | 35580,000 |
| 1.1.1.1.1.8 |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БНЛ", АНЛ | бюджет города Перми | 2212,173 | 8023,631 | 3298,700 | 5298,700 | 5298,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1927,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР | ед. | 189 | 191 | 195 | 195 | 195 |  | итого, в том числе | 411543,35519 | 487869,77234 | 250402,500 | 300402,500 | 300402,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 395705,85519 | 462272,03540 | 250402,500 | 300402,500 | 300402,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25576,06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9.1 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БНЛ", АНЛ | бюджет города Перми | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 1.1.1.1.1.9.2 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БЛР", АЛР | бюджет города Перми | 264,517 | 3278,137 | 105,500 | 105,500 | 105,500 |
| (п. 1.1.1.1.1.9.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 411808,97219 | 491149,00934 | 250509,100 | 300509,100 | 300509,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 395971,47219 | 465551,27240 | 250509,100 | 300509,100 | 300509,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25576,06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | благоустройство улицы Петропавловской (участок от ул. Крисанова до ул. Попова) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "БЛР", АЛР | бюджет города Перми | 188649,89979 | 20341,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 36662,65969 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 202893,07566 | 57004,25969 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 188649,89979 | 20341,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 36662,65969 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 614702,04785 | 548153,26903 | 250509,100 | 300509,100 | 300509,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 584621,37198 | 485892,87240 | 250509,100 | 300509,100 | 300509,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 62238,72823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 1159,700 | 2143,983 | 2867,800 | 2867,800 | 2867,800 |
| 1.1.1.2.1.2 |  | тыс. кв. м | 559,499 | 559,499 | 559,499 | 559,499 | 559,499 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 715,500 | 1513,700 | 1513,700 | 1513,700 | 1513,700 |
| 1.1.1.2.1.3 |  | тыс. кв. м | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2274,136 | 4864,00067 | 5020,200 | 5020,200 | 5020,200 |
| 1.1.1.2.1.4 |  | тыс. кв. м | 1003,15291 | 1003,15291 | 1003,15291 | 1003,15291 | 1003,15291 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 774,700 | 2118,957 | 2499,300 | 2499,300 | 2499,300 |
| 1.1.1.2.1.5 |  | тыс. кв. м | 3585,225 | 3830,652 | 3830,652 | 3830,652 | 3830,652 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 4053,247 | 9241,200 | 9241,200 | 9241,200 | 9241,200 |
| 1.1.1.2.1.6 |  | тыс. кв. м | 3179,611 | 3179,611 | 3179,611 | 3179,611 | 3179,611 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 3320,017 | 5172,964 | 8146,400 | 8146,400 | 8146,400 |
| 1.1.1.2.1.7 |  | тыс. кв. м | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1592,900 | 3445,600 | 3445,600 | 3445,600 | 3445,600 |
| 1.1.1.2.1.8 |  | тыс. кв. м | 1530,9859 | 1530,9859 | 1530,9859 | 1530,9859 | 1530,9859 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 1523,544 | 2954,100 | 2954,100 | 2954,100 | 2954,100 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР | тыс. кв. м | 13531,67381 | 13777,10081 | 13777,10081 | 13777,10081 | 13777,10081 |  | бюджет города Перми | 15413,744 | 31454,50467 | 35688,300 | 35688,300 | 35688,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15413,744 | 31454,50467 | 35688,300 | 35688,300 | 35688,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15413,744 | 31454,50467 | 35688,300 | 35688,300 | 35688,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 16133,72628 | 19058,11375 | 19532,000 | 19532,000 | 19532,000 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16133,72628 | 19058,11375 | 19532,000 | 19532,000 | 19532,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16133,72628 | 19058,11375 | 19532,000 | 19532,000 | 19532,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 646249,51813 | 598665,88745 | 305729,400 | 355729,400 | 355729,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 616168,84226 | 536405,49082 | 305729,400 | 355729,400 | 355729,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 62238,72823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 1,1 | 0,5 | - | 1,7 | 1,7 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 67818,56969 | 0,0 | 0,0 | 100000,000 | 100000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 38950,76588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 67818,56969 | 38950,76588 | 0,0 | 100000,000 | 100000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67818,56969 | 0,0 | 0,0 | 100000,000 | 100000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 38950,76588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 18,7 | 13,6 | 4,0 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 363532,63079 | 603604,459 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592085,81803 | 796507,900 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 19341,95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 1131290,24228 | 1419454,31830 | 214760,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 363532,63079 | 603604,459 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592085,81803 | 796507,900 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 19341,95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 1199108,81197 | 1458405,08418 | 214760,400 | 100000,000 | 100000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 431351,20048 | 603604,459 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 38950,76588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592085,81803 | 796507,900 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 19341,95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 1199108,81197 | 1458405,08418 | 214760,400 | 100000,000 | 100000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 431351,20048 | 603604,459 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 38950,76588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 592085,81803 | 796507,900 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 19341,95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Обустройство объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по обустройству объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Обустройство объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Гашкова, 20 | га | 0,9 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 35500,112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 | га | 2,15 | 2,15 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 24703,27690 | 57455,21708 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.3 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Генерала Черняховского | га | 1,4 | 1,4 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 16576,497 | 26240,69397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 15872,10265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.4 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Екатерининской, 171 | га | - | 0,2 | - | - | - |  | внебюджетные источники | 0,000 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.5 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Корсуньской, 31 | га | 0,8 | 0,8 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 24385,24528 | 53571,91210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 641,51938 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.6 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Яблочкова | га | 0,17 | 0,17 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 3595,300 | 9303,48085 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.7 | выполненные строительно-монтажные работы по "Архиерейскому подворью" | га | - | 1,6 | 1,6 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 78829,30122 | 165829,30122 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 105001,12508 | 256171,02725 | 165829,30122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104760,43118 | 146571,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 16513,62203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 78829,30122 | 165829,30122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на объектах озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | выполненные проектно-изыскательские работы по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | ед. | 2 | 2 | 9 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 3362,47453 | 0,0 | 9812,728 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5660,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.3.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | ед. | 2 | 2 | 9 | 4 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 46820,76467 | 13899,100 | 50985,001 | 56021,182 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 43588,61989 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 77036,40718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70155,17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.3.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 132879,64638 | 127642,89587 | 60797,729 | 56021,182 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50183,23920 | 13899,100 | 60797,729 | 56021,182 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 43588,61989 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 82696,40718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70155,17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 237880,77146 | 383813,92312 | 226627,03022 | 56021,182 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 154943,67038 | 160470,404 | 60797,729 | 56021,182 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 60102,24192 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 82696,40718 | 78829,30122 | 165829,30122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70155,17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 237880,77146 | 383813,92312 | 226627,03022 | 56021,182 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 154943,67038 | 160470,404 | 60797,729 | 56021,182 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 60102,24192 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 82696,40718 | 78829,30122 | 165829,30122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70155,17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 3486,7 | 3486,7 | 3486,7 | 3486,7 | 3486,7 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 2096,210 | 2493,54620 | 1552,300 | 1552,300 | 1552,300 |
| 1.1.4.1.1.2 |  | кв. м | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 251,600 | 251,600 | 251,600 | 251,600 | 251,600 |
| 1.1.4.1.1.3 |  | кв. м | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 1426,790 | 2097,27080 | 2314,700 | 2314,700 | 2314,700 |
| 1.1.4.1.1.4 |  | кв. м | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 215,500 | 215,500 | 215,500 | 215,500 | 215,500 |
| 1.1.4.1.1.5 |  | кв. м | 13650,0 | 13650,0 | 13650,0 | 13650,0 | 13650,0 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 6001,053 | 7195,600 | 7195,600 | 7195,600 | 7195,600 |
| 1.1.4.1.1.6 |  | кв. м | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2272,246 | 2585,700 | 2585,700 | 2585,700 | 2585,700 |
| 1.1.4.1.1.7 |  | кв. м | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 8132,11495 | 8465,1 | 8465,1 | 8465,1 | 8465,1 |
| 1.1.4.1.1.8 |  | кв. м | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 973,0 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 23823,517 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 23823,517 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 23823,517 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 23823,517 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | АДР | бюджет города Перми | 0,001 | 41,40265 | 196,800 | 204,700 | 212,900 |
| 1.1.5.1.1.2 |  | ед. | 36 | 15 | 13 | 13 | 13 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 439,200 | 393,700 | 393,100 |
| 1.1.5.1.1.3 |  | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | АКР | бюджет города Перми | 70,000 | 72,436 | 75,700 | 78,700 | 81,900 |
| 1.1.5.1.1.4 |  | ед. | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | АМР | бюджет города Перми | 69,60100 | 276,6 | 272,6 | 283,4 | 278,4 |
| 1.1.5.1.1.5 |  | ед. | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | АОР | бюджет города Перми | 209,900 | 0,0 | 227,100 | 236,200 | 229,300 |
| 1.1.5.1.1.6 |  | ед. | 61 | 38 | 13 | 13 | 12 | АСР | бюджет города Перми | 202,19995 | 218,400 | 227,100 | 236,200 | 229,300 |
| 1.1.5.1.1.7 |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АНЛ | бюджет города Перми | 28,000 | 8,46520 | 30,300 | 31,400 | 32,600 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР | ед. | 152 | 103 | 74 | 71 | 68 |  | бюджет города Перми | 579,70195 | 617,30385 | 1468,800 | 1464,300 | 1457,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2.1 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АДР | бюджет города Перми | 25,400 | 0,0 | 27,400 | 28,500 | 29,700 |
| (п. 1.1.5.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2.2 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 91 | 75 | 72 | 70 | 66 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 50,500 | 51,400 | 50,400 |
| (п. 1.1.5.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2.3 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | АКР | бюджет города Перми | 15,200 | 15,800 | 16,400 | 17,100 | 17,800 |
| 1.1.5.1.2.4 |  | кв. м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | АЛР | бюджет города Перми | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 5,900 |
| 1.1.5.1.2.5 |  | кв. м | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | АМР | бюджет города Перми | 30,400 | 31,600 | 32,900 | 34,200 | 35,600 |
| 1.1.5.1.2.6 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АОР | бюджет города Перми | 25,300 | 0,0 | 27,400 | 28,500 | 29,600 |
| (п. 1.1.5.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.2.7 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | АСР | бюджет города Перми | 29,237 | 31,600 | 27,400 | 28,500 | 35,600 |
| 1.1.5.1.2.8 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 65 | 62 | 50 | 43 | 42 | АНЛ | бюджет города Перми | 33,000 | 10,73580 | 38,400 | 36,500 | 32,600 |
| (п. 1.1.5.1.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 436 | 397 | 372 | 363 | 358 |  | бюджет города Перми | 163,637 | 95,03580 | 225,900 | 230,400 | 237,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 743,33895 | 712,33965 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 743,33895 | 712,33965 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 743,33895 | 712,33965 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1.1 | выполненные работы по разработке проектно-сметной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 689,24413 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.6.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | км | 1 | 0,15 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 12664,800 | 66358,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 124737,400 | 39457,05587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.6.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 137402,200 | 110605,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12664,800 | 66358,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 124737,400 | 40146,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 137402,200 | 110605,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12664,800 | 66358,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 124737,400 | 40146,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 137402,200 | 110605,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12664,800 | 66358,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 124737,400 | 40146,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2242299,35446 | 2576026,52603 | 771911,23022 | 536544,982 | 480523,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1236786,56602 | 1391374,91047 | 491321,529 | 536544,982 | 480523,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110302,87653 | 161291,73603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 799519,62521 | 915483,50122 | 280589,70122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 93597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15837,500 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 1

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков, скверов, садов,

бульваров" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города

Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов,

Бульваров" муниципальной программы "Благоустройство

города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 28856,68497 | 0,0 | 0,0 | 100000,000 | 100000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 38950,76588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Балатово" | 2022 | 2025 | бюджет города Перми | 5009,89821 | 0,0 | 0,0 | 100000,000 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 46,42917 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт Парка культуры и отдыха в Кировском районе | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,000 |
|  | капитальный ремонт сквера у гостиницы "Урал" | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 22652,78676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 1194,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 38904,33671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 363532,63079 | 603604,459 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 555630,92192 | 796507,900 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 61508,13156 | 19341,95930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 18820,989 | 41001,959 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8827,00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30809,94143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33716,18036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 92043,71021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 86992,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 359633,94719 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 27791,95120 | 9528,99260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 202667,93158 | 457812,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 294247,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт ПКиО Балатово | 2024 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 114760,400 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 50000,000 | 104790,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 165187,03330 | 387500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 9812,96670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1.1 | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 12664,800 | 66358,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 120636,59537 | 40146,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния

и развитие мест погребения, в том числе крематория"

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1035)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 | количество мест погребения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 42455,84669 | 54795,415 | 38254,680 | 34118,500 | 34118,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 42984,35959 | 54825,115 | 38254,680 | 34118,500 | 34118,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42455,84669 | 54795,415 | 38254,680 | 34118,500 | 34118,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 594,600 | 593,978 | 594,600 | 594,600 | 594,600 |
| (п. 2.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 594,600 | 593,978 | 594,600 | 594,600 | 594,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 43578,95959 | 55419,093 | 38849,280 | 34713,100 | 34713,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43050,44669 | 55389,393 | 38849,280 | 34713,100 | 34713,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | чел. | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,085 | 855,500 | 855,500 | 855,500 |
| (п. 2.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,085 | 855,500 | 855,500 | 855,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,085 | 855,500 | 855,500 | 855,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 43578,95959 | 55419,178 | 39704,780 | 35568,600 | 35568,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43050,44669 | 55389,478 | 39704,780 | 35568,600 | 35568,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 209933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 75834,498 | 312216,800 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 209933,100 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 75834,498 | 312216,800 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 209933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 75834,498 | 312216,800 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 209933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.1 | выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 19970,30867 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 76529,69133 | 343952,90353 | 70534,88773 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 72930,11921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.3 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, экспертное сопровождение | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 183,14834 | 427,34613 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.3.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.4 | выполненные работы по осуществлению научного руководства и авторского надзора | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 690,42613 | 48,78814 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 2.1.3.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 96500,000 | 417756,59721 | 71011,022 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96500,000 | 344826,478 | 71011,022 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 72930,11921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 96500,000 | 417756,59721 | 71011,022 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96500,000 | 344826,478 | 71011,022 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 72930,11921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 96500,000 | 417756,59721 | 71011,022 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96500,000 | 344826,478 | 71011,022 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 72930,11921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.4 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 215913,45759 | 785392,57521 | 110715,802 | 240270,000 | 35568,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 215384,94469 | 502499,656 | 110715,802 | 240270,000 | 35568,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 72959,81921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 209933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 1

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 2.1 "Восстановление

нормативного состояния и развитие

мест погребения, в том числе

крематория" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 2.1

"Восстановление нормативного состояния и развитие мест

погребения, в том числе крематория" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 27.07.2023 N 642) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | крематорий на кладбище "Восточное" города Перми, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт, 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.1. Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечить возможность для захоронения умерших жителей города Перми путем их кремации и последующего захоронения в урнах в землю и в колумбариях |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь под захоронение умерших - 20,7 га, количество мест под захоронение умерших - 27600 ед. |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2009-2017, 2022-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 734899,79637 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2009-2017 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 734899,79637 | 222562,29637 | 23569,88079 | 417756,59721 | 71011,022 |
|  |  | бюджет города Перми | 624438,03379 | 185030,653 | 23569,88079 | 344826,478 | 71011,022 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 88203,37458 | 15273,25537 | 0,0 | 72930,11921 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 22258,388 | 22258,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | принятый заказчиком 1 этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, водонапорная башня, очистные сооружения, административно-бытовой корпус) | ед. | 1 |  | 2011 |  |  |
|  | принятая заказчиком проектная документация (внесение изменений) | ед. | 1 |  | 2012 |  |  |
|  | принятый заказчиком 2 этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория) | ед. | 1 |  | 2013 |  |  |
|  | принятый заказчиком 3 этап строительства (надземная часть здания крематория) | ед. | 1 |  | 2014 |  |  |
|  | принятый заказчиком 4 этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория сети наружного освещения) | ед. | 1 |  | 2015 |  |  |
|  | принятый заказчиком 5 этап строительства (технические паспорта и планы) | ед. | 8 |  | 2016 |  |  |
|  | принятый заказчиком 6 этап строительства (охрана) | ед. | 1 |  | 2017 |  |  |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 |  | 2023 |  |  |
|  | ввод в эксплуатацию крематория | ед. | 1 |  | 2024 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 сентября 2016 г. N 7, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. N 12-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | выполнение 1 этапа строительства |  |  | 2005-2011 годы |  |  |
|  |  | разработка проектной документации (внесение изменений) |  |  | 2012 год |  |  |
|  |  | выполнение 2 этапа строительства |  |  | 2013-2016 годы |  |  |
|  |  | обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества |  |  | 2017 год |  |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2022-2023 год |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию крематория |  |  | 2024 год |  |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 2

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 2.1 "Восстановление

нормативного состояния и развитие

мест погребения, в том числе

крематория" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного

состояния и развитие мест погребения, в том числе

крематория" муниципальной программы "Благоустройство

города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | итого, в том числе | 75834,498 | 312216,800 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 209933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт кладбища "Егошихинское" | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 209933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт кладбища "Банная гора (новое)" | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
| (п. 2.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 3.1 "Развитие коммунальной инфраструктуры

и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной программы "Благоустройство

города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1035)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.1 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 3207 | 3450 | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 3664,090 | 5852,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.2 |  | кв. м | 4279 | 5240 | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 5292,818 | 6976,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.3 |  | кв. м | 15926,5 | 11511 | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 11831,311 | 12585,971 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.4 |  | кв. м | 2200 | 3261 | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 2556,755 | 1969,920 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.5 |  | кв. м | 2520 | 9464 | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 9482,093 | 29533,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.6 |  | кв. м | 13174 | 11976 | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 16432,286 | 20985,420 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.7 |  | кв. м | 1550 | 3896 |  | - | - | МКУ "БСЛ" | бюджет города Перми | 11123,600 | 11123,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.8 |  | кв. м | 3640 | 3150 |  | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 2661,869 | 2478,586 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 46496,5 | 51948 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 63044,822 | 91506,597 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.2 | количество благоустроенных территорий | ед. | - | - | 15 | 15 | 15 | ДДиБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63044,822 | 91506,597 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63044,822 | 91506,597 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры и объекты благоустройства на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1.1 | протяженность построенной сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | 2997 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 26925,10280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 3.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1.2 | выполненные работы по авторскому надзору за строительством сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 53,85020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 3.1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1.3 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 101,03000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 3.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27079,983 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27079,983 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90124,805 | 91506,597 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90124,805 | 91506,597 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 1

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 3.1 "Развитие

коммунальной инфраструктуры

и благоустройство территории

индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной

программы "Благоустройство

города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОРАЙОНОВ

индивидуальной жилой застройки в городе Перми, в которых

предусмотрено выполнение комплекса мероприятий

по благоустройству территорий общего пользования

микрорайонов индивидуальной жилой застройки в 2023 году

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование микрорайона | Наименование улиц, в границах которых расположена территория общего пользования, подлежащая благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район |  |  |
| 1 | Заостровка | ул. Маяковского |
| 2 | Усть-Муллы | ул. Проточная |
| Индустриальный район |  |  |
| 3 |  | ул. Ягодная |
| 4 |  | ул. 1-я Гиринская |
| Кировский район |  |  |
| 5 | Октябрьский | ул. Чебоксарская |
| 6 | Водники | ул. Танцорова, ул. Парусная, ул. Каляева, ул. Оханская |
| 7 | Новые Водники | Омутнинский переулок |
| 8 | Налимиха | ул. Новосельская |
| Ленинский район |  |  |
| 9 | Камская Долина | от ул. Борцов Революции до ул. Конечная |
| Мотовилихинский район |  |  |
| 10 | Рабочий поселок | ул. Уральская |
| 11 | Вышка-2 | ул. Ивана Франко |
| 12 | Верхняя Курья | ул. Борцов Революции |
| 13 | Висим | ул. Сигаева |
| 14 | Центральная усадьба | ул. Веры Пановой |
| 15 | Костарево | ул. Артема |
| 16 | Запруд | ул. Завьялова |
| Орджоникидзевский район |  |  |
| 17 | Домостроительный | ул. Перевалочная |
| 18 | Домостроительный | ул. Домостроительная |
| 19 | Камский | ул. Наймушина |
| 20 | Кислотные Дачи | по ул. Верхнеудинская |
| 21 | Гайва | ул. 5-я Мезенская |
| 22 | Гайва | ул. Тихвинская |
| 23 | Молодежный | ул. Кронита |
| 24 | Чапаева | ул. Еловая |
| Свердловский район |  |  |
| 25 | Южный | ул. Братская |
| 26 | Южный | ул. Таманская |
| 27 | Южный | ул. Казахская |
| 28 | Южный | ул. Холмогорская |
| 29 | Южный | ул. Лихвинская |
| п. Новые Ляды |  |  |
| 30 | Новые Ляды | ул. Ключевая |

### Приложение 2

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 3.1 "Развитие

коммунальной инфраструктуры

и благоустройство территории

индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной

программы "Благоустройство

города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 3.1 "Развитие коммунальной инфраструктуры

и благоустройство территории индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной программы "Благоустройство

города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (введена Постановлением Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 3.1.1.2.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение централизованным хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением жилых домов микрорайона Гарцы |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей водоснабжения - 2997 м |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2022 |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 31307,89762 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 31307,89762 | 4023,500 | 204,41547 | 27079,98215 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 |  | 2020-2021 |  |
|  | Протяженность построенных сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | 2997 |  | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. N 8 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020-2021 |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2021-2022 |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 4.1 "Повышение уровня благоустройства

центрального района города Перми" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.04.2023 N 315)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.1.1 | Задача. Преобразование центрального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.1 | Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.1.1 | количество реализованных проектов "Туристский код центра города Перми" (установка скамей, урн, памятных плит, городских часов, информационных стендов, навигационных стел, торговых павильонов, общественных санузлов, брендированных люков, опор наружного освещения) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 2140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 8910,02487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 4.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 0,0 | 173687,31462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 8910,02487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 0,0 | 173687,31462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 8910,02487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 0,0 | 173687,31462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 8910,02487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 0,0 | 173687,31462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 8910,02487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1035)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 74,3 | 74,8 | 75,4 | 76,3 | 77,2 |
|  | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 0,0 | 3,7 | 3,4 | 2,4 | 1,4 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (301,8) | 100,0 (305,6) | 100,0 (305,6) | 100,0 (305,6) | 100,0 (305,6) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13531,67381) | 100,0 (13777,10081) | 100,0 (13777,10081) | 100,0 (13777,10081) | 100,0 (13777,10081) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (ед.) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 6,6 (19,8) | 4,5 (13,6) | 1,3 (4,0) | 0,6 (1,7) | 0,6 (1,7) |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,3 (0,9) | 1,6 (4,72) | 0,5 (1,6) | - | - |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 1 | 5 | - | - | - |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв. м) | 100 (44382,2) | 100 (44382,2) | 100 (44382,2) | 100 (44382,2) | 100 (44382,2) |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (ед.) | 2,8 (152) | 1,5 (80) | 1,4 (74) | 1,4 (71) | 1,3 (68) |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100 (436) | 100 (397) | 100 (372) | 100 (363) | 100 (358) |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест погребения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества мест погребения | % (ед.) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) |
|  | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (668) | 100 (668) | 100 (668) | 100 (668) | 100 (668) |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения, от общего количества мест погребения на территории города Перми | % (ед.) | 5,6 (1) | 5,6 (1) | - | - | - |
| 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения |  |  |  |  |  |  |
|  | Крематорий, введенный в эксплуатацию | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - |
| (п. 2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма. Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от общего количества территорий индивидуальной жилой застройки (нарастающим итогом) | % | 2,2 | 4,7 | 6,0 | 7,3 | 8,6 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |
| (п. 3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма. Повышение уровня благоустройства центрального района города Перми |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2023 N 315) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Задача. Преобразование центрального района города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выполненных мероприятий в рамках реализации проекта "Туристский код центра города Перми" | % | - | 100 | - | - | - |
| (п. 4.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного результата

муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86, от 18.04.2023 N 315, от 19.06.2023 N 505) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | - | Доовн = (Коорем + Коогс) x 100% / Коо | Коорем - количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых в текущем году выполнен текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство; Коогс - количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых действуют гарантийные обязательства в рамках выполненного капитального ремонта, реконструкции, строительства; Коо - общее количество объектов озеленения общего пользования, за исключением находящихся в границах улично-дорожной сети | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Квзнпп / Кзвг | Квзнпп - количество возможных захоронений на подготовленных площадях; Кзвг - количество захоронений в год | информация от ПМУП "Ритуальные услуги" | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дпл.оо = Поос x 100% / Поо | Поос - площадь объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | технические и кадастровые паспорта объектов озеленения общего пользования; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % | - | Дплв = Плгвн x 100% / Пглв | Плгвн - площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании; Плгв - общая площадь пустошей, логов и водоохранных зон | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % | - | Дф = Кфн x 100% / Кдф | Кфн - количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт; Кдф - общее количество действующих фонтанов | акты выполненных работ | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкроо x 100% / Поо | Пкроо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которой выполнен капитальный ремонт; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дрсоо = Прсоо x 100% / Поо | Прсоо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции; Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | - | сумма объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % | - | Диис = Пиисс x 100% / Пиис | Пиисс - площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание; Пиис - общая площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % | - | Дсунрг = Ксунрг x 100% / Косунрг | Ксунрг - количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов); Косунрг - общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | информация из реестра самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % | - | Дсунрз = Ксунрз x 100% / Косунрз | Ксунрз - площадь самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы); Косунрз - общая площадь выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | сумма берегоукрепительных сооружений города Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | - | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля мест погребения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества мест погребения | % | - | Дорн = Корн x 100% / Коорн | Корн - количество мест погребения, находящихся на содержании; Коорн - общее количество мест погребения | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % | - | Дуэ = Куэ x 100% / Коуэ | Куэ - количество умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест; Коуэ - общее количество умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения, от общего количества мест погребения на территории города Перми | % | - | Дкрорн = Ккрорн x 100% / Корн | Ккрорн - количество мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения; Корн - общее количество мест погребения на территории города Перми | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Крематорий, введенный в эксплуатацию | ед. | - | Суммарное количество крематориев, введенных в эксплуатацию | - | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от общего количества территорий индивидуальной жилой застройки (нарастающим итогом) | % | - | Дижз = Кижз x 100% / Кижзо | Кижз - количество территорий индивидуальной жилой застройки благоустраиваемых в год; Кижзо - общее количество территорий индивидуальной жилой застройки | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | - | рассчитывается как общее количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | - | ДДиБ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля выполненных мероприятий в рамках реализации проекта "Туристский код центра города Перми" | ед. | - | Дмп = Ктур x 100% / Котур | Ктур - количество выполненных мероприятий в рамках реализации проекта "Туристский код центра города Перми"; Котур - общее количество запланированных мероприятий в рамках реализации проекта "Туристский код центра города Перми" (установка скамей, урн, памятных плит, городских часов, информационных стендов, навигационных стел, торговых павильонов, общественных санузлов, брендированных люков, опор наружного освещения) | информация от МКУ "Пермблагоустройство" | вторичный | до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Благоустройство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми, в том

числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров"

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

на 2023 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.01.2023 N 24, от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "БДР", АДР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 29 | бюджет города Перми | 15631,17683 |
| 1.1.1.1.1.2 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 60 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 60 |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 55 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 17,1 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | паспортизация (инвентаризация) объектов озеленения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество паспортизированных (инвентаризированных) объектов озеленения | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 12 |  | 487,86380 |
| 1.1.1.1.1.8 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 28 | бюджет города Перми | 6425,24851 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер им. Ф.Э.Дзержинского) |  | 5944,79760 |
| 1.1.1.1.1.9 | содержание капитального туалета в саду им. 250-летия города Перми |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1359,93839 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270, от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.10 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "БИР", АИР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 26 | бюджет города Перми | 22342,73050 |
| 1.1.1.1.1.11 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.12 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.13 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 150 |  |  |
| 1.1.1.1.1.14 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 8,5 |  |  |
| 1.1.1.1.1.15 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 26 |  | 1851,60750 |
| 1.1.1.1.1.16 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ "БИР", АИР | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 1 (Бульвар по ул. Космонавта Леонова) | бюджет города Перми | 1764,900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер у здания по ул. Советской Армии, 4) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9788,750 |
| 1.1.1.1.1.17 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 493,76200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.18 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "БКР", АКР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | бюджет города Перми | 15468,89350 |
| 1.1.1.1.1.19 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 8,12 |  |  |
| 1.1.1.1.1.20 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 |  |  |
| 1.1.1.1.1.21 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 |  |  |
| 1.1.1.1.1.22 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 60 |  |  |
| 1.1.1.1.1.23 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 | бюджет города Перми | 341,8540 |
| 1.1.1.1.1.24 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 3887,688 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (Сквер у клуба им. С.М.Кирова) | бюджет города Перми | 18820,000 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 (Сквер у Дворца культуры им. С.М.Кирова) | бюджет города Перми | 1399,16450 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.25 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "БЛР", АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 92989,36740 |
| 1.1.1.1.1.26 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 73 |  |  |
| 1.1.1.1.1.27 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 73 |  |  |
| 1.1.1.1.1.28 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 876 |  |  |
| 1.1.1.1.1.29 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 20,1 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.30 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ "БЛР", АЛР | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 29 | бюджет города Перми | 11005,03239 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер им. Татищева) |  | 3515,98527 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сад им. Н.В.Гоголя) | бюджет города Перми | 56933,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15787,31854 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер в 64 квартале, эспланада) | бюджет города Перми | 11661,95825 |
| (п. 1.1.1.1.1.30 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.31 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | МКУ "БЛР", АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 4 | бюджет города Перми | 597,75586 |
| 1.1.1.1.1.32 | содержание капитальных туалетов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 2 |  | 4800,000 |
| 1.1.1.1.1.33 | содержание модульных туалетов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 10 |  | 14467,42910 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86, от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.34 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "БМР", АМР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 34 | бюджет города Перми | 25619,19250 |
| 1.1.1.1.1.35 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |  |  |
| 1.1.1.1.1.36 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 |  |  |
| 1.1.1.1.1.37 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |  |  |
| 1.1.1.1.1.38 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 22,5 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.39 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ "БМР", АМР | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 33 | бюджет города Перми | 2778,71895 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Бульвар по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева) |  | 43059,59374 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер около здания по ул. Технической 10) |  | 2181,77402 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Бульвар по ул. Металлистов) |  | 1772,45079 |
| 1.1.1.1.1.40 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 6 | бюджет города Перми | 566,170 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.41 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "БОР", АОР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 | бюджет города Перми | 16359,1420 |
| 1.1.1.1.1.42 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 120 |  |  |
| 1.1.1.1.1.43 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2023 | 15.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 120 |  |  |
| 1.1.1.1.1.44 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 20 |  |  |
| 1.1.1.1.1.45 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования в рамках проведения работ по кадастровому учету (разработка схемы межевания) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.1.46 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 14,4 |  |  |
| 1.1.1.1.1.47 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ "БОР", АОР | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 19 | бюджет города Перми | 1355,730 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер по ул. Академика Веденеева) | бюджет города Перми | 1739,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |
| (п. 1.1.1.1.1.47 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.48 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | МКУ "БОР", АОР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 4 | бюджет города Перми | 361,5280 |
| 1.1.1.1.1.49 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "БСР", АСР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 29 | бюджет города Перми | 22265,02554 |
| 1.1.1.1.1.50 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.51 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2023 | 15.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.52 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 220 |  |  |
| 1.1.1.1.1.53 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 10,0 |  |  |
| 1.1.1.1.1.54 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 25 |  | 2293,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер им. М.И.Субботина) |  | 7241,100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер Желаний) |  | 3234,900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер Победителей) |  | 17085,600 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер по ул. Г. Хасана - Чкалова) |  | 8127,500 |
| 1.1.1.1.1.55 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 10 |  | 611,600 |
| 1.1.1.1.1.56 | содержание туалета в сквере Сквер имени актера Георгия Буркова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 2510,53964 |
| 1.1.1.1.1.57 | содержание туалета на бульваре им. Советской Армии |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании |  | 2 |  | 2893,48582 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.58 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "БНЛ", АНЛ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 1011,87317 |
| 1.1.1.1.1.59 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.60 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2023 | 15.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.61 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.62 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 1,7 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.63 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ "БНЛ", АНЛ | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1745,87643 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер "Мемориал Победы", Новые Ляды) |  | 5199,908 |
| (п. 1.1.1.1.1.63 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.64 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 2 | бюджет города Перми | 65,97340 |
| 1.1.1.1.1.65 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.65.1 | налогообложение объектов озеленения общего пользования | МКУ "БНЛ", АНЛ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,100 |
| 1.1.1.1.1.65.2 | налогообложение объектов озеленения общего пользования | МКУ "БЛР", АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3278,137 |
| (п. 1.1.1.1.1.65.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 491149,00934 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 465551,27240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25576,06854 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | благоустройство улицы Петропавловской (участок от ул. Крисанова до ул. Попова) | МКУ "БЛР", АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество благоустроенных участков улицы Петропавловской (участок от ул. Крисанова до ул. Попова) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20341,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36662,65969 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 57004,25969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20341,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36662,65969 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 548153,26903 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 485892,87240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62238,72823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "БДР" | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | бюджет города Перми | 2143,983 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.04.2023 | 30.11.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 48 |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева |  | 01.04.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 20 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "БИР" | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 559,499 | бюджет города Перми | 1513,700 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.3 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 70 |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "БКР" | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1524,4 | бюджет города Перми | 4864,00067 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 200 |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.3 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "БЛР" | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1003,15291 | бюджет города Перми | 2118,957 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |  |  |
| 1.1.1.2.1.4.3 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 70 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "БМР" | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3830,652 | бюджет города Перми | 9241,200 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 100 |  |  |
| 1.1.1.2.1.5.3 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 350 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "БОР" | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 3179,611 | бюджет города Перми | 5172,964 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 200 |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.3 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 50 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "БСР" | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1085,7 | бюджет города Перми | 3445,600 |
| 1.1.1.2.1.7.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 80 |  |  |
| 1.1.1.2.1.7.3 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 200 |  |  |
| 1.1.1.2.1.8.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "БНЛ" | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1530,9859 | бюджет города Перми | 2954,100 |
| 1.1.1.2.1.8.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 |  |  |
| 1.1.1.2.1.9 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | - |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31454,50467 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31454,50467 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ "Пермблагоустройство" | 11.01.2023 | 31.12.2023 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 19058,11375 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19058,11375 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19058,11375 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 598665,88745 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 536405,49082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62238,72823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Балатово" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.1 | выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 30.06.2023 | количество полученных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46,42917 |
| 1.1.2.1.1.4 | Капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.4.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 30.09.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 38904,33671 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 38950,76588 |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова), 0,1 Га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41001,959 |
| (п. 1.1.2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | Капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина), 6,14 Га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 457710,63640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 291402,21743 |
| (п. 1.1.2.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2.2 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством объекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ по авторскому надзору за строительством объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 2845,28257 |
| (п. 1.1.2.1.2.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2.3 | выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям по объекту | МКУ "Пермблагоустройство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 101,76360 |
| (п. 1.1.2.1.2.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.3 | Капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Балатово", 4,76 Га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.3.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ "Пермблагоустройство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 114760,400 |
| 1.1.2.1.2.4 | Капитальный ремонт территории общего пользования "Сквер на нижней части набережной реки Камы", 2,6 Га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.4.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 83951,46870 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 387500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9812,96670 |
| (п. 1.1.2.1.2.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.4.2 | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных работ по технологическому присоединению | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20838,63130 |
| (п. 1.1.2.1.2.4.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.5 | Капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада, 5,4 Га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.5.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ "Пермблагоустройство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9528,99127 |
| 1.1.2.1.2.5.2 | осуществление авторского надзора за работами по капитальному ремонту объекта | МКУ "Пермблагоустройство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт выполненных работ по авторскому надзору по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,00133 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 1419454,31830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 603604,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 796507,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19341,95930 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 1458405,08418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 603604,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 38950,76588 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 796507,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19341,95930 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 1458405,08418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 603604,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 38950,76588 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 796507,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19341,95930 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Обустройство объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по обустройству объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Обустройство объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | Обустройство сквера по ул. Калгановской, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 57444,30068 |
| (п. 1.1.3.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2.2 | выполненное техническое присоединение в сквере по ул. Калгановской, 62 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов о техническом присоединении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10,91640 |
| (п. 1.1.3.1.1.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | Обустройство сквера по ул. Генерала Черняховского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Генерала Черняховского | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26188,96679 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15872,10265 |
| (п. 1.1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3.2 | выполненные работы по техническому присоединению по скверу по ул. Генерала Черняховского | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51,72718 |
| (п. 1.1.3.1.1.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4 | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4.1 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Екатерининской, 171 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество построенных скверов | ед. | 1 | внебюджетные источники | 14256,800 |
| (п. 1.1.3.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.5 | Обустройство сквера по ул. Корсуньской, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.5.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Корсуньской, 31 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53466,38062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 641,51938 |
| (п. 1.1.3.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.5.2 | Выполненное техническое присоединение по скверу по ул. Корсуньской, 31 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов о техническом присоединении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 105,53148 |
| (п. 1.1.3.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.6 | Обустройство сквера по ул. Яблочкова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.6.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Яблочкова | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9303,48085 |
| (п. 1.1.3.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.7 | Обустройство объекта озеленения общего пользования "Архиерейское подворье" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.7.1 | выполненные строительно-монтажные работы по объекту озеленения общего пользования "Архиерейское подворье" | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 78829,30122 |
| (п. 1.1.3.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 256171,02725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 146571,304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16513,62203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78829,30122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 14256,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на объектах озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2 | выполнение строительно-монтажных работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения в сквере им. П.Морозова | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13899,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43588,61989 |
|  |  |  |  |  | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по обустройству (строительство) сетей наружного освещения по ул. Петропавловская "Слудская горка" | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70155,17598 |
| (п. 1.1.3.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 127642,89587 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13899,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43588,61989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70155,17598 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 383813,92312 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 160470,404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60102,24192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78829,30122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70155,17598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 14256,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 383813,92312 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 160470,404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60102,24192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 78829,30122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70155,17598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 14256,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ "БДР" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 3486,7 | бюджет города Перми | 2493,54620 |
| 1.1.4.1.1.2 |  | МКУ "БИР" |  |  |  | кв. м | 477,2 |  | 251,600 |
| 1.1.4.1.1.3 |  | МКУ "БКР" |  |  |  | кв. м | 4391,0 |  | 2097,27080 |
| 1.1.4.1.1.4 |  | МКУ "БЛР" |  |  |  | кв. м | 441,3 |  | 215,500 |
| 1.1.4.1.1.5 |  | МКУ "БМР" |  |  |  | кв. м | 13650,0 |  | 7195,600 |
| 1.1.4.1.1.6 |  | МКУ "БОР" |  |  |  | кв. м | 4905,0 |  | 2585,700 |
| 1.1.4.1.1.7 |  | МКУ "БСР" |  |  |  | кв. м | 16058,0 |  | 8465,100 |
| 1.1.4.1.1.8 |  | МКУ "БНЛ" |  |  |  | кв. м | 973,0 |  | 519,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23823,517 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23823,517 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23823,517 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | бюджет города Перми | 41,40265 |
|  |  | АИР |  |  |  | ед. | 15 |  | 0,0 |
|  |  | АКР |  |  |  | ед. | 5 |  | 72,436 |
|  |  | АМР |  |  |  | ед. | 15 |  | 276,600 |
|  |  | АОР |  |  |  | ед. | 15 |  | 0,0 |
|  |  | АСР |  |  |  | ед. | 38 |  | 218,400 |
|  |  | АНЛ |  |  |  | ед. | 2 |  | 8,46520 |
| (п. 1.1.5.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | АИР |  |  |  | кв. м | 75 |  | 0,0 |
|  |  | АКР |  |  |  | кв. м | 30 |  | 15,800 |
|  |  | АЛР |  |  |  | кв. м | 10 |  | 5,300 |
|  |  | АМР |  |  |  | кв. м | 60 |  | 31,600 |
|  |  | АОР |  |  |  | кв. м | 50 |  | 0,0 |
|  |  | АСР |  |  |  | кв. м | 60 |  | 31,600 |
|  |  | АНЛ |  |  |  | кв. м | 62 |  | 10,73580 |
| (п. 1.1.5.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 712,33965 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 712,33965 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 712,33965 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1.1 | выполненные работы по разработке сметной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 30.06.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ по разработке сметной документации | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 590,000 |
| (п. 1.1.6.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.07.2023 | 31.09.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 66358,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39457,05587 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4100,77463 |
| (п. 1.1.6.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1.3 | Выполненные работы по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 30.06.2023 | количество полученных заключений государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 99,24413 |
| (п. 1.1.6.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 110605,77463 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66358,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40146,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4100,77463 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 110605,77463 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66358,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40146,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4100,77463 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 110605,77463 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66358,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40146,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4100,77463 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2576026,52603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1391374,91047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 161291,73603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 915483,50122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93597,90991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 14256,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Благоустройство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния

и развитие мест погребения, в том числе крематория"

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

на 2023 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.01.2023 N 24, от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 54795,415 |
| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2023 | 31.12.2023 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 4882 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей объектов ритуального назначения от кустарника и мелколесья вручную |  |  |  | площадь объектов ритуального назначения, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | га | 25 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 54825,115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54795,415 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1 | организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2023 | 05.11.2023 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 55 | бюджет города Перми | 593,978 |
| (п. 2.1.1.1.2.1 ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 593,978 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 55419,093 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55389,393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 | выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинской деятельностью) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество эвакуированных умерших | чел. | 668 | бюджет города Перми | 0,085 |
| (п. 2.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,085 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,085 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 55419,178 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55389,478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт кладбища "Егошихинское" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.1 | Выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кладбища | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 101267,66233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 209919,39970 |
| (п. 2.1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.2 | Выполненные работы по корректировке проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 350,000 |
| (п. 2.1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.3 | Выполненные работы по осуществлению научного руководства и авторского надзора | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 450,28447 |
| (п. 2.1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.4 | Выполненные работы по техническому присоединению | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 163,42034 |
| (п. 2.1.2.1.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.04.2023 N 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1.5 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 52,33286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13,70030 |
| (п. 2.1.2.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 312216,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 102283,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 209933,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 312216,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 102283,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 209933,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 312216,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 102283,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 209933,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.2 | выполнение строительно-монтажных работ на кладбище "Восточное" города Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 343952,90353 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72930,11921 |
| (п. 2.1.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.3 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, экспертное сопровождение | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 183,14834 |
| (п. 2.1.3.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1.4 | выполнение работ по осуществлению научного руководства и авторского надзора | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 690,42613 |
| (п. 2.1.3.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 417756,59721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 344826,478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72930,11921 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 417756,59721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 344826,478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72930,11921 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 417756,59721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 344826,478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72930,11921 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.4 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 09.02.2023 N 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 785392,57521 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 502499,656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72959,81921 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 209933,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Благоустройство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 3.1 "Развитие коммунальной инфраструктуры

и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной программы "Благоустройство

города Перми" на 2023 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.01.2023 N 24, от 06.04.2023 N 270, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.1 | Благоустройство территорий в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.1.1 | Обустройство проезжей части по ул. Маяковского от ул. Красина до ул. Маяковского на территории Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1700,00 | бюджет города Перми | 2858,90160 |
| 3.1.1.1.1.1.2 | Обустройство проезжей части по ул. Проточной от контейнерной площадки до ул. Проточной на территории Дзержинского района города Перми | МКУ "БДР" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1750,00 | бюджет города Перми | 2993,99840 |
| 3.1.1.1.1.2 | Благоустройство территорий в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ягодной от ул. Космонавта Леонова, 90 до ул. 1-й Гиринской, 50а на территории Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.05.2023 | 31.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2640,00 | бюджет города Перми | 3621,230 |
| (п. 3.1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-й Гиринской от ул. А. Свиязева до ул. 1-й Гиринской, 50а на территории Индустриального района города Перми | МКУ "БИР" | 01.05.2023 | 31.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2600,00 | бюджет города Перми | 3355,270 |
| (п. 3.1.1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.3 | Благоустройство территорий в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.3.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Октябрьский по ул. Чебоксарской, от ул. Новоржевской до ул. Миргородской на территории Кировского района | МКУ "БКР" | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1271,0 | бюджет города Перми | 1434,73883 |
| (п. 3.1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Водники по ул. Танцорова (от ул. Каляева до ул. Байкальской); ул. Парусная (от ул. Танцорова до ул. Водников); ул. Каляева (от ул. Танцорова до ул. Водников), ул. Оханская (от ул. Танцорова до ул. Водников) на территории Кировского района | МКУ "БКР" | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3930,0 | бюджет города Перми | 3545,28430 |
| (п. 3.1.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники-Омутинский переулок | МКУ "БКР" | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4070,0 | бюджет города Перми | 3211,30786 |
| (п. 3.1.1.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.3.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельская (от ул. Кедровая до ул. 1-я Гаревая) с обустройством тротуара | МКУ "БКР" | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2240,0 | бюджет города Перми | 4394,64001 |
| (п. 3.1.1.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.4 | Благоустройство территорий в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.4.1 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне "Камская долина" на участке от ул. Борцов Революции до ул. Конечная на территории Ленинского района города Перми | МКУ "БЛР" | 01.05.2023 | 30.08.2023 | площадь проезжей части дорог | кв. м | 3261 | бюджет города Перми | 1969,920 |
| (п. 3.1.1.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.5 | Благоустройство территорий в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.5.1 | устройство тротуара по ул. Уральской от ул. Ивановской до ул. Лифанова на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь тротуара | кв. м | 600 | бюджет города Перми | 2449,03746 |
| (п. 3.1.1.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.5.2 | устройство тротуара по ул. Ивана Франко от ул. 1-я Новгородская до ул. 3-я Новгородская на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь тротуара | кв. м | 138 | бюджет города Перми | 1169,72662 |
| (п. 3.1.1.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.5.3 | устройство тротуара по ул. Борцов Революции от ул. Ленской, 10 до пер. Лесопарковый на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь тротуара | кв. м | 1260 | бюджет города Перми | 5941,45292 |
| (п. 3.1.1.1.1.5.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.5.4 | устройство тротуара по ул. Сигаева от ул. Сигаева, 2а до Омской, 1а на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь тротуара | кв. м | 306 | бюджет города Перми | 1823,56276 |
| (п. 3.1.1.1.1.5.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.5.5 | ремонт проезжей части и устройство тротуара по ул. Артема от ул. Лесной до проспекта Октябрят на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2560 | бюджет города Перми | 6541,48682 |
| (п. 3.1.1.1.1.5.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.5.6 | ремонт проезжей части и устройство тротуара по ул. Веры Пановой от ул. Лядовской до кольца автобусного маршрута N 26 на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4100 | бюджет города Перми | 9251,16036 |
| (п. 3.1.1.1.1.5.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.5.7 | Устройство тротуара по ул. Завьялова от ул. Лядовская до ул. Старых Большевиков на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "БМР" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 500 | бюджет города Перми | 2357,27306 |
| (п. 3.1.1.1.1.5.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.5.8 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.6 | Благоустройство территорий в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.6.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Гайва по ул. 5-й Мезенской от ул. 5-й Мезенской, 2 в до ул. 5-й Мезенской, 7 на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 15.04.2023 | 14.10.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1105,00 | бюджет города Перми | 919,11501 |
| (п. 3.1.1.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.6.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Камский по ул. Наймушина от ул. Химиков до ул. Возовой на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2020,00 | бюджет города Перми | 2032,31129 |
| (п. 3.1.1.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.6.3 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Перевалочной от ул. Александра Щербакова до ул. Белозерской на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1401,00 | бюджет города Перми | 3083,95334 |
| (п. 3.1.1.1.1.6.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.6.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Домостроительной от ул. Героя Васькина до ул. Перевалочной на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3140,00 | бюджет города Перми | 3169,17054 |
| (п. 3.1.1.1.1.6.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.6.5 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные дачи по ул. Верхнеудинской от ул. Молдавской до ул. Ракитной на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 950,00 | бюджет города Перми | 1492,66047 |
| (п. 3.1.1.1.1.6.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.6.6 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Гайва по ул. Тихвинской от ул. Кабельщиков до ул. Гайвинской на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2050,00 | бюджет города Перми | 2126,72741 |
| (п. 3.1.1.1.1.6.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.6.7 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Молодежный по ул. Кронита на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1160,00 | бюджет города Перми | 5675,64155 |
| (п. 3.1.1.1.1.6.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.6.8 | Оборудование (размещение) детской площадки в микрорайоне Чапаева по ул. Еловой, 5а на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "БОР" | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь объекта | кв. м | 150,00 | бюджет города Перми | 2485,84039 |
| (п. 3.1.1.1.1.6.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.7 | Благоустройство территорий в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.7.1 | Ремонт проезда по ул. Братская, 10а на территории Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1064 | бюджет города Перми | 5489,96874 |
| (п. 3.1.1.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.7.2 | Ремонт дороги по ул. Таманской от ул. Старцева до ул. Самаркандской на территории Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 910 | бюджет города Перми | 1357,41864 |
| (п. 3.1.1.1.1.7.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.7.3 | Ремонт дороги по ул. Казахской от ул. Южноуральской до ул. Днестровской на территории Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1240 | бюджет города Перми | 1909,86904 |
| (п. 3.1.1.1.1.7.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.7.4 | Ремонт тротуара по ул. Холмогорской от ул. Старцева до ул. Балхашской, 173 на территории Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 120 | бюджет города Перми | 579,29131 |
| (п. 3.1.1.1.1.7.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.7.5 | Ремонт тротуара по ул. Лихвинской от ул. Красноуфимской до ул. Казахской на территории Свердловского района города Перми | МКУ "БСР" | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 562 | бюджет города Перми | 1787,05227 |
| (п. 3.1.1.1.1.7.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.8 | Благоустройство территорий в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1.8.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды от ул. Ключевой, 1 до ул. Жданова | МКУ "БНЛ" | 01.05.2023 | 31.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3150 | бюджет города Перми | 2478,586 |
| (п. 3.1.1.1.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.05.2023 N 391) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 91506,597 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 91506,597 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 91506,597 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 91506,597 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2023 N 642) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Благоустройство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 4.1 "Повышение уровня благоустройства

центрального района города Перми" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми" на 2023 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.04.2023 N 315, от 19.06.2023 N 505) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.1 | Задача. Преобразование центрального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.1 | Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.1.1 | Реализация проекта "Туристский код центра города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.1.1.1 | Выполнение работ по установке скамей, урн, памятных плит, городских часов, информационных стендов, навигационных стел, торговых павильонов, общественных санузлов, брендированных люков, опор наружного освещения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество выполненных мероприятий в рамках реализации проекта "Туристский код центра города Перми" | ед. | 10 | бюджет города Перми | 2140,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8910,02487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 162636,68975 |
| (п. 4.1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 173687,31462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2140,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8910,02487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 162636,68975 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 173687,31462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2140,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8910,02487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 162636,68975 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 173687,31462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2140,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8910,02487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 162636,68975 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 173687,31462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2140,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8910,02487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 162636,68975 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2023 N 505) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |