Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2023 г. N 619

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 916

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 916 (в ред. от 13.01.2022 N 9, от 04.04.2022 N 247, от 02.06.2022 N 435, от 14.07.2022 N 605, от 01.09.2022 N 736, от 16.09.2022 N 810, от 19.10.2022 N 994, от 26.10.2022 N 1085, от 30.11.2022 N 1214, от 13.12.2022 N 1286, от 21.12.2022 N 1328, от 17.01.2023 N 23, от 14.03.2023 N 195, от 19.05.2023 N 405, от 20.06.2023 N 511).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Норову М.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми

О.Н.АНДРИАНОВА

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 20.07.2023 N 619

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 916

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 58892,175 | 74882,522 | 64235,300 | 64636,700 | 64051,500 |
|  | бюджет города Перми | 58892,175 | 74882,522 | 64235,300 | 64636,700 | 64051,500 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 47030,617 | 52334,023 | 51866,700 | 52268,100 | 51682,900 |
|  | бюджет города Перми | 47030,617 | 52334,023 | 51866,700 | 52268,100 | 51682,900 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1001,286 | 3879,253 | 518,200 | 247,500 | 247,500 |
|  | бюджет города Перми | 1001,286 | 3879,253 | 518,200 | 247,500 | 247,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |
|  | бюджет города Перми | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

2.1. строку 1.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.5 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под общеобразовательные объекты | га | 7,16 | 16,68 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 160,494 | 155,875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строки 1.1.1.1.2.7-1.1.1.1.2.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.7 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях развития улично-дорожной сети | га | 21,92 | 16,78 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 532,901 | 160,089 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.8 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях комплексного развития территории | га | 13,27 | 60,67 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 196,192 | 1215,340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.9 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков, предоставляемых на торгах | га | - | 3,13 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 32,072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.10 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях благоустройства территории | га | - | 0,54 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 9,485 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.11 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях изъятия земельных участков, на которых расположены НТО | га | - | 3,97 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 29,246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.12 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под спортивные объекты | га | - | 19,19 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 288,128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.13 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под объекты капитального строительства | га | - | 1,18 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 11,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.14 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изысканиям в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы расселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья | га | - | 96,25 | 5,91 | 19,47 | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 1074,852 | 180,900 | 585,200 | 0,0 |

2.3. в графе 12 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "5797,562" заменить цифрами "2976,287";

2.4. в графе 12 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "54694,062" заменить цифрами "51872,787";

2.5. в графе 12 строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" "54694,062" заменить цифрами "51872,787";

2.6. в графе 12 строки 1.1.2.1.1.2 цифры "73,830" заменить цифрами "15,831";

2.7. в графе 12 строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "519,235" заменить цифрами "461,236";

2.8. в графе 12 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "519,235" заменить цифрами "461,236";

2.9. в графе 12 строки "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "55213,297" заменить цифрами "52334,023".

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города Перми" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

3.1. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.3 | количество проведенных экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | ед. | 3 | 4 | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 208,950 | 407,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | 4 | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 425,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | 2 | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 20,000 | 202,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 214,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 63,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 4 | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 176,150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 403,745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 4 | 17 | - | - | - | x | бюджет города Перми | 228,950 | 1891,562 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. в графе 12 строки "Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "2919,423" заменить цифрами "3671,090";

3.3. в графе 12 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "2919,423" заменить цифрами "3671,090";

3.4. строку 1.2.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1.2 | количество демонтированных вывесок в городе Перми | ед. | 600 | 400 | 350 | 300 | 300 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 400 | 120 | 120 | 100 | 80 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 300 | 300 | 250 | 230 | 210 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 300 | 300 | 250 | 230 | 210 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 500 | 500 | 450 | 420 | 410 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР: количество демонтированных вывесок в городе Перми | ед. | 3100 | 2320 | 2020 | 1880 | 1810 | x | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. в графе 12 строки "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3127,586" заменить цифрами "3879,253";

3.6. в графе 12 строки "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "3127,586" заменить цифрами "3879,253".

4. В разделе "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми" строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность документацией по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля демонтированных вывесок в текущем году от количества вывесок, включенных в Реестр вывесок и подлежащих демонтажу | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля демонтированных вывесок от количества вывесок, запланированных к демонтажу в текущем году | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях образования земельных участков под общеобразовательные объекты | МБУ "ИТП" | 20.03.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под общеобразовательные объекты | га | 16,68 | бюджет города Перми | 155,875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях развития улично-дорожной сети | МБУ "ИТП" | 20.03.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях развития улично-дорожной сети | га | 16,78 | бюджет города Перми | 160,089 |
| 1.1.1.1.2.3 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях комплексного развития территории | МБУ "ИТП" | 20.03.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях комплексного развития территории | га | 60,67 | бюджет города Перми | 1215,340 |
| 1.1.1.1.2.4 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях образования земельных участков, предоставляемых на торгах | МБУ "ИТП" | 09.01.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков, предоставляемых на торгах | га | 3,13 | бюджет города Перми | 32,072 |
| 1.1.1.1.2.5 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях благоустройства территории | МБУ "ИТП" | 20.03.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях благоустройства территории | га | 0,54 | бюджет города Перми | 9,485 |
| 1.1.1.1.2.6 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях изъятия земельных участков, на которых расположены НТО | МБУ "ИТП" | 20.03.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях изъятия земельных участков, на которых расположены НТО | га | 3,97 | бюджет города Перми | 29,246 |
| 1.1.1.1.2.7 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях образования земельных участков под спортивные объекты | МБУ "ИТП" | 20.03.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под спортивные объекты | га | 19,19 | бюджет города Перми | 288,128 |
| 1.1.1.1.2.8 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях образования земельных участков под объекты капитального строительства | МБУ "ИТП" | 20.03.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под объекты капитального строительства | га | 1,18 | бюджет города Перми | 11,200 |
| 1.1.1.1.2.9 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы расселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья | МБУ "ИТП" | 09.01.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изысканиям в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы расселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья | га | 96,25 | бюджет города Перми | 1074,852 |

5.2. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "5797,562" заменить цифрами "2976,287";

5.3. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "54694,062" заменить цифрами "51872,787";

5.4. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" "54694,062" заменить цифрами "51872,787";

5.5. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.2 цифры "73,830" заменить цифрами "15,831";

5.6. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "519,235" заменить цифрами "461,236";

5.7. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "519,235" заменить цифрами "461,236";

5.8. в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "55213,297" заменить цифрами "52334,023".

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.2.1.4-1.2.1.2.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.4 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 20.03.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 407,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.5 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 05.04.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 425,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 10.07.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 202,000 |
| 1.2.1.2.1.7 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 10.07.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 214,667 |
| 1.2.1.2.1.8 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.05.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 63,000 |

6.2. дополнить строками 1.2.1.2.1.9-1.2.1.2.1.10 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.9 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 20.03.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 176,150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.10 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 10.05.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 403,745 |

6.3. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "2919,423" заменить цифрами "3671,090";

6.4. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "2919,423" заменить цифрами "3671,090";

6.5. строку 1.2.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1.2 | Демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество демонтированных вывесок в Дзержинском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество демонтированных вывесок в Индустриальном районе города Перми | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество демонтированных вывесок в Кировском районе города Перми | ед. | 120 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество демонтированных вывесок в Ленинском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество демонтированных вывесок в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество демонтированных вывесок в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество демонтированных вывесок, в Свердловском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |

6.6. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3127,586" заменить цифрами "3879,253";

6.7. в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "3127,586" заменить цифрами "3879,253".