Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2023 г. N 832

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 916

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 916 (в ред. от 13.01.2022 N 9, от 04.04.2022 N 247, от 02.06.2022 N 435, от 14.07.2022 N 605, от 01.09.2022 N 736, от 16.09.2022 N 810, от 19.10.2022 N 994, от 26.10.2022 N 1085, от 30.11.2022 N 1214, от 13.12.2022 N 1286, от 21.12.2022 N 1328, от 17.01.2023 N 23, от 14.03.2023 N 195, от 19.05.2023 N 405, от 20.06.2023 N 511, от 20.07.2023 N 619).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 15.09.2023 N 832

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 916

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы":

1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | Андрианова О.Н., первый заместитель главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 58892,175 | 75338,622 | 64235,300 | 64636,700 | 64051,500 |
|  | бюджет города Перми | 58892,175 | 75338,622 | 64235,300 | 64636,700 | 64051,500 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 47030,617 | 52454,956 | 51866,700 | 52268,100 | 51682,900 |
|  | бюджет города Перми | 47030,617 | 52454,956 | 51866,700 | 52268,100 | 51682,900 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1001,286 | 4214,420 | 518,200 | 247,500 | 247,500 |
|  | бюджет города Перми | 1001,286 | 4214,420 | 518,200 | 247,500 | 247,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |
|  | бюджет города Перми | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

2.1. строки 1.1.1.1.2.8, 1.1.1.1.2.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.8 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях комплексного развития территории | га | 13,27 | 75,57 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 196,192 | 856,230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.9 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков, предоставляемых на торгах | га | - | 7,01 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 116,692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.11 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях изъятия земельных участков, на которых расположены НТО | га | - | 3,50 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 68,139 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.1.1.1.2.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.14 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы расселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья | га | - | 100,53 | 5,91 | 19,47 | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 1168,782 | 180,900 | 585,200 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. в графе 12 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "2976,287" заменить цифрами "2834,620";

2.5. в графе 12 строки 1.1.1.1.3.1 цифры "659,000" заменить цифрами "921,600";

2.6. в графе 12 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования" цифры "659,000" заменить цифрами "921,600";

2.7. в графе 12 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "51872,787" заменить цифрами "51993,720";

2.8. в графе 12 строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "51872,787" заменить цифрами "51993,720";

2.9. строки 1.1.2.1.1.1-1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | количество осмотров зданий, сооружений путем проведения строительно-технической экспертизы в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ед. | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | ДГА | бюджет города Перми | 130,000 | 120,000 | 270,700 | 270,700 | 270,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | - | - | 3 | 3 | 3 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 132,100 | 132,100 | 132,100 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | ДГА | бюджет города Перми | 130,000 | 341,236 | 176,200 | 176,200 | 176,200 |

2.10. в графе 12 строки "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "52334,023" заменить цифрами "52454,956".

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города Перми" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

3.1. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | - | 2 | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 21,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 4 | 52 | 1 | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 23,700 | 250,900 | 34,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | 2 | 2 | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 60,000 | 280,000 | 42,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 33,136 | 1248,628 | 214,700 | 20,000 | 20,000 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 7 | 81 | 8 | 1 | 1 | x | бюджет города Перми | 116,836 | 1801,195 | 290,700 | 20,000 | 20,000 |

3.2. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.3 | количество проведенных экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | ед. | 3 | 4 | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 208,950 | 407,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | 7 | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 738,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | 2 | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 20,000 | 202,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 214,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 63,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 4 | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 176,150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 403,745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 4 | 20 | - | - | - | x | бюджет города Перми | 228,950 | 2205,062 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. в графе 12 строки "Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3671,090" заменить цифрами "4006,257";

3.4. в графе 12 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "3671,090" заменить цифрами "4006,257";

3.5. в графе 12 строки "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3879,253" заменить цифрами "4214,420";

3.6. в графе 12 строки "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "3879,253" заменить цифрами "4214,420".

4. В разделе "Методика расчета значений показателей конечного результата реализации муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

1

4.1. после строки 9 дополнить строкой 9  следующего содержания:

| 1 9 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами, от количества земельных участков под многоквартирными домами, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет | % | - | ДоляЗУМКД = (Кол.ЗУМКД факт / Кол.ЗУМКД план) x 100% | ДоляЗУМКД - доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами, от количества земельных участков под многоквартирными домами, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет; Кол.ЗУМКД факт - количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами в текущем году; Кол.ЗУМКД план - количество земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений", закрепленных за ДГА | % | - |  | Дцп - доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений", закрепленных за ДГА; Кцпi - оценка выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, закрепленных за ДГА по каждому показателю отдельно; Кцпi = КцпФi / КцпПi x 100%, где КцпФi - фактически достигнутое значение каждого показателя эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, закрепленных за ДГА в текущем году; КцпПi - плановое значение каждого показателя эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, закрепленных за ДГА, в текущем году. N - количество показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений, закрепленных за ДГА | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.2.3, 1.1.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях комплексного развития территории | МБУ "ИТП" | 20.03.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях комплексного развития территории | га | 75,57 | бюджет города Перми | 856,230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.4 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях образования земельных участков, предоставляемых на торгах | МБУ "ИТП" | 09.01.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков, предоставляемых на торгах | га | 7,01 | бюджет города Перми | 116,692 |

5.2. строку 1.1.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.6 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях изъятия земельных участков, на которых расположены НТО | МБУ "ИТП" | 20.03.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях изъятия земельных участков, на которых расположены НТО | га | 3,50 | бюджет города Перми | 68,139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку 1.1.1.1.2.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.9 | Проведение инженерно-геодезических изысканий для последующей разработки документации по планировке территории в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы расселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья | МБУ "ИТП" | 09.01.2023 | 29.12.2023 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы расселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья | га | 100,53 | бюджет города Перми | 1168,782 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "2976,287" заменить цифрами "2834,620";

5.5. в графе 10 строки 1.1.1.1.3.1 цифры "659,000" заменить цифрами "921,600";

5.6. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования" цифры "659,000" заменить цифрами "921,600";

5.7. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "51872,787" заменить цифрами "51993,720";

5.8. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "51872,787" заменить цифрами "52993,720";

5.9. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ДГА | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество осмотров зданий, сооружений путем проведения строительно-технической экспертизы в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 120,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.10. строку 1.1.2.1.1.2 признать утратившей силу;

5.11. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | Проведение экспертизы по определению суда и иных судебных расходов | ДГА | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 8 | бюджет города Перми | 341,236 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.12. в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "52334,023" заменить цифрами "52454,956".

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.2.1.1-1.2.1.2.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 11.09.2023 | 29.12.2023 | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 21,667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.2 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 52 | бюджет города Перми | 250,900 |
| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 280,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 25 | бюджет города Перми | 1248,628 |
| 1.2.1.2.1.5 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 20.03.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 407,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 05.04.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 738,500 |
| 1.2.1.2.1.7 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 10.07.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 202,000 |
| 1.2.1.2.1.8 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 10.07.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 214,667 |
| 1.2.1.2.1.9 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.05.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 63,000 |
| 1.2.1.2.1.10 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 20.03.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 176,150 |

6.2. после строки 1.2.1.2.1.10 дополнить строкой 1.2.1.2.1.11 следующего содержания:

| 1.2.1.2.1.11 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 10.05.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 403,745 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3671,090" заменить цифрами "4006,257";

6.4. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "3671,090" заменить цифрами "4006,257";

6.5. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3879,253" заменить цифрами "4214,420";

6.6. в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "3879,253" заменить цифрами "4214,420".