Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 906

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ПРИРОДЫ

И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.04.2022 N 300, от 27.09.2022 N 859, от 20.10.2022 N 1027, от 07.12.2022 N 1248, от 07.02.2023 N 80, от 11.04.2023 N 285, от 25.04.2023 N 334, от 06.06.2023 N 456, от 28.06.2023 N 544) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. N 781 "Об утверждении муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми";

от 26 декабря 2018 г. N 1065 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 28 мая 2019 г. N 221 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 18 октября 2019 г. N 742 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 13 января 2020 г. N 23 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 04 марта 2020 г. N 204 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 06 октября 2020 г. N 932 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 19 октября 2020 г. N 1047 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 24 февраля 2021 г. N 103 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 30 марта 2021 г. N 215 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 14 сентября 2021 г. N 706 "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 906

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОХРАНА ПРИРОДЫ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.04.2022 N 300, от 27.09.2022 N 859, от 20.10.2022 N 1027, от 07.12.2022 N 1248, от 07.02.2023 N 80, от 11.04.2023 N 285, от 25.04.2023 N 334, от 06.06.2023 N 456, от 28.06.2023 N 544) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1027)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее - УЭП) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | УЭП; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА); муниципальное казенное учреждение "Пермское городское лесничество" (далее - МКУ "ПермГорЛес"); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); муниципальное казенное учреждение "Горзеленстрой" (далее - МКУ "ГорЗеленСтрой"); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР"); "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БпНЛ"); муниципальное автономное учреждение культуры города Перми "ПермьПарк" (далее - МАУК "ПермьПарк") |  |  |  |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация муниципальной программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды в части решения задачи по сохранению благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов. Учеными кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" в рамках исследования установлено, что общая площадь озелененных территорий составляет 73% от общей площади города Перми, что является наилучшим показателем среди всех городов Российской Федерации. На втором месте находится город Москва, у которого данный показатель составляет 66%. В мировой классификации принято считать, что город, имеющий не менее 50% территорий зеленых насаждений, является экополисом. Основную часть зеленого фонда города составляют городские леса. Только в состав Пермского городского лесничества входит более 379 кв. км лесных массивов, распределенных между шестью участковыми лесничествами. По территории города Перми протекает около 100 водотоков, образующих сложную речную сеть (из рек, ручьев, их притоков). С учетом трансграничных водотоков, тесно связанных с территорией города рек, их количество возрастает до 300. По уровню загрязнения исследованных малых рек (Данилиха, Егошиха, Ива, Мулянка) на устьевых участках после протекания по территории города Перми и перед впадением в реку Кама наименее загрязненной является река Мулянка, наиболее загрязненной - Данилиха. В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается улучшение качества воды в фоновом створе реки Егошиха, устье реки Данилиха; ухудшение - в фоновых створах рек Данилиха, Ива и устье реки Мулянка. В устьях рек Егошиха и Ива класс качества воды не изменился. В 2015-2022 годах качество воды в реке Каме в пределах города Перми стабильно и варьируется от класса качества воды 3а - "загрязненная" до 3б - "очень загрязненная". По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - ЦГМС) в Перми в 2021 году в соответствии с показателем индекса загрязнения атмосферы уровень загрязнения воздуха относится к категории "высокий" (значение ИЗА рассчитано с учетом нормативов СанПиН 1.2.3685-21). Плановое значение показателя ИЗА в 2022 году ожидается менее 10. В 2020 году объем выбросов от стационарных источников составил 37,8 тыс. т, в 2021 году - 37,2 тыс. т., плановое значение в 2022 году ожидается на уровне 2021 года. В 2020 году объем выбросов от стационарных источников составил 37,8 тыс. т, в 2021 году - 37,2 тыс. т. Обеспечение благоприятной окружающей среды для жителей города Перми, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможны при наличии достаточного количества природных территорий, поглощающих и ассимилирующих негативное антропогенное воздействие. Совокупность природных территорий создает естественный защитный барьер - природный каркас города Перми. Структура и площадь природного каркаса формируются из объектов озеленения, водных экосистем, городских лесов, особо охраняемых природных территорий. Для достижения цели программы предусмотрены две подпрограммы "Реализация природоохранных мероприятий", "Сохранение и воспроизводство городских лесов". В качестве оценки эффективности формирования природоохранного каркаса в рамках подпрограммы "Реализация природоохранных мероприятий" предусмотрен показатель "Площадь ООПТ г. Перми" (2020 год - 12974,95 га, 2021 - 14008,1 га, 2022 - 14108,1 га, 2023 год - 14168,1 га. 2024-2026 годы - 14168,1 га.) В городах-аналогах площадь особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) составляет: в городе Екатеринбурге - < 19795,50 га, в городе Челябинске - < 4992,13 га. Вопросы создания и функционирования ООПТ регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях". За период 2014-2022 годов созданы 12 ООПТ: "Долина реки Рассоха", "Сарматский лес", "Бродовские лесные культуры", "Глушихинский ельник", "Язовской", "Долина реки Гайвы", "Русская тайга", "Красные горки", "Ласьвинская долина", "Нижнекурьинские водно-болотные угодья", "Южный лес", "Андроновский лес". В целях поддержания и восстановления экологического баланса территории города Перми требуется информация о качестве среды, для чего должны быть организованы мероприятия по наблюдению за состоянием окружающей среды. Показателем качества водной среды является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (далее - УКИЗВ), его значение составляло в створе ниже города Перми на реке Каме в 2020 году 3б - "очень загрязненная". В 2022 году фактическое среднеарифметическое значение УКИЗВ качества воды в малых реках относится к категории 4б - "грязная". Качество зеленых насаждений характеризуется показателем соотношения количества зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зеленых насаждений по городу Перми (в 2022 году - 90%, в 2023 году - 90%, в 2024 году - 91%, в 2025 - 91%, в 2026 году - 92%). Основная часть природного каркаса - городские леса - занимают площадь 37978,77 га (47,49% от площади города Перми). Город Пермь является одним из лидеров по площади городских лесов. Площадь лесов в городе Самаре - 8118 га, в городе Екатеринбурге - 2934,8 га. В рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство городских лесов" в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации реализуются две задачи: "Обеспечение охраны городских лесов от пожаров", направленная на улучшение качества природной среды, "Обустройство мест отдыха в городских лесах", направленная на улучшение экологических условий жизни человека. Показателями реализации задачи "Обеспечение охраны лесов от пожаров" являются удельный вес пожаров, ликвидированных (локализированных) в первые сутки (план в 2022-2026 годах - 100%), обеспеченность МКУ "ПермГорЛес" необходимой техникой повышенной проходимости (план в 2022-2026 годах - 100%), а также выполнение мероприятий, направленных на реализацию лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества (утвержден постановлением администрации города Перми от 25 апреля 2022 г. N 312), на уровне не менее 95%. Реализация задачи "Обустройство мест отдыха в городских лесах" достигается выполнением показателей по ООПТ: обеспечением инфраструктурой для экологического туризма с динамикой с 92,3% в 2022 году до 100,0% в 2026 году), долей площади городских лесов, очищенных от мусора и обработанных от клещей (2022-2026 годы - 100%). Создание инфраструктуры для экологического туризма включает в себя обустройство экологических троп и мест отдыха. В настоящее время функционируют 16 экологических троп и 31 место отдыха. В период 2022-2023 годов в рамках проекта "Зеленое кольцо" - в особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" запланировано обустройство ООПТ "Черняевский лес". Реализация проекта включает: 1. обустройство тропиночной сети протяженностью 35472 м с разными типами покрытий для пеших, велопрогулок и занятий бегом, дополнительное освещение; 2. оборудование 7 входных групп и навигации для удобства посетителей; 3. реновация рекреационных зон: "Золотые пески", "Площадка ветеранов", детская площадка "Паутинка". Основные преимущества реализации проекта: обновление покрытий тропиночной сети, обустройство системы видеонаблюдения для повышения безопасности, обновление самых популярных мест отдыха. Проект "Зеленое кольцо" направлен на обустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию объектов в долинах рек Егошиха и Данилиха. Основными элементами благоустройства в долинах рек являются пешеходные дорожки с разными видами покрытий, оборудованные спуски, смотровые площадки, мостики, малые архитектурные формы, система навигации и озеленение, дождевые сады. Приоритетом концепции развития долины реки Егошихи является сохранение водно-зеленого массива и открытие доступа населению посредством экотроп и кромочных улиц. Запланировано обустройство трех парков: "Устье Егошихи", "Средняя дамба", "Красные Казармы". В приоритете благоустройство с минимальным вмешательством в пойменные экосистемы. В проекте будут применяться природосберегающие технологии и материалы с минимальным вовлечением пойменных участков для обустройства. В долине реки Данилихи предполагается обустройство трех участков: парк "Сквер Каменских", парк у Центрального рынка, Серебрянский парк. Данная территория урбанизирована, при этом территория Серебрянского парка является уникальной в части видового разнообразия деревьев, так как ранее на данной территории располагался питомник зеленых насаждений. Реализация данного проекта позволит повысить качество воды в реках и самих природных территорий, улучшить проветриваемость города, снизить загрязнение воздуха, повысить биоразнообразие и экологическую культуру населения |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация природоохранных мероприятий. 1.1.1. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма. 1.1.2. Сохранение водных объектов. 1.1.3. Повышение уровня экологической культуры населения. 1.2. Сохранение и воспроизводство городских лесов. 1.2.1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 1.2.2. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 208530,000 | 880402,974 | 526116,692 | 204694,107 | 204694,107 |
|  | бюджет города Перми | 87625,900 | 451766,231 | 390227,097 | 185632,907 | 185632,907 |
|  | бюджет Пермского края | 101842,900 | 391167,965 | 116828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18407,578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19061,200 | 19061,200 | 19061,200 | 19061,200 | 19061,200 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 52355,000 | 606745,375 | 456230,892 | 134651,307 | 134651,307 |
|  | бюджет города Перми | 33091,800 | 374948,310 | 320349,297 | 115598,107 | 115598,107 |
|  | бюджет Пермского края | 210,000 | 212743,865 | 116828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 156175,000 | 273657,599 | 69885,800 | 70042,800 | 70042,800 |
|  | бюджет города Перми | 54534,100 | 76817,921 | 69877,800 | 70034,800 | 70034,800 |
|  | бюджет Пермского края | 101632,900 | 178424,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18407,578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми, % | 55,46 | 55,46 | 55,46 | 55,46 | 55,46 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми, % | 16,77 | 16,90 | 17,18 | 17,18 | 17,18 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), га | 34532,1 | 34534,1 | 34536,1 | 34538,1 | 34540,1 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Реализация природоохранных мероприятий"

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1027)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Создание и содержание ООПТ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь ООПТ местного значения | га | 13343,67 | 13343,67 | 13343,67 | 13343,67 | 13343,67 | УЭП | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество ООПТ местного значения, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | УЭП | бюджет города Перми | 659,014 | 659,000 | 658,800 | 658,800 | 658,800 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | количество плановых проверок муниципального контроля на территории ООПТ | ед. | - | - | 5 | 5 | 5 | УЭП | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество земельных участков, находящихся в границах ООПТ, по которым осуществляется уплата земельного налога | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | УЭП | бюджет города Перми | 94,486 | 37,621 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь ООПТ, планируемых к созданию | га | 334 | - | - | - | - | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | 300,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество штрафов (неустоек) за проведение работ на земельных участках, находящихся в границах ООПТ | ед. | 1 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 64,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество отчетов о проведении мониторинга ООПТ | ед. | - | 1 | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 1384,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1117,700 | 2080,621 | 671,800 | 671,800 | 671,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1117,700 | 2080,621 | 671,800 | 671,800 | 671,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество отчетов о состоянии воздуха на территории города Перми | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УЭП | бюджет города Перми | 888,000 | 888,000 | 888,000 | 888,000 | 888,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | УЭП | бюджет города Перми | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | УЭП | бюджет города Перми | 396,000 | 524,100 | 396,000 | 396,000 | 396,000 |
| (п. 1.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4 | количество научно-исследовательских работ по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического и шумового загрязнения атмосферного воздуха | ед. | 1 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 206,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь санитарно-защитных зон, исключенных из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми | га | 100,0 | - | - | - | - | УЭП, ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1575,400 | 1497,500 | 1369,400 | 1369,400 | 1369,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | площадь земельных участков, на которых произведена ликвидация борщевика | га | 0,382 | 1,112 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 8,500 | 24,722 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  |  | 0,382 | 2,562 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 8,500 | 56,944 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  |  | 1,80 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 40,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,382 | 1,262 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 8,500 | 28,055 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  |  | 0,382 | 2,562 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 8,500 | 56,944 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  |  | 1,80 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 40,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,382 | 1,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 8,500 | 30,722 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  |  | 1,80 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 40,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,382 | 3,392 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 8,500 | 75,388 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  |  | 0,382 | 2,632 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 8,500 | 58,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|  |  |  | 1,80 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 40,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,472 | 8,672 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 10,500 | 192,720 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
|  |  |  | 2,25 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 50,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - | 24,570 | - | - | - | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 0,0 | 545,995 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | га | 3,15 | 48,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |  | бюджет города Перми | 70,000 | 1069,990 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  | 9,45 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 210,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 280,000 | 1069,990 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70,000 | 1069,990 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 210,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1855,400 | 2567,490 | 1645,400 | 1645,400 | 1645,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1645,400 | 2567,490 | 1645,400 | 1645,400 | 1645,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 210,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев/кустарников) | ед. | - | 896 | 668 | 668 | 668 | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | 0,0 | 12297,400 | 9161,500 | 9161,500 | 9161,500 |
|  |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | УЭП | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР |  | ед. | 9898 | 10794 | 10566 | 10566 | 10566 |  | итого | 19053,200 | 31350,600 | 28214,700 | 28214,700 | 28214,700 |
|  |  |  | - | 896 | 668 | 668 | 668 |  | бюджет города | 0,0 | 12297,400 | 9161,500 | 9161,500 | 9161,500 |
|  |  |  | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2 | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов в кадках | ед. | - | 95 | - | - | - | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | 0,0 | 8073,286 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.3.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 19053,200 | 39423,886 | 28214,700 | 28214,700 | 28214,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 20370,686 | 9161,500 | 9161,500 | 9161,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 19053,200 | 39423,886 | 28214,700 | 28214,700 | 28214,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 20370,686 | 9161,500 | 9161,500 | 9161,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Создание единого зеленого каркаса города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Разработка и сопровождение информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 318,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4.1.2 | количество оказанных услуг по поддержке информационной системы обеспечения озеленительной деятельности | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 318,600 | 318,600 | 318,600 | 318,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 318,600 | 318,600 | 318,600 | 318,600 | 318,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 318,600 | 318,600 | 318,600 | 318,600 | 318,600 |
| 1.1.1.5 | Сохранение биоразнообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Сохранение биоразнообразия города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | площадь земель, покрытых растительностью | га | 34532,100 | 34534,100 | 34536,100 | 34538,100 | 34540,100 | УЭП | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5.1.2 | количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6 | Создание и развитие инфраструктуры на природных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | Рекреационное обустройство в долинах малых рек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1.1 | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в долинах малых рек, находящихся на содержании | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | 0,0 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
| (п. 1.1.1.6.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1.2 | количество землеустроительных работ в долинах малых рек | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | 0,0 | 735,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.6.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 941,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.2.1 | Количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Егошихи: экопарк "Егошихинская долина" | ед. | - | 1 | 2 | - | - | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | 0,0 | 106875,700 | 61286,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 110662,930 | 63458,655 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6.2.2 | Количество заключенных контрактов на проведение авторского надзора и экспертизы по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Общественные территории проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Егошихи г. Перми: экопарк "Егошихинская долина" | ед. | - | 2 | 2 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 3787, 300 | 2172, 200 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6.2.3 | Количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Данилихи: экопарк "Долина реки Данилихи" | ед. | - | 1 | 2 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 76396,710 | 73602,490 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 102080,935 | 53369,740 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6.2.4 | Количество заключенных контрактов на проведение авторского надзора и экспертизы по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Общественные территории проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Данилихи: экопарк "Долина реки Данилихи" | ед. | - | 2 | 2 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 3576, 300 | 1875, 300 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285, от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 403379,875 | 255764,885 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 190636,010 | 138936,490 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 212743,865 | 116828,395 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 404320,875 | 255970,885 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 191577,010 | 139142,490 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 212743,865 | 116828,395 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Мероприятия по созданию питомника растений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | Обеспечение питомника растений инфраструктурой для его деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1.1 | количество проведенных работ, оказанных услуг и приобретения товаров для обустройства, создания имущественного комплекса и первичной инфраструктуры питомника растений | ед. | 35 | 5 | - | - | - | МКУ "ГорЗеленСтрой" | бюджет города Перми | 6949,500 | 483,866 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.7.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1.2 | количество приобретенной специальной техники | ед. | - | 10 | - | - | - | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | 0,000 | 59210,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.7.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1.3 | количество приобретенного посадочного материала (деревьев) | ед. | 3118 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | МКУ "ГорЗеленСтрой" | бюджет города Перми | 2718,000 | 655,034 | 16740,000 | 16740,000 | 16740,000 |
| 1.1.1.7.1.4 | количество приобретенного посадочного материала (кустарников) | ед. | 1000 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 616,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80, от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1.5 | количество посадочного материала, находящегося на содержании (деревьев) | ед. | 3118 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | МКУ "ГорЗеленСтрой" | бюджет города Перми | 0,000 | 500,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| 1.1.1.7.1.6 | количество посадочного материала, находящегося на содержании (кустарников) | ед. | 1000 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10284,200 | 60849,317 | 19740,000 | 19740,000 | 19740,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее - Учреждение) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ГорЗеленСтрой" | бюджет города Перми | 8388,900 | 50495,767 | 54737,107 | 54737,107 | 54737,107 |
| (п. 1.1.1.7.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.7.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8388,900 | 50495,767 | 54737,107 | 54737,107 | 54737,107 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.3 | Содержание древесно-кустарниковых саженцев на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.3.1 | количество древесно-кустарниковых саженцев на территории города Перми | ед. | - | 40067 | 43272 | 45003 | 45003 | МКУ "ГорЗеленСтрой" | бюджет города Перми | 0,0 | 5147,500 | 13391,700 | 13927,400 | 13927,400 |
| (п. 1.1.1.7.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.3.2 | количество деревьев на территории города Перми, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | - | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | МКУ "ГорЗеленСтрой" | бюджет города Перми | 0,0 | 7429,600 | 7429,600 | 7429,600 | 7429,600 |
| (п. 1.1.1.7.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.7.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 12577,100 | 20821,300 | 21357,000 | 21357,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18673,100 | 123922,184 | 95298,407 | 95834,107 | 95834,107 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере экологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8.1 | Строительство городского питомника растений на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:91384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8.1.1 | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 21444,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.8.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,000 | 66350,400 | 0,000 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.8.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 21444,400 | 66350,400 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 21444,400 | 66350,400 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 41018,000 | 594078,056 | 448264,192 | 126684,607 | 126684,607 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21754,800 | 362280,991 | 312382,597 | 107631,407 | 107631,407 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 210,000 | 212743,865 | 116828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Сохранение водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УЭП | бюджет города Перми | 310,700 | 310,700 | 310,700 | 310,700 | 310,700 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество отчетов о качестве воды в малых реках города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | бюджет города Перми | 519,400 | 555,500 | 555,500 | 555,500 | 555,500 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество справок о состоянии загрязнения окружающей среды, в том числе о качестве воды в реке Каме, поступающих от Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.4 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | - | 4 | 4,4 | - | 4,4 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 0,0 | 1770,000 | 1947,000 | 0,0 | 1947,000 |
|  |  |  | 7 | 5 | - | 4 | - | МКУ "БСР" |  | 3097,500 | 2212,500 | 0,0 | 1770,000 | 0,0 |
|  |  |  | - | 1 | 0,6 | - | 0,6 | МКУ "БЛР" |  | 0,0 | 442,500 | 265,500 | 0,0 | 265,500 |
|  |  |  | 3 | 2 | 8 | - | 4 | МКУ "БМР" |  | 1327,500 | 885,000 | 3540,000 | 0,0 | 1770,000 |
|  |  |  | - | - | - | 3 | 2 | МКУ "БОР" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1327,500 | 885,000 |
|  |  |  | 3 | - | - | - | - | МКУ "БИР" |  | 1327,500 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 1 | - | 4 | 2 | МКУ "БКР" |  | 0,0 | 442,500 | 0,0 | 1770,000 | 885,000 |
|  |  |  | - | - | - | 2 | - | МКУ "БпНЛ" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,000 | 0,0 |
| Итого по ПНР |  | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  | бюджет города Перми | 5752,500 | 5752,500 | 5752,500 | 5752,500 | 5752,500 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УЭП | бюджет города Перми | 220,500 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | количество земельных участков, в границах которых расположены водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, по которым осуществляется уплата земельного налога | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 1,300 | 0,819 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| (п. 1.1.2.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6804,400 | 6919,519 | 6918,900 | 6918,900 | 6918,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6804,400 | 6919,519 | 6918,900 | 6918,900 | 6918,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Вовлечение населения в мероприятия по очистке берегов водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Мероприятия по очистке берегов водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | количество человек, принявших участие в природоохранных акциях, субботниках, направленных на очистку долин малых рек | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | УЭП | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6804,400 | 6919,519 | 6918,900 | 6918,900 | 6918,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Повышение уровня экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Информирование населения города Перми о качестве окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | тираж изданных справочно-информационных материалов экологической тематики |  | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | УЭП | бюджет города Перми | 181,100 | 196,300 | 196,300 | 196,300 | 196,300 |
|  |  |  | - | 600 | - | - | - | МКУ "ГорЗеленСтрой" |  | 0,0 | 1200,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР |  | ед. | 1346 | 1946 | 1346 | 1346 | 1346 |  | бюджет города Перми | 181,100 | 1396,300 | 196,300 | 196,300 | 196,300 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | УЭП | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 1.1.3.1.1.3 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.4 | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
| 1.1.3.1.1.5 | количество экологический акций и природоохранных мероприятий | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | УЭП | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 1.1.3.1.1.6 | количество проведенных экологических фестивалей | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МАУК "Пермь-парк" | бюджет города Перми | 3500,000 | 3500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4532,600 | 5747,800 | 1047,800 | 1047,800 | 1047,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого основному по мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4532,600 | 5747,800 | 1047,800 | 1047,800 | 1047,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4532,600 | 5747,800 | 1047,800 | 1047,800 | 1047,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 52355,000 | 606745,375 | 456230,892 | 134651,307 | 134651,307 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33091,800 | 374948,310 | 320349,297 | 115598,107 | 115598,107 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 210,000 | 212743,865 | 116828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1

"Реализация природоохранных

мероприятий муниципальной

программы "Охрана природы

и лесное хозяйство города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Реализация природоохранных мероприятий" муниципальной

программы "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 1

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | городской питомник растений на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:91384 |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.1.1.8.1. Строительство городского питомника растений на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:91384 |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | Агеев В.Г., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | УЭП |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание городского питомника растений для выращивания высококачественного посадочного материала |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | к 2026 году планируется вырастить 50,0 тыс. ед. кустарников, 30,0 тыс. ед. деревьев на земельном участке площадью 56 га |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми |  | 2023-2024 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2024 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | всего - 87794,8 тыс. руб. |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | всего | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | 87794,8 | 21444,4 | 66350,4 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | Разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2023 год |
|  | Выполненные строительно-монтажные работы |  | ед. | 1 | 2024 год |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | протокол от 03.11.2021 N 14 |  |  |
| 18 | Протокол бюджетной комиссии |  | протокол от 25.07.2022 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2023 |
|  |  |  | выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию |  | 2024 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Сохранение и воспроизводство городских

лесов" муниципальной программы "Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1027)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение учета лесных участков и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 78,700 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество плановых проверок в рамках осуществления муниципального лесного контроля | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЭП | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество оказанных услуг по поддержке программного обеспечения "Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ" | ед. | - | 1 | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78,700 | 344,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78,700 | 344,000 | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее - Учреждение) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 44734,487 | 54670,546 | 57295,641 | 57195,071 | 57195,071 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2.1.4 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2.1.5 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 2 | 28 | 2 | 3 | 3 |  |  | 40,000 | 732,974 | 65,140 | 97,710 | 97,710 |
| 1.2.1.2.1.6 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 32 | 59 | 51 | 56 | 56 |  |  | 20,711 | 341,742 | 314,612 | 539,612 | 539,612 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80, от 11.04.2023 N 285, от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.7 | количество приобретенной техники (в том числе навесное и прицепное оборудование) | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 0,0 | 9368,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.1.2.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 44803,200 | 65074,929 | 57600,400 | 57757,400 | 57757,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44795,200 | 65066,929 | 57592,400 | 57749,400 | 57749,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 98,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 104,517 | 264,600 | 264,600 | 264,600 | 264,600 |
| 1.2.1.2.2.2 | площадь лесных участков, на которых проведены мероприятия по санитарной безопасности | га | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | МКУ "ПермГорЛес | бюджет города Перми | 506,090 | 1190,800 | 1190,800 | 1190,800 | 1190,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 610,600 | 1455,400 | 1455,400 | 1455,400 | 1455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 45413,800 | 66530,329 | 59055,800 | 59212,800 | 59212,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45405,800 | 66522,329 | 59047,800 | 59204,800 | 59204,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 45492,520 | 66874,329 | 59219,800 | 59376,800 | 59376,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45484,520 | 66866,329 | 59211,800 | 59368,800 | 59368,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных территорий путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | площадь городских лесов, обработанная от клещей по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 878,105 | 773,941 | 1488,349 | 1488,349 | 1488,349 |
| 1.2.2.1.1.2 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 |  | бюджет города Перми | 3964,900 | 4093,143 | 4093,143 | 4093,143 | 4093,143 |
| 1.2.2.1.1.3 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бюджет города Перми | 575,050 | 646,493 | 646,493 | 646,493 | 646,493 |
| 1.2.2.1.1.4 | количество находящихся на содержании площадок для дрессировки собак | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 162,230 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 |
| 1.2.2.1.1.5 | количество отремонтированных объектов рекреации | ед. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | бюджет города Перми | 457,415 | 499,907 | 499,907 | 499,907 | 499,907 |
| 1.2.2.1.1.6 | количество участников экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров | ед. | 516 | 528 | 536 | 542 | 548 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80, от 25.04.2023 N 334) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.7 | количество восстановленных объектов рекреации | ед. | - | 2 | 1 | 3 | 3 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2306,808 | 1779,208 | 3773,408 | 3773,408 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6037,700 | 8484,992 | 8671,800 | 10666,000 | 10666,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2023 N 334) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6037,700 | 8484,992 | 8671,800 | 10666,000 | 10666,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2023 N 334) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Увеличение площади искусственного лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Подготовка территорий под искусственное лесовосстановление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | площадь территорий, подготовленных под лесовосстановление | га | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.3 | Мероприятие по развитию городского пространства в рамках проекта "Зеленое кольцо" в особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1 | количество обустроенных комплексных мест отдыха и входных групп | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | 3011,900 | 1466,600 | 1994,200 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.3.1.2 | обустройство ООПТ "Черняевский лес" в рамках проекта "Зеленое кольцо" в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет Пермского края | 100896,200 | 176582,390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 17670,878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.2.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3 | осуществление технического (строительного) инспекционного контроля по муниципальному контракту по обустройству ООПТ "Черняевский лес" в рамках проекта "Зеленое кольцо" в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет Пермского края | 736,700 | 1841,710 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 736,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.2.3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 104644,800 | 198298,278 | 1994,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3011,900 | 1466,600 | 1994,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101632,900 | 178424,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18407,578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 104644,800 | 198298,278 | 1994,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3011,900 | 1466,600 | 1994,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101632,900 | 178424,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18407,578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 110682,500 | 206783,270 | 10666,000 | 10666,000 | 10666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9049,600 | 9951,592 | 10666,000 | 10666,000 | 10666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101632,900 | 178424,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18407,578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2023 N 334) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 156175,000 | 273657,599 | 69885,800 | 70042,800 | 70042,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54534,100 | 76817,921 | 69877,800 | 70034,800 | 70034,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101632,900 | 178424,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18407,578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Охрана природы и лесное хозяйство города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1027)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 55,46 | 55,46 | 55,46 | 55,46 | 55,46 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 16,77 | 16,90 | 17,18 | 17,18 | 17,18 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34532,1 | 34534,1 | 34536,1 | 34538,1 | 34540,1 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля созданных особо охраняемых природных территорий местного значения от общего количества особо охраняемых природных территорий местного значения, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми | % | 92,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 95,0 | 95,0 |
|  | Доля площади ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ местного значения города Перми | % | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 |
|  | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 92,0 |
|  | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
|  |  | ед. | менее 10 | менее 10 | менее 10 | менее 10 | менее 10 |
|  | количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Егошихи: экопарк "Егошихинская долина" | ед. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|  | количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Данилихи: экопарк "Долина реки Данилихи" | ед. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Сохранение водных объектов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная |
|  | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная |
| 1.1.3 | Задача. Повышение уровня экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1.2 | Подпрограмма. Сохранение и воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности МКУ "ПермГорЛес", установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Управлением Роспотребнадзора к обработке городских лесов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | 92,3 | 92,9 | 93,3 | 100,0 | 100,0 |
|  | количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Приложение 1

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Охрана природы

и лесное хозяйство

города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80, от 06.06.2023 N 456) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | - | ПК = (Sооз + Sгл + Sво) / Sгород x 100 | ПК - доля площади объектов природного каркаса города Перми; Sооз - площадь объектов озеленения; Sгл - площадь городских лесов; Sво - площадь водных объектов; Sгород - площадь города Перми | УЭП (постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | - | К = Sоопт / Sгород x 100 | К - Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми; Sоопт - площадь особо охраняемых природных территорий города Перми; Sгород - площадь города Перми | постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников", УЭП (решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 3 | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | УЭП (постановление администрации города Перми от 25 апреля 2022 г. N 312 "Об утверждении Лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества", отчетные данные МКУ "ПермГорЛес" о произведенных посадках ландшафтных культур) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля созданных ООПТ местного значения от общего количества ООПТ местного значения, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми | % | - | ДООПТ = КПР / КООПТ x 100% | ДООПТ - Доля созданных ООПТ местного значения от общего количества ООПТ местного значения, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми; КПР - количество созданных ООПТ местного значения города Перми, ед.; КООПТ - общее количество ООПТ местного значения города Перми, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми, ед. | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании особо охраняемых природных территорий местного значения; постановление администрации города Перми от 28 октября 2014 г. N 782 "Об утверждении комплексного плана развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми") |  | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ местного значения | % | - | Дн = Он / Оо | Дн - доля ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ местного значения; Он - количество ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние; Оо - общее количество ООПТ местного значения | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ местного значения города Перми | % | - | Дест = Se / So | Дест - доля площади ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ местного значения города; Se - площадь ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми; So - общая площадь ООПТ местного значения | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | - | К = (Pi1 + Pi2... + PiN) / N далее полученный коэффициент К приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды малых рек по всей программе наблюдений | К - коэффициент; Pi1,i2...iN - классы качества (УКИЗВ) малых рек города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений; N - количество наблюдаемых рек и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений за качеством воды в малых реках города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | - | К = (Si1 + Si2... + SiN) / N далее полученный коэффициент К приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды по всем створам наблюдений на реке Каме | К - коэффициент; Si1,i2...iN - классы качества (УКИЗВ) воды в реке Каме по створам наблюдений в черте города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений; N - количество створов и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" за качеством воды по створам наблюдений в черте города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | - | нерасчетный показатель | - | департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (результат социологического опроса) | социологический опрос | ежегодно |
| 10 | Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | - | нерасчетный показатель | - | Пермский ЦГМС | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
|  |  | ед. | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | - | ПКN = (S(N - 2) + Sвыс дер - Sвыр дер) x 100% / Sд; ПКN + 1 = (S(N) + Sвыс дер - Sвыр дер) x 100% / Sд; ПКN + 2 = (S(N + 1) + Sвыс дер - Sвыр дер) x 100% / Sд | ПКN - доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми; S(N-2) - количество деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии на 2020 год; Sвыс дер - количество высаживаемых деревьев в Перми в год; Sвыр дер - количество вырубаемых деревьев в Перми в год; Sд - общее количество зеленых насаждений в Перми; N - очередной финансовый год | УЭП (инвентаризация зеленых насаждений), территориальные органы администрации города Перми (информация, запрашиваемая по сносу и посадке зеленых насаждений) | периодическая отчетность | весна, осень каждого года |
| 12 | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % |  | ДПД = КПД / КВ x 100% | Дпд - соотношение посаженных и вырубленных деревьев; КПД - количество посаженных деревьев за отчетный период, ед.; КВ - количество вырубленных деревьев за отчетный период, ед. | УЭП, территориальные органы администрации города Перми (акты комиссионного обследования зеленых насаждений, акты выполнения компенсационных посадок, информация о незаконных вырубках, количестве посаженных ценных видов зеленых насаждений за счет средств бюджета города Перми и внебюджетных источников, разовых посадках деревьев гражданами, организациями на безвозмездной основе) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | - | ДЛП = ЧЛП / ОЛП x 100% | ДЛП - Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток; ЧЛП - число лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, ед.; ОЛП - общее число лесных пожаров, зарегистрированных в течение суток, ед. | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "О загораниях и лесных пожарах") | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности Учреждения, установленных учредителем | балл | постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" | - | - | УЭП (годовая отчетность МКУ "ПермГорЛес") | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | - | Опп = Оф / Олхр x 100% | Опп - Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий; Оф - фактическое количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий; Олхр - количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, предусмотренных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества | УЭП (МКУ "ПермГорЛес"), постановление администрации города Перми от 25 апреля 2022 г. N 312 "Об утверждении Лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества" | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | - | Длпо = Дф / Дп x 100% | Длпо - Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации Дф - площадь городских лесов, на которой выполнено лесопатологическое обследование; Дп - площадь городских лесов, на которой необходимо проведение лесопатологических обследований в соответствии с листами сигнализации | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов", листы сигнализации) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | - | Длхр = Мф / Мп x 100% | Длхр - Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом; Мф - количество фактически выполненных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества в текущем периоде; Мп - количество мероприятий, необходимых к выполнению лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества в текущем периоде | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов", план "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов") | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов | % | - | Док = Птр / Пн x 100% | Док - Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов; Птр - площадь городских лесов, обработанная от клещей; Пн - площадь городских лесов, рекомендованная Роспотребнадзором к обработке | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов"), рекомендации (письмо) Роспотребнадзора | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | - | Дом = Пом / Про x 100% | Дом - Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов; Пом - площадь городских лесов, очищенная от мусора; Про - площадь рекреационно обустроенной территории городских лесов | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов") | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | - | ДООПТИ = КПРИ / КООПТ x 100% | ДООПТИ - доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма; КПРИ - количество особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, ед.; КООПТ - общее количество ООПТ города Перми, предназначенных для развития экологического туризма, ед. | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании ООПТ местного значения, отчеты МКУ "ПермГорЛес") | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" | ед. | - | нерасчетный показатель | - | количество реализованных проектов | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 22 | Количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Егошихи: экопарк "Егошихинская долина" | ед. | - | нерасчетный показатель | - | количество реализованных проектов | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 23 | Количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Данилихи: экопарк "Долина реки Данилихи" | ед. | - | нерасчетный показатель | - | количество реализованных проектов | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Реализация природоохранных мероприятий"

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми" на 2023 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80, от 11.04.2023 N 285, от 06.06.2023 N 456, от 28.06.2023 N 544) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Создание и содержание ООПТ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание и создание ООПТ местного значения | УЭП | 09.01.2023 | 29.12.2023 | общая площадь ООПТ местного значения | га | 13343,67 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обустройство и землеустройство ООПТ и осуществление муниципального лесного контроля и контроля ООПТ |  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество ООПТ, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 24 |  | 659,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в границах ООПТ |  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество расчетов по земельному налогу | ед. | 2 |  | 37,621 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Проведение мониторинга ООПТ | УЭП | 25.04.2023 | 29.12.2023 | количество отчетов о проведении мониторинга ООПТ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1384,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2080,621 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Организация наблюдений и прогнозирование состояния атмосферного воздуха в Дзержинском районе города Перми и на магистралях города Перми | УЭП | 01.02.2023 | 29.12.2023 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми и по магистралям города Перми | ед. | 10 | бюджет города Перми | 888,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Предновогодняя обработка деревьев хвойных пород |  | 01.12.2023 | 29.12.2023 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 | бюджет города Перми | 85,400 |
| 1.1.1.2.1.3 | Предоставление автотранспортных услуг для выполнения функций УЭП |  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 295 | бюджет города Перми | 524,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1497,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Ликвидация борщевика на земельных участках | МКУ "БДР" | 09.01.2023 | 29.12.2023 | площадь обработанных территорий от борщевика | га | 1,112 | бюджет города Перми | 24,722 |
|  |  | МКУ "БСР" | 09.01.2023 | 29.12.2023 |  |  | 2,562 |  | 56,944 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 09.01.2023 | 29.12.2023 |  |  | 1,262 |  | 28,055 |
|  |  | МКУ "БОР" | 09.01.2023 | 29.12.2023 |  |  | 2,562 |  | 56,944 |
|  |  | МКУ "БИР" | 09.01.2023 | 29.12.2023 |  |  | 1,382 |  | 30,722 |
|  |  | МКУ "БКР" | 09.01.2023 | 29.12.2023 |  |  | 3,392 |  | 75,388 |
|  |  | МКУ "БМР" | 09.01.2023 | 29.12.2023 |  |  | 2,632 |  | 58,500 |
|  |  | МКУ "БпНЛ" | 09.01.2023 | 29.12.2023 |  |  | 8,672 |  | 192,720 |
|  |  | МКУ "ПермГорЛес" | 25.04.2023 | 29.12.2023 |  |  | 24,570 |  | 545,995 |
| (п. 1.1.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР |  |  |  |  |  | га | 48,15 | бюджет города Перми | 1069,990 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1069,990 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2567,490 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов (деревьев/кустарников) | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев/кустарников) | ед. | 896 | бюджет города Перми | 12297,400 |
|  |  | УЭП | 09.01.2023 | 29.12.2023 |  |  | 9898 | внебюджетные источники | 19053,200 |
| (п. 1.1.1.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР |  |  |  |  |  | ед. | 10794 | итого | 31350,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2 | Посадка зеленых насаждений ценных видов (деревьев/кустарников) в кадках | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 25.04.2023 | 29.12.2023 | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев/кустарников) в кадках | ед. | 95 | бюджет города Перми | 8073,286 |
| (п. 1.1.1.3.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 39423,886 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20370,686 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 39423,886 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20370,686 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Создание единого зеленого каркаса города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Разработка и сопровождение информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Сопровождение информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | УЭП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по поддержке информационной системы обеспечения озеленительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 318,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 318,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 318,600 |
| 1.1.1.5 | Сохранение биоразнообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Сохранение биоразнообразия города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Сохранение земель, покрытых растительностью | УЭП | 01.01.2023 | 01.12.2023 | площадь земель, покрытых растительностью | га | 34534,1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.6 | Создание и развитие инфраструктуры на природных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | Рекреационное обустройство в долинах малых рек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1.1 | Обустройство рекреационных зон (площадок) в долинах малых рек, находящихся на содержании | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в долинах малых рек, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 206,000 |
| 1.1.1.6.1.2 | Проведение землеустроительных работ в долинах малых рек | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 25.04.2023 | 31.12.2023 | количество землеустроительных работ в долинах малых рек | ед. | 2 | бюджет города Перми | 735,000 |
| (п. 1.1.1.6.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 735,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.2 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.2.1 | Обустройство территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Егошихи: экопарк "Егошихинская долина" | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Егошихи: экопарк "Егошихинская долина" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 106875,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 110662,930 |
| (п. 1.1.1.6.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.2.2 | Заключение контрактов на проведение авторского надзора и экспертизы по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Общественные территории проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Егошихи г. Перми: экопарк "Егошихинская долина" | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество проведенных авторских надзоров и экспертиз по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Общественные территории проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Егошихи г. Перми: экопарк "Егошихинская долина" | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3787,300 |
| 1.1.1.6.2.3 | Обустройство территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Данилихи: экопарк "Долина реки Данилихи" | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных территорий в рамках проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Данилихи: экопарк "Долина реки Данилихи" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 76396,710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 102080,935 |
| (п. 1.1.1.6.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.2.4 | Заключение контрактов на проведение авторского надзора и экспертизы по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Общественные территории проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Данилихи: экопарк "Долина реки Данилихи | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество проведенных авторских надзоров и экспертиз по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Общественные территории проекта "Зеленое кольцо" в долине реки Данилихи: экопарк "Долина реки Данилихи | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3576,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 403379,875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 190636,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212743,865 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 404320,875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 191577,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212743,865 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Мероприятия по созданию питомника растений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | Обеспечение питомника растений инфраструктурой для его деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1.1 | Проведение работ по обустройству питомника растений | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных работ, оказанных услуг и приобретения товаров для обустройства, создания имущественного комплекса и первичной инфраструктуры питомника растений | ед. | 5 | бюджет города Перми | 483,866 |
| 1.1.1.7.1.2 | Приобретение специальной техники |  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество приобретенной специальной техники | ед. | 10 | бюджет города Перми | 59210,417 |
| 1.1.1.7.1.3 | Приобретение и посадка саженцев (деревьев) |  |  |  | количество приобретенного посадочного материала деревьев | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 655,034 |
| 1.1.1.7.1.4 | Содержание посадочного материала (деревьев) |  |  |  | количество посадочного материала, находящегося на содержании - деревьев | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 500,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285, от 06.06.2023 N 456, от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60849,317 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.2.1 | Обеспечение деятельности казенного учреждения | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50495,767 |
| (п. 1.1.1.7.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.7.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50495,767 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.3 | Содержание древесно-кустарниковых саженцев на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.3.1 | Содержание древесно-кустарниковых саженцев на территории города Перми | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество древесно-кустарниковых саженцев на территории города Перми | ед. | 40067 | бюджет города Перми | 5147,500 |
| (п. 1.1.1.7.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.3.2 | Санитарная обрезка деревьев на территории города Перми | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 1489 | бюджет города Перми | 7429,600 |
| (п. 1.1.1.7.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.7.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12577,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 123922,184 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере экологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8.1 | Строительство городского питомника растений на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:91384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8.1.1 | Разработка проектной документации по строительству городского питомника растений | МКУ "УТЗ" | 09.01.2023 | 01.09.2023 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21444,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.8.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21444,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21444,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 594078,056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 362280,991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212743,865 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Сохранение водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установка аншлагов на природных объектах | УЭП | 01.03.2023 | 29.12.2023 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 | бюджет города Перми | 310,700 |
| 1.1.2.1.1.2 | Организация наблюдений за качеством воды в малых реках |  | 01.03.2023 | 29.12.2023 | количество отчетов о качестве воды в малых реках города Перми | ед. | 5 |  | 555, 500 |
| 1.1.2.1.1.3 | Организация наблюдений за качеством воды в реке Каме |  | 01.03.2023 | 29.12.2023 | количество отчетов о качестве воды в реке Каме | ед. | 12 |  | 0, 000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Очистка береговых полос малых рек и наблюдения за качеством воды в родниках | МКУ "БДР" | 01.03.2023 | 29.12.2023 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 4 |  | 1770,000 |
|  |  | МКУ "БСР" | 01.03.2023 | 29.12.2023 |  |  | 5 |  | 2212,500 |
|  |  | МКУ "БЛР" | 01.03.2023 | 29.12.2023 |  |  | 1 |  | 442,500 |
|  |  | МКУ "БМР" | 01.03.2023 | 29.12.2023 |  |  | 2 |  | 885,000 |
|  |  | МКУ "БКР" | 01.03.2023 | 29.12.2023 |  |  | 1 |  | 442,500 |
| 1.1.2.1.1.5 | Организация наблюдений за качеством воды в родниках | УЭП | 01.03.2023 | 29.12.2023 | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | ед. | 10 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Оплата земельного налога, по земельным участкам, в границах которых расположены водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности | УЭП | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество земельных участков, по которым осуществлена оплата земельного налога | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,819 |
| (п. 1.1.2.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6919,519 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6919,519 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Вовлечение населения в мероприятия по очистке береговых водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Мероприятия по очистке береговых водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Привлечение людей к природоохранным акциям в долинах малых рек | УЭП | 01.02.2023 | 31.12.2023 | количество человек, принявших участие в природоохранных акциях, субботниках, направленных на очистку долин малых рек | чел. | 200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6919,519 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Повышение уровня экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Информирование населения города Перми о качестве окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Издание справочно-информационных материалов | УЭП | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 1346 | бюджет города Перми | 196,300 |
|  |  | МКУ "ГорЗеленСтрой" | 25.04.2023 | 29.12.2023 |  |  | 600 |  | 1200,000 |
| (п. 1.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР |  |  |  |  |  | ед. | 1946 | итого | 1396,300 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | Изготовление информационных и эколого-просветительских передач на радио и телевидении | УЭП | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 | бюджет города Перми | 300, 000 |
| 1.1.3.1.1.3 | Проведение информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП |  | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП | ед. | 100 |  | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.4 | Сопровождение информационных порталов, находящихся на содержании |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 |  | 51,500 |
| 1.1.3.1.1.5 | Проведение экологических акций и природоохранных мероприятий | УЭП | 01.01.2023 | 29.12.2023 | количество экологических акций и природоохранных мероприятий | ед. | 13 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.1.3.1.1.6 | Проведение экологического фестиваля | МАУК "Пермьпарк" | 01.01.2023 | 29.12.2023 | количество проведенных экологических фестивалей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5747,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5747,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5747,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 606745,375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 374948,310 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 212743,865 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Сохранение и воспроизводство городских

лесов" муниципальной программы "Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми" на 2023 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.02.2023 N 80, от 11.04.2023 N 285, от 25.04.2023 N 334, от 06.06.2023 N 456, от 28.06.2023 N 544) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение учета лесных участков и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Проведение межевания лесных участков | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 400 | бюджет города Перми | 164,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля | УЭП | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество плановых проверок в рамках осуществления муниципального лесного контроля | ед. | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Поддержка программного обеспечения "Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ" | УЭП | 25.04.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по поддержке программного обеспечения "Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 180,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 344,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 344,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2023 N 456) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | МКУ "ПермГорЛес" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 54670,546 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение посадок древесных растений в городских лесах |  | 17.04.2023 | 01.11.2023 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | внебюджетные источники | 8,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | Содержание противопожарных водоемов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Содержание противопожарных дорог |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285, от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | Приобретение оборудования для предупреждения лесных пожаров и загораний | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2023 | 30.06.2023 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 28 | бюджет города Перми | 732,974 |
| 1.2.1.2.1.6 | Приобретение противопожарного инструмента |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 59 | бюджет города Перми | 341,742 |
| 1.2.1.2.1.7 | Приобретение техники (в том числе навесного и прицепного оборудования) |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество приобретенной техники (в том числе навесное и прицепное оборудование) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 9368,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 65074,929 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65066,929 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение ухода за лесами | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 140,0 | бюджет города Перми | 264,600 |
| 1.2.1.2.2.2 | Повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | площадь лесных участков, на которых проведены мероприятия по санитарной безопасности | га | 274,0 | бюджет города Перми | 1190,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 66530,329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66522,329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 66874,329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66866,329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных территорий путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение противоклещевой обработки в городских лесах | МКУ "ПермГорЛес" | 01.04.2023 | 01.10.2023 | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1385,8 | бюджет города Перми | 773,941 |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | бюджет города Перми | 4093,143 |
| 1.2.2.1.1.3 | Создание рекреационных зон в городских лесах |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 2 | бюджет города Перми | 646,493 |
| 1.2.2.1.1.4 | Содержание площадок для дрессировки собак в городских лесах |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество находящихся на содержании площадок для дрессировки собак | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,700 |
| 1.2.2.1.1.5 | Проведение ремонтных работ объектов рекреации в городских лесах |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество отремонтированных объектов рекреации | ед. | 27 | бюджет города Перми | 499,907 |
| 1.2.2.1.1.6 | Проведение экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество участников экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров | чел. | 528 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.7 | Восстановление объектов рекреации |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество восстановленных объектов рекреации | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2306,808 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2023 N 334) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8484,992 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2023 N 334) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8484,992 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2023 N 334) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Увеличение площади искусственного лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Подготовка территорий под искусственное лесовосстановление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Территории, подготовленные под лесовосстановление | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | площадь территории, подготовленной под лесовосстановление | га | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.3 | Мероприятие по развитию городского пространства в рамках проекта "Зеленое кольцо" в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1 | Обустройство комплексных мест отдыха и входных групп | МКУ "ПермГорЛес" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных комплексных мест отдыха и входных групп | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1466,600 |
| 1.2.2.3.1.2 | Обустройство ООПТ "Черняевский лес" в рамках проекта "Зеленое кольцо" в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество ООПТ "Черняевский лес" в рамках проекта "Зеленое кольцо" в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 176582,390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 17670,878 |
| 1.2.2.3.1.3 | осуществление экспертизы по муниципального контракту по обустройству ООПТ "Черняевский лес" в рамках проекта "Зеленое кольцо" в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество проведенных экспертиз по муниципальному контракту на обустройство ООПТ "Черняевский лес" в рамках проекта "Зеленое кольцо" в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте "Черняевский лес" | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1841,710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 736,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 198298,278 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1466,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 178424,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 18407,578 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 198298,278 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1466,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 178424,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 18407,578 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.04.2023 N 285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 206783,270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9951,592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 178424,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 18407,578 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.04.2023 N 334) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 273657,599 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76817,921 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 178424,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 18407,578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2023 N 544) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |