Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 922

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802, от 30.09.2022 N 882, от 20.10.2022 N 1033, от 16.12.2022 N 1311, от 28.12.2022 N 1400, от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2020 г. N 1050 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми";

от 30 марта 2021 г. N 217 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 N 1050";

от 07 мая 2021 г. N 332 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 N 1050";

от 24 сентября 2021 г. N 751 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 N 1050".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 922

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802, от 30.09.2022 N 882, от 20.10.2022 N 1033, от 16.12.2022 N 1311, от 28.12.2022 N 1400, от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1033)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДБ; департамент земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО); муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство" (далее - МКУ "Пермблагоустройство"); управление капитального строительства (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение управление технического заказчика (далее - МКУ "УТЗ") |  |  |  |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Программа направлена на достижение результатов по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды и решения задачи по повышению уровня безопасности и качества автомобильных дорог, создание качественной и эффективной системы уличного освещения. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет более 2201 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе - 1,7 млн. кв. м, в Кирове - 1,3 млн. кв. м. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет Нижний Новгород - 430,0 км, наименьшую Сарапул - 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 192,2 км. В 2022 году завершена реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии; ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района города Перми. В 2024 году запланировано завершение строительства автомобильной дороги по ул. Топазной. В 2025 году запланировано завершение реконструкции автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II - Пермь I Свердловской железной дороги; строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой, строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73. В рамках капитального ремонта в 2023 году планируется выполнить работы по Комсомольскому проспекту, ул. Сибирской, в 2024 ул. Самаркандской, путепроводу по ул. Промышленной, 127. В рамках мероприятий по созданию качественной и эффективной системы уличного освещения в период 2022-2026 годов планируется построить 150 км сетей наружного освещения и обеспечить 93,3% протяженности улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением. Программа взаимосвязана с муниципальной программой "Организация дорожной деятельности в городе Перми" |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений. 1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.1.2. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда. 1.1.3. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми. 1.2.1. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2634890,65022 | 1748441,32932 | 1519434,447 | 1578687,700 | 549612,300 |
|  | бюджет города Перми | 686834,79111 | 599132,034 | 1022598,347 | 453687,700 | 549612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22901,43181 | 74930,37656 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1284409,69141 | 1027471,100 | 496836,100 | 1125000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384244,73589 | 46907,81876 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1367008,999 | 503106,04743 | 987967,847 | 1293356,500 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 232033,034 | 712031,047 | 168356,500 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 64669,45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 159974,700 | 275936,800 | 1125000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 46428,8537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1267881,65122 | 1245335,28189 | 531466,600 | 285331,200 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 367099,000 | 310567,300 | 285331,200 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 10260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 867496,400 | 220899,300 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 2 | - | - | 1 | - |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем

строительства и реконструкции автомобильных дорог,

искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1033)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5305,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15914,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21219,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5305,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15914,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 21390,455 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 17289,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21390,455 | 17289,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21390,455 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 17289,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 11495,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11495,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.4 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II - Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 35000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 33247,0398 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 25379,100 | 334725,000 | 32132,900 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 44898,87745 | 51915,0937 | 1079896,890 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35000,000 | 103525,01725 | 386640,0937 | 1112029,790 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35000,000 | 25379,100 | 334725,000 | 32132,900 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 33247,0398 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 44898,87745 | 51915,0937 | 1079896,890 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.5 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2539,60681 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2539,60681 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.6 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края | 50743,68648 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50743,68648 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.7 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 197,8327 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.7.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 | 0,2 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 10800,000 | 22023,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38427,83908 | 30301,03055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 305925,67178 | 52324,63055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10997,8327 | 22023,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38427,83908 | 30301,03055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.8 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13812,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40937,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54750,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13812,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40937,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.9 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 9 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 114550,360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8314,722 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71992,918 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 15 | 3 | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 11477,234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 149852,878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 41584,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.9.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 344710,878 | 53062,034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114550,360 | 11477,234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158167,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71992,918 | 41584,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.10 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,6 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 81322,131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 245861,08569 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.2 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 473,24593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.10.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 327183,21669 | 473,24593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81322,131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 473,24593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 245861,08569 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.11 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2656,97197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.11.2 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2679,97197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.12 | Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 | Выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 15502,39768 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15502,39768 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.13 | "Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа | ед. | 4 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 13572,872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 178,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.13.2 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости | ед. | 11 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.13.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13800,872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.14 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8982,400 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.14.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8982,400 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.15 | Строительство ул. Углеуральской на участке от проспекта Парковый до автомобильной дороги переход от ул. Строителей до площади Гайдара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8726,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26178,2307 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.15.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 34904,3307 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8726,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26178,2307 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.16 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 2166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 6498,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.16.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 0,7 | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 68386,800 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45103,110 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 8664,700 | 68386,800 | 45103,110 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2166,200 | 68386,800 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 6498,500 | 0,0 | 45103,110 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.17 | Строительство автомобильной дороги по ул. Топазной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 2052,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 6156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.17.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 0,7 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 102144,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 8208,7 | 102144,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2052,2 | 102144,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 6156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.18 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 7202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 7202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.19 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.19.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 9362,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 9362,9 | 0,0 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.20 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 7202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.20.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | - | 1 | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 47321,2 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 7202,2 | 40000,0 | 47321,2 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.21 | Реконструкция ул. Татьяны Барамзиной от ул. Папанинцев до ул. Локомотивной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.21.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 9854,700 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29563,9596 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.21.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 39418,6596 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 9854,700 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29563,9596 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.22 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.22.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 2457,500 | 5734,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7372,396 | 17202,258 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.22.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 9829,896 | 22936,358 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2457,500 | 5734,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7372,396 | 17202,258 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.23 | Реконструкция ул. Пушкина от ул. Крисанова до Колхозной площади, ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.23.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 2457,500 | 5734,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7372,396 | 17202,258 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.23.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 9829,896 | 22936,358 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2457,500 | 5734,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7372,396 | 17202,258 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.24 | Реконструкция ул. Чкалова на участке от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана с устройством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.24.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 12750,0 | 29750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 38250,0 | 89250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 51000,0 | 119000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 12750,0 | 29750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 38250,0 | 89250,0 | 0,0 | 0,0 |
| ##### 1.1.1.1.25 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.25.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 6375,0 | 14875,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 19125,0 | 44625,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 25500,0 | 59500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 6375,0 | 14875,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 19125,0 | 44625,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1206941,65641 | 354111,69373 | 914212,300 | 1204454,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 306598,65519 | 101542,734 | 638275,500 | 79454,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 51009,45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 159974,700 | 275936,800 | 1125000,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 41584,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 14488,451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 13660,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14488,451 | 13660,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14488,451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 13660,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14488,451 | 13660,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14488,451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 13660,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1221430,10741 | 367771,69373 | 914212,300 | 1204454,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 321087,10619 | 101542,734 | 638275,500 | 79454,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 64669,45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 159974,700 | 275936,800 | 1125000,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 41584,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2800,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 26876,700 | 4275,147 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.3 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 | 26876,700 | 4275,147 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 | 26876,700 | 4275,147 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 | 26876,700 | 4275,147 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Обеспечение обустройства сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.1 | Обустройство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 13,1 | 10,800 | 25,16 | 9,5 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 36911,02488 | 19872,29799 | 38966,500 | 58275,900 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55334,63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения | ед. | 10 | 6 | 1 | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 21463,60875 | 12404,50201 | 1033,500 | 1724,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 24776,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 522,7168 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.1.3.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 142778,89159 | 37120,8537 | 40000,000 | 60000,000 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58897,35043 | 32276,800 | 40000,000 | 60000,000 | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80111,03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | Протяженность обустроенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | - | 57,09 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 63213,48422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
| 1.1.3.1.2.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на обустройство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 8123,31578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 71336,800 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 142778,89159 | 108457,6537 | 69480,400 | 88902,400 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58897,35043 | 103613,600 | 69480,400 | 88902,400 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80111,03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 142778,89159 | 108457,6537 | 69480,400 | 88902,400 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58897,35043 | 103613,600 | 69480,400 | 88902,400 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 80111,03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1367008,999 | 503106,04743 | 987967,847 | 1293356,500 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 232033,034 | 712031,047 | 168356,500 | 49612,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 64669,45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 159974,700 | 275936,800 | 1125000,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 46428,8537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Развитие

улично-дорожной сети путем

строительства и реконструкции

автомобильных дорог, искусственных

дорожных сооружений" муниципальной

программы "Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Развитие улично-дорожной сети путем строительства

и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных

сооружений" муниципальной программы "Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 0,971 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 21219,900 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 21219,900 |  |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 5305,000 |  |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 15914,900 |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 N 13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2017-2022 годы |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по Ивинскому проспекту |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, - 1,1 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 17289,174 тыс. руб. |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17289,174 |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 июня 2021 г. N 8, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 801476,49349 тыс. руб., в том числе: 789981,49349 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы; 11495,000 тыс. руб. - прочие виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 801476,49349 | 17500,000 | 198518,280 | 138817,614 | 408283,90326 | 26852,71807 | 8,97816 | 0,0 | 11495,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 216888,25733 | 4375,000 | 53004,570 | 31329,414 | 116029,10185 | 655,17148 | - | 0,0 | 11495,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93,77299 | - | - | - | 75,96631 | 8,82852 | 8,97816 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 544805,7451 | 13125,000 | 145513,710 | 93988,200 | 292178,8351 | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39688,71807 | - | - | 13500,000 | - | 26188,71807 | - | - | - |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | разработанная проектная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,1 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. | 1 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ в рамках заключенного в 2018 году договора | ед. | 1 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  | количество изъятых земельных участков | ед. | 1 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации - 21/6997; положительное заключение государственной экспертизы от 19 апреля 2016 г. N 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ "Главгосэкспертиза России", Екатеринбургский филиал); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26 августа 2016 г. N 59-1-6-0158-16; положительное заключение государственной экспертизы от 31 января 2017 г. N 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края"); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31 января 2017 г. N 59-1-6-0011-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 25 октября 2021 г. N 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 05 сентября 2017 г. N 35-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  | заключение договора компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  | 2019-2020 годы |  |  |  |  |
|  |  | изъятие земельных участков |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автодорожный путепровод по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II - Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.4. Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II - Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность путепровода, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 0,03 км |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1602194,90095 тыс. руб., в том числе: 33247,0398 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 1568947,86115 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1602194,90095 | 103525,01725 | 386640,0937 | 1112029,790 |
|  |  | бюджет города Перми | 392237,000 | 25379,100 | 334725,000 | 32132,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33247,0398 | 33247,0398 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1176710,86115 | 44898,87745 | 51915,0937 | 1079896,890 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,03 |  | 2023-2025 |  |
|  | протяженность путепровода, введенного в эксплуатацию | км | 0,03 |  | 2026 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. N 10 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2023-2025 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2026 год |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Красные Казармы |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных автомобильных дорог - 1,156 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2022 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2020 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 30757,60681 тыс. руб. в том числе: 2539,60681 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 28218,000 тыс. руб. - строительно-монтажные работы. |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 30757,60681 | 28218,000 | 2539,60681 |
|  |  | бюджет города Перми | 2892,33181 | 352,725 | 2539,60681 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1058,17463 | 1058,17463 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 26807,10037 | 26807,10037 | 0,0 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,156 |  | 2020 |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 |  | 2022 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 30 июля 2021 г. N 10 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. N 6-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2020 год |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  | 2022 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2020 год |

#### Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,2 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2022 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 705627,3165 тыс. руб. в том числе: 12016,16416 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 693611,15234 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 705627,3165 | 12016,16416 | 212073,98404 | 449328,4915 | 32208,6768 |
|  |  | бюджет города Перми | 188599,400 | 0,0 | 68313,900 | 120285,500 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12016,16416 | 12016,16416 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 460370,82804 | 0,0 | 106260,08404 | 321902,0672 | 32208,6768 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44640,9243 | 0,0 | 37500,0 | 7140,9243 | 0,0 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,2 |  |  | 2020 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 |  |  | 2022 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  |  | 2023 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2019 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации N 59-1-3-02-97-19 |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июня 2019 г. N 9-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2017-2019 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2019-2022 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2023 год |  |

#### Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Сапфирная в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Ива-1 |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, - 1,25 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2022 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 358250,30233 тыс. руб., в том числе: 197,8327 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 358052,46963 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2022 |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 358250,30233 | 305925,67178 |  | 52324,63055 |
|  |  | бюджет города Перми | 33021,4327 | 10997,8327 |  | 22023,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 68728,86963 | 38427,83908 |  | 30301,03055 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,0 | 256500,0 |  | 0,0 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 |  | 2022-2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,25 |  | 2024 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2020 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации N 59-1-1-3-037639-2020 |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13, от 11 июня 2022 г. N 7 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2022-2023 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2024 год |  |

#### Таблица 8

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова; оптимизация транспортных потоков |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, - 0,9 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2027 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2027 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 54750,0 тыс. руб., в том числе: 54750,0 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 54750,0 | 54750,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13812,6 | 13812,6 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 40937,4 | 40937,4 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 апреля 2021 г. N 4, от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2021 год |

#### Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.10. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка улицы - 1,6 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1579143,84815 тыс. руб., в том числе: 255054,61269 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 1324089,23546 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 1579143,84815 | 255054,61269 | 706560,91316 | 299471,50355 | 317583,57282 |  | 473,24593 |
|  |  | бюджет города Перми | 453576,74318 | 170651,94649 | 134280,45711 | 71545,356 | 77098,98358 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 100232,08642 | 5379,500 | 3728,89291 | 90650,44758 | 0,0 |  | 473,24593 |
|  |  | бюджет Пермского края | 690000,92017 | 64277,8202 | 488447,400 | 137275,69997 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 335334,09838 | 14745,346 | 80104,16314 | 0,0 | 240484,58924 |  | 0,0 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,6 |  |  | 2022-2023 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 |  |  | 2024 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 02 ноября 2018 г. N 59-1-1-3-004017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 05 июня 2020 г. N 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. N 6-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 2020-2023 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2024 год |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 10

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.11. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,13 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1212170,83035 тыс. руб., в том числе: 61819,16862 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 1150351,66173 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |
|  |  | итого | 1212170,83035 |  | 61819,16862 | 561194,23126 | 461486,5307 |  |  | 125909,28974 | 1761,61003 |
|  |  | бюджет города Перми | 309438,58853 |  | 14521,09462 | 235940,2316 | 58977,26231 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71956,84198 |  | 20923,199 | 44317,50538 | 0,0 |  |  | 6716,1376 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407924,42599 |  | 26374,875 | 280936,49428 | 100613,05671 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 422850,97385 |  | 0,0 | 0,0 | 301896,21168 |  |  | 119193,15214 | 1761,61003 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. |  | 2 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м |  | 581,3 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. |  | 2 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. |  | 1 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. |  | 55 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. |  | 4 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км |  | 1,059 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ | км |  | 1,13 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность построенных трамвайных путей | км |  | 3,1 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 1,13 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2018 г. N 59-1-1-3-0083-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 25 января 2019 г. N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. N 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2019-2022 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |

#### Таблица 11

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.12. Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | развитие транспортного сообщения между Ленинским и Дзержинским районами города, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, - 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 180101,78114 тыс. руб., в том числе: 180101,78114 тыс. руб. - прочие виды работ |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 180101,78114 | 164599,38346 | 15502,39768 |
|  |  | бюджет города Перми | 15502,41422 | 0,01654 | 15502,39768 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48155,48346 | 48155,48346 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 116443,88346 | 116443,88346 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Оплаченные работы по решению суда на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 2022 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 25 октября 2021 г. N 12 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. N 6-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | Выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) |  | 2022 год |  |

#### Таблица 12

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Комсомольский проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.14. Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги - 2,7 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 8982,400 тыс. руб., в том числе 8982,400 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 8982,400 |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13, от 15 апреля 2022 г. N 4 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2024 год |

#### Таблица 13

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Углеуральская на участке от проспекта Парковый до автомобильной дороги переход от ул. Строителей до площади Гайдара |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.15. Строительство ул. Углеуральской на участке от проспекта Парковый до автомобильной дороги переход от ул. Строителей до площади Гайдара |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 0,9 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 34904,3307 тыс. руб., в том числе 34904,3307 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  | всего, в том числе | 34904,3307 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 8726,100 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 26178,2307 |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2024 год |

#### Таблица 14

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Агатовая |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.16. Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги - 0,7 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 122154,610 тыс. руб., в том числе 8664,700 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 113489,910 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 122154,610 | 8664,700 | 68386,800 | 45103,110 |
|  |  | бюджет города Перми | 70553,000 | 2166,200 | 68386,800 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51601,610 | 6498,500 | 0,0 | 45103,110 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,7 |  | 2024-2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 |  | 2026 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2024-2025 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2026 год |  |

#### Таблица 15

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Топазная |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.17. Строительство автомобильной дороги по ул. Топазная |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги - 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 110353,1 тыс. руб., в том числе 8208,7 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 102144,4 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 110353,1 | 8208,7 | 102144,4 |
|  |  | бюджет города Перми | 104196,6 | 2052,2 | 102144,4 |
|  |  | бюджет Пермского края | 6156,5 | 6156,5 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,7 | 2024 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | 2025 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2024 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2025 год |  |

#### Таблица 16

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.18. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7202,2 тыс. руб., в том числе 7202,2 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 7202,2 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |

#### Таблица 17

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.19. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9362,9 тыс. руб., в том числе 9362,9 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 9362,9 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02.11.2021 N 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2024 год |

#### Таблица 18

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Татьяны Барамзиной от ул. Папанинцев до ул. Локомотивной |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.21. Реконструкция ул. Татьяны Барамзиной от ул. Папанинцев до ул. Локомотивной |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 39418,6596 тыс. руб., в том числе: 39418,6596 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  | всего | 39418,6596 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 9854,700 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 29563,9596 |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2024 год |

#### Таблица 19

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.22. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 32766,254 тыс. руб., в том числе: 32766,254 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2024 |
|  |  | всего | 32766,254 | 9829,896 | 22936,358 |
|  |  | бюджет города Перми | 8191,600 | 2457,500 | 5734,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 24574,654 | 7372,396 | 17202,258 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023-2024 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023-2024 годы |  |

#### Таблица 20

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Пушкина от ул. Крисанова до Колхозной площади, ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.23. ул. Пушкина от ул. Крисанова до Колхозной площади, ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2024 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 32766,254 тыс. руб., в том числе: 32766,254 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2024 |
|  |  | всего | 32766,254 | 9829,896 | 22936,358 |
|  |  | бюджет города Перми | 8191,600 | 2457,500 | 5734,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 24574,654 | 7372,396 | 17202,258 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023-2024 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023-2024 годы |  |

#### Таблица 21

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Чкалова на участке от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана с устройством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.24. Реконструкция ул. Чкалова на участке от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана с устройством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2024 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 170000,0 тыс. руб., в том числе: 170000,0 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы\ |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 |  | 2024 |
|  |  | всего | 170000,0 | 51000,0 |  | 119000,0 |
|  |  | бюджет города Перми | 42500,0 | 12750,0 |  | 29750,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 127500,0 | 38250 |  | 89250,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2023-2024 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2023-2024 годы |  |

#### Таблица 22

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.25. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2024 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 85000,0 тыс. руб., в том числе: 85000,0 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 |  | 2024 |
|  |  | всего | 85000,0 | 25500,0 |  | 59500,0 |
|  |  | бюджет города Перми | 21250,0 | 6375,0 |  | 14875,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 63750,0 | 19125,0 |  | 44625,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2023-2024 |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2023-2024 годы |  |

#### Таблица 23

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.20. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | Снижение негативных воздействий на реки сточными водами с автомобильных дорог. Обеспечение улично-дорожной сети системой ливневой канализации |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ - 2025 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 94523,4 тыс. руб., в том числе 7202,2 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы; 87321,2 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 94523,4 | 7202,2 | 40000,0 | 47321,2 |
|  |  | бюджет города Перми | 94523,4 | 7202,2 | 40000,0 | 47321,2 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |  |
|  | количество очистных сооружений, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | количество очистных сооружений, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 2026 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2024-2025 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2026 год |  |  |

#### Таблица 24

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | место отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь построенного места отвала снега - 13 га; вместимость объекта - 300 тыс. куб. м |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2023 годы |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 13660,000 тыс. руб., в том числе: 13660,000 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13660,000 |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2022-2023 годы |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13, от 11 мая 2021 г. N 7 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022-2023 годы |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |

#### Таблица 25

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Подпорная стенка с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.2.1.1. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УКС |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | - |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2024 годы |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33951,847 тыс. руб., в том числе: 2800,000 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы, 31151,847 тыс. руб. - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2022 2023 |  | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 33951,847 | 2800,000 26876,700 |  | 4275,147 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 |  | 2023-2024 |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 июня 2021 г. N 8 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2023-2024 годы |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного состояния

автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1033)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 58839,0 | 31000,0 | 6000,0 | 28981,0 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 279682,36616 | 361788,1694 | 234090,6421 | 130182,193 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 867496,400 | 220899,300 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | 1 | 3 | 3 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 2989,5206 | 49472,9824 | 155149,007 | 0,0 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 18014,6552 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 3 | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5617,0956 | 2321,310 | 6807,70448 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 178,90452 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | - | - | 2 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 20195,97102 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.1.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1261009,86449 | 1244856,31683 | 531466,600 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 367099,000 | 310567,300 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 867496,400 | 220899,300 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту трамвайных путей (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6871,78673 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1267881,65122 | 1245335,28189 | 531466,600 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 367099,000 | 310567,300 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 10260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 867496,400 | 220899,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1267881,65122 | 1245335,28189 | 531466,600 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 367099,000 | 310567,300 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 10260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 867496,400 | 220899,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1267881,65122 | 1245335,28189 | 531466,600 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 367099,000 | 310567,300 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 10260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 867496,400 | 220899,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Повышение уровня

нормативного состояния автомобильных

дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

муниципальной программы "Развитие

автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств

бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 "Повышение уровня

нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие

автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2 Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 266873,57216 | 361788,1694 | 234090,6421 | 130182,193 | 500000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 867496,400 | 220899,300 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Самаркандская, 11000,0 кв. м | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 87176,100 | 121864,900 | 104297,67195 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект, 29632,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196998,60159 | 28502,63287 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172712,21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, 58873,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 51243,10137 | 119908,93653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, 28981,0 кв. м | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500000,000 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы 14983,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 826,9692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Промышленная, 127 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 61832,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.7 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской (7577,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 166951,48939 | 80569,06859 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса (30000,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 69948,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 445500,31815 | 748849,23141 | 220899,300 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской ("площадь Европы") (1800,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 7804,900 | 64368,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34094,900 | 38078,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.10 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через р. Кама от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 42277,2421 | 25884,52105 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2989,5206 | 49472,9824 | 155149,007 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 35443,000 | 20892,000 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127103,900 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | Путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3576,553 | 7153,107 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.4 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 2989,5206 | 10453,4294 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18014,6552 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8725,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8603,3568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 5617,0956 | 2321,310 | 6807,70448 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5617,0956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.2 | Путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 6807,70448 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.3 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 2321,310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям |  |  | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 20195,97102 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.1 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11505,100 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.2 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8690,87102 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 1110435,81152 | 1244856,31683 | 531466,600 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 291176,89234 | 367099,000 | 310567,300 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 867496,400 | 220899,300 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4097,61419 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 4110,94069 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4097,61419 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.10.2022 N 1033)

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель: 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 3 | - | - | 1 | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - |
|  | количество разработанных проектных документаций на строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков | ед. | - | 2 | 1 | - | - |
|  | разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда |  |  |  |  |  |  |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству подпорной стенки | ед. | - | 1 | 1 | - | - |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением (включая строительство сетей наружного освещения в рамках контракта жизненного цикла) | % | 91,4 | 95,3 | 95,9 | 97,3 | 97,8 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного результата

муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений

в городе Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети | ед. | - | сумма объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети | ед. | - | сумма объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Количество разработанных проектных документаций на строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков | ед. | - | сумма объектов, в отношении которых завершены работы по строительству очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | - | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ - протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, км; Оупн - общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | сумма объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Разработанная проектная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | сумма разработанных проектных документаций на строительство места отвала снега | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Прем / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | - | сумма объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество построенных подпорных стенок, введенных в эксплуатацию | ед. | - | сумма объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | разрешение на ввод в эксплуатацию | УКС | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 13.01.2023 N 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем

строительства и реконструкции автомобильных дорог,

искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми" на 2023 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Разработка проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.02.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 17289,174 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 17289,174 |
| 1.1.1.1.4 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.09.2023 | 31.12.2023 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,03 | бюджет города Перми | 25379,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 44898,87745 |
| 1.1.1.1.4.2 | Разработка проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.02.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 33247,0398 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 103525,01725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25379,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 33247,0398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 44898,87745 |
| 1.1.1.1.7 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | м | 200 | бюджет города Перми | 13900,41254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19161,03055 |
| 1.1.1.1.7.2 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества |  | 01.01.2023 | 31.03.2023 | количество актов оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7068,32148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9604,69722 |
| 1.1.1.1.7.3 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2023 | 15.11.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1054,86598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1535,30278 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 52324,63055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22023,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30301,03055 |
| 1.1.1.1.9 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | оплата судебных актов об изъятии объектов недвижимого имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ДДБ | 01.02.2023 | 31.12.2023 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа | ед. | 3 | бюджет города Перми | 11477,234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 41584,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 53062,034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11477,234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 41584,800 |
| 1.1.1.1.11 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | количество актов оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 473,24593 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 473,24593 |
| 1.1.1.1.16 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2166,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6498,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8664,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2166,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6498,500 |
| 1.1.1.1.17 | Строительство автомобильной дороги по ул. Топазной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2052,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6156,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8208,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2052,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6156,500 |
| 1.1.1.1.18 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7202,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7202,200 |
| 1.1.1.1.20 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7202,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7202,200 |
| 1.1.1.1.22 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.22.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2457,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7372,396 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9829,896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2457,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7372,396 |
| 1.1.1.1.23 | Реконструкция ул. Пушкина от ул. Крисанова до Колхозной площади, ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.23.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.03.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2457,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7372,396 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9829,896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2457,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7372,396 |
| 1.1.1.1.24 | Реконструкция ул. Чкалова на участке от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана с устройством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.24.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2023 | 01.12.2023 | разработанная предпроектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38250,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 51000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38250,000 |
| 1.1.1.1.25 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.25.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2023 | 01.12.2023 | разработанная предпроектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6375,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19125,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 25500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6375,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19125,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 354111,69373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101542,73400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 51009,45973 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159974,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 41584,800 |
| #### 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка проектной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2023 | 01.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 13660,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 13660,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 13660,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 367771,69373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101542,73400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64669,45973 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159974,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 41584,800 |
| ### 1.1.2 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Строительно-монтажные работы | МКУ "УТЗ" | 01.03.2023 | 30.12.2023 | построенная подпорная стенка, введенная в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26876,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26876,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26876,700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26876,700 |
| ### 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.3.1 | Обеспечение обустройства сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Обустройство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | в микрорайоне Январский | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.03.2023 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 9,916 | бюджет города Перми | 12332,05794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4844,0537 |
| 1.1.3.1.1.2 | в микрорайоне Нижняя Мостовая |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | км | 3,184 | бюджет города Перми | 7540,24005 |
| 1.1.3.1.1.3 | по ул. 2-я Мулянская | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1236,45891 |
| 1.1.3.1.1.4 | по ул. Гальперина |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2400,000 |
| 1.1.3.1.1.5 | по Гамовскому тракту |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3881,10518 |
| 1.1.3.1.1.6 | по ул. Гремячий Лог, Лядовский тракт |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2291,61673 |
| 1.1.3.1.1.7 | от ул. Вагонная до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1231,23046 |
| 1.1.3.1.1.8 | в микрорайоне Чапаева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1364,09073 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 37120,8537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32276,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4844,0537 |
| 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (Контракт жизненного цикла) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8123,31578 |
| 1.1.3.1.2.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 57,09 | бюджет города Перми | 63213,48422 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71336,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108457,6537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103613,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4844,0537 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108457,6537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103613,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4844,0537 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 503106,04743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232033,034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64669,45973 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159974,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 46428,8537 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного

состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми" муниципальной программы "Развитие

автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми" на 2023 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2023 N 277) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандская | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 4500,0 | бюджет города Перми | 87176,100 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество очистных сооружений, в отношении которых произведен монтаж | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь обустроенных тротуаров и лестниц | кв. м | 3790,0 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Капитальный ремонт Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 29632,0 | бюджет города Перми | 28502,63287 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров, велодорожек | кв. м | 2640,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10260,91683 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 66 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 5000,0 | бюджет города Перми | 119567,23653 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество остановочных павильонов, в отношении которых выполнен монтаж | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 20 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 341,700 |
| 1.2.1.1.1.4 | Капитальный ремонт путепровода по ул. Промышленной, 127 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1330,0 | бюджет города Перми | 61832,400 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность установленных барьерных ограждений | м | 200 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 100 |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Пермской в г. Перми |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 7577,0 | бюджет Пермского края | 80129,86859 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 22 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность установленного бортового камня | м. п. | 1135 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 439,200 |
| 1.2.1.1.1.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Пермской до площади Карла Маркса |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 7000,0 | бюджет Пермского края | 746923,27304 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность установленных пешеходных ограждений | м | 150 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров, | кв. м | 2000,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1925,95837 |
| 1.2.1.1.1.7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской между зданиями Монастырская 2 и Монастырская 3А в г. Перми ("площадь Европы") |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1800,0 | бюджет города Перми | 64368,100 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 5 | бюджет Пермского края | 37806,90388 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров | кв. м | 2500,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 271,19612 |
| 1.2.1.1.1.8 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральская |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2321,310 |
|  |  |  | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество объектов, в отношении которых начаты строительно-монтажных работы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2989,5206 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1244856,31683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 367099,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10260,91683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 867496,400 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту трамвайных путей | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1245335,28189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 367099,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10260,91683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 867496,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1245335,28189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 367099,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10260,91683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 867496,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1245335,28189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 367099,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10260,91683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 867496,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |