АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2024 г. N 1311

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 917

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Организация дорожной деятельности в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 917 (в ред. от 14.02.2022 N 82, от 15.03.2022 N 175, от 01.04.2022 N 246, от 06.05.2022 N 343, от 22.06.2022 N 503, от 14.07.2022 N 606, от 12.09.2022 N 782, от 20.10.2022 N 1041, от 25.11.2022 N 1187, от 28.12.2022 N 1399, от 01.02.2023 N 67, от 09.02.2023 N 89, от 27.02.2023 N 142, от 21.03.2023 N 223, от 11.05.2023 N 372, от 14.06.2023 N 487, от 21.07.2023 N 625, от 04.08.2023 N 660, от 31.08.2023 N 791, от 18.10.2023 N 1103, от 20.10.2023 N 1132, от 22.12.2023 N 1455, от 16.01.2024 N 25, от 21.02.2024 N 127, от 11.04.2024 N 287, от 05.07.2024 N 567, от 05.08.2024 N 627, от 20.08.2024 N 663, от 17.10.2024 N 952, от 07.11.2024 N 1077, от 02.12.2024 N 1155).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru" и действует по 31 декабря 2024 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 27.12.2024 N 1311

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 917

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6806277,30618 | 5379637,05018 | 5127617,21565 | 5316510,76982 | 4802860,92596 |
|  | бюджет города Перми | 4060249,93529 | 3533434,50452 | 4105512,92379 | 4210951,73688 | 3971029,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230960,14391 | 198606,73956 | 44588,230 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 2154188,57822 | 1153262,9655 | 773334,046 | 1028107,42631 | 831831,02596 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360878,64876 | 494332,8406 | 90358,07783 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 113823,93803 | 77451,60663 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5908118,28759 | 4505951,10449 | 4128042,86801 | 4712513,76982 | 4360823,82596 |
|  | бюджет города Перми | 3174940,1834 | 2672629,49147 | 3108367,21315 | 3606954,73688 | 3528992,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218110,87721 | 185725,80692 | 42159,593 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 2154188,57822 | 1153262,9655 | 773334,046 | 1028107,42631 | 831831,02596 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360878,64876 | 494332,8406 | 90358,07783 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 113823,93803 | 77451,60663 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 608231,18704 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  | бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 289927,83155 | 235946,6625 | 222082,87964 | 187447,500 | 187515,500 |
|  | бюджет города Перми | 277284,06729 | 223065,72986 | 219654,24264 | 187447,500 | 187515,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12643,76426 | 12880,93264 | 2428,637 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2204479,13 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 191745,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 2535088,07 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 156660,679 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 136109,587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 1551084,9 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 301861,01328 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 3306354,2 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 211666,23666 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 3237289,2 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 149502,4525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 3611848,1 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 300224,63949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 542000,52 | - | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 20430,225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | - | 18368502,16 | 18424135,71 | 18406116,4 | 18406116,4 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 1334371,73656 | 2013488,77751 | 2556742,35156 | 2561138,5826 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19727775,42 | 18368502,16 | 18424135,71 | 18406116,4 | 18406116,4 | - | бюджет города Перми | 1468200,23293 | 1334371,73656 | 2013488,77751 | 2556742,35156 | 2561138,5826 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | кв. м | 67309,66 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 46639,472 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 73974,95 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 41153,943 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 87148,68 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 44140,754 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 31511,216 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 25934,92776 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 129888,0 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 86873,25628 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 94730,77 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 50095,87819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 109792,18 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 62615,56267 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 23287,04 | - | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 9313,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | - | 647972,23329 | 627634,6911 | 399130,0 | 399130,0 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 397472,22035 | 484596,16426 | 421483,79244 | 414004,7174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10422,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 617642,496 | 647972,23329 | 627634,6911 | 399130,0 | 399130,0 | - | итого | 366767,4939 | 407894,60835 | 484596,16426 | 421483,79244 | 414004,7174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 366767,4939 | 397472,22035 | 484596,16426 | 421483,79244 | 414004,7174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10422,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 245,904 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 147 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 543,9884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 96 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 246,352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 26 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 152,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 101 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 582,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 88 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 256,74598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 434,79584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 61,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 727 | 598 | 516 | 498 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 2724,93519 | 1385,1809 | 3362,400 | 3362,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | ед. | 655 | 727 | 598 | 516 | 498 | - | итого | 2523,98622 | 3297,96821 | 1385,1809 | 3362,400 | 3362,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2523,98622 | 2724,93519 | 1385,1809 | 3362,400 | 3362,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,4 | 2,592 | 45,1 | 45,6 | 39,2 | АДР | бюджет города Перми | 252,700 | 103,000 | 1737,735 | 2314,400 | 2314,400 |
|  |  | км | 2,9 | 7,3 | 41,8 | 40,2 | 39,0 | АИР | бюджет города Перми | 103,000 | 1119,66667 | 1527,66667 | 2054,900 | 2054,900 |
|  |  | км | 4,3 | 4,2 | 52,1 | 49,8 | 46,9 | АКР | бюджет города Перми | 99,238 | 152,500 | 1824,667 | 2553,600 | 2553,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 152,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | км | 11,514 | 1,1 | 13,1 | 12,0 | 9,8 | АЛР | бюджет города Перми | 489,68996 | 40,600 | 317,000 | 639,600 | 639,600 |
|  |  | км | 6,1 | 6, 275 | 79,7 | 77,5 | 76,5 | АМР | бюджет города Перми | 168,054 | 216,000 | 3910,700 | 3910,700 | 3910,700 |
|  |  | км | 4,3 | 4,223 | 8,0 | 68,6 | 68,2 | АОР | бюджет города Перми | 152,500 | 330,500 | 3326,389 | 3454,200 | 3454,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 178,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5,8 | 4,3 | 63,8 | 69,2 | 69,0 | АСР | бюджет города Перми | 204,970 | 326,000 | 3856,421 | 3465,800 | 3465,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204,970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | км | 3,9 | 0, 727 | 9,9 | 9,1 | 9,2 | АНЛ | бюджет города Перми | 100,600 | 25,800 | 606,800 | 606,800 | 606,800 |
|  | итого по ПНР | км | 44,214 | 30,717 | 313,5 | 372,0 | 357,8 | - | итого | 1570,75196 | 2519,03667 | 17437,87867 | 19000,000 | 19000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1570,75196 | 2314,06667 | 17107,37867 | 19000,000 | 19000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204,970 | 330,500 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | га | 166,3 | 95,7039 | 169,7 | 166,3 | 166,3 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 923,96252 | 912,48159 | 673,05815 | 1762,800 | 1762,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 70,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10 | протяженность инвентаризированных автомобильных дорог | п. м | - | 31570,6 | 17205,0 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 803,42161 | 1038,05465 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | - | - | 13,27 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1995159,74582 | 1850672,26169 | 2520844,30134 | 3003082,844 | 3000000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1995112,00581 | 1839383,53467 | 2520513,80134 | 3003082,844 | 3000000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11288,72702 | 330,500 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2088444,21013 | 1885085,15855 | 2592699,37534 | 3052717,644 | 3049634,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2088396,47012 | 1873596,63153 | 2592368,87534 | 3052717,644 | 3049634,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11488,52702 | 330,500 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 16650,9 | 16650,9 | 16650,9 | 16650,9 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 44804,70272 | 59932,04573 | 57837,7485 | 82681,91358 | 78403,1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 256,330 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 12025,77055 | 11627,24006 | 24690,053 | 26662,5477 | 16206,7005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.9. строку 1.1.1.3.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.10 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 350708,6 | 186084,030 | 302372,899 | 226892,00 | МКУ "СОБ" | бюджет Пермского края | 0,00 | 728538,0994 | 585086,374 | 831831,02596 | 831831,02596 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | 35,031 | 18,459 | 22,529 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | кв. м | 244729,73 | 350708,6 | 186084,030 | 302372,899 | 226892,0 | - | бюджет Пермского края | 604918,90596 | 731753,090 | 585086,374 | 831831,02596 | 831831,02596 |

2.10. строку 1.1.1.3.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.2.2 | Площадь путепровода через ж/д пути и р. Данилиха "Переход Стахановская - Ива", в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | - | - | 9985,85 | 9985,85 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 125,45367 | 198,25504 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1248,26399 | 1971,21353 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 23717,01599 | 37453,05708 | 0,0 |

2.11. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2791584,15309 | 2742534,45425 | 3435780,56075 | 4124961,86982 | 4005150,22596 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2186617,50712 | 1994928,43853 | 2728395,66015 | 3211602,83688 | 3173319,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 15852,92572 | 2483,855 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 604918,90596 | 731753,090 | 591077,10757 | 835907,42631 | 831831,02596 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 113823,93803 | 77451,60663 | 0,0 |

2.12. строки 1.1.2.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7743,2 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 3331,80847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14580,37346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 11579, 11 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 6320,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 60862,172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 5500 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 2876,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11504,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 15145,0 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 12304,54823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 49218,1929 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 12874,99 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 11647,7088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 46590,8352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 6700,0 | - | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 2395,9345 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15484,080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | - | 112016,77 | 86765,309 | - | - | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 24251,5669 | 69270,325 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 173910,09623 | 159456,93843 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 59542,3 | 112016,77 | 86765,309 | - | - | - | итого | 237115,65356 | 198161,66313 | 228727,26343 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38876,000 | 24251,5669 | 69270,325 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 198239,65356 | 173910,09623 | 159456,93843 | 0,0 | 0,0 |
|  | площадь проезжей части автомобильной дороги по ул. Ленина, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 41957,64 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 76407,430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | км | 3,28 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 298860,75817 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | 11760,000 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 55738,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 213830,46053 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | кв. м | - | 27422,34 | - | - | - | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 37116,000 | 5000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 247599,77927 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | км | - | 3,28 | 3,28 | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 39913,2673 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1100016,13946 | 482937,394 | 273640,53073 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171022,130 | 61367,5669 | 74270,325 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 710930,87226 | 421509,8755 | 159456,93843 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 39913,2673 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1100016,13946 | 482937,394 | 273640,53073 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171022,130 | 61367,5669 | 74270,325 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 710930,87226 | 421509,8755 | 159456,93843 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 39913,2673 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1100016,13946 | 482937,394 | 273640,53073 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171022,130 | 61367,5669 | 74270,325 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 710930,87226 | 421509,8755 | 159456,93843 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 39913,2673 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строки 1.1.3.1.6.1-1.1.3.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.6.1 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ "Горсвет" | бюджет города Перми | 0,0 | 261049,329 | 271223,000 | 307554,300 | 307554,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.6.2 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидий | км | - | 1636,817 | 1794,0 | 1799,697 | 1821,472 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.6.3 | количество светоточек, в отношении которых осуществляется обеспечение и учет электроэнергии для целей наружного освещения города Перми в рамках выделения субсидий | ед. | - | 51969 | 71233 | 72192 | 72882 |  |  |  |  |  |  |  |

2.14. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 11 | 53 | 1 | 42 | 3 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 247055,134 | 17840,409 | 71400,000 | 35000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 39631,1196 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 709280,68717 | 0,0 | 22800,000 | 182200,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 180548,62741 | 492923,75701 | 50444,81053 | 0,0 | 0,0 |
|  | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 16 | - | 8 | - | - |  |  |

2.15. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | 3 | 5 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2523,47628 | 1400,000 | 100,000 | 2300,000 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4299,0824 | 0,0 | 0,0 | 10000,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12200,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строки "Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1036983,52504 | 742897,0614 | 130860,95753 | 265900,000 | 35000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2523,47628 | 248537,214 | 17940,409 | 73700,000 | 35000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 39675,738 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 838338,800 | 0,0 | 22800,000 | 192200,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196121,24876 | 494272,889 | 50444,81053 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1036983,52504 | 742897,0614 | 130860,95753 | 265900,000 | 35000,000 |
|  | бюджет города Перми | 2523,47628 | 248537,214 | 17940,409 | 73700,000 | 35000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 39675,738 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 838338,800 | 0,0 | 22800,000 | 192200,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196121,24876 | 494272,889 | 50444,81053 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 1036983,52504 | 742897,0614 | 130860,95753 | 265900,000 | 35000,000 |
|  | бюджет города Перми | 2523,47628 | 248537,214 | 17940,409 | 73700,000 | 35000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 39675,738 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 838338,800 | 0,0 | 22800,000 | 192200,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196121,24876 | 494272,889 | 50444,81053 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5908118,28759 | 4505951,10449 | 4128042,86801 | 4712513,76982 | 4360823,82596 |
|  | бюджет города Перми | 3174940,1834 | 2672629,49147 | 3108367,21315 | 3606954,73688 | 3528992,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218110,87721 | 185725,80692 | 42159,593 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 2154188,57822 | 1153262,9655 | 773334,046 | 1028107,42631 | 831831,02596 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360878,64876 | 494332,8406 | 90358,07783 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 113823,93803 | 77451,60663 | 0,0 |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Обеспечение деятельности заказчиков работ" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 474648,9776 | 497295,697 | 623336,636 | 661205,800 <1> | 661205,800 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 47073,807 | 49004,619 | 60238,329 | 62409,900 | 62409,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,48701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 11014,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 11096,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 11094,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 10237,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 13968,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 10739,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 11928,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 6223,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 91438,96719 | 93916,503 | 96937,800 | 96937,800 <3> |
|  | итого по ПНР | ед. | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | итого | 608231,18704 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строки "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608231,18704 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608231,18704 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  | бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608231,18704 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  | бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 608231,18704 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  | бюджет города Перми | 608025,6846 | 637739,28319 | 777491,468 | 416549,500 | 254521,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми" строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 622,3548 | 618,23628 | 330,81487 | 446,300 | 446,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.2 | количество функционирующих фото- видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки и пеших патрулей, контролирующих размещение на платных парковках транспортных средств с закрытыми государственными регистрационными знаками | ед. | 20 | 26 | 46 | 46 | 46 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 24507,30081 | 6725,9547 | 37580,44356 | 10089,000 | 10089,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1243,72447 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 9588 | 9553 | 10874 | 10874 | 10874 | МКУ "ПДДД" | бюджет города Перми | 28532,41139 | 35120,50602 | 55822,30021 | 51306,530 | 51374,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 556,06889 | 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 91,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 558,000 | 574,583 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми" строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 27 | 54 | 9 | 42 | 3 |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | содержание автомобильных дорог | МКУ "СОБ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 18424135,71 | бюджет города Перми | 2013488,77751 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | МКУ "СОБ" | 15.04.2024 | 20.11.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | кв. м | 627634,6911 | бюджет города Перми | 484596,16426 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети | МКУ "СОБ" | 10.02.2024 | 25.12.2024 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 598 | бюджет города Перми | 1385,1809 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.5 | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | АДР | 10.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 45,1 | бюджет города Перми | 1737,735 |
|  | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | АИР | 10.01.2024 | 25.12.2024 |  | км | 41,8 | бюджет города Перми | 1527,66667 |
|  | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | АКР | 10.01.2024 | 25.12.2024 |  | км | 52,1 | бюджет города Перми | 1824,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 152,500 |
|  | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | АЛР | 10.01.2024 | 25.12.2024 |  | км | 13,1 | бюджет города Перми | 317,000 |
|  | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | АМР | 10.01.2024 | 25.12.2024 |  | км | 79,7 | бюджет города Перми | 3910,700 |
|  | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | АОР | 10.01.2024 | 25.12.2024 |  | км | 8 | бюджет города Перми | 3326,389 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 178,000 |
|  | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | АСР | 10.01.2024 | 25.12.2024 |  | км | 63,8 | бюджет города Перми | 3856,421 |
|  | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | АНЛ | 10.01.2024 | 25.12.2024 |  | км | 9,9 | бюджет города Перми | 606,800 |

6.3. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.7 | выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2024 | 25.12.2024 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | га | 169,7 | бюджет города Перми | 673,05815 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.10 | инвентаризация автомобильных дорог | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность инвентаризированных автомобильных дорог | п. м | 17205,0 | бюджет города Перми | 1038,05465 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | км | 13,27 |  |  |

6.5. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2520844,30134 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2520513,80134 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 330,500 |

6.6. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2592699,37534 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2592368,87534 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 330,500 |

6.7. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 16650,9 | бюджет города Перми | 57837,7485 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 256,330 |

6.8. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 6 | бюджет города Перми | 24690,053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.9. строку 1.1.1.3.1.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.13 | ул. Максима Горького от ул. Пушкина до ул. Революции | МКУ "СОБ" | 15.04.2024 | 30.11.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4982,09 | бюджет Пермского края | 12978,94267 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,47 |  |  |

6.10. строку 1.1.1.3.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.2.2 | ремонт путепровода через ж/д пути и р. Данилиху "Переход Стахановская - Ива" | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь путепровода через ж/д пути и р. Данилиху "Переход Стахановская - Ива", в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 9985, 85 | бюджет города Перми | 125,45367 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1248,26399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 23717,01599 |

6.11. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3435780,56075 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2728395,66015 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2483,855 |
|  | бюджет Пермского края | 591077,10757 |
|  | бюджет Российской Федерации | 113823,93803 |

6.12. строки 1.1.2.1.1.12-1.1.2.1.1.17, "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.12 | ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | МКУ "СОБ" | 15.04.2024 | 31.12.2024 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт: автомобильная дорога по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | км | 3,28 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39913,2673 |
| 1.1.2.1.1.13 | Ремонт автомобильных дорог | МКУ "СОБ" | 15.04.2024 | 31.12.2024 | количество выполненных работ |  | 1 | бюджет города Перми | 0,00298 |
| 1.1.2.1.1.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чернышевского от ул. Николая Островского до площади Карла Маркса | МКУ "СОБ" | 15.07.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 16646,0 | бюджет города Перми | 13768,33007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29646,48083 |
| 1.1.2.1.1.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ "СОБ" | 15.07.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6700,0 | бюджет города Перми | 7220,80972 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15919,01074 |
| 1.1.2.1.1.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Революции от ул. Максима Горького до ул. Сибирской | МКУ "СОБ" | 15.07.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонта | кв. м | 10050,0 | бюджет города Перми | 7742,0981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17264,21174 |
| 1.1.2.1.1.17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Петропавловской от ул. Окулова до ул. Плеханова | МКУ "СОБ" | 15.07.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 10464,0 | бюджет города Перми | 8193,88659 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18281,65553 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 273640,53073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 74270,325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159456,93843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39913,2673 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 273640,53073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 74270,325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159456,93843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39913,2673 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 273640,53073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 74270,325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159456,93843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39913,2673 |

6.13. строки 1.1.3.1.6.1-1.1.3.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.6.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МБУ "Горсвет" | МБУ "Горсвет" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 271223,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.6.2 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании | МБУ "Горсвет" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидий | км | 1794,0 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.3.1.6.3 | обеспечение и учет электроэнергии светоточек | МБУ "Горсвет" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество светоточек, в отношении которых осуществляется обеспечение и учет электроэнергии для целей наружного освещения города Перми в рамках выделения субсидий | ед. | 71233 | бюджет города Перми |  |

6.14. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 3 | бюджет города Перми | 16640,409 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 29476,539 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 599,06766 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 8989,45544 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 11333,99938 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 3 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 38134,04611 |
| 1.1.4.1.1.2 | осуществление научного руководства и авторского надзора при обеспечении архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ "Архитектурная подсветка зданий по Комсомольскому проспекту" | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 809,99154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 377,69738 |
|  |  |  | 01.05.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ "Архитектурная подсветка зданий по ул. Ленина" | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 355,13362 |
| 1.1.4.1.1.3 | разработка рабочей, сметной документации | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ "Архитектурная подсветка зданий по ул. Ленина" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |

6.15. строки "Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 130860,95753 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17940,409 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 39675,738 |
|  | бюджет Пермского края | 22800,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 50444,81053 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 130860,95753 |
|  | бюджет города Перми | 17940,409 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 39675,738 |
|  | бюджет Пермского края | 22800,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 50444,81053 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 130860,95753 |
|  | бюджет города Перми | 17940,409 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 39675,738 |
|  | бюджет Пермского края | 22800,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 50444,81053 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 4128042,86801 |
|  | бюджет города Перми | 3108367,21315 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 42159,593 |
|  | бюджет Пермского края | 773334,046 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 90358,07783 |
|  | бюджет Российской Федерации | 113823,93803 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "ПДДД" | МКУ "ПДДД" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 60238,329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.3 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ "СОБ" | МКУ "СОБ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 93916,503 |

7.2. строки "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 777491,468 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 777491,468 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 777491,468 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 777491,468 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.1.1 | мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ "ПДДД" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 2 | бюджет города Перми | 330,81487 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.2 | организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ "ПДДД" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 5000,000 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 49,40073 |
|  |  | МКУ "ПДДД" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих стационарных фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 26 | бюджет города Перми | 32134,63508 |
|  |  | МКУ "ПДДД" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих пеших патрулей для контроля за размещением на платных парковках транспортных средств с закрытыми государственными регистрационными номерами | ед. | 2 | бюджет города Перми | 396,40775 |
| 1.3.1.3.1.3 | создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ "ПДДД" | 01.05.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 10874 | бюджет города Перми | 55822,30021 |
|  |  | МКУ "СОБ" | 01.01.2024 | 30.04.2024 |  |  |  | бюджет города Перми | 574,583 |

------------------------------------------------------------------