Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2023 г. N 1507

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20.10.2021 N 914

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 914 (в ред. от 14.02.2022 N 84, от 11.05.2022 N 349, от 23.06.2022 N 515, от 22.07.2022 N 620, от 12.09.2022 N 788, от 20.10.2022 N 1035, от 25.10.2022 N 1075, от 28.10.2022 N 1090, от 29.12.2022 N 1421, от 18.01.2023 N 24, от 09.02.2023 N 86, от 06.04.2023 N 270, от 18.04.2023 N 315, от 16.05.2023 N 391, от 19.06.2023 N 505, от 27.07.2023 N 642, от 18.10.2023 N 1070, от 19.10.2023 N 1128, от 19.12.2023 N 1432).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 27.12.2023 N 1507

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20

ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 914

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2548337,61705 | 3056382,60462 | 2604414,41522 | 1738416,149 | 616092,400 |
|  | бюджет города Перми | 1542296,31571 | 1611826,31920 | 1029966,604 | 1032274,259 | 616092,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110831,38943 | 170345,59249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 799519,62521 | 1003697,62487 | 1574447,81122 | 706141,890 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 93597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 15837,500 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2242299,35446 | 2474778,37679 | 2150068,36522 | 1242686,872 | 480523,800 |
|  | бюджет города Перми | 1236786,56602 | 1350498,77820 | 575620,554 | 536544,982 | 480523,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110302,87653 | 147039,12028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 799519,62521 | 869364,100 | 1574447,81122 | 706141,890 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 93597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 15837,500 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 215913,45759 | 337274,78721 | 354346,050 | 395729,277 | 35568,600 |
|  | бюджет города Перми | 215384,94469 | 188544,815 | 354346,050 | 395729,277 | 35568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 23306,47221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 125423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 90124,805 | 70642,126 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
|  | бюджет города Перми | 90124,805 | 70642,126 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
|  | подпрограмма 4.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,0 | 173687,31462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 2140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 8910,02487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров" муниципальной программы "Благоустройство города Перми":

1

2.1. строки 1.1.1.1.1.8 , "Итого по ПНР" изложить в следующей редакции:

| 1 1.1.1.1.1.8 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | - | 191 | 195 | 195 | 195 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 434665,52434 | 250402,500 | 300402,500 | 300402,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25576,06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 189 | 191 | 195 | 195 | 195 |  | итого, в том числе | 411543,35519 | 460263,26128 | 250402,500 | 300402,500 | 300402,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 395705,85519 | 434665,52434 | 250402,500 | 300402,500 | 300402,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25576,06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.1.1.9.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.9.1 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БНЛ", АНЛ | бюджет города Перми | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки 1.1.1.1.1.9.3, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.9.3 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 2982,623 | 105,500 | 105,500 | 105,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 411808,97219 | 463246,98428 | 250509,100 | 300509,100 | 300509,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 395971,47219 | 437649,24734 | 250509,100 | 300509,100 | 300509,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25576,06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 614702,04785 | 520251,24397 | 250509,100 | 300509,100 | 300509,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 584621,37198 | 457990,84734 | 250509,100 | 300509,100 | 300509,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 62238,72823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строки 1.1.1.2.1.9, "Итого по ПНР", "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.9 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | - | 13777,10081 | 13779,63681 | 13777,10081 | 13777,10081 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 30197,07767 | 35688,300 | 35688,300 | 35688,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | тыс. кв. м | 13531,67381 | 13777,10081 | 13779,63681 | 13777,10081 | 13777,10081 |  | бюджет города Перми | 15413,744 | 30197,07767 | 35688,300 | 35688,300 | 35688,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15413,744 | 30197,07767 | 35688,300 | 35688,300 | 35688,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15413,744 | 30197,07767 | 35688,300 | 35688,300 | 35688,300 |

2.6. строки 1.1.1.3.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 16133,72628 | 18473,79904 | 19532,000 | 19532,000 | 19532,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16133,72628 | 18473,79904 | 19532,000 | 19532,000 | 19532,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16133,72628 | 18473,79904 | 19532,000 | 19532,000 | 19532,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 646249,51813 | 568922,12068 | 305729,400 | 355729,400 | 355729,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 616168,84226 | 506661,72405 | 305729,400 | 355729,400 | 355729,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 62238,72823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строки 1.1.4.1.1.9, "Итого по ПНР", "Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.9 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | - | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 21721,03980 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 21721,03980 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 21721,03980 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 21721,03980 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 21721,03980 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |

2.8. строки 1.1.5.1.1.1, "Итого по ПНР" изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | 123 | 13 | 12 | 12 | АДР | бюджет города Перми | 0,001 | 32,60665 | 196,800 | 204,700 | 212,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 36 | 15 | 13 | 13 | 13 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 97,500 | 439,200 | 393,700 | 393,100 |
|  |  | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | АКР | бюджет города Перми | 70,000 | 72,436 | 75,700 | 78,700 | 81,900 |
|  |  | ед. | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | АМР | бюджет города Перми | 69,601 | 275,329 | 272,600 | 283,400 | 278,400 |
|  |  | ед. | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | АОР | бюджет города Перми | 209,900 | 0,0 | 227,100 | 236,200 | 229,300 |
|  |  | ед. | 61 | 38 | 13 | 13 | 12 | АСР | бюджет города Перми | 202,19995 | 0,0 | 227,100 | 236,200 | 229,300 |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АНЛ | бюджет города Перми | 28,000 | 8,46520 | 30,300 | 31,400 | 32,600 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 152 | 107 | 74 | 71 | 68 |  | бюджет города Перми | 579,70195 | 486,33685 | 1468,800 | 1464,300 | 1457,500 |

2.9. строки 1.1.5.1.1.2, "Итого по ПНР" изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.2 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АДР | бюджет города Перми | 25,400 | 0,0 | 27,400 | 28,500 | 29,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | 91 | 75 | 72 | 70 | 66 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 50,500 | 51,400 | 50,400 |
|  |  | кв. м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | АКР | бюджет города Перми | 15,200 | 15,800 | 16,400 | 17,100 | 17,800 |
|  |  | кв. м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | АЛР | бюджет города Перми | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 5,900 |
|  |  | кв. м | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | АМР | бюджет города Перми | 30,400 | 31,600 | 32,900 | 34,200 | 35,600 |
|  |  | кв. м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АОР | бюджет города Перми | 25,300 | 0,0 | 27,400 | 28,500 | 29,600 |
|  |  | кв. м | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | АСР | бюджет города Перми | 29,237 | 0,0 | 27,400 | 28,500 | 35,600 |
|  |  | кв. м | 65 | 62 | 50 | 43 | 42 | АНЛ | бюджет города Перми | 33,000 | 10,73580 | 38,400 | 36,500 | 32,600 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 436 | 397 | 372 | 363 | 358 |  | бюджет города Перми | 163,637 | 63,43580 | 225,900 | 230,400 | 237,200 |

2.10. строки "Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,33895 | 549,77265 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,33895 | 549,77265 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,33895 | 549,77265 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |

2.11. после строки "Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.2.1, "Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе, по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.1.6.1.2 | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.2.1 | содержание и ремонт гидротехнических сооружений | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 1755,307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе, по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 1755,307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 137402,200 | 102255,25576 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 12664,800 | 58008,18113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 124737,400 | 40146,300 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 137402,200 | 102255,25576 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 12664,800 | 58008,18113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 124737,400 | 40146,300 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2242299,35446 | 2474778,37679 | 2150068,36522 | 1242686,872 | 480523,800 |
|  | бюджет города Перми | 1236786,56602 | 1350498,77820 | 575620,554 | 536544,982 | 480523,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110302,87653 | 147039,12028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 799519,62521 | 869364,100 | 1574447,81122 | 706141,890 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 93597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 15837,500 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория" муниципальной программы "Благоустройство города Перми":

3.1. строки 2.1.1.1.3.1, "Итого по мероприятию 2.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.3.1 | количество туалетов, установленных на местах погребения | ед. | - | 3 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 10193,678 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 10193,678 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 43578,95959 | 86290,730 | 43458,980 | 34713,100 | 34713,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43050,44669 | 86261,030 | 43458,980 | 34713,100 | 34713,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку "Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 43578,95959 | 86290,815 | 44314,480 | 35568,600 | 35568,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 43050,44669 | 86261,115 | 44314,480 | 35568,600 | 35568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки 2.1.2.1.1.1, "Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 1 | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 125423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 75834,498 | 227707,200 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 125423,500 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 75834,498 | 227707,200 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 125423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 75834,498 | 227707,200 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 125423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строку 2.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 76529,69133 | 0,0 | 308681,86126 | 155459,277 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 23276,77221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки "Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 96500,000 | 23276,77221 | 310031,570 | 155459,277 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 96500,000 | 0,0 | 310031,570 | 155459,277 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 23276,77221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 96500,000 | 23276,77221 | 310031,570 | 155459,277 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 96500,000 | 0,0 | 310031,570 | 155459,277 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 23276,77221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 96500,000 | 23276,77221 | 310031,570 | 155459,277 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 96500,000 | 0,0 | 310031,570 | 155459,277 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 23276,77221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 215913,45759 | 337274,78721 | 354346,050 | 395729,277 | 35568,600 |
|  | бюджет города Перми | 215384,94469 | 188544,815 | 354346,050 | 395729,277 | 35568,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 23306,47221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 125423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. в приложении 1 в таблице 1 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2009-2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 734899,79637 | 222562,29637 | 23569,88079 | 23276,77221 | 310031,570 | 155459,277 |
|  |  | бюджет города Перми | 674091,38079 | 185030,653 | 23569,88079 | 0,0 | 310031,570 | 155459,277 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 38550,02758 | 15273,25537 | 0,0 | 23276,77221 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 22258,388 | 22258,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.7. в приложении 2 строку 2.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | итого, в том числе | 75834,498 | 227707,200 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 125423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт кладбища "Егошихинское" | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 125423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальный ремонт кладбища "Банная гора (новое)" | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |

4. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 3.1 "Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми" муниципальной программы "Благоустройство города Перми":

4.1. строки 3.1.1.1.1.9, "Итого по ПНР" изложить в следующей редакции:

| 3.1.1.1.1.9 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | - | 47659 | - | - | - | МКУ "СОБ" | бюджет города Перми | 0,0 | 70642,126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 46496,5 | 47659 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 63044,822 | 70642,126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строки "Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63044,822 | 70642,126 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63044,822 | 70642,126 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |

4.3. строки "Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90124,805 | 70642,126 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90124,805 | 70642,126 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 |

5. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Благоустройство города Перми":

5.1. строку 1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля гидротехнических сооружений, находящихся на содержании | % | - | 100 | - | - | - |
|  | Протяженность берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км | 1 | 0,15 | - | - | - |
|  | Протяженность берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Мотовилихинском районе г. Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км | - | - | 0,98 | - | - |

5.2. строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крематорий, введенный в эксплуатацию | ед. | - | - | - | 1 | - |

5.3. строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от общего количества территорий индивидуальной жилой застройки (нарастающим итогом) | % | 2,2 | 4,6 | 5,9 | 7,2 | 8,5 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |

5.4. приложение дополнить строкой 20 следующего содержания:

| 20 | Доля гидротехнических сооружений, находящихся на содержании | % | - | Дгтс = Кгтс x 100% / Когтс | Кгтс - количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт; Когтс - общее количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | акты выполненных работ | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ "СОБ" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 191 | бюджет города Перми | 201296,95958 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | ликвидация аварийного или упавшего дерева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | компенсационная посадка ликвидированного дерева |  | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 1 611 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | проведение акаризации и дератизации территории |  | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 102, 42 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | паспортизация (инвентаризация) объектов озеленения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество паспортизированных (инвентаризированных) объектов озеленения | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 1922,67379 |
| 1.1.1.1.1.8 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 178 | бюджет города Перми | 24531,63276 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер им Ф.Э.Дзержинского) |  | 5944,79760 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (бульвар по ул. Космонавта Леонова) | бюджет города Перми | 1764,900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер у здания по ул. Советской Армии, 4) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9788,750 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер у клуба им. С.М.Кирова) | бюджет города Перми | 18820,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер у Дворца культуры им. С.М.Кирова) | бюджет города Перми | 1419,17350 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер им. Татищева) | бюджет города Перми | 3515,98527 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сад им. Н.В.Гоголя) | бюджет города Перми | 53468,61667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15787,31854 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер в 64 квартале, эспланада) | бюджет города Перми | 11661,95825 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (бульвар по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева) | бюджет города Перми | 43059,59374 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер около здания по ул. Технической 10) | бюджет города Перми | 2181,77403 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (бульвар по ул. Металлистов) | бюджет города Перми | 1772,45079 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер по ул. Академика Веденеева) | бюджет города Перми | 1739,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер им. М.И.Субботина) | бюджет города Перми | 7241,100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер Желаний) | бюджет города Перми | 3234,900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер Победителей) | бюджет города Перми | 17085,600 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (сквер по ул. Г. Хасана - Чкалова) | бюджет города Перми | 8127,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 (Сквер "Мемориал Победы", Новые Ляды) | бюджет города Перми | 5199,908 |
| 1.1.1.1.1.9 | содержание капитальных туалетов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 8105,28524 |
| 1.1.1.1.1.10 | содержание модульных туалетов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 22 | бюджет города Перми | 12570,81512 |

6.2. строку 1.1.1.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.11.1 | налогообложение объектов озеленения общего пользования | МКУ "СОБ" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2982,623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. после строки 1.1.1.1.1.11.1 дополнить строкой 1.1.1.1.1.11.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.11.2 | налогообложение объектов озеленения общего пользования | АНЛ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 463246,98428 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 437649,24734 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25576,06854 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

6.5. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 520251,24397 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 457990,84734 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62238,72823 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

6.6. строки 1.1.1.2.1.1.1-1.1.1.2.1.1.3, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ "СОБ" | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 13779,63681 | бюджет города Перми | 30197,07767 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 733 |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева |  | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 910 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30197,07767 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30197,07767 |

6.7. строки 1.1.3.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ "Пермблагоустройство" | 11.01.2023 | 31.12.2023 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 18473,79904 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18473,79904 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18473,79904 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 568922,12068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 506661,72405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62238,72823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

6.8. строки 1.1.4.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ "СОБ" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 44382,2 | бюджет города Перми | 21721,03980 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21721,03980 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21721,03980 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21721,03980 |

6.9. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2, "Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 21 | бюджет города Перми | 32,60665 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АИР |  |  |  | ед. | 17 |  | 97,500 |
|  |  | АКР |  |  |  | ед. | 5 |  | 72,436 |
|  |  | АМР |  |  |  | ед. | 15 |  | 275,329 |
|  |  | АОР |  |  |  | ед. | 15 |  | 0,0 |
|  |  | АСР |  |  |  | ед. | 38 |  | 0,0 |
|  |  | АНЛ |  |  |  | ед. | 2 |  | 8,46520 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | АИР |  |  |  | кв. м | 75 |  | 0,0 |
|  |  | АКР |  |  |  | кв. м | 30 |  | 15,800 |
|  |  | АЛР |  |  |  | кв. м | 10 |  | 5,300 |
|  |  | АМР |  |  |  | кв. м | 60 |  | 31,600 |
|  |  | АОР |  |  |  | кв. м | 50 |  | 0,0 |
|  |  | АСР |  |  |  | кв. м | 60 |  | 0,0 |
|  |  | АНЛ |  |  |  | кв. м | 62 |  | 10,73580 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 549,77265 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 549,77265 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 549,77265 |

6.10. после строки "Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.2.1-1.1.6.1.2.4, "Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.1.6.1.2 | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.2.1 | разработка Правил эксплуатации гидротехнических сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.11.2023 | 31.12.2023 | количество полученных и согласованных с Ростехнадзором Правил эксплуатации гидротехнических сооружений | ед. | 3 | бюджет города Перми | 165,000 |
| 1.1.6.1.2.2 | разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.11.2023 | 31.12.2023 | количество полученных деклараций безопасности гидротехнических сооружений | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1008,000 |
| 1.1.6.1.2.3 | осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.11.2023 | 31.12.2023 | количество полученных Полисов страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 79,170 |
| 1.1.6.1.2.4 | выполнение работ по ремонту ограждений гидротехнического сооружения | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.11.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по ремонту ограждений | ед | 1 | бюджет города Перми | 503,137 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1755,307 |

6.11. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 102255,25576 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58008,18113 |
|  | бюджет Пермского края | 40146,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4100,77463 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 102255,25576 |
|  | бюджет города Перми | 58008,18113 |
|  | бюджет Пермского края | 40146,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4100,77463 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2474778,37679 |
|  | бюджет города Перми | 1350498,77820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 147039,12028 |
|  | бюджет Пермского края | 869364,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93597,90991 |
|  | внебюджетные источники | 14256,800 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 2.1.1.1.3.1, "Итого по мероприятию 2.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.3.1 | Выполненные работы по установке туалетов на местах погребения | МКУ "Пермблагоустройство" | 15.04.2023 | 05.11.2023 | количество туалетов, установленных на местах погребения | ед. | 3 | бюджет города Перми | 10193,678 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10193,678 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого, в том числе | 86290,730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 86261,030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |

7.2. строку "Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 86290,815 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 86261,115 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |

7.3. строку 2.1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.1.1.1 | Выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кладбища | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 101267,66233 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 125409,79970 |

7.4. строки "Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 227707,200 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 102283,700 |
|  | бюджет Пермского края | 125423,500 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 227707,200 |
|  | бюджет города Перми | 102283,700 |
|  | бюджет Пермского края | 125423,500 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 227707,200 |
|  | бюджет города Перми | 102283,700 |
|  | бюджет Пермского края | 125423,500 |

7.5. строку 2.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1.1.2 | выполнение строительно-монтажных работ на кладбище "Восточное" города Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23276,77221 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.6. строки "Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23276,77221 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23276,77221 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23276,77221 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 337274,78721 |
|  | бюджет города Перми | 188544,815 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23306,47221 |
|  | бюджет Пермского края | 125423,500 |

8. В приложении 3:

8.1. строку 3.1.1.1.1.3.2 признать утратившей силу;

8.2. строку 3.1.1.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:

| 3.1.1.1.1.3.6 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новая Налимиха по ул. Грушевой от ул. Налимихинской до ул. Фруктовой | МКУ "СОБ" | 20.03.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 550 | бюджет города Перми | 599,96977 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. строку 3.1.1.1.1.5.2 изложить в следующей редакции:

| 3.1.1.1.1.5.2 | Устройство тротуара по ул. Ивана Франко от ул. 1-й Новгородской до ул. 3-й Новгородской на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "СОБ" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь тротуара | кв. м | 144 | бюджет города Перми | 1110,26273 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.4. строку 3.1.1.1.1.5.6 изложить в следующей редакции:

| 3.1.1.1.1.5.6 | Ремонт проезжей части и устройство тротуара по ул. Веры Пановой от ул. Лядовской до кольца автобусного маршрута N 26 на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ "СОБ" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4200 | бюджет города Перми | 8996,43925 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь тротуара | кв. м | 391 | бюджет города Перми |  |

8.5. строки 3.1.1.1.1.7.1-3.1.1.1.1.7.4 признать утратившими силу;

8.6. строку 3.1.1.1.1.7.5 изложить в следующей редакции:

| 3.1.1.1.1.7.5 | Ремонт тротуара по ул. Лихвинской от ул. Красноуфимской до ул. Казахской на территории Свердловского района города Перми | МКУ "СОБ" | 15.05.2023 | 30.09.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 0 | бюджет города Перми | 0,00059 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7. строки "Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 70642,126 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 70642,126 |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 70642,126 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 70642,126 |