Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2023 г. N 1250

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20.10.2021 N 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 918 (в ред. от 22.12.2021 N 1183, от 14.06.2022 N 471, от 02.08.2022 N 649, от 09.08.2022 N 661, от 20.10.2022 N 1037, от 30.11.2022 N 1211, от 06.12.2022 N 1247, от 26.01.2023 N 43, от 28.02.2023 N 147, от 16.03.2023 N 205, от 20.04.2023 N 324, от 05.06.2023 N 453, от 22.06.2023 N 530, от 14.07.2023 N 606, от 22.08.2023 N 741, от 18.09.2023 N 836, от 19.10.2023 N 1127, от 24.10.2023 N 1163).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 15.11.2023 N 1250

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 918

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5900367,231 | 4819293,393 | 2212591,364 | 1627547,027 | 685394,600 |
|  | бюджет города Перми | 753974,490 | 977113,796 | 459294,903 | 643394,600 | 643394,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 232029,358 | 42097,918 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 372235,239 | 402711,484 | 646158,421 | 232602,591 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240523,591 | 41881,783 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 291988,614 | 194807,180 | 202039,794 | 192794,709 | 0,0 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) | 2730430,251 | 2597131,075 | 346343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471587,988 | 43950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 786175,100 | 516755,127 | 516755,127 | 516755,127 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3867197,796 | 3168764,458 | 1115819,621 | 553838,500 | 528813,500 |
|  | бюджет города Перми | 188220,513 | 391863,904 | 344712,503 | 528813,500 | 528813,500 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190691,662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87841,371 | 118324,453 | 424763,999 | 25025,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 17494,570 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2730430,251 | 2597131,075 | 346343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471587,988 | 43950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 113432,013 | 160192,412 | 110435,200 | 110433,900 | 110433,900 |
|  | бюджет города Перми | 113432,013 | 160192,412 | 110435,200 | 110433,900 | 110433,900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1908217,338 | 1484989,323 | 982189,343 | 959127,427 | 42000,000 |
|  | бюджет города Перми | 440801,880 | 419710,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41337,696 | 42097,918 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 284393,868 | 284387,031 | 221394,422 | 207577,591 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42097,580 | 24387,213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 291988,614 | 194807,180 | 202039,794 | 192794,709 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 786175,100 | 516755,127 | 516755,127 | 516755,127 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 11520,084 | 5347,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
|  | бюджет города Перми | 11520,084 | 5347,200 | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми":

2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | УЖО | бюджет города Перми | 88174,099 | 346484,388 | 315899,003 | 500000,000 | 500000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 7 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 123,240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки 1.1.1.1.2.2, 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | количество проектов организации работ по сносу многоквартирных домов | ед. | - | 98 | 98 | 98 | 98 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,0 | 8143,072 | 28813,500 | 28813,500 | 28813,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.3 | количество контрактов, заключенных на выполнение мероприятий по отключению и (или) переносу (за пределы земельного участка) сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ УМЖФ |  |  |  |  |  |  |

2.4. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | средства Фонда | 100046,414 | 8593,433 | 28813,500 | 28813,500 | 28813,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,0 | - | - | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 189570,112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 4,1 | 0,2 | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198411,011 | 16923,886 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 1 | 7 | - | - | - | УЖО | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15,0 | 417,217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 578746,320 | 407906,596 | 344712,503 | 553838,500 | 528813,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 188220,513 | 390412,026 | 344712,503 | 528813,500 | 528813,500 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190691,662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1408,134 | 0,0 | 0,0 | 25025,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 17494,570 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 18,0 <*> | 33,1 <*> | 42,0 <*> | - | - | УЖО | средства Фонда | 2011886,393 | 865872,960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 6,1 | 0,6 | - | - | - |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471082,546 | 43950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 8 | 402 | - | - | - | УЖО | средства Фонда | 39,000 | 9039,850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | - | 203 | - | - | - | УЖО | средства Фонда | 0,0 | 18852,766 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. после строки 1.1.1.2.1.4 дополнить строкой 1.1.1.2.1.5 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.5 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | - | 0,1 | - | - | - | МКУ УМЖФ | средства Фонда | 0,0 | 888,198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.10. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2483742,608 | 938604,230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 2012154,620 | 894653,774 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471587,988 | 43950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строку 1.1.1.2.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 3 | 3 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 995,91070 | 2825,30237 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.12. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | средства Фонда | 341212,52554 | 472213,27540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.13. строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3867197,796 | 3168764,458 | 1115819,621 | 553838,500 | 528813,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 188220,513 | 391863,904 | 344712,503 | 528813,500 | 528813,500 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190691,662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87841,371 | 118324,453 | 424763,999 | 25025,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 17494,570 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471587,988 | 43950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2730430,251 | 2597131,075 | 346343,119 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3867197,796 | 3168764,458 | 1115819,621 | 553838,500 | 528813,500 |
|  | бюджет города Перми | 188220,513 | 391863,904 | 344712,503 | 528813,500 | 528813,500 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190691,662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87841,371 | 118324,453 | 424763,999 | 25025,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198426,011 | 17494,570 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471587,988 | 43950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2730430,251 | 2597131,075 | 346343,119 | 0,0 | 0,0 |

2.14. в приложении:

2.14.1. в таблице 1 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 5633167,792 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 1772009,368 | 88174,099 | 367936,266 | 315899,003 | 500000,000 | 500000,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190691,662 | 190691,662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края | 426809,429 | 268408,310 | 133376,119 | 0,0 | 25025,000 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда | 3243657,333 | 2333833,917 | 909823,416 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.14.2. в таблице 2 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 813425,80094 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | средства Фонда | 813425,80094 | 341212,52554 | 472213,27540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми":

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 45,0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 34516,391 | 26668,506 | 29408,500 | 29408,500 | 29408,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строки 1.2.1.1.1.5, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 30 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 32712,454 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53728,338 | 79122,808 | 43484,100 | 43484,100 | 43484,100 |

3.3. строки 1.2.1.1.3.1, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | - | 2,3 | - | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,0 | 16599,435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 16599,435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113432,013 | 160192,412 | 110435,200 | 110433,900 | 110433,900 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113432,013 | 160192,412 | 110435,200 | 110433,900 | 110433,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113432,013 | 160192,412 | 110435,200 | 110433,900 | 110433,900 |

4. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми":

4.1. строки 1.3.1.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | - | УЖО | бюджет Пермского края | 129089,882 | 134881,150 | 97737,924 | 90235,157 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,2 | 0,1 | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13287,620 | 12917,882 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 142377,502 | 147799,032 | 97737,924 | 90235,157 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 129089,882 | 134881,150 | 97737,924 | 90235,157 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13287,670 | 12917,882 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строки 1.3.1.1.2.1, "Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.2.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 2 | 1,1 | 1 | 1 | - | УЖО | бюджет Пермского края | 35479,174 | 43850,514 | 42637,413 | 38748,292 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107290,746 | 131551,541 | 127912,239 | 129722,426 | 0,0 |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,4 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года | 7923,448 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 172115,968 | 175402,055 | 170549,652 | 168470,718 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 35479,174 | 43850,514 | 42637,413 | 38748,292 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 107290,746 | 131551,541 | 127912,239 | 129722,426 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7923,448 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строки "Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 315711,569 | 326900,612 | 272594,112 | 264421,026 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 165787,155 | 182431,189 | 144681,873 | 134698,600 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21211,068 | 12917,882 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 107290,746 | 131551,541 | 127912,239 | 129722,426 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 315711,569 | 326900,612 | 272594,112 | 264421,026 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 165787,155 | 182431,189 | 144681,873 | 134698,600 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21211,068 | 12917,882 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 107290,746 | 131551,541 | 127912,239 | 129722,426 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, "Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 3,3 | 4,6 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 298854,143 | 318842,327 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | 0,1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 229 | 304 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 13249,174 | 30182,581 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.1.1.3 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 2,4 | 0,8 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 128698,563 | 70685,372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 440801,880 | 422554,854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440801,880 | 419710,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 440801,880 | 422554,854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440801,880 | 419710,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 440801,880 | 422554,854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440801,880 | 419710,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1908217,338 | 1484989,323 | 982189,343 | 959127,427 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440801,880 | 419710,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 41337,696 | 42097,918 | 42000,000 | 42000,000 | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 284393,868 | 284387,031 | 221394,422 | 207577,591 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42097,580 | 24387,213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 291988,614 | 194807,180 | 202039,794 | 192794,709 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786175,100 | 516755,127 | 516755,127 | 516755,127 | 0,0 |

4.5. в приложении:

4.5.1. в таблице 1 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 1147333,538 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет Пермского края | 630902,288 | 169893,956 | 191649,546 | 140375,337 | 128983,449 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 516431,250 | 127245,044 | 131551,541 | 127912,239 | 129722,426 | 0,0 |

4.5.2. в таблице 2 строки 10-15 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных, изъятых - 11,2 тыс. кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022-2023 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2022-2023 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 817080,406 |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 817080,406 | 424708,133 | 392372,273 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | количество исполненных судебных решений |  | ед. | 229 | 2022 год |
|  |  |  |  | 304 | 2023 год |

5. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми" строку 1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года, в целях исполнения судебных решений | % | 1,1 | 1,0 | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,0 | бюджет города Перми | 346484,388 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.4 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 7 | бюджет города Перми | 123,240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Заключение контрактов по разработке проектной документации по сносу многоквартирных домов | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество контрактов, заключенных на разработку проектов организации работ по сносу | ед. | 9 | бюджет города Перми | 8143,072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение контрактов на выполнение мероприятий по отключению и (или) переносу (за пределы земельного участка), на котором проводятся работы по сносу многоквартирного дома) сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество контрактов, заключенных на выполнение мероприятий по отключению и (или) переносу (за пределы земельного участка) сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | ед. | 3 |  |  |

6.4. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8593,433 |
| --- | --- | --- |

6.5. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) | тыс. кв. м | 0,2 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16923,886 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 7 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 417,217 |

6.6. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 407906,596 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 390412,026 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17494,570 |

6.7. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2, 1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 33,1 | средства Фонда | 865872,960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,6 | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43950,456 |
| 1.1.1.2.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 402 | средства Фонда | 9039,850 |
| 1.1.1.2.1.3 | Возмещение убытков при изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | 203 | средства Фонда | 18852,766 |

6.8. после строки 1.1.1.2.1.3 дополнить строкой 1.1.1.2.1.4 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.4 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 0,1 | средства Фонда | 888,198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.9. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 938604,230 |
| --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 894653,774 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43950,456 |

6.10. строку 1.1.1.2.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат по выносу сетей электроснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2023 | 01.07.2023 | акт о взаимном исполнении обязательств по соглашению о возмещении затрат по выносу сетей электроснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 | ед. | 1 | средства Фонда | 1140,86400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.11. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 472213,27540 |
| --- | --- | --- |

6.12. строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3168764,458 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 391863,904 |
|  | бюджет Пермского края | 118324,453 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17494,570 |
|  | средства Фонда | 2597131,075 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43950,456 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3168764,458 |
|  | бюджет города Перми | 391863,904 |
|  | бюджет Пермского края | 118324,453 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17494,570 |
|  | средства Фонда | 2597131,075 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43950,456 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 34,4 | бюджет города Перми | 26668,506 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строки 1.2.1.1.1.5, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 30 | бюджет города Перми | 32712,454 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79122,808 |

7.3. строки 1.2.1.1.3.1, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | Исполнение судебных решений о возмещении расходов по обеспечению нормативного содержания жилищного фонда | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 2,3 | бюджет города Перми | 16599,435 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16599,435 |

7.4. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 160192,412 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 160192,412 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 160192,412 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.3.1.1.1.3, "Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,9 | бюджет Пермского края | 134881,150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (невыполнение показателя за отчетный год) | тыс. кв. м | 0,1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлого года) | 12917,882 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 147799,032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 134881,150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлого года) | 12917,882 |

8.2. строки 1.3.1.1.2.3, "Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.2.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 1,1 | бюджет Пермского края | 43850,514 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 131551,541 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 175402,055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 43850,514 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 131551,541 |

8.3. строки "Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 326900,612 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 182431,189 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12917,882 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131551,541 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 326900,612 |
|  | бюджет Пермского края | 182431,189 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12917,882 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131551,541 |

8.4. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, "Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 4,6 | бюджет города Перми | 318842,327 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2844,574 |
| 1.3.3.1.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 304 | бюджет города Перми | 30182,581 |
| 1.3.3.1.1.3 | Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,8 | бюджет города Перми | 70685,372 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 422554,854 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 419710,280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2844,574 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 422554,854 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 419710,280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2844,574 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 422554,854 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджета города Перми | 419710,280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2844,574 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1484989,323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 419710,280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2844,574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42097,918 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 284387,031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 24387,213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 194807,180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 516755,127 |