Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2024 г. N 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20.10.2021 N 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Обеспечение жильем жителей города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 918 (в ред. от 22.12.2021 N 1183, от 14.06.2022 N 471, от 02.08.2022 N 649, от 09.08.2022 N 661, от 20.10.2022 N 1037, от 30.11.2022 N 1211, от 06.12.2022 N 1247, от 26.01.2023 N 43, от 28.02.2023 N 147, от 16.03.2023 N 205, от 20.04.2023 N 324, от 05.06.2023 N 453, от 22.06.2023 N 530, от 14.07.2023 N 606, от 22.08.2023 N 741, от 18.09.2023 N 836, от 19.10.2023 N 1127, от 24.10.2023 N 1163, от 15.11.2023 N 1250, от 19.12.2023 N 1431, от 21.12.2023 N 1446, от 27.12.2023 N 1502, от 27.12.2023 N 1505, от 27.12.2023 N 1517).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 10.01.2024 N 6

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 918

1. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми":

1.1. в графе 6 строки 1.1.1.1.1.1 цифры "5,0" заменить цифрами "3,4";

1.2. строку 1.1.1.2.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,0 | 451837,59490 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 181015,04215 | 0,0 | 0,0 |

1.3. строку 1.1.1.2.4.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 4 | 1 | 3 | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 28388,73416 | 3393,70080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 15473,42686 |  |  |

1.4. строку 1.1.1.2.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.6 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 602,34904 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1405,48110 | 0,0 | 0,0 |

1.5. строку 1.1.1.2.4.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.8 | проведение авторского надзора за строительством многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,0 | 441,40187 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 875,70989 |  |  |

1.6. строку 1.1.1.2.5.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0.0 | 435938,05055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 199231,33740 | 0,0 | 0,0 |

1.7. строку 1.1.1.2.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 3 | 3 | 3 | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 30421,66689 | 13117,30219 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 24533,97720 | 0,0 | 0,0 |

1.8. строку 1.1.1.2.5.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.7 | проведение авторского надзора за строительством многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | средства Фонда | 0,0 | 392,66657 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 928,16265 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми":

2.1. строку 1.3.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.3.1 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ДСП | бюджет Российской Федерации | 28472,364 | 0,0 | 7041,800 | 7029,900 | 7029,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку 1.3.2.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 1 | - | 1 | - | - | ДСП | бюджет Российской Федерации | 13415,940 | 0,0 | 2488,300 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.3.2.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | ДСП | бюджет Российской Федерации | 51993,432 | 3395,216 | 3914,900 | 7744,400 | 3872,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Раздел "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Перми" изложить в следующей редакции:

"ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Обеспечение жильем жителей города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,3 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 10,4 | 11,4 | 9,0 | 1,6 | 1,7 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | 37,9 | 46,8 | 48,2 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел. | 2416 | 3219 | 3315 | 543 | 585 |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 6,6 | 7,9 | 9,3 | 1,5 | 1,5 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 34,6 | 42,2 | 48,2 | 7,9 | 8,5 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 1,7 | 1,7 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2112 | 2902 | 3315 | 543 | 585 |
|  | площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | тыс. кв. м | 25,3 | 38,0 | 44,8 | - | - |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | чел. | 1543 | 2613 | 3081 | - | - |

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда"

муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города

Перми" на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое нежилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 3,4 | бюджет города Перми | 315899,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 315899,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 315899,000 |
| 1.1.1.2 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1 | Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 181015,04215 |
| 1.1.1.2.4.2 | Проведение авторского надзора за строительством многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт об оказании услуг авторского надзора за строительством многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 875,70989 |
| 1.1.1.2.4.3 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 5571,13528 |
| 1.1.1.2.4.4 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 853,02621 |
| 1.1.1.2.4.5 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 9049,26537 |
| 1.1.1.2.4.6 | Выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на вынос сетей электроснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт о взаимном исполнении обязательств по соглашению о компенсации затрат на вынос сетей электроснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1405,48110 |
| 1.1.1.2.4.7 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта "Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54" | МКУ "УТЗ" | 01.07.2024 | 01.09.2024 | акт о выполнении работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта "Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54" | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 730,04000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 199499,70000 |
| 1.1.1.2.5 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.1 | Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 199231,33740 |
| 1.1.1.2.5.2 | Проведение авторского надзора за строительством многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт об оказании услуг авторского надзора за строительством многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 928,16265 |
| 1.1.1.2.5.3 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 14026,85077 |
| 1.1.1.2.5.4 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1457,86105 |
| 1.1.1.2.5.5 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 9049,26538 |
| 1.1.1.2.5.6 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта "Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт о выполнении работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта "Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57" | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 570,82275 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 225264,30000 |
| 1.1.1.2.6 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.6.1 | выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт о выполнение работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 335430,71684 |
| 1.1.1.2.6.2 | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 2043,69640 |
| 1.1.1.2.6.3 | Выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт о подключении к системе теплоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 8268,68676 |
| 1.1.1.2.6.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта "Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5" | МКУ "УТЗ" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | акт о выполнении работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта "Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5" | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 600,00000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 346343,10000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 771107,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 424764,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 346343,100 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1087006,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 315899,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 424764,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 346343,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1087006,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 315899,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 424764,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 346343,100 |

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Управление муниципальным жилищным фондом

города Перми" муниципальной программы "Обеспечение жильем

жителей города Перми" на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 34,4 | бюджет города Перми | 22974,800 |
| 1.2.1.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 1,8 | бюджет города Перми | 15224,800 |
| 1.2.1.1.1.3 | Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | МКУ УМЖФ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 16 | бюджет города Перми | 120,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | ед. | 15146 | бюджет города Перми | 5164,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43484,100 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64587,100 |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 64587,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108071,200 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108071,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108071,200 |

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Повышение доступности жилья" муниципальной

программы "Обеспечение жильем жителей города Перми"

на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 62 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 62 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 2,7 | бюджет Пермского края | 215177,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 215177,900 |
| 1.3.1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 62 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 62 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 2,7 | бюджет Пермского края | 67093,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 201279,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 268372,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 67093,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 201279,700 |
| 1.3.1.1.3 | Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 3,5 | бюджет Пермского края | 236,100 |
| 1.3.1.1.3.2 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности специализированного жилищного фонда для детей-сирот | МКУ ГКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 61,3 | бюджет Пермского края | 3609,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3845,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 487396,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 286116,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 201279,700 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 487396,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 286116,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 201279,700 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2024 года | 31.12.2024 | количество выданных свидетельств | ед. | 15 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2024 года | 31.12.2024 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 15 | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи - участники программы | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2024 года | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв. м | - | внебюджетные источники | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |
| 1.3.2.1.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | 1 | бюджет Российской Федерации | 7041,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 7041,800 |
| 1.3.2.1.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 1 | бюджет Российской Федерации | 2488,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 2488,300 |
| 1.3.2.1.5 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 3 | бюджет Российской Федерации | 3914,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 3914,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 55445,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13445,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 55445,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13445,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 542841,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 286116,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 214724,700 |

7. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Осуществление иных мероприятий в сфере

жилищных отношений" муниципальной программы "Обеспечение

жильем жителей города Перми" на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1 | Задача. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Реализация мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Организация проведения работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимости, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по изготовлению технических планов на объекты недвижимости, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет | ед. | 118 | бюджет города Перми | 295,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка и экспертиза оценки рыночной стоимости | ед. | 273 | бюджет города Перми | 1534,000 |
| 1.4.1.1.1.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь многоквартирных домов в отношении которых проводятся технические обследования | тыс. кв. м | 26,5 | бюджет города Перми | 727,300 |
| 1.4.1.1.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | наличие задолженности по оплате исполнительского сбора | есть/ нет | нет | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.1.1.1.5 | Оплата государственных пошлин | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | наличие задолженности по оплате государственных пошлин | есть/ нет | нет | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.1.1.1.6 | Организация мероприятий по выявлению правообладателей, ранее учтенных объектов недвижимости и направление сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов, в отношении которых установлен правообладатель ранее учтенных объектов недвижимости и направление сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | ед. | 11331 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.1.1.1.7 | Организация проведения обследования объектов недвижимости с целью подтверждения прекращения его существования | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество актов обследования объектов недвижимости, справок, подтверждающих прекращение их существования | ед. | 15 | бюджет города Перми | 45,000 |
| 1.4.1.1.1.8 | Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы "Жилищная очередь", включая подсистему "Приватизация", отвечающие требованиям УЖО | УИТ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество информационных систем, по которым осуществляется развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение, отвечающие требованиям УЖО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1105,200 |
| 1.4.1.1.1.9 | Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности | УЖО | 01.01.2024 | 01.01.2024 | наличие задолженности по оплате нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности | есть/ нет | нет | бюджет города Перми | 440,700 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 |