Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2024 г. N 580

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 916

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 916 (в ред. от 13.01.2022 N 9, от 04.04.2022 N 247, от 02.06.2022 N 435, от 14.07.2022 N 605, от 01.09.2022 N 736, от 16.09.2022 N 810, от 19.10.2022 N 994, от 26.10.2022 N 1085, от 30.11.2022 N 1214, от 13.12.2022 N 1286, от 21.12.2022 N 1328, от 17.01.2023 N 23, от 14.03.2023 N 195, от 19.05.2023 N 405, от 20.06.2023 N 511, от 20.07.2023 N 619, от 15.09.2023 N 832, от 13.10.2023 N 977, от 18.10.2023 N 1076, от 15.11.2023 N 1262, от 11.12.2023 N 1396, от 26.12.2023 N 1483, от 08.02.2024 N 89, от 19.03.2024 N 197, от 25.04.2024 N 323).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 10.07.2024 N 580

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 916

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 58892,175 | 74625,893 | 49544,892 | 36861,400 | 37390,600 |
|  | бюджет города Перми | 58892,175 | 74625,893 | 49544,892 | 36861,400 | 37390,600 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 47030,617 | 52310,969 | 505,826 | 579,000 | 579,000 |
|  | бюджет города Перми | 47030,617 | 52310,969 | 505,826 | 579,000 | 579,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1001,286 | 3861,894 | 37308,558 | 24161,300 | 24690,500 |
|  | бюджет города Перми | 1001,286 | 3861,894 | 37308,558 | 24161,300 | 24690,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 10860,272 | 18453,030 | 11730,508 | 12121,100 | 12121,100 |
|  | бюджет города Перми | 10860,272 | 18453,030 | 11730,508 | 12121,100 | 12121,100 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города Перми" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

2.1. в графе 13 строки 1.2.1.1.1.1 цифры "227,500" заменить цифрами "192,238";

2.2. в графе 13 строки "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "227,500" заменить цифрами "192,238";

2.3. в графе 13 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "22339,900" заменить цифрами "22304,638";

2.4. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | - | 1 | 27 | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 8,218 | 7004,054 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 4 | 52 | 15 | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 23,700 | 236,425 | 466,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | - | 3 | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 630,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | 4 | 7 | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 60,000 | 131,655 | 1104,202 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 2 | 24 | 29 | 1 | 5 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 33,136 | 1202,500 | 2317,714 | 20,600 | 549,800 |
|  |  | ед. | - | - | 2 | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 445,667 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР: | ед. | 7 | 81 | 83 | 1 | 5 | x | бюджет города Перми | 116,836 | 1578,798 | 11967,637 | 20,600 | 549,800 |

2.5. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.3 | количество проведенных экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | ед. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 208,950 | 407,000 | 255,500 | 255,500 | 255,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | 9 | 10 | 3 | 3 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 808,833 | 1615,350 | 250,000 | 250,000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 20,000 | 139,600 | 88,100 | 88,100 | 88,100 |
|  |  | ед. | - | - | 1 | 2 | 2 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 269,100 | 88,100 | 88,100 |
|  |  | ед. | - | 2 | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 182,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 3 | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 250,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 2 | 4 | 2 | 2 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 287,000 | 808,234 | 88,100 | 88,100 |
|  | Итого по ПНР: | ед. | 4 | 21 | 20 | 12 | 12 | x | бюджет города Перми | 228,950 | 2074,933 | 3036,284 | 769,800 | 769,800 |

2.6. в графе 13 строки "Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "7766,090" заменить цифрами "15003,921";

2.7. в графе 13 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "7766,090" заменить цифрами "15003,921";

2.8. в графе 13 строки "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "30105,990" заменить цифрами "37308,558";

2.9. в графе 13 строки "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "30105,990" заменить цифрами "37308,558".

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

3.1. в графе 13 строки 1.3.1.1.1.3 цифры "700,356" заменить цифрами "687,940";

3.2. в графе 13 строки 1.3.1.1.1.5 цифры "8724,700" заменить цифрами "8724,651";

3.3. в графе 13 строки 1.3.1.1.1.10 цифры "110,917" заменить цифрами "103,550";

3.4. строку 1.3.1.1.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.11 | количество приобретенных лицензий простых (неисключительных) на программное обеспечение средств защиты информации | ед. | - | - | 65 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 386,667 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. в графе 13 строки "Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "11750,340" заменить цифрами "11730,508";

3.6. в графе 13 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "11750,340" заменить цифрами "11730,508";

3.7. в графе 13 строки "Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "11750,340" заменить цифрами "11730,508";

3.8. в графе 13 строки "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" цифры "11750,340" заменить цифрами "11730,508".

4. В приложении 2:

4.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Оказание услуг по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.02.2024 | 14.03.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на разработку колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 192,238 |

4.2. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "227,500" заменить цифрами "192,238";

4.3. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "22339,900" заменить цифрами "22304,638";

4.4. строки 1.2.1.2.1.1, 1.2.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 27 | бюджет города Перми | 7004,054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 466,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 630,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1104,202 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 29 | бюджет города Перми | 2317,714 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 445,667 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 255,500 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 10 | бюджет города Перми | 1615,350 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 269,100 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 808,234 |

4.5. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "7766,090" заменить цифрами "15003,921";

4.6. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "7766,090" заменить цифрами "15003,921";

4.7. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "30105,990" заменить цифрами "37308,558";

4.8. в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "30105,990" заменить цифрами "37308,558".

5. В приложении 3:

5.1. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.3 | Интегрирование в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на интегрирование в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 687,940 |

5.2. строки 1.3.1.1.1.5-1.3.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.5 | Сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД | ДГА | 10.01.2024 | 29.01.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество выполненных работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8724,651 |
| 1.3.1.1.1.6 | Поставка сертификата на техническую поддержку программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator | ДГА | 15.04.2024 | 21.05.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на поставку сертификата на техническую поддержку программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 22.05.2023 | 31.07.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на поставку сертификата на техническую поддержку программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных сертификатов на техническую поддержку программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator | ед. | 1 | бюджет города Перми | 103,550 |
| 1.3.1.1.1.7 | Предоставление лицензии простой (неисключительной) на программное обеспечение средств защиты информации | ДГА | 01.08.2024 | 30.09.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на услуги по предоставлению лицензии простой (неисключительной) на программное обеспечение средств защиты информации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.10.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по предоставлению лицензии простой (неисключительной) на программное обеспечение средств защиты информации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных лицензий простых (неисключительных) на программное обеспечение средств защиты информации | ед. | 65 | бюджет города Перми | 386,667 |

5.3. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "11750,340" заменить цифрами "11730,508";

5.4. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "11750,340" заменить цифрами "11730,508";

5.5. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "11750,340" заменить цифрами "11730,508";

5.6. в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" цифры "11750,340" заменить цифрами "11730,508".