Постановление Администрации г. Перми от 24.12.2024 N 1281 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 923"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 14.01.2025

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2024 г. N 1281

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 923

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 923 (в ред. от 30.12.2021 N 1271, от 25.02.2022 N 113, от 29.03.2022 N 237, от 13.05.2022 N 355, от 31.05.2022 N 421, от 19.08.2022 N 700, от 09.09.2022 N 777, от 20.10.2022 N 1036, от 28.10.2022 N 1091, от 25.11.2022 N 1191, от 22.12.2022 N 1340, от 30.12.2022 N 1430, от 18.01.2023 N 26, от 30.01.2023 N 52, от 07.02.2023 N 81, от 13.03.2023 N 192, от 24.03.2023 N 236, от 26.04.2023 N 340, от 30.06.2023 N 554, от 31.07.2023 N 652, от 25.08.2023 N 772, от 20.09.2023 N 847, от 20.10.2023 N 1129, от 08.11.2023 N 1223, от 21.11.2023 N 1277, от 15.12.2023 N 1411, от 26.12.2023 N 1485, от 29.12.2023 N 1523, от 06.02.2024 N 73, от 15.02.2024 N 109, от 28.03.2024 N 226, от 25.04.2024 N 324, от 20.06.2024 N 515, от 19.07.2024 N 594, от 16.09.2024 N 764, от 17.10.2024 N 950, от 07.11.2024 N 1078, от 11.12.2024 N 1219).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" и действует по 31 декабря 2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Мальцеву Е.Д.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 24.12.2024 N 1281

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 923

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2842505,60270 | 6138375,68083 | 5668866,05883 | 4014531,17487 | 7015680,03020 |
|  | бюджет города Перми | 803600,64556 | 1963652,83410 | 1925556,733 | 3050671,918 | 4126036,134 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26760,72042 | 21393,45443 | 12625,28677 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 376523,51456 | 852591,30868 | 1004274,84030 | 353439,21820 | 546054,39620 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110557,72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 1081907,700 | 1066003,100 | 874572,440 | 391977,600 | 1643589,500 |
|  | внебюджетные источники | 553632,94144 | 2234734,98362 | 1714561,17157 | 218442,43867 | 700000,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 26687,77523 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 516108,735 | 74422,98604 | 200000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 9308,735 | 4348,25979 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 506800,000 | 70074,72625 | 200000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1336064,82770 | 4907257,87190 | 3402705,14048 | 2513087,31967 | 3815764,034 |
|  | бюджет города Перми | 460572,31556 | 1152023,97909 | 613442,508 | 2152644,881 | 3115764,034 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17952,97514 | 21393,45443 | 11255,57677 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87278,79556 | 532027,08101 | 680644,15695 | 142000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110557,72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 | 1037153,100 | 445526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 2164660,25737 | 1514561,17157 | 218442,43867 | 700000,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 26687,77523 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 990332,040 | 1156694,82289 | 2066160,91835 | 1501443,85520 | 3199915,99620 |
|  | бюджет города Перми | 333719,595 | 807280,59522 | 1312114,225 | 898027,037 | 1010272,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8887,826 | 0,0 | 1369,710 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 289244,719 | 320564,22767 | 323630,68335 | 211439,21820 | 546054,39620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 358479,900 | 28850,000 | 429046,300 | 391977,600 | 1643589,500 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Обеспечение доступности общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие сети образовательных организаций города Перми":

2.1. строку 1.2.1.1.11.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.3 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 421322,65695 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 445526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 480020,81424 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 219464,70230 | 1519703,27795 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 31384,641 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 110837,96130 | 421322,65695 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 77242,100 | 445526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 652854,481 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1297018,14670 | 4827303,11290 | 3075287,30448 | 2308434,68467 | 3815764,034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 421525,63456 | 1072069,22009 | 316807,586 | 1947992,246 | 3115764,034 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17952,97514 | 21393,45443 | 4302,75277 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87278,79556 | 532027,08101 | 656844,15695 | 142000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110557,72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 | 1037153,100 | 445526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 2164660,25737 | 1514561,17157 | 218442,43867 | 700000,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 26687,77523 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1297018,14670 | 4827303,11290 | 3075287,30448 | 2308434,68467 | 3815764,034 |
|  | бюджет города Перми | 421525,63456 | 1072069,22009 | 316807,586 | 1947992,246 | 3115764,034 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17952,97514 | 21393,45443 | 4302,75277 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87278,79556 | 532027,08101 | 656844,15695 | 142000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110557,72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 | 1037153,100 | 445526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 2164660,25737 | 1514561,17157 | 218442,43867 | 700000,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 26687,77523 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.2 | приобретенные оборудование, мебель и инвентарь для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1534,900 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строку 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 37824,71080 | 149196,64156 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 65,174 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку 1.2.2.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | - | 4 | 5 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 3756,79092 | 1740,44878 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. строку "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1336064,82770 | 4907257,87190 | 3402705,14048 | 2513087,31967 | 3815764,034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 460572,31556 | 1152023,97909 | 613442,508 | 2152644,881 | 3115764,034 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17952,97514 | 21393,45443 | 11255,57677 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87278,79556 | 532027,08101 | 680644,15695 | 142000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110557,72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723427,800 | 1037153,100 | 445526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46832,94144 | 2164660,25737 | 1514561,17157 | 218442,43867 | 700000,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 26687,77523 | 0,0 | 0,0 |

2.8. в приложении:

2.8.1. в таблице 10:

2.8.1.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2025 годы, в том числе: 2020 год - разработка проектной документации; 2022 год - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 2023 год - выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполнение актуализации инженерных изысканий, выполнение корректировки проектной документации, проведение авторского надзора, выполненные работы по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания), проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 2024 год - выполнение работ по строительству, приобретение оборудования, мебели и инвентаря, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, проведение авторского надзора, проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, возмещенный ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений при строительстве спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми; 2025 год - выполнение работ по строительству, выполнение технической инвентаризации и паспортизации |
| --- | --- | --- |

2.8.1.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 255232,62068, в том числе: 2750,000 - разработка проектной документации; 231001,83523 - выполнение работ по строительству; 1534,900 - приобретение оборудования, мебели и инвентаря; 49,31950 - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 2155,34422 - подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 12992,74285 - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 400,000 - выполнение актуализации инженерных изысканий; 200,06067 - выполнение корректировки проектной документации; 307,52151 - проведение авторского надзора; 322,400 - выполнение технической инвентаризации и паспортизации; 18,27228 - выполненные работы по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания); 275,67926 - проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 3224,54516 - возмещенный ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений при строительстве спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |
| --- | --- | --- |

2.8.1.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | 2020 |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | 2022-2025 |
|  |  | приобретение оборудования, мебели и инвентаря для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | 2024 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | 2025 |

2.8.2. в таблице 11 строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 197244,39553, в том числе: 2500,000 - разработка проектной документации; 187021,35257 - выполнение работ по строительству; 377,300 - приобретение оборудования для оснащения спортивного зала; 53,58732 - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 1198,000 - выполнение работ по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания; 5497,23970 - подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 237,47266 - проведение авторского надзора; 328,700 - выполнение технической инвентаризации и паспортизации; 18,27228 - выполненные работы по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания); 12,471 - согласование проекта инженерных сетей |
| --- | --- | --- |

2.8.3. в таблице 17 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1739167,98004, в том числе: 23307,792 - разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская; 188080,06130 - выплата аванса на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская; 1346869,61119 - выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская; 43440,99998 - подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 34266,85132 - компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 100057,672 - приобретение немонтируемого оборудования, средств обучения, мебели и инвентаря; 2567,53425 - проведение авторского надзора; 577,458 - выполнение технической инвентаризации и паспортизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2023 | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 31384,641 | 31384,641 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 532160,61825 | 110837,96130 | 421322,65695 |
|  | бюджет Российской Федерации | 522768,240 | 77242,100 | 445526,140 |
|  | внебюджетные источники | 652854,481 | 0,0 | 652854,481 |

3. В приложении 2:

3.1. строку 1.2.1.1.11.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.2 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 421322,65695 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 445526,140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 480020,81424 |

3.2. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 1519703,27795 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 421322,65695 |
|  | бюджет Российской Федерации | 445526,140 |
|  | внебюджетные источники | 652854,481 |

3.3. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3075287,30448 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 316807,586 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4302,75277 |
|  | бюджет Пермского края | 656844,15695 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110557,72196 |
|  | бюджет Российской Федерации | 445526,140 |
|  | внебюджетные источники | 1514561,17157 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26687,77523 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3075287,30448 |
|  | бюджет города Перми | 316807,586 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4302,75277 |
|  | бюджет Пермского края | 656844,15695 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110557,72196 |
|  | бюджет Российской Федерации | 445526,140 |
|  | внебюджетные источники | 1514561,17157 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26687,77523 |

3.4. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.2 | приобретенные оборудование, мебель и инвентарь для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | 01.09.2024 | 31.12.2024 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1534,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строки 1.2.2.1.2.1, 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 149196,64156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65,174 |
| 1.2.2.1.2.2 | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | 03.06.2024 | 30.11.2024 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 377,300 |

3.6. после строки 1.2.2.1.2.9 дополнить строкой 1.2.2.1.2.10 следующего содержания:

| 1.2.2.1.2.10 | выполненные работы по технологическому присоединению к сетям связи при строительстве спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 23.12.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 58,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строку "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3402705,14048 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 613442,508 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11285,66677 |
|  | бюджет Пермского края | 680644,15695 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110557,72196 |
|  | бюджет Российской Федерации | 445526,140 |
|  | внебюджетные источники | 1514561,17157 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26687,77523 |