АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2024 г. N 1298

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 922 (в ред. от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802, от 30.09.2022 N 882, от 20.10.2022 N 1033, от 16.12.2022 N 1311, от 28.12.2022 N 1400, от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277, от 27.06.2023 N 539, от 22.08.2023 N 747, от 02.10.2023 N 934, от 13.10.2023 N 1019, от 20.10.2023 N 1133, от 19.12.2023 N 1423, от 27.12.2023 N 1515, от 10.01.2024 N 3, от 16.01.2024 N 24, от 26.02.2024 N 140, от 01.04.2024 N 237, от 18.06.2024 N 501, от 05.07.2024 N 574, от 10.07.2024 N 579, от 22.10.2024 N 995, от 02.12.2024 N 1160).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru" и действует по 31 декабря 2024 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 26.12.2024 N 1298

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 922

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2634890,65022 | 1557035,99271 | 1084499,45212 | 1113280,22336 | 896389,12513 |
|  | бюджет города Перми | 686834,79111 | 552740,07534 | 860390,63969 | 915826,92912 | 751285,989 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22901,43181 | 17827,06721 | 13580,96078 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1284409,69141 | 720555,64294 | 210470,94109 | 147720,64404 | 145103,13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384244,73589 | 159010,14762 | 56,91056 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 49732,6502 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1367008,999 | 480483,52219 | 490338,03245 | 749130,42547 | 157166,989 |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 261853,00206 | 471753,58069 | 630053,470 | 157166,989 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 17762,41993 | 5833,74578 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 12693,79542 | 119076,95547 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 56,91056 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1267881,65122 | 1076552,47052 | 594161,41967 | 364149,79789 | 739222,13613 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 290887,07328 | 388637,059 | 285773,45912 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 197777,14567 | 28643,68857 | 145103,13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49732,6502 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

2.1. строку 1.1.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.1 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2656,97197 | 903,36095 | 56,91056 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2679,97197 | 903,36095 | 56,91056 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки 1.1.1.1.18.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.18.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 468,06236 | 2419,200 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 468,063 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 8661,70308 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 468,06236 | 11548,96608 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 468,06236 | 2419,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 468,063 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 8661,70308 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1206941,65641 | 314187,85479 | 211664,16667 | 620228,02547 | 27554,689 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 306598,65519 | 100401,38836 | 193107,88069 | 501151,070 | 27554,689 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 17762,41993 | 5805,580 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 12693,79542 | 119076,95547 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 56,91056 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1221430,10741 | 314187,85479 | 211664,16667 | 620228,02547 | 27554,689 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 321087,10619 | 100401,38836 | 193107,88069 | 501151,070 | 27554,689 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 17762,41993 | 5805,580 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 12693,79542 | 119076,95547 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 56,91056 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 11,94114 | 14,066 | 14,362 | 23,411 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 36911,02488 | 50789,64506 | 219908,38951 | 79057,15308 | 67845,91069 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55334,63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения | ед. | 10 | 6 | 2 | 7 | 9 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 21463,60875 | 9896,95064 | 4222,58198 | 20942,84692 | 32154,08931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 24776,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 22 | - | 9 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 522,7168 | 0,0 | 1954,82851 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1367008,999 | 480483,52219 | 490338,03245 | 749130,42547 | 157166,989 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 261853,00206 | 471753,58069 | 630053,470 | 157166,989 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 17762,41993 | 5833,74578 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 12693,79542 | 119076,95547 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 56,91056 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. в приложении:

2.8.1. в таблице 10 строки 13-14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1212424,10701, в том числе: 61819,16862 - проектно-изыскательские работы; 1150604,93839 - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 1212424,10701 | 61819,16862 | 561194,23126 | 461486,5307 | 125909,28974 | 1761,61003 | 196,3661 | 56,91056 |
|  |  | бюджет города Перми | 309438,58853 | 14521,09462 | 235940,2316 | 58977,26231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71956,84198 | 20923,199 | 44317,50538 | 0,0 | 6716,1376 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407924,42599 | 26374,875 | 280936,49428 | 100613,05671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 423104,25051 | 0,0 | 0,0 | 301896,21168 | 119193,15214 | 1761,61003 | 196,3661 | 56,91056 |

2.8.2. в таблице 16 строки 13-14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 11548,96608, в том числе: 11548,96608 - проектно-изыскательские работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 11548,96608 | 11548,96608 |
|  |  | бюджет города Перми | 2419,200 | 2419,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 468,063 | 468,063 |
|  |  | бюджет Пермского края | 8661,70308 | 8661,70308 |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

3.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 54096,0 | - | 63654,0 | 113400,0 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 279682,36616 | 266292,57984 | 357786,21333 | 187773,40744 | 594119,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | - | - | 4,703 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7148,215 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 197777,14567 | 12187,68483 |  | 36640,93831 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 12514,76575 | 75048,53632 | 200000,000 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | 3 | 1 | 1 | 3 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5617,0956 | 1913,43819 | 4993,97179 | 18075,61288 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1261009,86449 | 1073805,83968 | 594161,41967 | 311536,57366 | 739222,13613 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 288619,4075 | 388637,059 | 285510,393 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 197777,14567 | 26026,18066 | 145103,13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строку "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1267881,65122 | 1076552,47052 | 594161,41967 | 311536,57366 | 739222,13613 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 290887,07328 | 388637,059 | 285510,393 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 197777,14567 | 26026,18066 | 145103,13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1267881,65122 | 1076552,47052 | 594161,41967 | 364149,79789 | 739222,13613 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 290887,07328 | 388637,059 | 285773,45912 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 197777,14567 | 28643,68857 | 145103,13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49732,6502 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1267881,65122 | 1076552,47052 | 594161,41967 | 364149,79789 | 739222,13613 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 290887,07328 | 388637,059 | 285773,45912 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 197777,14567 | 28643,68857 | 145103,13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49732,6502 | 0,0 |

3.6. приложение изложить в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.2 "Повышение уровня

нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие

автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2 Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 266873,57216 | 259144,36509 | 357786,21333 | 187773,40744 | 594119,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7148,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690458,62978 | 197777,14567 | 12187,68483 | 36640,93831 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94290,26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Самаркандская (11000,0 кв. м) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 93434,00034 | 218347,1525 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 87,966 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект (29632,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196998,60159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172712,21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 69160,34213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта (58873,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 51243,10137 | 112816,06984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7060,249 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы (14983,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 826,9692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской (7577,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 166951,48939 | 4820,13487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25045,84061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса (30000,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 139439,06083 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 445500,31815 | 659034,200 | 83812,462 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 84,08185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.7 | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской ("Площадь Европы") (1800,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 7804,900 | 52894,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34094,900 | 26604,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121284,41646 |
| 1.2.1.1.1.1.9 | ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29191,85664 | 178715,58354 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 113964,68367 | 12187,68483 | 36640,93831 |
| 1.2.1.1.1.1.10 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,9908 | 4526,600 |
| 1.2.1.1.1.1.11 | капитальный ремонт ул. Строителей на участке выезда с деревни Кондратово | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158516,560 | 289592,400 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 12514,76575 | 75048,53632 | 200000,000 <2> |
| 1.2.1.1.1.2.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,000 <2> |
| 1.2.1.1.1.2.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75048,53632 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 12514,76575 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18014,6552 | 0,0 | 104,31192 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,0 | 104,31192 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8725,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8603,3568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 5617,0956 | 1913,43819 | 4993,97179 | 18075,61288 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5617,0956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4993,97179 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1913,43819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.4 | путепровод через ж/д пути по ул. Карбышева | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10234,9644 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.5 | мост через р. Васильевка по ул. Фрунзе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6520,92848 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.6 | подземный пешеходный переход по ул. Окулова под ж/д путями | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1319,720 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям |  |  | бюджет города Перми | 114,25637 | 41,04087 | 80,7048 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,00087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.2 | ул. Самаркандская | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 41,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.3 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 80,7048 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 13156,95124 | 4612,83195 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13838,49583 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.1 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5228,36316 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.2 | капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7928,58808 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.3 | ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4612,83195 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13838,49583 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оплаченных исполнительских листов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 19773,3486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.9 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,14017 | 0,00441 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108462,19782 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 1110435,81152 | 1065685,7344 | 594161,41967 | 311536,57366 | 739222,13613 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 291176,89234 | 280872,19275 | 388637,059 | 285510,393 | 594119,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690458,62978 | 197777,14567 | 26026,18066 | 145103,13613 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94290,26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 2267,66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 4110,94069 | 2479,29883 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2267,66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,06612 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2617,50791 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49732,6502 | 0,0 |
| 1.2.1.2.1.1.1 | путепровод через ж/д пути по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,06612 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2617,50791 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49732,6502 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52613,22423 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,06612 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2617,50791 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49732,6502 | 0,0 |

--------------------------------

<2> Условно утвержденные расходы - 200000,000 тыс. руб.".

4. В приложении 1:

4.1. строки 1.1.1.1.11.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.1 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 56,91056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 56,91056 |

4.2. строки 1.1.1.1.18.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.18.1 | выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2419,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 468,063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8661,70308 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11548,96608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2419,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 468,063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8661,70308 |

4.3. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 211664,16667 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 193107,88069 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5805,580 |
|  | бюджет Пермского края | 12693,79542 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 56,91056 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 211664,16667 |
|  | бюджет города Перми | 193107,88069 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5805,580 |
|  | бюджет Пермского края | 12693,79542 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 56,91056 |

4.4. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | ул. Ферма 3-я | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 0,673 | бюджет города Перми | 2440,03925 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | в микрорайоне Верхнее Васильево |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 7,97 | бюджет города Перми | 21392,81472 |
| 1.1.3.1.1.3 | от ул. Вагонной до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 0,803 | бюджет города Перми | 7147,15303 |
| 1.1.3.1.1.4 | по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 4,62 | бюджет города Перми | 188928,38251 |
| 1.1.3.1.1.5 | в микрорайонах Новобродовский, Егошихинский, Юбилейный, Островский, Чкаловский, Крохалева | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество разработанных проектных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2850,19289 |
| 1.1.3.1.1.6 | в микрорайоне Новогайвинский |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1372,38909 |
| 1.1.3.1.1.7 | технологическое присоединение к сетям | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на осуществление технологического присоединения | ед. | 9 | бюджет города Перми | 1954,82851 |

4.5. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 490338,03245 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 471753,58069 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5833,74578 |
|  | бюджет Пермского края | 12693,79542 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 56,91056 |

5. В приложении 2:

5.1. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Пермской до площади Карла Маркса | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 2,48 | бюджет города Перми | 137772,30446 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 83812,462 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1666,75637 |

5.2. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | путепровод станции Блочной | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4993,97179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строки "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 594161,41967 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 388637,059 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7747,215 |
|  | бюджет Пермского края | 197777,14567 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 594161,41967 |
|  | бюджет города Перми | 388637,059 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7747,215 |
|  | бюджет Пермского края | 197777,14567 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 594161,41967 |
|  | бюджет города Перми | 388637,059 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7747,215 |
|  | бюджет Пермского края | 197777,14567 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 594161,41967 |
|  | бюджет города Перми | 388637,059 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7747,215 |
|  | бюджет Пермского края | 197777,14567 |

------------------------------------------------------------------