Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2023 г. N 1423

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 922 (в ред. от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802, от 30.09.2022 N 882, от 20.10.2022 N 1033, от 16.12.2022 N 1311, от 28.12.2022 N 1400, от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277, от 27.06.2023 N 539, от 22.08.2023 N 747, от 02.10.2023 N 934, от 13.10.2023 N 1019).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 19.12.2023 N 1423

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ

2021 Г. N 922

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы":

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Программа направлена на достижение результатов по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды и решения задачи по повышению уровня безопасности и качества автомобильных дорог, создание качественной и эффективной системы уличного освещения. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет более 2201 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе - 1,7 млн. кв. м, в Кирове - 1,3 млн. кв. м. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет Нижний Новгород - 430,0 км, наименьшую протяженность Сарапул - 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 776 км. В 2022 году завершена реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии. В 2023 году запланировано завершение строительства автомобильной дороги ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района города Перми, автомобильной дороги Ивинский проспект (кольцевое пересечение Ивинский проспект - Старцева-Ива-Восточный обход). В 2025 году запланировано завершение строительства автомобильной дороги по ул. Агатовой, строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73. В рамках капитального ремонта в 2023 году планируется выполнить работы по Комсомольскому проспекту, ул. Сибирской, в 2024 году - на путепроводе по ул. Промышленной, 127, в 2025 году - ул. Самаркандской, ул. Советской. В рамках мероприятий по созданию качественной и эффективной системы уличного освещения в период 2022-2026 годов планируется построить 150 км сетей наружного освещения и обеспечить 97,8% протяженности улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением. Программа взаимосвязана с муниципальной программой "Организация дорожной деятельности в городе Перми" |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2634890,65022 | 1600024,03735 | 1188773,07813 | 423200,41156 | 549612,300 |
|  | бюджет города Перми | 686834,79111 | 544850,05008 | 808345,27583 | 374233,600 | 549612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22901,43181 | 68705,13711 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1284409,69141 | 720555,64294 | 380427,8023 | 48966,81156 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384244,73589 | 159010,14762 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1367008,999 | 521348,68099 | 407706,746 | 137869,18543 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 255811,12106 | 393134,746 | 88902,400 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 64669,45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 14572,000 | 48966,78543 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1267881,65122 | 1078675,35636 | 781066,33213 | 285331,22613 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 289038,92902 | 415210,52983 | 285331,200 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 4035,67738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 365855,8023 | 0,02613 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

2.1. строку 1.1.1.1.16.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.16.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2166,200 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 4032,09234 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 0,0 | 74585,09234 | 45103,110 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 70553,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 4032,09234 | 45103,110 | 0,0 |

2.3. строки 1.1.1.1.17.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.1.1.1.22.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.22.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 468,06236 | 2419,172 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 8661,70309 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 468,06236 | 11080,87509 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 468,06236 | 2419,172 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 8661,70309 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строки 1.1.1.1.27.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.27, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.27.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1913,960 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1878,20457 | 3863,67543 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.27, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 3792,16457 | 3863,67543 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1913,960 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1878,20457 | 3863,67543 | 0,0 |

2.6. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1206941,65641 | 341359,38459 | 129061,084 | 48966,78543 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 306598,65519 | 94325,87836 | 114489,084 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 51009,45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 14572,000 | 48966,78543 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1221430,10741 | 355019,38459 | 129061,084 | 48966,78543 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 321087,10619 | 94325,87836 | 114489,084 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 64669,45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 14572,000 | 48966,78543 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.2.1.1.2-1.1.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | выполненные работы по строительству | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 31051,06447 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по строительству | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 29,15324 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.4 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35" | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 71,62929 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку 1.1.2.1.1.5 признать утратившей силу;

2.10. строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2800,000 | 31151,847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2800,000 | 31151,847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2800,000 | 31151,847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 11,94114 | 7,528 | 25,16 | 9,5 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 36911,02488 | 50789,64506 | 221680,9604 | 58275,900 | 20000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55334,63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строку "Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 142778,89159 | 65530,6494 | 226085,762 | 60000,000 | 20000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58897,35043 | 60686,5957 | 226085,762 | 60000,000 | 20000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 80111,03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 142778,89159 | 135177,4494 | 278645,662 | 88902,400 | 49612,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58897,35043 | 130333,3957 | 278645,662 | 88902,400 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 80111,03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 142778,89159 | 135177,4494 | 278645,662 | 88902,400 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми | 58897,35043 | 130333,3957 | 278645,662 | 88902,400 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 80111,03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1367008,999 | 521348,68099 | 407706,746 | 137869,18543 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 255811,12106 | 393134,746 | 88902,400 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 64669,45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 14572,000 | 48966,78543 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.14. в приложении:

2.14.1. в таблице 14:

2.14.1.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024-2025 годы |
| --- | --- | --- |

2.14.1.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | 2024 |  | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 119688,20234 | 74585,09234 |  | 45103,110 |
|  |  | бюджет города Перми | 70553,000 | 70553,000 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 49135,20234 | 4032,09234 |  | 45103,110 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2024 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,7 |  | 2024-2025 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 |  | 2026 |  |

2.14.1.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2024 год |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2024-2025 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2026 год |

2.14.2. в таблице 15:

2.14.2.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | - |
| --- | --- | --- |

2.14.2.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  | всего, в том числе | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - |

2.14.2.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | - |

2.14.3. в таблице 19 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 11548,93745 тыс. руб., в том числе: 11548,93745 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2024 |
|  |  | всего | 11548,93745 | 468,06236 | 11080,87509 |
|  |  | бюджет города Перми | 2887,23436 | 468,06236 | 2419,172 |
|  |  | бюджет Пермского края | 8661,70309 | 0,0 | 8661,70309 |

2.14.4. в таблице 25:

2.14.4.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2023, в том числе: 2022 год - разработка проектной документации; 2023 год - выполнение работ по строительству, выполнение прочих видов работ (авторский надзор, проведение технической инвентаризации и паспортизации) |
| --- | --- | --- |

2.14.4.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | 2022 |  | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 33951,847 | 2800,000 |  | 31151,847 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |
|  | выполненные работы по строительству | ед. | 1 |  | 2023 |  |

2.14.4.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2022 год |
|  |  | выполненные работы по строительству | 2023 год |

2.14.5. в таблице 27:

2.14.5.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024-2025 годы |
| --- | --- | --- |

2.14.5.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | 2024 |  | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 7655,840 | 3792,16457 |  | 3863,67543 |
|  |  | бюджет города Перми | 1913,960 | 1913,960 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 5741,880 | 1878,20457 |  | 3863,67543 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2024-2025 |  |

2.14.5.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2024-2025 годы |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

3.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 27877,0 | 31000,0 | 11000,0 | 28981,0 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 279682,36616 | 266187,45902 | 305073,71408 | 150437,08908 | 500000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 3971,0301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 249250,15388 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | - | 4 | 3 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,00026 | 89658,24025 | 96025,56144 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 18014,6552 | 715,77027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строки 1.2.1.1.1.7-1.2.1.1.1.9, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | - | - | 2 | 3 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 13670,87102 | 38868,54948 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 116605,64842 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оплаченных исполнительных листов | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 19773,3486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.9 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | - | - | - | - | - | - | ДДБ | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02613 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1261009,86449 | 1078196,39130 | 781066,33213 | 285331,22613 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 289038,92902 | 415210,52983 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4035,67738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 365855,8023 | 0,02613 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1267881,65122 | 1078675,35636 | 781066,33213 | 285331,22613 | 500000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 289038,92902 | 415210,52983 | 285331,200 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 4035,67738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 365855,8023 | 0,02613 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1267881,65122 | 1078675,35636 | 781066,33213 | 285331,22613 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 289038,92902 | 415210,52983 | 285331,200 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 4035,67738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 365855,8023 | 0,02613 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1267881,65122 | 1078675,35636 | 781066,33213 | 285331,22613 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 289038,92902 | 415210,52983 | 285331,200 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 4035,67738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 365855,8023 | 0,02613 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. в приложении:

3.4.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.1.1-1.2.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 266873,57216 | 266187,45902 | 305073,71408 | 150437,08908 | 500000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 3971,0301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690527,32763 | 249250,15388 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Самаркандская, 11000,0 кв. м | 01.01.2023 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 93521,96609 | 114899,96215 | 104297,67195 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект, 29632,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196998,60159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 3971,0301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172712,21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 69464,53481 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта, 58873,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 51243,10137 | 119771,19802 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4.2. строку 1.2.1.1.1.1.6 признать утратившей силу;

3.4.3. строки 1.2.1.1.1.1.7-1.2.1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1.7 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской (7577,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 166951,48939 | 4888,83272 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25045,84061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса, капитальный ремонт площади Карла Маркса в городе Перми (30000,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 147896,50983 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 445500,31815 | 659034,200 | 185246,38947 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 84,08185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской ("площадь Европы") (1800,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 7804,900 | 52894,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34094,900 | 26604,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4.4. после строки 1.2.1.1.1.1.10 дополнить строкой 1.2.1.1.1.1.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.1.11 | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20254,89608 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 64003,76441 | 0,0 | 0,0 |

3.4.5. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 0,0 | 0,00026 | 89658,24025 | 96025,56144 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4.6. строку 1.2.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67980,45444 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4.7. после строки 1.2.1.1.1.2.4 дополнить строкой 1.2.1.1.1.2.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.2.5 | путепровод по ул. Промышленная, 127 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,00026 | 37195,73725 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4.8. строки 1.2.1.1.1.3, 1.2.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18014,6552 | 715,77027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 685,7864 | 715,77027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4.9. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 13670,87102 | 38868,54948 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 116605,64842 | 0,0 | 0,0 |

3.4.10. после строки 1.2.1.1.1.7.2 дополнить строками 1.2.1.1.1.7.3-1.2.1.1.1.7.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.7.3 | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3751,18073 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 11253,54217 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.4 | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26335,4175 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 79006,2525 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8781,95125 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26345,85375 | 0,0 | 0,0 |

3.4.11. строки 1.2.1.1.1.8, 1.2.1.1.1.9, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.8 | количество оплаченных исполнительных листов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 19773,3486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.9 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02613 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 1110435,81152 | 1078196,3913 | 781066,33213 | 285331,22613 | 500000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 291176,89234 | 289038,92902 | 415210,52983 | 285331,200 | 500000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4035,67738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690527,32763 | 365855,8023 | 0,02613 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

4.1. строки 1.1.1-1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 2 | - | 1 | - |
|  | количество разработанных проектных документаций на строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков | ед. | - | - | 2 | - | - |
|  | количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | разработанная проектная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Задача. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда |  |  |  |  |  |  |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству подпорной стенки | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением (включая строительство сетей наружного освещения в рамках контракта жизненного цикла) | % | 91,4 | 95,1 | 95,5 | 96,9 | 97,4 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 |

4.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.16, 1.1.1.1.16.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования" признать утратившими силу;

5.2. строки 1.1.1.1.17.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |

5.3. строки 1.1.1.1.22.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.22.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 468,06236 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 468,06236 |

5.4. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 341359,38459 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 94325,87836 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 51009,45973 |
|  | бюджет Пермского края | 30028,31531 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 59092,67159 |
|  | внебюджетные источники | 106903,0596 |

5.5. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 355019,38459 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 94325,87836 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64669,45973 |
|  | бюджет Пермского края | 30028,31531 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 59092,67159 |
|  | внебюджетные источники | 106903,0596 |

5.6. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Выполнение работ по строительству | МКУ "УТЗ" | 01.03.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 31051,06447 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.7. после строки 1.1.2.1.1.1 дополнить строками 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.3 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.2 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по строительству | МКУ "УТЗ" | 15.09.2023 | 30.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29,15324 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3 | выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35" | МКУ "УТЗ" | 07.11.2023 | 30.12.2023 | акт о выполненных работах по технической инвентаризации и паспортизации объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 71,62929 |

5.8. строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31151,847 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31151,847 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31151,847 |

5.9. строки 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | в микрорайоне Январский | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.03.2023 | количество оплаченных работ по строительству сетей наружного | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12332,05794 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4844,0537 |
| 1.1.3.1.1.2 | в микрорайоне Нижняя Мостовая | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 3,19114 | бюджет города Перми | 7194,97745 |

5.10. строку 1.1.3.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.9 | в микрорайоне Бумкомбинат | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 8,75 | бюджет города Перми | 31262,60967 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.11. строку "Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 65530,6494 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 60686,5957 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4844,0537 |

5.12. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 135177,4494 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 130333,3957 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4844,0537 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 135177,4494 |
|  | бюджет города Перми | 130333,3957 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4844,0537 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 521348,68099 |
|  | бюджет города Перми | 255811,12106 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64669,45973 |
|  | бюджет Пермского края | 30028,31531 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 63936,72529 |
|  | внебюджетные источники | 106903,0596 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 4500,0 | бюджет города Перми | 93434,00034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество очистных сооружений, в отношении которых произведен монтаж | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь обустроенных тротуаров и лестниц | кв. м | 3790,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 87,96575 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41,040 |
| 1.2.1.1.1.2 | Капитальный ремонт Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64,64728 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров, велодорожек | кв. м | 2640,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 3971,0301 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 69464,53481 |
| 1.2.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ул. Петропавловской от ул. Попова до Комсомольского проспекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 5000,0 | бюджет города Перми | 119450,46626 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество остановочных павильонов, в отношении которых выполнен монтаж | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 20 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 320,73176 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 715,77027 |

6.2. строки 1.2.1.1.1.5-1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Пермской в городе Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 7577,0 | бюджет Пермского края | 4449,63272 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 22 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность установленного бортового камня | м. п | 1135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 25045,84061 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 439,200 |
| 1.2.1.1.1.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Пермской до площади Карла Маркса, капитальный ремонт площади Карла Маркса в городе Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 7000,0 | бюджет Пермского края | 657429,23469 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность установленных пешеходных ограждений | м | 150 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров | кв. м | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 84,08185 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1604,96531 |
| 1.2.1.1.1.7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской между зданиями по ул. Монастырской, 2 и ул. Монастырской, 3А в городе Перми ("площадь Европы") | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1800,0 | бюджет города Перми | 52894,29491 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 5 | бюджет Пермского края | 26333,09879 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров | кв. м | 2500,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 271,19612 |

6.3. строки 1.2.1.1.1.9, "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.9 | Оплата исполнительных листов | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество оплаченных исполнительных листов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 19773,3486 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1078196,3913 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 289038,92902 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4035,67738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 690527,32763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 94594,45727 |

6.4. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1078675,35636 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 289038,92902 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4035,67738 |
|  | бюджет Пермского края | 690527,32763 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 95073,42233 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1078675,35636 |
|  | бюджет города Перми | 289038,92902 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4035,67738 |
|  | бюджет Пермского края | 690527,32763 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 95073,42233 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1078675,35636 |
|  | бюджет города Перми | 289038,92902 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4035,67738 |
|  | бюджет Пермского края | 690527,32763 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 95073,42233 |