Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2023 г. N 1515

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 922 (в ред. от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802, от 30.09.2022 N 882, от 20.10.2022 N 1033, от 16.12.2022 N 1311, от 28.12.2022 N 1400, от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277, от 27.06.2023 N 539, от 22.08.2023 N 747, от 02.10.2023 N 934, от 13.10.2023 N 1019, от 20.10.2023 N 1133, от 19.12.2023 N 1423).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 27.12.2023 N 1515

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ

2021 Г. N 922

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2634890,65022 | 1554779,97655 | 1206882,1022 | 535185,9113 | 549612,300 |
|  | бюджет города Перми | 686834,79111 | 550484,05918 | 808345,27583 | 407567,000 | 549612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22901,43181 | 17827,06721 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1284409,69141 | 720555,64294 | 398536,82637 | 127618,9113 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384244,73589 | 159010,14762 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1367008,999 | 480483,52219 | 407706,746 | 137869,18543 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 261853,00206 | 393134,746 | 88902,400 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 17762,41993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 14572,000 | 48966,78543 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1267881,65122 | 1074296,45436 | 799175,35620 | 397316,72587 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 288631,05712 | 415210,52983 | 318664,600 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 78652,12587 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 2 | - | - | - | - |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 84,1 | 86,6 | 86,4 | 86,3 | 85,6 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

2.1. строку 1.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 35000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 35000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.1.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 | 1,25594 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 10800,000 | 22023,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38427,83908 | 30028,31531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.1.1.1.17.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 6075,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 6075,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1206941,65641 | 314187,85479 | 129061,084 | 48966,78543 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 306598,65519 | 100401,38836 | 114489,084 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 17762,41993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 14572,000 | 48966,78543 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки 1.1.1.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 14488,451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14488,451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14488,451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1221430,10741 | 314187,85479 | 129061,084 | 48966,78543 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 321087,10619 | 100401,38836 | 114489,084 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 17762,41993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 14572,000 | 48966,78543 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строки 1.1.2.1.1.4, "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.4 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35" | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 38,00029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 | 31118,218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 | 31118,218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2800,000 | 31118,218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.3.1.2.1-1.1.3.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Протяженность обустроенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | - | 24,326 | 32,764 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 69238,692 | 21041,27165 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | - | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28902,400 | 29612,300 |
| 1.1.3.1.2.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на обустройство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8123,31578 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2.4 | технологическое присоединение к сетям | ед. | - | 10 | 77 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 408,108 | 23395,31257 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1367008,999 | 480483,52219 | 407706,746 | 137869,18543 | 49612,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 261853,00206 | 393134,746 | 88902,400 | 49612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 17762,41993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 14572,000 | 48966,78543 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.10. в приложении:

2.10.1. таблицу 4 признать утратившей силу;

2.10.2. в таблице 7:

2.10.2.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, - 1,25594 км |
| --- | --- | --- |

2.10.2.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25594 | 2022-2023 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,25594 | 2024 |

2.10.3. в таблице 15:

2.10.3.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |
| --- | --- | --- |

2.10.3.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 6075,510, в том числе: 6075,510 - прочие виды работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 6075,510 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |

2.10.3.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2023 год |

2.10.4. таблицу 24 признать утратившей силу;

2.10.5. в таблице 25 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33918,218, в том числе: 2800,000 - проектно-изыскательские работы, 31051,06447 - строительно-монтажные работы. 67,15353 - выполнение прочих видов работ (авторский надзор, проведение технической инвентаризации и паспортизации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2022 | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 33918,218 | 2800,000 | 31118,218 |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

3.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 62280,0 | 31000,0 | 11000,0 | 28981,0 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 279682,36616 | 266187,45902 | 305073,71408 | 183770,48908 | 500000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 267359,17795 | 78652,09974 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | - | 4 | 3 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,00017 | 89658,24025 | 96025,56144 | 0,0 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 3 | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5617,0956 | 1913,43819 | 6807,70448 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1261009,86449 | 1073817,4893 | 799175,3562 | 397316,72587 | 500000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 288631,05712 | 415210,52983 | 318664,600 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 78652,12587 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1267881,65122 | 1074296,45436 | 799175,35620 | 397316,72587 | 500000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 288631,05712 | 415210,52983 | 318664,600 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 78652,12587 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1267881,65122 | 1074296,45436 | 799175,35620 | 397316,72587 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 288631,05712 | 415210,52983 | 318664,600 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 78652,12587 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1267881,65122 | 1074296,45436 | 799175,3562 | 397316,72587 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 288631,05712 | 415210,52983 | 318664,600 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 78652,12587 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. в приложении:

3.5.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 266873,57216 | 266187,45902 | 305073,71408 | 183770,48908 | 500000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690527,32763 | 267359,17795 | 78652,09974 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5.2. строку 1.2.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект, 29632,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196998,60159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172712,21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 69464,53481 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5.3. строки 1.2.1.1.1.1.11, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1.11 | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53588,29608 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 82112,78848 | 78652,09974 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,00017 | 89658,24025 | 96025,56144 | 0,0 |

3.5.4. строку 1.2.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2.5 | путепровод по ул. Промышленной, 127 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,00017 | 37195,73725 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5.5. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | бюджет города Перми | 5617,0956 | 1913,43819 | 6807,70448 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5.6. строку 1.2.1.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5.3 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1913,43819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5.7. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1110435,81152 | 1073817,4893 | 799175,3562 | 397316,72587 | 500000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 291176,89234 | 288631,05712 | 415210,52983 | 318664,600 | 500000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690527,32763 | 383964,82637 | 78652,12587 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

4.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель: 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | - | - | - | - |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 84,1 | 86,6 | 86,4 | 86,3 | 85,6 |

4.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.2, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования" признать утратившими силу;

5.2. строку 1.1.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,25594 | бюджет города Перми | 13900,41254 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18888,34244 |

5.3. строки 1.1.1.1.17.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6075,510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6075,510 |

5.4. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 314187,85479 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 100401,38836 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 17762,41993 |
|  | бюджет Пермского края | 30028,31531 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 59092,67159 |
|  | внебюджетные источники | 106903,0596 |

5.5. строки 1.1.1.2, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" признать утратившими силу;

5.6. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 314187,85479 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 100401,38836 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 17762,41993 |
|  | бюджет Пермского края | 30028,31531 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 59092,67159 |
|  | внебюджетные источники | 106903,0596 |

5.7. строки 1.1.2.1.1.3, "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35" | МКУ "УТЗ" | 07.11.2023 | 30.12.2023 | акт о выполненных работах по технической инвентаризации и паспортизации объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,00029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31118,218 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31118,218 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31118,218 |

5.8. строку 1.1.3.1.2.1 признать утратившей силу;

5.9. строки 1.1.3.1.2.2, 1.1.3.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 24,326 | бюджет города Перми | 69238,692 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.3 | Технологическое присоединение к сетям | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.07.2023 | 25.12.2023 | количество подписанных актов на осуществление технологического присоединения (Контракт жизненного цикла) | ед. | 10 | бюджет города Перми | 408,108 |

5.10. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 480483,52219 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 261853,00206 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 17762,41993 |
|  | бюджет Пермского края | 30028,31531 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 63936,72529 |
|  | внебюджетные источники | 106903,0596 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1000,0 | бюджет города Перми | 93434,00034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь обустроенных тротуаров и лестниц | кв. м | 200,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 87,96575 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41,040 |
| 1.2.1.1.1.2 | Капитальный ремонт Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64,64728 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров, велодорожек | кв. м | 2640,0 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 69464,53481 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 66 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ул. Петропавловской от ул. Попова до Комсомольского проспекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 10000,0 | бюджет города Перми | 119450,46626 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 24 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 320,73176 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 715,77027 |
| 1.2.1.1.1.4 | Капитальный ремонт путепровода по ул. Промышленной, 127 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 0,0 | бюджет города Перми | 0,00017 |
| 1.2.1.1.1.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Пермской в городе Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 9060,0 | бюджет Пермского края | 4449,63272 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 25045,84061 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность установленного бортового камня | м. п | 2080,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 439,200 |
| 1.2.1.1.1.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Пермской до площади Карла Маркса, капитальный ремонт площади Карла Маркса в городе Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 40000,0 | бюджет Пермского края | 657429,23469 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров | кв. м | 23000,0 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 84,08185 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1604,96531 |
| 1.2.1.1.1.7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской между зданиями по ул. Монастырской, 2 и ул. Монастырской, 3А в городе Перми ("площадь Европы") | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 2220,0 | бюджет города Перми | 52894,29491 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 5 | бюджет Пермского края | 26333,09879 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров | кв. м | 3580,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 271,19612 |
| 1.2.1.1.1.8 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1913,43819 |

6.2. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1073817,4893 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 288631,05712 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64,64728 |
|  | бюджет Пермского края | 690527,32763 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 94594,45727 |

6.3. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1074296,45436 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 288631,05712 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64,64728 |
|  | бюджет Пермского края | 690527,32763 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 95073,42233 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1074296,45436 |
|  | бюджет города Перми | 288631,05712 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64,64728 |
|  | бюджет Пермского края | 690527,32763 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 95073,42233 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1074296,45436 |
|  | бюджет города Перми | 288631,05712 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64,64728 |
|  | бюджет Пермского края | 690527,32763 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 95073,42233 |