Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2024 г. N 237

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 922 (в ред. от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802, от 30.09.2022 N 882, от 20.10.2022 N 1033, от 16.12.2022 N 1311, от 28.12.2022 N 1400, от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277, от 27.06.2023 N 539, от 22.08.2023 N 747, от 02.10.2023 N 934, от 13.10.2023 N 1019, от 20.10.2023 N 1133, от 19.12.2023 N 1423, от 27.12.2023 N 1515, от 10.01.2024 N 3, от 16.01.2024 N 24, от 26.02.2024 N 140).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 01.04.2024 N 237

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ

2021 Г. N 922

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2634890,65022 | 1557035,99271 | 1274500,44237 | 599208,24713 | 868834,43613 |
|  | бюджет города Перми | 686834,79111 | 552740,07534 | 858944,655 | 454105,111 | 723731,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22901,43181 | 17827,06721 | 17018,961 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1284409,69141 | 720555,64294 | 398536,82637 | 145103,13613 | 145103,13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384244,73589 | 159010,14762 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1367008,999 | 480483,52219 | 430752,201 | 169495,200 | 140005,6525 |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 261853,00206 | 406908,455 | 128902,400 | 129612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 17762,41993 | 9271,746 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 14572,000 | 40592,800 | 10393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1267881,65122 | 1076552,47052 | 843748,24137 | 429713,04713 | 728828,78363 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 290887,07328 | 452036,200 | 325202,711 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

2.1. строки 1.1.1.1.10.2, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.10.2 | компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 18046,51837 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 2699,019 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 327183,21669 | 38999,97738 | 2699,019 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81322,131 | 33150,235 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 473,24593 | 2699,019 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 245861,08569 | 5376,49645 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строки 1.1.1.1.18.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.18.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 468,06236 | 2419,200 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 468,063 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 8661,70309 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 468,06236 | 11548,96609 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 468,06236 | 2419,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 468,063 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 8661,70309 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку 1.1.1.1.21.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.21.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2739,100 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. после строки 1.1.1.1.21.1 дополнить строкой 1.1.1.1.21.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.21.2 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости | ед. | - | - | 1 | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 14,500 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строки 1.1.1.1.22.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.22.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 6075,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 6075,510 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 6075,510 | 6075,510 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 6075,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 6075,510 | 0,0 | 0,0 |

2.6. после строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.1.1.1.23 1.1.1.1.23.1, 1.1.1.1.23.2, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.1.1.1.23 | Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.23.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 15089,334 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.23.2 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости | ед. | - | - | 1 | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 110,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 15199,334 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1206941,65641 | 314187,85479 | 152077,347 | 40592,800 | 10393,3525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 306598,65519 | 100401,38836 | 128262,755 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 17762,41993 | 9242,592 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 14572,000 | 40592,800 | 10393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1221430,10741 | 314187,85479 | 152077,347 | 40592,800 | 10393,3525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 321087,10619 | 100401,38836 | 128262,755 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 17762,41993 | 9242,592 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 14572,000 | 40592,800 | 10393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по строительству | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 29,15324 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведенный авторский надзор за выполнением работ по строительству (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 29,154 | 0,0 | 0,0 |

2.10. строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2800,000 | 31118,218 | 29,154 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2800,000 | 31118,218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 29,154 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2800,000 | 31118,218 | 29,154 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 2800,000 | 31118,218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 29,154 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2800,000 | 31118,218 | 29,154 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 2800,000 | 31118,218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 29,154 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1367008,999 | 480483,52219 | 430752,201 | 169495,200 | 140005,6525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 261853,00206 | 406908,455 | 128902,400 | 129612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 17762,41993 | 9271,746 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 14572,000 | 40592,800 | 10393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. в приложении:

2.12.1. в таблице 9 строки 11-15 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства |  |  |  |  | 2018-2024 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  | завершение строительно-монтажных работ - 2024 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1617381,60812, в том числе: 255054,61269 - проектно-изыскательские работы; 1362326,99543 - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 1617381,60812 | 255054,61269 | 706560,91316 |  | 299471,50355 | 317583,57282 | 36011,9869 | 2699,019 |
|  |  | бюджет города Перми | 483738,9877 | 170651,94649 | 134280,45711 |  | 71545,356 | 77098,98358 | 30162,24452 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 102931,10542 | 5379,500 | 3728,89291 |  | 90650,44758 | 0,0 | 473,24593 | 2699,019 |
|  |  | бюджет Пермского края | 690000,92017 | 64277,8202 | 488447,400 |  | 137275,69997 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 340710,59483 | 14745,346 | 80104,16314 |  | 0,0 | 240484,58924 | 5376,49645 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы |  |  |  |  |  |  | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | км | 1,6 | 2022-2024 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | км | 1,6 | 2024 |

2.12.2. в таблице 16 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 11548,96609, в том числе: 11548,96609- проектно-изыскательские работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | итого | 2024 |
|  |  | всего | 11548,96609 | 11548,96609 |
|  |  | бюджет города Перми | 2419,200 | 2419,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 468,063 | 468,063 |
|  |  | бюджет Пермского края | 8661,70309 | 8661,70309 |

2.12.3. в таблице 19 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  | 2739,100, в том числе: 2739,100 - проектно-изыскательские работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 2739,100 | 2739,100 |

2.12.4. в таблице 21:

2.12.4.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2024 годы |
| --- | --- | --- |

2.12.4.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33424,48935, в том числе: 2800,000 - проектно-изыскательские работы, 30557,33535 - строительно-монтажные работы 67,154 - прочие виды работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |
|  |  | итого | 33424,48935 |  | 2800,000 | 30595,33535 |  | 29,154 |
|  |  | бюджет города Перми | 33395,33535 |  | 2800,000 | 30595,33535 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,154 |  | 0,0 | 0,0 |  | 29,154 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |  |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. |  | 1 |  |  | 2023 |  |
|  | оплата проведенного авторского надзора | ед. |  | 1 |  |  | 2024 |  |

2.12.4.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2022 год |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2023 год |
|  |  | оплата проведенного авторского надзора | 2024 год |

2.12.5. дополнить таблицами 22, 23 следующего содержания:

"Таблица 22

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Топазная |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.22. Строительство автомобильной дороги по ул. Топазная |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги - 0,7 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 6075,510, в том числе: 6075,510 - прочие виды работ |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6075,510 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 02 ноября 2021 г. N 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. N 16-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2024 год |

Таблица 23

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Монастырская на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.23. Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги - 1,8 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 15089,334, в том числе: 15089,334 - проектно-изыскательские работы |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 15089,334 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 18 октября 2023 г. N 13 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2024 год |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 54096,0 | - | 81254,0 | 113330,0 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 279682,36616 | 266292,57984 | 311030,45055 | 176944,23383 | 300000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | - | - | 7,904 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7148,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 267359,17795 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | 1 | 2 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 18014,6552 | 599,000 | 7230,000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1261009,86449 | 1073805,83968 | 843748,24137 | 429713,04713 | 728828,78363 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 288619,4075 | 452036,200 | 325202,711 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1267881,65122 | 1076552,47052 | 843748,24137 | 429713,04713 | 728828,78363 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 290887,07328 | 452036,200 | 325202,711 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1267881,65122 | 1076552,47052 | 843748,24137 | 429713,04713 | 728828,78363 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 290887,07328 | 452036,200 | 325202,711 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1267881,65122 | 1076552,47052 | 843748,24137 | 429713,04713 | 728828,78363 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 290887,07328 | 452036,200 | 325202,711 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. приложение изложить в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.2 "Повышение уровня

нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие

автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 266873,57216 | 259144,36509 | 311030,45055 | 176944,23383 | 300000,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7148,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690458,62978 | 267359,17795 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94290,26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Самаркандская (11000,0 кв. м) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 93434,00034 | 114900,04072 | 103447,22675 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 87,966 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект (29632,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196998,60159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172712,21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 69160,34213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта (58873,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 51243,10137 | 112816,06984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7060,249 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы (14983,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 826,9692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской (7577,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 166951,48939 | 4820,13487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25045,84061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса (30000,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 147896,50983 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 445500,31815 | 659034,200 | 185246,38947 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 84,08185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.7 | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской ("Площадь Европы") (1800,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 7804,900 | 52894,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34094,900 | 26604,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 48233,900 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.9 | капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19908,711 | 300000,000 |
| 1.2.1.1.1.1.10 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25858,23639 | 134709,78363 |
| 1.2.1.1.1.1.11 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53588,29608 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 82112,78848 | 78652,09974 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 76421,15928 | 148258,47325 | 494119,000 <2> |
| 1.2.1.1.1.2.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334182,900 <2> |
| 1.2.1.1.1.2.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 55315,23928 | 148258,47325 | 4526,600 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 21105,920 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.4 | ул. Промышленная, 127 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155409,500 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18014,6552 | 0,0 | 7230,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8725,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8603,3568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.4 | Комсомольский проспект | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7230,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 5617,0956 | 1913,43819 | 5238,600 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5617,0956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5238,600 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1913,43819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям |  |  | бюджет города Перми | 114,25637 | 41,04087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,00087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.2 | ул. Самаркандская | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 41,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 52115,84948 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 116605,64842 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.1 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5214,400 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.2 | капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8032,900 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.3 | капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 26335,4175 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 79006,2525 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.4 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3751,18073 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 11253,54217 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.5 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8781,95125 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26345,85375 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оплаченных исполнительских листов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 19773,3486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.9 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,14069 | 0,00392 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 1110435,81152 | 1065685,7344 | 843748,24137 | 429713,04713 | 728828,78363 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 291176,89234 | 280872,19275 | 452036,200 | 325202,711 | 594119,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690458,62978 | 383964,82637 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94290,26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 2267,66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 4110,94069 | 2479,29883 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2267,66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<2> Условно утвержденные расходы - 200000,000 тыс. руб.".

4. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель: 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | - | - | - | - |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 84,1 | 86,6 | 86,6 | 86,7 | 86,8 |

5. В приложении 1:

5.1. после строки 1.1.1.1 дополнить строками 1.1.1.1.10, 1.1.1.1.10.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.1.1.1.10 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.10.1 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 30.12.2024 | количество актов оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2699,019 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2699,019 |

5.2. строки 1.1.1.1.18.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.18.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2419,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 468,063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8661,70309 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11548,96609 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2419,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 468,063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8661,70309 |

5.3. строку 1.1.1.1.21.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.21.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2739,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. после строки 1.1.1.1.21.1 дополнить строкой 1.1.1.1.21.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.21.2 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости | ДДБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. после строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.1.1.1.22, 1.1.1.1.22.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования", 1.1.1.1.23, 1.1.1.1.23.1, 1.1.1.1.23.2, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.1.1.1.22 | Строительство автомобильной дороги по ул. Топазной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.22.1 | выполнение проектно-изыскательских работ (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 6075,510 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 6075,510 |
| 1.1.1.1.23 | Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.23.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15089,334 |
| 1.1.1.1.23.2 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости | ДДБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оценочных отчетов, по которым проведена оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 110,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15199,334 |

5.6. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 152077,347 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 128262,755 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9242,592 |
|  | бюджет Пермского края | 14572,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 152077,347 |
|  | бюджет города Перми | 128262,755 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9242,592 |
|  | бюджет Пермского края | 14572,000 |

5.7. после строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3, "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.1.2 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.3 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по строительству | МКУ "УТЗ" | 01.01.2024 | 30.06.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 29,154 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 29,154 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 29,154 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 29,154 |

5.8. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 430752,201 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 406908,455 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9271,746 |
|  | бюджет Пермского края | 14572,000 |

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 1,38 | бюджет города Перми | 114753,04072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 87,966 |

6.2. после строки 1.2.1.1.1.11 дополнить строкой 1.2.1.1.1.12 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.12 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7047,49651 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 599,000 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 12,75249 |

6.3. строки "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 843748,24137 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 452036,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7747,215 |
|  | бюджет Пермского края | 383964,82637 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 843748,24137 |
|  | бюджет города Перми | 452036,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7747,215 |
|  | бюджет Пермского края | 383964,82637 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 843748,24137 |
|  | бюджет города Перми | 452036,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7747,215 |
|  | бюджет Пермского края | 383964,82637 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 843748,24137 |
|  | бюджет города Перми | 452036,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7747,215 |
|  | бюджет Пермского края | 383964,82637 |