Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2024 г. N 24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 922 (в ред. от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802, от 30.09.2022 N 882, от 20.10.2022 N 1033, от 16.12.2022 N 1311, от 28.12.2022 N 1400, от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277, от 27.06.2023 N 539, от 22.08.2023 N 747, от 02.10.2023 N 934, от 13.10.2023 N 1019, от 20.10.2023 N 1133, от 19.12.2023 N 1423, от 27.12.2023 N 1515).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми

О.Н.АНДРИАНОВА

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 16.01.2024 N 24

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ

2021 Г. N 922

1. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

1.1. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 22,185 | 14,586 | 21,775 | 23,411 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 36911,02488 | 51020,79594 | 221629,800 | 100000,000 | 60847,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55334,63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2. строки 1.1.3.1.2.1, 1.1.3.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Протяженность обустроенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | - | 57,09 | 57,09 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 37720,06365 | 52 559,900 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | - | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28902,400 | 29612,300 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 27877,0 | - | 81254,0 | 113330,0 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 279682,36616 | 290940,89204 | 286998,700 | 486722,200 | 455409,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10196,26955 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | км | - | - | 7,904 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 267359,200 | 104510,300 | 134709,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением (включая строительство сетей наружного освещения в рамках контракта жизненного цикла) | % | 91,4 | 95,1 | 95,5 | 96,9 | 97,4 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 |

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем

строительства и реконструкции автомобильных дорог,

искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе

Перми" на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2024 | 30.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8982,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8982,400 |
| 1.1.1.1.15 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2166,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4032,100 |
| 1.1.1.1.15.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность построенного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | бюджет города Перми | 68386,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 74585,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70553,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4032,100 |
| 1.1.1.1.16 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7202,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7202,200 |
| 1.1.1.1.17 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9362,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9362,900 |
| 1.1.1.1.18 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2419,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8661,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11080,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2419,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8661,700 |
| 1.1.1.1.19 | Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.19.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11301,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11301,900 |
| 1.1.1.1.20 | Реконструкция ул. Пермской от ул. Плеханова до ул. Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1914,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1878,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3792,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1914,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1878,200 |
| 1.1.1.1.21 | Строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.21.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2753,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2753,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 129061,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114489,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14572,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 129061,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114489,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14572,000 |
| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Обеспечение обустройства сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Обустройство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | ул. Ферма 3-я | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 0,673 | бюджет города Перми | 2600,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | микрорайон Верхнее Васильево |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 7,97 | бюджет города Перми | 1402,900 |
| 1.1.3.1.1.4 | от ул. Вагонной до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 0,803 | бюджет города Перми | 252,400 |
| 1.1.3.1.1.5 | по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 5,14 | бюджет города Перми | 217374,500 |
| 1.1.3.1.1.3 | в микрорайонах Новобродовский, Егошихинский, Юбилейный, Островский, Чкаловский, Крохалева | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество разработанных проектных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2956,100 |
| 1.1.3.1.1.4 | в микрорайоне Новогайвинский |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1499,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 226085,800 |
| 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 57,09 | бюджет города Перми | 52559,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52559,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278645,700 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278645,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 407706,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 393134,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14572,000 |

"

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного состояния

автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми" на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 1,38 | бюджет города Перми | 90263,400 |
| 1.2.1.1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Пермской до площади Карла Маркса, капитальный ремонт площади Карла Маркса в городе Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 2,48 | бюджет города Перми | 147896,500 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | бюджет Пермского края | 185246,400 |
| 1.2.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 2,9 | бюджет города Перми | 48838,800 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8032,900 |
| 1.2.1.1.1.4 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3751,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11253,500 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 0,495 | бюджет Пермского края | 82112,800 |
| 1.2.1.1.1.5 | Путепровод станции Блочной |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5238,600 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 0,649 | бюджет города Перми | 67280,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 0,54 | бюджет города Перми | 42445,900 |
| 1.2.1.1.1.7 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5214,400 |
| 1.2.1.1.1.8 | Капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26335,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 79006,200 |
| 1.2.1.1.1.9 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8782,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 26345,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 838044,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 454079,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 383964,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 838044,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 454079,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 383964,800 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 838044,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 454079,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 383964,800 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 838044,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 454079,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 383964,800 |

"