Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2024 г. N 501

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 922 (в ред. от 03.03.2022 N 139, от 02.06.2022 N 433, от 01.08.2022 N 645, от 15.09.2022 N 802, от 30.09.2022 N 882, от 20.10.2022 N 1033, от 16.12.2022 N 1311, от 28.12.2022 N 1400, от 13.01.2023 N 17, от 10.04.2023 N 277, от 27.06.2023 N 539, от 22.08.2023 N 747, от 02.10.2023 N 934, от 13.10.2023 N 1019, от 20.10.2023 N 1133, от 19.12.2023 N 1423, от 27.12.2023 N 1515, от 10.01.2024 N 3, от 16.01.2024 N 24, от 26.02.2024 N 140, от 01.04.2024 N 237).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 18.06.2024 N 501

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 922

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2634890,65022 | 1557035,99271 | 1297597,06856 | 599208,24713 | 868834,43613 |
|  | бюджет города Перми | 686834,79111 | 552740,07534 | 881817,78200 | 454105,111 | 723731,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22901,43181 | 17827,06721 | 17018,961 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1284409,69141 | 720555,64294 | 398536,82637 | 145103,13613 | 145103,13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384244,73589 | 159010,14762 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1367008,999 | 480483,52219 | 453848,82719 | 169495,200 | 140005,6525 |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 261853,00206 | 429781,582 | 128902,400 | 129612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 17762,41993 | 9271,746 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 14572,000 | 40592,800 | 10393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1267881,65122 | 1076552,47052 | 843748,24137 | 429713,04713 | 728828,78363 |
|  | бюджет города Перми | 304050,33449 | 290887,07328 | 452036,200 | 325202,711 | 594119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 383964,82637 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6858,46023 | 95073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

2.1. строку 1.1.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.1 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2656,97197 | 903,36095 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2679,97197 | 903,36095 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.1.1.1.13.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.13.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для строительства (реконструкции) объектов Пермского городского округа | ед. | 4 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 13572,872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 2 | - | 45 | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 178,000 | 0,0 | 22213,500 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку "Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13800,872 | 151,000 | 22213,500 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строки 1.1.1.1.17.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 10022,527 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 10022,527 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1206941,65641 | 314187,85479 | 175173,97319 | 40592,800 | 10393,3525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 306598,65519 | 100401,38836 | 151135,882 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 17762,41993 | 9242,592 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 14572,000 | 40592,800 | 10393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1221430,10741 | 314187,85479 | 175173,97319 | 40592,800 | 10393,3525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 321087,10619 | 100401,38836 | 151135,882 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19117,600 | 17762,41993 | 9242,592 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247339,12556 | 30028,31531 | 14572,000 | 40592,800 | 10393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 59092,67159 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 11,94114 | 6,653 | 21,775 | 23,411 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 36911,02488 | 50789,64506 | 221629,800 | 87726,85223 | 67845,91069 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55334,63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения | ед. | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 21463,60875 | 9896,95064 | 4456,000 | 12273,14777 | 32154,08931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 24776,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строки 1.1.3.1.2.1-1.1.3.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Протяженность обустроенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | - | 24,326 | 32,764 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 69238,692 | 20547,45809 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | - | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28902,400 | 29612,300 |
| 1.1.3.1.2.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на обустройство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8123,31578 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2.4 | технологическое присоединение к сетям | ед. | - | 10 | 79 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 408,108 | 23889,12613 | 0,0 | 0,0 |

2.10. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1367008,999 | 480483,52219 | 453848,82719 | 169495,200 | 140005,6525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 382784,45662 | 261853,00206 | 429781,582 | 128902,400 | 129612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22888,10531 | 17762,41993 | 9271,746 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327450,16141 | 30028,31531 | 14572,000 | 40592,800 | 10393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377386,27566 | 63936,72529 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. в приложении:

2.11.1. в таблице 10 строки 13-14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1212590,69564, в том числе: 61819,16862 - проектно-изыскательские работы; 1150771,52702 - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 1212590,69564 | 61819,16862 | 561194,23126 | 461486,5307 | 125909,28974 | 1761,61003 | 196,3661 | 223,49919 |
|  |  | бюджет города Перми | 309438,58853 | 14521,09462 | 235940,2316 | 58977,26231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71956,84198 | 20923,199 | 44317,50538 | 0,0 | 6716,1376 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407924,42599 | 26374,875 | 280936,49428 | 100613,05671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 423270,83914 | 0,0 | 0,0 | 301896,21168 | 119193,15214 | 1761,61003 | 196,3661 | 223,49919 |

2.11.2. в таблице 15 строки 13-14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 10022,527, в том числе 10022,527 - проектно-изыскательские работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 10022,527 |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми":

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 54096,0 | - | 81254,0 | 113400,0 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 279682,36616 | 266292,57984 | 311030,45055 | 237192,47636 | 304526,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | - | - | 7,904 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7148,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 267359,17795 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | - | 3 | 3 | 2 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 76665,78818 | 88010,23072 | 489592,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | 1 | 2 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 18014,6552 | 599,000 | 7334,31192 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | 3 | 1 | 1 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 5617,0956 | 1913,43819 | 4993,9711 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | - | - | 5 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 52011,53756 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 116605,64842 | 0,0 | 0,0 |

3.6. приложение изложить в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.2 "Повышение уровня

нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми" муниципальной программы "Развитие

автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми"

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 266873,57216 | 259144,36509 | 311030,45055 | 237192,47636 | 304526,600 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7148,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690458,62978 | 267359,17795 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94290,26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Самаркандская (11000,0 кв. м) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 93434,00034 | 114899,96190 | 103447,19060 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 87,966 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект (29632,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196998,60159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172712,21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 69160,34213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта (58873,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 51243,10137 | 112816,06984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7060,249 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы (14983,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 826,9692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской (7577,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 166951,48939 | 4820,13487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25045,84061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса (30000,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 147896,50983 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 445500,31815 | 659034,200 | 185246,38947 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 84,08185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.7 | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской ("Площадь Европы") (1800,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 7804,900 | 52894,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34094,900 | 26604,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48233,900 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.9 | капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19908,711 | 300000,000 |
| 1.2.1.1.1.1.10 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25858,23639 | 134709,78363 |
| 1.2.1.1.1.1.11 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53588,29608 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 82112,78848 | 78652,09974 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.12 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 48233,97882 | 12014,37868 | 4526,600 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 76665,78818 | 88010,23072 | 489592,400 <2> |
| 1.2.1.1.1.2.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334182,900 <2> |
| 1.2.1.1.1.2.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 55559,86818 | 88010,23072 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 21105,920 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.4 | ул. Промышленная, 127 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155409,500 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18014,6552 | 0,0 | 7334,31192 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,0 | 104,31192 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8725,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8603,3568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.4 | Комсомольский проспект | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7230,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 5617,0956 | 1913,43819 | 4993,9711 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5617,0956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4993,9711 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1913,43819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям |  |  | бюджет города Перми | 114,25637 | 41,04087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,00087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.2 | ул. Самаркандская | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 41,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 52011,53756 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 116605,64842 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.1 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5214,400 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.2 | капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7928,58808 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.3 | капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 26335,4175 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 79006,2525 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.4 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3751,18073 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 11253,54217 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.5 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8781,95125 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26345,85375 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оплаченных исполнительских листов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 19773,3486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.9 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,14069 | 0,00392 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 1110435,81152 | 1065685,7344 | 843748,24137 | 429713,04713 | 728828,78363 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 291176,89234 | 280872,19275 | 452036,200 | 325202,711 | 594119,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 7747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819258,91918 | 690458,62978 | 383964,82637 | 104510,33613 | 134709,78363 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94290,26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 2267,66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 4110,94069 | 2479,29883 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2267,66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<2> Условно утвержденные расходы - 200000,000 тыс. руб.".

4. В приложении 1:

4.1. после строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.1.1.1.11, 1.1.1.1.11.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.11 в том числе по источникам финансирования", 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.13.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.1.1.1.11 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.1 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |
| 1.1.1.1.13 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для строительства (реконструкции) объектов Пермского городского округа | ДДБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для строительства (реконструкции) объектов Пермского городского округа | ед. | 45 | бюджет города Перми | 22213,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22213,500 |

4.2. строки 1.1.1.1.17.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10022,527 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10022,527 |

4.3. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 175173,97319 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 151135,882 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9242,592 |
|  | бюджет Пермского края | 14572,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 175173,97319 |
|  | бюджет города Перми | 151135,882 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9242,592 |
|  | бюджет Пермского края | 14572,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |

4.4. часть таблицы "1.1.3.1.1. Обустройство сетей наружного освещения" изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Обустройство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | ул. Ферма 3-я | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 0,673 | бюджет города Перми | 2440,03925 |
| 1.1.3.1.1.2 | в микрорайоне Верхнее Васильево |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 0,037 | бюджет города Перми | 112,42276 |
| 1.1.3.1.1.3 | от ул. Вагонной до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 0,803 | бюджет города Перми | 8690,93107 |
| 1.1.3.1.1.4 | по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 5,14 | бюджет города Перми | 210386,40692 |
| 1.1.3.1.1.5 | в микрорайонах Новобродовский, Егошихинский, Юбилейный, Островский, Чкаловский, Крохалева | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество разработанных проектных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2956,100 |
| 1.1.3.1.1.6 | в микрорайоне Новогайвинский |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1499,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 226085,800 |

4.5. строку 1.1.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 32,764 | бюджет города Перми | 20547,45809 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. строку 1.1.3.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.3 | Технологическое присоединение к сетям | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество подписанных актов на осуществление технологического присоединения (Контракт жизненного цикла) | км | 79 | бюджет города Перми | 23889,12613 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 453848,82719 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 429781,582 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9271,746 |
|  | бюджет Пермского края | 14572,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |

5. В приложении 2:

5.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандской | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 1,38 | бюджет города Перми | 114753,04072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146,92118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 87,966 |

5.2. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7928,58808 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | Путепровод станции Блочной | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4993,9711 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 0,649 | бюджет города Перми | 55559,86818 |

5.4. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5214,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 1,03 | бюджет города Перми | 48233,97882 |

5.5. строку 1.2.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.12 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7047,49651 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 104,31192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 599,000 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 12,75249 |